密级：项目编号：××××

高效办成一件事项目

可行性研究报告

购买主体：克拉玛依市数据资源和政务服务中心

编制单位：克拉玛依市数据资源和政务服务中心

编制日期：2025年6月

编制单位与人员

编制单位负责人：史胜波

编制单位项目负责人：吴雷

项目审核人：史胜波

主要编制人员：吴雷

目录

第1章项目概述	1

1.1.项目名称	1

1.2.购买主体及责任人	1

1.3.可研报告编制单位	1

1.4.可研报告编制依据	1

1.4.1.政策法规	1

1.4.2.国家及行业标准	2

1.4.3.软件规范类	4

1.5.项目建设目标、规模、内容、建设周期	4

1.5.1.建设目标	4

1.5.2.建设规模	4

1.5.3.建设内容	5

1.5.4.建设周期	5

1.6.项目总投资及资金来源	6

1.6.1.总投资估算	6

1.6.2.资金来源说明	6

1.7.经济与社会效益	6

1.7.1.经济效益	6

1.7.2.社会效益	7

1.8.主要结论与建议	8

1.8.1.结论	8

1.8.2.建议	9

第2章购买主体概况	10

2.1.购买主体与职能	10

2.2.编制单位与职责	10

第3章现状分析	11

3.1.业务及信息化现状分析	11

3.1.1.自治区各厅局移动端接入应用情况	11

3.1.2.自治区数据共享接口情况	13

3.1.3.电子证照共享互认情况	23

3.2.与其他业务系统关系分析	23

3.2.1.与新疆政服务门户关系说明	23

3.2.2.与克拉玛依“一件事”系统关系说明	24

3.2.3.与基础资源库的关系说明	24

3.2.4.与克拉玛依短信网关的关系说明	24

3.3.信息系统装备和应用现状与差距	24

第4章需求分析及项目必要性	25

4.1.与政务职能相关的社会问题和政务目标分析	25

4.1.1.社会问题分析	25

4.1.2.政务目标分析	25

4.2.业务功能和业务量分析	26

4.2.1.业务功能分析	26

4.2.2.业务量分析	26

4.3.信息交换与共享需求	26

4.4.系统功能和性能需求分析	27

4.4.1.系统功能需求分析	27

4.4.2.系统性能需求分析	33

4.5.网络安全需求分析	34

4.5.1.等级保护需求	34

4.5.2.网络安全需求	35

4.5.3.边界安全需求	35

4.5.4.终端安全需求	35

4.5.5.信息安全需求	35

4.6.项目必要性分析	36

第5章总体方案	37

5.1.基本原则和策略	37

5.1.1.统筹规划，分步实施	37

5.1.2.需求导向，注重实效	37

5.1.3.统一标准，促进服务	37

5.1.4.重视安全，保障运维	37

5.1.5.技术先进、使用便捷	37

5.2.总体目标	38

5.3.总体任务	38

5.4.总体设计方案	39

5.4.1.系统总体架构	39

5.4.2.系统逻辑架构	41

5.4.3.功能架构设计	42

第6章本期项目方案	45

6.1.项目目标、规模与内容	45

6.1.1.项目目标	45

6.1.2.建设规模	45

6.1.3.建设内容	45

6.2.基础设施服务方案	46

6.3.软件开发服务方案	46

6.3.1.电子证照共享互认	46

6.3.2.高效办成一件事	47

6.3.3.“免申即享”	54

6.3.4.大厅预约取号	58

6.3.5.系统对接整合	59

6.4.运行维护服务方案	60

6.5.系统业务运营服务方案	61

6.6.第三方服务方案	61

6.7.网络安全及备份系统方案	61

6.7.1.网络安全方案	61

6.7.2.备份系统方案	91

6.7.3.密码测评	97

第7章信息资源共享分析	101

7.1.项目信息资源目录预编制	101

7.2.项目信息资源需求	102

第8章项目招标方案	103

8.1.招标范围	103

8.2.招标方式	103

8.3.招标组织形式	104

第9章项目管理和实施进度	104

9.1.项目组织机构和人员培训	104

9.1.1.项目领导和管理机构	104

9.1.2.项目运维机构	104

9.1.3.技术力量和人员配置	104

9.1.4.人员培训方案	105

9.2.项目实施进度	109

9.2.1.项目建设期	109

9.2.2.实施进度计划	109

第10章投资估算和资金来源	112

10.1.投资估算的有关说明	112

10.1.1.编制依据	112

10.1.2.概算取费说明	112

10.2.项目投资估算	113

10.2.1.项目总投资估算	113

10.2.2.应用系统软件开发分项投资估算	113

10.3.资金来源与落实情况	120

10.4.资金使用计划	120

10.5.项目运行维护经费估算	120

第11章效益与评价指标分析	120

11.1.经济效益分析	120

11.2.社会效益分析	121

第12章项目风险与风险管理	122

12.1.项目风险识别与分析	122

12.1.1.项目实施的外部风险识别与分析	122

12.1.2.项目实施的内部风险识别与分析	122

12.1.3.项目长期运行风险识别与分析	123

12.2.项目风险对策与管理	124

12.2.1.项目实施的外部风险对策与管理	124

12.2.2.项目实施的内部风险对策与管理	124

12.2.3.项目长期运行风险对策与管理	125

第13章研究结论及建议	126

13.1.主要研究结论	126

13.2.问题与建议	127

项目概述

项目名称

项目名称：高效办成一件事项目

购买主体及责任人

购买主体：克拉玛依市数字化发展局

负责人：

可研报告编制单位

克拉玛依市数字化发展局

可研报告编制依据

政策法规

1.《中华人民共和国行政许可法》

2.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见>的通知》

3.《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号）

4.《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）

5.《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）

6.《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）

7.《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号文）

8.《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）

9.《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2021〕12号）

10.《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）

11.《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）

12.《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）

13.《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发<自治区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案>》（新政发〔2024〕35号）

国家及行业标准

1.《国务院信息化工作办公室、科学技术部、信息产业部关于印发<电子政务工程技术指南>的通知》（国信办〔2003〕2号）

2.《国家电子政务总体框架》（国信〔2006〕2号）

3.《系统与软件工程软件生存周期过程》（GB/T8566-2022）

4.《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988－2007）

5.《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

6.《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

7.《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安〔2007〕861号）

8.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

9.《国家政务服务平台电子证照跨区域共享服务接入要求》（C0124-2018）

10.《国家政务服务平台证照类型代码及目录信息》（C0123-2018）

11.《国家政务服务平台可信身份等级定级要求》（C0114-2018）

12.《国家政务服务平台统一身份认证系统信任传递要求》（C0112-2018）

13.《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》（C0111-2018）

14.《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》（C0110-2018）

15.《国家政务服务平台政务服务事项基本目录及实施清单第1部分：编码要求》（C0109.1-2018）

16.《国家政务服务平台政务服务事项基本目录及实施清单第2部分：要素要求》（C0109.2-2018）

17.《国家政务服务平台数据交换与共享接口第1部分：数据交换要求》（C0126.1-2018）

18.《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

19.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

20.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

21.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

22.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB∕T22240-2020）

23.《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）

24.《GBT21062.1-2007政务信息资源交换体系第1部分：总体框架》

25.《GBT21062.2-2007政务信息资源交换体系第2部分：技术要求》

26.《GBT21062.3-2007政务信息资源交换体系第3部分：数据接口规范》

27.《GBT21062.4-2007政务信息资源交换体系第4部分：技术管理要求》

28.《GBT21063.1-2007政务信息资源目录体系第1部分总体框架》

29.《GBT21063.2-2007政务信息资源目录体系第2部分：技术要求》

30.《GBT21063.3-2007政务信息资源目录体系第3部分：核心元数据》

31.《GBT21063.4-2007政务信息资源目录体系第4部分：政务信息资源分类》

32.《GBT21063.5-2007政务信息资源目录体系第5部分：政务信息资源标识符编码方案》

33.《GBT21063.6-2007政务信息资源目录体系第6部分：技术管理要求》

34.《GBT19488.1-2004电子政务数据元第1部分：设计和管理规范》

35.《GBT19488.2-2008电子政务数据元第2部分：公共数据元目录》

36.《GBT26816-2011信息资源核心元数据》

37.《计算机信息系统安全专用产品分类原则》(GA163-1997)

38.《GA216.1-1999计算机信息系统安全产品部件第一部分：安全功能检测》

39.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

40.《信息安全技术路由器安全技术要求》(GB/T18018-2019)

41.《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》(GB/T18019-1999)

42.《信息技术应用级防火墙安全技术要求》(GB/T18020-1999)

43.《网络代理服务器的安全技术要求》（GB/T17900-1999）

软件规范类

1．《工业和信息化部办公厅关于发布<电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据>和<电子建设工程预算定额>的通知》（工信厅规〔2015〕77号）

2．《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2015）

3．《工业和信息化部关于印发<信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程>的通知》（工信部通信〔2016〕451号）

4．《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）

5．《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）

6．《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2021〕504号）

7．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中国计划出版社

项目建设目标、规模、内容、建设周期

建设目标

从申请人的办事需求出发，以克拉玛依市“高效办成一件事”主题申报更高效、更便利为导向，围绕“高效办成一件事”线上线下“一次办”，通过整合政务资源、优化办理流程、线上线下融合等方式，实现不同情形“高效办成一件事”申报、审批、办结等全过程一次办，有效解决多环节、多处报、多次跑等问题，进一步提升企业群众办事获得感和满意度。

建设规模

本项目建设规模为克拉玛依市本级、四个下辖区的政府等各个系统的部门、四个下辖区的街道和社区，以及提供政务服务服务的各类事业单位和国有企业等。

建设内容

1、电子证照互认共享

建设一套证照互认系统，减少市民多次证照的扫描拍照上传，实现一次采集多次办理，提升市民证照在各系统间的互认互转，辅助高效办成一件事业务系统，缩短业务办件时间。

2、高效办成一件事

建设克拉玛依市“高效办成一件事”系统，实现初次创业补贴“一件事”、道路挖掘“一件事”、教育入学升级“一件事”、店铺装修“一件事”、犬类治理“一件事”等联办业务通过“高效办成一件事”线上专区受理审批，及相关统计分析功能。结合电子证照互认共享系统，减少市民操作流程，帮助市民高效快捷办理业务，实现从业务到流程审批的快速办理。

3、“免申即享”系统

“免申即享”服务通过数据共享、大数据分析，让企业、个人全程无需主动提出申请，只要符合要求就能享受相关政策以及服务。通过“免申即享”服务，企业群众不用申报任何资料，不用填写任何信息，即可直接享受政策、服务事项的福利，是实现零见面、零申报的新举措。

4、大厅叫号系统对接立克办

利用克拉玛依市政务大厅现有叫号系统，对接立克办小程序，实现线上政务预约，减少线下排队取号，方便市民群众。

建设周期

按照“统一要求、统一标准、统一规范、统一进度”的建设原则，本项目总体建设周期为6-8个月，运维期限为1年。

- （1）建设周期与时间

本项目建设周期6-8个月，建设时间从2025.07.01至2026.2.28

- （2）项目计划及里程碑点控制

- 平台基础产品部署验证与反馈调试（2025.07.01-2025.08.31）

完成高效办成一件事基础平台在克拉玛依云上部署所需支撑的网络资源、计算资源、存储资源、功能权限、安全控制审批，完成基础版系统调试，完成平台的演示汇报、意见收集、调测调试等。

- 应用系统开发实施阶段（2025.08.01-2025.11.30）

完成本项目的需求分析、系统设计、编码测试等工作。

- 平台试运行阶段（2025.12.01-2025.12.31）

开展系统集成测试、系统压力测试、系统并发测试、系统边界测试、数据加载测试等，根据测试反馈情况持续调整、优化、完善。

- 平台上线以及验收收尾阶段（2026.01.01-2026.2.28）

平台正式上线运行；软件工程文档汇编；提交验收评审。

- 运行维护期（2026.02.01-2027.02.01）

运行维护期。

项目总投资及资金来源

总投资估算

本项目总投资估算为120万元。

资金来源说明

本项目总投资为120万元，资金来源为市财政资金。

经济与社会效益

经济效益

本项目建成后，将推动系统之间、部门之间、区域之间联合办事、提高克拉玛依市数据资源和政务服务中心投入产出效率和提高政府办事效率，提升群众办事体验等方面创造间接的经济效益：

1、通过系统建设，能够有效减少企业、市民办事成本，缩短审批周期，减少企业制度交易性成本，间接节省企业的投资成本。有效提升工作人员的办事效率，缩减处理时间，减少人力投入，节省行政管理支出费用。

2、系统建设采用先进的可扩展的技术架构，不仅在技术上保证系统的领先，也满足未来一定时间范围内平台的升级要求，避免重复建设的投资。系统有极大的稳定性和一定的安全措施，保障系统的安全稳定运行，大大减少后期运维的费用。支撑各类应用，方便居民办理民生相关业务方便克拉玛依市自然人、法人等办理各项民生业务。

社会效益

本项目根本目的在于通过信息化手段，创新服务方式，落实“放管服”。项目围绕民生服务、营商环境优化能够创造更为巨大的社会效益：

1、构建服务型政府，推动开放型政府进程

“高效办成一件事”改革坚持问题导向，把企业和群众办事创业的“堵点”“痛点”，与政府职能转变、政务效能的提升、营商环境的优化结合起来，将办理结果好坏作为营商环境优劣的评价标准，推动政府内部改革提升、改进服务、跨界联动，推动系统之间、部门之间、区域之间联合办事，打破“关门”办事状态。

2、满足公众需求，提高对政府满意度

以克拉玛依市政务服务平台为承载、以各项政务服务应用为支撑，构建群众办事一次告知、一次表单、一次受理、一次联办、一次送达的“一件事一次办”新模式。改进行政管理方法、改革传统的行政组织、简化行政运作环节，能够有效改善政府的服务质量和管理，提升民众对政府服务的满意度。

3、提高政府服务质量，推进社会治理现代化

优化社会治理，既要加强党政主导、社会管理，又要坚持多方参与、共同治理。通过自上而下、以权力为主导的社会治理，形成“有为而治”和“无为而治”交织融合。通过本次“高效办成一件事”改革优化营商环境，服务经济社会建设。政务服务大厅信息化系统应用网络和信息技术，使政府的各项监管工作更加严密、规范，服务更加便捷、高效，政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能的能力得到明显加强。随着政府施政透明度的增强和审批效率的提高，对经济发展、全面建设繁荣、和谐社会起促进作用。

主要结论与建议

结论

当前政务服务的发展趋势也是不断从“能用”向“好用”在不断的改进，从拓展服务渠道、挖掘服务深度等方向不断进行进一步的改革优化。因此，推进克拉玛依市“高效办成一件事”项目建设是政务服务发展的必然趋势。

从信息技术发展应用方面来看，最近几年以来，随着信息技术和知识经济的发展，用现代化的新技术改造和提升政务领域的信息化、数字化程度是大势所趋。而本次克拉玛依市“高效办成一件事”项目的建设则是对“互联网+政务服务”平台的重要补充和完善，对市政务服务的进一步发展具有重要意义。

具体体现在以下几个方面：

1、是全面落实上级总体部署和工作要求的需要

本项目是深入贯彻《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）文件工作任务的重要举措，同时满足克拉玛依市有关政务服务能力、营商环境能力评估工作要求。

2、是提高政府对外服务的重要手段

本项目是“互联网+政务服务”体系建设中的重大基础性建设项目，是国家政务服务平台、克拉玛依市平台的组成部分。为了落实国家、自治区、克拉玛依市部署，加快推进一体化在线政务服务平台建设，构建克拉玛依市“智慧政务”特色体系。克拉玛依市“高效办成一件事”项目是克拉玛依市信息化建设工作的当务之急。

3、是促进经济发展的具体措施

开展克拉玛依市“高效办成一件事”项目，对实现克拉玛依市经济增长方式转变，形成优质、高效、协调、可持续的经济增长方式有着重要的促进作用。一方面以云和大数据平台技术为支撑，进一步提升克拉玛依市数据资源和政务服务中心数据汇聚、整合、复用能力，广泛实现政务服务数据信息共享，促进数据信息产业发展；以面向公众服务的需求为导向，发展与政务服务相配套的系统应用软件，促进政务信息化的发展。

综述，克拉玛依无论是从国家、地方政策要求，还是技术发展的推动方面来看，都是可行的，需求是迫切的，建议加快项目实施，做好项目管理和风险管控工作。

建议

为确保平台顺利有效建设，提出以下几点建议：

1、加强组织领导

各级政府领导要高度重视，充分认识克拉玛依市“高效办成一件事”项目工作对建设廉洁高效、人民满意的服务型政府的重要意义，切实加强组织领导。主要负责同志要亲自部署，狠抓落实，并明确一位负责同志具体分管，协调督促，常抓不懈。市数据资源和政务服务中心要牵头负责统筹推进，监督协调克拉玛依市“高效办成一件事”项目的服务工作，明确工作机构、人员和职责，在政务服务部门、信息化部门和有关业务单位之间建立分工明确、协调有力的工作机制。

2、强化考核监督

建立克拉玛依市“高效办成一件事”项目工作绩效考核制度，纳入政府绩效考核体系，加大考核权重，列入重点督查事项，定期通报并公开工作进展和成效。发挥专家评议、第三方评估等的作用，畅通群众投诉举报渠道。通过模拟办事、随机抽查等方式，深入了解服务情况，汇聚众智改进服务。在政府门户网站设立曝光纠错栏目，公开群众反映的办事过程中遇到的困难和问题，及时反馈处理结果。完善正向激励机制，对综合评价高、实际效果好的，按照有关规定予以表彰奖励；建立健全问责机制，对工作开展不力的，予以通报；对不作为、乱作为、慢作为、损害群众合法权益的，依法依规进行问责。

3、加大培训推广力度

将行政审批改革建设工作纳入干部教育培训体系，定期组织开展培训。把面向公众办事服务作为公职人员培训的重要内容，提高服务意识、业务能力和办事效率。加强专业人才培养，建设一支既具备互联网思维与技能、又精通政务服务的专业化队伍。积极开展试点示范工作，建立交流平台，加强业务研讨，分享经验做法，共同提高政务服务水平。做好宣传推广和引导，方便更多群众通过网络获取政务服务，提高克拉玛依市政务服务信息化建设的社会认知度和群众认同感。

购买主体概况

购买主体与职能

- 购买主体单位名称

克拉玛依市数据资源和政务服务中心

- 基本情况

克拉玛依市数据资源和政务服务中心成立于2025年4月25日，为市数字化发展局管理的事业单位。内设机构：

数据资源部、应用研发部、数字技术服务部、基础设施和安全部、数字经济部、大厅管理部、热线服务部等7个内设机构。

- 工作职能

克拉玛依市数字资源和政务服务中心主要承担数据底座、数字基础设施、政务服务平台等系统建设运行维护，承担大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范点建设以及全市政务服务规范化、标准化建设和部门政务服务能力评估等工作。

编制单位与职责

编制单位：克拉玛依市数据资源和政务服务中心

编制单位职责如下：主要承担数据底座、数字基础设施、政务服务平台等系统建设运行维护，承担大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范点建设以及全市政务服务规范化、标准化建设和部门政务服务能力评估等工作。

现状分析

业务及信息化现状分析

自治区各厅局移动端接入应用情况

当前自治区一体化平台移动端“新服办”已对接自治区人力资源和社会保障厅、自治区住房和城乡建设厅、自治区医疗保障局等22个厅局共108个便民利企应用。详细清单如下：

| 序号 | 厅局名称 | 应用名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 个人缴费险种对账单 |
|  |  | 职业年金查询 |
|  |  | 失业保险缴费查询 |
|  |  | 养老调资信息查询 |
|  |  | 基本养老保险缴费查询 |
|  |  | 申领电子社保卡 |
|  |  | 参保基本信息查询 |
|  |  | 个人缴费明细单 |
|  |  | 失业保险待遇查询 |
|  |  | 机关养老保险缴费查询 |
|  |  | 个人缴费汇总单 |
|  |  | 工伤保险待遇查询 |
|  |  | 城乡养老保险缴费查询 |
|  |  | 工伤保险缴费查询 |
|  |  | 社保基本信息查询 |
|  |  | 事业养老保险缴费查询 |
|  |  | 城乡养老保险待遇查询 |
|  |  | 就业人员信息查询 |
|  |  | 社会保障卡激活 |
|  |  | 社会保障卡制卡进度查询 |
|  |  | 社会保障卡应用状态查询 |
|  |  | 社会保障卡解挂 |
|  |  | 社会保障卡挂失 |
| 2 | 自治区住房和城乡建设厅 | 公积金明细查询 |
|  |  | 公积金基本信息查询 |
|  |  | 贷款进度信息查询 |
|  |  | 贷款还款明细查询 |
|  |  | 贷款还款计划查询 |
|  |  | 逾期未还款明细查询 |
|  |  | 公积金账户信息查询 |
|  |  | 贷款账户信息查询 |
| 3 | 自治区医疗保障局 | 医保账户信息查询 |
|  |  | 生育津贴信息查询 |
|  |  | 个人医疗消费信息查询 |
|  |  | 生育登记信息查询 |
|  |  | 医疗商账户返还信息查询 |
|  |  | 转移信息查询 |
|  |  | 医疗基本信息查询 |
|  |  | 医保参保信息查询 |
|  |  | 门慢门特登记信息查询 |
|  |  | 异地急诊住院登记信息 |
|  |  | 居民参保缴费信息查询 |
|  |  | 异地就医结算信息查询 |
|  |  | 申领医保电子凭证 |
|  |  | 转诊转院信息查询 |
|  |  | 异地就医备案信息查询 |
|  |  | 医保账户明细查询 |
| 4 | 自治区卫健委 | 采血点查询 |
|  |  | 药品查询 |
|  |  | 疾病百科 |
| 5 | 自治区民政厅 | 婚姻登记机构信息查询 |
|  |  | 殡葬服务中心查询 |
|  |  | 养老机构查询 |
|  |  | 就业服务中心查询 |
| 6 | 中国人民银行 | 征信网点查询 |
| 7 | 自治区市监局 | 企业信息档案查询 |
| 8 | 自治区人民防空办公室 | 人防专用设备企业名录 |
| 9 | 自治区药监局 | 自治区药监局证照查询 |
| 10 | 自治区财政厅 | 注册会计师事务查询 |
|  |  | 注册会计师查询 |
| 11 | 自治区教育厅 | 研究生招生单位查询 |
| 12 | 自治区文化和旅游厅 | 五星级酒店名录查询 |
|  |  | 5A景区名录查询 |
|  |  | 新疆A级景区查询 |
|  |  | 新疆旅游 |
| 13 | 自治区司法厅 | 监察机构信息查询 |
|  |  | 公证机构基本信息查询 |
|  |  | 法律服务人员信息查询 |
|  |  | 法律服务机构查询 |
|  |  | 法律实用信息查询 |
|  |  | 法律服务动态 |
|  |  | 普法专栏 |
|  |  | 留言咨询服务 |
| 14 | 自治区公安厅 | 居住证受理地点查询 |
|  |  | 外国人签证办理点查询 |
|  |  | 出入境办理点查询 |
|  |  | 驾驶证考场查询 |
|  |  | 边境通行证办理点查询 |
| 15 | 自治区新闻出版局 | 内部资料性出版物查询 |
| 16 | 自治区广电局 | 广电缴费 |
| 17 | 自治区交通厅 | 道路运输经营许可证查询 |
|  |  | 道路货运业户信息查询 |
|  |  | 出租汽车业户信息查询 |
| 18 | 自治区税务局 | 出口退税率信息查询 |
|  |  | 证明信息查询 |
|  |  | 欠税查询 |
|  |  | 重大税收违法案件列表查询 |
|  |  | 重大税收违法案件明细查询 |
|  |  | 税务师事务所公告栏信息查询 |
|  |  | 一般纳税人资格查询 |
|  |  | 非正常户信息查询 |
|  |  | 信用等级A类纳税人查询 |
|  |  | 发票查询 |
| 19 | 自治区水利厅 | 取水许可证查询 |
| 20 | 自治区自然资源厅 | 项目压覆矿产资源查询 |
|  |  | 测绘成果领取信息查询 |
| 21 | 自治区体育局 | 公共体育馆、健身场场所查询 |
| 22 | 新疆消防救援总队 | 异地消防工程师操作员信息列表查询 |
|  |  | 消防工程师操作员信息查询 |
|  |  | 消防工程师继续教育公示信息查询 |
|  |  | 异地消防工程师信息查询 |
|  |  | 消防工程师信息查询 |
|  |  | 注册消防工程师信息查询 |
|  |  | 注册消防工程师注销公示信息查询 |
|  |  | 异地消防技术服务机构信息查询 |
|  |  | 消防技术服务机构自主录入状态查询 |
|  |  | 消防技术服务机构资质信息查询 |
|  |  | 查询注册工程师信息 |

自治区数据共享接口情况

当前自治区一体化平台数据共享开放接口共计245个。详细情况如下：

| 序号 | 接口名称 | 所属目录提供方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完税证明查验_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 2 | 非税缴费_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 3 | 房产交易申报_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 4 | 银税三方（委托）划缴协议_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 5 | 城乡居民社会保险费申报_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 6 | 两证整合个体工商户清税申报_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 7 | 一照一码户清税申报_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 8 | 契税申报_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 9 | 发票领用_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 10 | 对纳税人延期缴纳税款的核准_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 11 | 企业印制发票审批_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 12 | 涉税专业服务机构（人员）信用信息查询_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 13 | 单位rpc查询_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 14 | 不动产登记证明 | 自治区自然资源厅 |
| 15 | 办件中心附件下载接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 16 | 完税证明电子证照_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 17 | 职工正常（提前）退休信息 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 18 | 一件事就业登记保存_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 19 | 一件事就业登记业务验证_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 20 | 一件事就业登记业务前置验证_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 21 | 一件事就业登记个人信息rpc查询_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 22 | 电子证照注销接口（吐鲁番市） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 23 | （吐鲁番市）电子证照变更接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 24 | 证照目录基本信息元数据信息模板接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 25 | 电子证照注销接口(伊犁州)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 26 | 电子证照注销接口(喀什地区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 27 | 电子证照注销接口(塔城地区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 28 | 电子证照注销接口(博州)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 29 | 电子证照注销接口(乌鲁木齐市)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 30 | 电子证照注销接口(克拉玛依市)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 31 | 电子证照注销接口(自治区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 32 | 电子证照注销接口(和田地区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 33 | 电子证照注销接口(哈密市)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 34 | 电子证照注销接口(昌吉州地区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 35 | 电子证照注销接口(克州)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 36 | 电子证照注销接口(昌吉州)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 37 | 电子证照注销接口(阿克苏地区)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 38 | 电子证照注销接口(巴州)_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 39 | 不动产权证（电子证照）_接口 | 自治区自然资源厅 |
| 40 | 统一受理推送结果料附件信息_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 41 | 统一受理推送申报材料附件信息_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 42 | 统一受理办件办结_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 43 | 统一受理办件审批过程_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 44 | 统一受理办件补正完成_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 45 | 统一受理办件补正_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 46 | 统一受理办件受理_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 47 | 统一受理办件接件_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 48 | 统一受理办件预审_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 49 | 统一受理办件申报_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 50 | 统一受理办件全量信息汇聚_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 51 | （巴州）电子证照变更接口_接口f | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 52 | 证照变更接口（自治区）_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 53 | （克拉玛依市）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 54 | （乌鲁木齐市）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 55 | （博州）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 56 | （塔城地区）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 57 | （喀什地区）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 58 | （伊犁州）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 59 | （哈密市）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 60 | （克州）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 61 | （和田地区）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 62 | （昌吉州地区）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 63 | （昌吉州）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 64 | （阿克苏地区）电子证照变更接口_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 65 | 危险化学品安全使用许可证信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 66 | 煤矿安全生产许可证信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 67 | 营业前消防安全检查意见书 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 68 | 药品注册批件信息接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 69 | 麻醉药品和精神药品进口准许证 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 70 | 进口药品一次性批件接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 71 | 全国工程勘察设计大师信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 72 | 排污许可证信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 73 | 建设项目环境影响报告书 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 74 | 新疆区厅检验机构备案表信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 75 | 新疆区厅查验员信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 76 | 新疆区厅考试员表信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 77 | 新疆区厅考试场地表信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 78 | 新疆区厅保安单位数据查询 | 自治区公安厅 |
| 79 | 新疆区厅保安人员信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 80 | 新疆二代证基本信息（简项）查询 | 自治区公安厅 |
| 81 | 新疆区厅二代证制证进度数据查询 | 自治区公安厅 |
| 82 | 新疆区厅事故信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 83 | 新疆区厅机动车驾驶证补换证信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 84 | 新疆区厅车辆检验信息数据查询 | 自治区公安厅 |
| 85 | 新疆区厅涉爆从业单位信息查询 | 自治区公安厅 |
| 86 | 新疆区厅机动车登记信息查询 | 自治区公安厅 |
| 87 | 新疆区厅居住证用户信息查询 | 自治区公安厅 |
| 88 | 新疆区厅交通违法记录 | 自治区公安厅 |
| 89 | 新疆区厅常住人口基本信息查询 | 自治区公安厅 |
| 90 | 获取一件事办件编号_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 91 | 结婚证照面相关数据（自治区卫健委专用）_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 92 | 【国家】人社部_就业援助对象查询_接口 | 大数据部 |
| 93 | 【国家】科技部_科研单位查询接口_接口 | 大数据部 |
| 94 | 【国家】科技部_科技型中小企业入库登记信息接口查询_接口 | 大数据部 |
| 95 | 【国家】科技部_外国人工作许可证信息接口查询_接口 | 大数据部 |
| 96 | 【国家】民政部_民办非企业单位登记证书查询（新）_接口 | 大数据部 |
| 97 | 【国家】民政部_全国留守儿童和困境儿童信息查询服务（新）_接口 | 大数据部 |
| 98 | 【国家】卫生健康委_新冠肺炎_新冠病毒疫苗接种信息_接口 | 大数据部 |
| 99 | 【国家】民政部_外国商会信息查询__接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 100 | 【国家】民政部_全国性社会组织章程核准信息查询__接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 101 | 【国家】民政部_慈善组织标识信息核验__接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 102 | 【国家】民政部_残疾人两补信息查询 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 103 | 【国家】民政部_慈善组织标识信息查询服务_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 104 | 【国家】民政部_外国商会登记信息查询服务_接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 105 | 【国家】农业农村部_农药登记证信息查询_接口 | 大数据部 |
| 106 | 公积金封存（人社厅专用）_接口 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 107 | 自治区政务服务一体化平台_获取咨询投诉_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 108 | 自治区政务服务一体化平台_咨询投诉回复_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 109 | 自治区政务服务一体化平台_咨询投诉评价_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 110 | 建筑施工企业安全生产考核合格证书查询接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 111 | 二级注册建造师证书查询接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 112 | 【国家】住建部_房地产开发企业一级资质证书信息查询服务接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 113 | 【国家】住建部_房地产估价师注册证书信息查询服务接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 114 | 证书专业信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 115 | 人员试验检测证书、监理员证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 116 | 人员岗位证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 117 | 人员特种作业证书信息（公共资源专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 118 | 人员技术工人证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 119 | 人员安管证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 120 | 信用评价结果信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 121 | 企业人员聘用关系信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 122 | 企业安许证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 123 | 企业资质项信息_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 124 | 企业资质证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 125 | 人员注册证书信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 126 | 公积金退休提取（人社厅专用）_接口 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 127 | 残疾人证_接口 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 |
| 128 | 人员参保信息查询（残联专用）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 129 | 企业基本信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 130 | 人员基本信息（公共资源交易专用）_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 131 | 信用等级_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 132 | 重大税收违法案件_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 133 | 行政许可_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 134 | 行政处罚_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 135 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理备案表_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 136 | 服务贸易等项目对外支付税务备案表_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 137 | 注销税务登记（适用于“一照一码”“两证整合”以外的纳税人）_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 138 | 税务注销即时办理_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 139 | 准予税务行政许可决定书_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 140 | 办理税务师事务所行政登记变更_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 141 | 税务师事务所行政登记终止_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 142 | 办理税务师事务所行政登记_接口 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
| 143 | 退休一件事人社厅数据接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 144 | 根据材料名称获取证照_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 145 | 住建项目库接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 146 | 通过证照类型编码、持证主体代码调用一体化平台证照_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 147 | 【国家】国家卫生健康委_计划生育服务证查询_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 148 | 住建厅-企业数据接口_接口 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 149 | 住建厅-人员数据接口_接口 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 150 | 【国家】科技部_高新技术企业备案基础信息_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 151 | 企业列表数据_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 152 | 调用博州地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 153 | 调用克拉玛依地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 154 | 调用克州地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 155 | 调用伊犁州生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 156 | 调用乌鲁木齐生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 157 | 调用和田地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 158 | 调用吐鲁番地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 159 | 调用哈密地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 160 | 调用喀什地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 161 | 调用塔城地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 162 | 调用巴州生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 163 | 调用昌吉州生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 164 | 调用阿克苏地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 165 | 调用昌吉州地区生成证照接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 166 | 社会保障卡电子证照下载接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 167 | 社会保障卡电子证照检索接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 168 | 【国家】民政部_社会团体法人登记证书查询_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 169 | 【国家】自然资源部_地理信息_地名搜索_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 170 | 【国家】自然资源部_地理信息_地图服务_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 171 | 电子营业执照共享文件下载接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 172 | 信用信息查询——行政许可信息 | 数据资源和政务服务中心 |
| 173 | 信用信息查询——获取统一社会信用代码_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 174 | 信用信息查询——获取红名单信息 | 数据资源和政务服务中心 |
| 175 | 信用信息查询——获取黑名单信息 | 数据资源和政务服务中心 |
| 176 | 【国家】公安部_人口库_基准信息查询_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 177 | 自治区一体化平台调用生成证照接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 178 | 【国家】全国志愿者信息查询接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 179 | 【国家】全国公积金缴存及使用情况查询_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 180 | 职称证书_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 181 | 社会保障卡管理记录（挂失与解挂）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 182 | 参保人员基本信息登记表_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 183 | 基本信息变更表_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 184 | 个人基本信息变更表_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 185 | 养老保险发放信息变更表_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 186 | 社会保险补退费申请信息表（断缴补缴）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 187 | 社会保险补退费申请信息表（欠费补缴）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 188 | 单位基本养老保险个人缴费明细表册（单位）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 189 | 单位基本养老保险个人缴费明细表册（个人）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 190 | 社会保障卡激活信息_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 191 | 个人基本信息表_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 192 | 社会保障卡管理记录（应用状态）_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 193 | 律师执业证_接口 | 自治区司法厅 |
| 194 | 社会保障卡制卡信息_接口 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 195 | 【国家】国家卫生健康委_国家出生医学证明查询 | 数据资源和政务服务中心 |
| 196 | 【国家】新冠肺炎_确诊和疑似病例数据查询服务接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 197 | 【国家】国家卫生健康委_全员人口数据 | 数据资源和政务服务中心 |
| 198 | 【国家】新冠肺炎_确诊及疑似患者入境同行人员查询服务 | 数据资源和政务服务中心 |
| 199 | 【国家】新冠肺炎_可能密切接触者数据查询_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 200 | 【自治区市监局】获取营业执照信息接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 201 | 【国家】公安部_人口库_身份核查_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 202 | 【国家】中国气象局获取防雷装置设计审核和竣工验收申请详细信息接口_接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 203 | 自治区不动产登记信息_接口 | 自治区自然资源厅 |
| 204 | 【国家】国家卫生健康委_全员人口数据接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 205 | 互联网监管_入境信息数据服务接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 206 | 新冠肺炎_可能密切接触者数据查询 | 数据资源和政务服务中心 |
| 207 | 新冠肺炎_确诊和疑似病例数据查询服务接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 208 | 新冠肺炎_确诊及疑似患者入境同行人员查询服务接口 | 数据资源和政务服务中心 |
| 209 | 新冠肺炎_抗体检测数据服务 | 数据资源和政务服务中心 |
| 210 | 新冠肺炎_核酸检测数据服务 | 数据资源和政务服务中心 |
| 211 | 基于证照标识下载服务（接口） | 数据资源和政务服务中心 |
| 212 | 第二类医疗器械产品注册证书 | 自治区药品监督管理局 |
| 213 | 准予购买企业麻醉药品和精神药品的标准品、对照品的审批文书 | 自治区药品监督管理局 |
| 214 | 医疗器械生产许可证 | 自治区药品监督管理局 |
| 215 | 药品经营许可证 | 自治区药品监督管理局 |
| 216 | 化妆品生产许可证 | 自治区药品监督管理局 |
| 217 | 医疗机构制剂许可证 | 自治区药品监督管理局 |
| 218 | 互联网药品信息服务资格证书 | 自治区药品监督管理局 |
| 219 | 【国家】民政部_收养登记证信息（国内）查询（新） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 220 | 【国家】民政部_涉外婚姻登记信息核验（个人）（新） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 221 | 电子证照检索服务_基于持证主体代码下载服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 222 | 电子证照检索服务_基于持证主体代码证照信息获取服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 223 | 电子证照检索服务_电子证照检索 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 224 | 人社厅_社会保险参保信息查询 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 225 | 【国家】民政部_涉外婚姻登记信息查询（新） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 226 | 【国家】民政部_收养登记证信息（国内）核验（新） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 227 | 【国家】民政部_涉外婚姻登记信息核验（双方）（新） | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 228 | 国家卫生健康委_新冠肺炎_核酸检测数据服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 229 | 【国家】国家卫生健康委_新冠肺炎_抗体检测数据服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 230 | 国务院办公厅_互联网监管_入境信息数据服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 231 | 国家卫生健康委_新冠肺炎_确诊及疑似患者入境同行人员数据查询服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 232 | 市场监管总局_企业基本信息查询接口服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 233 | 市场监管总局_企业基本信息验证接口服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 234 | 新冠肺炎_县域疫情分级风险等级数据服务接口_ | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 235 | 防疫健康信息码验码获取用户信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 236 | 防疫健康信息码服务接口获取二维码 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 237 | 防疫健康信息码服务查询接口 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 238 | 防疫健康信息码服务申报接口(新) | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 239 | 新疆维吾尔自治区政务服务_卫健委_黑名单信息 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 240 | 新疆维吾尔自治区政务服务_卫健委_全员人口查询服务 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 241 | 新冠肺炎_疫情数据查询服务接口_可能密切接触者数据查询 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 242 | 新冠肺炎_疫情数据查询服务接口_确诊和疑似病例数据查询 | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 243 | 统一社会信用代码查询接口_ | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 244 | 【国家】民政部_个人婚姻登记信息核验_ | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |
| 245 | 民政部_双方婚姻登记信息核验_ | 自治区政务服务和公共资源交易中心 |

电子证照共享互认情况

当前自治区一体化平台已实现13种证照电子化亮证、材料免提交，详细情况如下：

| 序号 | 厅局 | 证照名称 | 新疆政务服务移动端 |  | 新疆政务服务网厅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电子亮证 | 材料免提交 | 电子亮证 | 材料免提交 |
| 1 | 公安厅 | 中华人民共和国居民身份证 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 2 |  | 居民户口簿 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 3 |  | 临时居住登记凭证 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 4 |  | 居住证 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 5 |  | 中华人民共和国机动车驾驶证 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 6 |  | 中华人民共和国机动车行驶证 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 7 | 市监局 | 营业执照 | / | / | 已实现 | 已实现 |
| 8 | 人社厅 | 社会保障卡 | 已实现 | / | 已实现 | 已实现 |
| 9 | 卫健委 | 出生医学证明 | 已实现 | 已实现 | 已实现 | 已实现 |
| 10 | 水利厅 | 中华人民共和国取水许可证 | 已实现 | / | 已实现 | / |
| 11 | 自然资源厅 | 不动产登记证明 | 已实现 | / | 已实现 | / |
| 12 |  | 不动产权证 | 已实现 | / | 已实现 | / |
| 13 | 医保局 | 医保电子凭证（二维码） | 已实现 | / |  | / |

与其他业务系统关系分析

与新疆政服务门户关系说明

依托政务新疆服务门户提供高效办成一件事的服务介绍，引导申请人开展高效办成一件事网上申报。基于多情形的精细化梳理，在政务服务门户以提问的方式提供情形导航服务，辅助申请人进行网上申报，降低申请人网上申报时的业务门槛。

通过新疆政务服务门户将本项目挂载到门户端，完成用户空间、统一消息、短信的整合，同时与政务服务门户统一身份认证对接。

与克拉玛依“一件事”系统关系说明

克拉玛依“一件事”系统已建成运行，本次项目规划的“初次创业补贴一件事”“道路挖掘一件事”“教育入学升级一件事”“店铺装修一件事”和“犬类治理一件事”等将依托“一件事”服务支撑系统和“一件事”综合受理系统建设。

与基础资源库的关系说明

依托自治区电子证照库、自治区事项库、克拉玛依法人库、克拉玛依人口库、办件库现有数据，分别获取证照数据、事项数据、企业、个人基本信息数据、办件过程信息数据。

与克拉玛依短信网关的关系说明

通过短信网关实现本项目事项申报通知、信息审核通知、诉求处理通知、互动通知的短信提醒。

信息系统装备和应用现状与差距

随着全国范围内“互联网+政务服务”平台建设的浪潮，按照国家、自治区相关标准规范及工作要求，结合克拉玛依市实际情况开展相关的建设，在支撑“互联网+政务服务”改革中取得一定成效。但在政务服务供给用户体验方面、营商环境优化等改革成效等方面的成效有待提升，主要存在以下问题：

1、办事流程繁琐，事项申报入口多

目前主题一件事主要依赖线下窗口办理，存在资料清单不清晰，审批程序繁琐、审批流程复杂、环节过多。某些业务办理还存在需要在多个申报入口提交信息、材料的情况，容易造成居民多次跑腿，重复办理的情况。

2、技术应用不够成熟，未起到降本增效的作用

目前“一件事一次办”中的智能化技术不够成熟，导致很多业务仍停留在较为初级的阶段，智能化应用程度较浅，还未能起到人工辅助、降低成本的作用，仍处于探索阶段。

3、线下取号困难多，评价建议未关联

市民对政务服务大厅服务要求和期待正在逐步提升，目前大厅叫号系统主要区号渠道为线下取号，效率较低，市民等候时间长，难以满足市民提前线上取号，到时来办的需求。且服务评价体系不够完善，无法完整收集市民对相应办事事项的评价建议。

需求分析及项目必要性

与政务职能相关的社会问题和政务目标分析

社会问题分析

推进“互联网+政务服务”，是贯彻党中央、国务院决策部署，落实自治区政府工作要求，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。市数据资源和政务服务中心是在改革开放不断深化的过程中产生的新生事物，在创建优良经济发展环境、提高行政效率、服务人民群众中发挥了巨大作用，但由于受多方面条件的制约，使得其发展与行政审批制度改革的要求相比，还有一定的差距，存在办事渠道单一、网上服务能力不足、信息共享程度低、可办理率不高、企业和群众办事仍然不便等问题。

政务目标分析

为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）等文件精神，结合克拉玛依实际应用情况，推动智慧政务信息化体系打造，推进政务服务改革向纵深发展，增强企业群众体验感、获得感，实现提质增效，着力提升政务服务科学化、精细化水平，构建全方位服务体系，克拉玛依市数据资源和政务服务中心拟建设“高效办成一件事”项目。

业务功能和业务量分析

业务功能分析

1、电子证照互认共享

建设一套证照互认系统，减少市民多次证照的扫描拍照上传，实现一次采集多次办理，提升市民证照在各系统间的互认互转，辅助高效办成一件事业务系统，缩短业务办件时间。

2、高效办成一件事

建设克拉玛依市“高效办成一件事”系统，实现初次创业补贴“一件事”、道路挖掘“一件事”、教育入学升级“一件事”、店铺装修“一件事”、犬类治理“一件事”等联办业务通过“高效办成一件事”线上专区受理审批，及相关统计分析功能。结合电子证照互认共享系统，减少市民操作流程，帮助市民高效快捷办理业务，实现从业务到流程审批的快速办理。

3、“免申即享”系统

“免申即享”服务通过数据共享、大数据分析，让企业、个人全程无需主动提出申请，只要符合要求就能享受相关政策以及服务。通过“免申即享”服务，企业群众不用申报任何资料，不用填写任何信息，即可直接享受政策、服务事项的福利，是实现零见面、零申报的新举措。

4、大厅叫号系统对接立克办

利用克拉玛依市政务大厅现有叫号系统，对接立克办小程序，实现线上政务预约，减少线下排队取号，方便市民群众。

业务量分析

克拉玛依市2023年办件量约为7万件，每年增长率按10%计算，2024年办件量约为7.7万件。

信息交换与共享需求

按照《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）的对接任务要求以及克拉玛依市“高效办成一件事”项目的实际需要，完成克拉玛依市政务服务门户、基础资源库、短信网关的对接任务。

实现以上层面的系统对接，需要通过以下三种接口方式：

前置数据库：前置数据库可以解决网络环境和安全信任的问题，交换双方按照约定读写前置数据库的数据表。

接口方式：系统按照微服务的架构思想，开放一系列系统接口，提供数据查询或接收数据的功能，接口方式在实时性和错误处理上更有优势。

文件导入导出方式：对于网络不通、实时性要求不强的业务，可以通过文件导入导出的方式，人工方式，实现数据交换。

系统功能和性能需求分析

系统功能需求分析

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 子模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照互认共享 | 用户与权限管理模块 | 用户认证 | 支持多因素登录认证，与自治区系统身份互认。 |
| 2 |  |  | 权限控制 | 基于角色的访问控制，细化到证照类型、操作的权限。按行政区划或业务部门划分调用权限，与自治区权限体系联动。 |
| 3 |  |  | 角色管理 | 预设管理员、操作员等角色，支持自定义角色与自治区证照库权限映射。 |
| 4 |  | 证照调用与服务模块 | API网关 | 提供统一入口，支持高频调用. |
| 5 |  |  | 服务目录 | 实时同步自治区证照类型目录，支持关键词、标签、模糊查询；根据证照类型自动选择最优调用路径。 |
| 6 |  |  | 核验服务 | 通过姓名+身份证号+手机号的基础核验加上人脸比对的增强核验。 |
| 7 |  |  | 调用日志 | 实时记录调用请求（用户ID、时间、证照类型、结果），不存储证照内容。 |
| 8 |  | 安全与合规模块 | 数据加密 | 采用加密技术，确保数据在途安全，与自治区系统互验证书。对敏感字段进行脱敏。 |
| 9 |  |  | 审计追踪 | 保留操作日志记录用户ID、操作时间、调用接口、证照类型等详细信息，支持导出审计报告。 |
| 10 |  | 系统配置运维模块 | 配置管理 | 动态调整接口参数，与自治区系统配置联动。 |
| 11 |  |  | 监控告警 | 实时监控接口成功率、响应时间、自治区证照库健康状态等指标。 |
| 12 |  |  | 多方支持 | 实施数据隔离，按部门/地区划分调用配额，独立配置权限与流程。 |
| 13 |  | 集成模块 | 移动端适配 | 建设微信小程序，调用自治区接口，集成证照核验与下载功能，支持扫码调用、证照预览。 |
| 14 |  |  | 窗口前端门户 | 进行调用预览，实时展示证照调用结果 |
| 15 | “初次创业补贴一件事” | 主题梳理服务 |  | 由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、市人社局部门，针对“初次创业补贴一件事”涉及创业担保贷款申请（个人）、创业开业指导申请、就业登记、创业补贴申领、《就业创业证》申领、无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记、发票票种核定（含纳税人信息确认和税（费）种认定）共7个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 |
| 16 |  | “初次创业补贴一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“初次创业补贴一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“初次创业补贴一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 |
| 17 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“初次创业补贴一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“初次创业补贴一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“初次创业补贴一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 |
| 18 |  |  | 综合表单定制 | 对“初次创业补贴一件事”联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 |
| 19 |  |  | 申报流程定制 | 基于“初次创业补贴一件事”调研梳理成果，对“初次创业补贴一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 |
| 20 |  | 办件审批流程定制 |  | “初次创业补贴一件事”需要市人社局，乡镇人民政府，街道办多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对克拉玛依市“高效办成一件事”办件审批流程进行改造，满足克拉玛依市“高效办成一件事”联合审批需求。 |
| 21 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 |
| 22 | “道路挖掘一件事” | 主题梳理服务 |  | 由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、路政局部门，针对“道路挖掘一件事”涉及建设工程规划许可证（管线工程）、挖掘道路许可（挖掘城市道路许可或挖掘公路及公路用地许可）、道路夜间施工备案，以及道路工程建设交通安全许可4个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 |
| 23 |  | “道路挖掘一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“道路挖掘一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“道路挖掘一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 |
| 24 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“道路挖掘一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“道路挖掘一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“道路挖掘一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 |
| 25 |  |  | 综合表单定制 | 对“道路挖掘一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 |
| 26 |  |  | 申报流程定制 | 基于“道路挖掘一件事”调研梳理成果，对“道路挖掘一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 |
| 27 |  | 办件审批流程定制 |  | “道路挖掘一件事”需要市政工程行政主管部门，公安交通管理部门，路政局多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“道路挖掘一件事”办件审批流程进行改造，满足“道路挖掘一件事”联合审批需求。 |
| 28 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 |
| 29 | “教育入学升级一件事” | 智能表单预填模块 | 智能字段映射 | 建立表单字段与电子证照数据字段的映射关系。 |
| 30 |  |  | 证照提示与授权 | 在表单填写过程中，智能提示可关联的证照，引导用户授权调用。 |
| 31 |  |  | 一键填充 | 用户授权后，自动将证照数据填充到表单。 |
| 32 |  |  | 证照附件关联 | 将调用的电子证照作为申请的电子附件自动关联到申请记录中，供审核参考。 |
| 33 |  | 自动化信息核验与逻辑比对 | 户籍关系核验 | 自动核验申请儿童与监护人户口簿上的户籍关系、是否与申请信息一致。 |
| 34 |  |  | 学区归属自动判定 | 基于核验通过的户籍地址或房产地址（电子证照提供），结合系统中维护的最新学区划分数据，自动判定所属的学区学校。 |
| 35 |  | 系统管理与安全保障模块 | 隐私保护 | 严格遵守个人信息保护法规，明确告知用户信息收集使用目的，获取有效授权。 |
| 36 |  |  | 系统监控与告警 | 实时监控系统运行状态、接口调用状态、资源使用情况。 |
| 37 | “店铺装修一件事” | 主题梳理服务 |  | 由城市管理部门牵头，联合规划部门、消防部门、建设行政主管部门，针对“店铺装修一件事”涉及施工许可、临时占用、施工监管、交通引导、垃圾清运等施工备案，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 |
| 38 |  | “店铺装修一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“店铺装修一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“店铺装修一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 |
| 39 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“店铺装修一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“店铺装修一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“店铺装修一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 |
| 40 |  |  | 综合表单定制 | 对“店铺装修一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 |
| 41 |  |  | 申报流程定制 | 基于“店铺装修一件事”调研梳理成果，对“店铺装修一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 |
| 42 |  | 办件审批流程定制 |  | “店铺装修一件事”需要城管部门，住建局多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“店铺装修一件事”办件审批流程进行改造，满足“店铺装修一件事”联合审批需求。 |
| 43 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 |
| 44 | “犬类治理一件事” | 主题梳理服务 |  | 由城管部门牵头，联合农牧局，针对“犬类治理一件事”办理养犬证明，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 |
| 45 |  | “犬类治理一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“犬类治理一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“犬类治理一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 |
| 46 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“犬类治理一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“犬类治理一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“犬类治理一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 |
| 47 |  |  | 综合表单定制 | 对“犬类治理一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 |
| 48 |  |  | 申报流程定制 | 基于“犬类治理一件事”调研梳理成果，对“犬类治理一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 |
| 49 |  | 办件审批流程定制 |  | “犬类治理一件事”需要城管部门审批，农牧局管理宠物医院资质，且涉及不同情形下需要对“犬类治理一件事”办件审批流程进行改造，满足“犬类治理一件事”联合审批需求。 |
| 50 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 |
| 51 | “免申即享” | 通用功能 | 数据对接与融合 | 整合工商、税务、医保、民政等多部门数据构建统一数据池，支持企业/自然人全景画像 |
| 52 |  |  | 政策规则构建 | 将政策条款拆解为可量化条件，转化为系统可识别的算法规则； |
| 53 |  |  | 规则动态管理 | 实现新增政策快速上线，到期政策自动下架，覆盖政策全生命周期 |
| 54 |  |  | 系统提醒 | 通过手机应用推送、短信等形式，及时向企业或个人发送政策匹配、资格审核等通知消息； |
| 55 |  |  |  | 定期推送政策解读和最新资讯，帮助企业个人更好地了解和利用政策 |
| 56 |  |  | 权限管理 | 设定不同角色（如管理员、审核人员等）的操作权限，保障系统数据安全和操作合规； |
| 57 |  |  |  | 对用户登录和操作进行记录，便于审计和监督 |
| 58 |  | 企业功能 | 政策匹配 | 企业标签化画像（自动识别行业/规模/信用特征），精准匹配政策,自动扫描企业信息，如行业类别、经营规模、注册时间等，精准匹配适用的政策性补贴与奖励政策； |
| 59 |  |  | 政策信息展示 | 实时更新展示政策库，确保企业获取最新、最准确的政策信息 |
| 60 |  | 个人功能 | 政策筛选 | 依据个人身份信息（如就业状态、职业类型、居住区域等），筛选出适用于个人的政策性补贴与奖励政策； |
| 61 |  |  | 政策搜索 | 提供政策分类浏览和搜索功能，方便个人快速找到所需政策 |
| 62 | 大厅叫号系统对接立克办 | 系统对接立克办 | 市民预约前端 | 立克办小程序，实现线上政务预约，减少线下排队取号，方便市民群众 |
| 63 |  |  | 接口对接 | 克拉玛依市、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区大厅叫号系统与立克办对接 |

系统性能需求分析

总体性能指标需求

支持并发终端数≥200；

系统控制操作响应时间≤2s；

数据浏览响应时间≤2s；

一般数据查询响应时间≤4s；

统计输出时间≤5s；

系统峰值响应速度，并发处理用户≥200人；

当系统处理能力不足时，可通过增加相应的节点和处理能力来实现系统处理能力的动态增长。

数据质量性能需求

基础数据标准化是信息化系统建设的重要工作之一，建立集中、规范统一的基础数据标准，是保证信息化系统正常运行的前提条件，所有数据都需要规范化处理，形成标准统一、数据规范；

应用系统性能需求

应用系统性能应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。一般要求对于用户的一次普通点击，响应速度不应超2秒；对可能涉及到海量查询的操作，一般要求系统响应速度不应超过3秒；对相对复杂的统计分析操作，一般要求系统响应速度不应超过5秒。允许最大并发用户数不低于300。

系统采用便于升级的模块化设计，包括采用软件升级来简化系统扩展和修改，模块组合可以根据需要进行选择。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷。

系统响应时间需求

从一个用户角度讲，一般性操作最长不超过5秒；系统响应时间≤3秒。

当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据，减少操作人员等待的时间。

系统稳定性需求

整个系统能够连续7×24小时不间断工作，不会因系统资源的耗尽而停机；

系统要保证数据的一致性，完整性，准确性要求达到99.99%；

对人工输入的数据以及来自不同接口的数据进行合法性检查，确保流程的通畅性，并且能够对错误数据进行自动纠错处理；

必须有数据存储备份，在更换平台时保证应用系统的平滑过渡。

网络安全需求分析

等级保护需求

根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法(试行)》，本系统的安全保护等级为第三级即监督保护级（适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成损害）。

网络安全需求

作为数据中心主干出口网络，一方面需要把好网络安全关，如访问控制、入侵检测、网络脆弱性扫描、网络设备安全加固等，另一方面肩负着为整个数据中心业务做负载均衡和进行流量分析管理等职责；

进行远程业务数据通讯时，必须确保数据的秘密性和完整性，防止数据在传输通讯过程中被窃听和篡改，在没有采取其他可靠的数据传输加密机制的情况下，可采用在IP或传输层建立虚拟专用网的机制来实现对重要应用数据的远程传输加密保护。

边界安全需求

依靠网络交换机，对网络进行简单的逻辑划分。部署防火墙和网络准入控制加强网络边界的防护，设置安全策略，对数据流进行过滤，对访问加以控制。

终端安全需求

需要在整个网络中部署终端安全管理系统，建立集非法接入监控、非法外联监控、用户行为审计、补丁管理、系统监管、安全防护等功能于一体的终端安全防护体系。

信息安全需求

1、数据传输完整性、保密性（S）

应采用密码技术或其他有效措施，保证系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中的完整性、保密性。

2、数据存储完整性、保密性（S）

应采用专门的存储安全措施，保证系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中的完整性、保密性。

3、数据备份和恢复（A）

应建立或完善数据备份和恢复机制，在提供本地备份和恢复功能的基础上，建立异地数据备份机制。

应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。

4、安全管理中心需求

划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控；对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测；对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求；对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理。

项目必要性分析

1、是全面落实上级总体部署和工作要求的需要

本项目是深入贯彻《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）等重要文件工作任务的重要举措，同时满足自治区有关营商环境能力评估工作要求。

2、是创建满意型服务型政府的具体要求

由于网上政务服务的发展、各类信息系统的不断涌现正不断冲击着传统的政府办公模式。通过本次项目建设，让信息多跑腿，减少证明材料的阻碍，进一步提升网上可办率，落实“最多跑一次”，提升申请人办事体验。同时能够降低工作人员的压力，提高工作人员的办事效率。方便企业群众办事，提高公众服务满意度，促进政务服务能力提升，提高各部门人员工作效率和质量。

综合以上，克拉玛依市“高效办成一件事”项目有其意义和必要性。

总体方案

基本原则和策略

统筹规划，分步实施

注重顶层设计和统筹规划的同时，要兼顾重点业务工作，急用先行、分步实施。依据业务重要性和急迫程度、业务流的稳定性、建设条件等因素，考虑平台的功能完备和稳定可靠性。

需求导向，注重实效

以实际需求为导向，以政务信息资源共享和开放为主要内容推进项目建设，规范政务信息共享和服务工作，支撑放管服改革，同时根据情况建设相应的平台功能，解决实际问题，符合实际情况，追求实际效果。

统一标准，促进服务

按照国家政务信息资源相关标准进行政务信息资源的采集、存储、使用工作，坚持“一数一源”、多元校核，统筹建设平台层、数据层、管理层等各类标准规范，有效促进数据共享、开放、分析等服务。

重视安全，保障运维

必须按照国家的安全技术要求和管理规范，建立更为全面的信息安全保障体系，实现网络安全、系统安全、数据安全，建立安全保障体系。建立项目运维机制，保障平台长效稳定运行和便利维护。

技术先进、使用便捷

在项目建设引入业界较为领先的新技术，如大数据技术，为平台持续发展打下良好的基础。在系统使用层面，尽可能考虑用户的使用场景和使用的便捷性，提升用户体验。

总体目标

从申请人的办事需求出发，以克拉玛依市“高效办成一件事”主题申报更高效、更便利为导向，围绕“高效办成一件事”线上线下“一次办”，通过整合政务资源、优化办理流程、线上线下融合等方式，实现不同情形“高效办成一件事”申报、审批、办结等全过程一次办，有效解决多环节、多处报、多次跑等问题，进一步提升企业群众办事获得感和满意度。

总体任务

为实现上述目标本项目在克拉玛依市政务服务体系框架内，充分考虑克拉玛依市实际需求，结合当前现有资源进行开展建设，本期主要建设任务包括如下：

| 序号 | 任务 | 子任务 |  | 建设范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照互认共享 | 基础管理 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | 证照采集 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | 证照管理 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | 共享互认 |  | 市本级 | 新建 |
| 2 | 克拉玛依特色高效办成一件事 | “初次创业补贴一件事” | 主题梳理服务 | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | “初次创业补贴一件事”网上申报服务（PC端） | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | 办件审批流程定制 | 市本级 | 升级 |
|  |  | “道路挖掘一件事” | 主题梳理服务 | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | “道路挖掘一件事”网上申报服务（PC端） | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | 办件审批流程定制 | 市本级 | 升级 |
|  |  | “教育入学升级一件事” | 主题梳理服务 | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | “教育入学升级一件事”网上申报服务（PC端） | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | 办件审批流程定制 | 市本级 | 升级 |
|  |  | “店铺装修一件事” | 主题梳理服务 | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | “店铺装修一件事”网上申报服务（PC端） | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | 办件审批流程定制 | 市本级 | 升级 |
|  |  | “犬类治理一件事” | 主题梳理服务 | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | “犬类治理一件事”网上申报服务（PC端） | 市本级 | 升级 |
|  |  |  | 办件审批流程定制 | 市本级 | 升级 |
| 3 | “免申即享”系统 | “免申即享”政策梳理 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | “免申即享”前端功能 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | “免申即享”后台管理 |  | 市本级 | 新建 |
|  |  | 基础支撑能力 |  | 市本级 | 新建 |
| 4 | 大厅叫号系统对接立克办 | 叫号系统 |  | 市本级 | 升级 |

总体设计方案

本项目以克拉玛依市政务服务“高效办成一件事”为核心目标，构建“四横三纵”分层架构，实现“数据共享、流程协同、服务统一”。系统分为用户交互层、业务应用层、数据资源层、基础设施层，并横向对接外部系统，纵向贯通自治区、市、区三级政务服务体系。

整体框架强调标准化、模块化、智能化，通过新增功能模块与现有系统深度融合，优化政务服务全流程。

系统总体架构

图5-1系统架构图

用户及服务层

用户层：覆盖市民、企业、窗口人员等政务服务对象，支持统一身份认证登录，提供PC端、移动端、实体大厅等多渠道服务入口，实现政务服务“一网通办”。

服务层：提供统一的政务服务门户，集成各类政务服务事项，实现服务事项的在线咨询、申报、办理和查询。

业务应用层

1.核心业务系统：

电子证照互认共享系统：实现证照采集、跨域互认等功能，支持与自治区电子证照库及其他政务服务系统的对接。

克拉玛依市“高效办成一件事”系统：提供一表通填、多级审批、统计分析等功能，依托现有“一件事”服务支撑系统建设。

“免申即享”系统：包括政策审批管理、数据统计、政策梳理、自动匹配、前端展示、后台管理等功能，与克拉玛依市政务服务门户及基础资源库深度对接。

2.辅助业务系统：

叫号系统对接立克办：支持克拉玛依一市四区的市民可以在”立克办”小程序实现预约、排队叫号、等功能，与现有政务大厅窗口业务系统无缝对接。

数据资源层

1.基础数据库：

电子证照库：存储身份证、营业执照等13类证照信息，支持PDF/OFD格式，实现证照数据的集中管理和共享。

法人库：整合企业基本信息、信用等级等数据，对接市监局、税务局等部门，实现法人数据的动态更新。

人口库：汇聚市民户籍、社保等数据，对接公安局、人社局等部门，确保人口数据的准确性和时效性。

办件库：记录审批过程日志，包括申请时间、审批节点、结果等信息，实现审批流程的全程留痕和可追溯。

2.共享目录服务：发布证照调用接口规范，实现证照数据的共享和互认。

3.政务服务事项库：动态管理政务服务事项，添加“免申即享”政策标签，实现事项的精准推送和智能匹配。

基础设施层

华为云服务：系统建设在华为云平台，确保平台运行稳定且安全性高，提供计算、存储、网络等基础设施服务。

信息安全设备：包括边界防护、数据安全设备等，确保政务服务数据的安全性和可靠性。

电子政务外网：与互联网逻辑隔离，承载核心业务数据流，确保数据传输的安全性和高效性。

系统逻辑架构

克拉玛依市“高效办成一件事”项目逻辑架构，如下图所示：

图5-2网络架构图

自治区层面

自治区政务服务网：作为自治区级的政务服务入口，为法人和个人提供统一的在线服务平台，方便用户办理各类政务服务事项。

自治区数据共享交换平台：该平台是自治区级数据共享和交换的核心枢纽，包含自治区统一身份认证系统、自治区电子证照库系统、自治区政务服务事项库系统等关键组件。它负责整合和共享自治区范围内的政务服务数据，为各部门业务办理提供数据支撑。

部门业务办理系统：包括国家、自治区级部门的业务办理系统，这些系统利用自治区数据共享交换平台提供的数据进行业务处理，实现政务服务的在线办理和流程协同。

克拉玛依市层面

克拉玛依市政务服务网：作为克拉玛依市本地的政务服务入口，为法人和个人提供个性化的在线服务，包括不同入口及服务功能，满足市民和企业的多样化需求。

克拉玛依市数据共享交换平台：该平台是克拉玛依市级数据共享和交换的核心枢纽，包含信息资源目录、信息资源数据库、数据交换平台等组件。它负责整合和共享克拉玛依市范围内的政务服务数据，并与自治区数据共享交换平台进行数据交换，实现跨层级的数据共享。

克拉玛依市各部门业务办理系统：这些系统针对克拉玛依市各部门的业务需求进行定制开发，利用克拉玛依市数据共享交换平台提供的数据进行业务处理，提高办事效率。

克拉玛依市数据资源和政务服务中心：该中心是克拉玛依市政务服务的重要窗口，涉及电子证照自助共享、办成一件事等功能模块，通过与克拉玛依市数据共享交换平台的信息交互，实现政务服务的创新和优化。

功能架构设计

电子证照互认共享系统

用户与权限管理模块是系统安全访问的基础保障，核心在于实现用户身份的精准核验与权限的精细化管控。该模块支持多因素登录认证，并与自治区系统完成身份互认，确保用户身份的一致性与合法性；通过基于角色的访问控制机制，将权限细化至具体证照类型和操作，还能按行政区划或业务部门划分调用权限，与自治区权限体系联动；同时预设管理员、操作员等角色，支持自定义角色并与自治区证照库权限映射，满足不同层级、不同场景的权限管理需求。​

证照调用与服务模块是电子证照互认共享的核心枢纽，承担着证照高效调用与规范服务的重要职责。其通过API网关提供统一调用入口，支持高频调用并与自治区接口实现负载均衡，保障系统稳定运行；服务目录能实时同步自治区证照类型目录，支持关键词、标签、模糊查询，还会根据证照类型自动选择最优调用路径；核验服务结合姓名+身份证号+手机号的基础核验与人脸比对的增强核验，确保证照使用的真实性；调用日志则实时记录用户ID、时间、证照类型、结果等信息，且不存储证照内容，兼顾追溯需求与信息安全。​

安全与合规模块为系统运行筑牢安全防线，全力保障数据安全与合规操作。在数据安全方面，采用加密技术确保数据在途安全，与自治区系统互验证书，同时对身份证号等敏感字段进行脱敏处理，如在日志中部分隐藏；审计追踪功能详细保留操作日志，记录用户ID、操作时间、调用接口、证照类型等信息，支持导出审计报告，为监管检查与合规性验证提供可靠依据，全面防范安全风险与合规风险。​

系统配置运维模块是保障系统稳定高效运行的支撑力量，专注于系统配置的灵活调整与运维监控的实时响应。配置管理支持动态调整接口参数，并与自治区系统配置联动，确保参数设置的合理性与一致性；监控告警功能实时监测接口成功率、响应时间、自治区证照库健康状态等关键指标，异常时及时预警；同时实施数据隔离，按部门/地区划分调用配额，独立配置权限与流程，满足多主体的个性化运维需求，提升系统运维效率。​

集成模块致力于拓展系统的应用场景与使用便捷性，实现多端协同与功能延伸。移动端适配通过建设微信小程序，调用自治区接口，集成证照核验与下载功能，支持扫码调用、证照预览，让用户在移动场景下便捷使用；窗口前端门户则提供调用预览功能，实时展示证照调用结果，便于窗口工作人员直观掌握调用情况，提升服务效率，推动电子证照应用向多场景渗透。​

克拉玛依市“高效办成一件事”系统

一表通填：设计联合办理的“一张表单”，整合多张表单中的相同信息，减少重复填报，提高办事效率。

多级审批：支持多部门联合审批，涉及不同情形下不同部门的串并联多级审批流程，实现审批流程的自动化和智能化。

统计分析功能：提供相关业务的统计分析，支持决策优化，为政府决策提供数据支持。

“免申即享”系统

政策梳理：与基础资源库对接，获取证照数据、事项数据、企业、个人基本信息数据等，同步对接各级政策源数据，梳理并整理“免申即享”政策信息，实现政策的精准推送和智能匹配。

自动匹配：通过规则引擎判断企业/个人是否符合政策条件，自动推送“免申即享”结果，减少企业/个人的申报负担。与短信网关对接，实现事项申报通知、信息审核通知等短信提醒，提高办事效率和市民满意度。

前端功能：在政务服务网门户建设“免申即享”专栏，为办事企业、群众提供“免申即享”服务入口，汇聚“免申即享”服务介绍、为您推荐、“一键体检”、“免申即享”政策、“免申即享”事项、“免申即享”申报通告、奖补公示、成效统计等功能，推进政策“免申即享”服务。移动端建设“免申即享”专栏，包含服务介绍、政策、事项、申报通告、奖补公示、成效统计等，提供便捷的政策查询和申报服务。

后台管理：集成对政策、事项、数据、标签等管理能力；通过对免申即享运行的管理，支持匹配算法生成适合名单和人员；以大数据基础平台数据为支撑，在应用层实现政策审批管理和政策兑现办理、政策管理、政策推荐、知识库、数据分析、数据统计。

大厅叫号系统对接立克办

市民预约前端系统：支持市民在移动端选择事项名称、预约时间、办事区域等进行预约、取消预约操作，提高办事便捷性。

接口对接：克拉玛依市、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区大厅叫号系统与立克办对接。

本期项目方案

项目目标、规模与内容

项目目标

从申请人的办事需求出发，以克拉玛依市“高效办成一件事”主题申报更高效、更便利为导向，围绕“高效办成一件事”线上线下“一次办”，通过整合政务资源、优化办理流程、线上线下融合等方式，实现不同情形“高效办成一件事”申报、审批、办结等全过程一次办，有效解决多环节、多处报、多次跑等问题，进一步提升企业群众办事获得感和满意度。

建设规模

本项目建设规模为克拉玛依市本级、四个下辖区的政府等各个系统的部门、四个下辖区的街道和社区，以及提供政务服务服务的各类事业单位和国有企业等。

建设内容

1、电子证照互认共享

建设一套证照互认系统，减少市民多次证照的扫描拍照上传，实现一次采集多次办理，提升市民证照在各系统间的互认互转，辅助高效办成一件事业务系统，缩短业务办件时间。

2、高效办成一件事

建设克拉玛依市“高效办成一件事”系统，实现初次创业补贴“一件事”、道路挖掘“一件事”、教育入学升级“一件事”、店铺装修“一件事”、犬类治理“一件事”等联办业务通过“高效办成一件事”线上专区受理审批，及相关统计分析功能。结合电子证照互认共享系统，减少市民操作流程，帮助市民高效快捷办理业务，实现从业务到流程审批的快速办理。

3、“免申即享”系统

“免申即享”服务通过数据共享、大数据分析，让企业、个人全程无需主动提出申请，只要符合要求就能享受相关政策以及服务。通过“免申即享”服务，企业群众不用申报任何资料，不用填写任何信息，即可直接享受政策、服务事项的福利，是实现零见面、零申报的新举措。

4、大厅叫号系统对接立克办

利用克拉玛依市政务大厅现有叫号系统，对接立克办小程序，实现线上政务预约，减少线下排队取号，方便市民群众。

基础设施服务方案

本项目不涉及此项。

软件开发服务方案

电子证照共享互认

电子证照共享互认开发服务方案的核心目标在于构建统一的电子证照库和共享互认机制，确保证照在不同系统间能够顺畅流通和互认，缩短业务办件时间，提高政务服务效率与群众满意度。

用户与权限管理模块：

统一身份认证中心：实现多因素认证（短信/生物识别），与自治区统一身份认证平台对接，实现跨系统单点登录。建立用户身份映射机制，确保本地用户能够获取电子证照。

精细化权限控制体系：按证照类型与操作类型分配权限；支持按业务部门隔离数据访问权限。

角色管理与权限映射：预设管理员、操作员、审计员等角色，支持自定义角色权限。

证照调用与服务模块：

智能API网关：作为统一服务入口，集成负载均衡与熔断机制，自动分流请求至自治区或本地节点；支持API限流、黑白名单控制，保障高频调用稳定性。

动态证照服务目录：内置智能路由策略，根据证照类型自动选择最优调用路径

多级核验服务：姓名+身份证号+手机号在线验证。对接立克办人脸比对接口，实现生物特征二次认证。

全链路调用日志：记录关键字段、实施严格脱敏：日志中隐藏身份证号、不存储证照原件。

安全与合规模块：

安全与合规模块：传输层采用加密算法，与自治区系统进行证书验证。敏感数据存储加密。

全量审计追踪：记录用户操作轨迹，包括登录行为、证照调用、配置变更等。生成审计报告，支持按时间、用户、操作类型导出。

系统配置运维模块：

动态配置中心：可视化配置接口参数，根据政策情况进行变动。

智能监控告警体系：实时监控核心指标、设置警示提醒。

多方资源隔离：按部门、业务科室划分独立资源配额，支持管理员自定义权限规则。

集成模块

移动端轻量化应用：开发微信小程序，集成扫码调证功能（扫描办事窗口二维码快速获取证照），支持证照预览。调用自治区标准接口，确保移动端与PC端数据一致。

窗口端门户系统：提供实时证照预览看板，展示调用状态及脱敏的、证照关键信息；内嵌核验结果打印功能，供办事窗口存档。

高效办成一件事

“初次创业补贴一件事”

线上开设“初次创业补贴”服务主题场景应用，将创业担保贷款申请（个人），创业开业指导申请，就业登记，创业补贴申领，《就业创业证》申领，无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记，发票票种核定（含纳税人信息确认和税（费）种认定）事项集成为“初次创业补贴一件事”，实行“一件事一次办”。

主题梳理服务

由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、市人社局部门，针对“初次创业补贴一件事”涉及创业担保贷款申请（个人）、创业开业指导申请、就业登记、创业补贴申领、《就业创业证》申领、无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记、发票票种核定（含纳税人信息确认和税（费）种认定）‌共7个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。具体单事项及涉及部门见下表：

| 序号 | 事项名称 | 涉及部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创业担保贷款申请（个人） | 人力资源和社会保障部门 |
| 2 | 创业开业指导申请 | 创业指导服务部门 |
| 3 | 就业登记 | 劳动就业部门 |
| 4 | 创业补贴申领 | 财政部门 |
| 5 | 《就业创业证》申领 | 劳动就业部门 |
| 6 | 无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记 | 人力资源和社会保障部门 |
| 7 | 发票票种核定（含纳税人信息确认和税（费）种认定） | 财政部门 |

基于以上单事项精细化梳理成果，按照“初次创业补贴一件事”相关考核要求和用户特定要求，依照梳理模板与窗口受理人员及后台审批人员开展调研梳理，进一步细化一件事办事情形、办事材料、表单样例、业务流程、数据来源、前后置事项的细节信息，为“初次创业补贴一件事”服务系统功能建设提供基础支撑。

“初次创业补贴一件事”网上申报服务（PC端）

个性化办事指南

基于前期“初次创业补贴一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“初次创业补贴一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“初次创业补贴一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。

综合表单定制

对“初次创业补贴一件事”联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。

申报流程定制

基于“初次创业补贴一件事”调研梳理成果，对“初次创业补贴一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。

办件审批流程定制

“初次创业补贴一件事”需要市人社局，乡镇人民政府，街道办多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对克拉玛依市“高效办成一件事”办件审批流程进行改造，满足克拉玛依市“高效办成一件事”联合审批需求。

“道路挖掘一件事”

线上开设“道路挖掘”服务主题场景应用，将建设工程规划许可证（管线工程）、挖掘道路许可（挖掘城市道路许可或挖掘公路及公路用地许可）、道路夜间施工备案、道路工程建设交通安全许可事项集成为“道路挖掘一件事”，实行“一件事一次办”。

主题梳理服务

由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、路政局部门，针对“道路挖掘一件事”涉及建设工程规划许可证（管线工程）、挖掘道路许可（挖掘城市道路许可或挖掘公路及公路用地许可）、道路夜间施工备案，以及道路工程建设交通安全许可4个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。具体单事项及涉及部门见下表：

| 序号 | 事项名称 | 涉及部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程规划许可证（管线工程） | 规划资源部门 |
| 2 | 挖掘道路许可（挖掘城市道路许可或挖掘公路及公路用地许可） | 交通部门 |
| 3 | 道路夜间施工备案 | 交通部门 |
| 4 | 道路工程建设交通安全许可 | 公安交管部门 |

基于以上单事项精细化梳理成果，按照“道路挖掘一件事”相关考核要求和用户特定要求，依照梳理模板与窗口受理人员及后台审批人员开展调研梳理，进一步细化一件事办事情形、办事材料、表单样例、业务流程、数据来源、前后置事项细节信息，为“道路挖掘一件事”服务系统功能建设提供基础支撑。

“道路挖掘一件事”网上申报服务（PC端）

个性化办事指南

基于前期“道路挖掘一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“道路挖掘一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“道路挖掘一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。

综合表单定制

对“道路挖掘一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。

申报流程定制

基于“道路挖掘一件事”调研梳理成果，对“道路挖掘一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。

办件审批流程定制

“道路挖掘一件事”需要市政工程行政主管部门，公安交通管理部门，路政局多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“道路挖掘一件事”办件审批流程进行改造，满足“道路挖掘一件事”联合审批需求。

“教育入学升级一件事”

在“教育入学”服务主题场景应用，将幼儿入园信息采集、幼升小预约登记、小升初预约登记、幼儿园跨学区申请4个事项集进行升级打造成为“教育入学升级一件事”，深化“一件事一次办”。

信息采集功能升级

智能字段映射引擎

开发可视化映射配置工具，支持管理员拖拽绑定表单字段与电子证照数据字段。建立动态字段关系库，支持证照模板差异的自动适配。

证照提示与授权服务

实时扫描用户已填信息（如监护人身份证号），自动关联可调用的证照类型（户口簿、房产证），在前端动态生成授权浮窗。集成人脸识别/短信验证，实现用户身份二次核验授权。

一键填充与附件关联

用户授权后，自动调用电子证照接口获取数据，按映射规则填充至表单（避免覆盖用户手动填写项）。将证照文件关联至申请记录。

自动化信息核验与逻辑比对模块

户籍关系实时核验：自动验证户口簿户籍关系及地址一致性。

学区归属智能判定：构建学区信息库，通过户籍/房产地址与学区进行匹配。

动态加载教育局维护的学区规则，输出匹配的学校列表及优先级。

系统管理与安全保障模块

隐私合规控制：用户授权环节嵌入动态隐私协议，全程记录用户授权日志。敏感数据展示时前端自动脱敏

智能监控与告警：部监控微服务状态，检测关键异常触发告警。

“店铺装修一件事”

线上开设“店铺装修”服务主题场景应用，将门店施工装修许可证、建设工程规划许可证、消防安全合格证、房屋结构安全证明事项、施工许可证集成为“店铺装修一件事”，实行“一件事一次办”。

主题梳理服务

由城市管理部门牵头，联合规划部门、消防部门、建设行政主管部门，针对“店铺装修一件事”涉及门店施工装修许可证、建设工程规划许可证、消防安全合格证、施工许可证4个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。具体单事项及涉及部门见下表：

| 序号 | 事项名称 | 涉及部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门店施工装修许可证 | 城市管理部门 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 规划部门 |
| 3 | 消防安全合格证 | 消防部门 |
| 4 | 施工许可证 | 建设行政主管部门 |

基于以上单事项精细化梳理成果，按照“店铺装修一件事”相关考核要求和用户特定要求，依照梳理模板与窗口受理人员及后台审批人员开展调研梳理，进一步细化一件事办事情形、办事材料、表单样例、业务流程、数据来源、前后置事项细节信息，为“店铺装修一件事”服务系统功能建设提供基础支撑。

“店铺装修一件事”网上申报服务（PC端）

个性化办事指南

基于前期“店铺装修一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“店铺装修一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“店铺装修一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。

综合表单定制

对“店铺装修一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。

申报流程定制

基于“店铺装修一件事”调研梳理成果，对“店铺装修一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。

办件审批流程定制

“店铺装修一件事”需要市政工程行政主管部门，消防部门，住建部门多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“店铺装修一件事”办件审批流程进行改造，满足“店铺装修一件事”联合审批需求。

“犬类治理一件事”

线上开设“犬类治理”服务主题场景应用，办理养犬证明成为“犬类治理一件事”，实行“一件事一次办”。

主题梳理服务

由城管部门牵头，联合农牧局，针对“犬类治理一件事”办理养犬证明事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。

基于以上单事项精细化梳理成果，按照“犬类治理一件事”相关考核要求和用户特定要求，依照梳理模板后台审批人员开展调研梳理，进一步细化一件事办事情形、办事材料、表单样例、业务流程、数据来源、前后置事项细节信息，为“犬类治理一件事”服务系统功能建设提供基础支撑。

“犬类治理一件事”网上申报服务（PC端）

个性化办事指南

基于前期“犬类治理一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“犬类治理一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“犬类治理一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。

综合表单定制

对“犬类治理一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，推送到业务系统。

申报流程定制

基于“犬类治理一件事”调研梳理成果，对“犬类治理一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。

办件审批流程定制

“犬类治理一件事”需要城管部门，农牧局多部门审批，需要根据不同情况对“犬类治理一件事”办件审批流程进行改造，满足“犬类治理一件事”联合审批需求。

“免申即享”

围绕当地发布的相关文件，梳理并整理“免申即享”政策信息、对应的政策解读信息，理清政策整体情况。建设“免申即享”专栏，提供“免申即享”服务入口，汇聚服务介绍、为您推荐、“一键体检”、政策事项、申报通告、奖补公示及成效统计功能。建设后台管理系统，集成政策、事项、数据、标签管理能力；通过匹配算法生成适用名单；依托大数据平台实现政策审批兑现、知识库、数据分析等功能。通过“免申即享”服务，企业群众不用申报任何资料，不用填写任何信息，即可直接享受政策、服务事项的福利，是实现零见面、零申报的新举措。

免申即享”政策梳理

政策梳理：对接各级政策源数据，梳理克拉玛依相关“免申即享”政策及解读信息，理清政策整体情况。

流程梳理：梳理政策涉及的事项、部门、系统、材料、表单、原有流程及“免申即享”改造后的流程，形成“免申”业务流程。

政策事项、服务事项梳理

对政策进行拆分，将其拆分为一个或多个政策事项，明确非结构化、多情形政策的内容。

“免申即享”前端功能

“免申即享”专栏（位于政务服务网、企业服务门户）

服务介绍：介绍“免申即享”内容、成效、两种模式及申报流程。

为您推荐：根据用户画像推荐事项及“提醒办”服务，无推荐时展示热点事项。

“一键体检”

自测：企业个人可检测匹配程度，平台根据用户画像自动计算符合的政策及事项并说明匹配情况。

自测详情查看与下载：用户可查阅申报条件与自身匹配情况，详情可下载。

政策展示：归集可“免申即享”的政策，含原文、解读、申报事项、常见疑问，支持收藏、咨询、评价及自检。

事项展示：归集可申报事项，按申报主体、行业等维度分类，提供申报指南，支持收藏、评价和自检，分“直接兑付”（无需申报，等待核对后兑付）和“一键确认”（确认意愿后申报）两种类型。

“免填写”“免提交”：通过信息共享自动生成申报待办，自动获取字段值和材料，实现“免填写”“免提交”。

申报通告：告知“免申”服务申报开始，可查看原文、事项，支持收藏。

奖补公示：公示审核后的名单（脱敏处理），企业群众实名认证并验证后可反馈意见。

成效统计：对事项数量、申报数据、办件数量等进行统计，形成成效分析。

用户空间

法人空间：归集“直接兑付、免于申请”（确认信息，可发起复核）和“一键确认，免于填报”（确认意愿后享受）事项。

个人空间：与法人空间类似，按两种模式归集事项，个人需确认相关信息或申请意愿。

“免申即享”后台管理

政策与服务事项管理

政策管理

维护政策基本信息（类型、区域等），支持增删改查、草稿发布、批量导入及字段扩展，上架后自动展示。维护政策解读信息，支持增删改查。关联政策与事项，可从“事项中心”选取。支持政策修订（变更信息、历史版本比对）和下架（申请后经审核处理）。

事项管理

事项分“直接兑付”和“一键确认”，上架后自动展示，修改需从“事项中心”操作。

条件标签关系配置

运营人员拆分申报条件，配置条件间及条件与标签的关系。增加政策AI分析拆解能力，自动识别要素、标签及匹配规则。

申报通告管理

支持通告发布、删除，上架后自动展示。

运行管理

名单管理

智能圈定名单：平台根据申报条件转化的判断语句，调取标签数据判断用户画像，结合业务部门设定的匹配程度形成名单。

关联专业库：关联专业库中已有名单形成“免申即享”名单。

名单维护：增删名单中企业和个人，上传审核材料，维护后可发起审核。

名单审核：业务人员审核匹配情况和表单材料，可邀请其他部门会审。

名单公示

公示审核后的“直接兑付”模式企业名单，通知名单内企业群众确认信息。

精准推送

对“依申请”事项，审核后推送确认信息，用户“一键确认”完成流程。

名单复核

业务人员对企业群众的复核申请进行复核，系统标记“待复核”状态。

财政拨付

平台推送名单给财政部门，财政部门拨付后反馈进度，平台同步通知用户。

数据管理

新增企业和个人信息，支持批量导入及标签配置。

专业库数据：新增专业库并设置相关信息，批量导入数据（经治理后生效），实现名单线上管理。

数据来源管理：同步数据中台元数据，获取数据来源，数据需脱敏处理。

数据缺失补齐：系统管理员编制数据责任清单，责任部门反馈是否提供数据并处理。

标签管理

标签分类：管理标签类别，分基础属性标签（企业和个人的基本信息）和业务属性标签（由政策申报条件拆分形成），标签值分多种类型。

标签总览：总览标签信息，维护基本信息及授权部门。

标签调度：建立标签与数据关联，设定定时任务进行标签调度。

标签调度展示：展示调度后的标签信息，支持筛选，展示详情。

标签规则配置：组合标签形成规则，为调度提供支持。

标签数据建模：建立数据分析模型，实现政策精准匹配。

政策预评估

业务部门在政策出台前，根据标签配置评估可能惠及的企业和个人，形成图表分析。

施行成效分析

分析享受政策企业的分布等数据，形成可下载的《政策实行成效分析报告》。

政策分析报告包含总体成效、流程时效监察及修订内容。

政策兑现追踪：分单政策和整体政策追踪相关情况。

基础支撑能力

门户标签服务支撑

单政策评估：查询政策条件匹配情况和匹配度。

符合度情况查看：查询可量化条件的符合度等信息。

企业数据匹配政策：根据企业信息匹配政策并返回相关情况。

企业用户政策匹配：根据企业用户信息查询符合的政策并更新数据。

可信标签值存储：标记并存储可信和不可信标签数据。

企业画像完善度：查询企业已完善标签数及系统总标签数。

后台管理标签服务支撑

条件筛选企业数据：设置标签匹配规则，筛选符合条件的企业数据。

查询标签配置：以四个固定维度标签先过滤企业数据，再进行匹配计算。

大厅预约取号

图6-1大厅叫号系统网络拓扑图

线上预约

大厅预约功能，网厅、微信小程序建设网上预约功能，群众可在新疆政务服务网网上旗舰店、微信小程序进行克拉玛依一市四区政务大厅业务预约，预约数据通过底座共享交换系统将数据推送到大厅叫号机，用户通过身份证件号码可直接取号。

预约模块管理

可通过预约模块功能，添加大厅窗口具体设置，包含业务名称、列队、预约量、窗口编号、预约时间、窗口是否启动等信息，对线上预约窗口进行灵活管控。

预约管理

通过高效的预约管理功能，用户可以便捷地检索并浏览当日及国网所有预约记录，通过该功能进行数据统计分析，能够全面汇总各服务窗口的预约概况，用户可以迅速识别预约高峰与低谷时段，以及各窗口的负荷状态，对预约模块精准的调整与优化，确保服务流程顺畅无阻，客户体验更加卓越。

黑名单管理

通过黑名单对进行恶意预约的人员进行管理，防止恶意占号，群众预约难问题。从而保障大多数群众的正当预约权益，解决群众面临的预约难问题。黑名单的引入不仅增强了预约系统的公平性与公正性，还确保了服务资源的合理分配与高效利用，进一步提升了服务质量和用户体验。

系统对接整合

与克拉玛市政务服务门户对接

与克拉玛依市政务服务门户对接，实现“免申即享”挂载到门户端，完成用户空间、统一消息、短信的整合，同时与政务服务门户统一身份认证对接。

与基础资源库对接

与电子证照库、事项库、法人库、人口库、办件库进行对接，分别获取证照数据、事项数据、企业、个人基本信息数据、办件过程信息数据。

与短信网关对接

与短信网关对接，实现“免申即享”事项申报通知、信息审核通知、诉求处理通知、互动通知的短信提醒。

运行维护服务方案

（1）日常咨询和指导服务

日常咨询和技术指导服务：根据运维服务要求，提供7*24小时的电话、QQ群、微信群的咨询指导服务，对用户进行技术指导、基础业务指导和电话咨询分流服务。对于通过电话指导不能解决的故障，在征得用户同意后，通过远程接入手段，登录到故障设备或者用户界面，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导处理故障。

（2）系统故障维护

软件平台遇到bug，需及时分析bug的严重程度，并根据不同严重程度，制定不同解决方案，确保及时解决bug，恢复平台运行。

（3）需求维护

按照客户单位要求，在合同范围内需求，对原系统进行必要改造，满足客户单位新功能点需求。必须按要求做好以下工作：修改软件设计、修改后的复审、必要的代码修改、单元测试、有效性测试、复查。

（4）培训服务支持

根据软件系统的实际应用，为客户单位用户提供针对性培训服务。采用集体上课、个别答疑的办法进行培训；对领导等重点用户，采用个别辅导的办法进行培训。

（5）应急预案支持

各相关负责人必须常备突发事件应急响应预案和异常情况处理流程图、相关单位（部门）及分管领导联系方式，以利应对突发事件之需。

（6）巡检和扫描等

对系统进行安全巡检，每月进行一次安全巡检，并提供书面报告；网络攻击、病毒高发时期，将额外提供紧急的安全监测，在不超过2个工作日内，提出防护应急解决方案。

（7）风险评估

在系统维护的过程中，对于系统运行状况及影响系统正常运行的因素进行风险评估，并根据检查情况给出合理的整改意见。

《项目风险检查及评估报告》的内容包括但不限于：

1、软件系统本身的风险

2、系统数据的风险

3、服务器风险

4、网络环境风险

5、其他风险

（8）服务报告

每六个月对系统进行一次总体的汇报评估，汇总近期已完成的事项、目前处理中的事项和完成情况、服务器巡检情况、针对业务系统的监控排查和处理、主要设备情况、应用系统运行情况。

系统业务运营服务方案

本项目不涉及此项。

第三方服务方案

本项目不涉及此项。

网络安全及备份系统方案

网络安全方案

安全基础设施建设方案

本项目在安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心方面由自治区政务云平台考虑，本项目不建设。本项目重点建设密码保障系统安全、应用系统安全、数据接口安全方面内容。

安全技术体系设计

根据本项目平台的安全等级、业务承载、运行机制、内外联接和管理方式，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）以及行业特殊安全需求，设计平台的安全技术体系，落实安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境以及安全管理中心等方面安全保护技术要求。

1、安全通信网络设计

安全通信网络从网络架构、通信传输和可信验证三个方面进行设计和安全防护。

（1）网络架构

网络结构是网络安全的前提和基础，对信息系统合理规划网络，绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图，通信线路、关键网络设备的硬件冗余，保证系统的可用性，网络结构设计时应重点关注的方面；根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的网段或VLAN，业务终端与业务服务器之间建立安全路径；存放重要业务系统及数据的网段不能直接与外部系统连接，需要和其他网段隔离，单独划分区域；通过网络设备流量控制等技术手段保证重要业务不受网络拥堵影响，保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要及各个部分的带宽满足业务高峰期需要。

（2）通信传输

使用VPN设备或采用PKI体系中的完整性校验功能进行完整性检查，保障通信完整性及通信过程中敏感信息字段或整个报文的保密性。

（3）可信验证

可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

本项目技术措施实现或涉及产品/设备：

| 分类 | 安全控制点 | 对标产品/设备 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全通信网络 | 网络架构 | 负载均衡、访问控制、综合网管系统 防火墙/路由器/交换机/无线控制器 | 1、干路设备、边界设备、汇聚层以上的设备、安全设备等设备性能冗余空间充足（路由器、交换机和防火墙提供网络通信功能的设备） 2、带宽在设计要求上满足需求上要有一定比例的冗余 3、划分VLAN 4、关键网络设备及安全设备要求冗余配置 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 通信传输 | VPN | 客户端到服务器、服务器到服务器之间要使用SSL等通信 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 可信验证 |  | 使用可信服务器，可信操作系统等 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |

2、安全区域边界设计

对信息系统所涉及的区域网络边界进行安全设计，内容包括可信验证、边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计等方面。

（1）可信验证

可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

（2）边界防护

部署访问控制设备，保证跨越边界的访问和数据流通过边界防护设备提供的受控接口进行通信；部署准入设备或其他安全措施对非授权设备私自联到内部网络的行为进行限制或检查以及对内部用户非授权联到外部网络的行为进行限制或检查对使用无线网络时在边界部署下一代防火墙等安全设备保证无线网络通过受控的边界防护设备接入内部网络。

（3）访问控制

信息系统边界是安全域划分和明确安全控制单元的体现。在网络边界部署防火墙，对所有流经防火墙的数据包按照严格的安全规则进行过滤，将所有不安全的或不符合安全规则的数据包屏蔽，杜绝越权访问，防止各类非法攻击行为，基于应用协议及应用内容进行访问控制。

针对网络内部各区域之间的访问，采用防火墙及VLAN划分进行控制。在核心交换机上设置访问控制列表策略，禁止终端用户对安全管理区的直接访问。重要网段及设备进行IP与MAC地址绑定。

采用安全认证网关结合信任服务系统对访问应用系统提供访问控制和身份鉴别；具有登录失败处理功能，失败后采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施。

（4）入侵防范

通过在核心交换机旁路部署入侵检测设备，利用入侵检测设备的动态检测功能，对网络中的流量进行监测，并定期对入侵检测设备的特征库进行升级，及时发现网络中的异常行为。

（5）恶意代码防范和垃圾邮件防范

部署网络版防病毒软件，及时进行升级更新；进行漏洞扫描，及时进行系统补丁更新。部署防病毒网关，对网络中的恶意代码进行查杀，同时和主机防病毒使用不同的特征库。

部署防垃圾邮件系统保障在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。

（6）安全审计

通过部署网络审计系统，对网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，审计记录的留存时间6个月以上且不中断。对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为通过AC、SSLVPN等设备单独进行行为审计和数据分析。

本项目技术措施实现或涉及产品/设备：

| 分类 | 安全控制点 | 对标产品/设备 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全区域边界 | 边界防护 | 防火墙、网闸、路由器和交换机 | 端口级访问控制 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  |  | 访问控制、终端管理系统、安全感知 | 1、控制非法联入内网（可使用安全设备满足或技术措施如MAC绑定） 2、控制非法联入外网 3、无线网络通过受控的边界设备接入内部网络 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 访问控制 | 防火墙、网闸、路由器和交换机 WAF、上网行为管理 | 1、边界访问控制策略（网闸、防火墙、路由器和交换机等提供访问控制功能的设备） 2、对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。（传统的防火墙无法满足，必须使用WAF或下一代防火墙） 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 入侵防范 | WAF、IPS、安全感知、抗APT攻击、抗DDoS攻击和网络回溯等系统 | 1、关键网络节点双向（外部发起攻击和内部发起攻击行为）网络攻击行为检测、防止或限制 2、实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析 |
|  | 恶意代码和垃圾邮件防范 | WAF、防毒墙网关； 邮件安全网关 | 1、防御网络恶意代码 2、垃圾邮件进行检测和防护 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 安全审计 | 日志审计系统、堡垒机、访问控制、防火墙、SSLVPN | 1、（综合安全审计系统、路由器、交换机和防火墙等设备）启用日志功能 2、应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖 3、对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 可信验证 |  | 使用可信服务器，可信操作系统等 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |

3、安全计算环境设计

（1）主机系统

对克拉玛依市“高效办成一件事”项目涉及到的服务器和工作站进行主机系统安全设计，内容包括操作系统或数据库管理系统的选择、安装和安全配置，采用可信验证机制及时识别入侵和病毒行为并将其有效阻断，同时对系统资源使用情况进行监控等。其中，安全配置细分为身份鉴别、访问控制、安全审计等方面的配置内容。

（2）应用系统

对克拉玛依市“高效办成一件事”项目涉及到的应用系统软件进行安全设计，设计内容包括身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制、剩余信息保护、个人信息保护等。

（3）备份和恢复

针对克拉玛依市“高效办成一件事”项目的业务数据安全和系统服务连续性进行安全设计，设计内容包括数据备份系统、备用基础设施以及相关技术设施。

以下为具体安全计算环境设计：

- 身份鉴别

通过CA认证系统（或其他双因素鉴别产品）或进行主机配置项，对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换（如配置用户名/口令，口令采用3种以上字符、长度不少于8位并定期更换，启用登录失败处理功能，登录失败后采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施）；通过部署SSLVPN或堡垒机等安全防护保证进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

- 访问控制

针对定级系统的主机和系统访问控制策略需要对服务器及终端进行安全加固，加固内容包括：限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改帐户的默认口令，删除操作系统和数据库中过期或多余的账户，禁用无用帐户或共享帐户；根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限；启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问。

在交换机和防火墙上设置不同网段、不同用户对服务器的访问控制权限。

关闭操作系统开启的默认共享，对于需开启的共享及共享文件夹设置不同的访问权限，对于操作系统重要文件和目录需设置权限要求。

设置不同的管理员对服务器进行管理，分为系统管理员、安全管理员、安全审计员以实现操作系统特权用户的权限分离，并对各个帐户在其工作范围内设置最小权限。通过主机内核加固系统，实现对服务器的内核级加固。

- 安全审计

日志审计系统、数据库审计、上网行为审计等安全设备的部署实现设备和计算的安全审计，同时对主机系统、安全设备、交换机等根据需求开启设备自身审计功能，审计设备连接至单位NTP服务器保证了审计记录产生时的时间由系统范围内唯一确定的时钟产生，以确保审计分析的正确性。对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，审计日志保存6个月以上，应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。

- 入侵防范

针对信息系统的主机系统入侵防范采取操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；终端安全管理系统或设备配置项设置对终端接入范围进行限制。并通过设置升级服务器或通过补丁分发系统保持系统补丁及时得到更新，增强抵御入侵的防护手段。EDR（终端检测响应系统）或网络防病毒系统的部署能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。

- 恶意代码防范

在所有终端主机和服务器上部署网络防病毒系统，加强终端主机的病毒防护能力并及时升级恶意代码软件版本以及恶意代码库。

部署防病毒网关，对网络中的恶意代码进行查杀，同时和主机防病毒使用不同的特征库。

- 可信验证

可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

- 数据完整性、保密性

在数据完整性和保密性方面，通过部署VPN实现网络传输层数据的完整性和保密性防护，如通过VPN设备实现同城/异地备份中心的传输加密；对于特别重要的数据，使用数据加密系统实现关键管理数据、鉴别信息以及重要业务数据存储的完整性和保密性。

对鉴别信息、重要业务数据进行加密传输和存储，即确保传输的数据是加密后传输和存储。用户名和密码及填报数据需要加密后再存储到数据库，以防获取系统重要信息，避免造成信息泄露。

通过链路加密设备对数据进行保密性防护；应用系统在设计时，需要充分考虑抗抵赖要求。

- 数据备份与恢复

数据备份是指为防止系统出现操作失误、系统故障或人为因素而破坏数据的可用性和完整性，而将全系统或部分数据集合复制到其它的存储介质的过程。数据恢复则是根据需要，利用有效备份数据把数据还原到指定时间点的过程。

在数据备份和恢复方面，提供重要数据的本地备份和恢复功能，异地实时备份；提供重要数据处理系统（包括边界交换机、边界防火墙、核心路由器、应用服务器和数据库服务器等）的热冗余，保证系统的高可用性；通过部署备份和恢复系统，建立备份中心，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地，实现数据的备份和恢复。重要应用系统每天进行一次完全数据备份，备份介质场外存放，制定备份恢复策略；对主要网络和安全设备的策略，定期导出进行备份。

可以在系统管理运维域部署数据备份恢复系统，实现对核心生产系统和DMZ区域的重要数据资源实现不同安全策略的备份，并制定定期恢复测试计划，实现定期恢复测试，验证备份数据的完整性。

- 剩余信息保护

对残余信息的风险进行防范，保证用户的残余信息所在的存储空间在退出时被释放或再分配给其他用户前得到清除。

在设备更换时，对数据完全擦除，对单个文件、文件夹以及磁盘剩余空间做清除。

- 个人信息保护

确保仅采集和保存业务必需的用户个人信息；通过AC等设备的部署或应用配置项，通过访问控制限制对用户信息的访问和使用进行限制，实现禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。

本项目技术措施实现或涉及产品/设备：

| 分类 | 安全控制点 | 对标产品/设备 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | VPN、运维堡垒主机 CA证书 | 1、主机配置项：设备设置登录认证功能；用户名不易被猜测，口令复杂度达到强密码要求（对象：终端和服务器等设备中的操作系统、数据库系统和中间件等系统软件及网络设备和安全设备。） 2、主机启用设备自身策略：密码策略、用户管理、登录失败处理功能，启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施 3、远程管理时，使用SSH、HTTPS加密 4、双因素认证（用户名口令、动态口令、USBkey、生物特征等鉴别方式） 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 访问控制 | 防火墙，VPN 运维堡垒主机 水印系统 | 1、主机配置项：登录的用户账户和权限合理分配 2、重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令 3、及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在 4、最小权限，管理用户的权限分离（三权分立） 5、合理分配访问控制策略：访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级；设置安全标记 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 安全审计 | 防火墙、日志审计系统 | 启用安全审计 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 入侵防范 | 防火墙、堡垒机、漏洞扫描系统 访问控制、安全感知、终端检测与响应 主机IPS | 1、操作系统遵循最小安装原则，仅安装需要的组件和应用程序 2、关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口 3、配置终端接入方式、网络地址范围 4、系统配置项（如登录对输入框输入的内容进行长度、位数及复杂度验证等） 5、及时发现并修复已知漏洞 6、能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 恶意代码防范 | 终端检测与响应 | 安全杀毒软件并及时更新库 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 可信验证 |  | 使用可信服务器，可信操作系统等 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 数据完整性 | VPN、CA | 系统使用HTTPS，SSL 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 数据保密性 | VPN、数据加密软件 | 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 数据备份恢复 | 数据备份软件、容灾备份系统 | 双活热备（三级要求） 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 剩余信息保护 |  | 应用配置项 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 个人信息保护 | 访问控制 | 应用配置项 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |

4、安全管理中心设计

结合克拉玛依市“高效办成一件事”项目，从系统管理、审计管理、安全管理、集中管控等方面进行设计。

（1）系统管理

通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和可信及密码管理，包括用户身份、可信证书及密钥、可信基准库、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计。

配备集中系统和设备管理功能的工具或平台，进行系统管理操作，对系统管理操作进行审计；系统或平台需要有三权分立，使用系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理。（如运维堡垒机、SOC平台、CA认证服务器等）。

（2）审计管理

通过安全审计员对分布在系统各个组成部分的安全审计机制进行集中管理，包括根据安全审计策略对审计记录进行分类；提供按时间段开启和关闭相应类型的安全审计机制；对各类审计记录进行存储、管理和查询等。对审计记录应进行分析，并根据分析结果进行处理。对安全审计员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作。

配备集中系统和设备管理功能的工具或平台，系统或平台需要有三权分立，审计管理员通过管理工具或平台进行安全审计操作。（如运维堡垒机、SOC平台、日志审计系统等）

（3）安全管理

通过安全管理员对系统中的主体、客体进行统一标记，对主体进行授权，配置可信验证策略，维护策略库和度量值库。应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并进行审计。

配备集中系统和设备管理功能的工具或平台，系统或平台需要有三权分立。设立安全管理员，安全管理员不能兼任其他岗位（如系统管理员、审计管理员、机房管理员等）。

（4）集中管控

安全运维区的划分，保证了对分布在网络中的安全设备或安全组件进行集中管控；通过堡垒机实现安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理。APM或安全管理平台的部署对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测，日志审计系统部署实现分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析。检测探针+安全感知平台应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。网络防病毒系统及补丁分发系统的部署应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理。

本项目技术措施实现或涉及产品/设备：

| 分类 | 安全控制点 | 对标产品/设备 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理中心 | 系统管理 | 运维堡垒机、运维监控、网管系统、安全运维平台等 | 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 审计管理 | 数据库审计、日志审计、运维堡垒机 | 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 安全管理 | 运维堡垒主机、运维监控、安全运维平台等 | 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |
|  | 集中管控 | 运维堡垒机、集中管理平台、运维监控、网管平台、日志审计系统、安全感知、安全运维平台终端检测与响应管理平台、补丁分发系统 | 1、划分运维管理域，安全设备或安全组件集中管理 2、建立一条安全的信息传输路径 3、对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测 4、对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间6个月以上 5、对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理 6、能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 该项内容由自治区政务云平台考虑，本项目不建设 |

5、密码保障系统安全设计

根据《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018），本项目从密码总体要求（密码算法、密码技术、密码产品、密码服务）、密码功能要求（机密性、完整性、真实性、不可否认性）、密码技术应用要求（物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全）进行设计。

密码保障由本项目建设，采用相关国产密码算法。

克拉玛依市“高效办成一件事”项目涉及密码协议主要有数据传输完整性保护中采用的SSL协议，实现基于国密算法的HTTPS数据传输，采用国产密码SM2/SM3/SM4算法。通过构建基于国密算法的安全体系，重点保障克拉玛依市“高效办成一件事”项目数据在传输、存储过程中的机密性、完整性保护，具体如下：

6、应用系统安全设计

应用系统安全由本项目建设，依托统一公共支撑能力，开展实施设计。

- 应用安全设计

（一）统一认证平台

统一认证平台基于OAuth2.0协议，依托自治区统一身份认证体系，在本项目中实现认证与授权功能。

单点登录服务

单点登录是指用户在某个应用系统上登录之后，进入其子应用或相关应用系统可以免去登录步骤，从而实现一次登录，多处操作。

统一认证平台主要基于OAuth2.0协议，参考CAS单点实现方式，实现较为完善的单点登录功能。

开放授权服务

用户获得授权后，无需再获取用户的用户名和密码，即可直接访问系统的资源。

登录相关防护

验证码。登录页面加入验证码机制，可以有效防止暴力破解密码。

用户锁定及解锁功能。采用用户锁定机制，连续登录错误次数超过限定次数，该用户被锁定，超过锁定时间后才可再次登录系统。如果是正常操作导致了用户被锁定，可以使用解锁页面来快速解除用户锁定。

登录密码有效期。防止密码长期不改导致密码被恶意破解，定期更换系统密码保证系统安全。

登录频率限制。防止黑客和不法分子恶意访问系统，频繁调用登录接口，导致服务器资源被占用，影响其他正常用户登录系统，对此系统新增登录频率防护。

密码复杂度检查。用户登录和修改密码时，开启密码复杂度检查。

（二）页面防护

使用前后分离的开发架构，所以针对页面（html）和后台数据接口（Action）都设计权限控制，这就形成了双重防御。

页面权限控制

页面的权限配置主要通过“模块授权”功能实现，可以很方便的将页面授权到角色、部门、用户。同时可以把add、edit页面权限设置为list页面相同，把其纳入“模块授权”管理范围内，通过模块授权功能来统一管理页面权限。

页面的权限控制由过滤器ModulePermissionFilter负责。

Action权限控制

Action的权限配置主要通过服务管理功能实现。

后台接收到action名字和当前的method名字后交由基类BaseController进行authorize权限认证。

注：authorize方法中还可以做“按钮权限”权限判断。

白名单

提供白名单防御开关，默认关闭。

当设置1时开启白名单模式(开启后：如果访问的页面或者action没有在服务管理列表里配置，也没有配置为公开，则默认无权限)。

（三）服务防护

服务的防护手段主要是统一应用服务管理平台，该平台作为应用管理、服务管理、服务审计和服务监控统计中心，以移动应用、Web应用为整合目标，实现服务发布管理、访问控制、安全控制、预警监控和统计分析。

统一应用服务管理平台内部对接了APIGateWay的能力，使得系统中所有对外暴露的服务都能够得到更强的守护，可为应用系统提供高安全性、高性能、高可用性的服务网关。

安全防护功能：

API请求到达网关需要经过严格的身份认证、权限认证，才能到达后端服务。支持标准的OAuth2标准认证协议，支持SSL加密。

流量控制功能

可控制单位时间内API允许被调用次数。用来保护后端服务，实现业务分级和用户分级。支持对API流控，您可以根据API的重要程度来配置不同流控，从而保障重要业务的稳定运行；支持用户、应用和例外流控，您可以根据用户的重要性来配置不同流控，从而可以保证大用户的权益；流控粒度：秒、分钟、小时、天、月、年。还可控制流量的大小。

请求管理功能

可根据配置进行参数类型、参数值（范围、枚举、正则、JsonSchema）的校验，减少后端对非法请求、无效请求的资源消耗和处理成本。可以在API网关定义参数映射规则，网关通过映射规则将后端服务通过映射翻译成任何形式，以满足不同用户的不同需求，从而避免功能重复开发。

监控告警功能

提供实时、可视化的API监控，包括：调用量、调用方式、响应时间、错误率，让您能够清楚的了解API的运行状况和用户的行为习惯。支持自定义报警规则，来针对异常情况进行报警，降低故障处理时间。

统计分析功能

查看历史统计；

基本API统计分析；

基于应用统计分析；

基于访问IP统计分析。

（四）请求类型防御

服务端对于按钮点击、数据请求、rest接口等访问只支持POST请求，其他请求方式不予给出响应。

（五）URL防拷贝功能

对URL参数和身份认证信息进行绑定并做加密处理，防止横向越权漏洞。

（六）session过期防护

用户长时间不操作（默认30分钟），会话就会超时，需要重新登录后才能可以正常使用。

（七）参数加密

不管是pc还是移动，请求参数提交的时候都支持加密传输，避免明文传输带来的敏感信息泄露。

（八）文件上传病毒查杀

文件上传之后进行“病毒扫描”来确保文件中不存在“病毒”程序。

（九）日志审计

目前系统记录了以下五种类型的日志，可以通过这些日志发现系统存在的风险和问题。包括登录日志、访问日志、操作日志、错误日志、系统日志。

- 代码质量安全

（一）禁止拼接SQL语句

系统整体采用“参数化SQL”的方式来执行数据库的查询，可以有效的避免SQLinjection攻击。对于特殊的场景（排序、IN）也提供了相关方法来统一过滤注入风险。

（二）输出内容过滤

输出都做了转义处理，根据使用的场景不同，进行不同的转义规则。

“富文本”控件内容做危险字符过滤。

outputText、column等控件做HTML转义过滤。

（三）文件及目录安全操作

文件类的操作全部使用框架提供的文件操作工具类进行处理。在工具类里会对文件名称和路径做权限和规范校验。

（四）防范弱密码

系统采用安全性较高的国密加密算法（如SM2、SM3)对敏感数据进行加密。

- 通用安全防护组件设计

采用Web应用中的过滤器技术，它可以截取客户端和资源之间的请求与响应信息，并对这些信息进行过滤。当安全防护组件接收到资源的请求时，它将判断本次请求是否存在安全隐患。如果存在安全隐患就直接拦截并给出提示，否则直接放行。当目标资源对请求作出响应时候，安全防护组件同样会将响应先进行安全过滤，然后再将响应发送到用户。通过对所有请求进行拦截和分析，判断本次请求是否存在安全隐患，从达到安全的防护的目的。

1、SQL注入防护

对所有请求参数做规则校验，查看是否包含恶意SQL语句。

2、跨站脚本注入防护（XSS）

对所有请求参数做规则校验，查看是否包含恶意HTML及javascript脚本。

3、跨站伪造请求防护（CSRF）

针对CSRF（CrossSiteRequestForgery）跨站点请求伪造攻击，防护措施就是对header头中的referer进行可信任检测。同时在每次请求的头中都添加了自定义的TOKEN在服务端做合法性校验，来确保每次请求都是合法的。

4、拦截URL中非法的字符

针对访问的URL中地址做过滤，不允许其中出现一般“危险”字符。

5、机器人防护

对同一用户在一小时内对同一页面访问超过规定的次数会被拦截，避免机器人模拟攻击。

6、动态目录防护

对于部分敏感目录（附件目录、临时文件目录等）是不允许有“可执行”的文件的。

该目录只允许静态文件访问。

7、IP访问权限防护

针对特定的页面只允许特定的IP才可以访问，例如日志记录、日志操作等敏感资源，系统管理员才有资格访问

8、对Request.Headers的防护

过滤Headers里的内容，防止通过篡改header头内容进行注入攻击。

9、文件上传防护

对上传文件的扩展名做限制，不在允许“白名单”内的都禁止上传。

10、文件下载防护

对于文件下载要保证是登录状态下才可以正常下载，非登录状态不允许下载。

11、相对路径资源防护

防止利用前端代码中加载的css/js的相对路径来加载其他文件，最终浏览器将服务器返回的不是css/js的文件当做css/js来解析，从而导致XSS等漏洞问题。该功能是把前端页面中src引用的相对路径地址，全部转换成绝对路径后在输出响应。

12、数据接口安全设计

数据接口安全由本项目建设。

本项目涉及与克拉玛依市政务服务门户、基础资源库、短信网关对接，因此对数据接口进行安全设计。

建立数据导入导出审核流程的在线平台，组织内部对数据导入导出可通过平台进行审核并详细记录，确保没有超出大数据服务提供者的数据授权使用范围。

建立针对数据导入导出过程的安全技术方案，对数据导入导出终端、用户或服务组件执行有效的访问控制，实现对其身份的真实性和合法性的保证；对关键的敏感数据在导入导出的过程采用数据加密的手段，以保证数据在导入导出过程中的保密性、完整性和可用性；对数据导出通道进行有效的缓存数据清除，以保证导入导出过程中涉及的数据不会被恶意恢复。

针对数据导入导出的日志建立相应的管理和审计方案，以保证对导入导出过程中的相关日志信息的有效记录，并通过定期的审计工作开展发现其中存在的安全风险。

在组织统一的对数据导入导出的原则和规范要求下，采取多因素鉴别技术对数据导入导出操作员进行身份鉴别，为数据导入导出通道提供冗余备份能力，确保数据安全可靠导入导出要求；对数据导入导出接口进行流量过载监控，确保海量数据导入过程安全可控。

组织在数据导入导出审核平台上对各类审核流程中应关注的安全风险进行提示，以辅助审核人员进行风险的评估，提升审核的准确度和效率；配置专业数据导入机制或服务组件，明确数据导入导出最低安全防护基线要求。

（1）身份认证安全

建立人员、单位、角色定义规则，实现整个平台范围内用户标识的一致性。通过建立以CA安全认证为基础的统一身份认证管理机制，实现用户身份的实名制认证，并支持多级授权管理，严格遵守最小化授权原则。

（2）IP黑白名单限制

建立数据调用IP地址白名单制度，只有白名单中的地址才拥有申请接口，建立通道和调用数据的权力。

（3）接口加密安全

业务系统通过服务网关平台进行API数据交互，建议开启kong组件的https加密传输功能，实现API数据交互时数据都被ssl加密，保证数据的保密性、完整性和抗抵赖性。

（4）调用次数和流量控制

限制接口调用次数并且对于第三方应用访问接口时进行流量控制，避免异常攻击造成接口崩溃。

（5）接口授权

接口的调用需进行授权，防止越权访问。

（6）访问日志审计

所有的接口调用记录调用日志，包括调用方、调用时间、输入参数、返回参数等，可以进行事后审计。

安全管理体系设计

根据信息系统的安全等级，业务承载、运行机制、内外联接和管理方式，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）以及行业特殊安全需求，本项目设计与编制系统的安全管理策略，落实安全管理制度、安全管理机制、安全管理人员、安全建设管理以及安全运维管理等方面安全保护管理要求。

1、安全管理制度

根据单位信息安全管理工作的特点，制定信息安全工作的总体方针和安全策略，明确安全管理工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。根据安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度；并由管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程，形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系，从而指导并有效地规范各级部门的信息安全管理工作。通过制定严格的制度规定与发布流程、方式、范围等，定期对安全管理制度进行评审和修订。安全的管理制度可以在很大程度上防止由于人为因素导致的安全性问题，同时，对一个信息网络系统来说，管理制度需要结合系统的特点以及系统所处环境的特殊性进行考虑。

2、安全管理机制

建立符合单位部门机构设置和人员分工特点的信息安全管理组织体系，成立信息安全管理小组等信息安全管理机构，明确信息安全管理机构的组织形式和运作方式，建立高效的安全管理机构。设立系统管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员等岗位（专职安全管理员，不可兼任），并定义各个工作岗位的职责，明确授权审批事项、审批部门和批准人等。

加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通，建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。

制定安全检查表格实施安全检查，定期开展检查，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。

3、安全管理人员

制定人员录用。人员离职等相关安全管理制度并保障制度的有效落实；对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训和考核；制定外部人员访问管理制度并严格控制外部人员的访问管理。

4、安全建设管理

以信息安全管理工作为出发点，充实完善信息系统工程建设管理制度中有关信息安全的内容。涉及信息系统等级保护的定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、服务供应商管理等方面。从工程实施的前中后的初始定级设计到验收测评的整个工程周期中融入信息安全管理的策略和内容，以及强化对信息系统软件的开发过程和软件交付的安全指导和检测。

5、安全运维管理

根据信息安全管理制度体系框架中有关信息系统安全运维的有关制度规定，利用物理环境、网络系统、信息安全防护等运行维护管理和监测审计的系统和功能，以及统一安全监控管理中心等，不断完善系统运维安全管理的措施和手段，强化运维安全管理的科学规范，具体包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络与系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理及外包运维管理等内容，确保系统安全稳定的运行。

重点要进一步建立完善网络系统安全漏洞的日常扫描、检测评估和加固，系统安全配置变更，恶意代码病的监测防护，网络系统运行的日志审计记录和分析，数据的备份和恢复，安全事件的监测通报和应急响应等机制，并注重对安全策略和机制有效性的评估和验证。

6、安全管理措施实现

制定安全检查制度，明确检查的内容、方式、要求等，检查各项制度、措施的落实情况，并不断完善。定期对信息系统安全状况进行自查，本项目第三级信息系统每年自查一次。经自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，应当进一步开展整改。

安全管理具体实现如下：

| 分类 | 安全 控制点 | 第三级安全要求 | 对应体系文件或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度 | 安全策略 | 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 | 《网络安全工作总体方针和安全策略》 |
|  | 管理制度 | a)应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度； | 《物理安全管理规范》 《网络安全管理规范》 《主机安全管理规范》 《应用安全管理规范》 《数据安全管理规范》 |
|  |  | b)应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程； | 《设备操作规程》 |
|  |  | c)应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。 | 记录表单 |
|  | 制定和发布 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； | 《制度制定、发布、评审和修订管理制度》 |
|  |  | b)安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。 | 《制度制定、发布、评审和修订管理制度》 |
|  | 评审和修订 | 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 | 《制度制定、发布、评审和修订管理制度》 |
| 安全管理机构 | 岗位设置 | a)应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导担任或授权； | 《安全管理组织规范》 |
|  |  | b)应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； | 《安全管理组织规范》 |
|  |  | c)应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 | 《安全管理组织规范》 |
|  | 人员配备 | a)应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等； | 单位人员配备情况 |
|  |  | b)应配备专职安全管理员，不可兼任。 | 单位人员配备情况（专职安全管理员） |
|  | 授权和审批 | a)应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等； | 《授权和审批管理制度》 |
|  |  | b)应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度； | 《授权和审批管理制度》 |
|  |  | c)应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 | 《授权和审批管理制度》 |
|  | 沟通和合作 | a)应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； | 《沟通与合作管理规范》 |
|  |  | b)应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； | 《沟通与合作管理规范》 |
|  |  | c)应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 | 《沟通与合作管理规范》 |
|  | 审查和检查 | a)应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况； | 《安全审查和检查管理规范》 |
|  |  | b)应定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； | 《安全审查和检查管理规范》 |
|  |  | c)应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 | 《安全审查和检查管理规范》 |
| 安全管理人员 | 人员录用 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； | 《人员管理制度》 |
|  |  | b)应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核； | 《人员管理制度》 |
|  |  | c)应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议。 | 《人员管理制度》 |
|  | 人员离岗 | a)应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备； | 《人员管理制度》 |
|  |  | b)应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。 | 《人员管理制度》 |
|  | 安全意识教育和培训 | a)应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施； | 《信息安全培训管理制度》 |
|  |  | b)应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训； | 《信息安全培训管理制度》 |
|  |  | c)应定期对不同岗位的人员进行技能考核。 | 《信息安全培训管理制度》 |
|  | 外部人员访问管理 | a)应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； | 《外部人员访问管理制度》 |
|  |  | b)应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案； | 《外部人员访问管理制度》 |
|  |  | c)外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限； | 《外部人员访问管理制度》 |
|  |  | d)获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄露任何敏感信息。 | 《外部人员访问管理制度》 |
| 安全建设管理 | 定级和备案 | a)应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由； | 《定级备案报告》 |
|  |  | b)应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定； | 《系统定级专家评审意见》 |
|  |  | c)应保证定级结果经过相关部门的批准； | 审批记录 |
|  |  | d)应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。 | 《定级备案表》《定级报告》 |
|  | 安全方案设计 | a)应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施； | 《网络与信息系统安全设计规范》 |
|  |  | b)应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件； | 《网络与信息系统安全设计规范》 |
|  |  | c)应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 | 《网络与信息系统安全设计规范》 |
|  | 产品采购和使用 | a)应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定； | 《IT产品采购管理制度》 |
|  |  | b)应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求； | 《IT产品采购管理制度》 |
|  |  | c)应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。 | 《IT产品采购管理制度》 |
|  | 自行软件开发 | a)应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制； | 《软件开发管理规范》 |
|  |  | b)应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则； | 《软件开发管理规范》 |
|  |  | c)应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码； | 《代码编写安全规范》 |
|  |  | d)应具备软件设计的相关文档和使用指南，并对文档使用进行控制； | 《软件开发管理规范》 |
|  |  | e)应保证在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测； | 《软件开发管理规范》 |
|  |  | f)应对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制； | 《软件开发管理规范》 |
|  |  | g)应保证开发人员为专职人员，开发人员的开发活动受到控制、监视和审查。 | 《软件开发管理规范》 |
|  | 外包软件开发 | a)应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码； | 《外包软件开发管理》 |
|  |  | b)应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南； | 《外包软件开发管理》 |
|  |  | c)应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。 | 《外包软件开发管理》 |
|  | 工程实施 | a)应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理； | 《工程实施管理制》 |
|  |  | b)应制定安全工程实施方案控制工程实施过程； | 《工程实施管理制》 |
|  |  | c)应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。 | 《工程实施管理制》 |
|  | 测试验收 | a)应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告； | 《工程测试验收管理》 |
|  |  | b)应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。 | 《工程测试验收管理》 |
|  | 系统交付 | a)应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点； | 《系统交付管理》 |
|  |  | b)应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训； | 《系统交付管理》 |
|  |  | c)应提供建设过程文档和运行维护文档。 | 《系统交付管理》 |
|  | 等级测评 | a)应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改； | 《测评报告》、《等级保护整改加固方案》 |
|  |  | b)应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评； |  |
|  |  | c)应确保测评机构的选择符合国家有关规定。 |  |
|  | 服务供应商选择 | a)应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定； |  |
|  |  | b)应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务； | 《服务供应商安全管理》 |
|  |  | c)应定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制。 | 《服务供应商安全管理》 |
| 安全运维管理 | 环境管理 | a)应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理； | 《机房安全管理制度》 |
|  |  | b)应建立机房安全管理制度，对有关物理访问、物品带进出和环境安全等方面的管理作出规定； | 《机房安全管理制度》 |
|  |  | c)应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 | 《办公环境保密管理》 |
|  | 资产管理 | a)应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容； | 《信息资产和设备管理制度》 |
|  |  | b)应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施； | 《信息资产和设备管理制度》 |
|  |  | c)应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 | 《信息资产和设备管理制度》 |
|  | 介质管理 | a)应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点； | 《介质管理制度》 |
|  |  | b)应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。 | 《介质管理制度》 |
|  | 设备维护管理 | a)应对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； | 《信息资产和设备管理制度》 |
|  |  | b)应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等； |  |
|  |  | c)信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据必须加密； |  |
|  |  | d)含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。 |  |
|  | 漏洞和风险管理 | a)应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补； | 《信息系统风险管理制度》 |
|  |  | b)应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。 | 《信息系统风险管理制度》 |
|  | 网络和系统安全管理 | a)应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限； | 《网络安全管理规范》 《主机安全管理规范》 《应用安全管理规范》 《系统安全管理制度》 |
|  |  | b)应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制； |  |
|  |  | c)应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； |  |
|  |  | d)应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； |  |
|  |  | e)应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容； |  |
|  |  | f)应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可疑行为； |  |
|  |  | g)应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库； |  |
|  |  | h)应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据； |  |
|  |  | i)应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道； |  |
|  |  | j)应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。 |  |
|  | 恶意代码防范管理 | a)应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等； | 《恶意代码防范管理制度》 |
|  |  | b)应对恶意代码防范要求做出规定，包括防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、恶意代码的定期查杀等； | 《恶意代码防范管理制度》 |
|  |  | c)应定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性。 | 《恶意代码防范管理制度》 |
|  | 配置管理 | a)应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等； | 《配置变更管理程序》 《账户权限、口令管理制度》 |
|  |  | b)应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库。 |  |
|  | 密码管理 | a)应遵循密码相关国家标准和行业标准； | 《账户权限、口令管理制度》 《保密管理制度》 |
|  |  | b)应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 |  |
|  | 变更管理 | a)应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施； | 《配置变更管理程序》 |
|  |  | b)应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程； |  |
|  |  | c)应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 |  |
|  | 备份与恢复管理 | a)应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； | 《数据备份与恢复管理制度》 |
|  |  | b)应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； |  |
|  |  | c)应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。 |  |
|  | 安全事件处置 | a)应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； | 《安全事件报告和处置》 |
|  |  | b)应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； |  |
|  |  | c)应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训； |  |
|  |  | d)对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 |  |
|  | 应急预案管理 | a)应规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容； | 《信息安全应急预案》 |
|  |  | b)应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； |  |
|  |  | c)应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练； |  |
|  |  | d)应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。 |  |
|  | 外包运维管理 | a)应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； | 《信息安全外包运维管理制度》 |
|  |  | b)应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容； |  |
|  |  | c)应保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确； |  |
|  |  | d)应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等。 |  |

安全等保/分保工作方案

依据《中华人民共和国网络安全法》，落实网络安全等级保护制度。

（一）本项目网络安全等级保护工作内容

网络安全等级保护工作包括信息系统定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查五个阶段。本项目规划采购安全评测服务，并按照国家、自治区相关要求落实。

（二）测评方案

1.测评方法

购买第三方服务方式。

2.测评流程

第一步定级

根据等保《定级指南》，信息系统的安全等保等级共分为五级，常见系统分布在二级或三级，少数重点系统为四级。定级步骤是先划分定级对象（例如官网，业务应用系统等），接着确定等级，编写《定级报告》和《定级备案表》。

第二步备案

克拉玛依市“高效办成一件事”项目投入运行的30日内由其运营单位到当地公安网监部门提交定级材料，办理备案手续。

第三步建设整改

要达到等保2.0三级要求，客户需要在技术和管理层面，满足安全通用要求和云计算扩展要求，安全要求包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理。

第四步等级测评

客户企业提供符合等级保护要求的建设和整改完成的证据，由测评机构对系统进行等级测评，测评方式一般为访谈人员、检查文档、测试系统等，并由测评机构出具测评报告。客户企业将测评报告提交给公安机关，取得备案证明，完成等保测评，同时三级及以上系统需要每年测评一次。

第五步监督检查

《网络安全等级保护条例（草案）》规定：公安机关对第三级以上网络运营者每年至少开展一次安全检查；公安机关在监督检查中发现网络安全风险隐患的，应当责令网络运营者采取措施立即消除，不能立即消除的，应当责令限期整改。

3.测评内容

克拉玛依市“高效办成一件事”项目。

4.测评输出成果

评测报告。

备份系统方案

利用自治区政务云平台，建立容灾备份系统和相关工作机制。各容灾备份系统应具有一定兼容性，在特殊情况下各系统间可互为备份。

自治区政务云平台和政务云网络应满足GB/T22239－2008《信息系统安全等级保护基本要求》三级（含）以上要求。对于其他非关键性业务达到三级要求，实现数据级容灾保护。

系统应实现数据备份功能，所有静态数据表和录入的资料在运行机器外必须有一个数据库的备份和一个通用格式文件的备份；每日发生数据变更应在运行机器外至少保存有数据库的增量备份和对应的通用格式文件的备份。

本地数据备份

备份系统主要解决本地数据备份问题，当数据出现故障时，可用备份系统的数据进行恢复，保证了克拉玛依市“高效办成一件事”项目的数据安全。本地备份系统建设从层次上分为硬件备份、应用级备份和数据级备份，从时效上分为在线备份和离线备份。

硬件备份主要指关键网络设备实现冗余运行，关键服务器设备具有备机，确保在发生硬件故障时，能快速将故障设备替换；应用级备份指对关键业务系统应用双机热备或集群技术进行备份，确保业务能不间断提供服务；数据级备份指对数据进行可靠冗余备份，确保现有数据遭到破坏时能尽量减少损失且能快速恢复数据。

数据和文件是每天不断增长的，采用合适的备份方式与完善的备份策略对数据的备份具有重要的作用：

数据备份有多种方式包括全备份、增量备份、差分备份、按需备份等。

全备份：备份系统中所有的数据；

增量备份：只备份上次备份以后有变化的数据；

差分备份：只备份上次完全备份以后有变化的数据；

按需备份：根据临时需要有选择地进行数据备份。

全备份所需时间最长，但恢复时间最短，操作最方便，当系统中数据量不大时，采用全备份最可靠。但是随着数据量的不断增大，每天做全备份难以实现，采用周末做全备份，其它时间做增量备份或采用介于两者之间的差分备份。各种备份的数据量不同:全备份>差分备份>增量备份。在备份时要根据它们的特点灵活使用。

本项目的备份系统将每周做一次全备份，每天做增量备份，介于两者之间的采用差分备份，每3周进行一次循环，后续随着业务发展，根据数据存储容量进行对应策略调制，从而兼顾备份速度和恢复速度的高效，构建成全面面向快速恢复的数据备份系统。

灾难恢复预案

预案的制定原则

灾难恢复预案的制定要遵循完整性、易用性、明确性、有效性和兼容性的原则。

完整性是指灾难恢复预案（以下称预案）应包含灾难恢复的整个过程，以及灾难恢复所需的尽可能全面的数据和资料；

易用性是指预案应运用易于理解语言和图表，并适合在紧急情况下使用；

明确性是指预案应采用清晰的结构，对资源进行清楚的描述，工作内容和步骤应具体，每项工作应有明确的责任人；

有效性是指预案应尽可能满足灾难发生时进行恢复的实际需要，并保持与实际系统和人员组织的同步更新；

兼容性是指灾难恢复预案应与其他应急预案体系有机结合。

预案的制定流程

通常，预案的制定过程如下：

初稿的制订：按照风险分析和业务影响分析所确定的灾难恢复内容，根据灾难恢复等级的要求，结合单位其他相关的应急预案，撰写出灾难恢复预案的初稿。

初稿的评审：单位应对灾难恢复预案初稿的全面性、易用性、明确性、有效性和兼容性进行严格的评审。评审应有相应的流程保证。

初稿的修订：根据评审结果，对预案进行修订，纠正在初稿评审过程中发现的问题和缺陷，形成预案的修订稿。

预案的测试：应预先制订测试计划，在计划中说明测试的案例。测试应包含基本单元测试、关联测试和整体测试。测试的整个过程应有详细的记录，并形成测试报告。

预案的审核和批准：根据测试的记录和报告，对预案的修订稿进一步完善，形成预案的报批稿，并由灾难恢复领导小组审核和批准，确定为预案的执行稿。

灾难恢复预案的培训和演练

为了使相关人员了解信息系统灾难恢复的目标和流程，熟悉灾难恢复的操作规程，单位应按以下要求，组织灾难恢复预案的教育、培训和演练：

在灾难恢复预案规划的初期就应开始灾难恢复观念的宣传教育工作。

应预先对培训需求进行评估，开发和落实相应的培训/教育课程，保证课程内容与预案的要求相一致。

应事先确定培训的频次和范围，事后保留培训的记录。

预先制订演练计划，在计划中说明演练的场景。演练的整个过程应有详细的记录，并形成报告。

灾难恢复预案演练应保证至少每年一次。

灾难恢复预案的管理

1、保存与分发

经过审核和批准的灾难恢复预案，应按以下原则执行：

由专人负责保存与分发。

具有多份拷贝在不同的地点保存。

分发给参与灾难恢复工作的所有人员。

在每次修订后所有拷贝统一更新，并保留一套，以备查阅，原分发的旧版本应予销毁。

2、维护和变更管理

为了保证灾难恢复预案的有效性，应从以下方面对灾难恢复预案进行严格的变更管理：

业务流程、信息系统以及人员的变更都应在灾难恢复预案中及时反映。

预案在测试、演练和灾难发生后实际执行时，其过程均应有详细的记录，并应对测试、演练和执行的效果进行评估，同时对预案进行相应的修订。

灾难恢复预案还应定期评审和修订，至少每年一次。

灾难恢复流程

当影响业务连续运行的灾难发生时，如果能够通过生产中心系统内部的冗余架构和本地的恢复手段来消除，则优先采用本地恢复；如果无法本地恢复，必须采用容灾系统的设备或设施以实现应用接管或者需要从灾备中心恢复数据时，则进入灾难恢复流程。为能尽早、尽快恢复应用系统的运行，各责任工作组必须按灾难应对计划进行应用系统的恢复。

灾备中心完成接管后，系统存在无灾备保障的风险，因此应尽快恢复生产中心运行环境，将业务由灾备中心回切到生产中心，或将恢复后的生产中心作为当前系统的灾备中心，使得应用系统回复到有灾备保障的正常状态。

当生产中心应用系统数据丢失或破坏时，灾备中心的数据副本将通过远程复制、磁带等方式，传送到生产中心，以恢复生产中心应用系统的运行。

灾难恢复流程如下：

1、灾难上报

灾难及故障通常由一线值班人员最先发现。由于值班人员未必有能力判断灾难影响，这阶段的主要工作是收集资料上报执行组进行灾难评估。

当生产中心应用系统数据丢失或破坏需要从集中灾备中心恢复时，即构成上报条件。

灾难上报过程执行要点：

在灾难出现的情况下，应尽量保证人员的安全。

收集资料：受影响设备/设施/环境情况：服务器、光纤交换机、存储、磁带库、磁带、网络设备、广域网线路、电源、空调、电线、光纤等；机房环境破坏情况。

灾难情况：灾难原因，地震、雷电、风灾、雹灾、雪灾、水灾等自然灾害；污染；火灾、水灾等结构性破坏；外部黑客、计算机病毒、软硬件故障等人为破坏/过失等；员工伤亡情况，灾难发生时间、估计恢复时间，其他情况。

向执行组汇报资料，由执行组进行灾难评估。

灾备中心监控人员发现生产系统故障告警无法与生产中心联系时，应负责上报。

2、灾难评估

灾难恢复执行组根据灾难引发原因、目前业务和系统的情况、可行的恢复手段、所需的恢复时间，决定采用何种恢复方式的建议，编制灾难评估报告，并且提交评估报告给领导小组。

灾难评估执行要点:

值班的执行组成员根据上报资料，初步了解情况。

尽可能邀请相关人员召开会议。

分析资料包括不限于以下内容：

受影响设备/设施/环境情况：服务器、光纤交换机、存储、磁带库、磁带、网络设备、区域广域网线路、电源、空调、电线、光纤等；机房环境破坏情况。

灾难情况：灾难原因，如地震、雷电、风灾、雹灾、雪灾、水灾等自然灾害；污染；火灾、水灾等结构性破坏；外部黑客、计算机病毒、软硬件故障等人为破坏/过失等；员工伤亡情况。

灾难严重程度、灾情的发展趋势；如需要，咨询多方技术人员（员工，集成商，合作伙伴，设备供应商等）。

研究可行的应对措施，估计恢复时间；尽快完成评估，尽早提交评估报告。

提交评估报告给相关领导组审阅，确定数据恢复方式。

3、数据恢复

建议灾备中心和生产中心相关灾难恢复人员根据灾难应对计划执行手册相关步骤，完成数据恢复工作。

数据恢复过程执行要点：

暂时中断生产中心到集中灾备中心的数据复制设置。

确认生产中心公司生产环境应用系统已经恢复完毕。

工作人员将数据副本恢复到系统中。

检查操作日志，补回灾难期间离线作业的数据，并进行检查，确保业务数据的完整性，一致性。

启动应用系统。

重新启动生产中心到集中灾备中心的数据复制设置。

4、消息发布措施

为了制止和减少流言，因此需要有统一的渠道完成对内对外的沟通。

消息发布过程对内措施执行要点：

最好由专人负责，以维持信息的一致性。

除常用的通讯手段（如电话）外，应考虑备份的通讯手段，如Email、Web、电台等。

消息发布过程对外措施执行要点：

对外公布信息必须统一口径。

负责对外发布新闻的成员必须具备随机应变的能力。

通过培训，员工应了解对外发布新闻的行政管理组联系方法，做到不与任何非灾难恢复成员讨论该灾难事件。

行政管理组成员要预先建立和领导的沟通渠道、流程，落实与传媒会见的时机、时间和地点。

密码测评

由密保专家顾问对测评目标收集信息，进行初步评估，选定国家密码管理局公布的密评机构目录上的测评机构，按照测评流程，对测评目标进行测评。根据测评机构提供的测评报告，协助用户提供整改方案、技术支撑。

总体密码测评服务流程如下：

信息收集：对测评目标的资产信息进行梳理，了解当前的物理环境、网络通信、应用数据等技术现状，通过对管理制度、管理现状的梳理，为评估做准备。

差异分析：对收集的信息按照密码测评要求进行初步分析，根据当前测评目标的现状，提出与密码测评要求不符的问题，初步整改能够完善改进的问题。

密码测评：选择有密码测评资质的测评机构，进驻现场对测评目标进行正式测评，协助测评机构评估。

整改实施：测评完成后，根据测评机构提供的测评报告，提供问题的处置意见，协助用户整改。

整改检查：整改完成后，进行整改检查，确认整改到位并联系测评机构复测。

正式测评流程分为五个部分，分别为：密码应用方案评估、测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制，具体流程见图：

密码应用方案评估

针对已建系统，明确信息系统的详细拓扑，梳理已有的密码产品，梳理密钥管理层次，给出生命管理过程，针对重要或敏感信息，梳理其在信息流转过程和受保护情况。

密码应用建设方案由责任单位组织商用密码产业单位编写，三个方案需经过专家或测评机构评审。

建设方案一：密码应用解决方案

确保解决方案内容的完整，密码应用的合规性、正确性、有效性。

- 密码应用体系架构

- 算法使用

- 密钥管理

建设方案二：密码应用实施方案

确保实施方案的科学合理性和可行性。

- 实施路线图

- 升级改造方案

- 责任机构和责任人

- 工作计划和任务分工

建设方案三：应用应急处置方案

确保应急处置方案文档的完整性，风险分析的完备性，处置措施和应急方案的合理周密性。

- 分析潜在意外事件

- 制定多套应急处置预案

- 明确处理人员角色和责任

- 应急事件通告策略

- 损失评估程序

- 预案激活条件

测评准备

填写商用密码应用安全性评估系统调查表（调查表中填写的密码算法、密码产品、密码应用情况等内容需要在现场进行以防客户信息填写错误）。

- 掌握被测评信息系统的详细情况

系统基本信息：

- 系统名称保持与等保测评证书上一致（选择正式的名称）

- 等保备案情况（收集等保证书、等保测评报告（核查资产是否瞒报））

- 是否投入运营（收集上一次密测结果（如有））

- 是否具备密码应用方案（收集3个密码应用方案、评估结果报告（如有））

系统主要构成：

- 按备注说明要求填写

- 信息安全人员：填写甲方人员，非外包开发方

- 制度：密码应用相关制度

- 准备测评工具

- 抓包工具、基线测试工具等。

方案编制

确定与被测信息系统相适应的测评对象、测评指标及测评内容，形成测评内容等，形成测评方案。

- 整理测评准备活动中获取的信息系统相关材料

- 确定测评对象（根据系统调查表确认）

- 确定测评指标（确定不适用的指标）

- 根据测评内容（根据作业指导书、测评对象、测评指标确定测评内容）

- 确定测试根据及方法（测评工具接入点、不影响业务系统）

- 编制及确认方案

现场测评

进行现场测评，分工实施所有测评项目了解系统的真实防护情况发掘系统存在的密码应用安全性问题，测评阶段如下：

第一阶段：首次会议

- 介绍测评对象

- 明确密码测评网络环境、网络边界、实施场所

- 明确密码测评工作配合人员代表（信息安全人员）

- 明确系统承建方密码专业技术人员（密码承建人员）

第二阶段：测评实施

- 密码产品及关键设备的登录与配置查看

- 密码算法、技术、服务等密码应用的详细说明

- 测评小组测评接入

- 制度解释说明

- 测评实施过程风险提示

第三阶段：末次会议

- 现场测评汇总结果的确认

- 测评实施后系统运行状态确认

- 制度文件、配置管理文档归还交接

- 结束现场测评

- 提供密码应用解决方案、实施方案、信息安全相关制度、应急预案

- 密码产品型号证书、密码服务许可（查询验证）

- 现场测评实施授权

- 测评小组介绍测试周期、工作内容

测评内容包括：

- 密码算法∶AES、DES、MD5、RSA1024、SHA-1此类算法为已公布的高危算法，3DES、RSA-2048、SHA-256合规性问题

- 密码产品∶

- 带一部分密码功能但主要为业务服务的设备（不列入表格）

- 自己实现的密码功能但未通过产品检测的设备（列入表格但不合规）。

- 密码产品并检测通过具有产品证书（列入表格且合规）

(3)密码技术∶使用了什么技术（签名验签、数字证书、加解密等）怎么实现的（密码产品、软实现）

（4）密码服务∶使用哪一家的密码服务，是否具有许可

分析与报告编制

找出被测系统存在的问题，分析可能存在的风险并形成评估报告。

- 对单元测试结果进行分析，汇总首测信息系统整体结果，并进行风险分析和评价

- 更具业务、部署环境及关联系统分析面临的外在安全风险

- 测评结论形成并编制报告

信息资源共享分析

项目信息资源目录预编制

表7-1项目信息资源目录表

| 序号 | 单位名称 | 信息资源名称 | 资源描述 | 更新周期 | 信息项名称 | 共享属性 |  |  | 开放属性 |  | 不共享和开放的理由或依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式 | 是否向社会开放 | 开放条件 |  |
| 1 | 克拉玛依市数据资源和政务服务中心 | 办件数据 | 办件所有环节数据 | 实时 | 办件基本信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 是 | 是 |  |
|  |  |  |  |  | 办件过程信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 否 | 否 | 内部审批环节不共享 |
|  |  |  |  |  | 办件结果信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 是 | 向申报人授权开放 |  |
| 2 | 克拉玛依市数据资源和政务服务中心 | 证照数据 | 电子材料数据 | 实时 | 照面信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 是 | 部分证照涉及隐私，需要授权 |  |
|  |  |  |  |  | 底图信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 是 | 部分证照涉及隐私，需要授权 |  |
| 3 | 克拉玛依市数据资源和政务服务中心 | 证明数据 | 电子材料数据 | 实时 | 证明材料字段信息 | 无条件共享 | 无 | 前置库 | 是 | 部分证明涉及隐私，需要授权 |  |
| 4 | 克拉玛依市数据资源和政务服务中心 | 办事企业数据 | 办事企业库 | 每日 | 企业基本信息字段 | 无条件共享 | 无 | 前置库/接口 | 是 | 部分企业涉及隐私，需要授权 |  |
| 5 | 克拉玛依市数据资源和政务服务中心 | 申报人员数据 | 申报人员库 | 每日 | 人员基本信息字段 | 无条件共享 | 无 | 前置库/接口 | 是 | 部分个人涉及隐私，需要授权 |  |

项目信息资源需求

表7-2项目信息资源需求表

| 序号 | 提供单位 | 数据名称 | 数据项 | 应用场景 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区数字化发展局 | 政务服务事项 | 事项编码 | 一件事一次办 | 实时 |
|  |  |  | 事项名称 |  |  |
|  |  |  | 申请材料 |  |  |
|  |  |  | 办理流程 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
| 2 | 自治区数字化发展局 | 审批过程信息 | 申报号 | 一件事一次办 | 实时 |
|  |  |  | 业务动作 |  |  |
|  |  |  | 办理环节名称 |  |  |
|  |  |  | 审批人姓名 |  |  |
|  |  |  | 办理人所属部门名称 |  |  |
|  |  |  | 办理人所属部门编码 |  |  |
|  |  |  | 办理人所属部门的所在行政区划编码 |  |  |
|  |  |  | 审批意见 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
| 3 | 自治区数字化发展局 | 审批结果信息 | 申报号 | 一件事一次办 | 实时 |
|  |  |  | 办结人员姓名 |  |  |
|  |  |  | 办结人所属部门名称 |  |  |
|  |  |  | 办结人所属部门编码 |  |  |
|  |  |  | 办结人所属部门的所在行政区划编码 |  |  |
|  |  |  | 办结日期 |  |  |
|  |  |  | 办理结果 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

项目招标方案

招标范围

本项目的招标范围可分为服务项目和软件采购。其中，服务项目主要是咨询、设计、工程监理等服务，软件采购指对系统软件和应用软件等的采购。

招标方式

本项目招标方式为竞争性谈判。

招标组织形式

克拉玛依市数据资源和政务服务中心负责项目招标的具体工作，协助招标代理机构进行招标方案制定、招标文件编写等工作。

招标工作统一委托政府采购中心或其他招标代理机构进行办理。

项目管理和实施进度

项目组织机构和人员培训

项目领导和管理机构

本项目由克拉玛依市数据资源和政务服务中心负责项目整体管理实施工作，主要职责是：

负责督促、检查项目实施单位和供应商的工作；

负责项目日常管理工作，建设监督、日常事务性管理；

负责投资计划落实和安排，政府采购和招标具体事宜；

负责整个项目的计划制定和技术管理；

协调及配合各方关系和建设管理中的重大问题；

负责财务管理和项目合同管理及其他后勤保障。

项目运维机构

本项目依托自治区政务云平台建设，应用系统及数据资源库部署所需要的计算、存储、备份、安全、网络等硬件由政务云平台服务商负责维护，确保平台基础运行环境安全稳定。

应用软件及数据资源库由克拉玛依市数据资源和政务服务中心及项目服务商负责运行管理。

技术力量和人员配置

克拉玛依市“高效办成一件事”项目属于复杂的信息化工程，需要配备专业技术人员进行项目的建设管理、设计、研发及实施工作。

建设管理工作主要由克拉玛依市数据资源和政务服务中心专业技术人员组成，规划及设计工作主要由中标设计单位的相关专业技术人员组成，研发工作主要由中标的软硬件集成服务商的相关专业技术人员组成。

本项目要求中标单位选派具有丰富信息化及云计算工程经验的项目经理和精深专业技术的工程师，结合其在基础硬件、应用软件开发与实施方面的经验，提出较详细的项目实施计划，制订软硬件系统需求调研、系统分析和开发、实施、试运行、正式运行、验收等各项规范。

人员培训方案

项目人员培训是建设一个应用系统的重要组成部分，人员培训工作应按照系统开发各个阶段的特点和需求，需要拟定人员培训方案，有针对性地对各类人员进行不同程度、不同内容的管理与技术培训，满足在各个阶段对人员技术水平的要求，使之能够满足克拉玛依市“高效办成一件事”项目相关系统应用的顺利实施。

项目管理知识培训

项目管理知识培训内容包括：整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、风险管理及采购管理等，培训目标是保证项目管理小组的项目管理人员对先进的项目管理知识有比较全面、深刻的了解，并且能把这些知识应用到系统工程的项目管理中。确保工程建设在可控的范围内，提高项目实施成功的可能。

信息技术培训

信息技术培训分为基础知识培训和专业知识培训两种，培训对象分别为项目管理人员和专业技术人员。

基础知识的培训内容包括系统建设的理论、信息系统工程设计方案、信息系统建设项目管理、信息系统建设项目监理等，目的是使项目管理人员从总体技术实现对系统建设有深刻的认识，确保项目质量。专业知识培训主要包括面向对象的分析与设计、中间件产品与技术、数据库技术、计算机网络技术等。通过技术培训和技术交流，提高全体参与系统建设的技术人员的技术水平，为工程的设计、开发、实施和维护奠定坚实的技术基础。

业务及标准培训

按照系统工程的要求，将安排对参与开发的技术人员进行业务培训，使之深入理解系统设计方案，为将来的开发打下业务基础。技术人员同时应掌握相关的项目管理工具、技术及方法，能够很好的理解项目进度安排，质量计划，风险应对计划等，从而保证项目的顺利执行。

培训目标

培训是项目实施和应用推广的重要环节。通过培训，帮助全体使用人员和管理人员掌握相关技能和知识，达到具备独立进行系统管理、故障处理、日常维护的能力，共同保障应用系统安全运行、正常使用、有效运维。

具体包括以下目标：

1.最终用户掌握系统使用方法、基本操作技能；

2.维护人员掌握系统运维能力，能承担系统日常维护工作；

3.技术开发人员能掌握系统开发原理和开发工具，胜任系统简单的功能扩展开发工作，满足业务发展过程中对应用系统需求的变更要求；

4.单位领导掌握系统的使用方法，同时加深对电子政务建设的趋势认识，把握电子政务的发展方向。

分层次培训

由于本项目是一个综合性项目，系统使用范围广，用户层次多，不同用户层次对应的系统角色不同、使用的内容和侧重点不同，因此，承建单位需针对不同层次的用户，提供针对性的培训，保障培训效果，使各层次的用户都能熟练掌握相关技能和知识。

1、领导层培训

领导层是单位决策者，除了掌握系统的使用方法外，还需要掌控项目建设总体规划和信息化发展趋势，以便于对单位信息化发展进行科学决策，因此对于领导层的培训内容主要为信息化总体规划、信息化发展趋势、系统基础操作等，加深领导对信息化重要性和发展趋势的认识，增强领导的信息化意识，提高领导的信息化决策能力，促进业主单位信息化科学、持续、健康发展。

2、普通用户层培训

普通用户层是应用系统的直接使用者，涉及系统的各项具体功能，是对系统功能理解最深、业务最熟悉的用户群。同时，普通用户层由于覆盖的面广，各部门使用的功能模块不尽相同，因此，普通用户的培训将以部门为单元，组织业务相似的多个部门或单独部门的使用者进行培训，切实提高培训实效。

3、系统管理员和应用级管理员培训

系统管理员和应用级管理员是业主单位负责系统的日常管理维护的人员。应用系统管理员和硬件平台维护员的培训，主要包括系统的建设原理和规划、总体架构、常见问题的解决办法、系统安装配置等内容。软件维护人员和管理员将采用共同参与项目实施和维护的方式，帮助其从长期实践中不断掌握系统维护知识，提升其技术技能和对系统的认识深度。

培训方式

为了加强培训效果，提高培训效率，针对各业务系统不同的需求，有针对性的进行培训。将培训方式分为：集中场地培训（含课堂讲解和上机操作）、现场培训。

1、集中场地培训

集中培训是指在专门的培训环境内实施，并在专门一段时间内进行的业务、管理和技术交流。这种培训方式的优点是，课程内容正规，授课教师队伍精良，教学环境优越。由于培训时间有保障，所以培训效果也会非常好。

2、现场培训

现场培训提供大量小规模、有针对性甚至点对点的系统用户培训。在系统软件安装调试时，也可以在应用系统安装调试时由承建商组织系统的安装、调试和配置管理培训和维护等工作。

这种培训的特点是针对性强、直观、方式灵活，而且与实际结合紧密，使用户维护人员在短时间内对系统的认识有了极大的飞跃，其系统维护技能快速提高，并具备了系统维护人员的资格。现场培训是为技术人员提供的培训。

培训内容

提供系统日常维护方面的培训和系统的操作方面的培训，有关系统的操作培训课程。

（1）日常维护培训

培训内容：应用软件系统结构、集成调试、配置管理、备份恢复；系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术、网络监控等这些操作的培训。

培训人数：根据用户的实际情况人数可增减。

培训方式：现场培训和课堂培训相结合。

培训效果：熟练查询各种技术手册和维护手册的能力；熟练地进行日常维护和管理；具有对系统级的错误进行初步判断的能力；能够独立安装、调试本项目提供的软件，并具有相应的故障维护能力；能够进行日常的数据处理。

（2）系统操作方面培训

培训内容：系统的操作及使用。

培训人数：根据用户的实际情况而定。

培训效果：熟练应用系统，能够进行日常业务的办理。能够熟练掌握日常办公等工作的实际操作。

（3）系统管理员培训

培训内容：应用软件系统结构、集成调试、配置管理、备份恢复；系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术、网络监控等这些操作的培训。

培训人数：根据用户的实际情况人数可增减。

培训方式：现场培训和课堂培训相结合。

培训效果：熟练查询各种技术手册和维护手册的能力；熟练地进行日常维护和管理；具有对系统级的错误进行初步判断的能力；能够独立安装、调试本项目提供的软件，并具有相应的故障维护能力；能够进行日常的数据处理。

培训规模

培训的规模大小主要看受训的人数和受训次数，百人以上就可算是较大规模的培训。从培训的效果来看，一次性受训的人数超过40人后，培训的效果下降地越快。一次性受训的人数为20人，培训的效果和效率是相对最佳的。

所以对于大型软件的培训，在受训人数较多的情况下，常用的办法是：化整为零，将受训人员进行分批、分时或同时进行培训，不宜进行大课培训。

同时针对培训对象的不同，培训的规模也可以进行适当地调整，如：领导干部、技术人员和主要业务系统使用人员，人数不是很多的情况下，为了更好的效果，将人数尽量小组化的情况下批次不会有明显增加（因为批次过多，学习的内容不能同步，影响了相互沟通的及时性），将人数分为10-20人一批，这样便能保证重点用户的培训质量。

项目实施进度

项目建设期

本项目建设周期为6-8个月。

实施进度计划

项目建设周期预估为6-8个月，从项目合同签订之日起（具体时间以项目实际情况为准）。具体如下：

第一个月到第4个月：合同签订之日起第一个月到第4个月

1、需求调研。项目组成立并进驻现场。拟定调研计划并展开调研工作。梳理调研内容，形成总结文档。

2、系统设计。根据调研信息，对系统进行概要设计。在概要框架形成后对内容进行细化，形成详细设计内容，与建设单位确认。

3、梳理工作。对主题一件事、政策进行细化梳理。

4、系统软件开发。开展前期改造提升工作，进行用户交互优化、模块化调整；申请服务资源，支撑系统部署运行，对系统进行开发；软件系统部署工作、第三方中间件部署工作，相关联调工作；开展系统对接工作，并进行软件联调等工作。

第5个月：合同签订之日起第5个月

5、继续开展系统软件开发工作。

6、系统测试。对开发的系统进行测试工作。

7、系统调整。针对系统测试过程中，功能反馈的情况进行相应调整。

第6-8月：合同签订之日起第6-8个月

8、系统测试。对开发的系统进行测试工作。

9、系统调整。针对系统测试过程中，功能反馈的情况进行相应调整。

10、系统培训。开展系统使用培训工作，并适当提供有关系统使用说明。

11、系统试运行。开展系统试运行工作。

12、系统调整。根据系统试运行中产生问题反馈进行相应调整。

13、系统初验。试运行完成，系统调整后，开展系统初验。

| 序号 | 工作内容 | 合同签订之日起的6-8个月 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 |
| 1 | 需求调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统软件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 初验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投资估算和资金来源

投资估算的有关说明

编制依据

《工业和信息化部办公厅关于发布<电子建设工程概（预算）编制办法及计价依据>和<电子建设工程预算定额>的通知》（工信厅规〔2015〕77号）；

《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

《软件工程软件开发成本度量规范》（GBT36964-2018）；

《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013）。

概算取费说明

本项目费用测算参考《信息化项目软件开发费用测算规范》，费用构成如下：

软件开发过程应包括从信息化项目立项完成到项目验收之间的需求分析、设计、编码、集成、测试、安装、验收活动及相关的项目管理、支持活动。

软件开发费用应包括软件过程中开发方的所有直接成本、间接成本和毛利润，不包括软件预研或可行性分析、数据迁移、软件维护等成本。

直接成本包括直接人力成本和直接非人力成本。间接成本包括间接人力成本和间接非人力成本。

系统开发实施人员包含项目经理、需求、设计、开发、测试、实施和运维，按照人均2万元/人月估算。

本项目监理费、软件测评、安全测评等费用参照市场价格。

项目投资估算

项目总投资估算

本项目总投资为120万元，其中应用软件开发费100万元，工程建设其他费用20万元，资金来源为市财政资金。

| 序号 | 费用名称 | 小计（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件开发费用 | 104 |  |
| 1 | 市民电子证照互认共享 | 21 |  |
| 2 | “初次创业补贴一件事” | 13 |  |
| 3 | “道路挖掘一件事” | 13 |  |
| 4 | “教育入学升级一件事” | 10 |  |
| 5 | “店铺装修一件事” | 12 |  |
| 6 | “犬类治理一件事” | 11 |  |
| 7 | “免申即享” | 18 |  |
| 8 | 大厅叫号系统对接立克办 | 6 |  |
| 二 | 工程其他费用 | 16 |  |
| 1 | 等保测评（三级） | 8 |  |
| 2 | 密码测评（三级） | 8 |  |
| 总投资 |  | 120 |  |

应用系统软件开发分项投资估算

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 子模块名称 | 功能描述 | 工作量（人月） | 单价（万元/人月） |  | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照互认共享 | 用户与权限管理模块 | 用户认证 | 支持多因素登录认证，与自治区系统身份互认。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 2 |  |  | 权限控制 | 基于角色的访问控制，细化到证照类型、操作的权限。按行政区划或业务部门划分调用权限，与自治区权限体系联动。 | 0.5 | 2 |  | 2 |
| 3 |  |  | 角色管理 | 预设管理员、操作员等角色，支持自定义角色与自治区证照库权限映射。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 4 |  | 证照调用与服务模块 | API网关 | 提供统一入口，支持高频调用。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 5 |  |  | 服务目录 | 调用自治区证照类型目录，支持关键词、标签、模糊查询；根据证照类型可选择最优调用路径。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 6 |  |  | 核验服务 | 通过姓名+身份证号+手机号的基础核验加上人脸比对的增强核验。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 7 |  |  | 调用日志 | 实时记录调用请求（用户ID、时间、证照类型、结果），不存储证照内容。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 8 |  | 安全与合规模块 | 数据加密 | 采用加密技术，确保数据在途安全，与自治区系统互验证书。对敏感字段进行脱敏。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 9 |  |  | 审计追踪 | 保留操作日志记录用户ID、操作时间、调用接口、证照类型等详细信息，支持导出审计报告。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 10 |  | 系统配置运维模块 | 配置管理 | 动态调整接口参数，与自治区系统配置联动。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 11 |  |  | 监控告警 | 实时监控接口成功率、响应时间、自治区证照库健康状态等指标。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 12 |  |  | 多方支持 | 实施数据隔离，按部门/地区划分调用配额，独立配置权限与流程。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 13 |  | 集成模块 | 移动端适配 | 建设微信小程序，调用自治区接口，集成证照核验与下载功能，支持扫码调用、证照预览。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 14 |  |  | 窗口前端门户 | 进行调用预览，实时展示证照调用结果 | 1 | 2 |  | 2 |
| 15 | “初次创业补贴一件事” | 主题梳理服务 |  | 由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、市人社局部门，针对“初次创业补贴一件事”涉及创业担保贷款申请（个人）、创业开业指导申请、就业登记、创业补贴申领、《就业创业证》申领、无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记、发票票种核定（含纳税人信息确认和税（费）种认定）共7个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 16 |  | “初次创业补贴一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“初次创业补贴一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“初次创业补贴一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 17 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“初次创业补贴一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“初次创业补贴一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“初次创业补贴一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 18 |  |  | 综合表单定制 | 对“初次创业补贴一件事”联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 | 1.5 | 2 |  | 3 |
| 19 |  |  | 申报流程定制 | 基于“初次创业补贴一件事”调研梳理成果，对“初次创业补贴一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 20 |  | 办件审批流程定制 |  | “初次创业补贴一件事”需要市人社局，乡镇人民政府，街道办多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对克拉玛依市“高效办成一件事”办件审批流程进行改造，满足克拉玛依市“高效办成一件事”联合审批需求。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 21 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 | 1 | 2 |  | 2 |
| 22 | “道路挖掘一件事” | 主题梳理服务 |  | 由市政工程行政主管部门牵头，联合公安交通管理、路政局部门，针对“道路挖掘一件事”涉及建设工程规划许可证（管线工程）、挖掘道路许可（挖掘城市道路许可或挖掘公路及公路用地许可）、道路夜间施工备案，以及道路工程建设交通安全许可4个事项，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 23 |  | “道路挖掘一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“道路挖掘一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“道路挖掘一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 24 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“道路挖掘一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“道路挖掘一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“道路挖掘一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 25 |  |  | 综合表单定制 | 对“道路挖掘一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 26 |  |  | 申报流程定制 | 基于“道路挖掘一件事”调研梳理成果，对“道路挖掘一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 27 |  | 办件审批流程定制 |  | “道路挖掘一件事”需要市政工程行政主管部门，公安交通管理部门，路政局多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“道路挖掘一件事”办件审批流程进行改造，满足“道路挖掘一件事”联合审批需求。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 28 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 | 1 | 2 |  | 2 |
| 29 | “教育入学升级一件事” | 智能表单预填模块 | 智能字段映射 | 建立表单字段与电子证照数据字段的映射关系。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 30 |  |  | 证照提示与授权 | 在表单填写过程中，智能提示可关联的证照，引导用户授权调用。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 31 |  |  | 一键填充 | 用户授权后，自动将证照数据填充到表单。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 32 |  |  | 证照附件关联 | 将调用的电子证照作为申请的电子附件自动关联到申请记录中，供审核参考。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 33 |  | 自动化信息核验与逻辑比对 | 户籍关系核验 | 自动核验申请儿童与监护人户口簿上的户籍关系、是否与申请信息一致。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 34 |  |  | 学区归属自动判定 | 基于核验通过的户籍地址或房产地址（电子证照提供），结合系统中维护的最新学区划分数据，自动判定所属的学区学校。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 35 |  | 系统管理与安全保障模块 | 隐私保护 | 严格遵守个人信息保护法规，明确告知用户信息收集使用目的，获取有效授权。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 36 |  |  | 系统监控与告警 | 实时监控系统运行状态、接口调用状态、资源使用情况。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 37 | “店铺装修一件事” | 主题梳理服务 |  | 由城市管理部门牵头，联合规划部门、消防部门、建设行政主管部门，针对“店铺装修一件事”涉及施工许可、临时占用、施工监管、交通引导、垃圾清运等施工备案，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 38 |  | “店铺装修一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“店铺装修一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“店铺装修一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 39 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“店铺装修一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“店铺装修一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“店铺装修一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 40 |  |  | 综合表单定制 | 对“店铺装修一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 41 |  |  | 申报流程定制 | 基于“店铺装修一件事”调研梳理成果，对“店铺装修一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 42 |  | 办件审批流程定制 |  | “店铺装修一件事”需要城管部门，住建局多部门联合审批，且涉及不同情形下不同部门串并联多级审批，需要对“店铺装修一件事”办件审批流程进行改造，满足“店铺装修一件事”联合审批需求。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 43 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 | 1 | 2 |  | 2 |
| 44 | “犬类治理一件事” | 主题梳理服务 |  | 由城管部门牵头，联合农牧局，针对“犬类治理一件事”办理养犬证明，开展单事项精细化梳理服务，以事项标准化为基础，围绕事项办理过程中的二级材料、办理情形开展精细化梳理工作，为支撑一件事网上办理及一窗受理提供基础支撑。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 45 |  | “犬类治理一件事”网上申报服务（PC端） | 这件事解读 | 针对“犬类治理一件事”提供这件事解读。以图文并茂的方式编写这件事主题服务解读，使用户快速、形象、准确的了解联合办事相关信息。这件事解读内容具体包括“犬类治理一件事”申报条件、申报流程、提交材料、常见问题、相关政策内容。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 46 |  |  | 个性化办事指南 | 基于前期“犬类治理一件事”梳理结果，按照最新国家标准，提供“犬类治理一件事”个性化办事指南展示功能，根据用户选择情形展示“犬类治理一件事”个性化办事指南信息，包括基本信息、事项信息、材料信息、结果信息。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 47 |  |  | 综合表单定制 | 对“犬类治理一件事”事联合办理的“一张表单”进行设计，将多张表单中所需填写的相同信息进行整合，申请人进行线上申报时，只需填写一张表单，就可完成主题涉及各事项表单填报，避免了信息的重复填报，缩短了办事时间。表单填写完成后，系统自动对表单进行拆分，并生成电子化材料附件，按事项推送到对应业务系统。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 48 |  |  | 申报流程定制 | 基于“犬类治理一件事”调研梳理成果，对“犬类治理一件事”申报流程及页面进行定制，包括情形引导、申报须知、表单填写、材料上传、申报完成。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 49 |  | 办件审批流程定制 |  | “犬类治理一件事”需要城管部门审批，农牧局管理宠物医院资质，且涉及不同情形下需要对“犬类治理一件事”办件审批流程进行改造，满足“犬类治理一件事”联合审批需求。 | 1 | 2 |  | 2 |
| 50 |  | 数据汇集 | 对接业务平台 | 根据业务情况进行平台对接 | 1 | 2 |  | 2 |
| 51 | “免申即享” | 通用功能 | 数据对接与融合 | 整合工商、税务、医保、民政等多部门数据构建统一数据池，支持企业/自然人全景画像 | 1 | 2 |  | 2 |
| 52 |  |  | 政策规则构建 | 将政策条款拆解为可量化条件，转化为系统可识别的算法规则； | 1 | 2 |  | 2 |
| 53 |  |  | 规则动态管理 | 实现新增政策快速上线，到期政策自动下架，覆盖政策全生命周期 | 1 | 2 |  | 2 |
| 54 |  |  | 系统提醒 | 通过手机应用推送、短信等形式，及时向企业或个人发送政策匹配、资格审核等通知消息； | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 55 |  |  |  | 定期推送政策解读和最新资讯，帮助企业个人更好地了解和利用政策 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 56 |  |  | 权限管理 | 设定不同角色（如管理员、审核人员等）的操作权限，保障系统数据安全和操作合规； | 1 | 2 |  | 2 |
| 57 |  |  |  | 对用户登录和操作进行记录，便于审计和监督 | 1 | 2 |  | 2 |
| 58 |  | 企业功能 | 政策匹配 | 企业标签化画像（自动识别行业/规模/信用特征），精准匹配政策,自动扫描企业信息，如行业类别、经营规模、注册时间等，精准匹配适用的政策性补贴与奖励政策； | 1 | 2 |  | 2 |
| 59 |  |  | 政策信息展示 | 实时更新展示政策库，确保企业获取最新、最准确的政策信息 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 60 |  | 个人功能 | 政策筛选 | 依据个人身份信息（如就业状态、职业类型、居住区域等），筛选出适用于个人的政策性补贴与奖励政策； | 1 | 2 |  | 2 |
| 61 |  |  | 政策搜索 | 提供政策分类浏览和搜索功能，方便个人快速找到所需政策 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 62 | 大厅叫号系统对接立克办 | 系统对接立克办 | 市民预约前端 | 市民在移动端选择事项名称、预约时间、办事区域等预约信息进行预约、取消预约操作。 | 0.5 | 2 |  | 1 |
| 64 |  |  | 接口对接 | 克拉玛依市、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区大厅叫号系统与立克办对接 | 2.5 | 2 |  | 5 |
|  | 合计 |  |  |  | 104 |  |  |  |

资金来源与落实情况

项目资金来源为市财政拨款。

资金使用计划

按照电子政务专项财政评审要求，明确投资金额及投资项。

本项目资金在6-8个月的建设期内将全部安排完毕，不存在跨年度的资金使用计划。

本项目的资金使用，将严格遵照国家和自治区相关法律法规的规定和财政部有关项目资金管理的相关规定，对项目资金进行专项管理，专款专用，并严格执行预算。根据项目进度设计和项目投资估算，制定更详细的资金使用计划。

项目运行维护经费估算

本项目运行维护费是指每年系统日常运行维护费，质保期过后运维费主要包括硬件维护、软件维护等，约为项目金额的20%。

效益与评价指标分析

经济效益分析

本项目建成后，将推动系统之间、部门之间、区域之间联合办事、提高克拉玛依市数据资源和政务服务中心投入产出效率和提高政府办事效率，提供群众体验等方面创造间接的经济效益：

1、通过系统建设，能够有效减少企业、市民办事成本，缩短审批周期，减少企业制度交易性成本，间接节省企业的投资成本。有效提升工作人员的办事效率，缩减处理时间，减少人力投入，节省行政管理支出费用。

2、系统建设采用先进的可扩展的技术架构，不仅在技术上保证系统的领先，也满足未来一定时间范围内平台的升级要求，避免重复建设的投资。系统有极大的稳定性和一定的安全措施，保障系统的安全稳定运行，大大减少后期运维的费用。支撑各类应用，方便居民办理民生相关业务方便克拉玛依市自然人、法人等办理各项民生业务。

社会效益分析

本项目根本目的在于通过信息化手段，创新服务方式，落实“放管服”。项目围绕民生服务、营商环境优化能够创造更为巨大的社会效益：

1、构建服务型政府，推动开放型政府进程

“高效办成一件事”改革坚持问题导向，把企业和群众办事创业的“堵点”“痛点”，与政府职能转变、政务效能的提升、营商环境的优化结合起来，办理结果好坏直接作为一个地方营商环境优劣的评价标准，倒逼政府刀刃向内、改进服务、跨界联动，推动系统之间、部门之间、区域之间联合办事，打破“关门”办事状态。

2、满足公众需求，提高对政府满意度

以克拉玛依市政务服务网为承载、以各项政务服务应用为支撑，构建群众办事一次告知、一次表单、一次受理、一次联办、一次送达的“一件事一次办”新模式。改进行政管理方法、改革传统的行政组织、简化行政运作环节，能够有效改善政府的服务质量和管理，提升民众对政府服务的满意度。

3、提高政府服务质量，推进社会治理现代化

优化社会治理，既要加强党政主导、社会管理，又要坚持多方参与、共同治理。通过自上而下、以权力为主导的社会治理，形成“有为而治”和“无为而治”交织融合。通过本次“高效办成一件事”改革优化营商环境，服务经济社会建设。政务服务大厅信息化系统应用网络和信息技术，使政府的各项监管工作更加严密、规范，服务更加便捷、高效，政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能的能力得到明显加强。随着政府施政透明度的增强和审批效率的提高，对经济发展、全面建设繁荣、和谐社会起促进作用。

项目风险与风险管理

项目风险识别与分析

项目实施的外部风险识别与分析

根据此项目的实际情况，通过有效的分析与研究，该项目主要外部风险包括以下几个方面：

1.协调风险

是对目标的期望和认同不一致，责任不对称，信息不对称，文化意识和沟通上的矛盾。项目涉及所有日常办公事务，带有一定的通用性与共性特征，但是用户分属于不同的业务部门，这些部门又会有自己的个性的需求。因此在进行项目建设时候需要进行多业务部门的协调，保持信息的对称，防止由于信息不对称及其它因素而导致各业务不能相互配合进行项目建设，使项目建设无法达到预定目标，产生协调风险。

2.对接风险

项目需要与其他系统对接。其开发标准、所用技术、运行环境都不一致，因此在项目建设的时候需要通过协调，充分考虑多种对接方式，使项目建设达到预定目标，避免产生对接风险。

项目实施的内部风险识别与分析

根据项目的实际情况，通过有效的分析与研究，该项目主要内部风险包括以下几个方面：

1.认识风险

由于项目建设没有统一的标准，各地根据自身情况形成了不同的模式，难以真正把握项目建设的本质和发展规律，使得许多人对项目产生了简单和片面的认识，导致出现脱离现实条件、忽视风险、盲目建设等问题。为了更好的进行项目建设，就必须在认识上避免上述问题，把项目的建设作为一个系统工程来考虑，认真合理地制订建设方案和实施计划，减少认识风险。

2.规划风险

规划是信息化建设的基础的工作。由于对信息化认识的局限性以及目前的行政体制和投融资体制等原因，相当部分的项目在进行总体规划时候，项目设计出现一定的偏差，不能统筹各类信息化资源，使建成的项目相关性、集成度存在不足，为项目的后续实施带来了一定的风险。

3.执行过程产生的风险

这类风险包括：人员的组合不恰当与变动造成团队不稳定，双方的信息沟通问题，实施过程遇到意外问题，实施与运营没有很好交接等。项目实施过程是各种矛盾和问题不断产生和解决的过程。由于规划设计的不足、相关主体利益的冲突、高素质的信息人才的缺少、财务控制的困难、信息不对称等任何一种的原因，都可能造成项目实施的失败。对于项目的建设，必须与相关应用系统建设相结合，因此在实施过程，需要大量的协调工作，需要建立有效的实施管理体系和协调机制，需要配备高素质的信息化管理人员，否则，将难以有效化解实施过程的风险。

项目长期运行风险识别与分析

根据项目的实际情况，通过有效的分析与研究，该项目长期运行的风险包括以下几个方面：

1.安全风险

当前信息系统安全运行环境趋于恶化，遭到恶意破坏的几率越来越大。由于缺少资金和人才，信息安全技术和设备很难达到安全要求；在管理方面，安全管理制度还有待建立和完善，又缺少应急处理预案，因此安全的风险较大。系统的任何安全事故，都将造成严重损失和恶劣影响。对于此项目，必须重点考虑项目的安全防护，安全维护，将信息安全问题作为一个重要的项目成败的关键因素考虑，加大信息安全方面的建设。

2.管理风险

本项目作为一个信息化建设项目，其生命周期贯穿着项目规划设计、实施建设、可靠运行、直至报废的全过程，是实施有效管理的过程。需要管理的内容有规划管理、过程管理、技术管理、安全管理、运行维护管理、质量管理、资金管理、成本管理等方面，同时还要加强人员管理、信息资源管理以及各种协调事项和各类风险控制。对于项目，随着系统的建设和应用规模的不断扩大，管理的难度和风险还将不断加大。

项目风险对策与管理

项目实施的外部风险对策与管理

本项目的规划和实施从下面几个方面尽可能的将项目的外部风险降到最低：

1.找到突破点，模块化分步建设

坚持应用主导和重点优先的原则。我们将根据调研情况，制定有计划、有步骤的模块化实施方案，充分体现“应用主导和重点优先”的原则，兼顾共性与个性。

2.多种手段，灵活接入

考虑需要对接的其他系统多样性和复杂性，还具有协调上的不确定性，需要在实施手段上采用灵活的应对措施，从数据整合、应用集成等多个接入方式。

项目实施的内部风险对策与管理

本项目的规划和实施从下面几个方面尽可能的将项目的内部风险降到最低：

1.提高认识，正确定位，目标清晰

充分估计项目建设的困难和风险，做好需求分析，研究并做好相关行政资源的配套；树立长期的持续发展和分阶段实施有限目标的观点，在总体目标下，分阶段实施有限目标，并进一步做好目标之间、项目之间的关联和集成。

2.做好前期规划

在前期引进专业咨询公司和人员，内部又从各个业务部门抽调业务人员组成项目建设小组，为项目的规划、咨询、论证、决策和实施提供依据和帮助。对项目的建设，项目建设小组经过非常细致的需求调研后，编写了信息化规划，并参照了其它项目建设经验，广泛征求信息化专家，领导意见的基础上，经过反复讨论和修改，完成了项目可行性研究报告的撰写，目的就是通过实施前的项目建设分析，规避实施风险，减少项目建设过程中由于项目设计的原因带来的损失，保证项目实施的顺利进行，达到项目建设的预定目标。

3.建立管理体系，加强项目管理

加快建立围绕项目的管理体系，具体包括项目咨询设计机构、项目资金估算决算审核小组、项目技术评审机构、系统安全测评机构等，组织这些机构从不同的环节实施对项目的管理，保障项目建设、应用、运行、安全、资金等方面的工作；要控制投资规模，小步稳步推进，努力克服不计成本的技术化倾向，盲目追求技术和设备的先进性。

4.严格选择供应商、集成商

选择合适的服务供应商也是信息化项目建设中的关键性问题。选择合适的服务供应商，可能使项目进度加快，事半功倍。在项目建设中，除了项目建设之外，还需要对供应商、集成商的选择上需要进行严格筛选。

5.加强资金管理

对于此项目，这种由政府资金投资的项目，应该加强资金管理，在项目建设过程中应严格审核建设项目经费，把好估算审核关，认真组织项目招标工作，包括软件开发项目；在资金拨付时，根据建设进度，分阶段拨付，并留一部分资金用于风险控制，在项目验收时，加强项目建设内容和资金使用情况的审核，结合系统运行情况、资金使用情况组织验收；同时，建立项目投资责任制，对项目建设中的违规违纪行为，要追究责任。参照国家信息化指标和企业信息化指标测评的有关办法，研究出项目应用效益测评指标体系及其测评办法，做好项目效益可量化的预评估，并加强在项目验收时的效益指标评估，把效益指标的评估作为项目验收的重要内容。

项目长期运行风险对策与管理

本项目的规划和实施从下面几个方面尽可能的将项目的长期运行风险降到最低：

1.重视项目建设的灵活性及可扩展性，采用主流成熟技术和设备

建设过程中充分考虑长期运行要求，处理好技术和系统的上下左右关系，保证系统可升级、灵活、安全与信息开发相结合，也就是说要考虑技术（如开发工具）的发展趋势，与其他工具、软件开发的协作性，以及整个系统的可持续发展性和与外部的合作能力。同时，技术是否成熟是决定系统稳定运行的重要因素之一，在对项目进行规划和设计时，始终坚持的原则之一就是采用信息化建设主流技术进行项目设计，避免进行采用不成熟的技术进行建设；主流技术成熟可靠，减少了由于采用新技术而带来的运行风险；同时，项目建设坚持可靠，稳定，易实施的思想，避免一味追求高新技术而出现运行问题。

2.做好项目运行维护人才储备，加强培养培训专业人才

为保障项目的运行维护，应加快培养专业技术人才是提高系统运行效率、降低运行风险的有效措施，以减少项目运行中由于技术和人才的不足而导致项目不能平稳运行情况。

3.建立项目运维标准体系

按照信息系统运行维护相关体系标准，进行项目运行维护，制定项目故障修复和紧急处理预案，明确运行维护的责任，定期做好系统安全测试和运行效果评估。

研究结论及建议

主要研究结论

当前政务服务的发展趋势也是不断从能用向好用在不断的改进，从拓展服务渠道、挖掘服务深度等方向不断进行进一步的改革优化。因此，推进克拉玛依市“高效办成一件事”项目建设是政务服务发展的必然趋势。

从信息技术发展应用方面来看，最近几年以来，随着信息技术和知识经济的发展，用现代化的新技术改造和提升政务领域的信息化程度是大势所趋。而本次克拉玛依市“高效办成一件事”项目的建设则是对“互联网+政务服务”平台的重要补充和完善，对市政务服务的进一步发展具有重要意义。

具体体现在以下几个方面：

1、是全面落实上级总体部署和工作要求的需要

本项目是深入贯彻《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕68号）文件工作任务的重要举措，同时满足克拉玛依市有关政务服务能力、营商环境能力评估工作要求。

2、是提高政府对外服务的重要手段

本项目是“互联网+政务服务”体系建设中的重大基础性建设项目，是国家政务服务平台、克拉玛依市平台的组成部分。为了落实国家、自治区、克拉玛依市部署，加快推进一体化在线政务服务平台建设，构建克拉玛依市“智慧政务”特色体系。克拉玛依市“高效办成一件事”项目是克拉玛依市信息化建设工作的当务之急。

3、是促进经济发展的具体措施

开展克拉玛依市“高效办成一件事”项目，对实现克拉玛依市经济增长方式转变，形成优质、高效、协调、可持续的经济增长方式有着重要的促进作用。一方面以云和大数据平台技术为支撑，进一步提升克拉玛依市数据资源和政务服务中心数据汇聚、整合、复用能力，广泛实现政务服务数据信息共享，促进数据信息产业发展；以面向公众服务的需求为导向，发展与政务服务相配套的系统应用软件，促进政务信息化的发展。

综述，克拉玛依无论是从国家、地方政策要求，还是技术发展的推动方面来看，都是可行的，需求是迫切的，建议加快项目实施，做好项目管理和风险管控工作。

问题与建议

为确保平台顺利有效建设，提出以下几点建议：

1、加强组织领导

各级政府领导要高度重视，充分认识克拉玛依市“高效办成一件事”项目工作对建设廉洁高效、人民满意的服务型政府的重要意义，切实加强组织领导。主要负责同志要亲自部署，狠抓落实，并明确一位负责同志具体分管，协调督促，常抓不懈。市数据资源和政务服务中心要牵头负责统筹推进，监督协调克拉玛依市“高效办成一件事”项目的服务工作，明确工作机构、人员和职责，在政务服务部门、信息化部门和有关业务单位之间建立分工明确、协调有力的工作机制。

2、强化考核监督

建立克拉玛依市“高效办成一件事”项目工作绩效考核制度，纳入政府绩效考核体系，加大考核权重，列入重点督查事项，定期通报并公开工作进展和成效。发挥专家评议、第三方评估等的作用，畅通群众投诉举报渠道。通过模拟办事、随机抽查等方式，深入了解服务情况，汇聚众智改进服务。在政府门户网站设立曝光纠错栏目，公开群众反映的办事过程中遇到的困难和问题，及时反馈处理结果。完善正向激励机制，对综合评价高、实际效果好的，按照有关规定予以表彰奖励；建立健全问责机制，对工作开展不力的，予以通报；对不作为、乱作为、慢作为、损害群众合法权益的，依法依规进行问责。

3、加大培训推广力度

将行政审批改革建设工作纳入干部教育培训体系，定期组织开展培训。把面向公众办事服务作为公职人员培训的重要内容，提高服务意识、业务能力和办事效率。加强专业人才培养，建设一支既具备互联网思维与技能、又精通政务服务的专业化队伍。积极开展试点示范工作，建立交流平台，加强业务研讨，分享经验做法，共同提高政务服务水平。做好宣传推广和引导，方便更多群众通过网络获取政务服务，提高克拉玛依市政务服务信息化建设的社会认知度和群众认同感。