# 上海市国资国企在线监管服务平台大系统建设项目

（2025年升级改造）

可行性研究报告

建设单位：上海市国有资产监督管理委员会

# 编制单位：上海信投建设有限公司

2025年10月

目录

第一章  单位概况	1

1.1  业务需求单位概况	1

1.1.1  业务需求单位名称	1

1.1.2  业务需求单位概况	1

1.2  项目单位概况	2

第二章  项目概述	3

2.1  项目名称	3

2.2  项目建设单位及负责人	3

2.3  项目建设的背景及依据	3

2.3.1  建设背景	3

2.3.2  建设依据	13

2.4  项目建设目标、内容、建设周期	24

2.4.1  建设目标	24

2.4.2  建设内容	34

2.4.3  建设周期	56

2.5  项目效益、项目风险与对策	56

2.5.1  项目效益	56

2.5.2  项目风险与对策	69

2.6  项目成效考核目标（规划指标）	72

2.7  投资概况	73

第三章  数字化现状	74

3.1  单位或本领域数字化建设的整体框架规划或设想	74

3.2  现有应用系统的情况	75

3.3  现有网络、设备以及其他信息资源情况	81

3.4  数据资源现状	82

3.5  大模型应用建设现状	86

3.6  安全建设现状	86

第四章  项目建设必要性及需求分析	89

4.1  项目建设必要性	89

4.1.1  平台整体建设必要性	89

4.1.2  子系统建设必要性	90

4.2  建设目标需求分析	164

4.2.1  预期目标与现状分析	164

4.2.2  验收标准、具体指标和内容	212

4.3  业务功能、业务流程、业务量分析	213

4.3.1  业务功能分析	213

4.3.2  业务流程分析	229

4.3.3  业务量分析	248

4.4  用户角色分析	253

4.4.1  干部人才管理子系统	253

4.4.2  投资监管管理子系统	253

4.4.3  市属国企投资基金信息子系统	254

4.4.4  国际化经营子系统	254

4.4.5  国企价值评估子系统	255

4.4.6  全面风险预警管理子系统	255

4.4.7  国资监管采集子系统	255

4.4.8  国资经营预算管理子系统	256

4.4.9  企业分配事中事后监管子系统	256

4.4.10  国有房地资产信息监管子系统	256

4.4.11  内部审计子系统	256

4.4.12  审计整改管理子系统	257

4.4.13  内部控制测评管理子系统	257

4.4.14  企业服务大厅	257

4.4.15  国资监管数智管理子系统	257

4.4.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）	258

4.5  信息量分析与预测（资源使用测算）	258

4.6  系统功能与性能需求分析	260

4.6.1  系统功能需求分析	260

4.6.2  性能需求分析	278

4.7  安全需求分析（针对安全服务）	278

4.7.1  安全管理需求	278

4.7.2  网络安全需求	279

4.7.3  系统安全需求	279

4.7.4  数据安全需求	280

4.7.5  合规性需求	280

4.8  数据需求分析（针对数据服务）	281

4.8.1  干部人才管理子系统	281

4.8.2  市属国企投资基金信息子系统	281

4.8.3  审计整改管理子系统	282

4.8.4  国资监管数智管理子系统	283

第五章  项目设计方案	284

5.1  建设目标、规模与内容	284

5.1.1  建设目标	284

5.1.2  建设规模	295

5.1.3  建设内容	298

5.2  总体架构及技术路线	321

5.2.1  系统架构图	321

5.2.2  技术路线图	322

5.3  标准规范设计	322

5.3.1  应用系统设计依据	322

5.3.2  技术标准	322

5.3.3  开发标准	323

5.3.4  数据交换标准	323

5.3.5  业务数据标准	323

5.3.6  安全标准	324

第六章  项目建设内容	325

6.1  应用系统建设	325

6.1.1  干部人才管理子系统	325

6.1.2  投资监管管理子系统	346

6.1.3  市属国企投资基金信息子系统	349

6.1.4  国际化经营子系统	357

6.1.5  国企价值评估子系统	367

6.1.6  全面风险预警管理子系统	377

6.1.7  国资监管采集子系统	511

6.1.8  国资经营预算管理子系统	607

6.1.9  企业分配事中事后监管子系统	615

6.1.10  国有房地资产信息监管子系统	633

6.1.11  内部审计子系统	635

6.1.12  审计整改管理子系统	650

6.1.13  内部控制测评管理子系统	650

6.1.14  企业服务大厅	684

6.1.15  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）	688

6.1.16  国资监管数智管理子系统	733

6.1.17  密码应用功能	799

6.2  网络架构建设	800

6.3  数据库建设和数据治理内容	801

6.3.1  数据库建设	801

6.4.2  数据服务	834

6.4  数据上链内容	849

6.5  新技术应用情况	849

6.5.1  意向大模型的选择	849

6.5.2  采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设	849

6.5.3  采用自建方法开展大模型建设（非政务云情况）	849

6.5.4  接口建设	849

6.5.5  低代码开发的优势	849

6.5.6  全体系适配的国产化平台	850

6.5.7  据统一存储模型技术	851

6.5.8  基于元数据的全局视图技术	852

6.5.9  基层高并发、大批量处理技术	852

6.5.10  可视化开发技术	852

6.5.11  组件化开发	853

6.5.12  前后端分离，全场景微服务架构	853

6.5.13  向量知识库及向量索引技术	855

6.6  安全建设内容	856

6.7  PaaS服务、工具箱及同行业成熟产品的使用内容	871

6.8  终端系统及接口建设	874

6.9  备份系统建设	896

6.9.1  设计原则	896

6.9.2  灾备策略	896

6.9.3  应急预案	903

6.9.4  灾备演练方案	918

6.10  网络系统建设	924

6.11  系统配置及软硬件选型分析	925

6.12  系统软硬件配置清单	925

6.13  系统软硬件物理部署方案	925

6.14  机房及配套工程设计	925

6.14.1  机机房布置图	925

6.14.2  机房建设要求	926

6.15  环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计	928

6.15.1  环保措施	928

6.15.2  消防措施	928

6.15.3  职业安全卫生措施	929

6.15.4  节能措施	930

6.16  计算和存储资源服务内容	932

6.16.1  项目资源申请	932

6.16.2  GPU资源申请	948

6.17  密码服务资源内容	949

6.18  成品软件	950

6.18.1  采购必要性	950

6.18.2  采购需求	951

6.18.3  功能分析	953

6.18.4  成品软件采购清单	956

第七章  项目预算	957

7.1  预算编制说明	957

7.2  项目软硬件购置及应用系统开发投资估算	958

7.2.1  应用软件开发投资估算	958

7.2.2  产品软件、硬件产品、安全产品购置	1033

7.2.3  数据治理服务投资估算	1033

7.3  项目预算分类汇总清单	1047

7.4  密码应用建设预算清单	1049

7.5  预算使用计划	1049

第八章  项目建设与运行管理	1050

8.1  领导和管理机构	1050

8.2  项目招标方案	1051

8.3  项目建设周期	1051

8.4  项目具体实施进度、质量、资金管理方案	1051

8.4.1  项目具体实施进度	1051

8.4.2  项目质量管理方案	1052

8.4.3  项目资金管理	1054

8.5  相关管理制度	1054

第九章  其他	1055

9.1  项目预算编制有关的政策、技术、经济资料	1055

9.2  系统软硬件物理布置图	1056

9.3  相关研究成果	1056

- 第一章  单位概况

  - 1.1  业务需求单位概况

    - 1.1.1  业务需求单位名称

上海市国有资产监督管理委员会。

    - 1.1.2  业务需求单位概况

上海市国有资产监督管理委员会职能：

（1）贯彻落实加强党对国资国企改革发展工作集中统一领导的要求，保证市委、市政府重大决策在所监管企业贯彻落实并组织督促检查。积极推进所监管企业党的建设，确保所监管企业党组织按照党章等规定发挥重要作用。

（2）根据市政府授权，按照国有资产监督管理有关法律法规履行出资人职责，以管资本为主，监管国家出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，促进国资国企高质量发展。

（3）负责国家出资企业的国有资产基础管理，研究起草有关国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。依法对各区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（4）加强对国家出资企业发展战略和规划的管理，强化所监管企业创新发展，推动所监管金融企业服务实体经济，推进全市国有经济布局和结构的战略性调整。通过加强主业管理等方式，管好所监管企业投资方向。

（5）规范国有资本运作，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营。

（6）指导推进所监管企业改革和重组，推进中国特色现代企业制度建设，推动完善公司治理结构。

（7）负责所监管企业国有产权登记和资产评估管理工作，审核所监管企业资本金变动和股权转让等事项，监督、规范国有产权交易。

（8）负责国家出资企业国有资产的清产核资和资产统计等工作，对所监管企业重大财务事项进行监管。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定。

国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（9）负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。按照有关分工，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

（10）协助市委做好市委管理的企业领导人员的有关管理工作。按照干部管理权限，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。指导所监管企业人才工作。

（11）负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

  - 1.2  项目单位概况

与业务需求单位一致。

- 第二章  项目概述

  - 2.1  项目名称

上海市国资国企在线监管服务平台大系统（以下简称“监管平台”）。

  - 2.2  项目建设单位及负责人

建设单位：上海市国有资产监督管理委员会

业务负责人：蒋恩骏

  - 2.3  项目建设的背景及依据

    - 2.3.1  建设背景

      - 2.3.1.1  整体背景

        - 2.3.1.1.1  党中央、国务院高度重视网络安全和信息化工作

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作，高瞻远瞩、把握大势，提出一系列新理念新思想新战略，形成内涵丰富、博大精深、科学系统的网络强国战略。习近平总书记在2018年的全国网信工作会议上明确提出，要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台。

党中央、国务院先后出台一系列数字政府建设相关政策文件，包括《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）《数字中国建设整体布局规划》等，为全方位推进数字政府高质量建设提供了政策保障和实践指引，打通了“放管服”改革的经脉，逐步实现政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，推动经济发展提质增效和转型升级。

国务院国资委2019年深入实施国资监管信息化建设“三年行动计划”，持续推进各主题应用建设，加强部门间的信息共享、业务协同，不断深化数据监测层级，努力建立横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，实现重大专项工作和综合业务的监管全覆盖。2024年9月，国务院国资委党委发文，提出要加快国资国企在线监管系统建设和实用化水平提升，探索“三重一大”等重大事项的穿透式监管，做到“放得活”又“管得住”，持续推动监管向基层企业延伸、向数据企业延伸。

        - 2.3.1.1.2  国资委党委高度重视国资监管信息化工作

党中央、国务院高度重视国资监管工作。党的十八大、十九大对完善各类国有资产管理体制作出重大部署，党的二十大继续强调深化国资国企改革。习近平总书记多次强调要以管资本为主加强国有资产监管，明确提出要加快国资国企改革，要求做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变。党的十九届四中全会明确提出形成以管资本为主的国有资产监管体系。

《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》（国办发〔2017〕38号）明确要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加强出资人监督，切实防止国有资产流失和重大风险事件发生，确保国有资产保值增值，以增强活力、提高效率为中心深化中央企业改革，创新驱动、调整布局、瘦身健体、提质增效，提升国际化经营水平，做强做优做大中央企业。国资委正在加快调整优化监管职能和方式，推进国有资产监管机构职能转变，进一步提高国有资本运营和配置效率。

近年来，国务院以及国资委通过《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》《关于印发<全国性国资国企在线监管系统建设工作方案>的通知》《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》等一系列的通知，在国资国企范围内大力推进企业深化改革的同时，逐步逐级在全国各省、直辖市、自治区推进国资国企监管信息化建设。

《改革国有资本授权经营体制方案》（国发〔2019〕9号）提出搭建实时在线的国资监管平台，出资人代表机构要加快优化监管流程、创新监管手段，充分运用信息技术，整合包括产权、投资和财务在内的信息系统，搭建连通出资人代表机构与企业的网络平台，实现监管信息系统全覆盖和实时在线监管。建立模块化、专业化的信息采集、分析和报告机制，加强信息共享，增强监管的针对性和及时性。

《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》（国资发法规〔2019〕117号）提出要统一国资监管数据标准，发布国资国企在线监管系统接口规范，建立健全国资监管数据管理制度，各地国资委要加快本地在线监管系统建设，重点做好“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究等应用建设，促进形成上下联动的信息化监管格局。

2019年11月国务院国资委发布《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅发〔2019〕35号）《国务院国资委关于成立国资国企网络信息安全在线监管平台建设推进小组的通知》（国资厅〔2019〕424号），指出应结合各地方信息化发展水平，利用3年左右时间，在覆盖国务院国资委和中央企业的基础上，建成覆盖省、市两级国资委和所监管企业的全国性国资国企在线监管系统，构建全国国资国企在线监管一体化统计口径，逐步建立和完善全国国资国企横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，推动全国国资监管工作步调一致、同向发力。国务院国资委全面掌握各级国资委所监管国有企业生产经营情况，各级国资委以管资本为主实现对所监管企业的在线监管，国有企业从运营层面实现对各级法人和管理主体的在线监管。

监管平台的建设有助于完善国有资产管理体系，构建国资国企在线监管一体化统计口径，逐步建立和完善实时动态的监管体系，切实提升国有资产的监管效能，有效落实国有资产保值增值责任，加快构建国资监管大格局、形成了国资监管“一盘棋”。

2024年1月，国务院国资委召开地方国资委负责人会议，研究部署2024年国资国企工作重点任务，提出要强化国资监管，提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平，完善全国国资国企在线监督系统，优化监管方式，强化出资人服务意识，为企业提供更有温度、更有效率的务实服务。

        - 2.3.1.1.3  上海市高度重视国有资产监管信息化工作

2023年1月召开的全市优化营商环境建设大会上，陈吉宁书记就“要用好数字化手段为优化营商环境赋能，促进政府职能转变和服务效率提升”再次强调：“加快推进区块链、人工智能等技术的全场景应用，构建线上线下全面融合的服务体系。通过数据归集与整合、应用开发与升级，牵引审批改革和流程再造”的总体要求。

上海市委、市政府高度重视大数据、人工智能、互联网等在政务改革创新中的作用，推出系列针对性重大政策和举措。上海市正在推进区域性国资国企综合改革试验，上海市国资委在新时代下的职能定位基本明确，由此带来的上级要求、组织保障、优质资源和内在动力，是上海市国资国企监管信息化工作跨越式发展的难得机遇。

2021年9月27日上海市国资委印发《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》（沪国资创新〔2021〕276号）要求以在线化、数字化、智能化赋能国资监管方式优化和监管效能提升，构建动态、协同、可视化的数字监管服务新模式。完善工作体系，与国务院国资委、全市数字化转型保持同步，在政策配套、数据报送、系统建设、组织保障、资源配备等方面做好衔接；推动市属国企系统全员、全面、全力融入数字化监管进程，明确阶段性任务。夯实监管基础，建立国资监管数据指标体系，科学有序推进企业上云和信创工作，绘制直观准确的国有企业“监管画像”。提升监管能效,实施数字化运营管控项目，形成“三重一大”、投资、财务、产权、项目、资金、监督追责、内控、法规、党建等业务闭环管理。

《上海市国有资产监督管理委员会信息化建设三年行动计划（2020-2022年）》要求，建设精简、集成、复用的应用技术和服务支撑能力，充分融合、改造、提	开专题会议，指出加快推进上海市国资国企在线监管服务平台大系统上线运行，推进各类应用资源整合，实现用户账户、身份、管理权限、访问入口统一，促进监管数据共享。

上海市国资委根据三年行动计划的要求，开展研究如何构建国资监管动态化、协同化、智能化和可视化的新模式，实现共享赋能、监管提升；探索监管平台的实施方案、技术支撑、安全保障、迭代升级以及国产设备及软件兼容性等工作。上海市国资委面向委机关和直属事业单位、监管企业等用户，探索打造满足国务院国资委、市国资委数据采集、数据共享、数据应用需求的监管平台。

      - 2.3.1.2  子系统背景

        - 2.3.1.2.1  干部人才管理子系统

在全市组织系统信息化水平不断提升的背景下，进一步推动国资系统干部人才信息的系统化、规范化、信息化、安全化管理，更加全面、准确、实时地反映干部情况，有助于为干部选拔任用、教育培训、干部监督、考核评价等方面工作提供更好的工作支持。建设干部人才管理子系统，是新时期组干工作更好服务国资国企高质量发展的必然要求。

        - 2.3.1.2.2  投资监管管理子系统

为贯彻落实国资国企改革发展的总体要求，进一步加强企业投资监管,做好2025年度投资计划编制和2024年度投资计划完成情况总结工作，加强年度投资项目管理，进一步推进企业投资对主业的支撑，构建主业集中度和投资约束的关联机制，特建设本项目。

        - 2.3.1.2.3  市属国企投资基金信息子系统

近年来，在上海市委市政府领导下，上海市国资委积极引导市属国企规范私募股权投资基金业务管理，优化资源配置和产业布局，在服务国家和地方重大战略方面发挥积极作用。为进一步促进市属国企私募基金业务健康发展，切实发挥国资基金的功能作用，市国资委快构建设优化市属国企投资基金信息管理体系。

        - 2.3.1.2.4  国际化经营子系统

为了加强对企业境外投资布局的事前事中事后服务支持，指导企业研究形成相关国际化经营领域风险防控和应对措施。根据要求在原有的境外数据填报子系统基础上进行融合、升级，整合后形成国际化经营子系统，以规范数据填报流程，提升数据处理能力，满足国资委对1200余户在国外经营的企业经营数据的采集和分析要求。该系统将成为响应国资委需求的关键工具，通过提升数据处理的效率、准确性和可靠性，为监管企业提供强有力的数据支持。

        - 2.3.1.2.5  国企价值评估子系统

在国务院国资委和“十四五”规划的指导下，上海市国资委需进一步增强国资评估管理功能，将监管与服务双管齐下，在监管国有企业经济行为价值门槛作用基础上关注国有资产的价值管理。国有资产评估管理是国有资本出资人定价管理的重要手段，是国有产权变动中维护出资人权益的价值门槛和重要保证，也是规范国有企业混合所有制改制的三关之一。随着国企改革和经济发展的不断深入，国有经济市场竞争力不断提升，各种业务模式类型不断拓展，业务的扩张导致评估管理事项增多，要更好充分发挥资产评估的价值门槛作用，为全面推进国有企业改革发展，推动国资在资本市场、产权市场有序流动，保障国有资本权益提供坚实的价值监管基础就需要切实提高国资评估管理工作的水平。

《上海市国资委2023年工作要点》要求加强全面风险协同管理。构建涵盖战略风险、业绩风险和运营风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。探索建立市国资委系统风险稳定基金，推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，明确重大风险事项化解清单，推动重点子企业风险监控常态化。需研究国有企业基金份额估值方法，制定国有企业基金份额价值规则，进行价值判断，帮助国有基金份额的买卖双方更高效、更快达成转让的交易。

上海市国资委随着日常业务工作复杂多变的数据规则，以及快速迭代的新需求，现有系统需进行升级及数据运维服务，因此需要升级企业价值指数系统及数据运维服务，增加无形资产类别，优化评估算法规则，优化审阅报告，清洗抓取数据，升级画像算法，实现国有基金份额估值，满足评估处日常工作要求。

        - 2.3.1.2.6  全面风险预警管理子系统

市委市政府印发《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）>的实施方案》中明确要求，加快建设覆盖主业、资金、投资、金融、法律、公司治理、舆情及外部风险的全面风险预警管理子系统，强化风险识别、预警预判。上海市国资委承担着促进国资国企高质量发展，国有资产保值增值的监管职责，需要推进企业不断完善风险防控“四个机制”建设，强化企业风险意识，提升企业识别风险、管理风险的能力。

        - 2.3.1.2.7  国资监管采集子系统

随着信息化建设的不断深入，企业数据采集、分析和应用变得尤为重要。为响应国资委对监管企业财务数据实时、准确、高效采集的需求，提高数据使用效率，确保数据决策支撑和监督服务的有效性，基于国资委的要求，对企业财务月报、年报内容、财务预算情况等内容进行了详细的需求分析。在此基础上，我们规划并建设财务数据采集子系统，以规范数据采集流程，提升数据处理能力，满足国资委对44家监管企业财务年报、月报、预算数据的采集和分析要求。该系统将成为响应国资委需求的关键工具，通过提升数据处理的效率、准确性和可靠性，为监管企业提供强有力的数据支持。

        - 2.3.1.2.8  国资经营预算管理子系统

2019年5月31日，中共上海市委 上海市人民政府发布《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号），明确预算绩效信息系统应用覆盖各部门、各单位。加快推进预算绩效管理信息系统一体化建设，打破各部门、各单位预算、绩效、业务、财务、资产的“信息孤岛”实现信息共享。 2020年12月31日，上海市国有资产监督管理委员会、上海市财政局联合发布《上海市市级国有资本经营支出预算绩效管理办法（试行）》（沪国资委评价〔2020〕466号），总体目标要求：“国资经营预算应在预算决策、编制、执行、决算等各环节，切实加强国有资本经营支出预算事前、事中、事后绩效管理，实现国有资本经营预算资金的优化配置；应按照聚焦重点、持续完善的原则，有效推动国资经营预算绩效管理的实施。

在此背景下，构建一套智能化、标签化、全流程覆盖的国资经营预算管理子系统，成为提升国资监管效能、实现数字化转型的必然选择。

        - 2.3.1.2.9  企业分配事中事后监管子系统

为做好2025年度收入分配工作，通过“制度+创新”的手段加强动态监管，优化工作流程、提高工作效率，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）、《上海市人民政府关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）、《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》（沪国资委分配﹝2019﹞76号）等文件要求，根据国资委的要求，对企业收入分配、职工薪酬等内容进行需求分析，并在此基础上做好收入分配数据采集工作，同时提供好相应系统服务。

        - 2.3.1.2.10  国有房地资产信息监管子系统

为推进土地资源高质量利用，盘活存量土地资源，促进国企高质量发展，对现有房地资产产权管理系统进行优化升级，建立不动产租赁动态监测系统，为企业实施存量土地资源盘活工作提供数据支持和决策支撑。

        - 2.3.1.2.11  内部审计子系统

为满足上海市国资委对监管企业审计工作监管力度的加强与优化需求，特别是针对监管企业内审数据采集与分析的要求，对企业内审季报、内审月报、重要事项报备、一事一报等内容进行需求分析，并在此基础上做好内部审计数据采集及数据分析工作，同时提供与之相配套的系统服务，为企业内部审计工作的高效开展提供有力支持。

        - 2.3.1.2.12  审计整改管理子系统

审计整改服务的建设背景主要源于对提升监管企业审计整改效率与效果的高度需求。随着上海市国资委对监管企业监督管理的不断深化，特别是对审计发现问题整改工作的重视程度日益增强，传统的整改跟踪与管理方式已难以满足当前高效、精准的管理要求。

在此背景下，审计整改服务的建设显得尤为重要。该系统旨在通过信息化手段，实现对审计发现问题整改过程的全面记录、实时监控与深度分析，包括但不限于整改任务的分配、进度跟踪、成果验收以及整改效果的评估等环节。通过系统化、标准化的管理，可以有效避免整改工作的遗漏、延误或执行不力，确保每一项审计发现都能得到及时、彻底的解决。

        - 2.3.1.2.13  内部控制测评管理子系统

为了加强对上海市国资委监管企业审计工作的有效监管，确保国有资产的安全与高效运营，必须满足对监管企业内部控制信息数据的全面采集与分析需求。根据国资委的明确要求，对企业内部控制的19个关键流程进行深入的需求分析工作。这19个流程涵盖了企业运营的各个关键环节，包括人力资源、财务报告、风险管理、采购与销售等。

对企业内部控制的测评不仅包括企业自身的内部测评，还应当引入独立的第三方评测机构，以客观公正的视角审视和评价企业的内控体系。第三方评测有助于发现企业自身可能忽视的问题和短板，从而推动企业持续完善内部控制体系。

在此基础上，还应当积极构建或优化专门的内部控制测评系统，提供相应的技术服务平台，支持企业高效开展内控测评工作。

        - 2.3.1.2.14  企业服务大厅

2020年9月，市国资委成立市国资系统企业服务大厅平台，其中线上服务大厅依托全市“一网通办”在线政务服务平台和市国资监管网（市国资委系统VPN网）建成线上国资审批服务总门户，并于桂箐路15号设有线下服务大厅，线下服务大厅与线上服务大厅同步规划、同步建设，成为协同联动的实体办理窗口，实行一窗受理，统一办理，并提供“一站式”“全链条”服务。

在委领导的关心支持和各处室的通力配合下，按照“成熟一批、公布一批、实施一批”的原则，明确“市国资系统企业服务大厅”平台是对企业（单位）办事的一门式服务窗口，逐步形成“企业侧”“机关侧”的规范办理环境和模式，并逐步将50余个审批服务事项纳入市国资系统企业服务大厅平台办理，部分监管事项为方便工作开展也逐步纳入办理。目前，服务大厅平台初步实现对企业审批服务的标准化、规范化、信息化、平台化、协同化，便捷化。

随着服务大厅平台建设的深入推进，纳入平台办理的类型逐渐丰富，办理的数量不断增加，办理的对象日益增多，对办理事项的管理、办理流程的规范、办理材料的精简、办理方式的优化等需求越来越紧迫。且国资监管网络仅覆盖到一级集团层面，二级及二级集团以下企业的监管网络暂无法全面覆盖。

为打通信息壁垒，提升上海市国资委监管的功能和作用，加强对企业国有资产的监督管理工作，进一步提升监管的针对性、有效性、系统性，须以上海国资国企核心价值理念为指引，以“集约化、标准化、规范化”为建设原则，以切实提升国资国企服务能力和服务规范为工作目标，深化市国资系统企业服务大厅建设。

        - 2.3.1.2.15  国资监管数智管理子系统

在国际经济格局加速变革、全球科技革命孕育突破、国资国企改革纵深推进的背景下，国资监管的内容和要求也发生了重大变化，传统的监管方式已不能满足当前国资监管的现实需求，按照本轮国资委机构改革提出的“强化跨部门信息和数据交互，建设全系统、全级次、全过程的数智化监管系统，真正打造一个国资委”的总体要求，通过全面加强数字化、智能化应用，探索构建国资国企一体化监管服务新范式。而达成此目标的重中之重就是夯实数据基础，构建具有国资委特色的国资监管数智能力体系。

一方面，委内打造矩阵式监管能力亟需国资监管数智平台支撑。围绕高效办成国资监管“一件事”，强化数据驱动的监督协同，整合优化监管门户和企业服务大厅功能，推进监管数据和事项集中报送等场景，需要整合监管数据资源，而全面风险预警、智慧审计、国资智能管理等应用场景也需要通过数据资源平台和资源“图书馆”为委内业务场景提供决策赋能。

另一方面，对企构建穿透式监管能力亟需国资监管数智平台支撑。按照穿透式监管及各处室的要求，监管业务数据需要实现“集团、重点子企业、全级次”三级穿透，尤其是在产权、财务、投资、薪酬、司库以及重点专项任务等监管领域，需要实现数据动态更新；监管应用需要从企业推送报数，向接口主动抓取、数据横向校核过渡；监管企业同步建设国企监管平台，监管数据需要高效获取。

综上所述，国资委全面深化国资数字化监管体系的工作，亟需优先深化国资监管数据资源平台建设，打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，持续推进国资监管业务数据全面汇聚上云，加强数据治理和有序归集，推进数据协同共享，着力在算力、数据、算法上下功夫，坚持以数据为核心要素，发挥数据作为新型生产要素和国家基础性战略资源重要作用，管好、用好国资国企数据资源，促进构建以数据要素和算法驱动的智能监管新范式，加快推进国资监管体系智能化升级，助力决策科学化、治理精准化、服务高效化。

        - 2.3.1.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

为深入贯彻党的二十大报告精神，落实总书记关于健全国家安全体系的工作要求，磨砺增强防范化解风险本领，扎实推进市委、市政府决策部署，促进宣传部下属企业持续健康发展，坚定执行“风险不确定性管理”的方针，建设市委宣传部风险预警平台，以提升风险管理能力，构建闭环式风险预警管理机制。

    - 2.3.2  建设依据

      - 2.3.2.1  整体建设依据

1、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）：提出国企改革的目标，即国有资产监管制度更加成熟，相关法律法规更加健全，监管手段和方式不断优化，监管的科学性、针对性、有效性进一步提高，经营性国有资产实现集中统一监管，国有资产保值增值责任全面落实。

2、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）：提出建立出资人监管信息化工作平台，推进监管工作协同，实现信息共享和动态监管。完善国有资产和国有企业信息公开制度，设立统一的信息公开网络平台，在不涉及国家秘密和企业商业秘密的前提下，依法依规及时准确地披露国有资本整体运营情况、企业国有资产保值增值及经营业绩考核总体情况、国有资产监管制度和监督检查情况，以及国有企业公司治理和管理架构、财务状况关联交易、企业负责人薪酬等信息，建设阳光国企。

3、国务院国资委发布《关于做好国资国企网络信息安全在线监管平台建设工作的通知》（国资厅发〔2021〕190号）：按照“以数据为驱动、专网为承载、应用为支撑、标准为指引、机制为保障”的基本原则，在国资委和中央企业两个层面建成安全监管平台，推动国资央企网络安全态势感知和安全屏障全覆盖，进一步压紧压实网络安全责任，探索国资监管“一盘棋”向网络空间延伸，实现国资央企网络信息安全能力水平整体提升：建立统一高效的国资国企和国家有关重点领域网络安全风险报告、情报共享、研判处置协作机制，形成共建、共享、共赢的良性工作格局，防范化解重大网络安全风险。

4、2019年11月国务院国资委发布《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅发〔2019〕35号）：

国务院国资委将建立统筹协调机制，逐年明确年度重点工作任务，重点做好以下几个方面工作：

（1）形成统一国资监管数据标准。国务院国资委将研究制定统一的国资监管数据标准，基本形成“3+N”国资监管数据指标体系，即企业组织机构、企业“三重一大”决策、国资监管信息系统用户等3个基本信息库和N个国资监管业务数据指标库，发布国资国企在线监管系统接口规范，建立健全国资监管数据管理制度。

（2）加快省级国资国企在线监管系统建设，同步推动所属企业管控信息化协同提升。各地方国资委重点加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等重点应用建设，促进形成上下联动监管格局。在建设过程中，既要满足系统建设统一规范的基本要求，也要统筹结合本地区国资国企自身特点。

5、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）：指出提升内控体系信息化水平。各中央企业要结合国资监管信息化建设要求，加强内控信息化建设力度，进一步提升企业的管控能力。内控体系建设部门要与业务部门、审计部门、信息化建设部门协同配合，推动企业“三重一大”、投资和项目管理、财务和资产物资采购、全面风险管理、人力资源等企业管控信息系统的集成应用，逐步实现内控体系与业务信息系统互联互通、有机融合。要进一步梳理和规范业务系统的审批流程及各层级管理人员权限设置，将内控体系管控措施嵌入各类业务信息系统，确保自动识别并终止超越权限、逾越程序和审核材料不健全等行为，促使各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查，有效减少人为违规操纵因素。企业管控能力和信息化基础较好的企业要逐步探索利用大数据、云计算、人工智能等技术,实现内控体系实时监测、自动预警、监督评价等在线监管功能，进一步提升信息化和智能化水平。

6、《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》（国务院国资委国资发法规〔2019〕117号）：各级国资委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署，力争用2-3年时间推动实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强，加快形成国资监管一盘棋。各级国资委要加强组织领导，把指导监督工作摆在更突出、更重要的位置，强化指导协调和监督检查，加快形成指导监督有效、相互支持有力、沟通协调有方、共同发展有序的工作机制，凝聚国资监管事业蓬勃发展的系统合力。

7、《上海市国资委2023年工作要点》：

加强全面风险协同管理。构建涵盖战略风险、业绩风险和运营风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。探索建立市国资委系统风险稳定基金，推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，明确重大风险事项化解清单，推动重点子企业风险监控常态化。

推进监管信息化建设。完善上海国资国企在线监管服务平台功能，加快监管数据汇聚，拓宽国资监管专网覆盖范围。推进数字监管，构建国资监管数据全流程标准体系，加强网络和数据安全管理。完善企业价值评估指数系统，推动国资评估管理向“价值管理”转变。深化企业服务大厅建设，持续推进线上线下业务融合。

8、《上海市国资国企发展“十四五”规划》：

坚持科学监管。完善以管资本为主的国有资产监管体制，深化经营性国有资产统一监管，强化监督协同，防止国有资产流失，提高监管系统性、针对性、有效性。

建立健全数据治理体系，构筑数字赋能平台，探索数据资产管理，强化系统整合和大数据汇集分析，重塑数据驱动业务发展模式，打造数字化生态体系。

完善国资监管大格局。建立健全机构职能上下贯通、监管制度衔接规范、行权履职协同高效、改革发展统筹有序、系统合力明显增强的国资监管大格局。构建“1+3+N”的国有资本管理架构，进一步明确和优化市国资委、平台公司、监管企业的权责边界和联动机制。

推进国资监管数字化智能化。建立健全国资监管数据指标体系，统一数据采集和用户身份管理，实现国资监管资源整合、信息共享和业务协同。促进信息化与监管业务深度融合，实现国资国企实时在线动态监管全覆盖，建立横向到边、纵向到底、全面协同的数字化智能化监管体系。建立智能化监测算法，打造直观准确的“企业画像”，形成数字化运营、数字化监管、数字化评估等新型管控体系，提升国资运营质量和风险识别能力。

加强重点领域风险防范管控。进一步强化风险防控意识，加强经济运行动态、资本市场指标变化等的监测预警、评估和研判。

9、关于印发《国资监管系统全面智能化升级方案》的通知（国资厅[2024]275号）

      - 2.3.2.2  子系统建设依据

        - 2.3.2.2.1  干部人才管理子系统

1、干部人才工作相关文件

《中国共产党组织工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于加强干部选拔任用纪实工作的若干意见》《关于进一步从严管理干部档案的通知》等文件。

2、标准规范类依据

ZB202—2017全国组织系统信息系统总体设计要求；

ZB201—2017全国组织系统信息化标准化工作指南；

ZB211-2019全国组织系统信息资源分类；

ZB210-2019全国组织系统信息资源核心元数据；

ZB212-2019全国组织系统信息资源标识符编码规则；

ZB216—2017全国组织系统统一身份认证与管理规范；

ZB213—2017全国组织系统信息共享交换平台技术接口规范；

GB/T33870-2017《领导干部档案数字化技术规范》；

ZB208-2017全国公务员信息库信息采集与报送规范（数据元）；

ZB208-2017全国公务员信息库信息采集与报送规范（代码集）；

《全国组织、干部、人事管理信息第1部分：数据元》；

《全国组织、干部、人事管理信息第2部分：信息分类代码集》。

3、安全标准规范

GB17859-1999《计算机信息系统安全等级保护划分准则》；

GB25058-2010《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》；

GB/T22240-2008《信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南》；

GB/T22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》；

ZB217—2017《全国组织系统信息安全总体要求》。

        - 2.3.2.2.2  投资监管管理子系统

《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》（沪国资委规划〔2021〕62号）

《市国资委关于编制2025年度投资计划及总结2024年度投资完成情况的通知》（沪国资委规创〔2025〕74号）

        - 2.3.2.2.3  市属国企投资基金信息子系统

上海市国资委于2024年8月印发《市国资委监管企业私募股权投资基金业务管理办法》，明确“开展基金业务的监管企业应当建立基金业务信息化管理系统，加强对投资决策、投后管理、项目退出等重点环节的在线监测，运用信息化手段建立健全基金风险预警和防范机制，提升基金业务管控水平。监管企业应及时完整填报市国资委相关信息系统，信息填报质量将作为企业基金业务管控能力评价的重要参考。”通过信息平台的服务和相关信息收集，为相关管理人员全面掌握市属国企投资基金的募投管退等全过程情况提供支持，运用大数据分析技术科学研判资金的管理效能，加强投资领域偏离管控，提高基金运作效率，增加资金的循环使用效率，明确责任主体提升管理水平提供承载。

上海市国资委于2024年12月印发《市国资委监管企业私募股权投资基金考核评价及尽职免责指引（试行）》，用于指导市国资委监管企业实控基金管理人和实控基金的考核评价及尽职免责相关工作。明确“基金考核评价包括实控基金绩效评价和实控基金管理人绩效考核。”、“监管企业应当注重对基金的整体评价，不以单一项目亏损作为基金负面评价标准，实控基金绩效评价内容一般应包含国资功能维度、基金运营维度、财务回报维度。国资功能维度指标主要评价基金落实重大战略、服务主责主业、促进科技创新、推动产业发展情况等。基金运营维度指标主要评价基金合伙协议执行、投资和退出进度、信息披露及报送情况等。财务回报维度指标主要评价基金投资收益水平、资金使用效率情况等。”

        - 2.3.2.2.4  国际化经营子系统

依据《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》、《市国资委关于对市政协十四届二次会议第0809号提案的答复函》要求，进一步加强和规范本市有国际化经营的监管企业数据管理，提高国有企业国际化经营资产管理水平，优化国有产权配置，防止相关国际化经营公司的国有资产流失。

        - 2.3.2.2.5  国企价值评估子系统

系统根据《国务院国有资产监督管理委员会令第12号》文件，第二章第七条要求，对国资企业所涉及的相关经济行为提供价值评估的系统工具，文件要求如下：

第二章资产评估

第七条

企业有下列行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估：

（二）国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业

（事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转。

2021年9月27日市国资委印发《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》要求以在线化、数字化、智能化赋能国资监管方式优化和监管效能提升，构建动态、协同、可视化的数字监管服务新模式。完善工作体系，与国务院国资委、全市数字化转型保持同步，在政策配套、数据报送、系统建设、组织保障、资源配备等方面做好衔接；推动市属国企系统全员、全面、全力融入数字化监管进程，明确阶段性任务。夯实监管基础，建立国资监管数据指标体系，科学有序推进企业上云和信创工作，绘制直观准确的国有企业“监管画像”。提升监管能效,实施数字化运营管控项目，形成“三重一大”、投资、财务、产权、项目、资金、监督追责、内控、法规、党建等业务闭环管理。

根据国务院国资委8号文《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权规〔2024〕8号）的关键原文及其具体出处如下：

五、知识产权等资产的定价机制

原文表述：

"科技成果、知识产权、数据资产流转时，应首选评估或估值方式；确有难度的，可通过挂牌交易、拍卖、询价等方式确定价格"​​

出现位置​：第四部分“健全完善知识产权、科技成果、数据资产等资产交易流转定价方式”，强调多元化定价路径。

        - 2.3.2.2.6  全面风险预警管理子系统

依据《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）>的实施方案》、《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）要求，各监管企业要学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，深入推进国企改革深化提升行动，做好稳增长、防风险和强管理三项工作。一是全面推动稳增长、提效益、促发展，不断提高国有经济回报。稳增长方面，要着力强化目标引领，突出重点领域；提效益方面，要着力细化目标分解，抓好过程管理；促发展方面，要着力优化资源配置，加强国资收益支持力度，加强存量资源盘活。二是要推动风险管理主动前置、全面覆盖、规范有效，不断提升防风险工作成效。要树立正确发展理念，坚持走高质量发展之路；要推动风险预警管理全覆盖，抓“早”抓“小”，及时发现倾向性、苗头性问题；要持续开展风险排查，实施风险清单化管理；要高效推进风险化解处置，及时止损挽损；要强化风险源头治理，健全完善内控及风险管理机制。

        - 2.3.2.2.7  国资监管采集子系统

依据《中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号）》、《国家电子政务标准化指南》、《上海市政府信息公开规定》。

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于全面推进电子政务的决策部署，推动电子政务标准化发展，优化电子政务标准体系，完善电子政务标准，突破关键技术标准，强化标准实施与监督，增强电子政务标准化服务能力，为推进国家电子政务健康协调可持续发展、走有中国特色电子政务发展道路，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供有力支撑。

为更好的规范企业数据采集机制、对监管企业融资担保、资金出借、发债审批等事项的相关跟踪，提高企业数据使用效率，做好监管企业动态监测及其他相关工作，需要建设财务数据采集子系统相关功能，同时为相关业务处室提供相应系统及服务以满足国资委对44家监管企业每年的财务年报、财务月报、财务预算、境外企业情况数据的采集、数据分析工作以及各项监管要求。

        - 2.3.2.2.8  国资经营预算管理子系统

依据《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市市级国有资本经营支出预算绩效管理办法（试行）》（沪国资委评价〔2020〕466号）要求，在预算决策、编制、执行、决算等各环节，切实加强国有资本经营支出预算事前、事中、事后绩效管理，实现国有资本经营预算资金的优化配置；按照聚焦重点、持续完善的原则，有效推动国资经营预算绩效管理的实施。

        - 2.3.2.2.9  企业分配事中事后监管子系统

《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）

随着社会主义市场经济体制逐步健全和国有企业改革不断深化，现行国有企业工资决定机制还存在市场化分配程度不高、分配秩序不够规范、监管体制尚不健全等问题，已难以适应改革发展需要。

《上海市人民政府关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）

国有企业在经济社会发展中具有重要地位。国有企业工资决定机制改革是完善国有企业现代企业制度的重要内容，是深化收入分配制度改革的重要任务，事关国有企业健康发展，事关国有企业职工切身利益，事关收入分配合理有序。

《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》（沪国资委分配﹝2019﹞76号）等文件要求

为贯彻落实市政府《关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）的精神，指导监管企业建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，完善国有企业工资分配监管体制，促进收入分配更合理、更有序，制定本实施办法。

        - 2.3.2.2.10  国有房地资产信息监管子系统

2024年3月15日，根据市领导听取《关于进一步优化不动产租赁规范管理工作方案的报告》，提出相关工作要求，综合处对不动产租赁规范管理下一步工作进行系统谋划，形成工作方案。

根据市领导工作要求，综合处对不动产租赁规范管理下一步工作进行系统谋划，立足完善租赁监管体系、提升平台运营能力、强化企业主体责任三个维度进行探索研究，重点从开展租赁评估、建立不动产租赁监测系统、建立专项沟通机制、优化平台运营模式和服务能力、开展租赁专项考核、形成存量低效租赁清退整治方案等六方面形成工作方案。

        - 2.3.2.2.11  内部审计子系统

根据《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行）的指导，完善上海市国资委监管企业的相关内部审计工作，明确内部审计工作要点中的内容与完成标准，有效保障企业的内审工作完成情况及处室相关年度工作报告。

为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定，制定本规定。

依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。

        - 2.3.2.2.12  审计整改管理子系统

根据《中华人民共和国审计法实施条例》（国务院令第571号）的指导，完善上海市国资委监管企业的相关内部审计工作，明确内部审计工作要点中的内容与完成标准，有效保障企业的审计整改管理工作完成情况及处室相关年度工作报告。

审计机关对本级人民政府财政部门具体组织本级预算执行的情况，本级预算收入征收部门征收预算收入的情况，与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，依法进行审计监督。经本级人民政府批准，审计机关对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，依法进行审计监督。

审计署对中央银行及其分支机构履行职责所发生的各项财务收支，依法进行审计监督。

审计署向国务院总理提出的中央预算执行和其他财政收支情况审计结果报告，应当包括对中央银行的财务收支的审计情况。

        - 2.3.2.2.13  内部控制测评管理子系统

根据《关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知》国资发监督规〔2019〕101号和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》财会〔2010〕11号的相关指导精神，为了进一步加强上海市国资委监管企业内部控制工作的监督与管理，确保各企业建立健全并有效执行内部控制制度，明确具体的工作要求和标准，以保证执业质量符合行业规范和监管要求。

同时，为了满足对监管企业内控信息数据的采集、分析需求，以及对内部控制评测过程的管理要求，需要构建一个完善的内部控制评测管理子系统。该系统应涵盖企业日常运营各个环节的风险识别、评估与控制，并通过信息化手段实现对内控执行情况的实时监控、定期自评与持续改进，确保企业内控体系始终处于高效、合规的状态。

        - 2.3.2.2.14  企业服务大厅

《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双国资委涉企事项网上服务大厅建设方案随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5 号）

        - 2.3.2.2.15  国资监管数智管理子系统

《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》（中办国办，2023年）

《国资监管数字化智能化提升专项行动》（国务院国资委，2021年）：“以构建逻辑统一的国资国企在线监管系统为主线，分阶段推进在线监管系统智能化，强化数据共享、风险预警能力。目标包括强化数据共享、风险智能辨识、网络信息安全等能力，覆盖中央、地方、企业三级监管体系”

《国资监管系统全面智能化升级方案》（国务院国资委，2024年12月）：“以问题和目标为导向，加快推进国资监管系统全面智能化升级，着力在数据、算法、算力上下功夫，促进构建以数据要素和算法驱动的智能监管新范式。坚持以数据为核心要素，发挥数据作为新型生产要素和国家基础性战略资源重要作用，坚持以业务应用需求为牵引，以各监管业务“点”上的智能化应用促进“面”上的智能化发展，稳中求进、点面结合，汇聚形成立体全方位的智能应用集合，努力实现监管系统好用和管用。”

《关于全面深化上海国资数字化监管体系建设设想的汇报》（上海市国资委信息化管理处，2025年3月）：“构建国资国企大数据体系，全面增强国资系统数据汇聚能力，形成专业资源库。推动数据供需对接、协同共享，减轻企业数据报送成本和负担，提高监管数据综合利用效率。”

《国资国企信息化三年行动计划（2023-2025）》（上海市国资委）：“加快监管数据汇聚，推进数字监管，构建国资监管数据全流程标准体系，加强网络和数据安全管理。”

        - 2.3.2.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

依据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）要求，各监管企业要学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，深入推进国企改革深化提升行动，做好稳增长、防风险和强管理三项工作，深入贯彻党的二十大报告精神，落实总书记关于健全国家安全体系的工作要求，磨砺增强防范化解风险本领，扎实推进市委、市政府决策部署，促进宣传部下属企业持续健康发展，坚定执行“风险不确定性管理”的方针，建设市委宣传部风险预警平台，以提升风险管理能力，构建闭环式风险预警管理机制。推动风险管理主动前置、全面覆盖、规范有效，不断提升防风险工作成效。

  - 2.4  项目建设目标、内容、建设周期

    - 2.4.1  建设目标

      - 2.4.1.1  整体目标

通过综合监管平台的建设，构建上海市国资国企在线监管的一体化平台，逐步建立和完善横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，以管资本为主实现对所监管企业的在线监管。

通过上海市国资国企在线监管服务平台大系统的建设，覆盖上海市国资委监管工作职能，贴合其对产权管理、投资管理、收入分配管理等工作事项以及数据采集报送的信息化建设需求。实现对国有企业在经营、投资、财务管理、企业治理、内部控制等方面的信息的及时、高效监管，通过监管平台的统一规划，实现子系统之间的数据互通共享，真正实现对国有资本多方位、多角度的动态分析，助力构建国资监管大格局，提升国资监管能级和水平，形成国资监管一盘棋。

      - 2.4.1.2  子系统目标

        - 2.4.1.2.1  干部人才管理子系统

根据上海市委组织部干部工作信息化建设相关要求，国资委干部人才管理子系统建设将紧密围绕“大数据”理念，以资源整合为基础推进开放共享，围绕机制协同与平台协作，鼓励发展创新，加强干部信息化工作综合统筹，提升干部工作科学化水平，在“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念统筹指导下，以“整合、共享、协同、创新、安全”为核心，以流程优化与理念革新为方向，以推进信息化与组织业务深度融合为主线，以数据共享与综合分析利用为抓手，以标准规范与机制建设为保障，打造“全面感知、广泛互联、精细管理”的组织人事管理总体框架，构建综合一体化的组织人事工作信息化平台，进而赋能干部人才工作高质量发展。

本系统通过建设干部管理数据标准规范体系，梳理现有干部信息化的数据资源、应用平台资源、基础设施资源，搭建干部管理总体架构，汇聚各项与干部相关的基础数据、业务数据、外部有关数据，构建与实际建设单位的紧密贴合的干部数据中心，建设更加全面、科学、智能的业务应用系统，增强数据分析挖掘能力，实现数据标准规范化、干部工作一体化、业务工作流程化、干部管理全程化、干部培训体系化，加强信息资源的综合开发利用，提升干部研判分析的科学化、智能化水平，更好地为系统上海市国资委委内、直属事业单位及监管企业的领导班子和领导干部的宏观管理工作提供科学分析与决策支撑。

具体建设目标如下：

1、提升干部管理效率。通过多维度信息的系统管理，提高信息查询、更新和维护的效率，降低管理成本。

2、优化干部数据结构。整合并分析各类干部数据，为科学决策提供数据支持。

3、促进信息共享与传递。支持数据的输入、输出，方便不同单位间的数据传递与共享，提供多种格式的数据交互，增强数据的通用性和灵活性。

4、增强数据准确性和规范性。通过数据校核功能，确保数据的完整性和规范性。

5、提升信息查询与使用的便捷性。构建多维度的信息查询体系，提高用户查询信息的便捷性和准确性。同时，具备移动查询功能。

6、强化系统管理与安全性。通过用户管理、分级授权、信息集管理等系统管理功能，实现权限的层次化与精细化控制，确保安全性和灵活性。

7、加强组织架构管理。通过机构基本信息管理、机构结构树管理，满足复杂组织结构的管理需求。

8、赋能条线工作。通过流程化的模块设置，为教育培训、外事管理、干部监督、会议管理、档案管理等工作增效赋能。

通过信息化、安全化、智能化的手段提供技术支持与保障，推动系统干部人才管理工作的优化与提升。

        - 2.4.1.2.2  投资监管管理子系统

市国资委各产业处室会同规划创新处指导相关企业投资计划、前报告、前备案等事项。点面结合、聚焦重点，对年度投资的完成情况、资金安排、实施效果、存在问题等进行汇总分析。拟提供市国资委对监管企业及下属合并会计报表范围内企业的投资项目的计划和执行的管理功能，通过本系统，市国资委能清晰地掌握企业投资项目的总体情况、投资特点、重大投资项目情况和执行总体概况。

        - 2.4.1.2.3  市属国企投资基金信息子系统

以国家和市级要求为指引，服务本市产业发展为导向，建设“市属国企投资基金信息子系统”，赋能企业，发现优质企业，支持企业集团和管理人工作需要，进一步深化市属国企投资基金信息及其关联数据的全覆盖和精细化管理，为市级专项资金数据驾驶舱的数据对接提供稳定、高质量的数据支撑。通过本项目的建设，将达成以下目标：

1、奠定上海市属国企投资基金信息的数据基础。通过全面汇聚市属国企投资基金信息及其关联数据，为市级支持资金数据驾驶舱建设提供全面、稳定、高质量的数据支撑。

2、打造数据驱动的业务支撑引擎。以数据分析平台建设与业务的结合为出发点，实现对资产的精细化、数字化、智能化管理，实现对市属国企投资基金的全面洞察和动态跟踪，同时透过对、产业及被投企业的穿透式分析，全面提升资产经营决策水平，实现保值增值提供数据支撑。

3、赋能企业智能化应用水平，提高服务管理与决策能力。利用平台优势资源，为企业进行智能化赋能，提高企业的基金管理和分析决策水平，有效发现优质企业，全面支持企业集团和管理人工作需要，使得上海的国企投资形成良性循环，加速贯彻落实国企投资管理和改革，带动产业发展。

        - 2.4.1.2.4  国际化经营子系统

依据国资委现有监管要求，对监管集团企业国际化经营数据进行管理，要求企业对该数据按期、按质、真实的进行填报，建设目标为：

1、完成数据填报的开发工作。

2、完成报表审核的开发工作。

3、完成集团汇总的开发工作。

4、完成数据查询的开发工作。

5、完成国际化经营数据分析的开发工作。

6、完成全市国际化经营数据审核的服务工作。

7、完成历史数据整合制作工作。

        - 2.4.1.2.5  国企价值评估子系统

面向国企改革发展目标要求，为更好发挥国资评估监管职能，利用新一代信息技术，实现企业价值指数系统升级及数据运维服务，增加委估无形资产类别，优化升级评估算法，实现企业无形资产价值评估服务、审核清单、报告优化、系统联动优化、不动产数据处理、国有上市公司画像、基金份额估值等应用功能，为国资管理部门进行国企和国资管理、布局、考核、评估、监管等业务提供智能化支撑，为评估审计机构以及国有企业提供准确信息服务。

        - 2.4.1.2.6  全面风险预警管理子系统

1、完成全面风险预警管理子系统首页的风险动态、风险报告、版本公告等功能开发。

2、完成总览看板、实体企业看板、金融领域看板的升级改造工作。

3、完成集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等内容的开发。

4、完成预警分类规则中的产业发展类企业R值模型、城市保障类企业R值模型、投资运营类企业R值模型、银行类企业R值模型、证券类企业R值模型、保险类企业R值模型、财务公司类企业R值模型、融资租赁类企业R值模型、信托公司类企业R值模型开发工作。

5、完成风险地图的开发工作。

6、完成风险预警函的升级改造工作。

7、完成风险清单填报及相关规则的升级改造工作

8、完成事件敞口情况表、领域敞口情况表等两个维度的风险清单统计。

9、完成全面风险预警（H5）的开发工作。

        - 2.4.1.2.7  国资监管采集子系统

依据国资委现有监管要求，对财务年报、月报、财务预算、融资担保、发债审批、境外企业情况等内容按月度或年度进行收集，并对收集的数据要求企业进行审核、汇总、提交，充分发挥该项工作的决策支撑和监督服务作用。

预期达成的目标为：完成财务数据采集子系统的优化建设

完成财务数据采集：实现对企业年报、月报数据、预算数据、融资担保、发债审批、境外企业情况等内容的采集，提升数据使用效率。

提升数据处理能力：通过系统建设，提高数据处理的速度和准确性，确保数据质量。

支持决策和监督：为国资委提供决策支撑和监督服务，通过数据分析揭示企业运营状况，及时发现和解决问题。

实现数据共享：通过系统建设，实现数据共享，提高数据资源的利用效率，支持跨部门、跨层级的数据交换和协作。

技术升级与创新：采用新技术、新应用，提高系统的性能和用户体验，如智能审核、智能查询等，以支持更高效的数据处理和分析。

        - 2.4.1.2.8  国资经营预算管理子系统

完成了枚举字典管理、业务指标管理、模板设计管理、Excel表格导入、附件文档管理、数据预览管理及数据检索查询等功能的开发工作，实现了从基础数据定义、业务指标配置、模板设计到数据导入、文档管理、预览查看及检索查询的全流程功能覆盖，为系统的数据管理与业务操作提供了完整的工具支撑。

        - 2.4.1.2.9  企业分配事中事后监管子系统

1、完成收入分配相关数据的采集，提高数据使用效率。

2、完善收入分配监管体系，建立数据审核、预警、查询机制，提高数据质量。

3、建立与外部数据共享机制，形成业务联动效应，提升业务监管能力。

        - 2.4.1.2.10  国有房地资产信息监管子系统

增加国资国企不动产租赁监测的功能，通过与租赁平台、监管企业不动产管理系统对接等多种方式，分层分类实现不动产租赁数据监测全覆盖

1、租赁信息模块

整合上海交易集团租赁平台的线上数据和监管企业的线下数据，提供监管企业线下数据填报功能，支持填报数据校验，实现线上化，并提供在线查询、导出、打标签功能。

2、分析统计功能

通过多维度分析结果，构建具有高度直观性的不动产租赁分析看板，为处室人员和监管企业提供可视化的决策辅助工具，提升不动产租赁管理的效率和透明度，规范租赁行为，优化资源配置。

        - 2.4.1.2.11  内部审计子系统

1、月报模块：对月报任务中有关联的枚举进行了联动优化，使多个枚举之前有了关联性；增加表内数据自动汇总功能，并形成一张完整的自动汇总数据表，为企业的分析提高了效率；建立批量数据及报告导入功能，企业只需要在特定的模板中批量上传数据和报告，系统会自动完成建表和上传相关数据的功能，有效的减少了企业的工作压力。

2、资源节点功能补充：扩展优化了月报、一事一报、重要事项报备单中资源节点按钮，可对资源节点内指标自定义灵活配置，增加相关联指标的逻辑判断功能；资源节点建立完成后自动跳转到相关报表内，提升企业填报效率。

3、浮动行按钮自定义：根据国资委要求，对系统中每个浮动行增加醒目的加减行按钮。

4、报表行高自定义：根据国资委要求，可对系统中的报表行高自定义调整。

5、汇总表数据锁定功能：增加汇总表数据锁定功能，防止误操作导致自动汇总数据改变。

6、报表显示权限功能：增加报表显示权限功能，对企业外部人员访问内审系统进行权限分流。

7、内审分析模块：根据国资委要求，建立内审系统的分析模块，对各任务相关数据进行汇总分析、相关报告生成及分析指标自定义查询等内容。

        - 2.4.1.2.12  审计整改管理子系统

本审计整改服务子系统的建设旨在全面提升上海市国资委对监管企业审计整改工作的管理效率与质量，具体目标如下：

审计整改子系统数据融合服务：

1、对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题"不为空，请修改！）完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。

2、对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据转换导入模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式并通过数据导入功能导入。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表设置数据字段校验审核规则完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

3、对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置取数规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题），同时根据2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询、数据检查脚本等方式来完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。

4、对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行数据质量检查后进行删除、修正、补全操作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新配置取数规则），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

5、对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则、数据清洗规则，并由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，设置数据字段校验规则对补录数据进行校验（例如：校验检查历史年度的重点子企业名单等），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

        - 2.4.1.2.13  内部控制测评管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设目标：

1、抽样单位测评：对测评抽样单位功能进行优化，新增抽样范围表格导入功能，并对业务总量指标选择、业务总量占比计算功能进行升级。

2、内控管理树形：对内控管理树形功能进行升级，新增内控管理树形提取、内树形管理、抽样树形显示、填报树形显示、汇总树形显示、填报状态统计等功能。

3、内容填报功能：对数据填报功能进行升级，提升用户使用体验。新增EXCEL表格数据导入、管理提升评价提醒功能。

4、内控自动报告：根据内控填报内容生成文档报告。

        - 2.4.1.2.14  企业服务大厅

1、政策文件系统

通过建立全面且规范的政策法规数据库，实现国资监管文件的高效入库管理，为企业提供集中化、结构化的政策数据中心，方便内部对政策文件的统一管理与维护。通过系统对各类别政策法规（综合监管、国资布局、国企改革等）的有效整合与呈现，为企业在各个业务领域的决策提供有力的政策支持，促进企业合规运营，推动国资监管工作的科学化、规范化，助力企业在复杂多变的政策环境中稳健发展。

2、监管企业稳增长工作周报

为了有效地引导企业发展，避免潜在风险，需要建立一套全面的稳增长工作周报数据信息采集体系。通过采集下属企业数据信息，并由一级企业集团报送，实现线上报送、及时查询的要求，从而使相关人员能够随时掌握工作进展，及时发现问题并采取相应措施。透明化的状态监控有助于提升工作协同性和沟通效率、增强监管时效性、提升决策精准度、优化资源配置，显著提升决策效率与质量，推动经济持续稳定发展。

3、党员教育初步排摸

通过党员教育初步排摸系统的建设，实现数据的填报、流程审批与权限配置功能，将原本繁琐、可能存在差异的人工流程进行标准化整合，提高数据处理效率，打破企业集团内部以及与市国资系统之间的信息壁垒，实现党员教育相关数据的集中管理与共享。

4、重大法律纠纷案件上报

通过重大法律纠纷案件上报平台系统的建设，构建市国资委监管企业上报重大案件统计表填报及权限配置体系，规范填报流程，明确各层级人员权限，确保填报工作有序开展，减少人工操作步骤，提升填报便捷性。通过实时更新企业审核状态，使相关各方随时掌握案件上报进度，以便及时采取相应措施，保障案件处理流程的透明性和高效性。

        - 2.4.1.2.15  国资监管数智管理子系统

按照国资委本轮机构改革提出的“强化跨部门信息和数据交互，建设全系统、全级次、全过程的数智化监管系统，真正打造一个国资委”的总体要求，重点在于解决国资委内部“数据要素”作用发挥不够，数据运营体系尚未建立完善，数据资源质量参差不齐，数据共享利用不足、应用系统难以赋能等问题，聚焦于汇聚国资监管应用数据（全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计等系统）、随申办政务云数据（OA系统）和第三方采购数据（司法大数据等），按照国资监管的要求制定统一明确的国资监管数据标准，指导企业监管平台建设，通过监管企业与委机关跨网数据实时交互，按照数据标准统一采集汇聚监管企业数据，实现委机关与监管企业数据共享，完善国资监管信息资源目录，实现标准统一、布局合理、管理协同、安全可信的国资监管数据归集，推动数据集约集成建设、有序流通和共享应用，打破信息孤岛，完善基础数据库、主题库和专题库建设，形成国资委数据资产，推动国资国企数据高效共享和综合利用，赋能全面风险预警等应用。

依托数据能力，汇聚政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，进行集中治理、语料训练和权限管控，形成资源“图书馆”，提供安全、高效、精准的国资监管个性化搜索、问答、写作、校核等功能，丰富监管场景，提升国资监管的实时性、精准性和有效性，推动传统监管向智慧监管转变，全面提升监管能力，切实提高机关决策力和执行力。

按照 “夯实基础集约建设、重点攻坚急用先行、规范治理长效运营”的工作思路，国资监管数智平台建设应分步骤进行，2025年底首先重点推进公开监管信息、语料及委内应用系统的部分数据汇聚，打造架构先进的数据资源平台，试点一体化、智能化数据治理与运营，构建高质量资源“图书馆”，对信息进行初步深度理解和学习优化，赋能国资监管个性化搜索、写作、校核等应用；2026年底，优化升级国资监管数据资源平台的数据实时抓取和分析处理能力，加快推进企业监管平台建设，逐步实现企业全级次监管数据向国资监管云汇聚，实现国资委监管可视化展示。完成主要国资监管模型的汇聚和共享共用，持续进行监管信息的深度理解、优化学习，并实现相关的主动预判与适配，以支撑司库、薪酬等重点领域穿透式监管应用取得明显成效；2027年底，进一步夯实国资监管数据资源体系，打通云网一体化算力资源大动脉，畅通国资企业数据资源大循环，实现监管企业全口径、全级次监管数据上云汇聚、分级管理、实时采集和高效利用，国资监管数据能力对企业全面共享赋能。

本期项目主要侧重国资委基础数据能力的构建。建设国资委国资监管数据资源平台，打造国资委的数据资源目录，通过多源异构数据采集技术，目标是实现国资委内部应用系统监管数据（如产权、投资、财务、审计、项目、股权、资产等）的采集、存储、治理、加工、共享、开放和应用，加强数据全生命周期质量管理，建立健全数据质量反馈整改机制，基于委内处室需求和数据治理情况，形成数据供需对接能力，及时响应合规合理数据共享需求。本期建设中，优先探索汇聚公开的政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，完成资源“图书馆”建设，实现监管信息的深度理解和学习，初步形成国资监管个性化搜索、写作、校核应用能力，发挥知识服务赋能作用。在后期的建设中，再逐步探索国资监管业务数据的相关应用赋能，发挥主动预判、风险识别、跨场景协同等能力。

        - 2.4.1.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

宣传部预警看板：完成宣传部风险总览看板、企业总览看板、分领域风险看板、基础信息看板等内容的建设及配置。

宣传部风险预警流程：完成宣传部风险问询函及风险清单流程配置等内容。

    - 2.4.2  建设内容

本次上海市国资国企在线监管服务平台大系统建设项目（2025年升级改造）申报内容包含平台的升级改造（涵盖子系统新建、升级改造、系统合并），以及对应的软件采购、数据服务费用。

其中，平台升级改造包含平台子系统的新建、升级改造。新建子系统范围包含市干部人才管理子系统、市属国企投资基金信息子系统、国资经营预算管理子系统、全面风险预警子系统（宣传部功能模块）、国资监管数智管理子系统；升级改造范围包含投资监管管理子系统、国际化经营子系统、国企价值评估子系统、全面风险预警管理子系统、国资监管采集子系统、企业分配事中事后监管子系统、国有房地资产信息监管子系统、内部审计子系统、内部控制测评管理子系统企业服务大厅。原境外数据填报子系统，进行功能新增与整合后改名为国际化经营子系统。

此外，该项目还包含平台运行维护费用，是指对已建的监管企业持牌金融信息管理子系统、股权和分红激励信息管理子系统、审计整改管理子系统、违规责任追究子系统、监管门户、企业服务大厅进行运维服务，以及将配套监管平台开展数据服务、云资源服务、安全服务、视频会议服务等，以确保平台的稳定、可靠运行。以上服务部分的申报在《上海市国资国企在线监管服务平台大系统（2025年运维项目）可行性研究报告》中另行说明。

      - 2.4.2.1  干部人才管理子系统

本项目建设内容包括常用功能、基础数据管理、综合统计查询、人员进出管理、移动端查询、干部任免审批表、干部日常、干部任免、干部监督、教育培训、档案管理等。在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。具体如下：

1、常用功能

常用功能主要用于当前用户大量使用的功能操作的汇总，用户可以快速进入到功能操作页面，简化页面点击的操作，快速进入所进行的业务界面进行操作。常用功能提供工作台、政策法规、组工园地等功能。

2、基础数据管理

基础数据管理汇聚各项与干部人员相关的组织架构数据、干部数据，构建委内的统一基础数据资源，建设更加全面、科学、智能的业务应用系统，增强数据分析挖掘支持能力。

3、综合统计查询

综合统计查询通过对定义好的数据标签检索的方式，建立多维度的数据查询项（例如：职务、职级、年龄、性别、岗位领域、毕业学校、最高学历、党派、民族、籍贯、现任职务等），可根据领导用户实际查询需求，通过多条件的组合方式，实现根据多个维度内容进行综合查询，并提供根据不同维度信息的统计与分析，综合统计查询提供自定义条件查询、标签条件查询、表册管理及查询、分类统计等功能。

4、人员进出管理

人员进出管理对干部人员进人业务、出人业务进行统一管理，实现干部人事信息的动态更新。人员进出管理提供进人调动、出人管理。

5、移动端查询

移动端查询建立移动终端的干部信息展示和可视化分析展现，方便领导及其他用户灵活快速地查看查找，随时随地调阅干部人员的相关资料，了解干部人事的整体情况。提供移动端基本信息展示、可视化分析。

6、干部任免审批表

干部任免审批表以任免表为管理界面，所见即所得的形式进行干部信息的管理，当选中某项信息时，自动切换到对应的信息子集进行管理工作。干部任免审批表提供基本信息管理、职务信息管理、职级信息管理、经历简历综述、学历/学位管理、奖惩管理、考察考核管理、家庭成员管理、其它关键信息、人员排序、照片录像维护、信息集维护、单个干审表信息校验等功能。

7、干部日常

干部日常对干部相关的日常事项进行管理，包括证件管理、因私出国境、表彰奖励等功能。

8、干部任免

干部任免提供干部任免会议的全流程管理，提供干部任免会议管理、任免人员管理和PPT生成等功能。

9、干部监督

干部监督对各种干部监督事项进行统一管理，提供对个人有关事项报告数据、干部兼职、外部监察系统对接的综合管理，从而实现规范干部监督管理，加强控制和提高工作的效率。

10、教育培训

教育培训提供对干部教育培训工作中培训班的管理，实现对干部教育培训工作“培训通知—培训报名—培训记录—培训统计分析”的全过程的精细化管理。教育培训中培训班管理提供培训班管理、通知报名、统计情况等功能。

11、档案管理

为确保国资委组工人事信息的完整性及准确性，系统预留档案管理接口，实现与档案系统的对接，提供档案接口预留功能。

      - 2.4.2.2  投资监管管理子系统

包含数据上报和审核功能，数据报表和查询功能，涉及业务报备程序、年度投资计划、投资计划年中调整和年度投资执行情况的流程优化、填报优化和权限优化，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.3  市属国企投资基金信息子系统

市属国企投资基金信息系统将积极推进国资基金管理工作的数字化转型，拥抱新型的信息化技术。实现线上的基金信息报送，形成数据平台，构建数据的融合治理中枢，并针对治理后的基金数据，依据业务需要开展全面的数据分析支撑，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。。

基金报送服务提供面向国资企业基金数据上报的完整流程。分别针对实控基金（GP）和参投基金（LP）上报过程，实现数据的智能辅助上报，审核处理的业务流程。

数据平台为整个系统的基础，将LP数据、GP数据等数据做全面的采集汇聚；对国资委现有存量历史基金报送数据，也将汇入数据平台同等管理。根据场景对数据的处理要求，数据分析中枢提供全面的数据计算支撑能力。数据在采集整合后进行数据清洗和预处理；在完成初步清洗后，还需要基于数据的阈值要求、格式类型、主题归属等规则要求做进一步的数据质量管理，形成对数据的精加工过程。完成了数据校验后的数据，再根据业务的需要，实现分权查看历史明细数据和分场景数据整合统计情况的报表功能。

基金分析服务，面向国资基金管理的主要业务场景，对市属国企投资基金进行结构分析、模块分析、对比分析，并且利用新型信息化技术完进行智能分析，形成图形化看板展示效果。利用全面的服务能力，提高国资管理机构控制投资风险的水平，辅助投资决策能力。

      - 2.4.2.4  国际化经营子系统

1、数据填报：包含企业目录树、数据录入、公式计算、数据填报工具栏等功能，满足国资监管企业数据填报的要求。

2、报表审核：包含表内审核、表间审核、全表审核等功能，依据设置的各类报表公式对数据报表进行审核，提高报表的数据质量。

3、集团汇总：包含叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查等功能，满足集团汇总下级企业填报的固定格式、非固定格式报表数据的要求，并检查汇总数据的准确性。

4、数据查询：包含模板查询、自定义查询、报送统计查询、数据填报通知等功能，提升企业填报、查询数据的效率。

5、国际化经营企业数据分析：根据监管要求对国际化经营企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。

6、国际化经营数据审核：协助国资委完成内国际化经营数据约1200户企业的数据统计、数据审核、汇总节点检查、封面检查等工作，为业务处室提供excel、word等形式的数据审核统计报表制作。

7、数据整合制作：根据国资委要求，对国际化经营历史数据进行整理并导入至国际化经营子系统中。预计需要导入3年数据。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.5  国企价值评估子系统

本项目是对企业价值指数系统进行升级及数据运维服务，充分对标《国资国企发展“十四五”规划》、《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》及《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，强调国资国企改革发展走深走实，使国资监管迈上新台阶，推进国资监管数字化智能化，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。主要建设内容如下：

应用系统建设部分：

1、审核报告优化（升级改造）

将系统中专家审阅意见，系统预检问题，汇总到审阅报告。审阅报告加入系统预检问题，三大算法评估结果数据，加入配置功能，按照选择内容模块，自动生成审阅报告。

2、估算报告优化（升级改造）

将上市公司批量估算结果汇总，并按照应用模板自动生成有关上市公司评估结果的结论描述。对市属上市公司进行批量估算，并显示批量估算结果。

3、审核要点管理（新建）

审核要点管理后台：审核目录管理功能，审核条目文件上传，审核要点节点增删改查，调整顺序等。审核要点前台展示和查询：审核清单电子书显示，审核条目搜索查询功能。

4、审阅文件识别（新建）

对pdf中出现的财报，资产明细表等数据进行识别，修改，和入库。

5、审阅条件可设置（新建）

对审阅的强制条件进行勾选，随后系统判断是否退回重申，还是继续后续评审工作。

6、估值算法升级改造

1）收益法算法升级（升级改造）

收益法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和重新估算验证。如更新估值年期，更新利润预测算法，更新金融类企业折现率算法等。

2）市场法算法升级（升级改造）

市场法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和重新估算验证。如区分金融类和非金融类企业财报取值，优化价值乘数选取逻辑，优化可比公司选取逻辑等。

7、无形资产评估功能（新建）

包含数据录入、外部数据抓取功能，并将无形资产中的专利、软件、商标、域名、著作权等进行算法建模，实现支持对这些无形资产项目的估值。

8、统计模块（新建）

1）不动产评估详细数据统计表：

对所有房地产评估的项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

2）审阅项目详细数据统计表：

对所有审阅项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

3）估算项目详细数据统计表：

对所有估算的项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

9、国有上市企业价值季报管理（新建）

对每季度形成的企业价值季报，年报等，提供上传，查询，查看等管理功能。

      - 2.4.2.6  全面风险预警管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

风险首页模块：包含风险动态、风险报告、版本公告等功能。

风险看板模块：包含总览看板、实体企业看板、金融领域看板等44个看板内容建设，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

风险报告模块：包含集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等内容。

综合R值模型：包含产业发展类企业R值模型、城市保障类企业R值模型、投资运营类企业R值模型、银行类企业R值模型、证券类企业R值模型、保险类企业R值模型、财务公司类企业R值模型、融资租赁类企业R值模型、信托公司类企业R值模型等建设内容，同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化。

风险地图模块：包含股权占比、风险概况、风险提示等相关功能建设。

预警函模板管理：包括债务风险、现金流风险、融资担保风险、主业领域整体风险、资金占用风险等8个问询函规则升级改造。

风险清单填报：包括剩余风险敞口-责任口径规则、债务/现金流风险敞口规则、融资担保风险敞口规则、往来款回收风险敞口规则、主业领域整体风险敞口规则、资金占用风险敞口规则等13个清单规则升级改造。

风险清单统计模块：包含事件敞口情况表、领域敞口情况表等两个维度的风险清单统计。

全面风险预警（H5）：根据市国资委需求制作全面风险预警H5界面。包含风险总览-综合R值排序、风险总览-红灯亮灯排序、风险总览-剩余风险敞口分布、风险总览-新增重大风险事件、风险总览-预警识别风险动态、风险总览-舆情热点风险动态、风险总览-法律诉讼风险动态、企业分析-基本信息、企业分析-风险总览、企业分析-风险事件、企业分析-亮灯领域等页面。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.7  国资监管采集子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

1、完善数据审核功能：集成表内、表间、套表审核、枚举审核、重复项审核等多类审核于一个功能界面，实现一站式修订和上报。实现企业数据状态统计，实时监控和管理监管企业集团及下属子公司数据上报情况，对上报迟缓单位进行催报与提醒。优化审核结果的数据定位，通过点击错误数据直接定位到填报指标的实际位置。提供审核错误结果的多角度展示，包括“需修改”、“需说明”、“需核对”等页签，并添加错误数量统计。实现2024年度上海市国有企业财务决算报表、2024年度资产统计（国有企业类）报表、2024年度资产统计（集体企业类）报表、2025年度国有企业财务月度报表、2025年度上海市国有企业财务预算报表、融资担保及发债备案、2024年国有企业财务评价书附表数据的填报、审核、采集。

2、优化数据填报功能：实现针对某个指标汇总后层层查询涉及直接子节点相关单位及数据的功能。改进浮动表的数据填报，确保企业上报数据填报数行能准确定位某行列及相关单位内容。支持通过预设的Excel模板进行导出，允许用户将财务软件中的科目数据对接至模板中，子系统支持批量导入Excel模板数据。支持枚举下拉框同事多选不同层级的选项。

3、增强数据查询功能：

实现单位选择功能，主要体现系统中各个企业的层级关系，并以树形结构展现，支持单个企业勾选以及批量多选。

实现科目选择功能，展现系统中各个科目的层级关系，支持单个科目勾选以及批量多选。

实现模板选择功能，支持保存已选单位和科目，形成自定义模板保存，并通过该查询模板查询平台中报表数据。

实现任务选择功能，支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除。

实现查询结果功能，根据选择科目、单位、任务，查询数据库内指标数据，以科目或任务为维度进行查询，支持Excel导出。

实现数据源配置，后台支持配置连接不同数据库调取不同数据源数据。

实现公司基准树节点配置，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现指标管理功能，后台支持配置不同指标对应的科目，以科目编号作为唯一标识符，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现科目配置功能，支持在同一科门在不同任务下配置绑定不同的指标，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现字典管理功能，支持设置不同主键字典，自定义菜单后台权限等。

4、经济运行分析页面（H5）：

根据市国资委需求，开发国资总览、纳统指标、行业分析、企业分析等内容，建设共计58个功能页面，这些页面将提供对财务数据、经济指标进行动态监测与展现。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.8  国资经营预算管理子系统

1、枚举字典管理：基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

2、业务指标管理：基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。

3、模板设计管理：包括模板组管理、模板管理、模板编辑、模板指标设置等功能。

4、Excel表格导入：将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

5、附件文档管理：对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。

6、数据预览管理：据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

7、数据检索查询：可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。包括条件过滤查询、自定义查询功能。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.9  企业分配事中事后监管子系统

根据市国资委的要求，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。此次建设内容包括：

1、数据传输管理

（1）Excel固定报表及浮动行导入：在收入分配年报表任务中，新增通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统。

（2）薪酬调查审核工具：在收入分配年报表任务中，新建设单机版审核工具，对企业线下填报的excel报表数据进行逻辑性审核、合理性审核。通过设置公式和规则，工具可以分析出每户企业填报数据的错误情况及不合理情况，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率。

2、指标预警管理

（1）国资快报指标异常波动预警功能：对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，企业未及时上报原因，依据国资监管要求，系统完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。

（2）智能分析底稿模板：根据国资委要求对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，系统可通过系统界面左侧菜单栏传输按钮，选择“数据导出(监管企业职工人工成本报告)”,进行导出智能分析底稿模板，系统导出的模板涉及完善并新增内容包括：excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大情况表。

（3）人工成本预算统计功能：根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本预算任务：新建“2025年人工成本预算”的数据申报任务，根据2025年度人工成本预算报表内容需求，任务包含“企业封面表”、“人工成本预算表（汇总）”、“人工成本预算表（母公司/子企业）”共计3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本预算审核要求，新建数据审核规则约66个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（4）人工成本执行定报统计功能：根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本执行定报任务：新建“2025年人工成本执行定报”的数据申报任务，根据2025年度人工成本执行定报表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“人工成本执行情况定报”、“人工成本执行情况定报（汇总）”共计3张数据报表。

提取方案：根据根据2025年度人工成本执行定报表数据的填报要求，新建数据提取方案4个。通过提取方案，提取预算（月报用）、提取预算（季报用）、提取预算（半年报用）、提取本年报数据。

审核规则：根据2025年人工成本执行定报审核要求，新建数据审核规则约629个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（5）收入分配年报表统计功能：根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

收入分配年报表任务：新建“2024年收入分配年报表”的数据申报任务，根据2024年度收入分配年报表内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“收入分配年报集团总部和本市子企业补充表”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约9张数据报表。

提取方案：根据根据2024年收入分配年报表数据的填报要求，新建数据提取方案2个。通过提取方案，提取上年年报数据，提取封面。

审核规则：根据2024年收入分配年报表审核要求，新建数据审核规则约931个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（6）国务院薪酬调查统计功能：根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

国务院薪酬调查任务：新建“2025年国务院薪酬调查”的数据申报任务，根据2025年度国务院薪酬调查内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约7张数据报表。

提取方案：根据根据2025年国务院薪酬调查的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取年报数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约923个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据目录：国务院国资委发布的薪酬调查汇总指标实现对接和数据导入，将报表数据进行格式转换并导出整理审核，并上传国务院国资委平台系统。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（7）工资效益联动评价表统计功能：根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

工资效益联动评价表任务：新建“2024年工资总额清算”、“2025年工资总额预算”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“工资总额清算表（竞争或金融类、总部）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“工资总额清算表（功能保障类、总部）”等约18张数据报表。

提取方案：根据工资效益联动评价表的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取本年数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约853个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（8）人工成本情况表统计功能：根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本情况表任务：新建“2024年人工成本情况表”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“封面表”、“人力资源情况表（企财09表）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）”共3张数据报表。

数据转换方案：整理和上传人工成本情况数据，从国有企业财务决算任务中传输相关数据。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（9）人工成本月报表统计功能：根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本月报表任务：新建“2025年人工成本月报表”的数据申报任务，根据人工成本月报表内容需求，任务包含“封面表”、“快报同环比对比（其他经济指标）”、“快报同环比对比（其他经济指标合并）”共3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本月报表审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据转换方案：树形建设、3张报表数据转换对接、根据月报数据按照分析模板生成相应报告并发布，主要目的是将月报数据进行分类分析，掌握监管企业各集团工资总额月度变化情况。

校验优化：将财务预算、月报数据接入收入分配，根据审核要求，强化审核要点，简化审核步骤，设置审核校验 ，提示审核内容，导出审核结果

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（11）快速查询模板功能：根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。

（12）预算偏离预警：完善数据预警机制，保障委内业务监管需求。提升收入分配体系的预警预判能力，建立预警闭环管理机制，新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。

3、数据查询管理

收入分配附件查询：建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

4、系统功能改进

（1）浮动表汇总：针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况。

（2）快速查询文件/日期指标：完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。

（3）纵向打印支持：依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察。

      - 2.4.2.10  国有房地资产信息监管子系统

1、租赁信息模块：

包括不动产租赁明细表、重大项目、一般项目、可不公开项目等4张报表，实现了不动产租赁数据的系统接入和在线查询功能。支持处室人员对监管企业填报的房地资产信息添加相关标签，并根据标签进行亮灯预警。支持监管企业查询和填报上传数据，并对上传的数据进行校验。

2、分析统计功能：

通过对房屋/土地（场地）租赁情况的多维度分析,生成不动产租赁分析看板。以地图形式直观展示本市不动产租赁总体情况和风险预警数量；在看板集中展示可租总面积、出租率、重大项目转租率、平均年租金、租金净单价等关键指标；支持按房屋/土地（场地）所属地段、所属板块、所属区、所属街道等维度对出租率、平均年租金、用途、重大项目合同期限等指标进行查询分析。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.11  内部审计子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

月报项目数据自动汇总：新增月报汇总功能，为一份报告在系统中建立一张对应的项目表单，用户在建完表单填写数据，在点击保存后数据会自动汇总到企业汇总表中，多份项目表单的数据汇总后是会自动累加的，修改更新数据也是会自动汇总。

枚举联动功能：根据国资委要求，新增枚举指标联动功能，将有关联的两个枚举之间进行联动，后一个枚举的选项内容会根据前一个枚举的选择而变化。

批量数据/报告（自动建表）导入功能：根据国资委要求，新增数据/报告批量导入功能，对excel模板进行月报相关表样的置入，企业将特定excel模板分发各相关人员进行数据填报，再统一将已完成的excel和对应的分析报告，通过该功能导入到月报任务中，系统后台会自动建立对应excel模板的报表，并将相关数据和分析报告导入到报表中，同时，配置相关业务逻辑公式，会对逻辑不符的报表以文字说明的方式进行弹窗提醒。

资源节点指标自定义：优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能，新增资源节点后台配置项，可在系统后台灵活配置各任务的资源节点中相关业务字段，同时支持多种类型的字段，如文本、枚举等。

资源节点指标逻辑判断功能：根据国资委要求，新增月报、一事一报、重要事项报备单资源节点中相关字段的逻辑判断公式，并编制配套的文字说明进行提醒。

资源节点自动跳转到报表功能：根据国资委要求，优化企业通过资源节点建立相关报表后需手动点击进入报表问题，新增通过资源节点建立相关报表后系统会自动跳转到报表填报界面。

浮动行按钮自定义：根据国资委要求，在内审系统中所有浮动行前面新增加减行按钮，并在按钮上增加文字提醒。

报表行高自定义：根据国资委要求，内审系统中新增报表的行高可根据用户需求自行调整。

汇总表数据锁定功能：确保内审系统中自动汇总表数据准确，新增汇总表数据锁定功能，当用户编辑自动汇总表时，会提醒该表数据不可编辑。

报表显示权限功能：为适应国资委审计集中管理要求，对外部或特定人员访问内审系统时，可对他们的访问权限进行限制，新增外部或特定人员指定报表显示权限。

月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块：根据国资委要求，对月报、季报、一事一报、重要情况报备单的数据进行分析，分析模块中包含对应任务的重点关注指标，同时以图、表等方式进行展示；展示界面具有交互性，可对相关指标进行详细分析；具备各任务分析指标自动定义查询功能，提供多样的分析结果。

分析报告导出功能：根据国资委要求，对分析模块中的相关图、表及指定模板等的分析报告导出。

内审分析模块后台管理：对分析模块中的后台功能进行管理，包括角色、公式、指标、查询模板、分析报告模板等进行配置。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.12  审计整改管理子系统

根据市国资委的要求，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。此次建设内容包括：

审计整改子系统数据融合服务：

1、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题"不为空，请修改！）完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。输出内容为2025年度审计整改问题情况数据集，涉及数据约10万条，全面提升审计整改数据的质量。整改方案、整改结果及持续整改管理的表单及数据整理服务：对整改方案中整改项目立项、（专项）审计问题录入、（经责）审计问题录入，整改结果中的整改结果录入，持续整改管理中的后续整改结果录入的数据进行整理维护工作，并根据国资委要求，定期对整改结果管理中的生成工作报告（年度）和生成工作报告（季度）的模板，据国资委要求每月对上述内容进行维护。

2、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据转换导入模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式并通过数据导入功能导入。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表设置数据字段校验审核规则完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。具体输出内容为2025年度审计整改问题方案及结果数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。

3、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置取数规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题），同时根据2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询、数据检查脚本等方式来完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。输出内容为2025年度审计查询及报表管理统计数据集，涉及数据约80万条，全面提升审计整改数据的质量。

4、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行数据质量检查后进行删除、修正、补全操作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新配置取数规则），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。输出内容为2025年度全资源报表数据集，涉及数据约30万条，全面提升审计整改数据的质量。

5、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则、数据清洗规则，并由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，设置数据字段校验规则对补录数据进行校验（例如：校验检查历史年度的重点子企业名单等），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。输出内容为历史年度审计整改问题情况数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。

      - 2.4.2.13  内部控制测评管理子系统

抽样范围表格导入：将事务所确定的19个内控测评流程中企业抽样范围的EXCEL表格模板文件导入至内控测评系统中。

业务总量指标选择：通过选取国资委财务决算报表参数的全部报表中的指标作为参考的业务指标，并可以通过加、减、乘、除等计算符及计算函数形成组合的业务指标，用作内控测评流程抽样范围确定的参考指标。

业务总量占比计算：根据各个内控测评流程选择的参考业务指标，计算抽样企业业务总量占集团业务总量的比例。

内控管理树形提取：该功能可将上年度的内控测评企业树形进行提取，用做本年度内控测评工作的初始企业树形。

内控树形管理：通过该功能对本集团的内控测评企业树形进行管理。

抽样树形显示：在抽样阶段只有国资委下属需要进行内控测评的一级集团可以供用户进行选择，并填写内控测评抽样范围表格。

填报树形显示：抽样数据填报时，在树形结构显示时只显示抽样的单位，未抽样的单位不进行显示。

汇总树形显示：在内控测评数据汇总时，只需要显示一级集团。

填报状态统计：该功能可实现集团下属的所有抽样单位、各个内控测评流程表的填报状态的统计，形成填报状态表。

EXCEL表格数据导入：对将Excel表内控测评数据批量导入至内控测评系统中。

管理提升评价：为防止管理提升评价表漏填的情况，内控测评需要中的汇总功能需要新增自动校验功能。

内部控制测评功能：实现2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。

数据汇总模板：实现当年度的内控测评数据汇总情况数据的自动生成。

自动报告模板：根据内控测评报告文档的内容新建相应的数据底稿模板及报告文档模板。

报告生成：实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.14  企业服务大厅

建设企业服务大厅平台，涵盖政策咨询、审批管理、综合服务、党建工作、监督检查、重点工作、业务系统及信息反馈模块，包括政策文件系统、监管企业稳增长工作周报、党员教育初步排摸、重大法律纠纷案件上报系统，实现对企业审批服务的标准化、规范化、信息化、平台化、协同化，便捷化。在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.15  国资监管数智管理子系统

1、资源“图书馆”

资源“图书馆”主要存储国资委业务相关的政策法规、文件文章、学习素材、领导人思想等公共知识；国资委内部各业务应用系统中存储的公文档案、监管数据、研究报告等内部专有知识以及国资委个人、处室和全委所存储的文件、材料以及外部采购数据等知识。通过数据预处理、分词、特征提取、存储与索引等方式处理，构建符合国资委实际需求的国资知识中心，为后续的知识检索、个性化问答等应用提供语料基础。资源“图书馆”支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被合规访问和使用。

2、国资监管数据资源平台

国资监管数据资源平台利用数据数仓等技术，通过国资监管数据统一共享交换体系，提供相关的数据全生命周期管理工具，实现为国资监管应用系统（如全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计等系统）数据、随申办政务云系统（如OA等系统）数据和第三方采购数据（如司法大数据等）为主体的数据采集、治理、存储和交换服务。完善形成全委统一的国资监管信息资源目录，为国资监管数据采集、汇聚、存储、使用、共享和开发利用提供统一明确的国资监管数据标准，逐步提升数据质量和数据共享的有效性、及时性、针对性，推进国资监管数据资产化管理。打造数据服务门户，提供数据目录管理等能力，提供统一的数据供需对接的平台，及时响应合规合理数据供需共享需求，明确不同监管数据可交换可公开的范围、领域和相应要求，明确数据分类分级确权原则，实现数据跨部门、跨地域、跨系统、跨企业、跨业务有序流通和共享应用，同时着力提升数据质量，通过建立健全数据质量管理体系，实时监控并持续改进数据的完整性、一致性和准确性，从而为市国资委的信息共享、数据分析、业务决策和智能应用提供坚实的数据保障能力。

3、国资智能管理平台

（1）国资监管个性化搜索

构建深度适配国资监管业务语境的意图理解及对应检索能力，精准捕捉国资委用户输入关键词或语句片段中蕴含的监管需求，系统依托国资专属资源“图书馆”，实现对全库内容的全面检索与主动匹配，以此筛选出与用户权限、监管领域高度契合的内容，并提供贴合国资业务分类的检索主题和基于监管工作关联性的搜索推荐功能。

（2）国资监管个性化问答

国资监管个性化问答功能提供便捷贴合监管场景的问答服务，支持用户通过文字提问或上传监管文件进行咨询。系统依据用户在国资体系内的权限和核心业务需求，精准定位问题核心，并从构建的国资监管专业知识资源库中高效检索相关信息。该功能能够提供监管业务针对性强、内容详实的解答，并支持基于当前咨询内容与用户进行连续的深入交流，有效协助用户全面探究和解决复杂监管问题。

（3）国资监管个性化写作

国资监管个性化写作功能聚焦国资监管文书的规范性与专业性，为用户提供全面的写作支持。它提供多种贴合监管场景的写作模式，包括国资监管文书标题辅助拟定、关键词引导创作以及分步骤的写作向导，覆盖法定文书、事务文书及其他多种国资监管业务文体。该功能具备强大的文本处理能力，可辅助完成国资监管文件的模仿创作、内容扩展、精炼摘要、后续撰写及语言润色，有效应对不同场景和类型的行文需求。同时，系统内置丰富的公文素材库与范文库，方便用户快速查阅参考，显著提升文章写作的质量与效率。

（4）国资监管个性化校核

国资监管个性化校核基于适配国资监管业务的纠偏能力对国资委相关文件内容展开全方位、多层次的深度剖析，快速准确排查文中错误。从国资监管文本规范性、地名、领导排序、职务排序、敏感词、法律法规等维度出发，深度理解和识别国资监管文书中常见常犯的各类错误，并提供自动校对、智能纠错、在线纠错等功能，确保国资监管文书在语言文字、思想导向、法律合规以及内容引用等方面的准确性、规范性且符合国资监管要求。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 2.4.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

根据市委宣传部的要求，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。此次建设内容包括：

1、风险预警综合评级看板：

根据企业风险亮灯（红灯）情况，对相应指标的风险程度进行评级。该评级需要定义一套基于不同风险水平划分的风险评级体系，分为低风险、中风险和高风险等级。风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计算法等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。

2、宣传部总览看板：

包含宣传部总览看板-综合R值年度看板、宣传部总览看板-综合R值月度看板、宣传部总览看板-风险敞口年度看板、宣传部总览看板-风险敞口月度看板、宣传部总览看板-领域敞口年度看板、宣传部总览看板-领域敞口月度看板、宣传部总览看板-风险清单年度看板、宣传部总览看板-风险清单月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

3、宣传部风险管理看板：

包含宣传部风险管理-风险问询函列表看板、宣传部风险管理-风险问询函详情看板、宣传部风险管理-风险清单管理看板、宣传部风险管理-风险清单详情看板、宣传部风险管理-风险清单全览表看板、宣传部风险管理-风险清单过录表看板、宣传部风险管理-集团审核通过时间看板、宣传部风险管理-联系人看板。

4、企业总览看板：

包含企业总览-综合R值年度看板、企业总览-综合R值月度看板、企业总览-风险敞口年度看板、企业总览-风险敞口月度看板、企业总览-领域风险敞口年度看板、企业总览-领域风险敞口月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

5、风险地图看板：

对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作各集团总览-全面风险地图看板，来展现各集团在所选年度的重大风险详情。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要根据监管企业风险分布情况对集团企业各领域风险进行整体展示。

6、资金领域看板：

包含宣传部资金风险年度看板、宣传部资金风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

7、主业领域看板：

包含宣传部主业风险年度看板、宣传部主业风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

8、投资领域看板：

包含宣传部投资风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

9、治理领域看板：

包含宣传部治理风险年度看板-参股、宣传部治理风险年度看板-控股、宣传部治理风险年度看板-应控未控看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

11、基金领域看板：

包含宣传部基金风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

12、外部领域看板：

包含外部风险年度看板（境外投资项目）、外部风险年度看板（汇率、利率），完善看板对应的风险指标配置功能项。

13、舆情领域看板：

包含宣传部舆情风险月度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

14、法律领域看板：

包含宣传部法律风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

15、基础信息看板：

包含宣传部企业信息看板、快报信息看板、行业对标看板。

16、风险预警函管理及处置：

包含宣传部问询函模板配置、宣传部问询函节点配置、宣传部问询函内容填报、宣传部风险清单输出等功能。

    - 2.4.3  建设周期

建设周期为2个月。

  - 2.5  项目效益、项目风险与对策

    - 2.5.1  项目效益

（一）提升监管效率

1、提升监管时效与准确性

上海市国资委对监管企业的数据采集多以报表文件方式传输，管理复杂，工作量大，导致信息传递速度、准确性无法保证。建设上海国资国企监管服务系统，监管企业、委托监管单位、区国资委将监管数据归集并转化为规范格式报送至上海市国资委，能够提升监管的时效性、准确性，支撑国资监管决策。

2、事前事中事后全覆盖全链路管理

打造事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责的全覆盖监管体系。严格执行“三重一大”集体决策机制，健全国有企业违规经营投资责任追究工作体系，加强投资监管，建立健全投后管理及后评价机制。加强风险自查与监督问责，及时预防和化解债务、金融、经营等风险。

3、加强数据共享与综合利用

上海市国资委采集大量监管信息，建立统一的数据规范标准，能够提升委内各科室业务数据共享、数据综合利用率，并且通过全业务、多年度监管数据进行集中、统一的管理，支持进行数据的综合分析，为决策提供辅助支持。

（二）实现国有资产的保值增值

为更好地履行国资监管职责，通过监管系统的建设，打造一个上海市国资国企监管的一体化平台。实现上海市国资委与监管企业、委托监管单位、区国资委之间信息的实时交互，网络互联互通，提高国资监管的效率和能力。提升国有企业合规管理和抗风险能力，最终实现国有资产的保值增值。

      - 2.5.1.1  干部人才管理子系统

1、经济效益

本项目为政务信息化投资项目，项目建成以后主要效益主要体现在减少委内相关业务部门在干部人事日常工作中的工作负担，减少手工整理数据的繁琐，减轻了日常工作中的人力物力的消耗，提高了工作效率。项目建成后人事管理部门可更加地明确业务职能，特别是业务部门通过信息化提高了业务协同、决策能力和管理能力，关乎国家的可持续发展，科学决策和资源优化，间接地产生经济效益。

通过本项目建设，大力推进市国资委干部人才管理工作的信息化发展建设、增强组织工作科学化、规范化、智能化水平，为全委的干部、党员、人才提供服务平台。在当今大数据时代，充分运用大数据理念，在统一的平台上通过对干部人才数据资源的整合，推进数据资源综合开发利用，将不断提升组织工作的科学化水平，夯实从严管党治党、从严管理干部的工作基础，为社会治理体系与治理能力现代化提供有力支撑。

2、社会效益

本项目将实现集中统筹建设，节约建设资金。依据“统筹规划、集中建设”的原则，避免了各个业务条线分散建设、分散投入。

本项目提供统一的安全保障体系，实现安全保障资源的共建共享，提升安全防护能级的同时也节约了安全资源投入；本项目在满足市国资委干部人才业务管理需求的基础上，为各直属事业单位、监管企业提供统一的应用平台框架与接口，相关基础性应用框架既可以大大节约各单位个性化应用开发成本，同时也减少与市级平台的数据对接成本。

通过本项目的建设，优化干部人才管理的业务流程、提升干部人才管理部门的工作效率，减少了人力成本的投入，也减少了不同层级单位之间的沟通交流成本，通过专题数据中心、安全保障体系建设，实现对各类资源的统筹汇聚，减少以往人工交换数据、汇聚数据、整理数据的工作成本。

      - 2.5.1.2  投资监管管理子系统

1、经济效益

优化资源配置：依据《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》，监管促使企业投资决策更为审慎。在编制年度投资计划时，企业会更精准地将资源投向优势产业与高潜力项目，避免盲目投资与资源浪费，提升资产回报率，优化企业整体经济效益。​

提升企业盈利能力：政策要求企业对投资项目进行严格的可行性研究与效益评估。在2025年度投资计划编制过程中，企业筛选出盈利能力强、回收期短的项目进行投资，有助于提升企业的营业收入与利润水平，增强企业的市场竞争力与抗风险能力。

2、社会效益

促进产业升级：投资监管引导企业投资符合上海市产业发展战略的项目，推动传统产业转型升级，培育新兴产业。例如，企业在高端制造业、新能源、人工智能等领域的投资，带动相关产业链发展，提升上海产业的整体水平，促进产业结构优化，对城市经济可持续发展具有重要意义。​

增加就业机会：随着企业投资项目的落地与实施，无论是新建项目还是现有项目的扩能改造，都将创造直接和间接的就业岗位。从项目建设阶段的建筑施工、设备安装，到运营阶段的生产、管理、销售等环节，为不同技能水平的劳动力提供就业机会，对缓解就业压力、维护社会稳定发挥积极作用。

      - 2.5.1.3  市属国企投资基金信息子系统

通过建设市属国企投资基金信息系统，汇集市属国资相关直投基金或母基金备案信息、资金托管与使用、管理团队、被投项目等数据，利用多种统计和智能分析算法进行研判，构建管理者驾驶舱，让决策者直观了解市属国企投资基金的募资规模情况、投资情况、运营情况、退出情况及相关产业领域带动情况，更加准确地把握基金运营动态、更加科学地组建和指导基金运作，为市属国企投资基金健康可持续发展提供决策辅助。

此外，构建市属国企投资基金信息系统有助于相关职能部门更加全面、准确、及时地掌握最新基金运行状况和关键运行指标，特别是基金在支持本地企业发展和打造产业集群方面所呈现的社会经济效益，进一步增强国有基金投资管理能力，提升基金治理现代化水平。

      - 2.5.1.4  国际化经营子系统

1、经济效益

通过及时发现和纠正企业国际化经营投资行为，能够有效防止国有资产流失，有效降低监管集团的经济损失，为企业保护资产安全提供有力支持。

通过体系化的数据采集和流程优化，减少人工操作，降低数据报送错误率和重复工作，从而节省人力成本和财务成本。

通过提升数据治理与数据分析水平，增加数据使用频率，提高数据交换量和数据存储量，从而提升数据资产的价值。

2、社会效益

（1）服务覆盖面扩大：通过数字化手段，扩大服务覆盖面，使更多监管企业受益。

（2）办事效率提升：简化业务流程，减少办事时间，提高政府服务的响应速度和办事效率。

（3）数据准确率提高：提高数据质量，确保决策支持的准确性，提升政府公信力。

（4）环境效益：通过数字化管理减少纸张等办公用品的使用，降低碳排放，提升环境质量。

（5）社会稳定性增强：通过及时准确的数据发布和社会预警系统，增强社会稳定性。

      - 2.5.1.5  国企价值评估子系统

1、经济效益

根据国务院国资委和上海市国资委要求，本项目进行企业价值指数系统升级及数据运维服务，按实际需要进行业务流程定制开发，从市国资委现有系统的整体安全性、功能复用性、信息资源的共享利用率进行综合考虑，从而从全局上和根本上避免重复建设，节省改造及运维采购。通过统一建设、协同共享，实现企业价值指数系统升级等。

2、社会效益

通过本项目实现市国资委现有系统升级及数据运维服务，并为之提供有效手段，满足市国资委用户和评估处日常工作要求，进而提高办公效率，减轻工作人员工作负担，节约办公经费，实现国有资产信息化、决策可选化，使得委内各处室能够良好、高效、低成本的运行，使得领导能够对国有资产实现有效的监督和管理。通过本项目优化现有系统功能，优化评估方法，在提高效率的基础上，增加预测精度。

      - 2.5.1.6  全面风险预警管理子系统

1、经济效益

（1）提高企业风险预警效率与效果

全面风险预警管理子系统通过信息化手段，对风险控制的各个环节进行高效、精准的预警和管理。这不仅可以显著提高风险问询的执行效率，确保各项应对措施得到及时、有效的执行，提升风险预警的整体效果。

（2）降低企业风险管理成本

减少人力成本：传统的风险预警工作往往需要大量的人力资源，包括审计、检查、问询等环节。而全面风险预警管理子系统可以通过预设算法自动化处理部分测算工作，从而减少了对人工的依赖，降低了人力成本。

节约时间成本：通过信息化手段，全面风险预警管理子系统可以迅速完成预警工作，并生成详细的预警报告，为企业决策层提供及时、准确的信息支持。这有助于企业快速响应市场变化，降低时间成本。

（3）增强企业竞争力

提升风险管理能力：全面风险预警子系统能够全面、准确地评估企业面临的各种风险，并为企业提供有效的风险应对措施。这有助于企业提升风险管理能力，降低经营风险，从而增强企业的竞争力。

（4）促进可持续发展

提升企业形象：通过加强风险管理，企业可以树立良好的企业形象，增强投资者和消费者的信心。这有助于企业吸引更多的投资和消费者，扩大市场份额，提升企业的经济效益。

2、社会效益

（1）提升企业管理水平

全面风险预警子系统通过对企业风险点的全面评估与监测，有助于企业及时发现管理上的漏洞与不足，从而推动企业进行针对性的改进与优化。这不仅提升了企业的管理水平，还增强了企业的市场竞争力，为企业的稳健发展奠定了坚实基础。这种管理水平的提升，对于整个社会经济环境的优化也起到了积极作用。

（2）增强企业风险防控能力

全面风险预警子系统能够对企业风险进行及时识别与评估，帮助企业制定有效的风险防控措施。这有助于降低企业的经营风险，减少经济损失，保障企业的可持续发展。同时，企业风险防控能力的提升，也对于整个社会经济体系的稳定与安全具有重要意义。

（3）推动社会诚信体系建设

全面风险预警管理子系统的实施，有助于推动企业诚信经营，加强企业自律。通过内控测评，企业能够及时发现并纠正自身存在的问题，不断提升自身的诚信度。这有助于推动社会诚信体系的建设，提高整个社会的诚信水平，为社会的和谐与发展创造有利条件。

      - 2.5.1.7  国资监管采集子系统

1、经济效益

成本节约：通过自动化数据采集和流程优化，减少人工操作，降低错误率和重复工作，从而节省人力成本和财务成本。

资源优化：提高硬件设备和软件产品的利用率，通过系统化管理减少资源浪费。

数据服务与数据治理水平提升：通过提升数据服务与数据治理水平，增加数据调用量，提高数据交换量和数据存储量，从而提升数据资产的价值。

系统可靠性增强：提高系统的稳定性和可靠性，减少系统故障时间，从而降低运维成本和提高工作效率。

2、社会效益

服务覆盖面扩大：通过数字化手段，扩大服务覆盖面，使更多监管企业受益。

办事效率提升：简化业务流程，减少办事时间，提高政府服务的响应速度和办事效率。

数据准确率提高：提高数据质量，确保决策支持的准确性，提升政府公信力。

环境效益：通过数字化管理减少纸张等办公用品的使用，降低碳排放，提升环境质量。

社会稳定性增强：通过及时准确的数据发布和社会预警系统，增强社会稳定性。

      - 2.5.1.8  国资经营预算管理子系统

1、经济效益

资本配置优化：国资经营预算通过科学规划和合理分配国有资本，确保资金投向高效益领域，避免资源浪费。这不仅提升了资本使用效率，还促进了国有企业的可持续发展。

企业效益提升：通过预算管理，国有企业能够更好地控制成本、提高运营效率，从而增强盈利能力。

促进保值增值：预算管理以实现国有资本的保值增值为核心目标，通过利润分配、投资回报等手段，确保国有资产在市场化运作中实现价值最大化。

2、社会效益

（1）推动可持续发展

绿色经济发展：国资经营预算管理鼓励国有企业投资环保、新能源等领域，推动绿色技术创新，助力实现“双碳”目标。

社会责任履行：通过预算安排，国有企业能够更好地履行社会责任。

（2）促进就业与社会稳定

创造就业机会：国资经营预算支持国有企业扩大生产经营规模，从而创造更多就业岗位，缓解社会就业压力。

维护社会稳定：通过合理分配国有资本收益，支持地方经济发展和社会建设，减少社会矛盾，增强社会和谐。

（3）服务国家战略目标

助力科技创新：国资经营预算管理为国有企业研发创新提供资金支持，推动关键技术突破，提升国家科技竞争力。

支持乡村振兴：通过预算安排，引导国有资本流向农村基础设施建设和农业现代化领域，助力乡村振兴战略实施。

      - 2.5.1.9  企业分配事中事后监管子系统

1、经济效益

帮助减少国有企业收入分配不合理，国有企业工资决定机制市场化分配程度不高、分配秩序不规范、监管体制不健全等问题，助力国有企业实行工资总额同经济效益挂钩办法，帮助监管企业建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

2、社会效益

积极响应国家政策文件，国有企业工资决定机制改革是完善国有企业现代企业制度的重要内容，是深化收入分配制度改革的重要任务；该项目促进国有企业健康发展,关注职工切身利益,助力收入分配合理有序。

基础设施完善，业务流程简化、业务数据精准度提升，落实44家监管企业监管需求，提高用户满意度。

      - 2.5.1.10  国有房地资产信息监管子系统

1、经济效益

通过数字化手段，国资不动产租赁平台能够实现资产信息的统一录入、分类管理与实时更新，提高资产利用效率。租户可以在平台上快速找到合适的不动产资源，减少空置率，提升整体资源利用率。

2、社会效益

平台通过制定统一的租赁标准和流程，规范市场行为，减少租赁过程中的纠纷和风险。公开透明的租赁流程增强市场的公信力，减少信息不对称现象。同时，为监管部门提供数据支持，便于其进行市场分析和政策制定。

      - 2.5.1.11  内部审计子系统

1、经济效益

通过项目实施，企业能够减少在数据处理、存储、分析等方面的成本。如内审子系统的建设可能通过自动化和智能化手段降低人力成本。

通过内审系统发现各企业在审计过程中的问题点及可能涉及资金，从而减少企业的损失。

建立内审分析模块统计分析企业经营情况，预测企业风险点同时增强企业的监管力度。

项目实施后，企业能够更快地获取和处理数据，提高审计工作的效率和质量。

通过提供高效、准确的审计服务，企业能够在市场上获得更高的声誉和竞争力。

项目实施过程中可能引入新的技术和管理方法，激发企业的创新活力。

2、社会效益

项目可能创造直接的就业机会，如审计数据中心的建设和运营需要一定数量的专业人员。

增强社会信任：通过提供透明、准确的审计服务，项目有助于增强社会对企业和政府的信任度。

      - 2.5.1.12  审计整改管理子系统

1、经济效益

通过审计整改服务的实施，企业可以识别和消除不必要的开支，优化资源配置，从而降低运营成本。

审计整改服务可以帮助企业建立健全的内部控制体系，提高管理效率和决策水平。这有助于企业更好地应对市场变化，把握发展机遇，从而实现可持续发展。

2、社会效益

审计整改服务通过揭示被审计单位在执行国家政策和法规方面的问题，推动其进行整改，从而确保国家政策和法规得到有效落实。

审计整改服务可以揭示服务提供单位在资源配置、资金使用、服务流程等方面的问题，推动其进行整改，从而提升服务质量和效率，满足企业的需求。

      - 2.5.1.13  内部控制测评管理子系统

1、经济效益

（1）提高内部控制效率与效果

内控测评管理子系统通过信息化手段，对内部控制的各个环节进行高效、精准的测评和管理。这不仅可以显著提高内部控制的执行效率，确保各项控制措施得到及时、有效的执行，还可以提升内部控制的整体效果，降低企业因内部控制失效而面临的风险。

（2）降低运营成本

减少人力成本：传统的内部控制测评工作往往需要大量的人力资源，包括审计、检查、测试等环节。而内控测评管理子系统可以自动化处理部分测评工作，从而减少了对人工的依赖，降低了人力成本。

节约时间成本：通过信息化手段，内控测评管理子系统可以迅速完成测评工作，并生成详细的测评报告，为企业决策层提供及时、准确的信息支持。这有助于企业快速响应市场变化，降低时间成本。

（3）增强企业竞争力

提升风险管理能力：内控测评管理子系统能够全面、准确地评估企业面临的各种风险，并为企业提供有效的风险应对措施。这有助于企业提升风险管理能力，降低经营风险，从而增强企业的竞争力。

优化资源配置：通过内控测评管理子系统，企业可以更加清晰地了解各项资源的配置情况和使用效率。这有助于企业优化资源配置，提高资源利用效率，进而提升企业的经济效益。

（4）促进可持续发展

保障企业合规经营：内控测评管理子系统能够确保企业的各项经营活动符合法律法规和监管要求，避免企业因违规操作而面临的法律风险和声誉损失。这有助于企业保持合规经营，为企业的可持续发展奠定基础。

提升企业形象：通过加强内部控制和风险管理，企业可以树立良好的企业形象，增强投资者和消费者的信心。这有助于企业吸引更多的投资和消费者，扩大市场份额，提升企业的经济效益。

2、社会效益

（1）提升企业管理水平

内控测评管理子系统通过对企业内部控制的全面评估与监测，有助于企业及时发现管理上的漏洞与不足，从而推动企业进行针对性的改进与优化。这不仅提升了企业的管理水平，还增强了企业的市场竞争力，为企业的稳健发展奠定了坚实基础。这种管理水平的提升，对于整个社会经济环境的优化也起到了积极作用。

（2）保障经济活动合规合法

内控测评管理子系统能够确保企业经济活动的合规性与合法性，防止企业运营过程中出现违法的经济行为。这不仅有助于维护市场秩序，保护消费者权益，还促进了社会经济的健康发展。通过内控测评，企业能够自觉遵守法律法规，树立良好的企业形象，为社会的和谐稳定做出贡献。

（3）增强企业风险防控能力

内控测评管理子系统能够对企业风险进行及时识别与评估，帮助企业制定有效的风险防控措施。这有助于降低企业的经营风险，减少经济损失，保障企业的可持续发展。同时，企业风险防控能力的提升，也对于整个社会经济体系的稳定与安全具有重要意义。

（4）促进企业内部人员行为规范

内控测评管理子系统通过加强企业内部管理，提升了企业内部人员的风险责任意识。企业内部人员能够切实认识到自身行为对于企业整体发展的重要性，从而自主地规范自身工作行为，确保企业内部工作符合各项制度要求。这种行为规范不仅有助于提升企业的运营效率，还促进了企业文化的建设，为企业的长远发展提供了有力保障。

（5）推动社会诚信体系建设

内控测评管理子系统的实施，有助于推动企业诚信经营，加强企业自律。通过内控测评，企业能够及时发现并纠正自身存在的问题，不断提升自身的诚信度。这有助于推动社会诚信体系的建设，提高整个社会的诚信水平，为社会的和谐与发展创造有利条件。

      - 2.5.1.14  企业服务大厅

1、经济效益

提升企业运营效率，降低成本：通过建设企业服务大厅平台，实现企业政策文件学习、数据填报、工作上报及市国资委审批、监管和服务事项的一站式办纳管与办理。企业无需在多个部门和系统间来回奔波，节省大量时间和人力成本。

优化资源配置，促进产业发展：通过“集约化、标准化、规范化”建设，企业服务大厅平台整合各类服务事项和，便于政府精准掌握企业需求和行业动态。这有助于政府合理配置资源，引导产业政策向重点领域和关键环节倾斜，促进产业结构优化升级，提升产业竞争力，推动区域经济高质量发展。

提高监管效能，减少经济损失：服务大厅的监督检查模块加强对企业审批、监管事项的全过程监控，确保企业合规运营。及时发现和纠正企业违规行为，避免因违规造成的经济处罚、信誉损失以及资源浪费，保障市场秩序稳定，维护企业和社会的经济利益。

2、社会效益

提升公共服务水平，增强企业满意度：企业服务大厅为企业提供标准化、规范化、便捷化的服务，显著提升公共服务质量和水平。企业能更便捷地获取政策咨询、办理各类事项，从而增强对政府的信任和满意度，促进政企关系和谐发展。

促进信息公开与透明，推动社会公平：平台的信息反馈模块使企业和公众能够及时了解审批、监管和服务事项的办理进度和结果，增强政府工作透明度。同时，统一的服务标准和规范办理流程，确保所有企业在同等条件下享受服务，促进社会公平公正。

助力党建引领，强化社会责任：党建工作模块在企业服务大厅中的设立，加强了党建对企业发展的引领作用，推动企业积极履行社会责任，在环境保护、安全生产、员工权益保障等方面发挥更大作用，促进社会可持续发展，营造良好的社会氛围。

      - 2.5.1.15  国资监管数智管理子系统

1、经济效益

侧重国资委基础数据能力的构建。通过构建统一数据资源目录与标准化数据共享机制，系统性降低数据重复建设与治理成本。依托跨部门数据共享协同，显著减少多头填报、重复治理等资源浪费问题，消除因标准缺失导致的数据冗余与转换损耗；通过建立统一数据规范与共性治理规则，优化全流程数据治理效率，提升数据资产复用价值。整体上，通过数据资源的整合流通与标准化治理框架建设，持续释放数据资产价值，为国资委科学决策、精准监管及跨部门协作提供可持续的经济效益支撑

同时，通过资源“图书馆”建设有机融合多源异构数据资源，构建覆盖监管全要素的信息服务体系，显著提升数据资产转化效率。平台集成政策法规、监管实践与行业研究成果，形成结构化知识网络，有效避免信息检索耗损；依托深度理解、检索、自动核验与辅助生成等能力，大幅压缩政策解读、公文起草等高频场景的时间成本，提升知识复用精准度。而且知识资产的持续沉淀与智能应用赋能，不仅强化监管协同效率，更为国资创新决策与风险防控提供可持续的知识资本支撑。

2、社会效益

通过构建国资监管数据资源平台，以数据资产化驱动监管能力现代化，为国有资产全生命周期管理注入核心动能。平台以统一数据资源目录为枢纽，打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，打通产权、投资、财务等核心业务系统的多源异构数据壁垒，实现监管数据的全域汇聚与标准化治理，从根本上解决数据碎片化、标准不统一导致的监管盲区问题。通过建立覆盖“采-存-治-用”的全流程质量管理体系与动态反馈机制，既保障数据资产的真实性、一致性，又构建起数据供给侧与需求侧的高效对接通道，实现数据服务从“被动响应”向“主动赋能”升级。通过结构化数据资产与辅助分析工具，支撑穿透式监管与风险主动预警，强化对国有资本流动的精准把控，提升监管效能；激活跨部门、跨层级的数据要素流通，助力构建“监管-运营-服务”一体化生态。

同时，资源“图书馆”建设以数据驱动与知识赋能为双核，构建起覆盖“数据整合-知识提炼-智能应用”的全链条价值创造体系。通过多源知识资源的深度聚合与结构化治理，不仅打破传统信息碎片化壁垒，更将分散的监管经验转化为可复用、可迭代的数字资产，显著提升知识资源的战略储备能力。智能工具链的嵌入重塑监管工作范式，使政策解读、知识检索等高频场景效率跃升，推动监管模式从“经验驱动”向“数据+知识”双轮驱动转型。长远来看，平台沉淀的知识资产将持续赋能国资监管创新，助力构建“精准研判-动态预警-智能决策”的现代化治理体系，为国有经济高质量发展注入可持续的智慧动能。

      - 2.5.1.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

1、经济效益

通过按期预警、实时监测的服务，能够对风险控制的各个环节进行高效、精准的预警和管理，有效防止国有资产流失，显著降低因违规行为所引发的直接经济损失，为企业保值增值提供有力支持。

我们提供的服务能够对企业债务、经营等信息进行实时监控和预警，帮助企业预先识别并有效规避潜在风险，全面、准确地评估企业面临的各种风险，并为企业提供有效的风险应对措施。

通过信息化手段，全面风险预警子系统（宣传部功能模块）可以迅速完成预警工作，并生成详细的预警报告，为企业决策层提供及时、准确的信息支持。这有助于企业快速响应市场变化，降低时间成本。

2、社会效益

（1）提升企业风险防控能力：全面风险预警子系统（宣传部功能模块）通过对企业风险点的评估与监测，有助于提升企业的管理水平，增强了企业的市场竞争力，为企业的稳健发展奠定坚实的基础。同时，企业风险防控能力的提升，也对于整个社会经济体系的稳定与安全具有重要意义。

（2）推动社会诚信体系建设：宣传部风险预警管理子系统的实施，有助于推动企业诚信经营，加强企业自律。通过内控测评，企业能够及时发现并纠正自身存在的问题，不断提升自身的诚信度。这有助于推动社会诚信体系的建设，提高整个社会的诚信水平，为社会的和谐与发展创造有利条件。

    - 2.5.2  项目风险与对策

      - 2.5.2.1  项目实施的外部风险及控制措施

项目外部风险主要是指超出项目经理乃至整个项目组织控制范围和影响力的干扰因素，主要内容包括：

1、市场和政策的变化：一方面，国资监管法律法规体系持续健全，需求方可能根据政策进行需求调整的可能性较大，新产品、新服务的不断更新替换可能导致项目建设方向的急剧改变；行业的迅猛发展也会带来更多的新标准与新趋势；另一方面，与IT项目管理相关的政策从无到有不断涌现，给实施项目设置越来越多的约束。

2、不可抗力及资源危机：火灾、洪水、地震、疫情等不可抗力对项目建设的影响不可忽视，电力等资源短缺等问题也会严重阻碍项目的开展，但这些风险具有较大的随机性，使得项目组织很难预测。

3、外部入侵：安全漏洞和黑客攻击等因素都会对IT项目管理造成重大的损失，这些因素一般也是危害严重而又很难事先控制的。

4、相关法律问题。

针对以上问题，采取以下控制措施。一是项目组要及时关注项目相关的市场动态、政策走向、标准设立与行业趋势，按需求及时进行沟通调整。二是面对自然灾害，项目组需建立灵活的项目推进机制与方法，根据项目实际情况选择远程办公、远程部署等方法，尽量将影响降到最低。三是项目需建立异地容灾备份等模式，保障项目在面对危害时能够继续推进。四是项目需签订内容明确、严谨详实的法律合同，避免法律风险。

      - 2.5.2.2  项目实施的内部风险及控制措施

        - 2.5.2.2.1  需求风险

项目早期确定需求时面临了一些不确定性，在项目进展过程中得不到解决，如果不控制与需求相关的风险因素，这些问题将会对项目的成功造成很大威胁，面临的需求风险，比如：（1）对项目缺少清晰的认识；（2）对项目需求缺少认同；（3）确定需求时用户参与不够；（4）没有优先需求；（5）由于不确定需要导致新的市场；（6）不断变化的需求；（7）缺少有效的需求变化管理过程；（8）对需求变化缺少相关分析等。

为解决需求风险，项目组需要对于项目需求有着深刻的认识。需要通过对项目需求方、项目供给方等主体进行全面、多维的调研与分析，并时刻将项目需求放在首位，及时沟通需求细节与变化，才能规避需求风险。

        - 2.5.2.2.2  技术风险

随着软件技术的飞速发展，项目成员如果不能跟上技术的更新迭代，势必会影响项目完成度。技术风险因素主要包括：（1）缺乏培训；（2）对方法、工具和技术理解不够；（3）应用领域的经验不足；（4）新的技术和开发方法应用等。

因此，项目组首先可以通过对项目人员进行培训、为项目团队招聘合适的人才等措施提升团队的技术素养。其次，项目组可以通过聘请专家、顾问，对项目的整体建设方案、关键建设节点的材料及进度进行审核与论证。同时，系统的设计要兼顾先进性与成熟性，确保有充足的、经验丰富的开发人员保障项目的实施。

        - 2.5.2.2.3  管理风险

项目实施过程中，必须协调多个主体参与。主体的配合和支持程度将影响项目的实施成果。项目可能涉及的管理风险主要包括：（1）组织架构、责任体系、任务计划的定义不够充分；（2）项目没有进行及时的项目管理，导致实际项目状态不明确；（3）项目制度不全面，项目建设过程不规范；（4）项目存在不切实际的承诺；（5）项目主体之间没有建立合理的沟通机制，存在言路阻塞的问题等。

针对管理风险问题，项目可以成立专业的组织领导机构和执行机构，保证全员对项目的重视，积极投身项目建设中；其次要健全项目制度，加强内外协调能力；同时要加强项目过程管理，保证项目各环节的状态确认和留档；此外，还需要建立项目内部的沟通机制，确保项目之间沟通顺畅。

        - 2.5.2.2.4  安全风险

项目可能存在的安全风险包括：（1）数据加密技术不够安全，数据存在泄漏可能；（2）数据库过小不能满足需要；（3）防止黑客攻击技术不够，存在外部入侵风险；（4）缺乏质量跟踪，数据、系统质量不尽人意；（5）软件产品核心技术保密安全意识淡薄，技术人员流失、变更，很有可能会导致产品的泄密等问题。

项目的开展要积极考虑对于系统安全维护和权限保密，保证系统后续的安全、稳定运行与国家数据的安全。因此，项目组首先需要积极采取稳定性高的数据加密、系统防护技术，防范外部恶意入侵，保障系统与数据的安全；其次精确计算预期数据量，保障数据库的应用效果；同时还需要建立数据质量、系统质量的反馈机制，避免数据与系统质量的不足造成后续安全风险；此外还需要加强对技术人员的教育培训，并通过签订保密合同等方式，保障核心技术不外泄。

  - 2.6  项目成效考核目标（规划指标）

                - 表2.1  项目成效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | ≥ 90% |
| 2 |  |  |  | 安全事件发生次数 | 0 |
| 3 |  |  |  | 系统稳定性 | 99% |
| 4 |  |  |  | 软件测试 | 通过 |
| 5 |  |  |  | 密码测试 | 通过 |
| 6 |  |  |  | 网络安全等级达标 | 三级 |
| 7 |  |  |  | 安全测试 | 通过 |
| 8 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 2 个月 |
| 9 |  |  | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 10 |  | 应用系统 | 基础数据共性系统水平 | 数据准确率4， | 准确率：100% |
| 11 |  | 应用系统 | 数据服务与数据治理水平 | 数据源覆盖度 | 覆盖率：100% |
| 12 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 安全措施：有 |
| 13 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 安全措施：有 |
| 14 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 系统安全措施 | 安全措施：有 |
| 15 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 终端设备安全管理覆盖率 | 100% |
| 16 |  | 系统可用性 | 服务持续性 | 系统正常运行时间占比 | 99% |
| 17 |  | 数据管理 | 数据质量 | 核心数据缺失率 | 0% |
| 18 | 业务指标 | 系统性能 | 响应速度 | 接口调用响应速度 | 2 秒 |
| 19 |  | 产出指标 | 产出质量 | 平均故障修复时间 | 2-4 小时 |
| 20 |  |  |  | 系统平均响应时间 | <= 200ms |
| 21 |  |  |  | 吞吐量 | >= 1000 请求 / 秒 |
| 22 |  |  |  | 智能搜索推理速度（首次输出） | <= 5 秒 |
| 23 |  |  |  | 一般网页响应速度 | 3-5 秒 |
| 24 |  |  |  | 无故障时间（连续运行时间） | 30 天以上 |
| 25 |  | 应用系统 | 用户使用情况 | 用户覆盖率 | ≥90% |
| 26 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信息系统用户满意度 | ≥90% |
| 27 |  | 效益指标 | 社会效益 | 提升监管企业管理水平 | 是 |
| 28 |  |  | 经济效益 | 促进国有资产保值增值 | 是 |
| 29 |  |  | 生态效益 | 保障国有资本可持续发展 | 是 |

  - 2.7  投资概况

项目总投资：1180.06万元，其中建设费用为1064万元，应用软件开发为969万元，软件产品为48万元，数据服务为47万元，其他费用116.06万元（总计算基数为1982.92万元，包含运维服务内容，其中咨询费与监理费按建设类基数1064万元、运维类基数918.92万元等比例划分）。

资金来源：本项目建设费用来源全部为国资经营预算资金。

- 第三章  数字化现状

  - 3.1  单位或本领域数字化建设的整体框架规划或设想

不断推进国资监管数字化智能化。坚持以共性平台服务为技术支撑，坚持“统一规划、统一建设、统一配置、统一赋能”，持续夯实国资委信息化基础能力。侧重网信基础能力构建向加强网信资源整合，提升管理能级转变、侧重监管应用建设向加强系统集成联动，推进应用场景智能创新转变。建立健全国资监管数据指标体系，统一数据采集和用户身份管理，实现国资监管资源整合、信息共享和业务协同。促进信息化与监管业务深度融合，实现国资国企实时在线动态监管全覆盖，建立横向到边、纵向到底、全面协同的数字化智能化监管体系。

在整体信息化建设过程中，按照国家和本市有关规定，持续建立健全市国资委“1+M+N”信息化制度体系，即“1个管理办法+M个工作细则+N个工作附件”，健全上海市国资委信息化服务体系。不断建立健全机构职能上下贯通、监管制度衔接规范、行权履职协同高效、改革发展统筹有序、系统合力明显增强的国资监管大格局。信息化建设遵循以下原则：

1、统筹规划

从国资国企发展全局出发，加强信息化工作的统一领导、统筹规划和集约建设，牢固树立国资国企一体化观念，建设国资国企务统一信息管理平台，推进政务信息系统整合，避免重复建设和资源浪费，整体上提升国资国企信息化工作科学化、体系化、标准化水平。

2、问题导向

聚焦国资国企信息化建设应用条块独立、基础数据分散、技术路线多样、底座支撑薄弱、服务难于应变等不足，从应用、数据、技术、服务等方面进行一体化规划，持续深化上海国资委政务系统整合，体系化推进市国资委国资监管综合业务系统迭代升级，补齐发展缺板、提升服务能力。

3、创新驱动

基于“大平台+微服务应用”架构，以业务敏捷性为目标，深度融合信息化新理念、新技术、新模式、新应用，优化升级集功能中心、业务中心、技术中心于一体的国资国企一体化系统。

4、协同共享

理顺体制机制，明确责任分工，强化条块衔接、纵横联动和政企互动，打通数据信息链和业务服务链，加强信息共享和业务协同，充分发挥信息化整体效能。

5、安全可控

强化关键信息基础设施和重要信息系统安全保障，坚持底线思维，加强数据安全和个人信息保护，严格落实等级保护和分级保护制度。增强网络安全动态防御和态势感知能力，保障平台网络安全水平。基于安全可控的政务云环境构建业务系统。

  - 3.2  现有应用系统的情况

主要包括三重一大决策运行监管、投资监管信息管理、监管企业创新调查信息管理、国企改革深化提升行动量化指标采集、监管企业持牌金融信息管理、国企价值评估、内部控制测评管理、内部审计、审计整改管理、违规责任追究、外国有资产摸底调查、全面风险预警管理、国资监管采集、薪酬备案管理、企业分配事中事后监管、股权和分红激励信息管理、国有房地资产信息管理、老于部服务管理、监管门户、企业服务大厅、统一用户和权限管理等软件功能开发。

2025年，上海市国资国企在线监管服务平台大系统进行常规运维及升级改造，具体情况如下。

                - 表3.1  现有应用系统的情况

| 序号 | 系统名称 | 所属大系统 | 主要功能 | 核心场景 | 对应职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重一大决策运行监管系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 对监管集团企业“三重一大”决策事项清单和具体事项决策会议流程的全过程监督。 | 委内业务处室 用户、国资监 管企业用户 | 监督 “三重一大”决策事项清单及会议流程。 |
| 2 | 投资监管信息系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 实现数据上报和审核功能，实现报送数据的明细查询，提供报表形式的数据查询、导出和打印；提供相关的数据分析服务。 | 委内业务处室 用户、国资监 管企业用户 | 上报/审核投资数据，提供查询、导出及分析服务。 |
| 3 | 监管企业创新调查信息管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 以固定周期申报企业基本信息、企业创新发展情况、重大项目情况、创新类私募股权基金情况、数字化转型情况、品牌情况等数据 | 委内业务处室 用户、国资监 管企业用户 | 定期采集企业创新发展、项目、基金等数据。 |
| 4 | 国企改革深化提升行动量化指标采集 系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 收集改革业务指标流程数据、进行数据审核，数据汇总后上报国务院国资委，并生成集团的上报数据汇总报表。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 收集审核改革指标数据，汇总上报并生成报表。 |
| 5 | 监管企业持牌金融信息管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 收集并报送企业金融数据，提供数据分析与可视化展示服务。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 收集报送金融数据，提供可视化分析。 |
| 6 | 企业价值评估指数系统（含基金份额估值模块） | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 收集项目评估报告 、评估说明、审计报表、资产明细表等文件，对数据审核后，通过收益法、市场法、资产基础法3种算法 进行估值，并进行相应的数据分析。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 审核评估文件，运用算法估值并分析数据。 |
| 7 | 内部控制测评管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 通过内控测评流程对监管单位进行内控测评，计算内控得分，形成企业内控指数；对测评中发现的内控缺陷进行汇总分析，并作 为次年整改分析的依据。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 开展内控测评，计算得分，分析缺陷并提供整改依据。 |
| 8 | 内部审计系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 对国资委监管企业内部审计工作情况、工作月报等内容进行收集，并根完成内审分析报告；对监管企业进行重大审计情况（一 事一报）、内审重要情况的报备。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 收集内审工作数据，生成分析报告，报备重大审计事项。 |
| 9 | 审计整改管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 审计整改数据支持、数据分析等功能，配套数据服务实现审计整改资料电子化。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 支持整改数据管理，实现资料电子化。 |
| 10 | 违规责任追究系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 违规责任追究工作平台 、与国务院国资委及上海市市属国有企业上传下达的工作平台、建设与纪 检监察、司法等相互交流、相互协作的工作平台。按照受理、初步核实、分类处置、核查、处理、申诉和整改等程序进行，实现违规追责全过程管理。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 搭建追责平台，按流程管理违规事项，对接多部门协作。 |
| 11 | 境外国有资产摸底调查系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 集团本部、境外企业、承接境外工程项目实施主体的相关境外管控和境外企业基本信息的数据收集功能。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 采集境外资产管控及企业基本信息。 |
| 12 | 全面风险预警管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 主要针对企业、集团资金风险、经营风险、投资风险、等风险事项开展全面的数据采集、数据处理、模型建设、可视化分析等工作。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 采集处理风险数据，建设模型并可视化分析。 |
| 13 | 国资监管采集系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 对企业月报数据 、预算数据、融资担保等内容的数据进行采集，并且进行数据审核，审核后的数据汇总并报送国务院国资委。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 采集审核企业月报、预算等数据，汇总报送。 |
| 14 | 薪酬备案管理 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 通过模板收集各企业备案信息和薪酬基础信息，并进行数据对比审核。建立每个企业领导人的考核目标及配置考核权重，对考核 目标完成情况进行录入并评定。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 收集薪酬数据并审核，建立考核目标及评定。 |
| 15 | 企业分配事中事后监管系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 定期收集收入分配年报表、人工成本决算表、人工成本预算表等内容，并对数据进行审核、汇总，完成相关数据汇总分析工作。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 收集审核收入分配数据，汇总分析人工成本。 |
| 16 | 股权和分红激励信息管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 固定周期上报企业基本信息、企业管理层信息、股权分红激励计划等数据，经分配处审核后报送数据，并反馈计划执行状态及变更情况。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 定期采集激励计划数据，审核报送并反馈状态。 |
| 17 | 国有房地资产信息管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 房地数据的集中上报，与联交所系统实现审核数据互通，形成相关数据报表与数据分析。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 集中上报房地数据，对接联交所并生成报表。 |
| 18 | 老干部服务管理系统 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 对各种离休干部、机关（事业）退休干部和市管退休干部信息进行管理，实现对干部服务事项、相关经费的审批流程，对相关数 据进行汇总分析。 | 委内业务处室 用户、 国资监 管企业用户 | 管理干部信息，审批服务事项及经费，汇总分析数据。 |
| 19 | 监管门户 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 面向国资委委内业务处室，聚合综合监测展示、监管应用、国企党建、监管信息、信息公开、舆情、监管报告、市值管理、专题 分析、政策法规等内容，提供统一聚合、统一搜索，并对接线上服务大厅、机关人事、政务OA、国资监管数据云等应用。 | 全委 | 聚合监管信息及应用，提供统一搜索与系统对接。 |
| 20 | 企业服务大厅 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 面向监管单位，实现对监管应用的问题、任务、通知等的聚合管理，对委内、监管企业流程审批进度的实时管控监督。 | 国资监管企业 用户 | 管理企业端任务 / 通知，监督流程审批进度。 |
| 21 | 统一用户和权限管理 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 国资委在线监管服务平台基础支撑能力。 | 全委、 国资监 管企业用户 | 提供平台用户及权限的基础支撑。 |

                - 表3.2  系统建设情况

| 序号 | 子系统名称 | 申报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干部人才管理子系统 | 新建 |
| 2 | 投资监管管理子系统 | 升级改造 |
| 3 | 市属国企投资基金信息子系统 | 新建/数据服务 |
| 4 | 国际化经营子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 5 | 全面风险预警管理子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 6 | 国资监管采集子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 7 | 国资经营预算管理子系统 | 新建 |
| 8 | 企业分配事中事后监管子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 9 | 国有房地资产信息监管子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 10 | 内部审计子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 11 | 审计整改管理子系统 | 数据服务 |
| 12 | 内部控制测评管理子系统 | 升级改造/数据服务 |
| 13 | 企业服务大厅 | 升级改造 |
| 14 | 国资监管数智管理子系统 | 新建 |
| 15 | 全面风险预警子系统（宣传部功能模块） | 新建/数据服务 |
| 16 | 监管企业持牌金融信息管理子系统 | 运维 |
| 17 | 股权和分红激励信息管理子系统 | 运维 |
| 18 | 审计整改管理子系统 | 运维 |
| 19 | 违规责任追究子系统 | 运维 |
| 20 | 监管门户 | 运维 |

建设情况说明：

升级改造：上海市国资委前期以购买服务形式获得的信息操作系统服务，通过功能升级与信创改造后，产权归属上海市国资委并投入使用；

新建：是指本监管平台中2024年未建设该子系统，于2025年进行系统新建，范围包括新建所需的应用软件开发、相关产品（硬件设备、产品软件安全产品）和服务。

升级改造：是指本监管平台2024年及之前年份已建设该子系统，2025年需对该子系统进行升级改造，范围包括升级改造所需的应用软件开发、相关产品和服务。

运维：指对已有信息系统进行运行维护的项目，范围包括为保障已有信息系统软件、硬件正常使用所需的硬件设备维护服务、软件维护服务等。

                - 表3.3  目前系统情况

| 序号 | 处室 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 党办&公司治理处 | 三重一大决策运行监管系统 |
| 2 | 规划发展处 | 投资监管管理子系统 |
| 3 | 创新发展处 | 监管企业创新调查信息管理子系统 |
| 4 | 企业改革处 | 国企改革深化提升行动量化指标采集子系统 |
| 5 | 金融企业发展处 | 监管企业持牌金融信息管理子系统 |
| 6 | 金融企业发展处 | 国企投资基金信息报送子系统 |
| 7 | 评估管理处 | 国企价值评估子系统 |
| 8 | 审计监督处 | 内部审计子系统 |
| 9 | 审计监督处 | 审计整改管理子系统 |
| 10 | 审计监督处 | 境外国有资产摸底调查子系统 |
| 11 | 审计监督处 | 内部控制测评管理子系统 |
| 12 | 审计监督处 | 违规责任追究子系统 |
| 13 | 财务评价处 | 全面风险预警管理子系统 |
| 14 | 财务评价处 | 国资监管采集子系统 |
| 15 | 业绩考核处 | 薪酬备案管理子系统 |
| 16 | 分配保障处 | 股权和分红激励信息管理子系统 |
| 17 | 分配保障处 | 企业分配事中事后监管子系统 |
| 18 | 综合协同处 | 国有房地资产信息监管子系统 |
| 19 | 老干部处 | 老干部服务管理子系统 |
| 20 | 信息化管理处 | 国资智搜子系统 |
| 21 | 信息化管理处 | 监管门户 |
| 22 | 信息化管理处 | 企业服务大厅 |

  - 3.3  现有网络、设备以及其他信息资源情况

整体通信网络物理组成包含中心机房，国资委应用在企业应用区域（计算资源区）、运维管理区域、互联网服务区、出口安全区、核心交换机区、加密专网区六部分组成。

              - 图3.2  网络拓扑图

互联网服务区：互联系网出口

出口安全区：通过防火墙、IPS/IDC等安全设备，实时监控和防御网络攻击，保护内部系统免受外部攻击和威胁。

核心交换区：用于各个分区的互联与通信，实现各分区间网络互联和数据传输

加密专网区：通过加密专网为各企业用户提供接入服务

计算资源区：提供国资委应用服务，汇聚企业区采集的数据处理后，向国务院国资委上报或与其他单位数据交换。

运维管理区：安全运维管理区域，设计部署各类安全设备管理端、部署了堡垒机、SSLVPN、日志审计服务器。

计算资源区部署了约150台云主机，分别作为21个子系统的应用服务器和数据库服务器。云主机间VPC进行安全隔离.

  - 3.4  数据资源现状

                - 表3.4  数据资源现状

| 序号 | 系统名称 | 主要数据项 | 数据量 | 是否编目 | 是否共享 | 是否上链 | 是否提供社会化服务 | 是否形成公共数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重一大决策运行监管子系统 | 结构化数据：主要包括基础类数据、流程类数据、权限类数据、日志类数据等； 结构化数据：用户上传的非结构化数据，比如excel、PDF文档。 | 2500G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 监管企业创新调查信息管理子系统 | 基本信息主表、控股信息表、参股信息表、“推动发展一批”信息表、“优化调整一批”信息表、“清理退出一批”信息表等 | 500G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 投资监管信息管理子系统 | 项目情况报告（PDF等） | 4024G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 国企改革深化提升行动量化指标采集子系统 | 各个监管企业的国企改革进度和指标数据 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 监管企业持牌金融信息管理子系统 | 基本信息主表、控股信息表、参股信息表、“推动发展一批”信息表、“优化调整一批”信息表、“清理退出一批”信息表等 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 境外国有资产摸底调查子系统 | 企业管控情况相关信息、境外企业管控情况相关信息、境外工程调查相关信息等。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 股权和分红激励信息管理子系统 | 基本信息主表、控股信息表、参股信息表、“推动发展一批”信息表、“优化调整一批”信息表、“清理退出一批”信息表等 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 国有房地资产信息监管子系统 | 房地权证数据、房地出租出借数据、房地价值数据 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 老干部服务管理子系统 | 结构化数据：基础类数据、流程类数据、权限类数据日志类数据等；非结构化数据：包括用户上传的非结构化数据，比如 Excel、Word、PDF以及各种类型的图片数据。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 监管门户 | 结构化数据：结构化数据：基础类数据、流程类数据、权限类数据日志类数据等；非结构化数据：包括用户上传的非结构化数据，比如 Excel、Word、PDF以及各种类型的图片数据。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 企业服务大厅 | 结构化数据：结构化数据：基础类数据、流程类数据、权限类数据日志类数据等；非结构化数据：包括用户上传的非结构化数据，比如 Excel、Word、PDF以及各种类型的图片数据。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 全面风险预警管理子系统 | 结构化数据：业务报表数据、业务流程数据、审核类交互信息等； 非结构化数据：数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容；其他Word、Excel、PDF等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 | 700G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 企业分配事中事后监管子系统 | 结构化数据：业务报表数据、业务流程数据、审核类交互信息等； 非结构化数据：数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容；其他Word、Excel、PDF等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 | 4400G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 统一用户和权限管理 | 结构化数据：结构化数据：基础类数据、流程类数据、权限类数据日志类数据等；非结构化数据：包括用户上传的非结构化数据，比如 Excel、Word、PDF以及各种类型的图片数据。 | 2700G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 国企价值评估子系统 | 结构化数据：A股上市企业资产负债表、A股上市企业利润表等 | 6600G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 内部控制评测管理子系统 | 结构化数据：业务报表数据、业务流程数据、审核类交互信息等； 非结构化数据：数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。以及其他Word、Excel、PDF等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 | 1600G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 内部审计子系统 | 结构化数据：基础类数据、业务类数据、流程类数据、权限类数据、日志类数据等； 非结构化数据：Word文件、Excel文件、PDF文件、各种类型的图片文件等 | 500G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 审计整改管理子系统 | 结构化数据：基础类数据、流程类数据、权限类数据、日志类数据等； 非结构化数据：用户上传的非结构化数据，比如Word、Excel、PDF以及各种类型的图片数据。 | 400G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 违规责任追究子系统 | 结构化数据：基础类数据、业务类数据、流程类数据、权限类数据、日志类数据等； 非结构化数据：Word文件、Excel文件、PDF文件、各种类型的图片文件等 | 1924G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 国资监管采集子系统 | 结构化数据：业务数据信息、基础数据信息、权限数据信息、子系统日志信息； 非结构化数据：数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他Word、Excel、PDF等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 | 2648G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 薪酬备案管理子系统 | 结构化数据：业务数据信息、基础数据信息、权限数据信息、子系统日志信息； 非结构化数据：数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他Word、Excel、PDF等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 | 1400G | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

  - 3.5  大模型应用建设现状

无。

  - 3.6  安全建设现状

上海市国资国企在线监管服务平台大系统作为守护国有资产的“数字中枢”，在数据治理与业务协同中发挥关键作用。为贯彻中央国家领导对国资国企网络信息安全的重要批示，上海国资委根据国家要求，打造以国资监管为主体，构建安全保障机制和协同共享机制，提供与上海国资国企在线监管服务相匹配的安全保障体系。通过在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和安全管理等方面进行安全规划与建设，完善事前预防、事中感知、事后审计及追查的综合防控能力，并通过安全维护保障体系和长效工作机制，开展持续的安全维护，加强对重要信息系统的安全保障，保障上海市国资委国资监管业务的安全性和稳定性。

但在当前复杂多变的信息安全形势下，无论是外部黑客入侵、内部恶意使用，还是大多数情况下内部用户无意造成的漏洞，安全管理手段都正在变得越来越不够用。而同时，勒索病毒爆发、信息泄露、媒体舆论炒作、上级领导问责、法律法规监管等等，都在无形中让上海市国资委的信息安全管理压力越来越大。

当前，传统的安全防护体系正遭遇效能瓶颈。仅依靠应用负载均衡服务、网络访问控制服务等基础防护手段，在面对高级持续性威胁难以构建抵御新型漏洞的铜墙铁壁。在此背景下，上海市国资国企在线监管服务平台大系统的信息安全管理亟通过战略规划与技术迭代，构建更智能、更动态、更立体的安全防护体系。一方面，根据GB/T31168-2023《信息安全技术云计算服务安全能力要求》标准明确建立覆盖通信保护、维护管理、审计增强等核心领域的安全能力框架，与上海市国资国企在线监管服务平台大系统承载的敏感数据保护需求高度契合。另一方面，传统“边界防护+漏洞修补”模式已难以应对新型攻击，标准中提出的“增强服务”等要求，推动安全体系从被动响应向主动升级转型。

依据标准落地构建“技术-管理-生态”三位一体的新型防御体系升级服务，不仅能有效防范高级持续性威胁、数据泄露等新型风险，更能使网络与信息系统在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、管理安全各个层面确保实现“看得见、用得好、管得住”的安全目标，从而推动上海市国资国企在线监管服务平台大系统安全能力的持续进化，为国有资产数字化转型筑牢安全底座。这既是应对数字化深水区挑战的必然选择，更是护航国有资本战略转型、支撑数据安全性建设的关键性基础设施投资。

风险动态管控：建立覆盖系统漏洞、恶意攻击等多维度的风险评估与持续监控机制，实现风险可量化、可追踪、可应对。

能力等级跃升：建立覆盖访问控制、审计管理、维护管理等核心领域的安全能力框架，重点强化标准中 "增强要求" 的落地实施，使安全能力从合规性达标向主动防御演进。

主动防御体系构建：构筑立体化、纵深、可追溯的网络安全预警防控能力，形成安全、合规、全面、稳定、高效网络安全纵深防御体系，实现从被动响应向主动防御的技术转型。

数据全生命周期保护：建立数据分类分级机制，实现数据存储加密、迁移防护和流动管控，确保境内运营数据不出境，敏感数据访问可追溯。

安全管理能力提升：构建"技术-管理-生态"-三位一体架构，通过安全策略与规程实现人员权限动态管理，建立7×24小时应急响应机制，确保安全事件响应时间控制在分钟级。

通过动态防御、主动防御、精准防御的有机融合，构建覆盖事前预防、事中处置、事后溯源的全链条防护能力，为国家关键数据资产提供全面保护，为数字经济战略实施筑牢安全屏障。从而实现国资监管云将形成具备"动态风险可视、主动防御智能、数据安全可控、管理响应敏捷" 特征的新型安全体系。

                - 表3.5  等级保护三级系统

| 序号 | 所属大系统 | 系统名称 | 密码保障系统情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 三重一大决策运行监管子系统 | 已建成 |
| 2 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 投资监管信息子系统 | 已建成 |
| 3 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 监管企业创新调查信息管理子系统 | 已建成 |
| 4 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 国企改革深化提升行动量化指标采集子系统 | 已建成 |
| 5 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 监管企业持牌金融信息管理子系统 | 已建成 |
| 6 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 国企价值评估子系统 | 已建成 |
| 7 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 内部控制评测管理子系统 | 已建成 |
| 8 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 内部审计子系统 | 已建成 |
| 9 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 审计整改管理子系统 | 已建成 |
| 10 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 违规责任追究子系统 | 已建成 |
| 11 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 境外国有资产摸底调查子系统 | 已建成 |
| 12 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 国资监管采集子系统 | 已建成 |
| 13 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 薪酬备案管理子系统 | 已建成 |
| 14 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 企业分配事中事后监管子系统 | 已建成 |
| 15 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 股权和分红激励信息管理子系统 | 已建成 |
| 16 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 国有房地资产信息监管子系统 | 已建成 |
| 17 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 老干部服务管理子系统 | 已建成 |
| 18 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 监管门户 | 已建成 |
| 19 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 企业服务大厅 | 已建成 |
| 20 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 统一用户和权限管理 | 已建成 |
| 21 | 上海市国资国企在线监管服务平台大系统 | 全面风险预警管理子系统 | 已建成 |

- 第四章  项目建设必要性及需求分析

  - 4.1  项目建设必要性

    - 4.1.1  平台整体建设必要性

国务院国资委《全国性国资国企在线监管系统建设方案》（国资厅发〔2019〕35号）要求各地加快推进在线监管系统建设，促进形成上下联动的信息化监管格局。

《上海市国资委2023年工作要点》要求编制新一轮《国资国企信息化三年行动计划》（2023-2025）。完善上海市国资国企在线监管服务平台大系统功能，加快监管数据汇聚，拓宽国资监管专网覆盖范围。要求加强全面风险协同管理。构建涵盖战略风险、业绩风险和运营风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。探索建立市国资委系统风险稳定基金，推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，明确重大风险事项化解清单，推动重点监管企业风险监控常态化。

上海市国资委信息化建设三年行动计划明确三年内要建成国内领先的国资国企在线监管服务平台，构建国资监管动态化、协同化、智能化和可视化的新模式，实现共享赋能、监管提升。

2021年9月27日上海市国资委印发《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》（沪国资创新〔2021〕276号）要求以在线化、数字化、智能化赋能国资监管方式优化和监管效能提升，构建动态、协同、可视化的数字监管服务新模式。

    - 4.1.2  子系统建设必要性

      - 4.1.2.1  干部人才管理子系统

                - 表4.1  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 常用功能、基础数据管理、综合统计查询、人员进出管理、移动端查询、干部任免审批表、干部日常、干部任免、干部监督、教育培训、档案管理 | 关于建设市国资委系统干部人才工作综合管理系统的请示 | 根据上海市委组织部信息化工作规划和大数据行动计划的整体部署，以及《2021-2025 上海组织系统信息化发展暨组织工作数字化转型规划纲要》的具体要求，上海市国资委积极落实智慧干部（公务员）信息化建设任务。通过建设“干部人才管理子系统”，实现干部信息的集中管理、动态更新和高效利用，提升组织工作的系统性、规范性和科学性。 |

1、贯彻响应上海市委组织部信息化工作规划，提升组织工作效能

为更好推进上海城市数字化转型，赋能全市组织工作高质量发展，统筹组织系统信息化建设，根据上海市委组织部信息化工作规划和大数据行动计划的整体部署，以及《2021-2025上海组织系统信息化发展暨组织工作数字化转型规划纲要》的具体要求，上海市国资委积极响应并落实智慧干部（公务员）信息化建设任务。通过建设“干部人才管理子系统”，实现干部信息的集中管理、动态更新和高效利用，从而提升组织工作的系统性、规范性和科学性。这一举措不仅符合上海市委组织部信息化工作规划的总体方向，也是上海市国资委提升工作效能、适应新时代组织工作要求的必然选择。

2、应对上海市国资委内、直属事业单位及监管企业的领导班子和领导干部的宏观管理工作的信息化发展不平衡现状，推动委内干部人才管理工作信息化建设与应用

当前，委内、直属事业单位及监管企业干部系统信息化发展存在不平衡、不充分的问题，本项目正是为了应对这一现状，推动委内委内、直属事业单位及监管企业的领导班子和领导等干部人才管理工作信息化建设与应用，实现对委内干部信息的全面管理、动态监测和实时分析，提高干部工作的信息化水平和效率。同时，这也将推动国资委在业务流程优化、智能辅助干部业务工作等方面的创新，提升国资委开展组织工作开展的整体效能和竞争力。此外，建设符合标准的干部管理工作平台还能够为上海市国资委未来与上海市委组织部的数据对接打下坚实基础，推动全市组织系统的整体发展和进步。

上海市国资委干部人才管理子系统是贯彻上海市委组织部信息化工作规划、满足全市统一标准与要求以及应对全市信息化发展现状的必然选择。通过干部人才管理子系统的建设和运营，将能够提升全委干部人才管理工作的信息化水平、加强与其他系统之间的信息共享和业务协同、推动全市组织系统的整体发展和进步，为建设高素质专业化干部队伍提供有力支撑。同时，这也将为上海市国资委提供更高效、更便捷的服务体验，推动组织工作的现代化转型和创新发展。

      - 4.1.2.2  投资监管管理子系统

                - 表4.2  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 … | 数据上报和审核功能、数据报表和查询功能的流程优化、填报优化 | 市国资委关于编制2025年度投资计划及总结2024年度投资完成情况的通知（沪国资委规创【2025】74号） | 各产业处室会同规划创新处指导相关企业投资计划、前报告、前备案等事项。 |
|  |  | 需求调研确认单 |  |

      - 4.1.2.3  市属国企投资基金信息子系统

为健全以管资本为主的国有资产监管体制，深化国有资本投资、运营公司改革，科学合理界定政府及国资监管机构，明确国有资本投资、运营公司和所持股企业的权利边界，国家相继出台了各类政策指引和规范，用以健全管资本为主的国有资产监管体制，深化国有资本投资、运营公司改革，科学合理界定政府及国资监管机构、国有资本投资、运营公司和所持股企业的权利边界。迫切需要尽快构建信息化技术平台，推动上述监管工作的落地。

                - 表4.3  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 基金报送： GP/LP基金报送信息管理，GP/LP基金管理人信息报送，GP/LP基金信息管理报送，GP/LP数据校验计算，是数据监测和管控工作的基础。 数据报表： 实现基金管理人及基金信息的数据展示。包括历年数据对比，本集团基金情况，实控和参投基金数据分类统计。全面进行数据监测。 数据分析看板： 面向国资基金管理的主要业务场景，对市属国企投资基金进行结构分析、模块分析、对比分析，绩效分析。并形成看板展示，包括整体概览分析，分类专题分析，分类投资概览，年度投资情况，基金详情。 | 上海市国资委于2024年8月印发《市国资委监管企业私募股权投资基金业务管理办法》。 | 开展基金业务的监管企业应当建立基金业务信息化管理系统，加强对投资决策、投后管理、项目退出等重点环节的在线监测，运用信息化手段建立健全基金风险预警和防范机制，提升基金业务管控水平。监管企业应及时完整填报市国资委相关信息系统。 在基金的运作管理中，一些问题也逐步显现，如基金信息碎片化、存在限制资金、产业带动性不够、投管退等环节监管薄弱等，影响了基金的运作效率和功能发挥，需通过信息化手段为支撑，以构建精准管理体系和支持体系为抓手，进一步提升市属国企投资基金的资本效能。 |

      - 4.1.2.4  国际化经营子系统

                - 表4.4  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查、模板查询、自定义查询、报送统计查询、境外企业分析、境外数据审核、数据整合制作 | 中央企业境外国有资产监督管理暂行办法（国资委令第26号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的企业（以下简称中央企业）境外国有资产监督管理，规范境外企业经营行为，维护境外国有资产权益，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》及相关法律、行政法规，制定本办法。地方国有资产监督管理机构可以参照本办法制定所出资企业境外国有资产管理制度。 |

      - 4.1.2.5  国企价值评估子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 企业价值评估功能，用资产基础法，市场法，收益法，三种评估算法，对企业申报内容，用系统算法进行评估。 | 《国务院国有资产监督管理委员会令第12号》文件，第二章第六条和第七条要求 | 企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估： （一）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司； （二）以非货币资产对外投资； （三）合并、分立、破产、解散；（四）非上市公司国有股东股权比例变动； （五）产权转让； （六）资产转让、置换； （七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位； （八）以非货币资产偿还债务； （九）资产涉讼； （十）收购非国有单位的资产； （十一）接受非国有单位以非货币资产出资； （十二）接受非国有单位以非货币资产抵债； （十三）法律、行政法规规定的其他需要进行资产评估的事项。 第七条 企业有下列行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估： （一）经各级人民政府或其国有资产监督管理机构批准，对企业整体或者部 分资产实施无偿划转； （二）国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业 （事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转。 |
| 2 | 建设企业价值智能评估系统，减轻人力审核负担，提升审核效率 | 2023年1月召开的2023年全市优化营商环境建设大会上，陈吉宁书记就“要用好数字化手段为优化营商环境赋能，促进政府职能转变和服务效率提升” | 强调：“加快推进区块链、人工智能等技术的全场景应用，构建线上线下全面融合的服务体系。通过数据归集与整合、应用开发与升级，牵引审批改革和流程再造”的总体要求。 |
| 3 | 企业价值指数系统，审阅模块，提供系统自动审核手段，对申报文件中的财报及数据指标进行正确性合理性审核。 | 2021年9月27日市国资委印发《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》 | 要求以在线化、数字化、智能化赋能国资监管方式优化和监管效能提升，构建动态、协同、可视化的数字监管服务新模式。完善工作体系，与国务院国资委、全市数字化转型保持同步，在政策配套、数据报送、系统建设、组织保障、资源配备等方面做好衔接；推动市属国企系统全员、全面、全力融入数字化监管进程，明确阶段性任务。夯实监管基础，建立国资监管数据指标体系，科学有序推进企业上云和信创工作，绘制直观准确的国有企业“监管画像”。提升监管能效,实施数字化运营管控项目，形成“三重一大”、投资、财务、产权、项目、资金、监督追责、内控、法规、党建等业务闭环管理。 |
| 4 | 企业价值评估系统，估算模块，对企业上报的申报数据进行重新估算，找出系统估算跟人工估算间的差距，发现不合理的估算结果。 | 《上海市国资委2023年工作要点》 | 加强全面风险协同管理。构建涵盖战略风险、业绩风险和运营风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。探索建立市国资委系统风险稳定基金，推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，明确重大风险事项化解清单，推动重点子企业风险监控常态化 |
| 5 | 企业价值评估系统，估算模块，对无形资产部分进行评估能力扩充。对不动产添加批量评估功能。同时对国务院国资委系统进行案例适配和系统对接。 | 国务院国资委8号文《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权规〔2024〕8号） | ​​"推动国有经济布局优化和结构调整，助力企业实现高质量发展，优化企业国有资产评估管理"​​ "中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，综合考虑评估目的、评估标的资产规模、评估标的特点等因素，合理确定本集团重大资产评估项目划分标准"​​ ​"参股股权退出、处置成本较高且账面原值低于500万元的资产处置、能够通过公开市场获取市场价格的房产出售或租赁等情形，可以不进行资产评估"​ ​​"标的为境外企业或资产、并购上市公司、战略性新兴产业企业、有限合伙企业份额等情形，可采用估值方式定价"​​ ​​"科技成果、知识产权、数据资产流转时，应首选评估或估值方式；确有难度的，可通过挂牌交易、拍卖、询价等方式确定价格"​​ ​​"交易价格低于评估价90%或高于评估价110%时，需经批准单位论证合理性；参考估值区间时，交易价应在区间内" |

1.政策要求

系统根据《国务院国有资产监督管理委员会令第12号》文件，第二章第六条和第七条要求，对国资企业所涉及的相关经济行为提供价值评估的系统工具，文件要求如下：

第二章资产评估

第六条

企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估：

（一）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；

（二）以非货币资产对外投资；

（三）合并、分立、破产、解散；（四）非上市公司国有股东股权比例变动；

（五）产权转让；

（六）资产转让、置换；

（七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；

（八）以非货币资产偿还债务；

（九）资产涉讼；

（十）收购非国有单位的资产；

（十一）接受非国有单位以非货币资产出资；

（十二）接受非国有单位以非货币资产抵债；

（十三）法律、行政法规规定的其他需要进行资产评估的事项。

第七条

企业有下列行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估：

（一）经各级人民政府或其国有资产监督管理机构批准，对企业整体或者部

分资产实施无偿划转；

（二）国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业

（事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转。

2、减轻企业负担，优化营商环境的必要之举

2023年1月召开的2023年全市优化营商环境建设大会上，陈吉宁书记就“要用好数字化手段为优化营商环境赋能，促进政府职能转变和服务效率提升”再次强调：“加快推进区块链、人工智能等技术的全场景应用，构建线上线下全面融合的服务体系。通过数据归集与整合、应用开发与升级，牵引审批改革和流程再造”的总体要求。

3、完善数字监管，强化数据治理

2021年9月27日市国资委印发《关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见》要求以在线化、数字化、智能化赋能国资监管方式优化和监管效能提升，构建动态、协同、可视化的数字监管服务新模式。完善工作体系，与国务院国资委、全市数字化转型保持同步，在政策配套、数据报送、系统建设、组织保障、资源配备等方面做好衔接；推动市属国企系统全员、全面、全力融入数字化监管进程，明确阶段性任务。夯实监管基础，建立国资监管数据指标体系，科学有序推进企业上云和信创工作，绘制直观准确的国有企业“监管画像”。提升监管能效,实施数字化运营管控项目，形成“三重一大”、投资、财务、产权、项目、资金、监督追责、内控、法规、党建等业务闭环管理。

4、加强全面风险协同管理

《上海市国资委2023年工作要点》要求加强全面风险协同管理。构建涵盖战略风险、业绩风险和运营风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。探索建立市国资委系统风险稳定基金，推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，明确重大风险事项化解清单，推动重点子企业风险监控常态化。

5.企业价值指数系统升级

上海市国资委随着日常业务工作复杂多变的数据规则，以及快速迭代的新需求，现有系统需进行升级及数据运维服务，因此需要升级企业价值指数系统及数据运维服务，增加无形资产类别，优化评估算法，优化审阅报告，清洗抓取数据，升级画像算法，实现国有基金份额估值，满足评估处日常工作要求。

      - 4.1.2.6  全面风险预警管理子系统

依据《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）>的实施方案》、《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）要求，各监管企业要学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，深入推进国企改革深化提升行动，做好稳增长、防风险和强管理三项工作。

                - 表4.5  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 首页-风险事件类动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 2 | 首页-预警识别类动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 3 | 首页-负面舆情类动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 4 | 首页-法律诉讼类动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 5 | 首页-风险报告上传 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 6 | 首页-风险报告查阅 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 7 | 首页-版本公告 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 8 | 国资委总览——按时间趋势查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 9 | 国资委总览——按亮灯结果查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 10 | 国资委总览——按时间趋势查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 11 | 国资委总览——按亮灯结果查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 12 | 集团总览——按时间趋势查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 13 | 集团总览——按亮灯结果查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 14 | 集团总览——综合R值亮灯分析年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 15 | 集团总览——按时间趋势查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 16 | 集团总览——按亮灯结果查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 17 | 集团总览——综合R值亮灯分析月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 18 | 企业总览——按风险地图查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 19 | 企业总览——按亮灯结果查看年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 20 | 企业总览——综合R值亮灯分析年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 21 | 企业总览——按风险地图查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 22 | 企业总览——按亮灯结果查看月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 23 | 企业总览——综合R值亮灯分析月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 24 | 资金领域亮灯数量年度看板（含浮窗） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 25 | 资金领域亮灯数量月度看板（含浮窗） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 26 | 主业领域亮灯数量年度看板（含浮窗） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 27 | 主业领域亮灯数量月度看板（含浮窗） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 28 | 投资领域亮灯数量年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 29 | 治理领域亮灯数量年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 30 | 外部领域亮灯数量年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 31 | 基金领域亮灯数量年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 32 | 金融企业风险总览 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 33 | 银行类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 34 | 银行类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 35 | 证券类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 36 | 证券类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 37 | 保险类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 38 | 保险类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 39 | 财务公司类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 40 | 财务公司类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 41 | 财务公司类企业综合R值亮灯分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 42 | 信托公司类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 43 | 信托公司类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 44 | 信托公司类企业业务行业集中度分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 45 | 信托公司类企业客户行业集中度分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 46 | 信托公司类企业综合R值亮灯分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 47 | 融资租赁类企业风险地图 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 48 | 融资租赁类企业亮灯结果 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 49 | 融资租赁类企业业务行业集中度分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 50 | 融资租赁类企业综合R值亮灯分析 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 51 | 其他金融/投资企业看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 52 | 集团月度风险自动报告 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 53 | 企业月度风险自动报告 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 54 | 风险问询函自动报告 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 55 | 重大风险清单自动报告 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 56 | 产业发展类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 57 | 城市保障类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 58 | 投资运营类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 59 | 银行类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 60 | 证券类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 61 | 保险类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 62 | 财务公司类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 63 | 融资租赁类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 64 | 信托公司类企业R值模型 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 65 | 风险地图-股权占比 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 66 | 风险地图-风险概况 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 67 | 风险地图-风险提示 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 68 | 债务风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 69 | 债务风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 70 | 现金流风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 71 | 现金流风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 72 | 融资担保风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 73 | 融资担保风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 74 | 主业领域整体风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 75 | 主业领域整体风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 76 | 资金占用风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 77 | 资金占用风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 78 | 过度投资风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 79 | 过度投资风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 80 | 投资减值风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 81 | 投资减值风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 82 | 参股企业经营不善风险问询函触发规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 83 | 参股企业经营不善风险问询函文字内容规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 84 | 剩余风险敞口-责任口径规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 85 | 债务/现金流风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 86 | 融资担保风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 87 | 往来款回收风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 88 | 主业领域整体风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 89 | 资金占用风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 90 | 创新投入不足风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 91 | 主业偏离风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 92 | 行业下行风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 93 | 过度投资风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 94 | 投资减值风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 95 | 对赌协议未完成风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 96 | 参股企业经营不善风险敞口规则 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 企业应本着从实际出发，务求实效的原则，以对重大风险、重大事件（指重大风险发生后的事实）的管理和重要流程的内部控制为重点，积极开展全面风险管理工作。具备条件的企业应全面推进，尽快建立全面风险管理体系 |
| 97 | 事件敞口情况表（含导出） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 98 | 领域敞口情况表（含导出） | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 99 | 预警指标维护 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 100 | 预警区间维护 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 101 | 模型训练优化 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 102 | H5-综合R值/亮灯-综合R值排序 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 103 | H5-综合R值/亮灯-红灯亮灯排序 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 104 | H5-风险敞口-剩余风险敞口分布 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 105 | H5-风险敞口-新增重大风险事件 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 106 | H5-风险动态-预警识别风险动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 107 | H5-风险动态-舆情热点风险动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 108 | H5-风险动态-法律诉讼风险动态 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 109 | H5-基本信息 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 110 | H5-风险总览 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 111 | H5-风险事件 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 112 | H5-亮灯领域 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 本指引所称全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |

      - 4.1.2.7  国资监管采集子系统

                - 表4.6  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 数据审核功能完善 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 2 | 数据填报功能完善 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 3 | 数据查询功能-单位选择功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 4 | 数据查询功能-科目选择功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 5 | 数据查询功能-模板选择功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 6 | 数据查询功能-任务选择功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 7 | 数据查询功能-查询结果功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 8 | 数据查询功能-数据源配置 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 9 | 数据查询功能-公司基准树节点配置 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 10 | 数据查询功能-指标管理功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 11 | 数据查询功能-科目配置功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 12 | 数据查询功能-字典管理功能 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 13 | 经济运行分析平台首页 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 14 | 主要经济指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 15 | 主要经济指标详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 16 | 市国资委监管企业详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国2有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 17 | 委托监管企业详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 18 | 区属企业-条形统计 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 19 | 区属企业-表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 20 | 财务分析指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 21 | 财务分析指标详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 22 | 市国资委监管企业详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 23 | 委托监管企业详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 24 | 区属企业-条形统计 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 25 | 区属企业-表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 26 | 金融企业汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 27 | 工业企业柱状图统计 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 28 | 工业企业表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 29 | 商业企业柱状图统计 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 30 | 商业企业表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 31 | 建筑业企业汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 32 | 企业分析汇总界面 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 33 | 经济指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 34 | 经济指标详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 35 | 业务板块详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 36 | 财务指标全览 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 37 | 业务指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 38 | 整车销量柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 39 | 整车销量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 40 | 市占率柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 41 | 市占率表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 42 | 自主品牌占比柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 43 | 自主品牌占比表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 44 | 新能源汽车渗透率条形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 45 | 新能源汽车渗透率表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 46 | 自主品牌占比柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 47 | 自主品牌占比表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 48 | 经营分析条形图统计 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 49 | 经营分析表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 50 | 经济指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 51 | 经济指标详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 52 | 业务板块详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 53 | 财务指标全览 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 54 | 业务指标汇总 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 55 | 新承接订单（装备类、工程类）柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 56 | 新承接订单（装备类、工程类）表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 57 | 风电产品交付量柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 58 | 风电产品交付量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 59 | 电梯销量柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 60 | 电梯销量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 61 | 输配电元器件销量条形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 62 | 输配电元器件销量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 63 | 锅炉销量柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 64 | 锅炉销量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 65 | 燃气轮机销量柱形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 66 | 燃气轮机销量表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 67 | 经营分析条形图 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 68 | 经营分析表格详情 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 69 | 业务指标-食品板块 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 70 | 业务指标-房产板块 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |
| 71 | 业务指标-原料价格 | 中央企业财务决算报告管理办法（国务院国有资产监督管理委员会令第5号） | 为加强国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）所出资企业（以下简称企业）的财务监督，规范企业年度财务决算报告编制工作，全面了解和掌握企业资产质量、经营效益状况，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定，制定本办法。 |

      - 4.1.2.8  国资经营预算管理子系统

                - 表4.7  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 枚举字典管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 2 | 业务指标管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 3 | 模板组管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 4 | 模板管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 5 | 模板编辑 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 6 | 模板指标设置 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 7 | Excel表格导入 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 8 | 附件文档管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 9 | 数据预览管理 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 10 | 条件过滤查询 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |
| 11 | 自定义查询 | 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号） | 切实改变预算资金分配的固化格局，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，形成以注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束为主要特征的新型预算管理模式，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，为实现上海经济社会更高质量发展提供更加有效的财政政策支持、体制机制支撑和综合财力保障。 |

      - 4.1.2.9  企业分配事中事后监管子系统

                - 表4.8  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 数据传输管理 | 《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号） | 加强和改进政府对国有企业工资分配的宏观指导和调控。人力资源社会保障部门负责建立企业薪酬调查和信息发布制度，定期发布不同职业的劳动力市场工资价位和行业人工成本信息； |
| 2 | 指标预警管理 | 《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》 沪国资委分配﹝2019﹞76号 | 监管企业按照国家和本市工资收入分配宏观政策要求，根据企业发展战略、薪酬策略、经营状况、任务目标、经济效益和社会效益，综合考虑劳动生产率和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，结合企业工资指导线，合理确定年度工资总额。 |
| 3 | 数据查询管理 | 《上海市人民政府关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号） | 完善国有企业工资分配内部监督机制。国有企业董事会应依照法定程序决定工资分配事项，加强对工资分配决议执行情况的监督。监事会应根据职责，落实对工资分配的监督责任。 |
| 4 | 系统功能改进 | 《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》 沪国资委分配﹝2019﹞76号 | 为贯彻落实市政府《关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）的精神，指导监管企业建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，完善国有企业工资分配监管体制，促进收入分配更合理、更有序 |

      - 4.1.2.10  国有房地资产信息监管子系统

                - 表4.9  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 1、租赁信息模块：对接上海交易集团租赁平台，支持企业在线查询、导出、填报，支持处室人员打标签。 2、分析统计功能：通过对租赁情况的多维度分析，构建不动产租赁分析看板，实现租赁数据可视化。 | 关于进一步优化不动产租赁规范管理工作方案的报告 | 3月15日，华源副市长和赵祝平副秘书长听取了市国资委关于推动市属国企不动产租赁规范管理工作的报告，并提出了相关工作要求。根据市领导的工作要求，综合处对不动产租赁规范管理下一步工作进行了系统谋划，形成了工作方案。 |

      - 4.1.2.11  内部审计子系统

                - 表4.10  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 月报项目数据自动汇总 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 2 | 枚举联动功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 3 | 批量数据/报告（自动建表）导入功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 4 | 资源节点指标自定义 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 5 | 资源节点指标逻辑判断功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 6 | 资源节点自动跳转到报表功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 7 | 浮动行按钮自定义 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 8 | 报表行高自定义 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 9 | 汇总表数据锁定功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 10 | 报表显示权限功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 依法属于审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督，适用本规定。 |
| 11 | 月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定，制定本规定。 |
| 12 | 分析报告导出功能 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定，制定本规定。 |
| 13 | 内审分析模块后台管理 | 《审计署关于内部审计工作的规定》（2018年1月12日审计署令第11号公布自2018年3月1日起施行） | 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他有关规定，制定本规定。 |

      - 4.1.2.12  审计整改管理子系统

                - 表4.11  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 审计整改子系统数据融合服务 | 《“十四五”国家审计工作发展规划》（中央审计委员会办公室、审计署2021年06月22日印发） | 根据《“十四五”国家审计工作发展规划》（中央审计委员会办公室、审计署2021年06月22日印发）的相关指导精神：明确提出"坚持科技强审，加强审计信息化建设"，要求各级审计机关"充分运用大数据等技术手段"。这一政策导向使得审计整改数据治理不再是可选项，而是审计数字化转型的必由之路。 审计整改作为审计工作的"下半篇文章"，其数据治理水平直接关系到审计监督效能的发挥。为了全面提升上海市国资委对监管企业审计整改工作的管理效率与质量，实现对审计发现问题整改过程的全面记录、实时监控与深度分析。 |

      - 4.1.2.13  内部控制测评管理子系统

根据《关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知》和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》财会〔2010〕11号的相关指导精神，为了进一步加强上海市国资委监管企业内部控制工作的监督与管理，确保各企业建立健全并有效执行内部控制制度，明确具体的工作要求和标准，以保证执业质量符合行业规范和监管要求。

同时，为了满足对监管企业内控信息数据的采集、分析需求，以及对内部控制评测过程的管理要求，需要构建一个完善的内部控制评测管理子系统。

                - 表4.12  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 抽样范围表格导入 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 2 | 业务总量指标选择 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 3 | 业务总量占比计算 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 4 | 内控管理树形提取 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 5 | 内控树形管理 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 6 | 抽样树形显示 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 7 | 填报树形显示 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 8 | 汇总树形显示 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 9 | 填报状态统计 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 10 | EXCEL表格数据导入 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 11 | 管理提升评价 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |
| 12 | 自动报告 | 关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规〔2019〕101号) | 优化内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。 |

      - 4.1.2.14  企业服务大厅

1、监管企业稳增长工作周报

随着经济的迅猛发展，对市场动态的敏锐捕捉与快速响应变得至关重要，而传统监管模式无法及时掌握企业的经营动态，其所带来的滞后性对经济健康持续的发展构成了不利影响，限制了政策制定与调整的及时性。

此外，企业自身发展的多元化和复杂性增加。不同类型、规模的企业在市场中面临着各种机遇和挑战，其经营数据的多样性和变化频率不断提高。若缺少对企业经营信息的及时捕捉，一方面，导致监管政策无法及时适应企业的实际发展状况，从而制约企业的健康成长和市场的有序竞争；另一方面增加经济运行的不确定性和风险，影响整体经济的稳定性和可持续发展。

因此，开展监管企业稳增长工作周报的平台建设，对于企业的稳健运营、风险预警、决策支持、政策调整、内部沟通等方面都具有重要意义。

2、党员教育初步排摸

党员教育是党建工作的重要组成部分。通过建设党员教育初步排摸系统，利用信息化手段快速处理数据，极大地减少人工操作环节，提升党建工作的信息化、现代化水平。同时，确保对党员教育情况有全面、准确的了解，为后续针对性地开展党员教育活动提供有力支撑，提升党员教育管理水平。

      - 4.1.2.15  国资监管数智管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 资源“图书馆” | 国务院国资委《国资监管系统全面智能化升级方案》 | 推动电子公文资源库、数字档案馆等建设，持续提升机关办文、办会、办事全流程线上运转效率，支撑委机关公文智能写作等场景，更好为领导决策、机关运行、信息共享提供保障。 |
|  |  | 上海市国资委《上海市国资国企信息化工作要点》 | 推进“国资资源图书馆”的建设。依托数据中台和智能应用，汇聚政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，进行集中治理、语料训练和权限管控，形成国资监管知识中心，提供安全、高效、精准的“智搜”能力，发挥知识服务赋能作用。 |
|  |  | 上海市国资委信息化处《关于全面深化上海国资数字化监管体系建设设想的汇报》 | 推进“国资智库”建设。依托数据中台和智能应用，汇聚政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，进行集中治理、语料训练和权限管控，形成国资监管知识中心，提供安全、高效、精准的“智搜”能力，发挥知识服务赋能作用。 |
| 2 | 国资监管数据资源平台 | 国务院国资委《国资监管系统全面智能化升级方案》 | 打造数据资源一中心。健全数据管理体系，优化数据管理组织，完善数据管理细则，加强数据架构设计，形成高质量监管数据集，强化一体化、智能化数据运营。提升大数据平台能力，打造架构先进的数据底座，推进监管数据全量汇聚。 |
|  |  | 上海市国资委《上海市国资国企信息化工作要点》 | 深化监管数据资源平台建设。建设国资监管大数据平台，推进监管数据纳入目录进行动态管理，实现监管数据集中汇聚、源头治理和分级管理，避免重复采集，消除“数据烟囱”。上线监管数据供需对接功能，推动监管数据与国务院国资委、本市各级政府部门、各级企业等安全共享、综合利用。 |
|  |  | 上海市国资委信息化处《关于全面深化上海国资数字化监管体系建设设想的汇报》 | 构建监管数据中台。实现数据规划、产生、采集、存储、加工、共享、开放、应用、销毁等环节的数据治理在线管控。形成一体化数据资源目录，完善基础数据库、主题库和专题库建设，推动国资国企数据高效共享和综合利用，赋能全面风险预警等应用 |
| 3 | 国资智能管理平台 | 国务院国资委《国资监管系统全面智能化升级方案》 | 探索人工智能能力建设，引入人工智能能力应用于监管业务场景，探索构建国资监管大模型；坚持以业务应用需求为牵引，以各监管业务“点”上的智能化应用促进“面”上的智能化发展，稳中求进、点面结合，汇聚形成立体全方位的智能应用集合。 |
|  |  | 上海市国资委信息化处《关于全面深化上海国资数字化监管体系建设设想的汇报》 | 配置智能办公应用工具，提供办公“智写、智核”能力，支撑委机关公文智能写作、智能校核等场景。 |

一、建设数据资源平台的必要性

目前市国资监管体系的数据治理和综合利用水平有待提升，数据采集标准不一，汇聚后缺乏有效治理和整合，数据共享利用率低，缺少各类监管模型的支撑。亟待根据实际业务痛点，个性化建设国资监管数据资源平台，打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，监管企业与委机关跨网数据实时交互，按照数据标准统一采集汇聚监管企业数据，实现委机关与监管企业数据共享，推进监管数据纳入目录进行动态管理，实现监管数据集中汇聚、源头治理和分级管理，避免重复采集，消除“数据烟囱”。

国资委的国资监管数据是国家经济安全的“核心资产”，其特殊性在于“敏感程度高、安全责任重、监管链条长”，国资监管数据资源平台须动态适配中央-地方-行业三级政策体系，标准化产品无法预置持续演变的国资专属合规规则，且缺乏差异化细则的灵活配置能力。从国资监管网络环境、监管数据的特殊性及其核心监管目标出发，国资监管数据不适合通过大数据中心的数据管理平台能力进行数据管理，也不适合直接作为公共数据纳入第三方大数据中心共享，需在数据开放与安全保护之间实现精准平衡。因此需要基于国资监管专网构建专属的国资监管数据资源平台，从安全角度，构建覆盖技术防护（加密、访问控制）、制度保障（分级分类、审计问责）、法律合规（数据安全法、国资法规）的全方位体系；从敏感属性，聚焦产权、财务、风险等核心数据，严防泄露、篡改或滥用，确保国有资产保值增值和国家经济稳定，最终实现可控、可查、安全的国资监管数据的汇聚、治理和共享应用。

国资委数据资源若作为公共数据归集主要存在以下问题：

1.数据确权问题。国资监管数据的数据归属权在产生这些数据的国有企业，市国资委仅有查看权，没有决定这些数据是否能共享的权力。

2.商业风险。国资监管数据涉及企业内部经营情况，一旦泄露，会对企业经营造成重大影响，给企业带来重大损失。

3.法律问题。部分国有企业为上市公司，上市公司必须按照《上市公司信息披露管理办法》进行信息披露，否则将违反《证券法》相关规定。

4.安全问题。部分国资监管数据涉及核心业务，无法共享。

以下分别从网络可控、数据安全、数据敏感和数据合规等方面来阐述国资委自建数据资源平台的必要性。

（一）国资专网自主可控的特殊必要性

国资委作为国有资产的监管机构，其数据平台需支撑国企改革、资产监管、风险防控等核心业务，涉及监管企业大量敏感数据和实时性要求高的业务场景（如企业财务数据、产权投资信息等）。国资专网可针对性地设计网络架构（如带宽分配、延迟优化、数据优先级策略），确保关键业务的高效运行，而政务外网作为政务通用网络平台，难以满足此类定制化需求。同时需要避免资源竞争与性能瓶颈，国资专网的独立性可规避资源竞争问题，保障数据传输的稳定性和响应速度，尤其在高并发或紧急任务（如国资监管预警）中体现优势。

（二）国资监管数据安全可控的特殊必要性

国资监管数据与国家经济安全关联度极高，直接涉及国有资产的分布、运营、变动等核心信息，涵盖国有企业的财务状况、产权结构、投资布局、重大项目等关键数据。这些数据不仅反映企业微观经营情况，更关系到国家宏观经济调控、产业安全和资源配置，一旦泄露或被篡改，可能影响市场稳定、引发金融风险，甚至危害国家安全（例如能源、军工、关键基础设施等领域的国资数据）。同时，国资监管数据分级分类严格。根据《数据安全法》《企业国有资产法》等法规，国资数据需按敏感程度分级管理：核心数据：如国有产权交易细节（价格、受让方信息）、企业战略规划、境外投资布局、高管薪酬与考核数据等，涉及企业核心竞争力和国有资产保值增值，泄露可能导致利益输送或市场不公平竞争。重要数据：如财务报表、资产负债情况、重大投资项目进展、行业统计分析数据等，虽不直接涉及国家安全，但可能影响市场预期或被恶意利用（如操纵股价、商业间谍行为）。一般数据：如企业基本工商信息、非敏感业务流程数据等，需在合规前提下有限开放。

（三）国资监管数据敏感的特殊必要性

国资监管数据具有多重敏感属性叠加的特征。经济敏感性：财务评价数据（如企业净利润、资产负债率）、考核分配数据（如业绩考核指标、薪酬体系）直接反映企业经营效益和高管激励机制，公开可能影响资本市场对企业的估值，或引发行业竞争格局变化。产权敏感性：产权管理处掌握的企业股权结构、资产转让记录、资产评估报告等数据，涉及国有产权变动的合法性和合规性，若泄露可能导致产权纠纷、国有资产流失风险。战略敏感性：规划创新处的科技创新规划、重大科技专项布局数据，涉及国家产业升级方向和核心技术突破，属于企业战略机密，可能被竞争对手利用。同时，个人信息与企业隐私交织。考核分配数据中可能包含高管及员工的薪酬、绩效、职业履历等个人信息，需同时遵守《个人信息保护法》，防止个人隐私泄露；而企业未公开的商业决策（如并购计划、市场拓展策略）作为商业秘密，一旦泄露可能损害企业竞争力。

（四）国资监管数据合规严苛的必要性

国资监管数据需严格遵循《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业数据分类分级指南》等规定，数据的采集、存储、共享、销毁全流程需留痕审计，确保合规性。例如：数据共享需经多级审批，仅限授权主体（如国资委内部处室、上级监管部门、司法机关）在职责范围内使用；涉及上市企业的国资数据需与证券监管要求衔接，避免内幕信息泄露影响市场公平。

      - 4.1.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

                - 表4.13  政策对照清单

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 风险预警综合评级 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 2 | 宣传部总览看板-综合R值年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 3 | 宣传部总览看板-综合R值月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 4 | 宣传部总览看板-风险敞口年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 5 | 宣传部总览看板-风险敞口月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 6 | 宣传部总览看板-领域敞口年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 7 | 宣传部总览看板-领域敞口月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 8 | 宣传部总览看板-风险清单年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 9 | 宣传部总览看板-风险清单月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 10 | 宣传部风险管理-风险问询函列表看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 11 | 宣传部风险管理-风险问询函详情看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 12 | 宣传部风险管理-风险清单管理看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 13 | 宣传部风险管理-风险清单详情看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 14 | 宣传部风险管理-风险清单全览表看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 15 | 宣传部风险管理-风险清单过录表看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 16 | 宣传部风险管理-集团审核通过时间看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 17 | 宣传部风险管理-联系人看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 18 | 企业总览-综合R值年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 19 | 企业总览-综合R值月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 20 | 企业总览-风险敞口年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 21 | 企业总览-风险敞口月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 22 | 企业总览-领域风险敞口年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 23 | 企业总览-领域风险敞口月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 24 | 宣传部风险地图年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 25 | 宣传部资金风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 26 | 宣传部资金风险月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 27 | 宣传部主业风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 28 | 宣传部主业风险月度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 29 | 宣传部投资风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 30 | 宣传部治理风险年度看板-参股 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 31 | 宣传部治理风险年度看板-控股 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 32 | 宣传部治理风险年度看板-应控未控 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 33 | 宣传部基金风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 34 | 宣传部外部风险年度看板-境外投资项目 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 35 | 宣传部外部风险年度看板-汇率利率 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 36 | 宣传部舆情风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 37 | 宣传部法律风险年度看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 38 | 宣传部企业信息看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 39 | 宣传部快报信息看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 40 | 宣传部行业对标看板 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 41 | 宣传部问询函模板配置 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 42 | 宣传部问询函节点配置 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 43 | 宣传部问询函内容填报 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |
| 44 | 宣传部风险清单输出 | 《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号） | 围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 |

  - 4.2  建设目标需求分析

    - 4.2.1  预期目标与现状分析

      - 4.2.1.1  干部人才管理子系统

                - 表4.14  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用功能 | 本子系统为新建，目前无相关系统 | 旨在快速启动打开用户常用应用，节省用户时间和存储空间，显著提高工作效率 |
| 2 | 基础数据管理 |  | 组织架构管理：明确各单位的上下级领导及指导关系，确保内部高效、有序、协调地运转； 干部信息管理旨在实现对各类干部信息的采集填报、更新转移、动态维护及汇集，提高干部信息维护的效率，降低管理成本 |
| 3 | 综合统计查询 |  | 旨在为用户提供更全面和深入的数据分析，帮助用户从不同角度理解干部人事各类数据之间的关系和趋势，从而优化业务流程，做出更准确的决策‌ |
| 4 | 人员进出管理 |  | 旨在实现对干部进出情况的登记维护 |
| 5 | 移动端查询 |  | 灵活快速地查看查找，随时随地调阅干部人员的相关资料，了解干部人事的整体情况 |
| 6 | 干部任免审批表 |  | 满足2025年2月修订的关于《干部任免审批表》的格式规范，满足各种格式导入导出需要 |
| 7 | 干部日常 |  | 旨在提高工作效率、显著减少人为错误、增强信息透明度、实现日常干部管理的全过程留痕 |
| 8 | 干部任免 |  | 提供干部任免会议的全流程管理，实现无纸化会议管理，提高会议效率，保证干部任免信息透明度 |
| 9 | 干部监督 |  | 实现规范干部监督管理，加强控制和提高工作的效率 |
| 10 | 教育培训 |  | 实现对干部教育培训工作“培训通知—培训报名—培训记录—培训统计分析”的全过程的精细化管理 |
| 11 | 档案管理 |  | 旨在实现组工人事信息与档案管理的互联互通 |

      - 4.2.1.2  投资监管管理子系统

                - 表4.15  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报备程序 | 流程：规划创新处审核 权限：规划创新处查看 | 流程：由主办处室和会签处室审核；由产业处室按照户管企业进行审核；产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理；会签处室确认收到后，增加企业提醒。 权限：产业处室可查看户管企业数据；委领导、正副处长可查看所有。 填报：产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改。 |
| 2 | 投资计划 |  | 流程：由产业处室按照户管企业进行审核；产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理。 权限：产业处室可查看户管企业数据；委领导、正副处长可查看所有。 填报：产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改。 |
| 3 | 投资执行情况 |  |  |
| 4 | 投资年中调整 |  |  |

      - 4.2.1.3  市属国企投资基金信息子系统

自2021年国资委筹建国资企业投资基金信息线上报送和数据分析工作以来，受限于外部厂商系统平台，不利于投资基金相关信息数据的本地化管控及投资基金信息数据后续的扩展应用。迫切需要建设自主信息平台，实现线上报送业务流程，以及数据本地化管理，并支持多样化的数据统计及智能分析功能。

                - 表4.16  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基金报送： GP/LP基金报送信息管理，GP/LP基金管理人信息报送，GP/LP基金信息管理报送，GP/LP数据校验计算，是数据监测和管控工作的基础。 | 依赖外部厂商平台，代为采集数据。 | 创建自建应用平台和数据平台，通过系统平台收集集团和企业的基金报送数据，完成相关采集工作。 |
| 2、 | 数据报表： 实现基金管理人及基金信息的数据展示。包括历年数据对比，本集团基金情况，实控和参投基金数据分类统计。全面进行数据监测。 | 依赖外部厂商平台，代为分析统计。 | 创建自建数据分析平台，对采集到集市内的基金数据进行数据清洗，加工，融合。形成多样化明细和统计报表。 |
| 3、 | 数据分析看板： 面向国资基金管理的主要业务场景，对市属国企投资基金进行结构分析、模块分析、对比分析，绩效分析。并形成看板展示，包括整体概览分析，分类专题分析，分类投资概览，年度投资情况，基金详情。 | 依赖外部厂商平台，形成数据分析结果和看板展示。 | 创建自建数据看板功能，利用技术手段，进行数据分析并形成多样化看板。 |

      - 4.2.1.4  国际化经营子系统

                - 表4.17  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠加汇总 | 无该功能 | 可将用户填报的下属企业单户数据报表（固定行列报表）通过用户所选择的汇总节点，将数据汇总到集团 |
| 2 | 非固定行列报表汇总 | 无该功能 | 该汇总是将下级企业所填的所有当前非固定行列报表中的数据汇总至集团当前报表中 |
| 3 | 汇总节点检查 | 无该功能 | 该功能是为了保障集团或下属企业修改了数据，但未进行汇总操作的数据检查 |
| 4 | 模板查询 | 无该功能 | 模板查询是通过子系统预设的指标查询模板，对用户填列数据进行筛选查询 |
| 5 | 自定义查询 | 无该功能 | 自定义查询功能支持用户自定义选择报表中的指标字段，并根据选择的指标进行条件设置 |
| 6 | 报送统计查询 | 无该功能 | 报送统计查询功能可查询系统中所有企业数据报送状态，并对企业数据填报情况进行统计 |
| 7 | 数据填报通知 | 无该功能 | 将通过短信的方式通知填报企业进行数据填报、数据提交 |
| 8 | 境外企业分析 | 无该功能 | 根据监管要求对境外企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析 |
| 9 | 境外数据审核 | 无该服务 | 新建项目服务 |
| 10 | 数据整合制作 | 无该功能 | 新建项目服务 |

      - 4.2.1.5  国企价值评估子系统

聚焦数字化时代的新趋势、新要求，坚决贯彻落实市国资委决策要求，随着市国资委日常业务工作复杂多变的数据规则，以及快速迭代的新需求，本项目以流程再造为核心，以全过程监管为手段，在华为云环境下，实现企业价值指数系统升级及数据运维服务，提高市国资委工作效率。建设企业无形资产价值评估服务、审核清单、报告优化、系统联动优化、不动产数据处理、国有上市公司画像、估值算法升级、基金份额估值等功能，满足产权处和评估处日常工作要求。

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审核报告优化 （升级改造） | 仅限于使用报告模板，系统根据专家意见填入专家意见表 | 系统可自动记录专家审阅意见，可对文件基础问题进行自动识别，生成全面、详尽的审阅报告。并支持对上市公司进行批量估算，将估算结果自动生成估算报告进行汇总展示 |
| 2 | 估算报告优化 （升级改造） | 之前估算功能不支持批量上市公司估算结果的生成和导出 | 系统支持对上市公司进行批量估算，并将估算结果自动生成报告进行汇总展示。支持根据评估基准日进行筛选，筛选结果支持导出。 系统支持将评估结果导出为Excel文件，包括汇总数据、明细数据、估值数据等多种报告数据，估值数据报告包括股票名称、股票代码、所属行业、发展阶段、年期、市值、画像值等信息。 |
| 3 | 审核要点管理后台 （新建） | 审核要点只在审核文档目录相关给出提示，对整个审核清单无法全面 查看。 | 审核目录管理功能，审核条目文件上传，审核要点节点增删改查，调整顺序等。支持工作人员自行维护审核清单，上传和修改和调整目录结构等。 |
| 4 | 审核要点前台展示和查询 （新建） | 同上 | 审核清单电子书显示，审核条目搜索查询功能 |
| 5 | 估值功能-收益法算法升级 （升级改造） | 收益预测方法，预测年期等方法都需要调整。 | 收益法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证 |
| 6 | 估值功能-市场法算法升级 （升级改造） | 市场法价值比例选择规则，缺乏流动折扣设置，算法公式等都需要做调整。 | 市场法价值比率的选择根据专家要求的规则自动选择。 2.缺乏流通性折扣配置功能增加根据行业不同来进行不同的设置功能。 3.市场法算法公式的优化，比如息税折旧摊销利润，企业价值计算公式 |
| 7 | 无形资产评估 （新建） | 对专利，著作权，商标，域名等资产，没有做区分 ，未提供估值工具 | 专利，著作权，商标，域名等资产，提供算法，参考数据，评估依据等。 |
| 8 | 审阅文件识别（新建） | 目前仅支持word文档 的部分内容识别，不支持表格数据抓取 。 | 对pdf中出现的财报，资产明细表等数据进行识别，修改，和入库。 |
| 9 | 审阅条件可设置（新建） | 不支持审阅条件设置。 | 对审阅的强制条件进行勾选，随后系统判断是否退回重申，还是继续后续评审工作。 |
| 10 | 统计模块（新建） | 无审阅项目，估算项目及不动产评估的详细数据统计 | 提供审阅项目，估算项目及不动产评估的详细数据统计 |
| 11 | 价值季报管理 | 系统中无季报存储和展示。 | 对每季度形成的企业价值季报，年报等，进提供上传，查询，查看等管理功能 |

      - 4.2.1.6  全面风险预警管理子系统

                - 表4.18  预期目标与现状分析

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险首页模块 | 风险动态 | 风险事件类动态 | 无该规则 | 根据国资委需求设置风险事件类风险动态生成规则，新增展现监管企业重大风险事件动态详情。 |
|  |  | 预警识别类动态 | 无该规则 | 根据国资委需求设置预警识别类风险动态生成规则，新增展现监管企业风险预警指标亮灯动态详情。 |
|  |  | 负面舆情类动态 | 无该规则 | 根据国资委需求设置负面舆情类风险动态生成规则，新增展现监管企业新增舆情或重大公告的动态详情。 |
|  |  | 法律诉讼类动态 | 无该规则 | 根据国资委需求设置法律诉讼类风险动态生成规则，新增展现监管企业新增重大诉讼风险动态详情。 |
|  | 风险报告 | 风险报告上传 | 无该功能 | 新增对各类风险报告进行上传，并按照报告类别不同分为下载，系统将支持PDF、Excel等文件格式。 |
|  |  | 风险报告查阅 | 无该功能 | 新增对各类风险报告进行上传、下载，系统将支持PDF、Excel等文件格式。 |
|  | 版本公告 |  | 无该功能 | 根据国资委需求新增子系统版本更新说明功能模块，以记录系统更新、调整或新增的功能模块。 |
| 风险看板模块 | 国资委总览——风险评级看板 | 国资委总览——按时间趋势查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作国资委总览——按时间趋势查看年度看板，新增展现国资委整体的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 国资委总览——按亮灯结果查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作国资委总览——按亮灯结果查看年度看板，新增展现国资委整体组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 国资委总览——按时间趋势查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作国资委总览——按时间趋势查看月度看板，新增展现国资委整体的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 国资委总览——按亮灯结果查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作国资委总览——按亮灯结果查看月度看板，新增展现国资委整体组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  | 集团总览——风险评级看板 | 按时间趋势查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作集团总览——按时间趋势查看年度看板，新增展现各一级集团的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按亮灯结果查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作集团总览——按亮灯结果查看年度看板，新增展现各一级集团组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的综合R值相关风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 综合R值亮灯分析年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作集团总览——综合R值亮灯分析年度看板，新增包括：通过树状图的形式对各一级集团风险指标及高风险重点子企业综合R值进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按时间趋势查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作集团总览——按时间趋势查看月度看板，新增展现各一级集团的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按亮灯结果查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作集团总览——按亮灯结果查看月度看板，新增展现各一级集团组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的综合R值相关风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 综合R值亮灯分析月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作集团总览——综合R值亮灯分析月度看板，新增包括：通过树状图的形式对各一级集团风险指标及高风险重点子企业综合R值进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  | 企业总览——风险评级看板 | 按风险地图查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作企业总览——按风险地图查看年度看板，新增展现各监管重点子企业的风险情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按亮灯结果查看年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作企业总览——按亮灯结果查看年度看板，新增展现各监管重点子企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的综合R值相关风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 综合R值亮灯分析年度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以年度为单位制作企业总览——综合R值亮灯分析年度看板，新增包括：通过树状图的形式对各监管重点子企业风险指标进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按风险地图查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作企业总览——按风险地图查看月度看板，新增展现各监管重点子企业的风险情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 按亮灯结果查看月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作企业总览——按亮灯结果查看月度看板，新增展现各监管重点子企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的综合R值相关风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 综合R值亮灯分析月度看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作企业总览——综合R值亮灯分析月度看板，新增包括：通过树状图的形式对各监管重点子企业风险指标进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  | 实体企业看板 | 资金领域亮灯数量年度看板（含浮窗） | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制。并新增弹窗展现国资委整体在所选年度资金领域的亮灯详情。同时通过浮窗展现该领域指标区间阈值。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的资金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 资金领域亮灯数量月度看板（含浮窗） | 缺少数据规则 | 完善以月度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制。并新增弹窗展现国资委整体在所选月度资金领域的亮灯详情。同时通过浮窗展现该领域指标区间阈值。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的资金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 主业领域亮灯数量年度看板（含浮窗） | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制。并新增弹窗展现国资委整体在所选年度主业领域的亮灯详情。同时通过浮窗展现该领域指标区间阈值。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的主业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 主业领域亮灯数量月度看板（含浮窗） | 缺少数据规则 | 完善以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制。并新增弹窗展现国资委整体在所选月度主业领域的亮灯详情。同时通过浮窗展现该领域指标区间阈值。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的主业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 投资领域亮灯数量年度看板 | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业投资风险的预警内容制作相应数据看板，新增弹窗展现国资委整体在所选年度投资领域的亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的投资风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 治理领域亮灯数量年度看板 | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，新增弹窗展现国资委整体在所选年度治理领域的亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的治理风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 外部领域亮灯数量年度看板 | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业外部风险的预警内容制作相应数据看板，新增弹窗展现国资委整体在所选年度外部领域的亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的外部风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  |  | 基金领域亮灯数量年度看板 | 缺少数据规则 | 完善以年度为单位，根据企业基金风险的预警内容制作相应数据看板，新增弹窗展现国资委整体在所选年度基金领域的亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。针对企业相关数据，对全面风险中的基金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。 |
|  | 金融领域看板 | 金融企业风险总览 | 缺少数据规则 | 对国资委监管金融企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善并制作国资委金融企业总览预警看板，新增展现国资委金融企业整体风险情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 银行类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 完善对国资委监管银行类企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作银行——按风险地图查看风险看板，新增展现银行类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 银行类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管银行类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作银行——按亮灯结果查看月度看板，新增展现银行类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 证券类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 完善对国资委监管证券类企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作证券——按风险地图查看风险看板，新增展现证券类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 证券类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管证券类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作证券——按亮灯结果查看月度看板，新增展现证券类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 保险类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 对国资委监管保险类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作保险——按风险地图查看风险看板，新增展现保险类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 保险类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管保险类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作保险——按亮灯结果查看月度看板，新增展现保险类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 财务公司类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 对国资委监管财务公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作财务公司——按风险地图查看风险看板，新增展现财务公司类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 财务公司类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管财务公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作财务公司——按亮灯结果查看月度看板，新增展现财务公司类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 财务公司类企业综合R值亮灯分析 | 缺少数据规则 | 对国资委监管财务公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作财务公司——综合R值亮灯分析月度看板，新增包括：通过树状图的形式对财务公司类企业风险指标进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 信托公司类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 对国资委监管信托公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作信托公司——按风险地图查看风险看板，新增展现信托公司类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 信托公司类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管信托公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作信托公司——按亮灯结果查看月度看板，新增展现信托公司类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 信托公司类企业业务行业集中度分析 | 缺少数据规则 | 信托业务行业集中度分析，并以季度为单位制作行业集中度分布，新增展现信托公司业务的行业分布情况。 |
|  |  | 信托公司类企业客户行业集中度分析 | 缺少数据规则 | 信托业务客户集中度分析，并以季度为单位制作客户集中度分布（单一客户、单一集团），新增展现信托公司业务的客户集中度情况。 |
|  |  | 信托公司类企业综合R值亮灯分析 | 缺少数据规则 | 对国资委监管信托公司类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作信托公司——综合R值亮灯分析月度看板，新增包括：通过树状图的形式对信托公司类企业风险指标进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 融资租赁类企业风险地图 | 缺少数据规则 | 对国资委监管融资租赁类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作融资租赁——按风险地图查看风险看板，新增展现融资租赁类企业的风险整体情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 融资租赁类企业亮灯结果 | 缺少数据规则 | 对国资委监管融资租赁类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作融资租赁——按亮灯结果查看月度看板，新增展现融资租赁类企业组成风险R值的各项指标的数值及亮灯详情。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 融资租赁类企业业务行业集中度分析 | 缺少数据规则 | 融资租赁行业集中度分析，并以季度为单位制作行业集中度分布，新增展现融资租赁业务的行业分布情况。 |
|  |  | 融资租赁类企业综合R值亮灯分析 | 缺少数据规则 | 对国资委监管融资租赁类企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善以月度为单位制作融资租赁——综合R值亮灯分析月度看板，新增包括：通过树状图的形式对融资租赁类企业风险指标进行展示。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
|  |  | 其他金融/投资企业看板 | 缺少数据规则 | 对国资委监管其他金融/投资企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善制作其他金融/投资企业预警看板，新增展现其他金融/投资企业风险预警情况。测试看板中数据内容的准确性及完整性。 |
| 自动报告 | 集团月度风险自动报告 |  | 无该功能 | 根据用户选定的时间节点，对集团综合R值、风险亮灯、8大风险领域、风险事件情况进行统计，并输出自动报告。该报告包含产业发展类、城市保障类、投资运营类三个类型。 |
|  | 企业月度风险自动报告 |  | 无该功能 | 根据用户选定的时间节点，对重点子企业综合R值、风险亮灯、风险事件情况进行统计，并输出自动报告。该报告包含产业发展类、城市保障类、投资运营类、金融服务类四个类型。 |
|  | 风险问询函自动报告 |  | 无该功能 | 根据用户选定的风险事件，对所选风险问询函的类别、风险主体、反馈情况、反馈内容进行统计，并输出自动报告。 |
|  | 重大风险清单自动报告 |  | 无该功能 | 根据用户选定的风险事件，对所选重大风险清单的类别、风险主体、风险程度、风险阶段、风险敞口金额等内容进行统计，并输出自动报告。 |
| 综合R值模型 | 产业发展类企业R值模型 | 权重规则 | 无该功能 | 基于收入、利润总额因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 城市保障类企业R值模型 | 权重规则 | 无该功能 | 基于总资产因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 投资运营类企业R值模型 | 权重规则 | 无该功能 | 基于净利润、净资产因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 银行类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用银行类企业R值模型对银行类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 证券类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用证券类企业R值模型对证券类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 保险类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用保险类企业R值模型对保险类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 财务公司类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用财务公司类企业R值模型对财务公司类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 融资租赁类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用融资租赁类企业R值模型对融资租赁类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
|  | 信托公司类企业R值模型 |  | 无该功能 | 利用信托公司类企业R值模型对信托公司类企业整体风险情况进行评价。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
| 风险地图模块 | 股权占比 |  | 无该功能 | 股权占比模块主要展现各集团股权与风险分布情况。系统将以树状图的形式来展现股权比例。 |
|  | 风险概况 |  | 无该功能 | 展现各集团风险分布情况，并通过红、黄、绿等颜色对高风险、中风险、低风险的子企业进行区分显示。 |
|  | 风险提示 |  | 无该功能 | 对于已经下发风险问询函或重大风险清单的企业，在右侧空白处进行文字提示。 |
| 预警函模版管理 | 债务风险 | 债务风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善债务风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 债务风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善债务风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 现金流风险 | 现金流风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善现金流风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 现金流风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善现金流风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 融资担保风险 | 融资担保风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善现金流风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 融资担保风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善现金流风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 主业领域整体风险 | 主业领域整体风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善主业领域整体风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 主业领域整体风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善主业领域整体风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 资金占用风险 | 资金占用风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善资金占用风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 资金占用风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善资金占用风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 过度投资风险 | 过度投资风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善过度投资风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 过度投资风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善过度投资风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 投资减值风险 | 投资减值风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善投资减值风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 投资减值风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善投资减值风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
|  | 参股企业经营不善风险 | 参股企业经营不善风险问询函触发规则 | 无该规则 | 完善参股企业经营不善风险类别的风险风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。 |
|  |  | 参股企业经营不善风险问询函文字内容规则 | 无该规则 | 完善参股企业经营不善风险类别的风险风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。 |
| 风险清单填报 | 剩余风险敞口-责任口径规则 |  | 无该规则 | 根据剩余风险敞口-责任口径的计算逻辑，新增对所有风险特征配置计算公式，并在界面中进行展示。 |
|  | 债务/现金流风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善债务/现金流风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 融资担保风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善融资担保风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 往来款回收风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善往来款回收风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 主业领域整体风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善主业领域整体风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 资金占用风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善资金占用风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 创新投入不足风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善创新投入不足风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 主业偏离风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善主业偏离风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 行业下行风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善行业下行风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 过度投资风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善过度投资风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 投资减值风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善投资减值风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 对赌协议未完成风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善对赌协议未完成风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
|  | 参股企业经营不善风险敞口规则 |  | 无该规则 | 完善参股企业经营不善风险类别的风险敞口计算逻辑，新增包括：配置该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口的计算公式，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。 |
| 风险清单统计 | 事件敞口情况表（含导出） |  | 无该功能 | 根据市国资委需求制作事件敞口情况统计表，统计年初及各季度重大风险事件数量、总风险敞口、剩余风险敞口、挽回损失、已确认损失等内容，并按照金融、非金融领域进行区分统计。 |
|  | 领域敞口情况表（含导出） |  | 无该功能 | 根据市国资委需求制作领域敞口情况统计表，统计各季度重大风险事件数量、总风险敞口、剩余风险敞口、挽回损失、已确认损失等内容在八个风险领域的分布情况。 |
| 全面风险预警H5 | 综合R值/亮灯 | 综合R值排序 | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团综合R值排行榜，来展现各集团综合R值结果及波动情况。 |
|  |  | 红灯亮灯排序 | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团红灯数量排行榜，来展现各集团红灯数量详情及波动情况。 |
|  | 风险敞口 | 剩余风险敞口分布 | 无该功能 | 根据国资委需求制作剩余风险敞口分布页面，来展现剩余风险敞口在资金领域、主业领域、金融领域、境外领域及其他领域的分布情况。 |
|  |  | 新增重大风险事件 | 无该功能 | 根据国资委需求制作重大风险事件全览页面，来展现市国资委监管企业当前或新增重大风险事项详情。 |
|  | 风险动态 | 预警识别风险动态 | 无该功能 | 根据国资委需求设置预警识别类风险动态生成规则，展现监管企业风险预警指标亮灯动态详情。 |
|  |  | 舆情热点风险动态 | 无该功能 | 根据国资委需求设置舆情热点类风险动态生成规则，展现监管企业新增舆情或重大公告的动态详情。 |
|  |  | 法律诉讼风险动态 | 无该功能 | 根据国资委需求设置法律诉讼类风险动态生成规则，展现监管企业新增重大诉讼风险动态详情。 |
|  | 基本信息 |  | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团基本信息全览页面，页面展现主要包括企业股权结构信息、企业快报信息等内容。 |
|  | 风险总览 |  | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团风险总览页面，页面展现主要包括综合R值及其变动趋势、红灯数量及其变动趋势、集团整体风险地图等内容。 |
|  | 风险事件 |  | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团风险事件全览页面，页面展现主要包括风险总敞口、风险资本率、当前重大风险事件等内容。 |
|  | 亮灯领域 |  | 无该功能 | 根据国资委需求制作监管一级集团亮灯领域全览页面，页面展现主要包括风险领域、风险类别、风险指标、亮灯趋势等内容。 |
| 预警指标维护 |  |  | 数据服务 | 持续服务 |
| 预警区间维护 |  |  | 数据服务 | 持续服务 |
| 模型训练优化 |  |  | 数据服务 | 持续服务 |

      - 4.2.1.7  国资监管采集子系统

                - 表4.19  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据审核功能完善 | （1）审核流程分散： 目前，系统可能缺乏一个集成的审核界面，导致表内、表间、套表审核以及枚举审核和重复项审核等功能分散在不同的模块中，增加了审核工作的复杂性和时间成本。 （2）数据监控不足： 企业数据状态的实时监控可能不够完善，导致监管企业集团及其子公司在数据上报方面存在迟报或漏报的情况，缺乏有效的催报和提醒机制。 （3）错误定位不便： 在审核过程中，定位数据错误可能不够直观，用户无法直接从审核结果跳转到填报指标的具体位置，影响了审核效率和准确性。 （4）审核界面不灵活： 审核界面的设计可能不够人性化，例如错误框的位置固定，不支持在界面底部和右侧之间切换，这可能限制了用户的工作效率。 （5）错误分类不明确： 审核结果中的错误分类可能不够详细，缺少对“需修改”、“需说明”、“需核对”等错误数量的明确统计，导致用户难以快速把握审核结果的重点。 | （1）集成化审核界面： 开发一个集成的审核界面，将各类审核功能统一整合，使得在一个界面内即可完成所有审核任务，从而提高审核工作的效率和准确性。 （2）强化数据监控： 实现一个数据监控系统，能够实时监控企业数据上报情况，及时对迟报单位进行催报和提醒，确保数据上报的及时性和完整性。 （3）直观错误定位： 改进审核结果，使得用户能够通过点击错误信息直接定位到填报指标的实际位置，简化审核流程，提升用户体验。 （4）灵活的审核界面设计： 设计一个灵活的审核界面，支持错误框在界面底部和右侧之间的切换，以适应不同用户的操作习惯，提高审核工作的灵活性。 （5）详细的错误分类统计： 在审核结果中增加对错误数量的详细分类统计，明确区分“需修改”、“需说明”、“需核对”等错误类型，帮助用户快速识别和处理审核中发现的问题。 |
| 2 | 数据填报功能完善 | （1）查询效率低： 目前的系统可能不支持高效的数据汇总和查询，导致用户在进行指标汇总和层层查询时效率较低，特别是涉及直接下级节点相关单位及数据时。 （2）数据定位不准确： 在填报浮动表时，系统可能无法准确识别和定位某一行列及相关单位内容，这可能导致用户在填报数据时出现错误。 （3）数据导出和导入功能有限： 系统可能缺乏有效的数据导出和导入功能，用户无法方便地将财务软件中的科目数据对接至模板中，且不支持批量导入功能。 （4）枚举下拉框功能不足： 系统可能不支持枚举下拉框的多选功能，用户无法同时选择不同层级的选项，这限制了用户在填报数据时的灵活性。 | （1）提高查询效率： 优化数据查询流程，实现快速的数据汇总和查询功能，特别是在涉及多个下级节点和相关单位数据时，提高用户的工作效率。 （2）精确数据定位： 改进浮动表的数据填报功能，确保用户能够准确快速地定位到填报数据的行列及相关单位内容，减少填报错误。 （3）增强数据导出和导入功能： 开发预设的Excel模板导出功能，允许用户将财务软件中的科目数据直接对接至模板中，并支持批量导入功能，简化数据准备和上传过程。 （4）扩展枚举下拉框功能： 增强枚举下拉框的多选能力，允许用户同时选择不同层级的选项，提高数据填报的灵活性和效率 |
| 3 | 数据查询功能 | （1）单位层级展示不直观： 系统中的企业层级关系可能未以清晰直观的树形结构展现，导致用户难以快速理解和操作。 （2）单位与科目选择功能有限： 用户在选择单位和科目时可能缺乏便捷的右键快捷操作，不支持批量多选和反选功能，影响效率。 （3）模板保存和应用不便： 系统可能不支持保存自定义的单位和科目查询模板，用户无法快速应用之前的查询设置。 （4）任务选择不够灵活： 任务选择功能可能不够灵活，不支持右键快捷操作，影响用户对任务节点的管理效率。 （5）查询结果导出功能单一： 查询结果可能仅支持基本的数据库查询，不支持以科目或任务为维度进行查询，也不支持自动查询和Excel导出。 （6）数据源配置复杂： 后台数据源配置可能过于复杂，不支持轻松连接不同数据库调取不同数据源数据。 （7）公司基准树节点配置不灵活： 公司基准树节点配置可能不支持批量导入和增删改查，限制了用户的管理效率。 （8）指标与科目配置不便捷： 配置指标和科目时可能不支持批量操作，缺乏灵活性和效率。 （9）字典管理功能不足： 字典管理功能可能不支持自定义菜单后台权限，限制了系统的灵活性和安全性。 | （1）优化单位层级展示： 改进系统中的企业层级关系展示，使其以清晰直观的树形结构展现，支持右键快捷操作，包括选择当前子节点和直接子节点。 （2）增强单位和科目选择功能： 增强单位和科目的选择功能，支持批量多选、反选和清除，提高用户操作的灵活性和效率。 （3）实现模板保存和应用： 允许用户保存自定义的查询模板，方便后续快速应用相同的查询设置。 （4）提高任务选择灵活性： 增强任务选择功能，支持右键快捷操作，简化用户对任务节点的管理。 （5）扩展查询结果导出功能： 支持以科目或任务为维度进行查询，并允许自动查询和Excel导出，提高数据的可访问性和可用性。 （6）简化数据源配置： 简化后台数据源配置过程，支持轻松连接不同数据库调取不同数据源数据。 （7）灵活配置公司基准树节点： 支持excel批量导入以及逐一增删改查公司基准树节点，提高用户的管理效率。 （8）便捷配置指标与科目： 支持批量操作配置指标和科目，提高配置效率和灵活性。 （9）扩展字典管理功能： 支持自定义菜单后台权限，增强系统的灵活性和安全性。 |
| 4 | 经济运行分析平台首页 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济及财务类指标进行梳理、统计，并展现企业经济运行整体情况。包含国资总览、纳统指标、行业分析、企业分析四个入口。 |
| 5 | 主要经济指标汇总 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标名称、指标值、同比情况。该页面主要包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额等内容。 |
| 6 | 主要经济指标详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标在市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业指标值分布情况。该页面可选指标包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额等内容。 |
| 7 | 市国资委监管企业详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在产业发展类、城市保障类、投资运营类及金融服务类企业中的分布详情。 |
| 8 | 委托监管企业详情 | 无此界面 | 对委托监管企业详情经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在宣传部、科学与教育类、社会服务与机关服务类、卫生类企业中的分布详情。 |
| 9 | 区属企业-条形统计 | 无此界面 | 对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的分布详情。 |
| 10 | 区属企业-表格详情 | 无此界面 | 对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的具体数值。 |
| 11 | 财务分析指标汇总 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个经济指标名称、指标值、同比情况。该页面主要包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率等内容。 |
| 12 | 财务分析指标详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济及财务类指标进行梳理、统计，并展现企业经济运行整体情况。包含国资总览、纳统指标、行业分析、企业分析四个入口。 |
| 13 | 市国资委监管企业详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标名称、指标值、同比情况。 |
| 14 | 委托监管企业详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标在市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业指标值分布情况。 |
| 15 | 区属企业-条形统计 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。 |
| 16 | 区属企业-表格详情 | 无此界面 | 对委托监管企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。 |
| 17 | 金融企业汇总 | 无此界面 | 对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。 |
| 18 | 工业企业柱状图统计 | 无此界面 | 对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标数值详情。 |
| 19 | 工业企业表格详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标名称、指标值、同比情况。 |
| 20 | 商业企业柱状图统计 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标在市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业指标值分布情况。 |
| 21 | 商业企业表格详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。 |
| 22 | 建筑业企业汇总 | 无此界面 | 对委托监管企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。 |
| 23 | 企业分析汇总界面 | 无此界面 | 对区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。 |
| 24 | 上汽集团经济指标汇总 | 无此界面 | 对区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标数值详情。 |
| 25 | 上汽集团经济指标详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管7家金融企业纳统指标进行梳理、统计，并展现企业纳统指标数值详情。 |
| 26 | 上汽集团业务板块详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管工业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现9家重点工业企业在沪工业总产值及增速柱状图。 |
| 27 | 上汽集团财务指标全览 | 无此界面 | 对上海市国资委监管工业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现9家重点工业企业在沪工业总产值及增速按集团分布详情表格。 |
| 28 | 上汽集团业务指标汇总 | 无此界面 | 对上海市国资委监管商业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现5家商贸类企业在沪商品销售总额及增速柱状图。 |
| 29 | 整车销量柱形图 | 无此界面 | 对上海市国资委监管商业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现5家商贸类企业在沪商品销售总额及增速按集团分布详情表格。 |
| 30 | 整车销量表格详情 | 无此界面 | 对上海市国资委监管建筑类企业纳统指标进行梳理、统计，并展现企业纳统指标数值详情。 |
| 31 | 市占率柱形图 | 无此界面 | 对上海市国资委监管各一级集团进行梳理，并制作一级集团卡片汇总界面。 |
| 32 | 市占率表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。 |
| 33 | 自主品牌占比柱形图 | 无此界面 | 对上汽集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标下拉展现趋势、板块详情。 |
| 34 | 自主品牌占比表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标下拉展现趋势、板块详情，业务板块二次展开。 |
| 35 | 新能源汽车渗透率条形图 | 无此界面 | 对上汽集团财务指标进行梳理，用户点击更多财务指标转至财务指标列表。 |
| 36 | 新能源汽车渗透率表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现整车销量等指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。 |
| 37 | 出口海外占比柱形图 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现集团整体整车销量变动趋势及各企业整车销量情况。 |
| 38 | 出口海外占比表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业整车销量数量详情。 |
| 39 | 上汽集团经营分析条形图统计 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现集团整体市占率变动趋势及各企业市占率情况。 |
| 40 | 上汽集团经营分析表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业市占率变动详情。 |
| 41 | 电气集团经济指标汇总 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现集团整体自主品牌占比变动趋势及各企业自主品牌占比情况。 |
| 42 | 电气集团经济指标详情 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业自主品牌占比详情。 |
| 43 | 电气集团业务板块详情 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现集团整体新能源汽车渗透率变动趋势及各企业新能源汽车渗透率情况。 |
| 44 | 电气集团财务指标全览 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业新能源汽车渗透率详情。 |
| 45 | 电气集团业务指标汇总 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，并展现集团整体出口海外占比变动趋势及各企业出口海外占比情况。 |
| 46 | 新承接订单（装备类、工程类）柱形图 | 无此界面 | 对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业出口海外占比详情。 |
| 47 | 新承接订单（装备类、工程类）表格详情 | 无此界面 | 对上汽集团销量、盈利进行分析，综合考量收入影响因素、利润影响因素，生成经营分析输出结果。 |
| 48 | 风电产品交付量柱形图 | 无此界面 | 对上汽集团销量、盈利进行分析，综合考量收入影响因素、利润影响因素，并在表格中展现经营分析数据详情。 |
| 49 | 风电产品交付量表格详情 | 无此界面 | 对电气集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。 |
| 50 | 电梯销量柱形图 | 无此界面 | 对电气集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标下拉展现趋势、板块详情。 |
| 51 | 电梯销量表格详情 | 无此界面 | 对电气集团经济指标进行梳理，并展现营业收入等5个指标下拉展现趋势、板块详情，业务板块二次展开。 |
| 52 | 输配电元器件销量条形图 | 无此界面 | 对电气集团财务指标进行梳理，用户点击更多财务指标转至财务指标列表。 |
| 53 | 输配电元器件销量表格详情 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现新承接订单（装备类、工程类）柱形图等指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。 |
| 54 | 锅炉销量柱形图 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体新承接订单（装备类、工程类）变动趋势及各企业新承接订单（装备类、工程类）情况。 |
| 55 | 锅炉销量表格详情 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业新承接订单（装备类、工程类）详情。 |
| 56 | 燃气轮机销量柱形图 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体风电产品交付量变动趋势及各企业风电产品交付量情况。 |
| 57 | 燃气轮机销量表格详情 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业风电产品交付量详情。 |
| 58 | 电气集团经营分析条形图 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体电梯销量变动趋势及各企业电梯销量情况。 |
| 59 | 电气集团经营分析表格详情 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业电梯销量详情。 |
| 60 | 光明集团经济指标汇总 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体输配电元器件销量变动趋势及各企业输配电元器件销量情况。 |
| 61 | 光明集团经济指标详情 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业输配电元器件销量详情。 |
| 62 | 业务指标-食品板块 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体电锅炉量变动趋势及各企业锅炉销量情况。 |
| 63 | 业务指标-房产板块 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业锅炉销量详情。 |
| 64 | 业务指标-原料价格 | 无此界面 | 对电气集团业务指标进行梳理，并展现集团整体燃气轮机销量变动趋势及各企业燃气轮机销量情况。 |

      - 4.2.1.8  国资经营预算管理子系统

                - 表4.20  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枚举字典管理 | 无该功能 | 支持基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签 |
| 2 | 业务指标管理 | 无该功能 | 基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。 |
| 3 | 模板组管理 | 无该功能 | 模板组管理包括模板分组新增、模板分组修改、模板分组删除等功能。 |
| 4 | 模板管理 | 无该功能 | 模板管理包括模板新增、模板修改、模板删除、模板导入、模板导出、模板查询等功能。 |
| 5 | 模板编辑 | 无该功能 | 通过类excel表的编辑模式，对模板进行设计、编辑。 |
| 6 | 模板指标设置 | 无该功能 | 通过模板指标设置功能将设置好的业务指标与报表模板中有业务数据的单元格进行关联。 |
| 7 | Excel表格导入 | 无该功能 | 用户可将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。 |
| 8 | 附件文档管理 | 无该功能 | 对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。 |
| 9 | 数据预览管理 | 无该功能 | 根据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。 |
| 10 | 条件过滤查询 | 无该功能 | 条件查询可根据年份（2020-2023）、企业类型（央企、地方国企）、标签（“科技创新”“重点工程”）等条件进行数据的快速检索查询。 |
| 11 | 自定义查询 | 无该功能 | 通过自定义查询，用户可根据自身查询的需要自定义选择需要查询的业务指标、企业、数据期间进行数据的查询、展示。 |

      - 4.2.1.9  企业分配事中事后监管子系统

                - 表4.21  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | excel固定报表及浮动行导入 | 无该功能 | 目前现状不能在收入分配年报表任务中，通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统。 |
| 2 | 薪酬调查审核工具 | 无该功能 | 目前现状不能在收入分配年报表任务中，通过审核工具，对企业线下填报的excel报表数据进行逻辑性审核、合理性审核。通过设置公式和规则，工具可以分析出每户企业填报数据的错误情况及不合理情况，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率‌。 |
| 3 | 国资快报指标异常波动预警功能 | 对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，现阶段没有通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。 | 对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，企业未及时上报原因，依据国资监管要求，预期完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。 |
| 4 | 智能分析底稿模板 | 现阶段没有excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大对比表。 | 根据国资委要求对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，系统可通过系统界面左侧菜单栏传输按钮，选择“数据导出(监管企业职工人工成本报告)”,进行导出智能分析底稿模板，系统导出的模板涉及完善并新增内容包括：excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大情况表。 |
| 5 | 人工成本预算统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 人工成本预算任务：新建“2025年人工成本预算”的数据申报任务，根据2025年度人工成本预算报表内容需求，任务包含“企业封面表”、“人工成本预算表（汇总）”、“人工成本预算表（母公司/子企业）”共计3张数据报表。 2. 审核规则：根据2025年人工成本预算审核要求，新建数据审核规则约66个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 3. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 6 | 人工成本执行定报统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 人工成本执行定报任务：新建“2025年人工成本执行定报”的数据申报任务，根据2025年度人工成本执行定报表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“人工成本执行情况定报”、“人工成本执行情况定报（汇总）”共计3张数据报表。 2. 提取方案：根据根据2025年度人工成本执行定报表数据的填报要求，新建数据提取方案4个。通过提取方案，提取预算（月报用）、提取预算（季报用）、提取预算（半年报用）、提取本年报数据。 3. 审核规则：根据2025年人工成本执行定报审核要求，新建数据审核规则约629个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 4. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 7 | 收入分配年报表统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 收入分配年报表任务：新建“2024年收入分配年报表”的数据申报任务，根据2024年度收入分配年报表内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“收入分配年报集团总部和本市子企业补充表”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约9张数据报表。 2. 提取方案：根据根据2024年收入分配年报表数据的填报要求，新建数据提取方案2个。通过提取方案，提取上年年报数据，提取封面。 3. 审核规则：根据2024年收入分配年报表审核要求，新建数据审核规则约931个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 4. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 8 | 国务院薪酬调查统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 国务院薪酬调查任务：新建“2025年国务院薪酬调查”的数据申报任务，根据2025年度国务院薪酬调查内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约7张数据报表。 2. 提取方案：根据根据2025年国务院薪酬调查的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取年报数据。 3. 审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约923个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 4. 数据目录：国务院国资委发布的薪酬调查汇总指标实现对接和数据导入，将报表数据进行格式转换并导出整理审核，并上传国务院国资委平台系统。 5. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 9 | 工资效益联动评价表统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 工资效益联动评价表任务：新建“2024年工资总额清算”、“2025年工资总额预算”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“工资总额清算表（竞争或金融类、总部）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“工资总额清算表（功能保障类、总部）”等约18张数据报表。 2. 提取方案：根据工资效益联动评价表的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取本年数据。 3. 审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约853个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 4. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 10 | 人工成本情况表统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 人工成本情况表任务：新建“2024年人工成本情况表”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“封面表”、“人力资源情况表（企财09表）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）”共3张数据报表。 2. 数据转换方案：整理和上传人工成本情况数据，从国有企业财务决算任务中传输相关数据。 3.. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 11 | 人工成本月报表统计功能 | 无该功能 | 根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括： 1. 人工成本月报表任务：新建“2025年人工成本月报表”的数据申报任务，根据人工成本月报表内容需求，任务包含“封面表”、“快报同环比对比（其他经济指标）”、“快报同环比对比（其他经济指标合并）”共3张数据报表。 2. 审核规则：根据2025年人工成本月报表审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。 3、数据转换方案：树形建设、3张报表数据转换对接、根据月报数据按照分析模板生成相应报告并发布，主要目的是将月报数据进行分类分析，掌握监管企业各集团工资总额月度变化情况。 4. 校验优化：将财务预算、月报数据接入收入分配，根据审核要求，强化审核要点，简化审核步骤，设置审核校验 ，提示审核内容，导出审核结果 5.. 功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。 |
| 12 | 快速查询模板功能 | 无该功能 | 根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。 |
| 13 | 预算偏离度预警 | 现阶段系统没有月度快报数据与预算数据相关计算内容。 | 需要完善数据预警机制，保障委内业务监管需求。提升收入分配体系的预警预判能力，建立预警闭环管理机制，新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。 |
| 14 | 收入分配附件查询 | 无该功能。 | 需要建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息‌。 |
| 15 | 浮动表汇总 | 现阶段系统没有针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总功能，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况‌。 | 需要针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况‌。 |
| 16 | 快速查询文件/日期指标 | 现阶段没有企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。 | 完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。 |
| 17 | 纵向打印支持 | 现阶段系统没有报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察‌。 | 需要依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察‌。 |

      - 4.2.1.10  国有房地资产信息监管子系统

                - 表4.22  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 手工采集44家监管企业的不动产数据，包括不动产租赁重大房屋、重大土地（场地）租赁明细。 | 对接上海交易集团租赁平台实时获取重大项目的披露与交易信息、一般项目的披露信息；对接监管企业，通过填报方式采集一般项目的交易信息和可不公开项目的披露与交易信息。 |
| 2 | 数据清洗 | 手工清洗采集后的数据 | 对线下数据的重复值、错失值、错误值进行清洗，合并形成租赁数据宽表 |
| 3 | 数据加工 | 未使用 | 对坐落地址进行加工，生成对应的所属街道 |
| 4 | 数据看板 | 未建 | 支持查询、填报和导出不动产租赁数据，支持多维度分析并以地图、图表等形式展示不动产租赁的情况。 |
| 5 | 数据报表 | 未建 | 支持在线查询、导出，支持监管企业上传线下数据，并对上传数据进行校验，同时，支持处室人员对低效租赁信息打标签进行亮灯预警。 |

      - 4.2.1.11  内部审计子系统

                - 表4.23  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月报项目数据自动汇总 | 缺少智能化功能，许多操作需要企业手动触发 | 简化用户操作步骤，增加自动导入数据及建表功能，调高用户使用感受 |
| 2 | 枚举联动功能 | 多个枚举之间没有勾稽关系 | 将有关联的两个枚举之间进行联动，后一个枚举的选项内容会根据前一个枚举的选择而变化 |
| 3 | 批量数据/报告（自动建表）导入功能 | 需先在系统中一一建好对应报表才可以批量导入数据，且报告不支持批量导入 | 统后台会自动建立对应模板的报表，并将相关数据和分析报告导入到报表中 |
| 4 | 资源节点指标自定义 | 资源节点内的指标是预先设定好的，只能通过开发修改指标 | 新增资源节点后台配置项，可在系统后台灵活配置各任务的资源节点中相关业务字段 |
| 5 | 资源节点指标逻辑判断功能 | 资源节点内指标无勾稽关系 | 新增资源节点中相关字段的逻辑判断公式，并编制配套的文字说明进行提醒 |
| 6 | 资源节点自动跳转到报表功能 | 关键按钮在二级目录下，缺少逻辑指引 | 相关功能按键醒目易懂，有逻辑报错指引，关联表格自动跳转 |
| 7 | 浮动行按钮自定义 | 按钮在二级目录下 | 浮动行每行前都有醒目按钮 |
| 8 | 报表行高自定义 | 无法改变行高 | 根据用户需求自行调整行高 |
| 9 | 汇总表数据锁定功能 | 自动汇总表数据可编辑 | 无法改变自动汇总的数据 |
| 10 | 报表显示权限功能 | 非相关人员未做权限限制 | 对指定人员进行指定权限配置 |
| 11 | 月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块 | 无分析模块 | 新建 |
| 12 | 分析报告导出功能 | 无分析报告导出功能 | 新建 |
| 13 | 内审分析模块后台管理 | 无内审分析模块后台管理 | 新建 |

      - 4.2.1.12  审计整改管理子系统

                - 表4.24  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审计整改子系统数据融合服务 | 常规服务 | 持续服务 |

      - 4.2.1.13  内部控制测评管理子系统

                - 表4.25  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽样范围表格导入 | 手工填报 | 自动导入完成批量的抽样范围选择。 |
| 2 | 业务总量指标选择 | 只支持决算报表的资产负债表、利润表、现金流量表三张报表的指标 | 指标选择范围扩充到财务决算报表的全部200余张报表涉及指标。 |
| 3 | 业务总量占比计算 | 根据上年度的财务决算数据计算占比，数据进度不高。 | 采用当年的财务决算数据计算占比，提高占比计算准确的，符合实际业务需求。 |
| 4 | 内控管理树形提取 | 人工新建当年树形 | 提取上年的树形。 |
| 5 | 内控树形管理 | 无该功能 | 各企业用户自行维护本企业树形，提升使用便捷性。 |
| 6 | 抽样树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有一级集团可进行抽样操作，减少误操作几率。 |
| 7 | 填报树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有抽样的单位可进行填报操作，减少误操作几率。 |
| 8 | 汇总树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有一级集团可进行汇总操作，减少误操作几率。 |
| 9 | 填报状态统计 | 无该功能 | 对各企业的数据填报状态进行统计，及时了解各抽样单位数据填报的状态。 |
| 10 | EXCEL表格数据导入 | 手工填报 | 将EXCEL表格中的内控测评数据批量导入系统，提高填报效率。 |
| 11 | 管理提升评价 | 无该功能 | 用户在汇总集团的内控测评数据前，对未填写管理提升评价表的用户进行提示，防止管理提升评价表漏填，影响汇总结果。 |
| 12 | 自动报告 | 无该功能 | 实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。 |
| 13 | 内部控制测评功能 | 无该功能 | 实现2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。 |
| 14 | 数据汇总模板 | 无该功能 | 分别从集团、行业、流程三个角度对内控测评数据进行统计 |
| 15 | 自动报告模板 | 无该功能 | 根据自动生成的报告内容，新建报告所需的数据底稿模板和报告模板。 |
| 16 | 自动报告 | 无该功能 | 实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。 |

      - 4.2.1.14  企业服务大厅

                - 表4.26  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管企业稳增长工作周报 | 无该功能 | 通过线上化流程实现对企业党员信息的动态管理，为企业开展党员教育活动提供数据支撑，促进企业党建工作的深入开展。 |
| 2 | 党员教育初步排摸 | 无该功能 |  |

      - 4.2.1.15  国资监管数智管理子系统

                - 表4.27  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源“图书馆” | 无 | 汇聚政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，进行集中治理、语料训练和权限管控，形成资源“图书馆”，提升国资监管的实时性、精准性和有效性。 |
| 2 | 国资监管数据资源平台 | 国资委内部“数据要素”作用发挥不够，数据运营体系尚未建立完善，数据资源质量参差不齐，数据共享利用不足、应用系统难以赋能。 | 聚焦于汇聚国资监管应用数据、随申办政务云数据和第三方采购数据，按照国资监管的要求制定统一明确的国资监管数据标准，指导企业监管平台建设，打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，通过监管企业与委机关跨网数据实时交互，按照数据标准统一采集汇聚监管企业数据，实现委机关与监管企业数据共享，完善国资监管信息资源目录，实现标准统一、布局合理、管理协同、安全可信的国资监管数据归集，推动数据集约集成建设、有序流通和共享应用，打破信息孤岛，完善基础数据库、主题库和专题库建设，形成国资委数据资产，推动国资国企数据高效共享和综合利用，赋能全面风险预警等应用。 |
| 3 | 国资智能管理平台 | 无 | 提供安全、高效、精准的国资监管搜索、问答、写作、校核等应用，丰富监管场景，提升国资监管的实时性、精准性和有效性，推动传统监管向智慧监管转变，全面提升监管能力，切实提高机关决策力和执行力。 |

      - 4.2.1.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

                - 表4.28  预期目标与现状分析

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险预警综合评级 | 无该看板 | 根据企业风险亮灯（红灯）情况，对相应指标的风险程度进行评级。该评级需要定义一套基于不同风险水平划分的风险评级体系，分为低风险、中风险和高风险等级。风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计算法等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。 |
| 2 | 宣传部总览看板-综合R值年度看板 | 无该看板 | 对宣传部整体及下属企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-综合R值预警年度看板，来展现宣传部整体风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
| 3 | 宣传部总览看板-综合R值月度看板 | 无该看板 | 对宣传部整体及下属企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-综合R值预警月度看板，来展现宣传部整体风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
| 4 | 宣传部总览看板-风险敞口年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括年度集团风险概览模块、年度集团总风险敞口模块、年度集团已确认损失模块、年度集团挽回损失即压降敞口模块、年度集团风险资本率模块。 |
| 5 | 宣传部总览看板-风险敞口月度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括月度集团风险概览模块、月度集团总风险敞口模块、月度集团已确认损失模块、月度集团挽回损失即压降敞口模块、月度集团风险资本率模块。 |
| 6 | 宣传部总览看板-领域敞口年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-各领域风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括年度分领域风险概览模块、年度分领域总风险敞口模块、年度分领域已确认损失模块、年度分领域挽回损失即压降敞口模块、年度分领域风险资本率模块。 |
| 7 | 宣传部总览看板-领域敞口月度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-各领域风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括月度分领域风险概览模块、月度分领域总风险敞口模块、月度分领域已确认损失模块、月度分领域挽回损失即压降敞口模块、月度分领域风险资本率模块。 |
| 8 | 宣传部总览看板-风险清单年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-重大风险清单看板，来展现宣传部整体在所选年度的重大风险详情。该看板主要包括年度重大风险清单模块、重大风险清单详情模块。该看板数据来源主要为财务决算系统。 |
| 9 | 宣传部总览看板-风险清单月度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-重大风险清单看板，来展现宣传部整体在所选月度的重大风险详情。该看板主要包括月度重大风险清单模块、重大风险清单详情模块。该看板数据来源主要为财务快报系统。 |
| 10 | 宣传部风险管理-风险问询函列表看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作风险问询（即风险提示函）看板，来展现风险提示函发出、反馈、确认、分布等具体情况。该看板主要分位提示函概览模块、提示函按集团分布模块、提示函清单模块。 |
| 11 | 宣传部风险管理-风险问询函详情看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作风险问询（即风险提示函）看板，来展现风险提示函发出、反馈、确认、分布等具体情况。该看板主要分位提示函概览模块、提示函按集团分布模块、提示函详情模块。 |
| 12 | 宣传部风险管理-风险清单管理看板 | 无该看板 | 企业重大风险清单列表看板主要列示企业确认风险问询函后自动生成的各条重大风险清单信息及集团新建的风险清单信息，包括风险编号、集团名称、企业名称、风险程度、风险状态、风险类型、当前所处节点、企业填报状态、集团反馈时间等内容。并且用户可通过点击列表上方的“待办”、“逾期”、“一级”、“二级”、“三级”、“新增”按钮对下方列表重大风险清单进行状态筛选，下方的风险清单将根据所选数字进行联动。 |
| 13 | 宣传部风险管理-风险清单详情看板 | 无该看板 | 该看板主要用于展现重大风险清单内容详情，包含资金领域、主业领域、投资领域、基金领域、治理领域等风险领域的风险清单。宣传部用户可点击左侧编号查看企业用户对相应风险清单的填报详情，右侧风险清单预览框内容将进行相应联动。 |
| 14 | 宣传部风险管理-风险清单全览表看板 | 无该看板 | 风险清单全览表看板主要列示经企业填报、企业审核、宣传部用户审核后的风险清单信息，显示内容包括风险事件编号、所在集团、风险责任主体、风险责任主体代码、风险领域、风险类别、风险事项、总体风险敞口、剩余风险敞口、已确认损失、挽回损失或压降敞口、应对预案或化解方案、当月风险跟踪或化解情况、责任部门、责任人、风险成因分析、风险成因详情、风险状态、是否消除、风险消除原因、分级分层、特殊状态提示等内容。 |
| 15 | 宣传部风险管理-风险清单过录表看板 | 无该看板 | 风险清单过录表看板用于供用户对想要查询的清单进行过滤筛选。可筛选的指标包括集团名称、风险责任主体名称、风险领域名称、风险类别、风险敞口金额大小、责任部门、责任人、风险成因、风险状态、分级分层等。筛选后的风险清单将显示在列表中供用户查看或数据导出。 |
| 16 | 宣传部风险管理-集团审核通过时间看板 | 无该看板 | 集团审核通过时间列表看板主要用于显示每条风险清单经集团审核人审批的时间。企业用户需要在每月固定期限内对问询函确认的风险清单或集团新建的风险清单进行敞口数据更新，更新后的清单数据将流转至集团审核人进行审批，每月审批通过日期将显示在看板列表中。 |
| 17 | 宣传部风险管理-联系人看板 | 无该看板 | 集团审核通过时间列表看板主要用于显示每条风险清单经集团审核人审批的时间。企业用户需要在每月固定期限内对问询函确认的风险清单或集团新建的风险清单进行敞口数据更新，更新后的清单数据将流转至集团审核人进行审批，每月审批通过日期将显示在看板列表中。 |
| 18 | 企业总览-综合R值年度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-综合R值预警看板，来展现各集团在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
| 19 | 企业总览-综合R值月度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-综合R值预警看板，来展现各集团在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化，该自动化训练过程主要包括数据域的划分、数据特征画像、数据处理、算法选择和模型迭代。 |
| 20 | 企业总览-风险敞口年度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-子企业风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。 |
| 21 | 企业总览-风险敞口月度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-子企业风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。 |
| 22 | 企业总览-领域风险敞口年度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-各领域风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率按照不同风险领域划分后的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。 |
| 23 | 企业总览-领域风险敞口月度看板 | 无该看板 | 对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-各领域风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率按照不同风险领域划分后的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。 |
| 24 | 宣传部风险地图年度看板 | 无该看板 | 对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作各集团总览-全面风险地图看板，来展现各集团在所选年度的重大风险详情。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要根据监管企业风险分布情况对集团企业各领域风险进行整体展示。 |
| 25 | 宣传部资金风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制；并针对企业相关数据，对资金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度资金领域的风险详情。 |
| 26 | 宣传部资金风险月度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制；并针对企业相关数据，对资金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度资金领域的风险详情。 |
| 27 | 宣传部主业风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制；并针对企业相关数据，对主业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度主业领域的风险详情。 |
| 28 | 宣传部主业风险月度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，将测算好的预警区间与预警指标进行关联，完善预警区间配置功能，通过预警区间配置、预警区间校验等工作对预警指标的亮灯进行控制；并针对企业相关数据，对主业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度主业领域的风险详情。 |
| 29 | 宣传部投资风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业投资风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对投资风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度投资领域的风险详情。 |
| 30 | 宣传部治理风险年度看板-参股 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业参股不参管风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对公司治理参股企业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。 |
| 31 | 宣传部治理风险年度看板-控股 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业控股不控权风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对公司治理控股企业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。 |
| 32 | 宣传部治理风险年度看板-应控未控 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业应控未控风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对公司治理应控未控企业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。 |
| 33 | 宣传部基金风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业基金风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对基金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度基金领域的风险详情。 |
| 34 | 宣传部外部风险年度看板-境外投资项目 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业境外投资项目风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对境外投资风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度外部领域的风险详情。 |
| 35 | 宣传部外部风险年度看板-汇率利率 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业汇率利率风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对汇率利率风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度外部领域的风险详情。 |
| 36 | 宣传部舆情风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业舆情风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对舆情风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度舆情领域的风险详情。 |
| 37 | 宣传部法律风险年度看板 | 无该看板 | 对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业法律风险的预警内容制作相应数据看板，针对企业相关数据，对法律风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容，来展现宣传部整体在所选年度法律领域的风险详情。 |
| 38 | 宣传部企业信息看板 | 无该看板 | 对宣传部企业基础信息情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，制作企业信息数据看板。 |
| 39 | 宣传部快报信息看板 | 无该看板 | 对宣传部企业基础信息情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，制作快报信息数据看板。 |
| 40 | 宣传部行业对标看板 | 无该看板 | 对宣传部企业基础信息情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，制作行业对标数据看板。 |
| 41 | 宣传部问询函模板配置 | 无流程 | 根据预设的风险提示函模板配置相应的风险提示函规则，可定制化生成符合需求的风险提示函。 |
| 42 | 宣传部问询函节点配置 | 无流程 | 提供用户对节点行为进行个性化调整的能力。通过流程节点属性编辑功能，用户可以根据具体的业务需求来定制节点的行为和展示方式。 |
| 43 | 宣传部问询函内容填报 | 无流程 | 用户根据系统下发的问询函内容填报分析分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单，确认后将确认内容进行提交。 |
| 44 | 宣传部风险清单输出 | 无流程 | 对纳入重大风险清单的事项，下发对应集团逐件量化风险敞口，深入剖析风险成因，明确责任部门、责任人及推进处置的计划和时间节点，做好月度动态跟踪。 根据风险所处的状态及其变化，综合运用风险分析、窗口指导、现场调研、联合协助、持续监控等手段帮助监管企业应对风险。 |
| 45 | 预警指标维护 | 无该服务 | 新建项目服务 |
| 46 | 预警区间维护 | 无该服务 | 新建项目服务 |
| 47 | 模型训练优化 | 无该服务 | 新建项目服务 |

    - 4.2.2  验收标准、具体指标和内容

1、完成项目要求的全部软件开发和应用功能。

2、采用现场运行、测试验收方式验收。完成的开发项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

3、在最终验收之前，应用系统要求通过功能整体测评，确认软件功能的完整性和有效性。

4、在最终验收之前，应用系统要求通过第三方软件测试和第三方软件安全测评。

5、系统需通过试运行，试运行时性能满足合同要求，用户反馈良好。

6、提交合同要求的交付产出物。

7、按照上海市信息化建设项目的程序和要求，通过由业主方或相关管部门组织的项目竣工验收。

8、功能模块符合业务需求，符合“合同”及“实施方案”规定的全部功能，在3个月试运行期间运行稳定且无故障。

  - 4.3  业务功能、业务流程、业务量分析

    - 4.3.1  业务功能分析

      - 4.3.1.1  干部人才管理子系统

根据业务现状和目标，应用系统需要满足以下具体需求：

1、统一的干部人事信息管理

需要统一的信息管理系统能够集中管理国资委委内、直属事业单位及监管企业的领导干部和公务员的个人信息、工作经历、考核情况、培训记录、任免信息等。

提供方便的信息查询和更新维护、统计汇总、报表分析等功能。

2、高级别的数据安全保护

业务功能上需要采用国产软件或开源软件构建全国产化信创环境下的建设方案。

对核心数据进行加密传输和存储，确保数据的安全性。

3、流程化的业务管理

覆盖干部信息管理、干部日常工作、干部任免、干部教育培训、干部监督等全流程管理。

实现业务科室在后台的统一管理。

4、强大的数据分析能力

系统需要提供综合分析和研判功能，支持基于标签或复合标签的检索和筛选。

支持一键下载对应干部任免表库等便捷功能。

5、良好的用户体验

系统在设计上需要直观易用的用户界面。

提供移动终端查询功能，便捷、高效查询访问干部信息。

      - 4.3.1.2  投资监管管理子系统

一、数据上报和审核功能

（一）报备程序：

1、流程优化

①前报告、前备案事项汇规划创新处

②会签处室确认收到后，系统消息通知企业

③项目涉及产权管理，选择产权管理处

④主业、非主业审核，由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

⑤前报告、前备案事项由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

⑥存续企业前备案按照归口由战略处和商贸处负责对口联系、项目上会等

⑦境外投资项目，由规划创新处、财务评价处汇产业处审核办理

⑧战略性基金由规划创新处汇产业处审核办理

⑨产业处室和会签处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

根据需求，需要增加主办处室和会签处室的确认收到和办理的节点，并根据项目内容，跳转到不同的处室进行业务办理。增加系统通知。

2、填报优化：

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

②报备程序基金类项目增加是否实控基金、基金类型的填报

③企业对于审批记录的明细不可见

根据需求，需要开放处室对审批项目主业非主业的修改权限；增加相关填报字段；限制企业对于审批记录相关内容的查看。

（二）年度投资计划、投资计划年中调整、年度投资执行情况

1、流程优化

①由产业处室按照户管企业进行审核

②产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

③非主业占比超5%的由规划创新处再次审核

根据需求，需要增加产业处室确认收到和办理的节点。然后重新计算非主业占比，超过5%则由规划创新处再次审核。

2、填报优化

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

②企业在填报年度投资执行情况时，不能修改投资计划的主业类型

③企业对于审批记录的明细不可见

根据需求，需要开放处室对审批项目主业非主业的修改权限；限制企业对投资执行主业类型的修改；限制企业对于审批记录相关内容的查看。

      - 4.3.1.3  市属国企投资基金信息子系统

1、数据报送需求

基金上报数据需支持针对GP和LP基金上报过程，并在上报过程中通过智能算法具备数据的融合加工、智能校验、智能辅助上报等能力。

2、数据报表需求

支持对企业集团和管理员报送数据的分权查看明细数据，汇总数据，待补填数据等，支持导出数据报表功能。对应处室要求相关报表开发，面向实投基金和参投基金的汇总数据，形成汇总统计类报表，涉及上报国资委数据、集团审核数据、信息填报数据、报送统计、明细数据查看，参投基金整体情况。

3、数据分析看板需求

（1）数据汇总分析

数据汇总分析包括对各类数据统计，包括基金规模、基金只数、基金管理人信息、基金投资情况、基金估值信息等。并在此基础上，逐步形成基金分析评价和风险预警功能，以实现对基金的综合分析和动态监测。

按照“市国资委监管企业私募股权投资基金考核评价及尽职免责指引（试行）”来探索制定基金及基金管理人的评价信息模型，模型数据纳入报表及看板使用。

（2）多数据源比对

基金系统数据需要定期与国资产权综合管理系统的有限合伙份额登记模块、工商数据、历史数据等进行数据交互比对，发现异常数据与缺失数据，并通知填报人员更正或补填。

（3）定制化数据分析

基金系统数据字段较多，勾稽关系复杂，需要长期提供定制化数据分析服务，后续探索通过AI等方式，形成自动化的数据分析能力。

（4）数据报表及数据看板

依据数据收集明细，数据分析及比对情况，形成数据报表及数据看板展示。

      - 4.3.1.4  国际化经营子系统

根据规划创新处2025年度工作内容，需要对国际化经营的企业情况的数据进行数据汇总与查询展示。该系统业务功能包括：

1、集团汇总：包含叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查等功能，满足集团汇总下级企业填报的固定格式、非固定格式报表数据的要求，并检查汇总数据的准确性。

2、数据查询：包含模板查询、自定义查询、报送统计查询、数据填报通知等功能，提升企业填报、查询数据的效率。

3、境外企业数据分析：根据监管要求对国际化经营企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。

4、境外数据审核：协助国资委完成内国际化经营数据约1200户企业的数据统计、数据审核、汇总节点检查、封面检查等工作，为业务处室提供excel、word等形式的数据审核统计报表制作。

5、数据整合制作：根据国资委要求，对国际化经营历史数据进行整理并导入至国际化经营子系统中。预计需要导入3年数据。

      - 4.3.1.5  国企价值评估子系统

1、应用系统建设​

1）审核报告优化（改造）​​

汇总系统预检问题、专家审阅意见至报告，支持按模块配置自动生成。

集成三大算法评估结果数据。

2）估算报告优化（改造）​​

自动生成上市公司批量估算的结论描述，支持市属企业批量估算与结果展示。

3）审核清单（新建）​​

后台：管理审核目录、上传条目、增删改查节点。

前台：展示电子书式审核清单，支持条目搜索。

4）审阅文件识别（新建）​​

识别PDF中的财报、资产明细表数据，支持修改并入库。

5）审阅条件设置（改造）​​

勾选强制条件，系统自动判断退回或继续评审。

6）估值算法（升级）​

​收益法：更新年期、利润预测、折现率等算法。

​市场法：区分金融/非金融企业参数，优化可比公司选取逻辑。

7）无形资产评估（新建）​​

构建专利、商标等无形资产的估值算法模块，实现通过市场法、收益法、成本法对软件、商标、专利、域名、著作权、资产包等资产进行估值。

9）统计模块（新建）​​

按时间、企业分类统计不动产、审阅、估算项目数据。

10）企业价值季报管理（新建）​​

管理国有上市企业季报/年报的上传、查询功能。

2、数据运维​

1）审核清单维护​

拆解目录条目，上传并维护数据。

2）不动产数据清洗​

清洗房地数据，优化估值算法，构建分析数据库。

3）不动产不动产估值计算优化

优化不动产估值算法，形成可供估值的房地不动产数据库，为市国资委监管企业不动产估值分析提供数据支撑。

3）国企上市公司批量估算​

按季度计算97家国企的价值指数及画像值，支撑报告生成。

5）无形资产算法整理​

与专家协作，将评估方法转化为可计算的算法。

8）外部数据整理​

根据评估案例需要，从华为云和国家知识产权局商标局提取不同后缀域名的报价，及商标公示信息，整理后入库成为参考数据。

      - 4.3.1.6  全面风险预警管理子系统

根据全面风险预警管理子系统工作内容，通过8个风险领域从不同层面对上海市国资委监管的44家监管集团，围绕提升风险预警前瞻性、穿透性和全面性的目标，依托国资在线监管平台，整合国资监管数据资源，通过算法、预警指标及风险清单等手段，实现风险识别、应对处置及问题整改的全流程管理，建立覆盖主业、资金、投资、金融、法律、公司治理、舆情及外部风险八大领域的全面风险预警体系。此次建设的业务内容包括：

1、健全综合R值评价模型，更有效地整体评估四类监管企业的风险高低及变动趋势；

2、利用分类看板、问询函等手段全面提高风险预警体系对于风险事件的高效识别和准确预测能力，对企业月度快报进行自动分析、风险预警、综合评价等；

3、进一步扩充预警风险领域、拓展预警内容、优化预警方式，要根据国资监管系统等数据源的不断扩展，及时迭代预警指标、算法和预警标准。

      - 4.3.1.7  国资监管采集子系统

根据财务评价处2025年度工作内容，优化对企业年报、月报数据、预算数据、融资担保、境外企业情况等数据的填报、审核，以及相关的数据报表制作功能，将审核通过的数据进行汇总并报送国务院国资委。

1、数据采集与管理

提供一个直观的用户界面，供用户手动输入或上传数据，同时进行数据格式和逻辑校验。

2、数据审核与校验

多维度数据审核：集成表内、表间、套表审核、枚举审核、重复项审核等功能，确保数据的准确性和一致性。

自动化审核流程：系统将根据预设的审核规则自动检测数据异常，减少人工审核的工作量。

审核结果反馈：提供详细的审核结果报告，包括错误定位、错误类型、修改建议等，以便于快速修正数据错误。

3、数据汇总与分析

数据汇总：系统能够根据不同的维度和层级，对采集的数据进行汇总和整理。

数据分析工具：提供图表、趋势分析、比较分析等工具，帮助用户理解数据背后的业务含义。

报告自动化生成：系统将根据预设的模板和格式，自动生成各类监管报告，提高报告生成的效率。

4、监管决策支持

决策支持系统：通过数据分析揭示国有资产的运营状况，为监管决策提供依据。

数据共享与协作：支持跨部门、跨层级的数据共享和协作，提高监管的协同效率。

      - 4.3.1.8  国资经营预算管理子系统

枚举字典管理：基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

业务指标管理：基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。

模板设计管理：包括模板组管理、模板管理、模板编辑、模板指标设置等功能。

Excel表格导入：将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

附件文档管理：对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。

数据预览管理：据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

数据检索查询：可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。包括条件过滤查询、自定义查询功能。

      - 4.3.1.9  企业分配事中事后监管子系统

1、数据传输管理

（1）Excel固定报表及浮动行导入：在收入分配年报表任务中，新增通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统。

（2）薪酬调查审核工具：在收入分配年报表任务中，新建设单机版审核工具，对企业线下填报的excel报表数据进行逻辑性审核、合理性审核。通过设置公式和规则，工具可以分析出每户企业填报数据的错误情况及不合理情况，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率。

2、指标预警管理

（1）国资快报指标异常波动预警功能：对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，企业未及时上报原因，依据国资监管要求，系统完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。

（2）智能分析底稿模板：根据国资委要求对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，系统可通过系统界面左侧菜单栏传输按钮，选择“数据导出(监管企业职工人工成本报告)”,进行导出智能分析底稿模板，系统导出的模板涉及完善并新增内容包括：excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大情况表。

（3）人工成本预算统计功能：根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本预算任务：新建“2025年人工成本预算”的数据申报任务，根据2025年度人工成本预算报表内容需求，任务包含“企业封面表”、“人工成本预算表（汇总）”、“人工成本预算表（母公司/子企业）”共计3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本预算审核要求，新建数据审核规则约66个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（4）人工成本执行定报统计功能：根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本执行定报任务：新建“2025年人工成本执行定报”的数据申报任务，根据2025年度人工成本执行定报表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“人工成本执行情况定报”、“人工成本执行情况定报（汇总）”共计3张数据报表。

提取方案：根据根据2025年度人工成本执行定报表数据的填报要求，新建数据提取方案4个。通过提取方案，提取预算（月报用）、提取预算（季报用）、提取预算（半年报用）、提取本年报数据。

审核规则：根据2025年人工成本执行定报审核要求，新建数据审核规则约629个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（5）收入分配年报表统计功能：根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

收入分配年报表任务：新建“2024年收入分配年报表”的数据申报任务，根据2024年度收入分配年报表内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“收入分配年报集团总部和本市子企业补充表”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约9张数据报表。

提取方案：根据根据2024年收入分配年报表数据的填报要求，新建数据提取方案2个。通过提取方案，提取上年年报数据，提取封面。

审核规则：根据2024年收入分配年报表审核要求，新建数据审核规则约931个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（6）国务院薪酬调查统计功能：根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

国务院薪酬调查任务：新建“2025年国务院薪酬调查”的数据申报任务，根据2025年度国务院薪酬调查内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约7张数据报表。

提取方案：根据根据2025年国务院薪酬调查的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取年报数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约923个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据目录：国务院国资委发布的薪酬调查汇总指标实现对接和数据导入，将报表数据进行格式转换并导出整理审核，并上传国务院国资委平台系统。

（7）工资效益联动评价表统计功能：根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

工资效益联动评价表任务：新建“2024年工资总额清算”、“2025年工资总额预算”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“工资总额清算表（竞争或金融类、总部）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“工资总额清算表（功能保障类、总部）”等约18张数据报表。

提取方案：根据工资效益联动评价表的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取本年数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约853个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（8）人工成本情况表统计功能：根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本情况表任务：新建“2024年人工成本情况表”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“封面表”、“人力资源情况表（企财09表）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）”共3张数据报表。

数据转换方案：整理和上传人工成本情况数据，从国有企业财务决算任务中传输相关数据。

（9）人工成本月报表统计功能：根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本月报表任务：新建“2025年人工成本月报表”的数据申报任务，根据人工成本月报表内容需求，任务包含“封面表”、“快报同环比对比（其他经济指标）”、“快报同环比对比（其他经济指标合并）”共3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本月报表审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据转换方案：树形建设、3张报表数据转换对接、根据月报数据按照分析模板生成相应报告并发布，主要目的是将月报数据进行分类分析，掌握监管企业各集团工资总额月度变化情况。

校验优化：将财务预算、月报数据接入收入分配，根据审核要求，强化审核要点，简化审核步骤，设置审核校验 ，提示审核内容，导出审核结果

（11）快速查询模板功能：根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。

（12）预算偏离预警：完善数据预警机制，保障委内业务监管需求。提升收入分配体系的预警预判能力，建立预警闭环管理机制，新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。

3、数据查询管理

收入分配附件查询：建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

4、系统功能改进

（1）浮动表汇总：针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况。

（2）快速查询文件/日期指标：完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。

（3）纵向打印支持：依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察。

      - 4.3.1.10  国有房地资产信息监管子系统

新建国资国企不动产租赁监测模块，包含以下功能：

1、租赁信息填报、校验与查询

租赁信息模块包括4张报表，支持填报和查询。

（1）不动产租赁明细表：支持监管企业查询和导出本企业的租赁数据，包括重大项目、一般项目可不公开项目的所有数据。支持处室人员对监管企业填报的房地资产信息添加相关标签，并根据标签进行亮灯预警。

（2）重大项目：支持监管企业查询和导出本企业重大项目租赁数据，支持查询，不支持填报。

（3）一般项目：支持企业以页面编辑或excel文件上传方式更新本企业不动产一般租赁披露后的交易凭证或合同备案相关的数据，支持对填报或上传数据进行数据校验，支持查询和导出。

（4）可不公开项目：支持企业以页面编辑或excel文件上传方式更新本企业不动产可不公开租赁数据，支持对填报或上传数据进行数据校验，支持查询和导出。

2、分析统计

新增租赁分析统计展示功能，通过各维度对房屋/土地（场地）租赁情况数据分析，生成分析报告和租赁看板。同时，集中展示租赁位置、出租率等数据，并实现按集团分权限查看集团数据的功能。

      - 4.3.1.11  内部审计子系统

对上海市国资委监管企业内部审计工作情况表、内部审计工作月报等内容按季度和月度进行收集，对收集的数据进行审核、汇总、分类、统计，完成内审数据分析报告的自动生成。同时对现有月报、季报、重要事项报备和一事一报等任务的字段、按键功能和业务流程等相关应用的优化工作。并根据国资委审计处要求，建立预支配套的数据分析模块。

      - 4.3.1.12  审计整改管理子系统

该项目本次不发生升级改造，仅申请数据服务。

      - 4.3.1.13  内部控制测评管理子系统

根据审计处2025年度工作内容，通过19个内控测评流程对上海市国资委业务处室（审计处）负责监管的44家监管集团主审事务所选取的集团下属单位进行内控流程测评，根据测评结果计算内控得分，并将下属单位内控得分按照抽样占比、抽样权重等条件进行加权平均计算与汇总，最终形成监管企业内控指数，同时对内控测评过程中发现的内控缺陷进行汇总形成年度缺陷汇总表，且该汇总表需要流转至审计处整改系统，次年对整改情况进行统计分析。此次建设需要实现的业务功能有：

1、优化抽样单位测评功能，新增抽样范围表格导入功能，并对业务总量指标选择、业务总量占比计算功能进行升级。提升抽样效率，完善抽样框架

2、对内控管理树形功能进行升级，新增内控管理树形提取、内控树形管理、填报状态统计功能，完善抽样树形显示、填报树形显示、汇总树形显示等功能。使内控树形管理更加高效、准确提升数据处理的效率和精准度。

3、对数据填报功能进行深度优化与功能拓展，新增EXCEL表格数据导入、管理提升评价填报校验功能，满足用户日益增长的需求，提高数据整理与填报的效率，减少了重复性劳动，有效降低了出错率。

4、通过先进的信息化技术手段自动生成的一份详实、精准且全面反映企业内部控制状况的文档报告，大大减轻了人工负担，提高了工作效率。

      - 4.3.1.14  企业服务大厅

1、监管企业稳增长工作周报

（1）企业数据填报功能：企业填报和流程审批，以及流程权限配置，建设等。按企业类型进行选择。工业，商业，证券业，金融业，保险业。根据实际进行动态调整。

（2）填报与审批流程：企业依据自身所属类型进行工作周报数据填报。填报后，数据按照预设流程流转至不同审核人处进行审批，保证审批流程的针对性和专业性。

（3）数据计算功能：针对各行业企业填报的数据，平台具备批量计算功能，能实时处理修改后的数据，为企业和监管部门提供及时准确的数据结果。

（4）审核状态管理：实时更新企业审核状态，包括企业上报、退回修改、审核通过等状态，方便企业和审核人员随时了解审批进度。

（5）数据导入导出：开发数据导入模板，支持企业将数据导入平台，同时也能将平台内的数据导出，满足数据多场景使用需求。

（6）汇总统计与查询：对企业上报情况进行汇总统计，可查询关键数据信息，并将查询结果导出为 excel、PDF 等格式，便于数据分享和进一步分析。

2、党员教育初步排摸

（1）数据填报与审批流程：企业集团负责统计党员教育初步排摸数据的填报，填报完成后，依据既定流程进行审批，同时完成权限配置，保证数据填报和审批的规范性与安全性。

（2）数据导入与管理：支持党员教育初步排摸填报数据的导入功能，对已填入的数据进行导出、修改和删除操作，满足数据维护和调整的需求。

（3）数据汇总统计与查询：对集团汇总表、集团企业明细信息表以及市国资系统党员教育点位排摸数据进行汇总统计，查询关键数据信息，并能够将查询结果以 excel、PDF 等格式导出，便于数据的分析和共享。

      - 4.3.1.15  国资监管数智管理子系统

系统建设功能主要包含资源“图书馆”、国资监管数据资源平台、国资智能管理平台三部分，具体功能需求分析如下：

1、资源“图书馆”

资源“图书馆”主要承担知识整合与管理职能。通过整合国资委内外部的信息资源，实现对政策法规、业务文件、监管数据等多类型知识的集中存储与分类管理。系统具备完善的数据处理能力，深度理解与学习能力，支持数据预处理、分词、特征提取等技术，为个性化信息检索、问答交互等应用场景提供基础语料支撑。在功能设计上，系统涵盖国资监管公共库、业务文档库、机关内部资料库等知识分类模块，支持知识要素卡片、专题库等特色功能，满足多维度知识展示和便捷查询需求。同时，系统提供基于用户角色、部门权限的访问控制机制，确保知识资源的安全合规使用，为国资委业务决策和监管工作提供知识服务支持。

2、国资监管数据资源平台

国资监管数据资源平台主要面向数据资源的整合与服务需求。平台通过数据仓库等技术手段，构建国资监管数据统一共享交换体系，实现对国资监管应用系统数据、随申办政务云系统数据（如OA等）以及第三方采购数据（如司法大数据等）的高效采集、治理、存储与交换服务。通过国资监管数据湖仓管理提供湖仓分层管理、湖仓建模管理和数据源管理等能力，高效地组织和管理大规模数据，支撑国资监管数据集成、存储、计算和分析的需求，赋能业务决策与运营。

平台持续完善数据治理能力，形成全委统一的国资监管信息资源目录，建立明确的数据标准体系，提升数据质量与共享效率。同时，平台打造数据服务门户，提供数据目录管理、供需匹配、分类分级确权等功能，支持数据跨部门、跨地域、跨系统、跨企业、跨业务的有序流通与共享应用。此外，平台通过建立健全数据质量管理体系，实时监控并优化数据的完整性、一致性和准确性，为国资监管的信息共享、数据分析、业务决策与智能应用提供坚实的数据保障能力。

3、国资智能管理平台

（1）国资监管个性化搜索

国资监管个性化搜索为国资委用户提供国资监管个性化搜索服务。精准捕捉国资委用户输入关键词或语句片段中蕴含的监管需求国资委用户输入关键词或语句片段，系统依托国资专属资源“图书馆”，实现对资源“图书馆”全库内容的全面检索与主动匹配，以此筛选出与用户权限、监管领域最贴合用户需求高度契合的内容，并提供贴合国资业务分类的检索主题和基于监管工作关联性的搜索推荐功能。，进一步优化用户的搜索体验。通过资源“图书馆”，自动生成国资监管检索结果，为用户提供高效、精准的知识检索与问答服务，满足日常业务需求，助力国资委的业务决策与信息管理。

（2）国资监管个性化问答

国资监管个性化问答功能提供贴合监管场景的问答服务，支持用户通过文字提问或上传监管文件进行咨询。依据用户在国资体系内的权限和核心业务需求，精准定位问题核心，并从构建的国资监管专业知识资源库中高效检索相关信息。该功能能够提供监管业务针对性强、内容详实的解答，并支持基于当前咨询内容与用户进行连续的深入交流，有效协助用户全面探究和解决复杂监管问题。

（3）国资监管个性化写作

国资监管个性化写作功能旨在聚焦国资监管文书的规范性与专业性，为用户提供全面的写作支持。它提供多种贴合监管场景便捷的写作模式，包括国资监管文书标题辅助拟定、关键词引导创作以及分步骤的写作向导，覆盖法定公文文书、事务公文文书及其他多种国资监管业务文体。该功能具备强大的文本处理能力，可辅助完成国资监管文件的模仿创作、内容扩展、精炼摘要、后续撰写及语言润色，有效应对不同场景和类型的行文需求。同时，系统内置丰富的公文素材库与范文库，方便用户快速查阅参考，显著提升文章写作的质量与效率。

（4）国资监管个性化校核

国资监管个性化校核基于适配国资业务的纠偏能力对国资委相关文件内容展开全方位、多层次的深度剖析，快速准确排查文中错误。从国资监管文本规范性、地名、领导排序、职务排序、敏感词、法律法规等维度出发，深度理解和识别公文国资监管文书中常见常犯的各类错误，并提供自动校对、智能纠错、在线纠错等功能，确保公文国资监管文书在语言文字、思想导向、法律合规以及内容引用等方面的准确性、和规范性且符合国资监管要求。

      - 4.3.1.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

根据全面风险预警子系统（宣传部功能模块）业务需求，围绕提升风险预警前瞻性、穿透性和全面性的目标，整合宣传部数据资源，通过算法、预警指标及风险清单等手段，实现风险识别、应对处置及问题整改的全流程管理，建立覆盖主业、资金、公司治理等领域的风险预警体系。此次建设的业务内容包括：

建设宣传部预警看板：完成宣传部风险总览看板、企业总览看板、分领域风险看板、基础信息看板等内容的建设及配置。

建设宣传部风险预警流程：完成宣传部风险问询函及风险清单流程配置等内容。

    - 4.3.2  业务流程分析

      - 4.3.2.1  干部人才管理子系统

              - 图4.2  国资委干部人才工作综合管理总流程设计图

1、教育培训业务流程图

      - 4.3.2.2  投资监管管理子系统

              - 图4.3  报备程序流程图

1、增加前报告、前备案事项在会签处室办理完成后汇规划创新处审核

2、会签处室确认收到后，增加系统消息通知企业

3、项目涉及产权管理，增加产权管理处审核节点

4、增加产业处室按照户管企业进行审核的规则；

5、增加产业处室对户管企业项目的主业非主业修改规则；

6、境外投资项目，由规划创新处、财务评价处汇产业处审核办理；

7、战略性基金由规划创新处汇产业处审核办理；

8、产业处室和会签处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

              - 图4.4  投资计划、投资执行情况、投资计划年中调整流程

1、增加产业处室审核节点

2、增加产业处室按照户管企业进行审核的规则

3、增加产业处室人员办理节点，产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

4、增加处室办理后重新计算非主业数据的节点。

      - 4.3.2.3  市属国企投资基金信息子系统

计划新建“市属国企投资基金信息子系统”，实现市属国企投资基金信息的定期线上报送流程。流程说明如下：

1、集团/企业报送端进行GP/LP信息报送；

2、集团/企业对报送信息完成审批，固定2级审批。

3、管理端可对审批通过的数据局部驳回修订。

4、审核/修订复核通过，报送流程结束。数据作为数据报表和看板数据的基础。

      - 4.3.2.4  国际化经营子系统

根据国际化经营数据采集要求，构建一个有效的闭环管理机制，并对收集的数据要求企业进行审核、汇总、提交，充分发挥该项工作的决策支撑和监督服务作用。

      - 4.3.2.5  国企价值评估子系统

1、市场法算法流程图

              - 图4.5  市场法算法流程图

市场法算法改进点：

1.市场法价值比率的选择根据专家要求的规则自动选择。

2.缺乏流通性折扣配置功能增加根据行业不同来进行不同的设置功能。

3.市场法算法公式的优化，比如息税折旧摊销利润，企业价值计算公式。

4.流动性折扣取值优化，针对上市公司的流动性折扣率取为为0%。

2、收益法算法流程图

              - 图4.6  收益法算法流程图

收益法算法改进点：

1.收益法估值年份的优化。

2.（扣非）利润总额预测的公式修正。

3.营收预测考虑了复合增长率的因素。

4.折现率计算参数优化：无风险报酬率,债务资本成本,企业所得税率会获取最新的值。

5.营运资本计算规则修正。

6.营业收入预测方法增加营收预测值直接输入功能。

7折现率增加CAPM算法。

8.收益法和市场法支持一键估值功能。

      - 4.3.2.6  全面风险预警管理子系统

优化风险识别方法，利用分类看板、问询函等手段全面提高风险预警体系对于风险事件的高效识；

优化预警区间，通过区间的迭代不断更新使预警显示适应不同分类及维度的企业，满足国资委精细化管理的需要；

优化风险领域、拓展预警内容，扩大预警范围，使其能够从各个层面反应企业风险实际情况，提升企业竞争力。

      - 4.3.2.7  国资监管采集子系统

1、自动化数据填报

原流程：业务部门和监管企业手动填报数据，效率低下，易出错。

优化后：系统提供自动化数据填报功能，支持批量导入和智能填充，提高填报效率和准确性。

2、内部审核流程

原流程：内部审核依赖人工检查，耗时且容易遗漏错误。

优化后：系统内置审核规则，自动进行数据审核，快速发现并提示错误，提高审核效率。

3、审核反馈与修改

原流程：审核不通过时，需要手动修改数据或填写合理性原因，再重新提交审核。

优化后：系统提供审核反馈和修改建议，用户可以直接在系统中修改数据或填写合理性原因，简化流程。

4、国资委审核

原流程：国资委审核依赖人工，审核周期长。

优化后：系统支持在线审核，审核结果实时反馈，缩短审核周期。

5、数据分析与处理

原流程：数据分析和处理依赖人工，效率低，易出错。

优化后：系统提供自动化数据分析工具，支持数据挖掘和可视化，提高数据处理效率和质量。

6、数据治理与报告产出

原流程：数据治理和报告产出依赖人工整理和编写，耗时且格式不统一。

优化后：系统支持数据治理和自动化报告生成，确保数据一致性和报告标准化。

      - 4.3.2.8  国资经营预算管理子系统

构建一套智能化、标签化、全流程覆盖的国资经营预算管理子系统，提升国资监管效能、实现数字化转型。

      - 4.3.2.9  企业分配事中事后监管子系统

1、数据传输管理

针对收入分配年报表任务，子企业申报年报表数据方式进行优化，通过下载报表模板，对上报数据进行工具审核，将数据上传至系统进行提交。

2、指标预警管理

依据国资监管要求，系统完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。

对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，完善并新增内容包括excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大对比表。

根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。

根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。

根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。

根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。

根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。

根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。

根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。

根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。

新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。

3、数据查询管理

建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

4、系统功能改进

系统既有功能升级改造，内容包括以下

（1）浮动表汇总：针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况。

（2）快速查询文件/日期指标：完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。

（3）纵向打印支持：依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察。

      - 4.3.2.10  国有房地资产信息监管子系统

      - 4.3.2.11  内部审计子系统

      - 4.3.2.12  审计整改管理子系统

无（该项目为服务项目）

      - 4.3.2.13  内部控制测评管理子系统

此次内部控制评测管理子系统建设，较原业务流程主要优化的内容有：

1、优化了测评抽样单位功能。新增抽样范围表格导入功能，提升了用户使用体验；并对业务总量指标选择范围、业务总量占比计算功能进行升级，提高了测评单位抽样的准确性。

2、优化了内控管理树形功能。新增内控管理树形提取、内树形管理功能，方便用户随时调整内控测评企业树形；优化了抽样树形显示、填报树形显示、汇总树形显示，提升用户使用体验，提高数据填报准确性；新增填报状态统计功能，可随时掌握各单位内控数据的填报进度。

3、优化了数据填报功能。新增了EXCEL表格数据导入，提高用户填报数据的效率；新增管理提升评价提醒功能，优化内控数据汇总流程。

4、新增内控自动报告。根据内控填报内容自动生成内控数据分析报告，提高数据分析的效率及准确性。

      - 4.3.2.14  企业服务大厅

1、监管企业稳增长工作周报

申请人提出集团填报，提交后流程流转到国资委处理人，国资委处理结束后，流程归档结束。

2、党员教育初步排摸

申请人提出申请，上传数据后，流程归档结束，再次发起流程覆盖上一次的数据，以最新一期数据为准。

      - 4.3.2.15  国资监管数智管理子系统

1、资源“图书馆”

              - 图4.7  资源“图书馆”流程图

资源“图书馆”的业务流程从知识采集工作开始，主要分为公共知识采集、内部系统知识采集以及个人及部门知识采集三部分。采集到的知识先经过知识预处理（解析、清洗、特征工程和标注）使其规范化。构建资源“图书馆”，转化为可被系统高效检索和利用的结构化知识资产。最后，通过资源“图书馆”管理与维护保障资源“图书馆”的正常运行和数据更新，确保资源“图书馆”能稳定支持国资智能管理平台，包括“国资监管个性化搜索”“国资监管个性化问答”“国资监管个性化写作”与“国资监管个性化校核”等功能。

2、国资监管数据资源平台

国资监管数据资源平台流程图展示了数据资源的全生命周期管理流程，流程由“数据管理方（信息化管理处）”启动，通过构建数据资源目录、数据采集汇聚，完成数据的组织与整合，形成数据湖仓；随后进入数据治理阶段，通过元数据管理、数据清洗加工、数据标签、数据质量管理确保数据的规范性与可用性；接着通过数据安全环节，实现数据分类分级和脱敏处理，保障数据合规与隐私保护；最终通过数据使用申请、审核，形成数据共享目录为需求处室提供数据资源，实现业务场景的落地，完成闭环。实现国资监管数据从整合、治理、安全管控到业务应用的全链路管理。

国资监管数据资源平台的业务流程形成一个闭环。首先开展数据调研，了解各部门数据现状和需求，接着将部门数据汇聚至数据湖。然后依据需求和数据实际情况进行数据治理，以提升数据质量。治理后的数据可根据已掌握的资源情况，实现共享和开放，为部门业务赋能。最后，针对数据质量问题进行跟踪反馈和处置，即异议核实，以保障数据的准确性和可靠性，从而为后续业务流程提供有力支持。

3、国资智能管理平台

（1）国资监管个性化搜索

国资监管个性化搜索为国资委用户提供适配国资监管业务语境的搜索服务。精准捕捉国资委用户输入关键词或语句片段中蕴含的监管需求，系统依托国资专属资源“图书馆”，实现对资源“图书馆”全库内容的全面检索与主动匹配，以此筛选出与用户权限、监管领域最贴合用户需求高度契合的内容，并提供贴合国资业务分类的检索主题和基于监管工作关联性的搜索推荐功能，进一步优化用户的搜索体验。通过资源“图书馆”，自动生成国资监管检索结果，为用户提供高效、精准的知识检索与问答服务，满足日常业务需求，助力国资委的业务决策与信息管理。

（2）国资监管个性化问答

国资监管个性化问答为国资委用户提供贴合监管场景的问答服务。系统根据用户在国资体系内的权限和核心业务需求，快速理解用户的问题意图，并结合相关信息，从国资监管资源库中检索相关内容，提供深度关联且精准的答案，实现对复杂问题的深入分析与研究，满足用户多样化的业务咨询与决策支持需求。

（3）国资监管个性化写作

国资监管个性化写作支持多种贴合监管场景写作模式与场景需求。系统通过标题、特定向导等方式，提供标题写作、向导式写作等写作功能，满足法定文书、事务文书及其他多种国资监管业务文体的行文要求。同时，系统具备国资监管文件仿写、扩写、缩写、续写和润色等能力，可根据不同国资监管业务场景和类型的行文需求，生成高质量的写作内容。此外，国资监管个性化写作还支持快速查阅公文素材及范文库，满足用户在生成式、仿写式写作中的多样化需求，有效提升写作质量和效率，为用户在日常公文处理和业务写作中提供便捷化的支持。

（4）国资监管个性化校核

国资监管个性化校核基于适配国资业务的纠偏能力，对国资委相关文件内容进行全方位、多层次的深度分析，快速准确识别并排查文中错误。系统从国资监管文本规范性、地名、领导排序、职务排序、敏感词、法律法规等多维度出发，精准识别国资监管文书中常见常犯的各类错误，并提供自动校对、在线纠错等功能，确保国资监管文书在语言文字、思想导向、法律合规以及内容引用等方面的准确性、规范性且符合国资监管要求，从而提升公文处理效率，降低潜在风险，为国资委的公文管理与业务决策提供可靠保障。

      - 4.3.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

构建一套切实可行的闭环风险管理机制、一宣传部发现并预警风险的能个全面有效的风险预警管理系统，加强市委力，提高企业的整体抗风险能力。

    - 4.3.3  业务量分析

      - 4.3.3.1  干部人才管理子系统

当前业务面向用户预计300人，平均每日使用人数20人，使用频次500次，预计年使用业务量15万。

上海市国资委干部人才管理子系统供、委内领导、领管处、人事处、企业监管人员、下属集团人事人员使用，估算总覆盖人数约300人，涉及到干部管理、干部监督、干部任免、教育培训等业务，按照5%的比例使用系统进行用户量估算。

每年以365天为基础进行统计，平均按照每个用户每年通过上海市国资委干部人才管理子系统开展10笔业务，年业务量约为30000笔。

      - 4.3.3.2  投资监管管理子系统

投资监管子系统面向监管企业44家，包含6个业务，其中每年要求定期上报业务4个，平均按照每个用户每年通过投资监管子系统开展4笔业务，年业务量约为200笔。

      - 4.3.3.3  市属国企投资基金信息子系统

每年以季度为单位进行数据报送业务，预计每季度报送基金数量为500余个。原厂商收录报送基金数量1.4W余个。

      - 4.3.3.4  国际化经营子系统

国际化经营子系统业务主要针对企业集团及下属有国际化经营的企业用户，用户定期在子系统上报年度数据，预测用户为1000个，预估最大并发用户为300个，数据量估算为预计每年产生数据量约为10G，预计三年数据量为30G。

      - 4.3.3.5  国企价值评估子系统

本次项目用户涉及约300用户数。项目数据主要包括平台基础数据和日志数据。

基础数据按100000条记录计算，平均按每条2K计算，则总量为195.3M。

业务数据按照已完结的评估登记业务数量预估为1000条，其中系统所产生的附件预估约50G，产生的数据库存储数据量预估约为450G。现阶段平均每天完结约35条业务。

      - 4.3.3.6  全面风险预警管理子系统

全面风险预警管理子系统业务主要针对国资委用户、企业用户，通过子系统对企业综合风险评级及8个风险领域的预警，对企业发送预警问询函，该子系统预测用户约为300个，平均每日使用人数50个，预估最大并发用户为100个，涉及到查询业务、审核业务，其中查询用户约为250户，审核用户约为50户。审核用户每年以365天为基础进行统计，平均按照每个用户每年通过全面风险预警管理子系统开展12笔业务，年业务量约为600笔。

      - 4.3.3.7  国资监管采集子系统

财务数据采集子系统业务量分析：该子系统主要针对国资委用户、企业集团用户、企业重点子公司用户，现阶段子系统用户超过1400，预测用户将达到2000个，预估最大并发用户为200个，数据量估算为财务决算（年）10G+财务预算（年）5G+财务快报（月）1G*12+融资担保发债数据（年）3G+境外企业情况数据（年）3G，预计每年产生数据量约为33G，预计三年数据量为100G。

      - 4.3.3.8  国资经营预算管理子系统

国资经营预算管理子系统业务主要针对国资委用户、企业集团用户，用户定期在子系统上报经营预算数据，预测用户为1000个，预估最大并发用户为300个，数据量估算为预计每年产生数据量约为10G，预计三年数据量为30G。

      - 4.3.3.9  企业分配事中事后监管子系统

当前业务面向国资监管企业及市国资用户，平均每日使用85次/人，使用频次前三季度为高频。

企业分配事中事后监管子系统提供市属监管集团及市国资用户以及维护人员等使用，估算总覆盖人数约为六百人左右，涉及到数据传输管理、指标预警管理、数据查询管理，数据传输管理用户量约占28%，指标预警管理用户量约占4%，数据查询管理用户量约占31%。

      - 4.3.3.10  国有房地资产信息监管子系统

目前，上海市国资委业务主要面向上海市四十余家国资企业、委内综合处室及委领导。

业务总使用人数约100人，每年以365天为基础进行统计，平均按照每个用户每年通过上海市国资国企在线监管服务平台大系统开展20笔业务，年业务量约为2000笔。

      - 4.3.3.11  内部审计子系统

内部审计子系统业务主要针对企业集团及下属有审计职能企业用户，用户定期在子系统上报季度和月度数据及报告，根据实际业务情况及时上报重大审计情况报备单（一事一报）及内审重要情况报备单，预测用户为1000个，预估最大并发用户为300个，数据量估算为内审季报数据（季）0.5G*4+重大事项报备数据（年）1G+内审月报数据（月）0.5G*12，预计每年产生数据量约为10G，预计三年数据量为30G。

      - 4.3.3.12  审计整改管理子系统

无（该项目为服务项目）

      - 4.3.3.13  内部控制测评管理子系统

当前业务面向国资委用户、事务所用户，平均每日使用人数300，使用频次1次，预计年使用业务量5000次。

内部控制评测管理子系统供国资委用户、事务所用户使用，估算总覆盖人数约300人，涉及到对企业19个流程的关键控制进行打分，并进行缺陷汇总及分析业务，按照100%的比例使用内部控制评测管理子系统进行用户量估算。

每年以365天为基础进行统计，平均按照每个用户每年通过内部控制评测管理子系统开展15笔业务，年业务量约为5000笔。

      - 4.3.3.14  企业服务大厅

当前企业服务大厅平台涵盖政策咨询、审批管理、综合服务、党建工作、监督检查、重点工作、业务系统及信息反馈共8个模块，本次新增监管企业稳增长工作周报、党员教育初步排摸这两个业务流程。按照1000位用户、每位用户平均每日使用次数为20次计算，预计年使用业务量为20000。

      - 4.3.3.15  国资监管数智管理子系统

1、国资智能管理平台业务量

国资智能管理平台主要是资源图书馆的国资监管个性化搜索、国资监管个性化问答、国资监管个性化写作和国资监管个性化校核，其获取的数据类型主要为结构和非结构化数据。智能应用场景每天按照生成1000条信息计算，每年按250个工作日进行测算，则每年业务量为250000条。

2、国资数据服务业务量

本项目国资数据包含两个来源渠道：

一是政务外网部署的系统数据，包含随申办OA系统等业务数据。二是第三方采购数据，包含司法大数据、上市公司数据、不动产交易数据等。

| 系统类型 | 系统名称 | 磁盘空间占用（TB） | 归集数据比例 | 需归集的有效数据量（TB） | 数据年增长率 | 第一年数据量（TB） | 第二年数据量（TB） | 第三年数据量（TB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国资专网部署的系统 | 内部审计子系统 | 1.7 | 20% | 0.34 | 20% | 0.41 | 0.49 | 0.59 |
|  | 国资监管采集子系统 | 3.1 | 20% | 0.62 | 20% | 0.74 | 0.89 | 1.07 |
|  | 企业分配事中事后监管子系统 | 5.3 | 20% | 1.06 | 20% | 1.27 | 1.53 | 1.83 |
|  | 全面风险预警管理子系统 | 3.9 | 20% | 0.78 | 20% | 0.94 | 1.12 | 1.35 |
| 政务外网部署的系统 | 上海市国资产权综合管理系统 | 1 | 20% | 0.2 | 20% | 0.24 | 0.29 | 0.35 |
|  | 办公协同平台（人大共享、政务外网门户） | 3.4 | 20% | 0.68 | 20% | 0.82 | 0.98 | 1.18 |
| 第三方采购数据 | 司法大数据 | 2.3 | 20% | 0.46 | 20% | 0.55 | 0.66 | 0.79 |
|  | 上市公司数据 | 1.1 | 20% | 0.22 | 20% | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
|  | 不动产交易数据 | 0.8 | 20% | 0.16 | 20% | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
|  | 合计 | 22.6 |  | 4.52 |  | 5.42 | 6.51 | 7.82 |

      - 4.3.3.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

全面风险预警子系统（宣传部功能模块）业务主要针对市委宣传部用户、子企业用户，通过子系统对企业综合风险评级及各风险领域的预警。该子系统预测用户约为60个，平均每日使用人数10个，预估最大并发用户为20个，涉及到查询业务、审核业务，其中查询用户约为50户，审核用户约为10户。审核用户每年以365天为基础进行统计，平均按照每个用户每年通过全面风险预警管理子系统开展12笔业务，年业务量约为120笔。

  - 4.4  用户角色分析

    - 4.4.1  干部人才管理子系统

本系统的主要用户是上海市国资委领管处、人事处，包括委领导、委党领导、人事处领导与工作人员、领管处领导与工作人员、监管企业人员、下属企业使用者等。

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部管理、干部任免、表彰奖励、教育培训、干部监督、干部任免、统计分析、系统管理、通知下发、移动端查询 | 委领导 | 1 |
| 2 | 干部管理、干部任免、表彰奖励、教育培训、干部监督、干部任免、统计分析、系统管理、通知下发、移动端查询 | 党委领导 | 4 |
| 3 | 干部管理、表彰奖励、干部任免、干部监督、因私出国境、统计分析、通知下发 | 人事处工作人员 | 10 |
| 4 | 干部管理、表彰奖励、干部任免、干部监督、因私出国境、统计分析、通知下发 | 领管处工作人员 | 10 |
| 5 | 系统管理 | 系统管理员 | 1 |
| 6 | 干部管理、通知下发上报、因私出国境 | 监管企业人员 | 10~20 |
| 7 | 干部管理、通知上报 | 下属集团领导 | 42 |
| 8 | 干部管理、通知上报 | 下属集团人事工作人员 | 80~120 |

    - 4.4.2  投资监管管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报备程序 | 市国资委业务处室、监管企业 | 150 |
| 2 | 投资计划 | 市国资委业务处室、监管企业 | 150 |
| 3 | 投资执行情况 | 市国资委业务处室、监管企业 | 150 |
| 4 | 投资计划年中调整 | 市国资委业务处室、监管企业 | 150 |

    - 4.4.3  市属国企投资基金信息子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实控基金信息报送，GP数据校验计算，实控基金数据修正，企业基金管理制度备案管理，任务管理等 | 国资委监管企业 | 120 |
| 2 | 参投基金信息报送，LP数据校验计算，参投基金数据修正，任务管理等 | 国资委监管企业 | 80 |
| 3 | 实控基金审批处理，参投基金审批处理 | 国资委监管企业 | 25 |
| 5 | 数据报表：实控基金数据明细，参投基金信息明细，待补填基金清单，本集团基金情况 | 国资委监管企业 | 35 |
| 7 | 数据报表：历年数据对比，实控和参投基金数据分类统计，实控和参投的基金评价，基金管理人的评价，外部数据引入和查询。全面进行数据监测。 数据看板：整体概览分析，分类专题分析，分类投资概览，年度投资情况，基金详情。 | 市国资委 | 60 |

    - 4.4.4  国际化经营子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠加汇总 | 全体用户 | 1000 |
| 2 | 非固定行列报表汇总 | 全体用户 | 1000 |
| 3 | 汇总节点检查 | 全体用户 | 1000 |
| 4 | 模板查询 | 全体用户 | 1000 |
| 5 | 自定义查询 | 全体用户 | 1000 |
| 6 | 报送统计查询 | 全体用户 | 1000 |
| 7 | 数据填报通知 | 全体用户 | 1000 |
| 8 | 国际化经营企业分析 | 全体用户 | 1000 |
| 9 | 国际化经营数据审核 | 全体用户 | 1000 |
| 10 | 数据整合制作 | 全体用户 | 1000 |

    - 4.4.5  国企价值评估子系统

本项目主要建设内容包括企业无形资产价值评估服务、审核清单、报告优化、估值算法升级等功能，主要用于国有企业资产评估场景。

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无形资产价值评估服务、审核清单、报告优化、估值算法升级等功能 | 上海市国资委及监管国资企业 | 300 |

    - 4.4.6  全面风险预警管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统首页 | 国资委用户、企业用户 | 300 |
| 2 | 系统看板 | 国资委用户、企业用户 | 300 |
| 3 | 问询函 | 国资委用户、企业用户 | 300 |
| 4 | 风险清单 | 国资委用户、企业用户 | 300 |

    - 4.4.7  国资监管采集子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据审核功能完善 | 全体用户 | 1500 |
| 2 | 数据填报功能完善 | 全体用户 | 1500 |
| 3 | 数据查询功能-单位选择功能 | 全体用户 | 1500 |
| 4 | 数据查询功能-科目选择功能 | 全体用户 | 1500 |
| 5 | 数据查询功能-模板选择功能 | 全体用户 | 1500 |
| 6 | 数据查询功能-任务选择功能 | 全体用户 | 1500 |
| 7 | 数据查询功能-查询结果功能 | 全体用户 | 1500 |
| 8 | 数据查询功能-数据源配置 | 全体用户 | 1500 |
| 9 | 数据查询功能-公司基准树节点配置 | 全体用户 | 1500 |
| 10 | 数据查询功能-指标管理功能 | 全体用户 | 1500 |
| 11 | 数据查询功能-科目配置功能 | 全体用户 | 1500 |
| 12 | 数据查询功能-字典管理功能 | 全体用户 | 1500 |
| 13 | 经济运行分析页面（H5） | 全体用户 | 1500 |

    - 4.4.8  国资经营预算管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枚举字典管理 | 全体用户 | 1000 |
| 2 | 业务指标管理 | 全体用户 | 1000 |
| 3 | 模板组管理 | 全体用户 | 1000 |
| 4 | 模板管理 | 全体用户 | 1000 |
| 5 | 模板编辑 | 全体用户 | 1000 |
| 6 | 模板指标设置 | 全体用户 | 1000 |
| 7 | Excel表格导入 | 全体用户 | 1000 |
| 8 | 附件文档管理 | 全体用户 | 1000 |
| 9 | 数据预览管理 | 全体用户 | 1000 |
| 10 | 条件过滤查询 | 全体用户 | 1000 |
| 11 | 自定义查询 | 全体用户 | 1000 |

    - 4.4.9  企业分配事中事后监管子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据传输管理 | 企业用户 | 170+ |
| 2 | 指标预警管理 | 国资用户 | 24 |
| 3 | 数据查询管理 | 企业及国资用户 | 190+ |

    - 4.4.10  国有房地资产信息监管子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁监测看板 | 委领导及处室人员 | 20 |
| 2 | 租赁明细数据查询、填报 | 监管企业人员 | 80 |

    - 4.4.11  内部审计子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成内部审计相关数据的采集，提高数据使用效率。 | 国资委审计处及下属所有企业 | 约1000户 |
| 2 | 优化一事一报、重大、重要事项报备机制，完善内部审计工作体系。 | 国资委审计处及下属所有企业 | 约1000户 |
| 3 | 建立内部审计相关数据的分析机制，提高数据使用价值。 | 国资委审计处 | 约10户 |

    - 4.4.12  审计整改管理子系统

无（该项目为服务项目）

    - 4.4.13  内部控制测评管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽样范围表格导入 | 事务所用户 | 250 |
| 2 | 业务总量指标选择 | 事务所用户 | 250 |
| 3 | 业务总量占比计算 | 事务所用户 | 250 |
| 4 | 内控管理树形提取 | 事务所用户 | 250 |
| 5 | 内控树形管理 | 事务所用户 | 250 |
| 6 | 抽样树形显示 | 事务所用户 | 250 |
| 7 | 填报树形显示 | 事务所用户 | 250 |
| 8 | 汇总树形显示 | 事务所用户 | 250 |
| 9 | 填报状态统计 | 国资委用户 | 50 |
| 10 | EXCEL表格数据导入 | 事务所用户 | 250 |
| 11 | 管理提升评价 | 事务所用户 | 250 |
| 12 | 自动报告 | 国资委用户 | 50 |

    - 4.4.14  企业服务大厅

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户上报 | 集团用户 | 40 |
| 2 | 国资委审批 | 委内用户 | 10 |

    - 4.4.15  国资监管数智管理子系统

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国资监管公共库 | 全委用户 | 300 |
| 2 | 国资监管业务文档库 | 全委用户 | 300 |
| 3 | 机关内部资料库 | 全委用户 | 300 |
| 4 | 专题库 | 全委用户 | 300 |
| 5 | 知识要素分析 | 全委用户 | 300 |
| 6 | 我的应用 | 全委用户 | 300 |
| 7 | 国资委数据服务门户 | 信息化管理处、业务处室数据管理用户 | 20 |
| 8 | 数据目录管理 | 信息化管理处用户 | 7 |
| 9 | 数据采集管理 | 信息化管理处用户 | 7 |
| 10 | 数据汇聚管理 | 信息化管理处用户 | 7 |
| 11 | 数据湖仓管理 | 国资委信息化管理处用户 | 7 |
| 12 | 元数据管理 | 国资委信息化管理处用户 | 7 |
| 13 | 数据标签管理 | 国资委信息化管理处用户 | 7 |
| 14 | 数据质量管理 | 国资委信息化管理处用户 | 7 |
| 15 | 组织机构基础库 | 信息化管理处、业务处室数据管理用户 | 20 |
| 16 | 数据供需管理 | 信息化管理处、业务处室数据管理用户 | 20 |
| 17 | 数据安全管理 | 国资委信息化管理处用户 | 7 |
| 18 | 国资监管个性化搜索 | 全委用户 | 300 |
| 19 | 国资监管个性化问答 | 全委用户 | 300 |
| 20 | 国资监管个性化写作 | 全委用户 | 300 |
| 21 | 国资监管个性化校核 | 全委用户 | 300 |

    - 4.4.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传部总览看板 | 宣传部用户 | 60 |
| 2 | 宣传部风险管理 | 宣传部用户 | 60 |
| 3 | 宣传部企业总览 | 宣传部用户 | 60 |
| 4 | 宣传部领域看板 | 宣传部用户 | 60 |
| 5 | 宣传部基础信息看板 | 宣传部用户 | 60 |
| 6 | 风险预警函管理及处置 | 宣传部用户 | 60 |

  - 4.5  信息量分析与预测（资源使用测算）

                - 表4.29  信息量分析预测

| 指标分类 | 指标 | 数值/描述 | 单位/范围 | 时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 基础分析指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 系统应用范围 | 覆盖用户类型 | [上海市国资委用户/上海市国资委监管企业用户] | 政府机构/企业 | 全周期 |  |
|  | 服务区域范围 | [上海市] | 市 | 全周期 |  |
| 1.2 用户规模 | 高峰时段总用户数 | [200] | 个 | 高峰时段9:00-15:00 |  |
|  | 活跃用户占比 | [30] | % | 高峰时段 9:00-15:00 |  |
| 1.3 并发性能 | 最大并发请求数 | [100] | 次/秒 | 峰值时刻 | 业务场景：企业用户登录系统进行在线监测（月报）填写 |
|  | 系统交易量（TPC-C值） | [150] | tpmC | 高峰时段 9:00-15:00 | 每分钟处理新增、修订、审核、查询与导出导出等事务 |
| 2. 计算量分析 |  |  |  |  |  |
| 2.1 网络流量 | 数据流量峰值 | [80] | Mbps | 峰值时刻 | 基于并发请求与单请求数据量估算 |
| 2.2 交互量 | 高峰时段平均交互量 | [50] | 次/分钟 | 高峰时段 | 含请求、响应、事务等交互行为 |
| 2.3 存储需求 | 日均数据增量 | [0.068] | GB | 每日 | 含结构化与非结构化数据 |
|  | 总存储容量（1年预测） | [0.025] | TB | 年度 | 考虑数据保留周期与冗余策略 |
| 3. 业务特征分析 |  |  |  |  |  |
| 3.1 峰值特征 | 峰值持续时间 | [2] | 小时/天 | 典型峰值日 | 每日早高峰持续2小时 |
|  | 峰值频率 | [每月10个工作日左右] | 文本描述 | 全周期 | 工作日周期性（月报填报时间段） |
| 3.2 季节性波动 | 业务高峰月份 | [1-12月] | 1-12月 | 年度 | 5-6月因企业财务决算数据导入并修订，数据业务访问量增长 |
|  | 波动幅度（对比基准值） | [50] | % | 年度 | 填报期基准值为每日10家企业同时上传并完成数据填报 |
| 4. 预测扩展 |  |  |  |  |  |
| 4.1 未来增长预测 | 用户规模增长率（3年） | [30] | %/年 | 2025-2027 | 基于业务扩展计划与市场调研 |
|  | 数据量复合增长率（3年） | [25] | %/年 | 2025-2027 | 考虑业务数字化程度提升趋势 |

  - 4.6  系统功能与性能需求分析

    - 4.6.1  系统功能需求分析

      - 4.6.1.1  干部人才管理子系统

从上海市国资委委内对于干部人事管理业务工作实际需求出发，系统主要功能需求如下：

本项目的应用功能主要体现在业务功能层上，主要包括：

1、常用功能

常用功能需提供工作台、组工园地等功能。

2、基础数据管理

基础数据管理需提供组织构架数据管理和干部数据管理功能。

3、综合统计查询

分析查询需自定义条件查询、标签条件查询、表册管理及查询、分类统计等功能。

4、人员进出管理

人员进出管理需对干部人员进人业务、出人业务进行统一管理，实现干部人事信息的动态更新。人员进出管理需提供进人调动、出人管理等功能。

5、移动端查询

建立移动终端的干部信息综合查询、展现系统，需提供移动端基本信息展示、可视化分析等功能。

6、干部任免审批表

干部任免审批表需提供基本信息管理、职务信息管理、职级信息管理、经历简历综述、学历/学位管理、奖惩管理、考察考核管理、家庭成员管理、其它关键信息、人员排序、照片录像维护、信息集维护、单个干审表信息校验等功能。。

7、干部日常

干部日常对干部相关的日常事项进行管理，需提供证件管理、因私出国境、表彰奖励等功能。

8、干部任免

干部任免实现干部任免会议的全流程管理，需提供干部任免会议管理、任免人员管理和PPT生成等功能。

9、干部监督

干部监督需对各种干部监督事项进行统一管理，提供对个人有关事项报告数据、干部兼职、外部监察系统对接等功能。

10、教育培训

教育培训需提供对干部教育培训工作中培训班的管理，实现对干部教育培训工作“培训通知—培训报名—培训记录—培训统计分析”的全过程的精细化管理，需提供培训班管理、通知报名、统计情况等功能。

11、档案管理

档案管理系统需预留档案管理接口，实现与档案系统的对接，需提供档案接口预留功能。

      - 4.6.1.2  投资监管管理子系统

1、流程优化

修改原流程，增加主办处室、会签处室的业务节点

配置各节点审批人员

配置各节点流转规则

2、填报优化

配置处室审批时对主业非主业的修改权限

禁止投资执行填报时，企业对主业类型的修改

表单增加填报内容，如基金类型、主办处室、指定会签人员等。

      - 4.6.1.3  市属国企投资基金信息子系统

1、基金报送需求分析

基金信息系统实现统一身份认证对接和权限映射。

基金上报功能需支持针对GP和LP基金上报流程。填报端根据管理端发布的填报任务，进行上报。上报内容包括GP和LP的基金管理人基本信息、基金管理人的投资人信息、基金管理人合规信息、董监高职位信息、基金基本信息、基金投资人信息、基金投资子基金基本信息、直投项目基本信息、基金直投项目投资估值信息。

上报时支持对内部数据校验功能开发，报送数据支持数据过滤功能、支持开发数据补填功能，数据报送时，自动带入库中已有的企业名称、保存功能支持随时保存。支持对上一填报期填报数据自动带入数据。数据上报需对上报数据间的表间关系，报送逻辑，依据规则加以判断，保障数据上报的数据质量。

填报端需具备基本的审批处理流程。填报端具备数据查询功能，可查询明细记录。

已完成审批报送的数据，可支持退回填报人修订。

2、数据报表需求分析

对应处室要求相关报表开发，支持对企业集团和管理员报送数据的分权查看明细数据，导出数据报表功能。

针对国资委提供包括对不同状态的报送数据查看：上报国资委数据、集团审核数据、信息填报数据、报送统计、整体情况数据。以及历年数据比对报表。

针对国资委、企业集团和基金管理人分别支持查看不同权限范围内的数据明细。基金管理人基本信息、基金管理人的投资人信息、基金管理人合规信息、董监高职位信息、基金基本信息、基金投资人信息、基金投资子基金基本信息、直投项目基本信息、基金直投项目投资估值信息。

所有数据报表，区分实投基金和参投基金，根据两类基金信息项和校验规则的不同，形成两套报表。

3、数据分析看板需求

实现相关基金总览结果、分析图标等数据在大屏进行展示。涉及整体概览分析、分类专题分析、分类投资概览、年度投资情况、基金详情等分析数据。

      - 4.6.1.4  国际化经营子系统

根据业务功能分析，此次子系统建设需要包含的功能有集团汇总、数据查询、企业国际化经营数据分析。

1、集团汇总：包含叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查等功能，满足集团汇总下级企业填报的固定格式、非固定格式报表数据的要求，并检查汇总数据的准确性。

2、数据查询：包含模板查询、自定义查询、报送统计查询、数据填报通知等功能，提升企业填报、查询数据的效率。

3、企业国际化经营数据分析：根据监管要求对国际化经营的企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。

      - 4.6.1.5  国企价值评估子系统

1、审核报告优化（升级改造）

将系统中专家审阅意见，系统预检问题，汇总到审阅报告。审阅报告加入系统预检问题，三大算法评估结果数据，加入配置功能，按照选择内容模块，自动生成审阅报告。

2、估算报告优化（升级改造）

将上市公司批量估算结果汇总，并按照应用模板自动生成有关上市公司评估结果的结论描述。对市属上市公司进行批量估算，并显示批量估算结果。

3、审核清单（新建）

审核要点管理后台：审核目录管理功能，审核条目文件上传，审核要点节点增删改查，调整顺序等。审核要点前台展示和查询：审核清单电子书显示，审核条目搜索查询功能。

4、审阅文件识别（新建）

对pdf中出现的财报，资产明细表等数据进行识别，修改，和入库。

5、审阅条件可设置（新建）

对审阅的强制条件进行勾选，随后系统判断是否退回重申，还是继续后续评审工作。

6、估值算法升级改造

1）收益法算法升级（升级改造）

收益法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证。如更新估值年期，更新利润预测算法，更新金融类企业折现率算法等。

2）市场法算法升级（升级改造）

市场法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证。如区分金融类和非金融类企业财报取值，优化价值乘数选取逻辑，优化可比公司选取逻辑等。

7、无形资产评估功能（新建）

将无形资产中的专利、软件、商标、域名、著作权等进行算法建模，使系统支持对这些无形资产项目的估值。

8、统计模块（新建）

1）不动产评估详细数据统计表：

对所有房地产评估的项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

2）审阅项目详细数据统计表：

对所有审阅项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

3）估算项目详细数据统计表：

对所有估算的项目详情数据做列表统计，同时提供按按时间，按企业，筛选功能。

9、国有上市企业价值季报管理（新建）

对每季度形成的企业价值季报，年报等，进提供上传，查询，查看等管理功能。

      - 4.6.1.6  全面风险预警管理子系统

根据业务功能分析，此次子系统建设需要包含的功能有风险首页、风险看板、综合R值模型、风险地图、风险问询函规则、风险清单规则、风险大屏等功能。

风险首页模块：包含风险动态、风险报告、版本公告等功能。

风险看板模块：包含总览看板、实体企业看板、金融领域看板等44个看板内容建设，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

风险报告模块：包含集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等内容。

综合R值模型：包含产业发展类企业R值模型、城市保障类企业R值模型、投资运营类企业R值模型、银行类企业R值模型、证券类企业R值模型、保险类企业R值模型、财务公司类企业R值模型、融资租赁类企业R值模型、信托公司类企业R值模型等建设内容，同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化。

风险地图模块：包含股权占比、风险概况、风险提示等相关功能建设。

预警函模板管理：包括债务风险、现金流风险、融资担保风险、主业领域整体风险、资金占用风险等8个问询函规则升级改造。

风险清单填报：包括剩余风险敞口-责任口径规则、债务/现金流风险敞口规则、融资担保风险敞口规则、往来款回收风险敞口规则、主业领域整体风险敞口规则、资金占用风险敞口规则等13个清单规则升级改造。

风险清单统计模块：包含事件敞口情况表、领域敞口情况表等两个维度的风险清单统计。

全面风险预警（H5）：根据市国资委需求制作全面风险预警H5界面。包含风险总览-综合R值排序、风险总览-红灯亮灯排序、风险总览-剩余风险敞口分布、风险总览-新增重大风险事件、风险总览-预警识别风险动态、风险总览-舆情热点风险动态、风险总览-法律诉讼风险动态、企业分析-基本信息、企业分析-风险总览、企业分析-风险事件、企业分析-亮灯领域等页面。

      - 4.6.1.7  国资监管采集子系统

根据业务功能分析，此次系统需要对市国资委监管企业年报数据、月报数据、预算数据、融资担保、境外企业情况等内容进行数据采集、数据审核、数据转换，因此系统需要建设开发的功能模块包含任务管理、数据填报、数据审核、数据汇总、数据传输、数据查询、报表打印、前台提交退回功能、前台树形附属节点功能、后台资源节点配置、后台自定义汇总配置功能、前台资源节点计数汇总、高级公式管理。

任务管理模块主要实现监管企业年报、月报、预算、融资担保、境外企业情况等任务的切换。

数据填报、前台提交退回、前台树形附属节点功能、后台资源节点配置、后台自定义汇总配置功能、前台资源节点计数汇总、高级公式管理等模块主要实现对财务月报、预算、融资担保数据的采集或配套数据的采集，用户可通过以上功能模块进行财务数据的填写、数据的其它处理，完成后可向市国资委进行数据的报送。

数据审核、数据汇总、数据传输、数据查询则主要实现了数据的转换，以满足数据达到国务院国资委的报送要求。通过数据审核对数据的逻辑性、合理性进行校验，对不符合要求的数据进行过滤，并提醒用户进行修改，修改后进行数据汇总可将监管企业报送的数据进行按照树形结构进行汇聚，汇聚完成对数据按照一定的对应关系进行传输转换，最终达到报送国务院国资委的要求。

1、数据审核功能完善

（1）全审审核功能

需求描述：在一个审核界面内完成表内、表间、套表审核、枚举审核、重复项审核等多类审核，并允许在该界面直接修订数据，再次检查审核，确保数据准确性。

功能点：集中展示各类审核结果。支持在审核界面直接修订数据。提供再次检查审核的功能。

（2）企业数据状态统计功能

需求描述：记录、统计、展现企业的上报时间、上报用户、上报数据情况，管理企业集团及其子公司的数据上报流程，自动识别未上报的单位，并标记方便管理人员快速定位问题单位。

功能点：记录并统计企业上报数据情况。管理企业集团及其子公司的数据上报流程。自动识别并标记未上报的单位。

（3）审核结果定位填报指标

需求描述：通过点击审核结果中的数据项，系统自动识别该数据项在原始报表中的具体位置，实现跨表格导航。

功能点：定位审核结果中的数据项到原始报表。实现跨表格导航。

（4）审核结果切换显示位置

需求描述：允许用户根据需要将审核错误框在界面的底部和右侧之间进行切换，优化屏幕空间的使用。

功能点：切换审核错误框的显示位置。

（5）审核结果显示已完成数量

需求描述：统计并显示每个审核类别下的错误数量，提供快速导航到对应错误列表的功能。

功能点：统计并显示每个审核类别的错误数量。提供快速导航到对应错误列表的功能。

（6）自定义录入

需求描述：允许用户以指标为核心单位，通过树形结构展示企业内部的层级关系，实现数据的批量修改和填报。

功能点：以树形结构展示企业层级关系。实现数据的批量修改和填报。

2、数据填报功能完善

（1）显示汇总明细功能

需求描述：提供基于企业树形结构的导航，逐级下探查看每个层级的具体数据，支持数据排序和导出。

功能点：提供基于企业树形结构的导航。逐级下探查看每个层级的具体数据。支持数据排序和导出。

（2）浮动表定位及模糊查询功能

需求描述：针对浮动表，能准确定位某行列及相关单位内容，在审核结果中能准确定位到同一浮动区域内多条浮动数据中审核报错的位置。

功能点：准确定位浮动表中的某行列及相关单位内容。在审核结果中准确定位到同一浮动区域内多条浮动数据的报错位置。

（3）EXCEL批量导入功能

需求描述：支持通过预设的excel模板进行导出，用户可将财务软件中的科目数据对接至模板中，系统支持批量导入excel模板数据。

功能点：支持预设excel模板导出。支持财务软件中的科目数据对接至模板。支持批量导入excel模板数据。

（4）枚举多层级多选功能

需求描述：支持枚举下拉框同时多选不同层级的选项。

功能点：支持枚举下拉框多选不同层级的选项。

3、跨任务数据检索功能

（1）单位选择功能

需求描述：以树形结构的形式展现系统中各个企业的层级关系，支持单个企业勾选以及批量多选，支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除。

功能点：以树形结构展现企业层级关系。支持单个企业勾选及批量多选。支持右键快捷选择和反选与清除。

（2）科目选择功能

需求描述：以树形结构的形式展现系统中各个科目的层级关系，支持单个科目勾选以及批量多选。

功能点：以树形结构展现科目层级关系。支持单个科目勾选及批量多选。

（3）模板选择功能

需求描述：支持保存已选单位和科目，形成自定义模板保存，并通过该查询模板查询平台中报表数据。

功能点：保存已选单位和科目为自定义模板。通过自定义模板查询报表数据。

（4）任务选择功能

需求描述：支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除，罗列显示不同的参数任务。

功能点：支持右键快捷选择和反选与清除。罗列显示不同的参数任务。

（5）查询结果功能

需求描述：根据选择的科目、单位、任务，查询数据库内指标数据，支持以科目或任务为维度进行查询，支持excel导出，有自动查询功能。

功能点：根据选择的科目、单位、任务查询指标数据。支持以科目或任务为维度进行查询。支持excel导出和自动查询功能。

（6）数据源配置

需求描述：后台支持配置连接不同数据库调取不同数据源数据。

功能点：配置连接不同数据库。调取不同数据源数据。

（7）公司基准树节点配置

需求描述：以树形结构的形式展现系统中各个企业的层级关系，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

功能点：以树形结构展现企业层级关系。支持excel批量导入和逐一增删改查。

（8）指标管理功能

需求描述：后台支持配置不同指标对应的科目，以科目编号作为唯一标识符，支持excel批量导入以及逐一增删改查等，设置科目所属管理，体现不同科目的层级关系。

功能点：配置不同指标对应的科目。以科目编号作为唯一标识符。支持excel批量导入和逐一增删改查。设置科目所属管理，体现层级关系。

（9）科目配置功能

需求描述：支持在同一科目在不同任务下配置绑定不同的指标，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

功能点：在不同任务下配置绑定不同的指标。支持excel批量导入和逐一增删改查。

（10）字典管理功能

需求描述：支持设置不同主键字典，自定义菜单后台权限等。

功能点：设置不同主键字典。自定义菜单后台权限。

4、经济运行分析页面（H5）

需求描述：对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济及财务类指标进行梳理、统计，并展现企业经济运行整体情况。

功能点：对财务数据、经济指标进行动态监测与展现。

      - 4.6.1.8  国资经营预算管理子系统

根据业务功能分析，此次子系统建设需要包含的功能有数据填报、报表审核、集团汇总、数据查询、企业国际化经营数据分析。

枚举字典管理：基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

业务指标管理：基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。

模板设计管理：包括模板组管理、模板管理、模板编辑、模板指标设置等功能。

Excel表格导入：将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

附件文档管理：对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。

数据预览管理：据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

数据检索查询：可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。包括条件过滤查询、自定义查询功能。

      - 4.6.1.9  企业分配事中事后监管子系统

根据业务功能分析，此次系统建设需要满足对收入分配年报表、人工成本决算表、人工成本预算表、工资总额管理等内容按月度或年度进行收集、审核、汇总、分析。因此需要建设的功能主要包含数据传输管理、指标预警管理、数据查询管理、系统功能改进。

数据传输管理：主要涵盖数据导入的基础功能，在收入分配年报表任务中，新增通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统；在导入前通过线下审核工具进行数据逻辑性、合理性审核，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率。

指标预警管理：该模块主要是人工成本预算、人工成本执行定报、收入分配年报表、国务院薪酬调查、工资效益联动评价表、人工成本情况表、人工成本月报表统计功能，根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，针对监管企业职工人工成本报告进行分析内容的完善，以及预算执行偏离度相关问题的提醒。

数据查询管理：建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

系统功能改进：根据已收集审核的收入分配年报、人工成本决算表、人工成本预算表、工资总额管理等相关数据通过浮动行汇总、快速查询文件/日期指标、纵向打印支持等功能完善 ，帮助企业更好的统计、浏览、报送数据。

      - 4.6.1.10  国有房地资产信息监管子系统

1、租赁信息模块

不动产租赁明细表：支持监管企业查询和导出本企业的租赁数据，包括重大项目、一般项目可不公开项目的所有数据。支持处室人员可对于监管企业填报的房地资产信息添加相关标签。

重大项目：支持监管企业查询和导出本企业重大项目租赁数据，支持查询，不支持填报。

一般项目：支持企业以页面编辑或Excel文件上传方式更新本企业不动产一般租赁披露后的交易凭证或合同备案相关的数据。

可不公开项目：支持企业以页面编辑或Excel文件上传方式更新本企业不动产可不公开租赁数据。

2、分析统计

租赁看板：支持分析统计展示，通过各维度对房屋/土地（场地）租赁情况数据分析，生成分析报告和租赁看板。同时，集中展示租赁位置、出租率等数据，实现按集团分权限查看集团数据的功能。

      - 4.6.1.11  内部审计子系统

根据业务功能分析，此次系统建设需要针对企业内审季报、内审月报、一事一报等内容的数据进行采集建设的功能有月报模块优化、资源节点功能补充、浮动行按钮自定义、报表行高自定义、汇总表数据锁定功能、报表显示权限功能、内审分析模块、2025年度内审信息系统报表参数制作及测试、月报项目模板制作、分析模块报告模板配置、分析模块业务逻辑公式配置、分析模块指标配置、数据审核情况表编制、采集、分析模块日常数据支持服务。

1、自动化数据处理与汇总

月报项目数据自动汇总：

用户提交项目表单后，数据应自动汇总到企业汇总表中。

支持多份表单数据的累加，且数据更新时自动反映到汇总表中。

2、枚举与联动功能

枚举联动功能：

允许在系统中设置有关联的枚举字段。

后一个枚举的选项内容根据前一个枚举的选择动态变化。

3、数据导入与报表生成

批量数据/报告导入功能：

支持Excel模板的批量导入。

系统自动建立对应报表，并将数据和分析报告导入。

导入过程中进行逻辑校验，不符逻辑时弹窗提醒。

4、资源节点配置与逻辑判断

资源节点指标自定义：

允许在后台灵活配置资源节点的相关字段，支持多种字段类型。

资源节点指标逻辑判断功能：

设定逻辑判断公式，并配套文字说明进行提醒。

5、报表与界面优化

资源节点自动跳转到报表功能：

通过资源节点建立报表后，系统自动跳转到报表填报界面。

浮动行按钮自定义：

在浮动行前增加加减行按钮，并附带文字提醒。

报表行高自定义：

允许用户根据需要调整报表的行高。

6、数据锁定与权限管理

汇总表数据锁定功能：

自动汇总表数据不可编辑，确保数据准确性。

报表显示权限功能：

对外部或特定人员访问权限进行限制，指定报表显示权限。

7、分析模块与报告导出

月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块：

对相关数据进行深入分析，以图、表等方式展示。

提供交互性界面，支持详细分析。

支持自动定义查询功能，提供多样分析结果。

分析报告导出功能：

支持导出分析模块中的图、表及指定模板的分析报告。

8、后台管理与配置

内审分析模块后台管理：

管理角色、公式、指标、查询模板、分析报告模板等。

报表参数制作与测试：

完成各类报表的表样、公式、数据提取方案的制作及参数测试。

月报项目模板制作：

制作Excel模板，参数与系统同步，并具备数据锁定功能。

      - 4.6.1.12  审计整改管理子系统

无（该项目为服务项目）

      - 4.6.1.13  内部控制测评管理子系统

根据业务功能分析，此次系统建设需要包含的功能有抽样范围表格导入、业务总量指标选择、业务总量占比计算、内控管理树形提取、内控树形管理、抽样树形显示、填报树形显示、汇总树形显示、填报状态统计、内控自动报告。

抽样范围表格导入：将事务所确定的19个内控测评流程中企业抽样范围的EXCEL表格模板文件导入至内控测评系统中。

业务总量指标选择：通过选取国资委财务决算报表参数的全部报表中的指标作为参考的业务指标，并可以通过加、减、乘、除等计算符及计算函数形成组合的业务指标，用作内控测评流程抽样范围确定的参考指标。

业务总量占比计算：根据各个内控测评流程选择的参考业务指标，计算抽样企业业务总量占集团业务总量的比例。

内控管理树形提取：该功能可将上年度的内控测评企业树形进行提取，用做本年度内控测评工作的初始企业树形。

内控树形管理：通过该功能对本集团的内控测评企业树形进行管理。

抽样树形显示：在抽样阶段只有国资委下属需要进行内控测评的一级集团可以供用户进行选择，并填写内控测评抽样范围表格。

填报树形显示：抽样数据填报时，在树形结构显示时只显示抽样的单位，未抽样的单位不进行显示。

汇总树形显示：在内控测评数据汇总时，只需要显示一级集团。

填报状态统计：该功能可实现集团下属的所有抽样单位、各个内控测评流程表的填报状态的统计，形成填报状态表。

EXCEL表格数据导入：对将Excel表内控测评数据批量导入至内控测评系统中。

管理提升评价：为防止管理提升评价表漏填的情况，内控测评需要中的汇总功能需要新增自动校验功能。

内部控制测评功能：实现2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。

数据汇总模板：实现当年度的内控测评数据汇总情况数据的自动生成。

自动报告模板：根据内控测评报告文档的内容新建相应的数据底稿模板及报告文档模板。

报告生成：实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。

      - 4.6.1.14  企业服务大厅

1、监管企业稳增长工作周报

在监管企业稳增长工作方面，数据上报工作有序开展。各部门按时提交相关数据，确保数据来源广泛且全面。数据审核环节严格把关，对上报的数据细致核对，排查错误与异常数据，保障数据质量。数据分析工作深入进行，通过数据挖掘与对比等手段，发现企业增长中的优势与挑战。

用户管理：实现对不同企业用户和审核人员的管理，包括账号创建、权限分配等，确保用户使用的规范性和安全性。

数据填报：设计友好的填报界面，结合不同企业类型需求，提供相应的数据填报字段，方便企业准确录入数据。

审批流程配置：支持流程权限配置，根据企业类型设定不同的审核流程和审核人，保证审批流程的灵活性和合理性。

数据计算引擎：集成高效的数据计算功能，能对批量数据进行实时计算，确保数据处理的及时性和准确性。

状态管理：实时监控和更新企业审核状态，在平台界面清晰展示，方便各方人员查看。

数据导入导出：开发适配平台的数据导入模板，实现数据的快速导入；同时提供多种格式的数据导出功能，满足不同场景的数据使用要求。

统计查询：构建强大的统计查询功能，能对企业上报数据进行汇总统计，并支持灵活查询关键数据信息，且将查询结果按要求格式导出。

2、党员教育初步排摸

用户与权限管理：实现对企业集团用户的管理，包括账号创建、权限分配等，确保不同用户只能在其权限范围内进行操作，保障数据安全。

数据填报：设计简洁明了的数据填报界面，方便企业集团准确录入党员教育初步排摸数据和市国资系统党员教育点位排摸数据。

审批流程配置：支持灵活配置审批流程，根据不同的数据类型和业务需求，设定相应的审批环节和审批人员。

数据导入导出：开发高效的数据导入功能，兼容多种数据格式；同时提供便捷的数据导出方式，满足用户对数据的不同使用场景。

数据管理：具备数据修改、删除功能，并且对数据操作进行记录，便于追溯和审计。

统计查询：构建强大的统计查询引擎，能够快速准确地对各类数据进行汇总统计和查询，并将结果按要求格式导出。

      - 4.6.1.15  国资监管数智管理子系统

功能完整性：系统功能模块齐全，涵盖核心功能，满足用户在数据管理、信息检索和智能应用等方面的需求。

功能易用性：用户界面友好，操作流程简洁明了，新用户培训周期不超过1周，确保用户能够快速上手并熟练使用系统。

功能扩展性：系统具备良好的扩展性，能够根据业务发展需求，灵活增加新的功能模块或优化现有功能。

系统响应时间：

在网络稳定的环境下，操作性界面单一操作的系统响应时间小于2秒。

在网络稳定的环境下，简单查询操作的系统响应时间小于3秒。

在网络稳定的环境下，复杂查询/统计操作的系统响应时间小于5秒。

系统可用性：系统提供7×24小时的连续运行，除特殊原因外，普通故障修复时间：<30分钟；重大故障24小时内完成修复工作，确保系统的高可用性。

      - 4.6.1.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

根据业务功能分析，此次子系统建设需要包含的功能有宣传部总览、风险管理、企业总览、资金领域、主业领域、治理领域等看板内容，并包含一套涵盖宣传部风险问询、风险跟踪的管控闭环流程。

1、风险预警综合评级看板：

根据企业风险亮灯（红灯）情况，对相应指标的风险程度进行评级。该评级需要定义一套基于不同风险水平划分的风险评级体系，分为低风险、中风险和高风险等级。风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计模型等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。

2、宣传部总览看板：

包含宣传部总览看板-综合R值年度看板、宣传部总览看板-综合R值月度看板、宣传部总览看板-风险敞口年度看板、宣传部总览看板-风险敞口月度看板、宣传部总览看板-领域敞口年度看板、宣传部总览看板-领域敞口月度看板、宣传部总览看板-风险清单年度看板、宣传部总览看板-风险清单月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

3、宣传部风险管理看板：

包含宣传部风险管理-风险问询函列表看板、宣传部风险管理-风险问询函详情看板、宣传部风险管理-风险清单管理看板、宣传部风险管理-风险清单详情看板、宣传部风险管理-风险清单全览表看板、宣传部风险管理-风险清单过录表看板、宣传部风险管理-集团审核通过时间看板、宣传部风险管理-联系人看板。

4、企业总览看板：

包含企业总览-综合R值年度看板、企业总览-综合R值月度看板、企业总览-风险敞口年度看板、企业总览-风险敞口月度看板、企业总览-领域风险敞口年度看板、企业总览-领域风险敞口月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

5、风险地图看板：

对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作各集团总览-全面风险地图看板，来展现各集团在所选年度的重大风险详情。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要根据监管企业风险分布情况对集团企业各领域风险进行整体展示。

6、资金领域看板：

包含宣传部资金风险年度看板、宣传部资金风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

7、主业领域看板：

包含宣传部主业风险年度看板、宣传部主业风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

8、投资领域看板：

包含宣传部投资风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

9、治理领域看板：

包含宣传部治理风险年度看板-参股、宣传部治理风险年度看板-控股、宣传部治理风险年度看板-应控未控看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

10、基金领域看板：

包含宣传部基金风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

11、外部领域看板：

包含外部风险年度看板（境外投资项目）、外部风险年度看板（汇率、利率），完善看板对应的风险指标配置功能项。

12、舆情领域看板：

包含宣传部舆情风险月度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

13、法律领域看板：

包含宣传部法律风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

14、基础信息看板：

包含宣传部企业信息看板、快报信息看板、行业对标看板。

15、风险预警函管理及处置：

包含宣传部问询函模板配置、宣传部问询函节点配置、宣传部问询函内容填报、宣传部风险清单输出等功能。

    - 4.6.2  性能需求分析

| 序号 | 总用户数（个） | 并发用户数（个） | 平均操作响应时间（毫秒） | 系统正常运行所需的数据存储量（GB） | 三年内系统所需的存储（GB） | 系统安全等级 | 操作系统 | 数据库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 200 | 首页<3000； 重要页面不低于5000 | 200000 | 60T | 三级 | 中标麒麟 | 达梦 |

  - 4.7  安全需求分析（针对安全服务）

为满足上海市国资委的安全需求，需依托专业的信息安全服务，建立和完善信息安全保障体系，提升整体网络安全风险防范能力，满足“事前可预防、事中可控制、事后可恢复”的信息安全保障需求，确保国资监管业务的安全性、稳定性与持续性。

    - 4.7.1  安全管理需求

安全管理制度应结合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规、各类信息和网络的规范性文件，建立相应的安全管理制度，重点围绕设备管理、网络管理、数据管理、应用管理、运维管理。人员管理和应急处置等方面，按照“谁建设、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，明确发行安全管理职责的部门、岗位、流程、规范、运作机制及责任体系。要加强对系统建设、开发、运维和使用人员、组织的管理和教育培训，层层落实安全责任制，杜绝和防范人为因素而引发的安全事件；建立安全管理人员责任追究制度，明确安全责任人和相关工作要求，做到权责明晰。在数据交换过程中加强第三方技术人员和工作人员的管理，签订数据保密承诺等，确保数据安全。

人员与培训：实施全员安全意识培训（包括第三方运维人员），重点防范社会工程攻击，签订数据保密协议。对特权账号操作进行录像审计，实现操作可追溯、责任可定界。

安全监控：部署安全监控系统，实时监测系统的安全状态，设立安全应急响应团队，及时处理安全事件。

    - 4.7.2  网络安全需求

网络结构安全：划分多级安全域（DMZ 区、内部网络区、办公区、加密专网区等），通过防火墙、入侵检测系统（IDS/IPS）实现区域间逻辑隔离，部署 VPN 保障远程访问安全。采用安全隔离设备（如网闸）实现涉密网络与非涉密网络的物理隔离，禁止非授权跨域访问。配置网络交换机进行逻辑划分，关闭非必要端口（如禁止 ICMP Ping），防范 DDoS 攻击。

边界防护：部署下一代防火墙（NGFW）及Web应用防火墙（WAF），设置访问控制列表（ACL），过滤异常流量，防御SQL注入、跨站脚本（XSS）等攻击。通过安全监测平台实时分析网络流量，检测APT攻击、僵木蠕病毒等威胁，并联动威胁情报实现快速阻断。

网络设备安全：强化路由器、交换机的安全配置，定期更新固件，加强口令保护（最小长度、复杂度、定期更换）。

    - 4.7.3  系统安全需求

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《数据安全法》、《个人信息安全法》等相关法律法规要求。本项目建设的信息系统初步定级为等保三级。根据国家信息安全等级保护（三级）建设、测评、整改和维护的相关要求，本项目遵从安全开发规范和安全制度的基础上，结合本项目建设的信息安全需要。按照上海市安全认证体系规划，为国资委提供有效的安全认证服务。确保符合身份鉴别、访问控制、安全审计、日志审计等方面的应用安全。

操作系统安全：采用经过安全加固的操作系统，定期进行安全补丁更新，关闭不必要的服务和端口，配置审计日志功能，记录系统操作和用户行为，借助漏洞扫描工具及时发现并修补薄弱环节，加强账号口令管理，控制文件许可权和拥有权，注重信任关系使用，限制用户授权访问。

应用安全：对业务应用进行安全编码，防止 SQL 注入、跨站脚本攻击等常见安全漏洞，部署 Web 应用防火墙（WAF）防御针对 Web 应用的攻击，定期对应用进行安全测试，确保应用的安全性，遵循安全开发规范和安全制度，实现身份鉴别、访问控制、安全审计等应用安全功能。实施多因素身份认证（MFA），基于 RBAC 模型划分权限，最小化特权账号（如数据库管理员）的操作范围。对敏感操作（如数据导出、配置变更）实施双人复核及动态授权机制。集成日志审计平台（SIEM），集中采集应用日志、用户行为日志，关联分析异常操作（如高频访问、越权行为）。

主机安全：采用专用软件细化主机操作系统的访问控制，提高安全等级，限制超级用户权限，降低口令泄漏、误操作带来的危害程度。部署主机入侵防御系统（HIPS），限制超级用户权限，防范提权攻击。

    - 4.7.4  数据安全需求

数据全生命周期保护：敏感数据（如企业财务信息、国资监管报表）需加密存储（AES-256）及传输（TLS 1.3），采用国密算法支持合规性。通过哈希校验（如 SHA-256）、数字签名技术确保数据未被篡改，定期备份验证数据一致性。建立数据冗余机制（RAID、异地灾备）、负载均衡服务，制定灾难恢复计划（RTO≤4h，RPO≤15 分钟）。

数据流动管控：对跨域数据交换（如企业侧至监管侧）实施细粒度访问控制，部署数据库审计系统记录所有操作日志，防范拖库、删库风险。通过数据脱敏技术（动态 / 静态）保护开发测试环境中的真实数据，防止泄露。

    - 4.7.5  合规性需求

等级保护：关键子系统需满足等保三级要求，通过身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范等控制项测评。每年开展等保三级认证及整改，确保符合《网络安全等级保护基本要求》。

数据合规：遵循《数据安全法》《个人信息安全法》，对涉及个人信息的数据实施分类分级管理，确保合法采集、存储及跨境传输。

  - 4.8  数据需求分析（针对数据服务）

    - 4.8.1  干部人才管理子系统

本子系统数据治理是对数据资产进行系统性管理，主要核心目标是通过提升数据质量、保障数据安全、提升数据价值，并确保数据的合规使用，本次数据服务治理需要完成干部任免审批表的基础信息数据核对校验，完成公务员校验规则300余项，整合已有的历史数据进行数据质量检查、数据转换，将符合系统填报标准的数据进行备份，同时可以在中组部的标准干部数据字段标准下上报给中央组织部。

    - 4.8.2  市属国企投资基金信息子系统

平台通过数据质量检查、清洗转换、分析整合的数据实施策略，充分实现数据价值。

1、数据清洗实施需求

数据清洗通过对数据进行预处理、数据标准化、数据质量管理等过程，完成数据质量的提升，形成可用的数据。根据数据定义结果进行数据过滤、去重、格转、校验，生成满足标准及质量要求数据，对不同来源的数据进行审查和校验，过滤不合规数据、删除重复数据、纠正错误数据、完成格式转换，并进行清洗前后的数据一致性检查，保证清洗结果集的数据质量。

2、数据分析整合需求

数据加工依托于数据开发平台，通过自然语言处理与图形化处理等AI技术等技术手段提取有用信息，将结构化数据转化为结构化数据，存入数据库。并且基于数仓，梳理各层数据加工任务链路，实现数据分层设计，完成数据加工任务调度，为上层应用提供数据支撑，实现数据的探查，脚本开发，组件管理、资源管理，运行监控，为数据应用提供技术支撑。

3、数据标签

通过结构分析、模块分析、对比分析、智能分析、数据分析，构建数据主题标签库。标签数据作为数据基础应用于数据分析看板展示。

标签库建设工作包括：以业务场景需求支撑数据标签的规划、模型构建、标签管理、场景标签定制化设计。完成业务标签相关的数据比对分析、模型计算；建立数据打标机制。

    - 4.8.3  审计整改管理子系统

根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题"不为空，请修改！）完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。

根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据转换导入模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式并通过数据导入功能导入。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表设置数据字段校验审核规则完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置取数规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题），同时根据2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询、数据检查脚本等方式来完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。

根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行数据质量检查后进行删除、修正、补全操作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新配置取数规则），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则、数据清洗规则，并由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，设置数据字段校验规则对补录数据进行校验（例如：校验检查历史年度的重点子企业名单等），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

    - 4.8.4  国资监管数智管理子系统

针对领导讲话、政策文件、法律法规等以PDF、OFD等格式保存的文件打数据标签，根据数据分类和共享共建的工作要求，结合数据应用安全合规要求，以标签形式开展结构化数据、文本数据等格式的标注、内容释义及数据内容的分类分级。

开展数据融合，针对领导讲话、政策文件、法律法规等以PDF、OFD等格式保存的文件，根据实际业务应用对数据使用需求、格式要求及数据管理规范要求，开展数据质量检查、数据转换、数据清洗、数据比对等工作，并生成新数据表单。

- 第五章  项目设计方案

  - 5.1  建设目标、规模与内容

    - 5.1.1  建设目标

      - 5.1.1.1  干部人才管理子系统

根据上海市委组织部干部工作信息化建设相关要求，国资委干部人才管理子系统建设将紧密围绕“大数据”理念，以资源整合为基础推进开放共享，围绕机制协同与平台协作，鼓励发展创新，加强干部信息化工作综合统筹，提升干部工作科学化水平，在“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念统筹指导下，以“整合、共享、协同、创新、安全”为核心，以流程优化与理念革新为方向，以推进信息化与组织业务深度融合为主线，以数据共享与综合分析利用为抓手，以标准规范与机制建设为保障，打造“全面感知、广泛互联、精细管理”的组织人事管理总体框架，构建综合一体化的组织人事工作信息化平台，进而赋能干部人才工作高质量发展。

本系统通过建设干部管理数据标准规范体系，梳理现有干部信息化的数据资源、应用平台资源、基础设施资源，搭建干部管理总体架构，汇聚各项与干部相关的基础数据、业务数据、外部有关数据，构建与实际建设单位的紧密贴合的干部数据中心，建设更加全面、科学、智能的业务应用系统，增强数据分析挖掘能力，实现数据标准规范化、干部工作一体化、业务工作流程化、干部管理全程化、干部培训体系化，加强信息资源的综合开发利用，提升干部研判分析的科学化、智能化水平，更好地为系统上海市国资委委内、直属事业单位及监管企业的领导班子和领导干部的宏观管理工作提供科学分析与决策支撑。

具体建设目标如下：

1、提升干部管理效率

通过构建全面的干部信息管理系统，实现干部基本信息、职务信息、职级信息、经历简历、学历学位、奖惩情况、考察考核等多维度信息的集中管理，提高信息查询、更新和维护的效率，降低管理成本。

2、优化干部数据结构

平台将整合并分析干部的各种数据，形成宏观的人员结构分析，包括性别、党派、民族、年龄、学历等分布情况，为领导决策提供数据支持。

3、促进信息共享与传递

平台支持数据的输入、输出，方便不同单位间的数据传递与共享，提供多种格式的数据交互，增强数据的通用性和灵活性。此外，平台提供自定义报表和数据输出的功能，满足用户多样化的需求，提高数据的使用价值和灵活性。

4、增强数据准确性和规范性

通过数据校核功能，对输入项进行严格的校验，确保数据的完整性和规范性，提高数据质量，减少错误和遗漏。

5、提升信息查询与使用的便捷性

通过构建多维度的信息查询体系，包括基础信息查询、高级多维度查询、标签体系查询等，提高用户查询信息的便捷性和准确性。同时，移动查询功能使得用户可以随时随地访问和查看干部信息。

6、强化系统管理与安全性

通过用户管理、分级授权、信息集管理等系统管理功能，实现权限的层次化与精细化控制，确保系统的安全性和灵活性。

7、加强组织架构管理

通过机构基本信息管理、机构结构树管理，实现单位之间的上下级管理关系明晰化，支持机构转移、多机构树管理，实现隶属多组织机构的功能，满足复杂组织结构的管理需求。

综上所述，本项目的建设旨在通过全面、系统、智能化的手段，实现上海市国资委干部人才管理工作的全面优化与提升，为干部人才管理工作提供强有力的技术支持与保障。

      - 5.1.1.2  投资监管管理子系统

为贯彻落实国资国企改革发展的总体要求，进一步加强企业投资监管,做好2025年度投资计划编制和2024年度投资计划完成情况总结工作，加强年度投资项目管理，进一步推进企业投资对主业的支撑，构建主业集中度和投资约束的关联机制。各产业处室会同规划创新处指导相关企业投资计划、前报告、前备案等事项。点面结合、聚焦重点，对年度投资的完成情况、资金安排、实施效果、存在问题等进行汇总分析。

      - 5.1.1.3  市属国企投资基金信息子系统

以国家和市级要求为指引，服务本市产业发展为导向，新建市属国企投资基金信息子系统，构建市级出资人监管数据中心，实现市属国企投资基金信息汇聚，强化决策支持，提升市属资金精细化管理水平，推动资金管理向更大范围、更宽领域、更深层次拓展，为本市重点产业发展提供支撑。

      - 5.1.1.4  国际化经营子系统

1、完成集团汇总功能：包含叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查等功能，满足集团汇总下级企业填报的固定格式、非固定格式报表数据的要求，并检查汇总数据的准确性。

2、完成数据查询功能：包含模板查询、自定义查询、报送统计查询、数据填报通知等功能，提升企业填报、查询数据的效率。

3、完成企业国际化经营数据分析功能：根据监管要求对国际化经营企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。

4、完成国际化经营数据审核服务：协助国资委完成内国际化经营数据约1200户企业的数据统计、数据审核、汇总节点检查、封面检查等工作，为业务处室提供excel、word等形式的数据审核统计报表制作。

5、完成数据整合制作服务：根据国资委要求，对境外历史数据进行整理并导入至国际化经营子系统中。预计需要导入3年数据。

      - 5.1.1.5  国企价值评估子系统

面向国企改革发展目标要求，为更好发挥国资评估监管职能，利用新一代信息技术，实现企业价值指数系统升级及数据运维服务，增加委估无形资产类别，优化升级评估算法，实现企业无形资产价值评估服务、审核清单、报告优化、系统联动优化、不动产数据处理、国有上市公司画像、基金份额估值等应用功能，为国资管理部门进行国企和国资管理、布局、考核、评估、监管等业务提供智能化支撑，为评估审计机构以及国有企业提供准确信息服务。

      - 5.1.1.6  全面风险预警管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设目标：

1、完成全面风险预警管理子系统首页的风险动态、风险报告、版本公告等功能开发。

2、完成总览看板、实体企业看板、金融领域看板的升级改造工作。

3、完成集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等内容的开发。

4、完成预警分类规则中的产业发展类企业R值模型、城市保障类企业R值模型、投资运营类企业R值模型、银行类企业R值模型、证券类企业R值模型、保险类企业R值模型、财务公司类企业R值模型、融资租赁类企业R值模型、信托公司类企业R值模型开发工作。

5、完成风险地图的开发工作。

6、完成风险预警函的升级改造工作。

7、完成风险清单填报及相关规则的升级改造工作

8、完成事件敞口情况表、领域敞口情况表等两个维度的风险清单统计。

9、完成全面风险预警（H5）的开发工作。

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险首页模块 | 风险动态生成规则不完善 | 新增分类动态事项规则 |
| 2 | 风险看板模块 | 当前总览看版、实体看板、金融看板无法满足国资委新的产业分类要求 | 按产业发展、城市保障、投资运营等分类进行设置 |
| 3 | 自动报告模块 | 无 | 开发集团自动报告、企业自动报告、问询函自动报告、风险清单自动报告 |
| 4 | 综合R值模型 | 没有按国资委产业分类R值 | 参照国资委产业新分类进行各项R值模型开发 |
| 5 | 风险地图模块 | 无 | 按股权占比树形展示企业风险情况 |
| 6 | 预警函模板管理 | 问询函没有纳入产业分类指标的内容 | 纳入各产业的风险个性指标进行问询函规则开发 |
| 7 | 风险清单填报 | 清单没有纳入产业分类指标的内容 | 纳入各产业的风险个性指标进行清单规则的开发 |
| 8 | 风险清单统计 | 无 | 按照国资委要求设计开发事件敞口情况表、领域敞口情况表。 |
| 9 | 风险预警H5 | 无 | 按照国资委要求设计开发风险预警H5界面内容 |

      - 5.1.1.7  国资监管采集子系统

依据国资委现有监管要求，对财务年报、月报、财务预算、融资担保、发债审批、境外企业情况等内容按月度或年度进行收集，并对收集的数据要求企业进行审核、汇总、提交，充分发挥该项工作的决策支撑和监督服务作用。

预期达成的目标为：完成财务数据采集子系统的优化建设

完成财务数据采集：实现对企业年报、月报数据、预算数据、融资担保、发债审批、境外企业情况等内容的采集，提升数据使用效率。

提升数据处理能力：通过系统建设，提高数据处理的速度和准确性，确保数据质量。

支持决策和监督：为国资委提供决策支撑和监督服务，通过数据分析揭示企业运营状况，及时发现和解决问题。

实现数据共享：通过系统建设，实现数据共享，提高数据资源的利用效率，支持跨部门、跨层级的数据交换和协作。

技术升级与创新：采用新技术、新应用，提高系统的性能和用户体验，如智能审核、智能查询等，以支持更高效的数据处理和分析。

      - 5.1.1.8  国资经营预算管理子系统

枚举字典管理：基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

业务指标管理：基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。

模板设计管理：包括模板组管理、模板管理、模板编辑、模板指标设置等功能。

Excel表格导入：将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

附件文档管理：对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。

数据预览管理：据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

数据检索查询：可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。包括条件过滤查询、自定义查询功能。

      - 5.1.1.9  企业分配事中事后监管子系统

通过本项目建设来实现：

1、完成收入分配相关数据的采集，提高数据使用效率。

2、完善收入分配监管体系，建立数据审核、预警、查询机制，提高数据质量。

3、建立与外部数据共享机制，形成业务联动效应，提升业务监管能力。

      - 5.1.1.10  国有房地资产信息监管子系统

通过与租赁平台、监管企业不动产管理系统对接等多种方式，分层分类实现不动产租赁数据监测全覆盖。建设目标如下：

1、租赁信息模块

整合上海交易集团租赁平台的线上数据和监管企业的线下数据，提供监管企业线下数据填报功能，支持填报数据校验，实现线上化，并提供在线查询、导出、打标签功能。

2、分析统计功能

通过多维度分析结果，构建具有高度直观性的不动产租赁分析看板，为处室人员和监管企业提供可视化的决策辅助工具，提升不动产租赁管理的效率和透明度，规范租赁行为，优化资源配置。

      - 5.1.1.11  内部审计子系统

1、月报模块：对月报任务中有关联的枚举进行了联动优化，使多个枚举之前有了关联性；增加表内数据自动汇总功能，并形成一张完整的自动汇总数据表，为企业的分析提高了效率；建立批量数据及报告导入功能，企业只需要在特定的模板中批量上传数据和报告，系统会自动完成建表和上传相关数据的功能，有效的减少了企业的工作压力。

2、资源节点功能补充：扩展优化了月报、一事一报、重要事项报备单中资源节点按钮，可对资源节点内指标自定义灵活配置，增加相关联指标的逻辑判断功能；资源节点建立完成后自动跳转到相关报表内，提升企业填报效率。

3、浮动行按钮自定义：根据国资委要求，对系统中每个浮动行增加醒目的加减行按钮。

4、报表行高自定义：根据国资委要求，可对系统中的报表行高自定义调整。

5、汇总表数据锁定功能：增加汇总表数据锁定功能，防止误操作导致自动汇总数据改变。

6、报表显示权限功能：增加报表显示权限功能，对企业外部人员访问内审系统进行权限分流。

7、内审分析模块：根据国资委要求，建立内审系统的分析模块，对各任务相关数据进行汇总分析、相关报告生成及分析指标自定义查询等内容。

      - 5.1.1.12  审计整改管理子系统

本审计整改服务子系统的建设旨在全面提升上海市国资委对监管企业审计整改工作的管理效率与质量，具体目标如下：

审计整改子系统数据融合服务：

1、对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题"不为空，请修改！）完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。

2、对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据转换导入模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式并通过数据导入功能导入。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表设置数据字段校验审核规则完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

3、对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置取数规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题），同时根据2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询、数据检查脚本等方式来完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。

4、对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行数据质量检查后进行删除、修正、补全操作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新配置取数规则），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

5、对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则、数据清洗规则，并由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，设置数据字段校验规则对补录数据进行校验（例如：校验检查历史年度的重点子企业名单等），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。

      - 5.1.1.13  内部控制测评管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设目标：

1、抽样单位测评：对测评抽样单位功能进行优化，新增抽样范围表格导入功能，并对业务总量指标选择、业务总量占比计算功能进行升级。

2、内控管理树形：对内控管理树形功能进行升级，新增内控管理树形提取、内树形管理、抽样树形显示、填报树形显示、汇总树形显示、填报状态统计等功能。

3、内容填报功能：对数据填报功能进行升级，提升用户使用体验。新增EXCEL表格数据导入、管理提升评价提醒功能。

4、内控自动报告：根据内控填报内容生成文档报告。

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽样范围表格导入 | 手工填报 | 自动导入完成批量的抽样范围选择。 |
| 2 | 业务总量指标选择 | 只支持决算报表的资产负债表、利润表、现金流量表三张报表的指标 | 指标选择范围扩充到财务决算报表的全部200余张报表涉及指标。 |
| 3 | 业务总量占比计算 | 根据上年度的财务决算数据计算占比，数据进度不高。 | 采用当年的财务决算数据计算占比，提高占比计算准确的，符合实际业务需求。 |
| 4 | 内控管理树形提取 | 人工新建当年树形 | 提取上年的树形。 |
| 5 | 内控树形管理 | 无该功能 | 各企业用户自行维护本企业树形，提升使用便捷性。 |
| 6 | 抽样树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有一级集团可进行抽样操作，减少误操作几率。 |
| 7 | 填报树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有抽样的单位可进行填报操作，减少误操作几率。 |
| 8 | 汇总树形显示 | 显示树形全部单位 | 只有一级集团可进行汇总操作，减少误操作几率。 |
| 9 | 填报状态统计 | 无该功能 | 对各企业的数据填报状态进行统计，及时了解各抽样单位数据填报的状态。 |
| 10 | EXCEL表格数据导入 | 手工填报 | 将EXCEL表格中的内控测评数据批量导入系统，提高填报效率。 |
| 11 | 管理提升评价 | 无该功能 | 用户在汇总集团的内控测评数据前，对未填写管理提升评价表的用户进行提示，防止管理提升评价表漏填，影响汇总结果。 |
| 12 | 内部控制测评功能 | 无该功能 | 实现2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。 |
| 13 | 数据汇总模板 | 无该功能 | 分别从集团、行业、流程三个角度对内控测评数据进行统计 |
| 14 | 自动报告模板 | 无该功能 | 根据自动生成的报告内容，新建报告所需的数据底稿模板和报告模板。 |
| 15 | 自动报告 | 无该功能 | 实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。 |

      - 5.1.1.14  企业服务大厅

通过建设企业服务大厅平台，开通企业授权机制，运营建设政策咨询、审批管理、综合服务、党建工作、监督检查、重点工作、业务系统及信息反馈模块，实现企业数据填报和网上办理无缝衔接，从而实现对企业审批服务的标准化、规范化。本次新增2个业务流程事项。

1、政策文件系统

通过建立全面且规范的政策法规数据库，实现国资监管文件的高效入库管理，为企业提供集中化、结构化的政策数据中心，方便内部对政策文件的统一管理与维护。通过系统对各类别政策法规（综合监管、国资布局、国企改革等）的有效整合与呈现，为企业在各个业务领域的决策提供有力的政策支持，促进企业合规运营，推动国资监管工作的科学化、规范化，助力企业在复杂多变的政策环境中稳健发展。

2、监管企业稳增长工作周报

为了有效地引导企业发展，避免潜在风险，需要建立一套全面的稳增长工作周报数据信息采集体系。通过采集下属企业数据信息，并由一级企业集团报送，实现线上报送、及时查询的要求，从而使相关人员能够随时掌握工作进展，及时发现问题并采取相应措施。透明化的状态监控有助于提升工作协同性和沟通效率、增强监管时效性、提升决策精准度、优化资源配置，显著提升决策效率与质量，推动经济持续稳定发展。

      - 5.1.1.15  国资监管数智管理子系统

按照国资委本轮机构改革提出的“强化跨部门信息和数据交互，建设全系统、全级次、全过程的数智化监管系统，真正打造一个国资委”的总体要求，重点在于解决国资委内部“数据要素”作用发挥不够，数据运营体系尚未建立完善，数据资源质量参差不齐，数据共享利用不足、应用系统难以赋能等问题，按照国资监管的要求制定统一明确的国资监管数据标准，指导企业监管平台建设，通过监管企业与委机关跨网数据实时交互，按照数据标准统一采集汇聚监管企业数据，实现委机关与监管企业数据共享，完善国资监管信息资源目录，实现标准统一、布局合理、管理协同、安全可信的国资监管数据归集，推动数据集约集成建设、有序流通和共享应用，打破信息孤岛，完善基础数据库、主题库和专题库建设，形成国资委数据资产，推动国资国企数据高效共享和综合利用，赋能全面风险预警等应用。

依托数据能力，汇聚政策法规、公文档案、监管数据、研究报告、外部数据等数据资源，进行集中治理、语料训练和权限管控，形成资源“图书馆”，提供安全、高效、精准的国资监管搜索、问答、写作、校核等应用，丰富监管场景，提升国资监管的实时性、精准性和有效性，推动传统监管向智慧监管转变，全面提升监管能力，切实提高机关决策力和执行力。

按照 “夯实基础集约建设、重点攻坚急用先行、规范治理长效运营”的工作思路，国资监管数智平台建设应分步骤进行，2025年底首先重点推进委内应用系统的数据全量汇聚，打造架构先进的数据资源平台，试点一体化、智能化数据治理与运营，构建高质量资源“图书馆”，实现监管知识、语料的初步治理和训练，赋能国资监管搜索、写作、校核等应用；2026年底，优化升级国资监管数据资源平台的数据实时抓取和分析处理能力，加快推进企业监管平台建设，逐步实现企业全级次监管数据向国资监管云汇聚，实现国资委监管可视化展示。完成主要国资监管模型的汇聚和共享共用，持续进行监管知识、语料的治理和训练，支撑司库、薪酬等重点领域穿透式监管应用取得明显成效；2027年底，进一步夯实国资监管数据资源体系，打通云网一体化算力资源大动脉，畅通国资企业数据资源大循环，实现监管企业全口径、全级次监管数据上云汇聚、分级管理、实时采集和高效利用，国资监管数据能力对企业全面共享赋能。

      - 5.1.1.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

完成宣传部预警看板：完成宣传部风险总览看板、企业总览看板、分领域风险看板等内容的建设及配置。

完成宣传部风险预警流程：完成宣传部风险问询函及风险清单流程配置等内容。

    - 5.1.2  建设规模

      - 5.1.2.1  干部人才管理子系统

本系统的主要面向用户包括市国资委党委领导，领管处、人事处有关人员，市管企业干部人事部门有关人员、系统管理员等。

      - 5.1.2.2  投资监管管理子系统

本子系统的主要面向用户包括上海市国资委的相关处室及下辖的44家监管企业，覆盖约2600名人员。通过本系统，市国资委能清晰地掌握企业投资项目的总体情况、投资特点、重大投资项目情况和执行总体概况。

      - 5.1.2.3  市属国企投资基金信息子系统

市属国企投资基金信息子系统面向全市涉及基金业务的35家集团，开放实投基金和参投基金的平台报送功能，预计2类基金报送人200余人。预计实投基金300余个，参投基金200余个，通过本平台进入线上的定期报送（季度/年度）。

报送人员及报送基金数量根据实际情况浮动。

数据报表及数据分析看板，面向国资委管理端用户，涉及国资委金融处及其他相关工作处室，用户规模60人。数据范围覆盖当期基金报送数据及历史存量数据。

      - 5.1.2.4  国际化经营子系统

国际化经营子系统业务主要针对国资委用户、企业用户，通过子系统对44家监管集团进行应用。

      - 5.1.2.5  国企价值评估子系统

本项目用户规模按照300用户设计，支持市国资委、区国资委、委管单位、企业用户实现互联网访问。

      - 5.1.2.6  全面风险预警管理子系统

全面风险预警管理子系统业务主要针对国资委用户、企业用户，通过子系统对44家监管集团进行应用。

      - 5.1.2.7  国资监管采集子系统

国资监管采集子系统业务主要针对国资委用户、国有企业用户，通过子系统对企业的月报、预算、年报、境外企业情况等多时间节点进行关键控制，对上海市国资委业务处室负责监管的44家监管集团进行管理，并进行数据汇总及分析。

      - 5.1.2.8  国资经营预算管理子系统

国资经营预算管理子系统业务主要针对国资委用户、企业用户，通过子系统对44家监管集团进行应用。

      - 5.1.2.9  企业分配事中事后监管子系统

企业事中事后监管子系统业务主要针对国资委用户、国有企业用户，通过子系统对企业的工资总额清算、工资总额预算、人工成本月报、薪酬调查等情况等多时间节点进行关键控制，对上海市国资委业务处室负责监管的44家监管集团进行管理，并进行数据汇总及分析。

      - 5.1.2.10  国有房地资产信息监管子系统

面向44家监管企业的不动产租赁管理需求，提供全面的数据服务，包括房屋租赁、土地（场地）租赁信息的数据采集、数据清洗、数据加工和接口服务等，全方位支撑处室和监管企业租赁业务的决策与运营管理。

1、租赁信息模块

整合上海交易集团租赁平台的线上数据（重大项目信息、一般项目部分信息）和监管企业的线下数据（一般项目部分信息、可不公开项目信息），形成不动产租赁明细宽表，建立不动产租赁监测系统报表，提供数据查询和填报功能，支持监管企业查询和导出本企业的租赁数据，并对填报或上传的一般项目和可不公开项目数据进行校验；支持处室人员对监管企业填报的房地资产信息添加相关标签，并根据标签进行亮灯预警。

2、分析统计功能

基于加工后的不动产租赁明细宽表，建立多维度分析看板，展示监管企业不动产租赁情况，支持按地段、板块、所属区、街道等维度进行查询分析。支持处室人员查看全部监管企业数据、监管企业查看本企业数据。

      - 5.1.2.11  内部审计子系统

内部审计工作应以提高国资委下属44家集团及各子企业活力和国有经济竞争力为核心，以加强风险控制为重点，以服务公司治理为宗旨，以增加公司价值为目的，寓监督于服务之中，积极服务于企业的战略实施、经营目标和内部控制等，促进企业防范风险，规范运作，完善治理，提升价值。同时加强上海市国资委监管企业内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，同时满足对上海市国资委监管企业审计工作的监管，对监管企业内审数据采集、分析的需求，需要建设内部审计子系统。

      - 5.1.2.12  审计整改管理子系统

服务于上海市国资委监管的44家集团企业，以提升这些企业的活力和国有经济竞争力为核心目标。建设规模将全面覆盖这些企业的审计整改管理工作，确保审计整改工作的高效、准确和全面，确保审计整改工作的全面性。提供数据分析功能，能够生成详细的审计报告和数据分析结果，为管理层提供决策支持。通过项目建设，提升审计整改工作的质量和效率，减少人为错误和漏洞。系统需满足上海市国资委对监管企业审计整改工作的监管需求，确保审计整改工作的合规性和有效性。

      - 5.1.2.13  内部控制测评管理子系统

内部控制评测管理子系统业务主要针对国资委用户、事务所用户，通过子系统对企业19个流程的关键控制对上海市国资委业务处室（审计处）负责监管的44家监管集团进行打分，并进行缺陷汇总及分析。

      - 5.1.2.14  企业服务大厅

面向用户集团企业，委内用户。

      - 5.1.2.15  国资监管数智管理子系统

平台覆盖国资委领导及业务处室，后续可扩展到监管企业及区国资委。总用户按照300用户规模设计。

      - 5.1.2.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

全面风险预警子系统（宣传部功能模块）业务主要针对宣传部委用户、企业用户，通过子系统对宣传部及下属企业进行应用。

    - 5.1.3  建设内容

      - 5.1.3.1  干部人才管理子系统

1、常用功能

常用功能主要用于当前用户大量使用的功能操作的汇总，用户可以快速进入到功能操作页面，简化页面点击的操作，快速进入所进行的业务界面进行操作。常用功能提供工作台、组工园地等功能。

2、基础数据管理

基础数据管理汇聚各项与干部人员相关的组织架构数据、干部数据，构建委内的统一基础数据资源，建设更加全面、科学、智能的业务应用系统，增强数据分析挖掘支持能力。

3、综合统计查询

综合统计查询通过对定义好的数据标签检索的方式，建立多维度的数据查询项（例如：职务、职级、年龄、性别、岗位领域、毕业学校、最高学历、党派、民族、籍贯、现任职务等），可根据领导用户实际查询需求，通过多条件的组合方式，实现根据多个维度内容进行综合查询，并提供根据不同维度信息的统计与分析，综合统计查询提供自定义条件查询、标签条件查询、表册管理及查询、分类统计等功能。

4、人员进出管理

人员进出管理对干部人员进人业务、出人业务进行统一管理，实现干部人事信息的动态更新。人员进出管理提供进人调动、出人管理。

5、移动端查询

移动端查询建立移动终端的干部信息展示和可视化分析展现，方便领导及其他用户灵活快速地查看查找，随时随地调阅干部人员的相关资料，了解干部人事的整体情况。提供移动端基本信息展示、可视化分析。

6、干部任免审批表

干部任免审批表以任免表为管理界面，所见即所得的形式进行干部信息的管理，当选中某项信息时，自动切换到对应的信息子集进行管理工作。干部任免审批表提供基本信息管理、职务信息管理、职级信息管理、经历简历综述、学历/学位管理、奖惩管理、考察考核管理、家庭成员管理、其它关键信息、人员排序、照片录像维护、信息集维护、单个干审表信息校验等功能。

7、干部日常

干部日常对干部相关的日常事项进行管理，包括证件管理、因私出国境、表彰奖励等功能。

8、干部任免

干部任免提供干部任免会议的全流程管理，提供干部任免会议管理、任免人员管理和PPT生成等功能。

9、干部监督

干部监督对各种干部监督事项进行统一管理，提供对个人有关事项报告数据、干部兼职、外部监察系统对接的综合管理，从而实现规范干部监督管理，加强控制和提高工作的效率。

10、教育培训

教育培训提供对干部教育培训工作中培训班的管理，实现对干部教育培训工作“培训通知—培训报名—培训记录—培训统计分析”的全过程的精细化管理。教育培训中培训班管理提供培训班管理、通知报名、统计情况等功能。

11、档案管理

为确保上海市国资委组工干部人才信息的完整性及准确性，系统预留档案管理接口，实现与档案系统的对接，提供档案接口预留功能。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.2  投资监管管理子系统

一、数据上报和审核功能

（一）报备程序：

1、流程优化

①前报告、前备案事项汇规划创新处

②会签处室确认收到后，系统消息通知企业

③项目涉及产权管理，选择产权管理处

④主业、非主业审核，由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

⑤前报告、前备案事项由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

⑥存续企业前备案按照归口由战略处和商贸处负责对口联系、项目上会等

⑦境外投资项目，由规划创新处、财务评价处汇产业处审核办理

⑧战略性基金由规划创新处汇产业处审核办理

⑨产业处室和会签处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

2、填报优化：

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

②报备程序基金类项目增加是否实控基金、基金类型的填报

③企业对于审批记录的明细不可见

（二）年度投资计划、投资计划年中调整、年度投资执行情况

1、流程优化

①由产业处室按照户管企业进行审核

②产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

③非主业占比超5%的由规划创新处再次审核

2、填报优化

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

②企业在填报年度投资执行情况时，不能修改投资计划的主业类型

③企业对于审批记录的明细不可见

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.3  市属国企投资基金信息子系统

1、基金报送功能建设

与统一用户认证平台对接实现用户登录及角色权限映射。

通过平台建设，实现GP和LP基金上报过程。上报内容包括GP和LP的基金管理人基本信息、基金管理人的投资人信息、基金管理人合规信息、董监高职位信息、基金基本信息、基金投资人信息、基金投资子基金基本信息、直投项目基本信息、基金直投项目投资估值信息。

上报时支持对内部数据校验功能开发，报送数据支持数据过滤功能、支持开发数据补填功能，数据报送时，自动带入库中已有的企业名称、保存功能支持随时保存。支持对上一填报期填报数据自动带入数据。

数据上报需对上报数据间的表间关系，报送逻辑，依据规则加以判断，保障数据上报的数据质量。

基金上报流程实现两级审批处理。

对填报端开放数据查询功能，支持查询所有权限内的历史填报明细数据。

2、数据报表建设

建设报表平台，支持对企业集团和管理员报送数据的分权查看及导出报表功能。

针对国资委端用户，提供包括对不同分类汇总的数据查看：上报国资委数据、集团审核数据、信息填报数据、报送统计、整体情况数据，以及历年数据比对报表。集团用户可查看本集团的实控基金和参投基金汇总数据。

针对国资委、企业集团和基金管理人，分别支持查看不同权限范围内的数据明细。基金管理人基本信息、基金管理人的投资人信息、基金管理人合规信息、董监高职位信息、基金基本信息、基金投资人信息、基金投资子基金基本信息、直投项目基本信息、基金直投项目投资估值信息。

所有数据报表，区分实投基金和参投基金，根据两类基金信息项和校验规则的不同，形成两套报表。

3、数据分析看板建设

建设看板功能，支持pc端/大屏展示。看板数据包括相关基金总览结果、分析图标等数据。看板涉及整体概览分析、分类专题分析、分类投资概览、年度投资情况、基金详情等分析数据。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.4  国际化经营子系统

1、集团汇总：包含叠加汇总、非固定行列报表汇总、汇总节点检查等功能，满足集团汇总下级企业填报的固定格式、非固定格式报表数据的要求，并检查汇总数据的准确性。

2、数据查询：包含模板查询、自定义查询、报送统计查询、数据填报通知等功能，提升企业填报、查询数据的效率。

3、企业国际化经营数据分析：根据监管要求对国际化经营企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。

4、国际化经营数据审核：协助国资委完成内国际化经营数据约1200户企业的数据统计、数据审核、汇总节点检查、封面检查等工作，为业务处室提供excel、word等形式的数据审核统计报表制作。

5、数据整合制作：根据国资委要求，对国际化经营历史数据进行整理并导入至国际化经营子系统中。预计需要导入3年数据。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.5  国企价值评估子系统

本项目是对企业价值指数系统进行升级及数据运维服务，充分对标《国资国企发展“十四五”规划》及《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，强调国资国企改革发展走深走实，使国资监管迈上新台阶，推进国资监管数字化智能化，在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

1、审核报告优化（升级改造）

将系统中专家审阅意见，系统预检问题，汇总到审阅报告。审阅报告加入系统预检问题，三大算法评估结果数据，加入配置功能，按照选择内容模块，自动生成审阅报告。

2、估算报告优化（升级改造）

将上市公司批量估算结果汇总，并按照应用模板自动生成有关上市公司评估结果的结论描述。对市属上市公司进行批量估算，并显示批量估算结果。

3、审核要点管理（新建）

审核要点管理后台：审核目录管理功能，审核条目文件上传，审核要点节点增删改查，调整顺序等。审核要点前台展示和查询：审核清单电子书显示，审核条目搜索查询功能。

4、审阅文件识别（新建）

对pdf中出现的财报，资产明细表等数据进行识别，修改，和入库。

5、审阅条件可设置（新建）

对审阅的强制条件进行勾选，随后系统判断是否退回重申，还是继续后续评审工作。

6、估值算法升级改造

1）收益法算法升级（升级改造）

收益法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证。如更新估值年期，更新利润预测算法，更新金融类企业折现率算法等。

2）市场法算法升级（升级改造）

市场法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证。如区分金融类和非金融类企业财报取值，优化价值乘数选取逻辑，优化可比公司选取逻辑等。

7、无形资产评估功能（新建）

包含数据录入、外部数据抓取功能，并将无形资产中的专利、软件、商标、域名、著作权等进行算法建模，实现支持对这些无形资产项目的估值。

8、统计模块（新建）

1）不动产评估详细数据统计表：

对所有房地产评估的项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

2）审阅项目详细数据统计表：

对所有审阅项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

3）估算项目详细数据统计表：

对所有估算的项目详情数据做列表统计，同时提供按按时间，按企业，筛选功能。

9、国有上市企业价值季报管理（新建）

对每季度形成的企业价值季报，年报等，进提供上传，查询，查看等管理功能。

      - 5.1.3.6  全面风险预警管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

风险首页模块：包含风险动态、风险报告、版本公告等功能。

风险看板模块：包含总览看板、实体企业看板、金融领域看板等44个看板内容建设，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

风险报告模块：包含集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等内容。

综合R值模型：包含产业发展类企业R值模型、城市保障类企业R值模型、投资运营类企业R值模型、银行类企业R值模型、证券类企业R值模型、保险类企业R值模型、财务公司类企业R值模型、融资租赁类企业R值模型、信托公司类企业R值模型等建设内容，同时基于算法计算规则，实现模型的自动化训练及优化。

风险地图模块：包含股权占比、风险概况、风险提示等相关功能建设。

预警函模板管理：包括债务风险、现金流风险、融资担保风险、主业领域整体风险、资金占用风险等8个问询函规则升级改造。

风险清单填报：包括剩余风险敞口-责任口径规则、债务/现金流风险敞口规则、融资担保风险敞口规则、往来款回收风险敞口规则、主业领域整体风险敞口规则、资金占用风险敞口规则等13个清单规则升级改造。

风险清单统计模块：包含事件敞口情况表、领域敞口情况表等两个维度的风险清单统计。

全面风险预警（H5）：根据市国资委需求制作全面风险预警H5界面。包含风险总览-综合R值排序、风险总览-红灯亮灯排序、风险总览-剩余风险敞口分布、风险总览-新增重大风险事件、风险总览-预警识别风险动态、风险总览-舆情热点风险动态、风险总览-法律诉讼风险动态、企业分析-基本信息、企业分析-风险总览、企业分析-风险事件、企业分析-亮灯领域等页面。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.7  国资监管采集子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

1、完善数据审核功能：集成表内、表间、套表审核、枚举审核、重复项审核等多类审核于一个功能界面，实现一站式修订和上报。实现企业数据状态统计，实时监控和管理监管企业集团及下属子公司数据上报情况，对上报迟缓单位进行催报与提醒。优化审核结果的数据定位，通过点击错误数据直接定位到填报指标的实际位置。提供审核错误结果的多角度展示，包括“需修改”、“需说明”、“需核对”等页签，并添加错误数量统计。实现2024年度上海市国有企业财务决算报表、2024年度资产统计（国有企业类）报表、2024年度资产统计（集体企业类）报表、2025年度国有企业财务月度报表、2025年度上海市国有企业财务预算报表、融资担保及发债备案、2024年国有企业财务评价书附表数据的填报、审核、采集。

2、优化数据填报功能：实现针对某个指标汇总后层层查询涉及直接子节点相关单位及数据的功能。改进浮动表的数据填报，确保企业上报数据填报数行能准确定位某行列及相关单位内容。支持通过预设的Excel模板进行导出，允许用户将财务软件中的科目数据对接至模板中，子系统支持批量导入Excel模板数据。支持枚举下拉框同事多选不同层级的选项。

3、增强数据查询功能：

实现单位选择功能，主要体现系统中各个企业的层级关系，并以树形结构展现，支持单个企业勾选以及批量多选。

实现科目选择功能，展现系统中各个科目的层级关系，支持单个科目勾选以及批量多选。

实现模板选择功能，支持保存已选单位和科目，形成自定义模板保存，并通过该查询模板查询平台中报表数据。

实现任务选择功能，支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除。

实现查询结果功能，根据选择科目、单位、任务，查询数据库内指标数据，以科目或任务为维度进行查询，支持Excel导出。

实现数据源配置，后台支持配置连接不同数据库调取不同数据源数据。

实现公司基准树节点配置，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现指标管理功能，后台支持配置不同指标对应的科目，以科目编号作为唯一标识符，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现科目配置功能，支持在同一科门在不同任务下配置绑定不同的指标，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

实现字典管理功能，支持设置不同主键字典，自定义菜单后台权限等。

4、经济运行分析页面（H5）：

根据市国资委需求，开发国资总览、纳统指标、行业分析、企业分析等内容，建设共计58个功能页面，这些页面将提供对财务数据、经济指标进行动态监测与展现。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.8  国资经营预算管理子系统

枚举字典管理：基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

业务指标管理：基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。

模板设计管理：包括模板组管理、模板管理、模板编辑、模板指标设置等功能。

Excel表格导入：将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

附件文档管理：对国资预算项目相关文档进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。

数据预览管理：据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

数据检索查询：可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。包括条件过滤查询、自定义查询功能。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.9  企业分配事中事后监管子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

1、数据传输管理

（1）Excel固定报表及浮动行导入：在收入分配年报表任务中，新增通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统。

（2）薪酬调查审核工具：在收入分配年报表任务中，新建设单机版审核工具，对企业线下填报的excel报表数据进行逻辑性审核、合理性审核。通过设置公式和规则，工具可以分析出每户企业填报数据的错误情况及不合理情况，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率。

2、指标预警管理

（1）国资快报指标异常波动预警功能：对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，企业未及时上报原因，依据国资监管要求，系统完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。

（2）智能分析底稿模板：根据国资委要求对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，系统可通过系统界面左侧菜单栏传输按钮，选择“数据导出(监管企业职工人工成本报告)”,进行导出智能分析底稿模板，系统导出的模板涉及完善并新增内容包括：excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大情况表。

（3）人工成本预算统计功能：根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本预算任务：新建“2025年人工成本预算”的数据申报任务，根据2025年度人工成本预算报表内容需求，任务包含“企业封面表”、“人工成本预算表（汇总）”、“人工成本预算表（母公司/子企业）”共计3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本预算审核要求，新建数据审核规则约66个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

（4）人工成本执行定报统计功能：根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本执行定报任务：新建“2025年人工成本执行定报”的数据申报任务，根据2025年度人工成本执行定报表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“人工成本执行情况定报”、“人工成本执行情况定报（汇总）”共计3张数据报表。

提取方案：根据根据2025年度人工成本执行定报表数据的填报要求，新建数据提取方案4个。通过提取方案，提取预算（月报用）、提取预算（季报用）、提取预算（半年报用）、提取本年报数据。

审核规则：根据2025年人工成本执行定报审核要求，新建数据审核规则约629个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（5）收入分配年报表统计功能：根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

收入分配年报表任务：新建“2024年收入分配年报表”的数据申报任务，根据2024年度收入分配年报表内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“收入分配年报集团总部和本市子企业补充表”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约9张数据报表。

提取方案：根据根据2024年收入分配年报表数据的填报要求，新建数据提取方案2个。通过提取方案，提取上年年报数据，提取封面。

审核规则：根据2024年收入分配年报表审核要求，新建数据审核规则约931个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（6）国务院薪酬调查统计功能：根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

国务院薪酬调查任务：新建“2025年国务院薪酬调查”的数据申报任务，根据2025年度国务院薪酬调查内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约7张数据报表。

提取方案：根据根据2025年国务院薪酬调查的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取年报数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约923个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据目录：国务院国资委发布的薪酬调查汇总指标实现对接和数据导入，将报表数据进行格式转换并导出整理审核，并上传国务院国资委平台系统。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（7）工资效益联动评价表统计功能：根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

工资效益联动评价表任务：新建“2024年工资总额清算”、“2025年工资总额预算”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“工资总额清算表（竞争或金融类、总部）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“工资总额清算表（功能保障类、总部）”等约18张数据报表。

提取方案：根据工资效益联动评价表的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取本年数据。

审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约853个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（8）人工成本情况表统计功能：根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本情况表任务：新建“2024年人工成本情况表”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“封面表”、“人力资源情况表（企财09表）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）”共3张数据报表。

数据转换方案：整理和上传人工成本情况数据，从国有企业财务决算任务中传输相关数据。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（9）人工成本月报表统计功能：根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

人工成本月报表任务：新建“2025年人工成本月报表”的数据申报任务，根据人工成本月报表内容需求，任务包含“封面表”、“快报同环比对比（其他经济指标）”、“快报同环比对比（其他经济指标合并）”共3张数据报表。

审核规则：根据2025年人工成本月报表审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性。

数据转换方案：树形建设、3张报表数据转换对接、根据月报数据按照分析模板生成相应报告并发布，主要目的是将月报数据进行分类分析，掌握监管企业各集团工资总额月度变化情况。

校验优化：将财务预算、月报数据接入收入分配，根据审核要求，强化审核要点，简化审核步骤，设置审核校验 ，提示审核内容，导出审核结果

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

（11）快速查询模板功能：根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。

（12）预算偏离预警：完善数据预警机制，保障委内业务监管需求。提升收入分配体系的预警预判能力，建立预警闭环管理机制，新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。

3、数据查询管理

收入分配附件查询：建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

4、系统功能改进

（1）浮动表汇总：针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况。

（2）快速查询文件/日期指标：完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。

（3）纵向打印支持：依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.10  国有房地资产信息监管子系统

本次在该子系统下新建国资国企不动产租赁监测模块。包含以下功能：

1、租赁信息填报、查询及校验

包括不动产租赁明细表、重大项目、一般项目、可不公开项目等4张报表，实现了不动产租赁数据的系统接入和在线查询功能。支持处室人员对监管企业填报的房地资产信息添加相关标签，并根据标签进行亮灯预警。支持监管企业查询和填报上传数据，并对上传的数据进行校验。

2、分析统计功能

通过对房屋/土地（场地）租赁情况的多维度分析，生成不动产租赁分析看板。以地图形式直观展示本市不动产租赁总体情况和风险预警数量；在看板集中展示可租总面积、出租率、重大项目转租率、平均年租金、租金净单价等关键指标；支持按房屋/土地（场地）所属地段、所属板块、所属区、所属街道等维度对出租率、平均年租金、用途、重大项目合同期限等指标进行查询分析。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.11  内部审计子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

月报项目数据自动汇总：新增月报汇总功能，为一份报告在系统中建立一张对应的项目表单，用户在建完表单填写数据，在点击保存后数据会自动汇总到企业汇总表中，多份项目表单的数据汇总后是会自动累加的，修改更新数据也是会自动汇总。

枚举联动功能：根据国资委要求，新增枚举指标联动功能，将有关联的两个枚举之间进行联动，后一个枚举的选项内容会根据前一个枚举的选择而变化。

批量数据/报告（自动建表）导入功能：根据国资委要求，新增数据/报告批量导入功能，对excel模板进行月报相关表样的置入，企业将特定excel模板分发各相关人员进行数据填报，再统一将已完成的excel和对应的分析报告，通过该功能导入到月报任务中，系统后台会自动建立对应excel模板的报表，并将相关数据和分析报告导入到报表中，同时，配置相关业务逻辑公式，会对逻辑不符的报表以文字说明的方式进行弹窗提醒。

资源节点指标自定义：优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能，新增资源节点后台配置项，可在系统后台灵活配置各任务的资源节点中相关业务字段，同时支持多种类型的字段，如文本、枚举等。

资源节点指标逻辑判断功能：根据国资委要求，新增月报、一事一报、重要事项报备单资源节点中相关字段的逻辑判断公式，并编制配套的文字说明进行提醒。

资源节点自动跳转到报表功能：根据国资委要求，优化企业通过资源节点建立相关报表后需手动点击进入报表问题，新增通过资源节点建立相关报表后系统会自动跳转到报表填报界面。

浮动行按钮自定义：根据国资委要求，在内审系统中所有浮动行前面新增加减行按钮，并在按钮上增加文字提醒。

报表行高自定义：根据国资委要求，内审系统中新增报表的行高可根据用户需求自行调整。

汇总表数据锁定功能：确保内审系统中自动汇总表数据准确，新增汇总表数据锁定功能，当用户编辑自动汇总表时，会提醒该表数据不可编辑。

报表显示权限功能：为适应国资委审计集中管理要求，对外部或特定人员访问内审系统时，可对他们的访问权限进行限制，新增外部或特定人员指定报表显示权限。

月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块：根据国资委要求，对月报、季报、一事一报、重要情况报备单的数据进行分析，分析模块中包含对应任务的重点关注指标，同时以图、表等方式进行展示；展示界面具有交互性，可对相关指标进行详细分析；具备各任务分析指标自动定义查询功能，提供多样的分析结果。

分析报告导出功能：根据国资委要求，对分析模块中的相关图、表及指定模板等的分析报告导出。

内审分析模块后台管理：对分析模块中的后台功能进行管理，包括角色、公式、指标、查询模板、分析报告模板等进行配置。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.12  审计整改管理子系统

根据市国资委的要求，此次建设内容包括：

审计整改子系统数据融合服务：

1、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题"不为空，请修改！）完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。输出内容为2025年度审计整改问题情况数据集，涉及数据约10万条，全面提升审计整改数据的质量。整改方案、整改结果及持续整改管理的表单及数据整理服务：对整改方案中整改项目立项、（专项）审计问题录入、（经责）审计问题录入，整改结果中的整改结果录入，持续整改管理中的后续整改结果录入的数据进行整理维护工作，并根据国资委要求，定期对整改结果管理中的生成工作报告（年度）和生成工作报告（季度）的模板，据国资委要求每月对上述内容进行维护。

2、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据转换导入模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式并通过数据导入功能导入。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表设置数据字段校验审核规则完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。具体输出内容为2025年度审计整改问题方案及结果数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。

3、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置取数规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题），同时根据2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询、数据检查脚本等方式来完成数据融合加工，同时进行数据质量检查，（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。输出内容为2025年度审计查询及报表管理统计数据集，涉及数据约80万条，全面提升审计整改数据的质量。

4、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行数据质量检查后进行删除、修正、补全操作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新配置取数规则），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。输出内容为2025年度全资源报表数据集，涉及数据约30万条，全面提升审计整改数据的质量。

5、根据审计处对审计整改子系统信息化数据的要求，对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则、数据清洗规则，并由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，设置数据字段校验规则对补录数据进行校验（例如：校验检查历史年度的重点子企业名单等），完成数据融合加工，同时进行数据质量检查。输出内容为历史年度审计整改问题情况数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.13  内部控制测评管理子系统

抽样范围表格导入：将事务所确定的19个内控测评流程中企业抽样范围的EXCEL表格模板文件导入至内控测评系统中。

业务总量指标选择：通过选取国资委财务决算报表参数的全部报表中的指标作为参考的业务指标，并可以通过加、减、乘、除等计算符及计算函数形成组合的业务指标，用作内控测评流程抽样范围确定的参考指标。

业务总量占比计算：根据各个内控测评流程选择的参考业务指标，计算抽样企业业务总量占集团业务总量的比例。

内控管理树形提取：该功能可将上年度的内控测评企业树形进行提取，用做本年度内控测评工作的初始企业树形。

内控树形管理：通过该功能对本集团的内控测评企业树形进行管理。

抽样树形显示：在抽样阶段只有国资委下属需要进行内控测评的一级集团可以供用户进行选择，并填写内控测评抽样范围表格。

填报树形显示：抽样数据填报时，在树形结构显示时只显示抽样的单位，未抽样的单位不进行显示。

汇总树形显示：在内控测评数据汇总时，只需要显示一级集团。

填报状态统计：该功能可实现集团下属的所有抽样单位、各个内控测评流程表的填报状态的统计，形成填报状态表。

EXCEL表格数据导入：对将Excel表内控测评数据批量导入至内控测评系统中。

管理提升评价：为防止管理提升评价表漏填的情况，内控测评需要中的汇总功能需要新增自动校验功能。

内部控制测评功能：实现2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。

数据汇总模板：实现当年度的内控测评数据汇总情况数据的自动生成。

自动报告模板：根据内控测评报告文档的内容新建相应的数据底稿模板及报告文档模板。

报告生成：实现根据内控测评数据一键生成当年度的内控测评报告文件（Word文档）。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.14  企业服务大厅

建设企业服务大厅平台，涵盖政策咨询、审批管理、综合服务、党建工作、监督检查、重点工作、业务系统及信息反馈模块，包括政策文件系统、监管企业稳增长工作周报、党员教育初步排摸、重大法律纠纷案件上报系统。企业服务大厅平台的建设旨在全方位提升对企业的服务质量，以标准化、规范化、信息化、平台化、协同化、便捷化为目标，涵盖以下核心建设内容：

党建工作模块：运用党员教育初步排摸系统，实现对企业党员信息的动态管理，为企业开展党员教育活动提供数据支撑，促进企业党建工作的深入开展。

稳增长工作周报系统，对监管企业的稳增长工作进行跟踪与评估，为监管部门掌握企业运营状况、制定针对性扶持政策提供数据依据。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.15  国资监管数智管理子系统

1、资源“图书馆”

资源“图书馆”主要存储国资委业务相关的政策法规、文件文章、学习素材、领导人思想等公共知识；国资委内部各业务应用系统中存储的公文档案、监管数据、研究报告等内部专有知识以及国资委个人、处室和全委所存储的文件、材料以及采购数据等知识。通过数据预处理、分词、特征提取、存储与索引等方式处理，构建符合国资委实际需求的国资知识中心，为后续的知识检索、问答等应用提供语料基础。资源“图书馆”支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被合规访问和使用。

2、国资监管数据资源平台

国资监管数据资源平台利用数据数仓等技术，通过国资监管数据统一共享交换体系，实现高效便捷的涵盖随申办政务云系统（如OA等系统）数据和第三方采购数据（如司法大数据等）为主体的数据采集、治理、存储和交换服务，持续开展国资监管数据治理，完善形成全委统一的国资监管信息资源目录，为国资监管数据采集、汇聚、存储、使用、共享和开发利用提供统一明确的国资监管数据标准，逐步提升数据质量和数据共享的有效性、及时性、针对性，推进国资监管数据资产化管理。打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，通过国资监管数据湖仓管理提供湖仓分层管理、湖仓建模管理和数据源管理等能力，高效地组织和管理大规模数据，支撑国资监管数据集成、存储、计算和分析的需求，赋能业务决策与运营。打造数据服务门户，提供数据目录管理等能力，及时响应合规合理数据供需共享需求，明确不同监管数据可交换可公开的范围、领域和相应要求，明确数据分类分级确权原则，实现数据跨部门、跨地域、跨系统、跨企业、跨业务有序流通和共享应用，同时着力提升数据质量，通过建立健全数据质量管理体系，实时监控并持续改进数据的完整性、一致性和准确性，从而为市国资委的信息共享、数据分析、业务决策和智能应用提供坚实的数据保障能力。

3、国资智能管理平台

（1）国资监管个性化搜索

构建深度适配国资监管业务语境的意图理解及对应检索能力，精准捕捉国资委用户输入关键词或语句片段中蕴含的监管需求，系统依托国资专属资源“图书馆”，实现对全库内容的全面检索与主动匹配，以此筛选出与用户权限、监管领域高度契合的内容，并提供贴合国资业务分类的检索主题和基于监管工作关联性的搜索推荐功能。

（2）国资监管个性化问答

国资监管个性化问答功能提供便捷贴合监管场景的问答服务，支持用户通过文字提问或上传监管文件进行咨询。系统依据用户在国资体系内的权限和核心业务需求，精准定位问题核心，并从构建的国资监管专业知识资源库中高效检索相关信息。该功能能够提供监管业务针对性强、内容详实的解答，并支持基于当前咨询内容与用户进行连续的深入交流，有效协助用户全面探究和解决复杂监管问题。

（3）国资监管个性化写作

国资监管个性化写作功能聚焦国资监管文书的规范性与专业性，为用户提供全面的写作支持。它提供多种贴合监管场景的写作模式，包括国资监管文书标题辅助拟定、关键词引导创作以及分步骤的写作向导，覆盖法定文书、事务文书及其他多种国资监管业务文体。该功能具备强大的文本处理能力，可辅助完成国资监管文件的模仿创作、内容扩展、精炼摘要、后续撰写及语言润色，有效应对不同场景和类型的行文需求。同时，系统内置丰富的公文素材库与范文库，方便用户快速查阅参考，显著提升文章写作的质量与效率。

（4）国资监管个性化校核

国资监管个性化校核基于适配国资业务的纠偏能力对国资委相关文件内容展开全方位、多层次的深度剖析，快速准确排查文中错误。从国资监管文本规范性、地名、领导排序、职务排序、敏感词、法律法规等维度出发，深度理解和识别国资监管文书中常见常犯的各类错误，并提供自动校对、智能纠错、在线纠错等功能，确保国资监管文书在语言文字、思想导向、法律合规以及内容引用等方面的准确性、规范性且符合国资监管要求。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

      - 5.1.3.16  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

根据市委宣传部的要求，此次建设内容包括：

1、风险预警综合评级看板：

根据企业风险亮灯（红灯）情况，对相应指标的风险程度进行评级。该评级需要定义一套基于不同风险水平划分的风险评级体系，分为低风险、中风险和高风险等级。风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计算法等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。

2、宣传部总览看板：

包含宣传部总览看板-综合R值年度看板、宣传部总览看板-综合R值月度看板、宣传部总览看板-风险敞口年度看板、宣传部总览看板-风险敞口月度看板、宣传部总览看板-领域敞口年度看板、宣传部总览看板-领域敞口月度看板、宣传部总览看板-风险清单年度看板、宣传部总览看板-风险清单月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

3、宣传部风险管理看板：

包含宣传部风险管理-风险问询函列表看板、宣传部风险管理-风险问询函详情看板、宣传部风险管理-风险清单管理看板、宣传部风险管理-风险清单详情看板、宣传部风险管理-风险清单全览表看板、宣传部风险管理-风险清单过录表看板、宣传部风险管理-集团审核通过时间看板、宣传部风险管理-联系人看板。

4、企业总览看板：

包含企业总览-综合R值年度看板、企业总览-综合R值月度看板、企业总览-风险敞口年度看板、企业总览-风险敞口月度看板、企业总览-领域风险敞口年度看板、企业总览-领域风险敞口月度看板，并基于算法计算规则，实现各看板中综合R值模型的自动化训练及优化。

5、风险地图看板：

对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作各集团总览-全面风险地图看板，来展现各集团在所选年度的重大风险详情。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要根据监管企业风险分布情况对集团企业各领域风险进行整体展示。

6、资金领域看板：

包含宣传部资金风险年度看板、宣传部资金风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

7、主业领域看板：

包含宣传部主业风险年度看板、宣传部主业风险月度看板，完善看板对应的预警区间配置及风险指标配置功能项。

8、投资领域看板：

包含宣传部投资风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

9、治理领域看板：

包含宣传部治理风险年度看板-参股、宣传部治理风险年度看板-控股、宣传部治理风险年度看板-应控未控看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

11、基金领域看板：

包含宣传部基金风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

12、外部领域看板：

包含外部风险年度看板（境外投资项目）、外部风险年度看板（汇率、利率），完善看板对应的风险指标配置功能项。

13、舆情领域看板：

包含宣传部舆情风险月度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

14、法律领域看板：

包含宣传部法律风险年度看板，完善看板对应的风险指标配置功能项。

15、基础信息看板：

包含宣传部企业信息看板、快报信息看板、行业对标看板。

16、风险预警函管理及处置：

包含宣传部问询函模板配置、宣传部问询函节点配置、宣传部问询函内容填报、宣传部风险清单输出等功能。

在系统建设和升级改造过程中密切配合国资委国资监管数据治理工作，同步完成相关业务数据的入仓归集工作。

  - 5.2  总体架构及技术路线

    - 5.2.1  系统架构图

注：黄色代表升级改造，橙色代表新建。

    - 5.2.2  技术路线图

              - 图5.1  技术架构图

  - 5.3  标准规范设计

    - 5.3.1  应用系统设计依据

1、《国务院关于电子政务建设的指导意见》（国发〔2002〕017号）

2、《电子政务标准化指南》（第一版）（国家电子政务标准化总体组）

3、《电子政务标准化指南》（第二版征求意见稿） （国家电子政务标准化总体组）

4、《关于<电子政务标准化指南>和六项电子政务标准试用和征求意见的通知》（国标委高新〔2003〕7号）（中国国标委、国务院信息化工作办公室）

5、GB8566-8《软件工程国家标准--计算机软件开发规范》

6、《上海市电子政务总体技术框架指南》

7、《上海市政府信息公开规定》

    - 5.3.2  技术标准

1、数据分析挖掘软件建设标准：选择的数据分析挖掘软件符合TPC-D规范，建设过程采用数据分析挖掘软件建设过程专用的CLDS规范；

2、Web服务标准-UDDI，WSDL和SOAP：该标准的使用可以实现跨不同系统环境的应用之间的通信；

3、技术规范：从当前技术架构的发展方向、技术的成熟度和先进性、技术的扩展性和移植性等方面出发，系统采用JAVA为基本技术架构；

4、XML技术标准：采用XML技术标准，实现系统的异构；

5、WFMC标准：在工作流平台中，采用WFMC（工作流管理组织）的规范，实现流程定义与其他流程管理平台的接口；

6、MVC开发规范：MVC开发模式是一种先进的技术构架，有助于软件构件化的实现，提高系统的复用性和可维护性。

    - 5.3.3  开发标准

1、CMM规范：在需求、设计、开发、测试、实施等阶段严格遵守CMM规范；

2、软件工程规范：在设计采用可视化建模工具统一建模。采用RUP进行需求、设计、编码、测试等软件开发过程的统一管理；

3、文档规范：严格遵循CMM规范中的要求，对技术文档和管理文档进行管理。

    - 5.3.4  数据交换标准

1、《国家数据共享交换平台数据交换标准》GB/T

2、《政务大数据中心数据交换规范》 DB43/T 1754-2020

3、《政务信息资源交换体系》 GB/T 21062.2-2007

4、《信息技术元数据注册系统》 GB/T 18391.1

    - 5.3.5  业务数据标准

在业务数据编码上将参照国家和上海市有关数据标准进行规范化定义，在通用编码上将参照国家标准进行规范化定义，比如地区编码、行业编码、人员基本信息等。

    - 5.3.6  安全标准

1、《信息技术设备的安全（IEC 950）》BG 4943-1995

2、《计算机场地安全要求》BG 9361-88

3、《计算机信息系统 安全等级保护划分准则》GB 17859-1999

4、《信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》GB 25058-2010

5、《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》GB/T 22240-2008

6、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

7、《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012

8、 《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2012

9、《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2010

10、《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 20270-2006

11、《信息安全技术 信息系统安全通用技术要求》GB/T 20271-2006

12、《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》GB/T 21052-2007

13、《信息安全技术 公共基础设施 PKI系统安全等级保护技术要求》GB/T 21053-2007

14、《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20269-2006

15、《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》GB/T 20282-2006

16、《信息安全技术 信息安全风险评估规范》GB/T 20984-2007

17、《信息技术 安全技术 信息安全事件管理指南》GB/Z 20985-2007

18、《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》GBZ 20986-2007

19、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014

20、《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014

- 第六章  项目建设内容

  - 6.1  应用系统建设

    - 6.1.1  干部人才管理子系统

      - 6.1.1.1  常用功能

        - 6.1.1.1.1  通知收发

提供高效、可靠的通知信息传输服务，支持多场景、多终端的消息发送与接收管理。支持自定义通知模板及多种推送渠道（包括邮件、公告、消息等），实现信息的精准触达。

用户端可实时接收通知，并且给与发送者反馈，发送者也并支持查看未读、未接收信息、未反馈的信息。

常用功能主要用于当前用户大量使用的功能操作的汇总，用户可以快速进入到功能操作页面，简化页面点击的操作，快速进入所进行的业务界面进行操作。常用功能提供工作台、组工园地等功能。

        - 6.1.1.1.2  事项提醒

支持对干部生日、退休到龄、任职年龄超限、党委/董事会/经理班子任期等进行提醒。

        - 6.1.1.1.3  组工园地

          - 6.1.1.1.3.1  文件柜

文件柜汇总所有下发的通知，查看已经下发的通知，查看其他部门人员或本部门人员的文件材料，分级分权，可以发送通知公告给其他部门，发送的通知公告信息项可以自定义配置，可以在通知公告要求或者上传文件附件，大小不超过50mb。具备干部人事部门通讯录更新维护功能（机要地址、姓名、职务、座机、手机号等），支持对一定范围的通讯录进行信息共享。支持对干部生日、退休到龄、任职年龄超限、党委/董事会/经理班子任期等进行提醒。提供office、wps、图片、pdf等格式文件预览功能。

          - 6.1.1.1.3.2  通讯录

系统具备干部人事部门通讯录更新维护功能（机要地址、姓名、职务、座机、手机号等），支持对一定范围的通讯录进行信息共享。

      - 6.1.1.2  基础数据管理

        - 6.1.1.2.1  概述

基础数据管理汇聚各项与干部人员相关的组织架构数据、干部数据，构建委内的统一基础数据资源，建设更加全面、科学、智能的业务应用系统，增强数据分析挖掘支持能力。

        - 6.1.1.2.2  功能模块组成

        - 6.1.1.2.3  组织架构数据管理

组织架构数据管理实现按照单位（机构）的上下级管理关系，建立组织机构树，提供组织机构创建、机构回收站和机构信息导入导出等管理功能。

          - 6.1.1.2.3.1  组织架构信息

            - 6.1.1.2.3.1.1  企业数据信息

对于企业信息进行增删查改的管理，字段应包括单位全称、规范简称、功能分类、成立信息、干部管理权限类别、整体上市标识、班子分工、股权结构、党董经三个班子人员构成、党代会和董事会任（届）期、各级干部数量、结构情况统计（包括但不限于性别、年龄、学历、党派、职务职级）等。

            - 6.1.1.2.3.1.2  机关数据信息

对于机关信息进行增删查改的管理，字段应包括机关和直属事业单位机构信息、机构层级、机构类别、编制职数情况实时统计、人员结构情况分析（包括但不限于性别、年龄、学历、党派、职务职级）等。

            - 6.1.1.2.3.1.3  数据快照

按需求对数据进行存档，可以支持对历史数据进行查看，如查看22年1月1日，某组织架构下的人员任职信息。

          - 6.1.1.2.3.2  机构回收站

系统提供组织机构的回收功能，可对已经删除的机构和机构下的人员进行恢复。

          - 6.1.1.2.3.3  编辑职数管理

维护组织架构的机关行政编制数、部门和内设机构的领导职数，根据各个人员的编制、职数进行超编、缺编，超配、缺配的统计。

          - 6.1.1.2.3.4  组织机构树

组织机构数提供多组织机构树模式，可根据用户需要进行架构树的编辑和维护，如班子组织架构树、单位组织架构树、归口组织架构树等，同时对组织架构树的子节点进行分类，包括法人单位、内设机构、分组等。同时可以对组织机构树进行同层级排序，以可视化拖拽方式进行操作与展示。

          - 6.1.1.2.3.5  机构信息导入导出

系统提供机构信息的导入导出功能，可根据规则填写机构信息，可以将机构信息重新生成或者导入，也可以将机构信息进行导出。

        - 6.1.1.2.4  干部数据管理

按照《全国组织、干部、人事管理信息第 1 部分：数据元》和《全国组织、干部、人事管理信息第 2 部分：信息分类代码集》（GB/T 14946）最新标准，对干部管理信息的数据结构与信息编码规则，实现对各类干部信息的采集填报、更新转移、动态维护及汇集，提高干部信息维护的效率，降低管理成本。

          - 6.1.1.2.4.1  干部情况

            - 6.1.1.2.4.1.1  基本情况

以数据列表的形式，展示多维度的干部信息，支持对干部人员信息的增删改查。通过组织架构下不同层级的干部，展示干部的基础数据，业务数据。生成每个干部的卡片模式浏览，如照片，姓名，职务职级，年龄，性别等。

同时可以联动数据标签、自定义查询，对多个干部进行组合查询，查询后的信息支持联动条件导出。

            - 6.1.1.2.4.1.2  数据录入

支持采用任免表的可视化形式进行数据填报、日常维护。支持XLS、XLSX、LRMX、RCX、RCXW、DOCX等格式的任免表文件导入数据。在一次性导入多个任免表时，支持以zip压缩包格式导入。

          - 6.1.1.2.4.2  信息校验

为保证数据的规范性，完整性，实现对必填项、数据范围、身份证号码、手机号码、电子邮件等具有通用校验规则的输入项应有清晰、正确的校验规则，对日期输入项，要采用简便易用的日期控件，并支持手工输入，对于具体格式应给出简单易懂的提示，对于输入截止日期小于开始日期时给出提示，且同一系统中日期格式保持一致。

            - 6.1.1.2.4.2.1  校验惯例

对干部的基础信息进行全系统的批量校验，并且支持223种校验规则。表单内容需包含信息校验，校验内容包括：必填项、长度校验、日期格式校验、最大日期最小日期校验、数字格式校验、邮箱格式校验、电话号码格式校验、身份证号码格式校验。

同时，系统支持对校验规则进行自定义新增，同时可以新增某个校验方案。如某工作单位及职务文字信息过短，导出校验出错的人员信息，自定义导出列内容，满足不同业务场景对数据质量校验的要求，确保数据符合预期格式、范围和完整性要求，提高数据的准确性和一致性。

          - 6.1.1.2.4.3  数据标签

数据的标签化、排序与查询。支持各类标签信息维护，支持按照一定规则和可视化拖动形式进行排序。方便其后期进行统计分析，检索查询。

          - 6.1.1.2.4.4  数据导出

选中需要导出的干部信息，可以按需导出表格，可以自定义导出的列内容，支持指定制式任免审批表导出。支持多种格式导出，包括word、Excel、Lrmx、Rcx、Xml等。

      - 6.1.1.3  综合统计查询

        - 6.1.1.3.1  概述

综合统计查询通过对定义好的数据标签检索的方式，建立多维度的数据查询项（例如：职务、职级、年龄、性别、岗位领域、毕业学校、最高学历、党派、民族、籍贯、现任职务等），可根据领导用户实际查询需求，通过多条件的组合方式，实现根据多个维度内容进行综合查询，并提供根据不同维度信息的统计与分析，综合统计查询提供自定义条件查询、标签条件查询、表册管理及查询、分类统计等功能。

        - 6.1.1.3.2  功能模块组成

              - 图6.1  综合统计查询功能模块组成图

        - 6.1.1.3.3  自定义条件查询

系统提供按照自定义的条件查询符合条件信息的人员及人员名单，支持信息集选择，查询内容包括：等于、大于、小于、大于等于、小于等于、包含、前缀、后缀、不包含等操作。建立完查询条件后，点击保存，可对已设定查询条件进一步保存成方案，存储于选择方案列表，在其他界面可以直接调用。

根据查询的结果，自定义列内容进行导出。

        - 6.1.1.3.4   标签条件查询

系统支持根据不同的组合条件（标签）实现干部数据的筛选查询，可组合的条件包括：出生日期、性别、学历、学位、单位性质、任职时间、籍贯、出生地、政治面貌、职称等。利用标签和关键信息，形成筛选条件，方便用户进行一键选取式的筛选查询。

        - 6.1.1.3.5  表册管理及查询

表册管理及查询对干部人事相关的各类表册信息进行统一管理，提供自定义表册、干部表册等功能。

          - 6.1.1.3.5.1  自定义表册

自定义表册导出功能为用户提供了极大的灵活性和便捷性。自行设置搜索条件，自定义干部表册，如80后优青干部，党内职务干部等。可以将自定义的表册信息进行导出，生成自定义名册。对于不同层级的干部想要查看的干部名册、自定义表册进行分级分权。

系统提供灵活的编辑功能，允许用户对已创建的名册进行修改、删除或添加新条目。

          - 6.1.1.3.5.2  固定干部表册

固定干部表册为用户提供自行命名干部导出的台账名册功能，用户可自主调整列内容、表册封面等信息，支持将干部表册信息进行导出，生成干部名册，名册的列可以支持自定义选择。如：干部人事档案专项审核任免表、干部年度考核奖励审批表等报表类型等。

        - 6.1.1.3.6  分类统计

系统支持对干部整体情况、变化情况、退休情况等各类统计与分析，及时掌握干部队伍的整体变化情况。

      - 6.1.1.4  人员进出管理

        - 6.1.1.4.1  概述

人员进出管理对干部人员进人业务、出人业务进行统一管理，实现干部人事信息的动态更新。人员进出管理提供进人调动、出人管理。

        - 6.1.1.4.2  功能模块组成

        - 6.1.1.4.3  进人调动

对进人业务，包括公务员考录、干部调入、转业军官安置等进行管理，系统提供干部的进人方式的在线登记，同时维护进入本系统时候所需的各类材料，根据年限生成进人记录情况。

          - 6.1.1.4.3.1  进人调动

登记干部的进人方式，如招录、考录、军转等，同时维护进入本系统时候所需的各类信息。根据进入时提交的材料，生成进人信息统计库，如军转登记库、招录考录登记库等。

          - 6.1.1.4.3.2  干部调转

内部调离调转可以由用人部门或者出人部门发起流程，登记某人准备调转的单位和职位，通过流程信息记录审批，完成干部调转工作，新的干部调转后，原职位免除，增加新职位，原统计关系所在单位改变。如果本干部是借调干部，则干部考核期，不对借调干部考核。

        - 6.1.1.4.4  出人管理

出人管理为人事管理部门提供干部调离情况业务进行登记，包括干部的退出原因（包括调离、退休、调出、辞职、辞去等）、退出时间、审批单位等情况。

          - 6.1.1.4.4.1  干部调离

业务部门可对干部调离的基础信息进行维护登记，包括干部当前调离原因，调离时间，调离去向等情况。

          - 6.1.1.4.4.2  干部退休

对干部退休的基础信息进行维护登记，包括当前退休原因，退休方式，退休时间，退休后的职务职级免职。

          - 6.1.1.4.4.3  干部辞职

对干部辞职的基础信息进行维护登记，并且维护辞职后保密期的内容跟踪。

          - 6.1.1.4.4.4  非在职人员库

对于所有方式退出的干部，生成非在职人员库，记录非在职退出的时间，退出时职务职级，退出后的脱密管理等。

      - 6.1.1.5  移动端查询

        - 6.1.1.5.1  概述

移动端查询建立移动终端的干部信息展示和可视化分析展现，方便领导及其他用户灵活快速地查看查找，随时随地调阅干部人员的相关资料，了解干部人事的整体情况。提供移动端基本信息展示、可视化分析。

        - 6.1.1.5.2  功能模块组成

        - 6.1.1.5.3  基本信息展示

根据电脑版本的功能展示效果，可以在移动端查询展示干部队伍的组织架构树、干部信息、干部表册、基本信息查询等。

          - 6.1.1.5.3.1  组织架构树

根据电脑端的组织架构层级，分级展示委内法人单位和内设机构的单位信息、单位编制超编缺编情况，展示机构下干部队伍整体情况。

          - 6.1.1.5.3.2  干部信息

以电脑端的单人干部信息情况为基准，在移动端展示干部的基本信息、职务职级信息、简历综述、考核奖惩信息等其他关键信息。

基础情况根据人员数据列表展示，可以切换卡片模式展示，点击单个人员，展示详细的“干审表”内容，同时可以对比查看岗位推荐情况，平级调岗调配情况。

          - 6.1.1.5.3.3  干部表册

根据电脑端的统计报表维度，在移动端实现基础的表册查看功能，如“80后优青干部”、“70后处级之上干部”、“90后xx级职员”等定制条件的名册展示。

          - 6.1.1.5.3.4  基本信息查询

以标签模型为查询项，让电脑端的查询功能在移动端实现，可以在移动端根据查询标签快速检索人员，也可以通过组织架构树快速筛选队伍情况，班子情况，单位人员整体情况。

        - 6.1.1.5.4  可视化分析

可视化分析可以在移动端深度可视化分析展示。

          - 6.1.1.5.4.1  研判分析

可以在移动端深度可视化分析展示。包括干部女性、少数民族、党派分析，干部优青情况，干部本年度考核、奖惩情况，干部队伍整体情况等。

支持干部数据快速打包，快速导入导出，便捷更新功能。

      - 6.1.1.6  干部任免审批表

        - 6.1.1.6.1  概述

干部任免审批表以任免表为管理界面，所见即所得的形式进行干部信息的管理，当选中某项信息时，自动切换到对应的信息子集进行管理工作。干部任免审批表提供基本信息管理、职务信息管理、职级信息管理、经历简历综述、学历/学位管理、奖惩管理、考察考核管理、家庭成员管理、其它关键信息、人员排序、照片录像维护、信息集维护、单个干审表信息校验等功能。

        - 6.1.1.6.2  功能模块组成

        - 6.1.1.6.3  基本信息管理

对干部单个子项进行操作，如对姓名、出生年月、性别、籍贯、入党时间、工作时间等基本稳定的信息进行查询、增加、修改、删除等，主要以任免审批表的形式进行维护。一般以干部任免审批表的形式进行管理。并按需求设置包括但不限于干部关系隶属、身份证号、手机号、干部管理权限、职务职级信息、人员类别等个性化标签、党外信息（如党外各类任职）、人大政协信息、班子分工、班子内排序、红卡标识、干部培训记录、奖惩情况、任现职级时间、在职状态、预计退休时间、离退信息等字段。

        - 6.1.1.6.4  职务信息管理

职务信息管理实现干部历次任职职务信息的管理，内容包含任职机构、职务、任职时间、任职类别、任职原因、免职原因、免职时间。点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.5  职级信息管理

职级信息管理实现干部历次任职职级信息的管理，内容包含任职机构、职务层次、任职务层次时间、职级、任职级时间、任职类别、任职原因、免职原因、免职时间。点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.6  经历简历综述

主要用于干部任免表的输出，是对干部简历按照一定的规则运算得到的综合性文本。可以对每条简历进行拆分录入，并且对每条简历情况进行拆分，支持手动写入与整体导入的功能，点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.7  学历/学位管理

干部学历信息管理，包含时间、学历、毕业院校与专业，学历类别等。点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.8  奖惩管理

根据奖惩来文，对班子、干部的奖惩信息进行维护。跟踪落实奖惩的处理，相应变更干部待遇。并将奖惩情况自动登记到班子、干部的奖惩信息集。可以和表彰奖励模块打通，表彰奖励模块数据支持反写入奖惩管理，点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.9  考察考核管理

管理干部年度考核信息，并将考核情况登记到干部的考核信息集。点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

可通过查询在人员基础库中选出需要考核的人员，对相关信息项进行维护。包括考核的年份、任期、结果、反馈、个人总结等。并可进行查询、打印、输出。

通过批量操作，实现考核内容的快速更新。

任职信息支持与干部考核系统和干部档案系统进行业务协同，当考核结束后数据自动进入干部考核信息。

        - 6.1.1.6.10  家庭成员管理

实现干部人事家庭成员及社会关系的管理，包含成员姓名、关系、出生年月、工作单位及职务等，其中部分家庭成员涉及经商办企业、“熟人社会”等情况的，相关信息记录在内部使用的基本信息集内。点击之后进入子表，维护每条子表数据的增删改查。

        - 6.1.1.6.11  其它关键信息

记录非干审表的业务信息字段，如工资信息，来单位时间，来单位方式等。

        - 6.1.1.6.12  人员排序

对人员在单位内进行职务职级的排序，过拖动的形式进行人员排序，排序后的人员自动应用到单位树的模块中，如干部管理中的人员顺序，名册中的人员顺序等。

        - 6.1.1.6.13  照片录像维护

对干部所有的当前及历史照片、录像进行维护管理；可以根据不同场景切换照片显示。

        - 6.1.1.6.14  信息集维护

对于工作单位及职务、履历、奖惩考核等多条信息的数据进行逐条维护，同时设置传递规则，显示在干审表中，每一个信息集的信息可以支持自定义配置，同时对子信息集的数据进行存储归档。

        - 6.1.1.6.15  单个干审表信息校验

对单个干审表的错误信息进行校验，填报中进行提醒，如没有维护职务职级、出生年月大于入党时间、身份证号校验错误等，支持220多种校验规则。

        - 6.1.1.6.15  历史任免审批表生成

根据数据快照，生成某个时间节点，某干部的任免审批表，该表的信息取自当时时间节点的记录信息。

      - 6.1.1.7  干部日常

        - 6.1.1.7.1  概述

干部日常对干部相关的日常事项进行管理，包括证件管理、因私出国境、表彰奖励等功能。

        - 6.1.1.7.2  功能模块组成

        - 6.1.1.7.3  业务流程图

        - 6.1.1.7.4  证件管理

          - 6.1.1.7.4.1  证件管理

证件管理对干部人员的相关证件信息进行集中管理，通过证件导入导出等维护管理，如护照，退休证等，实现对证件的保管、领用等情况的进行登记和跟踪，规范单位人员证件管理，全面掌握人员证件信息的实时状态，为干部日常证件使用审批提供必要、统一的保障和提醒。支持对证件过期的提醒，变更。

证件过期提醒支持根据证件的有效期，向用户发送证件的过期预警提醒消息的功能。过期证件的证件状态会更新为已过期。

        - 6.1.1.7.5  因私出国境

因私出国境管理进一步加强干部人员因私事出国境的管理监督，规范管理干部人员的出国境行为，进一步落实关于加强党政领导干部出国境管理的规定和要求，切实维护党纪政纪，维护国家安全和利益。

干部人员自行发起因私出国境申请，履行相关事前审批后方可出国境。系统对审批信息进行登记，并且生成台账记录。

因私出国境申请模块包含新增、同行人员维护、资料上传、列表、检索、审批等功能。

1.新增

发起因私出国（境）申请，申请信息包含申请人姓名、部门、职级、性别、出生日期、身份证号码、政治面貌、证照类型、目的地、出发时间、返回时间等。其中，系统可自动带出当前人的部门、职级、性别、出生日期、身份证号码信息。

2.同行人员维护

用户通过增行、减行的方式维护同行人员信息，包含同行人员与本人关系、姓名、年龄、政治面貌、工作单位、职务及居住地址等信息。

3.资料上传

系统支持上传多种文件类型的附件信息，可进行附件预览、下载。

4.列表

因私出国（境）申请填写完成后，因私出国（境）计划可在计划列表中增加一条记录，用户可通过列表信息查看详情。

5.检索

可对计划进行查询检索、信息项排序查看等功能，查询条件可自定义设置，包含事由、目的地、流转情况等信息。

6.审批

各级审批人可针对申请人提交的申请进行审批，并可对审批流程进行跟踪。

        - 6.1.1.7.6  表彰奖励

          - 6.1.1.7.6.1  部门奖惩情况

对一个部门的整体的奖惩情况包括集体表彰时间、地点、表彰原因、表彰奖励类型等信息进行登记，记录表彰奖励项目。

对一个或多个人员的奖惩情况包括干部表彰时间、地点、表彰原因、表彰奖励类型等信息进行登记，记录表彰奖励项目。

      - 6.1.1.8  干部任免

        - 6.1.1.8.1  概述

干部任免提供干部任免会议的全流程管理，提供干部任免会议管理、任免人员管理和PPT生成等功能。

        - 6.1.1.8.2  任免会议

          - 6.1.1.8.2.1  会议管理

会议管理记录领导干部任免的党组会信息，提供上会前的所需信息维护与配置，提供上会演示数据的准备、包括会议及议题的维护、干部信息的调整、上会干部名单等功能。

从上报任免名单中选取干部进行汇总，维护相关信息，上传各类材料，完成后发布会议。

管理会议：进入会议管理，分为已报送、未报送、已删除三种状态，默认显示未报送的会议，此处点击另外两种在点击查询。重置，重置为默认的显示未报送会议。

新建会议：点击新建弹出新建会议界面后，输入会议名称点击保存创建会议。

检查材料和报送：功能说明同报会管理。

预览：维护完的会议可以点击预览，查看会议演示界面。

发布会议：点击发布会议弹出会议发布界面

发布状态：五角星为红色标示发布状态，白色为未发布状态，处于发布状态的会议可以有多个但是在上会演示模块内只能看到最新发布的会议。

发布：发布会议，

取消发布：取消发布。

          - 6.1.1.8.2.2  任免人员管理

对干部任免会议中被任免的人员进行管理，选取干部库中被任免的人员，确定基本信息、现任职务、拟任拟免职务等信息，同时对干部监督和奖惩中有问题或在影响期的进行提前通告。

          - 6.1.1.8.2.3  PPT生成

根据会议信息与被任免人的信息，生成领管处与人事处所需的多种材料PPT，包括任免会议中的人员基本信息、履历信息等。

      - 6.1.1.9  干部监督

        - 6.1.1.9.1  概述

干部监督对各种干部监督事项进行统一管理，提供对个人有关事项报告数据、干部兼职、外部监察系统对接的综合管理，从而实现规范干部监督管理，加强控制和提高工作的效率。

        - 6.1.1.9.2  功能模块组成

        - 6.1.1.9.3  个人有关事项报告

用于登记个人有关情况，对于报告进行逐一登记，支持选人导入，对于个人事项报告有异常的人员进行登记提醒，且在任免上会的时候警示或者亮黄灯。

征求来自纪检监察机关的意见对接或者导入外网12380核查情况，登记核查的结果，影响期等。

        - 6.1.1.9.4  干部兼职

记录干部本人的兼职情况，在外任职信息会被记录下来，如兼职职务，兼职时间，兼职所在公司。如果兼职完成后，也会生成历史兼职信息。可以对兼职信息进行批量导入，批量导出。同时列举本单位在外兼职的条例。支持社团兼职、垂直兼职申报审批流程。

      - 6.1.1.10  教育培训

        - 6.1.1.10.1  概述

教育培训提供对干部教育培训工作中培训班的管理，实现对干部教育培训工作“培训通知—培训报名—培训记录—培训统计分析”的全过程的精细化管理。教育培训中培训班管理提供培训班管理、通知报名、统计情况等功能。

        - 6.1.1.10.2  功能模块组成

        - 6.1.1.10.3  培训班管理

培训班管理提供流程式功能实现创建培训班后通知相关处室报名，最后作为台账记录。对于培训班的学员进行基本信息维护，同时可以将培训信息反写到干审表中。统计不同班次的学员的培训情况，根据时间段、培训时长、培训结果进行统计查询。

培训班通过开班时间对班次进行一个划分：可以搜索班次名称对班次进行搜索，显示字段为：班次编号、班次名称、开班日期、结业日期、教师地点、参训人数、学员人数、学员信息、班次状态。

可新增、查看编辑班次信息。可以通过excel导入方式，批量导入班次信息；导入模板中字段包括班次名称、班次编号、班次状态、班次类型、报到日期、报名开始时间、报名结束时间、开班时间、结业（束）时间、教师安排、备注。生成结班表，支持word格式。

        - 6.1.1.10.4  通知报名

          - 6.1.1.10.4.1  通知管理

支持可选择给特定企业发布通知，若不选择特定企业，则默认给系统内全部企业发布通知。支持选择报名后反馈的信息，包括但不限于姓名、企业名称、现任职务、当前职级、手机号码等信息，要求能看到各企业是否已经查看通知的情况。支持两类通知的发送，一类为需填报信息的报名通知，一种为无需填报信息仅需要企业确认查收的类型。

          - 6.1.1.10.4.2  企业报名

企业在收到发布的通知后，可在规定时间内进行报名，报名人员应从人员数据系统中选择，并可与系统内人员信息直接匹配，要求的填报字段中，如信息系统内已有，可一键带入。

          - 6.1.1.10.4.3  报名审批

报名审批提供教育培训的在线报名审批功能。相关人员可根据通知要求的关键字段，自行审批报名情况，审批内容包括人员信息、附件格式等。

系统支持字段信息导出，提供自定义导出模板，如导出符合市干教系统批量报名模板要求的信息导出等。

          - 6.1.1.10.4.4  通知下发管理

通知下发提供教育培训通知的下发功能，提供通知状态查看、通知排序、通知下载、通知附件上传、一键下发等功能。

1.通知状态查看

可查看显示、查询通知接收企业通知的查阅状态、填报信息状态、上传文件状态等。

2.通知排序

支持按时间、企业、职级等排序规则等对通知、通知项下的反馈信息等进行排序。

3.通知一键下载

系统支持对单选、多选、全选的文件进行一键式下载，提高工作效率。

4.通知附件上传

支持对通知项下的反馈信息进行单个、批量上传相关附件。

5.一键下发

支持从干教系统接收的报名通知与该系统报名人员自动匹配，实现通知一键下发。

        - 6.1.1.10.5  统计情况

统计情况支持按时间、姓名、企业、班次、职级、完成情况等规则进行统计，并自动生成统计表格。保留面向企业的班子脱产培训情况展示模块。

      - 6.1.1.11  档案管理

        - 6.1.1.11.1  概述

为确保上海市国资委组工干部人才信息的完整性及准确性，系统预留档案管理接口，实现与档案系统的对接，提供档案接口预留功能。

        - 6.1.1.11.2  接口预留

预留电子化干部人事档案数据库接口，可供调用、查询和展示指定系统的档案信息

    - 6.1.2  投资监管管理子系统

      - 6.1.2.1  数据上报

        - 6.1.2.1.1  报备程序

1、流程优化

①前报告、前备案事项汇规划创新处

增加前报告、前备案事项在会签处室办理完成后汇规划创新处审核的节点。

②会签处室确认收到后，系统消息通知企业

增加会签处室点击确认收到后，发送系统消息给企业的业务办理人。

③项目涉及产权管理，选择产权管理处

增加产权管理处审核节点，对于涉及产权管理的项目，流转产权管理处审核。

④主业、非主业审核，由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

增加产业处室对户管企业填报的主业、非主业内容的修改权限，规划创新处可看到修改后的主业内容。

⑤前报告、前备案事项由产业处室按照户管企业进行审核并汇规划创新处

增加户管企业审核节点；

前报告、前备案事项默认由户管企业审核。

⑥存续企业前备案按照归口由战略处和商贸处负责对口联系、项目上会等

增加战略处和商贸处对对口企业的审核规则。

⑦境外投资项目，由规划创新处、财务评价处汇产业处审核办理

增加对于境外投资项目由规划创新处和财务评价处共同审核的规则

⑧战略性基金由规划创新处汇产业处审核办理

增加对于战略性基金项目由规划创新处审核的规则。

⑨产业处室和会签处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

增加产业处室指定人员办理节点；

增加会签处室确认收到、会签处室办理节点；

配置确认收到节点由处长审核，并可勾选办理人员。

2、填报优化

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

表单增加产业处室在审批时，对项目的主业非主业修改的权限。

②报备程序基金类项目增加是否实控基金、基金类型的填报

增加是否实控基金、基金类型的选项；

选择是否实控基金为否，则基金类型不用填写。

③企业对于审批记录的明细不可见

限制企业查看审批记录内容，仅能见到国资委审核、确认收到的字样，限制企业查看国资委办理人员。

      - 6.1.2.2  数据审核

        - 6.1.2.2.1  年度投资计划、投资计划年中调整、年度投资执行情况

1、流程优化

①由产业处室按照户管企业进行审核

增加户管企业审核节点；

②产业处室由处长确认收到后，指定处室人员办理

增加产业处室指定人员办理节点；

配置确认收到节点由处长审核，并可勾选办理人员。

③非主业占比超5%的由规划创新处再次审核

增加处室办理后重新计算非主业数据的节点；

判断非主业投资额大于5%时，由规划创新处审核。

2、填报优化

①产业处室可以对审批项目的主业和非主业进行修改

表单增加产业处室在审批时，对项目的主业非主业修改的权限。

②企业在填报年度投资执行情况时，不能修改投资计划的主业类型

表单限制年度投资执行填报时，对主业类型的修改。

③企业对于审批记录的明细不可见

限制企业查看审批记录内容，仅能见到国资委审核、确认收到的字样，限制企业查看国资委办理人员。

    - 6.1.3  市属国企投资基金信息子系统

      - 6.1.3.1  数据上报（填报端）

        - 6.1.3.1.1  实控基金信息报送

            - 6.1.3.1.1.1  GP基金报送信息管理

在每一个报送期内，填报人可根据报送任务，进行本集团/企业的实控基金或者参投基金填报。GP/LP基金信息系统可分别支持填报端，使用对应excel表格模版，一次性导入当前集团/企业的全部报送数据，导入过程中支持基本的异常检查。平台提供最新GP/LP导入模版的下载,方便填报人使用。

在GP/LP基金报送页面，提供“本期未报基金清单”统计查询功能，供填报人参考；

在GP/LP基金报送页面，提供“上一填报期内参考数据”和“本期填报各类数据”查询功能，并可支持下载。

            - 6.1.3.1.1.2  GP基金管理人信息管理

分别提供独立的页面或页面区域，支持手工录入的方式进行基金管理人填报；每类信息可实现单独的excel格式文件上载导入，以及填写数据的导出；提供智能手段辅助手工填报，可使用“历史参考录入”引用历史填报数据辅助生成本次填写信息；基金类信息可提供“过滤”功能，辅助填报人筛查错误数据，实现基本的数据清洗。

1、基金管理人基本信息

2、基金管理人的投资人信息

3、基金管理人合规信息

4、董监高职位信息

            - 6.1.3.1.1.3  GP基金信息管理

分别提供独立的页面或页面区域，支持手工录入的方式进行基金信息填报；每类信息可实现单独的excel格式文件上载导入，以及填写数据的导出；提供智能手段辅助手工填报，可使用“历史参考录入”引用历史填报数据辅助生成本次填写信息；基金类信息可提供“过滤”功能，辅助填报人筛查错误数据，实现基本的数据清洗。

1、基金基本信息

2、基金投资人信息

3、基金投资子基金基本信息

4、直投项目基本信息

5、基金直投项目投资估值信息

            - 6.1.3.1.1.4  GP数据校验计算

填报人提交实控基金/参投基金报送数据前，可单独触发“数据校验”功能。系统后台依据规则逻辑，完成相关的校验和计算处理，校验结果反馈到填报人处理。

1、根据提报规则，校验GP提报数据。主要包括数据的完整性校验、一致性校验等。主要的校验规则：空值校验、取值范围校验、证件规则、数值校验、长度校验、精度校验、多字段条件校验、业务规则校验等。

2、依据数据逻辑规则，分析本期填写及历史提报数据，检查表间勾稽关系等，确定数据合理性。根据数据定义中的关联规则或算法，将数据和其它知识数据、业务数据等进行关联验证。

3、异常情况反馈。校验异常结果在报送端形成直观的展示效果，辅助提报人作出对应的处理。

以下为部分规则示意。

| 检核类型 | 校验层级 | 检核表名 | 数据项名称 | 报送要求的定义描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一性检查 | 数据库校验 | 基金管理人基本信息 | 基金管理人基本信息一个报送期间内只能报送一次 | 基金管理人基本信息一个报送期间内只能报送一次 |
| 空值检查 | 数据库校验 |  | 董监高信息 | 无基金管理人董监高信息 |
| 空值检查 | 数据库校验 |  | 投资人信息 | 无基金管理人投资人信息 |
| 枚举值检查 | 数据库校验 |  | 基金管理人组织形式 | 基金管理人组织形式不满足字典 |
| 枚举值检查 | 数据库校验 |  | 集团是否并表 | 集团是否并表不满足字典 |
| 枚举值检查 | 数据库校验 |  | 基金管理人国有属性 | 基金管理人国有属性不满足字典 |
| 有效性检查 | 数据库校验 |  | 认缴资本 | 认缴资本小于实缴资本 |
| 枚举值检查 | 数据库校验 |  | 是否已终止运营 | 是否已终止运营不满足字典 |
| 有效性检查 | 数据库校验 |  | 期末总负债 | 期末总负债小于0 |
| 有效性检查 | 数据库校验 |  | 期末总资产有值 | 期末总资产有值小于等于0 |
| 字符长度检查 | 数据库校验 |  | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码应为2位或18位 |
| 有效性检查 | 数据库校验 |  | 当年总收入(元)小于0 | 当年总收入(元)小于0 |
| 枚举值检查 | 数据库校验 | 基金管理人的投资人信息 | 证件类型 | 证件类型满足字典 |
| 有效性检查 | 数据库校验 |  | 认缴出资额 | 认缴出资额不能为0 |
| 唯一性检查 | 数据库校验 |  | 同一基金管理人投资人信息针对同一基金管理人一个报送期间内只能报送一次 | 同一基金管理人投资人信息针对同一基金管理人一个报送期间内只能报送一次 |

        - 6.1.3.1.2  实控基金审批处理

填报人完成填报数据并提交以后，进入审批流程。基金信息平台支持两级审批处理：

1、集团业务管理员完成第一级审批处理。如审核不通过，可将任务驳回至数据填报人处修定，否则进入第二级审批。

2、集团管理员完成第二级审批。如审核不通过，可将任务驳回至数据填报人处修定。如审批通过，则数据报送至国资委。

        - 6.1.3.1.3  实控基金数据修正

填报人接收到管理端推送的修订任务后，可依据任务要求，对指定的GP填报数据进行修订。需要依据修订要求，控制可修改数据范围，仅可修改问题数据。

        - 6.1.3.1.4  参投基金信息报送

          - 6.1.3.1.4.1  LP基金报送信息管理

在每一个报送期内，填报人可根据报送任务，进行本集团/企业的参投基金填报。LP基金信息系统可分别支持填报端，使用对应excel表格模版，一次性导入当前集团/企业的全部报送数据，导入过程中支持基本的异常检查。平台提供最新LP导入模版的下载,方便填报人使用。

在LP基金报送页面，提供“本期未报基金清单”统计查询功能，供填报人参考；在LP基金报送页面，提供“上一填报期内参考数据”和“本期填报各类数据”查询功能，并可支持下载。

          - 6.1.3.1.4.2  LP基金信息

基金信息系统，面向实控基金和参投基金的各类信息，分别提供独立的页面或页面区域，支持手工录入的方式进行基金填报；每类信息可实现单独的excel格式文件上载导入，以及填写数据的导出；提供智能手段辅助手工填报，可使用“历史参考录入”引用历史填报数据辅助生成本次填写信息；基金类信息可提供“过滤”功能，辅助填报人筛查错误数据，实现基本的数据清洗。

报送信息包括LP的以下报送数据。

1、基金基本信息

2、基金的投资人信息

3、基金投资子基金基本信息

4、直投项目基本信息

          - 6.1.3.1.4.3  LP基金管理人信息

基金信息系统，面向实控基金和参投基金的各类信息，分别提供独立的页面或页面区域，支持手工录入的方式进行基金填报；每类信息可实现单独的excel格式文件上载导入，以及填写数据的导出；提供智能手段辅助手工填报，可使用“历史参考录入”引用历史填报数据辅助生成本次填写信息；基金类信息可提供“过滤”功能，辅助填报人筛查错误数据，实现基本的数据清洗。

报送信息

1、基金管理人基本信息

2、基金管理人合规信息

3、董监高职位信息

          - 6.1.3.1.4.4  LP数据校验计算

填报人提交实控基金/参投基金报送数据前，可单独触发“数据校验”功能。系统后台依据规则逻辑，完成相关的校验和计算处理，校验结果反馈到填报人处理。

1、根据提报规则，校验LP提报数据。主要包括数据的完整性校验、一致性校验等。主要的校验规则：空值校验、取值范围校验、证件规则、数值校验、长度校验、精度校验、多字段条件校验、业务规则校验等。

2、依据数据逻辑规则，分析本期填写及历史提报数据，检查表间勾稽关系等，确定数据合理性。根据数据定义中的关联规则或算法，将数据和其它知识数据、业务数据等进行关联验证。

3、异常情况反馈。校验异常结果在报送端形成直观的展示效果，辅助提报人作出对应的处理。

以下为部分规则示意。

| 校验层级 | 检核表名 | 数据项名称 | 规则的定义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金报备编号 | 6位或者2位 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金全称 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金统一社会信用代码 | 18位或者2位 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金类型 | 字典校验（战略投资基金¦财务投资基金¦政府投资基金） |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金备案类型 | 字典校验股权投资基金¦创业投资基金¦FOF¦其他投资基金 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 设立背景目的描述 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 投资方向 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 主发起人 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金注册地 | 公司型和合伙型基金时必填 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 组织形式 | 字典校验（公司型¦合伙型¦契约型） |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金币种 | 字典校验（人民币¦美元¦港币¦英镑¦日元） |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 工商注册日期 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 投资期起始日期 | 非空 |
| 模版校验 | 1.基金基本信息 | 基金状态 | 字典校验（拟设立¦投资期¦退出期¦清算期¦已清盘¦已退出） |

        - 6.1.3.1.5  参投基金审批

LP审批处理：支持提报人对已提报流程进行撤回，删除；支持企业集团业务管理员、企业集团管理员两级审批。审批退回至填报人修改后重新审批。

        - 6.1.3.1.6  参投基金数据修正

LP基金数据修正：根据具体数据退回条目，由原始提报人修订各类LP报送退回数据。对于往期历史报送数据，退回数据应限定可修订数据范围，不允许修改的数据，退回后需设定为只读。

        - 6.1.3.1.7  制度备案

企业基金管理制度备案管理：前端实现备案企业自有基金管理制度相关文件和制度质量，设定校验逻辑，与数据报送功能给关联，提示企业及时备案或维护备案文档。备案文件支持查询和导出。

        - 6.1.3.1.8  任务管理

平台工作任务处理能力建设。需要支持管理端可创建生成提报任务；工作业务流程确定审批任务，推送任务事项至填报端处理人；填报端接收待办任务，可展示和处理个人待办任务；根据平台数据校验结果，后台创建数据修订任务，将特定数据退回至报送人修订；报送人可接收到数据修订任务。

      - 6.1.3.2  数据查询（填报端）

基金信息系统在填报端，实现历史填报数据的详情查询。查询数据范围与当前操作用户所在集团/企业一致。具体实现如下报表查询内容：

        - 6.1.3.2.1  实控基金数据明细查询

基金管理人相关查询：GP基金管理人信息，GP投资人信息，合规信息，董监高信息；基金相关查询：GP基金基本信息，GP投资人信息，决策相关人员信息，子基金基本信息，直投项目基本信息。

        - 6.1.3.2.2  参投基金信息报送

基金管理人相关信息：LP基金管理人信息，合规信息，董监高信息等；基金相关查询：LP基金基本信息，LP投资人信息，决策相关人员信息，子基金基本信息，投资项目基本信息。

        - 6.1.3.2.3  待补填基金清单

填报端依据授权范围，计算获取补填缺口。分级查询参投基金清单、实控基金的补填清单。

        - 6.1.3.2.4  历年数据对比

依据报送历史年度，形成历史年度的对比数据清单详情报表，体现管理人变化情况。

        - 6.1.3.2.5  本集团基金情况

本集团实控基金情况/本集团参投基金情况：管理端汇总及明细数据，面向集团维度，对实控基金的汇总统计：数据报送情况、各类明细数据、本期应报清单、填报率排行；对参投基金的汇总统计：LP基金业务汇总，明细数据

        - 6.1.3.2.6  实控基金数据情况

          - 6.1.3.2.6.1  实控报送统计类

实控基金报送汇总类报表：区分上报国资委口径，待集团审核口径、及信息填报中口径，分别实现基金管理人汇总报表；根据报送期形成报送统计报表，展示各集团填报统计情况。

          - 6.1.3.2.6.2  实控基金明细数据

实控基金明细数据：基金管理人基本信息数据明细报表，基金管理人的投资人信息数据明细报表，基金管理人合规信息数据明细报表，董监高职位信息数据明细报表，基金基本信息数据明细报表，基金投资人信息数据明细报表，基金投资子基金基本信息数据明细报表，直投项目基本信息数据明细报表，基金直投项目投资估值信息数据明细报表。

          - 6.1.3.2.6.3  实控整体情况表

实控基金的整体情况报表：系统内基金管理人概况报表、监管企业基金管理人管理基金汇总表、监管企业投资参与系统外基金情况汇总表。

        - 6.1.3.2.7  参投基金数据情况

          - 6.1.3.2.7.1  参投报送统计等类

参投基金报送汇总类报表：LP基金业务汇总报表，报送情况统计报表。

          - 6.1.3.2.7.2  参投基金明细数据

参投基金明细数据类报表：基金决策人信息数据明细报表，基金管理人合规信息数据明细报表，董监高职位信息数据明细报表，基金基本信息数据明细报表，基金投资人信息数据明细报表，基金投资子基金基本信息数据明细报表，投资项目信息数据明细报表。

          - 6.1.3.2.7.3  参投基金填报率情况表

参投基金的集团填报率报表，以集团口径分析展示填报完成率等。

      - 6.1.3.3  数据看板（管理端）

基金报送数据分析看板体系，以历史报送数据为基础，建立数据分析算法，形成PC/大屏展示的可视化看板。

        - 6.1.3.3.1  整体概览分析

从平台整体数据概览视角，图形化展示统计结果。涉及投资总额，基金总规模。数据可支持实控基金及参投基金的切换展示，年度切换；支持智能检索，机动调整整体概览对应的概览数据范围。支持固定模版格式，动态带入数据以生成基金情况分析报告。

        - 6.1.3.3.2  分类专题分析

投资地域专题分分析数据由上海、长三角、境内其他省市及境外的数据组成。战新产业专题分析数据由三大先导产业、其他战新产业及非战新产业组成。行业专题分析数据由制造业、科学研究技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业三部分组成。

        - 6.1.3.3.3  分类投资概览

图表/图形化展示投资概览情况，涉及：集团认缴，集团实缴，在投金额，未投金额；基金管理人能力，培育上市企业的概览，可支持下钻展开数据详情。

        - 6.1.3.3.4  年度投资情况

分析市级支持资金与实控基金共同支持企业情况；展示近年来实控基金认缴规模、实缴规模、基金估值三个维度的数据；支持认缴规模、实缴规模、基金估值的资金情况分析和展示。

        - 6.1.3.3.5  基金详情

图表/图形展示与基金相关的分类清单和统计数据，可分成集团详情，项目详情，基金详情维度。设计下钻的效果至检索页，通过操作交互，实现层级式展开符合不同条件的基金数据。

    - 6.1.4  国际化经营子系统

为了加强对企业境外投资布局的事前事中事后服务支持，指导企业研究形成相关国际化经营领域风险防控和应对措施。根据要求在原有的境外数据填报子系统基础上进行功能新增与融合，本次升级改造内容为新增数据填报等功能模块，新增功能与原境外系统整合并改名为国际化经营子系统

根据国资委境外企业管理最新要求，需要在国际化经营子系统中新增数据填报、报表审核、集团汇总、数据查询、国际化经营企业数据分析等功能。

      - 6.1.4.1  集团汇总

        - 6.1.4.1.1  叠加汇总

叠加汇总主要是把用户填报的下属企业单户数据报表（固定行列报表）通过用户所选择的汇总节点，将数据汇总到集团单位的报表中，主要的汇总要素包含，汇总企业范围与汇总节点位置。汇总企业范围包括本级企业与所有下属企业，汇总节点位置是指用户选择的企业目录树形中的当前位置。

| 编号 | GJJY_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入汇总页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击叠加汇总 |
| 输出 | 叠加汇总结果 |
| 正常流 | 叠加汇总表中显示叠加汇总结果 |
| 异常流 | 叠加汇总表中无叠加汇总结果 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.4.1.2  非固定行列报表汇总

该汇总是将下级企业所填的所有当前非固定行列报表中的数据汇总至集团当前报表中，汇总方式是将各下属企业的非固定行次加总至集团当前非固定行列报表，例如A集团下B企业在当前非固定行列报表填列5行数据，C企业填列了12行数据，则A集团进行非固定行列报表汇总时，A集团当前非固定行列报表显示17行数据（即B+C企业填报行次）。

| 编号 | GJJY_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入汇总页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击非固定行列报表汇总 |
| 输出 | 非固定行列报表汇总结果 |
| 正常流 | 汇总表中显示非固定行列报表汇总结果 |
| 异常流 | 汇总表中无非固定行列报表汇总结果显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.4.1.3  汇总节点检查

该功能是为了保障集团或下属企业修改了数据，但未进行汇总操作的数据检查，检查要求是各汇总企业集团节点的数据是否与下级企业单户表汇总数据保持一致，如不一致子系统将列示不一致的具体信息及数据差额，便于用户修改或查阅。

| 编号 | GJJY_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入汇总页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击汇总节点检查 |
| 输出 | 汇总节点检查结果 |
| 正常流 | 在检查结果页面显示汇总节点检查结果 |
| 异常流 | 无汇总节点检查结果显示 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.4.2  数据查询

        - 6.1.4.2.1  模板查询

模板查询是通过子系统预设的指标查询模板，新增国别查询模板、区域查询模板、洲际查询模板等内容，对用户填列数据进行筛选查询，用户可以对预设模板指标、所选企业进行条件设置后执行查询即可。查询后可实现结果显示，展示所查询到的数据，查询出的结果数据支持导出为Excel表格。

| 编号 | GJJY_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入查询页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击模板查询 |
| 输出 | 模板查询统计结果 |
| 正常流 | 在查询结果页面中显示模板查询结果 |
| 异常流 | 在查询结果页面中无模板查询结果显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.4.2.2  自定义查询

自定义查询功能支持用户自定义选择报表中的指标字段，并根据选择的指标进行条件设置，例如：国别、洲别、区域等条件，用户可完成指标选取、条件设置后，选择需要查询的单位，执行查询即可再查询结果，查询的结果数据支持导出为Excel表格。

| 编号 | GJJY_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入查询统计页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击自定义查询 |
| 输出 | 自定义查询结果 |
| 正常流 | 在查询结果页面中显示自定义查询结果 |
| 异常流 | 在查询结果页面中无自定义查询结果显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.4.2.3  报送统计查询

报送统计查询功能可查询系统中所有企业数据报送状态，并对企业数据填报情况进行统计。查询后的结果展示将按树形结构进行展示，统计要素包括企业名称、单位代码、报表类型、填报状态、提交状态、退回状态、最早提交时间、最新提交时间，提交退回次数等

| 编号 | GJJY_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入查询统计页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击报送统计 |
| 输出 | 报送统计结果 |
| 正常流 | 在查询结果页面中显示报送统计查询结果 |
| 异常流 | 在查询结果页面中无报送统计查询结果显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.4.2.4  数据填报通知

在查询统计界面中，建立数据填报通知功能，监管人员点击填报通知功能后，子系统将通过短信的方式通知填报企业进行数据填报、数据提交。对已经进行通知过的企业，数据状态将变更为“已通知”。

| 编号 | GJJY_4_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入查询统计页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击填报通知 |
| 输出 | 短信方式通知填报企业进行数据填报、数据提交 |
| 正常流 | 企业用户收到短信通知 |
| 异常流 | 企业用户未收到短信通知 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.4.3  国际化经营企业数据分析

        - 6.1.4.3.1  国际化经营企业分析

根据监管要求对国际化经营企业的国别、洲别、区域等情况进行数据分析，分析内容将通过分析页面进行展示，每个分析页面要素包括世界地图、页面绘制、图表控件制作等内容。预计分析页面为3个。

| 编号 | GJJY_5_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入分析页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择分析要么 |
| 输出 | 分析页面展示 |
| 正常流 | 在分析页面中展现分析结果 |
| 异常流 | 在分析页面中无分析结果展现 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.5  国企价值评估子系统

      - 6.1.5.1  企业价值评估模块

        - 6.1.5.1.1  审阅

          - 6.1.5.1.1.1  审阅报告生成

            - 6.1.5.1.1.1.1  审核报告优化

系统支持将专家审阅意见和系统预检问题汇总到审阅报告，在审阅过程中，专家可对审核文件进行批注，系统自动记录专家审阅意见，同时，系统支持预检审核文件，可对文件中的基础问题进行识别和标注，如格式错误、拼写错误等。审核完成后，将专家审阅意见和系统预检问题汇总到审阅报告中，生成全面、详尽的审阅报告。

            - 6.1.5.1.1.1.2  估算报告优化

系统支持对上市公司进行批量估算，并将估算结果自动生成报告进行汇总展示。支持根据评估基准日进行筛选，筛选结果支持导出。

系统支持将评估结果导出为Excel文件，包括汇总数据、明细数据、估值数据等多种报告数据，估值数据报告包括股票名称、股票代码、所属行业、发展阶段、年期、市值、画像值等信息。

          - 6.1.5.1.1.2  审核要点

            - 6.1.5.1.1.2.1  审核要点管理后台

系统提供审核清单管理功能，支持审核条目文件上传，支持常见的文件格式，如Word、PDF。用户上传审核条目文件后，系统自动解析和提取文件中的审核条目数据，以支持后续根据审核条目自动跳转至文档对应位置。

            - 6.1.5.1.1.2.2  审核要点前台展示+查询

系统支持以电子书形式显示审核清单目录，如标题、目录、摘要等，展示所有已上传的审核条目数据，支持按条目编号、条目名称等字段进行筛选。提供搜索查询审核条目功能，以便用户快速定位到文档中的对应位置。

          - 6.1.5.1.1.3  审阅文件识别

1、数据识别​

多模态PDF解析技术​

原生文本PDF​：使用Python库（如PyPDF2、pdfplumber）直接解析文本内容。

结构化财报数据（如资产负债表、利润表）可通过正则表达式或模板匹配提取关键字段（如营收、利润、资产总额）。

扫描件/图像PDF​：采用OCR技术（如Adobe Acrobat Pro、Tesseract）识别文本，并通过版面分析算法还原表格结构。

支持批量处理，自动分类文档类型（如年报、审计报告）。

复杂表格处理

跨页表格合并​：利用camelot库检测表格边界，结合pandas合并跨页数据，保持行列逻辑连贯。

嵌套表格解析​：通过深度学习模型识别多层表头，并标注主从关系字段（如母公司/子公司资产明细）。

数据校验与修正

自动检测异常值（如负资产、金额格式错误），并生成问题清单供人工复核。

对OCR识别错误（如“0”误判为“O”）启用语义纠错，结合上下文修正字段。

2、数据修改​

内容编辑技术​

编程化修改​：通过Java的iText或Python的PyPDF2定向修改PDF字段，如更新资产编号、调整折旧率。

可视化工具​：使用迅捷PDF编辑器、Adobe Acrobat手动调整文本/表格，支持格式保留（字体、对齐方式）。

动态数据嵌入​

在PDF模板中预设变量占位符（如${current_date}），通过代码注入实时数据（如季度财报日期）。

生成修订记录页，标注修改人、时间及版本号，确保审计可追溯。

批量处理优化​

开发自动化脚本，批量替换关键词（如统一“固定资产”为“不动产”）并生成日志报告。

3、数据入库​

结构化存储设计​

数据库建模：将财报数据按主题拆分（如资产表、负债表），关联企业编码、会计期间等元数据。

非结构化存储：原始PDF文件存入对象存储（如阿里云OSS），建立与结构化数据的索引关系。

数据清洗规则​

标准化字段：统一货币单位（如CNY→人民币）、日期格式（YYYY-MM-DD）。

去重与补全：通过企业名称模糊匹配，合并重复条目，缺失字段调用外部API补全（如工商信息）

          - 6.1.5.1.1.4  审阅条件可限制

结合系统内置的数据文件核对功能，对财报不同科目的判断会产生报警信息。系统提供对这些判断报警的选择设置，来规定哪种类型的判断可以动过审阅，那些条件的判断报警是不允许通过审阅的。​

        - 6.1.5.1.2  估算

          - 6.1.5.1.2.1  估值算法升级

            - 6.1.5.1.2.1.1  收益法算法升级

收益法算法和参考值可根据评估专家意见进行修正、更新。支持根据实际情况调整收益法算法参数和约束条件，对收益法算法进行迭代升级，收益法算法参数支持人工编辑调整。

系统支持使用修正更新后的收益法算法重新估算验证，进行企业价值估值计算，实现收益法评估结果展示。通过对现有的收益法计算算法进行优化，提高价值评估精度。以下列举几个收益法优化内容：

1、关于第一年2023年10-12月的营收预测，采用线性年化的处理方式（优化前系统采用历年数值平均取直线的方式，处理逻辑比较简单，预测变化均匀变化，采用线性处理方式，则可根据参考数据进行函数曲线的拟合，更符合预测逻辑），将估值日为2023年9月30日的营收/9*3得出2023年10-12月的营收。

2023年全年的营收预估=2023年9月30日营收/9*12

剩下年份增长率的预估：2024年，2025年，2026年，2027年，2028年，5年的增长率需要6年的营收才能计算出来复合增长率。分别计算10家同行业公司近6年的营收情况，假如计算得出了10个复合增长率，根据上四分为数和下四分位数，拿到两个复合增长率x1和x2，作为未来5年的年增长率。2028年到2029年至永续年的增长率统一设为0。

2、如果不存在券商预测数据，且自身财报数据大于等于4期，比如估值日为2023年9月30日，预测年份为5期，财报有2019年、2020年、2021年、2022年、2023年9月30日的数据。

要预测营业收入的年份分别为2023年10-12月，2024年，2025年，2026年，2027年，2028年2029年到永续年。

这种情况考虑自身复合增长率和同行业或者可比公司的复合增长率，权重为自身增长率60%，可比公司增长率40%。

关于第一年2023年10-12月的营收预测，采用线性年化处理方式，将估值日为2023年9月30日的营收/9*3得出2023年10-12月的营收。

2023年全年的营收预估=2023年9月30日营收/9*12

剩下年份增长率的预估：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年，5年的增长率需要6年的营收才能计算出来复合增长率。

3、同行业增长率计算方法和2类似：

比如我们拿到了10个同行业企业的年营收数据。分别计算10家同行业公司近6年的营收情况，

假如计算得出了10个复合增长率，根据上四分为数和下四分位数，计算出两个复合增长率最大值：x1和最小值：x2，

4、自身增长率计算方法

用自身近6年(至少5年)的营业收入，计算出一个复合增长率(几何增长率)，x3。

根据权重计算最终的营收增长率

最大值x4=0.6*x3+0.4*x1

最大值x5=0.6*x3+0.4*x2

X4和x5作为2024年，2025年，2026年，2027年，2028年增长率预估，2028年到2029年至永续年的增长率统一设为0。

            - 6.1.5.1.2.1.2  市场法算法升级

市场法算法和参考值根据评估专家意见进行修正，更新，和从新估算验证

市场法算法和参考值可根据评估专家意见进行修正、更新。支持根据实际情况调整市场法算法参数和约束条件，对市场法算法进行迭代升级，市场法算法参数支持人工编辑调整。

系统支持使用修正更新后的市场法算法重新估算验证，进行企业价值估值计算，实现市场法评估结果展示。通过对现有的市场法计算算法进行优化，提高价值评估精度。以下列举几个市场法算法优化内容：

1、付息债务=短期借款+长期借款+一年内到期的非流动性负债+应付债券+长期应付款

长期应付款，是指企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项，包括应付融资租入固定资产的租赁费、以分期付款方式购入固定资产发生的应付款项、采用补偿贸易方式引进国外设备发生的应付款项等。

优化前付息债务长期应付款部未做细化，有缺项漏项的问题。

2、对于非控股、且无法打开评估的长期股权投资（以下简称“长投”），

⑴如“账面价值”指长投单位净资产（股东全部权益）账面价值的情况下，母公司长投评估值=长投单位净资产（股东全部权益）账面价值*股权投资比例。

⑵如“账面价值”为母公司长投账面价值（即已经考虑了股权投资比例）的情况下，母公司长投评估值直接等于账面值。

优化前账面价值直接取账面值，未区分情形。

        - 6.1.5.1.3  无形资产价值评估

          - 6.1.5.1.3.1  数据录入

1、资产录入

将软件，商标，专利，域名，著作权等无形资产，以各自要求的数据格式进行资产录入，允许批量录入。

2、资产导入

将软件，商标，专利，域名，著作权等无形资产，以excel文件的形式导入系统，要求系统提供每种资产的导入文件模板。

3、资产分组

允许用户将录入的资产，分成不同分组进行评估，分组后的资产将作为整体资产包进行综合评估。

          - 6.1.5.1.3.2  外部数据抓取

1、估值参考文件导入

将《“十三五”国民经济行业(门类)专利实施许》，《2023年企业绩效评价参考值》，《2022年度专利实施许可统计数据》等，外部参考文件导入系统，并读取成为结构化数据。

导入的外部数据信息包括：

国家知识产权局商标局公示的注册费信息：用于确定商标的注册费用。

企业绩效评价指标：用于确定商标的合理利润率。

价格调整系数：用于调整研发成本至现行价格和费用标准。

《2023年企业绩效评价参考值》：用于确定专利评估中的合理利润率。

专利权申请费用：用于计算专利的重置成本。

《华为云》的官方价格表：用于确定域名的年费。

国家知识产权局发布的专利实施许可合同统计数据：用于确定分成率。

国务院国资委考核分配局编制的企业绩效评价标准：用于确定行业营业收入利润率。

国债利率：用于确定无风险报酬率。

2、pdf文件数据解析

针对导入的pdf文件，进行ocr识别，特别是表格数据，从pdf文件中读取如：对应行业的平均行业应收增长率，平均百元收入支付的成本，相关行业的专利分成费用等关键数据信息。

          - 6.1.5.1.3.3  市场法估值

无形资产市场法评估需针对不同资产类型建立差异化的数据采集、参数修正与价值计算体系，其核心在于通过可比案例横向对比与多维指标动态调整实现估值客观性。以下是六大类资产的方法框架与实施要点：

1、软件著作权评估需采集软件功能分类、代码规模、用户量及可比交易案例，重点调整技术迭代速度（如人工智能算法按1.2倍溢价）、法律纠纷风险（涉诉扣减10%-30%）和行业适配度（工业软件乘数高于通用软件），通过案例成交价加权平均计算，要求案例技术匹配度达70%以上且交易时间在1年期内。

2、商标权评估需输入注册类别、市场热度指数（百度/微信指数）及同行业交易案例，建立品牌强度模型（知名度30%+美誉度40%+市占率30%），对恶意抢注商标自动排除，根据剩余保护期进行时间衰减（5年内每年折减8%），对驰名商标设置15%-50%的认证溢价系数。

3、专利权评估需匹配IPC分类号、技术成熟度（TRL等级）及引证数据，引入技术生命周期曲线（萌芽期案例折价30%、衰退期折价50%），对标准必要专利设置200%溢价，计算时需考虑专利无效宣告风险（被无效专利归零处理）和技术替代率（每10%替代率折减估值5%）。

4、域名资产评估需分析字符长度、后缀类型（.com权重最高）及关键词热度，建立语义价值分级体系（行业核心词为5星级），对6个月无流量访问的域名扣减15%，涉及敏感词汇（如博彩类）直接归零，采用案例修正法时要求可比域名后缀一致且交易时间在2年以内。

5、著作权评估需区分作品类型（文字/影视/音乐）和传播渠道，采集版税分成比例（原创文字作品15%-20%）及衍生开发计划，对点击量超百万次作品设置log函数修正系数，未通过内容审核的作品直接赋值为零，剩余保护期计算精确到月（超过50年按50年计）。

6、资产包评估需采用组合估值算法，首先单独评估各项资产，再计算协同效应（产业链互补溢价15%-30%）和流动性折扣（非上市公司资产包扣减25%-40%），对存在权利瑕疵的资产单独计提20%-50%损失，并通过蒙特卡洛模拟输出价值区间概率分布。

通用实施准则要求：①选择3个以上可比案例，时间窗口专利/软件≤1年、其他资产≤2年；②建立动态参数库，对接知识产权交易所API实时更新交易数据；③设置敏感性分析模块，监控折现率、风险系数等关键参数的±1%波动影响；④嵌入法律状态扫描功能，自动识别质押、许可等权利限制。评估过程需遵循《资产评估准则——无形资产》对案例可比性、参数披露及协同效应分析的要求，最终报告需包含价值区间、核心假设及重大风险提示。

          - 6.1.5.1.3.4  收益法估值

无形资产收益法评估通过预测资产未来经济收益并折现确定价值，其核心在于科学量化收益流、合理设定折现率及准确界定收益期限。以下针对六大类资产构建差异化的评估算法：

1、软件资产需重点分析技术生命周期，结合迭代速度（如人工智能软件按3-5年缩短周期）和维护成本（年均开发费用的15%-20%）预测收益。输入参数包括用户增长曲线、订阅定价模型及竞品替代率，折现率需附加技术过时风险溢价（通常比行业基准高2-3个百分点），对开源软件需扣减30%-50%商业价值。

2、商标权评估依赖品牌强度指标体系，通过消费者认知度（抽样调查）、市场渗透率（行业排名前10%溢价20%）及法律保护范围（全类注册权重1.2倍）修正分成率。消费品商标采用1%-3%的行业基准分成率，奢侈品可上浮至5%，同时需扣除侵权诉讼历史导致的商誉损失（每次诉讼折减5%-10%）。

3、专利资产需区分防御性专利与创收专利，前者按技术壁垒价值计算（阻止竞品上市的潜在损失），后者采用“三分法”或“四分法”确定技术贡献率。核心参数包含专利剩余有效期（精确至月）、技术替代概率（每年递增3%-8%）及产业化成熟度（中试阶段专利折现率提高4%），标准必要专利需叠加许可费率溢价（通信领域通常为产品售价的2%-5%）。

4、域名估值需构建流量货币化算法，输入参数包括日均访问量（UV）、点击转化率（电商域名基准值1.5%-2%）及广告位单价，同时考虑战略性持有价值（企业品牌保护域名按商标价值的30%折算）。折现率引入域名特有风险系数，仲裁争议历史域名增加5%风险溢价，字符长度超过15位的扣减40%记忆成本。

5、著作权评估需细分收益场景，如文字作品的电子书订阅分成（平台收入的50%-70%）、影视改编权买断费（原著小说价格的3-5倍）及衍生品销售分成（净利的5%-10%）。参数调整需反映内容生命周期，爆款短视频按3年快速衰减算法计算，经典文学作品则采用50年线性折减，未通过内容审核的作品直接归零处理。

6、资产包评估采用组合现金流法，首先测算各资产独立收益，再计算协同效应带来的成本节约（物流资产包节约8%-12%运营费用）或收入增益（客户数据包提升交叉销售率15%）。折现率使用加权平均资本成本（WACC），对非核心资产计提20%-35%流动性折扣，存在质押冻结的资产需单独扣除处置成本。

通用实施要点包括：①建立三层校验机制，通过历史数据回溯（3年以上营收匹配度）、行业对标分析（偏离度超过30%触发预警）及极限值测试（收益增长超过GDP增速2倍需合理性说明）保障参数可靠性；②动态风险修正，对接工商失信名单、专利无效宣告等数据库实时更新法律状态；③设置收益衰减曲线，技术类资产采用双倍余额递减算法，文化类资产适用指数平滑调整。评估过程需遵守《资产评估执业准则—无形资产》对收益法应用的三大刚性要求：可验证的收入分割依据、完整的折现率构成说明及不少于5年的详细预测期。最终报告应包含敏感性分析矩阵，明确核心参数变动±10%对估值的影响幅度，并提供收益法与其他评估方法的差异解释。

          - 6.1.5.1.3.5  成本法估值

根据软件的成本法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写软件市场法计算逻辑。

根据不同资产类型分为软件、商标、专利、域名、著作权、资产包，分别编写对应的计算逻辑。

1、软件资产成本法估值

根据软件的成本法法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写软件市场法计算逻辑。评估价值=设计费用+代理费用+其他费用。根据合同约定的费用计算。

2、商标资产成本法估值

根据商标的成本法法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写商标市场法计算逻辑。评估值=成本（注册费、设计费、其他费用）+利润。其中注册费、设计费、其他费用（如代理费）根据实际情况确定；利润根据行业成本费用利润率计算。

3、专利资产成本法估值

根据专利的成本法法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写专利市场法计算逻辑。评估值=重置成本×（1-贬值率）。其中重置成本包括研发成本、资金成本、合理利润和相关税费。贬值率根据技术发展、产品更新周期等因素确定，影响技术贬值的主要因素包括法规年限、产品更新周期、可替代性、保密状况等因素。

4、域名资产成本法估值

根据域名的成本法法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写域名市场法计算逻辑。评估值=重置成本=年度费用×剩余使用年数。其中年度费用根据域名注册商的价格确定。

5、著作权资产成本法估值

根据著作权的成本法法评估算法，编写所需信息的输入界面，参数调整界面，即编写著作权市场法计算逻辑。评估价值=设计费用+代理费用+其他费用。根据合同约定的费用计算。

        - 6.1.5.1.4  不动产估值

          - 6.1.5.1.4.1  不动产批量评估

提供批量不动产评估的功能模块，并提供一键评估功能，生成所选上市公司不动产评估结果的数据表

          - 6.1.5.1.4.2  地产参考价目表制作

提供一键导入地产交易价格信息的模块。允许通过excel导入地产交易价格文件，并自动识别整理入库，形成地产价值评估参考价目表

          - 6.1.5.1.4.3  房产参考价目表制作

提供一键导入房产交易价格信息的模块。允许通过excel导入房产交易价格文件，并自动识别整理入库，形成房产价值评估参考价目表

        - 6.1.5.1.5  统计模块

          - 6.1.5.1.5.1  不动产评估详细数据统计表

对所有房地产评估的项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

          - 6.1.5.1.5.2  审阅项目详细数据统计表

对所有审阅项目详情数据做列表统计，同时提供按时间，按企业，筛选功能。

          - 6.1.5.1.5.3  估算项目详细数据统计表

对所有估算的项目详情数据做列表统计，同时提供按按时间，按企业，筛选功能。

        - 6.1.5.2  价值季报管理

1、国有上市企业批量评估功能

国有上市企业批量评估功能的主要方法是：将市属国企的经营数据按照每个季度的披露进行抓取，之后分析财报并根据外部数据参考和内部预测算法，生成收益法预测数据表。随后使用收益法算法对企业当期的企业价值进行评估，后得出该上市公司从价值评估角度的企业价值。对比起股价进行分析比较。并对所有上市公司的综合评估价值形成价值指数，对比股指进行价值比较和分析。

2、国有上市企业季报管理功能

对每季度批量评估形成的企业价值评估结果，进行数据汇总和分析，形成的企业价值季报，年报等。系统进提供上传，查询，查看等管理功能。

    - 6.1.6  全面风险预警管理子系统

      - 6.1.6.1  风险首页

全面风险预警管理子系统风险首页主要对国资委监管企业整体风险情况进行统计，包括风险动态模块、常用功能模块、风险概览模块、动态新闻轮播等内容，主要展现各监管企业及国资委整体风险动态、风险敞口金额、风险事件、综合R值及风险亮灯等信息内容。页面可以按照月度、季度、或年度为单位进行时间维度上的切换，来展现市国资委监管企业的风险情况。

        - 6.1.6.1.1  风险动态

“风险动态”模块主要列示子系统根据设定的算法规则自动生成的风险动态，动态内容分为风险事件、预警识别、舆情热点和法律诉讼四个类别。同时，子系统还将对当前时点最新生成的动态以及点击量最高的动态进行标识。点击任一一条风险动态的标题，页面将弹出该条动态的内容详情，例如重大风险事件的跟踪情况、高风险监管集团的排名情况、舆情热点快照或法律诉讼案件的详情内容，供用户进行查阅。

          - 6.1.6.1.1.1  风险事件类动态

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了风险事件动态，风险事件类动态主要展现各监管企业重大风险事件及相应事件的风险敞口金额情况。当企业新增重大风险事件、或出现剩余风险敞口较上月变动10%以上的情况时，子系统将自动生成一条风险事件类风险动态列示在动态栏中。动态内容将主要包括集团名称、企业名称、风险特征、风险类别、该风险事件当前总敞口金额，剩余风险敞口金额等内容。

点击风险事件类动态的标题后，页面将弹出该条动态的内容详情供用户查看。详情主要包括该风险事件编号、集团名称、风险责任主体、风险责任主体代码、风险类别、责任部门、责任人、联系方式、风险成因分析、风险分层、当年挽损或压降计划金额、预计全部挽损或压降计划金额、风险事项、风险成因详情、重大风险事项跟踪等内容。同时，页面还将以柱状图的形式展现该风险事件的总体风险敞口、已确认损失、挽损或压降金额、剩余风险敞口的分布及数值。

              - 图6.2  风险事件类动态示意图

| 编号 | FXYJ_1_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击风险事件类风险动态的标题，查看动态详情 |
| 输出 | 风险事件类风险动态内容详情 |
| 正常流 | 页面弹出动态详情表格 |
| 异常流 | 页面未弹出动态详情表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.1.1.2  预警识别类动态

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了预警识别动态，预警识别类动态主要展现各监管企业下发或收回的风险问询函情况及各一级集团综合R值排名情况。该类别动态将以月度为单位生成，按月统计下发的风险问询函数量、新增风险问询函数量，并按月比较生成当月综合R值排名前三的一级集团信息。该类动态内容将主要包括集团名称、企业名称、下发风险问询函数量、新增风险问询函数量、综合R值排名等内容。

点击预警识别类动态的标题后，页面将弹出该条动态的内容详情供用户查看。详情主要包括综合R值排名前三的三家集团名称、综合R值、R值评级、资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等内容。页面将以表格的形式列示上述信息供用户查看。

              - 图6.3  预警识别类动态示意图

| 编号 | FXYJ_1_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击预警识别类风险动态的标题，查看动态详情 |
| 输出 | 预警识别类风险动态内容详情 |
| 正常流 | 页面弹出动态详情表格 |
| 异常流 | 页面未弹出动态详情表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.1.1.3  舆情热点类动态

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了舆情热点类动态，舆情动态类动态主要展现各监管企业当月识别的舆情情况。该类别动态将按照舆情事件发生频次实时生成。

点击负面舆情类动态的标题后，页面将弹出该条舆情新闻的内容详情供用户查看。

              - 图6.4  舆情热点类动态示意图

| 编号 | FXYJ_1_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击舆情热点类风险动态的标题，查看动态详情 |
| 输出 | 舆情热点类风险动态内容详情 |
| 正常流 | 页面弹出动态详情表格 |
| 异常流 | 页面未弹出动态详情表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.1.1.4  法律诉讼类动态

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了法律诉讼类动态，法律诉讼类动态主要展现各监管企业当月新增的涉诉案件情况。该类别动态将按照重大诉讼发生频次实时生成，内容主要包括集团名称、企业名称、诉讼地位（原告/被告/第三人）、涉诉金额等内容。

点击法律诉讼类动态的标题后，页面将弹出该条动态的内容详情供用户查看。详情主要包括集团名称、案号、涉案单位、诉讼地位、案件类型、标的金额、案由等内容。页面将以表格的形式列示上述信息供用户查看。

              - 图6.5  法律诉讼类动态示意图

| 编号 | FXYJ_1_1_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击法律诉讼类风险动态的标题，查看动态详情 |
| 输出 | 法律诉讼类风险动态内容详情 |
| 正常流 | 页面弹出动态详情表格 |
| 异常流 | 页面未弹出动态详情表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.1.2  风险报告

此次全面风险预警管理子系统建设首页“常用功能”栏新增“风险报告”功能按钮，用户可以点击进入相应的模块进行风险报告的上传、浏览、筛选、下载。

          - 6.1.6.1.2.1  风险报告上传

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了风险报告上传，对各类风险报告进行上传，并按照报告类别不同分为企业年度防风险工作方案、企业年度防风险工作总结、市国资委季度风险报告、市国资委其他专项风险报告等4个类别，系统将支持PDF、Excel等文件格式。

              - 图6.6  风险报告上传示意图

| 编号 | FXYJ_1_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击常用功能栏中的“风险报告”按钮 |
| 输出 | 选择文件并上传 |
| 正常流 | 成功上传风险报告 |
| 异常流 | 未能成功上传风险报告 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.1.2.2  风险报告查阅

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了风险报告查阅，对各类风险报告进行下载，系统将支持PDF、Excel等文件格式。

              - 图6.7  风险报告查阅示意图

| 编号 | FXYJ_1_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击常用功能栏中的“风险报告”按钮，查看 |
| 输出 | 页面转至报告下载页面 |
| 正常流 | 成功下载报告 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.1.3  版本公告

风险预警首页（每日风险概览看板）主要是对对国资委监管企业每日风险情况进行展现，包括主要汇率波动模块、主要利率波动模块、风险清单模块、法律诉讼事项模块、负面舆情事项模块、重大公告事项模块等内容。其中主要汇率波动为每日更新内容，诉讼事项、舆情事项和重大公告事项默认显示最近一周的内容，用户也可在时间选择框内输入时间来选择想要查看的时间范围进行查阅和导出。

此次在风险首页功能中新增了版本公告，根据国资委需求新增子系统版本更新说明功能模块，以记录系统更新、调整或新增的功能模块。

              - 图6.8  版本公告示意图

| 编号 | FXYJ_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击风险首页 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击“版本公告”按钮 |
| 输出 | 版本更新记录表 |
| 正常流 | 可对更新情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.2  风险看板

全面风险预警风险看板模块包括“国资委总览——风险评级看板”展示、“集团总览——风险评级看板”展示、“企业总览——风险评级看板”、“实体企业看板”、“金融企业看板”等模块。

“国资委总览——风险评级看板”主要展现国资委整体的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容；“集团总览——风险评级看板”主要展现各一级集团的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容；“企业总览——风险评级看板”主要展现各监管重点子企业的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容；“实体企业看板”主要新增资金领域、主业领域、投资领域、治理领域、外部领域、基金领域的亮灯数量统计；“金融企业看板”包括银行、证券、保险、财务公司、融资租赁、信托公司等金融类企业的风险情况展示。

        - 6.1.6.2.1  国资委总览

国资委视角的风险评级看板主要将展现各监管一级集团综合R值与风险评级的变动趋势、组成综合R值评分的各项指标的指标值与亮灯详情。该看板分为年度评级看板、月度评级看板两个时间维度，数据将分别来源于财务决算、财务快报，用户可以通过选择相应的年份或月份进行数据源与数据期间的切换选择。

          - 6.1.6.2.1.1  国资委总览——风险评级看板——按时间趋势查看年度看板

国资委总览看板包括国资资金风险综合R值年度看板、国资资金风险综合R值月度看板、国资发展风险综合R值年度看板、国资发展风险综合R值月度看板、国资集团风险敞口年度看板、国资集团风险敞口月度看板、国资领域风险敞口年度看板、国资领域风险敞口月度看板、国资重大风险清单年度看板、国资重大风险清单月度看板。

此次建设新增国资委总览——按时间趋势查看年度看板，对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作国资委总览——按时间趋势查看年度看板，来展现国资委监管一级集团的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将展现国资委整体在所选年度的综合R值与风险评级，并以柱形图的形式展现该综合R值在近三年内的变动；同时，该看板将在“按时间趋势查看”的页面中列示38家监管一级集团（非金融类集团）近六年的综合R值与风险评级结果供用户进行查阅。

              - 图6.9  国资委总览——按时间趋势查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，并选择“按时间趋势查看”按钮 |
| 输出 | 44家一级集团近六年综合R值变动趋势及评级结果 |
| 正常流 | 可对44家一级集团综合R值变动趋势及评级结果进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.1.2  国资委总览——风险评级看板——按亮灯结果查看年度看板

国资委总览看板包括国资资金风险综合R值年度看板、国资资金风险综合R值月度看板、国资发展风险综合R值年度看板、国资发展风险综合R值月度看板、国资集团风险敞口年度看板、国资集团风险敞口月度看板、国资领域风险敞口年度看板、国资领域风险敞口月度看板、国资重大风险清单年度看板、国资重大风险清单月度看板。

此次建设新增国资委总览——按亮灯结果查看年度看板，对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作国资委总览——按亮灯结果查看年度看板，来展现国资委监管一级集团组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将展现各监管一级集团在所选年度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.10  国资委总览——按亮灯结果查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 44家一级集团在选年度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对44家一级集团组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.1.3  国资委总览——风险评级看板——按时间趋势查看月度看板

国资委总览看板包括国资资金风险综合R值年度看板、国资资金风险综合R值月度看板、国资发展风险综合R值年度看板、国资发展风险综合R值月度看板、国资集团风险敞口年度看板、国资集团风险敞口月度看板、国资领域风险敞口年度看板、国资领域风险敞口月度看板、国资重大风险清单年度看板、国资重大风险清单月度看板。

此次建设新增国资委总览——按时间趋势查看月度看板，对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作国资委总览——按时间趋势查看月度看板，来展现国资委监管一级集团的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现国资委整体在所选月度的综合R值与风险评级，并以柱形图的形式展现该综合R值在近六个月内的变动；同时，该看板将在“按时间趋势查看”的页面中列示38家监管一级集团（非金融类集团）近六个月内的综合R值与风险评级结果供用户进行查阅。

              - 图6.11  国资委总览——按时间趋势查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择月份，并选择“按时间趋势查看”按钮 |
| 输出 | 44家一级集团近六个月综合R值变动趋势及评级结果 |
| 正常流 | 可对44家一级集团综合R值变动趋势及评级结果进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.1.4  国资委总览——风险评级看板——按亮灯结果查看月度看板

国资委总览看板包括国资资金风险综合R值年度看板、国资资金风险综合R值月度看板、国资发展风险综合R值年度看板、国资发展风险综合R值月度看板、国资集团风险敞口年度看板、国资集团风险敞口月度看板、国资领域风险敞口年度看板、国资领域风险敞口月度看板、国资重大风险清单年度看板、国资重大风险清单月度看板。

此次建设新增国资委总览——按亮灯结果查看月度看板，对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作国资委总览——按亮灯结果查看月度看板，来展现国资委监管一级集团组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现各监管一级集团在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.12  国资委总览——按亮灯结果查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_1_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 44家一级集团在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对44家一级集团组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.2.2  集团总览看板

集团视角的风险评级看板主要将展现所选一级集团下属的各重点子企业的综合R值与风险评级的变动趋势、组成综合R值评分的各项指标的指标值与亮灯详情。该看板分为年度评级看板、月度评级看板两个时间维度，数据将分别来源于财务决算、财务快报，用户可以通过选择相应的年份或月份进行数据源与数据期间的切换选择。

          - 6.1.6.2.2.1  集团总览——风险评级看板——按时间趋势查看年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——按时间趋势查看年度看板，对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作集团总览——按时间趋势查看年度看板，来展现各集团下属的重点子企业风险R值及其变化趋势、风险评级等内容，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将展现当前所选监管一级集团在所选年度的综合R值与风险评级，并以柱形图的形式展现该综合R值在近三年内的变动；同时，该看板将在“按时间趋势查看”的页面中列示该集团下属的重点子企业（非金融类企业）近六年的综合R值与风险评级结果供用户进行查阅。

              - 图6.13  按时间趋势查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择年份，并选择“按时间趋势查看”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业近六年综合R值变动趋势及评级结果 |
| 正常流 | 可对所选集团下属重点子企业综合R值变动趋势及评级结果进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.2.2  集团总览——风险评级看板——按亮灯结果查看年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——按亮灯结果查看年度看板，该看板主要将展现当前所选监管一级集团下属的重点子企业在所选年度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.14  按亮灯结果查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择年份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业在选年度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选集团下属重点子企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.2.3  集团总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析年度看板，对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作集团总览——综合R值亮灯分析年度看板，通过树状图的形式对各一级集团风险指标及高风险重点子企业综合R值进行展示，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将以树状图的形式展现当前所选监管一级集团在所选年度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，生存风险主要由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成；发展风险主要由毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等7个指标加权构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选集团高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标、与风险较高的重点企业名单。

              - 图6.15  综合R值亮灯分析年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择年份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业在选年度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选集团综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.2.4  集团总览——风险评级看板——按时间趋势查看月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——按时间趋势查看月度看板，对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作集团总览——按时间趋势查看月度看板，来展现各集团下属的重点子企业风险R值及其变化趋势、风险评级等内容，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选监管一级集团在所选月度的综合R值与风险评级，并以柱形图的形式展现该综合R值在近三个月内的变动；同时，该看板将在“按时间趋势查看”的页面中列示该集团下属的重点子企业（非金融类企业）近六个月的综合R值与风险评级结果供用户进行查阅。

              - 图6.15  按时间趋势查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择月份，并选择“按时间趋势查看”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业近个月年综合R值变动趋势及评级结果 |
| 正常流 | 可对所选集团下属重点子企业综合R值变动趋势及评级结果进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.2.5  集团总览——风险评级看板——按亮灯结果查看月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——按亮灯结果查看月度看板，对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作集团总览——按亮灯结果查看月度看板，来展现各集团下属的重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选监管一级集团下属的重点子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.17  按亮灯结果查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选集团下属重点子企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.2.6  集团总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增集团总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析月度看板，对国资委监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作集团总览——综合R值亮灯分析年度看板，通过树状图的形式对各一级集团风险指标及高风险重点子企业综合R值进行展示，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将以树状图的形式展现当前所选监管一级集团在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，生存风险主要由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成；发展风险主要由毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等7个指标加权构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选集团高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标、与风险较高的重点企业名单。

              - 图6.18  综合R值亮灯分析月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_2_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选集团综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.2.3  企业总览看板

单户企业视角的风险评级看板主要将展现所选子企业的综合R值与风险评级的变动趋势、组成综合R值评分的各项指标的指标值与亮灯详情。该看板分为年度评级看板、月度评级看板两个时间维度，数据将分别来源于财务决算、财务快报，用户可以通过选择相应的年份或月份进行数据源与数据期间的切换选择。

          - 6.1.6.2.3.1  企业总览——风险评级看板——按风险地图查看年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增总览——风险评级看板——按风险地图查看年度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览——按风险地图查看年度看板，来展现各重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选年度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至资金风险、主业风险、投资风险、舆情风险、外部风险等5个风险领域，并细分至债务违约风险、现金流风险、融资担保风险、经营效率风险、资金占用风险、业务发展风险、盈利能力风险、创新投入不足、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险、过度投资风险、投资减值风险、举债投资风险、参股企业经营不善风险等17个风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.19  按风险地图查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选年度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.3.2  企业总览——风险评级看板——按亮灯结果查看年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增企业总览——风险评级看板——按亮灯结果查看年度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览——按亮灯结果查看年度看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选年度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、利息保障倍数、现金到期债务比、担保净资产比、营业收入三年增长率、存货周转率、应收账款周转率、毛利率、竞争力背离模型、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、国际制裁名单、舆情命中风险等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.20  按亮灯结果查看年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选年度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.3.3  企业总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析年度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增企业总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析年度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览——综合R值亮灯分析年度看板，通过树状图的形式对所选重点子企业风险指标进行展示，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板主要将以树状图的形式展现所选企业在所选年度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，生存风险主要由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成；发展风险主要由毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等7个指标加权构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.21  综合R值亮灯分析年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选年度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.3.4  企业总览——风险评级看板——按风险地图查看月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增企业总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析年度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览——按风险地图查看月度看板，来展现各重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至资金风险、主业风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至债务违约风险、现金流风险、融资担保风险、经营效率风险、资金占用风险、业务发展风险、盈利能力风险、创新投入不足、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等12个风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.22  按风险地图查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.3.5  企业总览——风险评级看板——按亮灯结果查看月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增企业总览——风险评级看板——按亮灯结果查看月度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览——按亮灯结果查看月度看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、利息保障倍数、现金到期债务比、担保净资产比、营业收入三年增长率、存货周转率、应收账款周转率、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、国际制裁名单、舆情命中风险等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.23  按亮灯结果查看月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.3.6  企业总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析月度看板

集团总览看板包括集团资金风险综合R值年度看板、集团资金风险综合R值月度看板、集团发展风险综合R值年度看板、集团发展风险综合R值月度看板、集团企业风险敞口年度看板、集团企业风险敞口月度看板、集团领域风险敞口年度看板、集团领域风险敞口月度看板、集团重大风险清单年度看板、集团重大风险清单月度看板、集团全面风险地图年度看板、集团全面风险地图月度看板、集团体检报告。根据国资委调整综合R值，统一为集团总览看板，不分资金和发展。企业总览拆分成集团和企业（单户）两部分。

此次建设新增企业总览——风险评级看板——综合R值亮灯分析月度看板，对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览——综合R值亮灯分析月度看板，通过树状图的形式对所选重点子企业风险指标进行展示，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将以树状图的形式展现所选企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，生存风险主要由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成；发展风险主要由毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等7个指标加权构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.24  综合R值亮灯分析月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.2.4  资金、主业、投资、基金、治理、法律、舆情、外部等8大风险领域模板

以年度或月度为单位，对实体企业资金领域、主业领域、投资领域、公司治理领域、外部领域、以及舆情领域等共计6个风险领域的预警内容进行完善。完善内容包括资金领域亮灯数量年度看板、资金领域亮灯数量月度看板、主业领域亮灯数量年度看板、主业领域亮灯数量月度看板、投资领域亮灯数量年度看板、治理领域亮灯数量年度看板、外部领域亮灯数量年度看板、基金领域亮灯数量年度看板等。

          - 6.1.6.2.4.1  资金领域亮灯数量年度看板

资金领域看板（年度）是对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度资金领域的风险详情。该看板主要包括年度资金领域亮灯情况概览模块、年度资金领域亮灯分布模块、年度资金领域重大风险清单模块、年度资金领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增资金领域亮灯数量年度看板，该看板以年度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度资金领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板包括红灯数量详情看板和黄灯数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度债务违约模型、资产负债率、有息负债增长率、现金流模型、现金到期债务比、担保净资产比等2个预警模型、4个预警指标的红灯数量和黄灯数量，并以表格形式列示各集团的亮灯数量。

              - 图6.25  资金领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择资金领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.2  资金领域亮灯数量月度看板

资金领域看板（月度）对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选月度资金领域的风险详情。该看板主要包括月度资金领域亮灯情况概览模块、月度资金领域亮灯分布模块、月度资金领域重大风险清单模块、月度资金领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增资金领域亮灯数量月度看板，该看板以月度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度资金领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板包括红灯数量详情看板和黄灯数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选月度债务违约模型、资产负债率、有息负债增长率、担保净资产比等1个预警模型、3个预警指标的红灯数量和黄灯数量，并以表格形式列示各集团的亮灯数量。

              - 图6.26  资金领域亮灯数量月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择资金领域、选择月份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选月份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.3  主业领域亮灯数量年度看板

主业领域看板（年度）是对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度主业经营领域的风险详情。该看板主要包括年度主业领域亮灯情况概览模块、年度主业领域亮灯分布模块、年度主业领域重大风险清单模块、年度主业领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增主业领域亮灯数量年度看板，该看板以年度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度主业领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板包括红灯数量详情看板和黄灯数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度健康度模型、竞争力背离模型、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、垫资分位模型、劳动生产率等3个预警模型、9个预警指标的红灯数量和黄灯数量，并以表格形式列示各集团的亮灯数量。

              - 图6.27  主业领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择主业领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.4  主业领域亮灯数量月度看板

主业领域看板（月度）是对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选月度主业经营领域的风险详情。该看板主要包括月度主业领域亮灯情况概览模块、月度主业领域亮灯分布模块、月度主业领域重大风险清单模块、月度主业领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增主业领域亮灯数量月度看板，该看板以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度主业领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板包括红灯数量详情看板和黄灯数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选月度竞争力背离模型、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率、垫资分位模型等2个预警模型、7个预警指标的红灯数量和黄灯数量，并以表格形式列示各集团的亮灯数量。

              - 图6.28  主业领域亮灯数量月度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择主业领域、选择月份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选月份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.5  投资领域亮灯数量年度看板

投资领域看板对上海市国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业投资风险的预警内容制作相应数据看板，来展现上海市国资委整体在所选年度投资领域的风险详情。该看板主要包括年度投资领域亮灯情况概览模块、年度投资领域亮灯分布模块、年度投资领域重大风险清单模块、年度投资领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增投资领域亮灯数量年度看板，以年度为单位，根据企业投资风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度投资领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板包括红灯数量详情看板和绿灯数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度过度投资风险、投后资产缩水模型、投后经营业绩不佳模型、举债投资模型、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值模型、对赌条款未达标、参股企业经营不善模型等9个预警模型的红灯数量和绿灯数量，并以表格形式列示各集团的亮灯数量。

              - 图6.29  投资领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择投资领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.6  治理领域亮灯数量年度看板

治理风险看板是对上海市国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现上海市国资委整体在所选年度治理领域的风险详情。该看板主要包括年度治理领域亮灯情况概览模块、年度治理领域亮灯分布模块、年度治理领域企业分布模块、年度治理领域重大风险清单模块、年度治理领域亮灯详情清单模块（参股不参管）。

此次建设新增投资领域亮灯数量年度看板，该看板以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度治理领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

该看板包括参股不参管风险数量详情看板和控股不控权风险数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度参股不参管风险的命中数量（包括被投资企业名称、是否取得会计报表、是否取得审计报告、参股的监管方式、期末账面余额、期末股权比例等内容）和控股不控权风险的命中数量（包括是否由非集团内企业股东派驻董事长、总经理、总裁、合伙事务执行人、是否持股比例大于50%且未纳入并表范围、期末账面余额、期末股权比例等内容），并以表格形式列示各集团的风险详情。

              - 图6.30  治理领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择治理领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.7  外部领域亮灯数量年度看板

外部领域看板是对国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业外部风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度外部领域的风险详情。该看板主要包括年度外部领域亮灯情况概览模块、外部风险数量模块、年度外部领域集团分布模块、年度外部领域重大风险清单模块、年度外部领域亮灯详情清单模块（境外投资项目）。

此次建设新增外部领域亮灯数量年度看板，该看板以年度为单位，根据企业外部风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度外部领域的亮灯详情，看板数据来源主要为国际制裁清单及外部汇率数据。

该看板包括国别风险数量详情看板和汇率/利率风险数量详情看板两部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度国别风险的命中数量和汇率/利率风险的命中数量，并以表格形式列示各集团的风险详情。

              - 图6.31  外部领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择外部领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.4.8  基金领域亮灯数量年度看板

基金领域（金融领域）看板是对上海市国资委监管企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业基金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现上海市国资委整体在所选年度基金领域的风险详情。该看板主要包括年度基金领域亮灯情况概览模块、年度基金领域亮灯分布模块、年度基金领域企业分布模块、年度基金领域重大风险清单模块、年度基金领域亮灯详情清单模块。

此次建设新增基金领域亮灯数量年度看板，该看板以年度为单位，根据企业基金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现国资委整体在所选年度基金领域的亮灯详情，看板数据来源主要为私募股权基金数据。

该看板包括管理风险数量详情看板、盈利风险数量详情看板、进度风险数量详情看板三部分内容，将分别用于统计各监管一级集团在所选年度管理风险的命中数量（即未派出投决会或观察员席位）、盈利风险的命中数量（基金年化收益率小于-3%，即保值率<97%；或运营年份超过投资期5年，DPI小于5%）和进度风险的命中数量（即基金当前投资进度未达时间进度的一半），并以表格形式列示各集团的风险详情。

              - 图6.32  基金领域亮灯数量年度看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_4_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择基金领域、选择年份，并点击红灯或黄灯按钮 |
| 输出 | 所选年份中红灯或黄灯的亮灯明细 |
| 正常流 | 可对亮灯数量进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.2.5  金融企业看板

以月度为单位，对金融企业总览及单户金融类企业的预警内容进行完善。完善内容包括金融企业风险总览看板、银行类企业风险地图看板、银行类企业亮灯结果看板、证券类企业风险地图看板、证券类企业亮灯结果看板、保险类企业风险地图看板、保险类企业亮灯结果看板、财务公司风险地图看板、财务公司亮灯结果看板、财务公司综合R值亮灯分析、信托公司风险地图看板、信托公司亮灯结果看板、信托公司类企业业务行业集中度分析、信托公司类企业客户行业集中度分析、信托公司综合R值亮灯分析、融资租赁风险地图看板、融资租赁亮灯结果看板、融资租赁类企业业务行业集中度分析、融资租赁综合R值亮灯分析、其他金融/投资企业看板等。

          - 6.1.6.2.5.1  金融企业风险总览看板

金融企业总览看板对上海市国资委监管企业（金融企业）风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作上海市国资委总览-金融企业年度预警看板，来展现金融企业整体在所选年度各项指标的亮灯情况及其变化趋势。该看板主要包括年度金融企业亮灯情况概览模块、年度亮灯分布模块、重大风险清单模块、金融企业年度指标亮灯详情模块。

对国资委监管金融企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善并制作国资委金融企业总览预警看板，新增展现国资委金融企业整体风险情况。

该看板将展现金融类企业月度风险指标亮灯情况与风险敞口、风险事件情况，并按照企业类别的不同，为不同性质的企业设置相应的指标体系与界面，包括银行类企业、证券类企业、保险类企业、财务公司类企业、租赁公司类企业、信托公司类企业等六个类别。用户可选中相应的企业类别来查看该类别下各金融子企业的综合R值、风险敞口、风险事件及指标数据详情。

              - 图6.33  金融企业风险总览示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 金融企业风险汇总及各类别企业明细数据 |
| 正常流 | 可对金融企业指标及亮灯进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.2  银行类企业风险地图

银行类企业看板该主要用于展示银行类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量及盈利能力三类，并进一步划分为资本充足、流动性、资产质量、安全性、效率、效益等二级风险。涉及的指标包括资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、二三阶段债券资产占比、不良贷款率、90天以上逾期不良比、成本收入比、资本利润率等，共计13个指标。

完善对国资委监管银行类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作银行——按风险地图查看风险看板，新增对银行类企业风险整体情况的展现，来展现各银行类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.34  银行类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择银行类企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.3  银行类企业亮灯结果

银行类企业看板该主要用于展示银行类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量及盈利能力三类，并进一步划分为资本充足、流动性、资产质量、安全性、效率、效益等二级风险。涉及的指标包括资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、二三阶段债券资产占比、不良贷款率、90天以上逾期不良比、成本收入比、资本利润率等，共计13个指标。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作银行——按亮灯结果查看风险看板，新增来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金比例、二三阶段债权资产占比、债权资产信用减值准备/二三阶段债权资产、不良贷款率、不良贷款/逾期贷款、拨备覆盖率、成本收入比、资本利润率、净息差、营业收入同比变动幅度等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.35  银行类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择银行类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.4  证券类企业风险地图

证券类企业看板主要用于展示证券类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量、盈利能力及投资能力四类，并进一步划分为资本充足、流动性、效率、效益、发展等二级风险。涉及的指标风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、收入与支出占比、加权平均净资产收益率、营业收入增长率、非经纪业务收入增长率、自营投资收益率等，共计9个指标。

完善对国资委监管证券类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作证券——按风险地图查看风险看板，新增对证券类企业风险整体情况的展现，来展现各证券类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.36  证券类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择证券类企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.5  证券类企业亮灯结果

证券类企业看板主要用于展示证券类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量、盈利能力及投资能力四类，并进一步划分为资本充足、流动性、效率、效益、发展等二级风险。涉及的指标风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、收入与支出占比、加权平均净资产收益率、营业收入增长率、非经纪业务收入增长率、自营投资收益率等，共计9个指标。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作证券——按亮灯结果查看风险看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、收入与支出比例、加权平均净资产收益率、营业收入增长率、非经纪业务收入增长率、自营投资收益率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.37  证券类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择证券类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.6  保险类企业风险地图

保险类企业该看板主要用于展示保险类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量、盈利能力及投资能力四类，并进一步划分为资本充足、流动性、安全性、效率、效益、发展、规模等二级风险。涉及的指标包括综合偿付能力充足率、退保率、12个流动性覆盖率、信用减值损失/总资产、承保综合成本率、承保综合赔付率、加权平均净资产收益率、保险业务收入增长率、寿险内含价值增长率、营运利润增速、总投资收益率等，共计22个指标。

完善对国资委监管证券类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作保险——按风险地图查看风险看板，新增对保险类企业风险整体情况的展现，来展现各保险类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.38  保险类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择保险类企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.7  保险类企业亮灯结果

保险类企业该看板主要用于展示保险类企业各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势。看板按照风险大类将指标划分为偿债能力、资产质量、盈利能力及投资能力四类，并进一步划分为资本充足、流动性、安全性、效率、效益、发展、规模等二级风险。涉及的指标包括综合偿付能力充足率、退保率、12个流动性覆盖率、信用减值损失/总资产、承保综合成本率、承保综合赔付率、加权平均净资产收益率、保险业务收入增长率、寿险内含价值增长率、营运利润增速、总投资收益率等，共计22个指标。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作保险——按亮灯结果查看风险看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括综合偿付能力充足率、流动性覆盖率:产险:LCR2-未来十二个月、流动性覆盖率:寿险:LCR2-未来十二个月、信用减值损失/总资产、承保综合成本率、承保综合赔付率、加权平均净资产收益率、三年周期净资产收益率、寿险内含价值增长率、营运利润变动率、退保率、新单保费占比、原保费收入同比增长率-寿险、原保费收入同比增长率-产险、总投资收益率、三年周期总投资收益率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.39  保险类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择保险类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.8  财务公司类企业风险地图

财务公司企业看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

完善对国资委监管财务公司类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作财务公司——按风险地图查看风险看板，新增对财务公司类企业风险整体情况的展现，来展现各财务公司类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.40  财务公司类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择财务公司类企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.9  财务公司类企业亮灯结果

财务公司企业看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作财务公司——按亮灯结果查看风险看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括资本充足率、不良资产率、逾期率、流动性比率、集团外负债总额占资本净额比、贷款比例、投资总额占资本净额比、固定资产净额占资本净额比、资产利润率、加权平均净资产收益率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.41  财务公司类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择财务公司类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.10  财务公司类企业综合R值亮灯分析

财务公司企业看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作财务公司——综合R值亮灯分析月度看板，通过树状图的形式对所选财务公司风险指标进行展示，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将以树状图的形式展现所选企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，资本充足类风险指标由资本充足率构成；资产质量类风险指标由不良资产率、逾期率2个指标加权构成；流动性类风险指标由流动性比率、集团外负债总额占资本净额比、贷款比例3个指标加权构成；投资能力类风险指标由投资总额占资本净额比、固定资产净额占资本净额比2个指标加权构成；盈利能力类风险指标由资产利润率、加权平均净资产收益率2个指标加权构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.42  财务公司类企业综合R值亮灯分析示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择财务公司类企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.11  信托公司类企业风险地图

信托公司看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

完善对国资委监管信托公司类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作信托公司——按风险地图查看风险看板，新增对信托公司类企业风险整体情况的展现，来展现各信托公司类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.43  信托公司类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择信托公司类企业、选择月份，并选择“按风险地图查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中风险分布情况 |
| 正常流 | 可对所选企业风险分布亮灯情况进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.12  信托公司类企业亮灯结果

信托公司看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作信托公司——按亮灯结果查看风险看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括风险覆盖率、不良资产率、不良率资产率变动、流动性比例、货币资金占短期有息负债比、资本收益率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.44  信托公司类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择信托公司类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.13  信托公司类企业业务行业集中度分析

信托公司看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

信托业务行业集中度分析，并以季度为单位制作行业集中度分布，新增展现信托公司业务的行业分布情况。

          - 6.1.6.2.5.14  信托公司类企业客户行业集中度分析

信托公司看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

信托业务客户集中度分析，并以季度为单位制作客户集中度分布（单一客户、单一集团），新增展现信托公司业务的客户集中度情况。

          - 6.1.6.2.5.15  信托公司类企业综合R值亮灯分析

信托公司看板主要用于展示财务公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括资本充足率、不良资产率、流动性比率、货币资金占短期有息负债比、担保比例、资产利润率等，共计6个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作信托公司——综合R值亮灯分析月度看板，通过树状图的形式对所选信托公司风险指标进行展示，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将以树状图的形式展现所选企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，资本充足类风险指标由资本充足率构成；资产质量类风险指标由不良资产率、不良率资产率变动2个指标加权构成；流动性类风险指标由流动性比率、集团外负债总额占资本净额比2个指标加权构成；盈利能力类风险指标由贷款比例构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.45  信托公司类企业综合R值亮灯分析示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_15 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择信托公司类企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.16  融资租赁类企业风险地图

融资租赁企业看板主要用于展示融资租赁公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括风险资产总额/净资产、不良租赁资产率、不良租赁资产率变动率、全部关联度、货币资金占总资产比、货币资金占短期有息负债比、资产负债率、净资产收益率等，共计8个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

完善对国资委监管融资租赁类企业风险情况的梳理、运算、整合，并以月度为单位制作融资租赁——按风险地图查看风险看板，新增对融资租赁类企业风险整体情况的展现，来展现各融资租赁类重点子企业风险在各个风险领域、各个风险类别的分布情况，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度的风险分布情况。子系统将按照风险类别的不同，将企业风险情况划分至投资风险、基金风险、舆情风险、外部风险等4个风险领域，并细分至过度投资风险、投后资产缩水、投后经营业绩不佳、举债投资、商誉占比过高、商誉减值准备过大、投资标的减值、对赌条款未达标、参股企业经营不善、舆情风险、国别风险、汇率风险、利率风险等风险类别。用户可在“按风险地图查看”的页面中对上述风险领域、风险类别的亮灯情况进行查阅。

              - 图6.46  融资租赁类企业风险地图示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_16 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择信托公司类企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.17  融资租赁类企业亮灯结果

融资租赁企业看板主要用于展示融资租赁公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括风险资产总额/净资产、不良租赁资产率、不良租赁资产率变动率、全部关联度、货币资金占总资产比、货币资金占短期有息负债比、资产负债率、净资产收益率等，共计8个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作融资租赁——按亮灯结果查看风险看板，来展现各重点子企业组成综合R值的各项基础指标的数值及亮灯结果，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将展现当前所选子企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况，包括风险资产总额/净资产、拨备覆盖率、不良租赁资产率、流动性比例、单一客户融资集中度、单一集团客户融资集中度、单一客户关联度、全部关联度、净资产收益率等内容。用户可在“按亮灯结果查看”页面的表格中对上述内容进行查阅。

              - 图6.47  融资租赁类企业亮灯结果示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_17 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择融资租赁类企业、选择月份，并选择“按亮灯结果查看”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度中组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况 |
| 正常流 | 可对所选企业组成综合R值各项指标的数值与亮灯情况进行查看及排序 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.18  融资租赁类企业业务行业集中度分析

融资租赁企业看板主要用于展示融资租赁公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括风险资产总额/净资产、不良租赁资产率、不良租赁资产率变动率、全部关联度、货币资金占总资产比、货币资金占短期有息负债比、资产负债率、净资产收益率等，共计8个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

融资租赁行业集中度分析，并以季度为单位制作行业集中度分布，新增展现融资租赁业务的行业分布情况。

          - 6.1.6.2.5.19  融资租赁类企业综合R值亮灯分析

融资租赁企业看板主要用于展示融资租赁公司各风险指标的指标值、亮灯结果及变化趋势，涉及的指标包括风险资产总额/净资产、不良租赁资产率、不良租赁资产率变动率、全部关联度、货币资金占总资产比、货币资金占短期有息负债比、资产负债率、净资产收益率等，共计8个指标，取数来源为企业快报，取数频率为每月一次。

对国资委监管单户企业风险情况进行梳理、运算、整合，新增以月度为单位制作融资租赁——综合R值亮灯分析月度看板，通过树状图的形式对所选融资租赁企业风险指标进行展示，看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

该看板主要将以树状图的形式展现所选企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况。其中，资本充足类风险指标由风险资产总额/净资产构成；资产质量类风险指标由拨备覆盖率、不良租赁资产率2个指标加权构成；流动性类风险指标由流动性比例构成；信用风险类指标由单一客户融资集中度、单一集团客户融资集中度、单一客户关联度、全部关联度4个指标加权构成；盈利能力类风险指标由净资产收益率构成。用户可在“综合R值亮灯分析”页面中对上述内容进行查阅。同时，用户还可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.48  融资租赁类企业综合R值亮灯分析示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_19 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择融资租赁类企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.2.5.20  其他金融/投资企业看板

金融企业的新分类，作为金融企业看板的新增看板内容。

对国资委监管其他金融/投资企业风险情况进行梳理、运算、整合，完善制作其他金融/投资企业预警看板，新增展现其他金融/投资企业风险预警情况。

该看板将展现当前所选子企业在所选月度各项指标的数值与亮灯情况，包括资产负债率、利息保障倍数、现金到期债务比、担保净资产比、营业收入三年增长率、存货周转率、应收账款周转率、毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、国际制裁名单、舆情命中风险等内容。该看板还将以树状图的形式展现所选企业在所选月度组成综合R值各项指标的数值、亮灯、以及各指标所赋予的权重情况，用户可在该分析界面查看所选企业高风险领域与风险指标、急剧恶化的风险指标等内容。

              - 图6.49  其他金融/投资企业看板示意图

| 编号 | FXYJ_2_5_20 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，点击金融企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择其他金融/投资类企业、选择月份，并选择“综合R值亮灯分析”按钮 |
| 输出 | 所选企业在选月度的R值分析图 |
| 正常流 | 可对所选企业综合R值分析进行查看 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.3  自动报告

对上海市国资委44家监管一级集团及470家重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，开发风险自动报告功能，新增展现各集团及重点子企业风险预警情况。子系统将根据预警信息分布情况，自动生成综合性分析报告，从综合风险系数（R值）、风险算法、风险指标、问询函等不同维度进行成因分析及风险预测。此次风险自动报告建设包含集团风险自动报告、企业风险自动报告、风险问询函自动报告、重大风险清单自动报告等四个类别。

        - 6.1.6.3.1  集团月度风险自动报告

对上海市国资委44家监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，根据预警信息分布情况，自动生成综合性分析报告，从综合风险系数（R值）、风险算法、风险指标、问询函等不同维度进行成因分析及风险预测，展现各集团整体风险情况。根据用户选定的时间节点，对集团综合R值、风险亮灯、8大风险领域、风险事件情况进行统计，并输出自动报告。该报告包含产业发展类、城市保障类、投资运营类三个类型。

              - 图6.50  集团月度风险自动报告示意图

| 编号 | FXYJ_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择集团、选择年月，点击“生成报告” |
| 输出 | 所选集团在所选时间节点的风险报告 |
| 正常流 | 成功加载自动报告 |
| 异常流 | 报告生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.3.2  企业月度风险自动报告

对上海市国资委470家重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，根据预警信息分布情况，自动生成综合性分析报告，从综合风险系数（R值）、风险算法、风险指标、问询函等不同维度进行成因分析及风险预测，展现各子企业整体风险情况。根据用户选定的时间节点，对企业综合R值、风险亮灯、风险领域、风险事件情况进行统计，并输出自动报告。该报告包含产业发展类、城市保障类、投资运营类、金融服务类四个类型。

              - 图6.51  集团月度风险自动报告示意图

| 编号 | FXYJ_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择实体企业 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择子企业、选择年月，点击“生成报告” |
| 输出 | 所选企业在所选时间节点的风险报告 |
| 正常流 | 成功加载自动报告 |
| 异常流 | 报告生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.3.3  风险问询函自动报告

对上海市国资委44家监管一级集团及470家重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，开发风险自动报告功能，新增展现各集团及重点子企业风险预警情况。风险问询函自动报告将根据用户选定的风险事件，对所选风险问询函的类别、风险主体、反馈情况、反馈内容进行统计，并补充显示相应风险责任主体近三年财务数据、股权占比数据等内容，输出自动报告。

              - 图6.52  风险问询函自动报告示意图

| 编号 | FXYJ_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理——风险问询函 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险问询函，点击操作栏中的“报告”按钮 |
| 输出 | 所选风险问询函的风险报告 |
| 正常流 | 成功加载自动报告 |
| 异常流 | 报告生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.3.4  重大风险清单自动报告

对上海市国资委44家监管一级集团及470家重点子企业风险情况进行梳理、运算、整合，开发风险自动报告功能，新增展现各集团及重点子企业风险预警情况。重大风险清单自动报告将根据用户选定的风险事件，对所选重大风险清单的类别、风险主体、风险程度、风险阶段、风险敞口金额等内容进行统计，并补充显示相应风险责任主体近三年财务数据、股权占比数据、国资委跟踪情况等内容，输出自动报告。

              - 图6.53  重大风险清单自动报告示意图

| 编号 | FXYJ_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理——重大风险清单 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择重大风险清单，点击操作栏中的“报告”按钮 |
| 输出 | 所选清单的风险报告 |
| 正常流 | 成功加载自动报告 |
| 异常流 | 报告生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.4  综合R值模型

根据企业风险亮灯（红灯）情况，对监管集团企业整体的风险程度进行评级。该评级将定义一套基于不同企业类别划分的风险评级体系，风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计算法等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。其中，生存风险将主要评价监管企业债务违约、现金流断裂等债务风险；发展风险将整体评价监管企业盈利能力、发展水平等经营风险。

该评级将按照企业类别的不同，构建产业发展类、城市保障类、投资运营类、银行、证券、保险、财务公司、信托公司、融资租赁等9个综合R值模型。

        - 6.1.6.4.1  产业发展类企业R值模型

基于收入、利润总额因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。

该模型将读取组成产业发展类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，生存风险将由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成，并分别赋予50%、15%、10%、10%、15%的权重；发展风险将进一步划分为盈利能力风险、经营效率风险、发展能力风险三个类别，并将毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等7个指标按照15%、35%、10%、10%、10%、10%、10%的比重进行加权。

              - 图6.54  产业发展类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 产业发展类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.2  城市保障类企业R值模型

基于总资产因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。

该模型将读取组成城市保障类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，生存风险将由资产负债率、现金到期债务比、营业现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成，并分别赋予50%、15%、10%、10%、15%的权重；发展风险将进一步划分为盈利能力风险、经营效率风险、发展能力风险三个类别，并将毛利率、净资产收益率、主业利润占总利润的比重、存货周转率、应收账款周转率、营业收入三年增长率等6个指标按照15%、35%、10%、15%、15%、10%的比重进行加权。

              - 图6.55  城市保障类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 城市保障类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.3  投资运营类企业R值模型

基于净利润、净资产因子，开发集团与重点子企业风险权重计算规则，并自动计算综合R值。

该模型将读取组成投资运营类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，生存风险将由资产负债率、现金到期债务比、投资现金比率、有息负债率、利息保障倍数等5个指标加权构成，并分别赋予50%、15%、10%、10%、15%的权重；发展风险将进一步划分为盈利能力风险、发展能力风险两个类别，并将利润总额增长率、投资规模三年增长率等3个指标按照15%、35%、50%的比重进行加权。

              - 图6.56  投资运营类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 投资运营类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.4  银行类企业R值模型

利用银行类企业R值模型对银行类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成银行类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，综合考量风险预警得分与外部评级得分，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，风险预警得分划分为资本充足风险、流动性风险、资产质量风险、盈利能力风险、发展能力风险五个类别，并赋予资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金比例、二三阶段债权资产占比、债权资产信用减值准备/二三阶段债权资产、不良贷款率、不良贷款/逾期贷款、拨备覆盖率、成本收入比、资本利润率、净息差、营业收入同比变动幅度等14个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.57  银行类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 银行类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.5  证券类企业R值模型

利用证券类企业R值模型对证券类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成证券类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，综合考量风险预警得分与外部评级得分，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，风险预警得分划分为资本充足风险、流动性风险、盈利能力风险、发展能力风险、投资能力风险五个类别，并赋予风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、收入与支出比例、加权平均净资产收益率、营业收入增长率、非经纪业务收入增长率、自营投资收益率等9个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.58  证券类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 证券类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.6  保险类企业R值模型

利用保险类企业R值模型对保险类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成保险类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，综合考量风险预警得分与外部评级得分，自动计算输出综合R值及其评级结果。其中，风险预警得分划分为资本充足风险、流动性风险、资产质量风险、盈利能力风险、发展能力风险、投资能力风险六个类别，并赋予综合偿付能力充足率、流动性覆盖率:产险:LCR2-未来十二个月、流动性覆盖率:寿险:LCR2-未来十二个月、信用减值损失/总资产、承保综合成本率、承保综合赔付率、加权平均净资产收益率、三年周期净资产收益率、寿险内含价值增长率、营运利润变动率、退保率、新单保费占比、原保费收入同比增长率-寿险、原保费收入同比增长率-产险、总投资收益率、三年周期总投资收益率等16个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.59  保险类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 保险类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.7  财务公司类企业R值模型

利用财务公司类企业R值模型对财务公司类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成财务公司类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。该模型将综合R值计算划分为资本充足风险、资产质量风险、流动性风险、投资能力风险、盈利能力风险五个类别，并赋予资本充足率、不良资产率、逾期率、流动性比率、集团外负债总额占资本净额比、贷款比例、投资总额占资本净额比、固定资产净额占资本净额比、资产利润率、加权平均净资产收益率等10个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.60  财务公司类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 财务公司类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.8  融资租赁类企业R值模型

利用融资租赁类企业R值模型对融资租赁类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成融资租赁类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。该模型将综合R值计算划分为资本充足风险、资产质量风险、流动性风险、信用风险、盈利能力风险五个类别，并赋予风险资产总额/净资产、拨备覆盖率、不良租赁资产率、流动性比例、单一客户融资集中度、单一集团客户融资集中度、单一客户关联度、全部关联度、净资产收益率等9个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.61  融资租赁类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 融资租赁类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.4.9  信托公司类企业R值模型

利用信托公司类企业R值模型对信托公司类企业整体风险情况进行评价。

该模型将读取组成信托公司类企业综合R值各项指标的数值、亮灯、得分、以及各指标所赋予的权重等信息，自动计算输出综合R值及其评级结果。该模型将综合R值计算划分为资本充足风险、资产质量风险、流动性风险、盈利能力风险四个类别，并赋予风险覆盖率、不良资产率、不良率资产率变动、流动性比例、货币资金占短期有息负债比、资本收益率等6个指标相应的权重，输出综合评级结果。

              - 图6.62  信托公司类企业R值模型示意图

| 编号 | FXYJ_3_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，进行综合R值计算 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 信托公司类综合R值模型需要读取的财务指标 |
| 输出 | 该类别一级集团、重点子企业的综合R值及评级 |
| 正常流 | 成功推送综合R值结果 |
| 异常流 | 数据推送失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.5  风险地图

全面风险预警管子子系统风险地图模块用于展现各监管集团企业股权占比、风险概况、风险提示等信息内容，该模块将主要以树状图的形式来展现企业股权穿透情况，同时还可挂载风险指标、风险数据等信息内容供用户进行查阅。

        - 6.1.6.5.1  股权占比

股权占比模块主要展现各集团股权与风险分布情况。系统将以树状图的形式来展现股权比例。

用户点击“风险地图”模块按钮后，子系统将跳转至集团汇总页面，该页面列示当前上海市国资委监管的44家一级集团名单。用户点击相应的集团名称按钮后，可以进入所选集团的详细页面进行数据查看。该详细页面将通过可伸缩调节的树形展示当前所选集团下属所有重点子企业的股权详情，并在每家子企业名称左侧以百分比的形式标注该企业的股权占比详情。

              - 图6.63  股权占比示意图

| 编号 | FXYJ_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险地图 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 集团名称 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业股权占比 |
| 正常流 | 成功加载企业树形 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.5.2  风险概况

展现各集团风险分布情况，并通过红、黄、绿等颜色对高风险、中风险、低风险的子企业进行区分显示。

在所选集团的股权穿透图中，下属每家重点子企业的企业名称右侧将标注该企业在最新一期的综合R值评级结果，并通过红、黄、绿等不同底色对企业整体风险情况进行展现。其中，综合R值大于或等于90分的企业将被列为重点关注企业，该部分企业将以红色底色进行显示；综合R值大于或等于90分且小于90分的企业将被列为一般关注企业，该部分企业将以黄色底色进行显示；综合R值小于80分的企业为暂无风险或风险可控的企业，该部分企业将以绿色底色进行显示。

              - 图6.64  风险概况示意图

| 编号 | FXYJ_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险地图 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 集团名称 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业风险情况 |
| 正常流 | 以红、黄、绿区分显示不同风险程度的企业 |
| 异常流 | 颜色配置失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.5.3  风险提示

对于已经下发风险问询函或重大风险清单的企业，在右侧空白处进行文字提示。

用户选择某一集团并进入相应详情界面后可对该集团及其下属全部重点子企业当前风险问询函下发情况、重大风险清单跟踪情况进行查看。子系统将对所选集团及下属企业当前存在的全部风险问询函和风险清单进行统计，并针对收到风险问询函的单户企业进行“该企业存在XX件重大风险事件：重大诉讼风险、汇率风险、金融企业风险，均已下发风险问询函”字样的文字提示。

              - 图6.65  风险提示示意图

| 编号 | FXYJ_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险地图 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 集团名称 |
| 输出 | 所选集团下属重点子企业风险问询函明细 |
| 正常流 | 成功加载文字内容 |
| 异常流 | 内容加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.6  预警函模板管理

子系统基于不同的风险预警亮灯结果，预计在系统中设定包括债务风险、现金流风险、融资担保风险、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险等8个风险问询函规则，根据相应触发条件及文字内容规则生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险问询函下发至企业。

        - 6.1.6.6.1  债务风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善债务风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被债务违约模型命中（包括“重点关注”及“一般关注”）且有息负债规模大于1亿元（含）的企业下发风险问询函，“重点关注”类企业的债务违约风险和现金流风险需要出现任一命中，“一般关注”类企业的债务违约风险和现金流风险需要同时出现命中。其中，资产负债率或有息负债增长率出现红灯时，系统将自动判定债务违约风险命中。

              - 图6.66  债务风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 债务风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 债务风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.2  债务风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善债务风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为债务风险问询函设置固定输出内容模板，文字内容主要为“20XX年末，带息负债达XX亿元，占净资产比重达XX%。20XX年，资金领域相关指标出现如下情况：资产负债率为：XX%，高于行业平均水平/高于80%/较行业平均水平高超过20%，指标亮红灯；现金到期债务为：XX%，小于25%，指标亮红灯；有息负债增长率比为：XX%，高于营业收入增长率100%以上，指标亮红灯”。针对上年有息负债为0的情况，系统将显示“期末有息负债/收入为：XX，是营业收入的10倍以上，指标亮红灯”。

              - 图6.67  债务风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 债务风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.3  现金流风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善现金流风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被债务违约模型命中（包括“重点关注”及“一般关注”）且有息负债规模大于1亿元（含）的企业下发风险问询函，“重点关注”类企业的债务违约风险和现金流风险需要出现任一命中，“一般关注”类企业的债务违约风险和现金流风险需要同时出现命中。其中，现金流模型或现金到期债务比出现红灯时，系统将自动判定现金流风险命中。

              - 图6.68  现金流风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 现金流风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 现金流风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.4  现金流风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善现金流风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为债务风险问询函设置固定输出内容模板，文字内容主要为“20XX年末，带息负债达XX亿元，占净资产比重达XX%。连续多年，资金领域相关指标出现如下情况：货币资金近3年分别为：XX亿元，XX亿元，XX亿元，持续下降；经营活动产生的现金流量净额5年分别为：XX亿元，XX亿元，XX亿元，XX亿元，XX亿元，5年中有4年经营活动净现金流为净流出”。

              - 图6.69  现金流风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 现金流风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.5  融资担保风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善融资担保风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对融资担保规模超过集团合并净资产40%（或：融资担保额超过本企业净资产50%）的企业下发风险问询函，其中，融资担保及净资产数据来源于财务决算系统或财务快报系统，系统将分别以年度、月度为单位对数据进行自动抓取。

              - 图6.70  融资担保风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 融资担保风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 融资担保风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.6  融资担保风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善融资担保风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为融资担保类风险问询函设置固定输出内容模板，模板中文字内容主要为“20XX年（X月），担保总额达XXX亿元，担保净资产比为：XX%，融资担保规模超过集团合并净资产40%（或：融资担保额超过本企业净资产50%）”。

              - 图6.71  融资担保风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 融资担保风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.7  主业领域整体风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善主业领域整体风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被企业健康度模型命中（包括“重点关注”及“一般关注”）的企业下发风险问询函，“重点关注”类的企业需要满足业务发展风险/创新投入不足2盏红灯、经营效率风险1盏红灯、盈利能力风险2盏红灯满足出现任一命中，“一般关注”类的企业需要满足业务发展风险/创新投入不足2盏红灯、经营效率风险1盏红灯、盈利能力风险2盏红灯满足出现同时命中。

              - 图6.72  主业领域整体风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 主业领域整体风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 主业领域整体风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.8  主业领域整体风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善主业领域整体风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为主业领域整体风险问询函设置固定输出内容模板，文字内容主要为“20XX年，营业收入达XX亿元，利润总额达XX亿元，总资产达XX亿元，主业经营领域相关指标出现如下情况：固定资产周转率：XX，低于行业平均水平，指标亮红灯；营业收入同比增长率：XX%，低于行业平均水平，指标亮红灯；存货及合同资产周转率：XX，低于行业平均水平，指标亮红灯；应收账款周转率：XX，低于行业平均水平，指标亮红灯；劳动生产率（人均创收）：XX万元，低于行业平均水平，指标亮红灯；毛利率：XX%，低于行业平均水平，指标亮红灯；利润总额同比增长率：XX%，低于历史平均水平，指标亮红灯；净资产收益率：XX%，低于行业平均水平，指标亮红灯；总资产报酬率：XX%，低于行业平均水平，指标亮红灯；营业现金比率：XX%，低于行业平均水平，指标亮红灯；创新投入强度增长率：XX%，不及收入增长率的一半，指标亮红灯”。

              - 图6.73  主业领域整体风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 主业领域整体风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.9  资金占用风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善资金占用风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被资金占用模型命中的企业下发风险问询函。其中，资金占用模型分位值大于90%的企业还需要满足营运资金占用大于0，模型分位值大于60%的企业还需要满足营运资金占用大于5亿元。同时，针对净营运资金/固定资产、营业现金比率、应收账款周转率、销售毛利率、利息费用率指标绝对值及变动出现异常，即对应指标风险处于行业前10%分位的情况，子系统也将自动生成风险问询函下发至企业。

              - 图6.74  资金占用风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 资金占用风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 资金占用风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.10  资金占用风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善资金占用风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为资金占用风险问询函设置固定输出内容模板，文字内容主要为“20XX年，营业收入达XX亿元；营运资金总额达XX亿元（含应收账款、应收款项融资、应收票据、存货、合同资产、其他应收款、预付账款）；近3年，垫资风险相关指标及科目出现如下变化：营运资金总额近3年分别为:XX亿元、XX亿元、XX亿元，规模较大，大幅增长；净营运资金/固定资产近3年分别为：XX倍、XX倍、XX倍，大幅增长；营业现金比率3年分别为：X、Y、Z，同比大幅下降；应收账款周转率3年分别为：X、Y、Z，同比大幅下降；销售毛利率近3年分别为：XX%、XX%、XX%，同比大幅下降；利息费用率近3年分别为：XX%、XX%、XX%，同比大幅上升”。

              - 图6.75  资金占用风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 资金占用风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.11  过度投资风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善过度投资风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被过度投资模型命中，投资规模或过度投资规模大于5000万元，且投资企业投后资产缩水模型、投资企业投后业绩下降模型、投资企业举债投资模型中出现任一命中的企业下发风险问询函。该类别风险问询函读取的数据主要来源于财务决算系统，系统将以年度为单位生成相应的风险问询函下发至企业。

              - 图6.76  过度投资风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 过度投资风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 过度投资风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.12  过度投资风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善过度投资风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为过度投资类风险问询函设置固定输出内容模板，模板中文字内容主要为“连续三年（2020年至2022年）投资支出达X万元、Y万元、Z万元，占净资产比重分别问X%、Y%、Z%；连续三年（2020年至2022年），主要财务指标出现如下变化：净资产收益率近3年分别为：XX%、XX%、XX%，下降/大幅下降；总资产近3年分别为：XX亿元、XX亿元、XX亿元；连续三年下降；营业收入增速近3年分别为：XX%、XX%、XX%，连续三年下降/大幅下降；资产负债率近3年分别为：XX%、XX%、XX%，大幅增长/持续较高；现金水平（货币资金/总资产）近3年分别为：XX，XX，XX，连续三年下降”。

              - 图6.77  过度投资风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 过度投资风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.13  投资减值风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善投资减值风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对被投资企业商誉减值模型命中或被投资标的减值风险算法命中的企业下发风险问询函。其中，针对商誉规模大于1亿且占净资产比过高（大于或等于10%），或商誉减值规模大于1亿或占净资产比过高的企业，子系统将自动判定为商誉减值模型命中；针对当年发生5000万及以上商誉减值或连续2年发生商誉减值，或对赌条款未能达标且形成预计负债的企业，系统将自动判定为投资标的减值模型命中。

              - 图6.78  投资减值风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_13 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 投资减值风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 投资减值风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.14  投资减值风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善投资减值风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为投资减值类风险问询函设置固定输出内容模板，模板中文字内容主要为“期末商誉规模XX亿元，当年减值计提金额XX亿元，期末商誉减值准备XX亿元，规模较大。期末投资风险领域相关指标及科目出现如下情况：商誉规模大于1亿元且占净资产比过高；商誉减值规模大于1亿元或占净资产比过高；投资标的当年发生5000万元以上商誉减值；投资标的连续2年发生商誉减值；投资标的对赌条款未能达标且形成预计负债XX万元”。

              - 图6.79  投资减值风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_14 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 投资减值风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.15  参股企业经营不善风险问询函触发规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善参股企业经营不善风险类别的风险问询函触发逻辑，新增开发该类别风险问询函读取指标信息的输入模板，并进行相应的指标公式配置。

根据触发规则，子系统将对参股企业（仅针对期末账面余额大于等于零的情况）出现满3年未分红，或经营情况为亏损的企业下发风险问询函。该类别风险问询函读取的数据主要来源于财务决算系统，系统将以年度为单位生成相应的风险问询函下发至企业。

              - 图6.80  参股企业经营不善风险问询函触发规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_15 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 参股企业经营不善风险问询函需要读取的指标数据 |
| 输出 | 参股企业经营不善风险是否触发 |
| 正常流 | 按规则触发问询函的自动生成 |
| 异常流 | 问询函生成失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.6.15  参股企业经营不善风险问询函文字内容规则

风险提示函模板管理主要是基于不同领域、不同类别的风险预警亮灯结果，在系统中预制各类风险问询函模板，本次子系统建设预计将设定包含债务风险、融资担保风险、高风险担保清单、主业领域整体风险、资金占用风险、过度投资风险、投资减值风险、参股企业经营不善风险、基金风险、金融企业风险、参股企业风险、控股企业风险、名号冒用风险、重大诉讼风险、监管合规风险、舆情风险、上市公司公告风险、国家及地区风险提示、国际制裁清单、汇率波动风险等，共计19个风险提示函规则。基于上述隶属于不同领域、不同风险类别的问询函生成规则，子系统将进行风险提示函筛选生成管理，生成一套基于预警结果和风险资产计量的风险提示函初稿，并提供手动修改及调整功能。

同时子系统内将针对不同的风险问询函生成规则预设各类模板，供数据输入及问询函内容输出使用。预设的预警函模板主要包括：债务风险模板、高风险担保清单模板、融资担保风险模板、业务发展/经营效率/盈利能力风险模板、垫资风险模板、过度投资风险模板、投资减值风险模板、参股企业经营不善风险模板、股权投资基金风险模板、金融企业风险模板、控股企业风险模板、参股企业风险模板、名号冒用风险模板、重大诉讼风险模板、监管合规风险模板、国别风险模板、汇率风险模板等。

完善参股企业经营不善风险类别的风险问询函内容需求，新增开发该类别风险问询函文字内容自动输出模板，并在相应的风险问询函详情界面中对生成的问询函详情内容进行展示。

子系统将为参股企业经营不善类风险问询函设置固定输出内容模板，模板中文字内容主要为“参股企业出现经营情况为亏损且满3年未分红：X户”，并在文字后附注满足上述条件的全部参股企业名称以进行风险提示。

              - 图6.81  参股企业经营不善风险问询函文字内容规则示意图

| 编号 | FXYJ_5_16 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统风险问询函配置后台 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 参股企业经营不善风险问询函需要读取的指标值及亮灯结果 |
| 输出 | 风险问询函文字内容 |
| 正常流 | 文字自动生成 |
| 异常流 | 文字生成有误 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.7  风险清单填报

针对不同风险类型的重大风险清单，子系统将通过量化计量各风险事项对企业资产、权益造成的影响，得出风险敞口金额，并通过相关会计科目和企业填报数据进行计算，进一步划分为总风险敞口、已确认损失金额、挽回损失或压降敞口金额、净风险敞口四个维度。同时，系统将分别为各个类别的风险清单配置不同的敞口的计算公式和去重逻辑。

        - 6.1.6.7.1  剩余风险敞口——责任口径规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

根据剩余风险敞口——责任口径的计算逻辑，新增对所有风险特征配置计算公式，并在界面中进行展示。

        - 6.1.6.7.2  债务/现金流风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善债务/现金流风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“资金领域”的风险领域、“债务/现金流风险”的风险类别，子系统将自动匹配债务/现金流风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：一年内年到期负债（包括表外、永续债、优选股）、一年内支付利息、已确认损失小计、挽损或压降金额小计4项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、剩余风险敞口合计两项内容存储在数据库中。

              - 图6.82  债务/现金流风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“资金领域”的风险领域、“债务/现金流风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 债务/现金流风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至债务/现金流风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.3  融资担保风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善融资担保风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“资金领域”的风险领域、“融资担保风险”的风险类别，子系统将自动匹配融资担保风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：严禁事项命中的融资担保/出借资金的总额度、计提减值、或有负债、处置抵质押物收回的现金（或取得抵质押物的价值）、收回的借款、减少的担保额度（转借款除外）6项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.83  融资担保风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“资金领域”的风险领域、“融资担保风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 融资担保风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至融资担保风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.4  往来款回收风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善往来款回收风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“资金领域”的风险领域、“往来款回收风险”的风险类别，子系统将自动匹配往来款回收风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产、存货、应收账款减值、合同资产减值、存货减值、处置存货及合同资产产生的现金、追回欠款收回的现金11项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.84  往来款回收风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“资金领域”的风险领域、“往来款回收风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 往来款回收风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至往来款回收风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.5  主业领域整体风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善主业领域整体风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“主业领域”的风险领域、“业务发展/经营效率/盈利能力风险”的风险类别，子系统将自动匹配主业领域整体风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：当年预计亏损额（归母净利润）、当年实际亏损额（归母净利润）、总体风险敞口小计、实际归母净利润、按照简单预算进度测算的亏损额、挽损或压降金额小计6项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、剩余风险敞口合计两项内容存储在数据库中。

              - 图6.85  主业领域整体风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“主业领域”的风险领域、“业务发展/经营效率/盈利能力风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 主业领域整体风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至主业领域整体风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.6  资金占用风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善资金占用风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“主业领域”的风险领域、“资金占用风险”的风险类别，子系统将自动匹配资金占用风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产、存货、应收账款减值、合同资产减值、存货减值、处置存货及合同资产产生的现金、追回欠款收回的现金11项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.86  资金占用风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“主业领域”的风险领域、“资金占用风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 资金占用风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至资金占用风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.7  创新投入不足风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善创新投入不足风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“主业领域”的风险领域、“创新投入不足风险”的风险类别，子系统将自动匹配创新投入不足风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计3项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成剩余风险敞口合计存储在数据库中。

              - 图6.87  创新投入不足风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“主业领域”的风险领域、“创新投入不足风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 创新投入不足风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至创新投入不足风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.8  主业偏离风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善主业偏离风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“主业领域”的风险领域、“主业偏离风险”的风险类别，子系统将自动匹配主业偏离风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计3项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成剩余风险敞口合计存储在数据库中。

              - 图6.88  主业偏离风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“主业领域”的风险领域、“主业偏离风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 主业偏离风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至主业偏离风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.9  行业下行风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善行业下行风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“主业领域”的风险领域、“行业下行风险”的风险类别，子系统将自动匹配行业下行风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计3项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成剩余风险敞口合计存储在数据库中。

              - 图6.89  行业下行风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“主业领域”的风险领域、“行业下行风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 行业下行风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至行业下行风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.10  过度投资风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善过度投资风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“投资领域”的风险领域、“过度投资风险”的风险类别，子系统将自动匹配过度投资风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：当年预计亏损额（归母净利润）、当年实际亏损额（归母净利润）、总体风险敞口小计、实际归母净利润、按照简单预算进度测算的亏损额、挽损或压降金额小计6项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、剩余风险敞口合计两项内容存储在数据库中。

              - 图6.90  过度投资风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“投资领域”的风险领域、“过度投资风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 过度投资风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至过度投资风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.11  投资减值风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善投资减值风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“投资领域”的风险领域、“投资减值风险”的风险类别，子系统将自动匹配投资减值风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：商誉期初值、本期计提的商誉减值2项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.91  投资减值风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“投资领域”的风险领域、“投资减值风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 投资减值风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至投资减值风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.12  对赌协议未完成风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善对赌协议未完成风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“投资领域”的风险领域、“对赌协议未完成风险”的风险类别，子系统将自动匹配对赌协议未完成风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：根据协议预计现金偿付金额、长期股权投资账面价值减少额、实际发生的现金偿付金额、预计现金偿付金额4项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.92  对赌协议未完成风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“投资领域”的风险领域、“对赌协议未达标风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 对赌协议未完成风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至对赌协议未完成风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.7.13  参股企业经营不善风险敞口规则

风险清单填报功能主要是集团用户需定期对系统下发的问询函内容进行反馈，反馈内容主要包括风险分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单。用户认为该项风险事件属于重大风险，需要选择“是，纳入重大风险清单”，确认并提交后该项风险事件将被纳入到集团重大风险清单中，用户需要定期对事件的风险敞口、风险化解情况等信息进行填报或更新。若用户认为该项风险事件不属于重大风险事件，可以选择“否，无风险或风险可控”，提交后该条问询函流程将被关闭。若用户需要将该条风险问询函与其他已有风险事件进行关联，则需选择“关联其他重大风险清单”，选择后界面将弹出该集团当前存在的全部风险清单内容供用户进行选择。

完善参股企业经营不善风险类别的风险敞口计算逻辑，新增该类别总体风险敞口、已确认风险损失、挽回损失与压降金额、剩余风险敞口计算公式的配置，并制作相应的界面供企业进行数据的填报。

重大风险清单填报过程中，若用户选择“投资领域”的风险领域、“参股企业经营不善风险”的风险类别，子系统将自动匹配参股企业经营不善风险敞口填报逻辑及计算规则供用户进行金额的填报。该类别风险需要填写的内容主要包括：长期股权投资账面价值期初值、股东借款、担保金额、关联交易相关的往来款账面价值、长期股权投资确认损失（纳入清单后金额）、借款减值（纳入清单后金额）、担保涉及的或有负债（纳入清单后金额）、本期计提的关联交易相关的往来款项减值准备（纳入清单后金额）、长期股权投资挽回损失（纳入清单后金额）、收回借款及利息导致的股东借款减少额（纳入清单后金额）、减少的关联交易相关往来款项（纳入清单后金额）、减少的担保额度（纳入清单后金额）12项内容，子系统将根据用户填写的数据内容自动计算生成总体风险敞口小计、已确认损失小计、挽损或压降金额小计、剩余风险敞口合计四项内容存储在数据库中。

              - 图6.93  参股企业经营不善风险敞口规则示意图

| 编号 | FXYJ_6_13 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理-重大风险清单-风险清单填报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择“投资领域”的风险领域、“参股企业经营不善风险”的风险类别，点击填报风险敞口 |
| 输出 | 参股企业经营不善风险敞口填报框 |
| 正常流 | 转至参股企业经营不善风险敞口填报或更新界面 |
| 异常流 | 敞口匹配有误 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.8  风险清单统计

根据市国资委需求制作风险敞口情况统计表，来统计各集团企业的风险情况。该统计表根据统计维度的不同可分为事件敞口统计表、领域敞口统计表两个类别，用户可选择想要查询的数据期间，并可对统计结果进行导出。

        - 6.1.6.8.1  事件敞口情况表

对上海市国资委44家监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，根据预警信息分布情况，根据市国资委需求制作事件敞口情况统计表，统计年初及各季度重大风险事件数量、总风险敞口、剩余风险敞口、挽回损失、已确认损失等内容，并按照金融、非金融领域进行区分统计。

用户可选择想要查询的数据期间，并可对统计结果进行导出。

              - 图6.94  事件敞口情况表示意图

| 编号 | FXYJ_8_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理——风险清单审阅 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择事件敞口情况表，选择年份，点击查询 |
| 输出 | 所选年份风险敞口统计 |
| 正常流 | 显示正确敞口数据 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.8.2  领域敞口情况表

对上海市国资委44家监管一级集团风险情况进行梳理、运算、整合，根据预警信息分布情况，根据市国资委需求制作领域敞口情况统计表，统计各季度重大风险事件数量、总风险敞口、剩余风险敞口、挽回损失、已确认损失等内容在八个风险领域的分布情况。

用户可选择想要查询的数据期间，并可对统计结果进行导出。

              - 图6.95  领域敞口情况表示意图

| 编号 | FXYJ_8_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警管理子系统，选择风险管理——风险清单审阅 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择领域敞口情况表，选择年份、季度，点击查询 |
| 输出 | 所选季度风险敞口统计 |
| 正常流 | 显示正确敞口数据 |
| 异常流 | 数据加载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.6.9  全面风险预警H5页面功能

        - 6.1.6.9.1  风险总览H5

          - 6.1.6.9.1.1  风险总览-综合R值排序H5

根据国资委需求制作监管一级集团综合R值排行榜，来展现各集团综合R值结果及波动情况。用户可在表格中查看各监管一级集团的综合R值高低及较上期的数值变化情况，也可点击排序按钮对集团综合R值、综合R值较上期的变动进行排序，来查看各集团的整体风险情况。

| 编号 | FXYJ_8_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-综合R值排序 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择按R值/按R值变动排序 |
| 输出 | 各集团综合R值排行榜 |
| 正常流 | 显示各一级集团本期综合R值数据 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.2  风险总览-红灯亮灯排序H5

根据国资委需求制作监管一级集团红灯数量排行榜，来展现各集团红灯数量详情及波动情况。用户可在表格中查看各监管一级集团的红灯数量及较上期的数量变化情况，也可点击排序按钮对集团红灯数量、红灯数量较上期的变动进行排序，来查看各集团的整体风险情况。

| 编号 | FXYJ_8_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-红灯亮灯排序 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择按亮灯/按亮灯变动排序 |
| 输出 | 各集团红灯数量排行榜 |
| 正常流 | 显示各一级集团本期红灯数量数据 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.3  风险总览-剩余风险敞口分布H5

根据国资委需求制作剩余风险敞口分布页面，来展现剩余风险敞口在资金领域、主业领域、金融领域、境外领域及其他领域的分布情况。页面内容将包括剩余风险敞口金额、已确认损失金额、挽回损失或压降敞口金额、总体风险敞口、以及剩余风险敞口在各不同风险领域的分布详情。

| 编号 | FXYJ_8_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-风险敞口 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险敞口 |
| 输出 | 国资委整体风险敞口数据 |
| 正常流 | 显示国资委整体风险敞口数据 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.4  风险总览-新增重大风险事件H5

根据国资委需求制作重大风险事件全览页面，来展现市国资委监管企业当前或新增重大风险事项详情。该类动态主要展现各监管企业重大风险事件及相应事件的风险敞口金额情况。当企业新增重大风险事件、或出现剩余风险敞口较上月变动10%以上的情况时，平台将自动生成一条风险事件类风险动态列示在动态栏中。动态内容将主要包括集团名称、企业名称、风险特征、风险类别、该风险事件当前总敞口金额，剩余风险敞口金额等内容。

| 编号 | FXYJ_8_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-风险敞口 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险敞口 |
| 输出 | 国资委整体本期新增重大风险事件 |
| 正常流 | 显示国资委整体本期新增重大风险事件 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.5  风险总览-预警识别风险动态H5

根据国资委需求设置预警识别类风险动态生成规则，展现监管企业风险预警指标亮灯动态详情。该类动态主要展现各监管企业下发或收回的风险问询函情况及各一级集团综合R值排名情况。该类别动态将以月度为单位生成，按月统计下发的风险问询函数量、新增风险问询函数量，并按月比较生成当月综合R值排名前三的一级集团信息。该类动态内容将主要包括集团名称、企业名称、下发风险问询函数量、新增风险问询函数量、综合R值排名等内容。

| 编号 | FXYJ_8_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-风险动态 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险动态、选择预警识别 |
| 输出 | 国资委整体预警识别类风险动态列表 |
| 正常流 | 显示国资委整体本期自动生成的全部预警识别类风险动态内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.6  风险总览-舆情热点风险动态H5

根据国资委需求设置舆情热点类风险动态生成规则，展现监管企业新增舆情或重大公告的动态详情。舆情动态类动态主要展现各监管企业当月识别的舆情情况。该类别动态将按照舆情事件发生频次实时生成。

| 编号 | FXYJ_8_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-风险动态 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险动态、选择舆情热点 |
| 输出 | 国资委整体舆情热点类风险动态列表 |
| 正常流 | 显示国资委整体本期自动生成的全部舆情热点类风险动态内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.1.7  风险总览-法律诉讼风险动态H5

根据国资委需求设置法律诉讼类风险动态生成规则，展现监管企业新增重大诉讼风险动态详情。法律诉讼类动态主要展现各监管企业当月新增的涉诉案件情况。该类别动态将按照重大诉讼发生频次实时生成，内容主要包括集团名称、企业名称、诉讼地位（原告/被告/第三人）、涉诉金额等内容。

| 编号 | FXYJ_8_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择风险总览-风险动态 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险动态、选择法律诉讼 |
| 输出 | 国资委整体法律诉讼类风险动态列表 |
| 正常流 | 显示国资委整体本期自动生成的全部法律诉讼类风险动态内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.6.9.2  企业分析H5

          - 6.1.6.9.2.1  企业信息-基本信息H5

根据国资委需求制作监管一级集团基本信息全览页面，页面展现主要包括企业股权结构信息、企业快报信息等内容。用户点击进入任一集团基本信息，界面将显示所选集团股权结构、营业收入、净利润、总资产、净资产等数据详情。

| 编号 | FXYJ_8_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择企业分析-基础信息 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择企业信息、选择基础信息 |
| 输出 | 所选企业股权结构信息及财务指标信息 |
| 正常流 | 显示所选企业股权结构信息及营业收入、净利润、净资产、总资产等指标信息 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.2.2  企业信息-风险总览H5

根据国资委需求制作监管一级集团风险总览页面，页面展现主要包括综合R值及其变动趋势、红灯数量及其变动趋势、集团整体风险地图等内容。用户点击进入任一集团风险总览，界面将显示所选集团综合R值与红灯亮灯情况，同时展现该集团风险在资金、主业、投资、治理、基金、法律、舆情、外部等8个风险领域的分布情况。

| 编号 | FXYJ_8_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择企业分析-风险总览 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择企业信息、选择风险总览 |
| 输出 | 综合R值及其变动趋势、红灯数量及其变动趋势、集团整体风险地图等内容 |
| 正常流 | 显示综合R值及其变动趋势、红灯数量及其变动趋势、集团整体风险地图等内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.2.3  企业信息-风险事件H5

根据国资委需求制作监管一级集团风险事件全览页面，页面展现主要包括风险总敞口、风险资本率、当前重大风险事件等内容。用户点击进入任一集团风险事件，界面将显示所选集团在当前时间存在的风险敞口金额，并列示当前存在的重大风险事项详细内容。

| 编号 | FXYJ_8_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择企业分析-风险事件 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择企业信息、选择风险事件 |
| 输出 | 风险总敞口、风险资本率、当前重大风险事件 |
| 正常流 | 显示风险总敞口、风险资本率、当前重大风险事件等数据内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.6.9.2.4  企业信息-亮灯领域H5

根据国资委需求制作监管一级集团亮灯领域全览页面，页面展现主要包括风险领域、风险类别、风险指标、亮灯趋势等内容。用户点击进入任一集团亮灯领域，界面将显示所选集团资金、主业、投资、治理、基金、法律、舆情、外部等8个风险领域各指标的亮灯情况。

| 编号 | FXYJ_8_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警H5，选择企业分析-亮灯领域 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择企业信息、选择亮灯领域 |
| 输出 | 风险领域、风险类别、风险指标、亮灯趋势 |
| 正常流 | 显示风险领域、风险类别、风险指标、亮灯趋势等数据内容 |
| 异常流 | 数据显示有误 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.7  国资监管采集子系统

      - 6.1.7.1  数据审核模块

        - 6.1.7.1.1  全审审核功能

数据审核模块下系统将表内、表间、套表审核、枚举审核、重复项审核等多类审核设计在状态栏一行逐一排列显示，通过内置的数据审核算法，对用户选择报表中的数据进行审核，并将错误数据汇总展示，指引用户修改。

此次将新增一个全审功能，支持在一个审核界面内完成上述审核，并在该界面可以直接修订数据，无须点击多个审核项即可完成全部审核，提高操作流畅性和便捷性。

| 编号 | SRFP_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击全审按钮 |
| 输出 | 展现需修改、需说明、需核对、与上年核对检查、隶属关系检查、枚举检查、重复项检查等审核结果 |
| 正常流 | 数据审核结果在界面下方展现 |
| 异常流 | 没有审核结果展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.1.2  企业数据状态统计功能

数据审核模块下系统将企业上报情况做界面展示，以图标的形式展现某一企业数据上报情况。

此次将新增企业数据状态统计,对企业的上报时间、上报用户、上报数据情况进行记录、统计、展现。对于监管企业集团及其子公司，系统能够管理它们的数据上报流程，确保上报流程的规范性和一致性；系统能够自动识别出未上报的单位，并对这些单位进行标记，方便管理人员快速定位问题单位并采取相应措施。系统跟踪每个单位的数据上报状态，包括已上报、未上报、已退回等状态，为管理层提供实时的上报状态概览。

| 编号 | SRFP_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报页面，且单位列表视图为打开状态 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 鼠标右键单位列表试图内的某单位 |
| 输出 | 展现该单位树形结构下企业数量以及企业目前处于提交状态、编辑状态、退回状态的企业数量等信息。 |
| 正常流 | 企业数据状态信息正常展现 |
| 异常流 | 右键后无相关信息展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.1.3  审核结果定位填报指标

数据审核模块下在系统表内、表间、套表审核的结果中，通过内置的数据审核算法，对用户选择报表中的数据进行审核，并将错误数据汇总展示，指引用户修改，指引过程中可以通过点击审核公式中相关数据跳转到有相关指标的表单中。

此次新增用户只需点击任何一个问题数据项一次，系统即会自动识别该数据项在原始报表中的具体位置并跳转，在有多个相关指标表单时，保证点击的问题数据项与所在表单一致。如果问题数据项涉及到多个表格，系统能够实现跨表格的导航，指引用户快速从一个表格跳转到另一个相关表格。

| 编号 | SRFP_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报页面，有审核结果展现 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击审核结果中任意一指标 |
| 输出 | 表单跳转至点击指标所在报表，并且该指标标红显示在所见界面内 |
| 正常流 | 表单跳转，指标位置和标红正确显示 |
| 异常流 | 表单不跳转，指标未能正确显示在所见界面 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.1.4  审核结果切换显示位置

数据审核模块下，通过内置的数据审核算法，对用户选择报表中的数据进行审核，并将错误数据汇总展示，指引用户修改。系统审核结果支持弹框或者底部界面形式展现。

此次新增用户可以根据需要将审核错误框在界面的底部和右侧之间进行切换。以优化屏幕空间的使用和提高工作效率,提供了界面布局的自定义能力，使用户能够根据自己的工作流程和偏好来调整界面。

| 编号 | SRFP_1_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报页面，有审核结果展现 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击显示位置切换按钮 |
| 输出 | 审核结果显示位置发生切换 |
| 正常流 | 审核结果显示位置发生切换 |
| 异常流 | 审核结果显示位置未发生切换或显示出现异常 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.1.5  审核结果显示已完成数量

数据审核模块下，通过内置的数据审核算法，对用户选择报表中的数据进行审核，并将错误数据汇总展示，指引用户修改。系统表内、表间、套表审核的审核结果被分为三个明确的类别：需修改、需说明、需核对。

此次新增每个类别下的错误数量都被单独统计和显示。用户可以通过点击不同的页签快速导航到对应的错误列表，直接查看需要修改、说明或核对的具体条目。在每个页签下，用户可以查看每个错误的详细信息，包括错误描述、影响的数据项、可能的修正建议等。

| 编号 | SRFP_1_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报页面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击显示任意表内、表间、套表、全表审核 |
| 输出 | 审核结果已全部显示，其中详细列出了不同分类下完成填写原因的具体数量。 |
| 正常流 | 审核结果详细展示 |
| 异常流 | 审核结果未展现填写原因的具体数量或数量有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.1.6  自定义录入

根据国资委要求，此次自定义录入功能主要包括：自定义指标录入、财务决算统计功能、国有企业统计功能、集体企业统计功能、财务月报统计功能、财务预算统计功能、融资担保及发债备案统计功能、财务评价书统计功能等子功能。

          - 6.1.7.1.6.1  自定义指标录入

该功能允许用户以指标为核心单位，系统通过树形结构展示企业内部的层级关系，从集团到子公司，再到部门或项目组，清晰地表示出企业架构，利用企业树形结构进行数据的展示，从而实现对数据的批量修改和填报。

| 编号 | SRFP_1_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入自定义录入界面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 左侧选择所需填写的指标以及单位，并在右侧表格内填写输入数据，点击保存 |
| 输出 | 右侧数据填报到对应单位的对应指标内 |
| 正常流 | 数据一一对应成功填报到单位内 |
| 异常流 | 数据未能正确保存 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.1.6.2  财务决算统计功能

根据上海市国资委对财务决算统计工作的需求，新建财务决算统计功能，用于2024年度上海市国有企业财务决算报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、财务决算任务：

新建“2024年度上海市国有企业财务决算报表”的财务决算数据填报任务，根据2024年度上海市国有企业财务决算报表内容需求，任务包含“2024年度企业财务决算报表”、“2024年度企业财务情况表”、“2024年度创新发展情况表”、“专项情况表”、“经营业绩考核表”等板块约60张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2024年度上海市国有企业财务决算报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

（1）2024年度企业财务决算报表

2024年度企业财务决算报表包括对封面表、资产负债表、利润表、现金流量表等14张报表的报表设计。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这14张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计2300余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

（2）2024年度企业财务情况表

2024年度企业财务情况表包括对对外股权投资明细表、未纳入合并范围子企业（资产）主要指标表、财务投资、风险业务及或有事项情况表等11张报表的报表设计。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这11张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计1200余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

（3）2024年度创新发展情况表

2024年度创新发展情况表包括创新发展情况表、数字化转型经费支出明细表、其他创新活动经费支出明细表等4张报表的报表设计。这些报表是企业创新发展情况的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这4张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计230余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和科研现状等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

（4）专项情况表

专项情况表包括银行账户情况表报表的报表设计。该报表是企业银行账户情况表的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这4张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计300余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

（5）经营业绩考核表

经营业绩考核表包括主业利润表、跨类业务和单列表、经营业绩考核数据汇总表--视同于利润汇总表的报表设计。该报表是企业完成市国资委考核任务情况的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这4张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计140余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案及校验方案：

根据2024年度上海市国有企业财务决算报表数据的填报要求，新建数据提取方案约6个和数据校验方案约4个。通过提取方案，提取上年封面、上年数、年初数、对外股权投资等数据。通过数据校验方案可将系统数据与工商信息、企查查等外部数据进行校验。

数据提取方案6个：包括上年封面提取方案（从上年度财务决算报表封面中提取有关关键信息，包括但不限于企业名称、企业类编、监管类型、报表负责人签字等）、年初数数据提取方案（上年度财务决算报表中提取所有相关财务数据的年初数，包括资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表的数据。这些数据将用于与本年度数据预填报，以减少本年填报工作量）、提取上年数（企业期初数调整情况表）方案、上年封面提取（集体）方案、提取年初数（集体）、提取上年数（企业期初数调整情况表）（集体）方案。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

数据校验方案4个：包括与上年核对校验方案（提供对上年度财务数据进行详细校验的服务，确保所有数据的准确性和一致性。校验内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等表的上年年末数与本年年初数的核对。通过校验，可以及时发现并纠正数据错误，提高财务报告的可靠性）、与上年核对校验方案（企业期初数调整情况表）方案、与上年数核对（集体）方案、与上年数核对（企业期初数调整情况表）（集体）方案

3、审核规则及模板：

根据2024年度上海市国有企业财务决算报表数据的审核要求，新建数据审核规则约500个和数据查询模板约90个。通过审核规则及模板功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：注册地为“台湾省”，”香港特别行政区“，“澳门特别行政区”和“其他境外地区”的企业，应是境外子企业！），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.3  国有企业统计功能

根据上海市国资委对国有企业统计工作的需求，新建国有企业统计功能，用于2024年度资产统计（国有企业类）报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、国有企业任务：

新建“2024年度资产统计（国有企业类）报表”的国有企业数据填报任务，根据2024年度资产统计（国有企业类）报表内容需求，任务包含“2024年度企业财务决算报表”共约14张数据报表（封面表、Z1-Z12、FXZB）。用户通过任务功能中，选择“2024年度资产统计（国有企业类）报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2024年度企业财务决算报表包括对封面表、资产负债表、利润表、现金流量表等14张报表的报表设计。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这14张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计2000余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案及校验方案：

根据2024年度资产统计（国有企业类）报表数据的填报要求，新建数据提取方案约5个和数据校验方案约2个。通过提取方案，提取上年封面、上年数、年初数、对外股权投资等数据。通过数据校验方案可将系统数据与工商信息、企查查等外部数据进行校验。

数据提取方案5个：包括上年封面提取方案（从上年度上海市资产统计报表封面中提取有关关键信息，包括但不限于企业名称、企业类编、监管类型、报表负责人签字等）、年初数数据提取方案（上年度上海市资产统计报表中提取所有相关财务数据的年初数，包括资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表的数据。这些数据将用于与本年度数据预填报，以减少本年填报工作量）、提取上年数（企业期初数调整情况表）方案、决算封面提前方案、决算数提取方案。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

数据校验方案2个：包括与上年核对校验方案（提供对上年度财务数据进行详细校验的服务，确保所有数据的准确性和一致性。校验内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等表的上年年末数与本年年初数的核对。通过校验，可以及时发现并纠正数据错误，提高财务报告的可靠性）、与上年核对校验方案（企业期初数调整情况表）方案。

3、审核规则及模板：

根据2024年度资产统计（国有企业类）报表数据的审核要求，新建数据审核规则约200个（例如：如果企业类别为12或23或24，且所在地区（注册地)大于700000并且非港澳台那么所在地区（注册地)应为900000!）和数据查询模板约65个。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.4  集体企业统计功能

根据上海市国资委对集体企业统计工作的需求，新建集体企业统计功能，用于2024年度资产统计（集体企业类）报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、集体企业任务：

新建“2024年度资产统计（集体企业类）报表”的国有企业数据填报任务，根据2024年度资产统计（集体企业类）报表内容需求，任务包含共约14张数据报表（封面表、Z1-Z12、FXZB）。用户通过任务功能中，选择“2024年度资产统计（集体企业类）报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2024年度资产统计（集体企业类）报表包括对封面表、资产负债表、利润表、现金流量表等14张报表的报表设计。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这14张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计2000余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案及校验方案：

根据2024年度资产统计（集体企业类）报表数据的填报要求，新建数据提取方案约5个和数据校验方案约2个。通过提取方案，提取上年封面、上年数、年初数、对外股权投资等数据。通过数据校验方案可将系统数据与工商信息、企查查等外部数据进行校验。

数据提取方案3个：包括上年封面提取方案（从上年度上海市资产统计报表封面中提取有关关键信息，包括但不限于企业名称、企业类编、监管类型、报表负责人签字等）、年初数数据提取方案（上年度上海市资产统计报表中提取所有相关财务数据的年初数，包括资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表的数据。这些数据将用于与本年度数据预填报，以减少本年填报工作量）、提取上年数（企业期初数调整情况表）方案。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

数据校验方案2个：包括与上年核对校验方案（提供对上年度财务数据进行详细校验的服务，确保所有数据的准确性和一致性。校验内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等表的上年年末数与本年年初数的核对。通过校验，可以及时发现并纠正数据错误，提高财务报告的可靠性）、与上年核对校验方案（企业期初数调整情况表）方案。

3、审核规则及模板：

根据2024年度资产统计（集体企业类）报表数据的审核要求，新建数据审核规则约200个和数据查询模板约65个。通过审核规则及模板功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：如果国有资本有变动，则国家、国有单位直接或追加投资或无偿划入或经国家专项批准核销或无偿划出不为0！（合理性）），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.5  财务月报统计功能

根据上海市国资委对财务月报统计工作的需求，新建财务月报统计功能，用于2025年度国有企业财务月度报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、财务月报任务：

新建“2025年度国有企业财务月度报表”的国有企业数据填报任务，根据2025年度国有企业财务月度报表内容需求，任务包括对封面表、主要财务指标表、主要经济指标表等50张报表的报表设计。用户通过任务功能中，选择“2025年度国有企业财务月度报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这50张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计2000余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案：

根据2025年度国有企业财务月度报表数据的填报要求，新建数据提取方案约4个。通过提取方案，可提取上年封面、上年数、同期数、融资担保备案等数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：

根据2025年度国有企业财务月度报表数据的审核要求，新建数据审核规则约220个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：市国资委一级监管企业判断标识为“是”，监管类型请选择“12|市级”！），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、数据转换：

根据国务院国资委财务月报的表样式，对月报进行数据转换，主要包括指标对应关系更新，系统配置更新等内容，最终达到国务院国资委数据上报要求。

5、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.6  财务预算统计功能

根据上海市国资委对财务预算工作的需求，新建财务预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业财务预算报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、财务预算任务：

新建“2025年度上海市国有企业财务预算预报表”、“2025年度上海市国有企业财务预算报表草案”、“2025年度上海市国有企业财务预算报表（正式案）”3个财务预算数据填报任务，根据2025年度财务预算预报、草案、正式案内容需求，任务包含“资产负债预算表”、“利润预算表”等约35张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2025年度上海市国有企业财务预算预报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这35张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计5500余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案：

根据2025年度财务预算预报、草案、正式案数据的填报要求，新建数据提取方案约7个。通过提取方案，可提取上年封面、上年数、预报表、草案等数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：

根据2025年度财务预算预报、草案、正式案数据的审核要求，新建数据审核规则约150个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：若封面“报表类型码”为0或2或3，且封面“执行新准则”中是否执行新金融工具准则为否，则26行=0、28行=0、30行=0），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.7  融资担保及发债备案统计功能

为满足国资委对融资担保与发债业务的精细化监管需求，新建融资担保及发债备案统计功能，用于融资担保备案及发债数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、融资担保及发债备案任务：

新建“监管企业融资担保及出借资金事项备案表”、“监管企业发行债券审批事项备案表”2个融资担保及发债备案数据填报任务，根据融资担保及发债备案数据填报需求，任务包含“发行债券审批事项基本情况表”、“经国资委审批债券的发行记录表”等约6张数据报表。用户通过任务功能中，选择相关的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

在设计这6张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计170余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务资金状况和发债情况等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案：

根据融资担保及发债备案数据的填报要求，新建数据提取方案约4个。通过提取方案，可提取上年封面、上年数、上月数等数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：

根据融资担保及发债备案数据的审核要求，新建数据审核规则约300个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：1. 备案事项为融资担保，则担保费用相关数据均应大于0，若无相关担保费用，请简要说明即可！2. 备案事项为资金出借，则资金出借相关数据均应大于0且出借人资产负债率(%)应小于100，若存在资不抵债的情况，请简要说明！！），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

          - 6.1.7.1.6.8  财务评价书统计功能

根据上海市国资委对财务评价书工作的需求，新建财务评价书统计功能，用于2024年国有企业财务评价书附表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、财务评价书任务：

新建“2024年国有企业财务评价书附表”任务，根据2024年国有企业财务评价书附表内容需求，任务包含“经营情况评价”、“风险状况”、“管理提升评价”、“市国资监管企业行业分类”等4个板块约17张数据报表。用户通过任务功能中，选择相关的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。这些报表是企业财务状况和经营成果的重要反映，需要根据国资委的规定进行编制修订。设计过程中，需要确保报表格式的规范性和数据的准确性，同时考虑到报表使用者的需求。

报表设计包括在设计这17张报表时，需要考虑报表的布局、格式、数据分类和披露要求，确保报表内容清晰、易于理解。报表内共计1200余数据指标是报表中需要收集和计算的关键财务数据点，涵盖了企业的财务状况、经营成果和现金流动等多个方面。定义这些指标时，需要遵循国家统一的会计制度和财务报告编制要求，确保数据的一致性和可比性。

2、提取方案：

根据2024年国有企业财务评价书附表数据的填报要求，新建数据提取方案约1个。通过提取方案，可提取上年封面数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：

根据2024年国有企业财务评价书附表数据的审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：1. 请检查'企业级次'、'地区'、'企业类别'、'财务表现评价'、'市场表现评价'、'业务发展现状综合评价'是否漏填！2. 请检查'资产'、'负债'、'发债余额'、'营业收入'、'利润总额'、'年末职工人数'是否漏填！），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | GZJG_1_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入自定义录入界面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 左侧选择所需填写的指标以及单位，并在右侧表格内填写输入数据，点击保存 |
| 输出 | 右侧数据填报到对应单位的对应指标内 |
| 正常流 | 数据一一对应成功填报到单位内 |
| 异常流 | 数据未能正确保存 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.7.2  数据填报模块

        - 6.1.7.2.1  显示汇总明细功能

在数据填报模板下，支持对当前报表中的汇总指标进行一键汇总明细快捷查询，点击显示汇总明细按钮即显示该指标的数据汇总情况。该汇总明细支持按树形结构进行层层下钻，查看时可点击金额单位进行金额单位的转换系统提供基于企业树形结构的导航，用户可以从顶层指标逐级下探至下级单位，查看每个层级的具体数据。

此次新增指标数据可以根据大小排序。非汇总指标不显示数值，查询结果支持excel导出。

| 编号 | SRFP_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报界面 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择某指标后，点击汇总明细查询，再在汇总明细界面内双击指标表头 |
| 输出 | 该指标的汇总数据根据企业树形结构层层展开，且数据以树形结构顺序排列，再以数据降序排列 |
| 正常流 | 数据汇总明细层层展开，且同一层级下的各单位数据以降序排列展现 |
| 异常流 | 数据未能排序展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.2.2  浮动表定位及模糊查询功能

在数据填报模板下，系统填报浮动表报错支持指标定位，相关指标区别重点标色显示。

此次针对浮动表在表样中只为一行，企业上报数据填报数行，新增能准确定位某行列及相关单位内容。以及对浮动区域表头支持模糊查询筛选功能。在审核结果中，能准确定位到同一浮动区域内多条浮动数据中审核报错的位置。（原功能仅能定位到浮动区域）

| 编号 | SRFP_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 进入填报界面，有浮动区域的审核报错结果 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击选择某浮动指标 |
| 输出 | 指标定位到浮动区域内指定单元格 |
| 正常流 | 定位为单个单元格 |
| 异常流 | 定位为整个浮动区域 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.2.3  EXCEL批量导入功能

子系统可通过预设的excel模板进行导出，用户可将财务软件中的科目数据对接至模板中（对接工作由企业财务软件供应商自行完成），子系统支持批量将excel模板数据导入子系统中。

| 编号 | SRFP_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 用户有excel内数据对应企业的权限 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击传输，如何excel批量导入 |
| 输出 | Excel内数据录入到系统内 |
| 正常流 | 导入成功，数据录入到对应企业 |
| 异常流 | 导入失败，数据未录入到对应企业 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.2.4  枚举多层级多选功能

在数据填报模板下，系统枚举下拉框支持能多选同一层级的选项多选。

此次新增支持枚举下拉框同时多选不同层级的选项。

| 编号 | SRFP_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 在枚举选择下，勾选不同层级的枚举项 |
| 输出 | 枚举项被勾选 |
| 正常流 | 枚举项被勾选，且成功保存 |
| 异常流 | 所勾选的不同层级枚举项保存失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.7.3  数据查询模块

        - 6.1.7.3.1  单位选择功能

主要体现系统中各个企业的层级关系，并以树形结构的形式展现。根据后台公司基准树生成，支持单个企业勾选以及批量多选。并且单位选择支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除。

| 编号 | SRFP_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击单位选择 |
| 输出 | 企业以树形结构的形式展现层级关系 |
| 正常流 | 企业树形展现 |
| 异常流 | 企业树形不显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.2  科目选择功能

主要体现系统中各个科目的层级关系，并以树形结构的形式展现。根据后台科目管理生成，支持单个科目勾选以及批量多选。

| 编号 | SRFP_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击科目选择 |
| 输出 | 科目以树形结构的形式展现层级关系 |
| 正常流 | 科目树形展现 |
| 异常流 | 科目树形不显示 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.3  模板选择功能

支持保存已选单位和科目，形成自定义模板保存，并通过该查询模板查询平台中报表数据

| 编号 | SRFP_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击模板选择 |
| 输出 | 原自定义保存的模板展现 |
| 正常流 | 模板正常展现 |
| 异常流 | 模板未正常展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.4  任务选择功能

任务选择支持右键快捷选择当前子节点、直接子节点，同时支持反选与清除。

| 编号 | SRFP_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击任务选择 |
| 输出 | 不同的参数任务罗列显示 |
| 正常流 | 参数任务正常展现 |
| 异常流 | 参数未正常展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.5  查询结果功能

根据选择科目、单位、任务，查询数据库内指标数据，以科目或任务为维度进行查询，支持excel导出。有自动查询功能，根据科目、单位、任务的实时选择进行同步查询。

| 编号 | SRFP_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 已选择任务、单位、科目 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击数据查询 |
| 输出 | 以科目或任务为维度展现数据 |
| 正常流 | 数据正常展现 |
| 异常流 | 数据未正常展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.6  数据源配置

后台支持配置连接不同数据库调取不同数据源数据。

| 编号 | SRFP_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 填写数据库链接信息 |
| 输出 | 调取不同的数据源数据 |
| 正常流 | 数据正常调用 |
| 异常流 | 数据库无法链接 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.7  公司基准树节点配置

主要体现系统中各个企业的层级关系，并以树形结构的形式展现。支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

| 编号 | SRFP_3_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 增删改查企业信息 |
| 输出 | 企业信息根据操作更新 |
| 正常流 | 企业信息更新保存 |
| 异常流 | 企业信息未成功更新保存 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.8  指标管理功能

后台支持配置不同指标对应的科目，以科目编号作为唯一标识符，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。并且可以设置科目所属管理，体现出不同科目的层级关系。

| 编号 | SRFP_3_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 增删改查科目所属信息 |
| 输出 | 科目所属信息根据操作更新 |
| 正常流 | 科目所属信息更新保存 |
| 异常流 | 科目所属信息未成功更新保存 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.9  科目配置功能

支持在同一科目在不同任务下配置绑定不同的指标，支持excel批量导入以及逐一增删改查等。

| 编号 | SRFP_3_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 增删改查科目所对应的指标信息 |
| 输出 | 指标信息根据操作更新 |
| 正常流 | 指标信息更新保存 |
| 异常流 | 指标信息未成功更新保存 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.3.10  字典管理功能

支持设置不同主键字典，自定义菜单后台权限等。

| 编号 | SRFP_3_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 增删改查菜单后台权限信息 |
| 输出 | 菜单后台权限信息根据操作更新 |
| 正常流 | 菜单后台权限信息更新保存 |
| 异常流 | 菜单后台权限信息未成功更新保存 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.7.4  经济运行分析页面功能（H5）

        - 6.1.7.4.1  首页H5

对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济及财务类指标进行梳理、统计，并展现企业经济运行整体情况。包含国资总览、纳统指标、行业分析、企业分析四个入口。

| 编号 | JJYX_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览/纳统指标/行业分析/企业分析 |
| 输出 | 国资总览/纳统指标/行业分析/企业分析模块详情 |
| 正常流 | 用户点击后跳转进入相应模块 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.4.2  国资总览H5

          - 6.1.7.4.2.1  主要经济指标-指标汇总H5

对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标名称、指标值、同比情况。该页面主要包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额等内容。

| 编号 | JJYX_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标 |
| 输出 | 15个主要经济指标数据详情 |
| 正常流 | 用户可查看15个主要经济指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.2  主要经济指标-指标详情H5

对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标在市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业指标值分布情况。该页面可选指标包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额等内容。

| 编号 | JJYX_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标-点击指标 |
| 输出 | 15个主要经济指标数据分布情况 |
| 正常流 | 用户可查看所选经济指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.3  主要经济指标-市国资委监管企业详情H5

对上海市国资委监管企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在产业发展类、城市保障类、投资运营类及金融服务类企业中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标-市属监管企业 |
| 输出 | 所选指标在产业发展类、城市保障类、投资运营类及金融服务类企业中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.4  主要经济指标-委托监管企业详情H5

对委托监管企业详情经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在宣传部、科学与教育类、社会服务与机关服务类、卫生类企业中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标-委托监管企业 |
| 输出 | 所选指标在宣传部、科学与教育类、社会服务与机关服务类、卫生类企业中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.5  主要经济指标-区属企业-条形统计H5

对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标-区属企业条形图 |
| 输出 | 所选指标在各区县中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.6  主要经济指标-区属企业-表格详情H5

对区属企业经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个经济指标变动情况。用户选择包括净利润、利润总额、归母净利润、营业收入、固定资产投资、在沪缴纳税费、企业增加值、职工薪酬总额、主业利润、资产总额、负债总额、归母所有者权益、所属境内外上市公司市值、货币资金、带息负债总额中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的具体数值。

| 编号 | JJYX_2_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-主要经济指标-区属企业表格 |
| 输出 | 所选指标在各区县的具体数值 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.7  财务分析指标-指标汇总H5

对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个经济指标名称、指标值、同比情况。该页面主要包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率等内容。

| 编号 | JJYX_2_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标 |
| 输出 | 15个财务分析指标数据详情 |
| 正常流 | 用户可查看15个财务分析指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.8  财务分析指标-指标详情H5

对上海市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业财务指标进行梳理、统计，展现营业收入等15个财务分析在市国资委监管企业、委托监管企业、区属企业指标值分布情况。该页面可选指标包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率等内容。

| 编号 | JJYX_2_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标-点击指标 |
| 输出 | 15个财务分析指标数据分布情况 |
| 正常流 | 用户可查看所选财务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.9  财务分析指标-市国资委监管企业详情H5

对上海市国资委监管企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。用户选择包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率中的任一指标后，页面将展现所选指标在产业发展类、城市保障类、投资运营类及金融服务类企业中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标-市属监管企业 |
| 输出 | 所选指标在产业发展类、城市保障类、投资运营类及金融服务类企业中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.10  财务分析指标-委托监管企业详情H5

对委托监管企业详情财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。用户选择包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率中的任一指标后，页面将展现所选指标在宣传部、科学与教育类、社会服务与机关服务类、卫生类企业中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标-委托监管企业 |
| 输出 | 所选指标在宣传部、科学与教育类、社会服务与机关服务类、卫生类企业中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.11  财务分析指标-区属企业-条形统计H5

对区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。用户选择包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的分布详情。

| 编号 | JJYX_2_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标-区属企业条形图 |
| 输出 | 所选指标在各区县中的分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.2.12  财务分析指标-区属企业-表格详情H5

对区属企业财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等15个财务指标变动情况。用户选择包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率中的任一指标后，页面将展现所选指标在黄浦区、静安区等16个区县中的具体数值。

| 编号 | JJYX_2_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击国资总览-财务分析指标-区属企业表格 |
| 输出 | 所选指标在各区县的具体数值 |
| 正常流 | 用户可查看所选指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.4.3  纳统指标H5

          - 6.1.7.4.3.1  金融企业H5

对上海市国资委监管7家金融企业纳统指标进行梳理、统计，并展现企业纳统指标数值详情。该页面主要包括加权平均增长率、银行两项收入、在沪股基交易额、在沪保费收入等内容，数据涉及上海市国资委监管的7家银行类、证券类、保险类企业。

| 编号 | JJYX_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-金融企业 |
| 输出 | 金融企业纳统指标数值详情 |
| 正常流 | 用户可查看金融企业纳统指标数值详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.3.2  工业企业柱状图统计H5

对上海市国资委监管工业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现9家重点工业企业在沪工业总产值及增速柱状图。该页面主要展现在沪工业总产值及增速在近12个月内的变动趋势等内容，数据涉及上海市国资委监管的9家重点工业类企业。

| 编号 | JJYX_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-工业企业-柱状图 |
| 输出 | 工业企业在沪总产值变动趋势 |
| 正常流 | 用户可查看工业企业纳统指标变动趋势 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.3.3  工业企业表格详情H5

对上海市国资委监管工业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现9家重点工业企业在沪工业总产值及增速按集团分布详情表格。该页面主要展现工业总产值在各监管集团的分布情况，统计维度包含本年累计、上年同期、同比增速、可比增速等口径，数据涉及上海市国资委监管的9家重点工业类企业。

| 编号 | JJYX_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-工业企业-表格统计 |
| 输出 | 工业企业在沪总产值分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看工业企业纳统指标分布详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.3.4  商业企业柱状图统计H5

对上海市国资委监管商业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现5家重点商贸类企业在沪商品销售总额及增速柱状图。该页面主要展现在沪商品销售总额及增速在近12个月内的变动趋势等内容，数据涉及上海市国资委监管的5家重点商贸类企业。

| 编号 | JJYX_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-商业企业-柱状图 |
| 输出 | 商业企业在沪商品销售总额变动趋势 |
| 正常流 | 用户可查看商业企业纳统指标变动趋势 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.3.5  商业企业表格详情H5

对上海市国资委监管商业企业纳统指标进行梳理、统计，并展现5家重点商贸类企业在沪商品销售总额及增速按集团分布详情表格。该页面主要展现商品销售总额在各监管集团的分布情况，统计维度包含本年累计、上年同期、同比增速、可比增速等口径，数据涉及上海市国资委监管的5家重点商业类企业。

| 编号 | JJYX_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-商业企业-表格统计 |
| 输出 | 商业企业在沪商品销售总额分布详情 |
| 正常流 | 用户可查看商业企业纳统指标分布详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.3.6  建筑业企业H5

对上海市国资委监管建筑类企业纳统指标进行梳理、统计，并展现企业纳统指标数值详情。该页面数据主要涉及上海市国资委监管的建筑类企业。

| 编号 | JJYX_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击纳统指标-建筑类企业 |
| 输出 | 建筑类企业纳统指标数值详情 |
| 正常流 | 用户可查看建筑类企业纳统指标数值详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.7.4.4  企业分析H5

          - 6.1.7.4.4.1  企业汇总H5

对上海市国资委监管各一级集团进行梳理，并制作一级集团卡片汇总界面。该卡片将展现各企业经济类、财务类指标情况，并可作为各监管一级集团详细信息界面的入口供用户选择。

| 编号 | JJYX_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-选择企业卡片 |
| 输出 | 所选企业详情界面 |
| 正常流 | 用户可查看所选企业详情界面及相应数据 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.4.2  上汽集团H5

            - 6.1.7.4.4.2.1  经济指标汇总H5

对上汽集团各项主要经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等4个经济指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。该页面展现内容包括营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润，统计维度包括集团整体、业务板块（整车、汽车零部件、金融及服务、物流及移动出行、国际业务、其他）。

| 编号 | JJYX_4_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经济指标 |
| 输出 | 4个主要经济指标数值及变动 |
| 正常流 | 用户可查看经济指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.2  经济指标详情H5

对上汽集团各项主要经济指标进行梳理、统计，并展现营业收入等4个指标的变动趋势与板块详情。该页面中，用户可在营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润等4个指标中进行选择，页面将对所选经济指标进行变动趋势与板块分布的详细展示。

| 编号 | JJYX_4_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经济指标-选择指标 |
| 输出 | 所选指标的变动趋势与板块详情 |
| 正常流 | 用户可查看指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.3  业务板块详情H5

对上汽集团各项主要经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等4个指标的变动趋势与板块详情，并对所选中的业务板块进行二次展开分析，展现归属于各版块的子企业经济指标数据详情。该页面中，用户可在整车、汽车零部件、金融及服务、物流及移动出行、国际业务、其他等业务板块中进行选择，页面将对所板块的企业数据进行详细展示。

| 编号 | JJYX_4_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经济指标-选择指标-选择板块 |
| 输出 | 归属于各版块的子企业经济指标数据详情 |
| 正常流 | 用户可查看指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.4  财务指标全览H5

对上汽集团各项财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等全部财务指标的期末数值与上年同期数值。页面展现内容包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率等内容。

| 编号 | JJYX_4_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经济指标-更多财务指标 |
| 输出 | 全部财务指标数值及变动 |
| 正常流 | 用户可查看财务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.5  业务指标汇总H5

对上汽集团业务指标进行梳理，并展现整车销量等指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。该页面展现指标主要包括整车销量、市占率、自主品牌销量、合资品牌销量、新能源汽车销量、出口和海外汽车销量等内容。

| 编号 | JJYX_4_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标 |
| 输出 | 业务指标数值及同比变动 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.6  整车销量柱形图H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体整车销量变动趋势及各企业整车销量情况。用户选择整车销量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月整车销量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业整车销量情况，即上汽集团下属各企业整车销量情况。

| 编号 | JJYX_4_2_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-整车销量柱状图 |
| 输出 | 整车销量数值及变动、整车销量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.7  整车销量表格详情H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业整车销量数量详情。用户选择整车销量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月整车销量及变动值，也可展示集团下属各企业整车销量情况。

| 编号 | JJYX_4_2_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-整车销量表格详情 |
| 输出 | 整车销量数值及变动、整车销量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.8  市占率柱形图H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体市占率变动趋势及各企业市占率情况。用户选择市占率柱状图后，页面将展现集团整体近12个月市占率及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业市占率情况，即上汽集团下属各企业市占率情况。

| 编号 | JJYX_4_2_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-市占率柱状图 |
| 输出 | 市占率数值及变动、市占率企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.9  市占率表格详情H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业市占率数量详情。用户选择市占率表格详情后，页面将展现集团整体近12个月市占率及变动值，也可展示集团下属各企业市占率情况。

| 编号 | JJYX_4_2_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-市占率表格详情 |
| 输出 | 市占率数值及变动、市占率企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.10  自主品牌占比柱形图H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体自主品牌占比变动趋势及各企业自主品牌占比情况。用户选择自主品牌占比柱状图后，页面将展现集团整体近12个月自主品牌占比及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业自主品牌占比情况，即上汽集团下属各企业自主品牌占比情况。

| 编号 | JJYX_4_2_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-自主品牌占比柱状图 |
| 输出 | 自主品牌占比数值及变动、自主品牌占比企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.11  自主品牌占比表格详情H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业自主品牌占比数量详情。用户选择自主品牌占比表格详情后，页面将展现集团整体近12个月自主品牌占比及变动值，也可展示集团下属各企业自主品牌占比情况。

| 编号 | JJYX_4_2_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-自主品牌占比表格详情 |
| 输出 | 自主品牌占比数值及变动、自主品牌占比企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.12  新能源汽车渗透率柱形图H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体新能源汽车渗透率变动趋势及各企业新能源汽车渗透率情况。用户选择新能源汽车渗透率柱状图后，页面将展现集团整体近12个月新能源汽车渗透率及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业新能源汽车渗透率情况，即上汽集团下属各企业新能源汽车渗透率情况。

| 编号 | JJYX_4_2_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-新能源汽车渗透率柱状图 |
| 输出 | 新能源汽车渗透率数值及变动、新能源汽车渗透率企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.13  新能源汽车渗透率表格详情H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业新能源汽车渗透率数量详情。用户选择新能源汽车渗透率表格详情后，页面将展现集团整体近12个月新能源汽车渗透率及变动值，也可展示集团下属各企业新能源汽车渗透率情况。

| 编号 | JJYX_4_2_13 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-新能源汽车渗透率表格详情 |
| 输出 | 新能源汽车渗透率数值及变动、新能源汽车渗透率企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.14  海外品牌占比柱形图H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体海外品牌占比变动趋势及各企业海外品牌占比情况。用户选择海外品牌占比柱状图后，页面将展现集团整体近12个月海外品牌占比及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业海外品牌占比情况，即上汽集团下属各企业海外品牌占比情况。

| 编号 | JJYX_4_2_14 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-海外品牌占比柱状图 |
| 输出 | 海外品牌占比数值及变动、海外品牌占比企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.15  海外品牌占比表格详情H5

对上汽集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业海外品牌占比数量详情。用户选择海外品牌占比表格详情后，页面将展现集团整体近12个月海外品牌占比及变动值，也可展示集团下属各企业海外品牌占比情况。

| 编号 | JJYX_4_2_15 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-业务指标-海外品牌占比表格详情 |
| 输出 | 海外品牌占比数值及变动、海外品牌占比企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.16  经营分析条形图统计H5

对上汽集团销量、盈利进行分析，综合考量收入影响因素、利润影响因素，生成经营分析输出结果。该页面将根据规则自动生成整车销量同比变化值，并提示影响前3的品牌与车辆类型。

| 编号 | JJYX_4_2_16 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经营分析 |
| 输出 | 企业经营分析文字内容 |
| 正常流 | 用户可查看经营分析内容 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.2.17  经营分析表格详情H5

对上汽集团销量、盈利进行分析，综合考量收入影响因素、利润影响因素，并在表格中展现经营分析数据详情。该页面可根据用户需求展现按车辆类型、按品牌类型等不同统计维度的销量变动情况。

| 编号 | JJYX_4_2_17 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-上汽集团-经营分析表格详情 |
| 输出 | 企业经营分析表格及瀑布图 |
| 正常流 | 用户可查看经营分析内容 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.4.3  电气集团H5

            - 6.1.7.4.4.3.1  经济指标汇总H5

对电气集团各项主要经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等4个经济指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。该页面展现内容包括营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润，统计维度包括上海电气集团合计、电气控股本部、电气股份合并、电气股份合并（扣非）、股份下属板块（电站（扣非）、风电、核电、输配电（扣非）、三菱、环保（扣非）、自动化（扣非）、基础件）、非股份下属板块（海立、自仪、康达、天沃）。

| 编号 | JJYX_4_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-经济指标 |
| 输出 | 4个主要经济指标数值及变动 |
| 正常流 | 用户可查看经济指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.2  经济指标详情H5

对电气集团各项主要经济指标进行梳理、统计，并展现营业收入等4个指标的变动趋势与板块详情。该页面中，用户可在营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润等4个指标中进行选择，页面将对所选经济指标进行变动趋势与板块分布的详细展示。

| 编号 | JJYX_4_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-经济指标-选择指标 |
| 输出 | 所选指标的变动趋势与板块详情 |
| 正常流 | 用户可查看指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.3  业务板块详情H5

对电气集团各项主要经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等4个指标的变动趋势与板块详情，并对所选中的业务板块进行二次展开分析，展现归属于各版块的子企业经济指标数据详情。该页面中，用户可在电站、风电、核电、输配电、三菱、环保、自动化、基础件、非股份下属板块等业务板块中进行选择，页面将对所板块的企业数据进行详细展示。

| 编号 | JJYX_4_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-经济指标-选择指标-选择板块 |
| 输出 | 归属于各版块的子企业经济指标数据详情 |
| 正常流 | 用户可查看指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.4  财务指标全览H5

对电气集团各项财务指标进行梳理、统计，展现资产负债率等全部财务指标的期末数值与上年同期数值。页面展现内容包括资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、营业收现率、人均利润(万/人)、有息负债率、利息保障倍数、毛利率、营业利润率、总资产报酬率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、营业收入三年增长率、投资规模三年增长率等内容。

| 编号 | JJYX_4_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-经济指标-更多财务指标 |
| 输出 | 全部财务指标数值及变动 |
| 正常流 | 用户可查看财务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.5  业务指标汇总H5

对电气集团业务指标进行梳理，并展现新承接订单（装备类、工程类）、风电产品交付量、电梯销量、输配电元器件销量、锅炉销量、燃气轮机销量等内容。

| 编号 | JJYX_4_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标 |
| 输出 | 业务指标数值及同比变动 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.6  新承接订单柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体新承接订单变动趋势及各企业新承接订单情况。用户选择新承接订单柱状图后，页面将展现集团整体近12个月新承接订单及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业新承接订单情况，即电气集团下属各企业新承接订单情况。

| 编号 | JJYX_4_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-新承接订单柱状图 |
| 输出 | 新承接订单数值及变动、新承接订单企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.7  新承接订单表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业新承接订单数量详情。用户选择新承接订单表格详情后，页面将展现集团整体近12个月新承接订单及变动值，也可展示集团下属各企业新承接订单情况。

| 编号 | JJYX_4_3_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-新承接订单表格详情 |
| 输出 | 编号 |
| 正常流 | 角色 |
| 异常流 | 前置条件 |
| 特殊需求 | 后置条件 |

            - 6.1.7.4.4.3.8  风电产品交付量柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体风电产品交付量变动趋势及各企业风电产品交付量情况。用户选择风电产品交付量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月风电产品交付量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业风电产品交付量情况，即电气集团下属各企业风电产品交付量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-风电产品交付量柱状图 |
| 输出 | 风电产品交付量数值及变动、风电产品交付量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.9  风电产品交付量表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业风电产品交付量数量详情。用户选择风电产品交付量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月风电产品交付量及变动值，也可展示集团下属各企业风电产品交付量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-风电产品交付量表格详情 |
| 输出 | 风电产品交付量数值及变动、风电产品交付量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.10  电梯销量柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体电梯销量变动趋势及各企业电梯销量情况。用户选择电梯销量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月电梯销量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业电梯销量情况，即电气集团下属各企业电梯销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-电梯销量柱状图 |
| 输出 | 电梯销量数值及变动、电梯销量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.11  电梯销量占比表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业电梯销量数量详情。用户选择电梯销量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月电梯销量及变动值，也可展示集团下属各企业电梯销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-电梯销量表格详情 |
| 输出 | 电梯销量数值及变动、电梯销量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.12  输配电元器件销量柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体输配电元器件销量变动趋势及各企业输配电元器件销量情况。用户选择输配电元器件销量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月输配电元器件销量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业输配电元器件销量情况，即电气集团下属各企业输配电元器件销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-输配电元器件销量柱状图 |
| 输出 | 输配电元器件销量数值及变动、输配电元器件销量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.13  输配电元器件销量表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业输配电元器件销量数量详情。用户选择输配电元器件销量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月输配电元器件销量及变动值，也可展示集团下属各企业输配电元器件销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_13 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-输配电元器件销量表格详情 |
| 输出 | 输配电元器件销量数值及变动、输配电元器件销量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.14  锅炉销量柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体锅炉销量变动趋势及各企业锅炉销量情况。用户选择锅炉销量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月锅炉销量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业锅炉销量情况，即电气集团下属各企业锅炉销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_14 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-锅炉销量柱状图 |
| 输出 | 锅炉销量数值及变动、锅炉销量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.15  锅炉销量表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业锅炉销量数量详情。用户选择锅炉销量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月锅炉销量及变动值，也可展示集团下属各企业锅炉销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_15 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-锅炉销量表格详情 |
| 输出 | 锅炉销量数值及变动、锅炉销量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.16  燃气轮机销量柱形图H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体燃气轮机销量动趋势及各企业燃气轮机销量情况。用户选择燃气轮机销量柱状图后，页面将展现集团整体近12个月燃气轮机销量及变动趋势，同时，页面下方还将展示按企业燃气轮机销量情况，即电气集团下属各企业燃气轮机销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_14 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-燃气轮机销量柱状图 |
| 输出 | 燃气轮机销量数值及变动、燃气轮机销量企业分布 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.3.17  燃气轮机销量表格详情H5

对电气集团业务指标进行梳理，展现集团整体及各企业燃气轮机销量数量详情。用户选择燃气轮机销量表格详情后，页面将展现集团整体近12个月燃气轮机销量及变动值，也可展示集团下属各企业燃气轮机销量情况。

| 编号 | JJYX_4_3_15 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-电气集团-业务指标-燃气轮机销量表格详情 |
| 输出 | 燃气轮机销量数值及变动、燃气轮机销量企业分布数据 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.7.4.4.4  光明集团H5

            - 6.1.7.4.4.4.1  经济指标汇总H5

对光明集团各项主要经济指标进行梳理、统计，展现营业收入等4个经济指标的指标名称、指标值、同比、预算完成率等内容。该页面展现内容包括营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润，统计维度包括集团合并、食品板块（包括肉业、乳业、现代农业、城市保供（蔬菜）、城市服务（良友）、海洋食品（水产）、糖业、品牌食品）及其他板块；房产板块；金融板块等。

| 编号 | JJYX_4_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-光明集团-经济指标 |
| 输出 | 4个主要经济指标数值及变动 |
| 正常流 | 用户可查看经济指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.4.2  经济指标详情H5

对光明集团各项主要经济指标进行梳理、统计，并展现营业收入等4个指标的变动趋势与板块详情。该页面中，用户可在营业收入、利润总额、归母净利润、主业利润等4个指标中进行选择，页面将对所选经济指标进行变动趋势与板块分布的详细展示。

| 编号 | JJYX_4_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-光明集团-经济指标-选择指标 |
| 输出 | 所选指标的变动趋势与板块详情 |
| 正常流 | 用户可查看指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.4.3  业务指标-食品版块H5

对光明集团业务指标进行梳理，并展现生猪销售量、生猪销售价格等指标的变动趋势。该页面展示内容包括生猪肉销量及变化率、梅林罐头总销量及变化率、奶制品市占率及变化率等内容。

| 编号 | JJYX_4_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-光明集团-业务指标-食品版块 |
| 输出 | 业务指标数值及同比变动 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.4.4  业务指标-房产版块H5

对光明集团业务指标进行梳理，并展现房产销售金额、房产销售面积、回款金额等指标的变动趋势。该页面展示内容包括销售金额、销售面积、回款金额、财务结转在本地与外地的分布等内容。

| 编号 | JJYX_4_4_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-光明集团-业务指标-房产版块 |
| 输出 | 业务指标数值及同比变动 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

            - 6.1.7.4.4.4.5  业务指标-原料价格H5

对光明集团业务指标进行梳理，并展现生猪、白糖等原料价格的变动趋势。该页面展示内容包括生猪、白糖、菜油、棕榈油等主要原材料在近15日内的价格走势。

| 编号 | JJYX_4_4_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击企业分析-光明集团-业务指标-原料价格 |
| 输出 | 业务指标数值及同比变动 |
| 正常流 | 用户可查看业务指标数据详情 |
| 异常流 | 页面跳转异常 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.8  国资经营预算管理子系统

      - 6.1.8.1  枚举字典管理

系统将支持基于主数据表所设置的分层分类标签，生成初始标签，支持管理员通过前端界面新增标签，后端自动更新标签树，确保标签实时生效。

| 编号 | JYYS_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入枚举字典管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设置标签 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 分层分类标签保存成功，并展现。 |
| 异常流 | 没有分层分类标签展现 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.8.2  业务指标管理

基于主数据表设置具体业务指标，设置维度包括指标名称、指标代码、指标类型、指标长度等要素。业务指标管理包括指标组新增、指标组修改、指标组删除、组内指标添加、指标属性设置、指标查询、指标排序等功能。

| 编号 | JYYS_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入业务指标管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设置业务指标及性格维度 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 业务指标设置成功，并展现。 |
| 异常流 | 没有业务指标展现 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.8.3  模板设计管理

        - 6.1.8.3.1  模板组管理

根据国资经营预算主数据表及现有业务表设计相关数据导入模板，用户可根据模板类型在导入数据时进行选择。模板组管理包括模板分组新增、模板分组修改、模板分组删除等功能。

| 编号 | JYYS_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入模板设计管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设置模板组 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 模板组设置成功，并展现。 |
| 异常流 | 没有模板组展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.8.3.2  模板管理

根据国资经营预算主数据表及现有业务表设计相关数据导入模板，用户可根据模板类型在导入数据时进行选择。模板管理包括模板新增、模板修改、模板删除、模板导入、模板导出、模板编辑、模板查询等功能。

模板新增：可在当前选择的模板组下新增模板。

模板修改：可对选择的模板基本信息进行修改。

模板删除：可将选择的模板从当前模板组中删除。

模板导入：通过“导入”按钮，可将已有的Excel表格导入至系统中，并将Excel表格中原有的内容和格式一并导入至平台中。

模板导出：点击该按钮，可将当前页面中的报表模板导出为Excel表格。

模板编辑：点击“编辑”按钮对当前选择的报表模板进行编辑，用户可通过内置的报表编辑工具对表格进行自定义编辑。

| 编号 | JYYS_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入模板设计管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设置模板 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 模板设置成功，并展现。 |
| 异常流 | 没有模板展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.8.3.3  模板编辑

通过类excel表的编辑模式，对模板进行设计、编辑。主要的功能包括：加行、删行、加列、删列、格式刷、字体设置、对齐方式、单元格格式、单元格样式、窗口冻结等。

保存：保存当前编辑的内容。

剪切：将鼠标选择的单元格内容剪切到剪贴板中。

复制：将鼠标选择的单元格内容复制到剪贴板中。

粘贴：将剪贴板中最近的内容粘贴到当前单元格中。

当前列左侧插列：在当前选择单元格所在列的左侧插入一列。

当前列右侧插列：在当前选择单元格所在列的右侧插入一列。

当前行上方加行：在当前选择单元格所在行的上方插入一行。

当前行下方加行：在当前选择单元格所在行的下方插入一行。

删行：删除当前选择的单元格所在的行。

合并单元格：将鼠标选择的多个单元格内容合并为一个单元格。

拆分单元格：将鼠标选择的已合并的单元格拆分为多个单元格。

字体：选择当前单元格中文字的字体。

字号：选择当前单元格中文字的字号。

粗体：将当前单元格中的文字变为粗体。

斜体：将当前单元格中的文字变为斜体。

下划线：将当前单元格中的文字下方添加下划线。

字体颜色：选择当前单元格中文字的字体颜色。

背景颜色：选择当前单元格的背景颜色。

左对齐：将选择的多个单元格中的文字进行左对齐。

左右居中：将选择的多个单元格中的文字进行左右居中。

右对齐：将选择的多个单元格中的文字进行右对齐。

上对齐：将选择的多个单元格中的文字进行上对齐。

上下居中：将选择的多个单元格中的文字进行上下居中。

下对齐：将选择的多个单元格中的文字进行下对齐。

边框线颜色：选择当前单元格的边框线的颜色。

边框线粗细：选择当前单元格的边框线的粗细。

边框线类型：选择当前单元格的边框线的类型。

退出编辑模式：退出报表编辑模式，返回模板设计页面。点击该按钮是，系统弹出提示框，提示“退出编辑模式前，是否需要保存当前报表？”，选择“是”则系统将保存当前报表后退出编辑模式；选择“否”则系统将不保存当前报表直接退出编辑模式，上次保存操作后编辑的内容将不被保存下来。

| 编号 | JYYS_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入模板设计管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设计、编辑模板样式 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 模板设置成功，并展现。 |
| 异常流 | 没有模板展现 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.8.3.4  模板指标设置

模板设计完成后，通过模板指标设置功能将设置好的业务指标与报表模板中有业务数据的单元格进行关联。主要功能有：

关联指标：用户通过选择需要关联指标的报表单元格后，双击需要关联的业务指标，即可将单元格与业务指标进行关联。

删除指标：选择需要删除指标的单元格，再点击“删除指标”按钮，即可将选择的单元格中关联的业务指标删除。

| 编号 | JYYS_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 进入模板设计管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求设置模板单元格与业务指标的关联关系 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 模板指标设置成功，并展现。 |
| 异常流 | 模板无法展现正确数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.8.3.5  Excel表格导入

根据系统设置的相关主数据导入模板，用户可将Excel表格的数据批量导入至系统对应的模板中。

| 编号 | JYYS_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 进入数据填报功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求导入excel表数据 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 数据导入成功，并正确展现。 |
| 异常流 | 未正确显示导入数据 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.8.4  附件文档管理

对国资预算项目相关文档（如可研报告、立项材料、绩效评价报告）进行分类存储，支持文件夹嵌套与标签关联。文档元数据自动提取（如上传人、时间、关键词），便于快速定位。

| 编号 | JYYS_5_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 进入附件文档管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求上传相关文档 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 文档上传成功，并正确展现。 |
| 异常流 | 未正确显示上传文档。 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.8.5  数据预览管理

根据导入的业务数据，生成相关数据报表预览界面，用户可在数据预览界面中检查导入的数据准确性与完整性。

结构化数据展示：金额、执行率、行业分类等字段分栏显示，支持自定义字段排序与隐藏。

非结构化数据展示：关联文档以卡片形式陈列，支持在线预览（PDF、Office文档）与版本对比。

| 编号 | JYYS_6_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 进入数据预览管理功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求查看相关数据 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 正确展现需要查看的数据。 |
| 异常流 | 未正确显示数据。 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.8.6  数据检索查询

        - 6.1.8.6.1  条件过滤查询

可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。条件查询可根据年份（2020-2023）、企业类型（央企、地方国企）、标签（“科技创新”“重点工程”）等条件进行数据的快速检索查询。

| 编号 | JYYS_7_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 进入数据检索查询功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据已有查询模板，选择条件进行查询。 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 正确显示查询结果。 |
| 异常流 | 未正确查询结果。 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.8.6.2  自定义查询

可将用户所导入的数据通过列表方式查询展示并支持导出。通过自定义查询，用户可根据自身查询的需要自定义选择需要查询的业务指标、企业、数据期间进行数据的查询、展示，并可将自定义查询内容保存为查询模板，方便下次查询。

| 编号 | JYYS_7_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 进入数据检索查询功能 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 根据需求自定义选择业务指标及查询条件进行查询。 |
| 输出 | 无 |
| 正常流 | 正确显示查询结果。 |
| 异常流 | 未正确查询结果。 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.9  企业分配事中事后监管子系统

      - 6.1.9.1  数据传输管理

针对收入分配年报表任务，子企业申报年报表数据方式进行优化，通过下载报表模板，对上报数据进行工具审核，将数据上传至系统进行提交。

        - 6.1.9.1.1  Excel固定报表及浮动行导入

在收入分配年报表任务中，新增通过系统下载excel标准固定报表模板进行数据填报，将完成后的excel报表数据可通过excel导入功能将数据导入进系统以及可在excel指定浮动行区域进行加行填报，并将浮动行数据导入进系统。

| 编号 | SRFP_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入企业分配事中事后监管子系统，点击批量导入，下载导入模板 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中收入分配年报任务，点击批量导入，上传模板 |
| 输出 | 数据导入系统 |
| 正常流 | 数据导入成功提示 |
| 异常流 | 数据未导入成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.9.1.2  薪酬调查审核工具

薪酬调查审核工具：在收入分配年报表任务中，新建设单机版审核工具，对企业线下填报的excel报表数据进行逻辑性审核、合理性审核。通过设置公式和规则，工具可以分析出每户企业填报数据的错误情况及不合理情况，并进行提示，减少人工检查的疏漏性，提高数据检查效率。

| 编号 | SRFP_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 打开审核工具，上传收入分配年报导入模板 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 导入模板 |
| 输出 | 审核结果 |
| 正常流 | 数据审核通过 |
| 异常流 | 数据未审核通过提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.9.2  指标预警管理

将预算与月度人工成本数据转入人工成本预算、人工成本月度报表任务，设置预警规则，建立预警机制，输出相关数据波动异常报告，并对异常数据进行提示。

        - 6.1.9.2.1  国资快报指标异常波动预警功能

节点预警管理-预警指标管理，包括预警指标名称、预警指标大类、预警指标代码灯进行管理配置，预警指标新增、删除、修改、查询等，支持对预警指标按照不同行业，不同企业进行分类管理与统计。

此次将新增国资快报指标异常波动预警功能：对于企业月度数据工效不匹配情况、人数、人均工资波动异常情况，企业未及时上报原因，依据国资监管要求，系统完善企业用户上报说明方式，新增了通过弹窗提醒方式提醒企业用户，提醒企业及时监控异常情况，并填报造成波动数据的情况说明，并对情况说明进行导出。

| 编号 | SRFP_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 点击国资快报任务，审核 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击审核 |
| 输出 | 弹窗提醒企业用户 |
| 正常流 | 数据审核通过 |
| 异常流 | 数据未通过弹窗提示，并填报说明 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.9.2.2  智能分析底稿

该功能主要包括人工成本预算、人工成本执行定报、收入分配年报表、国务院薪酬调查、工资效益联动评价表、人工成本情况表、人工成本月报表统计功能，根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板。

          - 6.1.9.2.2.1  智能分析底稿模板

节点预警管理-预警展现管理，调用预警指标，预警区间，对数据实际情况进行预警，同时对预警结果进行可视化展现，展现内容包括表格、柱形图、折线图、饼图、面积图等。

此次根据国资委要求对监管企业职工人工成本自动化生成报告进行完善，完善并新增内容包括excel数据底稿亮灯规则调整、完善企业规范简称及分类排序、分类合计，追加经济效益指标列，职工人工成本总额及平均人数信息等，word文字生成报告部分，完善财务指标表表格及文字，工效同比偏离较大对比表。

| 编号 | SRFP_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 国资快报数据转换 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击数据导出（监管企业职工人工成本报告） |
| 输出 | 监管企业职工人工成本报告 |
| 正常流 | 成功导出 |
| 异常流 | 导出失败 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.2  人工成本预算统计功能

根据上海市国资委对人工成本预算统计工作的需求，新建人工成本预算统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本预算报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

1、人工成本预算任务：新建“2025年人工成本预算”的数据申报任务，根据2025年度人工成本预算报表内容需求，任务包含“企业封面表”、“人工成本预算表（汇总）”、“人工成本预算表（母公司/子企业）”共计3张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2025年人工成本预算”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、审核规则：根据2025年人工成本预算审核要求，新建数据审核规则约66个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性,例如本部人均工资总额增幅超过了集团人均工资总额增幅，请说明原因。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

3、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 人工成本预算统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.3  人工成本执行定报统计功能

根据上海市国资委对人工成本执行定报统计工作的需求，新建人工成本执行定报统计功能，用于2025年度上海市国有企业人工成本执行定报数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、人工成本执行定报任务：新建“2025年人工成本执行定报”的数据申报任务，根据2025年度人工成本执行定报表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“人工成本执行情况定报”、“人工成本执行情况定报（汇总）”共计3张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2025年人工成本执行定报”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、提取方案：根据根据2025年度人工成本执行定报表数据的填报要求，新建数据提取方案4个。通过提取方案，提取预算（月报用）、提取预算（季报用）、提取预算（半年报用）、提取本年报数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：根据2025年人工成本执行定报审核要求，新建数据审核规则约629个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性，例如如果注册所在地不为“上海市”，则主管税务机关的税务局、分局及所为空！用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 人工成本执行定报统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.4  收入分配年报表统计功能

根据上海市国资委对收入分配年报表统计工作的需求，新建收入分配年报表统计功能，用于2024年度上海市国有企业收入分配年报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1. 收入分配年报表任务：新建“2024年收入分配年报表”的数据申报任务，根据2024年度收入分配年报表内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“收入分配年报集团总部和本市子企业补充表”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约9张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2024年收入分配年报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、提取方案：根据根据2024年收入分配年报表数据的填报要求，新建数据提取方案2个。通过提取方案，提取上年年报数据，提取封面。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：根据2024年收入分配年报表审核要求，新建数据审核规则约931个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性，例如如果所在地区为其他境外地区，则国外子企业所在地区-所属大洲、所在国家不为空！用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 收入分配年报表统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.5  国务院薪酬调查统计功能

根据上海市国资委对国务院薪酬调查统计工作的需求，新建国务院薪酬调查统计功能，用于2025年度上海市国有企业国务院薪酬调查数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、国务院薪酬调查任务：新建“2025年国务院薪酬调查”的数据申报任务，根据2025年度国务院薪酬调查内容需求，任务包含“企业编码信息”、“职工薪酬相关信息”、“集团总部（国资委直接出资）职工薪酬”、“子企业职工薪酬”、“港澳台及国外子企业-国内派遣”等约7张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2025年国务院薪酬调查”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、提取方案：根据根据2025年国务院薪酬调查的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取年报数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约923个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性，例如如“股票代码”不为空，则组织形式为“上市股份有限公司”！用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、数据目录：国务院国资委发布的薪酬调查汇总指标实现对接和数据导入，将报表数据进行格式转换并导出整理审核，并上传国务院国资委平台系统。

5、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 国务院薪酬调查统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.6  工资效益联动评价表统计功能

根据上海市国资委对工资效益联动评价表统计工作的需求，新建工资效益联动评价表统计功能，用于上海市国有企业工资效益联动评价表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、工资效益联动评价表任务：新建“2024年工资总额清算”、“2025年工资总额预算”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“企业基本信息”、“工资总额清算表（竞争或金融类、总部）”、“工资总额清算表（竞争或金融类、单户表）”、“工资总额清算表（功能保障类、总部）”等约18张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2024年工资总额清算”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、提取方案：根据工资效益联动评价表的填报要求，新建数据提取方案3个。通过提取方案，提取封面数据、提取上年数据、提取本年数据。用户点击“录入/数据提取”功能，选择需要提取数据的提取方案，系统将根据提取方案中的取数规则，到相应报表任务中提取相应数据。

3、审核规则：根据2025年国务院薪酬调查审核要求，新建数据审核规则约853个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性，例如统一社会信用代码与本企业代码不符！（统一社会信用代码第9位到第17位应与本企业代码一致）用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

4、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 工资效益联动评价表统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.7  人工成本情况表统计功能

根据上海市国资委对人工成本情况表统计工作的需求，新建人工成本情况表统计功能，用于2024年上海市国有企业人工成本情况表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

1、人工成本情况表任务：新建“2024年人工成本情况表”的数据申报任务，根据工资效益联动评价表内容需求，任务包含“封面表”、“人力资源情况表（企财09表）”、 “人工成本主要分析指标表（计算机自动生成）”共3张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2024年人工成本情况表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、数据转换方案：整理和上传人工成本情况数据，从国有企业财务决算任务中传输相关数据。

3、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、表格 |
| 输出 | 人工成本情况表统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.8  人工成本月报表统计功能

根据上海市国资委对人工成本月报表统计工作的需求，新建人工成本月报表统计功能，用于2025年上海市国有企业人工成本月报表数据的导入、审核、采集。主要建设内容包括：

1、人工成本月报表任务：新建“2025年人工成本月报表”的数据申报任务，根据人工成本月报表内容需求，任务包含“封面表”、“快报同环比对比（其他经济指标）”、“快报同环比对比（其他经济指标合并）”共3张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2025年人工成本月报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写数据。

2、审核规则：根据2025年人工成本月报表审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核，确保上报数据的准确性，例如当月【职工人数（人）（不含劳务派遣人员）本年累计】：同比增幅 >=10% 或 <=  - 10%,请阐述原因。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

3、数据转换方案：树形建设、3张报表数据转换对接、根据月报数据按照分析模板生成相应报告并发布，主要目的是将月报数据进行分类分析，掌握监管企业各集团工资总额月度变化情况。

4、校验优化：将财务预算、月报数据接入收入分配，根据审核要求，强化审核要点，简化审核步骤，设置审核校验 ，提示审核内容，导出审核结果

5、功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | SRFP_2_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 指标设计、审核规则设计、表格设计 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 指标、审核规则、表格 |
| 输出 | 人工成本月报表统计报表 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.9.2.2.9  快速查询模板功能

根据要求对系统中已有数据进行抓取、汇总并制作相应的分析报表查询模板，具体分析报表包括但不限于历年基数与据实列支的项目情况表、清算评价表、收入分配情况分析报告附表，企业树形表通过打标签形式制作快速查询模板表（无人，特殊单列类型，是否纳入,特殊企业情况等等）。

| 编号 | SRFP_2_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，国资用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 企业选择、数据抓取 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 查询模板 |
| 输出 | 查询模板结果数据 |
| 正常流 | 报表统计数据 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.9.2.3  预算偏离预警

节点预警管理-预警指标管理，包括预警指标名称、预警指标大类、预警指标代码灯进行管理配置，预警指标新增、删除、修改、查询等，支持对预警指标按照不同行业，不同企业进行分类管理与统计。

此次完善数据预警机制，保障委内业务监管需求。提升收入分配体系的预警预判能力，建立预警闭环管理机制，新增了将月度快报数据与预算数据相结合，计算每月执行率情况，设置审核公式，对预算执行偏离度较大的企业进行提醒。

| 编号 | SRFP_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 国资预算、国资快报数据转换，设置偏离度审核 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择国有企业人工成本月度报表，点击计算、审核 |
| 输出 | 每月执行率情况，预算执行偏离度较大提示 |
| 正常流 | 成功显示计算结果，成功提示预算执行偏离度较大。 |
| 异常流 | 数据转换失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.9.3  数据查询管理

建立附件索引目录，支持分类查询管理，对附件进行查询及下载管理。

收入分配附件查询：建立附件索引目录，支持分类查询管理。健全附件管理内容及共享机制。允许用户通过输入查询条件，点击查询按钮，显示所有符合条件的信息，帮助用户快速找到所需的附件信息。

| 编号 | SRFP_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户，企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 点击附件查询管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业树，输入查询条件 |
| 输出 | 按照选择单位，查询条件，显示分类附件查询结果，查看与导出。 |
| 正常流 | 附件查询、下载成功 |
| 异常流 | 附件查询、下载失败 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.9.4  分级分类管理

        - 6.1.9.4.1  浮动表汇总

分级分类管理-数据填报功能，实现流程报表填报功能，将现有填报报表加入流程标签，并设置每个报表填报流程状态，例如审核状态、退回状态、流程结束状态。

此次针对收入分配年报表任务，帮助企业统计低收入人群岗位分布汇总信息,新增了针对浮动报表的单元格进行浮动行汇总，并可针对汇总结果进行数据筛选、排序。浮动报表可以动态展示人员的汇总数据，帮助企业实时监控公司的人员变动明细状况。

        - 6.1.9.4.2  快速查询文件/日期指标

分级分类管理-数据填报功能，实现流程报表填报功能，将现有填报报表加入流程标签，并设置每个报表填报流程状态，例如审核状态、退回状态、流程结束状态。

此次在完善工资决定机制基本情况任务中，新增了企业工资决定机制方案文件名称及上传日期快速查阅及导出功能,文件类型指标、日期类型指标可通过快速查询界面进行查询，用户可直观查看系统上传的文件名与上传时间，并可通过快速查询导出excel查询结果。

        - 6.1.9.4.3  纵向打印支持

分级分类管理-数据填报功能，实现流程报表填报功能，将现有填报报表加入流程标签，并设置每个报表填报流程状态，例如审核状态、退回状态、流程结束状态。

此次依据企业专项复核报告打印需求,新增了将报表内容以A4纸垂直格式打印或显示，展示详细的人工成本或经济效益指标数据，这种格式使得数据的流向更加清晰，便于用户进行报表归档和深度洞察。

    - 6.1.10  国有房地资产信息监管子系统

      - 6.1.10.1  国资国企不动产租赁监测模块

通过接受上海交易集团租赁平台对权证信息一致性的校验结果，整合上海交易集团租赁平台的线上数据（重大项目信息、一般项目部分信息）和监管企业的线下数据（一般项目部分信息、可不公开项目信息），形成不动产租赁明细宽表，在宽表的基础上进行报表开发和看板开发，实现数据线上化、自动化。

        - 6.1.10.1.1  数据看板

          - 6.1.10.1.1.1  租赁监测整体看板

通过对房屋/土地（场地）租赁情况的多维度分析,生成不动产租赁分析看板。以地图形式直观展示本市不动产租赁总体情况，在看板集中展示可租总面积、出租率、重大项目转租率、平均年租金、租金净单价等关键指标；支持按房屋/土地（场地）所属地段、所属板块、所属区、所属街道等维度对出租率、平均年租金、用途、重大项目合同期限等指标进行查询分析。

          - 6.1.10.1.1.2  低效租赁预警信息

根据租赁明细信息上的相关风险标签，以地图、表格、甘特图等形式进行亮灯预警。

        - 6.1.10.1.2  数据明细

          - 6.1.10.1.2.1  不动产租赁明细信息

支持监管企业查询和导出本企业的租赁数据，本表包括重大项目、一般项目、可不公开项目的所有汇总数据。

          - 6.1.10.1.2.2  重大项目信息

支持监管企业查询和导出本企业重大项目租赁数据，支持处室人员对监管企业填报的房地资产租赁信息添加相关标签。

          - 6.1.10.1.2.3  一般项目信息

支持监管企业查询和导出本企业一般项目租赁数据，支持处室人员对监管企业填报的房地资产租赁信息添加相关标签。

          - 6.1.10.1.2.4  可不公开租赁项目信息

支持监管企业查询和导出本企业可不公开租赁项目数据，支持处室人员对监管企业填报的房地资产租赁信息添加相关标签。

        - 6.1.10.1.3  数据填报及校验

          - 6.1.10.1.3.1  一般项目信息填报及校验

支持企业以excel文件上传方式更新本企业不动产一般租赁披露后的交易凭证或合同备案相关的数据，支持对上传数据进行数据校验，支持查询和导出。

          - 6.1.10.1.3.2  可不公开租赁项目信息填报及校验

支持企业以excel文件上传方式更新本企业可不公开租赁数据，支持对上传数据进行数据校验，支持查询和导出。

        - 6.1.10.1.4  数据接口

开发数据接口，供租赁平台、监管企业自有系统等进行对接，实现重大租赁项目信息、一般租赁项目信息、可不公开租赁项目信息的采集。

        - 6.1.10.2  数据校验

对接口接入的数据进行校验、复核，涉及重大项目、一般项目、可不公开项目租赁共36个校验规则，包括数据格式校验、数据枚举值校验、数据合理性校验等。

    - 6.1.11  内部审计子系统

      - 6.1.11.1  数据录入

        - 6.1.11.1.1  月报模块

          - 6.1.11.1.1.1  月报项目数据自动汇总

内审工作月报功能是针对国资委提供的内审工作月报表样式开发相应数据填报界面，该界面支持的数据录入方式包括手动录入、excel复制黏贴，以及word文字的复制粘贴，并且支持用户进行月份的切换。

此次在内审工作月报任务中新增上报方式，为一份报告在系统中建立一张对应的项目表单，用户在建完表单填写数据，在点击保存后数据会自动汇总到企业汇总表中，多份项目表单的数据汇总后是会自动累加的，修改更新数据也是会自动汇总。

| 编号 | SRFP_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部审计子系统进入月报任务进行数据上报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 上报月报数据 |
| 输出 | 自动汇总表汇总数据 |
| 正常流 | 自动汇总表数据与明细一致 |
| 异常流 | 自动汇总表无数据或数据异常 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.11.1.1.2  枚举联动功能

内审工作月报功能是针对国资委提供的内审工作月报表样式开发相应数据填报界面，该界面支持的数据录入方式包括手动录入、excel复制黏贴，以及word文字的复制粘贴，并且支持用户进行月份的切换。

根据国资委要求，此次在内审工作月报任务中新增枚举指标联动功能，将有关联的两个枚举之间进行联动，后一个枚举的选项内容会根据前一个枚举的选择而变化。

| 编号 | SRFP_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部审计子系统进入月报任务进行数据上报 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择月报中的一个枚举选项 |
| 输出 | 其它有关联枚举的选项是与之前选择枚举子选项 |
| 正常流 | 关联枚举之间是子母选项关系 |
| 异常流 | 枚举之间无关联关系 |
| 特殊需求 | 无 |

          - 6.1.11.1.1.3  批量数据/报告（自动建表）导入功能

内审工作月报功能是针对国资委提供的内审工作月报表样式开发相应数据填报界面，该界面支持的数据录入方式包括手动录入、excel复制黏贴，以及word文字的复制粘贴，并且支持用户进行月份的切换。（24年申报内容）

根据国资委要求，此次内部审计子系统需要对数据导入功能进行升级改造，以满足国资委对内部审计数据填报的需求。此次升级改造的内容是新增批量数据/报告（自动建表）导入功能，主要包含：数据导入模板和数据/报告批量导入两项子功能。

          - 6.1.11.1.1.4  数据导入模板

根据国资委要求，针对贯彻落实国家重大政策措施审计表、其他类型审计情况表、内部控制和风险管理审计表、经济责任审计情况表、固定资产投资审计表的表格内容，制作这些表格的数据导入模板，确保用户填写的相关数据可以通过导入功能批量导入到系统中。根据国资委要求，需要新建约60个导入模板。

主要的导入模板内容有：

          - 6.1.11.1.1.5  数据/报告批量导入

根据国资委要求，此次在内审工作月报任务中新增数据/报告批量导入功能，对excel模板进行月报相关表样的置入，企业将特定excel模板分发各相关人员进行数据填报，再统一将已完成的excel和对应的分析报告，通过该功能导入到月报任务中，系统后台会自动建立对应excel模板的报表，并将相关数据和分析报告导入到报表中，同时，配置相关业务逻辑公式，会对逻辑不符的报表以文字说明的方式进行弹窗提醒。

| 编号 | SRFP_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 下载月报中指定的excel模板 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 批量上传导入已填报数据的指定excel模板和相关审计报告 |
| 输出 | Excel模板中的数据会在月报中自动建表并上传相关数据和审计报告。 |
| 正常流 | Excel模板中的数据和审计报告导入到正确的报表中 |
| 异常流 | Excel模板数据或审计报告导入失败 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.1.2  浮动行按钮自定义

数据录入功能是通过设计数据录入表单，支持从用户界面收集需要的数据信息，允许用户输入、编辑和提交数据，提供批量数据录入功能，支持一次性输入多条数据。

此次建设在内部审计子系统中所有浮动行前面新增加减行按钮，并在按钮上增加文字提醒。

| 编号 | SRFP_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击浮动行前加减行按钮 |
| 输出 | 增加或减少浮动行 |
| 正常流 | 增加或减少浮动行成功 |
| 异常流 | 无加减行按钮 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.1.3  报表行高自定义

数据录入功能是通过设计数据录入表单，支持从用户界面收集需要的数据信息，允许用户输入、编辑和提交数据，提供批量数据录入功能，支持一次性输入多条数据。

此次建设在内部审计子系统中新增报表的行高可根据用户需求自行调整。

| 编号 | SRFP_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 调整报表行高 |
| 输出 | 调整后的报表样式 |
| 正常流 | 根据需求展示报表行高 |
| 异常流 | 行高为默认 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.1.4  汇总表数据锁定功能

数据录入功能是通过设计数据录入表单，支持从用户界面收集需要的数据信息，允许用户输入、编辑和提交数据，提供批量数据录入功能，支持一次性输入多条数据。

此次建设在内部审计子系统中新增汇总表数据锁定功能，以确保内审系统中自动汇总表数据准确，，当用户编辑自动汇总表时，会提醒该表数据不可编辑。

| 编号 | SRFP_5_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 编辑汇总表 |
| 输出 | 无法编辑弹出反馈 |
| 正常流 | 提示反馈弹窗 |
| 异常流 | 可编辑数据 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.11.2  资源节点

        - 6.1.11.2.1  资源节点指标自定义

资源节点功能是通过后台资源节点的属性配置，在前台用户可通过点击新增资源节点按钮来进行资源节点的新建，该资源节点主要是针对内审重要事项报备与一事一报的申报。

此次建设内容包括：完善内审信息收集功能和优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能。

1、完善内审信息收集功能

完善内审信息收集功能，针对内部审计季报、月报、重要事项报备、一事一报进行开发、升级。

主要建设内容包括：

内部审计任务：新建“2025年度企业内部审计工作情况表”、“2025年度内部审计项目管理”、“2025年重大审计情况报备单（一事一报）”、“2025年内部审计重要情况报备单”四套数据填报任务，总计包括约70张数据报表。

提取方案：根据内部审计数据的填报要求，新建数据提取方案约7个。通过提取方案，提取上年封面、上年数、审计机制、审计项目情况、审计人员情况等数据。

审核规则：根据内部审计数据的审核要求，新建数据审核规则约200个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：如果在本单位领导层设置内部审计领导机构，则填写领导机构名称和单位主要负责人是否担任领导机构主要负责人！），确保上报数据的准确性。

功能测试：对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能，新增资源节点后台配置项，可在系统后台灵活配置各任务的资源节点中相关业务字段，同时支持多种类型的字段，如文本、枚举等。

2、优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能

优化月报、一事一报、重要事项报备单任务中资源节点功能，新增资源节点后台配置项，可在系统后台灵活配置各任务的资源节点中相关业务字段，同时支持多种类型的字段，如文本、枚举等。

| 编号 | NBSJ_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 按需配置对应的资源节点字段 |
| 输出 | 前台资源节点内对应字段变更 |
| 正常流 | 资源节点内字段按需变更 |
| 异常流 | 资源节点内字段无变化 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.2.2  资源节点指标逻辑判断功能

资源节点功能是通过后台资源节点的属性配置，在前台用户可通过点击新增资源节点按钮来进行资源节点的新建，该资源节点主要是针对内审重要事项报备与一事一报的申报。

此次建设新增月报、一事一报、重要事项报备单资源节点中相关字段的逻辑判断公式，并编制配套的文字说明进行提醒。

        - 6.1.11.2.3  资源节点自动跳转到报表功能

资源节点功能是通过后台资源节点的属性配置，在前台用户可通过点击新增资源节点按钮来进行资源节点的新建，该资源节点主要是针对内审重要事项报备与一事一报的申报。

此次建设优化了企业通过资源节点建立相关报表后需手动点击进入报表问题，新增通过资源节点建立相关报表后系统会自动跳转到报表填报界面

| 编号 | SRFP_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 新建资源节点 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 保存资源节点数据 |
| 输出 | 自动跳转到对应报表表单中 |
| 正常流 | 正常调整到对应表单 |
| 异常流 | 无法跳转 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.11.3  后台管理

        - 6.1.11.3.1  报表显示权限功能

子系统后台管理是通过设计后台管理界面，支持对系统中的用户进行管理和维护，实现用户管理功能，提供权限管理功能，为不同用户分配不同的系统权限，设计系统日志功能，记录用户在系统中的操作行为。

此次建设在内部审计子系统中新增外部或特定人员指定报表显示权限，为适应国资委审计集中管理要求，对外部或特定人员访问内审系统时，可对他们的访问权限进行限制。

| 编号 | SRFP_6_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 给外部人员分配权限 |
| 输出 | 外部人员权限分配成功 |
| 正常流 | 外部人员正常访问指定数据 |
| 异常流 | 与企业人员权限一致 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.11.4  内审分析模块

        - 6.1.11.4.1  月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块

根据国资委要求，此次月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块，主要包括：分析报告模板配置、取数逻辑配置、分析模块数据集生成、分析看板四项子功能。

1、分析报告模板配置

依据国资委对内部审计数据分析的要求和标准，新建分析所需取数模板。这些模板旨在确保数据分析过程的规范性和准确性。通过对国资委提出的相关要求的分析，并结合过往内部审计数据分析的经验，明确每个分析维度和指标。需新建约23个取数模板。

2、取数逻辑配置

根据国资委业务逻辑需求，整理出对应的公式或配置关系，对23个取数模板的相关指标内容与业务系统中的数据指标进行匹配对应，满足各取数模板的取数要求。

3、分析模块数据集生成

根据新建的23个取数模板相关内容，从2025年度内审信息统内月报、季报、一事一报、重要事项报备单中进行取数，生成23个分析数据集，供分析看板数据展现是使用。

4、分析看板

内部审计子系统对月报、季报、一事一报、重要情况报备单的数据进行分析，分析模块中包含对应任务的重点关注指标，同时以图、表等方式进行展示；展示界面具有交互性，可对相关指标进行详细分析；具备各任务分析指标自动定义查询功能，提供多样的分析结果。

| 编号 | SRFP_7_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户 |
| 前置条件 | 内部审计系统中有相关数据 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择需要的分析内容 |
| 输出 | 展示对应的分析内容结果 |
| 正常流 | 正常展示分析页面 |
| 异常流 | 无分析数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.4.2  分析报告导出功能

内部审计子系统对分析模块中的相关图、表及指定模板等的分析报告导出。

| 编号 | SRFP_7_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户 |
| 前置条件 | 内部审计系统中有相关数据 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择需要生成分析报告 |
| 输出 | 展示对应模板的分结果报告 |
| 正常流 | 正常导出分析报告 |
| 异常流 | 导出的分析报告无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.11.4.3  内审分析模块后台管理

内部审计子系统对分析模块中的后台功能进行管理，包括角色、公式、指标、查询模板、分析报告模板等进行配置。

| 编号 | SRFP_7_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 配置分析模块后台指标、公式等 |
| 输出 | 前台对应指标、逻辑等发生变更 |
| 正常流 | 配置分析模块后台指标、公式等成功 |
| 异常流 | 无法配置后台相关事项 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.12  审计整改管理子系统

无（该项目为服务项目）

    - 6.1.13  内部控制测评管理子系统

根据业务功能分析，此次系统建设需要包含的功能有抽样单位测评、内控管理树形、数据填报功能、内控自动报告。

      - 6.1.13.1  抽样单位测评

        - 6.1.13.1.1  抽样范围表格导入

内控测评工作首先需要确定企业内控测评的抽样范围，该功能可将事务所确定的19个内控测评流程中企业抽样范围的EXCEL表格模板文件导入至内控测评系统中，内控测评系统根据表格模板中的抽样范围实现自动生成19个内控测评的抽样范围企业清单，并根据自动生成的抽样范围企业清单进行内控测评流程。

用户进入内控测评系统中，选择需要导入抽样范围表内容的集团单位。选择已填写完成的抽样范围EXCEL表格模板文件并确认导入后，系统将根据EXCEL表格中填写的单位代码（9位组织机构代码）及选择抽样的流程（流程下方对应单元格填写“1”为进行抽样。）生成集团的抽样范围。并根据抽样的单位清单生成内控测评抽样填报树形。抽样范围表格导入的步骤为：

（1）选择集团：在系统左侧的抽样树形中选中需要导入抽样范围的集团。

（2）选择模板：选中集团后，点击功能菜单的“导入抽样范围”按钮，选择需要导入的抽样范围EXCEL表格模板文件。

（3）导入数据：选择抽样范围EXCEL表格模板文件后，点击“导入”按钮将该集团的抽样范围数据批量导入至内控系统中。

| 编号 | NKCP_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击抽样范围导入，下载导入模板 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击抽样范围导入，上传模板 |
| 输出 | 数据导入系统 |
| 正常流 | 数据导入成功提示 |
| 异常流 | 数据未导入成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.1.2  业务总量指标选择

抽样单位测评功能是指确定需要进行自评和复评的单位后，可以使用抽样功能对单位进行筛选和确定。可以按照一定的标准或规则进行抽样，如按照单位规模、行业类型等进行分层，以确保样本的代表性。

对抽样单位进行新建、抽样、关联测评流程等内容的具体步骤如下：建立集团单位目录、抽样单位选取、任务管理、关联测评流程。

此次建设将资产负债表、利润表、现金流量表三张表的选择范围扩展至财务决算报表全部报表。19个内控测评流程的抽样通过参考业务指标总量的占比确认抽样企业的范围。该功能旨在通过选取国资委财务决算报表参数中的全部报表指标作为参考业务指标，并利用加、减、乘、除等计算符及计算函数形成组合的业务指标，作为内控测评流程抽样范围确定的参考指标。这样，可以更加科学、精准地确定抽样企业的范围，提高内控测评的效率和准确性。该功能主要包含的内容有：

（1）选取参考业务指标：从国资委当年财务决算报表参数的全部报表（约200张报表）中，选取与内控测评相关的业务指标。

（2）构建组合业务指标：利用加、减、乘、除等计算符，以及计算函数（如求和、平均值、最大值、最小值等），对选取的参考业务指标进行组合。

| 编号 | NKCP_1_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击参考指标配置，选择配置指标的内控测评流程 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评流程，点击指标选择，选择业务指标 |
| 输出 | 业务指标信息 |
| 正常流 | 保存成功提示 |
| 异常流 | 指标为保存成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.1.3  业务总量占比计算

抽样单位测评功能是指确定需要进行自评和复评的单位后，可以使用抽样功能对单位进行筛选和确定。可以按照一定的标准或规则进行抽样，如按照单位规模、行业类型等进行分层，以确保样本的代表性。

对抽样单位进行新建、抽样、关联测评流程等内容的具体步骤如下：建立集团单位目录、抽样单位选取、任务管理、关联测评流程。

原先的业务总量占比计算的数据源为上年度的决算数据，此次升级将数据源调整为当年的决算数据。根据内控测评流程的精细化管理要求，系统会针对每个流程的关键节点和关键业务指标进行数据抓取与分析。这一过程涉及到对各家单位在相应流程中的业务指标当年的决算数据。系统将这些具体、详尽的数据与集团层面的整体业务指标汇总数据进行深度融合与对比分析，通过科学的计算方法和严谨的数据处理流程，精确计算出各家单位在当前流程中的业务总量占比情况。

| 编号 | NKCP_1_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击抽样功能，选择抽样单位 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击抽样功能，选择抽样单位 |
| 输出 | 根据选择的单位及流程业务指标自动计算单位业务量占集团总量占比 |
| 正常流 | 业务总量占比 |
| 异常流 | 无 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

      - 6.1.13.2  内控管理树形

        - 6.1.13.2.1  内控管理树形提取

该功能是内控测评系统的一项重要特性，它能够实现上年度的内控测评企业树形的自动提取与保存，并将提取的企业树形结构作为本年度内控测评工作的初始参考依据。

| 编号 | NKCP_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击内控树形管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击内控树形管理，选择提取的管理树形 |
| 输出 | 将管理树形导入当前任务 |
| 正常流 | 树形提取成功提示 |
| 异常流 | 树形未提取成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.2.2  内控树形管理

由于各年度的内控测评所采用的企业树形结构不尽相同，这一灵活的功能设计使得用户能够对本集团范围内的内控测评企业树形进行精细化、高效的管理操作。用户可以根据实际业务需求和公司战略变化，随时新增、删除、修改或调整企业层级结构及其在树形图中的位置和关系。内控树形管理的主要功能有：

（1）新增：对于新增企业，用户只需按照系统提示输入相关信息，如企业组织机构代码、企业信用代码、企业名称、上级企业组织机构代码、上级企业信用代码、企业类型（单户、集团）等，系统将自动新增该企业，并确定其在组织架构中的正确位置。

（2）删除：若需删除某个企业，则可选择该企业后进行删除操作，系统会提示确认并移除相关数据。如果选择删除的企业节点下包含下属企业，则需要先将下属企业删除或调整至其他企业下，确保需要删除的企业没有下属企业。

（3）修改：修改功能允许用户更新已存在的除企业组织机构代码和企业信用代码外的其他企业信息。

（4）树形结构维护：改操作则适用于那些需要调整其在组织层级中上下级关系的情况，比如因为合并、分立、重组等原因引起的组织结构变化。

| 编号 | NKCP_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户，系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击内控树形管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击内控树形管理，选择内控树形管理操作（新增、修改、删除等） |
| 输出 | 对内控管理树形进行调整 |
| 正常流 | 树形调整成功提示 |
| 异常流 | 树形未调整成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.2.3  抽样树形显示

内控管理树形功能是根据内控测评系统的业务需求，需要建立符合国资委特点的内控审计自评、复评管理层级，内控测评系统将建立内控管理树形，内控管理树形模块主要的功能有：企业管理树形、企业状态管理、单位选择、单位搜索。

此次将更加用户反馈的意见，对抽样树形显示内容进行调整。

根据内部控制测评抽样工作的具体要求和规定，本次抽样工作仅针对国资委直接监管的一级集团进行操作。这意味着在抽样阶段，系统将仅列出国资委下属的各级一级集团作为可供用户选择的范围，用户需在这些一级集团中填写相应的内控测评抽样范围表格。

各一级集团下属的子企业，无论其业务性质、规模大小或管理水平如何，在此次抽样过程中均无法被直接选择。这是由于本次抽样工作的目标层次明确设定为一级集团层面，因此用户无法对子企业进行直接的抽样操作。不过，为了便于用户了解这些一级集团下属企业的具体情况，以及实现未来三年内对所有下属企业内控测评的全覆盖目标，系统内部包含了这些子企业的相关信息，并在界面上予以呈现。

同时，为了特别提示用户注意，前两年未进行抽样的企业将被加亮显示。这不仅是为了提醒用户在今后的工作中对这些企业予以重点关注和安排，也是为了确保本次抽样工作的连续性和完整性，确保所有下属企业在三年内都能得到至少一次的抽样测评机会。

| 编号 | NKCP_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击抽样。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击抽样。 |
| 输出 | 显示当前需要抽样的单位树形 |
| 正常流 | 显示当前需要抽样的单位树形 |
| 异常流 | 不显示当前需要抽样的单位树形 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.2.4  填报树形显示

内控管理树形功能是根据内控测评系统的业务需求，需要建立符合国资委特点的内控审计自评、复评管理层级，内控测评系统将建立内控管理树形，内控管理树形模块主要的功能有：企业管理树形、企业状态管理、单位选择、单位搜索。

此次将更加用户反馈的意见，对填报树形显示内容进行调整。

在抽样数据填报的过程中，根据集团的抽样原则和方案，对于未被抽中的单位，是不需要填写内控测评流程表的。因此，在树形结构的数据展示界面上，只显示那些被抽样单位对应的数据信息，而未被抽样的单位将不会显示其内控测评流程表。

| 编号 | NKCP_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击工作。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击工作，选择内控测评流程 |
| 输出 | 显示当前需要进行内控测评流程填报的单位树形 |
| 正常流 | 显示当前内控测评流程填报的单位树形 |
| 异常流 | 不显示当前内控测评流程填报的单位树形 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.2.5  汇总树形显示

内控管理树形功能是根据内控测评系统的业务需求，需要建立符合国资委特点的内控审计自评、复评管理层级，内控测评系统将建立内控管理树形，内控管理树形模块主要的功能有：企业管理树形、企业状态管理、单位选择、单位搜索。

此次将更加用户反馈的意见，对汇总树形显示内容进行调整。

根据内控测评数据汇总的明确要求，所有内控测评数据仅在一级集团层面进行全面、集中的汇总分析。这意味着，在整合和梳理各层级、各部门内控测评数据的过程中，系统或报表只展现至一级集团层级的信息，无需进一步细化至二级、三级或更下级的集团分支。因此，在内控测评数据汇总阶段，只需显示一级集团即可。

| 编号 | NKCP_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击汇总。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击汇总 |
| 输出 | 显示当前需要进行内控测评流程汇总的单位树形 |
| 正常流 | 显示当前内控测评流程汇总的单位树形 |
| 异常流 | 不显示当前内控测评流程汇总的单位树形 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.2.6  填报状态统计

为了有效开展内控测评工作，并实时掌握各抽样单位数据填报的进展情况，需要开发内控测评填报状态统计功能。这一功能模块旨在全面覆盖集团旗下所有下属抽样单位，实现对各个内控测评流程表填报状态的精准统计与实时展示。

具体而言，该统计功能应当细化至每个抽样单位的内控测评流程，如果该单位已完成某一流程表的填报，则在该流程下方以直观的打钩或者变色标识进行确认；反之，若还未进行填报，则相应位置保持空白，以提醒相关人员及时处理。对于那些未被抽样但同样需要进行内控测评的流程，其对应单元格则应呈现为灰色或其他醒目的未填写状态，以区别于已填报的部分，从而确保内控测评工作的严谨性和完整性。

| 编号 | NKCP_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击状态统计。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击状态统计 |
| 输出 | 显示所有企业内控测评流程数据的填报状态 |
| 正常流 | 显示所有企业内控测评流程数据的填报状态 |
| 异常流 | 不显示所有企业内控测评流程数据的填报状态 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

      - 6.1.13.3  内容填报

        - 6.1.13.3.1  EXCEL表格数据导入

对于那些无法及时或成功登录内控测评系统进行内控测评报表填报的用户，系统将提供一种便捷的替代方案。将提供与内控测评系统中样式一致的Excel表格，用户可以在这个Excel表格中填写各个内控测评流程表的数据。填写完毕后，用户可以通过内控测评系统中的Excel报表数据导入功能，将数据批量导入至内控测评系统中。

在导入数据时，系统将根据Excel表格中填写测评单位信息（单位组织机构代码）将数据导入相应单位节点下。系统会根据预先设定的抽样范围，有针对性地导入该单位抽样的内控测评流程数据。数据导入的规则有：

（1）如果Excel表中的某个流程未被抽样到，那么该流程的数据将不会被导入到系统中；

（2）如果抽样到的内控测评流程在Excel表中没有相应的数据，系统会在导入数据完成后发出提示，提示用户及时补充录入相关数据。

| 编号 | NKCP_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击输入。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击传输，选择EXCEL数据导入功能 |
| 输出 | 数据导入系统 |
| 正常流 | 数据导入成功提示 |
| 异常流 | 数据未导入成功提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.3.2  管理提升评价

内容填报功能主要包括自评报表填报、复评报表填报、填报标签、填报工具、数据提取工具等子功能。

此次建设新增对管理提升评价填报完整性提醒功能。在进行集团内部控制测评数据的汇总之前，用户必须先全面详细地填写集团管理提升评价表。这份评价表是对集团内部各个层面和环节管理水平提升效果的重要记录和评估工具，其信息的完整性和准确性直接影响到整个集团内控测评结果的精确度与有效性。

为了确保管理提升评价表的必填性以及数据的准确性，内控测评系统在数据汇总阶段新增了一项关键功能——自动校验机制。这一机制会在启动数据汇总程序时自动启动，首先对当前集团管理提升评价表的填写情况进行严谨完整的验证核查。

系统将按照预设的规则和标准，逐项检查评价表中的各项指标、数据是否均有完整录入。如果发现评价表存在漏填、信息不全或者填写不规范的情况，系统将在界面上显示出详细的错误提示信息，指导用户按照要求补填完整后再行继续。

如果系统确认管理提升评价表已经完整且合规地填写完毕，那么就将顺利进入正常的数据汇总流程，确保了内控测评数据的准确无误，从而为集团管理层提供真实可靠的管理决策依据。

| 编号 | NKCP_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 企业用户 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击汇总。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击汇总，选择需要汇总的内容 |
| 输出 | 管理提升评价表填报完整性校验结果 |
| 正常流 | 无，正常汇总 |
| 异常流 | 管理提升评价表为填报完整提示信息 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

      - 6.1.13.4  自动报告

根据国资委的最新要求和指导，系统将新增内控报告自动生成功能，该功能可实现基于内控测评数据的快速、高效、精准转化，当年度的内控测评报告文件（Word文档）一键式生成。

当集团内部各层级单位对内部控制测评的各项数据录入完毕，并通过严谨细致的审核流程后，即可启动自动报告生成功能。系统将依据预先设定好的内控测评报告模板以及与之配套的数据模板结构，自动从数据库中抽取相应的内控测评数据。

在数据提取的基础上，系统运用预设的逻辑算法和计算规则，深度分析并生成内控测评报告中的各项关键分析数据、客观评价语句以及各类分析报表。这些内容将根据预设格式自动填充至内控测评报告模板中，形成完整的、格式规范的Word文档版本。

这一自动化过程大大减轻了人工编写报告的负担，提高了工作效率，确保了报告内容的一致性和准确性。最终生成的内部控制测评报告不仅包含了详实的数据分析结果，还融合了系统自动生成的针对性建议和改进措施，为集团全面掌握自身内部控制状况、强化风险管理提供了有力的决策支持。该功能主要包括报告规则配置、自动报告输出等子功能。

        - 6.1.13.4.1  内部控制测评功能

根据上海市国资委对内部控制测评工作的需求，新建内部控制测评功能，用于2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报、审核、采集。主要建设内容包括：

          - 6.1.13.4.1.1  内控测评任务

新建“2024年度上海市委管企业内部控制测评报表”的数据填报任务，根据2024年度上海市委管企业内部控制测评报表内容需求，任务包含测评抽样范围、集团评测汇总、内控流程测评、管理提升评级三个模块共约52张数据报表。用户通过任务功能中，选择“2024年度上海市委管企业内部控制测评报表”的报表任务，可进入相关的报表页面中填写内控测评数据。主要的数据报表有：

1、测评抽样范围及有关情况说明表

2、缺陷汇总表

3、集团内控测评总表

4、缺陷整改结果表

5、财务报告流程

6、财务管控流程

7、采购流程

8、担保流程

9、发展战略流程

10、合同管理流程

11、内部信息传递流程

12、企业文化流程

13、全面预算流程

14、人力资源流程

15、社会责任流程

16、销售流程

17、信息系统流程

18、研发流程

19、业务外包流程

20、园区与房产开发及工程施工流程

21、资产流程

22、资金活动流程

23、组织架构流程

24、提醒事项表

注：所属流程指标为枚举项，枚举内容为19个流程名称。

25、管理提升评

          - 6.1.13.4.1.2  提取方案（汇总）

根据2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的填报要求，新建数据提取方案约4个。通过提取方案，提取上年缺陷、三年内控测评单位覆盖情况等数据。用户点击“汇总”功能，选择“缺陷整改结果”、“行业缺陷整改结果”、“测评抽样三年全覆盖计划”、“重点子企业三年全覆盖计划”的汇总方案进行数据汇总时，系统将根据汇总功能中建立的提取方案分别提取上年数据中的缺陷、行业缺陷、企业抽样测评情况、企业流程抽样测评情况数据展现在汇总表中。

          - 6.1.13.4.1.3  审核规则

根据2024年度上海市委管企业内部控制测评报表数据的审核要求，新建数据审核规则约100个。通过审核规则功能，可对数据进行报表内部勾稽关系审核及报表间勾稽关系审核（例如：如果缺陷描述不为空，则缺陷评级必须选择填报！），确保上报数据的准确性。用户点击“审核”按钮，系统将根据系统内的审核规则对数据进行审核，并将审核报错信息显示在系统下方。

审核规则主要分为逻辑性审核规则和合理性审核规则

逻辑性审核规则：根据内部控制测评功能中内置的审核规则对委管集团及下属公司进行审核，逻辑性审核规则审核错误信息将在系统中显示，并要求用户进行修改，直至逻辑性审核规则审核通过。

合理性审核规则：根据审核要求，对数据完整性、内控测评得分情况等内容进行校验，如发现不合理的现象（例如内控测评得分过低），并将错误信息进行显示，反馈给用户。

          - 6.1.13.4.1.4  功能测试

对新增的各项内容进行功能性测试，确保功能的正常使用。

| 编号 | NKCP_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击任务。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击测评，进入内控测评填报页面 |
| 输出 | 内控测评填报页面 |
| 正常流 | 内控测评填报页面显示 |
| 异常流 | 内控测评填报页面未显示 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.4.2  数据汇总模板

根据国资委对内控测评数据的汇总要求，新建内控测评数据汇总模板，通过数据汇总模板可生成当年度的内控测评数据汇总情况数据，分别从集团、行业、流程三个角度对内控测评数据进行统计。汇总情况数据源来自参与内控测评的约5400家抽样单位的19个流程表数据。汇总模板主要有：

a)按集团分析：主要是根据各集团涉及测评的企业户数、缺陷总数及户均缺陷个数对当年的内控测评数据进行分析。

b)按行业分析：主要是根据各测评企业涉及的行业，统计房地产业、制造业等行业大类涉及测评的企业户数、重大缺陷数量、重要缺陷数量、一般缺陷数量、缺陷总数及户均缺陷个数。

c)按流程分析：主要是根据19个测评流程涉及测评的企业户数、缺陷总数及户均缺陷个数对当年的内控测评数据进行分析。

| 编号 | NKCP_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击汇总。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择数据汇总模板 |
| 输出 | 数据汇总结果 |
| 正常流 | 输出数据汇总结果成功 |
| 异常流 | 未输出数据汇总结果 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.4.3  自动报告模板

根据自动生成的报告内容，新建报告所需的数据底稿模板和报告模板。用户点击“自动报告”功能后，系统将根据新建的报告所需的数据底稿模板和报告模板从系统当年的内控测评数据中进行取数并生成相关内控测评报告。

自动报告模板内容包括：

- 数据底稿模板：针对内控报告的内容设置各项数据的提取、计算逻辑。总共涉及约27张取数表格、1万余项取数字段。

2、报告模板：根据内控报告内容编辑各项内容取数逻辑、客观语句形成逻辑、数据表格等内容。涉及总体情况、重大/重要缺陷情况、一般缺陷情况、上年度整改情况等四大方面内容，包括约15张分析表格、1万多字。

| 编号 | NKCP_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击报告。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击报告，选择自动报告模板 |
| 输出 | 自动报告模板 |
| 正常流 | 正常显示自动报告模板 |
| 异常流 | 未正常显示自动报告模板 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

        - 6.1.13.4.4  报告生成

根据预设的一系列灵活且智能的配置规则，用户可以轻松便捷地实现对全部数据集或者特定节点数据的报告生成与输出功能。这一过程充分考虑了用户多样化的分析需求和业务场景，允许用户根据实际需求自由定义报告的具体内容和格式，包括但不限于数据表格、图形可视化、关键指标提炼、趋势分析以及异常预警等，确保所生成的报告既能满足通用性要求，又能充分满足个性化的深度分析需要。

此外，该功能还特别支持对历史累积数据与实时流入数据的混合运用与深度挖掘，这意味着用户可以一次性获取包含历史趋势分析和实时动态变化在内的综合数据报告，从而使得提供的数据信息更为全面、准确且及时。

| 编号 | NKCP_4_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 国资委用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入内部控制测评管理子系统，点击报告。 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选中内控测评系统任务，点击报告，点击生成报告 |
| 输出 | 内控测评分析报告 |
| 正常流 | 内控测评分析报告导出成功提示 |
| 异常流 | 内控测评分析报告未导出成功提示 |
| 特殊需求 | 无 |

业务流程：

    - 6.1.14  企业服务大厅

      - 6.1.14.1  监管企业稳增长工作周报

        - 6.1.14.1.1  企业数据填报

企业填报和流程审批，以及流程权限配置，建设等。按企业类型进行选择。工业，商业，证券业，金融业，保险业。根据实际进行动态调整。

        - 6.1.14.1.2  流程流转功能

根据对应企业进行流转到不同的审核人。

        - 6.1.14.1.3  批量计算

对各行业企业数据进行批量计算功能，实时计算修改的数据

        - 6.1.14.1.4  审核状态实时更新

对企业审核状态进行实时更新，显示企业上报，退回修改，审核通过等状态

        - 6.1.14.1.5  工业子企业数据导入功能

数据导入模版开发，支持数据导入，导出。

        - 6.1.14.1.6  工业子企业数据导出功能

对填入的数据，进行导出修改，删除操作

        - 6.1.14.1.7  企业上报情况

企业上报情况汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.8  企业数据信息

企业数据信息汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.9  企业基本情况

企业基本情况汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.10  企业工业类型数据汇总

企业工业类型数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.11  企业商业类型数据汇总

企业商业类型数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.12  企业银行业类型数据汇总

企业银行业类型数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.13  企业证券业类型数据汇总

企业证券业类型数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.14  企业保险业类型数据汇总

企业保险业类型数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.1.15  企业工业子企业数据汇总

企业工业子企业数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

      - 6.1.14.2  党员教育初步排摸

        - 6.1.14.2.1  党员教育初步排摸填报

          - 6.1.14.2.1.1  审批及权限

企业集团对党员教育初步排摸数据的填报和流程审批，以及权限配置等。

          - 6.1.14.2.1.2  数据导入功能

党员教育初步排摸填报数据导入功能。

          - 6.1.14.2.1.3  数据导出功能

对填入的数据，进行导出修改，删除操作。

        - 6.1.14.2.2  市国资系统党员教育点位排摸填报

          - 6.1.14.2.2.1  审批及权限

企业集团对市国资系统党员教育点位排摸数据的填报和流程审批，以及权限配置等。

          - 6.1.14.2.2.2  数据导入功能

市国资系统党员教育点位排摸—数据导入功能

          - 6.1.14.2.2.3  数据导出功能

市国资系统党员教育点位排摸—数据导出功能

        - 6.1.14.2.3  集团汇总表

集团汇总表数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.2.4  集团企业明细信息表

集团企业明细信息表数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

        - 6.1.14.2.5  市国资系统党员教育点位排摸

市国资系统党员教育点位排摸数据汇总统计查询关键数据信息，并且把查询到的信息导出为excel、PDF等格式。

    - 6.1.15  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

      - 6.1.15.1  宣传部预警内容看板模块

全面风险预警内容看板模块 “宣传部总览”展示和“分领域概览”等模块。

“宣传部总览”展示包括宣传部层级和集团层级的风险情况展示。每个层级均包括总览和详情页面，并且用户可以根据需要查看的维度选择按年查看或按月查看进入相应的界面。

“分领域概览”展示主要包括：主业风险、资金风险、公司治理风险的风险情况展示。

        - 6.1.15.1.1  风险预警综合评级

根据企业风险亮灯（红灯）情况，对相应指标的风险程度进行评级。该评级需要定义一套基于不同风险水平划分的风险评级体系，分为低风险、中风险和高风险等级。风险评估方法包括定量分析、定性判断、统计算法等，根据指标的性质和可获得的数据进行选择，并结合专业知识和经验进行综合判断。

资金风险综合R值通过债务违约模型评分和企业资产负债率进行计算，由低到高分为1、2、3级，整体评价监管企业债务违约、现金流断裂等债务风险；发展风险综合R值通过毛利率、净资产收益率、总资产报酬率、营收收入增长率等指标进行计算，由低到高分为1、2、3级，整体评价监管企业盈利能力、发展水平等经营风险。

其中资金领域参考债券评级，对“生死存亡” 、“经营不善”等风险开展综合R值计量，并基于计算结果对集团及重点子企业的风险进行评级。风险级别为3级的企业可能出现资金链断裂、资不抵债等风险；风险级别为2级的企业可能在业务发展、盈利能力等方面出现经营不善的情况。

| 编号 | XCBYJ_1_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 点击风险评级按钮 |
| 输出 | 企业风险评级及说明 |
| 正常流 | 页面弹出说明浮窗 |
| 异常流 | 页面未弹出动态详情表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.2  宣传部总览-综合R值年度看板

对宣传部整体及下属企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-综合R值预警看板，来展现宣传部整体在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。该看板主要包括年度综合R值趋势模块、年度综合R值指标亮灯模块、年度综合R值分析模块。该看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

年度综合R值趋势模块主要显示宣传部整体在所选年度的综合R值结果以及较上年的变化程度，并且用户还可在对应的折线图中对近3年内的R值结果和变化趋势进行查看。

其中综合R值结果超过85分的企业为三级风险企业，结果位于75分至85分之间为二级风险，结果位于65分至75分之间为一级风险，R值不超过65分的企业将被认为在所选年度暂时无风险。该模块将通过环状图展现所选年度各风险级别企业的数量，还将在表格中展现各企业近5年内风险评级的具体亮灯情况。

| 编号 | XCBYJ_1_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，点击综合R值 |
| 输出 | 企业综合R值趋势及风险评级 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至综合R值表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.3  宣传部总览-综合R值月度看板

对宣传部整体及下属企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-综合R值预警看板，来展现宣传部整体在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。该看板主要包括月度综合R值趋势模块、月度综合R值指标亮灯模块、月度综合R值分析模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度资金风险综合R值模块主要显示宣传部整体在所选月度的资金风险综合R值结果以及较上月的变化程度，并且用户还可在对应的折线图中对近6个月内的R值结果和变化趋势进行查看。

月度资金风险命中集团模块主要显示各集团在所选月度的资金风险综合R值结果以及风险评级严重程度。其中综合R值结果超过85分的集团为三级风险集团，结果位于75分至85分之间为二级风险，结果位于65分至75分之间为一级风险，R值不超过65分的集团将被认为在所选年度暂时无风险。该模块将通过环状图展现所选月份各风险级别集团的数量，并在右侧的柱状图中对风险集团按照竞争类、功能类进行划分展现。该模块还将在表格中展现各集团近6个月内风险评级的具体亮灯情况。

月度资金风险红灯集团家数模块主要展现所选月份被评为三级风险的集团具体亮灯分布情况，共涉及3项亮灯指标，包括资产负债率等内容。表格中的趋势图将分别展现红灯集团在上述3项指标中的具体亮灯分布数量趋势变化。

| 编号 | XCBYJ_1_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份、月份，点击综合R值 |
| 输出 | 企业综合R值趋势及风险评级 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至综合R值表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.4  宣传部总览-风险敞口年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括年度集团风险概览模块、年度集团总风险敞口模块、年度集团已确认损失模块、年度集团挽回损失即压降敞口模块、年度集团风险资本率模块。该看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

年度集团风险概览模块主要列示各集团在所选年度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击集团名称所在的单元格来查看该集团四项内容的具体变化情况：年度集团总风险敞口模块主要用于展现选定集团在近三年内的总风险敞口数值及变化趋势，年度集团已确认损失模块主要用于展现选定集团在近三年内的已确认损失数值及变化趋势，年度集团挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定集团在近三年内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，年度集团风险资本率模块主要用于展现选定集团在近三年内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，点击风险敞口-按企业 |
| 输出 | 企业风险敞口合计金额及变化趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.5  宣传部总览-风险敞口月度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括月度集团风险概览模块、月度集团总风险敞口模块、月度集团已确认损失模块、月度集团挽回损失即压降敞口模块、月度集团风险资本率模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度集团风险概览模块主要列示各集团在所选月份的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击集团名称所在的单元格来查看该集团四项内容的具体变化情况：月度集团总风险敞口模块主要用于展现选定集团在近六个月内的总风险敞口数值及变化趋势，月度集团已确认损失模块主要用于展现选定集团在近六个月内的已确认损失数值及变化趋势，月度集团挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定集团在近六个月内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，月度集团风险资本率模块主要用于展现选定集团在近六个月内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份、月份，点击风险敞口-按企业 |
| 输出 | 企业风险敞口合计金额及变化趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.6  宣传部总览-领域敞口年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-各领域风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括年度分领域风险概览模块、年度分领域总风险敞口模块、年度分领域已确认损失模块、年度分领域挽回损失即压降敞口模块、年度分领域风险资本率模块。该看板数据来源主要为财务决算系统。

年度分领域风险概览模块主要列示将企业按照8个不同领域的风险大类划分后，在所选年度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击领域名称所在的单元格来查看该领域四项内容的具体变化情况：年度分领域总风险敞口模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的总风险敞口数值及变化趋势，年度分领域已确认损失模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的已确认损失数值及变化趋势，年度分领域挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，年度分领域风险资本率模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的风险资本率数值及变化趋势。

指标来源：该看板数据主要来源于财务决算，更新频率为一年一次。

指标数量：该看板涉及的指标数量约为70个。

看板规则：该看板主体数据口径为财务决算数据，并通过柱形图、折线图显示需要的历史数据。

| 编号 | XCBYJ_1_2_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，点击风险敞口-按领域 |
| 输出 | 各风险领域风险敞口合计金额及变化趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.7  宣传部总览-领域敞口月度看板

对宣传部企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-各领域风险敞口预警看板，来展现宣传部整体在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。该看板主要包括月度分领域风险概览模块、月度分领域总风险敞口模块、月度分领域已确认损失模块、月度分领域挽回损失即压降敞口模块、月度分领域风险资本率模块。该看板数据来源主要为财务快报系统。

月度分领域风险概览模块主要列示将企业按照8个不同领域的风险大类划分后，在所选月份的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击领域名称所在的单元格来查看该领域四项内容的具体变化情况：月度分领域总风险敞口模块主要用于展现选定风险领域在近六个月内的总风险敞口数值及变化趋势，月度分领域已确认损失模块主要用于展现选定风险领域在近六个月内的已确认损失数值及变化趋势，月度分领域挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定风险领域在近六个月内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，月度分领域风险资本率模块主要用于展现选定风险领域在近六个月内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_2_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份、月份，点击风险敞口-按领域 |
| 输出 | 各风险领域风险敞口合计金额及变化趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.8  宣传部总览-重大风险清单年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作宣传部总览-重大风险清单看板，来展现宣传部整体在所选年度的重大风险详情。该看板主要包括年度重大风险清单模块、重大风险清单详情模块。该看板数据来源主要为财务决算系统。

年度重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息；重大风险清单详情模块则列示重大风险清单内各项风险事项的详情，具体包括集团名称、风险领域、风险特征、总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、挽回损失较上年的变化、预计最大挽回损失、挽回损失进度、净风险敞口、净风险敞口较上年的变化等内容，并且用户可在筛选框内选择相应的集团名称、风险领域及风险特征，对想要查看的风险清单进行查询。

| 编号 | XCBYJ_1_2_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，点击重大风险清单 |
| 输出 | 各企业当前重大风险清单表格 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.9  宣传部总览-重大风险清单月度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作宣传部总览-重大风险清单看板，来展现宣传部整体在所选年度的重大风险详情。该看板主要包括月度重大风险清单模块、重大风险清单详情模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度重大风险清单模块主要显示各集团在所选月份被列入重大风险清单的风险事项数量信息；重大风险清单详情模块则列示重大风险清单内各项风险事项的详情，具体包括集团名称、风险领域、风险特征、总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、挽回损失较上月的变化、预计最大挽回损失、挽回损失进度、净风险敞口、净风险敞口较上月的变化等内容，并且用户可在筛选框内选择相应的集团名称、风险领域及风险特征，对想要查看的风险清单进行查询。

| 编号 | XCBYJ_1_2_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份、月份，点击重大风险清单 |
| 输出 | 各企业当前重大风险清单表格 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单明细表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.10  风险管理-风险问询函列表看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作风险问询（即风险提示函）看板，来展现风险提示函发出、反馈、确认、分布等具体情况。该看板主要分位提示函概览模块、提示函按集团分布模块、提示函清单模块。

提示函概览模块主要用于展现宣传部在所选年度已发出提示函数量、集团或企业已反馈提示函数量一级集团或企业已确认的风险事项数量。用户可以点击任一数字查看该数量分布及清单详情，下方的提示函按集团分布及右侧的提示函清单将根据所选数字进行联动。

提示函按集团分布模块主要展现发出、反馈、确认的风险提示函在各集团的数量分布，该模块可根据选定的数量指标（即已发出提示函数量、已反馈提示函数量、已确认事项数量）进行切换展现。

提示函清单模块则列示高风险集团名称、企业名称、风险领域、风险特征、集团及企业的反馈情况、集团及企业的确认情况，并且用户可在该清单中的“加入风险清单”一列对相应的风险提示函进行加入风险清单的操作，或在风险事项消除后将该事项移除至其他清单。用户还可点击“详情”按钮进行提示函详情的查看。

| 编号 | XCBYJ_1_3_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险问询函 |
| 输出 | 风险问询函汇总表 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险问询函列表或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.11  风险管理-风险问询函详情看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作风险问询（即风险提示函）看板，来展现风险提示函发出、反馈、确认、分布等具体情况。该看板主要分位提示函概览模块、提示函按集团分布模块、提示函详情模块。

其中提示函详情模块主要包括高风险集团名称及企业名称、企业的确认或反馈情况、企业确认时间及反馈时间、所触及的风险领域和风险特征，并且用户还可在该提示函详情页面查看所选提示函的风险详情介绍和企业对该风险进行的说明（如有）。提示函查看结束后用户可通过右上角的返回控件再次进入提示函清单界面进行其他操作或下一封提示函详情的查询。

| 编号 | XCBYJ_1_3_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险问询函-查看详情 |
| 输出 | 所选风险问询函详情界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险问询函详情或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.12  风险管理-风险清单管理看板

企业重大风险清单列表看板主要列示企业确认风险问询函后自动生成的各条重大风险清单信息及集团新建的风险清单信息，包括风险编号、集团名称、企业名称、风险程度、风险状态、风险类型、当前所处节点、企业填报状态、集团反馈时间等内容。并且用户可通过点击列表上方的“待办”、“逾期”、“一级”、“二级”、“三级”、“新增”按钮对下方列表重大风险清单进行状态筛选，下方的风险清单将根据所选数字进行联动。

| 编号 | XCBYJ_1_3_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择重大风险清单 |
| 输出 | 宣传部重大风险清单列表 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单列表或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.13  风险管理-风险清单详情看板

该看板主要用于展现重大风险清单内容详情，包含资金领域、主业领域、投资领域、基金领域、治理领域等风险领域的风险清单。宣传部用户可点击左侧编号查看企业用户对相应风险清单的填报详情，右侧风险清单预览框内容将进行相应联动。

该看板显示信息包括风险事件编号、所在集团、风险责任主体、风险责任主体代码、风险领域、风险类别、风险事项、总体风险敞口、剩余风险敞口、已确认损失、挽回损失或压降敞口、应对预案或化解方案等内容。

| 编号 | XCBYJ_1_3_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险清单-查看详情 |
| 输出 | 所选风险清单详情界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单详情或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.14  风险管理-风险清单全览表看板

风险清单全览表看板主要列示经企业填报、企业审核、宣传部用户审核后的风险清单信息，显示内容包括风险事件编号、所在集团、风险责任主体、风险责任主体代码、风险领域、风险类别、风险事项、总体风险敞口、剩余风险敞口、已确认损失、挽回损失或压降敞口、应对预案或化解方案、当月风险跟踪或化解情况、责任部门、责任人、风险成因分析、风险成因详情、风险状态、是否消除、风险消除原因、分级分层、特殊状态提示等内容。并且用户可在清单期间筛选框内输入时间范围对列表清单进行相应筛选。

| 编号 | XCBYJ_1_3_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险清单审阅-风险清单全览表 |
| 输出 | 企业风险清单汇总界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单界面或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.15  风险管理-风险清单过录表看板

风险清单过录表看板用于供用户对想要查询的清单进行过滤筛选。可筛选的指标包括集团名称、风险责任主体名称、风险领域名称、风险类别、风险敞口金额大小、责任部门、责任人、风险成因、风险状态、分级分层等。筛选后的风险清单将显示在列表中供用户查看或数据导出。

| 编号 | XCBYJ_1_3_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险清单审阅-风险清单过录表 |
| 输出 | 企业风险清单查询界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单查询界面或点击查询后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.16  风险管理-集团审核通过时间看板

集团审核通过时间列表看板主要用于显示每条风险清单经集团审核人审批的时间。企业用户需要在每月固定期限内对问询函确认的风险清单或集团新建的风险清单进行敞口数据更新，更新后的清单数据将流转至集团审核人进行审批，每月审批通过日期将显示在看板列表中。

用户可对任务年份进行切换，来查看以前年份的审核通过时间记录。

| 编号 | XCBYJ_1_3_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险清单审阅-审核通过时间 |
| 输出 | 企业风险清单审核通过时间记录界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险清单审核通过时间记录界面或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.17  风险管理-联系人看板

联系人信息维护看板主要用于显示各监管集团相应联系人信息及联系方式，具体内容包含：集团名称、分管领导姓名、分管领导职务、协调小组成立情况、风险协调小组成员部门、牵头部门、牵头部门负责人及联系方式、牵头部门联络人及联系方式等内容。

| 编号 | XCBYJ_1_3_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择风险清单审阅-风险联系人 |
| 输出 | 企业风险联络人信息维护界面 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至联系人界面或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.18  企业总览-综合R值年度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-资金风险综合R值预警看板，来展现各集团在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括年度资金风险综合R值模块、年度资金风险命中企业模块、年度资金风险红灯企业家数模块。该看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

年度资金风险综合R值模块主要显示所选集团在所选年度的资金风险综合R值结果以及较上年的变化程度，并且用户还可在对应的折线图中对该集团近3年内的R值结果和变化趋势进行查看。

年度资金风险命中企业模块主要显示所选集团各下属子企业在所选年度的资金风险综合R值结果以及风险评级严重程度。其中综合R值结果超过85分的子企业为三级风险企业，结果位于75分至85分之间为二级风险，结果位于65分至75分之间为一级风险，R值不超过65分的子企业将被认为在所选年度暂时无风险。该模块将通过环状图展现所选年度各风险级别子企业的数量，并在右侧的柱状图中显示本年度、上年度风险企业的数量对比。该模块还将在表格中展现各企业近5年内风险评级的具体亮灯情况。

年度资金风险红灯企业家数模块主要展现所选年度被评为三级风险的子企业具体亮灯分布情况。表格中的趋势图将分别展现红灯企业在上述模型及指标中的具体亮灯分布数量趋势变化。

| 编号 | XCBYJ_1_4_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，点击综合R值 |
| 输出 | 所选企业综合R值趋势及风险评级 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至综合R值表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.19  企业总览-综合R值月度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-资金风险综合R值预警看板，来展现各集团在资金领域的风险R值及其变化趋势、风险评级等内容。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括月度资金风险综合R值模块、月度资金风险命中企业模块、月度资金风险红灯企业家数模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度资金风险综合R值模块主要显示所选集团在所选月度的资金风险综合R值结果以及较上月的变化程度，并且用户还可在对应的折线图中对该集团近6个月内的R值结果和变化趋势进行查看。

月度资金风险命中企业模块主要显示所选集团各下属子企业在所选月度的资金风险综合R值结果以及风险评级严重程度。其中综合R值结果超过85分的子企业为三级风险企业，结果位于75分至85分之间为二级风险，结果位于65分至75分之间为一级风险，R值不超过65分的子企业将被认为在所选月份暂时无风险。该模块将通过环状图展现所选月份各风险级别子企业的数量，并在右侧的柱状图中显示本月、上月风险企业的数量对比。该模块还将在表格中展现各企业近6个月内风险评级的具体亮灯情况。

月度资金风险红灯企业家数模块主要展现所选月度被评为三级风险的子企业具体亮灯分布情况。表格中的趋势图将分别展现红灯企业在上述指标中的具体亮灯分布数量趋势变化。

| 编号 | XCBYJ_1_4_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份、月份，点击综合R值 |
| 输出 | 所选企业综合R值趋势及风险评级 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至综合R值表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.20  企业总览-风险敞口年度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-子企业风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括年度子企业风险概览模块、年度子企业总风险敞口模块、年度子企业已确认损失模块、年度子企业挽回损失即压降敞口模块、年度子企业风险资本率模块。该看板数据来源主要为国资委财务决算系统。

年度子企业风险概览模块主要列示所选集团各下属子企业在所选年度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击相应的子企业名称所在的单元格来查看该子企业四项内容的具体变化情况：年度子企业总风险敞口模块主要用于展现选定子企业在近三年内的总风险敞口数值及变化趋势，年度子企业已确认损失模块主要用于展现选定子企业在近三年内的已确认损失数值及变化趋势，年度子企业挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定子企业在近三年内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，年度子企业风险资本率模块主要用于展现选定子企业在近三年内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_4_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，点击风险敞口-按企业 |
| 输出 | 所选企业风险敞口金额及变动趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.21  企业总览-风险敞口月度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-子企业风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括月度子企业风险概览模块、月度子企业总风险敞口模块、月度子企业已确认损失模块、月度子企业挽回损失即压降敞口模块、月度子企业风险资本率模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度子企业风险概览模块主要列示所选集团各下属子企业在所选月度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击相应的子企业名称所在的单元格来查看该子企业四项内容的具体变化情况：月度子企业总风险敞口模块主要用于展现选定子企业在近6个月内的总风险敞口数值及变化趋势，月度子企业已确认损失模块主要用于展现选定子企业在近6个月内的已确认损失数值及变化趋势，月度子企业挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定子企业在近6个月内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，月度子企业风险资本率模块主要用于展现选定子企业在近6个月内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_4_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份、月份，点击风险敞口-按企业 |
| 输出 | 所选企业风险敞口金额及变动趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.22  企业总览-领域风险敞口年度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作企业总览-各领域风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率按照不同风险领域划分后的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括年度分领域风险概览模块、年度分领域总风险敞口模块、年度分领域已确认损失模块、年度分领域挽回损失即压降敞口模块、年度分领域风险资本率模块。该看板数据来源主要为财务决算系统。

年度分领域风险概览模块主要列示将子企业按照8个不同领域的风险大类划分后，在所选年度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击领域名称所在的单元格来查看该领域四项内容的具体变化情况：年度分领域总风险敞口模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的总风险敞口数值及变化趋势，年度分领域已确认损失模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的已确认损失数值及变化趋势，年度分领域挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，年度分领域风险资本率模块主要用于展现选定风险领域在近三年内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_4_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份，点击风险敞口-按领域 |
| 输出 | 所选企业风险敞口金额在各风险领域的分布及变动趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.23  企业总览-领域风险敞口月度看板

对各企业风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位制作企业总览-各领域风险敞口预警看板，来展现各集团在总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率按照不同风险领域划分后的数值及其变化趋势。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要包括月度分领域风险概览模块、月度分领域总风险敞口模块、月度分领域已确认损失模块、月度分领域挽回损失即压降敞口模块、月度分领域风险资本率模块。该看板数据来源主要为国资委财务快报系统。

月度分领域风险概览模块主要列示将子企业按照不同领域的风险大类划分后，在所选月度的总风险敞口、已确认损失、挽回损失即压降敞口、风险资本率数值，用户可通过点击领域名称所在的单元格来查看该领域四项内容的具体变化情况：月度分领域总风险敞口模块主要用于展现选定风险领域在近6个月内的总风险敞口数值及变化趋势，月度分领域已确认损失模块主要用于展现选定风险领域在近6个月内的已确认损失数值及变化趋势，月度分领域挽回损失即压降敞口模块主要用于展现选定风险领域在近6个月内的挽回损失即压降敞口数值及变化趋势，月度分领域风险资本率模块主要用于展现选定风险领域在近6个月内的风险资本率数值及变化趋势。

| 编号 | XCBYJ_1_4_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择企业、选择年份、月份，点击风险敞口-按领域 |
| 输出 | 所选企业风险敞口金额在各风险领域的分布及变动趋势 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险敞口表格或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.24  宣传部风险地图年度看板

对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位制作各集团总览-全面风险地图看板，来展现各集团在所选年度的重大风险详情。用户可在“选择企业”的树形中选择想要查看的集团名称。该看板主要根据监管企业风险分布情况对集团企业各领域风险进行整体展示，具体包括资金领域、主业领域、公司治理领域等领域的亮灯情况。每个风险大类下设不同的风险特征，每个风险特征包含一个或多个模型和风险指标进行亮灯。每个风险领域下出现一个模型或指标为红灯时该领域即在风险地图上显示红灯，黄灯的显示规则同理。

| 编号 | XCBYJ_1_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择年份，点击风险地图 |
| 输出 | 宣传部整体分析地图 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至风险风险地图或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.25  资金风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度资金领域的风险详情。该看板主要包括年度资金领域亮灯情况概览模块、年度资金领域亮灯分布模块、年度资金领域重大风险清单模块、年度资金领域亮灯详情清单模块。该看板数据来源主要为国资委财务决算内容及其他相关年度数据。

年度资金领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯、黄灯数量）统计，并可在右侧的折线图中展现红灯数量级黄灯数量在近3年内的变化趋势。

年度资金领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在资金领域对应的各项指标级模型的亮灯情况分布。

年度资金领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。

年度资金领域亮灯详情清单模块则显示资金领域各项模型或指标在所选年度的指标值及亮灯结果，具体包括集团名称、命中企业、期间、资金风险综合R值、债务模型分值、资产负债率等内容。

| 编号 | XCBYJ_1_6_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择资金领域，选择年份 |
| 输出 | 资金领域指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至资金领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.26  资金风险月度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业资金风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选月度资金领域的风险详情。该看板主要包括月度资金领域亮灯情况概览模块、月度资金领域亮灯分布模块、月度资金领域重大风险清单模块、月度资金领域亮灯详情清单模块。该看板数据来源主要为财务快报内容及其他相关月度数据。

月度资金领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选月度亮灯数量（红灯、黄灯数量）统计。月度资金领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在资金领域对应的各项指标级模型的亮灯情况分布。月度资金领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选月度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。月度资金领域亮灯详情清单模块则显示资金领域各项指标在所选月度的指标值及亮灯结果。

| 编号 | XCBYJ_1_6_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择资金领域，选择年份、月份 |
| 输出 | 资金领域指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至资金领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.27  主业风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度主业经营领域的风险详情。该看板主要包括年度主业领域亮灯情况概览模块、年度主业领域亮灯分布模块、年度主业领域重大风险清单模块、年度主业领域亮灯详情清单模块。该看板数据来源主要为财务决算内容及其他相关年度数据。

年度主业领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯、黄灯数量）统计，并可在右侧的折线图中展现红灯数量级黄灯数量在近3年内的变化趋势。

年度主业领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在主业领域对应的各项指标级模型的亮灯情况分布。涉及的指标包括利润总额增长率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、应收账款周转率、固定资产周转率、营业收入增长率等内容。

年度主业领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。

年度主业领域亮灯详情清单模块则显示主业领域各项模型或指标在所选年度的指标值及亮灯结果，具体包括集团名称、命中企业、期间、利润总额增长率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、应收账款周转率、固定资产周转率、营业收入增长率等内容。

| 编号 | XCBYJ_1_6_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择主业领域，选择年份 |
| 输出 | 主业领域指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至主业领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.28  主业风险月度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选月度主业经营领域的风险详情。该看板主要包括月度主业领域亮灯情况概览模块、月度主业领域亮灯分布模块、月度主业领域重大风险清单模块、月度主业领域亮灯详情清单模块。该看板数据来源主要为财务快报内容及其他相关月度数据。

月度主业领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选月度亮灯数量（红灯、黄灯数量）统计。月度主业领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在主业领域对应的各项指标级模型的亮灯情况分布。涉及的指标包括利润总额增长率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、应收账款周转率、固定资产周转率、营业收入增长率等内容。月度主业领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选月度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。月度主业领域亮灯详情清单模块则显示资金领域各项指标在所选月度的指标值及亮灯结果，具体包括集团名称、命中企业、期间、利润总额增长率、净资产收益率、总资产报酬率、营业现金比率、应收账款周转率、固定资产周转率、营业收入增长率等内容。

| 编号 | XCBYJ_1_6_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择主业领域，选择年份、月份 |
| 输出 | 主业领域指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至主业领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.29  治理风险年度看板（参股不参管）

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。该看板主要包括年度治理领域亮灯情况概览模块、年度治理领域亮灯分布模块、年度治理领域集团分布模块、年度治理领域重大风险清单模块、年度治理领域亮灯详情清单模块（参股不参管）。该看板数据来源主要为财务决算内容及其他相关年度数据。

年度治理领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。年度治理领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在治理领域对应的亮灯分布情况。年度治理领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度治理领域亮灯详情清单（参股不参管）模块则列示投资与被投资企业名称、企业取得会计报表情况、企业取得审计报告情况、参股监管方式、期末账面余额等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_5 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择公司治理领域，选择参股不参管，选择年份 |
| 输出 | 治理领域（参股不参管）指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至治理领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.30  治理风险年度看板（应控未控）

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。该看板主要包括年度治理领域亮灯情况概览模块、年度治理领域亮灯分布模块、年度治理领域集团分布模块、年度治理领域重大风险清单模块、年度治理领域亮灯详情清单模块（应控未控）。该看板数据来源主要为国资委财务决算内容及其他相关年度数据。

年度治理领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。年度治理领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在治理领域对应的亮灯分布情况。年度治理领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度治理领域亮灯详情清单（应控未控）模块则列示投资与被投资企业名称、期末账面余额、期末股权比例等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_6 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择公司治理领域，选择控股不控权，选择年份 |
| 输出 | 治理领域（控股不控权）指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至治理领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.31  治理风险年度看板（控股不控权）

对宣传部险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。该看板主要包括年度治理领域亮灯情况概览模块、年度治理领域亮灯分布模块、年度治理领域集团分布模块、年度治理领域重大风险清单模块、年度治理领域亮灯详情清单模块（控股不控权）。该看板数据来源主要为国资委财务决算内容及其他相关年度数据。

年度治理领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。年度治理领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在治理领域对应的亮灯分布情况。年度治理领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度治理领域亮灯详情清单（控股不控权）模块则列示集团名称、投资企业名称、股东名称、股东性质、是否为本集团企业、派驻层管理情况、股权比例、国有持股比例等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_7 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择公司治理领域，选择应控未控，选择年份 |
| 输出 | 治理领域（应控未控）指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至治理领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.32  治理风险年度看板

对宣传部险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业治理风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度治理领域的风险详情。该看板主要包括年度治理领域亮灯情况概览模块、年度治理领域亮灯分布模块、年度治理领域集团分布模块、年度治理领域重大风险清单模块、年度治理领域亮灯详情清单模块（控股不控权）。该看板数据来源主要为国资委财务决算内容及其他相关年度数据。针对企业相关数据，对公司治理控股企业风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

年度治理领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。年度治理领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在治理领域对应的亮灯分布情况。年度治理领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度治理领域亮灯详情清单（控股不控权）模块则列示集团名称、投资企业名称、股东名称、股东性质、是否为本集团企业、派驻层管理情况、股权比例、国有持股比例等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_8 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择公司治理领域，选择应控未控，选择年份 |
| 输出 | 治理领域（应控未控）指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至治理领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.33  基金风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业主业风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度基金领域的风险详情。该看板主要包括年度基金领域亮灯情况概览模块、年度基金领域亮灯分布模块、年度基金领域亮灯详情清单模块。该看板数据来源主要为财务决算数据。针对企业相关数据，对基金风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

年度基金领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。年度基金领域亮灯分布模块主要展现各监管集团在基金领域对应的各项指标级模型的亮灯在管理、盈利、进度三方面的分布情况。年度基金领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度基金领域亮灯详情清单模块则列示高风险基金名称及其所对应的风险事项详情供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_9 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择基金领域，选择年份 |
| 输出 | 基金领域指标、模型亮灯结果及相应数值 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未转至基金领域或弹出后无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.34  外部风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业外部风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度外部领域——境外投资项目的风险详情。该看板主要包括年度外部领域亮灯情况概览模块、年度外部领域亮灯分布模块、年度外部领域亮灯详情清单模块。针对企业相关数据，对境外投资风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

年度外部领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。外部风险数量模块主要展现各监管集团在所选年度的风险事项数量。年度外部领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度外部领域亮灯详情清单（境外投资项目）模块则列示时间、企业名称、标题、情绪、类型等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_10 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择外部领域，选择年份，选择境外投资 |
| 输出 | 境外投资风险事件 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.35  外部风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业外部风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度外部领域——汇率利率的风险详情。该看板主要包括年度外部领域亮灯情况概览模块、年度外部领域亮灯分布模块、年度外部领域亮灯详情清单模块。针对企业相关数据，对境外投资风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

年度外部领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。外部风险数量模块主要展现各监管集团在所选年度的风险事项数量。年度外部领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度外部领域亮灯详情清单（汇率、利率）模块则列示时间、企业名称、境外发行外币债券总额、汇率、币种等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_11 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择外部领域，选择年份，选择汇率利率 |
| 输出 | 汇率利率风险事件 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.36  舆情风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业舆情风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度舆情领域的风险详情。该看板主要包括年度舆情领域亮灯情况概览模块、年度舆情领域亮灯分布模块、年度舆情领域亮灯详情清单模块。针对企业相关数据，对舆情风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

年度舆情领域亮灯情况概览模块主要显示各集团在所选年度亮灯数量（红灯数量）统计。重大负面舆情数量模块主要展现各监管集团在所选年度的舆情数量。年度舆情领域重大风险清单模块主要显示各集团在所选年度被列入重大风险清单的风险事项数量信息，并且用户可点击该模块对各集团重大风险清单详情具体内容进行查询。年度舆情领域亮灯详情清单（负面舆情）模块则列示时间、企业名称、舆情标题、情绪、舆情类型等内容供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_12 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择舆情领域，选择年份 |
| 输出 | 舆情风险事件 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.37  法律风险年度看板

对宣传部风险情况进行梳理、运算、整合，并以月度为单位，根据企业法律风险的预警内容制作相应数据看板，来展现宣传部整体在所选年度法律领域的风险详情。该看板主要包括年度法律领域亮灯情况概览模块、年度法律领域亮灯分布模块、年度法律领域亮灯详情清单模块。针对企业相关数据，对法律风险领域的风险指标配置功能项进行完善，并针对该领域看板中的指标进行指标设置、公式设置、指标校验等内容。

该看板将对各集团风险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业法律风险的预警内容制作相应数据看板，来展现所选集团在所选年度法律领域的风险详情。该看板主要列示所选集团在相应年份全部风险事项的案件状态、案号、涉案单位、涉案对方、诉讼地位、案件类型、案件标的金额、案件状态、案号、涉案单位、涉案对方、诉讼地位、案件类型、案件标的金额、案由等信息供用户查看。

| 编号 | XCBYJ_1_6_13 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择法律领域，选择年份 |
| 输出 | 法律风险事件 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.38  企业信息看板

对宣传部险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业基础信息制作相应数据看板。该看板主要包括企业工商信息、企业快报信息、企业行业对标等数据内容，数据来源主要为国资委财务决算、财务快报内容及其他相关年度数据。

该看板用于展示宣传部及子企业的基础信息及工商信息，主要包含企业名称、注册资本、成立日期、法定代表人、统一社会经营代码、公司住所、所属行业、所属板块、企业类型、股票代码等信息内容。

| 编号 | XCBYJ_1_7_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择基础信息，选择企业信息，选择年份 |
| 输出 | 企业名称、注册资本、成立日期、法定代表人、统一社会经营代码、公司住所、所属行业、所属板块、企业类型、股票代码等信息内容 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.39  快报信息看板

对宣传部险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业基础信息制作相应数据看板。该看板主要包括企业工商信息、企业快报信息、企业行业对标等数据内容，数据来源主要为国资委财务决算、财务快报内容及其他相关年度数据。

快报信息看板将供用户查询宣传部企业月度动态监测数据，主要包含宣传部资产总额变动趋势、营业收入变动趋势、净利润变动趋势，并包含月度财报中的资产、负债、所有者权益及经营指标。

看板数据主要来源于财务快报，更新频率为每月一次。看板主体数据口径为财务快报宣传部汇总数，通过柱形图、折线图显示近5个月的历史数据，并包含月度主要指标报表。

| 编号 | XCBYJ_1_7_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择基础信息，选择快报信息，选择年份、月份 |
| 输出 | 资产总额变动趋势、营业收入变动趋势、净利润变动趋势等指标数据 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.1.40  行业对标看板

对宣传部险情况进行梳理、运算、整合，并以年度为单位，根据企业基础信息制作相应数据看板。该看板主要包括企业工商信息、企业快报信息、企业行业对标等数据内容，数据来源主要为国资委财务决算、财务快报内容及其他相关年度数据。

行业对标看板将供用户查询宣传部及下属子企业所属国民经济行业及对标企业列表。

| 编号 | XCBYJ_1_7_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入宣传部风险预警子系统，点击风险预警 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 选择基础信息，选择行业对标 |
| 输出 | 所选企业行业对标信息 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面无数据 |
| 特殊需求 | 无 |

      - 6.1.15.2  风险预警函管理及处置模块

风险预警函管理及处置模块主要针对各集团、各子企业在各个风险领域的风险预警亮灯结果，通过风险资产计量结果自动生成“风险提示函”初稿，并在经过确认后下发至风险企业。预警亮灯结果包含预警模型亮灯、预警特征亮灯、预警指标亮灯。

该业务功能包括风险提示函配置、风险整改跟踪等内容。

        - 6.1.15.2.1  宣传部问询函模板配置

根据预设的风险提示函模板配置相应的风险提示函规则，可定制化生成符合需求的风险提示函。风险提示函规则的配置包括以下方面的内容：

风险提示函模板选择，即从预设的多个风险提示函模板中选择针对不同类型风险的相应的模板；

规则条件定义，即根据业务规则和风险管理需求定义触发风险提示函的条件，该条件可能基于特定指标的数值范围、时间周期、风险等级等因素进行配置；

规则优先级排序，如果有多个规则同时满足条件，可以为每个规则设置优先级，确保在触发多个规则时按照预期顺序生成风险提示函；

内容填充规则，即根据风险提示函模板的结构和要求，配置相应的内容填充规则，包括从相关数据源获取必要的信息、替换模板中的占位符和关键词，以及生成风险提示函的格式、样式等要素。

| 编号 | XCBYJ_2_1 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 各风险类别问询规则 |
| 输出 | 宣传部风险问询函编号及内容详情 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未按规则输出风险问询函 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.2.2  宣传部问询函节点配置

预警整改结果跟踪管理是基于集团或重点子企业的反馈，明确可跟踪指标，并定期对指标结果进行采集和对标，进而跟踪企业整改成效。该预警整改结果跟踪管理流程需包括风险提示函的生成、确认、下发、反馈、跟踪、关闭等业务功能，形成一套闭环管理跟踪流程。管理流程内容包括企业名称、监督人、事件期间、要求完成期限、处理状态、风险领域、企业各环节审核情况、国资委各环节审核情况等。

系统将根据内设区间及条件进行预警亮灯，并对亮灯指标进行成因分析。并且系统可针对分析内容提出措施建议，并提交至有关部门及管理部门。管理层将对业务部门及协作部门提交的整改措施的合理性、可行性等内容进行审核。风险企业依据管理层审核通过的整改措施内容进行相应执行工作后管理层将针对整改工作的执行情况进行复审，提供相关建议，同时对需要长期执行的整改措施进行跟踪、处理。

用户可以创建各类流程节点，同时，用户还可以对节点进行排列与布局，以便更好地组织业务流程。通过节点排列与布局功能，用户可以根据业务需求调整节点的位置和顺序，以构建直观且易于理解的流程模型，并通过拖拽节点将其移动到适当的位置，以反映业务流程中的逻辑关系和执行顺序。此外，用户还可以调整节点之间的连线，使其清晰地表示数据流或工作流的传递路径。

| 编号 | XCBYJ_2_2 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 流程名称、流程节点、流程标识 |
| 输出 | 风险问询及风险跟踪流程 |
| 正常流 | 流程正常流转 |
| 异常流 | 流程无法流转或流转有误 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.2.3  宣传部问询函内容填报

用户根据系统下发的问询函内容填报分析分析、补充信息等内容，并确认该问询函是否纳入重大风险清单，确认后将确认内容进行提交。

| 编号 | XCBYJ_2_3 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 风险问询函编号 |
| 输出 | 所选问询函内容反馈字段列表 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未按规则输出相应风险问询函反馈内容 |
| 特殊需求 | 无 |

        - 6.1.15.2.4  宣传部风险清单输出

对纳入重大风险清单的事项，下发对应集团逐件量化风险敞口，深入剖析风险成因，明确责任部门、责任人及推进处置的计划和时间节点，做好月度动态跟踪。 根据风险所处的状态及其变化，综合运用风险分析、窗口指导、现场调研、联合协助、持续监控等手段帮助监管企业应对风险。对于风险较为突出的事件或企业，市国资委下发风险提示函，督促企业加强风险应对，风险应对情况与企业经营业绩考核挂钩。在上海国资国企在线监管服务平台上搭建全面风险预警系统，承接全面风险预警管理体系和闭环管理体系的管控要求，实现系统化、智能化管控。

| 编号 | XCBYJ_2_4 |
| --- | --- |
| 角色 | 宣传部用户、系统管理员 |
| 前置条件 | 登入全面风险预警子系统（宣传部功能模块），点击风险管理 |
| 后置条件 | 无 |
| 输入 | 风险清单编号 |
| 输出 | 所选风险清单报告 |
| 正常流 | 页面输出正确数据与图表展示 |
| 异常流 | 页面未按规则输出相应风险清单内容 |
| 特殊需求 | 无 |

    - 6.1.16  国资监管数智管理子系统

国资监管数智平台子系统旨在构建国资委数据资源体系，推动数据有序流通和共享应用，提升国资监管的效率与精准度，为委机关提供全方位的知识服务与数据支撑。

      - 6.1.16.1  资源“图书馆”

资源“图书馆”主要存储国资委业务相关的政策法规、文件文章、学习素材、领导人思想等公共知识；国资委内部各业务应用系统中存储的公文档案、监管数据、研究报告等内部专有知识以及国资委个人、处室和全委所存储的文件、材料以及采购数据等知识。通过数据预处理、分词、特征提取、存储与索引等方式处理，构建符合国资委实际需求的国资知识中心，为后续的知识检索、问答等应用提供数据基础。资源“图书馆”支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被合规访问和使用。

        - 6.1.16.1.1  国资监管公共库

国资监管公共库主要是存储国资委相关的政策法规、文件文章、学习素材、领导人思想等知识，为进行知识检索、问答等应用提供基础。公共库支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被用户合规访问和使用。

          - 6.1.16.1.1.1  政策文件库

政策文件库以党中央、国务院、国务院国资委、上海市国资委、其他相关委办局、各区国资委为主要数据来源，通常包括国资委官网的政策法规、通知公告、文件发布、政策解读，以及国务院和其他部委、政府、委办局发布的涉及国有企业的政策法规。提供目录管理、文件管理等功能。获取最新的政策文件，对政策文件进行分析，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景，也可以直观查看文件的成文日期、印发机关、领导讲话，为用户提供全方位政策文件参考。

          - 6.1.16.1.1.2  学习资料库

学习资料库包括国资监管指南与规程（资产交易规则、预算管理办法、合规操作手册等）、案例研究与实践经验（国企改革典型案例、监管合规案例、风险处置案例等）、行业报告与分析（国资监管年度报告、行业发展白皮书、专项课题研究成果等）等。提供目录管理、文件管理等功能。获取前沿的知识资料，对学习资料进行分析，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景，为用户提供学习最新知识的综合渠道。

          - 6.1.16.1.1.3  法律法规库

法律法规库以中央、地方等地区的法律法规为主要数据来源，通常包括专门性法律（如《企业国有资产法》）、行政法规、部门规章（如《企业国有资产评估管理办法》）、地方性法规和政府规章（如《上海市国有资产监督管理条例》）、规范性文件、行业监管法规、专项领域法规（如财务、审计、合规等），获取最新的法律法规，提供目录管理、文件管理等功能。对法规文件进行分析，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景，为用户提供法律法规参考。

          - 6.1.16.1.1.4  领导讲话库

领导讲话库以习总书记的讲话、会议、活动、考察、会见、出访、函电等公开材料为数据源，提供目录管理、文件管理等功能。收录总书记治国理政的重要论述，通过分析，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景。

习总书记讲话语录数据来源于解放日报、人民日报、学习强国、《习**关于加强党的作风建设论述摘编》（中共中央党史和文献研究院 编）。

陈吉宁书记的讲话数据来源于伴公汀公众号。

        - 6.1.16.1.2  国资监管业务文档库

国资监管业务文档库主要是指国资委内部各业务应用系统中存储的公文档案、监管数据、研究报告等内部专有知识，为进行知识检索、问答等应用提供基础能力。国资监管文档库支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被用户合规访问和使用。

          - 6.1.16.1.2.1  电子公文库

电子公文库以办公室分管的协同办公系统相关的数据与电子文档（如通知、请示、批示、报告、意见、督办件等）作为主要数据来源，提供目录管理、文件管理等功能，对电子文件进行文本精准捕获、知识加工、标签处理，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景，所有知识都可以按照用户权限合规、合法访问。

          - 6.1.16.1.2.2  监管文档库

监管文档库以用户在国资监管门户中以及监管业务系统（如国资监管财务数据采集子系统、企业分配事中事后监管子系统、全面风险预警子系统、内部审计子系统等）中上传的监管报告、业务报表等电子文档作为主要数据来源，主要包含：审计报表、资产基础法明细表、问题线索核实情况报告、责任认定报告、资产损失情况核查报告、责任认定报告、财务年报、财务预算、融资担保及发债备案报告等报告、报表文档。

提供目录管理、文件管理等功能，对这些监管报表、报告等文档进行文本精准捕获、知识加工、标签，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作、文件校核等场景，所有知识都可以按照用户权限合规、合法访问。

        - 6.1.16.1.3  机关内部资料库

机关内部资料库主要是存储国资委内部的文件材料、档案等知识，这些知识一般不存在于互联网和业务系统中，一般以WORD、PDF 、EXCEL 或者图片等方式保存，由用户自行上传至资源“图书馆”中，为进行知识检索、问答和应用提供基础。资料库支持知识的多维展示和文件集中管理，能够按照库、文件夹、文件、用户、岗位、角色、部门等权限要素构建数据分类访问机制，确保文件可以被用户合规访问和使用。

          - 6.1.16.1.3.1  个人文档

个人文档为每个用户提供个人专属文档的存储空间，提供目录管理、文件管理等功能。仅有当前用户可查看、管理相关文档，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作等场景。

          - 6.1.16.1.3.2  部门文件柜

部门文件柜为每个处室提供部门专属文档的存储空间，提供目录管理、文件管理等功能。仅部门内用户可以查看文件柜里的文件，部门管理员集中管理部门文档，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作等场景。

          - 6.1.16.1.3.3  单位文件库

单位文件库为国资委提供公共文档的存储空间，提供目录管理、文件管理等等功能。单位管理员集中管理全委文档，通过国资智能管理平台实现知识搜索、知识问答、公文写作等场景。

        - 6.1.16.1.4  专题库

知识专题库以资源图书馆中的数据为基础，能够根据用户设定的专题文字生成标签等信息，并自动抓取专题文件，并按照专题类型对知识进行分类展示，专题库提供专题订阅、专题内容更新提醒等能力，便于用户快捷高效进行检索浏览。

          - 6.1.16.1.4.1  专题设定

用户可自主设定专题名称，自动识别该名称并输出相应的专题标签。随后，依据这些标签信息，自动从资源“图书馆”中筛选并抓取所有相关文件，归入专题库。如财务年报专题、内部审计专题等。

1、专题创建

用户输入专题名称后，识别关键实体，形成专题库，并推荐相似专题名称，避免重复创建。

2、专题标签管理

系统基于用户输入的专题名称，自动形成多维度标签，支持手动增删或合并标签，支持用户手动调整标签层级、合并冗余标签。

3、专题动态内容聚合

根据创建的专题和标签，自动扫描资源“图书馆”文件，按专题标签实时归集到专题库中。支持人工补录，对未匹配文件手动打标入库，并优化。

          - 6.1.16.1.4.2  专题库管理

用户可以定义多层级的文件目录，并以树状结构呈现专题文件资源。专题库支持按标题、类型、更新时间展现专题文档资源，支持文件的新增、删除、移动等操作。

        - 6.1.16.1.5  知识要素分析

知识分析通过电子文档提取等能力，按照元数据、内容摘要、标签、政策引用、文档大纲、词频信息等维度，为用户提供电子文件等非结构化知识要素的可视化展示，提升用户对文件的内容理解、利用效率。用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的相关要素。

          - 6.1.16.1.5.1  元数据要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的元数据要素。元数据要素主要是提取电子文档中的元数据信息，如公文的文种、文号、日期、签发人、发文机关等，当文件的元数据出现被调整后，可自动同步更新元数据要素。便于用户快速了解文件的基本要素。

          - 6.1.16.1.5.2  内容摘要要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的内容摘要。内容摘要主要是将文中的关键信息、观点、结论等数据提炼成简洁的摘要。便于用户快速了解文件的内容和重点。

          - 6.1.16.1.5.3  标签要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的标签要素。标签要素主要是提取文件的特征、属性、分类等概括性的标识，当文件的标签出现被补录、自动更新时，可同步更新该标签要素，便于用户快速查找文件。

          - 6.1.16.1.5.4  政策引用要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的政策引用要素。政策引用要素主要是提取文件中引用的一个或多个政策文件，支持对引用政策的内容预览，帮助用户进一步掌握政策体系和文件形成的依据。

          - 6.1.16.1.5.5  文档大纲要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件大纲。文档大纲要素主要是提炼文章的逻辑关系，展示文章的整体结构，帮助用户快速阅读文章的脉络和提纲信息。

          - 6.1.16.1.5.6  词频信息要素

用户在检索、点击、浏览资源“图书馆”的具体文件时，能够在该文件的右侧同屏以可视化方式展示该文件的词频要素。词频信息要素主要是提取政策中的关键词、高频词等词汇，并以词云图的形式统计各类词汇的出现频率和词性、语义。支持自动输出关键指标词汇折线图，帮助用户快速了解文中关键词汇。

        - 6.1.16.1.6  我的应用

          - 6.1.16.1.6.1  我的收藏

汇聚用户在国资监管搜索中搜藏的结果文档、素材及范文，参照资源“图书馆”中各类子库的目录分类，能够统计收藏文件的数量，提供文件的预览、下载等操作。

          - 6.1.16.1.6.2  回收站

汇聚用户已删除的文件，记录文件的删除时间，支持文件的预览以及批量删除、还原操作。

      - 6.1.16.2  国资监管数据资源平台

个性化建设国资监管数据资源平台，打通市国资委与监管企业、区国资委的数据通道，监管企业与委机关跨网数据实时交互，按照数据标准统一采集汇聚监管企业数据，实现委机关与监管企业数据共享，推进监管数据纳入目录进行动态管理，实现监管数据集中汇聚、源头治理和分级管理，避免重复采集，消除“数据烟囱”。

国资监管数据资源平台利用数据数仓等技术，通过国资监管数据统一共享交换体系，实现高效便捷的涵盖国资监管应用系统（如全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计等系统）数据、随申办政务云系统（如OA等系统）数据和第三方采购数据（如司法大数据等）为主体的数据采集、治理、存储和交换服务，持续开展国资监管数据治理，完善形成全委统一的国资监管信息资源目录，为国资监管数据采集、汇聚、存储、使用、共享和开发利用提供统一明确的国资监管数据标准，逐步提升数据质量和数据共享的有效性、及时性、针对性，推进国资监管数据资产化管理。通过国资监管数据湖仓管理提供湖仓分层管理、湖仓建模管理和数据源管理等能力，高效地组织和管理大规模数据，支撑国资监管数据集成、存储、计算和分析的需求，赋能业务决策与运营。打造数据服务门户，提供数据目录管理等能力，及时响应合规合理数据供需共享需求，明确不同监管数据可交换可公开的范围、领域和相应要求，明确数据分类分级确权原则，实现数据跨部门、跨地域、跨系统、跨企业、跨业务有序流通和共享应用，同时着力提升数据质量，通过建立健全数据质量管理体系，实时监控并持续改进数据的完整性、一致性和准确性，从而为市国资委的信息共享、数据分析、业务决策和智能应用提供坚实的数据保障能力。

国资委数据资源平台的数据主要来自于全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计、OA等系统，以及第三方采购数据（如司法大数据等），包括结构化数据和非结构化数据。

1、主要系统的结构化数据类型如下：

                - 表6.1  主要系统的结构化数据

| 序号 | 系统名称 | 主要结构化数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部审计子系统 | 业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含企业内部审计工作表、经济责任审计情况表、内部审计工作月报表、重大审计情况报备单（一事一报）等内容；审核类交互信息包含审计工作情况表审核数据、内部审计工作月报审核数据、重大审计情况报备单（一事一报）审核数据、内部审计重要情况报备单审核数据等。 |
| 2 | 全面风险预警管理子系统 | 企业树形、企业名称、企业代码、企业上级代码、企业集团代码、企业基本信息（行业信息、组织形式等）、业务报表数据（财务决算 5 年数据、财务快 报 3 年数据）、业务流程数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含财务报表中的资产负债表、利润表、现金流量表、上海市国资委舆情数据、上海市国资委风险清单数据、私募股权投资数据等内容；业务流程数据包含风险问询表单、风险应对数据、风险指标分析内容等数据；审核类交互信息包含风险措施审核数据、措施提交日期数据等内容。 |
| 3 | 国资监管采集子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含月度动态监测类报表、财务年报类报表、财务预算类报表、融资担保类报表、发债备案类报表等内容；审核类交互信息包含月度动态监测数据审核数据、财务年报审核数据、财务预算审核数据、融资担保及发债备案审核数据等内容。 |
| 4 | 企业分配事中事后监管子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含职工薪酬相关信息表、收入分配年报企业总部和本市子企业补充表、人工成本预算表、工资总额清算表等内容；审核类交互信息包含收入分配年报审核数据、人工成本预算审核数据、人工成本执行定报审核数据、工资效益联动评价表审核数据、国务院国资委监管企业职工薪酬调查问卷审核数据、人工成本月报表审核数据等内容。 |
| 5 | OA系统 | 流程审批数据、收发文数据、会议管理数据、信息报送数据、日程数据、督查督办数据等。 |
| 6 | 外采数据 | 司法大数据（如案件状态、案号、涉案单位、涉案对方、诉讼地位、案件类型、案件标的金额、案由等）、不动产数据（如按占用人、按数量、地上面积、地下面积、总面积、总体价值、房屋整体情况）、上市公司数据（如A 股上市企业资产负债表、A 股上市企业利润表、A 股上市企业现金流量表、中国 A 股基本资料、中国 A 股日行情、中国 A 股日行情估值指标、申万行业分类、中国 A 股国民经济行业分类、公司简介、行业代码、中国 A 股日收益率、中国 A 股财务指标、中国 A 股指数基本资料、中国A 股 Wind 行业指数日行情等数据）。 |

2、主要系统的非结构化数据类型如下：

| 序号 | 系统名称 | 主要非结构化数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部审计子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：企业内部审计工作情况表、内部审计工作月报等。 |
| 2 | 全面风险预警管理子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：风险提示预警函等。 |
| 3 | 国资监管采集子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：财务统计报告等。 |
| 4 | 企业分配事中事后监管子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：收入分配年报表、人工成本决算表、人工成本预算表等。 |
| 5 | OA系统 | 公文附件、会议附件、督办附件等其他以Word、Excel、PDF格式通过系统上传的非结构化数据信息。 |

                - 表6.2  主要系统的非结构化数据

        - 6.1.16.2.1  国资委数据服务门户

数据服务门户旨在为上海市国资委提供一个统一、高效、便捷的数据服务入口，促进国资监管数据的共享、流通、应用和可视化的数据全周期应用监测，推动国资委数据价值的最大化实现。

          - 6.1.16.2.1.1  门户首页

首页提供统一身份认证和统一用户登录功能，以确保用户身份的安全性和一致性。首页支持展示最新更新的目录资源，并允许用户查看授权的数据资源。用户可以根据目录名称、资源类型等条件进行筛选和排序，以便快速找到所需的资源，并且将根据用户的角色推荐服务。

          - 6.1.16.2.1.2  数据资源

提供一个统一的展示目录资源功能，以帮助用户高效地查找、申请和管理目录资源，如产权、投资、财务、审计、项目、股权、资产等数据目录。该功能将支持目录资源查看、目录库表资源申请、目录接口资源申请、目录文件资源申请、目录资源收藏等操作。

1、筛选目录资源

系统提供一个界面，用于展示所有可用的目录资源。用户可以根据目录名称、资源类型、共享属性、开放时间等条件进行筛选，也可以根据申请量、访问量、更新时间进行排序，以便快速找到所需的资源。

2、查看目录资源

系统提供一个界面，用于展示所有资源详情页面，包括信息资源目录基础信息以及所挂载的资源，便于用户查看所需资源信息用于申请。

3、申请目录资源

用户可以根据需要申请目录资源，包括库表、文件、接口等类型资源，申请过程简单便捷，系统自动带入可申请资源信息，只需填写基础信息，如使用场景、期望完成日期等信息即可提交申请，系统自动将申请提交至供需系统，走后续申请流程。此外，用户还可以申请未编目资源，用户只需填写所需资源信息，包括提供部门、资源类型、提供方式等，系统自动提交需求至供需系统，走后续申请流程。

4、跟踪申请状态

系统将自动跟踪用户提交的资源申请状态，用户可以随时查看自己申请资源状态，了解审批进度。

5、收藏目录资源

用户可以将所需要的目录资源添加到收藏夹中，方便后续的查找和使用。

          - 6.1.16.2.1.3  数据全景监测

通过构建“采-治-管-用”全链路数字化监测能力，实现国资监管数据资产全生命周期穿透式管理。融合实时动态感知与智能分析能力，依托多源系统级联拓扑监测、流量分析、数据质量指数预警等核心能力，形成“监测-分析-优化-验证”闭环管理体系，为国资监管决策提供精准、实时、可视化的数据治理支撑，驱动数据资源向数据资产的高效转化。

1、数据归集感知

数据源连接监测：实时监测与各数据源系统的连接状态，通过带宽占用率、传输时延、丢包率三维度展现连接质量，如与国资委各业务系统的数据连接是否正常，确保数据能够稳定传输。一旦连接出现故障，及时发出警报以便技术人员进行修复。

数据量监测：对归集的数据量进行统计和分析，通过设置阈值来监测数据量是否出现异常波动，如数据量突然大幅减少或增加，可能暗示数据采集过程存在问题或数据源发生了变化。

2、数据治理监测

数据标准制定监测：对已制定的数据标准数量进行统计，涵盖数据格式、编码规则、数据字典等，直观呈现数据标准的丰富度。例如，已完成[X]个数据表的标准定义，确保数据的一致性和规范性。

数据清洗加工任务监测：记录并展示已完成的数据清洗任务数量，包括去重、纠错、格式统一等操作。详细列出每次清洗任务处理的数据量、清洗规则应用情况及清洗后数据质量提升幅度，如已完成[X]次大规模数据清洗任务，累计处理数据[X]条。

数据质量检测监测：统计已制定的数据质量检测规则数量，涵盖完整性、准确性、一致性、及时性等维度，明确数据质量的量化依据。同时，统计和展示数据质量检测任务情况。

元数据管理监测：监测元数据的注册数量，包括数据表、字段、数据流等，全面了解数据资产的规模和结构。同时，跟踪元数据的更新频率，确保元数据的时效性，为数据治理提供准确的参考依据。

3、数据服务跟踪

申请数量与趋势监测：统计和分析用户对不同类型数据资源的申请数量和变化趋势，了解用户对数据的重点需求，为数据资源的规划和优化提供参考。

申请审批流程监测：实时跟踪数据申请的审批进度，确保审批流程的高效性和规范性，及时发现和解决审批过程中出现的延迟等问题，提高数据申请的处理效率，同时对审批状态进行提醒和预警，以便用户及时了解申请结果。

服务异常监测：实时监测数据服务过程中出现的异常情况，如数据错误、系统故障、网络攻击等，及时采取相应的措施进行处理和修复，保障数据服务的安全性和可靠性，同时对异常情况进行记录和分析，以便总结经验教训，防止类似问题的再次发生。

4、数据效能分析

统计和分析用户对各类数据服务的使用频率、使用时长、使用场景等信息，了解用户的服务使用习惯和需求，为数据服务的优化和推广提供数据支持，同时也可以根据使用情况合理分配资源，提高资源利用效率。

        - 6.1.16.2.2  数据目录管理

通过构建分类清晰、层次分明的国资监管数据目录体系，对国资委数据资源按照统一的标准进行统一登记、统一分类，生成数据来源目录、数据资源目录，确保数据的一致性和可追溯、可恢复性，并通过数据血缘，追踪数据的来源和处理过程，提高数据的准确性和可信度。通过数据目录管理，国资委用户能够快速找到所需的产权、投资、财务、审计、项目、股权、资产等信息，提升数据发现和利用效率，支持数据对应用的赋能。

根据国资监管业务需求，国资委数据资源目录通常按以下维度分类：

按数据类型：结构化数据（如企业财务报表、产权登记信息）、非结构化数据（如政策文件、审计报告、产权报告）。

按业务领域：企业财务数据、产权管理数据、投资监管数据、风险预警数据等。

按数据层级：企业集团数据、重点监管企业数据、全级次企业数据等。

按敏感等级：公开数据、内部数据、敏感数据。

          - 6.1.16.2.2.1  目录审核

针对部门注册提交的数据目录，提供可视化的流程审核管理，包含对目录内容的核心元数据、扩展元数据、目录信息项等填写的规范性、完整性等进行审核维护，确保部门提交的数据目录的正确性。

审核不通过的国资数据目录，退回至所属部门进行修改、维护，而后重新提交审核。

支持对通过审核的国资数据目录进行发布管理。

已发布的国资数据目录提供信息资源的共享开放服务，授权的业务处室可对发布的国资数据目录进行检索、浏览和订阅。

          - 6.1.16.2.2.2  目录发布

目录发布子系统的主要作用是保证目录内容的一致性，避免信息冲突。目录的管理者发布目录内容，包括共享资源核心元数据和同步资源核心元数据。管理者通过目录服务器，把资源核心元数据库的内容发布到系统中。目录发布系统具备的基本功能包括：

1、发布服务管理

发布服务管理的管理对象是目录服务器，它控制目录服务器的发布任务。并通过目录服务器的相关管理功能，管理特定部分的元数据的对外服务。

2、发布网站管理

实现公共信息资源目录的基本管理，包括网站的运行、网页程序的更新等内容。

          - 6.1.16.2.2.3  目录维护

目录维护的主要作用是保证目录服务系统的可用性，它的主要功能包括共享资源核心元数据库和同步服务核心元数据库的建立、更新、备份与恢复等，此外还包括以下功能：

1、服务监控

监控目录服务器、目录网站的运行。

2、日志分析

根据数据目录查询日志，统计访问目录访问次数，统计不同信息资源元数据的查询次数。

          - 6.1.16.2.2.4  目录导航

目录信息资源可以按主题分类、按行业分类、按部门等维度进行导航。

          - 6.1.16.2.2.5  目录信息订阅

信息资源需求方，通过资源目录系统查询所需的信息资源，申请资源使用权，注明共享的数据项和用途等。由信息资源提供方或第三方管理者进行授权后，采用建立发布/订阅交换流程的方式，共享给信息需求方。并以此自动生成信息资源交换目录，使运维管理人员快速统计到某提供部门、某类信息资源、其中的哪些数据项、多少条数据、什么时间共享给哪些需求部门，作为对部门人口基础信息共享考核奖励的依据。

        - 6.1.16.2.3  数据采集管理

数据采集管理负责从全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计、OA等系统和第三方（如司法大数据等）数据源抽取、传输和加载产权、投资、财务、审计、项目、股权、资产等数据到数据资源平台，实现自动化、实时化采集。

          - 6.1.16.2.3.1  外部数据采集接口

1、OA系统数据接口

随申办政务云的OA系统对接，从OA系统中抽取公文、会议、审批流程等数据。对这些数据进行文本分析和信息提取，获取关键的业务数据，如公文中的正文信息、附件文档等，将其整合到相应的数据域中，为行政办公提供全面的数据视角。

2、司法大数据接口

对接司法数据供应商的接口，获取与监管企业相关的涉诉全量案件、涉诉新增结案、涉诉新增立案等数据。对数据进行法律实体识别和关系提取，为企业的合规管理和风险预警提供数据支持。

3、不动产数据接口

通过接口，从不动产数据提供商处获取企业名下的不动产信息，包括各类型存量房成交均价等信息。对不动产数据进行地理编码和空间分析，结合企业的财务数据和业务数据，评估不动产的市场价值和运营效益。

4、上市公司数据接口

通过接口收集上市公司的公开披露数据，如公司概况、财务数据、研究报告等。对数据进行自然语言处理和情感分析，提取对监管企业有参考价值的信息，如行业趋势、竞争对手动态等，为企业的战略规划和市场竞争分析提供数据支持。

          - 6.1.16.2.3.2  数据归集接口

1、全面风险预警管理子系统数据接口：通过接口收集全面风险预警管理子系统数据，整合全面风险预警系统中的风险指标数据、风险事件数据、风险评估报告等，为国资委的风险管理和风险预警防控提供数据支持。

2、国资监管采集子系统数据接口：通过接口收集国资监管采集子系统数据，收集各监管企业的财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便对财务数据进行汇总和分析，为国资委的财务监管和财务决策提供数据支持。

3、企业分配事中事后监管子系统数据接口：通过接口收集企业分配事中事后监管子系统数据，从该系统中获取企业分配方案、执行情况、监督反馈等数据，以便对分配数据进行分析和评估，确保企业分配的公平性和合理性。

4、内部审计子系统数据接口：通过接口收集内部审计子系统数据，从内部审计与整改信息系统中提取审计项目数据、审计发现问题、整改情况等数据，以便对审计数据进行分析和跟踪，为国资委的内部审计监督和整改落实提供数据支持。

          - 6.1.16.2.3.3  数据采集交换

数据采集交换支持库到库、文件到库及API接口三种数据抽取方式：库到库通过前置节点实现多国产数据库全量/增量抽取；文件到库支持Txt/Xml/Csv格式文件经FTP全量首次抽取后按时间戳增量更新；API接口采用RESTful/WebService协议解析参数实现数据实时汇聚，满足多源异构数据高效采集需求。

          - 6.1.16.2.3.4  消息队列

提供基于消息的事件类或采集类数据接入能力；点对地、发布/订阅等多种通信模型；具备可靠消息，代理节点保证消息收且只被接收一次；满足保序消息，代理节点保证消息的顺序接收；满足事务消息，多条消息应满足以事务方式发送；满足持久化消息，消息在代理节点持久化到硬盘，防止丢失；符合JMS规范，满足字节流、字符串、二进制流、序列化对象等多种易处理消息类型；满足同步发送/异步发送，源端与目标端可通过代理进行同步/异步通信；满足多种语言版本的API，如java、C++等；满足数据路由，多种消息中间件间可实现消息路由转发；满足分布式部署，采用微服务结构，满足高可用，具备运行节点横向扩展能力。

          - 6.1.16.2.3.5  采集链路监控

采集链路监控实现监管数据采集全流程可视化管控：通过配置管理模块定义采集资源与业务流程，运行监控模块实时显示交换节点状态、队列负载及异常告警，流程管理模块提供图形化建模与执行引擎，服务管理模块支持服务配置维护，节点管理模块实现节点注册、启停及状态监控，支持邮件 / 短信告警扩展，确保采集网络稳定运行与资源高效调度。

1、链路监控管理

数据归集链路监控是针对从多个源头数据源抽取、传输和加载到国资监管数据资源平台这一过程中，对各个环节的性能、稳定性和数据质量进行实时监控与管理的过程。具体包括以下几个方面：

数据源监控：

（1）监控数据源系统的可用性、响应时间以及数据生成速率。

（2）确保数据源能正常提供所需的数据，并且在预期的时间点生成数据。

ETL过程监控：

（1）实时监控ETL作业（Extract-Transform-Load）的执行状态，包括抽取任务是否成功启动、运行时间、数据处理量等。

（2）监控数据转换阶段的质量，如字段映射是否正确、计算逻辑是否符合预期、数据清洗的效果等。

数据传输监控：

（1）对数据在网络中传输的速度、丢包率、延迟等情况进行监控。

（2）如果使用了消息队列或者流处理技术，需要监控消息堆积情况、消费速度和错误率。

目标存储系统监控：

（1）监控数据加载到目标存储系统后的完整性，确保所有预期的数据都已成功写入。

（2）监测数据更新频率和存储空间占用情况，确保存储资源充足。

（3）数据质量监控，包括数据一致性检查、异常值检测、空值比率统计等。

2、链路监控日志

对于建立的链路监控任务，系统记录每次监控的结果作为归档日志，是记录整个数据采集、处理和加载过程中各个环节状态、性能指标及异常信息的详细记录，可以帮助运维人员快速定位问题、分析性能瓶颈并确保数据的一致性和完整性，便于问题追溯和留存。

3、链路监控告警

链路监控告警是系统在实时监测数据采集、处理和加载过程中，当检测到异常情况或关键性能指标超出预设阈值时，自动触发的通知机制。这些告警可以帮助运维人员及时发现并解决潜在问题，确保数据的完整性和业务系统的正常运行。

监控告警类型包括但不限于：

数据源异常告警：

（1）数据源连接失败或断开；

（2）数据抽取速率显著降低，可能表明源系统出现问题或者网络不稳定；

（3）源系统无新数据生成，可能存在业务中断或其他故障。

ETL过程告警：

（1）ETL作业执行失败或长时间未完成；

（2）数据转换错误率超过设定阈值，如字段映射错误、数据清洗异常等；

（3）资源使用率过高，可能导致处理效率下降甚至任务阻塞。

数据传输告警：

（1）数据传输延迟严重，消息堆积过多；

（2）网络丢包或通信中断；

（3）数据完整性校验失败。

目标存储系统告警：

（1）数据加载失败，如数据库写入错误、HDFS文件上传失败等；

（2）目标库表空间不足，可能导致数据无法写入；

（3）数据一致性检查不通过，可能引发数据不一致风险。

性能指标告警：

（1）吞吐量、响应时间等关键性能指标低于预期阈值；

（2）系统资源（CPU、内存、磁盘空间等）使用达到预警或饱和状态。

安全与合规告警：

（1）数据脱敏或加密操作失败，导致敏感信息泄露风险；

（2）访问控制失效或权限变更，可能影响数据安全性。

针对以上各种告警场景，业务人员通常会配置合适的告警策略，并通过邮件、短信、电话、IM工具等多种渠道将告警通知发送给相关人员，同时配备自动化或半自动化的故障恢复流程，以实现快速响应和问题修复。

          - 6.1.16.2.3.6  数据比对

1、库表比对

指定两个表进行比对，可以是同构表也可以是异构表，用来检测两表之间的结构、数据、记录数等的一致性，并给出详细的报告用来查看。

2、文件比对

指定源端、目标端文件进行结构一致性比对，用来检测两端文件的数据一致性，并给出详细报告进行查看，支持比对文件的名称、大小、内容（HASH值）。

        - 6.1.16.2.4  数据汇聚管理

通过统一的数据汇聚能力，整合分散在国资委内部监管应用的数据资源，形成标准化、结构化的数据池。通过汇聚管理，确保产权、资产、财务、基金等数据的治理和应用效率。

          - 6.1.16.2.4.1  数据源管理

针对于不同来源部门、系统等数据源，对其名称、数据格式、交换方式、技术参数等属性进行管理，以清单形式罗列出各个数据源。数据源管理具体包括：数据源信息配置、对接多源异构数据、复杂DAG调度配置。

1.关系型数据库信息管理

提供数据源的注册、编辑、删除等功能。对于已填写的数据源，可以进行链接测试。已兼容达梦、MySQL、Oracle、人大金仓等主流数据库。

2.分布式数据库信息管理

提供数据源的注册、编辑、删除等功能。对于已填写的数据源，可以进行链接测试。已兼容星环（Hive）等。

3.接口信息管理

提供数据源的注册、编辑、删除等功能。对于已填写的数据源，可以进行链接测试。已兼容Restful接口等。

4.文件系统信息管理

提供数据源的注册、编辑、删除等功能。对于已填写的数据源，可以进行链接测试。已兼容FTP、SFTP、HDFS等。

5.消息队列信息管理

提供数据源的注册、编辑、删除等功能。对于已填写的数据源，可以进行链接测试。已兼容Kafka等。

          - 6.1.16.2.4.2  数据加载

利用数据抽取工具，通过接口加载系统内部数据以及外部系统的数据。非结构化数据在汇入时，文件与数据定义表同时发起上传/抽取作业。文件存储在指定的路径下，供分析和调阅。具体包括：文件读取与数据抽取、文件解析与数据转换、数据加载任务管理、导入数据版本管理。

        - 6.1.16.2.5  数据湖仓管理

国资监管数据湖仓管理具备湖仓分层管理、湖仓建模管理和数据源管理等能力。通过完善的湖仓管理体系高效地组织和管理大规模数据，支撑国资监管数据集成、存储、计算和分析的需求，赋能业务决策与运营。

          - 6.1.16.2.5.1  湖仓分层

国资监管湖仓分层构建包括原始数据层、明细数据层、分析服务层以及更多的数仓精细划分与建设。在原始数据层，将实时接入和整合来自各业务系统的原始数据流，保持其原始性且不进行任何清洗和转换操作；在明细数据层，对原始数据层的数据进行一致性处理和规范化建模，形成可复用的明细事实表；在分析服务层，进一步对明细数据层数据进行汇总、聚合，生成满足各类分析需求的宽表模型或星型/雪花型模型，使得数据流向清晰有序，可在后续的建模过程中简化操作步骤，实现快速高效的数据引用与分析，极大提升数据驱动决策的效率与准确性。

          - 6.1.16.2.5.2  湖仓建模

湖仓建模可提供全面的模型设计能力，采用可视化建模工具，支持用户灵活设计各种复杂的数据模型，支持一键式完成模型落地，即根据设计好的模型生成对应的物理表结构，并部署到湖仓环境中。并提供数据结构对比、版本管理、模型复制等功能。

            - 6.1.16.2.5.2.1  模型信息维护

在湖仓建模的过程中，支持从业务域、湖仓分层视角等不同的视角来组织和管理模型，以便更好地满足不同维度的管理和使用需求。数据管理人员随时添加新的模型，或者对已有的模型结构、字段属性、注释等基本信息进行修改更新，确保模型能够随业务变化而动态调整。

            - 6.1.16.2.5.2.2  模型设计

提供手动新增、导入、从元数据引入、从库表引入等多种方式创建和设计湖仓模型，通过强大而灵活的模型创建和设计手段，能够有效地支撑国资委及监管企业敏捷响应业务需求变化，迅速构建高质量的数据模型，进而驱动高效的数据分析与应用。

            - 6.1.16.2.5.2.3  模型物理化

完成数据模型设计后可进行物理化，将设计好的逻辑模型自动转化为实际数据库中的物理表结构，确保从模型设计到实际数据库部署的高效转化，更快响应业务需求变化。

            - 6.1.16.2.5.2.4  物理态对比

当模型经过设计并被一键物理化到数据库后，需要检查和确认逻辑模型与实际数据库中物理表的差异性。通过精准对比模型与物理化表的结构差异、约束差异，数据管理者可以迅速定位并修复不一致之处，确保数据模型的设计意图在实际生产环境中得以执行，同时也能持续优化数据库性能和数据质量。

            - 6.1.16.2.5.2.5  版本管理

模型版本管理包含版本信息查看、版本对比、版本回滚等方面功能。

            - 6.1.16.2.5.2.6  模型复制

湖仓建模提供一键复制模型功能，用户可以迅速复制完整的模型结构，包含模型信息、模型表信息等，快速构建相似业务场景下的新模型，或是将成熟的数据模型架构推广至其他项目或环境，提升数据模型复用和迁移的效率。

        - 6.1.16.2.6  元数据管理

元数据管理是国资委国资监管数据治理和数据管理的核心能力，负责对产权、投资、财务、审计、项目、股权、资产等数据背后的信息进行收集、存储、维护、更新和利用。元数据管理是实现国资委数据资产透明化、数据管理高效化、数据治理规范化的重要手段，有助于提高数据驱动国资监管决策的能力和国资监管数据的整体价值。

国资委元数据标准：

基础属性：数据名称、唯一标识符、数据来源（如投资监管系统）、数据格式（Excel、数据库表等）、更新频率（实时/每日/每月）。

业务属性：所属业务领域（如产权管理）、责任部门（如国资委产权处）、关联法规（如《企业国有资产法》）。

安全属性：敏感级（公开/内部）、访问权限（如仅限国资委个别业务处室查询）、脱敏规则（如关键字段加密）。

          - 6.1.16.2.6.1  元数据概览

元数据概览统计展示是能够提供可视化的界面和丰富的统计图表，以直观呈现不同类型元数据的采集、变更和落标情况，以及元数据采集能力的整体状况。通过元数据概览统计展示，国资委可以更好地量化和评价自身的元数据管理水平，找出元数据管理的薄弱环节，有针对性地制定和优化数据治理策略，从而提升数据资产的管理效率和业务价值。具体如下：

元数据采集情况统计：展示各类元数据（如库表元数据、接口元数据、文件元数据）的采集总量、最近采集时间、采集情况等信息，让数据管理者清晰了解目前所掌握的元数据资源覆盖面和时效性。

元数据变更情况监测：实时更新并展示数据表结构、字段定义、数据来源等元数据的变更次数、最近变更时间以，有助于及时跟进数据资产的变化，确保数据治理策略与实际数据状态保持一致。

元数据落标情况：展示数据资产与数据标准（如数据元标准、数据项标准）的吻合程度，数据落标率等，这对于衡量数据治理成效、推动数据标准化进程具有重要意义。

元数据采集能力展示：展现元数据管理的采集支持范围。

          - 6.1.16.2.6.2  元模型管理

1、数据库元模型属性维护

元模型管理确保数据资产的完整性、一致性与准确性，为后续的数据分析、挖掘和决策支持提供强有力的基础保障。在元数据管理中，支持对数据库元模型属性进行增、删、改、查，具体包括：

增加属性：允许用户向数据库元模型中添加新的属性，确保元模型能够准确反映数据库的实际结构。

删除属性：当数据库信息发生变更，不再需要某些属性时，可以删除元模型中对应的属性，以保持元模型与实际数据库结构的一致性。

修改属性：随着业务需求变化或系统优化，数据库元模型中的属性也可能需要调整，如改变字段的数据类型、长度、是否允许编辑等属性，元模型管理支持这类属性信息的修改。

2、数据表元模型属性维护

元模型管理确保数据资产的完整性、一致性与准确性，为后续的数据分析、挖掘和决策支持提供强有力的基础保障。同时，也为数据架构师、数据工程师、DBA等角色提供了直观易用的操作平台，提升了整个组织的数据管理水平。

在元数据管理中，支持对数据表元模型属性进行增、删、改、查，具体包括：

增加属性：允许用户向数据表元模型中添加新的属性，确保元模型能够准确反映数据表的实际结构。

删除属性：当数据表信息发生变更，不再需要某些属性时，可以删除元模型中对应的属性，以保持元模型与实际数据表结构的一致性。

修改属性：随着业务需求变化或系统优化，数据表元模型中的属性也可能需要调整，如改变字段的数据类型、长度、是否允许编辑等属性，元模型管理支持这类属性信息的修改。

3.字段元模型属性维护

元模型管理确保数据资产的完整性、一致性与准确性，为后续的数据分析、挖掘和决策支持提供强有力的基础保障。同时，也为数据架构师、数据工程师、DBA等角色提供了直观易用的操作平台，提升了整个组织的数据管理水平。

在元数据管理中，支持对字段元模型属性进行增、删、改、查，具体包括：

增加属性：允许用户向字段元模型中添加新的属性，确保元模型能够准确反映字段的实际结构。

删除属性：当字段信息发生变更，不再需要某些属性时，可以删除元模型中对应的属性，以保持元模型与实际字段结构的一致性。

修改属性：随着业务需求变化或系统优化，字段元模型中的属性也可能需要调整，如改变字段的数据类型、长度、是否允许编辑等属性，元模型管理支持这类属性信息的修改。

4.接口元模型属性维护

元模型管理确保数据资产的完整性、一致性与准确性，为后续的数据分析、挖掘和决策支持提供强有力的基础保障。同时，也为数据架构师、数据工程师、DBA等角色提供了直观易用的操作平台，提升了整个组织的数据管理水平。

在元数据管理中，支持对接口元模型属性进行增、删、改、查，具体包括：

增加属性：允许用户向接口元模型中添加新的属性，确保元模型能够准确反映接口的实际结构。

删除属性：当接口信息发生变更，不再需要某些属性时，可以删除元模型中对应的属性，以保持元模型与实际接口结构的一致性。

修改属性：随着业务需求变化或系统优化，接口元模型中的属性也可能需要调整，如改变字段的数据类型、长度、是否允许编辑等属性，元模型管理支持这类属性信息的修改。

5.文件元模型属性维护

元模型管理确保数据资产的完整性、一致性与准确性，为后续的数据分析、挖掘和决策支持提供强有力的基础保障。同时，也为数据架构师、数据工程师、DBA等角色提供了直观易用的操作平台，提升了整个组织的数据管理水平。

在元数据管理中，支持对文件元模型属性进行增、删、改、查，具体包括：

增加属性：允许用户向文件元模型中添加新的属性，确保元模型能够准确反映文件的实际属性。

删除属性：当文件信息发生变更，不再需要某些属性时，可以删除元模型中对应的属性，以保持元模型与实际文件属性的一致性。

修改属性：随着业务需求变化或系统优化，文件元模型中的属性也可能需要调整，如改变字段的数据类型、长度、是否允许编辑等属性，元模型管理支持这类属性信息的修改。

          - 6.1.16.2.6.3  元数据采集

1.采集任务管理

元数据采集能够持续、准确、高效地收集和更新元数据信息，为国资委的数据治理、数据质量管控、提供强大的支持。系统支持元数据采集任务的增、删、改功能，可以根据业务需求灵活地创建、删除或修改元数据采集任务信息。具体如下：

新增采集任务：用户可以自定义新的元数据采集任务，设定要采集的元数据类型、采集方式（增量、全量等）、目标数据源以及采集的具体范围（全库、指定表、指定字段等）。

删除采集任务：当某项元数据采集任务不再需要执行时，可以安全地删除该任务，系统将停止对该任务的执行，并释放相关资源。

修改采集任务：在业务需求变动或技术环境变化时，允许用户对已有的元数据采集任务进行调整，如更新采集范围等。

此外，元数据采集还具备根据实际需要，按照增量或全量方式采集特定范围的元数据的能力：

增量采集：仅采集自上次采集以来发生变更或新增的元数据信息，这种方式既能及时捕捉到数据环境的变化，又能节约系统资源，提高采集效率。

全量采集：重新采集全部指定范围的元数据，适用于首次采集、定期全盘梳理或数据环境发生较大变动等情况，虽然消耗的资源相对较多，但却能确保获得完整的元数据视图。

2.任务运行

采集任务手动运行赋予了用户更大的灵活性和掌控力，确保元数据信息始终能够及时、准确地反映国资委的真实数据环境。

在元数据采集中，支持采集任务的手动运行功能，用户可以根据自身需求，随时启动预设的元数据采集任务，而不受预定计划的限制。这项功能的具体优势在于：

即时响应需求：在遇到突发的数据治理需求，或者需要紧急验证元数据变更情况时，用户可以通过手动触发采集任务，立即获取最新的元数据信息，从而快速响应业务和技术上的变化。

灵活调度：在不影响系统正常运行的前提下，用户可根据实际情况，自由决定何时启动元数据采集任务，既可以按照既定计划自动执行，又能在必要时灵活手动干预。

诊断与调试：当元数据采集任务出现问题或需要优化时，用户可通过手动执行任务并观察运行结果，及时发现并解决问题，为优化任务配置和提升采集效率提供参考。

3.采集日志

元数据采集支持查看每一次采集任务的运行日志和元数据信息的采集进展，它可以帮助数据管理人员及时了解和跟踪元数据采集任务的状态和成果。用户不仅能确保元数据采集任务顺利完成，还能够通过日志分析优化采集策略，提高数据治理效率，从而更好地支撑国资委的数据分析、数据决策以及数据治理工作。

具体功能如下：

采集任务运行日志查看：每次采集任务完成后，系统生成详细的运行日志，记录了任务执行的时间、耗时、采集的内容、成功与否以及可能发生的错误信息等。用户可以通过查看这些日志，了解任务执行的具体过程，定位可能出现的问题，确保数据采集的正确性和完整性。

采集进展实时跟踪：系统提供实时的采集进度反馈，用户可以实时查看当前正在进行的采集任务的进展情况，包括已完成采集的元数据项数、剩余待采集的数量、预计完成时间等信息。这有助于用户合理安排后续的数据治理工作，对整个元数据采集过程进行有效监控。

          - 6.1.16.2.6.4  元数据资料库

1.元数据资料库树形视图

元数据管理能够帮助组织管理和维护其核心数据资源，使得数据资产清晰可见，便于理解和利用。同时，也为数据治理提供了有力的支持手段。元数据资料库支持按照树状结构组织和查询元数据信息，并且具备完善的元数据生命周期管理功能，包括元数据信息的编辑、删除和查询操作：

树状结构查询：元数据可以按照其内在的关系和层级构建成树形结构，如数据目录、数据库表的隶属关系、业务领域的分类等。用户可以根据这种结构化的视图直观地浏览和搜索元数据，比如查找某个业务域下的所有相关表或者文件，或者追溯数据血缘从源头到消费端的路径。

元数据编辑：允许授权用户对已有的元数据信息进行修改和更新，包括元数据属性值的变更。例如，如果一个数据表的字段定义发生了变化，相应的元数据信息也应该随之更新以反映实际情况。

元数据删除：对于不再需要或已经失效的元数据，系统提供安全的删除机制。删除操作前会有确认提示，防止误删重要信息。

元数据查询：提供多种维度和条件的元数据检索能力，用户可以根据关键词、类型、采集方式、变化情况等多种属性快速找到所需的元数据条目。

2.元数据资料库列表视图

元数据资料库支持按照列表结构组织和查询元数据信息，并且具备完善的元数据生命周期管理功能，包括元数据信息的编辑、删除和查询操作：

列表结构查询：元数据可以按照其内在的关系和层级构建成树形结构，如数据目录、数据库表的隶属关系、业务领域的分类等。用户可以根据这种结构化的视图直观地浏览和搜索元数据，比如查找某个业务域下的所有相关表或者文件，或者追溯数据血缘从源头到消费端的路径。

元数据编辑：允许授权用户对已有的元数据信息进行修改和更新，包括元数据属性值的变更。例如，如果一个数据表的字段定义发生了变化，相应的元数据信息也应该随之更新以反映实际情况。

元数据删除：对于不再需要或已经失效的元数据，系统提供安全的删除机制。删除操作前会有确认提示，防止误删重要信息。

元数据查询：提供多种维度和条件的元数据检索能力，用户可以根据关键词、变化情况等多种属性快速找到所需的元数据条目。

3.业务元数据维护

在元数据资料库，支持维护元数据的业务信息。系统不仅记录了数据的技术属性（如数据类型、长度、数据来源等），还允许用户记录和管理与业务紧密相关的元数据信息。具体包括但不限于以下几点：

业务定义与描述：维护元数据的业务含义、业务术语和业务规则，确保业务用户能够理解数据背后的商业逻辑和应用场景。

业务上下文：记录数据在业务流程中的位置和作用，如数据产生的业务阶段、涉及的业务对象以及业务事件触发的数据变更等。

业务联系人与责任归属：确定数据资产的所有权和管理权，记录业务负责人信息，便于在数据问题出现时快速找到相关人员进行沟通和协调。

业务指标：将元数据与业务关键绩效指标(KPIs)关联起来，有助于管理层和业务人员基于数据洞察业务运行状态，做出决策和改进措施。

4.数据标准应用

元数据与标准关联是实现数据标准化、规范化和有效利用的重要手段，有助于提升国资委数据治理和数字化转型的效能。在元数据管理中，支持将元数据与标准关联，允许用户将采集到的元数据映射到预先定义的内部或行业公认的标准中。这种关联的好处包括：

统一数据口径：通过将元数据与标准关联，可以确保数据的一致性和准确性，消除数据孤岛现象，使得不同部门或系统间的数据具有相同的含义和使用方式。

数据质量提升：关联到标准的元数据更容易受到质量监控和控制，有助于发现和纠正数据质量问题，提升整体数据质量。

合规性保障：对于特定行业的监管要求，通过将元数据与相关法规、标准、指南等关联，可以确保国资委数据处理活动符合相关规定，降低违规风险。

数据治理优化：关联元数据与标准可以有效推进数据治理工作，提高数据资产管理效率，为数据生命周期管理、数据安全管理、数据共享和重用提供基础。

5.数据标签应用

元数据管理支持利用标签（Tags）标记元数据。标签可以作为元数据的一种附加属性，用来描述元数据的特征、用途、主题或分类。具体功能和优点包括：

个性化分类与筛选：用户可以根据实际业务需求给元数据添加标签，比如“敏感数据”、“财务报表”、“高频访问”等，方便后续通过标签进行快速分类和筛选，提升数据查找和使用效率。

多维度视角：标签不受固定分类体系限制，可以灵活表达元数据的多重属性和交叉特征，为用户提供更多元、更灵活的数据视角，满足不同场景下的数据管理和分析需求。

辅助数据治理：标签可以帮助国资委更好地进行数据治理工作，如数据质量评估、数据生命周期管理、数据安全与隐私保护等。例如，标记为“过期”或“待删除”的标签可以提示数据管理人员及时处理废弃数据。

提升数据价值：通过合理的标签体系，国资委能够发现隐藏的数据关系和价值，促进数据资产的共享和重用，同时也有助于国资委内部不同部门和角色间的数据理解和沟通。

6.数据安全信息维护

元数据管理支持维护元数据的安全分级分类属性。系统能够对元数据进行安全等级划分和分类，以便更好地保护敏感信息，确保数据安全性，同时也有利于数据的合理使用和管理。

数据安全分级：根据国资委信息安全策略和法规要求，对元数据进行安全等级划分，如公开、内部使用、敏感、高度机密等，不同级别的数据采取不同的保护措施。

数据分类管理：按照数据的性质、用途、业务领域等因素，对元数据进行分类，如个人身份信息、财务数据、医疗记录等，分类后的数据可以有针对性地进行权限控制和访问管理。

数据脱敏处理：对于高敏感级别的数据，系统支持自动或手动进行数据脱敏处理，如替换、遮盖等，确保在不影响正常使用的同时保护敏感信息。

7.元数据版本管理

元数据管理，支持查看元数据变更版本信息。系统应记录每一次元数据的修改历史，包括但不限于字段定义的变更、数据来源的变化、业务含义的更新等。对于合理的变更申请，管理员可以进行审核并采纳，一旦采纳，这些变更将正式生效并对后续的数据使用产生影响。

同时，为了保证数据治理的可追溯性和稳定性，系统具备元数据版本控制功能，即对于采纳的变更，系统会自动形成元数据的版本记录，每个版本记录了变更的时间、内容以及操作人等信息。这样在出现错误或需要恢复到先前状态时，用户可以通过版本回滚功能快速还原到之前的元数据版本，确保数据环境的稳定和业务连续性。

通过这样的机制，元数据管理平台不仅支持了灵活高效的元数据变更管理，也为国资委提供了可靠的数据变更历史记录和容错机制，对于数据治理、数据质量控制以及业务决策都有着极为重要的作用。

8.血缘分析

元数据管理支持查看元数据的血缘信息，它有助于用户了解数据从源头到最终输出的全链路流转情况。国资委能够更好地进行数据治理，提升数据质量，优化数据处理流程，确保数据安全合规，以及在数据问题发生时快速定位根源，有效支持数据驱动的业务决策和运营管理，具体功能包括：

表血缘分析：系统能够展示数据库表之间的关系，追踪数据从一个表如何通过ETL过程流入另一个表，揭示数据加工、转换和集成的全过程，帮助用户理解数据是如何一步步形成的。

文件血缘分析：针对数据文件，系统能够记录文件的生成过程，包括文件的来源、经过哪些处理步骤以及最终流向何处，有助于追踪数据在文件层面的生命周期。

接口血缘分析：针对数据接口，系统能够描绘数据在不同系统或应用之间的传递过程，展示接口输入数据的来源和输出数据的去向，确保数据传输的透明性和可控性。

字段血缘分析：在更细颗粒度上，系统支持字段级别的血缘追踪，能够清楚地展示单个字段在不同数据表或文件中的流转关系，对于数据质量问题的定位和数据变更的影响分析具有重要意义。

          - 6.1.16.2.6.5  元数据稽核

1.元数据稽核任务管理

元数据校核任务配置功能是确保数据治理质量和效率的重要手段，能够帮助国资委更有效地管理和维护其数据环境的完整性和准确性。系统提供元数据校核任务配置的功能，及时发现元数据变化过程中可能存在的问题。这一功能主要包括以下几个方面：

定期校核与实时监控：允许用户设置任务，校核元数据，或者配置实时监测机制，一旦元数据发生变化即触发校核流程，确保元数据的准确性和一致性。

变化对比：当元数据发生变化时，系统能够捕捉这种变化，并进行新旧版本之间的详尽对比，包括但不限于结构更改（如表结构、字段增删改等）、内容变更（如数据值的变化）等。

差异报告：在检测到元数据变化后，系统能自动生成详细的差异报告，便于相关人员及时了解和处理这些变化。

2.稽核任务运行

系统能够随时发起元数据稽核任务，无需依赖预设的时间计划，可以针对特定时间点的数据状态进行即时运行，并且从一致性、记录缺失、属性填充率三个维度进行全面稽核，具备如下：

一致性稽核：

系统应当检查元数据的一致性，例如验证两个元数据之间是否保持一致，确保元数据没有冲突或不匹配。

记录缺失稽核：

对于各类元数据记录，系统需要检测是否存在必要的元数据项缺失，如关联关系未建立等情况。

属性填充率稽核：

属性填充率是指元数据属性中已填写值的比例，低填充率往往意味着数据质量可能存在风险。系统能够统计和报告元数据属性的填充率。

3.元数据稽核报告

元数据报告功能，允许用户点击按钮直接查看问题统计。以便进行更深入的分析和处理。

报告包含以下几个关键部分：

生成时间

报告明确指出本次稽核时间范围。

概览部分概述总体稽核结果，包括整体合格率、问题发现数量等关键指标。

一致性稽核统计

列出所有涉及一致性问题的元数据总数和条目，展示存在的不一致之处以及问题元数据明细。

记录缺失统计

显示各项元数据中存在缺失记录的类别和数量。

属性填充率分析

展现各元数据的属性填充率。

          - 6.1.16.2.6.6  元数据变更订阅

1.变更订阅任务配置

用户可以根据自身需求及时了解到元数据的变化情况，确保了对数据资产的有效管理和维护。支持新增元数据变更任务的配置，并让用户能够根据特定类型、主题订阅变更信息，可以灵活的通，具体如下：

元数据变更订阅配置：

允许用户自定义选择关注的元数据类型（例如，字段名、表名、业务域等）和主题（如特定业务线、项目或数据集）。

订阅管理：

用户完成筛选条件设置后，可关联到相应的用户，进行通知提醒。

通知渠道设置：

短信通知：在集成了短信服务提供商接口后，允许通过手机号码，当满足订阅条件的元数据变更时发送短信通知。

邮件通知：集成邮件服务，用户可添加邮箱地址接收邮件通知。

事件驱动机制：

当元数据变更时，触发事件处理器，检查变更是否符合任何用户的订阅规则。符合规则的变更事件将立即通过预先配置的通知渠道发送给订阅者。

实时监控与反馈：

设计实时监控界面，使管理员能直观看到当前变更任务的状态，以及已发送通知的数量和成功率。

2.订阅记录查看

为了更好地管理元数据变更通知的发送和接收情况，元数据管理平台还支持查看通知记录的功能。这一功能主要包括：

通知历史记录：用户可以在平台上查阅过去发送过的所有元数据变更通知记录，包括但不限于通知时间、元数据变更统计、通知内容概要以及对应的变更详情。

过滤与搜索：提供灵活的搜索功能，用户可以根据关键字快速的查找特定的通知记录。

通过查看通知记录功能，用户不仅可以回顾过去的变更历史，还可以据此优化未来的元数据变更通知策略，确保信息传达的及时性和准确性，从而有效提升整个数据治理流程的效率。

        - 6.1.16.2.7  数据标签管理

通过标签管理，构建以国资监管应用为导向的标签体系，将国资数据资产标签化，数据标签价值化，降低相关处室数据使用分析的门槛，减少监管业务需求的沟通和开发成本。

国资监管业务场景的数据标签管理模式示例：

1.业务规则嵌入，自动标记数据。将《企业国有资产交易操作规则》（国资发产权规〔2025〕17号）等国资监管政策转化为标签生成规则，自动识别并标记业务数据中的“交易审批流程”“资产评估报告”等业务属性。分析企业年报、审计意见等非结构化数据，提取业务关键词，生成“债务违约预警”、“产权纠纷”等动态业务标签。

2.业务分类标签，辅助领导决策：基于产权管理、财务审计、合规风控等国资监管核心领域定义产权登记、混改、债务风险等业务主题标签，与监管业务流程直接关联。以便根据企业改制评估等特定业务场景动态组合“资产清单”、“历史遗留问题”、“法律纠纷”等标签，形成全景化数据视图，支撑领导精准决策。

3.设置访问规则，强化权限管控。基于“敏感产权数据”“敏感人事信息”等业务标签设置数据访问规则，例如仅允许产权管理处访问“敏感产权”的标签数据，确保业务合规性。

4.业务流程联动，驱动业务协同。在资产交易审批流程中，自动关联“资产评估报告”、“交易对手资质”标签数据，触发多部门联审流程，提升业务协同效率。

5.数据关联穿透，横纵立体监管。构建多级标签体系（如“市属一级-二级企业”层级标签），支持市国资委向下穿透查询，实现纵向监管覆盖。通过“产业链”、“股权结构”等关系标签，实现“子公司资金异常流动”等标签联动预警，识别监管企业关联交易风险。

6.动态监控预警，综合趋势分析。将“资产保值增值率”、“资产负债率”等国资监管指标转化为可量化标签，监控数据变化并生成预警（如“资产负债率超阈值”）；结合“年度财报”、“季度运营”等时间维度标签，分析监管企业盈利增速等业务指标趋势。

系统支持多种数据标签标记方式：

（1）通过加工任务自动标记数据：配置加工规则，利用SQL、JAVA、Python等脚本将标签自动标记在符合条件的数据上，并支持多表关联查询；同时支持可视化手动配置，兼容多种加工手段降低使用门槛。

（2）以资源表的字段作为标签：支持利用资源字段值、数据字典快速批量输出标签，主要指行业、地区、规模等事实属性类标签，无需通过计算规则加工，提高系统兼容性。

（3）组合标签：依据已有标签，通过组合“且、或”逻辑规则，建立新标签，例如选定一个“生物制药行业公司”、一个“上市”标签，可组合成一个新标签为“生物制药行业上市公司”。

（4）手动打标签：支持在进行资源数据查询时，人工筛选数据并标记标签。

          - 6.1.16.2.7.1  标签分析概览

标签分析功能为用户提供对存量标签数据的分析入口，利用各种统计分析图表组件，用户可通过此功能观测标签整体的运行情况、标签分布情况、标签体量、标记体量。

          - 6.1.16.2.7.2  标签库管理

提供数据标签库管理功能，按照规定的分类规则，将各类元数据打上数据标签，方便用户下次再使用数据时，直接通过数据标签即可将所需数据一次性提取出来，不用再次进行数据的处理工作。对于临时安排的工作可以变成常态化，仅需设定好标签规则即可自动进行标记。

支持在类目下创建标签组，同组下支持创建多个标签，例如企业标签组下的“上市”、“非上市”标签，包含对标签业务口径定义、有效期定义。同时支持通过Excel文件批量导入标签。

支持通过标签库的标签查看标签标记后的数据，并能通过标签进行数据过滤和筛选；对于不符合条件的标记数据，系统提供取消标记功能，对此类数据进行人工干预，提高容错能力。

          - 6.1.16.2.7.3  标签类目

支持标签项的查找、管理，能够实现对标签进行分类，在类目下创建标签，例如按产业、监管类型、业务主题分类，支持多层级类目。

          - 6.1.16.2.7.4  标签分组

系统设计实现用户按照数据标签规定的分类规则，将数据标签进行分组，方便用户下次再使用数据时，直接通过数据标签即可将所需数据一次性提取出来，不用再次进行数据的处理工作。

          - 6.1.16.2.7.5  标签加工

创建加工任务，配置SQL、JAVA、Python等脚本加工规则、手动配置等多种手段，按照标签规则从汇聚后的国资监管数据中自动标记出符合条件的数据。

          - 6.1.16.2.7.6  自定义标签

提供自定义标签功能，可根据实际使用习惯等自定义标签类型、名称等信息，满足多元化的使用需求。具体包括：自定义标签创建、元数据标签分配、标签规则设定、标签管理与维护。

        - 6.1.16.2.8  数据质量管理

数据质量管理通过质量检测规则库、质量检测任务、质量检测告警规则等手段，全面保障国资监管数据的可靠性与可信度。

          - 6.1.16.2.8.1  质量检测规则库

1.系统预设规则

系统预设了一系列标准规则，用于自动化地检测数据的质量问题。

预设规则共有19类，说明如下：

日期型值域检查：检查日期型数据是否满足指定的范围。包括是否早于或晚于某时点，或介于某段时间范围内。

日期型值域分组检查：检查按照指定类型分组以后，该分组下的日期型数据是否满足指定的范围。包括是否早于或晚于某时点，或介于某段时间范围内。

字符型值域检查：检查字符型数据取值是否在指定的范围。通过代码标准规定值域范围。支持匹配代码，或者匹配文本。

字符型值域分组检查：检查按照指定类型分组以后，该分组下的字符型数据取值是否在指定的范围。通过代码标准规定值域范围。支持匹配代码，或者匹配文本。

数值型值域检查：检查数值型数据是否满足指定的范围。支持上限、下限、区间检查。

数值型值域分组检查：检查按照指定类型分组以后，该分组下的数值型数据是否满足指定的范围。支持上限、下限、区间检查。

数据单调性检查：检查数值型、时间型、字符型（A-Z）数据是否根据自变量（如：时间）呈单调性变化。

分组单调性检查：检查按照指定类型分组以后，检查该分组下的数值型、时间型、字符型（A-Z）数据是否根据自变量（如：时间）呈单调性变化。

字段类型检查：检查元数据的规则，及检查表字段是否满足指定类型。本系统概况性对“字符型C”、“数值型N”、“日期型 D”、“日期时间型 T”、“二进制型 O”5种类型的检查。

字段唯一性检查：检查某个字段是否唯一。

重复记录检查：校验选定表、字段是否存在完全重复的数据。

日期型格式检查：检查日期数据是否满足规定格式。支持检查数据库中以字符类型和日期类型存储的数据。支持自定义日期格式。

文本型格式检查：检查字符数据是否满足指定的格式。格式以正则表达式进行规定。

数字型格式检查：检查数字数据是否满足指定的格式。支持精度（全部数字位数）和标度（小数点后数字位数）。

字段空缺值检查：检查指定字段是否为空，若为空视为该条数据不合格。包括NULL、空字符串。

字段注释存在检查：检查元数据的规则，检查指定的字段（多个）是否存在注释，不存在视为不合格。

记录存在全表检查：检查需要存在的全部值。

记录存在分组检查：检查每个分组需要存在的全部值。

记录数分组检查：检查每个分组记录数是否满足预期。

2.自定义规则

支持用户通过引入自定义的Java JAR包或Python文件来扩展数据质量检测规则。这种方式允许用户针对特定的业务场景编写更为复杂的校验逻辑，增强平台的灵活性和适用性。

对于Java JAR包：

用户可以编写Java类和方法来定义数据校验规则，这些规则可以包含任意复杂的数据处理和验证逻辑。

将编写的Java代码打包成JAR文件，然后在数据质量管理模块上配置引用这个JAR包。

平台在运行时加载这些自定义规则，并调用相应的Java API来进行数据质量检测。

对于Python文件：

用户可以通过Python脚本编写数据校验函数，这些函数可以直接读取数据源，执行数据分析及校验操作。

在数据质量管理模块中，配置指向Python脚本的路径。

当平台执行数据质量检查时，它会调用指定的Python脚本，执行其中的校验逻辑，判断数据质量状态。

          - 6.1.16.2.8.2  质量检测任务

1.检测任务配置

数据管理部门能够根据实际情况动态调整数据质量管理策略，确保数据持续满足业务分析、决策及合规性要求，进而提升整个组织的数据驱动能力。具体来说，包括以下几个方面：

新增质量检测任务：用户可以根据不同的数据源、表以，在系统中轻松创建新的质量检测任务。例如，用户可以选择需要检测的数据范围，指定应用哪几种预设或自定义的质量检测规则，设定每条规则权重，以及设置检测结果中检出的问题数据输出的位置等。

编辑质量检测任务：在任务运行过程中，如果发现原有检测规则不再适用或者需要增加新的检测维度，用户有权随时修改已有的质量检测任务。这可能包括调整规则组合、更新任务信息等。

删除质量检测任务：当某个阶段的数据质量问题已经解决，或者某项检测任务不再符合当前业务需求时，用户可以方便地删除不再需要的质量检测任务。系统会在确认后停止执行相关任务。

2.质量检测任务运行

数据质量管理支持手动运行质量任务，为数据管理人员提供了极大的灵活性和主动性，有助于他们更高效地管理和改善数据质量，确保数据资产能够为业务决策提供可靠的支持。用户可以根据实际需求，在任何时候启动预先配置好的质量检测任务，以执行数据质量检查。具体应用场景包括：

临时性质量检查：当有特殊情况或临时需求时，用户可以立即手动触发质量检测任务，对数据进行即时核查，确保数据的准确性和完整性。

问题排查：在发现业务异常或数据问题时，可以快速手动执行特定的质量检测任务，查明问题源头，协助定位和解决问题。

新规则验证：在新增或修改了质量检测规则后，用户可以选择手动运行任务，验证新规则的效果和准确性，确保新规则能够正确地应用到数据质量评估中。

特殊时间段的数据检查：对于非日常维护时段产生的数据，或者需要在特定时间窗口内快速得到质量评估结果的情况，可以通过手动运行质量任务来满足这一需求。

          - 6.1.16.2.8.3  数据质量报告

系统支持自动化的方式输出数据质量报告，完成质量检测任务后，基于检测结果自动汇总并输出详尽的质量报告，主要分析展示当前数据在一致性方面，跨系统及主数据定义差异情况；时效性方面，实时数据延迟、数据更新周期异常情况；可访问性方面，接口调用失败等情况，从而大大减少了人工分析的时间和工作量。数据管理部门可以实现持续性的数据质量管理，及时了解和掌控委内数据资产的质量状况，驱动数据治理工作的有效开展。

评估结果分析：针对各维度，呈现具体的评估数据和结果。如在完整性维度下，说明关键业务字段的完整率；在功能维度中，指出数据查询响应时间过长、统计分析结果偏差等具体问题及相关数据占比。

问题概览：报告会列出所有检测到的数据质量问题，并给出这些问题的具体数量和比例。

可视化展示：通过图表等形式直观展现各项指标和问题分布情况，如规范性、一致性、完整性、时效性、可访问性等，使得质量报告更加易于理解和分享。

          - 6.1.16.2.8.4  质量检测告警规则

1.质量告警规则配置

质量告警模块包括以下几点：

新增质量告警任务：用户可以根据实际需求定义新的数据质量监控规则或标准，创建新的质量告警任务，例如设定当某一字段的问题率超过一定阈值时触发告警，或是检测数据量超过一定阈值时触发告警等。

编辑质量告警任务：已经存在的质量检测规则可以根据业务发展或数据分析需求的变化进行调整和优化，比如更改告警阈值、修改检测范围等。

删除质量告警任务：如果某项数据质量检测规则不再适用或已经成为冗余，用户应当有权停用并删除对应的告警任务，以免产生过多无效或误导性的告警信息。

任务调度与执行：用户可以设置质量告警任务的执行周期，如实时监测、按日、周、月定期执行等，以确保数据质量监控工作的自动化与常态化。

告警通知与反馈：当告警任务触发时，系统应能及时发送通知至相关责任人，并提供详自定义告警详情，帮助他们快速定位问题、分析原因并采取相应措施。

2.质量告警

数据质量告警确保数据问题能够及时发现和解决，从而有效提升数据资产的可用性和可信度。告警通知通常会通过邮件、短信等多种方式发送给相关责任人，便于快速响应和处理。

系统根据用户设定的阈值，当达到特定条件时自动触发告警，主要体现在报告得分和问题数据量两个维度：

报告得分告警：

用户可以根据质量报告的得分情况设定告警阈值，比如当整体数据质量评分低于某个分数时，系统自动发送告警通知。

报告得分告警可以反映数据质量的整体状况，帮助数据管理人员及时发现潜在的大规模质量问题。

问题数据量告警：

用户可以设定问题数据量的告警阈值，例如，当发现的缺失、重复、错误或不一致的数据量超过预设数量时，系统自动发出告警。

问题数据量告警能够聚焦于具体的、可能导致业务决策失误的异常数据，帮助团队快速定位并解决具体问题。

          - 6.1.16.2.8.5  质量检测告警历史

数据质量管理通常会提供质量检测告警历史功能，记录所有已触发的质量告警的历史数据，以便用户进行跟踪回顾和分析总结。通过记录和查看所有质量告警历史数据，数据管理部门能够更好地进行问题追踪、经验总结和持续改进，不断完善数据质量管理体系，提高数据治理效果。

        - 6.1.16.2.9  组织机构基础库

国资委监管企业组织机构基础库，是实现国有资产穿透式监管的核心枢纽。该数据库以统一监管企业组织机构数据标准为基础，通过建立 "企业 - 机构 - 关系" 多维数据模型，整合监管企业组织架构信息，构建起覆盖国资监管全级次的多层级树状关系网络。

          - 6.1.16.2.9.1  全局组织机构

对国资监管范围内所有监管企业的层级结构进行管理，支持多层级树形管理、展示、搜索和导航功能，便于全局组织关系的可视化及标签化管理。

1、全级次管理

整合监管企业集团及下属子公司、参股公司等全量主体，构建“一级企业-N级子公司”树状拓扑，支持按地域、行业、资本类型多维度筛选。企业层级树的集团企业、次级企业、境外企业实际管控公司、境外企业由不同的标识区分；并在树中体现不同树上的层级关系。

2、动态更新机制

对接工商登记系统，实时捕获企业新增、合并、注销等变更事件，触发机构调整提醒。

3、可视化穿透

系统支持股权层级一键穿透（如从集团总部穿透至末端企业），标记实际控制人、一致行动人、隐性关联方。通过交互式图表动态展示企业股权层级关系，支持从集团总部逐级下钻至末级子公司，并自动标记关联方。采用树状拓扑与网络图谱双模式视图，一键导出关联图谱，助力处室人员快速识别复杂结构中的潜在风险，提升穿透式监管效率与精准度。

          - 6.1.16.2.9.2  组织机构标签管理

提供对组织架构的标签分类和管理功能，针对全局组织机构，按照业务领域打上不同的标签。支持标签的创建、修改、删除和应用，便于快速筛选和定位特定组织。

基础标签：法人类型、监管类别、产业标识等；

产权维度：重大资产重组标记、非主业投资超标预警等；

财务维度：资产负债率阈值预警、利润操纵风险指数等；

审计维度：历史问题整改次数、内控缺陷等级；

权限维度：审计监督处可查看“违规问题清单”标签信息，产权管理处可操作“混改进度”标签信息。

        - 6.1.16.2.10  数据供需管理

数据供需管理作为国资监管数据资源平台的重要组成部分，是数据目录和交换体系的重要补充，是推动国资委数据共享交换实现应用的重要抓手。供需平台面向各处室提供数据共享受理服务，提供数据需求方与数据供给方两方的对接渠道，通过供需对接提出部门日常业务的数据资源需求，开展数据需求分析、分发、确认形成数据责任，进而开展共享任务实施，将多部门的数据资源进行有效融合后统一提供给数据需求方，从而形成整个工作闭环。

          - 6.1.16.2.10.1  工作台

工作台包括消息提醒、业务提醒，其中消息提醒展示用户的待办、待阅以及预警消息内容，业务提醒展示部门相关需求的紧急程度，便于统一集中处理供需对接任务，且实现供需对接任务提醒，帮助处室部门及时跟进、反馈数据需求对接内容。

          - 6.1.16.2.10.2  数据需求

数据需求支持对业务部门在数据要素实际流转过程中所产生的各类需求进行统一维护管理，平台提供需求提出、需求审核及需求清单汇总展示等操作，支持以数据供需为导向，以需求推动数据供给，推进国资体系数据“聚通用”。

1、需求提出

需求提出模块是依据国资委业务场景为导向，面向各业务部门提供数据应用的能力。

支持对数据需求的新增、删除、修改、搜索等操作。

新增数据需求：新增数据需求支持手动填写和下拉选择的方式补充数据需求基本信息、数据供给信息、信息项等信息，包括需求名称、应用场景、期望提供方式（文件下载交换、批量库表交换、数据核验接口、信息查询接口）等字段。

修改需求：可对未提交的需求，修改完善对应要素信息。

删除需求：可勾选为提交的需求批量删除。

需求搜索：支持通过数据需求名称、注册时间等字段进行需求检索。

2、需求审核

需求审核模块集中展示已填报完成待审核的数据需求，由部门分管领导或数据管理部门进行审核，审核通过即发布数据需求，不合理的数据需求可被退回。支持对数据需求的高级检索。

3、需求清单

需求清单模块集中展示审核完成已发布的数据需求，可查看每条数据需求的提供部门处理状态（已处理-同意、已处理-拒绝、待处理），对于被拒绝的数据需求可进行修改再提交审核。

支持导出选中或导出全部数据需求清单，支持对数据需求的检索。

          - 6.1.16.2.10.3  数据提供

供需对接作为大数据共享交换的重要组成部分，是国资数据资源目录和交换体系的重要补充，数据管理方结合部门各类业务场景提出的数据需求，开展数据需求签收、分发、资源关联操作，将多部门的数据资源进行有效融合后统一提供给数据需求方，从而形成整个工作闭环。

1、需求签收

需求签收模块集中展示数据管理方待处理的数据需求。管理员可进行签收、拒绝、退回操作，签收即填写工作流处理意见即完成，送下一步；拒绝则流程关闭，通知到需求发起人。支持对待处理的数据需求的高级检索。

2、资源关联

资源关联模块集中展示同意签收的数据需求列表，支持对数据需求进行资源的挂载，选择能提供的资源关联上数据需求，可删除已选择关联的数据资源。

          - 6.1.16.2.10.4  供需评价

发起需求的用户可对已完成供需流程的需求进行满意度评价，结合需求办理周期，对数据提供效率进行评价。

          - 6.1.16.2.10.5  共享目录管理

为建立共享信息资源目录，首先要对提供的共享信息资源和信息交换服务进行分析，理清共享信息资源的结构和相互关系。为方便使用，采用规范的方法和技术，建立科学合理的信息分类体系，对共享信息资源和服务建立分类目录和索引。

目录编目管理提供共享交换服务资源核心数据的编辑和管理功能，主要包括：

（1）提取信息资源相关特征信息，形成公共资源核心数据；

（2）提取交换服务资源的相关特征信息，形成交换服务核心数据；

（3）对信息资源核心数据中的分类信息进行赋值；

（4）对信息资源进行唯一标识符赋码。

编目系统由系列自动化编目（数据库编目、文件编目、网络资源编目）以及资源分类、资源ID生成器、目录内容管理模块组成。

          - 6.1.16.2.10.6  数据共享服务

数据共享服务是根据数据共享需求，定制加工共享数据集，挂载到对应数据资源目录，并定期更新与同步共享数据的过程。共享数据的访问权限可在数据共享交换系统中通过数据资源目录进行控制，共享数据可按照数据共享用户的不同，逻辑上可划分成不同的区域。逻辑划分区域在物理实现时，可以采用多个独立的物理数据库进行部署，既保证数据安全隔离，又能通过分布式存储提高数据处理、访问性能。

在各阶段提交的共享数据和的发布数据，均可以通过数据共享系统，为用户等提供数据检索、数据访问等服务，促进数据的流通。

          - 6.1.16.2.10.7  供需统计

对当前供需情况进行统一展示，内容包括供统计概览、高频信息项、部门需求分布情况、部门需求TOP5排名、需求办结情况统计、近6个月需求提出趋势。

        - 6.1.16.2.11  数据安全管理

国资监管数据安全管理以分类分级管理为核心框架，结合数据脱敏技术，构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系。平台依据数据敏感度与业务属性，将监管数据划分为主体身份、经营资产、监管合规、衍生分析四大类，并实施三级（公开级、内部级、敏感级）差异化管控策略，实现数据访问、传输、存储的精细化权限控制。在数据脱敏管理方面，针对产权信息、财务明细等高敏数据，采用国密算法与去标识化技术，确保数据共享、分析场景中的隐私保护，同时兼顾业务可用性。既满足《数据安全法》《个人信息保护法》合规要求，又为跨部门协作、智能监管等场景提供“可用不可见”的安全支撑，筑牢国有资产数据安全防线。

          - 6.1.16.2.11.1  数据分类分级

国有资产监管涉及对国有企业的资产、运营、财务等进行监督和管理，确保国有资产的安全和保值增值。这些数据可能涉及国家安全、经济安全，以及企业的商业秘密。需要根据数据的性质或用途，比如财务数据、人事数据、产权数据等进行数据分类；需要根据数据的重要性和敏感程度，比如公开、内部等级别进行数据分级。不同的级别对应不同的保护措施，这有助于合理分配资源，避免过度保护或保护不足。

系统支持通过对国资监管数据的分类分级来定义数据所需权限。支持新增分类和删除分类，支持对分类进行搜索。页面展示分类名称，分类编号，分类默认等级，排序操作信息。

在设计分类标准时，从数据的业务属性和管理属性入手。例如，按照业务属性，可以分为基础信息、经营数据、监管合规数据、风险数据等。按照管理属性，可以分为结构化数据、非结构化数据、内部数据、外部数据等。不过用户可能需要更具体的分类，结合国资委的实际业务场景。

分级方面，采用三级分类法，例如公开、内部、敏感等。根据中国国家标准《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）以及《数据安全法》的相关要求，数据分级一般分为三级：一般数据、重要数据、核心数据，或者根据行业标准进行调整。

- 分类分级标准设计

国资监管数据资源平台的监管数据分类分级标准设计

一、分类维度

依据数据属性、业务场景及监管要求，将监管数据划分为以下四类：

1、主体身份类

定义：标识企业、机构及人员的基础信息，构成数据关联的核心纽带。

范围：企业统一社会信用代码、工商注册信息、法人代表信息产权登记主体信息、股东及实际控制人、监管责任人与操作员身份信息。

2、经营资产类

定义：反映企业资产状况、经营成果及资本运作的核心数据。

范围：产权数据：股权结构、资产交易记录、产权登记簿；财务数据：资产负债表、利润表、现金流量表、审计报告；投资数据：重大投资项目清单、境外投资备案信息。

3、监管合规类

定义：用于评估企业合规性及风险管控的关键指标。

范围：合规报告：“三重一大”决策记录、反垄断审查结果；风险预警：债务违约预警、国有资产流失风险评分；检查结果：巡视审计报告、违规整改台账。

4、衍生分析类

定义：基于原始数据加工形成的决策支持信息。

范围：数据模型：企业信用评级模型、资本收益率预测；分析报告：行业对标报告、国有资本布局；可视化成果：监管驾驶舱指标、穿透式股权图谱。二、分级标准

依据数据敏感性、影响范围及法律法规要求，划分为三级（参考《数据安全法》《个人信息保护法》）：

                - 表6.3  分级标准

| 等级 | 定义 | 示例数据 | 管控要求 | 安全控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-公开级 | 可公开 | 无敏感性的基础信息：企业名称、注册地址、公示年报 | 开放共享至大数据中心 | 可供数据分享 |
| L2-内部级 | 仅限国资委内部使用，泄露可能引发一般性管理风险 | 非涉密公文、会议纪要、常规统计数据汇总（如行业平均负债率） | 限制访问权限（需部门审批） | 传输加密（TLS 1.3+） |
| L3-敏感级 | 涉及企业核心利益或监管机密，泄露可能导致国有资产损失或市场波动 | 未公开的产权交易、重大并购预案、风险预警清单等 | 严格权限控制（最小化授权） | 操作留痕（完整日志审计）存储加密（国密算法） |

国资监管数据分类分级的核心业务场景如下：

1.监管企业产权管理数据。企业产权管理数据反映国有资产权属关系，涉及市属企业股权结构、股东权益、产权交易记录等核心资产信息，涵盖产业战略核心要素，直接关系产业稳定性，需防范因信息泄露引发的资产流失风险。

2.监管企业财务监管数据。企业财务监管数据包含合并财务报表、债务融资、重大资产增减值等核心财务信息，反映监管企业财务真实状况，具有经济安全敏感性，需防范数据篡改或异常流动可能引发的系统性金融风险。

3.企业重大投资决策数据。如城市更新项目数据审批采用"投资规模-民生影响"分类分级：轨道交通TOD开发方案列为核心数据，老旧小区改造资金使用明细列为重要数据，公开招标的土建工程进度数据列为一般数据。企业重大投资决策数据涵盖境内外重大并购、战略新兴领域投资等决策过程信息，反映国有资本战略布局意图，具有产业安全敏感性，需防止关键信息泄露导致的国际竞争被动或投资战略失效。

4.企业合规数据。如在保障房建设审计中建立数据三级管控：工程质量问题追溯数据为核心数据；招投标流程合规性文件列为重要数据，企业物资采购台账列为一般数据。企业合规数据涉及内部审计报告、违规经营责任追究等监督信息，涵盖市属企业依法合规运营证据链，需严格保护审计独立性并防范证据链破坏风险。

5.企业风险预警数据。在金融风险监测实施数据动态分类分级：市属融资平台非标融资数据列为核心数据，市级城投债券发行计划列为重要数据，供应链金融业务数据列为一般数据。企业风险预警数据包含债务风险预警、经营异常监测等风险防控信息，构成国有资产安全预警体系，需确保风险研判依据的真实性和保密性。

6.企业薪酬数据。在国企负责人考核中实施数据分类分级披露：市属企业员工薪酬明细为核心数据，市属企业员工总额为重要数据，市属一级监管企业领导班子年薪列为一般数据，每年公开发布。企业薪酬数据涵盖企业负责人薪酬、员工薪酬、员工持股计划等分配信息，关联地方收入分配改革成效，具有维护经济公信力的特殊社会意义，需平衡信息披露与个人隐私保护的关系。

- 数据识别标记

系统通过自动化扫描与人工审核结合的方式，识别数据内容属性、业务归属，基于预设规则自动标记财务数据、产权信息等业务属性，为后续数据分类分级管理提供结构化数据基础。

- 数据分类管理

依据国资监管政策及业务需求，构建多维分类体系（业务领域、数据形态等），系统支持分类规则库的动态更新与扩展，确保分类标准与监管要求同步，实现跨系统数据统一归集与管理。

- 数据分级管理

根据数据敏感度、影响范围及风险等级，在系统中划分数据级别（核心数据、重要数据、一般数据），并动态调整分级，适应业务变化与安全需求。

- 访问控制

基于数据分类分级结果，结合用户角色、场景及设备环境，实施最小权限访问控制（如重要数据需审批后访问），确保数据操作全程可控。

          - 6.1.16.2.11.2  数据脱敏管理

国资监管数据包含大量敏感信息，如企业关键财务数据、产权、薪酬等，脱敏可在确保数据可用的同时，维护数据主体合法权益和国家安全。国资监管数据脱敏能力包括：对全局脱敏收作业任务进行实时监控；隐藏信息时保留其原始数据格式和特定属性要求，以实现基于脱敏数据的开发与测试要求；基于不同权限的差异化脱敏，实现运维人员实时访问数据时的敏感数据保护；脱敏算法的启停控制、新增维护、在线测试功能；对敏感数据的结构信息和存储分布进行实时监控，对敏感字段分布的在线查询与可视化展现，同时在其定义与结构信息发生变化时自动推送变更信息至数据责任人。

- 脱敏资源目录管理

脱敏资源目录管理实现对脱敏资源目录的新增、修改、删除操作。

- 脱敏作业监控

对脱敏作业任务支持多角度的任务监控，支持异常处理、重新调度等功能，用户可以及时解决存在问题，恢复与调整作业。提供数据流作业监控和多级监控等功能。通过列表的形式监控用户创建的脱敏作业的运行情况，可通过作业名称进行过滤查询。

可对多个作业进行监控部署，对不同的任务配置名称及汇报的父节点，最终实时监控不同任务的状态，对监控信息进行统计及展示。

- 脱敏算法管理

数据脱敏算法管理基于数据分类分级结果，构建“场景适配-算法选型-效果验证” 算法管理。从准入到下线；策略的灵活配置，适应不同数据类型和场景；版本控制，确保可追溯；效果评估，保证脱敏后的数据可用性和安全性；以及动态优化，根据反馈调整算法。针对国资监管场景，对产权明细、财务数据等高敏字段，采用多模态脱敏策略：结构化数据（如企业控股比例、法人身份证号）应用泛化（区间值替换）、加密（国密SM4）及遮蔽（部分字符*号化）；非结构化文本（如审计报告）通过NER模型识别敏感实体并动态替换。

主要的脱敏算法包括：

1.随机化

用户通过对脱敏数据进行随机化处理，对数据进行脱敏。

2.模糊化

用户通过对脱敏数据进行模糊化处理，对数据进行脱敏。

3.置空

用户通过对脱敏数据进行置空处理，对数据进行脱敏。

4.乱序排列

用户通过对脱敏数据进行乱序排列处理，对数据进行脱敏。

5.重复值屏蔽

用户通过对脱敏数据进行重复值屏蔽处理，对数据进行脱敏。

6.随机替换

用户通过对脱敏数据进行随机替换处理，对数据进行脱敏。

7.特定规则替换

用户通过对脱敏数据进行特定规则替换处理，对数据进行脱敏。

8.自定义模型

自定义模型通过隐匿、泛化、范围、扰动算法实现对脱敏模型的自定义建立。

9.差分隐私算法

差分隐私算法是密码学中的一种手段，旨在提供一种当从统计数据库查询时， 最大化数据查询的准确性，同时最大限度减少识别其记录的机会。差分隐私通过对数据进行扰动来实现数据脱敏，对数值型的数据适用。

- 敏感数据监控

满足对敏感数据的结构信息和存储分布进行实时监控，满足对敏感字段分布的在线查询与可视化展现，同时在其定义与结构信息发生变化时自动推送变更信息至数据责任人。

1.敏感数据实施监控

可对敏感数据的分级分类信息、字段信息、库表信息进行实时监控，通过图表方式实时展示不同类型不同级别的敏感数据字段的在库情况、变更情况。

2.敏感字段分布查询与展现

可根据自定义查询方式，对全局已定义的敏感字段的分布、所在库表进行查询，并列表展示敏感字段所在库表信息、数据量信息等。

3.敏感数据变更提醒

当敏感数据字段的定义与结构信息发生变化时，自动推送变更信息至数据责任人。

      - 6.1.16.3  国资智能管理平台

依托数据能力，提供安全、高效、精准的国资监管个性化搜索、问答、写作、校核等应用，丰富监管场景，提升国资监管的实时性、精准性和有效性，推动传统监管向智慧监管转变，全面提升监管能力，切实提高机关决策力和执行力。

        - 6.1.16.3.1  国资监管个性化搜索

构建深度适配国资监管业务语境的理解用户查询意图理解及对应检索能力，精准捕捉国资委用户输入关键词或语句片段中蕴含的监管需求国资委用户输入关键词或语句片段，系统依托国资专属资源“图书馆”，实现对资源“图书馆”全库内容的全面检索与主动匹配，以此筛选出与用户权限、监管领域最贴合用户需求高度契合的内容，并提供贴合国资业务分类的检索主题和基于监管工作关联性的搜索推荐功能。

以下为场景示例：

1、政策法规查询场景：比如 “最新的国企改革政策”，并返回相关文件、解读、案例等；

2、企业信息检索场景：需要了解各企业的基本信息、财务数据、重大项目、股权结构等。国资监管个性化搜索可以整合资源“图书馆”，支持模糊查询，比如 “某企业近三年的利润情况”，或者 “某企业的主要子公司”。

3、行业聚合检索场景：国资监管个性化搜索可以聚合行业报告、新闻资讯、市场数据，帮助分析行业趋势。例如，搜索 “新能源行业政策支持” 会返回相关政策、市场分析、企业动态等。

4、协同办公场景：国资委内部可能有大量的会议纪要、工作报告、培训材料等。国资监管个性化搜索可以帮助员工快速找到所需资料，比如 “2024 年央企党建工作会议纪要”，或者 “某部门的年度总结报告”。

          - 6.1.16.3.1.1  国资全文搜索

国资全文搜索功能依托深度适配国资监管领域的专业术语体系与数据特征的索引机制，支持用户快速查找资源库中的信息。系统需实现与国资监管特有的数据分级分类体系深度绑定的精细化权限校验，能够精准匹配并调取与查询内容高度相关的公文、报表、报告等专属文档资源。用户输入关键词（如“产权管理”）后，系统可筛选出标题或正文包含该关键词的文档，结合国资监管业务逻辑进行语义层面的精准关联（如区分 “企业国有产权管理” 与“行政事业单位产权管理”的场景差异），并支持按相似度、发布时间、更新时间等多种维度排序，以清晰列表形式展示。用户可直接点击查看文件详情，显著提升国资监管特殊业务场景下的信息查找效率和结果准确性。

          - 6.1.16.3.1.2  国资检索结果

将用户检索的关键词，融合资源“图书馆”中国资监管政策法规、业务流程、监管指标等知识集合实际场景，以符合监管口径的结构化回答的形式将结果快速展现出来，以便于用户直观获取与国资监管业务实践紧密相关的信息。如检索“产权管理”，系统并非简单返回通用定义，而是自动展现结合国资监管实际工作场景的解读（如产权登记、转让、处置等关键环节的监管要求），并关联展示相关的政策依据（如《企业国有资产交易监督管理办法》）、典型监管案例及业务操作指引等专属内容。

          - 6.1.16.3.1.3  国资主题检索

国资主题检索功能主要是围绕国资监管业务相关的主题，依托对国资监管业务逻辑的精准拆解与主题标签体系的专业化构建，提供快速搜索服务，通过系统预设融合国资监管业务的专属主题，以一键主题检索模式帮助用户快速筛选出与国资监管业务场景高度相关内容，极大提升信息获取的针对性与效率。

1、领导发言主题

为使用户快速定位、准确查找符合国资监管语境和政策导向的领导讲话内容，通过统一便捷、与国资监管业务领域强绑定的领导讲话主题入口，为用户提供专业化的领导讲话搜索功能。系统识别讲话内容中涉及的监管重点（如国企改革、风险防控、保值增值等），并关联对应时期的监管政策背景与业务部署，确保检索结果与当前监管工作方向高度契合。

2、委机关文件主题

委机关文件搜索基于国资委内部公文流转规则与监管企业文件管理规范，为市国资委工作人员提供国资委、监管企业各类文件的原文检索渠道，所有用户支持对权限范围内的委内不同公文的原文检索，支持结合业务场景的二次检索，检索结果支持按公文重要程度、办理时限等国资业务优先级排序及符合保密要求的导出等操作。

3、监管数据主题

监管搜索是基于对国资委监管企业各类监管数据（含敏感经营数据、涉密财务数据等）进行安全汇聚与脱敏处理的基础上，严格遵循国资监管数据分类分级标准，按照企业工商信息、财务信息等不同维度进行综合检索，支持按照区域、产业、企业名称、时间等不同维度的监管数据检索。

          - 6.1.16.3.1.4  国资全文索引

国资全文索引功能支持国资监管领域特有的结构化（如企业财务报表、产权登记信息等）和非结构化数据（如监管报告、会议纪要等）的混合检索，依据国资数据分级权限体系，系统自动按权限检索知识文档库里的电子文件，提取文档中的单词、短语，建立索引表，按用户输入的查询词，依据索引表快速定位到包含该词或短语且符合权限要求的相关文档，同时结合国资监管业务场景进行语义扩展（如检索“资产处置”时自动关联“资产评估”“交易流程”等相关环节术语），实现快速精准高效索引。在索引构建环节，针对国资专业术语（如 “混改”“三重一大”）进行精准提取与关联映射，建立包含业务逻辑关联的专业化索引表。

          - 6.1.16.3.1.5  国资搜索历史记录

国资搜索历史记录功能在严格遵循国资信息保密规定的基础上，能够保留用户历史常用的检索词汇，且所有历史记录需与用户权限绑定，仅能展示该用户权限范围内的检索痕迹。用户可根据历史检索词汇快速搜索，避免二次录入，同时支持一键清除个人历史搜索记录，且清除操作需留下不可篡改的日志记录，确保符合国资数据安全审计要求。

          - 6.1.16.3.1.6  国资搜索个性化排序

国资搜索个性化排序功能主要是根据搜索关键词与搜索结果的相关性按照一定的逻辑顺序展示，将相关性高的文件排列在前（如检索“风险预警”时，将近期高风险企业的相关文档优先排序），减少用户点击率。也可根据文档的创建时间进行个性化排序，并在时间维度中嵌入监管周期特征（如按季度、年度等监管报表周期筛选）。

          - 6.1.16.3.1.7  国资搜索命中词反显

国资搜索命中词反显功能主要是将用户输入的关键词在搜索结果中以高亮方式突出显示来。命中词反显功能需在高亮显示用户输入关键词的基础上，自动识别该关键词在国资监管语境中的同义术语或关联概念（如检索“国企改革”时，同步高亮“国有企业改制”“混合所有制改革”等相关表述），并在文件标题、摘要中精准定位，便于用户快速捕捉与监管业务相关的核心信息。

          - 6.1.16.3.1.8  国资搜索全文预览

可以对搜索结果文档，直接进行预览。根据权限可以仿写、收藏和下载等操作。全文预览功能需基于文档的涉密等级与用户权限，提供差异化的预览体验：对于公开类文档，支持完整内容预览；对于内部涉密文档，预览时需自动屏蔽敏感字段（如企业核心财务数据、未公开交易信息）。根据用户权限等级，系统可提供符合国资管理规定的操作选项（如低权限用户仅支持预览，高权限用户在审批记录留痕后可进行仿写、收藏，下载操作需关联保密协议签订状态）。

          - 6.1.16.3.1.9  国资信息个性化推荐

基于用户的兴趣和需求，为用户提供个性化的推荐形式，并根据用户行为不断优化推荐结果，提高准确性和精准度。深度融合国资监管用户的业务角色与工作场景，基于用户在国资系统内的操作行为（如检索记录、文档查阅轨迹、业务办理类型等）构建专属行为画像，结合国资监管知识体系的业务关联性，为用户提供贴合其工作需求的个性化推荐内容。系统需具备动态学习能力，通过持续分析用户对推荐结果的点击、收藏、忽略等反馈行为，逐步提升推荐的准确性与精准度，确保推荐内容与用户实际监管工作高度匹配。

1、热门推荐

热门推荐基于国资监管业务的优先级与用户角色权限，从后台维护的、经过合规性审核的国资专属知识资源中，筛选出与当前监管重点工作（如国企改革攻坚、重大风险防控）高度相关的热门内容，根据用户后台维护的推荐知识，进行列表显示，列表需明确标注知识的业务领域（如产权管理、考核分配）、适用场景及关联政策依据，帮助用户快速识别对其工作有直接参考价值的内容，提高用户获取知识的效率。

2、最新知识

最新知识推荐需建立在对国资监管资源 “图书馆” 语料数据的动态监测与安全校验机制之上，仅对经过脱敏处理、符合信息发布规范的最新更新知识内容进行筛选。筛选并为用户提供最近更新的知识内容，展现知识的主题（关联国资监管业务目录）、更新时间、来源、关键词（匹配国资专业术语库）等数据，帮助用户及时获取与监管工作紧密相关的最新政策、操作指引及行业动态，且所有推荐内容均需经过权限校验，仅向用户开放其权限范围内的信息。3、热门问题

热门问题推荐深度分析用户在国资系统内的搜索记录（过滤敏感查询）、问答交互偏好等行为数据，结合国资监管业务的常见痛点与高频需求，运用适配国资场景的个性化推荐算法，精准推送符合用户角色（如基层监管人员、决策分析人员）兴趣偏好的热点问题。运用个性化推荐能力，精准推送符合其兴趣偏好的热点问题，推荐结果根据国资监管业务类别（如企业运营监管、资产处置监管、合规审计监管等）进行归类整理，每个问题需关联权威解答（如政策条文引用、官方解读链接）及相关案例参考，确保推荐的问题及解答具有专业性、准确性和实践指导性。

        - 6.1.16.3.2  国资监管个性化问答

国资监管个性化问答功能提供便捷贴合监管场景的问答服务，支持用户通过文字提问或上传监管文件进行咨询。系统依据用户在国资体系内的权限和核心业务需求，精准定位问题核心，并从构建的国资监管专业知识资源库中高效检索相关信息。该功能能够提供监管业务针对性强、内容详实的解答，并支持基于当前咨询内容与用户进行连续的深入交流，有效协助用户全面探究和解决复杂监管问题。

以下为典型应用场景：

（1）政策条款精准查询场景：

用户咨询政策细则，例如：“央企境外投资需要履行哪些备案程序？”

系统解答：依据《中央企业境外投资监督管理办法》第十四条，需通过国资监管系统提交投资项目申请，并附可行性研究报告、风险评估报告，经董事会审议后报国资委备案。同时，系统提供备案流程图、申报材料模板及近三年典型案例供参考。

（2）监管流程与材料指引场景：

用户咨询审批备案流程细节，例如：“申请发行债券需要准备哪些材料？”

系统解答：需提交包括企业章程、近三年审计报告（需经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计）、债券发行方案等在内的8类材料。系统提供完整的材料清单下载，并可直接链接至“债券申报系统”入口。

（3）产权登记与交易指引场景：

用户咨询产权登记/变更流程，例如：“新设立全资子公司，如何办理产权登记？”

系统解答：依据《企业国有资产产权登记管理办法》，需通过国资监管系统提交企业章程、出资人决议、验资报告等材料，系统校验通过后将生成电子产权证。系统同步提供《产权登记操作指南》及常见问题清单作为操作辅助。

          - 6.1.16.3.2.1  国资问答能力切换

国资监管个性化问答提供监管实际场景的能力切换的功能，用户可以基于表格分析、政策解读、风险评估等多种国资监管特有的特定场景。用户在进行表格分析时，快速对比不同企业同一时期或同一企业不同时期的财务数据、经营指标等。结合具体的监管需求与业务能力，对所应用的问答能力进行快速切换，便于输出更贴合国资监管实际工作流程、精准匹配业务要求。

          - 6.1.16.3.2.2  国资问答融合识别

1.文本识别

对用户通过文字输入的涉及国资监管的问题、指令或描述，结合国资专业术语体系与业务逻辑进行语义分析、语法理解等处理，在“三重一大”决策制度执行中，可精准提取其中企业名称、监管指标、政策依据等关键监管信息和查询、审批、预警等业务意图，确保理解符合国资监管语境。

2.文件识别

精准捕获国资领域特有的海量文本数据，如政策文件、公文附件、会议纪要、监管报告、评估报告、审计报告、财务报告等，对于政策文件，可快速定位章节、条款等关键部分；对于财务报告，能快速定位资产负债表、利润表、现金流量表等核心内容。按照国资监管数据标准转化为结构化数据进行分析处理。

          - 6.1.16.3.2.3  国资问答主动感知

国资问答主动感知服务聚焦国资监管对话场景，主要是提取、理解和维护对话过程中的信息，例如用户之前提出的监管问题、涉及的政策依据、提及的企业名称、讨论的监管指标和对话历史等，系统会对这些信息进行分类整理和关联存储，帮助系统在后续对话中快速理解用户的意图，如用户之前询问过某企业的资产负债率，再次提及该企业时，系统能关联到相关指标，避免在监管业务询问中出现重复提问和回答的情况。

1.对话管理

依据国资监管业务体系控制对话的流程，涵盖企业准入监管、日常运营监管、违规处置等多个方面，确保对话能够按照监管工作的逻辑进行。它负责维护对话信息，如用户的历史监管提问、当前涉及的监管环节、已提供的政策依据等，并根据这些信息来决定下一步的响应。在处理企业违规问题时，会先了解违规事实，再依据相关政策给出处置建议，保障与监管业务流程的一致性。

2.反馈处理

接收并处理用户针对监管问答的反馈，如肯定、否定、疑问等。系统会根据用户的反馈来调整对话流程，当用户给出肯定反馈时，系统会强化该类响应方式；若用户否定，会详细分析原因，重新调整回答思路。如用户对某一国资监管政策解读的反馈为否定，系统会重新查阅相关政策文件，结合用户可能的理解偏差进行修正。同时，能根据用户的疑问提供更多监管依据、澄清监管政策细节、更改监管话题等，以提高对话的效率和用户体验。

3.信息记忆

在多轮对话中，系统需要记住用户涉及的监管提问历史信息，包括问题内容、时间、相关企业、政策条款等。按照国资数据管理规范，存储和检索相关信息，通过资源“图书馆”建立国资监管信息资源更新机制，当相关政策发生变化或企业信息更新时，会及时更新记忆中的内容，确保对话围绕监管业务的连贯性和一致性。

4.多轮对话策略

依据国资监管业务目标制定和调整多轮对话的策略和规则，涉及准确解答监管疑问、提供合规解决方案、辅助监管决策等，以确保对话能够按照预设的目标和效果进行。包括引导用户提问、澄清问题、提供信息、推荐解决方案等步骤。在对话过程中，会根据用户的回答和反应灵活调整策略，包括引导用户明确监管提问，如当用户问题模糊时，通过举例让用户更清晰地表达需求；澄清监管细节，对关键信息进行确认；提供政策依据，引用具体的政策条文支持观点；推荐合规解决方案，结合企业实际情况和政策要求给出可行建议等步骤，贴合监管工作实际需求。

          - 6.1.16.3.2.4  国资问答深度检索

国资问答深度检索功能主要是在符合国资监管要求、经合规训练和调优后的文档资源“图书馆”中进行检索，以获取相关的知识和答案。不仅能根据关键词匹配相关内容，还能结合监管业务逻辑进行关联检索，如检索“国有资产流失”时，会同时关联到相关的处置案例、责任追究条款等。同时，系统能够基于国资监管逻辑进行推断，从已有的监管知识中推断出新的结论。如根据某企业的经营数据和相关政策，推断其是否存在违规风险，确保推断结果的合规性，为监管决策提供有力支持。

          - 6.1.16.3.2.5  国资问答历史记录

按照国资信息安全管理规定，可以自动保存用户的问答记录，包括用户的问题、系统的回答、对话时间等详细信息。可以按时间、关键词、企业名称等多种方式一键查询。同时能够对用户的问题和行为记录进行符合监管要求处理。

          - 6.1.16.3.2.6  国资问答个性化输出

国资问答个性化输出功能主要是基于所理解的用户意图和对话信息，通过训练后的资源“图书馆”提供贴合用户业务场景的个性化输出内容。用户可以将输出的文字内容，插入到国资监管个性化写作的正文中，确保内容风格与监管文书一致。同时支持输出内容的信源索引，清晰关联政策文件的文号、监管数据的来源渠道、案例的出处等，以此保障内容可追溯、可考证、可信赖。

          - 6.1.16.3.2.7  国资问答反馈

国资问答反馈能够支持对国资监管个性化问答输出的内容进行复制、重新生成、点赞、踩一下，踩一下时能够通过弹窗输入反馈意见。当用户选择复制时，可快速将内容粘贴到其他文档中；重新生成则能让系统基于相同问题提供不同的回答思路。当用户选择踩一下时，能够通过弹窗输入具体的反馈意见，包括内容错误、表述不清、不符合业务需求等类型，并可附上相关的政策依据或实际案例。反馈内容将直接关联至国资监管业务知识库的优化，更新知识库中的相关内容，确保后续问答内容更贴合监管实际需求，不断提升系统的准确性和实用性。

        - 6.1.16.3.3  国资监管个性化写作

国资监管个性化写作功能聚焦国资监管文书的规范性与专业性，为用户提供全面的写作支持。它提供多种贴合监管场景的写作模式，包括国资监管文书标题辅助拟定、关键词引导创作以及分步骤的写作向导，覆盖法定文书、事务文书及其他多种国资监管业务文体。该功能具备强大的文本处理能力，可辅助完成国资监管文件的模仿创作、内容扩展、精炼摘要、后续撰写及语言润色，有效应对不同场景和类型的行文需求。同时，系统内置丰富的公文素材库与范文库，方便用户快速查阅参考，显著提升文章写作的质量与效率。以下为场景示例：

1、日常公文写作场景：自动形成请示、批复、通知等标准化公文（如《关于 XX 企业重大投资事项的批复》《关于开展国资监管数据核查工作的通知》），支持模板化套用、关键信息自动填充（如企业名称、事项名称、时间节点）。

2、会议材料辅助编制场景：根据会议主题（如国资监管工作会议、企业座谈会），自动形成领导讲话稿、会议纪要框架，整合参会发言要点并提炼决策事项（如 “会议决议事项清单”“下一步工作分工”）。

3、国资监管年度 / 专项报告场景：自动整合企业财务数据（如资产总额、营收利润、投资情况）、监管指标（如 “两利四率”）及重点工作进展，输出标准化报告（如《中央企业年度经营情况报告》《国资监管效能评估报告》）。

4、国企考核与整改文件场景：根据年度经营业绩考核结果，自动输出《企业负责人考核意见》《整改通知书》，包含考核得分、问题分析（如 “成本控制不足”“科技创新投入偏低”）及改进要求。

          - 6.1.16.3.3.1  国资监管标题写作

国资监管标题写作功能主要是对用户输入的标题进行语义分析，精准把握核心主题（如“国企改革进展报告”中的改革推进情况）和年度总结、专项督查、政策解读等业务场景，结合用户给定的写作要求（如行文风格、详略程度）、关键词（如 “保值增值”“风险防控”）和仿写文件等要素，从资源库中匹配相似类型公文的结构和内容框架（如请示文的“事由-请示事项-依据”结构、报告文的“现状 -问题-建议”结构），生成符合标题要求且贴合国资监管规范的文章，并通过编辑修改最终完成公文写作。支持用户在线修改文章结构、行文逻辑，以及通过问答方式生成文字并插入到正文中，同时用户也可以上传指定文件仿写公文，系统优先参照国资公文的格式标准（如文号编排、落款规范）进行适配，确保仿写内容符合监管文书的严肃性要求。

          - 6.1.16.3.3.2  国资监管向导式写作

国资监管向导式写作功能聚焦国资监管领域的监管报告、考核通知、批复文件等结构性文档的写作需要，通过基础信息、摘要信息、大纲信息、文章写作等步骤，精准把握核心主题和业务场景，逐步引导用户完成文章撰写。用户首先根据指定的写作分类（如行政公文、业务报告等）、稿件分类、稿件类型、写作场景（如季度监管总结、专项整改要求等）、稿件标题、写作篇幅、关键词、仿写文件和上传的参考资料（如上级政策文件、企业上报数据）等信息形成符合国资办公及业务规范的摘要，之后基于摘要输出包含一级标题、二级标题及核心要点的文章大纲，用户可按需改写、调整大纲（如将“问题分析”前置以突出监管重点），大纲确定后，系统调用国资监管业务文档库中的同类范文结构与专业表述，自动进行公文写作形成临时文档，供用户按需调整修改，用户可对内容进行细节调整（如补充具体监管案例、修正监管数据引用），最终形成符合国资监管业务要求的文章。

          - 6.1.16.3.3.3  国资监管文件仿写

国资监管文件仿写功能主要是根据用户给定的公文标题、类型（如产权登记批复、资产评估备案表）、关键词、篇幅等要求，并上传仿写文档，分析参考仿写文件的格式、篇章结构、正文表述、用词习惯（如“依规”“鉴于”等监管领域常用词汇）等信息，按照全文或者选择特定段落、文本进行公文仿写（如仿写“风险提示函”中的预警表述部分），确保生成内容在结构和风格上与仿写文件高度一致，同时严格遵循国资监管文件的最新规范，提高文章写作效率。同时，用户通过资源“图书馆”阅览文章时，也可以一键触发仿写功能，系统会自动匹配该文章对应的国资业务类型，确保仿写方向符合监管场景需求。

          - 6.1.16.3.3.4  国资监管文件扩写

国资监管文件扩写功能主要是根据用户选定的特定段落、文本（如“某企业存在经营风险”），按照其逻辑主线（如风险表现-成因-影响）、主旨意图和业务场景（如年度审计报告中的风险章节），由系统自动补充符合国资监管语境的细节内容、调整措辞，从而输出对应内容，例如，扩写时可增加资产负债率超标幅度等具体风险指标数据、政策依据（如《企业国有资产监督管理暂行条例》中关于风险管控的条款）、同类案例参考（如某企业因类似风险导致的损失案例），同时调整措辞使其更贴合监管文书的严谨性（如将“有问题”改为“存在合规性瑕疵”），将原本简单的文本丰富为兼具数据支撑和政策依据的完整段落。支持刷新扩写内容，并能够对扩写内容进行删减冗余案例、补充企业具体情况等方面编辑。

          - 6.1.16.3.3.5  国资监管文件缩写

国资监管文件缩写功能主要是根据用户选定的特定段落或文本，在保留原文核心数据、政策结论、监管要求等关键信息的前提下，自动过滤掉冗余修饰词、重复表述以及次要信息，形成缩减内容，减少原文篇幅。例如，对“某企业在2024年度经营过程中，由于市场环境变化、内部管理调整等多种因素影响，导致净利润较上年有所下降，其中主要原因是第三季度的投资收益未达预期”缩写后可为“某企业2024年净利润下降，主因三季度投资收益未达预期”。支持刷新扩写内容，并能够对缩写内容进行编辑。

          - 6.1.16.3.3.6  国资监管文件续写

国资监管文件续写功能主要是根据用户选定的特定段落或文本，分析文章主旨意图（如强化国有资产管控）、情感基调、写作风格，生成续写内容，为用户提供灵感帮助。例如，前文提及“加强产权管理”，续写时可补充“具体包括开展产权登记专项核查，重点排查无偿划转、协议转让等环节的合规性，建立问题台账并限期整改”等具体监管措施，并引用相关政策依据（如《企业国有资产产权登记管理办法》）增强权威性。支持刷新续写内容，并能够对续写内容进行编辑。

          - 6.1.16.3.3.7  国资监管文件润色

国资监管文件润色功能主要是根据用户选定的特定段落或文本，在逻辑连贯的前提下，优化相关词汇、句子结构、风格、格式，使其符合国资监管文书的规范要求。，词汇优化方面，将口语化表达替换为监管专业术语；句子结构优化方面，调整冗长句式为简洁明了的表述；风格优化方面，确保整体基调与文书类型匹配（如批复文件的权威性、报告文件的客观性）；格式优化方面，统一标点符号使用、规范数据表述等。润色后形成的内容既保持原意，又提升文章的专业性和严谨性，提升文章写作质量。支持刷新润色内容，并能够对润色内容进行编辑。

        - 6.1.16.3.4  国资监管个性化校核

国资监管个性化校核基于适配国资业务的纠偏能力对国资委相关文件内容展开全方位、多层次的深度剖析，快速准确排查文中错误。从国资监管文本规范性、地名、领导排序、职务排序、敏感词、法律法规等维度出发，深度理解和识别国资监管文书中常见常犯的各类错误，并提供自动校对、智能纠错、在线纠错等功能，确保国资监管文书在语言文字、思想导向、法律合规以及内容引用等方面的准确性、规范性且符合国资监管要求。以下为场景示例：

1、标准化公文格式与流程规范性校验场景：对请示、批复、通知、会议纪要等公文进行格式校核，确保符合《党政机关公文处理工作条例》及国资委内部模板要求，同时检查流程完整性（如是否越级行文、密级标注是否正确）。

2、政策文件合规性校验场景：对国资委起草的政策文件（如改革方案、监管细则、指导意见等）进行合规性校核，自动比对《企业国有资产法》《公司法》《中央企业违规经营投资责任追究办法》等上位法，检查是否存在条款冲突、法律引用错误或监管要求遗漏。

3、企业报送文件合规审查场景：对国企提交的公司章程、管理制度、重大决策文件（如并购方案、产权转让协议）进行合规性校核，确保符合国资监管规则（如 “三重一大” 决策程序、资产评估规定、股权管理要求）。

          - 6.1.16.3.4.1  国资文本规范校核

文本规范校核功能需立足国资监管公文的严谨性要求，对文章进行全面细致的语言规范审核，确保公文表述准确、规范、无歧义。

1、常见错误

审核文章中拼写、语法、词汇及语义等常见语言基础错误，特别关注国资监管专业术语的正确拼写与使用（如“国资委”不能误写为“国资局”，“混改”不能错用为“改混”），同时校验语法是否符合国资监管文书的表达习惯，词汇选用是否精准体现监管意图（如“监管”与“监督”在特定语境下的区分），语义是否清晰传达监管信息。

2、音/形相似错误

审核文章中形近字、同音字混淆等常见音/形相似错误。重点排查国资领域易混淆的专业术语（如“资产”与“资金”、“处置”与“处理”），防止因字形或读音相近而出现误用，确保国资监管文书关键信息的准确性。

3、搭配错误

审核文章中主谓宾词语之间语法、语义等常见搭配错误。结合国资监管的业务逻辑，判断词语搭配是否符合监管语境（如“履行监管职责”不能表述为“执行监管职责”，“制定政策”不能错写为“制订政策”），避免因搭配不当影响国资监管文书的专业性和严肃性。

4、标点符号错误

审核文章中标点符号的使用是否符合使用规则。严格遵循国资监管文书标点符号使用规范，如引号在引用政策条文时的正确使用、逗号与分号在列举监管措施时的区分等，确保标点符号使用准确，增强公文的可读性和规范性。

5、句子重复

审核文章中是否存在重复、相似度较高的句子。考虑国资监管文书的简洁性要求，剔除重复表述，避免因句子冗余影响监管信息的高效传达，同时保证核心监管内容不被遗漏。

6、生僻字

审核文章中不常见字的字形、用法是否正确。对于国资监管文书中专有名词或古旧表述中的生僻字（如特定历史时期的资产称谓），要确认其字形无误且用法符合相关规范，必要时提示替换为更通俗易懂的表述，确保受众能准确理解。

7、错别字

审核文章中是否存在常见错别字。重点关注与国资监管业务相关的高频词汇（如“产权”不能错写为“产仅”，“审计”不能误写为“审记”），杜绝因错别字导致的公文信息错误。

          - 6.1.16.3.4.2  地名校核

结合国资监管的地域特性，审核文章中地名拼写、行政区划是否正确。不仅要校验上海市常见地名的标准拼写，还要关注与国资监管相关的特定区域名称（如开发区、工业园区等）的准确性，确保行政区划层级表述正确（如“XX县”与“XX区”的区分）。同时，对于涉及跨区域监管的业务文书，要核对不同地区名称的使用是否符合规范，避免因地名错误导致监管范围混淆或执行偏差。

          - 6.1.16.3.4.3  领导校核

领导校核功能严格遵循国资监管系统的组织架构和领导职务规范，审核文章中领导姓名、职务、排序是否正确。确保领导姓名的准确无误（如避免同音字或形近字错误），职务表述符合官方称谓（如“主任”不能错写为“处长”），排序严格按照国资监管系统的层级和惯例（如按职务高低、分管领域等顺序排列）。对于涉及多位领导的国资监管文书，精准核对每位领导的相关信息，避免出现排序混乱或信息错误的情况。

          - 6.1.16.3.4.4  敏感词校核

敏感词校核功能聚焦国资监管文书的安全性和保密性要求，对文书中可能涉及国家安全、商业机密、个人隐私等敏感内容的自动检测，系统国资专属敏感词库，通过关键词匹配、分析能力实时检测出公文中的敏感数据（如企业未公开的财务数据、核心技术信息、涉密的监管方案等）并做出标记，可检测的敏感信息包括民生敏感词、暴恐敏感词、政务敏感词、基本敏感词、反动敏感词及国资领域特有的敏感词（如未公开的国资改革计划、重大资产处置细节等）。一旦发现敏感内容，立即发出预警并提供符合国资保密规定的脱敏处理建议，有效规避敏感信息泄露风险及不当用词的使用。

          - 6.1.16.3.4.5  法律法规校核

法律法规校核功能聚焦国资监管业务场景，集成国有资产法、产权交易规定等监管法规库，且法规库需实时更新以确保时效性。对国资监管文书中的产权登记流程、资产处置条款、国企改革措施等关键内容进行合规性扫描。自动识别与现行国资监管政策（如《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产评估管理办法》）冲突的表述，精准定位错误点（如违规划转条款中未履行审批程序、评估报告引用已失效的评估标准），同步推送最新法规原文及适配不同监管层级（如市、区）的合规整改建议（如对于资产转让，补充产权交易所公开挂牌流程的具体要求），确保监管国资监管文书从起草到发布的全环节符合国有资本管理规范，有效防控资产流失风险与程序违规隐患。

    - 6.1.17  密码应用功能

      - 6.1.17.1 安全认证网关服务、签名验签服务、数据加解密服务

1、安全认证网关服务：针对国资委安全网关设备监测、巡检、故障排错等服务保障业务连续性服务，提供相关报告。

2、签名验签服务：针对国资委签名验签设备监测、巡检、故障排错等服务保障业务连续性服务，提供相关报告。

3、数据加解密服务：针对国资委数据库加密设备监测、巡检、故障排错等服务保障业务连续性服务，提供相关报告。

      - 6.1.17.2 电子认证服务（域名证书）、电子认证服务（设备证书）

1、电子认证服务（域名证书）：代表域名持有者身份，通配符证书。

2、电子认证服务（设备证书）：代表设备持有者身份，算法为SM2。

  - 6.2  网络架构建设

  - 6.3  数据库建设和数据治理内容

    - 6.3.1  数据库建设

      - 6.3.1.1  干部人才管理子系统

本子系统基于原始业务数据需求，采用国资云平台数据库软件确保业务和数据的安全性、可靠性和完整性。数据库设计和数据库建设在项目中有着重要的基础作用，数据库设计主要目的就是提供完备和规范的数据模型，为关键业务数据的存储和各个业务软件的开发实施提供可靠的数据模型，实现数据模型的统一规划和一致性，保障系统的建设和后续的改进工作。

        - 6.3.1.1.1  数据库建设

          - 6.3.1.1.1.1  总体说明

数据库是本次项目建设的重要基础。数据库设计是作为系统开发的一部分进行的，具有特殊的重要性和相对独立性。

          - 6.3.1.1.1.2  设计规范

数据库建设规范主要包括数据库设计规范、数据库对象命名规则和数据库程序开发编码规范、数据字典文档编写格式等内容。

          - 6.3.1.1.1.3  数据库设计总体要求

开发者在系统设计阶段，应采用合理的设计方法进行数据库设计，建立数据库的逻辑模型和物理模型，最终设计出高性能、易扩展、易维护、少冗余、高安全性、高可靠性、一致性和完整性好的数据库。

在数据库设计完成后，开发者应提交《数据库设计报告》在软件鉴定验收时，开发者应提交完整的《数据库设计报告》、《数据字典》和在开发过程中发生的变更记录。

          - 6.3.1.1.1.4  基础数据模型

数据库模型分为管理数据库、基础数据库、业务数据库、统计分析数据库和交换数据库。通过业务和需求分析得到实体类，进一步通过分析过程进行演化，建立和逐步精化数据模型。具体模型如下图所示：

              - 图6.97  基础数据模型图

1、基础数据库

基础数据库是机构、人员等基础信息的数据库，主要负责存储机构、人员、权限和业务模型数据等基础数据信息。

2、业务数据库

业务数据库包括非结构化数据库、意见征求数据库等。业务数据区主要负责存储和管理各业务应用系统的关系型数据资源，以及业务系统对接过程中产生的数据。业务数据库是业务管理信息的汇聚，是交换区数据库构成的基础。

3、统计分析数据库

统计分析数据库包括门户发布数据、统计分析数据。为领导提供决策类等统计信息。统计信息采用图表、图形等可视化展示，用户可自由定制风格和样式。

4、管理数据库

管理数据库的数据主要是确保系统正常运行的管理性数据，包括系统管理数据库、日志库、监控库、审计库和备份库。系统管理数据是用于系统参数配置、用户权限控制等系统运行、安全控制的数据。日志库数据是用于记录系统日志信息的数据。监控库数据是对系统运行状态等监控信息的记录数据。审计库数据用于记录系统审计信息的数据。备份库是对系统备份数据的记录。

5、交换数据库

交换数据库包括系统内交换数据库和系统外交换数据库。根据数据交换请求的类型不同，一方面将系统中的数据提供给外部单位，另一方面获取共享平台、一体化政务服务平台、各业务系统交换进来的数据，供相关人员查询或分析应用。

          - 6.3.1.1.1.5  数据库对象命名的总体要求

数据库对象如表、存储过程等的名称一般根据对象的类别、所在的系统代号和自定义代号来确定，但对各类对象的命名有其特定要求，具体的各种对象的命名要求请见本规范命名规范部分。自定义代号全部采用英文名称缩写构成。数据库对象不得使用数据库的关键字作为名字。本部分的要求具有强制性，开发者应严格遵守此要求。数据库程序编码的总体要求

通过对数据库程序编码制定规则，来提高程序的可读性。这其中主要包括变量命名规则、代码排版规则、代码注释规则等。本部分的代码注释规则是对开发者编写注释的基本要求，开发者自己可以提出对代码注释的更高要求，但不得低于本规则的要求。

          - 6.3.1.1.1.6  数据库的概念设计

数据库的概念设计目标是反映系统信息需求的系统概念结构，概念模型不依赖于具体的计算机系统和数据库产品。将概念模型从具体的数据库表结构中提炼出来，不但能够有效的降低数据库设计的复杂性，而且为产品的可移植性打下了良好的基础。同时由于概念模型中不含具体数据库产品的技术细节，更容易为用户所理解，因而更有可能准确反映用户的需求。

概念设计应采用E-R模型进行，针对各个业务系统进行局部数据视图设计，然后进行局部数据视图集成，进行整体数据视图的设计。在整体设计中找到最大的共享数据集，同时对这些共享数据进行语义上的描述(数据产生的业务系统、数据使用的业务系统等)。面向信息服务的数据建模采用E-R模型描述，但所有的数据模式按照中心主题建立逻辑设计又称为实现设计，逻辑设计的目的是从概念结构中导出特定的关系数据库产品可实现的数据逻辑模式结构和功能。这些模式在功能、性能、完整性、一致性约束和数据库的可扩展性等方面均应满足用户的各种要求。

| 命名要素 | 命名要求 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表名 | 名词，详细的要求参见数据表命名方法 |  |  |
| 视图 | VW+_+子系统简称+_视图名 | VW_EPS_TASKVIEW | EPS是EPS子系统的英文缩写 |
| 过程 | SP+_+子系统简称+_+动词＋名词 | SP_EPS_INSERTTASK | 参数名采用第一个字母小写的RAmel。 |
| 函数 | FN+_+子系统简称+_+动词＋名词 | FN_EPS_INPUTORDER | 参数名采用第一个字母小写的RAmel |
| 索引 | IX+_+表名+_字段名 | IX_TT_EPS_TASK_ID | 当对单列进行索引时，用列的全名；当对多列进行索引时，要用列的缩写，同时在多列中使用下划线 |
| 触发器 | TG+_+表名+触发事件类型(Ins¦Upd¦Del) | TG_TT_EPS_TASK_INS |  |
| 主键 | PK_表名 | PK_EPS_TASK |  |
| 外键 | FK_外键所在表名_外键名 | FK_TT_EPS_TASK_PK_TASKID | EPS_TASK是表名，PK_TASKID是TASK表里的主键名 |

1、数据表命名方法

子系统简称_<表标识>。

2、数据表属性设计

（1）对主数据表加入CREATEBY(当前数据的创建人), LASTUPDATEBY(当前数据的最后更新人),CREATEDATE(当前数据创建时间),LASTUPDATEDATE(当前数据最后更新日期)四个基本字段，由系统自动记录。

（2）对于插入操作和更新操作较为频繁的表，主键的数据类型建议采用整型。

（3）对于数值列，不可为空，“0”作为默认值。

（4）对于必要的“冗余”列，如上海对外经贸大学名称，应有相应的程序保持各“冗余”列的同一性，以免出现异议。

（5）对于关联较为紧密，但是更新并不频繁的两个表，建议尽可能互相冗余部分字段，以免产生过多的join操作。

3、数据库表汇总表格式

数据库表汇总表的目的是将某一子系统所用到的全部表和视图列在一个表格中，以便检索查找。其格式如下：

| 子系统名 |  | 数据库用户名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更新记录 |  |  |  |  |
| 时间 | 作者 | 原因说明 | 变动内容 |  |
| 表格编号 | 表英文名称 | 表中文名称 | 用途说明 | 类型 |

要求相同性质的表集中排列。汇总表中的表格编号与详述表中对应的表格编号要相同。其中更新记录必须在设计完成后的开发过程中由开发组指定成员进行专门维护，所有对数据库设计的变更必须统一提交此成员统一维护，任何开发人员不可以自行修改数据库结构，所有的变动都必须在数据字典中进行记录。

4、数据库表详述表格式

数据库表详述表描述所有表和视图字段的功能，其格式如下：

| 子系统名 |  |  | 数据库用户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格编号 |  |  | 表中文名称 |  |  | 表英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表格描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 作者 | 原因说明 | 变动内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 字段名 | 中文名称 | 数据类型 | 取值范围 | 备注 |  | P | F | I | N | D | U | C |

数据库的完整性约束规则一般应用P、F、I、N、D、U、C表示，其含义如下：

P：主键(PK)。

F：外键(FK)，在‘取值范围’内指明外键：表名[(列名)]。

I：在该字段上有索引，在数据表最后指明索引名，方向(A/D)，字段名。

N：该字段不许为空。

D：有缺省值，在‘取值范围’内指明缺省值。

U：取值唯一。

C：主键数据删除时级联删除全部外键数据。非主键无此标志。

具有上述特性的字段，在文档相应的位置按上述说明填写‘*’记号。

          - 6.3.1.1.1.7  规范化设计

通过描述数据元的一系列属性来实现数据元表示规范。该属性实际上为数据元的元数据，包括编码、分类、名称、值域、版本和拼音缩写等。数据需遵循统一规范，确保数据的合规性、正确性。

        - 6.3.1.1.2  数据库分析

          - 6.3.1.1.2.1  数据内容分析

数据内容分析直接影响着数据库类型的选择、架构设计以及安全策略的制定。

1.数据类型与结构

分析数据是结构化、半结构化还是非结构化，决定了数据库类型的选择，如关系型数据库（适合结构化数据）、文档数据库（适合半结构化数据）、图数据库（适合复杂关系数据）等。深入了解数据的结构和类型，区分结构化数据（如关系数据库中的表格数据）、半结构化数据（如XML、JSON文件）和非结构化数据（如图像、音频、文本文件）。结构化数据通常更适合使用关系型数据库管理系统（RDBMS），因其能高效处理高度规范化的数据，并支持复杂的SQL查询。而对于半结构化和非结构化数据，则可能需要NoSQL数据库（如MongoDB、Cassandra）来提供更灵活的数据模型和扩展性。

2.数据敏感性与安全

考虑数据的保密性、完整性和可用性要求，决定是否需要加密存储、备份恢复方案及相应的硬件支持。

如采用高级别的数据加密存储、访问控制和审计功能，选用支持安全特性的数据库产品，并考虑配备专用的加密硬件或安全芯片来强化数据保护。

3.数据处理复杂度

分析数据处理的复杂性，如是否涉及大量计算、分析或实时处理需求，将影响到CPU、内存等硬件配置的选择，高性能CPU、大容量内存以及优化的存储解决方案（如固态硬盘SSD）将是必要选择。

          - 6.3.1.1.2.2  数据量分析

1. 当前数据量与增长预测

评估当前数据库的大小以及未来一段时间内的数据增长趋势，这对确定存储容量、存储类型（如HDD、SSD或混合存储）以及是否采用分布式存储架构至关重要。

精确估计当前数据量以及未来几年的增长趋势。不仅包括数据总量，还要细化到每日新增数据量、数据保留周期、数据增长速率等因素。基于这些数据，可以计算所需的存储容量，并预留足够的扩展空间，避免因数据快速增长导致的存储瓶颈。

对于大规模数据集，考虑采用分布式存储架构（如Hadoop HDFS）来分摊存储压力和提升数据访问速度。同时，数据的压缩策略、冷热数据分离（使用高速SSD存储热数据，HDD存储冷数据）也是优化存储成本和性能的有效手段。

2.数据备份恢复

根据数据重要性和恢复时间目标(RTO)来选择合适的备份策略和存储媒介，确保数据安全的同时，也要考虑到恢复时的效率和资源消耗。

          - 6.3.1.1.2.3  输入输出分析

输入输出（I/O）分析直接关联到数据库的响应速度和处理能力，是决定系统性能的关键因素。

1.吞吐量需求

分析系统的读写操作频率和数据量，即IOPS（每秒输入/输出操作次数）和吞吐量（如MB/s），对于选择硬盘类型（如高IOPS的SSD适用于频繁读写的场景）、网络带宽以及计算资源（CPU、内存）至关重要。

2.并发访问能力

评估系统同时处理的最大用户数和请求量，影响服务器的并发处理能力和数据库的并发访问控制机制。

特别是在高并发应用场景下，考虑数据库服务器的处理能力，包括CPU核心数、内存大小以及网络带宽。对于极端并发需求，可采用负载均衡、读写分离、缓存策略（如Redis）等技术手段来提高系统的响应速度和承载能力。

3.响应时间要求

根据业务需求设定数据访问的响应时间目标，指导数据库架构设计、索引策略以及硬件配置的选择，以确保满足实时性要求。

响应时间要求则需结合业务需求设定，数据库系统具有极低的延迟和高度优化的查询执行计划。

      - 6.3.1.2  投资监管管理子系统

1、数据产生

报备程序：监管企业不定时上报

投资计划、投资执行情况、投资计划年中调整：监管企业每年定时上报

2、数据处理

首先进行数据采集，通过业务系统收集数据。然后是数据清洗，去除重复、错误或不完整的数据。例如，对格式不符合标准的日期数据进行修正，剔除明显不符合逻辑的交易金额（如负数金额的普通股票购买交易）。接着进行数据转换，将不同格式的数据统一，如把各种日期格式统一为规定的 “YYYY - MM - DD” 格式。还会进行数据整合，把来自不同源的数据（如投资者信息和交易信息）关联起来，方便后续分析。

3、数据存储

经过处理的数据根据其类型和用途存储在数据库中。例如，投资者的基本信息存储在用户信息表中，交易数据存储在交易记录表中，并且通过建立索引等方式提高数据查询效率。存储过程要考虑数据的安全性和备份恢复机制，以应对可能的数据丢失或损坏情况。

      - 6.3.1.3  市属国企投资基金信息子系统

采用国产数据库达梦，支持数据库数据安全、可靠、可信。系统数据产生主要来自各企业基金报送数据及融合数据。数据类型涉及常规数据库信息字段数据。报送工作涉及少量文档类文件存储，另存文件服务器。系统正常运行的动态数据存储量预计8G，3年内可预估的数据存储总量预计17G。

      - 6.3.1.4  国际化经营子系统

1、数据产生与预处理

数据上报与分类：国资委下属企业及事务所将通过本系统上报数据，系统需对数据进行自动分类和预处理，以确保数据的准确性和完整性。

系统将实现数据的自动审核、汇总等预处理工作，为后续的数据分析和业务应用提供支持。

2、数据处理

数据清洗与整理：使用达梦数据库的SQL语句进行数据清洗和整理，包括删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提升数据质量。

数据转换与加工：对数据进行必要的转换和加工，如数据合并、筛选、分组、聚合等，以满足不同业务需求。利用数据库的索引和查询优化功能，提高数据处理的速度和效率。

3、数据存储

数据库选择与设计：选择达梦数据库作为数据存储平台，设计合理的数据库表结构，制定规范的数据存储策略。

确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

性能与可扩展性：利用达梦数据库的高性能和可扩展性，实现数据的快速存储和查询，满足业务需求。

4、数据内容分析

国际化经营子系统：数据内容主要为规划处收集的境外企业数据。

5、输入输出分析

核心数据资源管理：管理核心数据资源，如2024年度上海市国有企业财务决算报表，按年度收集，由评价处采集。确认数据资源的获取途径，以及是否需要信息资源共享和对外提供数据共享。

6、数据安全与合规性

隐私与安全：关注数据的隐私和安全问题，确保数据的合规性和安全性。

实施必要的安全措施，如数据加密、访问控制和审计跟踪，以保护数据不被未授权访问或泄露。

7、数据分析体系构建

数据分析基础：通过明确数据来源、采集方式、清洗和转换方法以及存储方式，构建一个高效、可靠且符合业务需求的数据分析体系。为后续的数据分析和挖掘提供坚实的基础，提升企业的业务能力和竞争力。

      - 6.3.1.5  国企价值评估子系统

        - 6.3.1.5.1  数据分析

          - 6.3.1.5.1.1  数据产生

数据产生是数据分析的第一步，涉及从多个来源收集原始数据的过程。在价值评估系统中，原始数据可以来自多个渠道：

企业财务报表：企业的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。这些数据通常由企业提交给监管机构，如证券交易所或相关政府部门。

审阅数据：用户可以手动输入审阅数据，包括估值方法、估值参数和评估结果。

外部数据源：系统还可以从外部数据源获取数据，如市场数据、宏观经济数据和行业数据，用于估值和风险分析。

          - 6.3.1.5.1.2  数据处理

原始数据被收集后，接下来是数据处理阶段，其中包括数据清洗、转换和整合。在价值评估系统中，数据处理可以包括以下步骤：

数据清洗：原始数据可能包含错误、缺失或不一致的信息，需要进行清洗和修复，以确保数据的准确性。

数据转换：数据可能需要转换成适合分析的格式，例如将日期字段格式化为统一的日期时间格式。

数据整合：系统可能需要将来自不同数据源的数据整合在一起，以创建一个完整的数据集，以供后续分析使用。

计算指标：根据估值方法，系统可能需要对数据进行计算，以生成估值结果。例如，收益法需要计算未来现金流的折现值。

          - 6.3.1.5.1.3  数据存储

数据处理后，需要将数据存储在适当的数据库或数据仓库中，以便进行查询、分析和报告。数据存储阶段包括以下步骤：

数据库设计：设计数据库结构，包括数据表、索引和关联关系，以便有效地存储和检索数据。

数据加载：将处理后的数据加载到数据库中，确保数据的一致性和完整性。

数据安全性：实施安全措施，保护存储在数据库中的敏感数据，确保只有授权用户能够访问。

备份和恢复：定期备份数据，以防止数据丢失，并建立恢复策略，以应对潜在的数据丢失情况。

          - 6.3.1.5.1.4  数据分析和可视化

数据存储在系统中，用户可以使用数据分析工具对数据进行查询、分析和可视化。这包括：

数据查询：用户可以使用系统的查询工具，按照不同的条件和参数从数据库中提取数据。

统计分析：系统可以提供各种统计分析功能，例如平均值、标准差、趋势分析等，以帮助用户更好地理解数据。

可视化：数据可视化是数据分析的关键部分，系统可以生成图表、图形和仪表板，以呈现数据的可视化视图，帮助用户识别趋势和模式。

        - 6.3.1.5.2  数据库设计

          - 6.3.1.5.2.1  数据来源分析

根据业务逻辑，企业价值评估系统的数据来源多样，其中一部分数据由用户自主上传，包括财务报表、审计报告、评估报告以及资产基础法、收益法和市场法明细表等，这些数据在估算过程中扮演着关键角色，为估值提供了基础数据，确保了评估的准确性和可靠性。

另一部分数据则来自外部系统或国资委的其他系统，包括上市公司的财报数据和可比公司数据，这些数据由专业数据供应商聚源提供。此外，市国资不动产数据源自评估管理系统和国投基金管理系统，这些数据对于地域分布和不动产评估至关重要。

这种多源数据的整合与处理，为用户提供了全面的数据视角，让他们能够深入分析企业的财务状况、市场竞争情况和不动产资产价值。这个多样性和复杂性的数据流程要求系统具备高度的数据整合和管理能力，以确保数据的质量和一致性，并为企业决策提供可靠的数据支持。

          - 6.3.1.5.2.2  数据内容分析

聚源数据需要对接港股和A股数据，所需表名如下：

| 表 | 表义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AShareBalanceSheet | A股上市企业资产负债表 |  |
| AShareIncome | A股上市企业利润表 |  |
| AShareCashFlow | A股上市企业现金流量表 |  |
| AshareDescription | 中国A股基本资料 |  |
| AShareEODPrices | 中国A股日行情 |  |
| AShareEODDerivativeIndicator | 中国A股日行情估值指标 |  |
| AShareSWIndustriesClass | 申万行业分类 |  |
| AShareNEIndustriesClass | 中国A股国民经济行业分类 |  |
| CompIntroduction | 公司简介 |  |
| AShareIndustriesCode | 行业代码 |  |
| AShareYield | 中国A股日收益率 |  |
| AShareFinancialIndicator | 中国A股财务指标 |  |
| AIndexDescription | 中国A股指数基本资料 |  |
| AIndexWindIndustriesEOD | 中国A股Wind行业指数日行情 |  |
| AShareConsensusData | 中国A股盈利预测汇总 |  |
| AShareConsensusRollingData | Wind一致预测个股滚动指标 |  |
| shsgzwedb | 上海市国资委EDB指标 |  |
| AShareST | 中国A股特别处理 |  |
| AShareProfitExpress | 中国A股业绩快报 |  |
| AShareFinancialIndicator | 中国A股财务指标 |  |
| AShareFinancialderivative | 中国A股财务衍生指标表 |  |
| AIndexDescription | 中国A股指数基本资料 |  |
| AIndexEODPrices | 中国A股指数日行情 |  |
| AIndexWindIndustriesEOD | 中国A股Wind行业指数日行情 |  |
| AShareSWIndustriesClass | 申万行业分类 |  |
| HKSCMembers | 香港港股通成分股 |  |
| HKStockIndustriesCode | 香港股票行业分类编码 |  |
| HKShareMajorEvent | 香港股票重大事件表 |  |
| HKIndexEODPrices | 香港股票指数日行情 |  |
| HKShareDescription | 香港股票基本资料 |  |
| HKshareEODPrices | 香港股票日行情 |  |
| HKShareYield | 香港股票行情日收益率 |  |
| HKShareEODDerivativeIndex | 香港股票日行情估值指标 |  |
| HKGSDBalanceSheet | 香港股票资产负债表(GSD) |  |
| HKGSDCashFlow | 香港股票现金流量表(GSD) |  |
| HKGSDIncome | 香港股票损益表(GSD) |  |

市场法数据数据来源主要包含企业历史财务年报数据、聚源数据库两个来源。数据供应商将数据同步到国资委华为云内网后，手动同步到价值评估系统，主要数据如下：

1、聚源财务年报数据

（1）企业价值/息税折旧摊销前利润乘数（EV/EBITDA）方法所需指标

（2）企业价值/收入（EV/Sales）方法所需指标

（3）市净率方法所需指标

（4）市盈率所需指标

2、聚源数据

（1）申万二级分类数据所需指标

（2）可比公司数据

价值乘数类别数据参照表：

常用行业乘数：企业价值/收入（EV/Sales）、企业价值/息税折旧摊销前利润乘数

（EV/EBITDA）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）乘数

按照所属行业不同，通常选用的乘数如下列示:

| 行业 |  | 通常选用乘数 |
| --- | --- | --- |
| 制造业 | 钢铁行业 | EV/EBITDA |
|  | 消费品制造业 | P/E |
|  | 机械制造业 | EV/EBITDA |
| 贸易业 | 批发 | P/E |
|  | 零售 | EV/Sales |
| 信息技术业 | 处于初创阶段 | EV/Sales,P/B |
|  | 处于成长阶段 | P/E |
|  | 处于成熟阶段 | P/E |
| 金融业 | 银行、保险 | P/B |
|  | 证券 | 自营业务：P/B经纪业务：P/E |
|  | 基金 | P/AUM（资产管理规模） |

          - 6.3.1.5.2.3  输入输出分析

                - 表6.4  资源利用

| 序号 | 核心数据资源名称 | 核心数据资源描述 | 对应业务事项 | 数据资源获取途径 | 有无信息资源共享需求 | 建成后是否对外提供数据共享 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A股/港股年报季报 | 上市公司按照披露的企业财报公开数据 | 价值评估 | 聚源数据 | 无 | 不对外 |
| 2 | 国资上市公司项目交易数据 | 上海市国资上市公司企业备案交易数据 | 价值审阅 | 评估管理子系统 | 无 | 不对外 |
| 3 | 不动产基础数据 | 产权处上海市不动产基础数据 | 不动产估值 | 产权系统 | 无 | 不对外 |
| 4 | 基金基础数据 | 上海市国资委股权交易私募基金S基金 | 基金估值 | 国投基金管理系统 | 无 | 不对外 |

      - 6.3.1.6  全面风险预警管理子系统

1、数据处理

数据清洗与整理：使用达梦数据库的SQL语句进行数据清洗和整理，包括删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提升数据质量。

数据转换与加工：对数据进行必要的转换和加工，如数据合并、筛选、分组、聚合等，以满足不同业务需求。利用数据库的索引和查询优化功能，提高数据处理的速度和效率。

2、数据存储

数据库选择与设计：选择达梦数据库作为数据存储平台，设计合理的数据库表结构，制定规范的数据存储策略。

确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

性能与可扩展性：利用达梦数据库的高性能和可扩展性，实现数据的快速存储和查询，满足业务需求。

3、数据内容分析

预警数据内容包括：财务决算数据、财务快报数据、舆情数据、法律数据、基金数据。

4、输入输出分析

核心数据资源管理：管理核心数据资源，如企业财务决算报表，按年度收集，由评价处采集。确认数据资源的获取途径，以及是否需要信息资源共享和对外提供数据共享。

5、数据安全与合规性

隐私与安全：关注数据的隐私和安全问题，确保数据的合规性和安全性。

实施必要的安全措施，如数据加密、访问控制和审计跟踪，以保护数据不被未授权访问或泄露。

6、数据分析体系构建

数据分析基础：通过明确数据来源、采集方式、清洗和转换方法以及存储方式，构建一个高效、可靠且符合业务需求的数据分析体系。为后续的数据分析和挖掘提供坚实的基础，提升企业的业务能力和竞争力。

      - 6.3.1.7  国资监管采集子系统

1、数据产生与预处理

数据上报与分类：国资委下属企业及事务所将通过本系统上报数据，系统需对数据进行自动分类和预处理，以确保数据的准确性和完整性。

系统将实现数据的自动审核、汇总等预处理工作，为后续的数据分析和业务应用提供支持。

2、数据处理

数据清洗与整理：使用达梦数据库的SQL语句进行数据清洗和整理，包括删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提升数据质量。

数据转换与加工：对数据进行必要的转换和加工，如数据合并、筛选、分组、聚合等，以满足不同业务需求。利用数据库的索引和查询优化功能，提高数据处理的速度和效率。

3、数据存储

数据库选择与设计：选择达梦数据库作为数据存储平台，设计合理的数据库表结构，制定规范的数据存储策略。

确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

性能与可扩展性：利用达梦数据库的高性能和可扩展性，实现数据的快速存储和查询，满足业务需求。

4、数据内容分析

国资监管采集子系统：数据内容主要为评价处收集的年报、月报、预算等数据。

5、输入输出分析

核心数据资源管理：管理核心数据资源，如2024年度上海市国有企业财务决算报表，按年度收集，由评价处采集。确认数据资源的获取途径，以及是否需要信息资源共享和对外提供数据共享。

6、数据安全与合规性

隐私与安全：关注数据的隐私和安全问题，确保数据的合规性和安全性。

实施必要的安全措施，如数据加密、访问控制和审计跟踪，以保护数据不被未授权访问或泄露。

7、数据分析体系构建

数据分析基础：通过明确数据来源、采集方式、清洗和转换方法以及存储方式，构建一个高效、可靠且符合业务需求的数据分析体系。为后续的数据分析和挖掘提供坚实的基础，提升企业的业务能力和竞争力。

系统正常运行时的动态数据存储量为16G，3年内可预估的数据存储总量为100G。

      - 6.3.1.8  国资经营预算管理子系统

1、数据产生与预处理

数据上报与分类：国资委下属企业将通过本系统上报数据，系统需对数据进行自动分类和预处理，以确保数据的准确性和完整性。

系统将实现数据的自动分类、标签等预处理工作，为后续的数据分析和业务应用提供支持。

2、数据处理

数据清洗与整理：使用达梦数据库的SQL语句进行数据清洗和整理，包括删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提升数据质量。

数据转换与加工：对数据进行必要的转换和加工，如数据合并、筛选、分组、聚合等，以满足不同业务需求。利用数据库的索引和查询优化功能，提高数据处理的速度和效率。

3、数据存储

数据库选择与设计：选择达梦数据库作为数据存储平台，设计合理的数据库表结构，制定规范的数据存储策略。

确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

性能与可扩展性：利用达梦数据库的高性能和可扩展性，实现数据的快速存储和查询，满足业务需求。

4、数据内容分析

国资经营预算管理子系统：数据内容主要为评价处收集的国外经营预算相关数据。

5、输入输出分析

核心数据资源管理：管理核心数据资源，如可研报告、立项材料、绩效评价报告等相关文档、数据，按月度收集，由评价处采集。确认数据资源的获取途径，以及是否需要信息资源共享和对外提供数据共享。

6、数据安全与合规性

隐私与安全：关注数据的隐私和安全问题，确保数据的合规性和安全性。

实施必要的安全措施，如数据加密、访问控制和审计跟踪，以保护数据不被未授权访问或泄露。

7、数据分析体系构建

数据分析基础：通过明确数据来源、采集方式、清洗和转换方法以及存储方式，构建一个高效、可靠且符合业务需求的数据分析体系。为后续的数据分析和挖掘提供坚实的基础，提升企业的业务能力和竞争力。

      - 6.3.1.9  企业分配事中事后监管子系统

数据库设计的设计内容包括6个步骤：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库的实施和数据库的运行和维护。

1、概念结构设计：通过对收入分配数据的理解，对产生反应各业务场景需求的数据库概念结构进行设计。

2、逻辑、物理结构设计：将收入分配的工资总额底稿、薪酬调研底稿、人工成本底稿等内容进行梳理，并针对上述底稿数据结构进行逻辑设计。对数据库的存储记录格式、存储记录安排和存取方法进行物理结构设计。

3、数据库实施、维护：在数据库实施阶段将包括数据的载入与应用程序的编码和调试，并在试运行阶段对数据库系统进行联合调试。数据库的维护包括：维护数据库的安全性与完整性，监测并改善数据库运行性能，根据用户要求对数据库现有功能进行扩充，及时改正运行中发现的系统错误。

      - 6.3.1.10  国有房地资产信息监管子系统

本系统数据主要来源与交易集团数据对接、监管企业数据对接及监管企业上报，其中：

（1）重大项目：来源与交易集团接口对接。

（2）一般项目：来源与交易集团接口对接、企业接口对接、企业Excel文件上报。

（3）可不公开项目：来源企业接口对接、企业Excel文件上报。

      - 6.3.1.11  内部审计子系统

内部审计子系统数据来源主要是审计处收集的审计工作情况表、内部审计工作月报、重大审计情况报备单（一事一报）、内部审计重要情况报备单数据。这些数据包含了结构化及非结构化数据。

1、结构化数据

业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含企业内部审计工作表、经济责任审计情况表、内部审计工作月报表、重大审计情况报备单（一事一报）等内容；审核类交互信息包含审计工作情况表审核数据、内部审计工作月报审核数据、重大审计情况报备单（一事一报）审核数据、内部审计重要情况报备单审核数据等内容

基础数据信息：包括用户信息、业务数据组名称、企业基本信息等。

权限数据信息：包括角色信息、操作权限信息、数据权限信息等。

子系统日志信息：包括用户登录日志、子系统操作日志等记录系统运营的数据内容。

2、非结构化数据

用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。

其他word、excel、pdf等格式通过子系统上传的非结构化数据信息

系统正常运行时的动态数据存储量为16G，3年内可预估的数据存储总量为50G。

      - 6.3.1.12  内部控制测评管理子系统

1、数据产生

国资委下属企业及事务所在本系统对数据进行上报，系统对数据进行分类、审核、汇总等预处理工作，以确保数据的准确性及完整性。

2、数据处理

获取的数据需要进行处理，包括数据的清洗、整理和转换。在达梦数据库中，我们可以使用SQL语句进行数据清洗和整理操作，例如删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提高数据的质量和准确性。处理过的数据还需进行相应的转换与加工，以便于我们进行更高级的分析和处理。这可能包括数据合并、筛选、分组、聚合等操作。在达梦数据库中，我们可以使用SQL语句进行数据转换和加工操作，以满足不同的业务需求。同时，我们还可以利用数据库的索引和查询优化等功能，提高数据处理的速度和效率。

3、数据存储

选择达梦数据库作为数据存储平台，我们可以设计合理的数据库表结构，并制定规范的数据存储策略。这包括确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略等，以确保数据的安全性和可靠性。同时，我们还可以利用达梦数据库的高性能和可扩展性，实现数据的快速存储和查询，以满足业务需求。

通过分析数据产生、处理和存储的全过程，我们可以充分利用达梦数据库的功能和优势，构建一个高效、可靠且符合业务需求的数据分析体系。通过明确数据来源、采集方式、清洗和转换方法以及存储方式，我们可以更好地了解数据的特性和需求，为后续的数据分析和挖掘提供基础。同时，我们还需要关注数据的隐私和安全问题，以确保数据的合规性和安全性。通过本项目的实施，将为提升企业的业务能力和竞争力提供有力的支持。

4、数据内容分析

内部控制评测管理子系统数据内容主要是审计处收集的内控测评数据。

2024年度上海市委管企业内部控制测评报表，在3年全覆盖的基础上对企业进行打分测评及分析。

5、数据量分析

内部控制评测管理子系统数据量估算为内控测评数据（年）5G+审计整改结果数据（年）1G，预计每年产生数据量约为6G，预计三年数据量为20G。

6、输入输出分析

| 序号 | 核心数据资源名称 | 核心数据资源描述 | 对应业务事项 | 数据资源获取途径 | 有无信息资源共享需求 | 建成后是否对外提供数据共享 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度上海市委管企业内部控制测评报表 | 按年度收集 | 审计处 | 采集 | 无 | 无 |

      - 6.3.1.13  国资监管数智管理子系统

        - 6.3.1.13.1  数据库设计

基于国资监管数据需求，采用数据库软件确保业务和数据的安全性、可靠性和完整性。数据库设计和数据库建设在项目中有着重要的基础作用，数据库设计主要目的就是提供完备和规范的数据模型，为国资监管关键业务数据的存储和各个监管应用系统的开发实施提供可靠的数据模型，实现数据模型的统一规划和一致性，保障系统的建设和后续的改进工作。

          - 6.3.1.13.1.1  总体说明

数据库是本次项目建设的重要基础。数据库设计是作为系统开发的一部分进行的，具有特殊的重要性和相对独立性。

          - 6.3.1.13.1.2  设计规范

数据库建设规范主要包括数据库设计规范、数据库对象命名规则和数据库程序开发编码规范、数据字典文档编写格式等内容。

          - 6.3.1.13.1.3  数据库设计总体要求

开发者在系统设计阶段，采用合理的设计方法进行数据库设计，建立数据库的逻辑模型和物理模型，最终设计出高性能、易扩展、易维护、少冗余、高安全性、高可靠性、一致性和完整性好的数据库。

在数据库设计完成后，开发者提交《数据库设计报告》在软件鉴定验收时，开发者应提交完整的《数据库设计报告》、《数据字典》和在开发过程中发生的变更记录。

          - 6.3.1.13.1.4  数据库对象命名的总体要求

数据库对象如表、存储过程等的名称一般根据对象的类别、所在的系统代号和自定义代号来确定，但对各类对象的命名有其特定要求。自定义代号全部采用英文名称缩写构成。数据库对象不得使用数据库的关键字作为名字。本部分的要求具有强制性，开发者应严格遵守此要求。

通过对数据库程序编码制定规则，来提高程序的可读性。其中主要包括变量命名规则、代码排版规则、代码注释规则等。本部分的代码注释规则是对开发者编写注释的基本要求，开发者自己可以提出对代码注释的更高要求，但不得低于本规则的要求。

          - 6.3.1.13.1.5  数据库的概念设计

数据库的概念设计目标是反映国资监管数据资源平台数据需求的系统概念结构，概念模型不依赖于具体的计算机系统和数据库产品。将概念模型从具体的数据库表结构中提炼出来，不但能够有效的降低数据库设计的复杂性，而且为系统的可移植性打下了良好的基础。同时由于概念模型中不含具体数据库产品的技术细节，更容易为用户所理解，因而更有可能准确反映用户的需求。

概念设计应采用E-R模型进行，针对各个业务系统进行局部数据视图设计，然后进行局部数据视图集成，进行整体数据视图的设计。在整体设计中找到最大的共享数据集，同时对这些共享数据进行语义上的描述(数据产生的业务系统、数据使用的业务系统等)。面向信息服务的数据建模采用E-R模型描述，但所有的数据模式按照中心主题建立逻辑设计又称为实现设计，逻辑设计的目的是从概念结构中导出特定的关系数据库产品可实现的数据逻辑模式结构和功能。这些模式在功能、性能、完整性、一致性约束和数据库的可扩展性等方面均应满足用户的各种要求。

                - 表6.5  数据库对象命名规范

| 命名要素 | 命名要求 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表名 | 名词，详细的要求参见数据表命名方法 |  |  |
| 视图 | VW+_+子系统简称+_视图名 | VW_EPS_TASKVIEW | EPS是EPS子系统的英文缩写 |
| 过程 | SP+_+子系统简称+_+动词＋名词 | SP_EPS_INSERTTASK | 参数名采用第一个字母小写的RAmel。 |
| 函数 | FN+_+子系统简称+_+动词＋名词 | FN_EPS_INPUTORDER | 参数名采用第一个字母小写的RAmel |
| 索引 | IX+_+表名+_字段名 | IX_TT_EPS_TASK_ID | 当对单列进行索引时，用列的全名；当对多列进行索引时，要用列的缩写，同时在多列中使用下划线 |
| 触发器 | TG+_+表名+触发事件类型(Ins¦Upd¦Del) | TG_TT_EPS_TASK_INS |  |
| 主键 | PK_表名 | PK_EPS_TASK |  |
| 外键 | FK_外键所在表名_外键名 | FK_TT_EPS_TASK_PK_TASKID | EPS_TASK是表名，PK_TASKID是TASK表里的主键名 |

1. 数据表命名方法

子系统简称_<表标识>。

2. 数据表属性设计

（1）对主数据表加入CREATEBY(当前数据的创建人), LASTUPDATEBY(当前数据的最后更新人),CREATEDATE(当前数据创建时间),LASTUPDATEDATE(当前数据最后更新日期)四个基本字段，由系统自动记录。

（2）对于插入操作和更新操作较为频繁的表，主键的数据类型建议采用整型。

（3）对于数值列，不可为空，“0”作为默认值。

（4）对于必要的“冗余”列，如上海对外经贸大学名称，应有相应的程序保持各“冗余”列的同一性，以免出现异议。

（5）对于关联较为紧密，但是更新并不频繁的两个表，建议尽可能互相冗余部分字段，以免产生过多的join操作。

3. 数据库表汇总表格式

数据库表汇总表的目的是将某一子系统所用到的全部表和视图列在一个表格中，以便检索查找。其格式如下：

                - 表6.6  数据库表汇总表格式

| 子系统名 |  | 数据库用户名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更新记录 |  |  |  |  |
| 时间 | 作者 | 原因说明 | 变动内容 |  |
| 表格编号 | 表英文名称 | 表中文名称 | 用途说明 | 类型 |

要求相同性质的表集中排列。汇总表中的表格编号与详述表中对应的表格编号要相同。其中更新记录必须在设计完成后的开发过程中由开发组指定成员进行专门维护，所有对数据库设计的变更必须统一提交此成员统一维护，任何开发人员不可以自行修改数据库结构，所有的变动都必须在数据字典中进行记录。

4. 数据库表详述表格式

数据库表详述表描述所有表和视图字段的功能，其格式如下：

                - 表6.7  数据库表详述表格式

| 子系统名 |  |  | 数据库用户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格编号 |  |  | 表中文名称 |  |  | 表英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表格描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 作者 | 原因说明 | 变动内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 字段名 | 中文名称 | 数据类型 | 取值范围 | 备注 |  | P | F | I | N | D | U | C |

数据库的完整性约束规则一般应用P、F、I、N、D、U、C表示，其含义如下：

P：主键(PK)。

F：外键(FK)，在‘取值范围’内指明外键：表名[(列名)]。

I：在该字段上有索引，在数据表最后指明索引名，方向(A/D)，字段名。

N：该字段不许为空。

D：有缺省值，在‘取值范围’内指明缺省值。

U：取值唯一。

C：主键数据删除时级联删除全部外键数据。非主键无此标志。

具有上述特性的字段，在文档相应的位置按上述说明填写‘*’记号。

          - 6.3.1.13.1.6  规范化设计

通过描述数据元的一系列属性来实现数据元表示规范。该属性实际上为数据元的元数据，包括编码、分类、名称、值域、版本和拼音缩写等。数据需遵循统一规范，确保数据的合规性、正确性。

        - 6.3.1.13.2  数据资源池设计

国资数据资源平台的数据资源池分为数据湖、融合层、共享区三个主要的数据逻辑域。每个逻辑域数据的存储、作用和对应的数据应用有所不同。

对数据资源池设计图中的各个数据域划分的简要的说明如下：

1.数据贴源层是多种类型的外部数据在实时应用系统或ETL程序的作用下汇聚接入后存储的地方。ODS层的数据结构与源系统一致，通过工具实现统一采集、统一加载和统一调度，数据存储格式以TEXT为主。

2.DWD层是数据资产的汇聚层，数据经过标准治理后，按照融合层需要进行数据的需求进行存放，保留细节和历史数据，数据存储格式以ORC为主。

3.分析层以数据主题模型建模为主，通常从业务的角度出发，可以分为基础库、主题库和专题库。

4.数据共享区是面向业务提供数据的共享与交互。提供给后续的需求方以数据支撑，主要分为两个去向，一个是以数据共享为目的的，以数据API接口提供给应用调用。一个是以数据交互为目的，以库表的方式提供给数据交换ETL程序。

        - 6.3.1.13.3  数据库建设

按照业务实际和数据安全要求，对应建设元数据库、原始数据库。

数据库满足对数据进行分级分类分权管理，支持基于用户对象、年度、地区、表、指标等级别的细粒度管理。采用先进数据存储架构，保障数据库性能，支持数据量的横向扩展，性能与数据量平滑正比。

          - 6.3.1.13.3.1  元数据库

元数据库是管理国资监管数据资源平台中业务元数据和技术元数据的数据库，是最基础、最重要的数据库。

国资监管数据资源平台的元数据定位于对业务数据和数据处理使用过程两个方面的元数据进行管理，包括相关的指标、分组、目录、计量单位、地域空间、时间和规则等在内的业务信息资源的监管业务元数据，以及包括数据处理、汇总、共享过程在内的技术元数据。

1.业务元数据

业务元数据是描述数据业务处理相关概念、关系和规则的数据，对数据的实质、内容、状态、范围、质量、表示方式、来源、计算方法、空间、时间、管理方式以及其他特征等描述数据所需的基本要素进行统一的规范和定义，包括数据资料（数字类数据资源）和信息资料（文字类数据资源）元数据。

（1）数据资料（数字类数据资源）数字类数据资源由元数据标准和元数据标准数据两部分组成，其基本载体都是表，元数据设计基于表的组成要素构成元数据种类，包括指标、分组、目录、计量单位、地域空间、时间、规则等。

（2）信息资料（文字类数据资源）

文字类数据资源包括信息、分析报告、监测评价报告等，从基本属性和管理属性两方面进行元数据标准的规定和定义，主要包括信息资料的编码、名称、分类（类别分类、内容分类、分阅分类）、时间（建立时间、内容时间）范围、主题词、人员、级别等。

2.技术元数据标准

技术元数据是描述数据资源体系管理系统数据处理、传输相关概念、关系和规则的数据，主要包括信息资源目录、数据结构、数据处理过程元数据，覆盖数据源和目标信息、数据存储、数据整合、数据编目等数据处理环节。

          - 6.3.1.13.3.2  原始数据库

原始数据库是将通过元数据化的监管应用明细数据进行存储的数据库。实现将分散在各个采集数据集中的数据整合到一起，按一定的方法对数据进行分类和重组，实现数据库中的全部数据资源的物理集中存储和指标化存储，为后续业务（分析、共享等）提供高质量、全方位描述的基础数据资源。

原始数据库是具有逻辑一致性、完备性和权威性的数据，是数据汇总、整合加工、信息服务的基础。

国资委数据资源平台的数据主要来自于国企价值评估、产权管理、投资监管、全面风险预警2.0、国资监管财务数据采集、企业分配、审计整改、OA等系统，以及第三方采购数据（如司法大数据等）。

基层数据来源清单：

| 序号 | 系统名称 | 主要数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业价值评估系统 | 企业名称、组织机构代码、所属企业、企业财务数据、资产台账、资负债、收入、支出、利润率，净资产利润率、收入增长率、资产负债率、市盈率、市净率、市销率、资金周转率、土地和矿业权关键信息等；价值估算、价值比较、经营指标、发展预测、净资产、价值评估、动态审阅价值、股权市值以及价值评估及股权市值差值；基金的规模、成立时间、基金管理公司信息、基金的委托方、交易方、交易方姓名、联系人电话、评估/估值对象、估值基准日、估值目的、经济行为、价值类型以及 GP（普通合伙人）管理信息。 |
| 2 | 内部审计子系统 | 业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含企业内部审计工作表、经济责任审计情况表、内部审计工作月报表、重大审计情况报备单（一事一报）等内容；审核类交互信息包含审计工作情况表审核数据、内部审计工作月报审核数据、重大审计情况报备单（一事一报）审核数据、内部审计重要情况报备单审核数据等。 |
| 3 | 审计整改管理子系统 | 主要包括基础类数据、流程类数据、权限类数据、 日志类数据等；基础类数据包括：用户信息、角色信息，委管企业基本信息等；业务类数据包括：业务单据保存的信息；流程类数据包括：审批流程过程中记录的审批信息。 |
| 4 | 全面风险预警管理子系统 | 企业树形、企业名称、企业代码、企业上级代码、企业集团代码、企业基本信息（行业信息、组织形式等）、业务报表数据（财务决算 5 年数据、财务快 报 3 年数据）、业务流程数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含财务报表中的资产负债表、利润表、现金流量表、上海市国资委舆情数据、上海市国资委风险清单数据、私募股权投资数据等内容；业务流程数据包含风险问询表单、风险应对数据、风险指标分析内容等数据；审核类交互信息包含风险措施审核数据、措施提交日期数据等内容。 |
| 5 | 国资监管采集子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含月度动态监测类报表、财务年报类报表、财务预算类报表、融资担保类报表、发债备案类报表等内容；审核类交互信息包含月度动态监测数据审核数据、财务年报审核数据、财务预算审核数据、融资担保及发债备案审核数据等内容。 |
| 6 | 企业分配事中事后监管子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含职工薪酬相关信息表、收入分配年报企业总部和本市子企业补充表、人工成本预算表、工资总额清算表等内容；审核类交互信息包含收入分配年报审核数据、人工成本预算审核数据、人工成本执行定报审核数据、工资效益联动评价表审核数据、国务院国资委监管企业职工薪酬调查问卷审核数据、人工成本月报表审核数据等内容。 |
| 7 | 国有房地资产信息监管子系统 | 房地权证数据、房地出租出借数据（如交易数、面积、合同总金额）、房地价值数据（如占用人、按数量、地上面积、使用权面积、地下面积、无证面积、总面积、总体价值）、土地基本信息，整合权证数据、本体价值数据等。 |
| 8 | 投资监管信息子系统 | 报备程序：前报告、前备案、后备案、后评价，项目情况报告，项目投资计划、执行、年中计划调整。 |
| 9 | OA系统 | 流程审批数据、收发文数据、会议管理数据、信息报送数据、日程数据、督查督办数据等。 |
| 10 | 采购数据 | 司法大数据（如案件状态、案号、涉案单位、涉案对方、诉讼地位、案件类型、案件标的金额、案由等）、不动产数据（如按占用人、按数量、地上面积、地下面积、总面积、总体价值、房屋整体情况）、上市公司数据（如A 股上市企业资产负债表、A 股上市企业利润表、A 股上市企业现金流量表、中国 A 股基本资料、中国 A 股日行情、中国 A 股日行情估值指标、申万行业分类、中国 A 股国民经济行业分类、公司简介、行业代码、中国 A 股日收益率、中国 A 股财务指标、中国 A 股指数基本资料、中国A 股 Wind 行业指数日行情等数据）。 |

        - 6.3.1.13.4  数据内容分析

国资委数据资源平台的数据主要来自于全面风险预警、国资监管财务数据采集、企业分配、内部审计、OA等系统，以及第三方采购数据（如司法大数据等），包括结构化数据和非结构化数据。

1、主要的结构化数据类型如下：

| 序号 | 系统名称 | 主要结构化数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部审计子系统 | 业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含企业内部审计工作表、经济责任审计情况表、内部审计工作月报表、重大审计情况报备单（一事一报）等内容；审核类交互信息包含审计工作情况表审核数据、内部审计工作月报审核数据、重大审计情况报备单（一事一报）审核数据、内部审计重要情况报备单审核数据等。 |
| 2 | 全面风险预警管理子系统 | 企业树形、企业名称、企业代码、企业上级代码、企业集团代码、企业基本信息（行业信息、组织形式等）、业务报表数据（财务决算 5 年数据、财务快 报 3 年数据）、业务流程数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含财务报表中的资产负债表、利润表、现金流量表、上海市国资委舆情数据、上海市国资委风险清单数据、私募股权投资数据等内容；业务流程数据包含风险问询表单、风险应对数据、风险指标分析内容等数据；审核类交互信息包含风险措施审核数据、措施提交日期数据等内容。 |
| 3 | 国资监管采集子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含月度动态监测类报表、财务年报类报表、财务预算类报表、融资担保类报表、发债备案类报表等内容；审核类交互信息包含月度动态监测数据审核数据、财务年报审核数据、财务预算审核数据、融资担保及发债备案审核数据等内容。 |
| 4 | 企业分配事中事后监管子系统 | 业务数据信息：包括业务报表数据、审核类交互信息等。业务报表数据包含职工薪酬相关信息表、收入分配年报企业总部和本市子企业补充表、人工成本预算表、工资总额清算表等内容；审核类交互信息包含收入分配年报审核数据、人工成本预算审核数据、人工成本执行定报审核数据、工资效益联动评价表审核数据、国务院国资委监管企业职工薪酬调查问卷审核数据、人工成本月报表审核数据等内容。 |
| 5 | OA系统 | 流程审批数据、收发文数据、会议管理数据、信息报送数据、日程数据、督查督办数据等。 |
| 6 | 采购数据 | 司法大数据（如案件状态、案号、涉案单位、涉案对方、诉讼地位、案件类型、案件标的金额、案由等）、不动产数据（如按占用人、按数量、地上面积、地下面积、总面积、总体价值、房屋整体情况）、上市公司数据（如A 股上市企业资产负债表、A 股上市企业利润表、A 股上市企业现金流量表、中国 A 股基本资料、中国 A 股日行情、中国 A 股日行情估值指标、申万行业分类、中国 A 股国民经济行业分类、公司简介、行业代码、中国 A 股日收益率、中国 A 股财务指标、中国 A 股指数基本资料、中国A 股 Wind 行业指数日行情等数据）。 |

2、主要的非结构化数据类型如下：

| 序号 | 系统名称 | 主要非结构化数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部审计子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：企业内部审计工作情况表、内部审计工作月报等。 |
| 2 | 全面风险预警管理子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：风险提示预警函等。 |
| 3 | 国资监管采集子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：财务统计报告等。 |
| 4 | 企业分配事中事后监管子系统 | 用户提供的包括数据补充类文档、数据统计类文档、数据分析类文档等内容。其他 Word、Excel、PDF 等格式通过子系统上传的非结构化数据信息。 如：收入分配年报表、人工成本决算表、人工成本预算表等。 |
| 5 | OA系统 | 公文附件、会议附件、督办附件等其他以Word、Excel、PDF格式通过系统上传的非结构化数据信息。 |

        - 6.3.1.13.5  输入输出分析

输入输出（I/O）分析直接关联到数据库的响应速度和处理能力，是决定系统性能的关键因素。

数据库信息处理要求：

系统采用大型关系数据库管理系统，进行本地数据库信息的管理，对于高并发的I/O吞吐要有很高的效率和容错能力。

数据联机存储能力要求：

业务数据在系统中至少存储10年。经用户设定为重要的数据（如与分析预测相关的数据）、地图切片数据等应长期离线保存。

        - 6.3.1.13.6  存储量分析与预测

本项目数据包含三个来源渠道：

一是国资专网部署的系统数据，包含国企价值评估系统、投资监管信息子系统、国资监管财务数据采集子系统、薪酬备案管理子系统、企业分配事中事后监管子系统、全面风险预警子系统、内部审计子系统、审计整改管理子系统、国有房地资产信息监管子系统、违规责任追究子系统、监管门户上传的监管报告、报表等业务数据。二是政务外网部署的系统数据，包含随申办OA系统、产权登记评估系统等业务数据。三是第三方采购数据，包含司法大数据、上市公司数据、不动产交易数据等。

| 系统类型 | 系统名称 | 磁盘空间占用（TB） | 归集数据比例 | 需归集的有效数据量（TB） | 数据年增长率 | 第一年数据量（TB） | 第二年数据量（TB） | 第三年数据量（TB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国资专网部署的系统 | 内部审计子系统 | 1.7 | 20% | 0.34 | 20% | 0.41 | 0.49 | 0.59 |
|  | 国资监管采集子系统 | 3.1 | 20% | 0.62 | 20% | 0.74 | 0.89 | 1.07 |
|  | 企业分配事中事后监管子系统 | 5.3 | 20% | 1.06 | 20% | 1.27 | 1.53 | 1.83 |
|  | 全面风险预警管理子系统 | 3.9 | 20% | 0.78 | 20% | 0.94 | 1.12 | 1.35 |
| 政务外网部署的系统 | 上海市国资产权综合管理系统 | 1 | 20% | 0.2 | 20% | 0.24 | 0.29 | 0.35 |
|  | 办公协同平台（人大共享、政务外网门户） | 3.4 | 20% | 0.68 | 20% | 0.82 | 0.98 | 1.18 |
| 第三方采购数据 | 司法大数据 | 2.3 | 20% | 0.46 | 20% | 0.55 | 0.66 | 0.79 |
|  | 上市公司数据 | 1.1 | 20% | 0.22 | 20% | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
|  | 不动产交易数据 | 0.8 | 20% | 0.16 | 20% | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
|  | 合计 | 22.6 |  | 4.52 |  | 5.42 | 6.51 | 7.82 |

      - 6.3.1.14  全面风险预警子系统（宣传部功能模块）

数据清洗与整理：使用达梦数据库的SQL语句进行数据清洗和整理，包括删除重复数据、修正错误数据、填充缺失值等，以提升数据质量。

数据转换与加工：对数据进行必要的转换和加工，如数据合并、筛选、分组、聚合等，以满足不同业务需求。利用数据库的索引和查询优化功能，提高数据处理的速度和效率。

数据存储选择达梦数据库作为数据存储平台，设计合理的数据库表结构，制定规范的数据存储策略。确定数据的存储格式、索引方法以及备份恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。

数据内容分析：财务决算数据、财务快报数据等内容。

数据安全与合规性：关注数据的隐私和安全问题，确保数据的合规性和安全性。实施必要的安全措施，如数据加密、访问控制和审计跟踪，以保护数据不被未授权访问或泄露。

    - 6.4.2  数据服务

      - 6.4.2.1  数据服务清单

                - 表6.8  数据服务事项清单

| 序号 | 对应子系统 | 数据治理 服务事项 | 测算单位 | 工作量 | 治理对象及范围（数据来源） | 服务内容 | 治理成效及交付物 | 关联的系统的数据治理功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部人才管理子系统 | 数据标签 | 个 | 50 | 人员信息标签。给9000多名干部贴上数据标签，每个干部人员的多个标签维度，涉及约50个标签规则 | 每个干部具有多个标签维度需要梳理： 1.基本信息的标签包括籍贯、党派、出生地、性别、学历学位等 2.业务标签包括职称、职务、职级、职务层次、人员类别、编制类型等 3.主观标签包括熟悉领域、重要经历、能力素质等 4.每个干部的标签可能是多选、可能是单选，单个人员预计有50个标签需要打。 | 多个人员的数据标签打完后，可以根据标签快速检索人员，辅助领导在选人用人的时候，快速定位人员信息，如一键查询查询“90后八级职员中，优秀年轻的非中共、少数民族、女性干部” | 1.干部查询 2.选拔用人 3.移动端查询 4.研判分析 |
| 2 |  | 数据融合 | 万条 | 10 | 人员个人信息、业务信息整合。给近万名干部的个人信息进行数据整合，主要如干部的考核、奖惩、简历、工作单位及职务、家庭成员信息等数据进行结构化融合 | 每个干部的多个非结构化信息再进行新系统承建的时候，需要对数据进行结构化重组与融合，例如： 1.多个奖惩描述信息，需要进行结构化，完成数据标准化的格式输出“2019年，获得嘉奖；2020年，获得三等功”； 2.多年的考核数据需要进行结构化，如十年以来每年的干部考核信息需要转换成“2010年考核优秀、2021年考核称职、2022年考核基本称职”； | 每个干部的结构化数据可以在页面总结归纳出来，以结构化、条理性的形式展现在页面。 | 1.干部管理 2.任免审批表 3.干部奖惩 4.干部考核 5.经历综述 |
| 3 |  | 数据融合 | 万条 | 3 | 涉及数据转换、数据比对。给近万名干部信息的部分业务字段进行转换，如，时间格式、籍贯、出生地、学历学位、所学专业等。 | 对于部分历史数据或者其他业务系统的数据，因为格式和新的业务要求，需要对数据进行转换、比对等操作，例如： 1.格式为2006年06月入党的干部，需要对数据进行转换，转换格式为“2006.06”； 2.对于人员学历为“xxx研究生”的描述，需要将学历确认转换为“研究生”； 3.对于某些新兴专业，如最近新出现的”无人机“专业，需要将其比对过后，确定为“物联网”专业。 | 每个干部的格式信息可以按照zztx的标准规范展示，如“年月”、“年月日”、“山东青岛”等标准规范显示。 | 1.出生年月 2.任职、入党管理 3.籍贯出生地管理 4.学历学位管理 |
| 4 | 市属国企投资基金信息子系统 | 数据融合-数据质量检查、数据清洗 | 万条 | 32 | 原金融处相关业务的历史留存数据，约32万条历史数据 | 对存量数据进行数据清洗和数据质量检查。 1、对2020-2024年存量数据约32万条进行质量检查； 2、对34万条数据根据质量检查结果，过滤不合规的数据、删除重复数据、纠正错误数据、进行格式转换，并进行清洗前后的数据一致性检查，保证清洗结果集的数据质量； | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的数据质量管理要求。 交付物：约32万条国有控股企业实控基金和参股基金报送数据集 | GP数据校验计算、GP基金数据修正，LP数据校验计算，LP基金数据修正 |
| 5 |  | 数据融合-数据加工 | 万条 | 34 | 40余家监管企业报送的实控私募股权基金和参投私募股权基金指标加工 | 对底层清单数据（20多张原始业务数据表、500多项原始数据）进行汇总、加工，建立实控基金和参股基金的多维数据集市，计算报告报表及数据看板需求中的基础指标和基础维度， 数据加工结果将涵盖实控、参投基金数据情况等报表31张报表需求。加工内容如下： 1、梳理各层数据加工任务链路，实现数据分层设计； 2、形成数据加工任务调度机制，为上层应用提供数据支撑。 数据加工后，形成如下数据表及指标项： 实控基金管理人集市： 1）维度表：实控基金信息表、投资子基金基本信息表 2）事实表：子基金认缴出资、累计投资本金额、累计退出所得金额 实控基金投资直投项目集市 1）维度表：项目信息表、实控基金信息表、行业信息表 2）事实表：当年纳入额、企业人数、当年企业营业收入、当年净利润、累计投资本金、估值下跌超过40%、损失金额、投资基金个数、母基金投资金额 、资金放大倍数、在投子基金估值 参股基金集市： 1）维度表：日期信息表、实控基金基本信息、基金合伙人信息、投决会人员信息、基金期限、 2）事实表：认缴出资、实际出资、基金总份额、本集团认缴出资金额、国资集团出资金额、期末总资产、期末总负债、期间退出项目金额、期间退出项目本金 参股基金投资直投项目集市 1）维度表：项目信息表、实控基金信息表、行业信息表 2）事实表：当年纳入额、企业人数、当年企业营业收入、当年净利润、累计投资本金、估值下跌超过40%、损失金额、投资基金个数、母基金投资金额 、资金放大倍数、在投子基金估值 | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的报表分析要求。 交付物：实控基金和参股基金的多维数据集市，加工完成后的维度表、事实表等数据表及指标项 | 报告报表 |
| 6 |  | 数据标签 | 个 | 100 | 40余家监管企业报送的实控私募股权基金和参投私募股权基金数据标签库建设 | 从数据分析看板5个模块出发，通过结构分析、模块分析、对比分析、智能分析、数据分析，支持看板上钻、下钻、跳转查询等对应的指标数据获取，构建数据标签库。 标签库建设工作包括： 1、以业务场景需求支撑数据标签的规划、模型构建、标签管理、场景标签定制化设计。 2、完成业务标签相关的数据比对分析、模型计算； 3、建立数据打标机制； | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的数据要求。 交付物：100个数据标签项、整体概览分析、分类专题分析、分类投资概览、年度投资情况、基金详情等看板模块 | 数据看板 |
| 7 | 审计整改管理子系统 | 数据融合 | 万条 | 110 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据质量检查 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题（WTXBT）"不为空，请修改！）进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。输出内容为审计整改问题情况数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约10万条，全面提升审计整改数据的质量。 2.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据检查校验模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表数据字段设置校验审核规则进行数据质量检查。具体输出内容为审计整改问题方案及结果数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。 3.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计，对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置的检查规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题校验），2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询语句（例如：限制检查校验的数据为立行立改类）、数据脚本等方式来进行数据质量检查（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。输出内容为审计查询及报表管理统计数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约80万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约10万条数据组成的审计整改问题情况数据质量检查2025年度数据集。 2.约20万条数据组成的审计整改问题方案及结果数据质量检查2025年度数据集。 3.约80万条数据组成的审计查询及报表管理统计数据质量检查2025年度数据集。 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 8 |  |  | 万条 | 30 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据清洗 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行删除、修正、补全等工作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新在系统中配置取数规则），完成数据清洗工作。输出内容为全资源报表数据清洗2025年度数据集，涉及数据约30万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约30万条数据组成的全资源报表数据清洗2025年度数据集。 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 9 |  |  | 万条 | 20 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据转换 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则（例如：设置规则-G_SJWTLRDetail.SJWTDSX字段对应问题分类，并配置字段长度），由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，完成数据转换工作。输出内容为历史年度审计整改问题情况数据转换数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约20万条数据组成的历史年度审计整改问题情况数据转换结果数据集。 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 10 | 国资监管数智管理子系统 | 数据标签 | 个标签 | 500 | 1.习总书记讲话语录数据：来源于解放日报、人民日报、学习强国、《习**关于加强党的作风建设论述摘编》（中共中央党史和文献研究院 编） ； 2.吉宁书记的讲话数据：数据来源于伴公汀公众号； 3.国务院及其他部委、上海市政府、委办局发布的涉及国有企业的政策文件，涵盖专门性法律（如《企业国有资产法》）、行政法规、部门规章（如《企业国有资产评估管理办法》）、地方性法规和政府规章（如《上海市国有资产监督管理条例》）、规范性文件、行业监管法规、专项领域法规（如财务、审计、合规等）； 4.上海市国资委官网发布的法律法规、通知公告、文件解读等，涵盖国资监管指南与规程（如资产交易规则、预算管理办法、合规操作手册等）、案例研究与实践经验（如国企改革典型案例、监管合规案例、风险处置案例等）等。 | 组织专业标注人员，按照标注方案对国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规的PDF、OFD等非结构化文本进行标注，如按人物/机构/事件等实体标签，法律/行政法规/地方性法规/部门规章等法律法规标签,现行有效/已废止/修订版本号等时效性标签，资本运营类、资本运营类、金融服务类、城市保障类等国资委特殊性设定的行业领域标签，产业升级/社会保障/数字化转型/碳中和等政策议题标签。 | 完成国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规的PDF、OFD等非结构化文本的特征标注，确保标注的准确性和一致性。 数据标签交付物为非结构化文件的数据标签。 | 资源“图书馆” |
| 11 |  | 数据融合 | 万条 | 20 | 国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规等以PDF、OFD等格式保存的文件。 | 数据质量检查：开展完整性检查，识别非结构化数据文件中的缺失、损坏情况；开展数据格式一致性检查，验证文件格式是否符合预设标准。 | 提升数据可信度，减少因文件损坏或信息缺失导致的数据融合过程中断风险。 交付物为数据质量检查结果。 | 资源“图书馆” |
| 12 |  |  |  |  |  | 数据转换：识别多种非结构化数据格式，如PDF、Word、Excel、PPT、OFD等，并将其转换为统一的中间格式，便于后续处理。运用光学字符识别（OCR）技术和文本挖掘技术，从非文本格式文件中提取文本内容。 | 实现非结构化数据的机器可读化，支持后续智能检索与分析，提高文本数据可用性。 交付物为转换后的统一格式文件及结构化元数据。 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 数据清洗：将领导讲话、政策文件、法律法规等非结构化数据转换结果去除文本中的无关字符、乱码、多余空格等噪声信息，提高文本内容的纯净度。 | 通过清除无关字符、乱码及多余空格，确保文本内容的完整性与语义连贯性，避免噪声干扰关键信息的提取与分析。 交付物为清洗后数据集。 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 数据比对：将转换清洗后的结构化数据与非结构化文件进行比对分析，验证结构化字段是否与非结构化原文完全匹配，检查结构化数据是否覆盖非结构化文件中的全部有效信息。 | 通过比对分析，验证结构化数据与非结构化源文件的内容一致性，确保关键信息在转换过程中无丢失或误解析，同时可暴露清洗过程中可能存在的过度过滤或逻辑漏洞，进而优化清洗策略。 交付物为差异比对结果。 |  |

      - 6.4.2.2  干部人才管理子系统

1、数据标签：构建9000余名干部的多维度数据标签体系，围绕基本信息（籍贯、学历等）、业务属性（职称、职务层次等）、主观特征（熟悉领域、能力素质等）等维度梳理50个标签规则，单个干部标签量达50个、支持单选/多选组合。通过标准化标签打标，实现“90后八级职员中优秀年轻的非中共少数民族女性干部”等复杂条件的一键检索，助力领导快速定位目标人员，提升选人用人效率。

2、数据融合（信息整合）：完成近万名干部考核、奖惩、简历等非结构化数据的结构化治理，针对“2019年获得嘉奖”等奖惩描述及十年期考核数据，进行标准化格式重组，形成“2019年，获得嘉奖；2020年，获得三等功”“2010年考核优秀、2021年考核称职”等规范表述。累计整合10万条数据，实现干部个人信息以条目化、结构化形式在页面集中展示，提升数据可读性与应用便利性。

3、数据融合（数据转换与比对）：完成近万名干部信息中时间格式、籍贯、学历学位等3万条业务字段的标准化治理，针对“2006年06月”“xxx研究生”“无人机专业”等非规范数据，进行格式转换（如“2006.06”）、语义规范（如“研究生”）及专业比对归类（如“物联网专业”）。通过数据清洗与规则校验，实现所有字段按zztx标准规范显示（如“山东青岛”“2006.06”），确保数据格式统一、语义准确，夯实新系统数据标准化基础。

      - 6.4.2.3  市属国企投资基金信息子系统

1、数据融合（数据质量检查、数据清洗）：开展原金融处相关业务约32万条历史数据的数据融合工作，围绕数据质量检查与数据清洗两大核心任务，严格对标上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的数据质量管理要求。服务内容上，首先对2020 - 2024年的32万条存量数据进行全面质量检查；再针对34万条数据实施深度清洗，包括过滤不合规数据、删除重复内容、纠正错误信息、完成格式转换，并开展清洗前后的数据一致性检查，确保数据质量达标。最终形成约32万条符合要求的国有控股企业实控基金和参股基金报送数据集作为交付物，为国资数据管理提供坚实的数据基础 。

2、数据融合（指标加工）：针对40余家企业报送的20余张原始业务表、500余项数据项开展深度加工，通过梳理数据加工链路实现分层设计（基础层、中间层、应用层），建立任务调度机制保障数据实时更新，最终形成31张报表所需的标准化数据集，涵盖实控/参投基金报送统计、整体情况评价、管理人分析等核心维度。加工成果满足上海市国资委报表分析要求，交付历年数据对比、实控基金评价等多维度报表，为监管决策提供可视化数据支撑，申报金额4万元，关联报告报表功能模块。

3、数据标签：构建40余家企业实控及参投基金的500个数据标签库，围绕数据分析看板5大模块（结构分析、对比分析、智能分析等），通过业务场景需求驱动标签规划、模型构建及定制化设计，完成标签数据比对分析与模型计算，并建立自动化打标机制。标签库覆盖基金类型、投资阶段、地域分布等核心维度，支持看板上钻下钻及跳转查询，交付整体概览分析、分类投资概览等模块，满足国资监管数据多维度检索与智能分析需求，申报金额3万元，关联数据看板功能模块。

      - 6.4.2.4  审计整改管理子系统

详见：审计整改管理子系统市级数字化项目数据治理服务方案（2025年）

      - 6.4.2.5  国资监管数智管理子系统

1、数据标签

组织专业团队完成关于领导讲话、政策法规等非结构化文本数据标签标注。基于人物/机构/事件、法规类型、时效性等多维度标签体系，对解放日报、国务院政策文件等多渠道数据进行精准标注，涵盖现行有效/废止状态、行业领域、政策议题等关键属性。最终交付完整的非结构化文本标签数据集，实现政策法规知识的结构化管理，为智能检索、政策分析提供基础支撑，提升国资监管政策研究与决策的效率。

2、数据融合

针对20万条PDF、OFD格式的领导讲话、政策法规文件，开展全流程数据治理。质量检查阶段通过完整性与格式校验，排除文件损坏与格式不统一风险；数据转换环节运用OCR与文本挖掘技术，实现非结构化数据结构化；清洗过程去除噪声信息，提升文本纯净度；最终通过结构化与非结构化数据比对，确保信息一致性。依次交付质量检查报告、转换后数据集、清洗成果及差异比对结果，为政策文本智能分析、知识图谱构建奠定数据基础，赋能国资监管数字化转型。

  - 6.4  数据上链内容

本项目部署在国资云上，当前未与上海市政务云对接，项目建设后将根据市级相关上链要求配合开展上链工作。

  - 6.5  新技术应用情况

    - 6.5.1  意向大模型的选择

不涉及。

    - 6.5.2  采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设

不涉及。

    - 6.5.3  采用自建方法开展大模型建设（非政务云情况）

不涉及。

    - 6.5.4  接口建设

不涉及。

    - 6.5.5  低代码开发的优势

低代码开发的优势如下：

1、快速开发能力

低代码开发平台以其强大的可视化开发工具，极大地简化了软件开发的过程。通过拖拽式的界面设计和预配置组件，开发人员可以快速搭建出完整的应用程序。相比传统的手工编写代码，低代码开发可以减少大量的开发时间，从而大幅度提高项目的交付速度和效率。

2、简化的开发流程

低代码开发平台提供了丰富的模块和组件库，开发人员可以直接使用这些组件来构建应用。这样一来，开发人员无需从零开始编写代码，只需进行必要的配置和调整，大大减少了开发的复杂性和错误的可能性。同时，低代码平台还提供了自动化测试和调试工具，帮助开发人员快速发现和修复潜在问题，减少了测试和维护工作的负担。

3、易于协作与广泛集成

低代码开发平台可以支持多人协作开发，不同团队成员可以在同一个平台上进行编码、设计和测试工作。这种协作模式能够提升团队合作的效率和质量，并减少沟通成本。同时，低代码平台还提供了丰富的API和集成插件，方便开发人员与第三方系统进行无缝集成，实现更加强大的功能和扩展性。

4、增强的可靠性和安全性

低代码开发平台通过提供标准化的开发流程和规范，可以降低人为错误的风险，提高软件的可靠性。同时，平台自带的安全机制可以有效保护应用程序的数据和用户隐私，提供身份验证和访问控制等安全特性，满足单位对于数据安全和合规性的要求。

5、灵活扩展和定制

低代码开发平台通常提供了丰富的扩展性和可定制化的特性，使开发人员能够根据实际需求对应用程序进行灵活的定制和扩展。

    - 6.5.6  全体系适配的国产化平台

项目建设出于落实国家战略、维护国家信息安全的迫切需要，需遵循国家、上海市两个层面上的相关安全制度、标准规范，全面实现国产化软硬件的选型和适配，达到技术自主可控、安全保障有效的目的。

应用系统支持国产主流的操作系统、中间件、数据库、终端和服务器。利用国产数据库的读写分离、高速缓存、消息队列及全局事务确保平台的高效运行。

操作系统：支持国产各主流安全可靠操作系统；

数据库：支持达梦、人大金仓等各主流国产数据库；

中间件：支持东方通、金蝶等国产中间件；

终端：支持龙芯、飞腾CPU，支持中科方德、麒麟、统信UOS等桌面操作系统，支持Firefox、360浏览器以及国产浏览器，支持WPS办公软件。

服务器：支持龙芯、兆芯、飞腾、申威、海光等CPU，支持麒麟、中科方德、统信UOS等服务器操作系统，支持国产主流数据库和中间件产品。

    - 6.5.7  据统一存储模型技术

资源类型主要包括两类，即结构化数据和非结构化数据：

1、结构化数据

可以用一维或二维报表方式展示的电子政务数据，主要包括：基础数据、汇总数据、综合数据和宏观数据等；

2、非结构化数据

主要包含两大类，一类是文字性的业务流程生产的成品（PDF、WORD、XLS、XML等格式），主要包括各种文字性资料：各级机关形成的各类工作文件，报告等。另一类是多媒体资料，包括各种图片、视频等资料。

一体化存储的优势

（1）模型简单

采用基于对象的一体化存储模型替代原有一张报表就要对应一张数据表的模式，使得存储信息结构简单，数据表的数量简洁可控。

（2）便于业务扩展

基于对象的一体化存储，可以忽略数据的展现形式以及报表制度的变更和调整，可以支持指标的任意增减。

（3）便于存储扩展

统一存储模型，是以对象为基础的键值对存储的扩展模型，符合当前主流的分布式存储架构的模型定义理念，可以很好的兼容主流的分布式存储及高性能的内存数据库。

3、强一致性

任何一个数据指标，在数据中心中，都有且只有唯一的一条记录与其对应，有效的避免数据的多地存储，而导致的版本混乱，信息冲突。

4、简化处理逻辑、提高处理性能

传统存储模型的复杂性，导致在进行数据处理和统计分析的过程中（比如不同报表数据的跨表查询、处理、汇总、计算），需要对过多的关联查询，导致处理逻辑的复杂度成几何倍数增长，直接影响到处理的简易程度和处理性能，统一模型则避免了多表操作，简化不同报表数据的跨表查询、处理、汇总、计算等处理逻辑，同时依靠分布式处理的结构，可大范围的提高处理性能。

    - 6.5.8  基于元数据的全局视图技术

通过建立数据处理业务全程的元数据管理功能和机制，不仅实现对业务元数据、技术元数据、管理元数据等各类元数据的统一管理，而且贯穿整个数据处理的全生命周期，包括数据来源、ETL、存储、处理、分析、展现、使用、存档等各个环节。

    - 6.5.9  基层高并发、大批量处理技术

采用并行处理、分布式缓存、集群部署、负载均衡等技术，保证各服务的反应速度和海量数据的处理。

建立资源分配系统，充分调度网络上其他服务器和客户端资源的闲暇，对服务请求进行响应，承担部分服务，可以大大提高系统性能，同时节省硬件采购。系统模型为分配器及时地提供所有节点上可见的资源信息，分配器获得信息后将资源合理地分配给任务，从而优化系统性能。通过建立资源分配系统，实现服务的负载均衡和网格化运算，使大量的用户在网络上并发操作时，系统的效率不会明显降低。

    - 6.5.10  可视化开发技术

对业务流程全生命周期的管理，通过系统服务对业务应用系统自定义流程，依托流程引擎实现审批流程自动化流转，基于浏览器的管理和监控界面，完成流程的调整、监控与审计，运用丰富的构件库快速定制业务的应用，做到随需应变。

图形化的工作流定义工具。

基于角色的任务管理和权限控制。

工作流状态的跟踪和监控。

能根据条件判断工作流的路径。

任务催办和例外处理。

能够对工作流的各个方面进行统计，例如每一个任务的执行时间等，以便于流程的改善和优化。

用户日志。

容易与关系型数据库和其它系统集成。

    - 6.5.11  组件化开发

微服务是应用系统中比较小的一组服务，在实际运行过程中，各服务之间相对独立，通过轻量级的通信协议如http协议、ESB服务总线进行交互。

              - 图6.98  组件化设计

在设计过程中，基于“微内核＋插件”的开发模式，采用SaaS服务、元数据管理、组件化等新技术开发，将应用按服务进行拆分，基于元数据构建各服务的数据库，每个服务遵循一定的规约，充分发挥微服务单一职责的优势。不同微服务运行采用不同的技术平台开发，当应用系统优化某一个功能时，仅需在原来的接口规范基础上，改进其中的一组或多组微服务的内部设计，经过简单的配置即可集成到应用系统中，从而实现应用的迭代，提高应用系统快速部署和推广能力。

    - 6.5.12  前后端分离，全场景微服务架构

一、技术路径

1、前后端分离开发模式

前端（Web、移动端、小程序等）与后端（业务逻辑、数据处理）实现独立开发、部署与扩展。前端通过RESTful API、GraphQL或WebSocket与后端交互，形成“数据驱动UI”的解耦架构。这种模式支持前后端团队并行工作，且一套后端API可适配多终端（如Web、App、小程序共用同一接口），显著提升开发效率。

2、全场景微服务架构

后端进一步拆分为多个小型、松耦合的微服务，每个服务专注于单一业务能力（如用户管理、订单处理、支付网关），通过轻量级通信协议（HTTP/gRPC）协同工作。微服务具备以下特性：

（1）独立部署与扩展：可基于Docker容器化封装，通过Kubernetes进行服务编排，实现弹性伸缩与高可用性。

（2）服务治理：集成API网关（如Kong、Spring Cloud Gateway）统一路由请求，结合服务发现（如Consul）、熔断机制（如Hystrix）保障系统稳定性，避免服务雪崩。

（3）技术栈灵活：各微服务可独立选择技术栈（如前端React、后端Go），适配不同业务场景需求。

二、技术优势

1、高效开发与部署

前后端团队可并行开发，前端专注UI/交互，后端聚焦业务逻辑，减少协作依赖；微服务支持独立部署，各服务团队自主管理发布计划，无需等待整体应用就绪，显著提升部署速度与迭代效率，天然兼容CI/CD流水线与敏捷开发模式。

2、故障隔离与稳定性

微服务架构实现功能与错误的双重隔离：单个微服务的故障或安全问题仅局限于自身模块，不会影响整个应用，结合灰度发布机制，进一步保障系统高可用性；前后端分离也避免了前端渲染或后端逻辑错误的交叉影响，问题定位与修复更便捷。

3、弹性扩展与资源优化

可针对流量热点（如订单、支付服务）独立扩容，通过容器化（Docker）与Kubernetes编排实现动态伸缩，降低资源浪费；后端微服务与前端多终端的适配能力，支持高并发场景下的稳定响应，满足企业级流量波动需求。

4、技术栈自由与生态兼容

支持各团队根据业务需求选择最优技术栈（如Java、Go、Node.js），适配不同场景（如高性能计算、快速迭代）；无缝集成DevOps工具链（如Jenkins、GitLab CI）、容器化技术及云原生架构，满足多云部署与混合云环境需求。

5、持续质量改进与可重用性

微服务聚焦单一功能，代码模块更小、逻辑更清晰，便于编写高质量代码并实现单元测试；独立服务可在不同应用中复用（如用户中心、支付网关），结合第三方服务集成能力，提升系统整体可维护性与扩展性。

6、安全与监控增强

服务隔离机制减少安全风险扩散，单个服务的漏洞修复不影响全局；通过API网关统一鉴权、流量控制与日志监控，结合分布式追踪（如Jaeger），实现全链路安全审计与问题定位，满足国资委等企业级高安全需求。

7、团队协作与效率提升

小型、专注的微服务团队可独立负责特定业务模块，决策更高效，减少大型团队协作的沟通成本；与DevOps理念深度融合，促进开发、测试、运维一体化，提升IT团队整体效能。

8、企业级适配与未来扩展

支持CDN加速、Redis缓存等性能优化手段，结合云部署与安全隔离机制，满足高可用、易维护的企业级应用需求；架构的松耦合特性为后续功能扩展（如AI模块、物联网接入）提供灵活接口，适应业务快速变化。

通过将前后端分离与微服务架构深度整合，企业可构建兼具敏捷性、稳定性与扩展性的技术中台，有效应对复杂业务场景与数字化转型需求，成为支撑高并发、高可用系统的核心架构范式。

    - 6.5.13  向量知识库及向量索引技术

1、技术路径

向量知识库技术是一种将传统知识转化为高维向量表示的新型知识管理方法。它利用深度学习模型（如BERT、CLIP等）将文本、图像等非结构化数据编码为稠密向量，使语义相关的信息在向量空间中彼此靠近。这种表示方式突破了关键词匹配的限制，能够实现基于语义的智能检索和分析。

向量知识库的核心在于向量数据库（如Milvus、Pinecone等），它们专门优化了高维向量的存储和检索，支持高效的近似最近邻搜索（ANN）。当用户输入查询时，系统会先将查询转换为向量，然后在向量空间中快速找到最相关的知识片段。相比传统数据库，它能更好地理解语义关联，例如识别同义词、上下文关系，甚至跨模态（如文本到图像）的检索。

2、技术优势

语义理解能力强。传统数据库依赖关键词匹配，而向量知识库通过嵌入模型（如BERT、GPT）将数据转化为高维向量，能捕捉语义关联。即使查询语句和存储内容表述不同（如“汽车”和“机动车”），系统仍能准确匹配。

高效检索海量数据。向量数据库（如Milvus、Pinecone）采用近似最近邻搜索（ANN）算法，即使面对亿级数据，仍能快速返回最相关的结果，远优于传统数据库的线性扫描。

这些优势使其成为搜索、个性化推荐、国资委知识管理等领域的关键技术。

  - 6.6  安全建设内容

2025年安全服务建设内容：

基线配置检测服务：通过自查、自加固到有关部门的抽检，为不同的安全基线制定对应的基线标准，帮助市国资委梳理自身风险现状和漏洞隐患。

渗透测试:针对渗透测试服务范围，结合等级保护合规性测评等各项检查工作的成果，采用外部渗透方式对应用系统和网络安全基础设施进行非破坏性质的模拟入侵者攻击的测试，检测外部威胁源和路径，以便掌握系统的安全状况，寻找系统存在的漏洞和风险:并出具渗透测试报告。

漏洞修复:提供漏洞修复服务，依据渗透测试的结果，对发现的应用系统和应用系统承载设施存在的安全风险给出修复建议，协助用户修复操作系统和应用程序中的安全漏洞，并提供漏洞修复方案和升级建议。确保系统和应用程序的安全性和稳定性。

应急演练服务：根据实际情况制定应急预案，包括网络故障事件、软件故障事件、黑客攻击事件、数据泄露事件等。当发生突发事件时，帮助企业形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制。并且，按三级等保要求定期网络设备、安全设备、服务器及数据库进行应急模拟演练。

应用加密服务：包括针对国资委安全网关、数据库加密、签名验签相关设备的监测、巡检、故障排错等服务，从而保障业务连续性，并提供相关报告。

                - 表6.9  PaaS安全服务需求

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 服务内容 | 是否需要 | 数量 | 单位 | 关联的功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全技术服务 | 安全防病毒服务 | 安全防病毒服务 | 面向主机端提供多维度防御病毒传播和横向感染的服务能力。提供服务器杀毒软件并收集各服务器病毒相关信息进行分析，150台License授权。 | 是 | 150 | 台 | 软件杀毒服务 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 人月 |  |
| 2 |  | 密码服务 | 安全认证网关服务 | 基于数字证书的身份认证与访问控制。 | / | / | / | / |
| 3 |  |  | 时间戳服务 | 基于密码设备为用户提供时间戳签发、响应、解析以及时间戳有效性等多种安全功能，实现时间节点的真实性验证功能。 | / | / | / | / |
| 4 |  |  | 签名验签服务 | 基于数字证书实现信息系统中数字签名及验证功能，保障过程性数据不可篡改，过程行为的不可抵赖。 | 是 | 2 | 人月 | / |
| 5 |  |  | 可信密码服务 | 基于密码机、服务器密码机为应用系统提供数据加解密服务，满足密评工作中对“数据机密性的密码技术”的保护要求。 线路加密（硬件） 对大沽路到IDC两根线路提供加密服务，2台加密机 | 是 | 2 | 台 | 线路加密服务 |
|  |  |  |  | 线路加密 对宣传部到IDC一根线路提供加密服务，1台加密机，含10M线路 | 是 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 人工服务 | 是 | 1 | 人月 |  |
| 6 | 认证服务 | 身份认证服务 | 身份认证服务 | 1.基于权威认证源，提供安全、可靠、灵活的自然人身份真实性核验服务，支持多源身份认证和多端身份认证； 2.基于权威组织数据，提供公务人员的统一身份管理服务，如统一身份认证、登录、跨域单点登录和政务微信统一登录 服务。 | / | / | / | / |
| 7 |  | 数字证书服务 | 数字证书服务 | 提供公务人员证书、SSL证书、时间戳、设备身份、代码签名证书签发能力等服务 | 是 | 4 | 套 | 其他安全服务 |

注：下表为除了PAAS、IAAS以外，本次安全部分新增条目：

| 序号 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 关联的安全模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡 | 应用负载均衡服务 | 应用负载均衡 | 载均衡器作为统一的流量入口，把流量分发到后端的多个节点上，实现集群的横向扩展。提供健康检查服务、网络层和应用层安全防护服务、证书管理服务、调度服务及域名URL转发服务，以提高网站、应用、数据库或其他服务的性能和可靠性。 每天针对6个业务实时监控负载均衡监按控及保证负载可用性。 | 6 | 每IP | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 2 |  |  | 人工服务 | 涉及系统巡检、负载需求增加减少，提供相关报告 | 1 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 3 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制（硬件） | 防火墙，2台防火墙云边界，国资专网防火墙2台（型号华为USG6650） （安全管理区2台、国务院国资委防火墙1台、互联网防火墙2台，做硬件更换） | 4 | 台 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 4 |  |  | 人工服务 | 涉及网络、安全流量巡检监测，防火墙配置，提供相关报告 | 1 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 5 |  | 威胁预警监测APT安全检测服务 | 威胁预警监测APT安全检测（硬件） | 对国资委威胁检测：包括静态检测（流量特征检测和文件特征/AV检测）、动态检测（系统级沙箱和应用级沙箱）、威胁情报检测和关联分析。威胁检测模块共产生四类威胁事件：网络攻击事件（流量检测）、恶意代码事件（沙箱和AV检测）、威胁情报事件和自定义策略告警（黑白名单和自定义策略）；这四类事件通过关联分析规则关联归并后生成安全事件； 大沽路及国资委事业单位加密专线节点：4；大数据中心专线节点：1；国企专网节点：59；DMZ区节点：2，华为云节点：2，国务院国资委专线：1 | 70 | 节点 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 6 |  |  | 人工服务 | 威胁检测模块共产生四类威胁事件：网络攻击事件（流量检测）、恶意代码事件（沙箱和AV检测）、威胁情报事件和自定义策略告警（黑白名单和自定义策略）这四类事件通过关联分析规则关联归并后生成安全事件； 大沽路及国资委事业单位加密专线节点：4；大数据中心专线节点：1；国企加密专网节点：52；DMZ区节点：2，华为云节点：2，国务院国资委专线：1 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 7 | 安全接入服务 | VPN接入 | VPN接入 | 对现有账号管理，权限分配 | 5000 | 账户 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 8 | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计（硬件） | 数据库审计服务以安全事件为中心，以全面审计和精确审计为基础，实时记录数据库活动，对数据库遭受到的风险行为进行实时告警 每天实时监控21个数据库业务 | 21 | IP | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 9 |  |  | 人工服务 | 每天监控21个数据库业务,提供设备巡检服务，提供相关报告 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 10 | 安全扫描服务 | 常规安全漏洞扫描 | 常规安全漏洞扫描 | 服务范围涵盖150台，增加每季度一次（实际每月度一次） | 600 | 次 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 11 | 安全审计服务 | 日志审计服务 | 日志审计（硬件） | 提供包含日志采集、日志分类、日志查询、综合分析与审计等日志审计服务。 7*24小时服务，服务范围涵盖150台 | 150 | IP | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 12 |  |  | 人工服务 | 提供日志采集、查询等服务，提供巡检服务，提供相关报告 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 13 |  | 安全维护审计服务 | 安全维护审计（硬件） | 提供账号集中管理、身份认证与鉴别、访问及操作授权、操作行为审计、密码自动变更、违规操作阻断等安全运维审计服务。7*24小时服务，每天实时监控安全运维相关信息；有343台资产，共179个帐户 | 179 | 租户 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 14 |  |  | 人工服务 | 提供设备巡检、账号管理、资源管理、身份鉴别相关服务，提供相关报告、有343台资产，共179个帐户 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 15 | 数据安全 | 数据备份与恢复服务 | 数据备份与恢复（硬件） | 提供包含生产数据实时保护、备份数据有效性自动验证服务 7*24小时服务，数据备份情况监控，备份管理19台数据库 | 19 | IP | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 16 |  |  | 人工服务 | 提供数据备份及有效性验证服务，提供设备巡检服务，提供数据库配置；提供数据备份恢复演练，提供相关报告 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 17 |  | 渗透测试 | 渗透测试 | 服务含150台资产渗透测试，每季度一次。 | 600 | 次 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 18 |  | 入侵检测系统服务 | 入侵检测系统 | 提供持续性入侵检测服务，对市国资委IDC机房的核心交换机设备进行流量监测。 大沽路及国资委事业单位加密专线节点：4；大数据中心专线节点：1；国企专网节点：59；DMZ区节点：2，华为云节点：2，国务院国资委专线：1 | 70 | 节点 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 19 |  |  | 人工服务 | 提供设备巡检、配置管理、安全监测服务，提供相关报告 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 20 | 其他安全服务 | 重保服务 | 重保服务 | 对重要法定节假日、大事件提供安全特别支持7*24小进，2024年预计108天重保。 | 10 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 21 |  | 安全监测服务 | 安全监测分析及处置服务 | 基于等保测评三级要求、CIS等基线标准进行安全基线核查，基于SecMind自研的基线核查工具进行快速核查，支持主流操作系统、中间件、数据库等的配置策略核查，满足用户监管、合规和最基础的安全配置要求。 服务范围涵盖150台。增加网络及安全设备 | 150 | 台 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 22 |  | 安全检测服务 | 核心数据端口监测及基础检测服务 | 包含数据端口监测和防御服务，系统环境安全检查服务，操作系统漏洞测试服务，应用系统漏洞测试服务；基础检测（系统环境，操作系统）每月一次； 服务范围涵盖150台。增加网络及安全设备 | 150 | 台 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 23 |  | 应急演练服务渗透测试及漏洞修复服务基线配置检测服务 | 人工服务 | 安全基线的意义在于为达到最基本的防护要求而制定的一系列基准，任何安全检查都是围绕不同安全基线展开。通过自查、自加固到有关部门的抽检，可以帮助市国资委认清自身风险现状和漏洞隐患。 150台资产基线配置及检测服务 | 2 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 24 |  |  | 人工服务 | (1)渗透测试:针对渗透测试服务范围，并结合等级保护合规性测评等各项检查工作的成果，采用外部渗透方式对应用系统和网络安全基础设施进行非破坏性质的模拟入侵者攻击的测试，检测外部威胁源和路径，以便掌握系统的安全状况，寻找系统存在的漏洞和风险:并出具渗透测试报告; (2)漏洞修复:提供漏洞修复服务，依据渗透测试的结果，对发现的应用系统和应用系统承载设施存在的安全风险给出修复建议，协助修复并出具漏洞修复建议和报告； 150台资产渗透修复，以及40台网络设备漏洞修复。 | 4 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 25 |  |  | 人工服务 | 根据客户实际情况制定应急预案，包括网络故障事件、软件故障事件、黑客攻击事件、数据泄露事件等。当发生突发事件时，帮助企业形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制。 按三级等保要求定期网络设备、安全设备、服务器及数据库进行应急模拟演练。 150台资产应急演练。 | 4 | 人/月 | 详见运维可研中安全服务章节 |

                - 表6.10  云基础设施安全服务需求

| 序号 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 服务内容 | 目前VPC配置应用情况 | 本项目安全体系建设是否涉及新增 | 关联安全建设章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制服务 | 提供实时的互联网出口访问控制、政务外网出口访问控制。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 2 |  | 入侵防御服务 | 入侵防御服务 | 提供实时互联网出口入侵防御、政务外网出口入侵防御，对网络流量进行检测。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 3 | 用户安全服务 | 用户管理服务 | 用户管理服务 | 云管平台自服务的用户管理。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 4 |  | 用户身份认证服务 | 用户身份认证服务 | 用户管理的配套登录认证服务。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 5 |  | 安全隐患感知服务 | 安全隐患感知服务 | 为云上重要系统提供蜜罐服务。 | / | / | / |
| 6 | 安全接入服务 | VPN接入 | VPN接入 | 提供安全接入政务云网络，通过 IPSecVPN 保证客户现有数据中心私有网络与云上虚拟私有网络之间互相通信的机密性和完整性。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 7 | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 提供数据库审计服务能力。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 8 | 安全扫描服务 | 常规安全漏洞扫描 | 常规安全漏洞扫描 | 提供常规安全漏洞扫描服务，分析可能存在的安全漏洞，能够发现主机操作系统漏洞、数据库漏洞、安全协议漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，并提供扫描报告。 | 已配置 | 是 | 安全服务 |
| 9 |  | 系统上线安全扫描 | 系统上线安全扫描 | 提供系统上线安全扫描服务，分析可能存在的安全漏洞，能够发现主机操作系统漏洞、数据库漏洞、安全协议漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题，并提供扫描报告。 | 已配置 |  | 安全服务 |
| 10 | 网站防护服务 | 在线防护WAF | 在线防护WAF | 为网站前端提供在线 WAF 防护系统，用于防御SQL注入、XSS跨站脚本、常见Web服务器插件漏洞等攻击。 | / | / |  |
| 11 |  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 提供网页防篡改服务，为用户提供网页内容监测，及时修复被篡改网页内容，同时记录篡改事件的相关日志。 | / | / |  |

  - 6.7  PaaS服务、工具箱及同行业成熟产品的使用内容

                - 表6.11  市级政务云PaaS服务项清单

| 序号 | 服务类 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 单位 | 数量 | 关联的功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施服务 | 物理托管 | 机房机柜服务 | 整机柜租用 | 个 | 3 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 2 |  | 网络资源服务 | 互联网公有IP服务 | 互联网公有IP服务 | 个 | 150 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 3 |  |  | 互联网带宽(骨干级) | 互联网带宽(骨干级) | Gb | 2.2 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 4 | 平台软件服务 | 短信服务 | 短信服务 | 短信服务 | 条 | 50000 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 5 |  | 中间件服务 | 中间件服务 | 中间件服务（东方通） | 套 | 47 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 6 |  | 数据库服务 | 数据库服务 | 达梦数据库DM8 | 套 | 31 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 7 |  | 操作系统服务 | 操作系统 | 银河麒麟V10 SP3 | 套 | 39 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 8 |  | 数据库服务 | 数据库服务 | 星环KunDB | 套 | 1 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 9 |  | 数据库服务 | 数据库服务 | 达梦数据库管理系统（分布式版） | 套 | 3 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 10 |  | 文档中台服务 | 文档中台 | WPS文档中台 | 套 | 1 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 11 |  | 数字证书 | OV SSL | OV SSL | 套 | 2 | 详见运维可研中安全服务章节 |
| 12 |  | 数字证书 | 设备证书 | 设备证书 | 套 | 2 | 详见运维可研中安全服务章节 |

  - 6.8  终端系统及接口建设

                - 表6.12  接口情况说明表

| 信息资源名称 | 信息资源代码 | 信息资源提供方 | 信息资源摘要 | 信息资源格式 |  | 信息项信息 |  | 共享属性 |  | 共享方式 |  | 开放属性 |  | 更新周期（必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 信息资源格式分类 | 信息资源格式类型 | 信息项名称 | 数据类型 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式分类（必填项） | 共享方式类型（必填项） | 是否向社会开放（必填项） | 开放条件（必填项） |  |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 企业名称 | 自描述格式 | xlsx | 企业名称 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 组织机构代码 | 自描述格式 | xlsx | 组织机构代码 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 所属企业 | 自描述格式 | xlsx | 所属企业 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 企业财务数据 | 自描述格式 | xlsx | 企业财务数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 资产台账 | 自描述格式 | xlsx | 资产台账 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 负债 | 自描述格式 | xlsx | 负债 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 收入 | 自描述格式 | xlsx | 收入 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 支出 | 自描述格式 | xlsx | 支出 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 利润率 | 自描述格式 | xlsx | 利润率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 净资产利润率 | 自描述格式 | xlsx | 净资产利润率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 收入增长率 | 自描述格式 | xlsx | 收入增长率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 资产负债率 | 自描述格式 | xlsx | 资产负债率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 市盈率 | 自描述格式 | xlsx | 市盈率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 市净率 | 自描述格式 | xlsx | 市净率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 市销率 | 自描述格式 | xlsx | 市销率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 资金周转率 | 自描述格式 | xlsx | 资金周转率 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 土地和矿业权关键信息 | 自描述格式 | xlsx | 土地和矿业权关键信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 价值估算 | 自描述格式 | xlsx | 价值估算 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 价值比较 | 自描述格式 | xlsx | 价值比较 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 经营指标 | 自描述格式 | xlsx | 经营指标 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 发展预测 | 自描述格式 | xlsx | 发展预测 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 净资产 | 自描述格式 | xlsx | 净资产 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 价值评估 | 自描述格式 | xlsx | 价值评估 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 动态审阅价值 | 自描述格式 | xlsx | 动态审阅价值 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 股权市值 | 自描述格式 | xlsx | 股权市值 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 价值评估及股权市值差值 | 自描述格式 | xlsx | 价值评估及股权市值差值 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 基金的规模 | 自描述格式 | xlsx | 基金的规模 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 成立时间 | 自描述格式 | xlsx | 成立时间 | 日期型 | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 基金管理公司信息 | 自描述格式 | xlsx | 基金管理公司信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 基金的委托方 | 自描述格式 | xlsx | 基金的委托方 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 交易方 | 自描述格式 | xlsx | 交易方 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 交易方姓名 | 自描述格式 | xlsx | 交易方姓名 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 联系人电话 | 自描述格式 | xlsx | 联系人电话 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 评估/估值对象 | 自描述格式 | xlsx | 评估/估值对象 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 估值基准日 | 自描述格式 | xlsx | 估值基准日 | 日期型 | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 估值目的 | 自描述格式 | xlsx | 估值目的 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 经济行为 | 自描述格式 | xlsx | 经济行为 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | 价值类型 | 自描述格式 | xlsx | 价值类型 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业价值评估 | QYJZPG | 评估管理处 | GP（普通合伙人）管理信息 | 自描述格式 | xlsx | GP（普通合伙人）管理信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 企业内部审计工作 | 自描述格式 | xlsx | 企业内部审计工作 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 经济责任审计情况 | 自描述格式 | xlsx | 经济责任审计情况 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 内部审计工作月报 | 自描述格式 | xlsx | 内部审计工作月报 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 重大审计情况报备（一事一报） | 自描述格式 | xlsx | 重大审计情况报备（一事一报） | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 审计工作情况表审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 审计工作情况表审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 内部审计工作月报审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 内部审计工作月报审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 重大审计情况报备单（一事一报）审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 重大审计情况报备单（一事一报）审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 内部审计 | NBSJ | 审计监督处 | 内部审计重要情况报备单审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 内部审计重要情况报备单审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业树形 | 自描述格式 | xlsx | 企业树形 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业名称 | 自描述格式 | xlsx | 企业名称 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业代码 | 自描述格式 | xlsx | 企业代码 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业上级代码 | 自描述格式 | xlsx | 企业上级代码 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业集团代码 | 自描述格式 | xlsx | 企业集团代码 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 企业基本信息 | 自描述格式 | xlsx | 企业基本信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 业务报表数据 | 自描述格式 | xlsx | 业务报表数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 业务流程数据 | 自描述格式 | xlsx | 业务流程数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 审核类交互信息 | 自描述格式 | xlsx | 审核类交互信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 资产负债表 | 自描述格式 | xlsx | 资产负债表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 利润表 | 自描述格式 | xlsx | 利润表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 现金流量表 | 自描述格式 | xlsx | 现金流量表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 上海市国资委舆情数据 | 自描述格式 | xlsx | 上海市国资委舆情数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 上海市国资委风险清单数据 | 自描述格式 | xlsx | 上海市国资委风险清单数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 私募股权投资数据 | 自描述格式 | xlsx | 私募股权投资数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 风险问询表单 | 自描述格式 | xlsx | 风险问询表单 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 风险应对数据 | 自描述格式 | xlsx | 风险应对数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 风险指标分析内容 | 自描述格式 | xlsx | 风险指标分析内容 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 风险措施审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 风险措施审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 全面风险预警管理 | QMFXYJGL | 产权管理处 | 措施提交日期数据 | 自描述格式 | xlsx | 措施提交日期数据 | 日期型 | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 月度动态监测类报表 | 自描述格式 | xlsx | 月度动态监测类报表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 财务年报类报表 | 自描述格式 | xlsx | 财务年报类报表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 财务预算类报表 | 自描述格式 | xlsx | 财务预算类报表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 融资担保类报表 | 自描述格式 | xlsx | 融资担保类报表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 发债备案类报表 | 自描述格式 | xlsx | 发债备案类报表 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 月度动态监测数据审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 月度动态监测数据审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 财务年报审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 财务年报审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 财务预算审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 财务预算审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国资监管采集数据 | GZJGCJSJ | 财务评价处 | 融资担保及发债备案审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 融资担保及发债备案审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 业务报表数据 | 自描述格式 | xlsx | 业务报表数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 审核类交互信息 | 自描述格式 | xlsx | 审核类交互信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 职工薪酬相关信息 | 自描述格式 | xlsx | 职工薪酬相关信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 收入分配年报企业总部和本市子企业补充 | 自描述格式 | xlsx | 收入分配年报企业总部和本市子企业补充 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 人工成本预算 | 自描述格式 | xlsx | 人工成本预算 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 工资总额清算 | 自描述格式 | xlsx | 工资总额清算 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 收入分配年报审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 收入分配年报审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 人工成本预算审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 人工成本预算审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 人工成本执行定报审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 人工成本执行定报审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 工资效益联动评价表审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 工资效益联动评价表审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 国务院国资委监管企业职工薪酬调查问卷审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 国务院国资委监管企业职工薪酬调查问卷审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 企业分配事中事后监管 | KHFPC | 考核分配处 | 人工成本月报表审核数据 | 自描述格式 | xlsx | 人工成本月报表审核数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 房地权证数据 | 自描述格式 | xlsx | 房地权证数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 房地出租出借数据 | 自描述格式 | xlsx | 房地出租出借数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 交易数 | 自描述格式 | xlsx | 交易数 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 面积 | 自描述格式 | xlsx | 面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 合同总金额 | 自描述格式 | xlsx | 合同总金额 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 房地价值数据 | 自描述格式 | xlsx | 房地价值数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 占用人 | 自描述格式 | xlsx | 占用人 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 数量 | 自描述格式 | xlsx | 数量 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 地上面积 | 自描述格式 | xlsx | 地上面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 使用权面积 | 自描述格式 | xlsx | 使用权面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 地下面积 | 自描述格式 | xlsx | 地下面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 无证面积 | 自描述格式 | xlsx | 无证面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 总面积 | 自描述格式 | xlsx | 总面积 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 总体价值 | 自描述格式 | xlsx | 总体价值 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 土地基本信息 | 自描述格式 | xlsx | 土地基本信息 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 整合权证数据 | 自描述格式 | xlsx | 整合权证数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |
| 国有房地资产信息 | GYFDZCXX | 产权管理处 | 本体价值数据 | 自描述格式 | xlsx | 本体价值数据 | 字符串型C | 有条件共享 | 行政依据 | 共享平台方式 | 接口 | 否 | 无 | 每日 |

  - 6.9  备份系统建设

    - 6.9.1  设计原则

1、安全性原则

必须在方案设计上保证系统的安全性和高可用性。在实施的过程中，能在线安装和部署，尽量对现有的生产系统的影响减至最低。同时，备份软件安全性能应在数据的传输，全寿命周期管理和应用存储系统管理员和操作员各个层次得到体现，满足用户的安全机制。

2、可管理性与系统高效原则

为保证数据存储的可管理性，减少管理的复杂性。采用先进的备份技术和先进的备份系统软件，采用统一的管理机制，保证大数据量的一致性备份和高速切换。必须提供高效的存储设备的管理能力和数据备份功能。

3、可扩展性原则

备份管理软件需采用先进技术，以利于整个系统的平滑升级。同时，必须考虑到今后存储环境的变化和灾难恢复系统建立的需要。

4、系统完整性原则

作为数据存储系统的组成部分，本系统的各项设计从整体考虑，协调各子系统构成完整的数据存储管理系统。

5、系统成熟性原则

备份管理软件必须稳定可靠，不能存在单点故障。

6、投资有效原则

系统方案应具有高性能价格比，具有较高实用性。

    - 6.9.2  灾备策略

      - 6.9.2.1  备份方式

常见的备份方式主要有三种，主要包括：

1．全量备份

全量备份是指对某一时间点上的所有数据进行全量备份，包括系统和所有数据。这种备份方式每次都需要对系统和所有数据进行一次全量备份。如果两次备份之间数据没有任何变化，那么两次备份的数据是一样的。

特点：这种备份方式最全面、最完整，数据一致性得到完全保护。当发生故障意外时，只要用最新完全备份点，就可以恢复全部数据。由于完全备份的数据量非常大，占用备份存储空间较多，因此备份时间较长。如果两次完全备份操作间隔较短，则存在大量的重复数据，因此完全备份频率一般较低。

2．增量备份

增量备份即在第一次全量备份的基础上，分别记录每次的变化。由于增量备份在备份前会判断数据是否发生变化，并仅记录每次变化情况，所以相较于备份方式它最大的好处在于其所需存储空间最少的（相同的变化情况下），备份速度最快的。恢复数据时，需要在第一次完备的基础上，整合每次的一个变化情况。

特点：增量备份只拷贝上次备份以来发生的数据变化。在大多数情况下，连续两次备份之间只有一小部分虚拟机数据发生变化。增量备份可以利用此特性，减少备份资源需求。

3．差异备份

差异备份就是在第一次全量备份的基础上，记录最新数据较第一次全量备份的差异。简单来说，差异备份就是一个积累变化的过程：在全量备份之后，第一天记录第一天的变化，第二天记录第一天和第二天的变化，以此类推。因此，恢复系统或者数据时，只需要先恢复全量备份，然后恢复最后一次的差异备份即可完成。所以差异备份占用的储存空间和所需恢复时间介于全量备份和增量备份之间。

特点：差异备份方式的备份数据量小，备份速度比完全备份快。但相对而言，恢复数据所耗费的时间比完全备份时间长。如果大量数据发生变化，差异备份所耗费的时间比增量备份时间长。

      - 6.9.2.2  备份策略

为了保障核心数据和重要数据的完整性和一致性，提供对应的磁盘备份、联机备份和远程备份功能：

磁盘备份：通过镜像 (mirrored) 磁盘矩阵， 对每一个写到磁盘的字节，作实时的镜像备份，减少磁盘机出错的几率。磁盘备份一旦设定，由设备实现，无需人工干预。

联机备份：提供24*365天的备份机制，用户可以基于调度来运行备份，可以基于系统运行的热备份。

远程异地备份：提供对付灾害性的系统失败的有效方式。远程备份把数据存放到地理上的远方，以应对主机可能遇到当地灾害性的损毁。建议把每天的热备份数据，拷贝到远端备份存储服务器。

以上的备份策略，保证在不影响系统服务的条件下，在本地和远程，都保留一份前一天的备份数据，包括数据仓库和报表服务器的数据。

当地备份建议保留30天；远程备份建议保留7天。备份可以保存在磁带库、或光盘库。本地备份耗时目标是2小时；远程备份耗时目标是12小时。

考虑本项目需要具备异地容灾备份能力。利用数据远程复制技术，通过备份软件定期通过全量和增量的方式，备份到应急管理备份资源池中，同时利用已建设的备份管理系统进行相关数据的统一管理，实现本地备份数据向容灾备份中心的复制。采取本地+异地备份服务结合的方式。提供应用服务器、数据库服务器的数据备份和恢复服务，预防系统故障或数据丢失风险。

备份按每日增量备份，每周全备，数据保存1个月，满足本项目的数据备份及灾备需求。

      - 6.9.2.3  恢复策略

数据恢复流程设计如下：

重启系统的所有服务器和存储设备；

如必要，恢复系统；

从本地备份选取前一天的备份，或最近的备份；如果本地备份丢失，取远程备份；

恢复数据仓库和报表系统数据；

恢复系统服务。

数据恢复一般是在文件系统失败（包括磁盘设备失败）导致数据无法使用的情形下必须激活的程序。常规数据恢复保证系统回复到前一天的状态，但也意味着当天数据的丢失。一般系统出错的恢复，其实不一定需要用到备份，建议应该避免使用常规数据恢复，尽量考虑用其他办法把系统回复到最近的可用状态。

针对存储设备的失败的情况比较复杂，存储设备的失败必然会使放置在其上的文件变为不可用，先将数据库所涉及到的文件进行划分，主要可分为：

数据库的系统文件，指数据库的运行文件，各种应用程序 ；

数据库控制文件；

数据库联机重做日志文件；

数据文件；

归档日志文件。

避免第一种文件失败主要依赖系统管理员进行操作系统级的备份，当发生事故后只能依靠操作系统备份将其恢复。

      - 6.9.2.4  数据灾备及恢复

系统支持多种数据备份、恢复方式。

系统支持按时间周期自行定义的数据增量和全备份功能，包括数据库和文件。

系统实现根据备份策略，自动备份和将备份数据自动定时远程存储。

系统提供数据恢复操作菜单和向导指引。

系统支持主流备份软件的备份要求。系统支持异地容灾，确保发生地域性灾害时系统及数据可以恢复。当灾难发生时，系统能恢复直至系统发生故障前的最后一次成功完成的事务处理的所有数据，提供系统数据备份策略及灾难恢复策略。

系统上线试运行前，提供系统备份恢复方案并组建测试环境，做好数据还原的测试工作，验证备份数据的可用性和还原数据的准确性。提供应急保障方案和演练计划，确保合理性和有效性。

        - 6.9.2.4.1  自动备份和将备份数据自动定时远程存储

系统实现根据备份策略，自动备份和将备份数据自动定时远程存储。

通过网络将备份数据传输到远程备份服务器或云存储服务中，这种备份方式可以提供更高的可靠性和容灾能力。

将仅传输增量数据而不是整个文件进行备份，并将增量数据同步到远程位置，这种方式可以减少网络传输的数据量。

        - 6.9.2.4.2  数据恢复

系统提供数据恢复操作菜单和向导指引。

启动数据恢复向导，并选择要恢复的数据类型和恢复操作类型。提供要恢复的数据源信息，如选择本地设备、外部存储介质或远程服务器。选择恢复的目标位置，可以是指定的设备、分区、目录或文件。选择要恢复的备份点或备份文件。配置恢复选项，如恢复模式和优先级。开始执行数据恢复操作，并根据提示进行进一步操作。监控恢复进度，确保恢复顺利进行。在完成后，验证恢复的数据完整性和准确性。

        - 6.9.2.4.3  主流备份软件

系统支持主流备份软件的备份要求。主流备份软件通常具有各自的备份要求和建议，以确保数据备份的有效性和可靠性。

        - 6.9.2.4.4  异地灾备

系统支持异地容灾，确保发生地域性灾害时系统及数据可以恢复。当灾难发生时，系统能恢复直至系统发生故障前的最后一次成功完成的事务处理的所有数据。

选择合适的异地灾备解决方案，如热备份、冷备份、云存储等。

在异地位置建立备用数据中心或备用服务器，并配置相应的硬件和软件设备。设置合适的网络连接和带宽，以确保在灾难发生时能够快速传输备份数据配置并测试恢复环境，包括服务器、存储设备、网络设备和安全设备等。

      - 6.9.2.5  数据容灾备份技术应用

尽管有了高可用的设备，但并不代表数据是安全的、可靠的，还需要准备完善的灾备方案。

灾难恢复措施在整个备份中占有相当重要的地位。因为它关系到系统、软件与数据在经历灾难后能否快速、准确地恢复。全盘恢复一般应用在服务器发生意外灾难，导致数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等情况，也称为系统恢复。

备份硬件、备份软件、备份计划和灾难恢复计划是用户在考虑备份系统选择时，应该注意的四个主要方面。如果综合这些方面，可以确定下面的选择步骤：

1.	计算所需备份的数据量，如果是网络备份，数据量应是所需备份服务器的数据量的总和；

2.	考虑备份窗口/恢复窗口的时间差别，如果恢复窗口和备份窗口相同，需要采用全备份策略；如果恢复窗口较备份窗口长得多，需要采用全备份和差分备份；否则，可以采用全备份和增量备份策略；

3.	确定备份数据所需保留的周期；

4.	计算对比设备性能表，选择合适的备份设备；

5.	根据实际情况，来选择合适的备份软件及选件。

在具体实施中，需要根据用户的实际情况来分别对每个部分进行确认。

通过使用存储生命周期策略 (SLP) 和优化的复制功能，在设备之间复制基于磁盘的备份。这就意味着，如果一个站点要求具备带有优化复制功能的灾难恢复能力，那么就需要一个至少可以跨越两个远程位置（无论之间的距离有多远）的域。

通过自动映像复制报告，可以自动管理将一个已删除重复数据的备份映像从一个主服务器域复制到另一个域的过程。由于备份映像可用于从任何域或全球位置立即进行恢复，因此该功能支持快速、可伸缩的灾难恢复，并且存储空间占用率和带宽影响最低。实际上，它是建立了一个可以支持几个源域的单独灾难恢复域。这种域可能是：1) 另一个数据中心；2) 一个专用灾难恢复站点；或 3) 第三方灾难恢复设备。

采用这种类型的电子化异地传输方式，只要备份完毕即可将备份复制到异地位置，根本无需用户干预。也就是说，只要复制完成后，就可以将复制副本用于灾难恢复站点，这种方式远远优于过去费时费力、成本高昂、风险巨大 的异地磁带传输方式，这种方式要将备份复制到磁带上，然后必须从磁带库中取出并发运到灾难恢复站点。

灾备级别包含如下：

高：内部系统核心数据，包括所有连机和脱机数据，需要高级别的备份。

中：系统需要的资料数据。

低：与系统关系不大，偶尔系统需要使用到的数据。

由此可见，对于高，中级别的数据，需要进行对应的备份。

      - 6.9.2.6  备份及灾备选型

平台建设后，相关系统需要提升数据保护能力。依托国资监管云备份及灾备能力为应用系统提供统一的数据备份及灾备服务。

备份及灾备服务使用成熟、主流的数据保护技术实现，如部件冗余、群集技术和数据备份、应用容灾技术，通过灵活组合这些高可用技术并形成高可用的解决方案，满足应用系统改造后数据备份及灾备需求。

                - 表6.13  备份及灾备技术分析表

| 保护技术 | 保护覆盖范围 | 无法防范的停机因素 |
| --- | --- | --- |
| 硬件冗余 | 主机服务器失效 操作系统失效 SAN 网络失效 | 应用程序错误 机房故障/失效 逻辑数据不一致 |
| RAID | 磁盘故障 | 多磁盘同时故障，阵列故障 主机服务器失效 操作系统失效 机房故障/失效 逻辑数据不一致 |
| 本地数据备份 | 数据丢失 逻辑错误 数据误删 | 自然灾害 机房故障 |
| 应用容灾技术 | 应用程序错误 主机服务器失效操作系统失效 | 逻辑数据不一致 存储失效 |
| 异地灾备中心 | 数据丢失 逻辑错误 数据误删 机房故障 自然灾害 |  |

      - 6.9.2.7  备份系统

国资监管云提供备份系统。实现对虚拟机、云平台数据库、文件系统的本地数据保护，当业务系统或数据遭到破坏时，可对业务系统或虚拟机的进行快速修复，有效解决误操作、误删除、中病毒等逻辑错误以及硬件故障带来的数据丢失问题。

      - 6.9.2.8  设备部署说明

应用系统和数据在3年内备份容量与存储容量按照1：1备份。

    - 6.9.3  应急预案

      - 6.9.3.1  系统功能局部故障应急预案

        - 6.9.3.1.1  剧本描述

接到故障报告，确定系统功能业务中断且不可使用超15分钟，影响案件效能及查询统计分析，根据故障分级原则定位Ⅳ级故障。

        - 6.9.3.1.2  处置方案

总体方案：

在技术处置小组接到报告后，技术小组成员预先处置，用户服务器检查，并1小时内通知协调小组，上报应急领导机构，成立应急指挥部。应急指挥部根据故障情况，实施应急响应。

        - 6.9.3.1.3  应急响应过程

首先，技术小组成对统计业务功能进行问题排查，确认出故障功能。

其次，由技术小组成员协助开发人员针对故障功能系统日志进行分析排查，查找具体故障原因并及时处理。

最后，将问题原因解决办法汇总至技术小组组长，整个故障事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.2  外部接口重大故障应急预案

        - 6.9.3.2.1  剧本描述

接到故障报告，确定相关业务中断已超过1个小时，影响业务办件量超过50件，根据故障分级原则定位II级故障。

        - 6.9.3.2.2  处置方案

总体方案：

在技术处置小组接到报告后，技术小组用服务器检查，并1小时内通知协调小组，然后上报应急领导机构，成立应急指挥部。应急指挥部根据故障情况，实施应急响应。应急指挥部发布告知预警公告。

        - 6.9.3.2.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查网络、安全是否存在故障，如果排查发现网络安全存在故障，立即进行处理并通知技术组长，同时上报应急指挥部；

其次，技术小组成员对外部接受业务接口进行排查，确定联审平台数据推送接口是否正常，如果发现接口调用异常，应立即通知协调小组通知联审平台相关负技术负责人协助排查处置；如果接口调用正常，说明系统内部出现问题，应安排开发人员及时处置。

最后，分别将问题原因解决办法汇总至技术小组组长处，整个故障事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.3  部分用户登录异常应急预案

        - 6.9.3.3.1  剧本描述

系统可以打开登录地址，但是登录异常，用户无法进入系统操作业务，提示内容包括用户不存在，认证错误等，且并非个别用户，而是全部用户，基本排除客户端问题而是整体系统应用问题导致业务停滞。登记用户通过网络或热线报告，接到故障报告后，确认业务中断且不可使用已超过30分钟，影响该业务办件量超过50件，但是故障原因明显，由于用户认证平台出现故障，可以及时恢复，根据故障分级原则定位四级故障。

        - 6.9.3.3.2  处置方案

在技术处置小组接到报告后，技术小组分析症状，技术小组成员负责应用服务器应用检查，并1小时内通知协调小组，然后上报应急领导机构，成立应急指挥部。应急指挥部根据故障情况，实施应急响应。

        - 6.9.3.3.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查网络、安全是否存在故障，如果排查发现网络安全存在故障，立即进行处理并通知技术组，同时上报应急指挥部；

其次，技术小组成员负责对整体业务应用排查，确定与该功能对应的用户平台接口等是否正常，如有问题则协助排查及处置，通知其他系统协助确认；并排查系统自身是否存在问题，若有问题安排研发组长及时处置，若应发布原因导致问题，则回滚应用。若并非系统应用问题，还是用户平台等问题，则协助确认相关应用接口。

倘若考虑第三方用户认证完全无法恢复的情况，则需要经过三个小组认可，决策是否开放其他用户认证登录方式。

最后，分别将问题原因解决办法汇总至技术小组组长，整个故障事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.4  系统大面积故障应急预案

        - 6.9.3.4.1  剧本描述

系统异常，到时登记审批功能无法正常进行，影响业务流转，登记用户通过网络或热线报告。接到故障报告，根据故障分级原则定位二级故障，一般此类问题基本非系统应用程序问题，需要结合基础设施网络工程师等一起处理。

        - 6.9.3.4.2  处置方案

在技术处置小组接到报告后，技术小组分析症状，技术小组成员负责应用服务器应用检查，并1小时内通知协调小组，然后上报应急领导机构，成立应急指挥部。应急指挥部根据故障情况，协调小组发布公告通知有关人员，实施应急响应。

        - 6.9.3.4.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查服务器、网络、安全是否存在故障，如果排查发现网络等安全存在故障，立即进行处理并通知技术组成员，同时上报应急指挥部。

其次，技术小组成员负责对整体业务排查，若有应用问题安排研发组长及时处置，涉及程序应用配合调整及数据库调整则需要整理上报协调小组及业务小组，若应发布原因导致问题，则回滚应用。

最后当问题解决，撤除系统公告，分别将问题原因解决办法汇总至技术小组组长，整个故障事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.5  系统全面故障且恢复困难应急预案

        - 6.9.3.5.1  剧本描述

系统不可使用，登记用户通过网络或热线报告。接到故障报告，确认业务中断且不可使用已超过1天，影响该业务办件量超过1000多件，修正问题原因短时间无望，根据故障分级原则定位一级故障，此类问题可能受不可抗力影响，恢复系统所需时间难以估计。

        - 6.9.3.5.2  处置方案

在技术处置小组接到报告后，技术小组分析症状，技术小组成员负责应用服务器应用检查，建设系统环境已经难以恢复，则立即通知协调小组，然后上报应急领导机构，成立应急指挥部，发布公告。应急指挥部根据故障情况，实施应急响应。

        - 6.9.3.5.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查服务器、网络、安全是否存在故障，如果排查发现网络等安全存在故障，立即进行处理并通知技术组成员，同时上报应急指挥部。

其次，技术小组成员对整体登记业务排查，确定与该功能对应的用户平台接口是否正常，如有问题则协调协助排查及处置，通知其他系统协助确认；并排查系统自身是否存在问题，若有问题安排研发组长及时处置，涉及程序应用配合调整及数据库调整则需要整理上报协调小组及业务小组，若应发布原因导致问题，则回滚应用，若无技术小组可解决方案呢，则将处理过程上报协调小组对上进行通知。

      - 6.9.3.6  数据泄露应急预案

        - 6.9.3.6.1  剧本描述

系统数据恶意泄露是指因突发状况导致系统重要数据大量泄露至行业外人员，进而引发一些机密级审批业务数据泄露。

接到故障报告，确定相关业务数据被泄密超200件业务数据收到影响，根据故障分级原则定位Ⅰ级故障。

        - 6.9.3.6.2  处置方案

在技术处置小组接到报告后，技术小组成员用服务器检查，并通知协调小组，上报应急领导机构，协调小组30分钟内报告上级应急响应组织，成立应急指挥部。应急指挥部根据故障情况，在上级应急组织指导下实施应急响应。应急指挥部发布告知预警公告。

        - 6.9.3.6.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查网络、安全是否存在故障，如果排查发现网络存在故障，立即进行处理，同排查网络偷盗数据的可能，对相关ftp账号登录信息进行分析排查，锁定可疑账号定位目标，如有确切依据通知技术组长，同时上报应急指挥部，由应急指挥部协调相关单位协助处理。

其次，技术小组成员对验收模块功能排查，确定近期使用该数据用户范围，其操作是否规范正常，如有问题对用户进行排查及处理；如无问题，排查系统自身是否存在问题，并安排开发人员进行紧急处理。

最后，分别将问题原因解决办法汇总至技术小组组长，整个故障事件解决。然后由应急指挥部撤除预警公告，技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.7  遭遇黑客攻击应急预案

        - 6.9.3.7.1  遭受黑客或病毒攻击但成功防御

          - 6.9.3.7.1.1  剧本描述

单位内各系统服务器、数据库、客户端，检测到遭受黑客、木马程序、病毒等攻击的迹象。因为防火墙或安全软件已经报警，并成功清除了相关隐患，未造成任何破坏。各系统出现小范围出现的网络延时或故障，信息系统功能缺陷或短暂不可用，导致个别用户受影响，对本单位业务开展基本没有影响。

根据事件响应分级原则定位Ⅳ级事件。

          - 6.9.3.7.1.2  总体处置方案

在技术处置小组接到报告后，组员预先处置，技术小组成员用反病毒和反攻击软件对服务器开展检查，并1小时内通知各项目负责人（依据不同项目，通知项目负责人），然后由技术处置小组上报应急领导机构备案。技术处置小组根据故障情况，实施应急响应。

          - 6.9.3.7.1.3  应急响应过程

首先，技术处置小组指派安全管理员对遭受攻击的问题进行详细排查，确认攻击已经被阻止，未造成进一步损失和伤害。如果造成一定损失和伤害的，将升级至Ⅲ级处置。

其次，由技术小组成员协助项目开发人员，对系统数据、应用、客户端开展病毒查杀、打补丁、清除可疑用户、进程等操作，确定对相关事件进行了完全处置。

再次，由各项目开发人员对应用、数据库等日志进行分析排查，确认系统已经恢复正常。

最后，由各成员将情况汇总至技术小组成员，整个被攻击事件解决。然后技术小组专员进行案件记录，并上报应急领导机构备案。

应急实施保障人员每年至少一次演练，并对应急预案进行培训。

        - 6.9.3.7.2  遭受黑客或病毒攻击造成小范围影响

          - 6.9.3.7.2.1  剧本描述

单位内各系统服务器、数据库、客户端，检测到遭受黑客、木马程序、病毒等攻击。虽然防火墙或安全软件已经报警，但已经造成了部分数据被篡改，或小部分数据泄露。当前未造成社会影响。各系统出现小范围出现的网络延时或故障，信息系统功能缺陷或短暂不可用，导致个别用户、案件数据受影响，对本单位业务开展基本没有影响。

根据事件响应分级原则定位Ⅲ级事件。

          - 6.9.3.7.2.2  总体处置方案

在技术小组接收到故障报告后，组员预先处置，技术小组成员用反病毒和反攻击软件对服务器开展检查、杀毒、修复等工作，并1小时内通知各项目负责人（依据不同项目，通知项目负责人），然后由技术处置小组上报协调小组、应急领导机构备案。技术处置小组根据故障情况，实施应急响应。

暂停被影响的系统部分操作。通知项目组人员，则暂停相关功能办理，等待技术小组修复和验证后，再开展相关功能。同时协调小组评估社会影响，未造成社会影响的，按照本级处置；如果造成社会影响的，将升级至Ⅱ级处置。

          - 6.9.3.7.2.3  应急响应过程

首先，技术小组成员排查网络、应用、数据库三端是否存在漏洞，如果排查发现以上三端存在漏洞，立即进行处理并通知技术组长，同时上报应急指挥部，同时开展漏洞修复工作。

其次，技术小组成员排查客户端安全是否存在漏洞，技术小组成员配合全局客户端漏斗排查。排查同时，为客户端更新补丁及杀毒软件。如果是有疑问的客户端，需紧急断网，另行查杀。

确定对应的影响范围，如果是网络被攻击，则查杀后需要检查网络防火墙及安全设备漏洞，并更新；如果是应用被攻击，则查杀后需要检查应用端剩余的进程，并进行代码扫描；如果是数据库端被攻击，则查杀后需要检查数据库用户，更换数据库用户密码，研究数据库日志和数据泄露范围。

最后，由技术小组分别将问题原因解决办法汇总至技术小组，通过技术小组总体确认整个攻击事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

        - 6.9.3.7.3  遭受黑客或病毒攻击造成一定影响

          - 6.9.3.7.3.1  剧本描述

单位内各系统服务器、数据库、客户端，检测到遭受黑客、木马程序、病毒等攻击。虽然防火墙或安全软件已经报警，但已经造成了部分数据被篡改，或部分数据已经泄露，造成了一定社会影响。被攻击系统出现小范围出现的服务故障或数据错误，信息系统功能暂时不可用，导致较多用户、案件数据受影响，对本单位业务开展产生一定影响。

根据事件响应分级原则定位Ⅱ级事件。

          - 6.9.3.7.3.2  总体处置方案

在技术小组接收到故障报告后，组员预先处置，技术小组成员用反病毒和反攻击软件对服务器开展检查、杀毒、修复等工作，并1小时内通知各项目负责人（依据不同项目，通知项目负责人），然后由技术处置小组上报协调小组、应急领导机构备案。技术处置小组根据故障情况，实施应急响应。

组织业务处置小组、技术处置小组，协商细化的应急措施。协调小组做好与区局、市政府派出机构等的事件情况通报。业务处置小组相关成员负责确定业务口径，停止办理相关业务，做好对外业务衔接。

协调小组评估社会影响，造成较小社会影响的，按照本级处置；如果造成较大社会影响的，将升级至Ⅰ级处置。

          - 6.9.3.7.3.3  应急措施

暂停被影响的系统全部服务、数据库。则暂停系统一切相关功能服务，停止数据库一切读写操作。等待业务处置小组、技术小组的细化应急措施执行完成，并经过验证消除一切影响后，再开展相关功能。

          - 6.9.3.7.3.4  应急响应过程

首先，技术小组成员关停被影响系统的应用、服务器等，确保影响范围不再扩散。排查网络、应用、数据库三端是否存在漏洞，如果排查发现以上三端存在漏洞，立即进行处理并通知技术组长，同时上报应急指挥部，同时开展漏洞修复工作。

其次，需要保留被攻击的证据和影响证据，听取业务处置小组、技术小组对损失的评估，听取协调小组是否将应急等级提升为Ⅰ级处置。

再次，仔细分析和确认的影响范围，并逐步解决。如果是网络被攻击，则查杀后需要检查网络防火墙及安全设备漏洞，并更新；如果是应用被攻击，则查杀后需要检查应用端剩余的进程，并进行代码扫描，由技术小组确认已将漏洞完全排除后才可重新发布，并上线部署运行；如果是数据库端被攻击，则查杀后需要备份数据库日志，检查数据库用户，更换数据库用户密码，研究数据篡改内容、数据泄露范围，并依据数据库日志回滚数据操作至篡改前。

最后，由协调小组，组织业务处置小组分析，是否已经恢复到可接受的业务状态。如不可接受，要重复上述数据回滚，直至到可接受状态。技术小组分别将问题原因解决办法汇总至协调小组，由协调小组总体确认整个攻击事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

        - 6.9.3.7.4  遭受黑客或病毒攻击造成严重影响

          - 6.9.3.7.4.1  剧本描述

单位内各系统服务器、数据库、客户端，检测到遭受黑客、木马程序、病毒等攻击。虽然已经意识到被攻击，但已经造成了大规模数据被篡改，或大规模数据已经泄露，造成了严重社会影响。被攻击系统出现大范围出现的服务故障或数据错误，信息系统功能不可用，导致全局性用户、案件数据受影响，对本单位业务开展产生重大影响。

根据事件响应分级原则定位Ⅰ级事件。

          - 6.9.3.7.4.2  总体处置方案

在技术小组接收到故障报告后，组员预先处置，技术小组成员用反病毒和反攻击软件对服务器开展检查、杀毒、修复等工作，并1小时内通知各项目负责人（依据不同项目，通知项目负责人），同时由技术处置小组上报协调小组、应急领导机构。技术处置小组根据故障情况，实施应急响应。

组织业务处置小组、技术处置小组，协商细化的应急措施。协调小组与市政府、媒体、区局、派出机构等的事件情况通报。业务处置小组相关成员负责确定业务口径，停止办理相关业务，做好对外业务衔接。

协调小组评估社会影响，并决定是否报警及请上级部门协助解决。

暂停被影响的系统全部服务、数据库。如：被影响的系统是大登记系统，则暂停系统一切相关功能服务，停止数据库一切读写操作，准备好多个时间点的数据库备份，准备好所有纸质档案和相关资料。

等待业务处置小组、技术小组的细化应急措施，由技术小组配合执行完成，如所有登记窗口只开展纸质收件，并停止办理。

技术小组可能请外部专家参与应急。等数据完全恢复，且经过核对纸质相关资料，验证已消除一切影响后，再开展相关系统服务。可能需要部分案件重新再录入系统进行办理。

          - 6.9.3.7.4.3  应急响应过程

首先，技术小组成员关停被影响系统的应用、服务器等，确保影响范围不再扩散；如影响范围不停扩散的，整体云环境、机房环境都需要断网排查。排查网络、应用、数据库三端是否存在漏洞，如果排查发现以上三端存在漏洞，立即进行处理并通知技术组长，同时上报应急指挥部，开展漏洞修复工作。

其次，需要保留被攻击的证据和影响证据，听取业务处置小组、技术小组对损失的评估，听取协调小组是否报警，或请求上级部门协助解决。

再次，仔细分析和确认影响范围，逐个解决，并由专业机构确认。如果是网络被攻击，则查杀后需要检查网络防火墙及安全设备漏洞，并请专业机构协助安全保障；如果是应用被攻击，则查杀后需要检查应用端剩余的进程，并由专业机构进行代码安全扫描，由专业机构确认已将漏洞完全排除后才可重新发布，并上线部署运行；如果是数据库端被攻击，则需要各个时间点的数据库备份、纸质案件袋等，检查数据库用户，更换数据库用户密码，研究数据篡改内容、数据泄露范围，并依据数据库日志回滚数据操作至篡改前，并由相关业务部门仔细核对数据及确认。

最后，由协调小组，组织业务处置小组、专业机构分析，系统是否已经恢复到可接受的业务状态，是否还有安全隐患。如不可接受，要重复上述步骤，直至到可接受状态。技术小组、业务处置小组分别将问题原因解决办法汇总至协调小组，由协调小组总体确认整个攻击事件解决。然后技术小组成员进行案件记录，上报应急领导机构备案。

      - 6.9.3.8  数据篡改和丢失应急预案

        - 6.9.3.8.1  数据库中勒索病毒文件被篡改

          - 6.9.3.8.1.1  剧本描述

数据库中勒索病毒文件被篡改，造成数据库无法使用，核心数据无法使用。大量或者关键数据丢失、篡改或者损坏并无法恢复；系统网页被篡改造成严重社会影响。

根据事件响应分级原则定位Ⅰ级事件。

          - 6.9.3.8.1.2  应急响应过程

1.检查数据库的勒索病毒信息；

2.发现数据库中的勒索病毒，快速清除恶意代码，修复被篡改文件；

3.如果无法清除恶意代码和被篡改的文件，则停止应用程序，将数据库切换到灾备库进行接管，将应用程序连接数据库地址指定到灾备库；

4.通过政务云备份系统中每日备份文件或者灾备库，重建数据库主库；

5.重建数据库后，将灾备库切换到数据库主库，停止指向灾备库应用程序数据库连接地址，将应用程序中数据库连接地址重新指定重建后的数据库主库；

6.验证数据库系统服务状态是否正常；

汇报有关领导/部门恢复情况。

        - 6.9.3.8.2  数据库中部分数据丢失、被错误修改

          - 6.9.3.8.2.1  剧本描述

数据库中部分数据丢失、被错误修改，造成网络安全事件，影响业务正常开展。少量或非关键数据量被丢失、篡改或损坏并无法恢复；网页被篡改造成社会影响（例如新闻报告、上级通报等）。根据事件响应分级原则定位Ⅱ级事件。

          - 6.9.3.8.2.2  应急响应过程

1.通过业务确定丢失的数据和被错误修改的数据信息；

2.如果丢失和被错误修改的数据未超过8小时，则通过ADG备库数据保护机制，可以恢复8小时内数据；

3.如果丢失和被错误修改的数据超过8时，则通过Oracle 主库undo 数据保护机制，可以恢复10小时内的数据；

4.如果丢失和被错误修改的数据超过10小时数据，则通过政务云备份系统中每日备份文件，可以恢复超过10小时的数据；

5.通过恢复出相关丢失的数据和被错误修改的数据，重新恢复到数据库中；

6.验证数据库丢失的数据和被错误修改的数据是否恢复正常；

7.汇报有关领导/部门恢复情况。

      - 6.9.3.9  宕机事件应急预案

        - 6.9.3.9.1  专线光纤故障

          - 6.9.3.9.1.1  剧本描述

政务云专线发现故障，造成长时间机房无法与政务云机房通讯，数据同步失效。

根据事件响应分级原则定位Ⅱ级事件。

          - 6.9.3.9.1.2  应急响应过程

1、收到机房监控报障后，技术处置小组先登录防火墙，确认专线光纤故障，在设备上使用PING命令测试连通性；

2、成立应急指挥部，并发布网络故障公告；

3、拨打报修电告知移动专线出现故障，需要紧急修复。将线路地址北京西路99号报给移动；

4、等待移动来电已修复专线故障，在专线防火墙上进行操作，测试专线连通性，网络ping通；

5、确认专线光纤状态，对专线进行长PING测试(30000个包)，连接均正常；

6、应急指挥部确认事情解决，撤除公告；

7、完成案件记录，上报至应急领导机构备案。

        - 6.9.3.9.2  网关交换机故障

          - 6.9.3.9.2.1  事件设定及分级

网关交换机故障，造成局内用户无法访问业务通讯，短时间业务中断。网络、数据库系统、机房宕机短时（不超过一天）中断、两个区以上核心业务系统中断、超过30人用户无法正常使用。

根据事件响应分级原则定位Ⅱ级事件。

          - 6.9.3.9.2.2  应急响应过程

1、收到机房监控报障，技术处置小组确认情况；

2、楼层网络网关交换机采用双机堆叠方式，某一台设备出故障，网关可以自动切换至另一节点，即时可以使用；

3、排查设备故障，如硬件故障，需更换交换机，申请替换设备；

4、测试楼层网关连通性正常，事件解决；

5、完成案件记录，并上报应急领导机构备案。

        - 6.9.3.9.3  接入交换机故障

          - 6.9.3.9.3.1  剧本描述

接入交换机故障，造成局内用户无法访问业务通讯，出现短暂业务中断。网络、数据库系统、机房有宕机短暂（1小时）延迟或者故障、一个区核心业务系统短暂中断、核心业务系统不超过30人用户无法正常使用。

根据事件响应分级原则定位IV级事件。

          - 6.9.3.9.3.2  应急响应过程

收到机房监控报障，技术处置小组确认情况；

排查故障节点，查看接入交换机配置，替换并配置临时接入交换机；

在楼层终端进行操作，测试地址楼层网关，网络ping通，事件解决；

完成案件记录，并上报应急领导机构备案。

                - 表6.14  应急响应过程

| 序号 | 应急步骤 |
| --- | --- |
| 切换 |  |
| 1 | 开始切换 |
| 2 | 楼层网络网关交换机采用双机堆叠方式，某一台设备出故障，网关可以自动切换至另一节点，即时可以使用 |
| 3 | 接入交换机出现故障，排查故障节点，查看接入交换机配置，替换并配置临时接入交换机Display cur |
| 4 | 在楼层终端进行操作，测试地址楼层网关，网络ping通 |
| 5 | 对楼层网关进行长PING测试(30000个包)，连接均正常 |
| 切回 |  |
| 1 | 开始切回 |
| 2 | 排查接入交换机或者网络交换机的故障并修复 |
| 3 | 网关交换机采用堆叠方式，无需改动即可使用，接入交换机替换故障节点临时接入交换机 |
| 4 | 通知楼层单位，已修复故障节点 |
| 5 | 测试楼层网络是否正常，在楼层终端上使用PING命令测试楼层网关 |

        - 6.9.3.9.4  业务发布设备故障

          - 6.9.3.9.4.1  剧本描述

负载均衡、WAF过载或故障，造成业务长时间中断。超过30人用户无法正常使用，根据事件响应分级原则定位III级事件。

          - 6.9.3.9.4.2  应急响应过程

1、中心监控人员发现异常情况时，通知技术处置小组，判断故障点；

2、汇报情况，告知影响范围；

3、诊断故障原因，对系统负载问题进行技术处理，如果需要设备更换的，保修维保商；

4、根据恢复要求，有双机系统的，可以切换到备机，使用单点进行服务；

5、维保商维修或者更换故障设备，系统恢复，验证系统服务状态是否正常；

6、汇报系统恢复情况，事件解决；

7、完成案件记录，并上报应急领导机构备案。

        - 6.9.3.9.5  数据库系统中集群中节点被驱逐

          - 6.9.3.9.5.1  剧本描述

集群中节点被驱逐，数据库短时间中断，业务系统无法试运行。（不超过一天）中断、两个区以上核心业务系统中断、超过30人用户无法正常使用。根据事件响应分级原则定位III级事件。

          - 6.9.3.9.5.2  应急响应过程

1.检查数据库集群的集群日志，定位故障点；

2.快速启动数据库集群被驱逐节点；

3.如果不能快速启集群被驱逐节点，将应用程序中连接数据库地址指向正常集群节点数据库地址；

4.验证数据库系统服务状态是否正常；

5.汇报有关领导/部门恢复情况。

        - 6.9.3.9.6  数据库系统中进程卡死

          - 6.9.3.9.6.1  剧本描述

进程卡死，数据同步短时间中断。短暂（1小时）延迟或者故障、一个区核心业务系统短暂中断、核心业务系统不超过30人用户无法正常使用。根据事件响应分级原则定位IV级事件。

          - 6.9.3.9.6.2  应急响应过程

1.查看Goldengate进程，检查进程状态信息，进程RBA号是否在变化，记录进程状态信息；

2.通过Goldengate  GGSCI交互窗口管理命令停止Goldengate 进程；

3.如果无法通过GGSCI交互窗口管理命令停止Goldengate进程，需要在操作系统层面将Goldengate进程进行查杀；

4.在操作系统执行ps命令找到Goldengate进程的pid号，在操作系统层面将Goldengate进程进行查杀；

5.重新启动Goldengate进程，并查看进程状态信息，对比卡死时进程状态信息；

6.验证Goldengate进程状态是否正常；

7.汇报有关领导/部门恢复情况。

    - 6.9.4  灾备演练方案

灾难恢复演练是IT服务业务连续性建设的重要工作内容。通过演练可检验应急响应和灾难恢复体系的完整有效性，使相关人员了解信息系统应急响应及灾难恢复目标和流程；全面验证技术及业务管理指挥、流程操作、协调配合等方面的综合能力；完成灾难恢复相关人员意识和知识技能培训；验证应急响应及灾难恢复能力。

      - 6.9.4.1  演练目标

灾备演练主要实现以下目标：

1.确认同城灾备建设项目成果：验证同城灾备中心对核心业务的实际接管能力；验证实际灾备网络切换技术方案的有效性；验证核心业务恢复预案流程及操作技术手册的适用性和有效性。

2.进一步提升团队协作与恢复能力：使恢复团队熟悉预案流程、熟练系统及业务恢复操作；进一步明确各业务系统在演练中的组织和人员；增强应急响应意识，提升综合执行能力，提高操作熟练度、流程流畅性及配合默契度。

3.持续改进：发现预案手册、恢复流程、灾备系统等问题和不足并持续改进完善

4.满足行业监管合规及审计要求

      - 6.9.4.2  演练原则

1.安全第一

演练过程严格控制对正常业务负面影响、尽量不影响生产系统正常运行；完善风险控制，将演练对业务负面影响降到最低。

2.务实高效

对核心业务开展系统恢复及业务验证，覆盖典型容灾架构技术；实际检验IT执行效果、协调能力、操作技能，确保演练取得实效。

3.统一组织指挥

统一组织，基于灾难恢复管理平台工具统一灾备恢复过程指挥和任务调度，增强协作能力，提升灾备绩效。

4.业务验证仿真

基于业务安全风险考量，采用符合真实业务场景的模拟数据做业务验证。

      - 6.9.4.3  演练总体流程

演练实施总体流程及相关任务见下图，主要分为演练启动、演练实施及演练收尾三个阶段。

灾难恢复演练实施阶段的技术操作流程如下图,可划分为灾备数据恢复，灾备应用恢复和业务验证三个主要步骤。

      - 6.9.4.4  演练组织结构

结合演练目的，形成此次演练的组织架构。本次演练由演练领导组、演练指挥组、演练执行组、演练保障组组成。其中演练执行组包括IT恢复小组和业务验证组以及演练保障组。

演练中各工作组的角色与职能如下：

1.演练领导组

负责对演练目标、演练方式、演练策略作出决策；对演练实施工作提出具体要求；协调演练实施方的工作关系，保障演练顺利进行；对演练过程中出现异常情况进行决策。

2.演练指挥组

负责落实演练领导组的决策；制定具体演练方案和计划，提交演练决策领导组审阅；演练过程指挥、态势跟踪、资源调配与执行任务协调；编制演练总结报告，提交演练领导组审阅。

3.IT恢复组

负责演练前生产中心、灾备中心技术准备工作；演练中网络、存储、主机、虚拟化、数据库等IT基础架构实施工作；演练业务应用系统的灾难恢复实施工作。

4.业务验证组

负责演练前准备业务测试案例；业务部门灾难恢复相关业务环境的确认工作；灾备切换后，对业务系统实施业务用例测试。

5.演练保障组

负责灾备演练中相关系统、相关技术、相关方案后线支持与指导；由IT系统相关产品与服务供应商组成。

      - 6.9.4.5  灾难恢复演练场景

演练模拟的灾难场景说明如下：

由于人为、自然或技术原因，发生造成业务系统发生严重故障或瘫痪，使其支持的业务功能停顿或服务水平不可接受、达到特定时间的突发性事件，包括但不局限于机房电源故障及通讯故障、生产中心机房场所损坏、设备或软件故障或损坏、意外或人为操作失误、恐怖袭击、火灾、爆炸等。

      - 6.9.4.6  演练假设条件

仅有生产中心数据处理环境或者其关键组件由于非计划性事故或事件造成运行中止和中断，其它所有预先设计的备份中心、恢复场所都没有受到影响。

有足够数量的具备所需技能的人员可以调配进行关键系统和业务的恢复。

外部组织和机构（例如供应商）恢复期间能够提供合理的合作和响应。

      - 6.9.4.7  演练方式

选取演练方式时，以尽量减少影响生产系统正常运行为前提，根据以点带面原则，验证容灾中心提供灾难备份服务能力。本次灾难恢复演练，在选取演练方式时考虑以下几点：所选演练方式对生产业务的影响尽可能小；可用于演练的时间窗口，选择能够在演练时间窗口内完成的演练方式；在演练验证范围、实施难度、产生影响以及演练效果之间进行平衡。

演练可以选择采用真实切换或模拟切换方式进行，两种方式都可以达到对容灾系统有效性进行验证的目的，以下对两种演练方式的对比：

1.演练覆盖业务范围

不论真实切换还是模拟切换演练，演练的业务范围都将限于容灾中实现备份的业务系统部分，因此两种演练方式所能覆盖的业务范围是一致的。

2.演练的验证效果

真实切换演练：直接将生产系统切换至容灾系统，由容灾系统接管生产系统运行，在演练完成后，再将容灾系统回切至生产系统。该方式能够直接验证容灾系统的可用性。

模拟切换演练：在演练期间不中断生产中心的生产系统运行，采用有效的方式模拟灾难场景，启动容灾系统，业务切换至容灾系统完成演练内容，验证容灾系统的可用性。

3.演练对生产的影响

真实切换演练：由于灾难备份系统的业务范围为核心业务，因此切换至容灾系统运行期间必定造成部分业务无法对外提供服务。此外，真实切换必须进行系统的回切（主要是数据环境的回切），回切期间全部业务都将中断对外服务。因此，真实切换演练将会对生产业务造成较大的影响。

模拟切换演练：通过一定的技术手段模拟生产中心的灾难，演练过程不会对正常的业务造成影响；并且通过合理选择演练时间，可以将对业务用户的影响降到最低。

4.演练实施风险

真实切换演练：该方式涉及范围广，实施过程复杂，对生产系统影响大，演练方案除了需要验证容灾系统的有效性之外，还要充分考虑过程中可能对生产造成影响以及相关的应急措施。因此，该演练方式实施风险高。

模拟切换演练：不论发生何种问题，都有回退的空间，并且不会对真实业务造成任何损失。该方式实施风险低。

综上所述，综合考虑实际及演练实践，确定采用的演练方式。

      - 6.9.4.8  演练信息沟通方式

主要参演人员集中在演练场地，信息沟通主要为现场语音交互方式。

演练指挥组与IT恢复组间操作指令、任务调度以及执行状态反馈主要基于灾难恢复管理平台的演练管理功能。

业务验证组工作可能在演练场地外实施，其通过现场工作接口人接受指挥组演练指令并汇报验证状态及结果，建议采用电话会议，辅以移动电话。

      - 6.9.4.9  演练准备工作

1.业务验证准备

由灾备项目管理方负责全面协调参演的相关业务部门用户进行业务验证相关的准备工作，灾备咨询商人员负责协助跟踪和审核业务准备情况，并提出改进建议。业务准备工作内容如下：

与业务部门系统用户确定各业务域需要验证的业务功能范围；

确定各业务功能的验证方式和需要准备的演练数据；

开发编制业务验证测试用例；

准备业务测试反馈表格。

2.场地资源准备

演练场地需配备投影仪、电话等设备，演练实施执行人员的操作工位应具有必要的网络连接和桌面客户端环境支持。

业务验证小组工作场地所在会议室应具有较好的内部办公网络及互联网接入条件，其终端桌面操作环境应支持相应的业务测试操作。

演练场地需要保持干净、整洁。

      - 6.9.4.10  演练风险分析

本次灾备演练将模拟生产中心灾难发生时在灾备中心进行系统和业务恢复的全过程。本次演练采用模拟演练方式，在数据复制分离后基于灾备中心的灾备数据和平台系统资源独立的开展业务系统的恢复，不做业务终端的接入网络切换，受控的演练业务终端直接访问灾备系统实现仿真的业务处理过程，来验证灾备系统可用性及灾难恢复流程的可操作性。该过程不中断生产系统运行，基本不影响生产系统的日常业务处理，演练业务风险较低。不过这个时间段内，生产数据无法同步到灾备中心，暂时失去容灾保护，因此该模拟演练的时间必须是受限的。

另外，灾备架构方案中采用了应用虚拟机复制解决方案，灾备端虚拟机恢复启动时由于少量携带生产环境系统配置的应用进程自动启动，未及时做应用参数配置调整重启，或者应用系统参数修改不完整，可能发生灾备应用通过生产灾备互联网络直接访问生产中心业务应用，造成可能污染生产数据的业务风险。该问题在灾备系统测试阶段，通过系统恢复测试过程已梳理编织出完整的应用配置调整方案落实在应用恢复手册中，另外生产灾备中心间的网络防火墙已完成必要的安全策略来阻塞未授权的灾备主机对生产系统的网络访问请求，该风险技术层面已完全可控。

      - 6.9.4.11  演练方案技术要点说明

分离生产灾备中心间应用系统的灾备数据复制，恢复业务数据，依托灾备中心平台资源做应用系统恢复；灾备应用与生产环境隔离，不中断生产运行，正常工作时段实施。

业务应用恢复中，需实施应用系统配置参数修改以匹配灾备环境IP地址变化。

灾难恢复演练主要由数据恢复、应用恢复及业务验证三阶段组成，IT基础架构团队担负数据和系统平台资源恢复，业务运维团队担负应用恢复，业务部门用户（或业务运维团队）担负业务验证。

使用仿真业务操作的模拟数据及测试用例做业务验证，演练完毕数据丢弃，不用反向追补到生产系统。

演练业务应用终端手工配置灾备中心DNS服务器地址，开通网络访问权限，基于智能解析设备访问灾备中心主机（或本地hosts文件解析或IP方式直接访问灾备中心应用系统）。

该模拟切换演练不做基于DNS的网络切换。

被演练的相关业务系统按照预先设置顺序依次实施灾备恢复演练。

  - 6.10  网络系统建设

国资监管云平台是上海市国资委各类业务应用运行的专有独享云服务平台，是市国资委与所属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道。包括国资监管云平台虚拟机资源租赁、国资监管云平台运行数据监控服务等。

当前，国资监管云平台虚拟机资源所需总量约为1426核，2996GB内存，135T存储，云备份空间90T。为云主机提供20M/台高速、稳定的EIP网络互通服务，共计约2.2GB内网通道带宽；各分区网络之间通过VPC隔离对潜在威胁进行防护；同时骨干网络带宽支持灵活扩展，用以适应不断变化的业务需求。

同时，在上海国资委安全总体框架设计中，以国家网络安全政策法规和标准规范、安全管理为支撑，以安全基础资源为基础，以云平台安全、数据安全、网络安全、边界安全、终端安全为中间层，提供对应用安全的防护。以安全运营为统筹，建立上海国资委网络安全技术防护系，建设综合防御体系。

  - 6.11  系统配置及软硬件选型分析

不涉及。

  - 6.12  系统软硬件配置清单

不涉及。

  - 6.13  系统软硬件物理部署方案

不涉及。

  - 6.14  机房及配套工程设计

    - 6.14.1  机机房布置图

国资委本次共租赁16个机柜，位于宝山机房M排13号至20号，L排13号至20号，连续分布，且机柜之间易于线路互联。每个机柜为标准42U服务器机柜，宽度≥600mm，深度≥1100mm，高度≥2000mm。国资委机柜面积共计22.08㎡ 。

数据中心提供机柜层板，每个机柜可提供至少两个层板，机柜采用上走线方式，上端提供桥架，允许机柜之间网线、光纤互联；每个机柜提供2个18位国标PDU插座，同时需满足用户设备接电需求，且支持机柜内PDU等强电线路改造，在机柜前端和后端应预留足够空间，便于后期设备维护。租赁机柜配备10A标准电量，用电量计费方式应科学有效。

    - 6.14.2  机房建设要求

1、网络方面：

（1）机房保障所提供的网络资源可用性≥99.9%；

（2）机房具有独立的BGP自治域，机房与中国电信、中国联通和中国移动三大基础运营商通过BGP等协议进行互连。

2、电力方面：

（1）机房具备双路市电接入，机房电力应提供双路完全冗余（体现互为备份）一类市电供应，可互为切换。

（2）机柜供电单柜功率不超过5kw，并有一定冗余。

（3）柴油发电机N+1配置，柴油满载时间大于等于20小时，拥有第三方供油协议，可在4小时内补给供油。

（4）市电中断后，自动转换柴油发电机供电，自动转换时间＜10分钟；

（5）UPS为N+1冗余配置，满载电池后备时间≥15分钟；

（6）全年供电系统可用性承诺≥99.99%；

（7）具备完备的市电停电应急处理流程（EOP）。

3、制冷方面：

（1）精密空调系统架构不低于N+1冗余设计；

（2）机房提供恒温恒湿环境，温度控制20~25℃，湿度控制40~55%；

（3）机房的气流组织设计合理，冷热通道应隔离，以保证制冷效率；

（4）机房配置水冷空调的，须配备蓄冷罐的，保证水冷机组故障时后备制冷时间大于15分钟。

4、安防方面：

（1）机房配置完善的安保管理系统，严格控制授权访问；

（2）机房拥有多重门禁系统，进出记录保存时间＞6个月；

（3）机房采用封闭式管理，机房通道及机房内安装360°无死角，7*24*365监控体系，监控录像保存时间＞6个月；

（4）机房及配电室配备烟感、温感等报警系统；

（5）机房配备手持灭火器和智能气体消防灭火系统，使用的消防气体不应对IT电子类设备造成污渍或损害。

5、运维监控方面：

数据中心配备完善的7*24小时运维监控系统，可以监控整体设施的运行情况：各机房的温、湿度、电力供应、空调运转情况、漏水情况等，第一时间发现供电、空调等机房环境的缺陷，并以电话、短信、邮件等通讯方式及时报警，保障机房环境正常、稳定（监控数据存储6个月以上）。

6、网络安全方面：

数据中心具有完善网络监控系统，实时监控网络带宽的运行情况，宽带异常故障或遭受外部攻击的情况下启动应急方案并及时通知；

7、其他方面：

（1）机房内提供KVM设备（包括显示器、鼠标、键盘、小车）便于维护调试；

（2）提供搬运小车，便于搬运服务器等设备；

（3）项目实施过程中，积极协助配合国资委进行项目实施，包括但不限于设备上架过程中强弱电支持、场地保障、人员进出配合、梯子等其它布线工具借用等；

（4）供应商提供的数据中心机房需要7*24*365向使用方开放；

（5）IDC电力、网络及制冷系统等基础环境维护涉及到停机的，应提前48小时通知招标人并确认招标人已收到相关通知，维护期间造成招标人电力、网络、制冷等系统中断停机的，停机时间计算到SLA停机时间内；

（6）常备人员进出数据中心机房不做限制；

（7）如发生系统故障等紧急事件，需增加IDC进出人员，应在2小时内完成审批，允许增加人员进出。

8、隔笼服务

为国资委本项目机柜定制提供围笼隔离服务，滑门设置专属门禁，设置独立监控，加强了机柜物理访问安全性，并定期对围笼进行安全巡检、维护。

9、办公坐席服务

本项目为国资委单独提供1个约50平米房间供应急演练临时使用。

  - 6.15  环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计

    - 6.15.1  环保措施

（一）符合国家标准

1、法律法规遵循

数据中心的建设和运营严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，确保从设计、施工到运营的全过程符合环保要求。

2、设备选型

在设备选型上，优先选择符合环保标准的设备，特别是冷水系统、氟泵空调等设备，采用低能耗、低排放的制冷剂，减少对环境的影响。同时，确保设备的噪音水平符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）的要求。

（二）现状与优化

1、废水处理

数据中心的冷机房加药装置产生的废水已通过集中处理系统进行处理，确保达标排放。未来将进一步优化废水处理工艺，引入更高效的处理设备，减少废水中的化学残留。

2、废气管理

机房内的废气主要来源于设备散热和空调系统运行。目前，通过高效的通风系统和过滤装置，确保废气达标排放。未来计划引入更先进的空气净化技术，进一步降低废气中的污染物浓度。

固体废弃物处理

对于数据中心产生的固体废弃物，如废旧电池、电子设备等，严格按照《固体废物污染环境防治法》的要求进行分类回收和处理，确保不造成环境污染。

    - 6.15.2  消防措施

（一）符合国家标准

1、设计规范遵循

数据中心的消防设计严格遵循《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的相关要求，确保机房的防火分区、疏散通道、消防设施等设计符合A级机房标准。

2、消防系统配置

火灾自动报警系统：采用先进的火灾自动报警系统，包括烟感探测器、温感探测器和火焰探测器，确保在火灾初期能够及时发现并报警。

灭火系统：配置气体灭火系统（如IG541、七氟丙烷等），确保在火灾发生时能够快速、安全地扑灭火灾，同时保护机房内的设备不受损害。

消防联动系统：实现火灾报警系统与空调系统、通风系统、门禁系统等的联动，一旦发生火灾，能够自动关闭相关设备，切断电源，确保人员安全疏散。

（二）现状与优化

1、消防监控系统

数据中心已通过2017版A级机房认证，蓄电池等关键设备已配置消防监控系统，能够实时监测设备的运行状态和环境参数，确保在火灾发生前及时预警。

2、消防联网

作为宝山区重点消防联网单位，数据中心的消防系统已直接接入宝山区物联网系统，实现了与消防部门的实时联动。一旦发生火灾，消防部门能够第一时间获取警情信息，快速响应并进行救援。

3、消防设施维护

定期对消防设施进行维护和检测，确保其正常运行。包括定期测试火灾报警系统、检查灭火系统的气瓶压力、维护消防联动系统的功能等。

4、消防演练与培训

定期组织消防演练，提高员工的应急反应能力和火灾处置能力。同时，加强对员工的消防安全培训，确保每位员工都能熟练掌握消防设备的使用方法和火灾应急处置流程。

    - 6.15.3  职业安全卫生措施

（一）符合国家标准

1、法律法规遵循

数据中心严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）等法律法规，确保员工的职业健康安全。

2、防护用品配备

按照《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）的要求，为员工配备符合标准的个人防护用品，如防噪音耳塞、绝缘手套、防护服、绝缘工具等。

（二）现状与优化

1、防噪音措施

数据中心的机房内设备运行时会产生较高噪音，已为员工配备了防噪音耳塞和耳罩，并在高噪音区域设置了隔音设施，确保员工的工作环境符合《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50035）的要求。

2、化学品防护

对于冷机房加药装置等涉及化学品的操作，配备了防护手套、护目镜、洗眼液等防护用品，并在操作区域设置了应急洗眼装置，确保员工在接触化学品时的安全。

3、电气安全防护

为电工等特殊工种配备了绝缘防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，并配备了合格的绝缘工具，定期检查工具的绝缘性能，确保其安全可靠。

职业健康监测

定期组织员工进行职业健康检查，建立员工健康档案，及时发现和处理职业健康问题。同时，加强对员工的职业健康培训，提高员工的自我保护意识。

    - 6.15.4  节能措施

（一）符合国家标准

1、设计规范遵循

数据中心的节能设计严格遵循《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）和《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）的要求，从建筑围护结构、暖通空调系统、电气系统等方面进行节能设计。

2、设备选型

优先选用高效节能的设备，如冷水机组、氟泵空调、BA系统等，确保设备的能效等级符合国家相关标准。同时，采用节能型的UPS系统、变压器等设备，减少能源损耗。

（二）现状与优化

1、冷水系统优化

数据中心已采用高效的冷水系统，通过优化冷水机组的运行参数和冷却塔的运行策略，进一步降低能耗。同时，引入智能控制系统，根据机房的实时负荷自动调整冷水机组的运行状态，提高能源利用效率。

2、氟泵空调节能

氟泵空调系统已通过优化运行模式，减少制冷剂的使用量，降低能耗。在冬季和过渡季节，充分利用自然冷源，减少机械制冷的运行时间，进一步降低能耗。

3、BA系统智能化

BA系统已实现对机房内设备的精细化控制，通过实时监测设备的运行状态和环境参数，自动调整设备的运行参数，确保设备在高效节能的状态下运行。同时，引入大数据分析技术，对能耗数据进行深度分析，挖掘节能潜力，制定优化方案。

  - 6.16  计算和存储资源服务内容

    - 6.16.1  项目资源申请

                - 表6.15  项目资源申请表

| 序号 | 子系统名称 | 网络区域 | 资源名称 | 资源类型 | 数量 | 单台配置 |  |  | 操作系统 | 中间件 | 数据库 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） |  |  |  |  |
| 1 | 上海市国资委干部人才管理子系统 | 国资云 | 主数据库 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 1000 |  | 1 | 1 |  |
| 2 |  |  | 主服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 32 | 500 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 文件存储数据库 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 2000 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 测试服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 32 | 500 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 测试数据库 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 市属国企投资基金信息子系统 | App区 | 应用服务器 | 虚拟机 | 6 | 8 | 16 | 300 | 1 | 4 | 1 |  |
| 7 |  | App区 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 4 | 8 | 300 |  |  |  |  |
| 8 |  | db区 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 1100 |  |  |  |  |
| 9 | 国际化经营子系统 | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 200 |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 国企价值评估子系统 | 国资委华为云 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 1100 |  | 3 | 2 |  |
| 11 |  | 国资委华为云 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 2100 |  |  |  |  |
| 12 |  | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 600 |  |  |  |  |
| 13 | 全面风险预警管理子系统 | 内网 | Web服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 300 | 2 | 3 | 3 |  |
| 14 |  | 内网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 32 | 300 |  |  |  |  |
| 15 |  | 内网 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 32 | 1124 |  |  |  |  |
| 16 | 国资监管采集子系统 | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 300 |  | 2 | 2 |  |
| 17 |  | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 1124 |  |  |  |  |
| 18 | 国资委经营预算管理子系统 | 国资委华为云 | Web服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 200 |  | 1 | 1 |  |
| 19 | 企业分配事中事后监管子系统 | 内网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 200 |  | 2 | 4 |  |
| 20 |  | 内网 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 4 | 8 | 16 | 300 |  |  |  |  |
| 21 |  | 内网 | 数据库前置机 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 2124 |  |  |  |  |
| 22 | 内部审计子系统 | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 200 |  | 2 | 2 |  |
| 23 |  | 国资委华为云 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 500 |  |  |  |  |
| 24 | 内部控制评测管理子系统 | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 300 |  | 2 | 2 |  |
| 25 |  | 国资委华为云 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 700 |  |  |  |  |
| 26 | 审计整改管理子系统 | 国资委华为云 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 600 |  | 1 | 1 |  |
| 27 |  | 国资委华为云 | 数据库服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 16 | 600 |  |  |  |  |
| 28 | 国资监管数智管理子系统 | 国资专网 | Web应用服务器 | 虚拟机 | 6 | 32 | 64 | 500 | 27 | 8 | 5 |  |
| 29 |  | 国资专网 | 关系型数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 64 | 1000 |  |  |  |  |
| 30 |  | 国资专网 | 分析型数据服务器 | 虚拟机 | 3 | 32 | 64 | 5000 |  |  |  |  |
| 31 |  | 国资专网 | 中间件服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 64 | 500 |  |  |  |  |
| 32 |  | 国资专网 | 代理服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 32 | 200 |  |  |  |  |
| 33 |  | 国资专网 | 全文检索服务器 | 虚拟机 | 3 | 16 | 64 | 1000 |  |  |  |  |
| 34 |  | 国资专网 | 文件服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 32 | 5000 |  |  |  |  |
| 35 |  | 国资专网 | 前置库服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 32 | 1000 |  |  |  |  |
| 36 |  | 国资专网 | Web应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 32 | 200 |  |  |  |  |
| 37 |  | 国资专网 | 关系型数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 32 | 200 |  |  |  |  |
| 38 |  | 国资专网 | 中间件服务器 | 虚拟机 | 2 | 16 | 32 | 200 |  |  |  |  |
| 39 | 宣传部风险预警子系统 | 内网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 8 | 16 | 550 | 2 | 1 | 1 |  |

                - 表6.15  系统资源使用情况

| 序号 | 资源名称 | 资源 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | CPU使用效能（%） | 内存使用率（%） | 存储使用率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重一大(测试) | 虚拟机 | 4 | 8 | 600 | 26 | 98 | 20 |  |
| 2 | 三重一大企业端(生产) | 虚拟机 | 16 | 32 | 600 | 21 | 30 | 45 |  |
| 3 | 三重一大企业端(生产) | 虚拟机 | 16 | 32 | 600 | 11 | 30 | 65 |  |
| 4 | 三重一大委端(生产) | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 13 | 40 | 45 |  |
| 5 | 三重一大委端(生产) | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 13 | 30 | 40 |  |
| 6 | 三重一大大屏(生产) | 虚拟机 | 4 | 8 | 600 | 14 | 40 | 43 |  |
| 7 | 统一资源监控(生产) | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 16 | 60 | 42 |  |
| 8 | 企业价值评估指数子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 20 | 60 | 32 |  |
| 9 | 企业价值评估指数子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 1100 | 25 | 60 | 33 |  |
| 10 | 企业价值评估指数子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 4 | 8 | 600 | 12 | 75 | 25 |  |
| 11 | 企业价值评估指数子系统-数据库服务器（测试） | 虚拟机 | 4 | 8 | 600 | 20 | 75 | 24 |  |
| 12 | 企业价值评估指数子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 2100 | 17 | 75 | 64 |  |
| 13 | 企业价值评估指数子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 19 | 80 | 44 |  |
| 14 | 企业价值评估指数子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 2800 | 14 | 80 | 42 |  |
| 15 | 内部控制测评管理子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 17 | 80 | 43 |  |
| 16 | 内部控制测评管理子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 18 | 50 | 39 |  |
| 17 | 内部控制测评管理子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 700 | 15 | 50 | 67 |  |
| 18 | 内部控制测评管理子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 700 | 18 | 50 | 66 |  |
| 19 | 内部审计子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 5 | 50 | 24 |  |
| 20 | 内部审计子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 16 | 50 | 54 |  |
| 21 | 内部审计子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 10 | 50 | 56 |  |
| 22 | 内部审计子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 16 | 80 | 51 |  |
| 23 | 内部审计子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 22 | 80 | 53 |  |
| 24 | 审计整改管理子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 45 | 98 | 69 |  |
| 25 | 审计整改管理子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 15 | 85 | 63 |  |
| 26 | 审计整改管理子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 30 | 60 | 27 |  |
| 27 | 审计整改管理子系统-数据库服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 30 | 60 | 23 |  |
| 28 | 违规责任追究子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 10 | 25 | 43 |  |
| 29 | 违规责任追究子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 1124 | 30 | 98 | 41 |  |
| 30 | 违规责任追究子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 20 | 70 | 44 |  |
| 31 | 违规责任追究子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 20 | 90 | 47 |  |
| 32 | 国资监管采集子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 20 | 92 | 23 |  |
| 33 | 国资监管采集子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 20 | 45 | 56 |  |
| 34 | 国资监管采集子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 20 | 45 | 56 |  |
| 35 | 国资监管采集子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 1124 | 20 | 65 | 42 |  |
| 36 | 国资监管采集子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 1124 | 25 | 65 | 32 |  |
| 37 | 薪酬备案管理子系统应用-正式 | 虚拟机 | 4 | 16 | 800 | 15 | 65 | 35 |  |
| 38 | 薪酬备案管理子系统数据库-正式 | 虚拟机 | 4 | 16 | 800 | 15 | 40 | 39 |  |
| 39 | 薪酬备案管理子系统应用-测试 | 虚拟机 | 2 | 8 | 500 | 15 | 86 | 47 |  |
| 40 | 薪酬备案管理子系统数据库-测试 | 虚拟机 | 2 | 8 | 500 | 15 | 86 | 63 |  |
| 41 | 企业分配事中事后监管子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 15 | 65 | 20 |  |
| 42 | 企业分配事中事后监管子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 15 | 45 | 60 |  |
| 43 | 企业分配事中事后监管子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 15 | 30 | 51 |  |
| 44 | 企业分配事中事后监管子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 6 | 40 | 59 |  |
| 45 | 企业分配事中事后监管子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 6 | 60 | 42 |  |
| 46 | 企业分配事中事后监管子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 20 | 60 | 47 |  |
| 47 | 企业分配事中事后监管子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 27 | 60 | 45 |  |
| 48 | 企业分配事中事后监管子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 25 | 60 | 29 |  |
| 49 | 企业分配事中事后监管子系统-数据库前置机 | 虚拟机 | 4 | 8 | 3100 | 9 | 45 | 50 |  |
| 50 | 企业服务大厅-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 15 | 45 | 24 |  |
| 51 | 企业服务大厅-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 2124 | 30 | 89 | 64 |  |
| 52 | 企业服务大厅-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 700 | 5 | 35 | 56 |  |
| 53 | 企业服务大厅-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 15 | 35 | 34 |  |
| 54 | 企业服务大厅-数据库服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 20 | 35 | 30 |  |
| 55 | 老干部系统大屏 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 4 | 35 | 20 |  |
| 56 | 统一用户和权限管理-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 5 | 35 | 27 |  |
| 57 | 统一用户和权限管理-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 5 | 35 | 26 |  |
| 58 | 统一用户和权限管理-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 4 | 8 | 500 | 5 | 35 | 29 |  |
| 59 | 统一用户和权限管理-数据库服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 15 | 45 | 35 |  |
| 60 | 统一用户和权限管理-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 9 | 45 | 39 |  |
| 61 | 统一用户和权限管理-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 15 | 45 | 40 |  |
| 62 | 统一用户和权限管理-测试服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 9 | 45 | 23 |  |
| 63 | 全面风险预警管理子系统-应用服务器（测试） | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 15 | 45 | 25 |  |
| 64 | 全面风险预警管理子系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 8 | 20 | 75 |  |
|  | 全面风险预警管理子系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 8 | 20 | 75 |  |
| 65 | 全面风险预警管理子系统-测试服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 10 | 25 | 40 |  |
| 66 | kundb数据库-正式 | 虚拟机 | 16 | 64 | 2000 | 65 | 89 | 64 |  |
| 67 | kundb数据库-正式 | 虚拟机 | 16 | 64 | 2000 | 40 | 80 | 62 |  |
| 68 | kundb数据库-正式 | 虚拟机 | 16 | 64 | 2000 | 35 | 80 | 57 |  |
| 69 | 全面风险预警系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 500 | 46 | 65 | 39 |  |
| 70 | 全面风险预警系统-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 500 | 2 | 22 | 47 |  |
| 71 | 全面风险预警系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 1124 | 2 | 15 | 46 |  |
| 72 | 全面风险预警系统-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 1124 | 2 | 20 | 41 |  |
| 73 | 国企投资基金信息子系统数据库-测试 | 虚拟机 | 4 | 8 | 500 | 5 | 85 | 48 |  |
| 74 | 国企投资基金信息子系统应用-测试1 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 2 | 65 | 20 |  |
| 75 | 国企投资基金信息子系统应用-测试2 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 6 | 98 | 23 |  |
| 76 | 国企投资基金信息子系统应用-测试3 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 13 | 30 | 28 |  |
|  | 国企投资基金信息子系统应用-测试4 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 13 | 30 | 28 |  |
| 77 | 国企投资基金信息子系统应用-测试5 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 2 | 30 | 37 |  |
| 78 | 国企投资基金信息子系统应用-测试6 | 虚拟机 | 4 | 8 | 200 | 2 | 30 | 39 |  |
| 79 | 国企投资基金信息子系统应用-测试7 | 虚拟机 | 2 | 4 | 200 | 25 | 50 | 35 |  |
|  | 国企投资基金信息子系统应用-测试8 | 虚拟机 | 2 | 4 | 200 | 25 | 50 | 35 |  |
| 80 | 国企投资基金信息子系统数据库-正式 | 虚拟机 | 8 | 16 | 1100 | 35 | 50 | 48 |  |
| 81 | 国企投资基金信息子系统应用-正式1 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 45 | 70 | 56 |  |
| 82 | 国企投资基金信息子系统应用-正式2 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 45 | 70 | 52 |  |
| 83 | 国企投资基金信息子系统应用-正式3 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 70 | 35 | 59 |  |
| 84 | 国企投资基金信息子系统应用-正式4 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 29 | 35 | 61 |  |
| 85 | 国企投资基金信息子系统应用-正式5 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 29 | 35 | 61 |  |
| 86 | 国企投资基金信息子系统应用-正式6 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 20 | 70 | 47 |  |
| 87 | 国企投资基金信息子系统应用-正式7 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 9 | 50 | 42 |  |
| 88 | 国企投资基金信息子系统应用-正式8 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 9 | 50 | 48 |  |
| 89 | 基础支撑 （亿信ABI应用）-统一工具服务 | 虚拟机 | 16 | 32 | 800 | 15 | 30 | 37 |  |
|  | 金山云文档平台（生产环境）-业务集群节点 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1500 | 15 | 30 | 37 |  |
| 90 | 金山云文档平台（生产环境）-业务集群节点 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1500 | 14 | 30 | 56 |  |
|  | 金山云文档平台（生产环境）-业务集群节点 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1500 | 14 | 30 | 56 |  |
| 91 | 金山云平台-业务集群节点 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1500 | 54 | 65 | 43 |  |
| 92 | 党建系统-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1500 | 97 | 85 | 42 |  |
| 93 | 云数据应用-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 64 | 1124 | 4 | 30 | 47 |  |
| 94 | 云数据应用-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 64 | 2148 | 4 | 30 | 44 |  |
| 95 | 数据上报平台-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1000 | 4 | 30 | 56 |  |
| 96 | 数据上报平台-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1000 | 16 | 80 | 65 |  |
| 97 | 数据上报平台-应用服务器 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1000 | 3 | 25 | 52 |  |
| 98 | 基础支撑（应用FTP备份）-统一工具服务 | 虚拟机 | 8 | 16 | 5100 | 6 | 65 | 43 |  |
| 99 | 基础支撑 （跳板机）-统一工具服务 | 虚拟机 | 8 | 16 | 100 | 2 | 25 | 47 |  |
| 100 | DNS服务器-统一工具服务 | 虚拟机 | 4 | 8 | 500 | 15 | 80 | 39 |  |
| 101 | DNS服务器-统一工具服务 | 虚拟机 | 4 | 8 | 500 | 2 | 25 | 35 |  |
| 102 | 基础支撑 （华为云数据备份）-运维服务器 | 虚拟机 | 2 | 4 | 800 | 7 | 40 | 52 |  |
| 103 | 统一运维平台-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 1100 | 5 | 60 | 56 |  |
| 104 | 统一运维平台-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 1100 | 5 | 60 | 57 |  |
| 105 | 统一运维平台-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 32 | 2500 | 5 | 60 | 57 |  |
| 106 | 聚源数据应用-应用服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 5 | 60 | 52 |  |
| 107 | 基础支撑 （运维文档服务器）-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 2100 | 5 | 60 | 58 |  |
| 108 | WPS认证-运维服务器 | 虚拟机 | 16 | 64 | 1000 | 5 | 60 | 51 |  |
| 109 | 运维监控监控-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 5 | 60 | 53 |  |
| 110 | 运维监控监控-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 800 | 5 | 60 | 58 |  |
| 111 | 亚信安全防护-运维服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 200 | 5 | 60 | 52 |  |
| 112 | 亚信安全防护-数据库服务器 | 虚拟机 | 8 | 16 | 600 | 5 | 60 | 46 |  |
| 113 | 基础支撑 （360天擎杀毒软件）-统一工具服务 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 5 | 60 | 27 |  |
| 114 | 基础支撑 （国产化天擎）-统一工具服务 | 虚拟机 | 8 | 16 | 500 | 5 | 60 | 20 |  |
| 115 | 亚信安全防护-升级版本 | 虚拟机 | 16 | 32 | 1000 | 5 | 60 | 29 |  |
| 116 | zabbix | 虚拟机 | 8 | 16 | 224 | 13 | 60 | 45 |  |
| 117 | 统一运维平台测试服务器 | 虚拟机 | 4 | 8 | 600 | 17 | 80 | 65 |  |
| 118 | 麒麟KMS服务器 | 虚拟机 | 4 | 8 | 500 | 9 | 30 | 34 |  |
| 119 | 麒麟私有化应用商店 | 虚拟机 | 4 | 8 | 800 | 28 | 75 | 37 |  |
| 合计 |  |  | 1026 | 2380 | 100340 |  |  |  |  |

注：因国资委特殊性，建设国资委专网。

    - 6.16.2  GPU资源申请

不涉及。

  - 6.17  密码服务资源内容

为上海市国资委设有国资委加密专网区域，提供线路加密硬件及配套服务。通过使用加密算法对传输数据进行加密处理，确保数据在传输过程中不被非法获取和窃取，保护数据的机密性。同时采用校验机制对数据进行完整性校验，确保数据在传输过程中不被篡改或损坏，保证数据的完整性和准确性。

在加密专区的专线两端部署加密网关设备实现数据加密传输，用于连接国资委IDC机房与大沽路、宣传部及下属国企，满足等级保护、密评相关安全控制对重要数据加密传输的要求。其中，安全认证网关设备支持国家密码管理局批准的标准密码算法（SM2、SM3和SM4），并基于数字证书的双向身份认证和传输加密，为应用系统提供统一、高强度的身份认证；同时为主业务层的信息传递进行保护，保障业务的数据传递的安全性。

国资委加密专网区的设立实现了国资委IDC与下属国企、宣传部等部门的加密通信，实现国资系统内部的数据共享和业务协同。同时，依托线路加密服务，实现将上海市国资委数据上报至国务院国资委，实现数据上报和业务对接，保障国资数据的可靠与安全上报。

经调研，在线路加密部分，除国务院国资委数据上报系统加密服务及大沽路加密服务外，增加对宣传部到IDC一根线路提供加密服务，1台加密机，含10M线路；在应用加密部分，针对国资委安全网关、数据库加密、签名验签相关设备监测、巡检、故障排错等服务保障业务连续性服务。

国资委加密专区设备如下：

| 国资商密专网 | 区域 | 设备功能 |
| --- | --- | --- |
| 华为USG6650_A（国资专网FW） | 国资加密专网区 | 安全隔离 |
| 华为USG6650_B（国资专网FW） | 国资加密专网区 | 安全隔离 |
| 格尔加密机中心节点A | 国资加密专网区 | 通信加密 |
| 格尔加密机中心节点B | 国资加密专网区 | 通信加密 |
| 国资商密专网S5720-28X-SI(zhuanxian-SW-new) | 国资加密专网区 | 路由交换 |
| 国资商密专网S5720-28X-SI(zhuanxian-SW-new) | 国资加密专网区 | 路由交换 |
| 加密机（对大沽路到IDC两根线路提供加密服务，2台加密机） | 接入层 | 通信加密 |
| 加密机（对宣传部到IDC一根线路提供加密密码 服务，1台加密机，含10M线路） | 接入层 | 通信加密 |

  - 6.18  成品软件

    - 6.18.1  采购必要性

      - 6.18.1.1  数据上报软件

2022年3月，国务院国资委办公厅下发了《关于开展国资监管统一数据采集交换平台信创环境改造迁移工作的通知》，要求采用基于信创环境建设数据报送通道，并需要按照国务院国资委数据共享中心的新的标准和要求打包数据。

      - 6.18.1.2  干部人事档案管理信息系统

党的十八大以来，中央明确提出从严管理干部人事档案，先后出台《关于进一步从严管理干部人事档案的通知》（中组发〔2014〕9号）、《2016-2020全国组织系统信息化工作规划》《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870—2017）及《干部人事档案工作条例》等文件，要求各级组织人事部门推进档案数字化建设，建立安全、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。

本软件系统由中共中央组织部信息管理中心与北京航星永志科技有限公司联合研制，严格遵循国家标准和技术规范，旨在落实中央关于干部档案管理科学化、规范化的决策部署，筑牢技术防线，提升服务干部工作的能力。

1、提高干部人事档案信息化工作水平的需要

近年来，中组部多次发文提到要大力推进干部人事档案数字化建设，不断扩大数字档案覆盖面，建立干部人事档案信息库并筑牢防止档案涂改造假的技术防线。干部人事档案数字化是创新干部档案工作手段的重要途径，建立干部人事档案管理系统是对干部考核体系、干部人事档案制度的改革，是提高党的建设和组织工作科学化水平的重要手段，也是今后一段时间干部人事档案工作的重要任务。

2、确保干部人事档案信息准确可靠的重要保障

个人接触纸质档案，易导致涂改档案内容、伪造档案材料等情况发生，近年来，在干部人事档案审核工作中发现，仍有个别档案存在涂改档案内容、伪造档案材料的现象，严重影响了干部人事档案的公信力。数字化档案采用国密算法进行图像加密锁定等技术手段，能够有效遏制涂改造假，确保档案信息准确可靠。

3、提高干部人事档案工作质量和效率的重要手段

干部人事档案数字化后，能够通过计算机实现干部人事档案的有效采集、档案接收转递、材料收集归档、日常查询、统计分析，从而大大提高干部人事档案管理工作的质量和效率。

4、加强纸质干部人事档案保管保护的重要举措

干部人事档案是党和国家的宝贵史料，是干部人事工作的重要基础。干部人事档案数字化后，可以减少甚至不用查借阅纸质干部人事档案，对干部人事档案是最好的保护。同时，干部数字档案保存和信息传输的便捷性也为今后异地备份打下了坚实的基础。

5、提升干部资源管理能力的助推器

干部人事档案是党和国家的重要执政资源，选好用好干部，提升干部的人力资本，是我国人事管理工作的重点任务。在高新技术飞速发展和人才稀缺的当下，建立干部人事档案信息化管理模式，充分运用数字技术、网络技术这些新的生产力，最大限度地发挥其选拔任用领导干部的依据作用，利用高效率的信息化手段对干部人才进行管理、评估、考核、分析，从而更加科学合理地使用、培养、监督、激励干部，为组织工作服务。

6、档案信息资源综合开发利用的重要基础

随着干部人事制度改革的深入和经济社会的不断发展，对干部人事档案的利用方式和档案信息资源的开发利用需求也提出了更高要求。通过人事档案数字化，逐步建立人事档案数字档案信息库，对档案信息进行综合分析和深度挖掘，不断改进和创新利用方式，使人事档案更加可用、好用，可以更好地发挥人事档案服务干部工作的信息资源库作用，实现人事档案工作从简单管理型服务向研究开发型服务转变。

    - 6.18.2  采购需求

      - 6.18.2.1  数据上报软件

根据数据上报的要求，采购的成品软件需要满足如下功能：

1、开发国务院国资委数据上报系统，满足委内处室数据上报国务院国资委的需要。

2、国务院国资委数据上报系统须满足国务院国资委信创要求，并根据国务院国资委要求的变化，提供软件更新服务。

3、国务院国资委数据上报系统安装、网络调试、国务院国资委对接、客户培训；满足上海市国资委国企改革数据报送线上对接的需求；协助完成国务院国资委部署在上海市国资委的前置机信创改造工作。

      - 6.18.2.2  干部人事档案管理信息系统

1、干部人事档案采集业务需求分析

干部人事档案采集需要按照中共中央组织部制定的《干部人事档案数字化技术规范》的要求，将干部人事档案从纸质档案转化为数字档案，采集过程需包含档案整理查缺、目录录入、档案扫描、图像处理、高清处理、目录打印等基本采集流程，通过离线数据包可进行数字档案的转递和上报，档案接收单位也可以将离线数据包导入到系统中。

2、干部人事档案管理业务需求分析

在干部人事档案日常管理中，需要对人员的三龄两历、所属机构、人员类别、任免表、职务变动等信息进行维护。管档人员可以在线对干部人员的调动、兼职、职务排序进行管理，通过系统实现纸质档案和电子档案的转递、接收、审核、入库、回执，档案接收时可以导入数字档案离线包，在档案转递中可以打包数字档案离线包。通过系统系统实现档案散材料的转递、接收、查询统计、扫描、上传和归档等业务。通过系统可进行信息发布、反馈档案信息中的错误，在线下载常用的表格下载等。

3、干部人事档案利用业务需求分析

通过系统实现纸质档案和数字档案的查借阅服务，数字档案的查询权限要求等同或高于纸质档案。为满足档案查借阅的业务需求，需划分查角色：不同角色具备不同功能，一般人员只有申请权限，并且经审批授权之后方可查阅。管档人员可以查看权限范围内的档案，并且可以审批查档申请；领导是可以查阅权限范围内的干部人事档案。在权限范围内，可直接查看和打印档案，管档人员可以制作档案副本，可以查阅和打印日志。

4、系统配置需求

系统配置中需要对用户权限及常用参数进行配置。用户权限中需要实现根据角色进行功能权限和数据权限的分配，满足系统用户权限的灵活定义。需考虑常用的参数进行灵活配置，如管档单位维护、数据代码管理、数据字典维护、档案材料类别维护和彩带管理等，提高系统的灵活性。

5、系统安全需求

系统需要满足国密加密算法加密传输及加密存储。系统采用最小授权原则，用户可根据授权查看数字档案的任意区域。系统需要具有对扫描的数据进行完整性校验，对图像的数量进行校验。

    - 6.18.3  功能分析

      - 6.18.3.1  数据上报流程

              - 图6.96  共享交换流程图

系统通过共享交换平台，对接国务院国资委前置机，获取国务院国资委下发的DB文件（指标规范文件）后，下发给上海市国资委。上海市国资委基于DB文件管理解析获得国务院下发的数据指标要求，并基于指标要求，指派数据填报任务（落实到具体科室/企业）。然后，上海市国资委各科室及下属一级企业，基于系统生成的填报任务，定期完成任务分派（落实到具体填报人员）、数据填报、数据审核等一系列工作后，系统自动完成数据加密，生成上报文件，通过共享交换平台上传至国务院国资委前置节点。最终实现与国务院国资委系统的数据对接要求。

      - 6.18.3.2  干部人事档案管理信息系统

| 主业务 | 子业务 | 业务描述 |
| --- | --- | --- |
| 干部人事档案采集业务 |  |  |
| 数字档案采集 | 基本信息采集 | 新建干部人员基本信息 |
|  | 目录信息采集 | 录入目录信息，可实现快速录入，可针对档案目录、档案脊背、姓名签进行打印，档案扫描件打印 |
|  | 纸质档案扫描 | 纸质档案扫描，设置扫描仪，并将扫描后的数字档案上传至系统 |
|  | 图像处理 | 处理数字档案，实现纠偏，切边，扣取照片等功能 |
|  | 图像优化处理 | 处理数字档案，实现优化、纠偏，切边，扣取照片等功能，生成优化版本的图像 |
|  | 数字档案浏览 | 整卷浏览干部人员的数字档案 |
|  | 档案数据管理 | 可根据新的GB/T 33870的标准进行数据导入和导出 |
|  | 参数设置 | 对档案扫描时进行参数设置 |
| 干部人事档案管理业务 |  |  |
| 干部人员管理 | 干部基本信息 | 对干部信息进行管理,包括人员基本信息项、档案信息项、职务调动信息项、学历学位信息项、奖惩信息项、家庭成员及社会关系及档案情况数据 |
|  | 干部人员信息集 | 包含人员信息集、职务信息、学历学位、专业技术、简历信息、奖惩信息、年度考核、家庭成员、等数据项 |
|  | 干部职务变动 | 调整干部的职务信息以及所属机构信息 |
|  | 组织机构管理 | 对干部的组织机构进行信息维护 |
|  | 回收站 | 在干部信息总库中删除的信息进入回收站 |
| 干部档案检索 | 档案人员检索 | 通过全库模糊检索和高级检索对干部人员进行精确定位 |
| 档案名册 | 档案名册 | 根据特定检索条件管理自己的档案名册, 可生成静态名册和动态名册 |
| 档案材料管理 | 材料接收 | 对零散材料进行线下接收并进行登记，可针对材料接收记录进行查询 |
|  | 材料审核 | 针对接收的材料进行审核，审核要点主要从真实、全面、规范三方面进行审核 |
|  | 材料归档 | 通过审核的材料进入待归档材料库，待归档材料库可进行批量归档，归档后，档案材料相关信息直接进入到对应的干部档案目录中，形成新的目录 |
|  | 材料转递 | 登记材料转递情况并做回执记录 |
|  | 台账管理 | 对接收、审核、转递、归档等状态的材料进行按时间段统计展示 |
| 档案日常管理 | 档案接收 | 对接收的档案进行登记操作。 |
|  | 档案审核 | 按照纸质档案审核评分标准和数字档案评分标准对纸质档案和数字档案进行评分，评分合格后，转入待入库列表 |
|  | 档案入库 | 针对审核通过的档案进行批量办理档案入库 |
|  | 档案转递 | 对在库的干部档案进行转递移交处理，可批量转递，并自动生成档案转递单，可进行转递单打印，在收到接收单位转回的转递回执单之后，可将转递回执单登记上传 |
|  | 台账管理 | 对接收、审核、转递、归档等状态的档案进行按时间段统计展示 |
| 档案整理查缺 | 档案整理登记 | 对日常的档案整理工作进行登记管理 |
|  | 档案目录查缺 | 针对依据干部档案目录样卷的查缺模板进行目录查缺管理 |
|  | 查缺模板管理 | 根据干部档案目录样卷进行查缺模板的构建，用于档案目录查缺 |
|  | 档案查缺管理 | 针对档案进行查缺管理，标明缺失材料信息 |
| 干部人事档案利用业务 |  |  |
| 档案统计分析 | 数据概览 | 针对全库的数据进行分析，形成全库的数据概览 |
|  | 档案库存情况 | 针对全库档案存储情况进行统计 |
|  | 档案业务分析 | 对档案接收、审核、入库、转递等业务进行统计分析 |
| 档案查借阅 | 纸质档案查阅登记 | 纸质档案查阅登记 |
|  | 纸质档案借阅登记 | 纸质档案借阅登记 |
|  | 档案查借阅申请 | 查档用户选择查阅档案，填写查阅表单并提交查档申请 |
|  | 档案查 阅记录 | 展示查档用户的所有申请记录 |
|  | 档案查借阅审批 | 业务部门领导查阅申请表单并审批是否允许查阅档案 |
|  | 数字档案查阅授权 | 数字档案查阅授权、档案浏览，进度管理、流程图展示等 |
|  | 纸质档案查借阅管理 | 对纸质档案查阅、借阅记录查询及归还管理 |

    - 6.18.4  成品软件采购清单

| 国资监管成品软件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务项 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 成品软件 | 数据上报软件 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 1年授权 |
| 成品软件 | 干部人事档案管理信息系统V5.0 | 套 | 1 | 380000 | 380000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 480000 |  |

- 第七章  项目预算

  - 7.1  预算编制说明

项目总投资：1180.06万元，其中建设费用为1064万元，应用软件开发为969万元，软件产品为48万元，数据服务为47万元，其他费用116.06万元（总计算基数为1982.92万元，包含运维服务内容，其中咨询费与监理费按建设类基数1064万元、运维类基数918.92万元等比例划分）。

工程建设投资估算软件开发部分按照项目软件开发人力成本进行测算编制，人力成本包括人力工资、福利、奖金、五险一金、企业管理成本等，其中福利约占人力工资的2.5%，奖金约占人力工资的8%，五险一金约占人力工资的45%，企业管理成本占人力工资的10%。工时是根据开发功能模块所需的需求调研工时、系统设计、代码开发工时、系统集成联调测试工时、试运行工时、免费质保等项目建设和质保运维各阶段所需人工工时的总和。

工程建设投资估算硬件实施部分按照主要参考市场价合理范围内的设备采购费用（含质保期原厂服务和运维费用）进行编制，硬件设备实施人工费用包括在系统集成费中。

项目配备了前期咨询、工程监理、密码测评、软件测评、安全测评等二类费用，具体估算依据为：上海市市级数字化项目配置标准（二类费用）。

  - 7.2  项目软硬件购置及应用系统开发投资估算

    - 7.2.1  应用软件开发投资估算

                - 表7.1  应用软件开发投资估算明细表

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 工作量（人月） | 单价 （万元） | 总金额 （万元） | 对应建设内容中的功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部人才管理子系统 | 常用功能 | 通知收发 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.1 |
| 2 |  |  | 事项提醒 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.1 |
| 3 |  |  | 组工园地 | 文件柜 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.1 |
| 4 |  |  |  | 通讯录 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.1 |
| 5 |  | 基础数据管理 | 组织架构数据管理 | 组织架构信息 | 企业数据信息 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.2 |
| 6 |  |  |  |  | 机关数据信息 |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 7 |  |  |  |  | 数据快照 |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 8 |  |  |  | 机构回收站 |  | 1.5 | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 9 |  |  |  | 编制职数管理 |  |  | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.2 |
| 10 |  |  |  | 组织机构树 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 11 |  |  |  | 机构信息导入导出 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 12 |  |  | 干部数据管理 | 干部情况 | 基本情况 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.2 |
| 13 |  |  |  |  | 数据录入 |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 14 |  |  |  | 信息校验 | 校验惯例 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.2 |
| 15 |  |  |  | 数据标签 | \ | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.2 |
| 16 |  |  |  | 数据导出 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.2 |
| 17 |  | 综合统计查询 | 自定义条件查询 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.3 |
| 18 |  |  | 标签条件查询 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.3 |
| 19 |  |  | 表册管理及查询 | 自定义表册 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.3 |
| 20 |  |  |  | 固定干部表册 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.3 |
| 21 |  |  | 分类统计 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.3 |
| 22 |  | 人员进出管理 | 进人调动 | 进人调动 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.4 |
| 23 |  |  |  | 干部调转 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.4 |
| 24 |  |  | 出人管理 | 干部调离 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.4 |
| 25 |  |  |  | 干部退休 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.4 |
| 26 |  |  |  | 干部辞职 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.4 |
| 27 |  |  |  | 非在职人员库 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.4 |
| 28 |  | 移动端查询 | 基本信息展示 | 组织架构树 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.5 |
| 29 |  |  |  | 干部信息 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.5 |
| 30 |  |  |  | 干部表册 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.5 |
| 31 |  |  |  | 基本信息查询 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.5 |
| 32 |  |  | 可视化分析 | 研判分析 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.5 |
| 33 |  | 干部任免审批表 | 基本信息管理 |  |  | 5 | 2.5 | 12.5 | 6.1.1.6 |
| 34 |  |  | 职务信息管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 35 |  |  | 职级信息管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 36 |  |  | 经历简历综述 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 37 |  |  | 学历/学位管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 38 |  |  | 奖惩管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 39 |  |  | 考察考核管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 40 |  |  | 家庭成员管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 41 |  |  | 其它关键信息 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 42 |  |  | 人员排序 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 43 |  |  | 照片录像维护 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 44 |  |  | 信息集维护 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.6 |
| 45 |  |  | 单个干审表信息校验 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.6 |
| 46 |  |  | 历史任免审批表生成 |  |  |  |  |  | 6.1.1.6 |
| 47 |  | 干部日常 | 证件管理 | 证件管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.7 |
| 48 |  |  | 因私出国境 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.7 |
| 49 |  |  | 表彰奖励 | 部门及个人奖惩情况 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.7 |
| 50 |  | 干部任免 | 任免会议 | 会议管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.8 |
| 51 |  |  |  | 任免人员管理 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.8 |
| 52 |  |  |  | PPT生成 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.8 |
| 53 |  | 干部监督 | 监督情况 | 个人有关事项报告 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.9 |
| 54 |  |  |  | 干部兼职 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.9 |
| 55 |  | 教育培训 | 培训班管理 | 培训班管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.10 |
| 56 |  |  | 通知报名 | 通知拟定配备 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.1.10 |
| 57 |  |  |  | 企业报名 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.10 |
| 58 |  |  |  | 报名审批 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.10 |
| 59 |  |  |  | 通知下发管理 |  |  | 2.5 |  | 6.1.1.10 |
| 60 |  |  | 统计情况 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.10 |
| 61 |  | 档案管理 | 接口预留 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.1.11 |
| 62 | 投资监管管理子系统 | 数据上报和审核功能 | 报备程序 | 流程优化 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.2.1 |
| 63 |  |  |  | 填报优化 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.2.1 |
| 64 |  |  | 年度投资计划 | 流程优化 |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 65 |  |  | 投资计划年中调整 |  |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 66 |  |  | 年度投资执行情况 |  |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 67 |  |  | 年度投资计划 | 填报优化 |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 68 |  |  | 投资计划年中调整 |  |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 69 |  |  | 年度投资执行情况 |  |  |  |  |  | 6.1.2.1 |
| 70 | 市属国企投资基金信息子系统 | 数据上报（填报端） | 实控基金信息报送 | GP基金报送信息管理 | 批量导入 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 71 |  |  |  |  | 本期未报清单 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 72 |  |  |  |  | 上一填报期参考数据导出 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 73 |  |  |  |  | 本期填报数据导出 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 74 |  |  |  | GP基金管理人信息管理 | 基金管理人基本信息报送 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 75 |  |  |  |  | 基金管理人的投资人信息报送 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 76 |  |  |  |  | 基金管理人合规信息报送 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 77 |  |  |  |  | 基金管理人董监高信息报送 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 78 |  |  |  | GP基金信息管理 | 基金基本信息 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 80 |  |  |  |  | 基金投资人信息 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 81 |  |  |  |  | 基金决策相关人员信息 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 82 |  |  |  |  | 基金投资子基金基本信息 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 83 |  |  |  |  | 直投项目基本信息 |  |  |  | 6.1.3.1 |
| 84 |  |  |  | GP数据校验计算 | GP填报规则校验 | 3 | 2.5 | 7.5 | 6.1.3.1 |
| 85 |  |  |  |  | GP数据逻辑校验 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 86 |  |  |  |  | 校验结果处理 |  | 2.5 |  | 6.1.3.1 |
| 87 |  |  | 实控基金审批处理 | GP审批处理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.1 |
| 88 |  |  | 实控基金数据修正 | GP基金数据修正 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.1 |
| 89 |  |  | 参投基金信息报送 | LP基金报送信息管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.1 |
| 90 |  |  |  | LP基金信息管理 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 91 |  |  |  | LP基金管理人信息管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.1 |
| 92 |  |  |  | LP数据校验计算 | LP填报规则校验 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 93 |  |  |  |  | LP数据逻辑校验 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.1 |
| 94 |  |  |  |  | 校验结果处理 |  | 2.5 |  | 6.1.3.1 |
| 95 |  |  | 参投基金审批 | LP审批处理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.1 |
| 96 |  |  | 参投基金数据修正 | LP基金数据修正 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.1 |
| 97 |  |  | 制度备案 | 企业基金管理制度备案管理 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.1 |
| 98 |  |  | 任务管理 | 任务管理 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.3.1 |
| 99 |  | 数据查询（填报端） | 实控基金数据明细 | 基金管理人相关明细 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.2 |
| 100 |  |  |  | 基金相关明细 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.2 |
| 101 |  |  | 参投基金信息报送 | 基金管理人相关明细 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.2 |
| 102 |  |  |  | 基金相关明细 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.2 |
| 103 |  |  | 待补填基金清单 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.2 |
| 104 |  |  | 历年数据对比 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.2 |
| 105 |  |  | 本集团基金情况 | 本集团实控基金情况/本集团参投基金情况 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.2 |
| 106 |  |  | 实控基金数据情况 | 实控报送统计等 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.3.2 |
| 107 |  |  |  | 实控基金明细数据 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.2 |
| 108 |  |  |  | 实控整体情况表 |  |  | 2.5 |  | 6.1.3.2 |
| 109 |  |  | 参投基金数据情况 | 参投报送统计等 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.2 |
| 110 |  |  |  | 参投基金明细数据 |  |  |  |  | 6.1.3.2 |
| 111 |  |  |  | 参投基金填报率情况表 |  |  |  |  | 6.1.3.2 |
| 112 |  | 数据看板（管理端） | 整体概览分析 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.3.3 |
| 113 |  |  | 分类专题分析 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.3.3 |
| 114 |  |  | 分类投资概览 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.3.3 |
| 115 |  |  | 年度投资情况 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.3.3 |
| 116 |  |  | 基金详情 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.3.3 |
| 117 | 国际化经营子系统 | 集团汇总 | 叠加汇总 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.4.1 |
| 118 |  |  | 非固定行列报表汇总 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.4.1 |
| 119 |  |  | 汇总节点检查 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.4.1 |
| 120 |  | 数据查询 | 模板查询 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.4.2 |
| 121 |  |  | 自定义查询 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.4.2 |
| 122 |  |  | 报送统计查询 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.4.2 |
| 123 |  |  | 数据填报通知 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.4.2 |
| 124 |  | 国际化经营企业数据分析 | 国际化经营企业分析 |  |  | 3 | 3 | 9 | 6.1.4.3 |
| 125 | 国企价值评估子系统 | 企业价值评估模块 | 审阅 | 审阅报告生成 | 审核报告优化 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 126 |  |  |  |  | 估算报告优化 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 127 |  |  |  | 审核要点管理 | 审核要点管理后台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 128 |  |  |  |  | 审核要点前台展示+查询 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 129 |  |  |  | 审阅文件识别 | 审阅文件识别 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 130 |  |  |  | 审阅条件可设置 | 审阅条件可设置 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 131 |  |  | 估算 | 估值功能 | 收益法算法升级 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.5.1 |
| 132 |  |  |  |  | 市场法算法升级 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.5.1 |
| 133 |  |  | 无形资产评估 | 数据录入 | 资产录入 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 134 |  |  |  |  | 资产导入 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 135 |  |  |  |  | 资产分组 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 136 |  |  |  | 外部数据抓取 | 估值参考文件导入 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 137 |  |  |  |  | pdf文件数据解析 |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 138 |  |  |  | 市场法估值 |  | 2.5 | 3 | 7.5 | 6.1.5.1 |
| 139 |  |  |  | 收益法估值 |  | 2.5 | 3 | 7.5 | 6.1.5.1 |
| 140 |  |  |  | 成本法估值 |  | 2.5 | 3 | 7.5 | 6.1.5.1 |
| 141 |  |  | 不动产估值 | 不动产批量评估 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.5.1 |
| 142 |  |  |  | 地产参考价目表制作 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 143 |  |  |  | 房产参考价目表制作 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 144 |  |  | 统计模块 | 不动产评估详细数据统计表 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.5.1 |
| 145 |  |  |  | 审阅项目详细数据统计表 |  |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 146 |  |  |  | 估算项目详细数据统计表 |  |  | 2.5 |  | 6.1.5.1 |
| 147 |  |  | 价值季报管理 | 价值季报管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.5.1 |
| 148 | 全面风险预警管理子系统 | 风险首页 | 风险动态 | 风险事件类动态 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.1 |
| 149 |  |  |  | 预警识别类动态 |  |  |  |  | 6.1.6.1 |
| 150 |  |  |  | 舆情热点类动态 |  |  |  |  | 6.1.6.1 |
| 151 |  |  |  | 法律诉讼类动态 |  |  |  |  | 6.1.6.1 |
| 152 |  |  | 风险报告 | 风险报告上传 |  | 1 |  | 2.5 | 6.1.6.1 |
| 153 |  |  |  | 风险报告查阅 |  |  |  |  | 6.1.6.1 |
| 154 |  |  | 版本公告 |  |  |  |  |  | 6.1.6.1 |
| 155 |  | 风险看板 | 国资委总览看板 | 国资委总览——按时间趋势查看年度看板 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 156 |  |  |  | 国资委总览——按亮灯结果查看年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 157 |  |  |  | 国资委总览——按时间趋势查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 158 |  |  |  | 国资委总览——按亮灯结果查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 159 |  |  | 集团总览看板 | 按时间趋势查看年度看板 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.6.2 |
| 160 |  |  |  | 按亮灯结果查看年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 161 |  |  |  | 综合R值亮灯分析年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 162 |  |  |  | 按时间趋势查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 163 |  |  |  | 按亮灯结果查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 164 |  |  |  | 综合R值亮灯分析月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 165 |  |  | 企业总览看板 | 按风险地图查看年度看板 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.6.2 |
| 166 |  |  |  | 按亮灯结果查看年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 167 |  |  |  | 综合R值亮灯分析年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 168 |  |  |  | 按风险地图查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 169 |  |  |  | 按亮灯结果查看月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 170 |  |  |  | 综合R值亮灯分析月度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 171 |  |  | 资金、主业、投资、基金、治理、法律、舆情、外部等8大风险领域模板 | 资金领域亮灯数量年度看板（含浮窗） |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 172 |  |  |  | 资金领域亮灯数量月度看板（含浮窗） |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 173 |  |  |  | 主业领域亮灯数量年度看板（含浮窗） |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 174 |  |  |  | 主业领域亮灯数量月度看板（含浮窗） |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 175 |  |  |  | 投资领域亮灯数量年度看板 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 176 |  |  |  | 治理领域亮灯数量年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 177 |  |  |  | 外部领域亮灯数量年度看板 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 178 |  |  |  | 基金领域亮灯数量年度看板 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 179 |  |  | 金融企业看板 | 金融企业风险总览 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 180 |  |  |  | 银行类企业风险地图 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 181 |  |  |  | 银行类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 182 |  |  |  | 证券类企业风险地图 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 183 |  |  |  | 证券类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 184 |  |  |  | 保险类企业风险地图 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 185 |  |  |  | 保险类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 186 |  |  |  | 财务公司类企业风险地图 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 187 |  |  |  | 财务公司类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 188 |  |  |  | 财务公司类企业综合R值亮灯分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 189 |  |  |  | 信托公司类企业风险地图 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 190 |  |  |  | 信托公司类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 191 |  |  |  | 信托公司类企业业务行业集中度分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 192 |  |  |  | 信托公司类企业客户行业集中度分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 193 |  |  |  | 信托公司类企业综合R值亮灯分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 194 |  |  |  | 融资租赁类企业风险地图 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 195 |  |  |  | 融资租赁类企业亮灯结果 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 196 |  |  |  | 融资租赁类企业业务行业集中度分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 197 |  |  |  | 融资租赁类企业综合R值亮灯分析 |  |  |  |  | 6.1.6.2 |
| 198 |  |  |  | 其他金融/投资企业看板 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.2 |
| 199 |  | 自动报告 | 集团月度风险自动报告 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.3 |
| 200 |  |  | 企业月度风险自动报告 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.6.3 |
| 201 |  |  | 风险问询函自动报告 |  |  |  |  |  | 6.1.6.3 |
| 202 |  |  | 重大风险清单自动报告 |  |  |  |  |  | 6.1.6.3 |
| 203 |  | 综合R值模型 | 产业发展类企业R值模型 |  |  | 4.5 | 2.5 | 11.25 | 6.1.6.4 |
| 204 |  |  | 城市保障类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 205 |  |  | 投资运营类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 206 |  |  | 银行类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 207 |  |  | 证券类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 208 |  |  | 保险类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 209 |  |  | 财务公司类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 210 |  |  | 融资租赁类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 211 |  |  | 信托公司类企业R值模型 |  |  |  |  |  | 6.1.6.4 |
| 212 |  | 风险地图 | 股权占比 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.6.5 |
| 213 |  |  | 风险概况 |  |  |  |  |  | 6.1.6.5 |
| 214 |  |  | 风险提示 |  |  |  |  |  | 6.1.6.5 |
| 215 |  | 预警函模板管理 | 债务风险 | 债务风险问询函触发规则 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.6 |
| 216 |  |  |  | 债务风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 217 |  |  | 现金流风险 | 现金流风险问询函触发规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 218 |  |  |  | 现金流风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 219 |  |  | 融资担保风险 | 融资担保风险问询函触发规则 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.6 |
| 220 |  |  |  | 融资担保风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 221 |  |  | 主业领域整体风险 | 主业领域整体风险问询函触发规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 222 |  |  |  | 主业领域整体风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 223 |  |  | 资金占用风险 | 资金占用风险问询函触发规则 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.6 |
| 224 |  |  |  | 资金占用风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 225 |  |  | 过度投资风险 | 过度投资风险问询函触发规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 226 |  |  |  | 过度投资风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 227 |  |  | 投资减值风险 | 投资减值风险问询函触发规则 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.6 |
| 228 |  |  |  | 投资减值风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 229 |  |  | 参股企业经营不善风险 | 参股企业经营不善风险问询函触发规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 230 |  |  |  | 参股企业经营不善风险问询函文字内容规则 |  |  |  |  | 6.1.6.6 |
| 231 |  | 风险清单填报 | 剩余风险敞口-责任口径规则 |  |  | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.6.7 |
| 232 |  |  | 债务/现金流风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 233 |  |  | 融资担保风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 234 |  |  | 往来款回收风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 235 |  |  | 主业领域整体风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 236 |  |  | 资金占用风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 237 |  |  | 创新投入不足风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 238 |  |  | 主业偏离风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 239 |  |  | 行业下行风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 240 |  |  | 过度投资风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 241 |  |  | 投资减值风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 242 |  |  | 对赌协议未完成风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 243 |  |  | 参股企业经营不善风险敞口规则 |  |  |  |  |  | 6.1.6.7 |
| 244 |  | 风险清单统计 | 事件敞口情况表（含导出） |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.6.8 |
| 245 |  |  | 领域敞口情况表（含导出） |  |  |  |  |  | 6.1.6.8 |
| 246 |  | 全面风险预警H5页面功能 | 风险总览 | 综合R值/亮灯 | 综合R值排序 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.6.9 |
| 247 |  |  |  |  | 红灯亮灯排序 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 248 |  |  |  | 风险敞口 | 剩余风险敞口分布 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 249 |  |  |  |  | 新增重大风险事件 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 250 |  |  |  | 风险动态 | 预警识别风险动态 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 251 |  |  |  |  | 舆情热点风险动态 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 252 |  |  |  |  | 法律诉讼风险动态 |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 253 |  |  | 企业分析 | 基本信息 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.6.9 |
| 254 |  |  |  | 风险总览 |  |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 255 |  |  |  | 风险事件 |  |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 256 |  |  |  | 亮灯领域 |  |  |  |  | 6.1.6.9 |
| 257 | 国资监管采集子系统 | 数据审核模块 | 全审审核功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 258 |  |  | 企业数据状态统计功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 259 |  |  | 审核结果定位填报指标 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.7.1 |
| 260 |  |  | 审核结果切换显示位置 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 261 |  |  | 审核结果显示已完成数量 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.7.1 |
| 262 |  |  | 自定义录入 | 自定义指标录入 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 263 |  |  |  | 财务决算统计功能 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.7.1 |
| 264 |  |  |  | 国有企业统计功能 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.7.1 |
| 265 |  |  |  | 集体企业统计功能 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.7.1 |
| 266 |  |  |  | 财务月报统计功能 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.7.1 |
| 267 |  |  |  | 财务预算统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 268 |  |  |  | 融资担保及发债备案统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 269 |  |  |  | 财务评价书统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.1 |
| 270 |  | 数据填报模块 | 显示汇总明细功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.2 |
| 271 |  |  | 浮动表定位及模糊查询功能 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.7.2 |
| 272 |  |  | EXCEL批量导入功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.2 |
| 273 |  |  | 枚举多层级多选功能 |  |  |  |  |  | 6.1.7.2 |
| 274 |  | 数据查询模块 | 单位选择功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.3 |
| 275 |  |  | 科目选择功能 |  |  |  |  |  | 6.1.7.3 |
| 276 |  |  | 模板选择功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.3 |
| 277 |  |  | 任务选择功能 |  |  |  |  |  | 6.1.7.3 |
| 278 |  |  | 查询结果功能 |  |  |  |  |  | 6.1.7.3 |
| 279 |  |  | 数据源配置 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.3 |
| 280 |  |  | 公司基准树节点配置 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.7.3 |
| 281 |  |  | 指标管理功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.3 |
| 282 |  |  | 科目配置功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.3 |
| 283 |  |  | 字典管理功能 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.7.3 |
| 284 |  | 经济运行分析页面功能（H5） | 首页 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.7.4 |
| 285 |  |  | 国资总览 | 主要经济指标 | 主要经济指标汇总 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.7.4 |
| 286 |  |  |  |  | 主要经济指标详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 287 |  |  |  |  | 市国资委监管企业详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 288 |  |  |  |  | 委托监管企业详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 289 |  |  |  |  | 区属企业-条形统计 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 290 |  |  |  |  | 区属企业-表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 291 |  |  |  | 财务分析指标 | 财务分析指标汇总 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.7.4 |
| 292 |  |  |  |  | 财务分析指标详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 293 |  |  |  |  | 市国资委监管企业详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 294 |  |  |  |  | 委托监管企业详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 295 |  |  |  |  | 区属企业-条形统计 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 296 |  |  |  |  | 区属企业-表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 297 |  |  | 纳统指标 | 金融企业 | 金融企业汇总 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.7.4 |
| 298 |  |  |  | 工业企业 | 工业企业柱状图统计 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 299 |  |  |  |  | 工业企业表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 300 |  |  |  | 商业企业 | 商业企业柱状图统计 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.7.4 |
| 301 |  |  |  |  | 商业企业表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 302 |  |  |  | 建筑业企业 | 建筑业企业汇总 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 303 |  |  | 企业分析 | 企业分析 | 企业分析汇总界面 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.7.4 |
| 304 |  |  |  | 上汽集团 | 经济指标汇总 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 305 |  |  |  |  | 经济指标详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 306 |  |  |  |  | 业务板块详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 307 |  |  |  |  | 财务指标全览 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 308 |  |  |  |  | 业务指标汇总 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 309 |  |  |  |  | 整车销量柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 310 |  |  |  |  | 整车销量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 311 |  |  |  |  | 市占率柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 312 |  |  |  |  | 市占率表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 313 |  |  |  |  | 自主品牌占比柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 314 |  |  |  |  | 自主品牌占比表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 315 |  |  |  |  | 新能源汽车渗透率条形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 316 |  |  |  |  | 新能源汽车渗透率表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 317 |  |  |  |  | 海外品牌占比柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 318 |  |  |  |  | 海外品牌占比表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 319 |  |  |  |  | 经营分析条形图统计 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 320 |  |  |  |  | 经营分析表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 321 |  |  |  | 上海电气 | 经济指标汇总 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.7.4 |
| 322 |  |  |  |  | 经济指标详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 323 |  |  |  |  | 业务板块详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 324 |  |  |  |  | 财务指标全览 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 325 |  |  |  |  | 业务指标汇总 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 326 |  |  |  |  | 新承接订单（装备类、工程类）柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 327 |  |  |  |  | 新承接订单（装备类、工程类）表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 328 |  |  |  |  | 风电产品交付量柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 329 |  |  |  |  | 风电产品交付量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 330 |  |  |  |  | 电梯销量柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 331 |  |  |  |  | 电梯销量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 332 |  |  |  |  | 输配电元器件销量条形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 333 |  |  |  |  | 输配电元器件销量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 334 |  |  |  |  | 锅炉销量柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 335 |  |  |  |  | 锅炉销量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 336 |  |  |  |  | 燃气轮机销量柱形图 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 337 |  |  |  |  | 燃气轮机销量表格详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 338 |  |  |  | 光明集团 | 经济指标汇总 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.7.4 |
| 339 |  |  |  |  | 经济指标详情 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 340 |  |  |  |  | 业务指标-食品板块 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 341 |  |  |  |  | 业务指标-房产板块 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 342 |  |  |  |  | 业务指标-原料价格 |  |  |  | 6.1.7.4 |
| 343 | 国资经营预算管理子系统 | 枚举字典管理 |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.1 |
| 344 |  | 业务指标管理 |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.2 |
| 345 |  | 模板设计管理 | 模板组管理 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.8.3 |
| 346 |  |  | 模板管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.8.3 |
| 347 |  |  | 模板编辑 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.8.3 |
| 348 |  |  | 模板指标设置 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.3 |
| 349 |  |  | Excel表格导入 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.8.3 |
| 350 |  | 附件文档管理 |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.4 |
| 351 |  | 数据预览管理 |  |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.5 |
| 352 |  | 数据检索查询 | 条件过滤查询 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.8.6 |
| 353 |  |  | 自定义查询 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.8.6 |
| 354 | 企业分配事中事后监管子系统 | 数据传输管理 | excel固定报表及浮动行导入 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.9.1 |
| 355 |  |  | 薪酬调查审核工具 |  |  |  | 2.5 | 0 | 6.1.9.1 |
| 356 |  | 指标预警管理 | 国资快报指标异常波动预警功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 357 |  |  | 智能分析底稿 | 智能分析底稿模板 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.9.2 |
| 358 |  |  |  | 人工成本预算统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 359 |  |  |  | 人工成本执行定报统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 360 |  |  |  | 收入分配年报表统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 361 |  |  |  | 国务院薪酬调查统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 362 |  |  |  | 工资效益联动评价表统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 363 |  |  |  | 人工成本情况表统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 364 |  |  |  | 人工成本月报表统计功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 365 |  |  |  | 快速查询模板功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 366 |  |  | 预算偏离度预警 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.2 |
| 367 |  | 数据查询管理 | 收入分配附件查询 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.3 |
| 368 |  | 分级分类管理 | 浮动表汇总 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.4 |
| 369 |  |  | 快速查询文件/日期指标 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.9.4 |
| 370 |  |  | 纵向打印支持 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.9.4 |
| 371 | 国有房地资产信息监管子系统 | 国资国企不动产租赁监测模块 | 数据看板 | 租赁监测整体看板 |  | 3.5 | 2.5 | 8.75 | 6.1.10.1 |
| 372 |  |  |  | 低效租赁预警信息 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.10.1 |
| 373 |  |  | 数据明细 | 不动产租赁明细信息 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.10.1 |
| 374 |  |  |  | 重大项目信息 |  |  | 2.5 |  | 6.1.10.1 |
| 375 |  |  |  | 一般项目信息 |  |  | 2.5 |  | 6.1.10.1 |
| 376 |  |  |  | 可不公开租赁项目信息 |  |  | 2.5 |  | 6.1.10.1 |
| 377 |  |  | 数据填报及校验 | 一般项目信息填报及校验 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.10.1 |
| 378 |  |  |  | 可不公开租赁项目信息填报及校验 |  |  | 2.5 |  | 6.1.10.1 |
| 379 |  |  | 数据接口 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.10.1 |
| 380 |  |  | 数据校验 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.10.1 |
| 381 | 内部审计子系统 | 数据录入 | 月报模块 | 月报项目数据自动汇总 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.11.1 |
| 382 |  |  |  | 枚举联动功能 |  |  | 2.5 |  | 6.1.11.1 |
| 383 |  |  |  | 批量数据/报告（自动建表）导入功能 | 数据导入模板 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.11.1 |
| 384 |  |  |  |  | 数据/报告批量导入 |  | 2.5 |  | 6.1.11.1 |
| 385 |  |  | 浮动行按钮自定义 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.11.1 |
| 386 |  |  | 报表行高自定义 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.11.1 |
| 387 |  |  | 汇总表数据锁定功能 |  |  |  | 2.5 | 0 | 6.1.11.1 |
| 388 |  | 资源节点 | 资源节点指标自定义 |  |  | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.11.2 |
| 389 |  |  | 资源节点指标逻辑判断功能 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.11.2 |
| 390 |  |  | 资源节点自动跳转到报表功能 |  |  |  |  |  | 6.1.11.2 |
| 391 |  | 后台管理 | 报表显示权限功能 |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 6.1.11.3 |
| 392 |  | 内审分析模块 | 月报、季报、一事一报、重要情况报备单分析子模块 | 分析报告模板配置 |  |  | 2.5 | 6.25 | 6.1.11.4 |
| 393 |  |  |  | 取数逻辑配置 |  |  |  |  | 6.1.11.4 |
| 394 |  |  |  | 分析模块数据集生成 |  |  |  |  | 6.1.11.4 |
| 395 |  |  |  | 分析看板 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.11.4 |
| 396 |  |  | 分析报告导出功能 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.11.4 |
| 397 |  |  | 内审分析模块后台管理 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.11.4 |
| 398 | 内部控制评测管理子系统 | 抽样单位测评 | 抽样范围表格导入 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.1 |
| 399 |  |  | 业务总量指标选择 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.1 |
| 400 |  |  | 业务总量占比计算 |  |  |  | 2.5 | 0 | 6.1.13.1 |
| 401 |  | 内控管理树形 | 内控管理树形提取 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.2 |
| 402 |  |  | 内控树形管理 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.2 |
| 403 |  |  | 抽样树形显示 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.2 |
| 404 |  |  | 填报树形显示 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.13.2 |
| 405 |  |  | 汇总树形显示 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.2 |
| 406 |  |  | 填报状态统计 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.13.2 |
| 407 |  | 内容填报 | EXCEL表格数据导入 |  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.13.3 |
| 408 |  |  | 管理提升评价校验 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.13.3 |
| 409 |  | 自动报告 | 内部控制测评功能 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.13.4 |
| 410 |  |  | 数据汇总模板 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.13.4 |
| 411 |  |  | 自动报告模板 |  |  | 3 | 2.5 | 7.5 | 6.1.13.4 |
| 412 |  |  | 报告生成 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.13.4 |
| 413 | 企业服务大厅 | 监管企业稳增长工作周报 | 工作周报 | 企业数据填报 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.14.1 |
| 414 |  |  |  | 流程流转功能 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 415 |  |  |  | 批量计算功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.14.1 |
| 416 |  |  |  | 审核状态实时更新 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 417 |  |  |  | 工业子企业数据导入功能 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.14.1 |
| 418 |  |  |  | 商业子企业数据导入功能 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 419 |  |  |  | 工业子企业数据导出功能 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 420 |  |  |  | 商业子企业数据导出功能 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 421 |  |  |  | 企业上报情况 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.14.1 |
| 422 |  |  |  | 企业数据信息 |  |  |  |  | 6.1.14.1 |
| 423 |  |  |  | 企业基本情况 |  |  |  |  | 6.1.14.1 |
| 424 |  |  |  | 企业工业类型数据汇总 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.14.1 |
| 425 |  |  |  | 企业商业类型数据汇总 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 426 |  |  |  | 企业银行业类型数据汇总 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 427 |  |  |  | 企业证券业类型数据汇总 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 428 |  |  |  | 企业保险业类型数据汇总 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 429 |  |  |  | 企业工业子企业数据汇总 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.1 |
| 430 |  | 党员教育初步排摸 | 党员教育初步排摸 | 党员教育初步排摸填报 | 审批及权限 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.14.2 |
| 431 |  |  |  |  | 数据导入功能 |  | 2.5 |  | 6.1.14.2 |
| 432 |  |  |  |  | 数据导出功能 |  |  |  | 6.1.14.2 |
| 433 |  |  |  | 市国资系统党员教育点位排摸填报 | 审批及权限 |  | 2.5 |  | 6.1.14.2 |
| 434 |  |  |  |  | 数据导入功能 |  | 2.5 |  | 6.1.14.2 |
| 435 |  |  |  |  | 数据导出功能 |  |  |  | 6.1.14.2 |
| 436 |  |  | 党员教育初步排摸汇总 | 集团汇总表 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.14.2 |
| 437 |  |  |  | 集团企业明细信息表 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.2 |
| 438 |  |  |  | 市国资系统党员教育点位排摸填报 |  |  | 2.5 |  | 6.1.14.2 |
| 439 | 全面风险预警子系统（宣传部功能模块） | 宣传部预警内容看板模块 | 风险预警综合评级 | 风险预警综合评级 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.15.1 |
| 440 |  |  | 宣传部总览看板 | 宣传部总览看板-综合R值年度看板 |  | 3 | 2.5 | 7.5 | 6.1.15.1 |
| 441 |  |  |  | 宣传部总览看板-综合R值月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 442 |  |  |  | 宣传部总览看板-风险敞口年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 443 |  |  |  | 宣传部总览看板-风险敞口月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 444 |  |  |  | 宣传部总览看板-领域敞口年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 445 |  |  |  | 宣传部总览看板-领域敞口月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 446 |  |  |  | 宣传部总览看板-风险清单年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 447 |  |  |  | 宣传部总览看板-风险清单月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 448 |  |  | 宣传部风险管理看板 | 宣传部风险管理-风险问询函列表看板 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.15.1 |
| 449 |  |  |  | 宣传部风险管理-风险问询函详情看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 450 |  |  |  | 宣传部风险管理-风险清单管理看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 451 |  |  |  | 宣传部风险管理-风险清单详情看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 452 |  |  |  | 宣传部风险管理-风险清单全览表看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 453 |  |  |  | 宣传部风险管理-风险清单过录表看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 454 |  |  |  | 宣传部风险管理-集团审核通过时间看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 455 |  |  |  | 宣传部风险管理-联系人看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 456 |  |  | 企业总览看板 | 企业总览-综合R值年度看板 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.15.1 |
| 457 |  |  |  | 企业总览-综合R值月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 458 |  |  |  | 企业总览-风险敞口年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 459 |  |  |  | 企业总览-风险敞口月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 460 |  |  |  | 企业总览-领域风险敞口年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 461 |  |  |  | 企业总览-领域风险敞口月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 462 |  |  | 风险地图看板 | 宣传部风险地图年度看板 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.15.1 |
| 463 |  |  | 资金领域看板 | 宣传部资金风险年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 464 |  |  |  | 宣传部资金风险月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 465 |  |  | 主业领域看板 | 宣传部主业风险年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 466 |  |  |  | 宣传部主业风险月度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 467 |  |  | 投资领域看板 |  |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.15.1 |
| 468 |  |  | 治理领域看板 | 宣传部治理风险年度看板-参股 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 469 |  |  |  | 宣传部治理风险年度看板-控股 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 470 |  |  |  | 宣传部治理风险年度看板-应控未控 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 471 |  |  | 基金领域看板 | 宣传部基金风险年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 472 |  |  | 外部领域看板 | 宣传部外部风险年度看板-境外投资项目 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.15.1 |
| 473 |  |  |  | 宣传部外部风险年度看板-汇率利率 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 474 |  |  | 舆情领域看板 | 宣传部舆情风险年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 475 |  |  | 法律领域看板 | 宣传部资金风险年度看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 476 |  |  | 基础信息看板 | 企业信息看板 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.15.1 |
| 477 |  |  |  | 快报信息看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 478 |  |  |  | 行业对标看板 |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.1 |
| 479 |  | 风险预警函管理及处置模块 | 宣传部问询函模板配置 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.15.1 |
| 480 |  |  | 宣传部问询函节点配置 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.2 |
| 481 |  |  | 宣传部问询函内容填报 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.2 |
| 482 |  |  | 宣传部风险清单输出 |  |  |  | 2.5 |  | 6.1.15.2 |
| 483 | 国资监管数智管理子系统 | 资源“图书馆” | 国资监管公共库 | 政策文件库 |  | 2 | 3 | 6 | 6.1.16.1 |
| 484 |  |  |  | 学习资料库 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 485 |  |  |  | 法律法规库 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 486 |  |  |  | 领导讲话库 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 487 |  |  | 国资监管业务文档库 | 电子公文库 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.1 |
| 488 |  |  |  | 监管文档库 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 489 |  |  | 机关内部资料库 | 个人文档 |  | 2 | 3 | 6 | 6.1.16.1 |
| 490 |  |  |  | 部门文件柜 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 491 |  |  |  | 单位文件库 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 492 |  |  | 专题库 | 专题设定 | 专题创建 | 2 | 3 | 6 | 6.1.16.1 |
| 493 |  |  |  |  | 专题标签管理 |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 494 |  |  |  |  | 专题动态内容聚合 |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 495 |  |  |  | 专题库管理 |  | 1 |  | 3 | 6.1.16.1 |
| 496 |  |  | 知识要素分析 | 元数据要素 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.1 |
| 497 |  |  |  | 内容摘要要素 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 498 |  |  |  | 标签要素 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 499 |  |  |  | 政策引用要素 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.1 |
| 500 |  |  |  | 文档大纲要素 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 501 |  |  |  | 词频信息要素 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 502 |  |  | 我的应用 | 我的收藏 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.1 |
| 503 |  |  |  | 回收站 |  |  |  |  | 6.1.16.1 |
| 504 |  | 国资监管数据资源平台 | 国资委数据服务门户 | 门户首页 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 505 |  |  |  | 数据资源 | 筛选目录资源 | 2.5 | 2.5 | 6.25 | 6.1.16.2 |
| 506 |  |  |  |  | 查看目录资源 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 507 |  |  |  |  | 申请目录资源 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 508 |  |  |  |  | 跟踪申请状态 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 509 |  |  |  |  | 收藏目录资源 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 510 |  |  |  | 数据全景监测 | 数据归集感知 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 511 |  |  |  |  | 数据治理监测 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 512 |  |  |  |  | 数据服务跟踪 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 513 |  |  |  |  | 数据效能分析 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 514 |  |  | 数据目录管理 | 目录审核 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 515 |  |  |  | 目录发布 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 516 |  |  |  | 目录维护 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 517 |  |  |  | 目录导航 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 518 |  |  |  | 目录信息订阅 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 519 |  |  | 数据采集管理 | 外部数据采集接口 | OA系统数据接口 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 520 |  |  |  |  | 司法大数据接口 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 521 |  |  |  |  | 不动产数据接口 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 522 |  |  |  |  | 上市公司数据接口 |  |  |  | 6.1.16.2 |
| 523 |  |  |  | 数据归集接口 | 全面风险预警管理子系统数据接口 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 524 |  |  |  |  | 国资监管采集子系统数据接口 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 525 |  |  |  |  | 企业分配事中事后监管子系统数据接口 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 526 |  |  |  |  | 内部审计子系统数据接口 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 527 |  |  |  | 数据采集交换 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 528 |  |  |  | 消息队列 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 529 |  |  |  | 采集链路监控 | 链路监控管理 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 530 |  |  |  |  | 链路监控日志 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 531 |  |  |  |  | 链路监控告警 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 532 |  |  |  | 数据比对 | 库表比对 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 533 |  |  |  |  | 文件比对 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 534 |  |  | 数据汇聚管理 | 数据源管理 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 535 |  |  |  | 数据加载 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 536 |  |  | 数据湖仓管理 | 湖仓分层 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 537 |  |  |  | 湖仓建模 | 模型信息维护 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 538 |  |  |  |  | 模型设计 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 539 |  |  |  |  | 模型物理化 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 540 |  |  |  |  | 物理态对比 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 541 |  |  |  |  | 版本管理 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 542 |  |  |  |  | 模型复制 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 543 |  |  | 元数据管理 | 元数据概览 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 544 |  |  |  | 元模型管理 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 545 |  |  |  | 元数据采集 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 546 |  |  |  | 元数据资料库 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 547 |  |  |  | 元数据稽核 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 548 |  |  |  | 元数据变更订阅 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 549 |  |  | 数据标签管理 | 标签分析概览 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 550 |  |  |  | 标签库管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 551 |  |  |  | 标签类目 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 552 |  |  |  | 标签分组 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 553 |  |  |  | 标签加工 |  | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 554 |  |  |  | 自定义标签 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 555 |  |  | 数据质量管理 | 质量检测规则库 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 556 |  |  |  | 质量检测任务 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 557 |  |  |  | 质量报告 |  | 3 | 2.5 | 7.5 | 6.1.16.2 |
| 558 |  |  |  | 质量检测告警规则 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 559 |  |  |  | 质量检测告警历史 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 560 |  |  | 组织机构基础库 | 全局组织机构 | 全级次管理 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 561 |  |  |  |  | 动态更新机制 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 562 |  |  |  |  | 可视化穿透 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 563 |  |  |  | 组织机构标签管理 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 564 |  |  | 数据供需管理 | 工作台 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 565 |  |  |  | 数据需求 | 需求提出 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 566 |  |  |  |  | 需求审核 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 567 |  |  |  |  | 需求清单 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 568 |  |  |  | 数据提供 | 需求签收 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 569 |  |  |  |  | 资源关联 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 570 |  |  |  | 供需评价 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 571 |  |  |  | 共享目录管理 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 572 |  |  |  | 数据共享服务 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 573 |  |  |  | 供需统计 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 574 |  |  | 数据安全管理 | 数据分类分级 | 数据识别标记 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 575 |  |  |  |  | 数据分类管理 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 576 |  |  |  |  | 数据分级管理 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 577 |  |  |  |  | 访问控制 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 578 |  |  |  | 数据脱敏管理 | 脱敏资源目录管理 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 6.1.16.2 |
| 579 |  |  |  |  | 脱敏作业监控 |  | 2.5 |  | 6.1.16.2 |
| 580 |  |  |  |  | 脱敏算法管理 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.2 |
| 581 |  |  |  |  | 敏感数据监控 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.2 |
| 582 |  | 国资智能管理平台 | 国资监管个性化搜索 | 国资全文搜索 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 583 |  |  |  | 国资检索结果 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 584 |  |  |  | 国资主题检索 | 领导发言主题 | 2 | 2.5 | 5 | 6.1.16.3 |
| 585 |  |  |  |  | 委机关文件主题 |  | 2.5 |  | 6.1.16.3 |
| 586 |  |  |  |  | 监管数据主题 |  | 2.5 |  | 6.1.16.3 |
| 587 |  |  |  | 国资全文索引 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 588 |  |  |  | 国资搜索历史记录 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.3 |
| 589 |  |  |  | 国资搜索个性化排序 |  |  | 2.5 |  | 6.1.16.3 |
| 590 |  |  |  | 国资搜索命中词反显 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.3 |
| 591 |  |  |  | 国资搜索全文预览 |  |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 592 |  |  |  | 国资信息个性化推荐 | 热门推荐 | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 593 |  |  |  |  | 最新知识 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 594 |  |  |  |  | 热门问题 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 595 |  |  | 国资监管个性化问答 | 国资问答能力切换 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 596 |  |  |  | 国资问答融合识别 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 597 |  |  |  | 国资问答主动感知 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 598 |  |  |  | 国资问答深度检索 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 599 |  |  |  | 国资问答历史记录 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.3 |
| 600 |  |  |  | 国资问答个性化输出 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.3 |
| 601 |  |  |  | 国资问答反馈 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.3 |
| 602 |  |  | 国资监管个性化写作 | 国资监管标题写作 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.3 |
| 603 |  |  |  | 国资监管向导式写作 |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1.16.3 |
| 604 |  |  |  | 国资监管文件仿写 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 605 |  |  |  | 国资监管文件扩写 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 606 |  |  |  | 国资监管文件缩写 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 607 |  |  |  | 国资监管文件续写 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 608 |  |  |  | 国资监管文件润色 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 609 |  |  | 国资监管个性化校核 | 国资文本规范校核 | 常见错误 | 3 | 2.5 | 7.5 | 6.1.16.3 |
| 610 |  |  |  |  | 音/形相似错误 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 611 |  |  |  |  | 搭配错误 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 612 |  |  |  |  | 标点符号错误 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 613 |  |  |  |  | 句子重复 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 614 |  |  |  |  | 生僻字 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 615 |  |  |  |  | 错别字 |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 616 |  |  |  | 地名校核 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.1.16.3 |
| 617 |  |  |  | 领导校核 |  |  |  |  | 6.1.16.3 |
| 618 |  |  |  | 敏感词校核 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |
| 619 |  |  |  | 法律法规校核 |  | 1 | 3 | 3 | 6.1.16.3 |

    - 7.2.2  产品软件、硬件产品、安全产品购置

                - 表7.2  产品软件、硬件产品、安全产品购置明细表样例

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品品牌 | 产品型号 | 产品配置 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） | 对应建设内容中的模块或功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品软件 | 数据上报软件 |  |  |  | 100000 | 1 | 100000 | 6.2 |
| 2 | 成品软件 | 干部人事档案管理信息系统 |  |  |  | 380000 | 1 | 380000 | 6.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 480000 |  |

    - 7.2.3  数据治理服务投资估算

                - 表7.3  数据治理服务投资估算

| 序号 | 对应子系统 | 数据治理 服务事项 | 测算单位 | 工作量 | 治理对象及范围（数据来源） | 服务内容 | 治理成效及交付物 | 申报金额 （万元） | 关联的系统的数据治理功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部人才管理子系统 | 数据标签 | 个 | 50 | 人员信息标签。给9000多名干部贴上数据标签，每个干部人员的多个标签维度，涉及约50个标签规则 | 每个干部具有多个标签维度需要梳理： 1.基本信息的标签包括籍贯、党派、出生地、性别、学历学位等 2.业务标签包括职称、职务、职级、职务层次、人员类别、编制类型等 3.主观标签包括熟悉领域、重要经历、能力素质等 4.每个干部的标签可能是多选、可能是单选，单个人员预计有50个标签需要打。 | 多个人员的数据标签打完后，可以根据标签快速检索人员，辅助领导在选人用人的时候，快速定位人员信息，如一键查询查询“90后八级职员中，优秀年轻的非中共、少数民族、女性干部” | 2 | 1.干部查询 2.选拔用人 3.移动端查询 4.研判分析 |
| 2 |  | 数据融合 | 万条 | 10 | 人员个人信息、业务信息整合。给近万名干部的个人信息进行数据整合，主要如干部的考核、奖惩、简历、工作单位及职务、家庭成员信息等数据进行结构化融合 | 每个干部的多个非结构化信息再进行新系统承建的时候，需要对数据进行结构化重组与融合，例如： 1.多个奖惩描述信息，需要进行结构化，完成数据标准化的格式输出“2019年，获得嘉奖；2020年，获得三等功”； 2.多年的考核数据需要进行结构化，如十年以来每年的干部考核信息需要转换成“2010年考核优秀、2021年考核称职、2022年考核基本称职”； | 每个干部的结构化数据可以在页面总结归纳出来，以结构化、条理性的形式展现在页面。 | 3 | 1.干部管理 2.任免审批表 3.干部奖惩 4.干部考核 5.经历综述 |
| 3 |  | 数据融合 | 万条 | 3 | 涉及数据转换、数据比对。给近万名干部信息的部分业务字段进行转换，如，时间格式、籍贯、出生地、学历学位、所学专业等。 | 对于部分历史数据或者其他业务系统的数据，因为格式和新的业务要求，需要对数据进行转换、比对等操作，例如： 1.格式为2006年06月入党的干部，需要对数据进行转换，转换格式为“2006.06”； 2.对于人员学历为“xxx研究生”的描述，需要将学历确认转换为“研究生”； 3.对于某些新兴专业，如最近新出现的”无人机“专业，需要将其比对过后，确定为“物联网”专业。 | 每个干部的格式信息可以按照zztx的标准规范展示，如“年月”、“年月日”、“山东青岛”等标准规范显示。 | 3 | 1.出生年月 2.任职、入党管理 3.籍贯出生地管理 4.学历学位管理 |
| 4 | 市属国企投资基金信息子系统 | 数据融合-数据质量检查、数据清洗 | 万条 | 32 | 原金融处相关业务的历史留存数据，约32万条历史数据 | 对存量数据进行数据清洗和数据质量检查。 1、对2020-2024年存量数据约32万条进行质量检查； 2、对34万条数据根据质量检查结果，过滤不合规的数据、删除重复数据、纠正错误数据、进行格式转换，并进行清洗前后的数据一致性检查，保证清洗结果集的数据质量； | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的数据质量管理要求。 交付物：约32万条国有控股企业实控基金和参股基金报送数据集 | 2 | GP数据校验计算、GP基金数据修正，LP数据校验计算，LP基金数据修正 |
| 5 |  | 数据融合-数据加工 | 万条 | 34 | 40余家监管企业报送的实控私募股权基金和参投私募股权基金指标加工 | 对底层清单数据（20多张原始业务数据表、500多项原始数据）进行汇总、加工，建立实控基金和参股基金的多维数据集市，计算报告报表及数据看板需求中的基础指标和基础维度， 数据加工结果将涵盖实控、参投基金数据情况等报表31张报表需求。加工内容如下： 1、梳理各层数据加工任务链路，实现数据分层设计； 2、形成数据加工任务调度机制，为上层应用提供数据支撑。 数据加工后，形成如下数据表及指标项： 实控基金管理人集市： 1）维度表：实控基金信息表、投资子基金基本信息表 2）事实表：子基金认缴出资、累计投资本金额、累计退出所得金额 实控基金投资直投项目集市 1）维度表：项目信息表、实控基金信息表、行业信息表 2）事实表：当年纳入额、企业人数、当年企业营业收入、当年净利润、累计投资本金、估值下跌超过40%、损失金额、投资基金个数、母基金投资金额 、资金放大倍数、在投子基金估值 参股基金集市： 1）维度表：日期信息表、实控基金基本信息、基金合伙人信息、投决会人员信息、基金期限、 2）事实表：认缴出资、实际出资、基金总份额、本集团认缴出资金额、国资集团出资金额、期末总资产、期末总负债、期间退出项目金额、期间退出项目本金 参股基金投资直投项目集市 1）维度表：项目信息表、实控基金信息表、行业信息表 2）事实表：当年纳入额、企业人数、当年企业营业收入、当年净利润、累计投资本金、估值下跌超过40%、损失金额、投资基金个数、母基金投资金额 、资金放大倍数、在投子基金估值 | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的报表分析要求。 交付物：实控基金和参股基金的多维数据集市，加工完成后的维度表、事实表等数据表及指标项 | 3 | 报告报表 |
| 6 |  | 数据标签 | 个 | 100 | 40余家监管企业报送的实控私募股权基金和参投私募股权基金数据标签库建设 | 从数据分析看板5个模块出发，通过结构分析、模块分析、对比分析、智能分析、数据分析，支持看板上钻、下钻、跳转查询等对应的指标数据获取，构建数据标签库。 标签库建设工作包括： 1、以业务场景需求支撑数据标签的规划、模型构建、标签管理、场景标签定制化设计。 2、完成业务标签相关的数据比对分析、模型计算； 3、建立数据打标机制； | 满足上海市国资委对国有控股企业实控基金和参股基金的数据要求。 交付物：100个数据标签项、整体概览分析、分类专题分析、分类投资概览、年度投资情况、基金详情等看板模块 | 3 | 数据看板 |
| 7 | 审计整改管理子系统 | 数据融合 | 万条 | 110 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据质量检查 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告的Excel底稿数据标签进行取数，对工作指南管理中的2025年度审计问题分类、2025年度审计问题的业务领域（一级分类）、2025年度审计问题的业务领域（二级分类）、2025年度的审计问题的分级标题、2025年度整改项目类型、2025年度未消耗问题数、2025年度审计报告时间等16个表单相关内容结合审计报告在系统中设置筛选条件，根据审计问题的类型（专项审计、经济责任审计）配置数据字段校验审核规则（例如:"问题小标题（WTXBT）"不为空，请修改！）进行数据质量检查，剖析数据结构、内容、关系和潜在问题。输出内容为审计整改问题情况数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约10万条，全面提升审计整改数据的质量。 2.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计问题录入、2025年度（经责）审计问题录入、2025年度审计问题整改结果录入，2025年度审计问题后续整改结果录入的数据进行数据转换，具体操作为系统配置数据检查校验模板（例如：项目编号、涉及的函号、审计建议等），统一修订数据格式。对2025年度工作报告（年度）、2025年度工作报告（半年度）共计7个数据表数据字段设置校验审核规则进行数据质量检查。具体输出内容为审计整改问题方案及结果数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。 3.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计报告进行2025年度整改项目立项，2025年度（专项）审计，对2025年度审计查询及报表管理中的全部问题及整改结果查询、2025年度所有问题及整改结果查询、2025年度消耗率报表、2025年度项目进度表、2025年度季度报表、2025年度经济责任审计问题集中整改阶段整改结果一览表等相关内容的数据进行数据字段选取、根据业务需求在系统中设置的检查规则（例如：设置查询语句仅展示涉及重点子企业的问题校验），2025年度审计报告所提供的数据在系统内使用SQL查询语句（例如：限制检查校验的数据为立行立改类）、数据脚本等方式来进行数据质量检查（主要检查重点子企业信息，涉及业务处室，整改最晚完成时间等重要信息是否与报告一致）。输出内容为审计查询及报表管理统计数据质量检查2025年度数据集，涉及数据约80万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约10万条数据组成的审计整改问题情况数据质量检查2025年度数据集。 2.约20万条数据组成的审计整改问题方案及结果数据质量检查2025年度数据集。 3.约80万条数据组成的审计查询及报表管理统计数据质量检查2025年度数据集。 | 8 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 8 |  |  | 万条 | 30 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据清洗 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对2025年度审计整改子系统全资源表、生成2025年度工作报告（年度）视图、生成2025年度工作报告（半年度）视图的数据根据数据标签在系统中对重复、错误、不完整的数据按照系统中配置的规则进行删除、修正、补全等工作，对未生成在系统全资源表中的数据点击“新增”按钮生成数据，对2025年度工作报告视图中的插入数据页面进行更新（例如：将“第四季度汇总”口径变更为“半年度汇总”口径，重新在系统中配置取数规则），完成数据清洗工作。输出内容为全资源报表数据清洗2025年度数据集，涉及数据约30万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约30万条数据组成的全资源报表数据清洗2025年度数据集。 | 3 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 9 |  |  | 万条 | 20 | 国资委监管企业报送数据 | 数据融合-数据转换 1.根据审计处对审计整改子系统信息化数据服务的要求，对审计整改现有线下历史资料文件进行梳理，设计数据转换规则（例如：设置规则-G_SJWTLRDetail.SJWTDSX字段对应问题分类，并配置字段长度），由相关人员完成历史数据补录工作，补录内容涉及数量约为1200件，在系统整改立项中根据历史资料文件的具体年份（例如：2023年）选择对应的时间节点，完成立项的补录，同时在审计问题录入模块中选择对应年份的数据导入模板并配置，点击导入按钮完成审计问题的补录，完成数据转换工作。输出内容为历史年度审计整改问题情况数据转换数据集，涉及数据约20万条，全面提升审计整改数据的质量。 | 满足上海市国资委数据质量管理要求。 交付物： 1.约20万条数据组成的历史年度审计整改问题情况数据转换结果数据集。 | 2 | 审计整改管理子系统数据模板导入导出、数据提交、数据查询功能、国资审计整改自定义表单功能、生成工作报告功能 |
| 12 | 国资监管数智管理子系统 | 数据标签 | 个标签 | 500 | 1.习总书记讲话语录数据：来源于解放日报、人民日报、学习强国、《习**关于加强党的作风建设论述摘编》（中共中央党史和文献研究院 编） ； 2.吉宁书记的讲话数据：数据来源于伴公汀公众号； 3.国务院及其他部委、上海市政府、委办局发布的涉及国有企业的政策文件，涵盖专门性法律（如《企业国有资产法》）、行政法规、部门规章（如《企业国有资产评估管理办法》）、地方性法规和政府规章（如《上海市国有资产监督管理条例》）、规范性文件、行业监管法规、专项领域法规（如财务、审计、合规等）； 4.上海市国资委官网发布的法律法规、通知公告、文件解读等，涵盖国资监管指南与规程（如资产交易规则、预算管理办法、合规操作手册等）、案例研究与实践经验（如国企改革典型案例、监管合规案例、风险处置案例等）等。 | 组织专业标注人员，按照标注方案对国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规的PDF、OFD等非结构化文本进行标注，如按人物/机构/事件等实体标签，法律/行政法规/地方性法规/部门规章等法律法规标签,现行有效/已废止/修订版本号等时效性标签，资本运营类、资本运营类、金融服务类、城市保障类等国资委特殊性设定的行业领域标签，产业升级/社会保障/数字化转型/碳中和等政策议题标签。 | 完成国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规的PDF、OFD等非结构化文本的特征标注，确保标注的准确性和一致性。 数据标签交付物为非结构化文件的数据标签。 | 6 | 资源“图书馆” |
| 13 |  | 数据融合 | 万条 | 20 | 国资监管业务相关的领导讲话、政策文件、法律法规等以PDF、OFD等格式保存的文件。 | 数据质量检查：开展完整性检查，识别非结构化数据文件中的缺失、损坏情况；开展数据格式一致性检查，验证文件格式是否符合预设标准。 | 提升数据可信度，减少因文件损坏或信息缺失导致的数据融合过程中断风险。 交付物为数据质量检查结果。 | 12 | 资源“图书馆” |
| 14 |  |  |  |  |  | 数据转换：识别多种非结构化数据格式，如PDF、Word、Excel、PPT、OFD等，并将其转换为统一的中间格式，便于后续处理。运用光学字符识别（OCR）技术和文本挖掘技术，从非文本格式文件中提取文本内容。 | 实现非结构化数据的机器可读化，支持后续智能检索与分析，提高文本数据可用性。 交付物为转换后的统一格式文件及结构化元数据。 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 数据清洗：将领导讲话、政策文件、法律法规等非结构化数据转换结果去除文本中的无关字符、乱码、多余空格等噪声信息，提高文本内容的纯净度。 | 通过清除无关字符、乱码及多余空格，确保文本内容的完整性与语义连贯性，避免噪声干扰关键信息的提取与分析。 交付物为清洗后数据集。 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 数据比对：将转换清洗后的结构化数据与非结构化文件进行比对分析，验证结构化字段是否与非结构化原文完全匹配，检查结构化数据是否覆盖非结构化文件中的全部有效信息。 | 通过比对分析，验证结构化数据与非结构化源文件的内容一致性，确保关键信息在转换过程中无丢失或误解析，同时可暴露清洗过程中可能存在的过度过滤或逻辑漏洞，进而优化清洗策略。 交付物为差异比对结果。 |  |  |

  - 7.3  项目预算分类汇总清单

                - 表7.4  应用开发投资估算表

| 序号 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一类费用 | 1066.5 |  |
| 1 | 软件开发 | 971.5 |  |
| 1.1 | 干部人才管理子系统 | 67.5 |  |
| 1.2 | 投资监管管理子系统 | 7.5 |  |
| 1.3 | 市属国企投资基金信息子系统 | 86.3 |  |
| 1.4 | 国际化经营子系统 | 19.0 |  |
| 1.5 | 国企价值评估子系统 | 60.3 |  |
| 1.6 | 全面风险预警管理子系统 | 96.3 |  |
| 1.7 | 国资监管采集子系统 | 93.8 |  |
| 1.8 | 国资经营预算管理子系统 | 18.8 |  |
| 1.9 | 企业分配事中事后监管子系统 | 40.0 |  |
| 1.10 | 国有房地资产信息监管子系统 | 23.8 |  |
| 1.11 | 内部审计子系统 | 32.5 |  |
| 1.12 | 内部控制测评管理子系统 | 38.8 |  |
| 1.13 | 企业服务大厅 | 20.0 |  |
| 1.14 | 国资监管数智管理子系统 | 316.0 |  |
| 1.15 | 全面风险预警子系统（宣传部功能模块） | 38.8 |  |
| 1.16 | 密码应用建设 | 12.5 |  |
| 2 | 软件产品 | 48 |  |
| 3 | 数据服务 | 47 |  |
| 3.1 | 干部人才管理子系统 | 8.0 |  |
| 3.2 | 市属国企投资基金信息子系统 | 8.0 |  |
| 3.3 | 审计整改管理子系统 | 13.0 |  |
| 3.4 | 国资监管数智管理子系统 | 18.0 |  |
| 二 | 二类费用 | 116.1 |  |
| 1 | 咨询费 | 24.8 | 参照上海市市级数字化项目配置标准（二类费用） |
| 2 | 监理费 | 9.9 |  |
| 3 | 软件测评费 | 25.48 |  |
| 4 | 密码测评费 | 21.2 |  |
| 5 | 等保三级测评费 | 32.3 |  |
| 总计 |  | 1180.1 |  |

  - 7.4  密码应用建设预算清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关服务 | 3（人/月） | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 签名验签服务 |  |  |  |
| 3 | 数据加解密服务 |  |  |  |
| 4 | 电子认证服务（域名证书） | 2（套） |  |  |
| 5 | 电子认证服务（设备证书） |  |  |  |

  - 7.5  预算使用计划

按照实际拨款、项目进展、招投标合同，专款专用并在规定时间内完成项目交付。

- 第八章  项目建设与运行管理

  - 8.1  领导和管理机构

根据项目管理规范，应严格按照项目组织机构设置的原则建立项目组织机构，满足整个项目已明确的需求与可能存在的期望。

1、项目领导小组

项目设置项目领导小组作为整个项目的决策机构与总指挥，负责制定项目策略和目标，调配各方人力，明确各方职责和权力，监控整个项目的实施过程。

2、项目经理

项目经理由项目领导小组任命，应由懂技术、懂业务、有协调能力的人员担任，是该项目实施的具体管理者和控制人。项目经理负责制定实施计划，组织和指导具体执行项目工作，同时其必须随时了解项目实施的情况，并对项目质量负责。

3、项目执行小组

项目执行小组是具体项目实施机构，主要承担工作包括：

（1）对项目进行详细周密的设计，并制定项目质量保证书。

（2）进行项目的具体实施。

（3）做好项目的后勤保障，保证项目建设资源的合理与充足。

（4）及时、主动在项目实施关键节点，或根据项目要求定时向项目领导小组提交项目所需的进度报告、数据统计报表等文件。

（5）做好项目在进度、成本、质量控制，以合同为基准及时纠正项目建设中存在的问题。

（6）项目实施完成后，及时提交项目测试申请报告，并及时改进发现问题。

（7）负责系统试运行和上线工作。

（8）做好项目管理及培训工作。主动做好人员培训，制定操作规程及规章制度；建立项目档案制度，保证项目资料的完整。

  - 8.2  项目招标方案

本项目采用国资经营预算资金建设且预算金额在采购限额标准以上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《上海市政府采购管理办法》等相关政策法规，本项目建设内容将采用委托招标的组织形式和公开招标的招标方式，委托具备相应资格的政府采购代理机构（或集中采购机构）进行公开招标。

本项目将根据政府采购要求委托市政采中心进行招标。

  - 8.3  项目建设周期

建设周期为2个月。

项目建设分为以下几个阶段：

第一阶段：系统整体设计，预期时间0.5个月；

第二阶段：系统建设，预期时间0.5个月；

第三阶段：系统测试，预期时间0.5个月；

第四阶段：系统试运行&系统验收，预期时间0.5个月。

  - 8.4  项目具体实施进度、质量、资金管理方案

    - 8.4.1  项目具体实施进度

项目期建设分为以下几个阶段：

1、项目准备阶段

本阶段主要完成本项目的立项申报及审批工作，落实项目建设资金，完成项目招投标准备工作，预计为期0.5个月。

2、项目实施阶段

本阶段主要完成系统设计、应用系统开发、软件采购和部署实施等工作，并完成现有数据迁移、数据格式转换等基础性工作，预计为0.5个月。

3、项目试运行阶段

本阶段主要完成项目整体试运行，修正项目各组成部分联调中出现的问题，修正软件bug。试运行期为0.5月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目整体验收。

4、项目验收阶段

根据国资经营预算资金项目竣工验收的相关要求，开展项目第三方测评、项目内部验收、竣工验收等工作。本阶段在项目试运行期同步开展，试运行期结束后进行项目验收。项目验收阶段预计为期0.5个月。

    - 8.4.2  项目质量管理方案

为了保证本次项目建设的质量，需严格按照项目质量管理和质量保证体系的相关要求，制定详细的项目进度计划和质量保障措施，确保项目按期保质完成。

以下从项目实施各个阶段来规划项目质量管理工作。

1、前期工作阶段质量管理

前期工作的质量是整个项目的关键，处于十分重要的地位。需要建立项目质量管理责任制，制定项目质量计划。

（1）建立项目质量管理责任制

项目经理是项目前期工作质量的全权责任人，要亲自抓质量工作，并且还配备了质量管理人员协助工作，主要任务包括：

- 在编制项目前期工作计划的同时，明确各项前期工作的质量要求，制定分层次的质量职责，制定质量计划并组织实施；

- 按质量计划规定，督促、检查项目质量计划执行情况，特别是主要质量控制点的验证、检查和评审活动；

- 发现调查研究不细，数据不实，分析方法不科学、不合理，不符合有关规定时，要认真组织补做有关工作。

（2）制定项目质量计划

- 识别用户方的要求和期望，明确成果的质量目标和质量标准。

- 把质量目标要求层层分解，按质量计划和实施步骤层层落实，一直落实到个人，使每一层次的职责、权限、资源分配以及保证质量的措施都予以明确。

- 在质量计划中，要明确影响质量的控制节点，以及如何进行质量检查、控制。

- 质量管理计划繁简程度应与项目要求及项目组织的运作方式相适应。

- 在计划执行中，要不断反馈执行信息，及时解决执行中出现的问题。

2、项目设计阶段质量管理

设计阶段的质量控制是要追求质量的优良化。即在一定投资限额约束下，能达到所需要的最佳功能和较高质量水平。项目设计阶段要对以下内容进行质量控制管理：

- 对设计全过程进行管理，监督检查设计质量体系文件、项目质量计划的执行情况；

- 根据项目计划、项目质量计划和设计计划的规定，对设计过程进行控制；

- 确定设计输入并组织对设计输入的评审，确认其适用性和完整性，审查其内容是否满足设计要求；

- 各组织接口和技术接口，要能组织协调；

- 对设计方案进行审查和协调，确保方案的合理性；

- 组织和监督设计各阶段的设计评审和设计验证；

- 控制好设计变更控制程序；

- 对设计关键控制点进行检查，组织或检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件。

3、项目实施阶段的质量管理

项目实施阶段要做如下的质量控制活动：

- 根据项目的特点，制定调整实施阶段的项目质量计划，将实施阶段的项目质量目标层层分解、层层下达、层层落实，落实到每个实施组别，落实到个人，使每个人都了解完成本职工作的质量要求和具体质量标准，明确自己的努力方向。

- 确定过程质量控制点、质量检验标准和方法。

- 按质量计划实施过程控制，前后实施阶段间要有交接确认制度。

- 对项目实施各阶段的成果进行评审。

4、试运行阶段质量管理

试运行是对设计和实施等工作质量的综合考核，是对项目质量的最终检验和试验。试运行质量管理的目的是要确保试运行成功，达到合同规定和设计要求。具体的工作包括：

- 试运行操作和合格标准应遵循和符合试运行方案的规定。

- 试运行的风险大，必须循序渐进，不具备条件不得试运行。

- 发生事故后，试运行指导人员应果断处理，防止事故扩大，并及时提供事故报告。

5、运行维护阶段质量管理

运行维护阶段质量控制主要从以下几方面来完成：

- 定期对运行维护状态进行监控和管理。

- 对项目变更进行记录并根据质量体系进行质量控制。

- 对运行维护中出现的问题进行监控，并对问题修复状态进行管理。

- 对运行维护阶段新编制的成果组织进行评审。

    - 8.4.3  项目资金管理

按照专人管理、专款专用、预算控制等原则，建立项目资金使用台账，采用专款专人管理的方式，严格、规范开展资金预算、计划、控制、分析及核算工作，确保项目资金预算的合理、合规使用。

  - 8.5  相关管理制度

本项目建设将实行项目管理制度，项目管理将遵照执行国家、省、市对项目实施流程、招标采购、质量控制、安全防范等做出的相关规定。项目管理的程序将包括组织和人员建设、需求分析与调研、解决方案确定、实施计划、测试培训和验收等各个阶段。

- 第九章  其他

  - 9.1  项目预算编制有关的政策、技术、经济资料

- 上海市市级数字化项目配置标准（二类费用）

- 《上海市国资委2023年工作要点》

- 《上海市国资国企发展“十四五”规划》

- 国务院国资委发布《关于做好国资国企网络信息安全在线监管平台建设工作的通知》（国资厅发〔2021〕190号）

- 2019年11月国务院国资委发布《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅发〔2019〕35号）

- 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）

- 《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》（国务院国资委国资发法规〔2019〕117号）

- 《市国资委关于编制2025年度投资计划及总结2024年度投资完成情况的通知》（沪国资委规创〔2025〕74号）

- 《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》（沪国资委规划〔2021〕62号）

- 《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）>的实施方案》

- 《关于我市全面实施预算绩效管理的事实意见》（沪委发〔2019〕12号）

- 《上海市市级国有资本经营支出预算绩效管理办法（试行）》（沪国资委评价〔2020〕466号）

- 《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）

- 《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）

- 《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）

- 《上海市人民政府关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）

- 《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》（沪国资委分配﹝2019﹞76号）

- 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双国资委涉企事项网上服务大厅建设方案随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5 号）

- 关于印发《国资监管系统全面智能化升级方案》的通知（国资厅[2024]275号）

  - 9.2  系统软硬件物理布置图

无。

  - 9.3  相关研究成果

无。