案卷智能编目共性智能体可行性研究报告

第一章 项目背景

1.1 业务背景

在政务服务与公共管理领域，各委办在日常业务处理过程中持续产生大量材料与卷宗。这些材料类型多样、格式各异，涵盖申请文书、审批文件、证照材料、合同协议、会议纪要、台账报表等多种形态。当前，材料的整理、分类、编目和归档工作主要依赖人工完成，存在以下突出问题：

编目标准不统一：各委办对材料的分类口径和编目规则各有不同，缺乏统一的结构化标准，导致同类材料在不同部门间的编目结果差异较大，影响跨部门信息共享与协同效率。

人工编目效率低下：材料归类、目录要素摘录、层级梳理、标签标引等环节高度依赖人工逐件处理，面对大批量材料时耗时长、产能瓶颈明显，尤其在业务高峰期积压严重。

要素提取质量不稳定：人工从材料中提取关键编目要素时，受人员经验、疲劳度、注意力波动等因素影响，漏提、错提、格式不规范等问题频发，直接影响后续检索与利用。

归档关联缺乏系统性：材料归档往往仅做物理层面的整理，缺乏与业务事项、历史卷宗、标准目录之间的智能关联，导致"存而易、查而难"的困局。

知识沉淀不足：大量编目经验与分类规则存在于业务人员个人经验中，未能形成系统化的知识资产，人员变动时易造成编目质量波动。

随着大语言模型（LLM）在文档理解、要素提取、语义分类等能力上的突破，构建一个适配多委办场景的"案卷智能编目"共性智能体已成为可行路径。该智能体能够自动识别材料类型、提取目录要素、完成分类归目、梳理层级并生成编目目录，为各委办提供统一的智能编目服务，显著提升卷宗整理的标准化水平和处理效率。

1.2 需求来源

本智能体的需求来源于各委办申报的智能体应用场景，经共性研判后提炼形成。具体需求来源如下：

| 序号 | 委办 | 申报智能体名称 | 核心需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展和改革委员会 | 审核材料归目分类智能体 | 对提交的审核材料进行自动化的归类和目录划分，实现材料与《境外投资备案管理办法》附件目录的精准匹配，从而优化审核流程，提高材料管理的条理性和检索效率 |
| 2 | 交通运输委员会 | 信息感知与萃取智能体 | 项目核心业务要素的标准化提取与台账生成，对文档进行分析校验，并将校验通过的要素数据生成标准化项目台账，完成分类归档，替代人工整理台账、翻阅文档、摘录信息的重复性工作 |

1.3 共性研判

1.3.1 共性业务逻辑

对上述两个委办场景进行跨场景分析，可以发现其核心业务逻辑高度一致，均遵循"材料输入 → 要素提取 → 分类匹配 → 层级梳理与目录生成"的统一处理链路：

输入：各委办在日常业务处理中产生的多类型待整理材料（审核材料、项目文档等）

处理：对材料进行类型识别，提取编目所需的关键要素，依据标准目录或分类规则进行分类归目，完成层级梳理并生成编目目录

输出：生成标准化的编目目录表（含编目号、分类、要素、标签、归档建议等），替代人工整理与摘录

两个场景的差异主要体现在材料类型、编目标准、输出格式等可配置维度上，其核心处理链路完全一致，具备构建共性智能体的充分条件。

1.3.2 共性研判结论

结论：上述需求符合共性智能体建设标准，具备构建统一"案卷智能编目"共性智能体的条件。 各委办的差异化需求可通过配置化方式适配，无需为每个委办单独建设独立智能体。

术语泛化说明：本报告中"卷宗"一词在广义上使用，涵盖政务服务与公共管理领域各委办在日常业务中产生的各类材料集合，包括但不限于审核材料卷宗、项目文档卷宗、审批档案卷宗等。"编目"指对卷宗内材料进行结构化整理的全过程，包括类型识别、要素提取、分类归目、层级梳理与目录生成等环节。"材料"指卷宗内的单份文档或文件。各委办的具体业务术语在第四章场景详析中保留原始表述。

智能体定位说明：案卷智能编目智能体定位为参考辅助工具，提供编目建议、分类参考和要素提取结果，不替代人工判断，不自动执行归档决定，不生成正式档案文书。智能体输出的编目结果供业务人员审核确认后使用。

第二章 建设目标

2.1 总体目标

建设一个适配政务服务与公共管理领域多委办场景的"案卷智能编目"共性智能体，能够自动识别多类型材料的文档类别，动态提取编目要素，依据可配置的分类标准完成归目分类，进行层级梳理并生成标准化的编目目录表。智能体最终输出一份编目目录表，每行一份材料，包含编目号、材料名称、材料类型、关键要素、分类、分类依据、标签、建议归档类目、备注等列。该智能体通过配置化适配各委办的差异化编目需求，实现"一套核心能力、多委办复用"的建设目标，提供参考建议而非替代人工决策。

2.2 具体目标

| 目标维度 | 具体目标 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 编目精准度 | 材料类型自动识别准确率达到较高水平，分类归目结果与人工编目结果一致率显著提升 | 材料类型识别准确率 ≥ 90%；分类归目一致率 ≥ 85% |
| 要素提取质量 | 从材料中动态提取编目要素的准确率满足业务可用标准 | 要素提取准确率 ≥ 90% |
| 处理效率 | 单份材料从输入到完成编目的平均处理时间显著低于人工处理时间 | 单份材料平均处理时间 ≤ 30秒（人工约5-10分钟） |
| 多场景复用 | 核心能力管线可适配不同委办的编目需求，新增委办仅需配置无需重新开发 | 新增委办适配周期 ≤ 2周（含标准配置与测试） |
| 标准统一性 | 统一编目输出格式，确保同类材料在不同委办间的编目结构一致 | 输出格式合规率 = 100%；结构一致性校验通过率 ≥ 95% |
| 可解释性 | 编目目录表中每份材料均附带分类依据，支持人工审核追溯 | 编目目录表中分类依据列填写率 = 100% |

2.3 建设原则

泛化优先：核心能力设计以通用性为第一原则，不绑定特定委办的业务逻辑。委办差异化需求通过配置框架（而非硬编码）实现适配，确保新增委办场景时无需修改核心代码。

知识驱动：编目过程依赖材料分类标准库、编目规则库、卷宗目录模板库等知识基础设施。智能体基于权威标准提供编目参考，确保编目结果的规范性和可追溯性。

动态优于固定：要素提取采用LLM动态提取方式，根据材料内容自适应确定提取维度，而非强制套用固定模板，使智能体能够灵活适配不同类型材料的编目需求。

参考建议而非决策替代：智能体提供编目建议、分类参考和要素提取结果，所有编目结果须经业务人员审核确认后方可采用。智能体不自动执行归档决定，不生成正式档案文书。

安全与隐私：材料数据在处理过程中实施严格的权限控制和敏感信息脱敏，确保数据安全合规。不同委办的数据相互隔离，按权限分级管理。

第三章 服务对象

3.1 直接服务对象

| 对象类别 | 具体角色 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 业务承办人员 | 各委办负责材料整理与编目的一线工作人员 | 日常业务中接收新材料后，使用智能体完成批量材料的自动分类、要素提取和编目目录生成 |
| 审核人员 | 负责材料审核与归档管理的业务骨干 | 对智能体输出的编目结果进行审核确认，修正分类偏差，确认归档关联 |
| 档案管理人员 | 负责卷宗归档与档案系统管理的专职人员 | 基于智能体生成的编目目录和标签标引结果，完成卷宗的系统化归档和入库管理 |
| 数据分析人员 | 负责业务数据统计与分析的工作人员 | 利用智能体生成的标准化要素台账和标签体系，进行跨卷宗的数据检索、统计与分析 |

3.2 适用场景范围

| 场景类别 | 典型业务 | 相关委办 |
| --- | --- | --- |
| 审核材料归目分类 | 境外投资备案、项目审批等场景中提交的审核材料的自动分类与目录匹配 | 发展和改革委员会 |
| 项目要素提取与台账生成 | 交通项目核心业务要素的标准化提取、文档校验与分类归档 | 交通运输委员会 |
| 档案卷宗结构化整理 | 各类业务档案的批量整理、目录生成与标签标引 | 各委办档案管理部门 |
| 材料分类与检索辅助 | 大量非结构化材料的快速分类标注，支撑后续检索与利用 | 各委办业务处室 |

场景扩展说明：案卷智能编目智能体的核心能力管线（材料解析 → 类型识别 → 要素提取 → 分类匹配 → 层级梳理与目录生成）具有领域无关性，可扩展至企事业单位文档管理、科研项目资料整理、法律案卷管理等更多领域，仅需由适用单位配置相应的材料分类标准和编目规则即可适配。

第四章 共性需求分析

4.1 委办案例需求详析

4.1.1 案例一：发展和改革委员会——审核材料归目分类智能体

业务场景：发改委在境外投资备案管理过程中，会收到企业提交的大量审核材料。这些材料需要按照《境外投资备案管理办法》附件目录进行精准归类和目录划分，以优化审核流程、提高材料管理的条理性和检索效率。

核心要素：材料类型识别（申请表、营业执照、出资证明、审计报告等）、目录匹配（与《境外投资备案管理办法》附件目录的精准对应）、材料归类结果。

数据源/知识库描述：《境外投资备案管理办法》附件目录作为分类标准库；企业提交的各类审核材料作为待编目输入。

检索/匹配方式：基于材料内容与标准目录条目的语义匹配，实现材料与目录条目的精准对应。

输出内容：材料分类归目结果（每份材料对应的目录条目）、分类后的材料目录清单。

独特特征：以"目录精准匹配"为核心，强调材料与特定法规附件目录的严格对应关系，属于"标准目录驱动型"编目场景。

4.1.2 案例二：交通运输委员会——信息感知与萃取智能体

业务场景：交委在项目管理过程中，需要从大量项目文档中提取核心业务要素，根据要素数据生成标准化项目台账，完成分类归档，替代人工整理台账、翻阅文档、摘录信息的重复性工作。

核心要素：项目核心业务要素的标准化提取（项目名称、项目编号、建设内容、投资金额、实施主体等）、标准化项目台账生成、分类归档。

数据源/知识库描述：项目文档材料作为待编目输入；项目台账标准格式作为输出模板；业务要素提取规则作为要素提取依据。

检索/匹配方式：基于文档内容的要素智能提取与校验，要素数据按标准格式生成台账并分类归档。

输出内容：标准化项目台账（结构化要素数据）、分类归档结果、文档校验报告。

独特特征：以"要素提取与台账生成"为核心，强调从非结构化文档中提取结构化要素并进行校验，属于"要素驱动型"编目场景。

4.2 共性能力提炼

通过对两个委办场景的跨场景比对分析，提炼出以下共性核心能力，形成顺序处理管线：

材料类型识别与结构化封装 → 编目要素提取 → 分类匹配与归目 → 层级梳理与目录生成

| 序号 | 核心能力 | 覆盖场景数 | 能力描述（泛化表述） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料类型识别与结构化封装 | 2/2 | 调用共性文件/图片解析服务获取材料的文本内容与结构信息，在此基础上完成材料类型智能识别与编目管线输入的结构化封装（文件解析与图片解析为外部共性服务依赖，不纳入本智能体核心能力） |
| 2 | 编目要素提取 | 2/2 | 基于LLM动态提取材料中的编目关键要素（如事项名称、编号、主体、日期、金额等），提取维度不预设固定模板，由LLM根据材料内容自适应判断，提取结果直接传递给下游分类匹配使用 |
| 3 | 分类匹配与归目 | 2/2 | LLM基于材料类型、要素信息和文本内容，参考分类标准目录（如有）对材料进行分类归目，输出分类结果和分类依据 |
| 4 | 层级梳理与目录生成 | 2/2 | 根据分类结果梳理材料层级位置和排序，生成标准化标签，依据编目号编制规则生成编目号，提出归档关联建议，最终汇总为一份编目目录表 |

基础设施说明：材料分类标准库、编目规则库、卷宗目录模板库、历史卷宗库、术语词典等领域知识基础设施是智能体运行的前置依赖条件，由数据工程团队负责建设和维护，不纳入智能体核心能力范畴。智能体调用这些基础设施作为检索和匹配的依据，但不负责基础设施的建设与管理工作。

4.3 差异性分析

| 差异维度 | 具体表现 | 适配方式 |
| --- | --- | --- |
| 材料类型 | 发改委以审核申请材料为主（申请表、营业执照等）；交委以项目文档为主（可研报告、实施方案等） | 通过材料分类标准库的配置化适配，各委办配置各自的标准材料类型清单 |
| 编目标准 | 发改委依据《境外投资备案管理办法》附件目录；交委依据项目台账标准格式 | 通过卷宗目录模板库的可配置化设计，各委办配置各自的目录模板和分类规则 |
| 要素提取内容 | 发改委关注材料类型匹配要素；交委关注项目核心业务要素（项目名称、投资金额等） | 采用LLM动态提取方式，根据材料内容自适应确定提取维度，无需委办配置 |
| 输出格式 | 发改委输出材料归目分类目录；交委输出标准化项目台账 | 通过输出模板的配置化适配，各委办配置各自的输出格式模板（选择展示哪些列、列名、导出格式） |
| 编目号编制规则 | 不同委办的档号编制规则不同（段数、含义、分隔符等） | 通过编目号编制规则的可配置化设计，各委办配置各自的编号规则 |
| 输入模态 | 两个场景均以文本类材料为主，未来可能扩展至扫描件、图片等多模态输入 | 文件解析与图片解析复用共性解析服务，本智能体不重复建设解析能力，按需调用即可 |

差异适配结论：上述所有差异均可通过配置化方式适配，无需修改智能体核心代码。各委办的差异化需求通过"分类标准库配置 + 目录模板配置 + 编目号编制规则配置 + 输出模板配置"四层配置框架实现灵活适配。

第五章 智能体能力边界

5.1 智能体定义

案卷智能编目智能体是一个面向政务服务与公共管理领域的卷宗结构化编目参考辅助工具，适配政务领域多类型材料和卷宗管理需求，自动识别材料类型、提取目录要素、完成分类归目、层级梳理、标签标引和归档关联，提升案卷整理标准化水平。通过材料类型识别与结构化封装、编目要素提取、分类匹配与归目、层级梳理与目录生成四个核心能力（文件/图片解析复用共性服务），将非结构化的材料集合转化为结构化的卷宗编目目录表。

智能体提供编目参考建议、分类依据和要素提取结果，供业务人员审核确认后使用。智能体不替代人工判断，不自动执行归档决定，不生成正式档案文书，不对材料的合法性和合规性做出裁定。智能体基于可配置的分类标准和编目规则提供参考性编目结果，最终编目决定由业务人员确认。

5.2 能力边界

| 边界维度 | 范围内 | 范围外 |
| --- | --- | --- |
| 输入类型 | 文本类材料（Word、PDF、TXT、Excel等）；结构化/半结构化文档；未来可扩展扫描件、图片等多模态输入 | 音频、视频等非文档类材料；加密或损坏无法解析的文件；非业务相关的私人文件 |
| 数据源类型 | 材料分类标准库、编目规则库、卷宗目录模板库、历史卷宗库、术语词典（均为前置依赖）；共性文件/图片解析服务（外部依赖） | 业务审批系统数据库的读写操作；外部互联网数据的实时爬取；涉密档案库的直接访问 |
| 核心能力 | 材料类型识别与结构化封装、编目要素提取、分类匹配与归目、层级梳理与目录生成（文件解析与图片解析复用共性服务） | 材料内容的法律合规性审查；材料真伪鉴定；业务审批决策；档案库的建设与维护；文件/图片解析能力的重复建设 |
| 输出形式 | 编目目录表（含编目号、材料名称、材料类型、关键要素、分类、分类依据、标签、建议归档类目、备注等列） | 正式档案文书的生成与签发；具有法律效力的归档决定；对外发布的公告或通知 |
| 适用场景 | 材料分类归目、编目要素提取、卷宗目录生成、标签标引、归档关联辅助 | 案件审理与裁决；行政处罚决定；行政审批结果判定；涉密文件管理 |
| 决策权限 | 提供编目建议和要素提取结果，标注待人工确认项 | 自动执行归档操作；替代人工签批；直接修改档案系统数据 |

5.3 核心能力详述

5.3.1 材料智能解析

能力陈述：调用共性文件/图片解析服务获取材料的文本内容与结构信息后，基于LLM对材料内容进行语义分析，自动识别材料类型（如申请表、营业执照、项目报告等），匹配材料分类标准库中的类型定义，并将解析结果统一封装为标准化材料描述对象，为后续编目处理提供统一格式的输入基础。

外部依赖说明：文件格式识别、文本内容提取、图片/扫描件OCR等通用解析能力由共性文件/图片解析服务提供，不在本智能体核心能力范围内。本智能体在共性解析服务的输出基础上，聚焦于材料类型的业务化识别和编目管线的接口适配。

机制描述：

| 步骤 | 处理环节 | 处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格式识别与元数据提取 | 基于规则识别文件格式（PDF/Word/Excel/TXT/图片等），提取文件元数据（文件名、大小、创建时间、页数等） | 文件元数据信息 |
| 2 | 多格式内容解析 | 根据文件格式调用对应解析器：PDF解析器提取文本和版面结构；Word解析器提取段落和表格；Excel解析器提取单元格数据；TXT直接读取 | 结构化文本内容（含段落结构、表格结构） |
| 3 | 多模态解析（OCR） | 对扫描件、图片等非文本材料调用OCR引擎，识别图片中的文字内容，保留位置坐标信息 | OCR识别文本 |
| 4 | 材料类型识别 | LLM基于文本内容和文件特征，识别材料类型（如申请表、营业执照、可研报告等），匹配材料分类标准库中的类型定义 | 材料类型标签 |
| 5 | 结构化封装 | 将元数据、文本内容、段落结构、表格结构、类型标签统一封装为标准化材料描述对象，对接编目管线输入规范 | 标准化材料描述对象 |

配置/适配说明：

材料类型清单：各委办在材料分类标准库中配置各自的标准材料类型定义

子能力映射表：

| 序号 | 子能力 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件格式识别与元数据提取 | 识别文件格式，提取文件名、大小、时间等元数据 | ●必选 |
| 2 | 多格式内容解析 | 支持PDF、Word、Excel、TXT等多种格式的文本内容提取 | ●必选 |
| 3 | 多模态材料解析 | 对扫描件、图片调用OCR识别文字 | ●必选 |
| 4 | 材料类型智能识别 | LLM基于内容特征识别材料类型，匹配标准类型库 | ●必选 |
| 5 | 材料结构化封装 | 将解析结果封装为标准化材料描述对象 | ●必选 |

5.3.2 编目要素提取

能力陈述：基于LLM从解析后的材料内容中动态提取编目所需的关键要素（如事项名称、编号、主体、日期、金额、类别等），提取维度不预设固定模板，由LLM根据材料内容自适应判断。提取结果直接传递给下游分类匹配使用，同时作为最终输出中要素台账的数据来源。

机制描述：

| 步骤 | 处理环节 | 处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要素动态提取 | LLM根据材料内容和类型，自适应提取编目关键要素。提取维度不预设固定模板，由LLM根据材料内容判断哪些要素是编目所需 | 要素键值对集合 |

设计说明：本能力只做提取，不做校验。LLM能提取到什么就提取什么，提取到的要素直接传给下游分类匹配使用，同时进入最终输出。要素缺失不拦截、不降级——最终输出中要素缺了人工一眼可见，由业务人员审核时判断是否需要补全。智能体定位为参考辅助工具，不替人做要素完整性判断。

配置/适配说明：

本能力无需委办配置，LLM根据材料内容自适应提取

子能力映射表：

| 子能力 | 描述 | 功能点编号 | 类型 | 来源场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编目要素动态提取 | LLM根据材料内容自适应提取编目关键要素，提取结果供下游分类匹配和输出使用 | 7.2.5-#3 | ●必选 | 发改委、交委 |

5.3.3 分类匹配与归目

能力陈述：基于材料类型、要素信息和文本内容，LLM参考分类标准目录（如有）对材料进行分类归目，输出分类结果和分类依据。有标准目录时，LLM将材料与标准目录条目进行语义匹配，以匹配到的条目作为分类依据；无标准目录时，LLM基于材料内容直接分类，标注"LLM基于内容判断"。

机制描述：

| 步骤 | 处理环节 | 处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类判定 | LLM基于材料类型、要素信息和文本内容，参考分类标准目录（如有）判定材料所属分类。有标准目录时，将材料与目录条目进行语义匹配，输出匹配到的条目；无标准目录时，基于内容直接分类 | 分类结果 + 分类依据 |

设计说明：分类为一步完成，不设两阶段确认机制。有标准目录时LLM参考标准目录分类并记录匹配依据，无标准目录时LLM基于内容直接分类。分类依据在最终编目目录表中作为一列展示，供人工审核追溯。

边界说明：分类匹配与归目能力负责"将材料归入正确的分类位置"，不负责"判断材料是否符合业务要求"。材料是否齐全、是否合规由业务人员在审核环节判断。

配置/适配说明：

分类标准目录：各委办可配置各自的标准目录（如发改委配置《境外投资备案管理办法》附件目录，交委配置项目台账分类标准）。无标准目录时可不配置，LLM基于内容直接分类

子能力映射表：

| 子能力 | 描述 | 功能点编号 | 类型 | 来源场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料分类归目 | LLM参考标准目录（如有）对材料进行分类，输出分类结果和分类依据 | 7.2.5-#4 | ●必选 | 发改委、交委 |

5.3.4 层级梳理与目录生成

能力陈述：根据分类结果和要素信息，梳理材料在卷宗中的层级位置和排序，生成标准化标签，依据编目号编制规则生成编目号，提出归档关联建议，最终汇总为一份编目目录表。编目目录表是智能体的唯一编目产物，每行一份材料，包含编目号、材料名称、材料类型、关键要素、分类、分类依据、标签、建议归档类目、备注等列。

机制描述：

| 步骤 | 处理环节 | 处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料排序（可选） | LLM根据材料类型、要素信息和业务逻辑，对材料进行合理排序（如申请书在前、批复文件在后）。委办可配置排序优先级规则，不配置则由LLM基于内容判断 | 排序序列（可选） |
| 2 | 层级定位（可选） | 当材料属于同一卷宗时，LLM根据要素信息（如项目名称、事项编号）判断哪些材料属于同一卷，确定材料在卷宗中的层级位置（卷、件）。部分场景下材料为独立文档、无卷的概念，则跳过此步骤 | 层级位置（可选） |
| 3 | 标签生成 | LLM基于材料内容和要素信息，生成标准化标签（如"主件""附件""申请材料""批复文件"等） | 标签集合 |
| 4 | 编目号生成 | 依据委办配置的编目号编制规则，结合分类结果和排序结果，自动生成编目号。属于同一卷宗的材料采用卷号-件号格式（如WS·2024·001-03表示文书类2024年第1卷第3件）；独立材料采用顺序号格式（如WS·2024·001、WS·2024·002）。无论是否属于同一卷宗，每份材料均需生成编目号以确保可检索定位 | 编目号 |
| 5 | 归档关联建议 | LLM基于分类结果和标准目录，提出建议归档类目（如"建议归入基建类·项目审批"） | 归档关联建议 |
| 6 | 目录表生成 | 汇总上游所有输出（材料类型、要素、分类、分类依据、标签、编目号、归档建议），按输出模板生成编目目录表 | 编目目录表 |

编目目录表结构：

| 列 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 编目号 | 同一卷宗材料：WS·2024·001-03（卷号-件号）；独立材料：WS·2024·001（顺序号）。无论是否同一卷宗均需编号 | 编目号生成 |
| 材料名称 | 材料的标题或名称 | 材料元数据 |
| 材料类型 | 如申请表、营业执照、可研报告 | 材料类型识别（5.3.1） |
| 关键要素 | 提取出的要素（事项名称、编号、日期、金额等） | 编目要素提取（5.3.2） |
| 分类 | 材料所属的业务分类 | 分类匹配与归目（5.3.3） |
| 分类依据 | 如"匹配标准目录301-1"或"LLM基于内容判断" | 分类匹配与归目（5.3.3） |
| 标签 | 如"主件""附件""申请材料" | 标签生成 |
| 建议归档类目 | 如"基建类·项目审批" | 归档关联建议 |
| 备注 | 编目建议与风险提示（可选） | LLM生成 |

编目产物说明：编目产物为一份编目目录表。编目号无论材料是否属于同一卷宗均需生成——同一卷宗的材料采用卷号-件号格式（编号即层级），独立材料采用顺序号格式，确保每份材料在目录中可检索定位。归档关联作为目录表的一列，不单独输出。编目建议和风险提示放在备注列，不单独算一类产物。不同委办可通过输出模板配置选择展示哪些列、列名叫什么、按什么格式导出（如Excel、Word等）。

配置/适配说明：

编目号编制规则：各委办配置各自的编目号编制规则，包括同一卷宗材料的编号格式（卷号-件号）和独立材料的编号格式（顺序号），智能体根据规则自动生成建议编目号

标签体系：各委办配置各自的标签分类体系

排序规则：各委办配置材料排序的优先级规则

输出模板：各委办配置编目目录表的输出格式（选择展示哪些列、列名、导出格式）

子能力映射表：

| 子能力 | 描述 | 功能点编号 | 类型 | 来源场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料排序 | LLM根据材料类型和要素信息对材料进行合理排序 | 7.2.5-#5 | ●必选 | 发改委、交委 |
| 卷宗层级定位 | 当材料属于同一卷宗时，确定材料的层级位置（卷、件） | 7.2.5-#6 | ◎可选 | 交委 |
| 标准化标签生成 | LLM生成材料标签 | 7.2.5-#7 | ●必选 | 发改委、交委 |
| 编目号生成 | 依据委办配置的编制规则生成编目号（同一卷宗用卷号-件号，独立材料用顺序号） | 7.2.5-#8 | ●必选 | 发改委、交委 |
| 归档关联建议 | 提出建议归档类目 | 7.2.5-#9 | ◎可选 | 交委 |
| 编目目录表生成 | 汇总上游输出，按模板生成编目目录表 | 7.2.5-#10 | ●必选 | 发改委、交委 |

本章小结：案卷智能编目智能体包含四个核心能力，形成"材料智能解析 → 编目要素提取 → 分类匹配与归目 → 层级梳理与目录生成"的顺序处理管线。其中，文件/图片解析复用共性解析服务，不纳入核心能力；编目要素提取只做提取不做校验，提取结果直接传给下游使用；分类匹配与归目为一步完成，LLM参考标准目录（如有）直接分类并输出分类依据；层级梳理与目录生成将材料排序、层级定位（可选）、标签生成、编目号生成、归档关联建议和目录表输出合并为一个能力，最终产物为一份编目目录表。编目号无论材料是否属于同一卷宗均需生成——同一卷宗的材料采用卷号-件号格式，独立材料采用顺序号格式。所有能力均通过配置化方式适配各委办差异化需求，核心管线代码不需要因委办差异而修改。智能体定位为参考辅助工具，所有编目结果供业务人员审核确认后使用。

第六章 智能体运行流程与逻辑

6.1 整体架构

案卷智能编目智能体采用分层架构设计，自上而下分为用户交互层、核心处理管线层、知识基础设施层和外部服务层。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      用户交互层                               │
│    批量材料上传 │ 编目目录表导出 │ 审核确认界面 │ API调用      │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│                   核心处理管线层                               │
│                                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐ │
│  │ 5.3.1    │→│ 5.3.2    │→│ 5.3.3    │→│ 5.3.4        │ │
│  │ 材料智能  │  │ 编目要素  │  │ 分类匹配  │  │ 层级梳理与   │ │
│  │ 解析     │  │ 提取     │  │ 与归目   │  │ 目录生成     │ │
│  │          │  │          │  │          │  │              │ │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────┬───────┘ │
│                                                   │         │
│                                              编目目录表      │
└──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┘
                           │                          │
┌──────────────────────────▼──────────┐  ┌────────────▼───────┐
│            外部服务层                 │  │  知识基础设施层     │
│                                      │  │  （前置依赖）       │
│  共性文件/图片解析服务（外部依赖）     │  │                    │
│  共性结构化数据提取服务（外部依赖）    │  │  材料分类标准库     │
│                                      │  │  卷宗目录模板库     │
└──────────────────────────────────────┘  │  编目号编制规则     │
                                          │  输出模板           │
                                          └────────────────────┘

架构说明：

| 层级 | 职责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户交互层 | 接收材料输入、展示编目结果、支持人工审核 | 业务人员通过Web界面或API上传材料、查看编目目录表、审核确认 |
| 核心处理管线层 | 执行四个核心能力的顺序处理 | 从材料类型识别到目录生成的完整管线，各能力串联执行 |
| 知识基础设施层 | 提供分类标准、目录模板、编号规则等配置数据 | 前置依赖，由数据工程团队建设维护，不纳入智能体核心能力 |
| 外部服务层 | 提供文件解析、图片解析等通用能力 | 外部共性服务依赖，智能体按需调用，不重复建设 |

6.2 核心处理流程

智能体核心处理流程从材料输入到编目目录表输出，共6个步骤，每个步骤对应一个或多个核心能力：

步骤1：材料输入与解析服务调用

输入：用户通过界面或API批量上传待编目材料（PDF、Word、Excel、TXT等格式）

处理：智能体将材料文件调用共性文件/图片解析服务，获取文本内容、段落结构、表格结构和文件元数据

输出：解析后的材料内容与元数据

对应能力：外部服务调用（共性解析服务）

步骤2：材料类型识别与结构化封装

输入：解析后的材料内容与元数据

处理：LLM基于文本内容和文件特征，识别材料类型（如申请表、营业执照、可研报告等），匹配材料分类标准库中的类型定义；将解析结果和类型标签统一封装为标准化材料描述对象

输出：标准化材料描述对象（含元数据、文本内容、类型标签、结构信息）

对应能力：5.3.1 材料类型识别与结构化封装

步骤3：编目要素提取

输入：标准化材料描述对象

处理：LLM根据材料内容和类型，自适应提取编目关键要素（如事项名称、编号、主体、日期、金额等），提取维度不预设固定模板

输出：要素键值对集合

对应能力：5.3.2 编目要素提取

步骤4：分类匹配与归目

输入：标准化材料描述对象 + 要素键值对集合

处理：LLM基于材料类型、要素信息和文本内容，参考分类标准目录（如有）判定材料所属分类。有标准目录时将材料与目录条目进行语义匹配，无标准目录时基于内容直接分类

输出：分类结果 + 分类依据

对应能力：5.3.3 分类匹配与归目

步骤5：层级梳理与目录生成

输入：全部材料的分类结果、要素信息、材料类型标签

处理：

5a. LLM根据材料类型和要素信息对材料进行合理排序

5b. （可选）当材料属于同一卷宗时，LLM判断哪些材料属于同一卷，确定层级位置

5c. LLM基于材料内容生成标准化标签

5d. 依据委办配置的编目号编制规则，结合分类和排序结果生成编目号

5e. LLM基于分类结果提出归档关联建议

5f. 汇总所有输出，按输出模板生成编目目录表

输出：编目目录表

对应能力：5.3.4 层级梳理与目录生成

步骤6：结果交付与人工审核

输入：编目目录表

处理：将编目目录表通过界面展示或导出（Excel/Word等格式），业务人员审核编目结果，确认或修正分类、要素、标签等，确认后采用

输出：经审核确认的编目目录表

对应能力：用户交互层

6.3 数据基础设施建设流程

智能体运行依赖四类知识基础设施，这些设施由数据工程团队负责建设和维护，是智能体运行的前置条件。建设流程如下：

| 步骤 | 建设内容 | 建设方式 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料分类标准库 | 收集各委办的标准材料类型定义，按统一数据结构录入分类标准库 | 材料类型清单（含类型名称、类型编码、特征描述） |
| 2 | 卷宗目录模板库 | 收集各委办的分类标准目录（如发改委《境外投资备案管理办法》附件目录、交委项目台账分类标准），结构化为目录条目数据 | 分类标准目录条目（含条目编码、条目名称、层级关系） |
| 3 | 编目号编制规则 | 收集各委办的档号编制规则，按统一规则模板配置（编号段数、各段含义、拼接方式、分隔符） | 编目号编制规则配置（同一卷宗格式 + 独立材料格式） |
| 4 | 输出模板 | 收集各委办的输出格式需求，配置目录表的列选择、列名、导出格式 | 输出模板配置 |
| 5 | 配置验证 | 对各委办的配置数据进行完整性校验和测试验证 | 配置验证报告 |

基础设施定位说明：知识基础设施是智能体运行的配置依赖，不纳入智能体核心能力范畴。智能体调用这些配置数据作为分类匹配、编目号生成和目录表输出的依据，但不负责基础设施的建设与管理工作。新增委办时，仅需完成上述5步配置即可适配。

6.4 知识库设计

本智能体不使用知识图谱，知识基础设施以结构化配置数据形式存储，主要包括以下配置库：

| 配置库 | 数据结构 | 存储方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料分类标准库 | 类型编码、类型名称、特征描述、所属委办 | 关系型数据库 | 各委办的材料类型定义，支持按委办隔离查询 |
| 卷宗目录模板库 | 条目编码、条目名称、父级条目、层级深度、所属委办 | 关系型数据库 | 各委办的分类标准目录，支持树形结构查询 |
| 编目号编制规则 | 规则编码、编号段定义、拼接方式、分隔符、适用场景（同一卷宗/独立材料）、所属委办 | 关系型数据库 | 各委办的编目号生成规则 |
| 输出模板 | 模板编码、列选择配置、列名映射、导出格式、所属委办 | 关系型数据库 | 各委办的目录表输出格式配置 |

知识库定位说明：以上配置库为检索/查询依赖，供智能体在分类匹配、编目号生成和目录表输出时调用，不作为推荐输出组件。配置数据由数据工程团队维护，智能体仅读取使用。

6.5 LLM与规则协同逻辑

智能体各处理步骤采用LLM与规则协同的方式，LLM负责语义理解和判断，规则负责确定性计算和流程控制：

| 处理步骤 | 执行方式 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 解析结果接入 | 规则 | API调用与数据格式转换，无需语义理解 |
| 材料类型识别 | LLM | 需要语义理解材料内容才能判断业务类型，规则无法覆盖所有材料类型 |
| 结构化封装 | 规则 | 数据格式转换，将解析结果按固定结构封装，无需LLM |
| 编目要素提取 | LLM | 要素维度不固定，需要LLM根据材料内容自适应判断提取什么要素 |
| 分类判定 | LLM | 需要语义理解材料内容并与标准目录进行语义匹配，规则无法处理非结构化文本 |
| 材料排序 | LLM + 规则 | LLM基于业务逻辑判断排序，委办可配置排序优先级规则覆盖LLM判断 |
| 卷宗层级定位 | LLM | 需要理解材料间的业务关联关系才能判断哪些材料属于同一卷 |
| 标签生成 | LLM | 需要语义理解材料内容才能生成恰当的标签 |
| 编目号生成 | 规则 | 按委办配置的编制规则拼接编号，确定性操作，无需LLM |
| 归档关联建议 | LLM | 需要基于分类结果进行推理，提出归档建议 |
| 目录表生成 | 规则 | 按输出模板渲染目录表，数据汇总与格式化，无需LLM |
| 编目建议与风险提示 | LLM | 需要理解编目结果整体情况才能生成有意义的建议 |

协同原则：LLM用于理解（类型识别、要素提取、分类、排序、标签、归档建议），规则用于确定性计算（结构化封装、编目号生成、目录表渲染）。两者各司其职，LLM的输出作为规则计算的输入，规则的计算结果不回传LLM。

第七章 智能体建设内容与功能点

7.1 角色与对话框架设计

7.1.1 角色设定与身份管理

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能体人格设定 | 一般 | ●必选 | 设定智能体为"卷宗编目助手"角色，定义工作风格（严谨、高效、辅助定位）、角色身份和开场提示语 |  |
| 2 | 多角色协作设计 | 一般 | ◎可选 | 预留多智能体协作接口，未来可支持编目智能体与审核智能体协同 |  |
| 3 | 角色切换及权限设计 | 一般 | ◎可选 | 根据用户角色（承办人/审核人/管理员）自动切换功能权限和操作范围 |  |

7.1.2 对话流程设计与结构化脚本

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 意图识别与分类 | 复杂 | ●必选 | 识别用户操作意图（批量编目、单份查询、结果审核、配置管理），构建意图分类树 |  |
| 5 | 话术思维树管理 | 复杂 | ◎可选 | 设计编目流程中的交互话术树，处理用户追问和异常场景 |  |
| 6 | 场景对话模板 | 一般 | ◎可选 | 预设标准对话流程模板（如"上传材料→选择委办配置→执行编目→查看结果"） |  |
| 7 | 对话超时处理设计 | 一般 | ●必选 | 定义材料上传超时、LLM处理超时的处理规则和用户提示 |  |
| 8 | 对话异常处理设计 | 一般 | ●必选 | 规划解析失败、LLM异常、配置缺失等异常场景的跳转路径，确保流程连续性 |  |
| 9 | 多流程节点定义 | 复杂 | ◎可选 | 设计编目流程中的暂停、继续、重做、取消等节点逻辑 |  |

7.2 能力构建与流程编排

7.2.1 提示词工程（三选一）

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 简单提示词工程 | 一般 | □三选一 | 零样本提示，适用于简单场景 |  |
| 11 | 增强提示词工程 | 中等 | □三选一 | 显式指令、上下文注入、约束条件、少样本示例，用于材料类型识别、要素提取和分类判定的提示词设计 |  |
| 12 | 复杂提示词工程 | 复杂 | □三选一 | 结构化提示词、思维链/思维树模式 |  |

选型建议：选择"增强提示词工程"（#11）。材料类型识别、要素提取和分类判定需要明确的指令和少样本示例引导，但不涉及复杂的多步推理链。

7.2.2 知识工程（三选一）

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 简单知识工程 | 一般 | □三选一 | 单一知识库检索，将分类标准目录作为检索库，供LLM分类时参考查询 |  |
| 14 | 增强知识工程 | 中等 | □三选一 | 查询重写、混合检索、重排序 |  |
| 15 | 复杂知识工程 | 复杂 | □三选一 | 知识图谱、图数据库、实时数据 |  |

选型建议：选择"简单知识工程"（#13）。智能体的知识需求主要是分类标准目录的查询匹配，属于单一知识库检索场景，无需复杂的重排序或知识图谱。

7.2.3 工具开发及框架集成

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Plugin开发与能力接入 | 复杂 | ◎可选 | 开发共性解析服务调用插件，封装API调用逻辑 |  |
| 17 | Tools工具开发与能力接入 | 复杂 | ◎可选 | 开发编目号生成工具、目录表渲染工具等自定义组件 |  |
| 18 | 智能卡片开发与能力接入 | 复杂 | ◎可选 | 开发编目结果展示卡片，支持目录表的可视化展示和交互审核 |  |
| 19 | 工具调度与异常处理机制 | 中等 | ◎可选 | 自动选择调用共性解析服务、配置库查询等工具，处理调用失败回退 |  |
| 20 | 脚本编辑与执行 | 复杂 | ◎可选 | 支持批处理脚本，实现大批量材料的自动化编目流程 |  |
| 21 | 多工具组合使用能力 | 复杂 | ◎可选 | 串联调用解析服务→配置库查询→LLM处理→目录渲染的完整工具链 |  |
| 22 | 数据接口API集成与系统对接 | 中等 | ◎可选 | 与委办业务系统、归档系统的API对接集成 |  |
| 23 | 数据安全与权限控制 | 中等 | ●必选 | 数据权限分级管理（按委办隔离）、操作审计日志、敏感信息脱敏 |  |

7.2.4 流程编排与逻辑控制

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 语义分词与槽位抽取 | 中等 | ◎可选 | 从用户指令中提取关键信息（委办标识、材料批次、编目模式等） |  |
| 25 | 语义槽位验证机制 | 中等 | ◎可选 | 验证提取的槽位信息准确性和完整性 |  |
| 26 | 模糊表达/歧义处理 | 中等 | ●必选 | 处理用户指令模糊场景（如未指定委办配置时的澄清提示） |  |
| 27 | 子任务规划 | 中等 | ◎可选 | 将批量编目任务分解为材料级子任务，支持并行处理 |  |
| 28 | 任务优先级调度 | 中等 | ◎可选 | 按材料紧急程度和批次大小调度处理优先级 |  |
| 29 | 步骤控制与异常恢复 | 中等 | ●必选 | 编目管线中途失败时（如某份材料解析失败），跳过失败材料继续处理其余材料，记录失败项 |  |
| 30 | 规则流程图设计 | 中等 | ●必选 | 设计编目管线的可视化流程编排（解析→类型识别→要素提取→分类→层级梳理→目录生成） |  |
| 31 | LLM触发条件设定 | 中等 | ◎可选 | 定义各步骤何时调用LLM、何时走规则（如编目号生成走规则，分类判定走LLM） |  |
| 32 | 多智能体协同 | 复杂 | ◎可选 | 预留多智能体协同接口 |  |
| 33 | 消息传递与调度 | 复杂 | ◎可选 | 智能体间的消息协调机制 |  |

7.2.5 核心业务能力建设

本节为案卷智能编目智能体的领域专属业务能力，对应第五章核心能力详述中的10个子能力（Ch5引用编号7.2.5-#1至7.2.5-#10）。

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 材料类型智能识别（对应7.2.5-#1） | 中等 | ●必选 | LLM基于共性解析服务输出的文本内容和文件特征，识别材料类型（如申请表、营业执照、可研报告等），匹配材料分类标准库中的类型定义。来源场景：发改委、交委 |  |
| 35 | 材料结构化封装（对应7.2.5-#2） | 一般 | ●必选 | 将解析结果和类型标签统一封装为标准化材料描述对象（含元数据、文本内容、类型标签、结构信息），对接编目管线输入规范。来源场景：发改委、交委 |  |
| 36 | 编目要素动态提取（对应7.2.5-#3） | 复杂 | ●必选 | LLM根据材料内容和类型，自适应提取编目关键要素（如事项名称、编号、主体、日期、金额等），提取维度不预设固定模板，由LLM根据材料内容判断。提取结果直接传递给下游分类匹配使用。来源场景：发改委、交委 |  |
| 37 | 材料分类归目（对应7.2.5-#4） | 复杂 | ●必选 | LLM基于材料类型、要素信息和文本内容，参考分类标准目录（如有）对材料进行分类归目，输出分类结果和分类依据。有标准目录时进行语义匹配，无标准目录时基于内容直接分类。来源场景：发改委、交委 |  |
| 38 | 材料排序（对应7.2.5-#5） | 中等 | ●必选 | LLM根据材料类型、要素信息和业务逻辑，对材料进行合理排序（如申请书在前、批复文件在后）。委办可配置排序优先级规则，不配置则由LLM基于内容判断。来源场景：发改委、交委 |  |
| 39 | 卷宗层级定位（对应7.2.5-#6） | 中等 | ◎可选 | 当材料属于同一卷宗时，LLM根据要素信息（如项目名称、事项编号）判断哪些材料属于同一卷，确定材料在卷宗中的层级位置（卷、件）。部分场景下材料为独立文档、无卷的概念，则跳过此步骤。来源场景：交委 |  |
| 40 | 标准化标签生成（对应7.2.5-#7） | 中等 | ●必选 | LLM基于材料内容和要素信息，生成标准化标签（如"主件""附件""申请材料""批复文件"等）。来源场景：发改委、交委 |  |
| 41 | 编目号生成（对应7.2.5-#8） | 一般 | ●必选 | 依据委办配置的编目号编制规则，结合分类结果和排序结果，自动生成编目号。同一卷宗材料采用卷号-件号格式，独立材料采用顺序号格式。来源场景：发改委、交委 |  |
| 42 | 归档关联建议（对应7.2.5-#9） | 中等 | ◎可选 | LLM基于分类结果和标准目录，提出建议归档类目（如"建议归入基建类·项目审批"）。来源场景：交委 |  |
| 43 | 编目目录表生成（对应7.2.5-#10） | 一般 | ●必选 | 汇总上游所有输出（材料类型、要素、分类、分类依据、标签、编目号、归档建议），按委办输出模板生成编目目录表。来源场景：发改委、交委 |  |

7.2.6 MCP服务开发与接入

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 标准化工具调用 | 中等 | ◎可选 | 统一工具调用接口，支持动态注册和智能路由 |  |
| 45 | 数据源与工具集成 | 复杂 | ◎可选 | 多源数据集成，支持与共性解析服务、归档系统等的实时对接 |  |
| 46 | 动态调优与版本管理 | 中等 | ◎可选 | 工具描述调优、版本控制、工具认证管理 |  |

7.3 上下文与多轮对话管理

7.3.1 上下文建模与状态管理

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 多轮状态追踪 | 中等 | ●必选 | 追踪批量编目任务的处理进度（已处理/未处理/失败材料数），支持跨轮次查询 |  |
| 48 | 上下文压缩与提取 | 中等 | ◎可选 | 长会话中保留关键编目结果和配置信息，压缩历史对话 |  |
| 49 | 记忆遗忘反馈机制 | 中等 | ◎可选 | 基于遗忘曲线的记忆召回，优化长会话体验 |  |
| 50 | 记忆关联唤醒策略 | 中等 | ◎可选 | 新会话中智能关联历史编目记录 |  |
| 51 | 会话历史归档 | 中等 | ●必选 | 存储和管理编目会话记录，支持历史查询和审计 |  |
| 52 | 会话中断与恢复 | 一般 | ●必选 | 编目任务中断后可恢复进度，继续处理未完成材料 |  |

7.3.2 用户画像与长期记忆机制

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 个性化偏好记录 | 复杂 | ●必选 | 记录用户所属委办、常用编目配置、审核习惯等偏好信息 |  |
| 54 | 长期记忆召回 | 复杂 | ◎可选 | 自动检索用户历史编目记录，辅助当前编目决策 |  |

7.3.3 多会话并行与多用户管理

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 多线程会话调度 | 复杂 | ●必选 | 支持多委办、多用户同时发起编目任务，并发调度处理 |  |
| 56 | 用户身份切换与上下文隔离 | 中等 | ●必选 | 不同委办用户的数据和配置相互隔离，按身份权限管理 |  |

7.4 智能体持续学习与优化

7.4.1 用户反馈与标注方案

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 正误反馈接口与提示 | 中等 | ◎可选 | 在编目目录表审核界面提供逐条修正反馈入口，记录用户对分类、要素、标签的修正 |  |
| 58 | 反馈激励机制 | 中等 | ◎可选 | 对积极反馈的用户给予积分或排名激励 |  |
| 59 | 测试集增强 | 复杂 | ◎可选 | 将用户反馈的修正案例增强到测试集，提升评估覆盖度和鲁棒性 |  |
| 60 | 错误对话自动标记与存档 | 中等 | ◎可选 | 自动识别编目异常（如分类置信度低、要素提取失败）并标记存档 |  |

7.4.2 策略调整与失败场景回退

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 模块失败监控与Fallback设计 | 中等 | ◎可选 | 解析服务不可用时降级处理（仅基于文件名识别类型）、LLM超时时的重试和回退策略 |  |
| 62 | 异常意图/槽位追踪机制 | 中等 | ◎可选 | 记录无法识别的意图和缺失的配置项，用于后续优化 |  |

7.5 智能体评估与部署

7.5.1 方案设计

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 评估与部署方案 | 中等 | ●必选 | 制定统一的评估指标体系（准确率、处理效率、并发性能）和部署计划 |  |

7.5.2 可用性评测

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 准确性评测 | 复杂 | ●必选 | 评估材料类型识别准确率、要素提取准确率、分类归目一致率等核心指标 |  |
| 65 | 性能/并发评测 | 复杂 | ●必选 | 评估单份材料处理时间、批量处理吞吐量、多用户并发响应时间、资源占用 |  |

7.5.3 安全性评测

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 安全评估 | 中等 | ●必选 | 数据安全（委办数据隔离）、隐私保护（敏感信息脱敏）、渗透测试 |  |

7.5.4 智能体部署

| 序号 | 三级内容 | 难易程度 | 类型 | 功能描述 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 智能体部署 | 一般 | ●必选 | 部署到生产环境，对接外部服务，对外开放API和Web界面 |  |

7.6 功能点汇总统计

按模块统计

| 一级模块 | 功能点总数 | 必选 | 可选 | 三选一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 角色与对话框架设计 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 7.2 能力构建与流程编排 | 37 | 12 | 19 | 6 |
| 7.3 上下文与多轮对话管理 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 7.4 智能体持续学习与优化 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7.5 智能体评估与部署 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 合计 | 67 | 27 | 34 | 6 |

按难易程度统计

| 难易程度 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 14 | 20.9% |
| 中等 | 33 | 49.3% |
| 复杂 | 20 | 29.8% |
| 合计 | 67 | 100% |

7.7 与各委办场景的适配关系

| 委办 | 核心适配功能点 | 差异化配置 |
| --- | --- | --- |
| 发展和改革委员会 | #34材料类型识别、#35结构化封装、#36要素提取、#37分类归目、#38材料排序、#40标签生成、#41编目号生成、#43目录表生成 | 分类标准库配置（《境外投资备案管理办法》附件目录）；编目号编制规则配置；输出模板配置（材料归目分类目录格式） |
| 交通运输委员会 | #34材料类型识别、#35结构化封装、#36要素提取、#37分类归目、#38材料排序、#39卷宗层级定位、#40标签生成、#41编目号生成、#42归档关联建议、#43目录表生成 | 分类标准库配置（项目台账分类标准）；编目号编制规则配置（同一卷宗卷号-件号格式）；输出模板配置（标准化项目台账格式）；标签体系配置 |

适配说明：两个委办共享相同的核心处理管线和智能体代码，差异仅在配置数据。交委比发改委多启用2个可选功能点（#39卷宗层级定位、#42归档关联建议），因为交委的项目文档存在卷宗层级关系和归档关联需求，而发改委的审核材料以独立材料匹配目录为主。

第八章 数据库建设和数据治理内容

8.1 数据分析

案卷智能编目智能体的数据按生命周期分为以下几类：

| 数据类别 | 产生环节 | 处理方式 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入材料数据 | 用户上传 | 调用共性解析服务处理后，原始文件按委办隔离存储 | 对象存储（文件）+ 关系型数据库（元数据） |
| 编目过程数据 | 管线各步骤处理 | 中间结果（材料描述对象、要素键值对、分类结果等）临时存储 | 内存/缓存（处理过程中）+ 关系型数据库（归档后） |
| 编目结果数据 | 5.3.4目录表生成 | 编目目录表数据持久化存储，支持查询、导出和审核 | 关系型数据库 |
| 配置数据 | 基础设施建设 | 各委办的分类标准、目录模板、编号规则、输出模板 | 关系型数据库 |
| 会话日志数据 | 用户交互全过程 | 记录用户操作、处理进度、审核记录 | 关系型数据库 + 日志文件 |
| 反馈数据 | 用户审核环节 | 记录用户对编目结果的修正反馈 | 关系型数据库 |

数据量估算依据：

单份材料编目过程数据约10-50KB（含要素键值对、分类结果、标签等结构化数据）

编目目录表单条约2-5KB

日均处理材料量按各委办业务量估算，预计单委办日处理100-500份材料

原始材料文件按实际文件大小存储，不计入数据库容量

8.2 核心数据产出表

| 序号 | 功能模块名称 | 产生的数据内容 | 所属数据集 | 数据类型 | 数据更新频率 | 业务数据总量（估算） | 年新增数据量（估算） | 年更新数据量（估算） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料类型识别 | 材料类型标签、材料元数据 | 材料元数据集 | 文本 | 实时更新 | XX | XX | XX |
| 2 | 编目要素提取 | 要素键值对集合（事项名称、编号、主体、日期、金额等） | 编目要素数据集 | 文本 | 实时更新 | XX | XX | XX |
| 3 | 分类匹配与归目 | 分类结果、分类依据 | 分类归目数据集 | 文本 | 实时更新 | XX | XX | XX |
| 4 | 层级梳理与目录生成 | 编目号、排序序列、标签、归档关联建议、编目目录表 | 编目目录数据集 | 文本 | 实时更新 | XX | XX | XX |
| 5 | 会话管理 | 用户操作记录、处理进度、审核记录 | 会话日志数据集 | 文本 | 实时更新 | XX | XX | XX |
| 6 | 用户反馈 | 修正记录、反馈标注 | 反馈数据集 | 文本 | 日更新 | XX | XX | XX |
| 7 | 配置管理 | 分类标准、目录模板、编号规则、输出模板 | 配置数据集 | 文本 | 月更新 | XX | XX | XX |

说明：业务数据总量、年新增数据量和年更新数据量需根据各委办实际业务量进行估算填入，表中以"XX"占位。

第九章 计算和存储资源服务内容

9.1 主机资源估算

服务器1：应用服务器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器名称/用途 | 应用服务器，部署智能体核心应用、Web界面、API服务 |
| 数量 | 2台（主备） |
| CPU | 16核/台，支撑Web服务、API网关、流程编排、任务调度等应用逻辑 |
| 内存 | 32GB/台，支撑应用运行时内存、并发任务队列、缓存 |
| 存储 | 500GB/台，存储应用日志、临时文件、系统配置 |
| 周期性负载 | 工作日9:00-18:00为业务高峰期，批量编目任务集中提交；月末/季末归档高峰期负载约为日常2-3倍 |

服务器2：数据库服务器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器名称/用途 | 数据库服务器，部署关系型数据库，存储编目结果、配置数据、会话日志 |
| 数量 | 2台（主从） |
| CPU | 8核/台，支撑数据库查询、写入和索引 |
| 内存 | 32GB/台，支撑数据库缓存、查询优化 |
| 存储 | 2TB/台，存储编目目录数据、配置数据、会话日志、反馈数据，预留3年增长空间 |
| 周期性负载 | 与应用服务器同步，工作日白天为读写高峰，批量编目时写入集中 |

服务器3：文件存储服务器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器名称/用途 | 文件存储服务器，存储用户上传的原始材料文件和导出的编目目录表 |
| 数量 | 1台 |
| CPU | 4核，文件读写IO为主 |
| 内存 | 16GB，文件缓存 |
| 存储 | 10TB，按日均500份材料×平均2MB/份×365天×3年≈10TB估算，含编目目录表导出文件 |
| 周期性负载 | 文件上传和导出集中在工作日白天 |

9.2 GPU资源估算

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器名称/用途 | GPU推理服务器，部署大语言模型，支撑材料类型识别、要素提取、分类判定、排序、标签生成、归档建议等LLM推理任务 |
| 数量 | 2台（负载均衡） |
| GPU型号 | NVIDIA A100 80GB 或同等算力GPU |
| GPU数量 | 2卡/台，共4卡 |
| CPU | 32核/台，支撑数据预处理和GPU调度 |
| 内存 | 128GB/台，支撑大模型推理内存需求 |
| 存储 | 1TB SSD/台，存储模型权重和推理缓存 |
| 日均调用量估算 | 日均处理500份材料，每份材料约触发5-8次LLM调用（类型识别1次+要素提取1次+分类1次+排序/标签/归档建议1-2次+编目建议1次），日均约2500-4000次调用 |
| 峰值调用量估算 | 高峰期并发批量编目，峰值约200-400次调用/分钟 |
| 平均Token数估算 | 输入：2000-5000 Token/次（材料文本+指令）；输出：200-1000 Token/次（提取结果/分类结果/标签等） |
| 模型选型 | 选用70B参数级别通用大语言模型，支持长文本理解和结构化输出 |
| 周期性负载 | 工作日白天为LLM调用高峰，夜间和周末负载较低；月末/季末归档高峰期调用量为日常2-3倍 |

资源弹性说明：GPU资源支持弹性扩缩容，在业务高峰期可动态增加GPU实例应对批量编目需求，低谷期释放资源降低成本。建议预留30%算力余量应对突发负载。

第十章 预期效果

10.1 业务效果

| 效果维度 | 预期成效 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 编目效率提升 | 单份材料编目时间从人工5-10分钟降至30秒以内，批量处理效率提升10倍以上 | 单份材料平均处理时间；批量处理吞吐量（份/小时） |
| 编目质量稳定 | 材料类型识别准确率≥90%，要素提取准确率≥90%，分类归目一致率≥85%，减少人为漏提、错提 | 准确率/一致率指标；人工审核修正率 |
| 标准统一性 | 同类材料在不同委办间的编目结构一致，输出格式标准化 | 输出格式合规率=100%；结构一致性校验通过率≥95% |
| 编目可追溯性 | 每份材料的分类依据可查、要素来源可溯 | 编目目录表中分类依据列填写率=100% |
| 人力释放 | 业务人员从重复性编目工作中释放，聚焦审核与决策 | 人工编目工作量减少比例≥70% |
| 知识沉淀 | 编目规则和分类标准以配置化形式沉淀，不依赖个人经验 | 配置化覆盖率=100%；人员变动不影响编目质量 |

10.2 技术效果

| 效果维度 | 预期指标 |
| --- | --- |
| 多场景复用性 | 核心能力管线适配2个委办场景，新增委办仅需配置无需开发，适配周期≤2周 |
| 系统可扩展性 | 支持横向扩展（增加GPU实例提升吞吐）和纵向扩展（增加配置适配新场景） |
| 架构可维护性 | 核心管线代码与委办配置完全解耦，四层配置框架支持独立维护 |
| 外部服务复用 | 文件/图片解析复用共性服务，不重复建设解析能力 |
| 并发支持 | 支持多委办、多用户并发编目，响应时间≤30秒/份 |
| 持续优化 | 用户反馈机制支持编目质量持续提升 |

10.3 核心数据产出

智能体运行产生的核心数据资产包括：

| 数据资产 | 内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 编目目录表 | 每批材料的结构化编目结果（含编目号、分类、要素、标签、归档建议等） | 替代人工编目目录，直接用于归档管理和档案检索 |
| 编目要素数据集 | 从材料中提取的结构化要素键值对 | 形成可检索、可统计的结构化数据资产，支撑数据分析 |
| 分类归目数据集 | 材料分类结果和分类依据 | 积累分类匹配经验，持续优化分类标准 |
| 用户反馈数据 | 业务人员对编目结果的修正记录 | 用于评估编目质量、优化LLM提示词和分类规则 |

10.4 实施建议

分期建设计划

第一阶段（1-3个月）：核心能力建设与试点验证

建设四个核心能力管线（材料类型识别与结构化封装、编目要素提取、分类匹配与归目、层级梳理与目录生成）

完成发改委场景的配置数据建设（材料分类标准库、卷宗目录模板库、编目号编制规则、输出模板）

完成共性文件/图片解析服务对接

在发改委开展试点验证，评估材料类型识别准确率、要素提取准确率和分类归目一致率

完成可用性评测和安全性评测

第二阶段（4-6个月）：多委办适配与功能完善

完成交委场景的配置数据建设和适配测试

启用卷宗层级定位和归档关联建议等可选功能

完善用户反馈机制和持续学习优化能力

扩展至全部申报委办，完成批量编目性能和并发评测

建立运维监控和告警体系

第三阶段（7-12个月）：持续优化与推广

基于用户反馈数据优化LLM提示词和分类规则

扩展适用场景至更多委办和业务领域

建立编目质量定期评估机制

探索与归档系统的深度集成

风险防控

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据安全风险 | 材料数据泄露或跨委办数据串扰 | 严格的数据隔离机制（按委办隔离）、权限分级管理、敏感信息脱敏、操作审计日志 |
| LLM准确性风险 | 材料类型识别或分类判定不准确 | 人工审核兜底机制、用户反馈持续优化、定期准确性评估 |
| 服务可用性风险 | 共性解析服务或LLM服务不可用 | 服务降级策略（解析失败时标记待处理）、重试机制、主备部署 |
| 配置质量风险 | 委办配置数据不完整或错误 | 配置验证流程、配置完整性校验、试点验证后上线 |
| 性能瓶颈风险 | 批量编目高峰期GPU资源不足 | GPU弹性扩缩容、任务队列调度、预留30%算力余量 |

变更管理

培训方案：针对各委办业务人员开展智能体使用培训，重点讲解材料上传、编目结果审核和反馈修正操作

过渡方案：智能体上线初期采用"智能体编目+人工复核"模式，逐步过渡到"智能体编目+人工抽检"模式

配置管理：各委办配置数据由专人负责维护，变更需经过测试验证后发布

领域基础设施先行：智能体部署前，必须先完成各委办的分类标准库、目录模板库、编目号编制规则和输出模板等配置数据建设。配置数据的质量直接影响编目结果的准确性，建议在试点阶段充分验证配置完整性。

统一标准、权限管理：智能体采用统一的编目输出格式和编目目录表结构，各委办通过输出模板配置差异化展示。数据按委办隔离，按角色权限管理，确保数据安全合规。

反馈闭环、持续迭代：建立"编目→审核→反馈→优化"的闭环机制，用户反馈数据用于持续优化LLM提示词和分类规则，定期评估编目质量并迭代改进。

总结：案卷智能编目共性智能体通过"材料智能解析 → 编目要素提取 → 分类匹配与归目 → 层级梳理与目录生成"四个核心能力管线，将非结构化的材料集合转化为结构化的编目目录表。该智能体具有领域无关性，通过四层配置框架（分类标准库 + 目录模板 + 编目号编制规则 + 输出模板）适配各委办差异化需求，核心管线代码不需因委办差异而修改。

智能体定位声明：案卷智能编目智能体定位为参考辅助工具，提供编目建议、分类依据和要素提取结果，不替代人工判断，不自动执行归档决定，不生成正式档案文书。智能体输出的编目目录表供业务人员审核确认后使用，最终编目决定由业务人员确认。