上海海关“智关航贸”建设项目

可行性研究报告

建设单位：中华人民共和国上海海关

编制单位：上海信投建设有限公司

2025年10月

目录

第一章 单位概况	1

1.1.业务需求单位概况	1

1.1.1.业务需求单位名称	1

1.1.2.业务需求单位概况	1

1.2.项目单位概况	1

第二章 项目概述	1

2.1.项目名称	1

2.2.项目建设单位及负责人	1

2.3.项目建设的背景及依据	1

2.3.1.项目建设背景	1

2.3.2.项目建设依据	4

2.4.项目建设目标、内容、建设周期	8

2.4.1.项目建设目标	8

2.4.2.项目建设内容	9

2.4.3.项目建设周期	11

2.5.项目效益、项目风险与对策	11

2.5.1.项目效益	11

2.5.2.项目风险与对策	14

2.6.项目成效考核目标（规划指标）	17

2.7.投资概况	18

第三章 数字化现状	18

3.1.单位或本领域数字化建设的整体框架规划或设想	18

3.2.现有应用系统的情况	21

3.3.现有网络、设备以及其他信息资源情况	30

3.4.数据资源现状	32

3.5.大模型应用建设现状	33

3.6.安全建设现状	33

第四章 项目建设必要性及需求分析	33

4.1.项目建设必要性	33

4.2.建设目标需求分析	40

4.2.1.预期目标与现状对比	40

4.2.2.验收标准、具体指标和内容	44

4.3.业务功能、业务流程、业务量分析	45

4.3.1.业务功能分析	45

4.3.2.业务流程分析	51

4.3.3.业务量分析	63

4.4.用户角色分析	64

4.5.信息量分析与预测（资源使用测算）	65

4.6.系统功能与性能需求分析	66

4.6.1.系统功能需求分析	66

4.6.2.性能需求分析	82

4.6.3.大模型需求分析	85

4.7.安全需求分析（针对安全服务）	86

4.8.数据需求分析（针对数据服务）	90

第五章 项目设计方案	94

5.1.建设目标、规模与内容	94

5.1.1.建设目标	94

5.1.2.建设规模	95

5.1.3.建设内容	95

5.2.总体架构及技术路线	97

5.2.1.总体架构	97

5.2.2.技术路线	98

5.3.标准规范设计	99

第六章 项目建设内容	100

6.1.应用系统建设	100

6.1.1.智关航贸数据平台中枢	100

6.1.2.外贸气象站	204

6.1.3.数字通关服务中心	265

6.1.4.智慧检测实验室	285

6.1.5.高风险特殊物品监管平台	326

6.1.6.密码应用开发	335

6.2.网络架构建设	336

6.3.数据库建设和数据治理内容	336

6.3.1.数据库建设	336

6.3.2.数据治理内容	357

6.4.数据上链内容	367

6.5.新技术应用情况	368

6.5.1.意向大模型的选择	370

6.5.2.采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设	371

6.5.3.采用自建方法开展大模型建设（非政务云情况）	371

6.5.4.接口建设	389

6.6.安全建设内容	390

6.7.PaaS服务、工具箱及同行业成熟产品的使用内容	394

6.8.终端系统及接口建设	394

6.9.备份系统建设	405

6.10.网络系统建设	409

6.11.系统配置及软硬件选型分析	410

6.12.系统软硬件配置清单	420

6.13.系统软硬件物理部署方案	423

6.14.机房及配套工程设计	425

6.15.环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计	427

6.16.计算和存储资源服务内容	429

6.17.密码服务资源内容	429

第七章 项目预算	429

7.1.预算编制说明	429

7.2.项目软硬件购置及应用系统开发投资估算	429

7.3.项目预算分类汇总清单	515

7.4.密码应用建设预算清单	516

7.5.预算使用计划	517

第八章 项目建设与运行管理	517

8.1.领导和管理机构	517

8.2.项目招标方案	519

8.3.项目建设周期	519

8.4.项目具体实施进度、质量、资金管理方案	519

8.5.相关管理制度	522

第九章 其他	528

9.1.项目预算编制有关的政策、技术、经济资料	528

9.2.系统软硬件物理布置图	528

9.3.相关研究成果	530

# 第一章 单位概况

## 1.1.业务需求单位概况

### 1.1.1.业务需求单位名称

中华人民共和国上海海关。

### 1.1.2.业务需求单位概况

中华人民共和国上海海关，是国家设在上海口岸的进出境监督管理机关，隶属中华人民共和国海关总署。主要任务是：按照《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规，监管经上海口岸进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，征收关税和其他税费，查缉走私并编制海关统计和办理其他海关业务。

## 1.2.项目单位概况

本项目业务需求单位和项目实施单位一致。

# 第二章 项目概述

## 2.1.项目名称

上海海关“智关航贸”建设项目。

## 2.2.项目建设单位及负责人

项目建设单位：中华人民共和国上海海关。

项目建设单位负责人：黄新天，上海海关副关长。

## 2.3.项目建设的背景及依据

### 2.3.1.项目建设背景

当前，全球贸易格局深刻变革，数字技术浪潮席卷各行各业，我国正加快推进贸易强国建设，对海关治理体系和治理能力现代化提出了前所未有的更高要求。航运贸易数字化，是习近平总书记宣布的中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动之一。上海海关作为全国业务量最大、业务门类最全的海关之一，坐拥上海国际航运中心、自由贸易试验区临港新片区等国家战略叠加优势，其监管服务效能直接关系到国家经济安全、口岸营商环境优化和上海城市核心竞争力的提升。

上海海关虽然在数字化转型方面已有深厚基础，但仍存在以下痛点和数字化转型需求：

在中枢能力方面，海关总署等九部门联合发布《关于智慧口岸建设的指导意见》，强调推动跨部门数据互联互通、业务协同创新和智能监管应用，构建高效、安全、便捷的现代化口岸治理体系。上海海关目前尚未构建一体化数字生态底座，各业务系统长期独立建设，数据分散存储、标准不一，形成严重的“信息孤岛”，导致跨系统数据调用困难、业务协同效率低下，难以实现全链条数据贯通与业务闭环管理；数据资源缺乏统一治理，资产不清、质量参差、更新滞后，“一数多源、重复录入”现象普遍，严重影响数据分析的准确性与决策可信度；同时，自动化与智能化能力薄弱，大量重复性、规则化工作依赖人工操作，非结构化文档识别效率低，风险研判和政策执行仍以经验为主，缺乏模型驱动和智能辅助手段；此外，OCR、BI、AI等新兴技术能力分散部署、重复建设，缺乏统一的能力中台支撑，导致技术复用率低、响应周期长、运维成本高。上述痛点严重制约了监管效能提升、服务模式创新和智慧海关建设进程。为此，亟需构建以数据中台、业务中台、AI中台为核心的智关航贸数据平台中枢，并同步建设可信数据服务中心，作为保障数据安全合规与可信共享的核心枢纽。

在数据赋能方面，目前海关尚未构建数据资源底座，面向航贸平台提供的数据场景数量与数据范围难以满足航贸平台上日益扩展的场景用数需求。上海市的数据部门以及参与试点的银行、保险、港口、航运等企业提出，希望海关在提供现有数据验核服务的基础上，能够扩大验核范围，并提供更多明细数据字段，以满足更多拓展场景的数据需求。针对相关数据需求方提出的合理、必要的数据需求，在保证数据安全的前提下，海关迫切需要探索一条更好匹配用数需求、更大程度释放数据价值的创新路径，由此需要进一步整合全链条数据，实现数据资源的标准化治理、质量管控、分类分级与资产化管理，并打造可信数据服务中心，构建数据赋能能力。

在应用场景方面，按照智慧海关基本框架的目标要求，需要因地制宜开展上海关区特色创新，进一步提高海关监管效能和上海范围内服务水平。上海海关着力于以“数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管、外贸气象站”等为数字化应用切入点，建立海关的上海数字通关样板间，高起点推进上海海关“中心+现场”业务智治改革。外贸分析方面，需要进一步提升经贸数据的分析能力，加大国际贸易波动的监测力度、频度和深度，拓展总量、商品、市场、产业等多角度分析，优化建立多维动态监测机制，为本市外贸发展提供更高质量的建议。通关服务方面，在修撤作业、异常处置作业、暂进担保退还作业3大实体报关厅主要作业场景方面进行数字化转型赋能，解决目前各级系统中尚未电子化实现的海关业务办理“最后一公里”问题，从根本上实现“数字多跑路，群众少跑腿”的目标。口岸检测方面，对于法检样品需要进一步加强全流程的监控和追溯，提升检测效率，推动实现检验检测业务数字化、在线化转型升级。高风险特殊物品监管方面，需进一步贯通关地双方特殊物品监管数据、过程和结果，运用信息化系统技术实现高风险特殊物品从审批、报关、查验、放行、境内运输和转运、海关后续监管和企业使用、废弃等全流程信息化监管，促进上海市生物医药集团总部企业凸显总部经济效能，实现闭环监管筑牢国门生物安全。

在新技术应用方面，中央网信办等五部委联合下发工作方案，要求在上海等四地统筹开展基于区块链的航运贸易数字化试点，通过区块链技术赋能跨境贸易全流程，实现数据可信共享、流程智能协同、监管精准高效。同时，海关也有丰富的应用大模型提升业务能力的应用场景需要探索建设。因此，需要构建新技术应用的底层能力。

在此背景下，启动“智关航贸”项目，不仅是顺应时代发展的必然选择，更是服务国家战略、赋能上海国际经贸枢纽能级跃升的关键举措。上海海关将以“智关航贸”项目作为集中承载，强化数字基座赋能能力，打造覆盖管理、服务及安全的重点应用场景，促进海关数据的可信共享，形成“平台中枢+场景集群+装备体系”三位一体的智慧海关新生态，进一步推进上海航贸数字化和智慧口岸的建设，赋能上海“五个中心”能级提升。

2025年8月27日，由上海市商务委牵头、上海海关参与，已向上海市领导提交了《关于结合智慧海关建设打造智关航贸项目有关情况的报告》，获得市领导批示同意。项目主要包括智关航贸数据平台中枢，为项目提供整体、底层数据支撑，以及外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管平台等4个具体业务场景，进一步增强外贸监测研判能力、提升口岸通关效率、助力生物医药产业发展。本项目即为“智关航贸”项目的可行性研究。

### 2.3.2.项目建设依据

1、《“十四五”海关发展规划》

摘要：加快国产软硬件推广应用，构建国产应用支撑生态，提升自主可控能力。加速基础设施云化进程，建设支撑新一代智慧海关的技术平台。

探索应用区块链、大数据等加强联网监管，应用智能审图等新技术强化实货监管快速监测探测，提升监管的精准性和威慑力。

完善大数据基础设施，汇聚多形态数据资源，形成海关大数据湖，为海关数据治理提供基础支撑。探索构建与业务实体运行良性互动的数字镜像，以大数据驱动风险防控、通关监管、税收征管、检验检疫等海关主要业务运行，建设大数据安全体系，形成大数据智能应用生态，提升大数据辅助治理能力。

优化调整海关实验室规划布局。依托国家检测重点实验室，按专业领域遴选推进署级中心实验室建设，引领海关各专业领域实验室发展。实验室分级建设与管理，结合口岸业务分布情况，加强动态调整，推动区域优化，持续完善海关实验室技术体系。建设推广海关实验室管理系统，实验室信息化管理水平。

2、海关总署等九部门《关于智慧口岸建设的指导意见》

摘要：运用大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术升级完善底层平台，增强“开发运维一体化”全流程数字化管理和服务能力，适应快速变化的业务需求。

3、《上海海关2025年工作思路》

摘要：加快推进智慧海关建设。搭建“中心+现场”改革整体架构，全力推动生态底座和跑道场景建设。

守护国门安全，在筑牢国门安全屏障上彰显更强担当。严密风险防控链条。完善立体化风险防控体系，深化口岸安全风险联合防控。严守口岸检疫防线。巩固口岸联防联控机制，持续提升特大型口岸公共卫生核心能力。健全国门生物安全预警防控体系，开展“严防外来物种入侵三年专项行动”。严把检验安全关口。开展严防进出口食品安全风险专项工作和进口食品“国门守护”行动。夯实进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系。严格规范监管执法。持续推进口岸检查标准化建设，深化业务运⾏监控体系建设。加强“口岸+属地”联动。推进安全生产治本攻坚三年行动。严厉打击违法行为。开展稽查专项行动。开展“加强统计监督和数据真实性核查专项行动”。

全力促进外贸稳量提质。加⼤优环境促便利措施执行及评估力度，提升AEO企业“免申即享”覆盖面，用好重点企业“服务包”、“关长送政策上门”等机制。开展促进跨境贸易便利化专项行动。支持绿色产品、中间品贸易拓展国际市场，助力跨境电商等新业态创新发展。落实各项税收优惠政策，优化检验模式。深化加工贸易改革，推进“保税+”业务发展。打造“外贸气象站”。

4、《上海海关关于对“中心+现场”业务智治改革应用场景实施项目制管理的通知》

数字报关厅从人员单证数字化、流程作业自动化、节点作业智能化、运行管理智慧化四个维度，优化集成现有关企交互平台和内部数字化管理工具，对报关厅进行业务流程再造和管理模式重塑，并持续推动迭代升级，实现办理全在线，一键接入，全程无忧；信息全在线，一键查询，进度可视；管理全在线，一屏展示，实时调度，打造全程在线、信息透明、高效办事的上海海关数字化治理样板项目。

5、《上海海关智慧海关建设2025年工作安排》

针对业务痛点堵点难点，特别是需要多跨协同的高频业务领域，建设一批数字化智能化综合应用场景，形成更大幅度的提升通关时效、提升把关成效、降低工作量和人力占用（“两升一降”）等业绩。

6、上海市人民政府办公厅印发《关于进一步提升上海航空物流枢纽能级的若干措施》的通知

摘要：加强“智慧海关”建设，打造智享联通的大数据平台，探索形成符合新业态发展趋势需要的数字化监管体系。

7、上海市商务委员会上海市发展和改革委员会关于印发《推动海关特殊监管区域深化改革转型升级上海行动方案(2025-2027年》的通知

摘要：建立跨部门数智监管辅助平台。基于区块链+隐私计算，搭建保税区域数智监管辅助平台，实现企业与企业、企业与政府之间数据交换与共享，支持海关推动以嵌入式联网监管为核心、非必要无阻断的监管模式创新，探索建设“电子围网”,打造上海区块链应用和智慧口岸的示范应用场景。按需复制推广智慧海关特殊监管区域应用场景，优化完善海关监管流程，实施差异化、便利化智慧海关监管。

8、《上海海关推进智慧海关建设实施方案》

摘要：发挥标志性工程引领作用。全力承办九大标志性工程中大数据池建设，进一步夯实海关数据底座，做好数据下发和维护管理，优化数据对外提供和共享开放服务，切实发挥数据对智慧海关建设的基础支撑作用，为各项目建设提供高质量数据供给。深化海关大数据应用创新示范点(上海)建设，持续孵化新的数字应用场景，推动现场监管服务“数知、数智、数治”。

9、《海关进出口商品检验采信管理办法》（海关总署2022年第259号令）

摘要：建立“样品身份唯一标识”机制，实现检测数据与报关单的关联可查。

10、《海关总署党委关于深化海关技术机构改革的意见》（署党发〔2023〕39号）

摘要：建设智慧实验室。利用大数据、人工智能等新技术，打造数字化、网络化、自动化、智能化的智慧实验室，实现检测数据自动采集，检测全流程可视化，与海关业务执法系统互联互通。

11、《上海市商务委等十部门和单位关于印发<上海口岸2025年促进跨境贸易便利化专项行动若干措施>的通知》（沪商自贸〔2025〕181号）

摘要：推进海关实验室检测状态线上查询和涉边检模块功能升级。

12、《上海海关进一步深化海关技术机构改革的若干细化措施》（沪关科函〔2025〕1号）

摘要：加快推进智慧实验室建设。全力推动LIMS系统升级换代、仪器设备联网及软硬件更新；...探索实验室检测方法标准AI辅助研判大模型，...实验室检测质量智慧化监控工具，全面提升实验室检测流程质量管理、试剂耗材管理、安全生产管理等信息化数智化水平，为形成快速响应、高效检测、随需而动、智享联通的智慧实验室管理体系奠定坚实基础。

13、《长三角海关一体化工作办公室关于印发<海关支持长三角一体化发展2025年标志性项目清单>的通知》 (海关长三角办函〔2025〕3号)

摘要：将“推进高风险特殊物品协同监管模式”纳入2025年标志性项目清单，上海、南京、杭州、宁波、合肥海关协同长三角地方政府支持总部企业在多地区联动开展药品研发生产活动，实现高风险特殊物品跨区域联合监管。

14、《浦东新区进出境生物医药特殊物品联合监管办法》

摘要：特殊物品监管平台，作为联合监管机制的承载平台，要实现全流程的信息化管理，包括企业备案、特殊物品进出境申请、联合监管机制各成员单位事中事后监管等，并对接企业生物医药特殊物品追溯系统，实现信息全流程可追溯。

15、《浦东新区推动进出境生物医药特殊物品监管服务若干规定》

摘要：联合监管机制建立监管服务平台，实行信息化管理，应当采集以下信息：（一）企业申请综合评估的相关材料；（二）特殊物品进出境和物流运输；（三）特殊物品研发和生产的过程记录；（四）监管成员单位事中事后监管记录；（五）其他应当采集的信息。

16、海关总署卫生检疫司《2025年海关卫生检疫工作要点》

摘要：优化完善进出境特殊物品监管体制机制，推动低风险特殊物品智能审批，健全相关制度规范。

## 2.4.项目建设目标、内容、建设周期

### 2.4.1.项目建设目标

以“智关航贸”项目为集中承载，打造“平台中枢+场景集群+装备体系”三位一体的智慧海关新生态。

一是深化海关数字化战略实施，构建海关数字化转型核心支撑能力。建设智关航贸数据平台中枢，统筹推进数据中台、业务中台与AI中台融合发展，实现三大中台协同高效运行，发挥海关数字化“生态底座”功能，为支持打造生物医药等产业集群、推动综保区等对外开放平台数字化转型形成整体底层支撑，以更高效能的存储、运算和反馈，推动海关数据治理能力实现整体跃迁。

二是建设海关可信数据服务中心，释放海关数据战略价值，支持海关总署对外提供数据服务。基于已经搭建的上海海关航贸区块链节点，建设“身份可信、授权可信、数据可信、过程可信、合规可信”的海关可信数据服务中心功能体系，不断丰富海关数据源的数据范围与数据类型，构建海关数据的跨部门、跨行业安全共享的可信数据通道和对外数据服务窗口，于长三角地区先行开展数据服务试点工作，助力海关总署对外提供数据服务，释放海关数据的对外输出共享价值。

三是打造数字化应用场景，赋能海关智慧监管、协同治理与通关服务的能级提升。通过打造“数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管、外贸气象站”四个应用场景，从海关监管和服务等角度，全面提升业务水平，打造海关的上海数字通关样板间。

### 2.4.2.项目建设内容

本项目主要建设“1+4”内容，即一个生态底座，四个数字化应用场景。

1、智关航贸数据平台中枢：一是打造由数据中台、业务中台和AI中台共同构成的高质量底座，对各业务场景形成数字化整体能力支撑。其中，数据中台整合通关、物流、舱单、企业信用、查验等全链条数据，实现数据资源的标准化治理、质量管控、分类分级与资产化管理；业务中台打造BI可视化能力，助力可视化决策，通过资源协同工作台实现报关单全流程集成管理，形成“智能工具、数据可视化、流程协同”四位一体，全面赋能海关监管与决策；AI中台集成机器学习、深度学习、图像识别、自然语言处理等先进技术能力，赋能智能审单、风险画像、智能分析等高价值监管应用，显著提升监管的智能化、自动化与精准化水平。二是建设海关可信数据服务中心，构建海关可信数据服务中心功能体系（含内网端模块服务、互联网端授权服务），并基于不同数据需求场景开发配套数据服务，形成海关数据对外服务窗口与外部数据汇入窗口。对接航贸平台基础能力与相关航贸参与方，支撑海关对外提供数据服务，充分利用航贸平台、其它委办局等相关数据服务赋能海关监管并提升服务能力。对接海关内部各数据源，聚焦“数据验核、明细查询、隐私计算（模型计算）” 三类数据服务模式，通过内部数据流转服务、授权认证服务、调用查询服务、数据存储服务的一体协同，保障数据完整性与准确性、确保数据访问安全合规，面向航贸平台、政府部门等提供一站式标准化的数据服务。同时，海关可信数据服务中心对通过航贸链基础设施接入海关的外部数据进行统一汇集、处理。三是配套建设基础设施软硬件，包括机房环境、网络安全、服务器、存储设备等，支撑底座和场景运行。四是对上海海关数据进行治理，包括历史数据迁移，以及4个场景所需数据的治理。五是基于AI中台构建智能体应用，包括“智能问答、市场风险预测、辅助文书起草、资料检索、政策评估”等支撑场景的智能体，形成海关AI能力。

2、外贸气象站：构建高质量经贸数据集、多层级智能分析模型，建设“全景展示、产业监测、贸易分析、统计监督、融合查询、贸易预测、政策沙盘、感知决策、企业调查调研”等功能，加大国际贸易波动的监测力度、频度和深度，拓展总量、商品、市场、产业等多角度分析，优化建立多维动态监测机制，及时掌握和研判上海外贸行业运行情况，为本市外贸发展提供更高质量的建议，整体提升贸易形势研判能力。

3、数字通关服务中心：使用区块链等技术实现身份确认、单证验真，进一步简化企业办事手续，实现“修撤作业、异常处置作业、暂进担保退还作业”等海关业务在线办、智能办，加快实现人员单证数字化、流程作业自动化、节点作业智能化，同时同步建设内部业务管理控制中心，让数字通关服务中心运行管理智能化，打造更加便捷高效的关企交互平台，助力优化口岸营商环境。

4、智慧检测实验室：建设“法检样品全流程追溯、检验检测实验室数字化、检测自动化排程、AI辅助智慧检测”等模块功能，实现检测需求、能力和资源的智能掌控、管理和调配，进一步提高检测效率，推动相关货物通关效率持续提升，推动实现检验检测业务数字化、在线化转型升级，助力打造更优的营商环境。

5、高风险特殊物品监管平台：建设“特殊物品风险综合评估管理、运输车辆轨迹管理、生物医药单位实验室监管”等功能，进一步贯通关地双方特殊物品监管数据、过程和结果，运用信息化系统技术实现高风险特殊物品从审批、报关、查验、放行、境内运输和转运、海关后续监管和企业使用、废弃等全流程信息化监管，实现闭环监管筑牢国门生物安全。

### 2.4.3.项目建设周期

本项目建设周期为12个月。分为以下几个阶段：

第一阶段：系统深化设计，预计1个月；

第二阶段：系统主体建设，预计8个月；

第三阶段：系统测试及试运行，预计2个月；

第四阶段：系统验收，预计1个月。

## 2.5.项目效益、项目风险与对策

### 2.5.1.项目效益

本项目的数据平台中枢强调数据整合和数字化支撑能力，外贸气象站用于外贸产业的趋势分析，数字通关服务中心有利于优化流程，智慧检测实验室有利于提升检测效率，高风险监管平台用于保障安全。经济效益包括直接成本节约、效率提升、产业拉动等；社会效益包括营商环境、政府治理、城市安全等。

1、经济效益

（1）直接经济效益：降本增效，释放经营活力

大幅降低企业通关业务的成本：“数字通关服务中心”通过业务在线办、智能办，将极大减少企业因现场递交单证、办理手续而产生的人力、交通和时间成本。“智慧检测实验室”通过自动化排程和AI辅助检测，缩短检测周期，直接为企业节省仓储费和滞港费。

提升海关自身运营效率：通过实现申报自动化、审单智能化、风险处置精准化等业务场景，将显著减少海关关员在重复性、事务性工作上的投入，使人力和资源更多地聚焦于高风险领域，提升人力资源配置效率。

（2）间接经济效益：优化环境，促进贸易增长

加速口岸物流与资金周转：通关流程的简化、智能化（如“免审即享”、“智能审单”）和检验效率的提升（“智慧检测实验室”），将直接压缩货物在港停留时间，加快整体跨境物流速度。企业能更快完成交付、回笼资金，提升供应链的稳定性和竞争力。

提升贸易便利化水平吸引投资：一个高效、透明、智能的口岸营商环境是吸引高端制造业、跨境电商等产业落户的关键因素。本项目打造的数字化服务体系，将增强上海口岸的国际竞争力，吸引更多跨国公司和贸易主体集聚，带来长期的投资和贸易增量。

数据要素价值转化：“智关航贸数据平台中枢”和“外贸气象站”通过对海量数据的资产化治理和智能分析，能够生成高价值的市场洞察、风险预警和产业趋势分析。这些数据产品与服务可为政府决策、企业战略规划提供支持，催生新的数据服务商业模式，挖掘数据要素的核心价值。

（3）宏观经济效益：服务战略，赋能产业发展

为生物医药产业发展提供保障：“高风险特殊物品监管平台”和智慧海关能力，将为生物医药产业发展提供安全、高效、精准的监管服务保障，从而提升总部集聚度，产生产业经济收益。

增强区域经济韧性与决策科学性：“外贸气象站”通过多维度监测与分析，能帮助市政府和行业主管部门及时、准确地掌握外贸动态，提前预判风险，制定更具针对性的产业政策和扶持措施，引导资源优化配置，保障上海乃至长三角区域外贸产业链、供应链的稳定与安全。

2、社会效益

（1）提升政府治理能力，推动治理体系现代化

实现“智慧监管”：通过AI中台、预警分析、全程追溯等技术，海关监管从传统的“人海战术”向“智慧监管”转变，实现了“管得住”与“通得快”的统一，提升了国家治理能力在口岸领域的现代化水平。

促进跨部门协同治理：“海关可信数据服务中心”和“高风险特殊物品监管平台”构建了安全、可信的数据共享通道，打破了海关与地方监管部门及其他政府部门间的“数据孤岛”，为关地协同、部门联动提供了坚实底座，形成了监管合力。

（2）优化口岸营商环境，增强市场主体获得感

打造公平、透明、可预期的市场环境：业务流程的标准化、线上化和透明化，减少了人为干预空间，使所有企业都能在统一的规则下公平竞争。企业办事流程更简化、结果更可预测，极大地提升了满意度和获得感。

构建新型关企互动关系：“数字通关服务中心”打造的便捷高效关企交互平台，营造了良好的政商关系。

（3）筑牢国门安全防线，保障社会公共安全

精准防控重大安全风险：“高风险特殊物品监管平台”通过对特殊物品的全程、可视、闭环管理，牢牢守住生物安全、公共卫生安全的底线，有效防范外来物种入侵和生物恐怖主义威胁，为上海超大型城市的公共安全提供坚实保障。

（4）践行科技惠民理念，助力城市数字化转型

间接惠及消费者：通关效率的提升和物流成本的下降，最终会体现在终端消费品的价格和可获得性上，消费者能够更快、更便宜地获取全球优质商品，提升生活品质。

助力城市数字化转型：本项目是上海城市数字化转型在口岸领域的标杆实践，其成功经验、数据资源和技术能力可向其他城市管理领域辐射，助推整个城市的数字化、智能化进程。

树立智慧海关建设典范：本项目集成了数据中台、AI中台、区块链、隐私计算等前沿技术，并实现了深度融合与业务创新，为全国海关及其他口岸部门的数字化升级提供了可复制、可推广的“上海方案”和“最佳实践”。

### 2.5.2.项目风险与对策

1、政策风险

风险描述：在项目建设期间和运营过程中，国家和地方的海关相关政策等可能会发生调整和变化。如果政策的调整导致项目建设的目标、功能需求或运营模式与现行政策不符，可能需要对项目进行重新规划、调整甚至部分重建，增加项目成本和时间成本，影响项目的正常使用和预期效益的实现。

对策：紧密关注国家和地方政策、海关数字化等政策法规的动态变化，及时了解政策调整的方向和重点。根据政策变化情况，对项目的建设目标、功能需求、技术方案等进行及时的评估和调整，确保项目建设符合现行政策和规划要求，避免因政策变化带来的风险和损失。

2、技术风险

（1）技术更新换代快

风险描述：目前数字化领域技术发展迅速，当前项目所采用的技术可能在项目实施过程中或建成后不久面临淘汰或被更先进的技术替代，导致系统性能不足、功能滞后，无法满足上海海关日益增长的业务需求。

对策：优先选择在行业内已经得到广泛应用和验证的成熟技术架构和技术标准来建设，以降低技术风险。同时，在项目设计和开发过程中，预留充分的升级接口和扩展空间，以便在未来能够方便地进行技术升级和功能扩展，及时跟上技术发展的步伐，适应不断变化的业务需求。

（2）网络安全风险

风险描述：当前项目涉及大量的海关业务数据，数据的保密性、完整性和可用性至关重要。如果网络安全防护措施不到位，可能遭受黑客攻击、病毒入侵、数据泄露等安全威胁，对海关的正常运营造成严重损害。

对策：建立完善的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、加密传输、访问控制、数据备份与恢复等多重安全防护措施。定期进行网络安全漏洞扫描和安全评估，及时发现并修复潜在的安全漏洞。同时，制定完善的网络安全应急预案，一旦发生安全事件，能够迅速采取措施，减少损失，并尽快恢复系统的正常运行。

3、需求变更风险

风险描述：在项目实施过程中，上海海关可能会由于业务发展、政策变化等原因提出新的需求或对原有需求进行变更，导致项目范围扩大或调整，进而影响项目进度、成本和质量，增加项目完成的难度。

对策：一是建立严格的需求变更管理流程：制定明确的需求变更管理流程，要求所有需求变更必须经过严格的申请、评估、审批等环节。对于每一项需求变更，详细分析其对项目进度、成本、质量等方面的影响，并形成书面报告，经相关各方签字确认后方可实施。二是加强需求沟通与确认，在项目启动阶段，与各方进行充分的需求沟通，确保所有需求明确、详细且达成一致意见。在需求文档编制完成后，组织各方进行需求评审和确认，避免在项目实施过程中因需求理解不一致而产生变更。

4、项目进度延误风险

风险描述：尽管制定了详细的项目计划，但在实际执行过程中，可能会因各种因素导致项目进度延误，如技术难题解决时间过长、需求变更、资源不足、外部供应商交付延迟等，进而影响项目的按时完成和整体效益的实现。

对策：可制定合理的项目进度计划并严格监控。在项目规划阶段，充分考虑各种可能的风险因素，制定合理、可行的项目进度计划，明确各任务的起止时间、责任人和交付成果等。在项目实施过程中，建立严格的项目进度监控机制，定期对项目实际进度与计划进度进行对比分析，及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。

5、资源不足风险

风险描述：设备、资源、人才等不足的情况，影响项目的正常推进和按时完成。例如，项目团队成员因其他任务或离职等原因导致人力短缺，项目资金未按时到位或超支，技术设备采购延迟或性能不达标等，都会对项目完成造成不利影响。

对策：提前规划与合理调配资源，在项目规划阶段，对所需的人力、资金、技术设备等资源进行全面、准确的估算，并制定详细的资源分配计划。建立内部资源调配机制，当出现资源不足时，及时调配资源支援，确保项目资源需求得到满足。

6、质量风险

风险描述:项目质量不达标可能体现在多个方面，如项目功能不符合预期要求、数据准确性不高、系统稳定性差、用户体验不佳等，这将导致项目无法满足上海海关的业务需求，影响项目验收和投入使用，甚至可能对上海海关的正常运营造成负面影响。

对策：应当建立完善的质量保证体系，制定项目质量计划和质量标准，明确各阶段、各任务的质量要求和验收准则。在项目实施过程中，严格执行质量控制流程，对每个关键节点和交付成果进行质量检查和验收，发现问题及时整改，确保项目质量符合要求。

## 2.6.项目成效考核目标（规划指标）

| ## 规划指标参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 软件产品购置完成率 | 100% |
| 3 |  |  |  | 硬件设备购置完成率 | 100% |
| 4 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 5 |  |  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
| 6 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 7 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |
| 8 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 9 |  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
| 10 |  |  |  | 安全事件发生次数 | 0次 |
| 11 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤12个月 |
| 12 |  |  | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | ≥35.3% |
| 13 |  | 效益指标 | 大模型应用 | 形成语料库条目数 | ≥1000条 |
| 14 |  |  |  | 数据目录覆盖率 | ≥90% |
| 15 |  |  |  | 数据编目更新及时率 | ≥60% |
| 16 |  |  |  | 语料加工数据准确率 | ≥80% |
| 17 |  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥4000个 |
| 18 |  |  |  | 月活跃用户量 | ≥2400人次/月 |
| 19 |  |  | 数据采集与数据治理水平 | 数据源覆盖度 | ≥95% |
| 20 |  |  |  | 采集数据量 | ≥20TB |
| 21 |  |  |  | 平均每月治理数据量 | ≥50GB/月 |
| 22 |  |  |  | 平均每月数据分析量 | ≥5TB/月 |
| 23 |  |  |  | 数据被调用率 | ≥50% |
| 24 |  |  |  | 支撑系统业务数量（个） | ≥4个 |
| 25 |  |  | 系统与业务融合能力 | 线上业务流程数 | ≥6个 |
| 26 | 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 迁移数据条目数 | ≥97.22亿条 |
| 27 |  |  |  | 融合加工数据条目数 | ≥101.005亿条 |
| 28 |  |  |  | 采购数据量 | ≥40万条 |
| 29 |  |  |  | 大模型智能体开发数量 | ≥5个 |
| 30 |  |  |  | 知识库专题数量 | ≥11个 |
| 31 |  |  | 产出质量 | 支持并发用户数 | ≥100个 |
| 32 |  |  |  | 一般查询、写入、搜索操作平均响应时间（90%的操作页面） | ≤3秒 |
| 33 |  |  |  | 可信数据服务中心接口响应时间 | ≤5s |
| 34 |  |  |  | 智能体交互平均响应时间 | ≤3秒 |
| 35 |  |  |  | 可信数据服务中心接口适配成功率 | ≥99% |
| 36 |  | 效益指标 | 社会效益 | 平均每次检验检测时长压缩比例 | ≥10% |
| 37 |  |  |  | 全流程监控B1级和B2级特殊物品覆盖率（纳入联合监管机制范围的） | ≥60% |
| 38 |  |  |  | 平均每单数字通关服务中心业务时长较传统线下模式压缩比例 | ≥5% |
| 39 |  |  |  | 平均每月支撑完成数字通关服务中心业务单量 | ≥3000单/月 |
| 40 |  |  |  | 平均每月支撑处理法检报验单 | ≥10000票/月 |
| 41 |  |  |  | 平均每月完成联合监管机制综合评估特殊物品数量 | ≥1批/月 |

## 2.7.投资概况

项目总投资：5010.4038（万元），其中建设费用为4741.8938（万元），其他建设费用为268.51（万元）。

资金来源：本项目建设费用全部申请上海市财政资金。

# 第三章 数字化现状

## 3.1.单位或本领域数字化建设的整体框架规划或设想

国家海关总署发布了《智慧海关建设总体技术实施方案》。明确了数字化建设的目标是推动数据整合、系统整合与应用集成，构造“大平台、微服务、小终端、富生态”的海关信息化建设模式，充分发挥科技引领支撑作用，推动数字化转型、智能化升级，落实“四全”“六化”业务运行体系要求，实现“1+N+X”方案技术落地，建设完成智慧海关系统。

国家海关总署明确了“四横四纵”总体架构，落实数字化转型、智能化升级技术实现要求，从业务架构、应用架构、数据架构、技术架构和网络安全、运维管理、工程管理、标准规范八个方面开展智慧海关总体架构设计，如下图所示:

业务架构设计。以构建“四全”机制，实施“六化”转型为导向，依据统筹事项、条线方案、场景需求的分析成果，规划五大业务板块，构建智慧海关业务架构。.

应用架构设计。对智慧海关信息化应用进行整体设计、清单式管理，全面响应业务需求，重点关注业务部门关心、关切的难题，形成一体化智慧海关应用架构。

数据架构设计。升级扩容大数据池，形成大数据体系，重点围绕业务数据、业务参数、智能模型、知识库等统筹事项，为智慧海关应用提供智能化服务。

技术架构设计。规划建设应用支撑平台、大数据分析平台业务协同平台、监控指挥平台、基础设施支撑平台，形成完整的技术支撑体系。

网络安全设计。应对智慧海关建设新技术、新应用、新模式带来的新风险，完善网络安全体系，强化安全技术体系建设。运维管理设计。利用“制度+科技”手段，加强海关信息化系统运行管理、运行监控、运行处置，提升系统运维自动化和智能化水平。

工程管理设计。重点对工程管理体系、工程实施计划以及组织保障进行设计。

标准规范设计。制定应用开发规范、数据架构规范、技术架构规范，强化项目实施与质量管理。

采用“大微小富”信息化建设模式，主要建设成果为“一入口、两能力、三机制、四库、五平台”。一入口，在不同的终端为内、外部用户分别提供统一访问入口;两能力，遵循微服务架构，封装各类信息化资源，提供业务、技术两类支撑能力;三机制，完善应用系统开发机制、科研项目研发机制、基础设施建设机制，持续优化海关科技创新生态:四库，建设基础库(即海关业务系统数据库，是海关大数据池的重要数据来源，下同。)、参数库、模型库、知识库，支撑“电脑辅助人脑、机器代替人工”五平台，升级完善应用支撑、大数据分析、业务协同、监控指挥基础设施支撑五平台，形成完整的技术支撑体系。

上海海关在国家海关总署数字化规划的总体部署下，围绕上海海关业务数字化转型的需求，发布了《上海海关关于对“中心+现场”业务智治改革应用场景实施项目制管理的通知》，以及《上海海关2025年工作思路》。其中明确，在智慧海关建设、“智关强国”行动上谋求更深突破，加快推进智慧海关建设。搭建“中心+现场”改革整体架构，全力推动生态底座和跑道场景建设。

本项目将作为实现上海海关“全力推动生态底座和跑道场景建设”的重要载体，所建设的智关航贸数据平台中枢将承载上海海关的数字资源，并为上层应用提供全面赋能能力。

## 3.2.现有应用系统的情况

1、上海海关智慧海关系统

上海海关在国家海关总署信息化总体规划的基础上，建设了“上海海关智慧海关系统”，下辖多个应用，现有应用系统情况如下：

| 序号 | 系统名称 | 所属大系统 | 主要功能 | 核心场景 | 对应职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印章管理 | 上海海关智慧海关系统 | 建立政研课题管理系统和公务活动审批管理，进一步规范业务流程，达到提高工作效率以及规范管理等目的。 | 印章管理 | 办公室 |
| 2 | 存量报关单证管理 | 上海海关智慧海关系统 | 对已放行/结关且完成理单的报关单证在纸质报关单证档案正式归档之前，通过扫描采集，实现纸质单证的电子化保存、传输、调阅。 | 存量报关单证管理 | 统计处 |
| 3 | 内控辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 立足现有内部控制工作开展现状和需求，提升整体上海海关内部控制工作信息化水平。一是全面综合性，要求全面整合督审现有系统。二是执法和管理指导性，要求构建可视化流程图，执法和管理人员选择流程图节点可提供相应制度、条款和作业内容。三是可发展性，“问题数据库”、“制度”、“执法作业记录表单”等可实时更新维护，可视化流程图可随业务变化进行调整更新。四是监控系统，对内控工作进行监督评估和内控评价等。五是综合展示系统，综合展示内控工作进展和成果。 | 内控辅助管理 | 督查内审处 |
| 4 | 跨境贸易大数据综合应用 | 上海海关智慧海关系统 | 主要包括：1.动植物检疫风险防范大数据分析模型功能；2.安全准入风险防控应用功能；3.保税监管场所数据分析与展示功能；4.进口特殊物品及进境空箱风险防控模型功能；5.企业数据综合分析评估模型功能；6.商品质量安全风险防控模型功能；7.食品分类监管功能；8.税收征管指标监控分析；9.价格、归类、原产地风险防控模型集群功能 | 跨境贸易大数据综合应用 | 风险防控分局 |
| 5 | 旅通、风控、智慧卫检等系统本地化配套支持辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 依托新旅客通系统内的健康申报未审核数据、旅客舱单管理系统数据、水空运运输工具申报系统运输工具总申报单的数据、民航提供的“航班整机旅客（机组）名单”数据以及公安提供的进出境人员相关信息（正在对接获取）为主要数据源，多重汇合后筛选出完整性强、准确度高、更为规范的数据进行采集，同时设有分表储存进出境人员申明数据供后续核查确认功能的本地配套支持系统支持模块，可实现对进入境人员申明数据准确性、规范性的校准、集成人脸、证件、登机牌信息的采集，以及采样同意书的电子签署等功能，是对电子健康申明数据进行自动分析比对，辅助人工决策的支持系统支持模块，为疫情等级的风险分析，也为旅检监管效率的提升提供信息支持和技术保障。 | 旅通、风控、智慧卫检等系统本地化配套支持辅助管理 | 监管处 |
| 6 | 保税综合管理区块链应用 | 上海海关智慧海关系统 | 建立符合监管需要，同时也能够满足上海海关对现有监管服务模式的改革、创新以及全面推广的需求，适合保税展示展销等特色业务、运用最新技术，构建可信的信息数据网络，实现从“物流围网”向“数据围网”跨越的海关监管模式。保税展示展销区块链辅助监管系统上链方包括上海海关、区内仓库、国内段物流、展销企业、采购商、银行、税务部门、外汇管理局、国际段物流商。根据实际情况逐渐扩大上链方范围。 | 保税综合管理区块链应用 | 自贸处 |
| 7 | 洋山特殊综合保税区监管服务管理 | 上海海关智慧海关系统 | 总体上分为四部分，第一部分是数据中台处理，第二部分是应用功能开发，第三部分是业务监控与展示系统，第四部分是信息化基础设施。 数据中台包括数据采集、数据存储、数据清洗、接口服务、数据定制和数据交换等，通过构建厚中台活应用方式，快速实现应用上线。 应用系统包括进出区提发货凭证、进出境径予放行、风险预警信息管理、进出境统计汇总、卡口验放凭证/卡口管理、企业信息管理、查验结果管理、总署系统修改、企业稽核查对接、监控数据管理、保证金和总担保管理等功能。 业务运行监控系统，由业务运行监控数据采集、业务运行监控数据接口、业务运行监控展示、业务运行监控告警四部分功能模块组成。 信息化基础设施及相关配套设施建设，包括海关监管服务平台所需的各类服务器、存储、网络、安全等硬件设施，以及相关数据清洗、BI分析软件等。 | 洋山特殊综合保税区监管服务管理 | 自贸处 |
| 8 | 加工贸易联网监管（E账册）辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 为各现场提供一个智能化的电子手册/E账册及其相关业务的无纸管理平台，实现数据的网上流转，便于业务用户对数据进行查询统计及监控。 应用系统设计分为外网和内网两部分。 外网部分包括：预录入、生成报文、报文入库、生成回执、报文收发、查询统计、系统管理7部分。 内网部分包括：报文入库、生成回执、报文收发、电子随附单证存储、手册/E账册电子随附单证审批、手册/E账册非通关管理、加工贸易客供辅料管理、查询统计、系统管理9部分。 | 加工贸易联网监管（E账册）辅助管理 | 稽查处 |
| 9 | 商品检验业务管理 | 上海海关智慧海关系统 | 实现质量安全风险信息的聚类分析、科学评估和智能展示；对创新商品检验监管措施操作流程信息化，提升监管效能，提高便利化成效。 | 商品检验业务管理 | 商检处 |
| 10 | 物流监控辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 依托云计算、大数据研判、人工智能等手段，充分契合上海关区物流作业实际，进一步完善物流监控模式，集成海关、港区、机场、监管仓库、地面代理等各方数据，建立可看、可用、可控的物流监控系统，实现对物流作业的隐性监管、精准监管和协同监管。 | 物流监控辅助管理 | 监管处 |
| 11 | 科创协同智能监管服务管理 | 上海海关智慧海关系统 | 接入外部科创相关的数据，在海关内部构建科创协同智能监管服务系统，同步形成科创账户，在海关内部展示操作提示类和通知提醒类列表，在上海海关相关部门和单位之间形成信息共享、流程透明的科创监管服务新模式。 | 科创协同智能监管服务管理 | 科创海关 |
| 12 | 稽查云导航辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 围绕商品稽查关键指标进行风险分析，创新稽查业务模式，辅助传统稽查手段与方法，有效提升企业稽查效能。主要包含企业整体情况评估、商品整体情况统计、一般贸易稽查分析、企业整体风险分析报告等4个功能模块。其中，一般贸易稽查分析模块涉及3个归类风险分析、4个价格风险分析、1个贸易国和启运国异常分析以及1个其他风险分析等9个模型。 | 稽查云导航辅助管理 | 稽查处 |
| 13 | 科技职能管理 | 上海海关智慧海关系统 | 践行“一网统管”的管理理念，实现信息系统集中部署、数据平台互联互通。通过搭建平台、集中各类底账数据和监控数据，进而化零为整、分步实施，做到智能分析研判信息系统的运行状态，推进“一网统管”建设向纵深发展，形成横向贯通、纵向级联、数字驱动、科技赋能的复合平台架构。主要包括总揽及信息系统整体运行状态、信息安全指标情况、信息化项目管理情况、信息化基础设施运行情况、科研管理实验室和仪器管理情况等5个功能模块。 | 科技职能管理 | 科技处 |
| 14 | 外高桥保税区域风险预警辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 以着力解决现行保税区监管存在的短板和漏洞为导向，以风险管控为底线，以大数据平台为基础，实现以企业为单元的分类、分级的数字化、智能化监管，全面提升保税区风险防控和安全管理水平。主要有保税监管预警模块、物流监控预警模块、企业管理预警模块、通关查检预警模块、供应链安全监控模块、基础指标展示模块、查询统计模块、联系处置模块、前台大屏展示模块、系统设置模块、数据处理基础模块等11个功能模块，包含37个风控模型及其它智能展示子功能。 | 外高桥保税区域风险预警辅助管理 | 自贸处 |
| 15 | 空港口岸疫情输入风险追踪评估辅助管理 | 上海海关智慧海关系统 | 在宏观层面上，直观、形象、完整、准确地展示各类疫情国际层面的现状和发展趋势，为关领导决策提供辅助；在微观层面上，尽早对各种疫情输入风险进行汇总、提示和预警，为现场实操争取准备和评估的时间。主要有国际疫情现状展示、疫情输入分析展示、疫情输入预警展示等三个功能模块。 国际疫情现状展示功能是通过引入全球疫情大数据库，对当前7日内（疫情现状检索）、1个月到系统上线以来的指定传染病在全球的新增病例、死亡病例数等进行可视化展示。疫情输入分析展示功能是结合上海口岸入境客机航班数，展示上海空港口岸入境人员核酸阳性个案，进行流行病学分析。疫情输入预警展示功能是借助高校、专业研究机构等方面的力量，利用全球疫情智能大数据库和智慧旅检数据库，结合相关方面的研究成果，引入相关影响因素，探索引入不少于1种的传染病扩散模型，探索对不同航线输入传染病的风险并进行可视化展示。 | 空港口岸疫情输入风险追踪评估辅助管理 | 卫检处 |
| 16 | “进博慧展”全链条辅助内部管理 | 上海海关智慧海关系统 | 为积极转化前五届进博会监管实践经验，推动系统互联互通，数据共享共用，通过构建上海海关“进博慧展”全链条辅助内部管理模块（简称“进博慧展” ），将进博会监管服务保障，拓展到对所有暂时进出境展品的海关全流程智慧管理，对促进会展经济健康规范持续发展,推动海关展览品监管改革,起到重要作用。 系统主要功能包括：展品全链条管理、智能展中管理、风险预警提示、五维风险智评以及大屏展示等。 | “进博慧展”全链条辅助内部管理 | 监管处 |
| 17 | 实验室安全网格化管理 | 上海海关智慧海关系统 | 系统包含“实验室信息数据管理、实验室检查任务作业管理、实验室安全网格化管理”3个核心应用模块和1个运行状态展示，部署在内网使用。1.实验室信息数据管理。通过实验室信息数据的统一收集管理，实现实验室底账数据管理的信息化，达到减轻基层工作人员重复性工作负担的目标，提升数据管理的有效性，为安全管理提供数据支撑；2.实验室检查任务作业管理。通过实验室检查任务作业管理的电子化流程改造，实现实验室检查记录、问题记录、整改记录、复核记录、印证记录的高效便捷，达到任务作业及整改全程可追溯、可分析、可验证的目标，提高日常安全管理和统计分析的效能；3.实验室安全网格化管理。通过实验室安全管理网格化变革，实现实验室安全管理的科学化，达到风险识别精确、安全责任明确的目标，有效掌控和降低实验室的安全风险；4.实验室运行状态展示。通过数据整合分析，将实验室安全管理重点数据在实验室运行管理平台展示，便于“上海海关、技术机构、实验室”各级部门全面、及时的掌握实验室安全状况，为上海海关实验室安全管理联动机制提供技术支撑。 | 实验室安全网格化管理 | 科技处 |
| 18 | 数据管理服务 | 上海海关智慧海关系统 | 具备元数据管理、数据资产管理功能，支持数据资产编目、数据打标、数据分类分级和标签管理，形成数据资产目录体系，实现对核心数据资产的统一登记与基础性管控。 | 数据标签管理和数据确权 | 科技处 |
| 19 | 接口管理 | 上海海关智慧海关系统 | 支持API接口的登记、发布、授权等管理功能。按照统一的API开发规范和技术框架，开发完成的接口统一注册至平台，实现API的集中管理、服务标准化发布。平台提供统一的接口查询、信息查看等功能，支持外部系统便捷发现和接入API服务。 | 接口管理 | 科技处 |
| 20 | 数据图书馆 | 上海海关智慧海关系统 | 提供数据资源的浏览与查询功能，主要展示结构化数据表及其元信息，支持业务用户查找和了解已开放的数据资源，是数据资产对外展示的信息窗口。 | 提供业务部门的数据资产情况展示 | 风险防控分局 |

本项目将构建上海海关的数字底座，全面支撑智慧海关系统的上层应用，并在此次项目中扩展建设四个应用。

本次建设的智关航贸数据平台中枢与前期建设的上海海关业务系统的关系边界为：“老业务维持现状，新业务统一支撑”。

上海海关已建成覆盖单证管理、跨境贸易、商品检验、物流监控等核心领域的业务系统，这些系统聚焦具体业务流程的执行与闭环，具有明确的业务属性和独立运行逻辑。数据平台中枢不替代、不重构现有业务系统的功能，也不直接介入其业务流程。

对于尚未改造的存量业务系统，仍由原有数据服务平台继续提供基础数据和接口服务，确保业务连续性。在推进业务系统数字化、智能化升级过程中，数据平台中枢将作为统一的数据能力供给平台，为新建或改造后的系统提供高质量数据资源、高效API构建能力、BI可视化分析及AI模型等共性支撑。

2、上海海关数据服务平台

上海海关目前的数据服务平台通过数据归集、清洗和整合，为业务应用提供数据服务，由于是非实时应用场景，采用批处理方式进行数据加工。平台由ETL工具、数据治理、数据门户、接口共享等模块功能组成。现有功能并不完善，只实现了基础的数据服务功能，且模块功能间分散独立缺乏交互，无法形成一体化数据资源管理体系，无法有效支撑上海海关日益增长的数据赋能业务需求，亟需构建一个具有强大能力的数据中台，逐步替代原有数据服务平台，为上海海关提供数据资源全生命周期管理的有力支撑。

治理功能方面，当前治理能力多集中于事后管控，各治理模块相对独立，尚未深度嵌入数据接入、加工与使用流程，存在“治理与应用脱节”的问题，难以实现全流程闭环管理。

数据门户方面，当前海关数据门户主要聚焦于结构化数据表的展示与查询，提供基本的数据资源浏览功能，业务用户可查看部分数据表及其元信息。但资源类型单一，仅限数据库表，缺乏对API数据服务接口、文件等资源的有效纳管；资源共享仍依赖其他平台，流程不贯通、用数审批较麻烦；同时缺少对资源使用情况的统计分析与运营支撑能力，难以评估数据价值与使用效益。

接口方面，当前已建立了一套API开发、发布与管理流程，支撑业务系统的数据使用，但存在开发周期长、人工干预多、安全策略分散、服务治理能力弱、缺乏统一视图与运营分析等问题，难以满足高并发、高频迭代、安全可控的数据服务使用需求。

本次建设的智关航贸数据平台中枢与已建数据服务平台的关系边界为：“阶段性共存、功能性替代、架构上收敛”，目标是由数据平台中枢全面承载全量数据需求。

原有数据服务平台功能模块分散、治理能力薄弱、产出效率有限，虽已初步具备ETL工具、数据门户、接口共享等能力，但缺乏一体化协同机制和全流程闭环治理能力，难以满足当前对高性能、高质量、智能化数据服务的需求。数据平台中枢按照“过渡承接、逐步替代”原则，定位为上海海关未来唯一的统一数据能力出口。建设初期，老平台继续为未迁移的存量业务系统提供基础服务，保障平稳过渡；新平台则聚焦支撑四大重点业务板块（数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管、外贸气象站），提供实时数据接入、统一API服务、AI能力集成和数据资产运营等高阶功能。随着迁移工作推进，老平台功能将按“能迁尽迁”原则有序整合至数据平台中枢，最终实现功能收敛、标准统一、运营一体。

3、实验室LIMS一期

“上海海关技术中心”目前建设了LIMS模块一期，为采购产品软件license，在孙桥办公区初步实现了实验室基础资源管理、样本管理、标准业务流程管理、质量体系管理、原始记录管理、检验标准管理、350台仪器的数据采集、审计跟踪、数据查询与统计分析等基本功能，在管理的全面化、定制化、智能化、可视化、移动化等方面均有待提升。拟规划建设检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）模块，将新建医学检验实验室样本全生命周期管理、卫生检疫实验室业务流程管理、出入境体检客户影像报告自助查询、实验室全面质量控制管理等功能，而且应用范围将拓展至技术中心的各分地点以及保健中心。

二期与一期的功能比对和提升成效：

LIMS一期建设情况：因经费有限，LIMS一期在功能上仅包括实验室基础资源管理、样本管理、标准业务流程管理、质量体系管理、检验标准管理、原始记录管理、数据查询与统计、审计跟踪、350台仪器的数据采集等基础功能；在应用范围上仅推广到孙桥这一个办公地点。

LIMS一期项目成效：相对于原有模式，孙桥实验室的部分关键仪器设备实现了联网和数据的自动采集，部分检测项目及部分资源的管理在信息化、无纸化方面有一定的提升。

LIMS一期建设后仍存在的痛点：LIMS一期的基础功能虽解决了一些基础性的痛点问题，但仍远不能满足技术机构的所有需求。例如，部分个性化检测流程需定制开发，实验室资源、标准、方法的管控需更加精细化和智能化，运营管理、成本管理、质量监督等需要更强大的信息化工具，保健中心的法检需求也要纳入，与其他系统平台有互联互通的切实需要。同时，为了满足巡视审计及各级监管对实验室质量时效的高标准和严要求，实验室全流程全方位的数字化转型势在必行。并且，在应用范围上还要延伸至外高桥、金山、青浦、金桥等分地点覆盖所有实验室。因此，在复用一期已有功能的基础上，LIMS二期规划新建的功能更加全面丰富，与一期功能没有重叠。

LIMS一期与二期的具体比对说明如下：

| 序号 | 一期功能（复用） | 二期功能（全部新建功能点，与一期无重叠） | 成效提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量体系管理 | 实验室全面质控管理 | 新建质量监督、管理评审、内审、外审、不符合项、纠正措施、满意度调查、申投诉、风险与机遇等质量管理等功能，满足ISO/IEC 17025质量管理体系要求，实现在检验检测过程中贯穿实验室资源的质量控制（例如：人员持证上岗、仪器校准期内、试剂有限期内、留痕追溯等等） |
| 2 | 样本管理 | 医学检验实验室样本全生命周期管理（含痰液检测分子诊断） | 新建从样本的采集开始，到实验室分样管理、仪器检测、结果复核、多项目的审核，最后到样本冻存管理，进入上海海关生物资源中心，确保在每一个环节有迹可循，保证样本管理的可追溯性、完整性和合规性。 |
| 3 | 审计跟踪 |  | 功能复用 |
| 4 | 数据查询与统计分析 |  | 功能复用 |
| 5 |  | 出入境体检客户影像报告自助查询 | 为客户提供在线查看影像、胶片的功能，在线清晰展示最终的文字诊断报告，包含检查所见、诊断意见、报告医生、审核医生、报告时间等完整信息。 |
| 6 |  | 卫生检疫实验室业务 流程定制管理 | 新建核酸和病媒生物检测业务全过程管理，实现业务登记、检验业务受理、检验收费、样品制备管理、样品领用、任务指派、结果录入、QC质控样管理、原始记录复核审核、报告编制、报告审核、报告批准、打印报告书、报告发放与归档等功能 |
| 7 |  | 检测自动化排程 | 实现对食品中心理化试验任务的自动排程和手动调整排程。系统可根据制定好的排程规则自动进行检测能力的判断，自动匹配当前情况下最优的试验设备，并安排试验的预计开始和结束时间，同时生成排程数据和可视化看板，提供仪器设备利用率 |

## 3.3.现有网络、设备以及其他信息资源情况

1、上海海关现有网络、设备等资源情况

核心网络有市北云立方机房和信息大楼机房两个节点，共计近110多台网络设备，包括华为和华三交换机，华三和华为路由器，天融信和迪普防火墙以及深信服互联网安全接入设备，与海关总署、上海各隶属海关等连接，还有与政务外网、上海电子口岸平台等外部单位联网以及“互联网+”应用、移动单兵装备、专网接入等。承载着海关信息系统运行，保障海关各现场节点的办公和业务顺利开展。

上海海关业务网网络拓扑图

（1）服务器方面包含华为、华三、浪潮、曙光等各类主流品牌服务器400余台，虚拟机650余台。集中部署在上海海关万荣路IDC机房、世纪大道电信机房。

（2）数据库包含达梦、Oracle数据库共计8套，支撑超过200个应用访问。

（3）中间件包含kafka、东方通、IBMMQ等主流产品。

（4）云平台包含云轴Zstack轻量云、华为2.3/6.5云平台等云产品，涉及服务器设备80余台。

2、上海海关技术中心实验室现有网络、设备等资源情况

现有6台服务器部署在上海海关技术中心孙桥机房的实验室专网内。

上海海关技术中心实验室专网拓扑图(现状)

## 3.4.数据资源现状

上海海关数据资源建设不断丰富数据来源，做好内部数据归集的同时积极推进关地、关企合作，实现与口岸部门及合作企业数据协同，逐步形成覆盖海关通关、物流、监管等多领域的数据资源体系。目前已完成部分核心数据的资产编目和数据打标工作，形成了初步的数据资产目录体系，并建立了基础的数据分类分级与安全标签机制。

截至2025年3月，汇聚14000多张数据表、615亿余条数据。不断强化数据治理和资产管理，梳理出5000条可编目的数据资产清单，实现2600多条资产编目。不断深化数据融合，释放数据要素价值，构建实验室收样检测项目等主题库20个，数据服务接口479个，实现对不同来源、不同结构数据的统一访问、统一应用和统一管理。

主要数据项、每年产出量等详细内容需经过总署审批才能提供，暂时无法提供。

编目情况：相关数据均进行了初步数据治理，编制了数据字典。

上链情况：相关数据均未上链。

共享情况：如需数据共享，均按事项进行审批。

提供社会化服务情况：未提供社会化服务。

公共数据情况：未形成公共数据。

## 3.5.大模型应用建设现状

上海海关前期通过租借AI算力等方式，进行了智能问答、出口管制风险防控等应用试点，未建设大模型管理平台/能力。

## 3.6.安全建设现状

海关总署统计分析司于2022年发布《海关数据分类分级规范》，主要规范内容：核心数据需落实四级或关键信息基础设施保护要求，重要数据需三级及以上网络安全保护。数据处理需遵循合法合规、就高从严和动态调整原则，分类分级结果需定期审核。数据出境需通过安全评估，核心数据严格限制跨主体流动。

海关总署于2025年发布《海关数据安全管理办法》，主要规范内容：海关数据实施三级分类（监管类/保障类/外部类）与三级分级（一般/重要/核心），实行全生命周期管控。核心数据需境内加密存储，共享须总署审批；重要数据实施双因子认证。建立数据使用登记审批制，部署脱敏、水印等技术防护。违规行为纳入责任追究，季度审计与24小时漏洞报告机制强制实施。

- 等级保护二级系统

| 序号 | 系统名称 | 密码保障系统情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海海关智慧海关系统 | 已建成 |

- 等级保护三级系统

| 序号 | 系统名称 | 密码保障系统情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海海关数据服务平台 | 已建成 |

# 第四章 项目建设必要性及需求分析

## 4.1.项目建设必要性

从国家战略层面看，推进海关数字化、智能化转型是国家加快经济高质量发展、保障国门安全、促进高水平对外开放的重要支撑。党中央、国务院多次强调要“推动产业数字化、数字产业化”，加快建设“数字中国”。《“十四五”海关发展规划》明确提出要建设“智慧海关”，通过大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术赋能，实现海关监管服务的精准、高效和协同。本项目正是上海海关主动对接国家战略，将海关总署顶层设计转化为具体实践的核心抓手，为贸易便利与安全监管的平衡探索“上海方案”。

从上海口岸发展需求看，传统监管模式已难以适应新形势下超大规模、高频复杂的通关挑战。上海港集装箱吞吐量连续位居全球前列，进出口贸易体量巨大。随着跨境电商、市场采购等新业态蓬勃发展，海关监管对象呈现出碎片化、海量化和高时效性的特征。传统的依赖人工审核、单点式监管的模式，面临监管资源紧张、风险防控压力大、企业期盼通关再提速等多重挑战。必须构建一个贯通全链条、覆盖全领域的“智关航贸”体系，以科技革命驱动业务革命，通过数字化应用场景建设，实现向“智慧监管、高效服务”的根本性转变。

从海关自身能力建设看，打通数据壁垒、构建统一数字生态底座是释放改革红利的基础前提。海关内部业务系统众多、数据存在孤岛、应用场景分散，导致协同效率有待提升，数据资产的价值未能充分释放。建设以“数字生态底座”为核心的共性能力支撑体系，旨在打破信息孤岛，构建统一共性的支撑服务能力，为海关各类智慧业务应用提供坚实支持。同时，建立“可信数据服务中心”，是实现与港口、码头、航商等贸易各方安全、有序数据共享与互认的基石，是构建跨境贸易数字生态联盟的关键。

从解决海关业务痛点看，外贸分析、通关服务、检验检测、高风险特殊物品监管等领域都具有依托数字化解决业务痛点的强烈需求。例如，通关服务存在报关效率低、服务体验不佳等问题。检验检测业务全流程存在信息孤岛、依赖线下流转等问题；检测实验室业务分散独立，未实现全流程电子化，检测任务重、检测效率有待提升；亟需通过AI赋能检测核心场景等。高风险特殊物品监管需要实现基于数据的联合监管，优化特殊物品出入境管理程序，强化监管并优化服务，提升特殊物品审批效能，加强潜在风险管控能力，促进上海生物医药产业发展。

从数字技术赋能业务看，充分利用大模型、区块链等新一代信息技术将有利于提升海关业务水平。此前，中央网信办等五部委联合下发工作方案，要求在上海等四地统筹开展基于区块链的航运贸易数字化试点，通过区块链技术赋能跨境贸易全流程，实现数据可信共享、流程智能协同、监管精准高效。同时，海关对于智能算法、大模型应用也提出了丰富的业务应用场景需求。

| 序号 | 主要建设内容 | 建设必要性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策文件及工作批示 | 具体摘要 |
| 1 | 智关航贸数据平台中枢 | 《“十四五”海关发展规划》 | 加快国产软硬件推广应用，构建国产应用支撑生态，提升自主可控能力。加速基础设施云化进程，建设支撑新一代智慧海关的技术平台。 |
|  |  | 海关总署国家发展改革委工业和信息化部财政部交通运输部国家移民局国家铁路局中国民航局国铁集团《关于智慧口岸建设的指导意见》 | 运用大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术升级完善底层平台，增强“开发运维一体化”全流程数字化管理和服务能力，适应快速变化的业务需求。 |
|  |  | 《上海海关2025年工作思路》 | 加快推进智慧海关建设。搭建“中心+现场”改革整体架构，全力推动智关航贸数据平台中枢和跑道场景建设。 |
|  |  | 《上海海关推进智慧海关建设实施方案》 | 发挥标志性工程引领作用。全力承办九大标志性工程中大数据池建设，进一步夯实海关数据底座，做好数据下发和维护管理，优化数据对外提供和共享开放服务，切实发挥数据对智慧海关建设的基础支撑作用，为各项目建设提供高质量数据供给。深化海关大数据应用创新示范点(上海)建设，持续孵化新的数字应用场景，推动现场监管服务“数知、数智、数治”。 |
|  |  | 上海市商务委员会上海市发展和改革委员会关于印发《推动海关特殊监管区域深化改革转型升级上海行动方案(2025-2027年》的通知 | 基于区块链+隐私计算，搭建保税区域数智监管辅助平台，实现企业与企业、企业与政府之间数据交换与共享，支持海关推动以嵌入式联网监管为核心、非必要无阻断的监管模式创新，探索建设“电子围网”,打造上海区块链应用和智慧口岸的示范应用场景。 |
| 2 | 外贸气象站 | 《上海海关2025年工作思路》 | 全力促进外贸稳量提质。打造“外贸气象站”。 |
| 3 | 数字通关服务中心 | 《上海海关关于对“中心+现场”业务智治改革应用场景实施项目制管理的通知》 | 数字报关厅从人员单证数字化、流程作业自动化、节点作业智能化、运行管理智慧化四个维度，优化集成现有关企交互平台和内部数字化管理工具，对报关厅进行业务流程再造和管理模式重塑，并持续推动迭代升级，实现办理全在线，一键接入，全程无忧；信息全在线，一键查询，进度可视；管理全在线，一屏展示，实时调度，打造全程在线、信息透明、高效办事的上海海关数字化治理样板项目。 |
|  |  | 《上海海关智慧海关建设2025年工作安排》 | 针对业务痛点堵点难点，特别是需要多跨协同的高频业务领域，建设一批数字化智能化综合应用场景，形成更大幅度的提升通关时效、提升把关成效、降低工作量和人力占用（“两升一降”）等业绩。 |
| 4 | 智慧检测实验室 | 《海关进出口商品检验采信管理办法》（海关总署2022年第259号令） | 建立“样品身份唯一标识”机制，实现检测数据与报关单的关联可查 |
|  |  | 《海关总署党委关于深化海关技术机构改革的意见》（署党发〔2023〕39号） | 11.建设智慧实验室。利用大数据、人工智能等新技术，打造数字化、网络化、自动化、智能化的智慧实验室，实现检测数据自动采集，检测全流程可视化，与海关业务执法系统互联互通。 |
|  |  | 《上海市商务委等十部门和单位关于印发<上海口岸2025年促进跨境贸易便利化专项行动若干措施>的通知》（沪商自贸〔2025〕181号） | 第（二十）条 ...推进海关实验室检测状态线上查询和涉边检模块功能升级。 |
|  |  | 《上海海关进一步深化海关技术机构改革的若干细化措施》（沪关科函〔2025〕1号） | （七）加快推进智慧实验室建设。 |
| 5 | 高风险特殊物品监管平台 | 《长三角海关一体化工作办公室关于印发<海关支持长三角一体化发展2025年标志性项目清单>的通知》 (海关长三角办函〔2025〕3号) | 将“推进高风险特殊物品协同监管模式”纳入2025年标志性项目清单，上海、南京、杭州、宁波、合肥海关协同长三角地方政府支持总部企业在多地区联动开展药品研发生产活动，实现高风险特殊物品跨区域联合监管。 |
|  |  | 《浦东新区进出境生物医药特殊物品联合监管办法》 | 特殊物品监管平台，作为联合监管机制的承载平台，要实现全流程的信息化管理，包括企业备案、特殊物品进出境申请、联合监管机制各成员单位事中事后监管等，并对接企业生物医药特殊物品追溯系统，实现信息全流程可追溯。 |
|  |  | 《浦东新区推动进出境生物医药特殊物品监管服务若干规定》 | 联合监管机制建立监管服务平台，实行信息化管理，应当采集以下信息：（一）企业申请综合评估的相关材料；（二）特殊物品进出境和物流运输；（三）特殊物品研发和生产的过程记录；（四）监管成员单位事中事后监管记录；（五）其他应当采集的信息。 |
|  |  | 海关总署卫生检疫司《2025年海关卫生检疫工作要点》 | 优化完善进出境特殊物品监管体制机制，推动低风险特殊物品智能审批，健全相关制度规范。 |

海关自建大模型的必要性说明：

在海关数字化转型迈向深水区的背景下，建设“智能问答、资料检索、文书生成、通关服务、辅助执法、智能问数、政策评估”等基于人工智能大模型的智能体，已不再是锦上添花的可选项，而是提升内部治理能力、释放数据要素价值的“必选项”。其必要性源于当前海关内部数据使用面临的深层次矛盾：一方面海关内部大量的信息化系统积累了海量、高价值的数据资产，涵盖企业、商品、运输工具、申报、查验等全链条信息；另一方面，传统的数据使用方式严重制约了数据价值的挖掘与应用。

1、传统应用的局限性与智能体建设的必要性

传统的数据查询与分析工具（如固定报表、SQL查询界面、关键词检索系统）存在明显短板：

使用门槛高：普通关员需掌握复杂的SQL语法或特定查询语言，严重依赖IT部门或数据专员，形成“数据鸿沟”，导致大量一线业务人员无法自主获取所需信息。

交互不自然：用户必须精确输入字段名、表名、筛选条件，无法用日常业务语言（如“帮我找找最近三个月从东南亚进口的、申报价格低于市场均价30%的机电产品”）进行提问，交互体验差，效率低下。

分析能力弱：传统工具多为"描述性分析"，仅能回答"是什么"，难以进行"为什么"和"怎么办"的"诊断性"或"预测性"分析。例如，发现某类商品查验率异常升高，传统系统无法自动关联企业历史行为、贸易国政策变化、同类商品价格波动等多维因素，给出风险成因分析。

检索效率低：“智能寻数”能力缺失，当用户不清楚具体数据表或字段时，无法通过业务含义（如“所有与知识产权相关的案件记录”）快速定位到分散在不同系统中的数据资产，数据发现成本高昂。

“智能分析、智能解读、智能检索、智能寻数”等智能体的建设，正是为了解决上述痛点。它们以自然语言为交互界面，让关员像与专家对话一样与数据系统交流，实现"零代码"、"零门槛"的数据获取与洞察，将数据使用从"专业技能"转变为"通用能力"，极大提升全组织的数据素养和决策效率。

2、大模型对比传统应用的显著优势

大模型（LLM）技术的出现，为构建上述智能体提供了革命性的技术路径，其优势远超传统规则引擎和机器学习模型：

强大的自然语言理解（NLU）与生成（NLG）能力：大模型能精准理解用户用日常业务语言提出的复杂、模糊甚至包含口语化表达的问题，并将其转化为精确的数据库查询语句（如SQL）或API调用。同时，能将分析结果以通俗易懂的自然语言报告、摘要或图表说明的形式呈现，实现"人机无缝对话"。

卓越的语义关联与推理能力：传统关键词检索只能匹配字面，而大模型能理解"机电产品"与"HS编码84-85章"、"东南亚"与"东盟国家"的语义关联。

上下文学习与多轮对话能力：大模型能记忆对话历史，支持多轮交互。用户可以在前一次查询结果的基础上，进行追问（如"这些产品的收货人集中在哪些地区"），系统能理解上下文，进行连贯分析，模拟人类专家的思考过程。

泛化与适应能力：大模型具备强大的泛化能力，能处理未在训练数据中明确出现的、但语义相近的新问题，适应业务需求的动态变化，而传统规则系统需要不断手动维护和更新规则库，成本高昂。

3、海关内部数据使用场景下，自建大模型及应用的必要性

尽管通用大模型展现出强大能力，但在海关这一高度敏感、专业性强的领域，直接使用公有云大模型存在不可接受的风险。因此，自建大模型及应用是唯一可行且必要的路径，其必要性体现在：

数据安全与主权保障：海关数据涉及国家经济安全、税收安全、企业商业秘密和个人隐私，属于核心敏感数据。使用外部大模型意味着数据必须上传至第三方服务器，存在严重的数据泄露和合规风险。自建私有化部署的大模型，确保所有数据处理均在海关内网或专属云环境中进行，实现"数据不出域"，从根本上保障数据主权和安全。

领域知识深度专业化：通用大模型缺乏对海关特有业务知识的深度理解，如复杂的商品归类规则、原产地判定标准、反倾销反补贴政策、特定贸易方式的监管逻辑等。自建大模型可通过使用海量的海关内部文档、历史案例、政策法规、业务问答等专有数据进行持续训练和微调，使其成为精通海关业务的“专家级”模型，输出结果更符合业务实际。

模型可控性与可解释性：自建模型允许海关完全掌控训练数据、模型参数和推理过程。可以针对特定任务（如风险布控建议）设计更可控的推理链，并在必要时提供决策依据（如“该企业被标记为高风险，主要依据其历史申报价格波动异常且与同类商品均价偏离过大”），提升AI决策的透明度和可信度，满足监管合规要求。

定制化与敏捷迭代：海关的业务需求和监管重点会随国家政策和国际形势动态调整。自建模型架构允许快速集成新的数据源、开发新的智能体应用（如“智能归类助手”“关税政策影响模拟器”），并根据用户反馈和业务变化进行敏捷迭代优化，确保技术始终服务于核心业务目标。

综上所述，基于自研大模型构建“智能分析、智能解读、智能检索、智能寻数”等智能体，是上海海关突破数据应用瓶颈、实现智慧监管跃升的战略性举措。它不仅能彻底改变内部数据使用模式，提升全员效率，更能通过深度挖掘数据价值，赋能精准监管、科学决策和优质服务，为打造一流的智慧海关奠定坚实基础。

## 4.2.建设目标需求分析

### 4.2.1.预期目标与现状对比

| 序号 | 业务/功能 | 目前现状 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智关航贸数据平台中枢-数据中台 | 数据资源缺乏统一治理，资产不清、质量参差、更新滞后，“一数多源、重复录入”现象普遍，严重影响数据分析的准确性与决策可信度。 | 通过构建统一、安全、高效的数据资源中枢，全面整合各业务系统的分散数据，打破“信息孤岛”，实现全链条数据的汇聚、治理、融合与共享；建立标准化的数据资产目录和全生命周期管理体系，确保数据的准确性、一致性和可追溯性；打造"一数一源、一源多用"的数据供给能力，为业务中台和AI中台提供高质量、可复用的数据服务，最终实现数据资产的可视化、服务化与价值化，全面支撑海关内部各部门的智能监管、精准执法、科学决策和高效协同，奠定智海关建设的坚实数据基石。 |
| 2 | 智关航贸数据平台中枢-业务中台 | 各业务系统长期独立建设，数据分散存储、标准不一，形成严重的“信息孤岛”，导致跨系统数据调用困难、业务协同效率低下，难以实现全链条数据贯通与业务闭环管理。OCR、BI、AI等新兴技术能力分散部署、重复建设，缺乏统一的能力中台支撑，导致技术复用率低、响应周期长、运维成本高。 | 通过整合OCR、BI可视化等关键技术能力，构建统一、灵活、可复用的业务能力支撑平台。其核心目标是提升运营效率与决策水平：OCR赋能非结构化数据的快速识别与结构化处理，提升信息录入与审核效率；BI可视化通过对多源数据的整合分析与动态呈现，助力管理层实时掌握经营状况、科学决策。 |
| 3 | 智关航贸数据平台中枢-AI中台 | 自动化与智能化能力薄弱，大量重复性、规则化工作依赖人工操作，非结构化文档识别效率低，风险研判和政策执行仍以经验为主，缺乏模型驱动和智能辅助手段。 | 上海海关AI中台建设旨在依托大模型、智能体搭建与知识库管理等核心技术，构建安全可控、智能高效的一体化人工智能支撑平台，全面赋能智慧海关建设。通过引入和训练适配海关业务的行业大语言模型，提升对报关单证、政策法规、风险特征等多模态信息的理解与处理能力；基于智能体技术构建可自主决策、协同执行的"数字关员"，应用于智能问答、市场风险预测、辅助文书起草、资料检索、政策评估等场景，实现业务流程自动化与智能化升级；通过统一的知识库管理体系，整合海关法律法规、监管政策、历史案例及操作规范，实现知识的动态更新、精准检索与合规调用，保障AI服务的专业性与权威性。 |
| 4 | 智关航贸数据平台中枢-可信数据服务中心 | 针对相关数据需求方提出的合理、必要的数据需求，在保证数据安全的前提下，海关迫切需要探索一条更好匹配用数需求、更大程度释放数据价值的创新路径。 | 建设海关可信数据服务中心功能体系（含内网端模块服务、互联网端授权服务），并基于不同数据需求场景开发配套数据服务，通过相关服务、功能的一体化集成，面向航贸平台形成海关统一数据对外服务窗口。对接航贸平台基础能力与相关航贸参与方，支撑海关对外提供数据服务。同时充分利用航贸平台上相关数据服务赋能海关监管并提升服务能力。海关可信数据服务中心，通过内部数据流转服务、授权认证服务、调用查询服务、数据存储服务4个子模块间的一体协同，保障数据完整性与准确性、确保数据访问安全合规，以及提升数据使用效率与透明度。 海关可信数据服务中心对接海关内部各数据源，聚焦“数据验核、明细查询、隐私计算（模型计算）” 三类数据服务模式，承载不同用数需求的场景落地，采用标准化传输接口与身份、授权认证体系，面向航贸平台、政府部门等提供一站式标准化的数据服务。同时，海关可信数据服务中心对通过航贸链基础设施接入海关的外部数据进行统一汇集、处理 |
| 5 | 外贸气象站 | 我市外向型经济特征显著，受到外部不确定、不稳定因素的影响更为突出。面对复杂多变的外贸形势，各级领导高度重视外贸运行分析和形势研判工作，市区两级稳外贸专班对形势分析的时效性、前瞻性要求日益提高，亟需进一步提升外贸监测预警的快速反应和智慧研判能力，有效应对国际贸易政策突变带来的不确定性冲击。 | 探索构建“外贸全景气象站”具有三方面重要意义：一是有助于各级政府部门把握工作重点方向，制定更具针对性的稳外贸措施，并为政策调整提供科学合理的决策支持；二是有助于监测产业发展存在的各种风险因素，提前察觉产能转移等问题，更及时地应对和处置各类苗头性问题。三是能够为外贸宏观形势的预测预判工作提供有力支持，为政府部门制定中长期外贸发展规划提供前瞻性的参考依据。 |
| 6 | 数字通关服务中心-报关单修撤作业 | 现场海关需要报关企业现场提交大量盖章纸质单证进行审核，时间与人力成本高，海关需人工逐份核验，既加重工作负荷，也易因偏差影响效率与准确性。 | 运用区块链技术让文件上链，通过实际进出口企业对文件的加签，省去了企业带文件来实体报关厅的时间。可通过网络挂号，链上文件提交，关员审核，修撤系统对接等一系列数字实现方式在线完成修撤作业。 |
| 7 | 数字通关服务中心-异常处置作业 | 材料数量多易出现遗漏、错配，可能导致审核不通过需补提，延误处置进度；审核方需人工处理海量材料，既加重工作负荷，也降低审核效率。 | 通过企业数字身份认证的方式给文件数字加签，让文件上链，然后全部线上完成异常处置处理，减少作业量，提高处理效率。 |
| 8 | 数字通关服务中心-暂进担保退还作业 | 现有作业场景中对于暂时进出口保证金的退回仍需要一定的处理时间，效率有待提升。 | 对暂时进出口的保证金退保，系统可以轮询保证金表，对于保证金已核销的报关单自动生成业务单进行保证金退保办理，减少作业时间。 |
| 9 | 数字通关服务中心-业务管理控制中心 | 现有报关单修撤等作业管理分散进行，缺少集成统筹的监控、操作、管理平台。 | 统合报关单修撤、异常处置、暂进担保退还等各项通关服务中心业务管理，对各业务指标数据集成监控、统一业务资源配置，统筹调配办理。 |
| 10 | 智慧检测实验室-法检样品全流程追溯 | 信息孤岛现象依然存在:从取样送检到收样检测，涉及属地查检系统/查验管理系统/eLab/LIMS等多个独立系统，数据虽有一定链接，但仍有样品信息重复录入、跨系统数据不一致的情况。重点商品、余样处置等多个关键环节仍依赖纸质流转，样品丢失等责任推诿事件难以避免。距离“数据统管、服务统集、标准统合”的要求尚有一定差距。外部客户查询样品状态、获取检测报告的渠道和方式较为传统，透明度不足，暂未满足现代化、便利化的服务体验需求。 | 强化法检全链条监管，构建“口岸-实验室-企业”闭环监管 通过“一物一码”串联取样、送检、报告全环节，形成可验证数字监管链；提升流转效能，提升法检任务的流程跟踪、追溯与预警，提升通关流程时效；提高服务水平，开放企业端进度查询接口，状态主动推送至“单一窗口”，方便企业查询，实现企业获知检测进度“零跑动”。 |
| 11 | 智慧检测实验室-检验检测实验室数字化 | 实验室业务分散独立。检测业务管理方式传统，实验室部分检测流程仍依赖纸质记录和人工传递，部分环节使用单机版软件进行数据录入，但未实现全流程电子化。例如，样品前处理、数据判读、报告编制等关键环节仍大量依赖人工操作，不仅效率低下、而且难免出错。数据管理方面，检测数据分散存储于多个本地服务器或个人电脑，缺乏统一的数据平台。历史数据检索需通过人工翻阅纸质档案或逐台电脑查询，效率低下且易丢失。资源管理方面：仪器设备、试剂耗材等资源的管理依赖Excel表格或纸质台账，无法实时监控库存状态、使用记录及维护周期，存在资源紧张现象和浪费风险。检测流程、质量管控、检查监督的效率比较低。 | 1、实现对实验室“人、机、料、法、环、测”的全面信息化管理；通过实验室检验检测数据标准的统一规划、建设和管理，以及仪器数据的自动采集及对数据进行深度挖掘和多维呈现；通过引入先进的信息技术和智能化手段，实现检验检测业务的数字化、在线化转型，达成检测需求、能力和资源的智能掌控、管理与调配，能够进一步提高上海海关实验室的检测质效，有效推动货物通关便利化水平的提升，助力上海乃至全国的对外贸易高质量发展。 2、量化指标：智能化检测场景平均检测时长压缩≥20%；检测报告自动化生成率≥75%；大型仪器设备年均有效利用率提升≥15%；实现关键环境参数和设备状态实时监控与报警100%；委托业务可在线追踪状态，查询界面直观友好100%；通过精细化管理，实验室整体能耗降低10%。 |
| 12 | 智慧检测实验室-检测自动化排程 | 上海海关动植食中心理化实验室常年检测任务重，工作量大，高负荷甚至超负荷运转，人力物力资源有限，检测超流程超时限问题较为严重。 | 实现上海海关动植食中心理化实验室检测任务的自动化排程，优化资源调度，改造业务流程，提升检测时效。 |
| 13 | 智慧检测实验室-AI辅助智慧检测 | 智慧化智能化程度不高:数据价值未被充分挖掘，LIMS、设备管理等系统数据虽有汇集，但深层关联与智能应用不足；人工依赖程度较高，在法规标准研判、标签符合性审查、数据趋势分析等认知密集型环节，仍高度依赖人工经验，效率和一致性受限；管理模式相对被动，风险预警多基于历史统计，缺乏基于实时数据流和复杂模型的预测性分析能力，难以主动应对新型风险；用户体验有待提升，关员获取专业知识渠道分散。 | 监管智能化，通过构建一系列AI应用场景，实现从预审、送检、标签审查到标准应用的“全链条”智能辅助，大幅提升监管决策的精准性与前瞻性。通关高效化，以AI赋能业务流程，显著压缩检测时长与人工干预节点，降低企业合规成本，提升口岸通关效率与贸易便利化水平。决策智慧化，构建统一的口岸检测数据中心与AI智能问数能力，实现对海量数据的深度洞察与智能交互，为海关监管优化、政策制定和风险预警提供高质量决策支持。 |
| 14 | 高风险特殊物品监管平台 | 总署、上海海关均尚无平台实现通过联合监管机制对出入境的特殊物品信息进行全流程追溯管理功能，无法支撑联合监管业务。 | 运用信息化系统技术实现高风险特殊物品从审批、报关、查验、放行、境内运输和转运、海关后续监管和企业使用、废弃等全流程信息化监管，完善海关对特殊物品监管链条，补充事前、事中、事后三个环节的监管信息，与联合监管机制各成员单位共同依照法定监管职责，促进上海市生物医药集团总部企业凸显总部经济效能，帮助企业降本增效，同时实现闭环监管筑牢国门生物安全。 |

### 4.2.2.验收标准、具体指标和内容

1、完成项目要求的全部软件开发和应用功能。

2、采用现场运行、测试验收方式验收。完成的开发项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

3、在最终验收之前，应用系统要求通过功能整体测评，确认软硬件功能的完整性和有效性。

4、在最终验收之前，应用系统要求通过第三方软件测试和第三方软件安全测评。

5、系统需通过试运行，试运行时性能满足合同要求，用户反馈良好。

6、提交合同要求的交付产出物。

7、按照上海市数字化建设项目的程序和要求，通过由业主方或相关管理部门组织的项目竣工验收。

8、功能模块符合业务需求，符合“合同”及“实施方案”规定的全部功能，在1个月试运行期间运行稳定且无故障。

## 4.3.业务功能、业务流程、业务量分析

### 4.3.1.业务功能分析

1、智关航贸数据平台中枢：构建以数据中台、业务中台、AI中台为核心的智关航贸数据平台中枢，并同步建设可信数据服务中心，作为保障数据安全合规与可信共享的核心枢纽。

（1）智关航贸数据平台中枢以数据中台为核心枢纽，通过标准化数据服务接口（API）、统一数据资产目录和精细化权限管理体系，为外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室以及高风险特殊物品监管平台提供能力支撑。

（2）基于数据分类分级、动态脱敏、访问控制、操作留痕与区块链存证等技术，实现数据“可用不可见”，“可管可控可追溯”，确保跨部门、跨系统数据交换的安全性与合规性，破解数据共享的信任难题。通过可信数据服务中心，打通数据壁垒、释放数据价值，防范数据滥用与泄露风险，为数据中台提供安全治理底座，为业务中台和AI中台的高效运行提供可信数据支撑，全面推动海关治理体系向数字化、智能化、一体化深度转型。

（3）通过中枢为场景提供数据赋能支撑。将海关业务系统的数据（报关单头表、报关单表体、随附单证、许可证信息、舱单、提单、改配申请、转关申报、理货报告、运抵申报、风险评估结果等多系统异构数据），构建集实时采集、批量同步、流批一体处理、数据清洗转换、主数据统一、数据标准映射与质量校验于一体的数据融合中枢，通过建立以“报关单—提单—舱单—许可证—风险标签”为核心的关键业务链条关联模型，实现跨系统、跨环节、跨时空的全量数据深度融合与动态关联，为“外贸气象站”提供贸易流量趋势、区域外贸活力指数、重点商品进出口波动等宏观态势感知能力，为“数字通关服务中心”智能平台支撑智能审单、一键申报、通关时效分析服务，为“智慧检测实验室”提供送检样品来源追踪、检测资质自动核验与检验结果回传比对的数据基础，同时赋能“高风险特殊物品监管平台”实现对特殊物品从源头申报、运输路径、实验室检测到后续监管的全流程闭环追踪、动态风险预警与精准布控，全面提升跨境贸易监管的智能化、可视化与协同化水平。

2、外贸气象站：为积极有效应对当前复杂多变的国际贸易环境，进一步提升对外贸形势、市场不稳定因素的及时洞察、精准评估与高效决策支持能力，构建“外贸全景气象站”应用体系，以数智赋能外贸运行动态分析、监测预警和形势研判，助力我市在应对国际贸易风险中抢占先机、赢得主动，有效应对国际贸易政策突变带来的不确定性冲击。

（1）全景展示：通过对全市外贸数据的多维度深度挖掘与可视化分析，实现从宏观全景到微观细项的全方位洞察。旨在将复杂数据转化为直观的大屏展示，动态呈现上海外贸整体态势与未来趋势，并精准聚焦区域战略、特殊监管区、各关区业务、国内对标、重点国别业务、核心产业及企业等多维度多视角全面分析，包含上海市整体外贸分析主题屏、上海市外贸预测情况分析主题屏、区域战略外贸分析主题屏、主要外贸大省对比分析主题屏、上海市特殊监管区域外贸分析主题屏、上海市对美外贸分析主题屏、上海市场外贸分析主题屏、重点产业监测分析主题屏、上海市企业全景分析主题屏、上海市各关区业务展板主题屏，为领导和各部门战略决策和业务管理提供统一、清晰的数据视图。

（2）贸易分析：深度融合指标算法、可视化工具与AI能力，构建一个“贸易分析中枢”，实现对全市贸易数据的多维度、自动化、智能化分析，以业务场景为牵引，搭建上海市区域分析、区域对比分析、贸易伙伴分析、商品分析、税收分析、上海市整体外贸分析、上海市外贸预测情况分析、区域战略外贸分析、各省市外贸分析、特殊监管区域外贸分析报告、上海市对美外贸分析、上海市场外贸分析、重点产业监测分析、上海市企业全景分析、全国宏观研判、上海市宏观研判、贸易伙伴宏观研判、自定义专题等场景化分析报告，支持从宏观全景到微观细节的多层下钻，将数据资源转化为直观、灵活的决策洞察，全面提升贸易分析的效率与深度。

（3）产业监测：动态跟踪上海市12个重点产业链的国际竞争力、稳定性和发展趋势，包含集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、船舶海工产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药产业、人工智能产业，通过量化指标精准评估产业韧性、转移风险与供应链效率，为产业政策制定与风险防范提供数据支持。

（4）政策沙盘：构建一个动态、多维的监测与研判体系，围绕“政策跟踪-数据关联-影响评估-动态展示”构建闭环，结合贸易政策特点与上海外贸实际，量化评估相关政策对上海外贸的潜在影响，为政府与企业提供直观、科学的决策支持，具体包含关税政策评估跟踪、进出口商品四象限战略分析功能。

（5）贸易预测：采用模型智能预测和专家研判相结合的方式，实现上海市整体外贸、重点产品相关趋势预测的自动更新，配置前瞻性指数对上海市外贸政策提供决策辅助。包含核心外贸指标预测、重点产品预测、前瞻性指数决策支持、智能体决策支持等。

（6）融合查询：依据关内人员不同权限提供总署反馈331字节库（月报库）、报关单数据库（日报库）的自助查询服务，具体包括数据处理、参数管理、统计查询、数据挖掘、税收分析等应用完成多维度融合查询分析。

（7）统计监督：通过算法配置对报关单异常数据进行质量监控并进行风险分级，推送至相应属地海关进行核实反馈，闭环处置。具体包含日常监督（同质商品低报价风险监控、量小价高商品申报质量监控）和专项监督（“同品名异归类”申报质量监控、异常物流兜转监控）。

（8）企业调查调研：构建了一个集成的企业调研平台，通过企业信息库，统一支撑企业信息管理、企业信息查询、企业调研资料库、企业全貌分析等一系列功能，为深入、高效的企业调查调研提供坚实的数据与应用支撑。

（9）统计服务：通过分级权限管理，为不同用户提供定制报表生成、可视化结果展示分析与本市外贸数据在线查询等统计服务，实现数据的安全、高效利用。

（10）感知决策：通过设定关键指标阈值，系统自动监控全市外贸数据，在发现异动时即时触发任务流并推送至责任人。依托分析研判、企业调研等方式定位原因并推动处置，实现从“监测-推送-研判-处置”的闭环管理。该功能涵盖调研问卷的发放与回收、统计监督差错的处置与反馈、贸易统计异动数据提示与反馈、异动分析展示，全面强化了对风险与问题的主动发现和快速处置能力。

（11）指标管理：旨在实现指标的规范化、可视化与全生命周期管理。它依据权限为关内人员提供指标配置与管理、任务管理与指标树、指标监测管理等功能，将分散的数据指标转化为统一、可信、可灵活调用的战略资产，确保全平台数据口径一致、权责清晰、应用高效。

（12）信息订阅与推送：为了满足监控告警通知及系统故障、异常情况等重要告警信息的及时性，建立多场景的消息推送功能，以便运维人员及时响应和处理。提高系统的可用性、稳定性和用户体验。

（13）用户权限管理：基于角色和指标进行细粒度的权限控制，严格控制指标的定义、修改、查看和使用权限。可以设置不同的角色，如系统管理员、指标管理员、普通用户等，为每个角色分配相应的权限，保障数据安全和合规。

3、数字通关服务中心：持续推动现有实体化报关厅的数字化转型，解决目前各级系统中尚未电子化实现的海关业务办理“最后一公里”问题，从根本上实现“数字多跑路，群众少跑腿”的目标。

（1）报关单修撤作业的难点问题是现场海关需要报关企业现场提交大量盖章纸质单证进行审核，希望运用区块链技术让文件上链通过实际进出口企业对文件的加签，省去了企业带文件来实体报关厅的时间。解决这一瓶颈问题后，便可通过网络挂号，链上文件提交，关员审核，修撤系统对接等一系列数字实现方式在线完成修撤作业。

（2）异常处置作业场景与修撤作业场景类似，也需要企业提交相应的异常处置印证材料，也是希望通过企业数字身份认证的方式给文件数字加签，让文件上链，然后全部线上完成异常处置处理。

（3）暂进担保退还作业场景是对暂时进出口的保证金退保的免审即享。系统可以轮询保证金表，对于保证金已核销的报关单自动生成业务单进行保证金退保办理。

（4）业务管理控制中心统合报关单修撤、异常处置、暂进担保退还等各项通关服务中心业务管理，对各业务指标数据集成监控、统一业务资源配置，统筹调配办理。系统调阅报关单修撤等各项业务指标数据进行展示、监控，对经办关员及业务部门负责人提供提示、预警，同时对各前台业务提供人员设置、岗位配置等后台维护，保障各项前台业务平稳运行。

4、智慧检测实验室：通过本项目实现法检样品全流程追溯、检验检测实验室数字化、检测自动化排程、AI辅助智慧检测等业务功能。

（1）法检样品全流程追溯：围绕“一码贯通、数据协同”核心理念，构建全国海关首个覆盖法检样品“报验-检测-处置-溯源”全流程全生命周期的数据追溯平台。平台以“样品标签”为统一载体，打通海关实验室、口岸现场、企业端的数据孤岛，实现敏感样品全程可控、检测流程透明可视、风险隐患智能预判。

（2）检验检测实验室数字化（LIMS二期）：实现技术中心、保健中心检验检测流程优化与再造：通过引入先进的实验室管理理念、规范和方法及成熟、完善的商品化信息系统，对原有的管理制度进行修订、工作流程进行优化、管理方式进行再造。同时，通过对检测业务流程中各个环节的条件、成本、期限、人员等进行控制，实现对检测业务工作的可知、可控、可预测管理，实现检验检测业务的规范化、自动化、数字化管理，进一步提升检验业务管理质效和水平。

（3）检测自动化排程：实现对上海海关动植食中心理化实验室检测任务的自动化排程及手动调整排程。系统可根据制定好的排程规则自动进行检测能力的判断，自动匹配当前情况下最优的试验设备，并安排试验的预计开始和结束时间，同时生成排程数据和可视化看板。

（4）AI辅助智慧检测：构建一套AI辅助智慧检测体系，包括四大智能应用场景：危化标签智能审查算法，对进出口通关涉及危险化学品的标签，结合申报信息，对标签的一致性和规范性开展智能审查；食品及食品接触材料标签智能审查算法，对进出口通关涉及食品及食品接触材料标签，结合申报信息，对标签的一致性和规范性开展智能审查；标准智能查新AI应用，动态追踪、识别并提示标准变更；检测智能问数AI应用，提供基于自然语言的口岸数据智能问答服务。

5、高风险特殊物品监管：支撑上海海关完善浦东新区生物医药特殊物品进出境监管机制，提升大批量、高风险特殊物品通关效率，为企业优化供应链管理和生产投资计划提供支持。

（1）构建与联合监管机制监管服务平台对接的高风险特殊物品监管，完善海关对特殊物品监管链条，补充事前、事中、事后三个环节的监管信息，与联合监管机制各成员单位共同依照法定监管职责，落实各环节的安全监管责任，实现信息全流程可追溯，实现与浦东新区生物医药进出境特殊物品联合监管机制，并保留与市级联合监管机制对接功能，待上海市生物医药进出境特殊物品联合监管机制监管服务平台上线后能尽快实现对接。

（2）实现与上海市交通委和卫健委的关键数据共享，实现关键数据线上及时查、及使用。共享高风险特殊物品口岸通关放行后在市内交通运输车辆轨迹数据。共享上海市生物医药单位或者企业的生物安全二级实验室信息数据。

（3）实现高风险特殊物品协同监管模式下进境特殊物品的全流程追溯管理，打造长三角区域内高风险特殊物品监管闭环。

### 4.3.2.业务流程分析

#### 4.3.2.1.数字通关服务中心涉及的业务流程

1、报关单修撤业务流程

（1）报关单修撤发起：报关企业通过“单一窗口”申请报关单修撤的，增加预约修撤功能，系统暂存修撤申请，货主在线确认有关单据后，再正式发送修撤申请，系统自动加签、挂号，并根据规则自动派单至关员。

（2）海关端修撤初审：海关端根据人员岗位配置，自动推送至初审岗位，初审岗位依托修撤子系统对单证进行审核，如审核不通过，可在修撤子系统中驳回。数字通关服务中心辅助插件读取驳回信息并同步至数字通关服务中心企业端；如初审岗位审核通过，流转至复审岗位。

（3）海关端修撤复审：复审岗位通过随身工作台读取待复审列表，并在修撤子系统中进行审核，复审通过的，在修撤子系统中流转至修撤岗实施修撤；复审不通过的，复审岗在修撤子系统中退回初审岗，由初审岗位予以驳回。

海关端报关单修撤场景模块展示所有派至该关员的申请修撤事项；根据每一项办理事项环节，增加对企联络功能、操作备注等功能；待修撤作业完成后，关员在本模块内办结该事项。

海关端全业务流程均配置通知企业功能，并自动读取同步海关总署H2018系统修撤子系统中的节点信息和动作信息。企业端同步海关端各流程节点信息，并向事件发起者和货主企业实时展示全流程进度；根据海关要求，在流程展示页面增设预期办理时间。

原业务流程下，货主企业需制作纸质情况说明，并加盖印章后，寄递至报关企业，报关企业扫描成纸质文件后上传至系统；流程优化后，报关企业上传文件并发起修撤后，货主企业只需在线确认。另外，原流程下，业务办理流程仅部分可见；流程优化后，全业务流程均对企公开。

2、异常处置业务流程

（1）异常处置事件发起：进口货物检查异常后，企业可通过数字通关服务中心异常处置场景模块发起异常处置事件，填制报关单号，并选择对应科室；数字通关服务中心对接中台数据，校验该票报关单是否查验异常。

（2）文件上传与业务派单：经比对为查验异常的，如需上传文件的，由企业上传加签文件；无需上传文件的，直接进入下一环节。系统判断是否为新的异常处置办理事件，如为首次办理的异常处置事件，系统自动挂号，并按照现场海关设定的规则实施初审派单；如非首次办理的异常处置事件，直接派至前次受理初审的关员。

（3）海关初审与复审：初审岗位在新一代查验管理系统中实施审核，审核通过后提交处置意见，流转至复审岗位，复审岗位审核通过后，处置流程完成。初审中发现问题的，复审岗位通过数字通关服务中心向企业发送通知要求，并将事件挂起，办理时间暂停，企业按要求处理完成后，继续回到办理流程。涉及后置作业的，复审完成后，进入后置作业流程，将事件挂起，办理时间暂停，完成后置作业后，继续回到办理流程。

海关端异常处置模块展示所有派至该关员的申请异常处置事项。企业端同步海关端各流程节点信息，并向事件发起者和货主企业实时展示全流程进度。

3、暂时进出境保证金退转业务流程

（1）自动筛选生成目标清单。暂时进出境保证金退转场景模块定期筛选符合免申即享条件的单证清单，并按规则推送至企业端。

（2）企业确认并上传相关资料。企业收到推送的免申即享信息后，确认是否进入免申即享流程，并根据要求上传有关单据，单据需实施加签验证。

（3）海关内部审核办理。事件流转至财务岗，由财务审核有关资料；财务审核通过后，自动生成修撤待办，推送至修撤岗，由修撤岗关员主动发起修撤，企业确认修撤后，进入修撤流程；修撤通过后，一方面生成退保待办事件，推送至保证金岗，系统自动生成制式缴付款通知书，保证金岗填制确认后，转财务岗审核，另一方面同步生成通知，通知企业发起销保申请，推送至保证金岗完成销案，全部节点完成后推送至企业确认办结。

海关端展示暂时进出境保证金退转场景下的事件信息，展示内容包括报关单号、关联报关单号、办理进度事件、各环节办理人员、申报企业、货主企业、状态信息等，并可根据每一项办理事项配置联系企业、备注、子任务推送等细化功能。企业端同步海关端各流程节点信息，并向报关企业和货主企业实时展示全流程进度；根据海关要求，在流程展示页面增设预期办理时间。

暂时进出境保证金退转场景对应三种模式，涉及总署改革后退保金模式、原有退保金模式、原有退保函模式，流程见下图。

暂进担保退还（总署改革后退保金模式）流程图

暂进担保退还（原退保金模式）流程图

暂进担保退还（原有退保函模式）流程图

#### 4.3.2.2.智慧检测实验室涉及的业务流程

1、法检样品全流程追溯业务流程

样品数据核对:单证号(来自关务系统)需要在实验室检测管理系统的插件中去E-1ab系统通过原始编号核对数据。下方列表显示该报验单号下所有样品信息及核对结果。核对不符合样品标红显示，并提示什么地方不符合。

标签生成:样品标签基本信息、样品标签生成AE0标识、样品标签生成危险品标识、样品标签生成冰鲜标识、二维码查询。

标签打印:报验单的样品标签可批量打印或选择样品单个打印(适用于标签补打)、支持静默打印。

样品台账导出:样品领用后形成各科室样品台账(需要支持下载 Excel)

进度结果(粗):已送样、样品已接收(E-LAB 中有状态信息)检测中(E-LAB 中有状态信息)、报告签发(E-LAB中有状态信息)。显示信息:时间、负责人

进度结果(细):已送样、样品已接收(各技术中心综合科)样品已领用(各科室)、各检测项目完成状态、报告签发。显示信息:时间、负责人。

预警提醒：样品即将到期、超期提醒：页签的形式展示全部样品、正常预警、超期列表。

2、检验检测实验室数字化业务流程

（1）业务登记人员

工业品中心业务登记：负责登记工业品相关的检测业务信息。

机电中心业务登记：对机电类产品的检测业务进行登记。

食品中心业务登记：登记食品类检测业务信息。

与E - LAB系统或法检样品全流程追溯子模块交互，获取任务信息、样品信息和检测信息。

（2）业务受理人员

业务受理：接收业务登记人员传递的业务信息，正式受理检测业务，为后续流程做准备。

（3）收费人员

检验收费：根据受理的业务内容，按照实验室的收费标准计算费用，并向客户收取检测费用。

（4）样品管理员

样品制备：对接收的样品进行必要的处理和制备，以满足检测要求。

备样管理：妥善保存备用样品，确保在需要时能够提供符合要求的样品。

样品领用：根据试验人员的需求，准确发放样品，并记录领用信息。

（5）试验人员

样品领用后开展工作：领取样品后，按照检测标准和操作规程进行检测试验，获取原始检测数据。

（6）实验室主任

任务指派：根据试验人员的专业能力和工作负荷，将检测任务合理分配给具体的试验人员，确保任务高效完成。

（7）排程人员

自动排程：利用系统对检测任务进行自动排程，合理安排检测时间和顺序，提高实验室资源利用率。同时，接收机电中心和食品及工业品中心的结果录入信息。

（8）试验人员（QC质控样管理环节相关）

QC质控样管理：在检测过程中，对质量控制样品进行管理，确保检测结果的准确性和可靠性。例如，定期使用质控样进行校准和验证。

（9）复核人员

原始记录复核：对试验人员记录的原始检测数据进行复核，检查数据的准确性、完整性和合规性，确保数据质量。

（10）报告编制人员

报告编制：根据复核后的原始记录和相关标准，编写详细的检测报告，包括样品信息、检测项目、检测结果、结论等内容。

（11）报告审核人员

报告审核：对编制好的报告进行审核，从专业和管理角度评估报告的质量，确保报告符合法律法规、标准规范和实验室的质量要求。

（12）报告批准人员

报告批准：作为报告发布的最终决策者，对经过审核的报告进行最终审批，确认报告无误后批准发放。

（13）报告发放人员

报告发放：将批准后的报告发放给客户，并记录原始记录，需要时将数据和报告上传至食品国抽平台。

（14）系统交互

E-LAB系统：为业务登记人员提供任务信息、样品信息和检测信息，支持业务流程的顺利进行。食品国抽平台：与业务登记人员、报告发放人员进行数据交互，实现任务信息、样品信息、检测信息以及报告数据的共享和传输。

#### 4.3.2.3.高风险特殊物品监管平台涉及的业务流程

高风险特殊物品监管机制：2022年3月，上海海关和上海市经信委联合发布关于试点开展进出境特殊物品联合监管的公告，在上海市范围内试点建立联合监管机制，实行多部门联合监管。上海市生物医药产业发展领导小组办公室（市经信委）作为领导小组牵头部门，组织开展多部门联合监管工作。联合监管机制成员单位包括市发改委、市商务委、市科委、市生态环境局、市交通委、市卫生健康委、市药品监管局、上海海关、上海科创办、民航华东管理局等部门。联合监管机制对拟进出境特殊物品的研发、生产、运输、储存、销售、废弃物处置等环节风险控制及合理使用需求等情况进行综合评估。联合监管机制各相关部门对海关放行货物依照法定监管职责，落实各环节的安全监管责任，同时加强试点单位特殊物品相关事项的事中事后监管。

相关政策依据：上海市生物医药产业发展领导小组办公室印发《关于试点开展上海市生物医药特殊物品进出境联合监管机制的通知》（沪生药产办〔2022〕8号）中制定《上海市生物医药特殊物品进出境联合监管机制工作指引（试行）》（内部文件未对外公开，无法提供原文件），浦东新区人民政府印发《浦东新区推动进出境生物医药特殊物品监管服务若干规定》（浦府管规〔2023〕2号），均明确了联合监管机制的工作流程，即地方政府建立联合监管机制，与海关监管形成联动（详见附件三）。

风险评估指标体系：《上海市生物医药特殊物品进出境联合监管机制工作指引（试行）》包含2个附件，即《上海市生物医药特殊物品进出境联合监管机制试点单位管理规程》和《上海市生物医药特殊物品进出境联合监管机制特殊物品综合评估规程》，与《浦东新区推动进出境生物医药特殊物品监管服务若干规定》均明确了综合评估指标条件，包括物流运输管理、研发和生产管理、追溯管理、生物安全管理、企业资质及质量管理体系等，要求企业提交自我评估报告、特殊物品的基本信息和生物安全保证措施。风险评估不是打分制，只是评价“是否”，比如是否进行合格的物流运输管理，根据企业提交的材料，由专家组来判断。

1、特殊物品综合评估业务流程

特殊物品风险综合评估审批涉及企业材料初审、现场评估、随机专家、上传风险评估报告、确认风险评估报告、出具综合评估意见等环节。特殊物品监管平台采用联合“亮灯”机制，“绿灯”代表通过、“黄灯”代表需调整、“红灯”代表不通过，实现将线下会议模式改为线上亮灯模式，提升审批协作效率。联合机制成员单位可查看各自亮灯情况及审批意见，特殊物品监管平台针对企业申请材料重点突出较上次申请企业本次变更的材料，同时在审批意见处提供快捷模块配置功能，使机制成员单位日常审批操作更加方便、快捷。

2、特殊物品管理业务流程

特殊物品存库管理模块分为入库管理和领用管理，参照联合监管办法研发和生产过程管理要求，基于进口申报数据企业按要求完成特殊物品入库，明确物品入库库位、数量等关键信息，形成企业特殊物品入库库存；同时，基于入库库存企业按要求推送\导入实时领用记录，形成企业特殊物品领用记录。特殊物品监管平台自动计算每票申请下的特殊物品总量、已核销数量、剩余可用数量、累计入库数量、累计领用数量等，形成企业库存数量总览信息，保证特殊物品申请数量-进口数量-入口数量-领用数量始终均衡，为联合机制成员单位全流程监管提供精准库存数据支撑。

3、工单事件管理业务流程

浦东新区进出境特殊物品监管服务平台基于工单实现企业与联合机制成员单位间线上交流反馈，企业接收成员单位派发的日常检查等工单，按照工单要求限期整改等企业内部问题，并将整改结果反馈至派发成员单位，成员单位确认签收反馈工单，最终实现日常监管线上作业闭环。

4、日常联合监管业务流程

日常联合监管作为联合机制成员单位日常监管及协作的主要功能入口，平台设计开发日常检查、智能预警、企业主动披露三种日常监管手段，其中日常检查偏重联合机制成员单位日常线下检查结果的记录，成员单位可根据检查结果判定是否需转派发工单至企业，且主动告知相关机制成员单位，将线下检查延伸至线上联合监管；智能预警搭载平台预警模块明确各成员单位监管维度及风险要素，设置风险阈值，在特殊物品库存、企业日常作业等环节自动触发，形成智能预警监管事项，并自动派发预警工单。

特殊物品审批数据流向图

### 4.3.3.业务量分析

1、智关航贸数据平台中枢业务量：在海关内部，数据开发团队、数据分析师团队、可信数据服务中心管理人员、以及数据运维人员团队（总计约120名专业人员）将与海关各级领导、各职能处室以及一线业务人员（规模约800人）形成协同工作机制，共同推进数字化转型工作。待智关航贸数据平台中枢建设全面完成后，该系统将整合海关各业务领域产生的海量数据，预计数据总量将达到1000亿条级别，实现超过1000张数据表的规范化管理。在此基础上，未来将打造超过100个核心数据服务模块，开发上线不少于100份实时数据可视化看板。

2、外贸气象站业务量：报关单申报数据，每年新增数据24000万条，每年需360GB存储空间，数据需保留5年；企业数据，每年新增数据300万条，每年需3GB存储空间，数据需保留5年；总署 331字节贸易数据，历史数据有1200GB，每年新增数据12000万条，每年需120GB存储空间，数据需保留10年；外部采集宏观经济、行业数据、海运数据、航运指标等数据，每年新增数据1000万条，每年需20GB存储空间，数据需保留5年；公共行政数据，每年新增数据200万条，每年需4GB存储空间，数据需保留5年。

3、数字通关服务中心业务量：涉及修撤作业的报关单：2024年全年，上海海关受理报关单修撤281646份，其中，进口修撤170587份，出口修撤111059份。涉及异常处置的报关单：2024年全年，上海海关开展异常处置的报关单47856份，其中，进口异常处置42206票，出口异常处置5650票。涉及暂时进口保证金退还的报关单：2024年全年，暂时进口保证金退还报关单约为12357票。

4、智慧检测实验室业务量：法检样品常规日处理样品约1,000-3000票。年累计处理量约36-100万票，数据需长期存储。

5、高风险特殊物品监管平台业务量：特殊物品综合评估数据每日100条，特殊物品管理数据每日10条，日常联合监管数据每日10条，高风险特殊物品智能风评数据每日100条，低风险特殊物品智能辅助审批数据每日100条，特殊物品企业画像和产品画像数据每日100条。每日应用入库数量总计80MB。

## 4.4.用户角色分析

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智关航贸数据平台中枢-数据中台 | 关内数据开发、关内数据分析师、关内数据运维人员 | 约100 |
| 2 | 智关航贸数据平台中枢-业务中台 | 关内领导、关内各处室、关内业务人员 | 约800 |
| 3 | 智关航贸数据平台中枢-AI中台 | 关内AI应用开发人员 | 约20人 |
| 4 | 智关航贸数据平台中枢-可信数据服务中心 | 可信数据管理人员 | 约20人 |
| 5 |  | 互联网用户 | 暂定1000人 |
| 6 | 外贸气象站 | 关内领导、关内各处室、关内业务人员、市相关委办局 | 约220人 |
| 7 | 数字通关服务中心 | 关内业务人员、通关企业 | 200000人 |
| 8 | 智慧检测实验室 | 海关关员、实验室人员 | 2500人 |
| 9 | 高风险特殊物品监管平台 | 关内领导、关内各处室、关内业务人员、市区联合监管成员单位 | 200人 |

## 4.5.信息量分析与预测（资源使用测算）

| 指标分类 | 指标 | 数值/描述 | 单位/范围 | 时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 基础分析指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 系统应用范围 | 覆盖用户类型 | 政府机构/企业 | 文本描述 | 全周期 | 例：政府机构/企业/公众用户 |
|  | 服务区域范围 | 上海市 | 市/某单位/某区 | 全周期 |  |
| 1.2 用户规模 | 高峰时段总用户数 | 5000 | 个 | 高峰时段 | 9:00-11:00 |
|  | 活跃用户占比 | 40 | % | 高峰时段 |  |
| 1.3 并发性能 | 最大并发请求数 | 2000 | 次/秒 | 峰值时刻 | 需说明测试场景或历史数据来源 |
|  | 系统交易量（TPC-C值） | - | tpmC | 高峰时段 |  |
| 2. 计算量分析 |  |  |  |  |  |
| 2.1 网络流量 | 数据流量峰值 | 1500 | Mbps | 峰值时刻 | 基于并发请求与单请求数据量估算 |
| 2.2 交互量 | 高峰时段平均交互量 | 500 | 次/分钟 | 高峰时段 | 含请求、响应、事务等交互行为 |
| 2.3 存储需求 | 日均数据增量 | 15 | GB | 每日 | 含结构化与非结构化数据 |
|  | 总存储容量（1年预测） | 6 | TB | 年度 | 考虑数据保留周期与冗余策略 |
| 3. 业务特征分析 |  |  |  |  |  |
| 3.1 峰值特征 | 峰值持续时间 | 4 | 小时/天 | 典型峰值日 | 每日9点-11点；14:00-16:00是数据计算的高峰期 |
|  | 峰值频率 | 每天 | 文本描述 | 全周期 | 峰值保持周期型。 |
| 3.2 季节性波动 | 业务高峰月份 | 3、6、9、12 | 1-12月 | 年度 | 关内月度数据分析，以及年度数据分析。 |
|  | 波动幅度（对比基准值） | 20 | % | 年度 | 数据计算资源增长约20% |
| 4. 预测扩展 |  |  |  |  |  |
| 4.1 未来增长预测 | 用户规模增长率（3年） | - | %/年 | 2027-2029 | 基于业务扩展计划与市场调研 |
|  | 数据量复合增长率（3年） | - | %/年 | 2027-2029 | 考虑业务数字化程度提升趋势 |

## 4.6.系统功能与性能需求分析

### 4.6.1.系统功能需求分析

#### 4.6.1.1.智关航贸数据平台中枢

1、数据中台

为支撑海关数字化转型与智慧海关建设，需构建集数据采集、存储、开发、服务、资产、质量、安全与共享于一体的综合性数据中台体系。该体系需具备多源异构数据的全量采集能力，支持单表/整库离线与实时同步、实时数据增量捕获，并提供灵活的来源去向配置、字段映射、数据转换与过滤规则，保障数据高效入湖；在存储层，需实现对数据湖集群及分布式文件系统的统一监控与管理，涵盖节点状态、查询写入性能、资源组调度等核心指标，确保底层架构稳定可靠；在数据任务管理层面，需提供可视化建模、数据治理任务、丰富算子库（含清洗、聚合、连接、去重等）及工作流调度能力，支持任务全生命周期管理与版本追溯；同时，应建立完善的数据资产目录，实现主题、标签、层级分类管理，通过元数据管理、数据血缘与影响分析提升数据可发现性与治理水平；平台需内置数据质量监控体系，支持规则定义、问题跟踪与质量大盘展示，并构建数据安全防线，实现敏感数据识别、分级分类、静态/动态脱敏及使用审计；在服务与应用方面，需打造数据门户，提供智能寻数、开放数据发布、API服务管理与开发者中心，支持自助取数、报表门户与数据应用注册；并通过工单系统实现数据共享全流程管控，覆盖内部系统调用、跨关区交换、对外开放、权限申请、服务使用及资产发布等场景，形成“采、存、管、用”闭环，最终实现数据资源的标准化、资产化、服务化与安全可控，全面赋能海关监管与服务创新。

2、业务中台

为全面提升海关业务智能化水平与运行效率，建设功能完备的BI可视化系统，提供从数据集管理、仪表板与分析报告创建到门户发布的一站式服务，支持丰富的图表类型（涵盖表格、指标卡、各类统计图及地理空间可视化）和交互组件（筛选、联动、跳转等），并集成数据填报功能，提供多样化表单控件与审批流程，实现数据采集闭环；进一步构建自定义监控与告警体系，支持指标设定、消息推送与告警管理，并通过个性化报表工作台与智能搜索提升用户体验；最终，通过资源协同业务工作台实现通关业务全流程的集成化展示与管理，形成“智能工具、数据可视化、流程协同”四位一体的业务中台能力矩阵，全面赋能海关监管、服务与决策的提质增效。

3、AI中台

致力于构建统一的智能化能力中枢。它提供了一个可视化AI智能体搭建平台，支持通过低代码或无代码方式灵活编排AI流程，大幅降低人工智能技术的应用门槛。平台集成了模型管理、模型调用、智能体搭建、智能体调试等全生命周期管理能力，实现对多种AI模型的统一调度与高效复用。同时，AI中台深度融合知识库构建能力，支持结构化与非结构化数据的导入、向量化及索引构建，沉淀领域知识资产。通过开放API和服务化接口，AI中台可为各业务系统快速赋能，提供智能问答、语义理解、决策推理等多样化AI能力，支撑业务场景的智能化升级。为组织提供了便捷的AI应用开发、调试与部署环境，加速AI技术在实际业务中的落地与创新。

4、可信数据服务中心

建设海关可信数据服务中心功能体系（含内网端模块服务、互联网端授权服务），并基于不同数据需求场景开发配套数据服务，通过相关服务、功能的一体化集成，面向航贸平台形成海关统一数据对外服务窗口。对接航贸平台基础能力与相关航贸参与方，支撑海关对外提供数据服务。同时充分利用航贸平台上相关数据服务赋能海关监管并提升服务能力。海关可信数据服务中心，通过内部数据流转服务、授权认证服务、调用查询服务、数据存储服务4个子模块间的一体协同，保障数据完整性与准确性、确保数据访问安全合规，以及提升数据使用效率与透明度。海关可信数据服务中心对接海关内部各数据源，聚焦“数据验核、明细查询、隐私计算”三类数据服务模式，承载不同用数需求的场景落地，采用标准化传输接口与身份、授权认证体系，面向航贸平台、政府部门等提供一站式标准化的数据服务。同时，海关可信数据服务中心对通过航贸链基础设施接入海关的外部数据进行统一汇集、处理。

#### 4.6.1.2.外贸气象站

旨在构建一个“外贸全景气象站”的综合性决策支持平台。其核心定位是打造一个集“全景监测、智能研判、精准预警、闭环处置”于一体的外贸大数据中枢，以数据驱动的方式，全面提升我市在复杂国际贸易环境下的形势感知能力、风险应对能力与科学决策能力。

（1）全景展示：通过对全市外贸数据的多维度深度挖掘与可视化分析，实现从宏观全景到微观细项的全方位洞察。旨在将复杂数据转化为直观的大屏展示，动态呈现上海外贸整体态势与未来趋势，并精准聚焦区域战略、特殊监管区、各关区业务、国内对标、重点国别业务、核心产业及企业等多维度多视角全面分析，为领导和各部门战略决策和业务管理提供统一、清晰的数据视图。

具体应包含上海市整体外贸分析主题屏、上海市外贸预测情况分析主题屏、区域战略外贸分析主题屏、主要外贸大省对比分析主题屏、上海市特殊监管区域外贸分析主题屏、上海市对美外贸分析主题屏、上海市场外贸分析主题屏、重点产业监测分析主题屏、上海市企业全景分析主题屏、上海市各关区业务展板主题屏等功能板块。

（2）贸易分析：深度融合指标算法、可视化工具与AI能力，构建一个“贸易分析中枢”，实现对全市贸易数据的多维度、自动化、智能化分析，以业务场景为牵引，支持从宏观全景到微观细节的多层下钻，将数据资源转化为直观、灵活的决策洞察，全面提升贸易分析的效率与深度。

具体应包含上海市区域分析、区域对比分析、贸易伙伴分析、商品分析、税收分析、上海市整体外贸分析、上海市外贸预测情况分析、区域战略外贸分析、各省市外贸分析、特殊监管区域外贸分析报告、上海市对美外贸分析、上海市场外贸分析、重点产业监测分析、上海市企业全景分析、全国宏观研判、上海市宏观研判、贸易伙伴宏观研判、自定义专题等场景化分析报告等功能场景。

（3）产业监测：动态跟踪上海市12个重点产业链的国际竞争力、稳定性和发展趋势，通过量化指标精准评估产业韧性、转移风险与供应链效率，为产业政策制定与风险防范提供数据支持。

具体应包含包含集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、船舶海工产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药产业、人工智能产业等12个产业，分别实现产业链图谱、产业企业集合、产业链韧性和安全性监测、产业转移监测、供应链效率监测、企业全貌等功能场景分析。

（4）政策沙盘：构建一个动态、多维的监测与研判体系，围绕“政策跟踪-数据关联-影响评估-动态展示”构建闭环，结合贸易政策特点与上海外贸实际，量化评估相关政策对上海外贸的潜在影响，为政府与企业提供直观、科学的决策支持。

具体应包含包含关税政策评估跟踪、进出口商品四象限战略分析功能。

（5）贸易预测：采用模型智能预测和专家研判相结合的方式，实现上海市整体外贸、重点产品相关趋势预测的自动更新，配置前瞻性指数对上海市外贸政策提供决策辅助。

具体应包含核心外贸指标预测、重点产品预测、前瞻性指数决策支持、智能体决策支持等。

（6）融合查询：依据关内人员不同权限提供总署反馈331字节库（月报库）、报关单数据库（日报库）的自助查询服务。

具体应包括数据处理、参数管理、统计查询、数据挖掘、税收分析等应用完成多维度融合查询分析。

（7）统计监督：通过算法配置对报关单异常数据进行质量监控并进行风险分级，推送至相应属地海关进行核实反馈，闭环处置。

具体包含日常监督（同质商品低报价风险监控、量小价高商品申报质量监控）和专项监督（“同品名异归类”申报质量监控、异常物流兜转监控）。

（8）企业调查调研：构建了一个集成的企业调研平台，通过企业信息库，统一支撑企业信息管理、企业信息查询、企业调研资料库、企业全貌分析等一系列功能，为深入、高效的企业调查调研提供坚实的数据与应用支撑。

（9）统计服务：通过分级权限管理，为不同用户提供数据统计服务，实现数据的安全、高效利用。

具体应涵盖定制报表生成、可视化结果展示分析与本市外贸数据在线查询等统计服务功能。

（10）感知决策：通过设定关键指标阈值，系统自动监控全市外贸数据，在发现异动时即时触发任务流并推送至责任人。依托分析研判、企业调研等方式定位原因并推动处置，实现从“监测-推送-研判-处置”的闭环管理。

具体应涵盖调研问卷的发放与回收、统计监督差错的处置与反馈、贸易统计异动数据提示与反馈、异动分析展示，全面强化了对风险与问题的主动发现和快速处置能力。

（11）指标管理：旨在实现指标的规范化、可视化与全生命周期管理。它依据权限为关内人员提供指标配置、任务管理、指标查询看检索、指标监测配置能力，将分散的数据指标转化为统一、可信、可灵活调用的战略资产，确保全平台数据口径一致、权责清晰、应用高效。

具体应涵盖指标配置与管理、任务管理与指标树、指标监测管理等功能。

（12）信息订阅与推送：为了满足监控告警通知及系统故障、异常情况等重要告警信息的及时性，建立多场景的消息推送功能，以便运维人员及时响应和处理。提高系统的可用性、稳定性和用户体验。

具体应涵盖业务消息推送、应用通知推送、配置管理、模板配置等功能。

（13）用户权限管理：基于角色和指标进行细粒度的权限控制，严格控制指标的定义、修改、查看和使用权限。可以设置不同的角色，如系统管理员、指标管理员、普通用户等，为每个角色分配相应的权限，保障数据安全和合规。

具体应涵盖用户与组织管理、角色与权限控制、日志管理等功能。

#### 4.6.1.3.数字通关服务中心

数字通关服务中心围绕前端报关单修撤、异常处置、暂进担保退还等业务门类和后端业务管理控制中心，主要由企业端、海关端和运控端组成。海关端由“统一待办中心”“业务管理中心”“关企交互中心”“业务统计中心”“配置管理中心”“现场管理中心”等功能组成;数字通关服务中心企业端由“授权中心”“文件中心”“业务办理中心”“个人中心”等功能组成。

1、统一待办中心属于列表展示类模块，相当于海关端的业务办理的初始集成式入口，按报关大厅办理的业务分类，展示关员需要办理的业务列表，通过点击列表内具体待办单进入到对应业务（如报关单修撤、异常处置、暂进担保退还）办理界面，展开具体的业务进行作业。待办单办结后，该待办单在统一待办中心展示列表中消失。

2、业务管理中心对应数字化转型且需人工受理的业务分成多个场景模块，建设5类数字关员；推进与上港集团数据互联与集成应用；开发“沪关e单通”通关单据上传及区块链验证功能；建立数字通关服务中心运控端版面。

3、关企交互中心是海关关员对具体业务办理事项发起针对性联系企业交互的空间，交互可通过关视通或文字等方式实现。

4、业务统计中心以大屏的方式掌握数字通关服务中心各类业务的基本情况，主要展示整体业务量统计、业务风险查询、现场派单记录查询、岗位工作量统计、关员工作量统计等内容。

5、配置管理中心用以配置数字通关服务中心的系统及业务相关设置，包括业务风险提示阈值设置、关区设置等。

6、现场管理中心用以配置海关科室业务范围、岗位设定、人员设定、工作量设定、排班设置等。

#### 4.6.1.4.智慧检测实验室

1、法检样品全流程追溯

（1）智慧赋码：统一样品标签：搭建统一的样品标签管理体系，对接eLab、属地查检、查验管理系统，实现样品标签的赋码和打印工作集中化、规范化。标签承载报验单号、原始编号、样品名称、送检机构、原产国、创建时间、检测状态、样品数量、项目等关键信息，确保在样品流转各环节，都能通过扫描标签快速、准确获取相关信息，实现样品信息的无缝衔接与高效传递。

1）样品信息查询功能：不同权限人员扫描样品二维码，可获取对应层级的样品信息。包括：样品基本信息、委托方、实验室名称、当前状态、当前位置、流程流转信息和完整报告等。借助“关信”平台，将样品检测的实时进度，包括样品接收、检测中、检毕等关键节点，通过移动端精准推送给口岸报验关员，方便其及时掌握样品动态，合理安排后续业务。

2）特殊标签功能：对于危化品、AEO企业样品等，生成特殊标签，并对接相关的管控流程和信息推送机制。

（2）全流程追溯：涵盖标签生成、交接及领样、预审及收样、前处理及检测、追溯查询、余样处置等核心功能。

1）交接及领样：实验室人员扫码验收样品，系统自动记录交接人、交接时间、样品状态（如完好/破损），数据实时同步至数据库。支持按时间段、区域段 查询交接记录，优化导出字段（新增交接人、交接时间）。领样扫码后状态不可覆盖，重复操作需强制填写备注原因（如“补扫”）。

2）预审及收样：自动校验样品信息完整性（如检测方法号、规格型号），对缺失项触发预警至送检方。收样节点优先同步eLab数据，确保与实验室管理系统（LIMS）任务池实时联动。收样时自动关联检测周期，生成样品待检队列，支持手持终端扫码确认收样时间及责任人。

3）前处理及检测：与LIMS对接，获取前处理→检测→检测完毕 各环节操作人、时间戳，数据来源为实时库。对接LIMS同步检测结果，自动回传至追溯平台生成电子报告。时效预警：对超时未处理节点（如前处理超48小时）自动触发短信告警至责任人。

4）追溯查询：多维度查询：支持按 报验单号、原始编号、样品名称、检测科室 等12+字段组合查询。展示全流程12节点状态（报验→送样→交接→…→归档），节点按时间轴排序，高亮当前状态。

5）余样处置：合规处置流程：仅授权人员可触发处置指令（如销毁/退还），系统强制记录处置方式、时间、执行人。对接风险预警中心，对异常处置（如未到期销毁）自动生成审计日志。处置记录：生成余样处置电子凭证，关联样品二维码供后期溯源验真。

（3）数据对接

1）elab系统对接：业务场景：实验室检测任务与报告数据同步。接收：eLab推送的样品检测任务：样品ID、检测项目、送检单位等；回传：检测结果报告（PDF格式）及原始记录至eLab归档。

2）属地查检、查验管理系统对接：业务场景：标签关联。对接需求：获取报关单证号及查检日期（作取样日期）；获取用户提供的危化品、食品及食品接触材料标签，作为标签智能审查的输入。安全控制：敏感数据（如HS编码、产地）加密传输，符合二级等保要求。权限隔离：仅授权账号可触发指令下发。

3）LIMS子模块对接：业务场景：检测流程无缝衔接。对接需求：自动同步LIMS中的 样品前处理进度状态、检测流程节点状态、检测结果文档；冲突解决：以LIMS为权威源，异常时触发告警人工干预。

4）单一窗口对接：业务场景：通关单证与检测报告关联。对接需求：推送电子检测报告至单一窗口，支持海关快速验放。

5）关信及短信平台对接：业务场景：移动端扫码，获取样品信息，推送检测进度、结果。对接需求：推送样品信息、检测进度、结果至关信或短信平台，支持移动端获取信息。

6）H4a对接：业务场景：用户认证。对接需求：统一身份认证服务，实现用户单点登录和集中权限管理。

（4）风险预警

1）总体态势监控大屏展示：依托业务中台的BI可视化，实现：动态指标展示：实时滚动关键数据：样品周转时效TOP5实验室、超期检测告警列表（超时>48小时）、区域送检热力图。多维度对比分析：按样品类别（冻肉/水果/化工品）展示平均检测周期柱状图，支持下钻查看明细。穿透式溯源：点击异常指标（如“某实验室积压率超30%”）可联动跳转至全流程节点时间轴，定位瓶颈环节。门户网站协同：监管门户，调用生态底座的BI可视化，提供风险地图视图，标注高风险关区（如检出率>5%的区域）及处置进展。公众门户，授权企业可查询自身样品风险状态（如“检测结果异常待确认”），需短信二次验证。

2）风险识别：基础规则（第一阶段）：时效类：样品滞留超阈值（实验室收样>24小时未检测）、报告签发超期。扩展规则（第二阶段）：质量类：检测值偏离历史均值、同一批次多份样品结果不一致。结合HS编码与产地信息，识别高风险商品（如某国水果农残超标频次骤升）。

3）预警闭环管理：任务派发：自动生成处置工单，分配至责任人并跟踪超时状态（如24小时未处理升级告警）。反馈修正：支持人工标记，用于优化规则阈值。实现“一屏观全域、风险早处置、数据驱动决策”的智慧监管模式。

2、检验检测实验室数字化

（1）检验检测能力：业务需要包括监督抽查、委托检验、风险监测等工作。对检测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。

（2）全类型业务流程：需要针对不同类型的检测业务设定不同的检测流程，并支持定制不同格式的检测报告，满足监督抽查、客户委托、产品验货等客户差异化需求，以适应检测业务扩展的需要。实现检测业务流程的时限管理与控制，提高对客户服务的效率和水平。

（3）原始记录和报告电子化：需要支持自定义原始记录模板、报告模板。支持自动生成报告；支持仪器数据自动采集到原始记录中，然后根据预设公式、修约规则、检出限等，实现自动计算、自动修约、自动判等。

（4）质量管理：需要按照ISO/IEC 17025要求，构建质量管理体系，实现内审、管理评审、质量控制、质量监督、不符合项管理、纠正措施、客户投诉等信息化建设，实现全面质量体系数字融合受控。

3、检测自动化排程：实现对食品中心理化试验任务的自动排程和手动调整排程。根据制定好的排程规则自动进行检测能力的判断，自动匹配当前情况下最优的试验设备，并安排试验的预计开始和结束时间，同时生成排程数据和可视化看板。

4、AI辅助智慧检测

（1）危化标签智能审查：场景描述：针对合规要求高、人工审查难度大的危险化学品标签，开发智能审查算法，实现自动化、批量化辅助审核。

核心功能：基于图像识别与信息提取OCR技术，自动识别并提取标签图片、原始记录和报告中的文字、符号、pictogram（象形图）等信息。在标签和SDS审查上：通过人工输入或关联申报的危险化学品的基本信息（如化学品名称，成分含量，供应商信息等）以及其危险性分类，系统能够根据联合国GHS制度，以及相应国标的要求，确认危险化学品标签和SDS报告的一致性，以及标签的合规性。具体为：审核H2018通关管理系统里客户上传的危险品公示标签和SDS是否符合GHS制度和我国GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》和GB/T 16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》的相关规定，即危险公示标签和SDS的要素是否完整，内容是否准确。

合规性智能比对：利用自然语言处理（NLP）和知识图谱，将提取的标签信息与《危险化学品安全管理条例》法规标准进行逐项比对，自动标示出不符合项，如：

对于标签：是否有中英文名称、对于混合物是否有成分含量、且这些信息是否与SDS保持一致；信号词（警示词）、象形图、危险性说明、防范说明是否与SDS第2部分的GHS分类所对应的信号词（警示词）、象形图、危险性说明、防范说明保持一致；供应商名称、地址、电话是否齐全；是否有国内24小时应急咨询电话；是否有“请参阅化学品技术说明书”的提示语。

对于SDS：化学品及供应商标识	是否有产品名称及产品代码（型号）、供应商的详细情况（名称、地址、电话号码等）、应急电话号码，且是否与标签保持一致；危险性概述	GHS分类是否正确，GHS标签要素是否与标签保持一致；成分/组分信息	是否与标签保持一致；急救措施	该部分内容是否齐全；消防措施	适当的灭火介质；泄露应急处理	该部分内容是否齐全；操作处置和储存	该部分内容是否齐全；接触控制和个体防护	该部分内容是否齐全；理化特性	数据应与第2部分和第14部分的分类保持一致；稳定性和反应性	该部分内容是否齐全；毒理学信息 数据应与第2部分和第14部分的分类保持一致；生态学信息	数据应与第2部分和第14部分的分类保持一致；废弃处置	该部分内容是否齐全；运输信息	分类是否与第2部分保持一致，联合国编号、联合国正式运输名称、运输危险类别、包装类别是否完整，且准确。法规信息	法规的版本是否及时更新；其他信息	该部分内容是否齐全。

业务效益：对比传统方式：人工审核标签费时费力，且对审核人员专业性要求极高，容易因视觉疲劳或知识盲点产生错漏。AI优势：将单票标签审核时间从平均15-30分钟缩短至1分钟以内，实现7x24小时不间断审核，大幅提升通关效率，同时保证审查标准的一致性和准确性。

（2）食品及食品接触材料标签智能审查：场景描述：针对合规要求高、人工审查难度大的食品及食品接触材料标签，开发智能审查算法，实现自动化、批量化辅助审核。

核心功能：企业提交的食品及食品接触材料标签基础材料包括外文标签（如有）、外文标签翻译件（如有）、中文标签、中文标签贴标位置图、产品适用标准、食品添加剂最小类别说明等。以下需求关于基础材料提出：

1）外文标签翻译及对照：企业提交外文标签，AI翻译并核对企业提供的翻译件准确性（外文品名、配料、营养成分表、宣传用语等关键要素判别即可）；如AI可准确翻译，也可无需企业提交翻译件。

2）中文标签审核：

AI根据食品及食品接触材料标签标识标准（GB 7718、GB 28050等）、企业提供的产品适用标准、食品添加剂最小类别说明等进行版面格式审核（如营养成分表格式是否规范等）和符合性审核（如标准适用性、配料合规性等）。AI对中文标签标示内容与原文标签标示内容的差异性进行比对。AI针对前2点发现的问题进行标记。AI对标记内容逐项判定，并描述不符合项，同时给出倾向答案。

合规性智能比对：利用自然语言处理（NLP）和知识图谱，将提取的标签信息与《食品安全国家标准 预包装食品及食品接触材料标签通则》（GB 7718）等法规标准进行逐项比对，自动标示出不符合项，如缺少警示语、成分标注不规范、营养成分表格式错误等。

业务效益：目前，食品及食品接触材料标签主要通过人工查询相关标准去审核，不仅工作量大，而且人工审核可能存在纰漏。如果可以借助AI大模型审核，可以大大减轻人工工作量和人为差错率，为提高通关效率和优化营商环境提供有力保障。

（3）标准智能查新：场景描述：建立一个主动式、智能化的标准动态监控系统，确保实验室使用的检测方法和依据始终保持最新、有效。

核心功能：标准自动追踪：系统自动监控国家标准化管理委员会、行业协会等官方渠道，实时获取新发布、修订或废止的标准信息。主动预警与提示：一旦发现有标准作废或更新，系统立即向相关实验室负责人、质量管理员和技术人员发送预警通知，并提示需要更新的作业指导书和系统参数。

业务效益：对比传统方式：人工查新周期长，存在信息延迟和遗漏风险，使用过期标准可能导致检测结果无效，引发严重的质量事故和法律风险。AI优势：从技术上杜绝了使用过期标准的风险，确保了检测工作的合法性和有效性，极大提升了实验室的质量管理水平。

（4）检测智能问数：场景描述：在口岸检测数据中心的基础上，构建一个强大的AI智能问答引擎，让数据“开口说话”，使各级管理人员和业务人员能通过自然语言与海量数据进行交互。

核心功能：跨域数据融合：深度融合口岸进出口通关数据、实验室检测业务数据、商品质量安全数据、企业信用数据等多源异构数据。自然语言交互查询：用户可通过对话框输入“查询近三个月从日本进口的金枪鱼中重金属超标的批次数及主要超标元素”、“分析去年以来锂电池类产品的主要不合格项目趋势”、“对比A公司和B公司同类产品送检的平均时长”、“查询实验室取得的CNAS资质”、“理化检验科是否具备某某检测能力”、“查询关于实验室检测质量的管理文件”、“查询实验室检测时长要求的管理文件”等自然语言问题。智能分析与可视化：系统自动将自然语言问题转化为数据查询和分析指令，执行后以图表、报告等可视化形式直观呈现结果，并能进行追问和深度钻取。

业务效益：对比传统方式：传统数据分析需要专业数据分析师编写复杂SQL或使用BI工具拖拽，响应慢，且无法满足管理人员即时、多变的分析需求。AI优势：极大地降低了数据分析的门槛，使决策者能够随时随地洞察业务态势、发现风险苗头、评估政策效果，实现真正的数据驱动决策。

#### 4.6.1.5.高风险特殊物品监管平台

1、联合监管服务平台内网端

1）企业基本信息：包括名称、统一社会信用代码、注册地、海关登记代码、联系人、联系电话、监管辖区、企业性质、企业类型、资质信息等。

2）综合评估：查看项目申请编号、申请单位信息、申请性质、当前流程、成员单位审核情况、状态等，并反馈材料审核意见。

3）工单管理：查看工单编号、检查方式、监管要素、派发单位、事件描述、涉及企业、派发时间、状态等。

4）日常监管：查阅检查流水号、创建时间、检查单位、涉及企业、检查类型、检查方式、指标项、检查结果等。可进行新增、编辑、删除、转工单等操作。

5）特殊物品管理：查阅特殊物品库存管理信息（入库、领用、废弃、废料处置等）。

6）统计查询：查询联合监管机制综合评估意见信息、包括企业名称、品名数量等信息。查询联合监管机制成员单位审核意见，包括综合评估意见编号成员单位审核意见信息。

统计联合监管机制综合评估特殊物品批次、种类、类别、数量、货值、审核结论、审核时长、工单数量、日常监管数量、库存数量等。

2、运输车辆轨迹管理

1）对接市交通委信息化系统：获取市交通委提供的特殊物品车辆运输轨迹数据，包括车牌号、经纬度、时间、方向等信息。

2）车辆轨迹数据查询：查询市交委传输过来的车辆轨迹数据。

3）车辆运输轨迹规划：为有效达到车辆途中监管效果，需提前对车辆运输轨迹进行规划，填写出发点、目的地、出发时间、预计到达时间、车牌号等。

4）车辆轨迹偏离预警：设置车辆预警参数，当发现车辆时间轨迹信息与规划轨迹不符时，发出预警信息提醒相关人员。

5）预警信息查询：提供预警信息查询界面，关员可查询历史预警信息，加强对车辆运输途中的监管。

6）历史轨迹查询：查询车辆轨迹信息，并在地图上展示，点击该车辆图标，可展示该车辆装载的报关单详细列表。

3.生物医药单位实验室信息监管

1）对接市卫健委系统：开发相应的接口，获取市卫健委关于上海市生物医药单位实验室的相关信息包括实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物操作项目等。

2）卫健委导入数据查询：根据市卫健委传输过来的生物医药单位或企业数据，海关官员可以在海关内外页面上查询特殊物品相关病原微生物的生物安全二级实验室信息。（实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物操作项目等）

3）企业及实验室信息展示：在地图上将生物医药单位实验室标注出来，鼠标移动到标志点时，可显示企业及实验室相关信息。

4）企业分类图层展示：根据企业性质，在地图上将企业用不同颜色进行区分。

5）企业分类统计：从企业性质、管辖区、进出口类型等维度统计企业的数据量，用图表的形式展现出来。

6）管辖区实验室查询：查询各隶属海关辖区内实验室等级状况、场所地址等信息

4.长三角特殊物品协同监管

适用特殊物品长三角一体化协同监管机制的特殊物品，在署级信息化系统-“海关特殊物品出入境卫生检疫审批与分析系统”中完成风险评估、审批后，将特殊物品信息、审批单信息、报关流程、查验流程、后续监管流程等信息。由长三角5个直属海关共同查阅，同时设置工单管理模块，查看工单编号、检查方式、监管要素、派发单位、事件描述、涉及企业、派发时间、状态等。由特殊物品审批直属海关发起，特殊物品适用属地直属海关配合落实，并反馈检查结果。

5.海关内外网数据协同管理

特殊物品监管服务系统确实需要与海关内网协同监管系统实现数据双向同步，以满足全流程协同监管的需求‌。

‌数据双向同步‌：特殊物品监管服务系统需将企业申请提交的特殊物品风险综合评估、附件信息、运输计划、库存入库领用记录等数据传输到海关内网协同监管系统进行审批或查看。同时，海关内网协同监管系统也需要将自身的审批意见和审批结果进行同步，确保所有监管成员单位都能相互查阅，形成协同监管的局面。

独立的传输报文格式‌：在数据传输过程中，使用独立的传输报文格式可以有效防止数据泄露，增强数据传输的安全性和保密性。

### 4.6.2.性能需求分析

1、智关航贸数据平台中枢：为保障中枢的高效稳定运行，需从多个技术环节明确性能要求。在ETL方面，要求数据批量抽取与同步任务在每日非高峰时段内完成，全量数据处理延迟不超过4小时，增量数据同步延迟控制在15分钟以内，确保数据时效性；单个ETL任务失败率低于1%，并具备自动重试与断点续传能力。在数据接口层面，要求核心API接口平均响应时间不超过1秒，并发支持能力达到1000TPS以上，服务可用性不低于99.9%，具备限流、熔断和鉴权机制，保障高负载下的稳定性。系统展示方面，要求前端页面首次加载时间不超过3秒，在万级数据量下表格渲染与图表展示响应时间控制在2秒内，支持异步加载与局部刷新，确保用户操作流畅。数据查询功能要求在亿级数据规模下，常规查询响应时间不超过3秒，复杂多条件组合查询不超过10秒，支持查询结果分页缓存与索引优化。针对AI大模型应用，要求模型推理响应时间在500毫秒以内，支持每秒处理20次以上并发请求，模型服务可用性达99.5%以上，并具备资源动态扩缩容能力。所有模块均需建立性能监控与告警机制，定期开展压力测试，确保系统整体满足高并发、低延迟、高可用的业务需求。

2、外贸气象站：在外贸数据查询分析模块上，需支持100个以上的用户访问，并支持200个任务以上的并发访问；数据发布高峰时段需支持1000个任务以上的并发访问。

大语言模型性能需求：需要大语言模型配合完成以下功能：（1）LLMAPI调用：将预处理后的文本和上述设计的Prompt模板结合，发送给大语言模型API。（2）结果解析与存储：接收LLM返回的JSON数据，进行校验和解析。

对大语言模型的能力需求：为了确保上述功能的顺利实现和高质量输出，我们选型或采购的大语言模型需具备以下核心能力：（1）强大的语义理解能力：必须能深刻理解经济、金融、国际贸易领域的专业术语和复杂句式。能准确区分上下文中的细微差别（例如，“贸易逆差扩大”的负面含义）。（2）超长上下文窗口：研报通常篇幅很长。模型需要支持至少64KTokens的上下文长度，理想情况下应达到128K或更高，以确保能够一次性处理整篇报告，避免因文本分割导致的信息丢失。（3）严格的指令遵循能力：模型必须能精确地遵循Prompt中的所有指令，尤其是严格按照要求的JSON格式进行输出。输出的JSON必须是语法正确的、可被程序直接解析的。（4）细粒度情感分析能力：针对中文文本，不仅能判断正负向，更能识别“谨慎”、“乐观”、“观望”等复杂商业情绪，并能准确关联情感和其指向的具体对象。（5）复杂信息抽取与归纳能力：在信息识别任务中，能准确识别我们自定义的实体类别。对于“经济数据”或“市场预测”等非标准实体，能进行理解和归纳后抽取。（6）低幻觉率：模型在生成内容（如提取原因、解释等）时，必须忠于原文，不能捏造或歪曲信息。这是情报分析应用中最关键的可靠性要求。（7）支持本地化部署，特别是针对国产化系统，满足项目对数据安全和隐私的严格要求。（8）微调能力：模型服务商应提供微调接口，未来可以利用内部积累的标注数据，对基础模型进行微调，以进一步提升在特定出口领域（如特定行业、特定市场）的分析精度。

3、数字通关服务中心：项目授权用户数为1000000人；保证系统7*24小时不间断运行。项目同时80000人在线，页面响应时间不超过10秒。

4、智慧检测实验室：在高峰时段，同时在线用户数需支持最少1000人。按照支持全关区应用，用户登录认证，需支持20并发；核心业务单据提交，需支持50并发；关键数据查询，需支持200并发综合用户规模。

在高峰时段分析中定义的负载条件下，满足以下性能指标：用户登录认证环节：页面完全加载 ≤ 3秒、业务通过率≥ 99.9%；核心业务单据提交环节：操作响应 ≤ 5秒、业务通过率≥ 99.5%；关键数据查询环节：查询结果返回≤5秒（90%的请求）、业务通过率≥ 99.5%；批量文件处理：处理100MB文件平均时间≤10分钟、业务通过率≥ 99.9%；首页/看板加载：页面完全加载 ≤ 5秒、业务通过率≥ 99.9%。

在网络稳定（带宽10M）的环境下，LIMS的操作界面单一操作的系统响应时间小于3秒，一般控制在2秒内，WEB应用程序最大不应超过8秒，一般控制在3秒内。应用查看页面最大不超过3秒，平均时间在1～2秒以内。本地查询的响应时间不大于2秒。业务办理页面最大不超过5秒，平均时间在1～3秒以内。

5、高风险特殊物品监管平台：支持100个以上的用户访问，并支持20人以上的并发访问。

### 4.6.3.大模型需求分析

1、基础模型：使用最新开源文本推理模型，支持原生262,144tokens上下文长度（经YaRN扩展可达1Mtokens）、最大输出16,384tokens，推理吞吐量在长上下文场景下显著提升（如超过32K上下文时较前代提升10倍），需4张GPU进行高效部署。

2、知识库：为支撑“智能问答、资料检索、文书生成、通关服务、辅助执法、智能问数、政策评估”等智能化数据应用，需构建一个融合海关核心数据维度表信息（如商品编码、企业注册、贸易国别等维度的层级结构与业务含义）、关键业务分析结果（如重点商品走势、区域贸易分析、风险布控模型结论等）、数据表元数据（含表名、字段、类型、更新周期、数据源系统等技术属性）以及核心政策文件、业务规范、统计口径说明等关键文档的综合性知识库，该知识库采用“实时监测+定期更新”机制，其中元数据与维度表信息通过数据中台实现每日自动同步，业务分析结果随月度/季度报告周期更新，政策文档在发布或修订后24小时内人工校验入库，确保知识库内容的准确性、时效性与权威性，为AI模型提供可靠的知识支撑。

3、智能体要求：智能体需具备自然语言理解、任务规划、工具调用和结果生成等核心功能，性能指标要求：平均响应时间小于2秒，支持每秒30+并发请求，用户问题回答准确率不低于90%，任务执行成功率高于85%。

4、数据集：大模型数据预处理工作涉及治理后的外贸企业库、经贸数据库、检验检测数据库、特殊物品监管数据库、报关数据库的数据，预计总量达600亿+条，核心处理业务维度数据，涵盖申报信息、物流记录、监管规则等。前期数据预处理的业务需求聚焦于实现数据标准化、清洗去重、字段提取与分类标注，目标是构建高质量、可复用的数据资产，为“智慧检测实验室”和“高风险特殊物品监管平台”提供了坚实的数据支撑。

## 4.7.安全需求分析（针对安全服务）

综合考虑本项目建设后系统受到破坏时对社会秩序、公共利益及公民和法人的合法权益造成侵害的程度，网络安全等级保护定级为三级。

1、安全建设要求

为了保证信息系统的整体安全保护能力，依据网络安全等级保护标准采取各种安全措施时，应遵循以下建设要求：

（1）安全系统的建设，包括以下几个层面：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。本项目应用系统部署在上海海关本地，各项安全措施应参考海关及上海市政务系统的相关要求执行，并开展必要的补充完善。

（2）应考虑构建纵深的防御体系。应采取技术和管理两个方面的安全措施，在系统整体上保证各种安全措施的组合从外到内构成一个纵深的安全防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

（3）应采取互补的安全措施。方案提出的各项安全防护措施及安全控制组件，相互之间应具有互补性，在将之集成到信息系统中时，重点关注各个安全控制组件在层面内、层面间和功能间产生的连接、交互、依赖、协调、协同等相互关联关系，保证各个安全控制组件共同综合作用于信息系统的安全功能上，使得信息系统的整体安全保护能力得以保证。

（4）在统一规划安全体系的基础上，应尽量保证一致的安全强度。各项基本安全防护措施，如身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、安全标记等内容，分解到信息系统中的各个层面，在实现各个层面安全功能时，应保证各个层面安全功能实现强度的一致性，防止某个层面安全功能的减弱导致系统整体安全保护能力在这个安全功能上消弱。

（5）应便于进行集中的安全管理。本项目在信息系统的安全功能管理方面，应实现统一安全策略、统一安全管理等要求，为了保证分散于各个层面的安全功能在统一策略的指导下实现，各个安全控制组件在可控情况下发挥各自的作用，应建立安全管理中心，集中管理信息系统中的各个安全控制组件，支持统一安全管理。

2、数据分级分类标准

（1）核心数据

核心数据是指对领域、群体、区域具有较高覆盖度或达到较高精度、较大规模、一定深度的重要数据，一旦被非法使用或共享，可能直接影响政治安全。下列海关数据列入核心数据：

1）全国一年的海关重要业务在海关关键信息基础设施中的系统的全口径全字段且数量在2亿条以上的数据。

2）全国一年的包含5000万人以上敏感个人信息的数据。

3）泄露或损毁，可导致海关主要业务无法开展并造成国家、社会严重经济损失的数据。

4）其他被非法使用和共享，可能直接影响政治安全的重要数据。

5）其他经评估确定的核心数据。

（2）重要数据。

重要数据是指特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的数据，一旦被泄露或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全。下列海关数据列入重要数据：

1）各省（自治区、直辖市）或者各直属海关一年的海关重要业务且包含重要数据项（能反映组织、个体重要业务特征）的数据。

2）5000万条以上的海关重要业务且包含重要数据项的数据。

3）对特定国家（地区）数据量规模超过上一年度60%的海关重要业务且包含重要数据项的数据。

4）各省（自治区、直辖市）或者各直属海关一年的包含100万人以上个人信息的数据，或者包含10万人以上敏感个人信息的数据。

5）泄露或篡改、损毁后可导致海关大部分业务无法正常开展或造成重大经济损失的数据。

6）泄露或篡改、损毁后可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全的其他数据。仅影响组织自身或公民个体的数据，一般不作为重要数据。

（3）一般数据。

核心、重要数据之外的其他数据。

3、数据分级分类安全防护措施

（1）一般数据防护

技术措施：对一般数据实施基础身份认证与访问控制，确保用户登录系统后仅能访问授权范围内的数据资源；

管理措施：建立数据使用登记台账，明确数据使用目的、范围及责任人；规范数据导出、复制和共享流程，防止非授权扩散；

（2）重要数据防护

技术措施：部署隔离网关，实现对外数据传输加密；设置基于角色的访问控制，仅授权人员可查看对应区域/领域数据。

管理措施：制定内部数据流转制度，禁止通过非涉密渠道（如微信、邮箱）传输，定期（每季度）开展数据使用审计。

（3）核心数据防护

技术措施：采用数据库加密存储敏感数据；通过操作日志管理，记录所有查询、下载操作，留存6个月以上；对高敏感字段进行动态脱敏。

管理措施：敏感数据需经过数据主管部门审批，敏感数据存储、使用需要经过脱敏处理；采取加密技术对以上敏感数据进行加密，数据接收方按照约定的密钥解密后方可使用，确保敏感数据在传输过程中的保密性；实行下载人员权限管控机制；建立敏感数据使用承诺制度，签署保密协议。

4、审计日志需求

系统日志记录覆盖全部用户的重要操作行为及安全事件，包含业务数据的查询、数据维护等基本操作。记录的主要日志包括应用请求日志、系统调度日志、运算日志和结果查询处理日志，实现对本地应用日志的集中采集、分析和处置管理；建立健全配套工作机制和保障机制，实现平台的登录、查询、新增、删除、修改和接口服务等日志记录的推送。为开展安全审计，业务数据操作日志至少保存3年。

5、大模型安全需求

为保障大模型在海关业务场景下的安全可控运行，需构建覆盖数据全生命周期的智能体知识库安全防护体系。严格落实数据分类分级管理，对海关报关单、舱单等敏感文本实施精准识别与脱敏处理，有效保护企业商业秘密和个人隐私信息。建立基于角色的最小权限访问控制机制，结合多因素认证与可信接口调用认证，确保知识库访问与智能体调用均经过严格授权。通过内容过滤、输出审核、行为审计与异常告警等技术手段，实现调用过程可追溯、操作行为可审计、生成内容可管控，形成“技防+管防”协同的全链条安全闭环，全面提升知识库的安全性、可靠性与合规性。

大模型安全建设应坚持发展与安全并重，严格落实《生成式人工智能服务管理暂行办法》及相关法律法规要求，强化数据安全、保密管理和个人信息保护。实施训练数据来源台账管理，加装保密“护栏”，防范国家秘密、工作秘密及敏感信息泄露风险。加强模型抗攻击能力，防范提示词注入、越权访问等新型威胁，健全算法备案、安全评估和内容标识机制，遏制“幻觉”内容及违法不良信息传播。完善安全责任体系与应急响应预案，持续推进运行日志审计与风险信息共享，确保大模型在政务服务中安全、可信、稳健运行，切实维护国家安全和社会公共利益。

## 4.8.数据需求分析（针对数据服务）

1、数据治理目标

（1）业务目标

本次数据治理工作以构建“安全、高效、智能、协同”的数字化生态体系为核心目标，依托智关航贸数据平台中枢中的数据中台，推动跨系统、跨部门、跨层级的数据资源整合与价值释放。首要任务是为“外贸气象站”、“数字通关服务中心”、“智慧检测实验室”和“高风险特殊物品监管平台”四大重点业务系统提供高质量、高时效、高可用的数据服务，全面支撑其在监测预警、智能决策、流程优化和风险防控等关键场景中的运行需求，显著提升海关监管与服务的智能化、精准化和前瞻性水平。除四大重点业务系统外，还需要为后续其他系统建设与运行提供有力的数据支持。

针对当前存在的数据分散、标准不一、系统壁垒严重等“数据孤岛”问题，治理工作将通过建立统一的数据资源目录、元数据管理体系和数据标准规范，打通海关、检验检疫、物流、企业申报、检测实验室等多源异构系统，实现数据的集中汇聚、统一清洗、标准化处理与资产化管理，从根本上解决信息割裂、重复采集和共享困难等痛点，提升数据资源的整体整合效率与协同能力。

在此基础上，着力构建“自主用数”能力体系，通过提供可视化查询、自助式分析工具，降低数据使用门槛，赋能一线业务人员按需获取和分析数据，激发基层创新活力。同时，全面推行“线上化用数流程”，实现数据申请、审批、调用、监控、审计等环节的全流程线上闭环管理，提升数据使用效率与合规性，确保数据流转全过程可追溯、风险可管控。最终，通过建立跨部门数据共享机制、明确数据权责边界、优化协同流程，打破部门壁垒，推动形成“一处采集、多方共享、全域赋能”的数据应用新格局，为智慧海关和数字口岸建设提供坚实的数据支撑。

本次项目将海关业务系统的数据分布在Oracle、Gbase、达梦数据库及Kafka消息队列中的报关单头表、报关单表体、随附单证、许可证信息、舱单、提单、改配申请、转关申报、理货报告、运抵申报、风险评估结果等多系统异构数据，构建集实时采集、批量同步、流批一体处理、数据清洗转换、主数据统一、数据标准映射与质量校验于一体的数据融合中枢，通过建立以“报关单—提单—舱单—许可证—风险标签”为核心的关键业务链条关联模型，实现跨系统、跨环节、跨时空的全量数据深度融合与动态关联，为“外贸气象站”综合监测系统提供贸易流量趋势、区域外贸活力指数、重点商品进出口波动等宏观态势感知能力，为“数字通关服务中心”智能平台支撑智能审单、一键申报、通关时效分析与企业画像服务，为“智慧检测实验室”数字化解决方案提供送检样品来源追踪、检测资质自动核验与检验结果回传比对的数据基础，同时赋能“高风险特殊物品监管平台”实现对特殊物品从源头申报、运输路径、实验室检测到后续监管的全流程闭环追踪、动态风险预警与精准布控，全面提升跨境贸易监管的智能化、可视化与协同化水平。

同时，完成迁移历史数据。历史数据迁移是为了整合多年积累的通关、监管、企业信用等信息，打破系统孤岛，保障数据的完整性与连续性。通过将原有数据仓库中的历史数据有序迁移至数据底座，可实现原系统的分流减负，释放存储与计算资源，提升整体运行效率。依托中枢的统一管理和高效处理能力，历史数据得以更有效地清洗、融合与服务化，不仅支持不同时期业务情况的对比分析和政策效果评估，还可作为预测模型的训练样本，用于预判通关风险、税收趋势和企业行为，全面提升监管精准度和服务智能化水平。由于原有系统架构扩展性有限、技术体系陈旧，难以通过简单扩容满足未来海量数据处理和实时分析需求。因此，通过数据迁移推进基础设施升级，是面向长远发展的必要举措。中枢在架构先进性、数据治理能力、服务响应效率和智能应用支撑等方面实现质的提升，是全面支撑上海海关数字化转型的战略目标。

（2）对象范围

数据治理的对象范围涵盖智关航贸数据平台中枢所集成的全部数据资源，主要包括三大类：一是总署下发数据，如全国通关数据、企业信用信息、风险布控指令等；二是上海海关内网业务系统数据，包括通关、查验、征税、企业管理、舱单管理、稽查执法等核心业务系统的运行数据；三是平台衍生数据，主要来自其他业务系统生成的过程性、分析性数据。

治理范围覆盖数据的全生命周期，从数据的接入、清洗、存储、加工、服务到共享与销毁，确保各环节均有标准可依、流程可控。

（3）数据治理标准

为确保数据质量与管理规范，本次治理将建立统一的数据标准体系，涵盖数据分类分级、元数据管理、数据质量、数据安全、数据服务五大核心标准。

数据分类分级标准：依据数据敏感程度和业务重要性，制定数据分类分级目录，明确公开、内部、敏感、机密等不同级别数据的管理要求和访问权限。

元数据管理标准：建立统一的元数据采集、存储与维护机制，涵盖技术元数据（字段定义、数据类型）、业务元数据（业务含义、使用场景）和操作元数据（更新频率、责任人），支撑数据资源目录的动态更新。

数据质量标准：制定数据完整性、准确性、一致性、及时性和唯一性等质量指标，通过数据质量规则引擎实现自动化校验与问题预警，确保数据“可用、可信、好用”。

数据安全标准：遵循国家等级保护和海关数据安全管理要求，明确数据加密、脱敏、访问控制、审计日志等安全措施，确保数据在采集、传输、存储、使用各环节的安全可控。

数据接口标准：统一API命名规范、请求方式、返回格式和错误码，提升接口的可读性与可维护性，支持跨系统高效调用。

（4）应用场景

为支撑“外贸气象站”、“数字通关服务中心”、“智慧检测实验室”及“高风险特殊物品监管平台”等关键场景的业务运行，亟须构建统一高效的数据服务体系。当前各系统数据分散存储于不同部门和业务系统，存在严重的数据孤岛问题，导致数据共享困难、重复采集、标准不一，严重影响监管效率与服务体验。因此，必须通过建设集约化的数据中台，整合通关、物流、检验检疫、企业信用、风险预警等全链条数据资源，实现跨系统、跨部门的数据汇聚与标准化治理，从根本上解决数据孤岛问题。在此基础上，构建线上化、流程化、可追溯的用数流程，支持用户通过统一门户按需申请、在线审批、授权调用数据服务，提升数据获取效率与透明度。同时，推动建立自主式的用数体系，赋予业务单位在合规框架下自主定义数据需求、配置查询模型、生成分析结果的能力，减少对技术部门的依赖。最终，通过统一身份认证、权限管控、数据脱敏与审计机制，促进海关内部及跨部门间的安全可控数据共享，实现数据资源从“分散管理”向“集约服务”、从“被动响应”向“主动赋能”的转变，全面支撑智慧监管与精准服务能力提升。

2、数据价值

本次数据治理工作通过构建“安全、高效、智能、协同”的数字化生态体系，全面释放数据要素价值，为智慧海关与数字口岸建设提供核心驱动力。其核心价值体现在：以数据中台为枢纽，打破海关内部及跨部门间长期存在的系统壁垒与数据孤岛，实现总署下发数据、本地业务系统数据与平台衍生数据的统一汇聚、标准治理与资产化管理，显著提升数据资源整合效率与共享水平；通过建立覆盖数据分类分级、元数据、质量、安全与接口的全栈标准体系，确保数据“来源可溯、内容可信、使用合规”，为“外贸气象站”“数字通关服务中心”“智慧检测实验室”和“高风险特殊物品监管平台”等关键业务系统提供高质量、高时效的数据支撑，大幅增强监测预警、智能审单、风险防控与科学决策能力；同时，通过构建线上化、全流程闭环的用数流程和可视化、低门槛的自主用数体系，赋能一线人员便捷获取与分析数据，激发基层创新活力，推动数据应用从“被动供给”向“主动服务”转变；最终，在保障数据安全与权责清晰的前提下，促进跨层级、跨系统、跨部门的数据共享与业务协同，实现“一次采集、多方复用、全域赋能”的治理新格局，全面提升海关监管精准度、通关便利化水平和企业获得感，为打造“智慧海关、智能边境、智享联通”的现代化口岸治理体系奠定坚实的数据基础。

# 第五章 项目设计方案

## 5.1.建设目标、规模与内容

### 5.1.1.建设目标

以“智关航贸”项目为集中承载，打造“平台中枢+场景集群+装备体系”三位一体的智慧海关新生态。

一是深化海关数字化战略实施，构建海关数字化转型核心支撑能力。建设智关航贸数据平台中枢，统筹推进数据中台、业务中台与AI中台融合发展，实现三大中台协同高效运行，发挥海关数字化“生态底座”功能，为支持打造生物医药等产业集群、推动综保区等对外开放平台数字化转型形成整体底层支撑，以更高效能的存储、运算和反馈，推动海关数据治理能力实现整体跃迁。

二是建设海关可信数据服务中心，释放海关数据战略价值，支持海关总署对外提供数据服务。基于已经搭建的上海海关航贸区块链节点，建设“身份可信、授权可信、数据可信、过程可信、合规可信”的海关可信数据服务中心功能体系，不断丰富海关数据源的数据范围与数据类型，构建海关数据的跨部门、跨行业安全共享的可信数据通道和对外数据服务窗口，于长三角地区先行开展数据服务试点工作，助力海关总署对外提供数据服务，释放海关数据的对外输出共享价值。

三是打造数字化应用场景，赋能海关智慧监管、协同治理与通关服务的能级提升。通过打造“数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管、外贸气象站”四个应用场景，从海关监管和服务等角度，全面提升业务水平，打造海关的上海数字通关样板间。

### 5.1.2.建设规模

本次建设的智关航贸数据平台中枢将全面赋能上海海关的所有数字化应用，本期以外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管平台作为试点底座赋能应用场景，待未来覆盖至上海海关的所有数字化应用。

### 5.1.3.建设内容

本项目主要建设“1+4”内容，即一个生态底座，四个数字化应用场景。

1、智关航贸数据平台中枢：一是打造由数据中台、业务中台和AI中台共同构成的高质量底座，对各业务场景形成数字化整体能力支撑。其中，数据中台整合通关、物流、舱单、企业信用、查验等全链条数据，实现数据资源的标准化治理、质量管控、分类分级与资产化管理；业务中台打造BI可视化能力，助力可视化决策，通过资源协同工作台实现报关单全流程集成管理，形成“智能工具、数据可视化、流程协同”四位一体，全面赋能海关监管与决策；AI中台集成机器学习、深度学习、图像识别、自然语言处理等先进技术能力，赋能智能审单、风险画像、智能分析等高价值监管应用，显著提升监管的智能化、自动化与精准化水平。二是建设海关可信数据服务中心，构建海关可信数据服务中心功能体系（含内网端模块服务、互联网端授权服务），并基于不同数据需求场景开发配套数据服务，形成海关数据对外服务窗口与外部数据汇入窗口。对接航贸平台基础能力与相关航贸参与方，支撑海关对外提供数据服务，充分利用航贸平台、其它委办局等相关数据服务赋能海关监管并提升服务能力。对接海关内部各数据源，聚焦“数据验核、明细查询、隐私计算（模型计算）” 三类数据服务模式，通过内部数据流转服务、授权认证服务、调用查询服务、数据存储服务的一体协同，保障数据完整性与准确性、确保数据访问安全合规，面向航贸平台、政府部门等提供一站式标准化的数据服务。同时，海关可信数据服务中心对通过航贸链基础设施接入海关的外部数据进行统一汇集、处理。三是配套建设基础设施软硬件，包括机房环境、网络安全、服务器、存储设备等，支撑底座和场景运行。四是对上海海关数据进行治理，包括历史数据迁移，以及4个场景所需数据的治理。五是基于AI中台构建智能体应用，包括“智能问答、市场风险预测、辅助文书起草、资料检索、政策评估”等支撑场景的智能体，形成海关AI能力。

2、外贸气象站：构建高质量经贸数据集、多层级智能分析模型，建设“全景展示、产业监测、贸易分析、统计监督、融合查询、贸易预测、政策沙盘、感知决策、企业调查调研”等功能，加大国际贸易波动的监测力度、频度和深度，拓展总量、商品、市场、产业等多角度分析，优化建立多维动态监测机制，及时掌握和研判上海外贸行业运行情况，为本市外贸发展提供更高质量的建议，整体提升贸易形势研判能力。

3、数字通关服务中心：使用区块链等技术实现身份确认、单证验真，进一步简化企业办事手续，实现“修撤作业、异常处置作业、暂进担保退还作业”等海关业务在线办、智能办，加快实现人员单证数字化、流程作业自动化、节点作业智能化，同时同步建设内部业务管理控制中心，让数字通关服务中心运行管理智能化，打造更加便捷高效的关企交互平台，助力优化口岸营商环境。

4、智慧检测实验室：建设“法检样品全流程追溯、检验检测实验室数字化、检测自动化排程、AI辅助智慧检测”等模块功能，实现检测需求、能力和资源的智能掌控、管理和调配，进一步提高检测效率，推动相关货物通关效率持续提升，推动实现检验检测业务数字化、在线化转型升级，助力打造更优的营商环境。

5、高风险特殊物品监管平台：建设“特殊物品风险综合评估管理、运输车辆轨迹管理、生物医药单位实验室监管”等功能，进一步贯通关地双方特殊物品监管数据、过程和结果，运用信息化系统技术实现高风险特殊物品从审批、报关、查验、放行、境内运输和转运、海关后续监管和企业使用、废弃等全流程信息化监管，实现闭环监管筑牢国门生物安全。

## 5.2.总体架构及技术路线

### 5.2.1.总体架构

本项目总体架构图如下图所示：

总体架构图

服务层：本系统服务于上海海关、通关企业、上海市相关委办局单位。

应用层：建设外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管平台四大应用场景。

能力层：构建智关航贸数据平台中枢，包括AI中台、数据中台、业务中台、可信数据服务中心，服务于上海海关的数字化转型和应用发展。

数据层：通过数据治理服务等工作，完成历史数据迁移，形成海关数据库，赋能上层应用，发挥数据分析的决策支撑作用。

基础设施层：建设支撑本系统运作的基础设施体系，包括计算设备、网络设备、存储设备、安全设备、机房配套等。

### 5.2.2.技术路线

项目整体架构严格遵循信息技术创新改造工作的整体要求及建设标准开展建设。

1、使用数据中台的产品能力进行数据加工融合

（1）数据采集：基于数据中台已有数据采集能力。针对业务系统、数据库、日志文件等数据源，直接调用平台已有的采集组件（如JDBC连接、FTP/SFTP文件拉取、Kafka消息订阅等）。

（2）数据预处理：基于数据中台的清洗/转换功能。对采集的数据，通过数据治理平台已有规则引擎配置清洗逻辑（去重、格式转换、异常值处理等），输出标准化数据至中间层。

2、减少应用系统和底层表的耦合。

通过数据中台的数据服务构建中间数据层，隔离数据依赖。通过 “中间数据层” 实现数据流转的解耦，避免数据应用直接依赖数据分析的原始数据源或计算过程。

3、前后端开发及部署技术路径。

在前后端分离架构的落地层面，前端采用Vue3方案，利用Composition API实现逻辑复用与状态管理，配合Element Plus组件库构建响应式界面。

后端架构基于SpringBoot 3.x与SpringCloud生态构建微服务体系。采用领域驱动设计(DDD)进行边界划分，通过聚合根与领域事件实现模块内高内聚、模块间松耦合。数据层采用MyBatis-Plus简化CRUD操作，配合Sharding-JDBC 实现分库分表，针对高频查询场景引入Redis集群作为二级缓存，通过Redisson实现分布式锁与缓存穿透防护。

操作系统采用银河麒麟，数据库部署达梦集群。应用服务器采用东方通TongWeb。

高可用架构采用多维度冗余设计。业务层通过容器编排实现Pod自动扩缩容，结合HPA控制器根据CPU、内存使用率动态调整实例数量；数据层采用主从复制+哨兵模式，配合定时快照与binlog日志实现RPO<5分钟的数据恢复能力。使用监控告警平台+ 可视化展示构建全链路监控体系，通过链路跟踪实现分布式追踪，针对关键业务链路设置黄金指标告警阈值，支持短信、邮件等多渠道通知。

该技术路线通过架构解耦、技术组件化、部署容器化、运维自动化的协同设计，既满足当前业务的安全合规与高效运营需求，又为未来引入新技术预留扩展接口，实现技术架构的可持续演进。

## 5.3.标准规范设计

本项目建设采用如下规范和标准：

《国家数据基础设施建设指引》；

《政务领域人工智能大模型部署应用指引》；

《国家数据标准体系建设指南》；

《数据安全国家标准体系（2025版）》；

《国家新一代人工智能标准体系建设指南》；

《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；

《上海市地方标准<数据去标识化共享指南>》；

《上海海关信息系统网络架构管控与技术约束规范》；

《上海市公共数据治理与应用重点工作计划》；

《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》；

《海关总署关于印发“海关信息化应用项目管理办法”的通知》（署科发〔2020〕122号）；

《上海海关关于印发“上海海关信息化应用项目管理实施办法”的通知》(沪关科发〔2021〕2号)；

《海关政务信息系统整合技术规范（试行）》（科技函〔2018〕37号）；

《海关信息系统跨网传输指导方案》（科技函〔2016〕66号）；

《海关信息系统容灾管理规程》；

《海关网络数据安全分级防护技术指南》（科技司便函2023-189）；

《海关信息化关区网建设指导方案》（科技函2024-25）；

《海关信息化网络建设总体方案》（科技函2024-25）；

《海关数据分类分级标准规范》(署统发〔2022〕87号)；

《GB/T 9385-2008 计算机软件需求说明编制指南》；

《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》；

《GB/T 25000.51-2010 软件产品质量要求和评价（SQuaRE）》；

《GB/T 44109-2024 信息技术 大数据 数据治理实施指南》；

《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》。

# 第六章 项目建设内容

## 6.1.应用系统建设

### 6.1.1.智关航贸数据平台中枢

“智关航贸数据平台中枢”作为连接上下游系统与业务应用的核心枢纽，通过构建统一的可信数据服务中心，整合数据中台、业务中台和AI中台三大能力模块，全面支撑外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室以及高风险特殊物品监管平台等多类业务系统的数据需求与智能服务调用，实现数据治理、资产管理、数据质量管理、数据安全管理、数据服务构建及数据共享等基础能力的集中化管理与平台化支撑，同时为构建可视化报表、通关业务全流程等智能化应用场景提供底层能力支持，通过接口调用和用户访问两种方式，赋能各类智能体应用开发与流程自动化建设，推动智能体流程构建与智能决策的落地，形成以数据驱动为核心的航贸数字化生态闭环，不仅提升了跨部门、跨系统间的数据协同效率与业务响应速度，还实现了从传统人工操作向智能化、自动化、可视化运营模式的转型升级，有效增强了海关、口岸、物流企业等在复杂贸易环境下的风险识别、监管效能与服务创新能力，为实现高效、安全、透明的国际贸易流程提供了坚实的技术底座与数据保障。

依托“智关航贸”数据中枢平台，聚焦实现“信息汇聚、监控分析、预警处置、专家支持、协调联动、应急指挥”六大功能，建设适配上海海关业务特色和业务智治改革场景的一体化业务运行监控数字化应用;持续强化应用的智能化升级，实现数字化技术与智能化工具与监控作业的深度融合;持续扩展针对多跨协同问题的综合性指标，建立动态监控模型。依托“智关航贸”数据中枢平台，强化大数据分析应用，助力保税监管业务数字化转型升级。

中枢采用分层设计思想，涵盖数据来源、基础设施、容器云、数据中台、AI中台、业务中台及应用支撑等多个层次。在数据来源方面，系统接入海关内网、电子口岸专网业务系统以及互联网等多渠道数据源，实现多源异构数据的统一汇聚。底层基础设施包括应用服务器、计算服务器、存储服务器、AI服务器和图形工作站，为上层应用提供稳定可靠的硬件支持。基于容器云平台实现微服务部署与弹性伸缩。中间件层包含达梦、TiDB、东方通RDS、消息中间件、EasySearch等，满足不同场景下的数据处理需求。数据中台整合数据集成、建模、开发、运维、治理等功能，依托批处理计算框架、流处理计算框架以及国产化OLAP分析引擎等大数据技术栈，实现全生命周期的数据治理与高效分析。AI中台引入国产化大模型能力，结合各类文本转语音、语音转文本、视频与音频算法等解析模块，支撑智能化应用。业务中台提供RPA组件、BI报表等服务，提升业务自动化与可视化水平。最终通过可视化应用、数据共享、AI智能体和智能工具等业务支撑，服务于外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室和高风险特殊物品监管平台等具体业务场景。整个架构辅以全面的安全管理体系（包括安全管理、网络安全、主机安全、数据安全）和运维监控体系（网络监控、集群监控、自动化运维、运维信息分析），确保系统的稳定性、安全性与可扩展性，打造一个集数据汇聚、治理、分析与智能应用于一体的现代化数据架构体系。

#### 6.1.1.1.数据中台-采集管理-采集概览

面向海关的数据同步任务的监控大盘，需要支持按自定义统计周期，展示任务数量、数据读写量、错误与空同步任务统计，并呈现每秒读取数据量和条数的趋势图表，同时还需要支持刷新、导出等操作。

#### 6.1.1.2.数据中台-采集管理-单表同步

提供面向海关场景的单表数据同步全流程配置能力，支持离线与实时同步模式。用户可通过可视化界面完成数据源与目标端配置，灵活选择数据源类型、数据库及表，设置过滤条件、超时参数及同步策略，并支持断点续传、速率控制与错误阈值等高级参数调优。支持字段级映射与转换，提供自动映射、同名匹配、脱敏设置及自定义字段管理功能。可配置执行前后脚本、批次大小及数据治理规则，确保同步过程可控可管。针对实时场景，支持变更数据捕获（CDC）配置，精准同步源表变更。任务支持执行前预览，可核查过滤规则、映射关系与目标配置，保障任务准确性。全面满足多源异构数据高效、安全、稳定接入需求，实现数据的集中汇聚与融合。

#### 6.1.1.3.数据中台-采集管理-整库同步

支持整库同步任务的全流程配置与管理，涵盖同步方案选择、数据源管理及目标端配置。用户可灵活选择实时入仓、离线入仓、离线出仓或同源对拷等同步模式，并配置相应的数据源类型、来源数据库和目标数据库。在数据源管理中，可从源库中筛选需同步的表并加入已选列表进行统一维护。目标配置支持为每个源表指定对应的去向表，并完成主键字段的映射设置，确保数据准确写入目标位置。系统提供可视化操作界面，实现同步任务的集中化管理，提升大批量数据迁移与复制的配置效率与执行可靠性，适用于多场景下的数据库整体同步需求。

#### 6.1.1.4.数据中台-存储管理-数据湖集群概况

系统支持对分布式数据库集群进行管理与监控，展示集群基本信息、业务概览（如查询量、查询延迟、QPS等），并提供各类型节点的资源使用详情（包括CPU、内存、磁盘、网络等指标）及节点状态监控。

#### 6.1.1.5.数据中台-存储管理-数据湖集群监控总览

系统提供分布式数据库集群的实时监控功能，展示节点的性能指标，包括写入延迟、内存使用率、CPU使用率以及QPS和RPS等关键指标的可视化图表。

#### 6.1.1.6.数据中台-存储管理-数据湖节点运行监控

系统提供分布式数据库节点的运行时监控功能，展示内存、CPU、连接数等关键指标信息。

#### 6.1.1.7.数据中台-存储管理-数据湖查询性能监控

系统提供分布式数据库节点的查询性能监控功能，展示QPS、RPS、TPS、查询延迟（99线与百分位）、查询失败率、错误总数、连接数、大查询数量等指标的实时趋势。

#### 6.1.1.8.数据中台-存储管理-数据湖写入性能监控

系统提供分布式数据写入与加载任务的监控功能，展示Insert任务的状态分布与趋势，以及每秒写入条数、写入量、事务成功率、失败率等关键指标的实时变化情况。

#### 6.1.1.9.数据中台-存储管理-数据授权-数据库授权

需要支持按人员或部门进行查询、下载、开发等多类型权限的灵活配置，并可设置权限有效期以保障安全性，结合主题域、标签、层级、数据库、管理部门及表名等多维度条件进行精准授权，支持整库开通与逐条授权相结合，兼顾效率与控制，同时提供清晰的数据资产信息展示与便捷的检索功能。

#### 6.1.1.10.数据中台-数据任务管理-数据湖任务执行监控

系统提供定时任务的查询与管理功能，支持根据任务名称、所属数据库、SQL定义和创建时间范围进行筛选查询，并展示任务的基本信息及操作选项。

#### 6.1.1.11.数据中台-数据任务管理-数据湖任务历史记录

系统提供任务执行记录的查询与监控功能，支持按查询ID、任务名称、状态、所属数据库和SQL定义进行筛选，展示任务的创建时间、完成时间、状态、错误信息、进度及扩展信息等详细内容。

#### 6.1.1.12.数据中台-数据任务管理-数据湖元数据数据库管理

系统提供数据库的查询与管理功能，支持按数据库名称筛选并展示各数据库的名称、大小及操作选项。

#### 6.1.1.13.数据中台-数据任务管理-数据湖元数据表管理

需要支持用户全面查看数据表的基础信息（如表结构、字段类型、所属数据库等）和统计信息（如数据量、存储大小、更新频率等），并提供表详情页集中展示；支持查询表的操作历史记录，包括创建、修改、删除等关键操作，便于审计与追溯；针对分区表，需提供分区分布分析能力，直观呈现各分区数据量及状态；同时，允许用户动态调整表的副本数量和数据存储周期策略，以优化存储成本与访问性能；此外，需支持将数据库及表的基础元数据信息一键导出，便于文档归档或跨系统共享。通过该功能，企业可提升数据湖资产的可见性、可控性与治理水平，在保障数据可靠性与合规性的基础上，支撑高效的数据开发、分析与管理决策。

#### 6.1.1.14.数据中台-数据任务管理-数据湖元数据任务详情

系统支持对任务执行情况进行监控与查询，展示任务执行趋势、状态、SQL内容、错误信息及执行进度，并提供按数据库、任务类型和时间范围的筛选功能。

#### 6.1.1.15.数据中台-数据任务管理-数据湖元数据物化视图管理

系统支持对物化视图的执行情况进行监控与查询，展示物化视图的刷新趋势、任务状态、生效情况、刷新时间及数据行数，并提供按数据库、名称、生效状态和执行时间等条件的筛选功能。

#### 6.1.1.16.数据中台-数据任务管理-数据湖交互式查询

系统支持对数据库查询性能进行监控与分析，提供查询次数、耗时、扫描数据量、资源消耗等关键指标的统计图表，支持按账户、数据库等维度筛选，并可查看慢查询和相似查询详情。

#### 6.1.1.17.数据中台-数据任务管理-数据湖实时查询监控

系统支持实时查看当前正在执行的查询任务，展示任务的账号、主机、数据库、查询命令、开始时间、耗时、状态、等待情况及SQL信息，并提供终止查询的操作功能。

#### 6.1.1.18.数据中台-数据任务管理-数据湖用户管理

系统支持对数据库账户进行管理，包括新建、删除、重置密码和角色授权操作，支持通过角色或数据库方式进行权限分配，并可查看账户的权限详情。

#### 6.1.1.19.数据中台-数据任务管理-数据湖角色管理

系统支持对数据库角色进行管理，提供角色的查询、编辑和删除功能，展示角色名称及类型，并支持通过角色名称进行筛选。

#### 6.1.1.20.数据中台-数据任务管理-文件系统服务总览

系统提供分布式文件系统集群的全面监控与管理功能，展示集群基本信息（如总存储容量、使用率、文件数）。

#### 6.1.1.21.数据中台-数据任务管理-文件系统存储使用分析

系统提供分布式文件系统中文件存储的可视化监控功能，展示已使用容量、文件总数和Block总数的趋势图，并支持查看根目录下的文件列表，包括文件路径、所属用户组、大小及最后访问时间等信息。

#### 6.1.1.22.数据中台-数据任务管理-文件系统服务实例列表

系统提供对分布式文件系统中各服务实例的详细监控与管理功能，展示每个实例的名称、命名空间、Pod和主机IP、运行状态、CPU和内存使用情况、重启次数，并支持查看资源使用详情、日志及执行操作。

#### 6.1.1.23.数据中台-数据任务管理-文件系统元数据监控

系统提供分布式文件系统的监控仪表盘，展示分布式文件系统接收与发送数据量、主从状态、文件操作数量、连接数及待处理消息等关键运行指标。

#### 6.1.1.24.数据中台-数据任务管理-文件系统节点存储监控

系统提供对分布式文件系统存储节点的详细监控功能，展示其磁盘使用情况、数据读写速率（本地与远程）、客户端读写性能、连接数及网络错误率等关键指标。

#### 6.1.1.25.数据中台-数据任务管理-任务总览

需要支持实时计算任务、离线计算任务、RDS任务、Shell任务、数据质量任务来快速构建数据任务管理的步骤，并且任务需要支持修改、删除，以及任务目录管理。

#### 6.1.1.26.数据中台-数据任务管理-任务版本管理

任务需要支持版本管理，查看版本历史记录，包括版本号、更新时间、操作人、操作类型、更新描述和版本说明等信息，并且还要能进行版本对比，以及回滚到历史版本。

#### 6.1.1.27.数据中台-数据任务管理-任务操作历史

需要支持用户查看数据任务相关的所有操作历史记录，应至少包含操作人、操作时间、操作类型（如创建、修改、发布等）、操作内容摘要及详细操作信息，便于问题排查与团队协作管理。

#### 6.1.1.28.数据中台-数据任务管理-流式Jar任务

需要支持用户创建和配置流式任务，包括设置任务名称、选择已上传的Jar文件及其具体版本，明确指定任务执行的主类名（Main Class），并可自定义Jar启动参数（如Main Args）以适配不同业务逻辑；同时，支持关联任务所需的依赖文件（如配置文件、第三方库等），确保运行环境的完整性与一致性。系统应提供版本管理机制，便于用户回溯或切换不同版本的Jar包，提升任务迭代与故障恢复效率。通过该功能，用户可快速部署标准化、可复用的流式处理任务，降低开发与运维复杂度，在保障任务稳定运行的同时，提升实时数据处理的敏捷性与可靠性，满足业务对低延迟、高吞吐数据处理的需求。

#### 6.1.1.29.数据中台-数据任务管理-流式SQL任务

需支持用户在线编写、编辑和保存流式处理SQL脚本，并提供语法高亮、自动补要全及注释功能，提升开发体验；支持对SQL任务进行版本化管理，保留历史版本并支持版本对比与回滚，确保任务迭代的可追溯性与安全性；同时，系统需记录并展示每份脚本的元信息，包括任务名称、功能描述、创建人、创建时间、最后修改人及修改日志等，便于团队协作与资产治理。通过该功能，业务人员和数据工程师可快速构建、调试和维护实时数据处理逻辑，降低流式计算的技术门槛，在保障任务稳定性与可维护性的基础上，提升企业对实时数据的响应能力和业务洞察效率。

#### 6.1.1.30.数据中台-数据任务管理-工作流编排和调度

需要支持可视化工作流编排与调度，用户可通过拖拽方式构建包含多种数据源（如Oracle、达梦、Gbase等海关内网数据库）及数据处理任务的复杂执行流程，支持自定义节点间依赖关系；可对单个节点进行编辑、禁用、删除、重命名和手动运行等操作，并可配置节点失败后的处理策略（继续执行或终止工作流）、重试次数及重试间隔；支持灵活设置工作流调度参数，包括运行周期、指定执行时间、Cron表达式、串行或并行执行模式、回调地址、预警规则（如运行出错或超时告警）以及自恢复策略（支持从失败节点恢复或从头重跑），实现任务创建、配置、调度、监控与运维的全流程管理。

#### 6.1.1.31.数据中台-数据任务管理-工作流版本管理

需要支持工作流版本管理与对比，支持保存工作流的多个历史版本，并通过版本列表展示各版本的更新时间、操作人、操作类型、更新描述及版本说明；支持对不同版本的工作流进行可视化并排对比，直观呈现流程图及节点配置的差异；用户可基于历史版本执行回滚或复制修改操作，确保工作流变更过程可追溯、可审计，实现变更的可控化管理。

#### 6.1.1.32.数据中台-数据任务管理-工作流操作历史

需要支持任务操作日志记录与查看功能，能够完整记录用户对数据任务执行的各项操作，包括但不限于任务的创建、保存、修改、发布、启动、停止等行为。日志信息应至少包含操作人、操作时间、操作内容等，便于追溯任务变更历史，确保所有流程变更行为可审计、可监控，满足运维管理与安全合规要求。

#### 6.1.1.33.数据中台-数据任务管理-批处理SQL任务

批处理SQL功能支持在工作流中配置和执行基于SQL的批处理任务，适用于TiDB、Gbase等数据源，用户可在编辑界面编写SQL脚本，系统提供注释模板用于记录创建者、创建时间、修改日志及功能描述，支持对临时表操作的命名规范校验（如需以temp、tmp或test结尾）。

#### 6.1.1.34.数据中台-数据任务管理-RDS任务

需要支持配置类SQL任务，用户可在集成编辑界面编写、保存和维护SQL脚本，系统需提供标准化的注释模板，支持自动或手动填写任务的创建者、创建时间、修改日志及功能描述等元信息，以保障任务的可追溯性与长期可维护性。同时，还需要内置多种主流RDS及大数据平台的任务模板，涵盖多种海关内网数据库类型，支持根据不同数据源选择对应模板快速创建适配的SQL任务，确保语法规范与连接配置的正确性，满足多源异构环境下的统一管理需求。

#### 6.1.1.35.数据中台-数据任务管理-Shell任务

需要支持创建和配置SHELL任务，用户可在编辑界面编写自定义Shell脚本，用于执行系统命令、文件操作、数据处理等自动化任务。系统需提供任务的保存、预览、语法检查（如适用）、调试执行、发布及运行功能，并记录任务的变更历史（包括操作人、操作时间、版本变更等），确保操作可追溯。SHELL任务应适用于需调用操作系统级指令或集成外部工具的复杂数据处理场景，满足非SQL类任务的灵活调度与执行需求。

#### 6.1.1.36.数据中台-数据任务管理-批处理JAR任务

需要支持提供完整的任务配置能力，包括设置任务名称、选择已上传的JAR文件及其具体版本、指定主类名（Main Class）以启动应用；支持自定义JAR启动参数（如Main Args），用于动态传入运行时配置；同时，允许用户关联任务所需的依赖文件及其他依赖JAR包，并明确指定其版本，确保运行环境的一致性与兼容性。系统应集成任务调度机制，支持定时或事件触发执行，并提供任务运行日志与状态监控。通过该功能，用户可高效管理复杂批处理逻辑的部署与执行，在保障任务稳定性与可维护性的前提下，提升离线数据处理的自动化水平和开发运维效率，支撑企业级数据加工、报表生成、数据迁移等关键业务场景。

#### 6.1.1.37.数据中台-数据任务管理-质量检测任务

应支持配置数据质量任务，用户可自定义任务名称，并选择需校验的数据表作为质量检测对象。支持新建或使用已有的质量校验规则，规则配置项应包括规则名称、规则维度（如完整性、准确性、一致性、唯一性等）、规则类型、模板类型、规则强弱、关联数据对象及告警阈值等。系统应基于配置规则实现对数据质量的自动化检测与持续监控，支持在任务执行过程中评估数据质量状况，并在不达标时触发告警，确保数据质量标准可定义、可执行、可度量，满足数据治理与运维监控要求。

#### 6.1.1.38.数据中台-数据任务管理-任务监控大盘

需要支持统计与展示工作流失败率、离线任务失败率及实时任务重启次数的排行情况；支持分析工作流和离线任务的状态分布与时长分布；支持记录与展示实时任务的重启次数；同时应提供数据集成的采集数据量、数据服务调用情况，以及性能分析相关的概览性指标和趋势性指标，用于全面监控和评估数据平台的运行状态与性能表现。

#### 6.1.1.39.数据中台-数据任务管理-周期工作流

需要支持对周期性工作流进行集中管理与监控，提供所有已创建的周期性工作流的列表展示，信息项包括工作流名称、当前版本、调度状态（如休眠）、执行周期、调度类型、运行方式（串行或并行）、创建人、创建时间、更新时间、最近一次部署时间等。同时，还需要支持通过解决方案、业务流程、工作流名称、创建人、调度状态、调度周期、部署历史等多种条件进行筛选查询，并提供对工作流的编辑、版本查看、发布、暂停、恢复等操作功能，实现数据处理流程的统一调度与运维管理。

#### 6.1.1.40.数据中台-数据任务管理-手动工作流

需要支持对手动工作流进行集中管理与监控，提供所有已创建的手动工作流的列表展示，信息项包括工作流名称、当前版本、创建人、创建时间、更新时间、最近一次部署时间等。同时，还需要支持通过解决方案、业务流程、工作流名称、创建人、部署历史等多种条件进行筛选查询，并提供对工作流的编辑、删除、运行、查看示例等操作功能，实现数据处理流程的统一运维管理。

#### 6.1.1.41.数据中台-数据任务管理-容器化工作流

需要支持对容器工作流进行集中管理与监控，提供所有已创建的容器工作流的列表展示，信息项包括工作流名称、当前版本、创建人、创建时间、更新时间、最近一次部署时间等。同时，还需要支持通过解决方案、业务流程、工作流名称、创建人、部署历史等多种条件进行筛选查询，并提供对工作流的编辑、删除、查看示例、参数调整等操作功能，实现数据处理流程的统一运维管理。

#### 6.1.1.42.数据中台-数据任务管理-离线任务管理

需要支持对离线任务进行集中管理与查询，提供所有离线任务的详细信息展示，包括任务名称、版本号、任务类型、运行模式、创建人、创建时间、更新时间、最近一次部署时间。系统应支持通过解决方案、业务流程、任务名称或ID、创建人、任务类型、部署历史等条件进行多维度筛选和查询，并提供对任务的编辑、发布、暂停、删除等操作功能，实现数据处理任务的统一运维与监控。

#### 6.1.1.43.数据中台-数据任务管理-实时任务管理

需要支持对实时任务进行集中管理与监控，提供所有实时任务的运行状态信息展示，包括任务名称、当前版本、运行模式、运行状态、最近一次启动时间、运行时长、重启历史、任务类型、创建人、最近一次部署时间。还需要支持通过解决方案、业务流程、任务名称、任务类型、运行状态、部署历史等条件进行多维度筛选查询，并提供自动刷新和“我的”任务过滤功能，实现对实时数据处理任务的统一运维与状态监控。

#### 6.1.1.44.数据中台-数据任务管理-工作流实例监控

需要支持工作流实例的查询与监控，用户可通过解决方案、业务流程、工作流名称或ID、工作流实例ID、工作流类型、运行状态等条件进行多维度筛选，查看每个工作流实例的详细信息，包括工作流名称、当前版本、运行状态、开始时间、结束时间、执行耗时、实例类型、业务日期、节点IP、创建人、运行方式，并支持对实例进行操作管理，实现对数据处理流程执行过程的全面追踪与运维监控。

#### 6.1.1.45.数据中台-数据任务管理-补数实例

需要支持补数实例的查询与管理，用户可通过解决方案、业务流程、工作流名称或ID、运行状态、任务开始和结束时间等条件进行筛选，查看补数任务的详细信息，包括工作流ID、实例名称、补数起止时间、工作流名称、当前版本、运行状态、开始时间、结束时间、业务时间、执行耗时、节点IP，并支持对补数实例进行停止操作，实现对数据回补任务的监控与控制。

#### 6.1.1.46.数据中台-数据任务管理-任务实例

需要支持对离线同步任务的运行实例进行详细监控与分析，提供任务的执行状态、版本信息、开始时间、结束时间、业务时间、执行耗时、节点IP等基础信息展示；展示任务执行过程中的关键性能指标，包括读取数据量、读取数据条数、写入数据量、写入数据条数、读取耗时、写入耗时、写入错误次数；需要按统计周期查询每秒读取和写入的数据量及数据条数的趋势图；同时应提供任务运行历史列表查询功能，支持通过解决方案、业务流程、任务名称、实例ID、工作流ID、任务类型、运行状态等条件进行多维度筛选，全面掌握离线同步任务的执行过程与性能表现。

#### 6.1.1.47.数据中台-数据任务管理-调试实例

需要支持用户自定义选择需要执行的工作流及流计算任务，并在选择后自动生成相应的调试实例。此功能旨在为交付环节提供便捷的业务情况快速验证手段，确保用户能够在实际运行环境中准确测试和预览任务执行效果，及时发现并解决问题，以保证最终业务目标的顺利实现。调试实例应能够产出结果，以便用户根据输出进行进一步分析与优化。此外，还需提供直观的操作界面，简化工作流和流计算任务的选择与调试过程，提升用户体验和效率。

#### 6.1.1.48.数据中台-数据任务管理-全局实例

需要支持以一张全局依赖关系图的形式，直观展示所有任务节点及其上下游依赖关系，清晰呈现任务的执行状态（如成功、失败、运行中、未触发等）、执行时长、调度频率等关键信息，帮助运维人员快速掌握任务分布与整体运行态势；同时，系统应支持在图中直接定位异常任务，并提供“一键恢复”功能，对失败或中断的任务及其下游依赖任务进行快速重试或恢复操作，大幅降低人工干预成本；此外，依赖图应支持缩放、筛选、搜索及按业务域/项目分组查看，提升大规模任务场景下的可读性与操作效率。通过该功能，企业可实现对复杂数据流水线的集中监控、快速诊断与敏捷响应，显著提升数据平台的稳定性、可观测性与运维自动化水平。

#### 6.1.1.49.数据中台-数据任务管理-质量规则中心

需要支持对各类监控规则的集中管理，用户可通过解决方案、业务流程、规则对象类型、规则对象名称及触发条件等维度进行筛选查询，查看规则列表及其详细信息（包括规则ID、规则名称、规则对象类型、对象名称、创建人、创建与更新时间等）；支持规则的创建、编辑、删除操作，并提供规则报警历史的查看功能，便于追溯告警事件，实现对数据任务运行状态的统一规则配置与运维监控。

#### 6.1.1.50.数据中台-数据任务管理-监控告警中心

需要支持对告警通知记录的查询与管理，用户可通过发送时间范围、规则对象类型、规则对象名称、规则ID、触发条件、告警等级等条件进行多维度筛选，查看每条告警记录的详细信息，包括报警时间、规则名称、规则对象类型及名称、告警等级、接收人、触发条件、发送状态和发送内容，并支持对告警记录进行查询、查看等操作，实现对系统告警事件的全面追溯与监控。

#### 6.1.1.51.数据中台-数据任务管理-数据资源管理

需要支持数据资源的统一管理与浏览，用户可查看已连接数据源的目录结构，包括主题库、基础库、专题库、临时库、未分类和字典库等分类，并支持对表进行搜索、查看表结构信息（如字段名称、字段备注、字段类型）、数据行数、数据大小等基本信息，同时提供数据查询、权限管理功能，实现对数据资产的可视化管理和快速访问。

#### 6.1.1.52.数据中台-数据任务管理-数据表构建

需要支持通过可视化界面创建数据表，用户可选择目标库类型和存储目录，输入表的英文名称和中文名称，并在字段配置区域添加、编辑和删除字段，设置字段的名称、备注、数据类型、是否允许为空、是否为主键等属性；同时支持配置表的索引、分区信息、排序键及表级扩展属性；整个过程无需编写SQL语句，通过图形化操作即可完成数据表结构的定义与创建，提升建表效率与易用性。

#### 6.1.1.53.数据中台-数据任务管理-文件数据导入

需要支持通过CSV文件导入数据，用户可将本地csv文件拖拽或点击上传至系统，填写表的中文名称并选择目标目录（如主题库），完成数据文件的上传与表名配置，实现结构化数据的快速导入。

#### 6.1.1.54.数据中台-数据任务管理-消息队列数据导入

需要支持基于消息中间件数据源的外部表创建，用户可选择数据源及Topic，配置存储库类型、目标目录、表英文名称和中文名称，并通过可视化界面添加字段信息，设置字段名称、类型、是否为空、主键、取值逻辑等属性，还需要支持JSON解析功能，实现对流式数据的结构化建模与接入。

#### 6.1.1.55.数据中台-数据任务管理-数据库数据导入

需要支持从数据库源导入外部表，用户可选择数据源、数据库及具体数据表，配置存储库类型（如专题库）、目标目录、表英文名称和中文名称，实现将已有数据库表结构映射为系统内部可访问的外部表，完成数据源的快速接入与建模。

#### 6.1.1.56.数据中台-数据任务管理-在线数据编辑

需要支持对数据表中的数据进行新增、导入、编辑、删除等操作，提供刷新数据功能以实时更新视图内容，并需要通过设置过滤条件和数据排序规则对展示的数据进行筛选与排列，实现对数据的全面管理与高效查看。

#### 6.1.1.57.数据中台-数据任务管理-数据模型管理

需要支持使用文件夹方式对模型进行分类管理，用户可创建文件夹并基于文件夹结构创建和组织模型；支持通过模型ID、模型调度状态、调度周期等条件对模型进行搜索；支持查看模型的详细信息；系统应提供模型的版本管理功能，记录并支持管理模型的多个历史版本；同时支持操作历史和修改历史的记录与追溯，实现对模型全生命周期的统一管控。

#### 6.1.1.58.数据中台-数据任务管理-元数据字典关联导入

需要支持对业务表进行智能化探查，能够自动识别其可能关联的字典表，并分析字典表的可用状态（如是否存在、数据完整性、更新时效性等）；同时支持用户通过一键操作将识别出的关联字典表导入系统，实现业务表与字典数据的快速关联与集成，提升数据理解与使用效率。

#### 6.1.1.59.数据中台-数据任务管理-建模配置管理

需要通过建模算子进行模型构建，提供可视化算子编排界面，用户可通过拖拽、连接算子的方式设计模型流程；还需要支持配置模型间的依赖关系；支持算子的添加、删除、连线、查找，以及模型编辑历史的查看与管理，确保模型构建过程可追溯、可维护。

#### 6.1.1.60.数据中台-数据任务管理-表输入建模算子

需要支持用户从数据仓库中选择指定数据表作为可视化建模的输入源；支持对输入表的字段进行选择、修改字段别名，以及添加或删除字段的操作；同时应提供数据过滤功能，支持用户基于条件对输入数据进行初步筛选，以满足建模前的数据预处理需求。

#### 6.1.1.61.数据中台-数据任务管理-表输出建模算子

需要支持将数据处理结果输出至指定目标数据表，支持配置源字段与目标表字段之间的映射关系；提供快速建表功能，能够根据输出字段的结构自动创建目标表；同时支持对输出字段进行增加、删除等操作，确保输出结果灵活适配目标存储需求。

#### 6.1.1.62.数据中台-数据任务管理-数据同步建模算子

用于配置数据源连接与数据抽取规则，需要涵盖Gbase、Oracle、达梦等海关内网数据库；通过可视化界面实现结构化数据的连接管理与抽取配置，确保数据的可靠读取与同步；为后续数据处理流程提供稳定、准确的数据输入基础。

#### 6.1.1.63.数据中台-数据任务管理-数据聚合建模算子

用于对输入数据按指定字段进行分组，并对分组后的数据执行聚合计算，需要支持配置分组字段和聚合字段，可选择多种聚合方式（如求和、计数、平均值等），并自定义输出字段名称与描述，实现数据的汇总与统计分析。

#### 6.1.1.64.数据中台-数据任务管理-数据去重建模算子

用于对输入数据按照指定字段进行去重处理，需要支持配置多个去重字段，并设置重复数据保留规则，可根据排序方式选择保留第一条或最后一条记录，确保输出数据的唯一性与一致性。

#### 6.1.1.65.数据中台-数据任务管理-序号生成算子

用于为输入数据生成连续的序号列，需要支持配置序号列名称、描述及起始值，并可根据指定字段进行排序后生成序号，确保数据按需有序编号，便于后续处理与分析。

#### 6.1.1.66.数据中台-数据任务管理-多表连接算子

用于将多个数据表按照指定条件进行关联合并，需要支持设置主表、选择连接方式（如左连接、右连接、内连接、全连接、交叉连接等），并配置左右表的连接字段及匹配条件，实现多源数据的整合与融合。

#### 6.1.1.67.数据中台-数据任务管理-自表连接算子

用于将同一张数据表以不同别名进行关联，需要支持配置左表和右表别名、选择连接方式（如左连接、右连接、内连接、全连接、交叉连接等），并通过可视化或自定义方式设置连接条件，实现对表内数据的递归或层级关系分析。

#### 6.1.1.68.数据中台-数据任务管理-数据过滤算子

用于对输入数据根据指定条件进行筛选，需要支持可视化或自定义方式设置过滤规则，支持选择单条件、或条件、且条件，通过灵活组合字段、运算符和值，实现数据的精确过滤与清洗。

#### 6.1.1.69.数据中台-数据任务管理-集合运算算子

用于对两个或多个数据集进行交集、并集、差集等逻辑运算，以生成满足特定条件的新数据集。通过定义参与运算的数据源及操作类型，实现数据的筛选、合并与对比，支持基于关键字段的精确匹配。

#### 6.1.1.70.数据中台-数据任务管理-数据截取算子

用于对数据进行过滤和排序处理，需要支持设置数据条数上限、自定义或可视化过滤条件（如单条件、或条件、且条件），并可配置多个字段的排序规则，实现数据的精准筛选与有序输出，满足业务场景下的数据量控制与结果排序需求。

#### 6.1.1.71.数据中台-数据任务管理-行转列处理算子

用于将数据中的多行记录转换为多列结构，需要支持指定待转换的字段、设置列值映射关系及取值字段，实现行列格式的灵活转换，适用于宽表构建和数据聚合场景。

#### 6.1.1.72.数据中台-数据任务管理-列转行处理算子

用于将数据中的多列字段转换为多行记录，需要支持配置属性字段与取值字段，并通过定义转换规则将宽表结构拆分为长表格式，适用于数据标准化、明细化处理场景。

#### 6.1.1.73.数据中台-数据任务管理-数据清洗算子

用于实现数据清洗和预处理，需要支持在清洗算子中通过可视化方式配置各类处理函数，提供全面的数据清洗能力，帮助用户高效完成数据准备与优化，满足后续分析需求。

#### 6.1.1.74.数据中台-数据任务管理-字符串处理清洗

需要支持多种常见的字符串操作，包括但不限于：通过指定符号对多个字段进行连接（如拼接姓名与ID）；实现大小写转换（如全大写、全小写、首字母大写等）；按起始位置与长度进行子串截取；根据字符或子串定位并提取指定位置内容；对特定文本内容进行精确或正则表达式匹配的替换；在字符串左右两侧按需填充指定字符以统一长度（如补零对齐）；以及依据分隔符（如逗号、竖线、制表符等）将单字段拆分为多字段。所有操作应支持可视化配置，允许用户通过拖拽或表单方式组合处理逻辑，并可预览清洗效果。该功能的核心目的在于提升原始文本数据的质量与一致性，降低因格式不规范、内容冗余或结构混乱导致的数据分析偏差，同时减少手工脚本开发成本，加速数据准备流程，为后续的数据建模、报表生成及智能分析提供干净、可靠的基础数据支撑。

#### 6.1.1.75.数据中台-数据任务管理-字段类型转换清洗

用于实现数据类型的标准化转换，需要支持将字段值强制转换为指定的数据类型，如字符串转整数、字符串转日期等，确保输出数据格式统一、准确，满足后续计算、分析及存储的类型要求。

#### 6.1.1.76.数据中台-数据任务管理-条件判断处理清洗

用于实现数据的动态分类与值映射，需要支持根据预设条件对字段值进行判断与返回，提供匹配转换（如CASE WHEN）和条件分支逻辑（类似IF-数据任务管理-ELSE），支持多层级条件配置，实现基于规则的数据动态处理与输出，满足数据标准化、分类及转换场景需求。

#### 6.1.1.77.数据中台-数据任务管理-时间格式处理清洗

用于实现时序数据的加工与分析，需要支持字符串与时间类型之间的相互转换，提供日期截断、时间偏移、时间差计算以及获取当前时间戳等功能，满足用户在数据处理过程中对时间字段的解析、格式化、计算和标准化等操作需求。

#### 6.1.1.78.数据中台-数据任务管理-JSON解析处理清洗

用于实现半结构化数据的集成与处理，需要支持将JSON格式字符串解析为结构化数据，提供从JSON中提取数值、字符串等字段的功能，支持嵌套层级的路径访问，便于用户在数据处理流程中对JSON数据进行展平、转换和使用。

#### 6.1.1.79.数据中台-数据任务管理-算术运算处理清洗

用于实现数值数据的计算处理，需要支持对数值字段执行加、减、乘、除等基本数学运算，并支持配置小数保留位数及四舍五入规则，确保计算结果的精度可控，保障数据一致性与业务准确性。

#### 6.1.1.80.数据中台-数据任务管理-窗口函数应用清洗

用于支持复杂的数据排序与对比分析，需要支持在分区数据上执行序列生成、排名、累计求和（或累计计算）以及行间差值等窗口函数类操作，支持按指定字段进行分组分区，并基于排序规则进行计算，满足对数据进行分组内排序、趋势分析、累计统计及相邻行对比等高级分析场景的需求。

#### 6.1.1.81.数据中台-数据任务管理-自定义清洗规则

用于实现复杂和个性化的数据处理逻辑，需要支持通过自定义表达式进行字段计算与数据转换，提供表达式编辑、语法校验和运行支持，能够灵活处理多条件判断、函数嵌套、跨字段运算等场景，满足用户在数据清洗、转换过程中针对特定业务需求的定制化处理要求。

#### 6.1.1.82.数据中台-数据任务管理-删除算子

用于实现数据表中记录的过滤与清洗，需要支持根据指定条件筛选并删除符合条件的数据行，支持通过可视化方式配置筛选条件或使用自定义表达式定义删除逻辑，确保用户能够灵活、准确地执行数据删除操作，满足数据清理和预处理场景的需求。

#### 6.1.1.83.数据中台-数据任务管理-更新算子

用于实现数据表中字段值的批量修正与标准化，需要支持根据指定条件对满足要求的记录进行字段批量更新，支持更新方式包括使用函数进行值转换、赋固定值等操作，支持通过可视化配置或表达式定义更新逻辑，确保数据在清洗和预处理过程中实现准确、高效的批量修改。

#### 6.1.1.84.数据中台-数据任务管理-自定义清洗算子

用于实现复杂场景下的数据清洗与转换，需要支持通过编写SQL语句定义数据处理逻辑，支持多表关联、条件过滤、字段变换及聚合计算等操作，允许用户在算子中输入自定义SQL完成高级数据加工，满足对灵活性和定制化要求较高的数据清洗需求。

#### 6.1.1.85.数据中台-数据任务管理-自定义执行算子

用于实现对数据库对象和数据的自定义管理，需要支持用户编写SQL脚本执行包括建表、删表、修改表结构、数据插入、更新、删除等各类数据库操作，允许在任务中提交完整SQL语句并执行，满足用户在数据建模、调度处理及流程控制中的全流程自定义需求，确保对数据结构与内容的高度灵活控制。

#### 6.1.1.86.数据中台-数据任务管理-模型依赖配置

用于实现跨模型的数据流程编排，需要支持引入其他数据模型作为当前流程的上游依赖，支持配置任务间的执行顺序，确保上游模型任务成功完成后，下游任务方可启动执行，提供依赖关系的可视化配置与管理，实现多模型间调度顺序的精准控制与流程协同。

#### 6.1.1.87.数据中台-数据任务管理-自定义清洗算法

用于扩展数据清洗能力，需要支持用户通过上传Jar包的方式注册和部署自定义清洗函数，并支持按照目录对自定义函数进行分类管理，实现函数的统一组织、维护与调用，满足复杂业务场景下对个性化数据处理逻辑的复用与管控需求。

#### 6.1.1.88.数据中台-数据任务管理-模型运行历史

需要支持以列表形式展示模型的历史执行记录，信息包括模型名称、版本、运行状态、运行开始时间、运行结束时间、运行节点IP等；支持查看模型执行详情，可逐节点查看各任务的运行状态、处理的数据量、任务基础信息、执行代码内容，并支持数据预览与服务运维信息的查看；对于数据同步类节点，应支持展示同步数据的数据量大小、同步条数及数据同步趋势图，满足海关对模型执行过程的全面监控、数据追溯、运维管理和审计分析需求。

#### 6.1.1.89.数据中台-数据任务管理-算子运行历史

需要支持查看模型中每个算子的运行状态，包括算子名称、算子编号、算子类型、运行状态（如成功、失败、运行中）、运行次数等信息；支持查看算子运行的详细信息，包括服务运维信息、操作日志及执行代码内容，便于对数据处理流程中的各处理单元进行精准监控、问题排查、审计追溯和技术运维管理。

#### 6.1.1.90.数据中台-数据任务管理-函数文件管理

用于统一管理自定义函数文件包，需要支持对UDF文件的创建、编辑、删除、查看及函数解析功能；系统应能基于解析结果自动识别函数参数与返回类型，并生成对应的可视化清洗函数组件，实现在数据处理流程中以图形化方式调用自定义函数，提升函数复用性与使用便捷性。

#### 6.1.1.91.数据中台-数据任务管理-自定义函数管理

用于集中管理和维护数据清洗函数，需要支持对系统内置函数及用户自定义函数的查看、分类、编辑与删除操作；支持按功能类型或业务场景对函数进行分类管理，实现清洗函数的统一配置与维护，并可在可视化算子中直接调用，确保函数在数据处理流程中的高效复用与规范使用。

#### 6.1.1.92.数据中台-数据任务管理-数据源配置

需要支持主流关系型数据库（如Oracle、MySQL、SQL Server）、大数据平台（如Hive、HDFS、Kafka）、文件系统及API接口等多种数据源类型的接入；提供完整的数据源生命周期管理能力，包括创建、查看、编辑、删除连接配置，并支持对敏感信息（如用户名、密码）进行加密存储；内置连通性测试机制，可在配置保存前或运行时一键验证连接状态，确保配置参数的准确性与网络可达性；同时，应支持连接池参数调优、超时设置、读写权限标识等高级配置，以适配不同性能与安全要求。通过该功能，可显著提升数据源接入的标准化程度和运维效率，降低因连接配置错误或中断导致的数据传输失败风险，保障上下游数据链路的稳定性、可靠性与可审计性，为海关数据治理、风险分析和智能监管等核心业务提供坚实的数据底座支撑。

#### 6.1.1.93.数据中台-数据服务管理-服务接口总览

需要支持查看海关提供的接口数、应用数、调用数、慢调用数、调用成功率、调用平均耗时等关键指标的概览信息；支持按分类、部门维度查看接口数TOP10、调用次数TOP10的接口及调用次数TOP10的部门；支持对调用数、调用平均耗时、慢调用数、调用成功率等指标按天、小时、分钟粒度进行趋势图展示，实现对API服务运行状况的多维度统计分析与可视化监控。

#### 6.1.1.94.数据中台-数据服务管理-自定义API创建

为提升API构建效率，降低技术门槛，需要支持通过可视化方式对常用数据源创建API，支持配置POST、GET、PUT、DELETE等多种HTTP请求方法；提供API在线测试功能，支持请求参数输入与响应结果查看；支持API的版本管理，可查看、回溯和发布不同版本；支持操作历史记录的管理与追溯；支持API绑定相关资源，同时还应提供流控插件、黑白名单插件、缓存插件等常用功能插件的配置能力，实现对API访问的控制、安全防护与性能优化。

#### 6.1.1.95.数据中台-数据服务管理-通用API生成

为更快速构建通用API，需要支持用户在选择指定数据表后，通过一键操作快速生成对应的标准通用API（如基于CRUD的查询、插入、更新、删除接口）。生成的API应支持查看详细信息（如接口路径、请求方式、参数定义、返回格式）、执行在线测试、开展接口调用分析，并支持配置数据权限规则（如行级、列级权限控制）以及维护数据脱敏策略（如敏感字段掩码处理），满足数据分中心部门在数据服务发布过程中的快速交付、安全管控和合规使用需求。

#### 6.1.1.96.数据中台-数据服务管理-外部API注册

为实现对内外部API资源的统一管控与服务治理，系统应支持将第三方已有的API服务注册至数据服务平台，支持录入和配置API的调用地址、请求方式、参数定义、认证方式等基本信息，并将其纳入统一的服务管理体系。通过该功能，可实现对第三方API的集中发布、分类管理、权限控制及应用关联，支持记录和查询API的调用日志，监控调用行为与访问频次。同时，支持对API进行分类归集（如按业务领域、数据类型）和绑定调用应用，便于资源发现与权限审计。该功能旨在打破信息孤岛，提升跨系统、跨部门服务的整合能力，满足上海海关在数据共享、业务协同和接口运维中的统一监管与高效利用需求。

#### 6.1.1.97.数据中台-数据服务管理-API集市

为便于用户快速了解和验证API服务能力，系统应支持查看所有API的基础信息，包括接口名称、描述、所属分类、创建信息等，以及其请求方式（如GET、POST等）、请求参数、返回数据结构和示例内容。同时，应提供在线调试功能，支持用户在界面中输入测试参数并直接发起调用，实时查看返回结果与执行状态。从而帮助海关数据分中心高效理解接口用途、验证接口可用性、加速系统集成与数据调用，提升API使用效率与协作能力。

#### 6.1.1.98.数据中台-数据服务管理-API授权管理

需要支持对API进行授权管理，允许为不同API绑定应用和权限设置，实现对数据服务的精细化控制。通过该功能，可以确保只有授权主体才能调用对应接口，防止越权访问，保障上海海关内部数据共享与系统集成过程中的安全性与合规性。

#### 6.1.1.99.数据中台-数据服务管理-插件管理

需要支持插件化功能管理，用户可创建缓存插件、限流插件、黑白名单插件等常用策略组件，并支持对已创建插件进行修改、删除和复用。通过缓存插件可减少高频请求对后端系统的压力，提升响应速度；限流插件可控制单位时间内的调用次数，防止服务过载；黑白名单插件可限制特定IP或应用的访问权限，增强安全防护能力，从而保障API服务的高效、安全、可控运行。

#### 6.1.1.100.数据中台-数据服务管理-数据处理模板

为提升数据服务构建的标准化与效率，需要应支持基于飞行家脚本构建常用数据处理流程模板，如数据分页、空值统一填充或过滤、字段脱敏、数据类型转换等通用逻辑。用户可将已定义的处理模板灵活嵌入到数据服务接口的前置处理或后置返回流程中，实现共性逻辑的复用与集中管理。该功能可减少重复开发工作量，确保数据处理逻辑的一致性与可靠性，有效提升数据服务的开发效率与运维可控性。

#### 6.1.1.101.数据中台-数据服务管理-服务分类管理

为实现数据服务资源的规范化管理和高效检索，需要支持对API分类信息的查看、修改和删除操作。通过分类管理，可将API按业务领域（如通关、物流、稽查）或使用部门进行逻辑归集，提升服务目录的清晰度与可维护性。该功能有助于上海海关统一组织API资产，动态调整分类结构以适应业务变化，便于管理员进行服务治理，也方便管理人员和服务调用者快速定位所需接口，提升数据共享与系统协同效率。

#### 6.1.1.102.数据中台-数据服务管理-访问控制权限组管理

需要提供完整的权限组管理功能，支持通过名称和创建人进行搜索，查看列表及详情，并可对权限组进行创建、编辑与删除操作。支持通过SQL方式或枚举方式配置权限规则。

#### 6.1.1.103.数据中台-数据服务管理-脚本取数

为满足用户获取数据的需求，需要提供脚本取数功能，支持对已接入的数据源列表进行手动刷新，确保数据源信息的实时性，并支持新建数据源连接。用户可通过编写SQL语句在RDS类数据库中对目标表执行数据查询，支持查询结果的在线浏览与导出下载，单次下载数据量上限为100万条。查询及下载过程应默认启用数据脱敏规则，对敏感字段（如证件号、金额、联系方式等）进行掩码处理，保障数据使用安全，满足数据安全与合规管理要求。

#### 6.1.1.104.数据中台-数据服务管理-脚本执行历史

需要记录每次SQL脚本的执行历史，支持用户查看查询所使用的执行引擎、任务状态（如成功、失败、运行中）、执行开始时间与结束时间、执行耗时、以及完整的执行SQL脚本内容。执行记录应长期保存并支持按条件检索，便于用户追溯查询行为、复用历史脚本、分析执行性能及排查问题，提升数据查询的可审计性与操作效率。

#### 6.1.1.105.数据中台-数据服务管理-脚本收藏管理

需要支持用户将常用或重要的SQL脚本进行收藏，并提供收藏脚本的统一查看功能，展示脚本的基本信息及内容；支持用户对已收藏的脚本直接调用，使用当前脚本重新执行查询，无需重复编写，提升查询效率与操作便捷性。

#### 6.1.1.106.数据中台-数据资源管理-数据主题管理

提供主题域的全生命周期管理及可视化分类导航功能，支持从业务视角对数据资产进行归类与组织。系统支持主题域的创建、编辑、删除及属性维护，包括名称、编码、描述、负责人和业务说明等信息，并可将数据库、数据表等元数据对象关联至指定主题域，实现数据资源的业务化分类管理。通过树形结构或分类列表展示主题域层级，用户可按通关、物流、税收、稽查、企业信用等业务领域展开浏览，查看各主题域下关联的数据表及字段等元数据。目录支持搜索与过滤功能，便于快速定位目标数据资源，提升数据资产的可发现性与使用效率，帮助用户全面掌握数据组织架构，实现数据资产的体系化管理。

#### 6.1.1.107.数据中台-数据资源管理-数据标签管理

提供数据标签的全生命周期管理及基于标签的资产分类检索功能。支持数据标签的创建、编辑、删除及审批流程配置，实现标签定义与使用的规范化管控。用户可将标签与数据库、数据表等元数据对象进行灵活关联或解绑，从业务维度对数据资产进行多维分类和语义增强。系统提供结构化的标签目录，支持按标签分类浏览和检索相关数据资产，便于用户根据业务场景快速定位目标数据。通过标签体系的建设，提升数据资产的可读性与可发现性，促进跨部门、跨系统的数据共享与协同应用，构建业务可理解、机器可识别的数据组织机制，助力数据高效赋能业务。

#### 6.1.1.108.数据中台-数据资源管理-数据层级管理

支持数据资产的分层组织与可视化管理，提供按主题域、子主题、专题库等逻辑层级构建的数据层级视图。用户可通过层级导航结构，按路径逐级浏览或快速跳转，检索所属层级下的数据库、数据表等元数据资源，实现数据资产的体系化呈现与高效定位。系统支持数据层级的创建、编辑、删除及节点属性维护，并可将具体数据库或数据表灵活归属至相应层级节点，完成数据资源的业务逻辑归集。通过统一的层级管理体系，强化数据架构的条理性和可管理性，帮助用户清晰理解数据分布与业务对应关系，提升数据资产的组织规范性与使用效率，支撑企业级数据治理与服务的有序开展。

#### 6.1.1.109.数据中台-数据资源管理-元数据信息检索

需要支持元数据的创建，支持表，库，视图，图片，文件元数据信息的展示，可以通过主题域，标签，层级目录进行搜索，便于用户发现和定位所需数据资产。同时还需要支持元数据的同步功能，可以进行元数据的收藏，还可以支持部分引擎的表构建通用类型的API。

#### 6.1.1.110.数据中台-数据资源管理-元数据详情

需要支持查看数据表、库、视频、图片、文件的元数据详情，包括业务信息，基础信息，技术信息，使用信息等。可以查看表字段的详情，支持数据预览，文件信息，可维护模型的关系，可查询数据的血缘，支持数据生产信息的查看，同时可以维护表业务的使用说明。如果元数据类型是视频、图片、文件，支持视频、图片、文件的上传以及下载。实现对数据资产的全面认知与深度分析。

#### 6.1.1.111.数据中台-数据资源管理-数据字典探查

需要支持对数据库表字段进行自动化扫描与语义识别，基于字段名、数据类型、值域分布等特征，智能匹配标准数据字典，自动推荐或标注字段业务含义，并支持人工确认与修正，帮助用户快速理解陌生数据，提升数据可读性与治理效率，降低数据使用门槛。

#### 6.1.1.112.数据中台-数据资源管理-库表权限查询

需要支持按数据库、数据表维度查看当前已授权的用户、角色、部门及对应权限，支持权限信息的筛选，便于管理员掌握数据访问范围，及时发现越权访问风险，实现权限状态的可视化与可审计，保障数据安全合规。

#### 6.1.1.113.数据中台-数据资源管理-库表权限开通

需要支持对数据资产中的数据库和表进行精细化权限管理，可通过主题域、标签、层级、数据库、管理部门及表名等多维度条件快速检索目标库表，并支持批量或单个开通访问权限。提供“整库开通”与“开通所有”快捷操作，提升权限配置效率。

#### 6.1.1.114.数据中台-数据资源管理-数据血缘分析

为了全面追踪数据来源与去向，提升数据溯源、影响分析和问题排查效率。需要支持基于表名称、任务、接口、应用等对象进行数据血缘关系的查询，能够自动识别并展示其上下游依赖路径；支持按层级结构展开上下游关系，清晰呈现数据流转链路；血缘图谱中的节点需支持显示表的中文名称及数据量变化趋势（如增量、减少、稳定），帮助用户直观判断数据规模变动情况；同时支持点击节点查看其详细信息，包括表结构、责任人、更新时间、关联任务与接口、数据质量状态等。

#### 6.1.1.115.数据中台-数据资源管理-数据影响分析

用于在表结构变更、任务调整或数据修正前，提前识别可能受影响的下游对象，评估变更影响范围，避免因误操作导致的数据链路中断或业务异常，提升数据变更管理的可控性、安全性和协作效率，满足上海海关在数据运维、系统升级和治理管控中的影响分析需求。需要支持查看当前表存在哪些下游表，提前预知变更操作可能影响到的数据表信息。支持选择下游层级数，根据任务类型、表名称、表负责人筛选，支持下载影响表信息。

#### 6.1.1.116.数据中台-数据资源管理-数据业务信息维护

需要支持主数据属性的构建与管理，提供内置业务信息的查看功能，用户可浏览系统预置的业务属性定义及结构；支持自定义创建新的业务信息，支持对已有业务信息进行修改或删除操作，实现主数据属性的灵活扩展与动态维护。

#### 6.1.1.117.数据中台-数据质量管理-质量检测大盘

用于全面监控数据质量运行态势，快速定位问题表。需要从完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、有效性等数据质量六要素维度，以及规则类型、表、字段等不同层级对数据质量问题进行多维统计与展示；支持查看存在质量异常的数据表清单，展示各类问题的分布情况、异常趋势变化曲线及异常问题排行榜（如问题数量TOP10的表或规则），帮助用户直观掌握整体数据质量状况。

#### 6.1.1.118.数据中台-数据质量管理-质量问题总览

全面掌握数据质量问题的处理进展与资源分配情况，帮助管理人员及时发现处理瓶颈、优化任务分配、督促问题闭环，提升上海海关数据质量治理的协同效率与运维管理水平。需要实时展示当日数据质量问题的总体情况，包括问题总数、未处理、处理中、已处理、已拒绝的问题数量；支持展示近七天的问题发现与处理趋势曲线，反映问题处理效率的变化；支持按问题等级（如高、中、低）统计分布，直观呈现问题严重程度；同时支持按处理人员和所属部门统计问题处理完成情况，生成处理排行，并列出当前未处理问题的详细清单。

#### 6.1.1.119.数据中台-数据质量管理-质量问题处理

需要支持数据质量问题的分级分类管理，用户可按“全部”、“部门”、“我的”视图查看问题工单列表及详细信息，支持查看每条问题的具体异常规则、触发时间、涉及表字段及异常样本数据，便于快速定位问题根因；支持对问题进行处理操作，包括派发、处理等流转动作，实现问题从发现到闭环的全生命周期管理。用于统一管理数据质量问题的处理流程，提升跨岗位、跨部门的协同处置效率，确保问题可追溯、责任可落实，支撑上海海关在数据治理过程中实现问题高效响应与持续改进。

#### 6.1.1.120.数据中台-数据质量管理-质量规则管理

需要支持通过自定义方式创建逐条数据质量检测规则（如非空、唯一性、格式校验等），可在数据接入过程中实时执行，确保数据在流入环节即符合质量要求；同时支持创建适用于批量数据的质检规则（如完整性、一致性、逻辑校验等），在数据落库后自动触发检查任务。用户可灵活配置规则条件、关联对象、检验频率和告警阈值，并对规则进行启用、停用、编辑与删除管理。

#### 6.1.1.121.数据中台-数据质量管理-质量任务管理

需要支持在数据表或具体字段上灵活绑定逐条检测规则（如非空、唯一性、正则匹配等）和批量检测规则（如完整性、一致性、值域分布等），用户可从规则库中选择并关联到目标对象，配置触发时机与执行策略。通过在数据接入或落库阶段自动执行相应规则，实现对数据质量的实时监控与周期性检查，快速发现异常数据，及时触发告警，提升数据问题的发现效率与响应速度，保障上海海关数据资产的准确性与可用性。

#### 6.1.1.122.数据中台-数据质量管理-质量监控模板配置

需要内置多种标准模板，数据不少于40个，覆盖数据的准确性、唯一性、完整性、一致性、及时性、有效性等核心质量维度。同时提供自定义模板能力，可根据业务特性灵活创建、修改或删除模板，实现个性化规则管理。

#### 6.1.1.123.数据中台-数据质量管理-质量任务检测执行

需要支持将数据质量检测任务与数据集成模块或数据清洗流程无缝集成，在数据接入、转换或落库过程中嵌入质量规则检查，实现数据处理与质量监控的联动控制；同时应支持独立于数据任务管理流程的质量检测模式，用户可为质量任务单独配置执行周期（如实时、按小时、每日等），无需依赖外部调度任务即可定时或自动触发质量检查。通过灵活的集成与独立运行机制，满足不同场景下的质量监控需求，提升数据质量检测的覆盖率与执行效率，保障上海海关数据资产的持续可靠。

#### 6.1.1.124.数据中台-数据安全管理-数据安全大盘

需要对敏感数据的使用情况进行全面监控，可查看敏感数据的总量、被访问次数、被下载次数以及数据导出次数，并支持按时间维度（如日、周、月）展示各项指标的趋势变化曲线，帮助用户直观掌握敏感数据的使用动态。加强数据安全管控，及时发现异常访问或高频导出行为，支撑上海海关在数据共享与使用过程中实现敏感信息的可查、可管、可预警，提升数据安全治理水平。

#### 6.1.1.125.数据中台-数据安全管理-数据敏感等级管理

需要支持自定义敏感数据等级的定义，如绝密、机密、私密、秘密等，允许用户根据业务安全要求创建、编辑和修改各级别的名称、描述及判定标准，实现敏感分级体系的灵活配置与统一管理，满足上海海关在不同场景下对数据分类分级的安全管控需求。

#### 6.1.1.126.数据中台-数据安全管理-敏感数据定义

需要支持用户自定义创建敏感数据分类，如手机号、身份证号、银行卡号、企业统一社会信用代码等，允许根据业务场景灵活添加新的敏感数据类型，并支持对已创建的分类进行修改、删除操作，实现敏感数据类别的动态维护与统一管理，满足上海海关在数据安全治理中对敏感信息类型的精细化识别与持续优化需求。

#### 6.1.1.127.数据中台-数据安全管理-敏感数据规则识别模式

需要支持创建敏感数据识别任务，用户可对任务进行修改、删除、启用或禁用操作，支持按需执行手动识别或配置周期性自动识别（如每日、每周执行）。可以查看识别实例，基于实例可查看识别结果。识别结果呈现有风险的表，以及有风险的字段，能够对风险的数据进行抽样预览，能够更新表的敏感级别，以及元数据字段的敏感级别，实现敏感数据的自动化发现与动态管控。

#### 6.1.1.128.数据中台-数据安全管理-敏感数据智能识别模式

无需创建识别任务，支持按照内置默认识别规则进行全库全表扫描，包括手动识别和周期识别，支持任务的禁用，支持查看实例，基于实例可查看识别结果。识别结果呈现有风险的表，以及有风险的字段，能够对风险的数据进行抽样预览。

#### 6.1.1.129.数据中台-数据安全管理-敏感数据识别结果管理

需要支持查看敏感数据识别任务发现的风险表及对应的敏感字段信息，包括字段名称、数据类型、识别出的敏感类别（如身份证、手机号等）及置信度；支持对已识别的敏感字段执行“敏感性忽略”操作，用户确认后，该字段将被标记为忽略状态，后续识别任务将不再对该字段进行重复识别和告警。

#### 6.1.1.130.数据中台-数据安全管理-数据静态脱敏规则

需要支持遮盖脱敏、顺序重排、哈希脱敏、比特移位、数值取整、日期取整、随机替换和Null值脱敏等八种脱敏方式，用户可基于不同敏感数据类型和使用场景，选择合适的脱敏方法创建脱敏规则；支持对已创建的脱敏规则进行修改、删除和复用管理，实现规则的动态维护。该功能用于保障敏感数据的安全使用，防止信息泄露。

#### 6.1.1.131.数据中台-数据安全管理-数据动态脱敏规则

需要支持配置和管理动态脱敏规则，用于在脚本取数、数据地图预览等实时访问场景中对敏感数据进行自动、透明的脱敏处理。用户可通过界面创建动态脱敏规则，指定敏感数据类型（如手机号、身份证号、年龄等）、选择对应的脱敏方式（如遮盖脱敏、哈希脱敏、随机替换等），并设置规则状态为启用或禁用；默认情况下，所有动态脱敏规则处于关闭状态，需手动开启后方可生效。规则一旦启用，系统将在用户执行数据查询操作时，自动识别涉及的敏感字段，并依据配置的脱敏策略对返回结果中的敏感内容进行实时处理，确保敏感信息不被明文暴露。同时，系统应支持对已创建规则的修改、删除及状态切换操作，实现灵活管控。

#### 6.1.1.132.数据中台-数据安全管理-敏感数据安全审计

需要支持对敏感数据的访问、下载及通过数据集成进行导出等操作进行全面的操作日志记录，用于实现敏感数据使用行为的全过程留痕，支撑安全审计、风险排查和责任界定，确保敏感数据操作可查、可控、可问责。

#### 6.1.1.133.数据中台-数据安全管理-数据风险规则检测

需要支持对脚本取数访问、数据集成导出、数据下载三种操作类型，进行风险规则的创建，支持规则的修改、删除，支持风险项目审计。

#### 6.1.1.134.数据中台-数据可视化管理-综合治理大屏

用于全面掌握数据治理整体进展与运行态势，围绕数据接入、数仓总览、质量治理、服务开发四大治理环节，集中展示各阶段关键概览性指标及其趋势变化。在数据接入环节，展示新增数据源数量、接入任务数、日均同步数据量等指标及趋势；在数仓总览环节，呈现库表总数、字段总量、元数据覆盖率、数据存储增长趋势等信息；在质量治理环节，展示问题总数、规则命中率、异常分布、整改完成率及近七日趋势；在服务使用环节，统计API数量、调用总量、服务可用率、数据授权情况等核心指标。所有指标需支持按日、周、月等时间维度查看趋势曲线，实现治理成效的可视化呈现。

#### 6.1.1.135.数据中台-数据可视化管理-数据接入情况分析

用于全面监控数据接入效率与稳定性，辅助优化接入策略、排查性能瓶颈，需要支持数据源个数、趋势、数据源类型分布、表接入行数、数据接入大小、平均接入耗时等指标的数据展示，支持表接入数据量查看TOP10、表接入平均耗时TOP10支持跳转到元数据详情

#### 6.1.1.136.数据中台-数据可视化管理-数据质量情况分析

需要对数据资产的使用情况进行多维度统计与分析，展示表数量、表收藏数量、元数据浏览次数、表收藏次数、表总行数、表存储大小等核心指标，并支持按时间范围（如日、周、月）、数据源类型、数据库、主题域、数据层级、所属部门等维度进行交叉分析与可视化呈现。用户可了解各类数据资产的分布情况、热门表的使用趋势、各部门数据使用活跃度及数据规模增长态势。

#### 6.1.1.137.数据中台-数据可视化管理-数仓治理情况分析

用于全面掌握数据质量运行态势，定位质量薄弱环节，推动责任部门整改，提升上海海关在数仓治理过程中对数据可信度的监控与持续改进能力。需要支持规则执行、质量分，基于时间、质量维度、部门、主题、规则类型等多维度进行数据分析，支持规则检测失败数、质量分TOP20表详情查看，并支持跳转到表检测详情。

#### 6.1.1.138.数据中台-数据可视化管理-数据安全情况分析

用于实时掌握敏感数据的暴露面和使用行为，识别异常访问模式，支撑风险预警与审计追溯，提升上海海关在数据共享与使用过程中的安全管控与合规治理能力。需要提供敏感表、敏感字段、敏感数据使用等安全分析，支持按敏感等级、敏感类型、时间等维度分析，呈现各类指标数据的汇总及趋势展示。

#### 6.1.1.139.数据中台-数据可视化管理-数据服务运行分析

用于提升数据服务的可观测性，辅助优化服务性能、合理分配资源，支撑上海海关对数据共享服务的精细化运营与治理。需要支持对数据服务运行情况进行多维度统计与分析，展示接口数、应用数、调用总数、调用成功率、调用平均耗时等核心指标，并支持按时间范围、所属部门等维度进行数据分析，全面反映数据服务的使用规模与性能表现。系统需提供“调用数TOP20”和“调用成功率最低TOP20”等排行榜，帮助识别高频调用接口及服务稳定性薄弱环节，支持点击查看榜单中各API的详细调用情况，并可一键跳转至对应API的详情页面，查看接口定义、调用日志、权限配置及绑定应用等信息。

#### 6.1.1.140.数据中台-数据应用-数据门户-数据门户首页

需要支持数据门户首页的综合展示功能，全面呈现数据资源的整体概况，包括数据项数、数据接口数、数据条数、覆盖部门数、数据目录数、创新应用数等核心指标，帮助用户快速掌握数据资产规模与覆盖范围。首页应支持按业务领域和所属部门对数据资源进行分类展示，用户可点击分类项直接跳转查看对应的数据资源列表，提升资源发现效率。同时，应设置“精选数据资源”区域，支持展示热门数据（高访问量）、最新发布数据、质量评级高的优质数据，引导用户高效获取高价值信息。此外，首页需集成信息公告功能，支持展示与数据管理相关的资讯内容，包括新闻动态、政策法规、标准规范、公告通知等，确保用户及时获取最新政策与业务动态。该功能旨在打造统一、智能、可运营的数据门户入口，提升数据资源的可见性、可用性与协同治理水平，满足上海海关内外部用户对数据共享与信息服务的一站式需求。

#### 6.1.1.141.数据中台-数据应用-数据门户-数据资讯速递

需要支持用户查看发布的数据资讯，包括以下内容：

（1）新闻资讯：需要列表展示功能，支持按发布时间（从新到旧或从旧到新）和浏览量（从高到低或从低到高）进行排序，便于用户快速获取最新或热门信息。支持通过资讯标题进行关键词搜索，提升信息查找效率。用户点击资讯条目后，可跳转至详情页面，查看完整的资讯内容、发布机构、发布时间及附件等信息。该功能用于保障信息的及时传达与高效检索，满足上海海关用户对新闻资讯的浏览、追溯与共享需求。

（2）政策法规：需要列表展示功能，支持按发布时间（从新到旧或从旧到新）和浏览量（从高到低或从低到高）进行排序，便于用户优先获取最新发布或关注度高的法规文件。支持通过政策法规标题进行关键词搜索，提升查找效率。用户点击条目后可跳转至详情页面，查看完整的法规内容、发布单位、实施日期、文号、附件等关键信息。该功能用于集中管理与共享政策法规资源，确保上海海关相关人员能够及时、准确地获取和查阅相关制度文件，支撑依法管理与合规业务开展。

（3）标准规范：需要列表展示功能，支持按发布时间（从新到旧或从旧到新）和浏览量（从高到低或从低到高）进行排序，便于用户快速定位最新发布或高频查阅的规范文件。支持通过标准规范标题进行关键词搜索，提升信息检索效率。用户点击条目后可跳转至详情页面，查看标准全文、发布单位、适用范围、技术要求、生效日期及附件等内容。该功能用于统一管理数据标准与技术规范，促进标准的贯彻执行，支撑上海海关在数据治理、系统建设和数据共享过程中实现规范化、标准化管理。

（4）公告通知：需要列表展示功能，支持按发布时间（从新到旧或从旧到新）和浏览量（从高到低或从低到高）进行排序，便于用户及时获取最新工作安排或重点关注信息。支持通过公告标题进行关键词搜索，提升查找效率。用户点击公告条目后可跳转至详情页面，查看公告完整内容、发布部门、发布时间、有效期限及相关附件等信息。该功能用于保障重要事项、系统变更、管理要求等信息的及时传达与留痕，确保上海海关各相关单位和个人能够准确获取并响应各类通知要求，提升管理协同效率与信息透明度。

#### 6.1.1.142.数据中台-数据应用-数据门户-智能寻数

需要提供基于自然语言处理的智能数据查找助手功能，用户可通过对话方式输入查询意图（如“查找最近三个月的进出口报关数据”或“有哪些包含企业信用信息的表”），系统能够理解语义并自动匹配相关数据资源，包括数据库表、字段、API接口、数据目录等，返回精准的搜索结果列表及简要信息。支持模糊查询、同义词识别和业务术语映射，提升查全率与查准率。结果支持点击跳转至元数据详情页或数据服务页面，便于进一步使用。降低数据查找门槛，替代传统复杂的手动筛选与关键字搜索，帮助用户快速定位所需资源，显著提升数据发现效率，助力上海海关人员便捷获取高价值数据，推动数据赋能业务应用。

#### 6.1.1.143.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据列表

构建透明、可查、易用的开放资源目录，提升数据资源的可发现性与共享效率，助力上海海关实现数据资源的高效利用与业务协同。需要提供开放数据资源列表，支持用户通过多维度条件进行筛选查询，包括按发布部门、资源类型（如表、API）、开放属性（如免审即享、有条件开放）、业务领域（如通关、物流、稽查）以及资源名称关键词进行组合检索。同时支持根据资源的更新时间（最新更新）、数据量大小、访问量、下载量、用户评分等指标进行排序，帮助用户快速发现高频使用、高价值或最新发布的数据资源。

#### 6.1.1.144.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表详情

需要展示数据表详情，基本信息包括来源部门、发布与更新时间、开放属性、数据量、更新频率、责任人等元数据内容，帮助用户快速了解数据来源与使用状态。页面需支持数据预览功能，可查看表结构（字段名、类型、中文名、是否主键等）及前若干行样本数据；支持对字段分布、数据趋势等进行简单可视化分析；同时展示该表关联的数据资产，如使用该表的数据服务，支持在详情页内进行互动交流，如评论、提问或反馈问题。用户还可对关注的数据表执行收藏操作，便于后续快速访问，并支持生成分享链接，将数据表信息推送给其他用户或部门。

#### 6.1.1.145.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务详情

需要展示数据服务详情，包括数据接口的来源部门、所属业务领域、发布与更新时间、接口状态、更新频率、责任人等基础信息，并完整呈现接口的关键技术内容，包括请求地址（API URL）、请求方式（GET/POST等）、输入参数、返回格式、示例响应及调用认证方式。支持查看该接口的使用许可规则，如开放类型（无条件开放、依申请使用）、调用权限要求、流量限制等，帮助用户明确使用条件。页面应支持用户对数据接口进行收藏，便于后续快速访问；支持生成分享链接，实现资源的跨部门推送与协作；同时提供“纠错”功能，允许用户提交接口描述错误、返回异常等问题反馈，支持管理员跟进处理，形成闭环互动。

#### 6.1.1.146.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据运营

可视化展示数据资源情况，首先需要展示开放数据资源的整体情况，包括开放数据表数、数据表行数、数据表大小、开放数据接口数、部门数、数据应用数、累计访问次数、累计下载次数、累计调用次数，以及调用平均耗时。接着展示各部门数据资源统计和趋势分析，包括表总数、数据条数、表大小、元数据浏览、数据查询、数据下载、接口个数、请求次数、平均耗时。然后分别从资源类型、开放类型、资源评分、数据领域等多个方面进行特征分析，了解资源占比情况，根据浏览量了解用户关注领域。最后在按照访问量、下载量、调用量进行资源排名，展示热门的数据资源，并且按照创建时间和更新时间展示最近上架和更新的数据资源。

#### 6.1.1.147.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据应用

需要按APP、小程序、网站、创新方案等类型分类展示数据应用，提供业务领域筛选和名称搜索功能，展示应用简介、更新时间、浏览量及评分等信息，并支持收藏、分享等互动操作，便于用户快速查找、评估和使用优质数据应用，提升应用资源的可见性与共享效率。

#### 6.1.1.148.数据中台-数据应用-数据门户-数据应用注册

需要支持用户提交应用基本信息，包括名称、联系人、成果类型、应用地址、所属领域及详细描述，并支持上传应用Logo与截图，同时可关联并添加所使用的开放数据资源。该功能便于新应用快速注册与发布，推动数据成果汇聚共享，提升平台生态的丰富性与数据价值转化效率。

#### 6.1.1.149.数据中台-数据应用-数据门户-数据应用详情

需要支持展示应用的完整信息，包括应用名称、类型、提供商、联系人、电话、应用领域、发布与更新时间、简介及访问地址，并提供收藏、分享、纠错等互动功能。该功能便于用户全面了解应用详情，促进信息共享与反馈，提升应用的可发现性与使用效率，推动数据应用生态的协同与发展。

#### 6.1.1.150.数据中台-数据应用-数据门户-互动交流

需要提供用户提交和反馈问题的通道，比如：

（1）数据纠错：需要支持用户对存在疑问的数据资源提交纠错反馈，可填写标题、选择资源类型与名称，并输入具体纠错内容后提交。该功能便于用户及时上报数据错误或异常，形成问题闭环处理机制，有助于提升数据准确性与可信度，促进数据质量持续改进和业务部门协同治理。

（2）业务咨询：用户可便捷地向平台提交业务疑问，以便获得及时的专业解答与指导。需要支持用户输入咨询标题、选择咨询类型，填写联系人及电话信息，并详细描述咨询内容。

（3）数据需求：为方便用户向平台提出个性化数据需求，促进数据精准供给。需要支持用户提交数据需求，包括需求标题、数据格式、数据用途、联系人及电话，并详细描述需求内容。

#### 6.1.1.151.数据中台-数据应用-数据门户-问卷调查

方便平台高效获取数据，用于研究与分析。需要支持用户查看平台发布的调查问卷并填写。

#### 6.1.1.152.数据中台-数据应用-数据门户-开发者中心

需要提供开发者中心功能，支持用户注册成为开发者并获取注册指引，涵盖账号登录、数据查找、应用注册到推广的全流程引导。开发者可基于平台资源注册并发布应用，实现合规化管理与展示。该功能降低开发门槛，促进数据资源与应用生态融合，助力上海海关构建开放、协同、可持续的数据创新环境。

#### 6.1.1.153.数据中台-数据应用-数据门户-个人中心管理

作为用户个人信息查看页面，需要显示用户的基本信息和用户与平台进行的互动交流等，包括以下内容：

（1）基础信息：需要显示用户名称、账号、手机号、所属部门、职位及创建时间等关键内容，信息展示清晰、准确且仅对授权用户可见。

（2）我的申请记录：需要展示用户所申请数据表及接口的审批进度与详情，审批通过后可进入数据分析环境，支持开展数据建模、数据集构建、可视化分析、即席查询和分析报告生成等操作。该功能打通数据申请与使用闭环，提升数据赋能效率，助力用户快速开展数据创新应用与价值挖掘。

（3）我的数据应用：需要展示用户已注册数据应用的完整信息及当前审核状态（如待审核、已通过、已驳回），并支持对未通过或待提交的应用信息进行修改和重新提交，便于用户跟踪应用发布进度，及时完善应用内容，提升应用管理的灵活性与发布效率，促进数据成果的规范接入与共享利用。

（4）我的收藏夹：需要展示用户收藏的各类资源信息，并按数据表、数据接口、数据应用进行分类归集，便于用户快速查找与复用。支持在收藏列表中查看每项资源的申请状态（如待审批、已通过、已驳回），对已通过的数据表，可直接进行数据集构建、即席查询和可视化分析等操作。用于提升用户对高价值资源的管理效率，打通收藏、申请与使用链路，助力数据高效利用与分析场景快速构建。

（5）我的评价记录：需要展示用户已评价的数据表、数据接口及数据应用信息，以列表形式呈现资源名称、资源类型、评价内容、评价时间等关键信息，支持点击条目跳转至评价详情页面，查看完整评语、评分及回复信息。便于用户管理个人反馈记录，促进数据资源质量改进和服务优化，增强平台互动性与用户参与感，推动上海海关数据生态的持续完善。

（6）我的提交记录：需要展示用户提交的数据需求、业务咨询、数据纠错及调查问卷等交互记录，支持按类型分类查看，并提供每条记录的提交内容、提交时间及平台处理状态。用户可点击查看详情，查阅完整提交信息及平台的回复内容，实现双向沟通留痕。便于用户跟踪事项进展，提升问题响应透明度，促进数据服务的闭环管理和用户满意度提升。

（7）消息中心：需要向用户推送各类重要消息通知，如数据申请审核结果（通过/驳回）、系统维护公告等，消息内容应包含通知类型、标题、时间及关键详情摘要。用户可在消息中心查看推送记录，及时掌握平台动态与审批结果，提升响应效率，确保关键信息及时触达，增强用户与平台的互动闭环，保障数据服务流程的顺畅与透明。

#### 6.1.1.154.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表管理

用于支撑数据表资源的统一管理，需要提供数据表管理功能，集中展示所有数据表资源，支持通过表名、中文名称等关键词进行模糊查询和快速检索，提升数据查找效率。同时，应对数据表资产进行多维度统计，展示数据表总数量、累计数据条数、存储总大小等核心指标，并以图表形式呈现数据表数量随时间的变化趋势（如按日、月增长曲线），支持按部门、业务域等维度下钻分析。

#### 6.1.1.155.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表详情配置

需要支持查看数据表的详细信息，包括表结构（字段名、类型、主键等）、前N条数据预览、业务说明、所属主题域、责任人及关联的数据应用等元数据内容，帮助用户全面理解数据含义与使用场景。同时支持为数据表添加属性标签，如所属部门、业务领域、来源系统等，实现多维度分类管理。

#### 6.1.1.156.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据领域管理

需要支持将数据表按领域分类管理，便于用户高效管理和利用数据资源。支持配置领域目录，包括多个层级。支持配置数据表资源的领域类型。

#### 6.1.1.157.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务管理

用于支持数据服务资源的统一管理，需要展示所有的数据接口资源，支持根据接口名称进行查询，同时还支持创建接口、编辑接口、删除接口。

#### 6.1.1.158.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务详情配置

需要支持查看接口详情，包括接口基本信息、公共请求头、公共请求参数、业务请求参数、接口返回内容、状态码等。

#### 6.1.1.159.数据中台-数据应用-数据门户-数据应用管理

用于统一管理数据应用资源，需要集中展示各类数据应用案例，包括APP、小程序、网站、创新方案等应用类型，以及应用名称、详细描述、所属领域、发布状态（如已上线、测试中）、创建时间等关键信息。提供按应用名称的关键词查询功能，支持快速定位目标应用。需要支持查看应用的完整信息，包括应用名称、类型、开发者、所属部门、联系方式、应用描述、LOGO及截图等可视化内容，并清晰罗列该应用所调用的数据接口信息，包括接口名称、功能描述、来源部门等，支持点击接口条目跳转至接口详情页面查看技术文档与调用方式。

#### 6.1.1.160.数据中台-数据应用-数据门户-数据应用创建

需要支持后台用户提交应用，维护名称、联系人等基本信息，选择成果类型与应用地址，勾选应用领域，填写描述，还可上传应用logo与截图。同时需要支持添加开放数据，便于将新应用整合至平台，促进数据共享与利用。后台提交的应用自动审核通过，无需人工审核。

#### 6.1.1.161.数据中台-数据应用-数据门户-数据应用注册审核

需要支持审核用户注册的应用，审核通过后在应用中心进行展示，其他用户可以查看和使用对应应用。若审核不通过，需维护不通过原因，注册者可根据回复内容进行修改后重新提交。

#### 6.1.1.162.数据中台-数据应用-数据门户-数据资讯管理

用于管理数据共享展示的数据资讯内容，包括新闻动态、政策法规、标准规范、公告通知等多种类型，需要支持资讯内容的新增、编辑、删除、上线、下线等操作，同时还需要支持随时查看新闻动态详情，包括标题、内容、发布人、发布时间、浏览量等信息。

#### 6.1.1.163.数据中台-数据应用-数据门户-数据确权管理

需要按照数据表或数据字段或字段值分别管理确权部门，需记录确权部门和共享类型的变更记录。

#### 6.1.1.164.数据中台-数据应用-数据门户-数据绩效

数据可视化报表，对开放数据情况进行分析，比如数据整体情况（数据表数、接口数、部门数、累计访问次数、累计下载次数、累计调用次数等），各部 门数据资源情况和趋势分析，分别从资源类型、开放类型、资源评分、数据领域等多个方面进行特征分析，关区和单位数据排名，根 据浏览量了解用户关注领域。最后在按照访问量、下载量、调用量进行资源排名

运营管理，包括：访问总数、今日访问数，同环比变化情况，热门领域、热门资源、活跃用户及其列表，用户授权（管理员、普通 用户）

定期自动生成绩效报告，比如产生x表、确权x表、有条件共享x表，使用表数、使用接口数，还可以使用AI能力，支持上传线下资料，将平台数据和线下资料整合，生成对应总结）

#### 6.1.1.165.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据常见问题管理

需要对常见问题（FAQ）进行统一管理，提供新增、编辑、删除等功能，用户可通过搜索或浏览分类快速查找相关问题解答。

#### 6.1.1.166.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据需求管理

用于管理用户提出的数据需求，需要支持查看数据需求列表，点击查看需求对应的内容，以及工单审核状态等信息。

#### 6.1.1.167.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据互动交流管理

用于管理用户提出的各种业务咨询、数据纠错、数据评论，需要支持查看用户问题，并进行相应回复。同时还需要将用户提出的有建设性价值的问题转成数据需求工单。对于不合适或不合规评论，可以进行删除。

#### 6.1.1.168.数据中台-数据应用-数据门户-共享数据调查问卷管理

用于快速收集用户反馈、业务数据或意见调研。基于数据填报能力，需要支持创建和管理调查问卷，可自定义问卷标题、描述、有效期及问题内容（支持单选、多选、填空等题型）。发布后，用户可在线填写并提交。管理员可实时查看问卷填报情况，包括提交数量、参与人员及每份答卷的详细数据，支持数据导出与统计分析。

#### 6.1.1.169.数据中台-数据应用-报表门户

用于集中管理和便捷访问各类数据报表与可视化门户。需要展示用户拥有访问权限的所有报表门户列表，按名称、更新时间等信息进行展示，支持点击查看门户详情，浏览其中的指标看板、图表及数据内容。支持用户对感兴趣的报表门户进行收藏，便于后续快速访问。

#### 6.1.1.170.数据中台-数据应用-自助取数任务创建

用于灵活的数据分析，可以选择已有数据集，配置维度字段、指标字段及自定义筛选条件，生成查询结果。需要支持多种可视化图表展示，包括表格类（明细表、交叉表）、指标类（指标卡、翻牌器、进度条、仪表盘）、柱状图与条形图系列、线图系列（折线、面积、组合图）、饼图与环图、雷达图、矩形树图、地图（色彩、气泡、飞线）、散点图、气泡图、漏斗图等。分析结果可保存为图表，并支持添加至指定仪表板，实现数据洞察的可视化呈现与持续跟踪，提升用户自主分析能力与决策效率。

#### 6.1.1.171.数据中台-数据应用-自助取数任务管理

需要支持用户查看已保存的自助取数分析列表，支持按自助取数名称进行关键词查询，便于快速定位目标分析任务；同时提供编辑和删除功能，用户可对现有分析重新配置数据集、维度、指标及筛选条件，或清理不再使用的分析项目。

#### 6.1.1.172.数据中台-数据应用-自助取数分析管理

支持用户对自助取数分析任务进行集中化管理与分类组织。用户可查看已保存的分析任务列表，并通过名称关键词快速检索目标内容，支持对现有任务进行编辑或删除操作，灵活调整数据集、维度、指标及筛选条件，满足动态分析需求。同时提供文件夹管理功能，支持创建、重命名、修改和删除文件夹，实现按业务主题、项目或使用场景对分析任务进行分类归集。用户可在文件夹内有序管理所属分析内容，支持内部调整与批量操作，提升任务组织的条理性和协作效率。通过任务与文件夹的联动管理，构建清晰、可复用的个人或团队分析资产体系，增强自助取数功能的可用性与可维护性，助力数据高效转化为业务洞察。

#### 6.1.1.173.数据中台-工单管理-工单申请提交

用于用户发起新的工单请求，提供标准化表单供用户填写工单信息，提交后，工单自动进入预设流程，触发状态流转与审批任务。

#### 6.1.1.174.数据中台-工单管理-我发起的工单

用于全面掌握个人工单办理情况，提升事项跟踪效率。需要支持查看并管理由当前用户本人发起创建的所有工单。

#### 6.1.1.175.数据中台-工单管理-我的待办任务工单

需要集中展示当前用户需要处理或审批的、尚未完成的工单任务。

#### 6.1.1.176.数据中台-工单管理-我的已办记录工单

需要记录并查看当前用户已经处理完毕或审批通过的工单历史。

#### 6.1.1.177.数据中台-工单管理-全部工单查询

提供对系统内所有工单的综合查询和管理视图，具备筛选和搜索功能。

#### 6.1.1.178.数据中台-工单管理-历史工单归档

需要支持归档和查询已完成、已关闭或超过处理周期的工单记录。

#### 6.1.1.179.数据中台-工单管理-工单流程统计报表

需要支持部门搜索申请部门，或者受理部门对于工单的处理指标，可展示不同模板的已完成的工单数量，已超时的工单数量、平均处理时长、85%线处理时长，工单超时率等指标。

#### 6.1.1.180.数据中台-工单管理-部门工单效能报表

需要支持部门搜索申请部门、或者受理部门对于工单的处理指标，可展示不同部门的已完成工单数量、已超时数量、工单超时率。

#### 6.1.1.181.数据中台-工单管理-工单流程分类管理

需要支持按照流程类别名称进行搜索，支持自定义流程类别，支持流程类别的修改和删除。

#### 6.1.1.182.数据中台-工单管理-工单标签体系管理

需要支持按照标签名称进行搜索，支持自定义标签，支持标签的修改和删除。

#### 6.1.1.183.数据中台-工单管理-外部系统对接

需要支持将外部接口注册到工单系统中，构建工单申请流程中的业务元素，注册接口时候，支持填写接口的名称、路径、接口负责人、接口类型、参数信息、Header信息、请求参数、应用标识等信息。支持按照提交人、关键字搜索接口信息，支持展示接口的名称、接口类型、请求方式Url等信息，支持接口信息的修改和删除。

#### 6.1.1.184.数据中台-审批管理-内部系统用数审批

基于海关内部系统使用数据工单，构建线上工单，并和现有功能打通，基于工单系统进行流程审批，使得内部用数流程线上化。

用数申请与审批机制：如需用数，申请人线上提交7类用数联系单（内部系统用数、信息化项目用数、跨关区共享、对外共享、外部数据接入、新数据备案、确权变更），基于数据归属，通过系统自动分流并行审批，审批意见留痕、驳回原因反馈，申请人实时查看状态（审核中、通过、驳回），对接 H4A 系统实现统一登录。

依托系统实现数据共享用数申请的全线上化、审批自动化。相关流程如下：

（1）海关关员在线提交数据使用申请，实现“关区内部共享使用”、“对外共享使用”两类、4个用数申请、审批流程。

（2）用户填写申请用途、数据范围、下发频率（一次性、按月下发等）等信息，并关联具体数据资源目录。

（3）基于工作流引擎的配置，自动触发审批流，根据数据资源的归属部门、共享类型分配不同审批节点（用数部门、科长、处长等），审批意见能够留痕与驳回原因反馈。

（4）申请人可实时查看申请状态（审核中、通过、驳回、当前节点），并对已通过的申请下载相应的附件。

（5）管理员可通过后台工作流引擎，定制化配置审批规则、表单配置等，以满足未来的流程变更。

#### 6.1.1.185.数据中台-审批管理-项目建设用数审批

海关信息化项目建设开发使用数据工单，构建线上工单，并和现有功能打通，基于工单系统进行流程审批，使得开发用数流程线上化。

#### 6.1.1.186.数据中台-审批管理-跨关区数据共享审批

海关跨关区数据共享工单，构建线上工单，并和现有功能打通，基于工单系统进行流程审批，使得跨区数据共享流程线上化。

#### 6.1.1.187.数据中台-审批管理-对外数据共享审批

海关对外共享开放数据工单，构建线上工单，并和现有功能打通，基于工单系统进行流程审批，使得对外共享流程线上化。

#### 6.1.1.188.数据中台-审批管理-信息化项目新产生数据备案审批

信息化项目新产生数据备案审批，构建线上审批工单，并与现有功能打通，基于工单系统进行流程化审批，实现新产生数据备案的线上化管理。

#### 6.1.1.189.数据中台-审批管理-部门确权及变更审批

支持一键查看所有未确权数据表，自动填充来源部门至待确权部门，生成联系单下发给待确权部门审核，确权部门可选择数据表后维护修改内容(如申请确权、取消确权、修改共享类型等)，生成变更联系单下发给风控部门审核;审核通过后，更新对应数据表的确权信息，包括共享类型(如免审即享、有条件共享等)

#### 6.1.1.190.数据中台-审批管理-数据应用创建审批

基于工单系统，构建数据应用申请工单，并和现有功能打通，用于申请数据服务的访问权限，申请信息包括应用名称、应用标识、应用使用配额

#### 6.1.1.191.数据中台-审批管理-应用配额调整审批

基于工单系统，构建应用配额调整工单，用于增大接口请求次数，申请信息包括选择应用名称，填写应用使用配额次数。

#### 6.1.1.192.数据中台-审批管理-数据服务使用审批

基于工单系统，构建数据服务使用申请工单，用于申请数据接口访问权限，申请信息包括接口分类名称，接口名称，接口权限信息。

#### 6.1.1.193.数据中台-审批管理-数据表权限申请审批

基于工单系统，构建数据表使用申请工单，用于申请数据表访问权限，支持选择数据表，选择权限类型，支持选择申请时间，以及授权人或者授权部门。

#### 6.1.1.194.数据中台-审批管理-数据库创建审批

基于工单系统，构建数据库创建工单，用于自动化创建数据库，支持输入数据名称，数据库英文名称。

#### 6.1.1.195.数据中台-审批管理-数据集使用审批

基于工单系统，构建数据集使用工单，用于自动化获取数据集权限，基于数据集可进行即席分析，仪表板，智能问数等操作，支持选择数据集分类，以及选择数据集名称。

#### 6.1.1.196.数据中台-审批管理-数据报表使用审批

基于工单系统，构建数据报表使用权限工单，用于自动化开通报表的查询权限，支持选择报表分类，以及选择报表名称。

#### 6.1.1.197.数据中台-审批管理-数据资产发布审批

基于工单系统，构建数据资产发布流程工单，用于将数据资产发布到不同的共享区中，支持选择业务域，管理部门、标签，数据资产名称，共享区。

#### 6.1.1.198.数据中台-审批管理-数据资产共享审批

基于工单系统，构建数据共享流程，用于不同场景下的数据共享流程，可申请数据表共享、文件共享、数据服务共享。

#### 6.1.1.199.业务中台-通用能力-OCR能力

OCR算法支持文字检测与识别、版面分析、表格提取等功能，提供API接口便于系统集成。

#### 6.1.1.200.业务中台-BI可视化-标准化维度指标搭建

需要支持从多种数据源（如关系型数据库、Excel、CSV等文件）导入数据，并提供图形化数据处理界面。用户可通过可视化操作添加计算字段、转换字段类型、设置字段属性（如名称、格式、单位）及定义分组维度。支持基于条件的数据过滤、空值处理、去重等清洗操作，并提供实时数据预览功能，确保处理结果符合业务逻辑与分析需求。所有配置应可保存并复用，保障数据处理过程的可追溯性与一致性，满足多样化场景下的数据准备需求。

#### 6.1.1.201.业务中台-BI可视化-标准化维度指标管理

需要支持对数据集进行管理能力。能够对已有数据集进行编辑、删除、复制以及查看详细信息等操作，灵活调整数据集结构，如进行字段的增删改，更新数据内容或重新配置其与外部数据源的关联关系，数据预览功能便于用户核对处理结果。同时，通过权限控制，确保数据管理过程的安全性与可审计性，满足多用户协作环境下数据资产的高效治理需求。此外，为更好地组织和管理数据集资源，系统需支持新建文件夹、移动数据集至不同文件夹、重命名和删除文件夹等操作，通过分类管理，使用户能够更高效地查找和使用数据集，进而提升数据分析效率。

#### 6.1.1.202.业务中台-BI可视化-可视化仪表板搭建

需要提供拖拽式设计界面，用户可借助鼠标自由构建自定义数据展示面板。从丰富的组件库中挑选柱状图、折线图、饼图、地图、表格等多种图表类型及多样布局样式，灵活调整组件位置、大小与层级关系。同时，支持设置全局样式，如主题颜色、字体、背景，以及交互逻辑，像联动、下钻等。设计过程中可实时预览效果，便于即时优化调整，且所有配置能保存、复制与复用，满足不同业务场景的数据呈现需求。

#### 6.1.1.203.业务中台-BI可视化-可视化仪表板管理

需要有统一的界面，支持对已创建的仪表板进行编辑、复制、删除，还能导出为PDF、图片等格式，并能以链接或代码形式分享给其他用户或嵌入第三方系统。用户可随时更新内容以适应新分析需求，调整组件配置或数据源。设置访问权限，控制不同用户或角色的查看、编辑权限，保障数据安全。此外，提供版本记录与使用统计功能，方便追踪变更历史与使用情况，提升团队协作与管理规范性。为更好地组织仪表板资源，要支持用户创建文件夹进行分类管理，可将已有仪表板移至指定文件夹，实现层级化管理。支持文件夹重命名、删除操作，删除时给出确认提示并说明关联仪表板处理方式。通过树形目录或列表展示文件夹结构，方便用户快速定位目标仪表板，且该功能与权限管理集成，按文件夹设置访问控制，提升资源复用率与团队协作效率。

#### 6.1.1.204.业务中台-BI可视化-仪表板分享协同

需要支持用户将已创建的仪表板共享给指定团队成员或外部用户，并支持设置细粒度访问权限，包括“只读”和“编辑”等权限级别，确保数据安全与操作可控。用户可通过生成唯一的分享链接进行快速分发，或获取嵌入代码将仪表板集成至其他系统、网页或报告中。分享时应支持设置链接有效期、访问密码等安全策略。系统需记录共享操作日志，便于审计与管理。通过该功能，实现数据成果的高效复用与跨部门协同分析，增强数据驱动决策的能力。

#### 6.1.1.205.业务中台-BI可视化-仪表板跨平台嵌入

需要支持将仪表板集成到外部系统或网站中，提供多种嵌入方式（如IFrame、JavaScript API），确保无缝对接现有平台，扩展数据展示渠道并提升用户体验。

#### 6.1.1.206.业务中台-BI可视化-分析结果一键导出

允许用户将仪表板内容导出为图片、PDF或其他格式文件，便于离线查看或汇报展示。需要支持定制导出样式和分辨率，满足多样化输出需求，确保数据表达的专业性和准确性。

#### 6.1.1.207.业务中台-BI可视化-分析报告搭建

为了满足更复杂和对展现样式要求更高的分析、汇报场景，需要提供高度灵活的可视化看板绘制页面，用户既可从空白画布开启个性化设计（支持自定义尺寸适配多场景输出），也能基于行业模板快速生成专业报告；画布内支持图表、文本、图片等元素的自由拖拽排列与层级管理，实现视觉层级和逻辑关系的精准控制；同时配备历史版本回溯功能，可随时追溯修改记录并一键还原，确保报告设计的高效性、专业性与定制化需求的全流程满足。

#### 6.1.1.208.业务中台-BI可视化-分析报告管理

涵盖对所有分析报告的集中管理，包括编辑、分享、嵌入、导出和删除等操作。用户可以轻松追踪报告状态，优化报告内容，保障报告的时效性和准确性，促进数据驱动决策。需要支持有序地存储和管理分析报告，需要支持创建文件夹、移动报告至指定文件夹、重命名和删除文件夹。这种分类管理模式提高了报告检索效率，简化了日常管理工作。

#### 6.1.1.209.业务中台-BI可视化-分析报告分享协同

将分析报告分享给他人，需要支持设置访问权限和有效期。通过生成唯一分享链接或嵌入代码，方便团队内外的信息交流与合作，扩大报告影响力和应用范围。

#### 6.1.1.210.业务中台-BI可视化-分析报告平台嵌入

需要支持将仪表板嵌入到第三方平台（如企业门户、业务系统、移动应用等），提供多种嵌入方式，包括标准IFrame嵌入代码和JavaScript API调用接口，满足不同技术环境的对接需求。嵌入内容应支持自适应布局、尺寸调节与响应式显示，确保在不同终端和页面结构中正常呈现。支持通过参数传递实现数据过滤与动态加载，并可结合权限控制确保嵌入内容的安全访问。通过该功能，用户可在现有工作平台中直接查看关键数据，避免系统切换，提升数据利用效率与业务协同能力。

#### 6.1.1.211.业务中台-BI可视化-分析报告一键导出

需要支持将仪表板或分析结果导出为多种常用格式，包括PDF、Word（.docx）等，满足打印、归档、编辑及汇报等不同使用场景需求。用户在导出时可自定义报告内容范围、页面布局、图表选排及标题说明，并支持调整字体、页眉页脚、企业LOGO等样式元素，确保输出报告的专业性与品牌一致性。系统应提供导出预览功能，便于确认效果。导出文件需保持原始图表清晰度与排版逻辑，确保信息准确呈现，提升数据分析成果的实用性和传播效率。

#### 6.1.1.212.业务中台-BI可视化-多元数据表格

为了灵活展示数据情况，需要支持添加表格类图表，能够灵活展示数据和分析，多角度挖掘数据价值。比如：

（1）普通表格：需要支持通过表格组件展示结构化数据，用户可通过拖拽方式自由配置行、列维度与指标字段，实现动态数据组织。支持自定义文本格式、列宽、表头样式、分页设置、滚动条模式及冻结首列/冻结多列功能，确保在数据量大时仍具备良好可读性与操作体验。提供单元格排序、多级表头、合并单元格等高级展示能力，并支持样式主题配置。表格应具备基础数据分析功能，如汇总、小计、条件格式等，满足用户在数据核对、报表输出、交互分析等场景下的灵活使用需求。

（2）交叉表格：需要支持数据透视表功能，允许用户通过拖拽方式将维度字段配置至行、列区域，将指标字段用于值区域汇总，实现数据的交叉分析与动态重组。支持行/列小计、总计、百分比汇总等多种汇总方式，并可自定义汇总样式与显示格式。提供冻结列、列宽调整、排序、分页及滚动加载功能，确保在大数据量下的操作流畅性与可视性。支持多层维度嵌套与展开/折叠操作，便于进行层级化分析。该功能适用于财务分析、业务统计、运营报表等场景，帮助用户从多角度快速挖掘数据价值。

#### 6.1.1.213.业务中台-BI可视化-中国式复杂报表构建

为了满足中国式报表的复杂布局需求，允许在报表中插入数据单元格（绑定动态数据）和常量单元格（输入固定文本或数值），实现数据与说明文字的混合排版。支持跨行跨列的任意单元格合并、区块命名与区域引用，便于结构化管理和公式计算。提供背景色填充、边框样式、字体对齐等高级样式控制，支持精细的页面布局调整。可定义单元格内计算公式，实现行内、跨行、跨区域的数据运算。该功能适用于财政、税务、统计等领域的正式报表编制，满足格式规范、数据准确、结构灵活的业务要求。

#### 6.1.1.214.业务中台-BI可视化-指标卡类图表

为了用户能快速聚焦关键指标，需要以简洁直观形式呈现核心数据，辅助高效决策，需要支持配置指标类图表。比如：

（1）指标卡：需要支持以卡片形式展示关键业务指标（KPI），每张卡片可添加维度标签（如时间、区域）及多个指标值，支持主指标与辅助指标的并列或主副布局。用户可自定义卡片标题、备注说明、背景颜色、边框样式、阴影效果等视觉属性，提升界面美观度与信息层级感。支持为指标设置前后缀（如“万元”、“%”）、条件格式（如数值超限变色），实现数据状态的直观警示。所有样式配置应通过可视化界面完成，便于快速调整。该功能适用于管理驾驶舱、运营看板等场景，帮助用户高效掌握核心业务动态。

（2）翻牌器：用于动态展示关键指标，需要支持自动刷新与实时数据更新。用户可配置指标内容、标题、备注及组件样式，并支持条件格式与前后缀设置，突出显示重要数值变化，适用于监控大屏等场景。

#### 6.1.1.215.业务中台-BI可视化-动态进度条图表

为了直观展示任务或过程的完成程度，让用户清晰了解进展，需要支持配置进度条类图表。比如：

（1）进度条：用于可视化目标完成度，支持当前值与目标值的对比展示。用户可配置指标、目标类型（固定值等）、颜色方案与占比条样式，并支持标题、备注、背景等外观设置，广泛应用于项目管理与绩效评估。

（2）仪表盘：以指针形式直观展示指标在设定区间内的位置，反映目标达成情况。用户可配置指针依据的指标、起点/终点值、颜色区间与数据标签，需要支持动态数据映射与视觉美化，适用于KPI监控场景。

#### 6.1.1.216.业务中台-BI可视化-关键数据排行图表

用于展示TOP N数据项的降序排名，需要支持维度与指标配置，可自定义序号样式、列标题、数据条与条件格式，突出显示前三名，便于快速识别关键数据分布与排名趋势。

#### 6.1.1.217.业务中台-BI可视化-多维对比条形图表

为了快速比较和分析数据分布，需要支持添加条形类图表，通过长短不同的条形对比数据，能清晰呈现各类别数值差异。比如：

（1）条形图：用于展示不同类别的数据对比，需要支持维度与指标配置、颜色图例、工具提示与过滤器。提供丰富的样式设置，包括绘图区域颜色、数据标签、坐标轴、图例与辅助展示功能，增强数据可读性。

（2）堆积条形图：展示多个数据系列在同一类别下的累积效果，反映各部分对整体的贡献。需要支持多指标叠加、颜色区分、数据标签与工具提示占比显示，适用于结构化数据对比分析。

（3）百分比条形图：将每类别的总值归一化为100%，展示各数据系列的占比关系。需要支持多指标配置、颜色区分、数据标签显示百分比、工具提示与图例设置，直观呈现相对比例结构。

#### 6.1.1.218.业务中台-BI可视化-结构对比柱状图表

当对比维值过多，为了更好地展示效果，需要支持添加柱状类图表，通过柱子的高度或长度直观对比数据大小，清晰展现各类别间的数量差异。比如：

（1）柱图：通过垂直柱状条展示不同类别的数值对比，支持主/副值轴、颜色图例、工具提示与过滤器。提供坐标轴、图例、数据标签与辅助线等配置，适用于趋势与对比分析。

（2）堆积柱图：将多个数据系列在同一类别下垂直叠加，展示整体与各部分的构成关系。需要支持多指标配置、颜色区分、数据标签与工具提示，适用于分析数据结构与累积趋势。

（3）百分比柱图：将每个类别的柱子高度归一化为100%，展示各数据系列的占比分布。支持多指标配置、颜色方案、数据标签显示百分比与图例设置，适用于结构占比分析。

#### 6.1.1.219.业务中台-BI可视化-趋势演变折线图表

用于展示数据随时间或其他连续变量的变化趋势，支持多数据系列、曲线/直线切换、标记点与空值处理。提供坐标轴、图例、数据标签与辅助线配置，便于趋势分析与对比。

#### 6.1.1.220.业务中台-BI可视化-累积变化面积图表

为了清晰呈现数据随时间的累积趋势、整体规模及波动情况，辅助洞察发展趋势，需要支持添加面积类图表。比如：

（1）面积图：通过填充曲线下方区域，强调数据变化幅度与累积效果。需要支持多系列趋势展示、渐变填充、标记点与工具提示，适用于销售、财务等领域的趋势分析。

（2）堆积面积图：将多个数据系列在垂直方向叠加，展示整体趋势及各部分贡献。需要支持渐变填充、标记点、坐标轴与图例配置，适用于分析数据的累积变化与结构演变。

（2）百分比面积图：将各数据系列按占比叠加并归一化至100%，展示各类别中各组成部分的比例变化趋势。需要支持颜色区分、数据标签与工具提示，适用于结构动态分析。

#### 6.1.1.221.业务中台-BI可视化-复合洞察组合图表

需要支持柱状图与折线图等多种图表类型融合，可为主副值轴分别配置指标，支持独立坐标轴、颜色、标签与图例设置，适用于多量级指标的对比分析。

#### 6.1.1.222.业务中台-BI可视化-占比精析饼图

为了直观比对各部分在整体中的比例关系，帮助快速识别数据分布重点，辅助决策与资源分配，需要支持添加饼图类图表。比如：

（1）饼图：用于展示各部分在整体中的占比，通过扇形角度反映数据比例。支持颜色方案、图例、数据标签、工具提示与“其他”类合并，适用于市场份额、预算分配等场景。

（2）玫瑰图：通过扇形半径展示多维度数据分布，适用于分类较多的占比分析。支持颜色、图例、标签与“其他”类合并，增强视觉表现力。

（3）矩形树图：以嵌套矩形面积展示多层级数据的结构与占比，需要支持颜色映射、数据标签与工具提示，适用于组织架构、产品分类等层次化数据可视化。

#### 6.1.1.223.业务中台-BI可视化-多维评估雷达图表

用于多维度数据的综合评估与对比，通过多边形边长反映各维度数值。需要支持填充/线条样式、标记点、坐标轴设置与图例，适用于绩效评估、能力分析等场景。

#### 6.1.1.224.业务中台-BI可视化-地理映射地图展示

为了直观展示数据空间分布、区域差异及关联，辅助定位问题、规划资源与洞察地域特征，需要支持添加地图类图表。比如：

（1）色块地图：通过颜色深浅在地理区域上展示数据强度，需要支持地理维度绑定、颜色区间、图例与工具提示，适用于区域销售、人口分布等空间数据分析。

（2）气泡地图：在地理区域上以不同大小和颜色的气泡展示数据指标，需要支持区域定位、气泡大小/颜色映射、图例与工具提示，适用于物流热度、经济指标等场景。

（3）飞线地图：通过动态线条连接地理起止点，展示数据流动关系，需要支持起点/终点定位、飞线颜色/粗细映射、气泡节点与工具提示，适用于客流、物流路径分析。

#### 6.1.1.225.业务中台-BI可视化-气泡多维分析图表

为了揭示数据间复杂关联与分布规律，需要支持配置气泡类图表。比如：

（1）气泡图：在二维坐标系中以气泡位置（X/Y轴）和大小展示多维数据，需要支持颜色区分、坐标轴、图例与工具提示，适用于变量相关性与分布分析。

（2）散点图：用于展示两个变量之间的分布关系与相关性，需要支持颜色、形状区分维度，提供坐标轴、图例、数据标签与辅助线配置，适用于探索性数据分析。

#### 6.1.1.226.业务中台-BI可视化-流程剖析漏斗图表

为了展示流程各阶段的转化率或损耗情况，帮助快速定位瓶颈环节，优化流程效率，需要支持配置漏斗类图表。比如：

（1）漏斗图：展示数据在流程各阶段的转化与流失情况，需要支持层级宽度由指标决定、转化率计算、标签与工具提示，适用于销售流程、用户转化路径分析。

（2）对比漏斗图：并行展示多个类别的转化流程，需要支持多漏斗对比、颜色区分、转化率计算与标签配置，适用于不同产品线或渠道的转化效率对比。

#### 6.1.1.227.业务中台-BI可视化-一键筛选全局控件

为了实现跨图表、跨数据集的统一筛选，以提升数据分析的效率和一致性。核心功能需求包括：首先，支持多类型字段的筛选能力，涵盖日期型（精确时间/动态相对时间，如按天/周/月/季/年自动计算起始点）、文本型（模糊匹配/枚举值选择/树形层级过滤，支持业务关联数据构建与显示名称自定义）、数值型（范围阈值/聚合计算，如求和、平均值过滤），确保不同数据类型的精准控制；其次，实现跨图表与数据集的实时联动，用户在一个筛选器中设置的条件需同步应用于所有关联组件（如图表、表格、指标卡），且当修改条件时，所有组件数据需毫秒级响应更新，保持分析视角的一致性；再者，提供高阶条件关联能力，支持同一数据集内多条件的级联过滤（如下拉选项根据前序条件动态变化）及跨数据集的关联筛选（如通过主键关联不同表的数据），满足复杂业务逻辑的拆解需求；同时，需内置时间对比分析功能，允许用户为日期条件配置多时段对比组（如同比/环比），并支持参照时间联动（原时间修改后对比值自动更新），辅助趋势洞察；最后，应具备完善的样式与交互定制能力，包括筛选器布局（水平/垂直排列、全局置顶）、条件展示（树形结构/平铺选择、名称位置与对齐方式）、按钮行为（查询/重置/清空的样式与位置配置）及视觉风格（背景、边框、圆角、文本样式）的灵活调整，以适配不同业务场景下的可视化需求，最终形成“一处配置、全盘联动”的高效分析体验。

#### 6.1.1.228.业务中台-BI可视化-智能数据填充富文本

应具备多维度内容整合与动态呈现能力，首先需支持文本、数据指标、超链接及多媒体元素的混合编排，允许用户通过结构化布局将描述性文字与动态绑定的数据字段（如数值、分类标签）无缝融合，形成逻辑清晰且视觉层次丰富的信息载体；其次需实现数据驱动的动态更新机制，支持与数据源实时联动，当底层数据变化时自动刷新文本中绑定的字段值，确保内容时效性，同时提供字段级条件筛选能力，可根据预设规则（如数值范围、状态匹配）动态显示或隐藏特定内容；再者应配备精细化视觉样式控制体系，涵盖基础文本属性（字体、字号、颜色、对齐）的自定义调整，组件外观的深度定制（背景色/图、边框样式、阴影效果、圆角弧度），以及基于数据值的条件格式化功能，允许为不同数据区间或状态设置差异化的样式表现（如颜色渐变、图标标记），从而突出关键信息；最后需支持响应式布局适配，确保富文本内容在不同设备尺寸和分辨率下均能保持合理的排版和可读性，同时提供交互增强能力，如超链接跳转等。

#### 6.1.1.229.业务中台-BI可视化-多页面切换组件

通过标签页组织多组内容，需要支持基础标题、组件样式与Tab栏位置/样式设置，实现内容的分类展示与便捷切换，提升界面整洁度与用户体验。

#### 6.1.1.230.业务中台-BI可视化-内嵌集成页面组件

可将外部网页通过URL嵌入当前界面，需要支持背景、边框、阴影、圆角等样式配置，实现跨系统内容集成与统一展示。

#### 6.1.1.231.业务中台-BI可视化-图片修饰组件

用于插入和管理静态或动态图片，需要支持本地上传、URL引用与在线资源选择，可配置背景、边框、圆角与阴影，增强界面视觉表现力。

#### 6.1.1.232.业务中台-BI可视化-数据循环填充组件

用于重复展示某一数据项的多实例内容，需要支持按数据行循环排列。常用于动态展示列表型数据，可绑定数据字段实现内容自动填充与更新，提升信息展示的灵活性和易用性。需要支持自定义配置循环的内容和布局，选择维度或指标动态循环，也可以添加静态文本。

#### 6.1.1.233.业务中台-BI可视化-数据面板组件

支持多类型可视化组件的嵌套组合，允许在单一面板内无缝集成图表（折线图/柱状图/饼图等）、文本框、标签、指标卡、图片及表单控件等元素，通过自由拖拽与布局调整实现复杂信息架构的搭建，同时提供组件层级管理功能，支持对嵌套元素进行置顶/置底、分组操作。可支持创建多个子页面并配置独立的组件布局与数据绑定规则，通过标签页、导航栏或自定义按钮实现页面间的快速切换，同时支持页面间数据共享与状态联动，例如在分页场景下保持全局筛选条件的持续性，需要支持配置事件，通过事件配置来实现面板的切换。

#### 6.1.1.234.业务中台-BI可视化-标签标识组件

需要支持添加文本标识或分类标记，可静态显示说明性文字或动态绑定数据字段值。支持设置字体、颜色、大小和对齐方式。

#### 6.1.1.235.业务中台-BI可视化-多类形状组件

为了使报告更美观，需要添加各种形状组件。比如：

（1）直线需要支持用户在可视化布局中插入水平或垂直分隔线，起到内容分区、结构划分的作用。

（2）矩形：需要支持用户在画布中绘制区块边框或背景区域，支持填充颜色、边框样式和透明度设置。

#### 6.1.1.236.业务中台-BI可视化-交互式分析-跳转

需要支持用户点击图表元素时跳转到指定目标页面。可设置“关联字段”作为触发条件，目标类型包括仪表板、分析报告或外部链接。支持“参数跳转”和“直接跳转”。通过“生效字段”配置参数映射，还可设置全局参数。跳转支持在当前窗口、新窗口或弹窗中打开，便于查看关联信息。

#### 6.1.1.237.业务中台-BI可视化-交互式分析-联动

需要支持多个图表之间的交互响应。当用户在某个图表中选择数据时，其他关联图表会自动过滤并显示对应数据。用户需设置一个或多个“关联字段”作为联动依据。支持“同数据集”和“非同数据集”联动，实现跨图表、跨数据源的协同分析。

#### 6.1.1.238.业务中台-BI可视化-交互式分析-辅助线

需要支持在图表中添加辅助线，帮助识别关键值或趋势。用户可自定义参考线名称，并选择类型为“固定值”或“计算值”。可选择参考线对应的坐标轴，并设置线型和颜色，使参考线清晰醒目，提升数据对比效果。

#### 6.1.1.239.业务中台-BI可视化-报表集成门户搭建

需要支持创建个性化的数据门户，允许用户将多个仪表板、分析报告等可视化内容集成至单一访问界面，并提供导航菜单、标签页或门户首页进行统一组织与跳转。支持自定义门户主题风格，包括配色方案、布局结构、LOGO上传、水印设置（如用户信息、保密标识）及通用显示参数配置。用户可设置默认首页、访问权限和展示顺序，打造符合海关业务逻辑的专业化数据平台。该门户应适配PC端与移动端，确保良好的用户体验，适用于领导驾驶舱、部门数据站、对外汇报展示等场景，实现数据资产的集中呈现与高效利用。还需要支持对已创建门户进行编辑、删除、复制及菜单结构配置。用户可灵活调整门户内的导航菜单层级、页面布局、内容组件顺序及链接目标（如仪表板、报告），并可更新门户主题样式、LOGO、水印等外观元素。支持权限配置，确保不同用户或角色按需访问对应门户内容。通过该功能，用户可根据业务变化快速调整门户结构与展示内容，持续优化用户体验，确保数据门户始终贴合实际管理需求，提升数据服务的敏捷性与可用性。

#### 6.1.1.240.业务中台-BI可视化-自定义监控

为了满足用户个性化的监控需求，方便用户实时关注关键数据和业务指标，及时发现问题并做出决策。需要支持在任意图表上创建监控，并且对监控进行分类管理，比如我关注的，我创建的、我有权限的。同时还需要支持在整个看板上创建监控，创建时可以选择到看板中任意一个仪表板。

#### 6.1.1.241.业务中台-BI可视化-监控指标设置

监控功能设计上须具备高度的灵活性与全面性。用户能够自主选择要监控的度量目标，并能对所选度量的数据展示格式和字段显示名称进行设置调整。同时，需要支持配置过滤条件，使监控仅针对符合条件的数据展开计算与告警，且在特定情况下过滤条件可自动同步，方便用户对过滤条件进行管理。

在监控维度与时间选择上，系统需要支持按维度拆分监控，用户可配置具体监控维度，系统能动态加载新增维值。此外，还需提供每小时、每天、每周、每月四种监控时间粒度，除每小时外其余粒度都需要支持多选，满足不同场景的监控需求。

对于告警与数据分析，系统需要支持开启波动分析，在特定聚合方式下展示相关数据。还需要基于多种指标添加告警筛选条件，允许用户选择聚合方式、配置筛选方式及计算值，且在规则中可切换条件关系并添加多个条件，有效保障监控的精准性与及时性。

#### 6.1.1.242.业务中台-BI可视化-监控推送消息设置

系统的消息通知功能须具备完善的设置选项。应支持用户自主设置是否开启推送消息通知。一旦选择开启，用户就能够进一步配置推送渠道，比如是短信、邮件还是特定的应用推送等；设置 Webhook，以便与其他系统进行集成互动；确定告警时间，确保在合适的时间点发送通知；编辑消息内容，使其准确传达监控信息；添加消息附图，增强信息表现力；以及填写报表地址信息，方便接收人快速查看详细数据。在完成推送配置后，系统要提供消息发送测试区域，用户可从中选择接收人进行接收测试，验证推送配置的正确性和有效性。当监控指标和推送消息都设置完毕后，用户还需对发布规则进行设置，涵盖异常设置、发布设置以及高级设置等内容。同时，要支持设置历史数据保留时效，满足数据管理和存储的需求。

#### 6.1.1.243.业务中台-BI可视化-监控告警管理

为了给用户提供清晰直观的告警概览。页面上方应设置可切换的tab页，涵盖“我关注的”“我创建的”“我有权限的”这三个选项，方便用户从不同视角查看告警信息。同时，在概览页面配备搜索框，用户可通过输入指标监控名称进行精准搜索筛选。筛选区域支持展开与收起操作，当用户需要对展示的指标告警信息进行多维度筛选时，单击概览页面的筛选按钮即可展开筛选区域进行详细设置。在各个指标监控卡片上，用户能够直观查看监控到的告警异常数据情况。若想获取更详细信息，可单击指标名称或其他区域弹窗显示告警详情。

此外，系统还要支持用户修改指标监控设置，以及进行关注或取消关注操作，满足用户个性化的监控管理需求。

#### 6.1.1.244.业务中台-BI可视化-监控告警详情

需要支持在指标监控管理中心页面，单击需要查看的具体指标卡片的指标名称或者卡片右下方指标详情，将弹窗展示指标告警信息详情。在指标告警概览区域需要支持查看检测历史记录、指标异常按维度拆分、指标告警趋势的数据情况。需要支持查看相关的检测时间、检测状态以及异常原因。需要支持查看某次的指标异常数据时可以单击对应的检测时间，将展示其异常数据详情。需要支持查看所监控的指标对应的数据详情，若设置为按维度拆分，需要支持切换不同维度查看指标详情。需要支持查看异常快速锁定指标对应的异常数据。需要支持查看指标异常数据，可以单击对应数据，在页面下方数据解读区域中会展示对应的数据异常原因，可跳转至对应的报表中。

#### 6.1.1.245.业务中台-BI可视化-监控管理

需要支持进行监控管理，包括可以查询、重命名、批量操作和删除监控指标。需要支持设置监控权限，不同角色对应指标监控的权限有所不同，有报表查看权限的用户，可以创建指标监控、查看他人创建的指标监控，组织管理员可以查看及管理（编辑、删除）组织下所有指标监控，告警接收人能查看对应的指标监控。

#### 6.1.1.246.业务中台-BI可视化-自定义工作台

需要支持将不同仪表板中的数据卡片收藏至个人专属卡片看板，个人关注数据一页全览。

#### 6.1.1.247.业务中台-BI可视化-工作台卡片管理

需要支持构建个性化看板，将每张仪表板中关注的数据卡片，收藏到自己的个性化卡片看板上，可以按照个人的习惯重新进行布局调整，并筛选并固定常看的筛选条件。需要支持创建多个卡片看板，需要支持卡片看板的删除以及修改。当有多个卡片看板时，需要支持拖动卡片看板进行排序。收藏卡片时，需要支持带入对该卡片生效的所有查询条件，包括仪表板级、Tab级和组件级查询条件。源仪表板上查询条件增、删、改时，卡片看板中同步调整，卡片上提示条件已变化

#### 6.1.1.248.业务中台-BI可视化-卡片分享

需要支持数据分享，在办公软件中便捷地分享数据并进行讨论时，需要支持将单个或多个数据卡片分享到企业内部通讯系统中，并进行查看、讨论，营造数据驱动的企业文化。需要支持单个卡片的分享，可以进行多张卡片的分享。需要支持复制链接粘贴到聊天框分享，可以单击链接跳转至系统里查看卡片。需要支持选择用户或用户组并添加自定义分享文案

#### 6.1.1.249.业务中台-BI可视化-卡片导出

需要支持查看格式化数据和原始数据，并需要支持复制数据和导出Excel、图片或PDF，其中，导出Excel支持显示水印或隐藏水印。

#### 6.1.1.250.业务中台-BI可视化-卡片监控创建

需要支持在卡片上创建监控。需要支持全屏查看卡片，单击退出全屏后可返回卡片看板。

#### 6.1.1.251.业务中台-BI可视化-工作台智能搜索

需要支持智能搜索功能，包括包含仪表板、数据门户、即席分析、分析报告、数据填报、卡片看板等。需要支持显示搜索历史；若通过搜索打开过相应内容，则显示最近打开的内容。需要支持在搜索界面中输入搜索关键词并单击搜索，进入搜索结果页，系统会根据您的搜索关键词，返回搜索结果。需要支持使用列表的方式呈现所有结果，不同类型的作品视图Tab分开展示。需要支持对搜索结果进行排序，可以根据需求设置按创建时间、按最近编辑时间或按浏览数进行排序。需要支持对搜索结果进行筛选。可以按工作空间、作品类型、创建者、创建时间和权限范围进行筛选

#### 6.1.1.252.业务中台-BI可视化-工作台搜索配置

需要支持选择仅搜索类目管理内作品或搜索全局所有作品。需要支持选择仅展示有权限作品或展示所有作品。需要支持选择搜索到作品粒度或搜索到组件粒度，其中搜索到组件粒度勾选后支持搜索到仪表板，分析报告等组件粒度

#### 6.1.1.253.业务中台-数据填报-数据填报模板搭建

需要支持通过拖拽式可视化界面配置数据填报表单，用户可根据业务需求添加文本框、下拉框、日期选择器、复选框等填报控件，并设置控件属性（如名称、校验规则、默认值、是否必填）。支持实时预览填报页面的实际效果，确保布局合理、交互正常。表单保存时，需支持关联后端物理数据表，并维护字段映射关系，确保填报数据准确写入指定数据库表及对应字段。支持表结构创建或选择已有表，保障数据存储的规范性与可管理性，满足各类业务数据采集、上报与集成场景的需求。

#### 6.1.1.254.业务中台-数据填报-数据填报模板管理

需要支持按“全部”和“我创建的”两种视图查看已创建的填报表单，列表需展示基本信息如表单名称、创建人、创建时间、更新状态等。用户可对表单执行编辑、预览、删除、移动至指定文件夹等操作，支持新建关联数据集以绑定存储表。通过文件夹分类管理，实现填报资源的有序组织。所有操作应具备权限控制，确保数据安全。该功能便于用户快速定位、维护和复用填报表单，满足多用户环境下填报任务的高效管理与协作需求。需要支持创建、重命名、移动和删除文件夹，允许用户根据业务类型、部门或用途建立多级目录结构，对数据填报表单进行分类归集。用户可通过文件夹视图快速浏览、定位和管理所属表单，支持跨文件夹移动表单及设置访问权限，实现资源的有序组织与共享控制。文件夹管理应与权限体系集成，支持按角色或用户设置查看、编辑等操作权限，保障数据安全。该功能适用于表单数量多、业务复杂的组织环境，有助于提升系统使用效率、协作规范性和整体管理能力。

#### 6.1.1.255.业务中台-数据填报-填报审批流程管理

需要支持将数据填报表单与多级审批流程绑定。用户提交数据后，自动触发预设的审批流程，支持配置审批节点、审批人（支持角色或指定人员）、审批顺序（单级或串/并行多级）。审批过程中，审批人可在系统内查看填报内容、填写意见并执行通过、驳回等操作，全过程留痕可查。仅当审批通过后，数据才写入主表并生效。该功能适用于对数据质量要求高、需权限管控的业务场景，确保每条数据经过合法合规审核，提升数据治理水平与组织执行力。

#### 6.1.1.256.业务中台-数据填报-分享数据填报

需要支持用户将已配置的填报表单生成唯一的访问链接或二维码。该链接可安全地分享给系统内外人员（如合作伙伴、公众、临时用户），无需登录即可填写提交。支持设置链接有效期、填写次数限制、密码保护及防重复提交等安全策略，确保数据采集可控。同时支持填写界面自定义（如隐藏字段、仅读说明），并记录填写人IP、时间等日志信息。该功能适用于问卷调查、外部申报、应急上报等需广泛传播的场景，显著提升数据采集效率与完整性。

#### 6.1.1.257.业务中台-数据填报-文本填报控件

为了满足文本类数据的精准采集，需要支持配置文本类控件。比如：

（1）单行文本：需要支持用户输入姓名、工号、电话号码、邮箱地址等短文本信息。组件需支持设置最大输入长度限制，防止数据溢出；内置常用格式校验规则（如手机号、邮箱、身份证号等正则验证），并支持自定义校验表达式；可配置默认值、占位提示（placeholder）和是否必填属性。输入内容应进行前端实时校验并提示错误信息，确保数据合规。该组件应具备良好的兼容性与响应式显示效果，适用于各类数据填报表单，是构建高效、可靠数据采集界面的核心基础控件。

（2）多行文本：需要支持用户输入大段文字，具备自动换行和滚动显示功能。可配置最大字符数限制，防止数据超限；支持设置默认值、占位提示语及是否必填属性。组件应具备良好的输入体验，适配不同分辨率设备，并在移动端保持可用性。输入内容应支持纯文本格式，避免富文本注入风险。该组件适用于填写问题描述、整改意见、项目说明等场景，是构建全面、灵活数据采集表单的重要组成部分，有助于提升数据采集的深度与表达能力。

#### 6.1.1.258.业务中台-数据填报-数字填报控件

需要支持用户输入整数或小数，自动过滤非数字字符。支持配置数值范围校验（最小值、最大值），防止无效输入；可设置默认值、小数位数精度、是否必填及只读状态。组件应具备良好的交互体验，支持键盘输入与上下箭头调节，并实时提示错误信息。输入值应符合数据存储格式要求，保障与后端数据库的准确对接。该组件广泛应用于财务、统计、评估等对数据精度要求高的场景，有效提升表单智能化水平和数据质量。

#### 6.1.1.259.业务中台-数据填报-数据选项填报控件

为了用户快速填报，以及规范填报范围，需要支持配置选项类控件。比如：

（1）单选：需要支持以单选按钮（Radio Button）或下拉列表形式展示预设选项，用户仅可选择其中一项。支持手动添加、编辑或删除选项，允许设置选项标签与实际值分离，满足业务与数据分离的需求。可配置默认选中项、是否必填，并支持与其他控件进行数据联动（如显示/隐藏、选项动态更新）。组件应支持静态选项配置及从数据集动态加载选项。适用于性别、状态、等级等需标准化录入的场景，有效避免自由输入带来的数据歧义，是构建规范、高效数据采集表单的核心控件之一。

（2）多选：需要支持以复选框组或可多选的下拉列表形式展示选项，允许用户选择一个或多个值。支持手动配置选项内容，或从数据集动态加载选项列表；可设置最大/最小选择数量限制，防止无效提交。组件支持设置默认选中项、是否必填，并可与其他控件实现数据联动（如条件显示、选项过滤）。支持选项排序、分组展示及自定义标签样式。适用于兴趣爱好、问题类型、设备配置等需多选录入的场景，有效避免自由填写导致的数据不一致，提升数据采集的准确性与结构化水平，是构建高效、智能表单的重要组成部分。

（3）单选下拉：需要支持以下拉菜单形式展示预设选项，用户从中选择唯一值，有效避免自由输入导致的数据偏差。支持手动配置选项标签与对应数据值，或从外部数据集动态加载选项列表，满足静态与动态场景需求。可设置默认选中项、是否必填、占位提示语，并支持与其他表单控件进行数据联动（如级联筛选、条件显示）。组件应具备搜索过滤功能，便于选项较多时快速定位。适用于部门选择、地区选择、业务类型等字段，尤其适合界面空间有限的表单场景，是实现高效、标准化数据采集的核心控件之一。

（4）多选下拉：需要支持用户从预设选项列表中选择一个或多个值，选择结果以标签或逗号分隔形式展示。支持手动配置选项或从数据集动态加载，可设置最大/最小选择数量限制，防止超限提交。组件须具备搜索过滤功能，便于在选项较多时快速查找；支持默认选中项、是否必填、占位提示等基础属性配置，并可与其他控件实现数据联动（如级联筛选、条件显示）。适用于标签选择、多业务类型、多责任人等场景，有效提升表单空间利用率和数据结构化水平，是构建高效、准确数据采集界面的重要工具。

#### 6.1.1.260.业务中台-数据填报-便捷时间填报控件

为了满足各类时间填报场景，需要支持添加时间填报控件。比如：

（1）单个时间：需要支持选择日期、时间或日期时间组合格式，并可配置显示精度（如年月日、时分秒）。组件需内置日历弹窗或时间滚轮等可视化选择方式，避免手动输入错误。支持设置默认值、是否必填、可选时间范围（如最小日期、最大日期）及禁用特定日期。可自定义显示格式（如YYYY-MM-DD、MM/DD/YYYY），并确保输出值符合后端存储标准。适用于填报开始时间、截止日期、事件发生时间等场景，提升用户填写体验与数据规范性，是构建完整、可靠数据采集表单的基础控件之一。

（2）时间区间：需要支持用户依次选择开始时间和结束时间，并以可视化日历或时间选择器形式呈现，避免手动输入错误。组件需支持多种显示格式（如日期区间、日期时间区间），可配置时间精度（精确到日、时、分）。自动校验逻辑应确保结束时间不得早于开始时间，并在异常时提示错误。支持设置默认时间段（如近7天、本月）、是否必填及可选时间范围限制。选择结果应以标准格式存储，便于后续分析与查询。适用于请假申请、会议安排、项目周期、考勤记录等场景，显著提升时间区间录入的准确性、效率与用户体验。

（3）填报时间：需要支持记录用户提交表单的时刻。

#### 6.1.1.261.业务中台-数据填报-多样富文本填报控件

需要支持用户在填报表单中进行文字格式化操作，包括字体样式（加粗、斜体、下划线）、段落排版（对齐、缩进）、列表（有序/无序）、超链接插入等。同时支持图片、表格、附件等多媒体内容的嵌入与编辑，并可调整图片大小与位置。组件应具备内容长度限制、是否必填等配置项，并确保输出内容为标准HTML或富文本格式，保障数据存储与展示一致性。适用于撰写报告说明、事件详情、技术文档、图文通报等场景，在保持数据规范性的同时，显著提升表单的内容表达力和用户体验。

#### 6.1.1.262.业务中台-数据填报-附件上传填报组件

为了满足业务中对补充材料的需求，在填报模板创建时，需要支持添加附件上传组件，用于填报数据时可以上传相关材料，增强数据的完整性和对业务支撑。同时为了规范上传文件的合规性，需要支持配置可上传的文件格式。

#### 6.1.1.263.业务中台-数据填报-超链接填报组件

数据填报时，会存在需要引用外部网页信息的情况，需要支持添加超链接填报控件，用户在填报数据时可以填写链接地址，可点击跳转到对应网页，方便用户获取更多相关信息。同时还需要对链接进行基础格式校验，确保链接的有效性和规范性，避免无效或错误链接影响用户体验。

#### 6.1.1.264.业务中台-数据填报-组织架构填报控件

包括部门和人员两种填报控件。在填报涉及人员和部门信息时，需要与组织架构数据进行关联，提高人员和部门信息填报的准确性和效率，确保数据与组织架构的一致性，便于后续的数据统计和分析。

（1）人员：需要支持通过下拉选或者搜索的方式来搜到组织架构中的人员信息并做填报。

（2）部门：需要支持通过下拉选或者搜索的方式来找到部门信息并做填报。

#### 6.1.1.265.业务中台-数据填报-高阶填报控件

为了更快速地进行数据填报的搭建，系统需要内置一些常用的填报控件，比如手机号、邮箱等，无需人工配置校验规则，能自动对填写内容进行格式和合法性校验，防止错误或无效数据进入系统，提高数据质量，为后续业务处理提供可靠的数据基础。

（1）手机号：需要支持输入用户的手机号码，并自动进行格式校验。

（2）邮箱：需要支持输入电子邮箱地址，并自动进行格式校验。

（3）身份证：需要支持输入身份证号码，并自动进行格式和合法性校验。

#### 6.1.1.266.业务中台-数据填报-进度填报控件

为了方便用户直观了解任务进展，为任务管理和决策提供直观的数据支持。

需要支持添加进度控件，用户填报数据时，可以手动拖动进度，根据拖动的数据条展示对应完成度。同时还需要支持配置进度开始和结束的数值，以及拖动的最小单位数。

#### 6.1.1.267.业务中台-数据填报-评分填报控件

在一些业务场景中，如满意度调查、绩效评估等，需要用户快速、直观地给出1 - 5分的评分。为了简化评分操作，提高评分效率，为相关业务评估提供量化的数据指标。需要支持让填报人通过点击星星的方式，快速、直观地给出一个1~5分的评分。

#### 6.1.1.268.业务中台-数据填报-分栏布局填报控件

当填报表单内容较多时，为了更好地使用体验，需要将表单进行左右分栏布局，从而优化表单展示结构，使信息排列更加清晰有序，提升用户填报体验和信息查看效率。所以需要支持设置分栏，将一行分成多栏，比如一行两栏、一行三栏等，同时还需要支持设置每栏的宽度。

#### 6.1.1.269.业务中台-数据填报-填报控件级联

为了实现数据的动态关联和更新，确保用户选择的数据在不同下拉列表之间保持一致性和逻辑性，提高数据填报的准确性和便捷性。需要支持把填报控件中的下拉列表配置级联操作，下拉列表选中后支持触发被级联下拉列数据的刷新。

#### 6.1.1.270.业务中台-数据填报-填报单条数据

为了满足单条数据的录入需求，为系统积累基础数据。需要支持进入数据填报预览页面，根据配置的填报控件，填写数据表单，提交后平台会根据填报审批流程发起数据填报的工单，审批通过后将填报数据填充至物理表中。

#### 6.1.1.271.业务中台-数据填报-批量填报数据

当需要录入大量数据时，为了提高数据录入效率，减少人工逐条录入的工作量和错误率，需要支持下载Excel模板，用户线下维护好多条数据后，上传数据文件，进行批量填报数据，并发起多条数据填报工单，审核通过后将填报数据填充至物理表中。

#### 6.1.1.272.业务中台-数据填报-填报数据审核

为了确保数据的准确性和合规性，防止错误或违规数据进入系统，保障数据质量，维护系统的稳定性和可靠性。对填报数据的添加、修改、删除等操作都需要根据审核要求进行审核，审核通过后才能真正修改物理表数据。

#### 6.1.1.273.业务中台-数据填报-填报数据管理

为了实现对填报数据的全面管理，方便用户对数据进行维护和利用，提高数据的可用性和价值。需要支持查看填报对应物理表的数据情况和审批工单情况。为快速找到填报数据，需要支持根据填报时间、填报人进行筛选，同时还需要支持对填报内容进行查询。还需要支持对填报的数据进行编辑、删除操作。为了方便用户对数据进行离线分析、备份或与其他系统进行数据交互，系统需要具备一键导出填报数据的功能。用户只需简单操作，即可将所需的填报数据以常见的文件格式，如Excel、CSV等导出。

#### 6.1.1.274.业务中台-智能指标-指标市场-指标元数据

需要支持元数据信息展示，包括指标名称、编码、负责人、计算口径、更新时间等核心内容，还包括所属业务域、数据来源、统计周期、指标类型、依赖关系、使用场景及历史变更记录等，全面呈现指标的业务与技术属性。

#### 6.1.1.275.业务中台-智能指标-指标市场-指标计算结果

需要支持对指标计算结果的多维度综合查询，用户可通过界面或自然语言一键获取指定指标在不同时间范围、业务维度下的计算结果。系统自动关联底层数据模型与计算逻辑，实时返回可视化趋势图与明细数据，并支持结果导出、对比分析及异常下钻。

#### 6.1.1.276.业务中台-智能指标-指标市场-指标动态

需要展示指标资产的更新情况、访问频次、调用记录及在各业务系统中的应用分布，支持按时间、部门、负责人等维度进行追踪。通过可视化看板展示变更历史、使用热度与依赖关系，帮助管理者及时掌握指标状态变化，发现异常访问行为，评估资产价值。

#### 6.1.1.277.业务中台-智能指标-指标市场-指标血缘

需要展示指标血缘关系指标的上下游依赖路径，包括上游来源表、基础指标、ETL任务及数据源系统，以及下游使用的报表、模型和应用系统。支持影响分析与问题溯源，当上游变更时可快速评估影响范围。

#### 6.1.1.278.业务中台-智能指标-指标中心-指标开发

需要支持指标规范定义、分层建模方法和自动化开发流程，实现从需求提出、口径确认、逻辑开发到测试发布的全生命周期管理。采用“原子指标+派生逻辑”模式，确保命名、口径、单位的一致性，并结合版本控制与审批机制。

#### 6.1.1.279.业务中台-智能指标-指标中心-数据模型

需要支持构建一致性的维度模型（如星型/雪花模型），统一事实表与维度表的关联逻辑，保障指标计算口径的规范与复用。支持可视化建模、模型版本管理、智能推荐关联字段、自动血缘生成及与指标平台无缝对接。

#### 6.1.1.280.业务中台-智能指标-指标中心-维度管理

需要支持维度建模可视化配置、层级与属性灵活定义、维度值标准化映射及多语言展示；提供维度查询API供上层应用调用，并与指标平台联动实现拖拽式分析，提升报表开发效率与数据可比性。

#### 6.1.1.281.业务中台-智能指标-运维中心-指标调度

需要支持可视化调度配置、依赖关系管理、任务优先级设置，提供运行监控看板、异常告警、失败重试机制及补数工具，实现调度全流程可观测、可干预、可追溯，确保指标数据准时产出与业务连续性。

#### 6.1.1.282.业务中台-智能指标-运维中心-监控告警

需要支持基于历史数据自动推荐阈值，并可自定义规则。产品功能可扩展为：提供告警规则模板库、多条件组合配置、分级预警机制；支持与IM工具、邮件、工单系统集成，实现异常自动通知与闭环跟踪；

#### 6.1.1.283.业务中台-智能指标-运维中心-指标API

需要支持基于指标构建自定义API名称、版本、参数，并生成调用示例与文档；网关实现权限控制、流量限流与调用监控；支持批量发布、调用日志分析。

#### 6.1.1.284.业务中台-智能指标-运维中心-指标取数

需要支持智能语义解析、查询历史保存、多指标对比分析；支持一键生成图表与交互式报表，自定义布局与样式，并可导出为Excel、或嵌入至第三方系统，满足业务人员即时取数与灵活分析需求。

#### 6.1.1.285.AI中台-模型搭建-模型管理

集中展示各种模型以及其能力，可展示每项模型对应的模型描述、适用场景、关联任务、关联数据等信息 ，方便用户进行查阅和筛选。

#### 6.1.1.286.AI中台-模型搭建-算力调度

需要支持多种调度方式，确保系统在不同场景下的灵活性和可靠性。主要包括手动预案、定时预案、弹性伸缩、调度记录等功能。手动预案：管理员可以根据具体需求手动创建和管理调度预案，灵活应对特殊任务或突发事件。定时预案：支持定时算力调度，按照设定的时间表自动分配和调整算力资源，确保资源在高峰期和非高峰期的合理使用。弹性伸缩：根据系统负载动态调整算力资源，实现资源的弹性扩展和收缩，优化资源利用率并降低运营成本。调度记录：详细记录每一次调度操作，包括调度时间、调度类型、调整的资源量等，方便管理员进行审计和问题追踪。

#### 6.1.1.287.AI中台-模型搭建-资源管理

需要支持算力硬件资源的可视化监控功能，主要包括资源大盘和主机状态两个功能模块。资源大盘模块：通过仪表盘的形式展示整体算力硬件资源池的使用情况。主机状态模块：以列表形式详细列出所有算力硬件主机的资源使用明细。资源管理子系统全面展现了算力硬件资源的使用情况，运维人员可根据统计数据和实时状态数据，及时发现资源瓶颈或异常，制定硬件扩容计划和资源调配策略，保障算力资源的高效利用，为算法应用提供可靠的硬件支撑。

#### 6.1.1.288.AI中台-模型搭建-智能体管理

需要支持基于图形化界面的智能体（Agent）工作流编排功能，可通过拖拽方式将大语言模型、提示词节点、条件判断、循环控制、知识检索、函数调用等组件连接成完整的AI应用逻辑流程。每个节点需要支持独立配置输入输出规则与参数逻辑：提示词节点用于定义模型指令与上下文模板；条件节点需要支持基于变量值进行分支判断；循环节点需要实现重复处理逻辑；工具调用节点需要支持集成外部API或插件；知识检索节点需要支持从关联知识库中获取上下文信息。整个流程需要支持实时调试与变量追踪，需要支持复杂AI逻辑的低代码构建与可视化管理。

#### 6.1.1.289.AI中台-模型搭建-授权管理

需要支持管理员按部门或人员分配模型访问权限，设置使用配额，并支持临时授权、周期授权等多种模式。通过与身份认证和角色权限体系集成，确保模型调用的安全性与合规性。用户可在授权管理界面查看本单位已授权的模型清单及配额使用情况，实时掌握资源消耗状态。系统支持授权到期提醒、超限预警与自动停用机制，保障资源合理分配，防止滥用。

#### 6.1.1.290.AI中台-模型搭建-模型仓库

依托算法入库、算法管理、算法调度、资源管理、算法应用、算法配置模块，为用户提供了基础的算法和算力管理与使用服务。

#### 6.1.1.291.AI中台-模型搭建-知识库管理

需要支持通过上传文档（如 PDF、Word、TXT、Excel 等）或接入数据库、网页等方式构建专属知识库。上传后系统需要支持自动进行文本解析、分段处理与向量化存储，并支持对切片内容进行预览、编辑与测试。需要支持在提示词中关联知识库，实现基于语义检索的问答增强（RAG）。需要提供知识库检索测试功能，可模拟用户问题验证召回准确率，确保知识内容有效支撑AI应用的专业性与准确性。

#### 6.1.1.292.AI中台-通用接口能力-ASR、TTS

需要支持语音识别（ASR）和语音合成（TTS）能力，支持高精度的语音转文字与文字转语音功能。平台将ASR与TTS能力进行标准化封装，以统一的API接口形式对外提供服务，支持外部应用系统按需调用。通过灵活、可扩展的服务化架构，实现语音能力的快速集成与统一管理，助力海关智能客服、语音播报、语音录入等智能化场景的高效落地，全面提升用户体验与服务智能化水平。

#### 6.1.1.293.AI中台-通用接口能力-文本推理

需要支持通用人工智能模型的高效推理服务能力，提供稳定、低延迟的模型在线调用能力。通过标准化封装以API接口形式对外输出能力，支持外部应用系统按需调用。支撑智能研判、文本分析等多类智能化应用的快速集成与规模化应用，全面提升AI能力的复用性与运维效率。

#### 6.1.1.294.AI中台-通用接口能力-图像识别

需要支持图像识别与视觉内容解析能力，实现高精度的图像分类、目标检测、场景识别及文字提取（OCR）等功能。平台将图片识别能力进行标准化封装，以统一的API接口对外提供服务，支持外部系统便捷调用，满足证件、单据等视觉信息的自动化识别需求，助力海关单证审核、图像智能查验等业务场景的智能化升级，提升图像信息处理的准确性与工作效率。

#### 6.1.1.295.AI中台-通用接口能力-智能体OpenAPI

需要支持用户将已构建的智能体应用一键发布为符合RESTful规范的HTTP API接口，外部系统可通过标准HTTP请求（如POST/GET）传入结构化参数（如JSON格式输入），并获得统一格式的响应结果（含预测值、置信度、状态码等）。为保障接口安全与稳定运行，系统必须集成身份认证机制（如API Key或Token验证），防止未授权访问；同时提供细粒度的访问频率控制（如QPS限流），避免资源滥用或服务过载；所有API调用需记录完整日志，包括调用时间、请求参数、响应状态、调用方标识等，便于审计、监控与问题排查；并定义清晰的错误码体系，对参数错误、服务异常、认证失败等场景返回标准化错误信息，提升调用方的调试效率。通过该功能，业务系统可无缝嵌入AI能力，无需关注底层模型细节，显著降低集成成本，加速智能服务在通关辅助、风险预警、文本理解等海关业务场景中的落地应用，实现AI价值的高效释放与闭环运营。

#### 6.1.1.296.系统管理-通用管理-日志管理

需要支持记录平台关键操作行为，覆盖数据任务管理、发布部署、数据服务配置、数据源变更及文件管理等核心模块。所有用户操作均被详细记录，包括操作人、操作时间、操作类型、操作对象及执行结果等信息，确保操作过程可追溯、可审计。该功能有助于及时发现和定位异常问题，提升系统安全性与稳定性，同时为运维排查、合规审查及责任界定提供可靠依据。日志数据支持分类查询与检索，便于高效回溯历史操作轨迹，保障数据中台运行过程的透明性与可控性。

#### 6.1.1.297.系统管理-通用管理-空间管理

需要支持空间增加，删除，修改，绑定计算资源组。

#### 6.1.1.298.系统管理-通用管理-集群管理

需要支持对平台的集群进行管理操作。

#### 6.1.1.299.系统管理-通用管理-部门管理

需要支持查看部门信息，需要支持展开或收起部门层级，需要支持按照部门编号、部门名称进行查询，需要支持部门的新增、编辑、删除、置有效、置无效操作。需要支持新增部门，维护部门编号、部门名称、部门类型、上级部门、部门排序等信息。需要支持设置部门管理员，选择对应用户添加成部门管理员。需要支持选择多个部门进行导出、批量有效、批量无效、批量删除操作。

#### 6.1.1.300.系统管理-通用管理-用户管理

与海关H4A系统对接。需要支持按照部门查看与管理平台用户，需要支持新增、编辑、删除、锁定/解锁、置有效、置无效、导出等操作。需要支持修改用户的基本信息、账号信息、以及个人信息。需要支持新增用户，维护用户名、用户编号、用户名称、性别、身份证号、密码、所属部门等，账号信息等基础信息，临时提权、租户管理员、用户排序等账号设置，昵称、民族、学历等个人信息。

#### 6.1.1.301.系统管理-通用管理-角色管理

需要支持按照权限进行角色管理，需要支持角色的新增、编辑、删除、置有效、置无效、绑定资源、绑定用户、导出角色操作。需要支持新增角色，维护角色名称、角色标识、角色类型、角色排序、备注信息，角色类型分为超管、数据任务管理、访客、空间管理员四种，可访问的功能和数据不一致。需要支持角色绑定资源，勾选拥有权限的资源，包括菜单、按钮和数据权限。需要支持角色绑定用户，绑定用户可以拥有该角色维护的所有资源。角色默认有效，需要支持将作废的角色置为无效，角色下的用户失去对应权限。

#### 6.1.1.302.系统管理-通用管理-资源管理

需要支持维护平台可访问的页面资源，需要支持新增、编辑、删除、置有效、置无效、导出操作。需要支持新增页面资源，维护资源名称、父级资源、资源类型、资源标识、敏感等级、资源图标、资源地址、请求方式、资源排序、页面字段等信息。资源默认有效，需要支持将不再使用的页面置为无效，用户将无法访问。

#### 6.1.1.303.系统管理-通用管理-部门授权

需要支持查看部门信息，需要支持展开或收起部门层级，需要支持按照部门编号、部门名称进行查询。需要支持绑定角色，选择所属项目，并勾选对应角色进行绑定。

#### 6.1.1.304.系统管理-通用管理-用户授权

需要支持按照部门查看与管理授权用户，需要支持根据部门名称进行查询。需要支持查看用户授权列表，需要支持查看角色详情，需要支持根据用户名、用户姓名、所属项目、用户角色进行查询。需要支持对用户进行角色绑定、项目绑定、资源绑定操作，需要支持将用户设置为项目管理员

#### 6.1.1.305.系统管理-数据中台-应用管理

需要支持应用列表的查看，需要支持创建应用，删除应用，修改应用，以及调整应用配额。

#### 6.1.1.306.系统管理-数据中台-发布管理

需要支持将已配置的工作流、调度任务及数据服务接口等核心资产，统一打包生成标准化的部署包；部署包需包含完整的依赖关系、配置参数及元数据信息，确保在不同环境（如开发、测试、生产）中的一致性与可移植性；同时提供部署包的导入、导出及版本管理能力，便于灰度发布与回滚操作。该功能的核心目的在于提升数据中台的交付效率与运维规范性，降低人工配置错误风险，实现数据资产的高效复用与跨环境快速部署，支撑企业级数据服务的敏捷迭代与稳定运行。

#### 6.1.1.307.系统管理-数据中台-部署管理

需支持将已生成的部署包（包含工作流、调度任务、数据服务接口等数据资产）完整解析并部署到当前系统指定的业务空间或项目空间中；部署过程中应自动处理依赖关系、参数映射及权限配置，确保资产在新环境中可正常运行；同时需提供部署前的冲突检测、部署过程的日志记录以及部署后的状态校验能力。该功能的核心目的在于打通从开发到生产环境的数据资产交付链路，提升跨环境部署的一致性与可靠性，减少人工干预带来的配置偏差，保障数据服务的快速上线与稳定运行，支撑数据中台在多环境、多租户场景下的标准化运维与敏捷交付。

#### 6.1.1.308.系统管理-业务中台-数据集权限管理

需要支持配置可访问数据集的成员或用户组，实现基于角色或身份的访问授权；同时提供行级权限控制，允许根据业务规则（如部门、区域等）限制用户可见的数据行；支持列级权限配置，可隐藏或屏蔽敏感字段；并集成数据脱敏规则管理，对身份证号、手机号等敏感信息在查询或展示时自动进行掩码、哈希或替换等脱敏处理。通过上述能力，该功能确保不同用户仅能访问其职责范围内的数据内容，在提升数据共享效率的同时，有效防范数据泄露与滥用风险，满足企业对数据安全、隐私保护及合规审计的管理要求。

#### 6.1.1.309.系统管理-业务中台-仪表板权限管理

需要支持为每个仪表板配置可访问的成员或用户组，实现基于身份或角色的权限分配；支持批量授权与权限继承机制，提升管理效率；同时应提供权限变更记录与审计能力，便于追踪访问控制策略的调整历史。通过该功能，企业可确保敏感业务指标和分析视图仅对授权人员开放，防止数据越权访问，兼顾数据开放性与安全性，支撑多部门、多角色协同下的高效、合规决策分析。

#### 6.1.1.310.系统管理-业务中台-分析报告权限管理

需要支持为每份分析报告配置可访问的成员或用户组，实现基于角色或身份的细粒度授权；支持批量设置、权限继承及默认权限模板，提升管理效率；同时应记录权限配置变更日志，便于审计与追溯。通过该功能，企业能够在保障数据安全与合规的前提下，促进分析成果在合适范围内的高效共享与协同使用，避免信息泄露或误用，支撑数据驱动决策的安全性与有效性。

#### 6.1.1.311.系统管理-业务中台-数据门户权限管理

需要支持为数据门户配置可访问的成员或用户组，实现基于角色、部门或自定义标签的精细化授权；支持批量授权、权限继承及默认访问策略设置，提升管理效率；同时应提供权限变更日志记录与审计能力，便于追踪和合规审查。通过该功能，企业能够在保障数据安全与隐私合规的前提下，实现数据门户内容的有序共享与高效协同，防止未授权访问，提升数据资产的可控性与使用价值。

#### 6.1.1.312.系统管理-业务中台-填报权限管理

需要支持管理员查看系统内所有数据填报记录，确保全局监管能力；同时支持为每项填报任务配置可访问的用户或用户组，实现基于身份的细粒度权限控制，防止未授权访问或误操作；此外，需提供按数据填报名称进行快速查询的能力，便于高效定位和管理特定填报任务。通过该功能，企业可在保障填报数据安全性与合规性的基础上，提升管理效率与协作透明度，支撑业务数据的规范采集与可控共享。

#### 6.1.1.313.系统管理-业务中台-水印设置

需要支持仪表板水印样式配置

#### 6.1.1.314.系统管理-业务中台-性能分析

数据集性能：需要支持按天统计数据集查询耗时情况，并展示数据集查询性能日志。报表性能：需要支持按天统计报表查询耗时情况，并展示报表查询性能日志。

#### 6.1.1.315.系统管理-业务中台-统计分析

用量分析：需要支持统计数据集、仪表板、即席分析、数据门户、数据源、数据模型、分析报告的资源数，并按资源统计访问次数；资源分析：需要支持统计本月/昨日活跃资源数，并展示各资源的访问人数和访问次数；需要支持展示访问、操作、权限维护的操作日志。

#### 6.1.1.316.系统管理-业务中台-打包管理

需要支持将系统中的数据集、仪表板、分析报告、数据门户等关键资产统一打包，生成包含完整元数据、依赖关系及配置信息的标准化部署包；打包过程应支持按业务场景或项目维度灵活选择资产范围，并提供版本标识与描述信息录入；生成的部署包需具备跨环境（如开发、测试、生产）部署能力，确保资产在不同环境中的一致性与可复用性。该功能的核心目的在于提升业务中台资产的交付效率与运维规范性，降低人工迁移成本与配置错误风险，支撑企业级数据应用的快速复制、敏捷迭代与安全可控的跨环境部署。

#### 6.1.1.317.系统管理-业务中台-部署管理

需要支持将从其他环境（如开发或测试环境）导出的部署包（包含数据集、仪表板、分析报告、数据门户等资产）完整解析并部署到生产环境的指定业务空间中；部署过程中应自动处理资产依赖关系、配置映射及权限适配，确保内容一致性与可用性；同时需提供部署前的冲突检测、部署过程的日志追踪以及部署后的状态验证机制。该功能的核心目的在于打通从测试到生产的数据资产发布链路，提升上线效率与可靠性，减少人工干预带来的错误风险，在保障数据安全与系统稳定的同时，实现业务中台资产的敏捷交付与规范化运维。

#### 6.1.1.318.系统管理-业务中台-素材管理

需要支持上传素材包，包括背景、边框、分割线、修饰图。

#### 6.1.1.319.可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求接收接口服务

系统提供接收数方数据验核请求的接口，该接口用于接收来自不同渠道的数方数据验核请求，并对请求中的验证信息（如token）进行验证，确保数据核验工作完成。

#### 6.1.1.320.可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求异步返回接口服务

系统提供数据验核接口异步返回的功能，通过数据验核功能通用接口异步查阅返回用数方，用于完成数据核验请求。

#### 6.1.1.321.可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求同步返回接口服务

系统提供数据验核接口同步返回的功能，通过数据验核功能通用接口同步查阅返回用数方，用于完成数据核验请求。

#### 6.1.1.322.可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-海关内部验核接口服务

在授权有效且安全可控的前提下，系统支持与海关内部验核服务接口进行接口对接，并返回验核结果给到用数方。

#### 6.1.1.323.可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求接收接口服务

系统提供接收数方数据查询请求的接口，该接口用于接收来自不同渠道的数方数据查询请求，并对请求中的验证信息（如token）进行验证，确保数据查询工作完成。

#### 6.1.1.324.可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求异步返回接口服务

系统提供数据查询接口异步返回的功能，通过数据查询功能通用接口异步查阅返回用数方，用于完成数据查询请求。

#### 6.1.1.325.可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求同步返回接口服务

系统提供数据查询接口同步返回的功能，通过数据查询功能通用接口同步查阅返回用数方，用于完成数据查询请求。

#### 6.1.1.326.可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-海关内部数据查询接口服务

在授权有效且安全可控的前提下，系统支持与海关数据中心验核服务接口进行接口对接，并返回非敏感的海关明细数据给到用数方。

#### 6.1.1.327.可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求接收接口服务

系统提供接收数方隐私计算请求的接口，该接口用于接收来自不同渠道的数方隐私计算请求，并对请求中的验证信息（如token）进行验证，确保隐私计算工作完成。

#### 6.1.1.328.可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求异步返回接口服务

系统提供隐私计算接口异步返回的功能，通过隐私计算通用接口异步查阅返回用数方，用于完成隐私计算请求。

#### 6.1.1.329.可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求同步返回接口服务

系统提供隐私计算接口同步返回的功能，通过隐私计算通用接口同步查阅返回用数方，用于完成隐私计算请求。

#### 6.1.1.330.可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-隐私计算内部对接接口服务

在安全可控的前提下，系统支持与已有隐私计算服务对接，完成服务管理，并返回隐私计算结果给到用数方。

#### 6.1.1.331.可信数据服务中心-数据流转服务-数据服务管理-数据服务类型匹配接口服务

系统具备数据服务管理能力，该模块可根据外部请求参数匹配不同内部数据接口，实现数据接口可管可控。

#### 6.1.1.332.可信数据服务中心-数据流转服务-数据服务管理-用数目录服务接口服务

系统具备统一管理所有对外提供的数据服务能力，通过该接口服务，可形成可发布、可监控的对外服务目录。

#### 6.1.1.333.可信数据服务中心-授权认证服务-身份认证-海关单窗授权服务对接接口服务

系统提供打通海关电子口岸身份体系的能力，具备实现身份认证和安全认证，完成接收授权凭证信息的功能。

#### 6.1.1.334.可信数据服务中心-授权认证服务-身份认证-航贸授权服务对接接口服务

系统提供打通航贸平台DID身份体系的能力，具备实现身份认证和安全认证，完成接收授权凭证信息的功能。

#### 6.1.1.335.可信数据服务中心-授权认证服务-权限管理-授权方单证号列表查询接口服务

系统面向授权方提供其名下单证号列表查询接口，支持单证号模糊查询、时间范围查询和分页查询，用于简化授权操作。

#### 6.1.1.336.可信数据服务中心-授权认证服务-权限管理-授权凭证接收接口服务

系统接收授权方确认提供的授权凭证，含用数方身份、单证类型、单证号、数据项、数据时间范围、授权有效期等内容。

#### 6.1.1.337.可信数据服务中心-授权认证服务-授权校验-身份授权校验功能接口服务

系统在接受到请求时，先进行验证授权凭证的真实性、有效性和范围匹配度，确保数据安全。

#### 6.1.1.338.可信数据服务中心-授权认证服务-授权校验-数据请求校验功能

系统在接受到请求时，会验证数据流转服务接收的数据请求中相关信息与授权凭证的真实性、有效性和范围匹配度，确保数据安全。

#### 6.1.1.339.可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-日志记录功能

系统全自动记录所有内部、外部数据调用的详细日志，包括时间、主体、接口、参数、结果等，用于审计和溯源。

#### 6.1.1.340.可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-对外日志记录查询接口服务

系统为授权方提供日志查询接口，让其能查询其名下数据被谁、在何时被调用过的日志明细记录，用于审计和溯源。

#### 6.1.1.341.可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-统计查询接口服务

系统为授权方提供时间维度和用数方维度的统计数据接口，让其能查询调用统计数据 ，用于审计和溯源。

#### 6.1.1.342.可信数据服务中心-数据存储服务-结构化存储

使用达梦数据库存储结构化数据，集中管理结构化数据。包括相关方的身份信息、请求参数等重要信息，以及操作行为等过程信息，确保核心数据的完整、准确与安全，满足系统对数据管理的要求。

#### 6.1.1.343.可信数据服务中心-数据存储服务-非结构化存储

针对数据包、扫描件、图片等非结构化数据采用文件存储服务进行高效管理，实现非结构化数据的管理和便捷检索，满足多样化的文件归档与调阅需求。

#### 6.1.1.344.可信数据服务中心-数据存储服务-数据同步

实现与海关内部业务库的数据增量同步，按需实现可信数据服务中心产生的相关信息到海关数据中台的增量同步，以及必要数据从海关数据中台同步至可信数据服务中心。

#### 6.1.1.345.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-海关统一身份认证

依托海关H4A统一身份认证体系，通过标准接口实现对海关内部用户的身份权限管理。使用其H4A账号直接登录本系统，并根据角色和权限对用户操作功能匹配，实现了用户身份和权限的集中管控。

#### 6.1.1.346.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-接入授权方管理

通过标准化的API接口和统一的前端界面，为管理人员提供对已接入授权方的集中、可视化管控能力。涵盖授权方名称、统一社会信用代码等基本信息以及授权功能的启用状态等。

#### 6.1.1.347.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-授权管理

通过接口及统一标准化界面管理数据授权情况，对具体数据授权信息进行精细化管控，涵盖授权方、被授权方、授权期限、授权范围和授权凭证等信息。确保每一次数据使用都有据可查、权责清晰。

#### 6.1.1.348.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-数据服务目录管理

通过接口及统一标准化界面管理海关对外可提供的数据服务目录，管理人员可以便捷地维护服务目录，自定义配置调用数据类型。

#### 6.1.1.349.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-数据服务使用统计

通过接口及统一标准化界面为用户提供数据服务使用情况的统计报告，支持自定义日期范围、特定的数据服务目录项或渠道等多维度分析。

#### 6.1.1.350.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-接口准入管理

通过接口及统一标准化界面进行对外接口服务（数据验核接口、数据查询接口等）Token的分配和管理，包括查看、绑定、解绑和修改接口Token。每个Token与接口申请方的IP地址绑定。

#### 6.1.1.351.可信数据服务中心-可视化界面管理服务-日志管理

通过接口及统一标准化界面查询及统计系统操作日志与接口调用日志。操作日志包括系统用户的登录登出行为及在平台内的所有关键操作记录；调用日志包括数据服务接口的被调用详情等。

#### 6.1.1.352.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-报关单库

对报关单原始数据进行统一格式化处理，并抽取商品名称、HS编码、数量、单价、总价、收发货人、申报单位、贸易方式、运输方式、目的国/原产国等核心字段。同时，支持对模糊或不完整信息的初步校验与标准化处理，将杂乱的原始数据转化为结构化、可计算的数据单元。

#### 6.1.1.353.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-空运舱单库

对空运舱单原始数据进行统一格式化处理，清洗航班号、航段、货物状态等字段的缺失与异常值，建立标准编码体系（如IATA代码、航空器类型），确保各来源数据语义一致。通过规则校验和一致性比对，消除重复记录与逻辑矛盾，保障知识库输入数据的准确性与完整性。

#### 6.1.1.354.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-海运舱单库

整合来自船公司、港口、海关等多源海运舱单数据，统一船舶标识、集装箱编号、航线路径等关键字段的命名与格式。清洗时间戳、装港/卸港信息中的错误或缺失项，建立标准地理编码映射表，提升数据一致性与可追溯性，为后续路径分析提供高质量基础数据。

#### 6.1.1.355.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-运输工具库

对运输工具（船舶、飞机、车辆）的基础属性数据进行标准化处理，统一注册编号、所属企业、技术参数等字段格式。清洗历史违规记录、适航状态等动态信息，建立数据更新机制与生命周期管理策略，确保知识库中运输工具信息的时效性与合规性。

#### 6.1.1.356.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-查验库

对查验记录、风险案例、商品归类等数据进行清洗与结构化处理，规范“查验原因”“风险等级”等分类标签，消除术语歧义。建立查验结果与商品特征之间的关联规则，统一数据格式与编码体系，确保知识库在风险预测与布控分析中具备高可信度与一致性。

#### 6.1.1.357.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-税单库

进出口税单数据进行字段标准化，统一HS编码、税率、原产地、贸易方式等关键字段的格式与取值范围。清洗税额计算错误、政策适用冲突等问题，建立税收政策与商品属性的映射关系，确保税单数据准确、完整，支持后续自动计税与优惠匹配的精准执行。

#### 6.1.1.358.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-危化品库

对收集到的用于训练危险化学品标签智能识别模型的1000+样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。

接收收集到的包含产品标识、信号词等16个要素的危险公示标签样本数据。

对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。

对数据进行标注，明确每个数据样本中16个要素的具体内容和位置信息。

对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。

将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。

若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。

清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。

标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。

#### 6.1.1.359.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-食品库

对收集到的用于训练食品和食品接触材料标签智能识别模型的1000+大量样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。

接收收集到的包含产品标识、信号词等要素的危险公示标签样本数据。

对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。

对数据进行标注，明确每个数据样本中要素的具体内容和位置信息。

对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。

将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。

若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。

清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。

标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。

#### 6.1.1.360.自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-外贸业务库

对海量进出口贸易数据的采集、清洗、整合与标准化。从海关内网数据存储中获取外贸原始数据，通过自动化脚本与人工校验相结合的方式，剔除重复、错误或缺失信息，统一数据格式与分类标准（如HS编码、国别、企业信息等），构建结构清晰、逻辑一致的数据库体系，为后续分析与应用提供高质量的数据基础。

#### 6.1.1.361.自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-危化品核心字段定义库

包含危险化学品相关申报要素的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范等信息，明确危化品在进出口申报中的关键信息项定义与格式要求，用于统一系统内外对危化品数据的语义理解和合规校验。

#### 6.1.1.362.自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-食品核心字段定义库

涵盖食品类商品报关及监管所需的核心字段标准，包括字段名称、编码、数据类型、填写规则等，支持食品类商品的精准申报、合规审查及与市场监管系统的数据对接。

#### 6.1.1.363.自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-检验标准知识子库

存储各类商品的国家强制性标准、行业标准、进出口检验检疫技术规范、抽样检测方法及合格判定依据，为合规申报、风险研判和监管决策提供知识支撑。

#### 6.1.1.364.自建大模型-知识库开发-多语言翻译知识库-智慧监测专业术语子库

集成智慧监测领域的专业术语，涵盖监测预警、风险布控、商品溯源、检验检疫结果、不合格通报、技术标准等核心业务内容，形成结构化、可检索的术语资源库。

#### 6.1.1.365.自建大模型-知识库开发-多语言翻译知识库-多语种对照数据库

建立中文与英语、日语、韩语等语言的标准对照数据库，确保品名、成分、检测项目、限值要求等关键字段翻译的准确性、规范性和一致性。

#### 6.1.1.366.自建大模型-知识库开发-报关单知识库-报关单核心字段定义库

包含报关单各栏目的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范及示例（如“经营单位”“商品编号”“成交方式”等），提供统一语义理解。用于自动提示报关单字段含义与规范，提升企业申报准确率。

#### 6.1.1.367.自建大模型-知识库开发-报关单知识库-海关商品编码知识子库

存储HS编码的层级结构、对应商品描述、归类规则、税率（关税、增值税）、监管条件等，支持商品归类检索与解释。支持商品自动归类与税率查询，辅助企业快速确定HS编码及监管要求。

#### 6.1.1.368.自建大模型-知识库开发-报关单知识库-报关业务流程与节点说明库

梳理进出口报关全流程（如申报、查验、放行、结关等）各环节的操作说明、所需材料、常见问题及处理逻辑，供流程类问答使用。为智能客服提供报关流程指引，精准回答操作类相关问题。

#### 6.1.1.369.自建大模型-知识库开发-报关单知识库-历史报关案例与典型填报实例库

收集脱敏后的实际报关单案例，按商品类别、贸易方式、特殊监管场景等分类，提供典型填报样例，增强模型对实际场景的理解。作为AI模型推理辅助样本，提升大模型对复杂贸易场景下报关填报的理解能力。

#### 6.1.1.370.自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-空运舱单核心字段定义与填写规范库

包含空运舱单中所有栏目的标准名称、字段编码、数据格式、填写规则与常见示例（如始发站、目的站、收发货人、航班号、件数、重量等），提供统一语义理解与字段解释。用于空运舱单自动解析，统一字段语义并校验数据格式合规性。

#### 6.1.1.371.自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-航空运单类型与业务模式知识子库

梳理主单、分单、集中托运、直单等不同运单类型的结构差异、责任主体及适用场景，支持对运单关系和权责的推理问答。用于运单关系识别，解答业务权责相关问题。

#### 6.1.1.372.自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-航空公司与机场代码及操作标准库

集成机场三字码、航空公司两字码/三字码、各主要机场的操作要求（如安检、报关截载时间）、电子舱单接口规范等，便于解析和关联实际运输环节。辅助空运节点推断，根据机场代码自动匹配截载时间与操作要求。

#### 6.1.1.373.自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-空运进出口流程与关键节点说明库

结构化描述空运进出口全流程（如订舱、收货、安检、打板、起飞、清关、提货等）各环节的操作内容、责任方、时间节点及异常处理逻辑，支持流程类问题检索。为货主提供空运全流程可视化指引，及时查询当前所处环节及下一步操作。

#### 6.1.1.374.自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-海运舱单核心字段定义与数据规范库

包含国际海运舱单中的标准字段（如船名航次、提单号、装卸港、集装箱号、箱型箱量、托运人、收货人、通知方、货物描述、毛重、体积等），提供字段含义、数据格式、填写规则及示例，提供统一语义理解。用于海运舱单数据标准化处理，确保不同来源舱单信息语义一致。

#### 6.1.1.375.自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-提单类型与法律关系知识子库

梳理记名提单、指示提单、电放提单、海运单等不同类型提单的法律属性、流转规则、放货条件及风险点，支持对权属转移和操作逻辑的推理问答。用于提单流转逻辑判断，解答法律操作相关问题。

#### 6.1.1.376.自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-港口与航运公司代码及操作惯例库

集成全球主要港口代码、船公司代码、航线信息，并收录主要港口的截关时间、预申报要求、截止时间等操作规则，便于关联实际业务节点。结合船期数据自动提醒港口截关时间，优化货物集港计划。

#### 6.1.1.377.自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-海运进出口流程与关键节点说明库

结构化描述海运全流程关键环节（如订舱、拖车、报关、集港、装船、中转、到港、换单、提货等）的责任主体、时间节点、所需单证及常见异常处理，支持流程类问题精准检索。为物流企业提供海运全流程节点追踪与异常预警服务。

#### 6.1.1.378.自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具类型与分类标准库

涵盖公路（货车、挂车、冷藏车等）、铁路（货运列车、集装箱专用车等）、海运（集装箱船、散货船、油轮等）、空运（货机型号、客机腹舱载货能力）及多式联运工具的分类体系、技术特征与适用场景，支持对运输方式的识别与比较。支持多式联运方案优化，根据货物特性匹配最优运输工具组合。

#### 6.1.1.379.自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具标识与编码信息库

收集各类运输工具的唯一标识与标准编码，如船舶IMO编号、集装箱号规则、飞机注册号、货车车牌与VIN码、铁路车厢编号等，用于精准识别和数据关联。用于运输工具身份精准识别，实现舱单、报关单与实际载具数据关联。

#### 6.1.1.380.自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具技术参数与装载能力库

存储常见运输工具的技术规格，包括载重、容积、箱型、轴数、限高限宽、温控能力等，支持装货规划、运费估算与合规匹配类问题的推理。辅助装箱配载业务，根据货物体积重量推荐合适箱型与装载方案。

#### 6.1.1.381.自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具通关与监管申报要求库

梳理进出境运输工具在海关申报中的核心要求，如船舶抵离港报告、飞行计划申报、跨境货车备案信息、适用工具等，支撑监管合规类问答。支撑进出境运输工具电子申报，用于生成合规申报数据。

#### 6.1.1.382.自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单核心字段与数据项定义库

包含各类税单（如海关缴款书、增值税发票、企业所得税申报表等）中的标准字段（如税则号列、完税价格、税率、应纳税额、税款类型、征收方式等），明确字段含义、数据来源及填写规范，提供统一税务语义理解。用于税单信息自动提取与核对，提升税务数据处理效率。

#### 6.1.1.383.自建大模型-知识库开发-税单知识库-税种分类与计税规则知识子库

梳理主要税种（如关税、增值税、消费税、企业所得税、行邮税等）的适用范围、计税依据、税率结构、减免条件及计算公式，提供税额推导和政策解释类问题的精准回答。支持税额自动计算与政策解释，为企业提供税费预估服务。

#### 6.1.1.384.自建大模型-知识库开发-税单知识库-税收优惠政策与适用条件库

结构化整理国家及地方出台的税收减免、先征后返、保税政策、自贸协定优惠税率等政策内容，包含政策依据、适用对象、执行期限和申报条件，便于检索合规优惠资格。在申报过程中自动匹配可享受的税收优惠，提升企业合规获得感。

#### 6.1.1.385.自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单申报流程与关键节点说明库

描述税单生成、申报、缴纳、更正、复核等全流程的操作步骤、责任主体、时间节点及所需材料（如报关单、合同、发票、提单），支持流程类和操作指引类问题解答。为税务人员提供税单申报操作指引，降低申报错误率。

#### 6.1.1.386.自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单相关法律法规与政策依据库

汇集《海关法》《进出口关税条例》《增值税暂行条例》等与税单相关的法律条文、海关公告、税务通知及解释性文件，按主题分类索引，为大模型提供权威政策出处和合规判断依据。为大模型回答税务政策问题提供权威依据，确保答复合法合规。

#### 6.1.1.387.自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-情绪分析模型知识库

包含多维度情感分析框架，定义情感倾向（乐观、悲观、中性、谨慎）、情感强度（-1.0~1.0）、情感对象（如政策、行业、国家）及判断依据，用于指导大模型输出结构化情绪分析结果。

#### 6.1.1.388.自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-关键句子提取规则库

定义关键信息类型标准，包括核心观点、数据支撑、政策变动、未来预测、风险提示等类别，支持从长文本中精准抽取高价值语句。

#### 6.1.1.389.自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-关键信息识别分类库

建立面向出口业务的实体识别体系，涵盖国家/地区、政策/法规、产品/行业、市场趋势等维度，用于自动化提取结构化信息。

#### 6.1.1.390.自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-上海市外贸基础数据知识库

存储上海市按商品类别、进出口地区、时间周期等维度的海关大数据，支持进出口量值统计与趋势分析。

#### 6.1.1.391.自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-中美贸易政策知识库

汇集中美双边贸易协定、关税政策、出口管制、反倾销措施等政策文件及解读内容，支持政策影响分析。

#### 6.1.1.392.自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-全国外贸强省数据知识库

整合全国主要外贸省份（如广东、浙江、江苏等）的进出口数据，支持与上海进行横向对比分析。

#### 6.1.1.393.自建大模型-知识库开发-风险评级知识库-风险事件知识库

收录地缘政治冲突、港口停运、罢工、汇率剧烈波动、海运指数异常等风险事件的历史案例与特征。

#### 6.1.1.394.自建大模型-知识库开发-风险评级知识库-风险等级评估模型库

定义风险评分标准与权重体系，支持根据事件类型、影响范围、持续时间等因素自动输出风险等级（如低、中、高、极高）。

#### 6.1.1.395.自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-材料模板库

内置覆盖政策汇报、工作总结、调研报告、对外函件等多种场景的标准材料模板，支持智能匹配与调用。

#### 6.1.1.396.自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-材料结构规范库

定义各类材料的格式要求（标题层级、段落结构、数据引用方式等），确保生成内容符合公文规范。

#### 6.1.1.397.自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-内容要素规则库

明确不同材料类型所需的核心内容要素（如背景、目标、现状、问题、建议等），保障内容完整性。

#### 6.1.1.398.自建大模型-智能体开发-智能问答-知识问答

基于自然语言理解实现对用户提问的语义解析与意图识别；结合上下文管理机制支持多轮对话交互，提升对话连贯性；通过流程引擎与任务分解模型，智能解析业务流程中的关键节点与操作步骤，提供流程引导式问答服务；整合大语言模型增强回答生成能力，支持复杂问题的推理与解释，实现从传统FAQ向智能化、流程化问答系统的升级。用于数字通关服务咨询、智能辅助评审等高频咨询场景。

#### 6.1.1.399.自建大模型-智能体开发-智能问答-数据问答

采用自然语言处理技术对用户输入进行语义解析，提取查询条件与目标字段；通过语义到SQL的转换引擎，自动生成结构化查询语句；结合数据目录与元数据管理，实现跨库表关联与数据源匹配；利用可视化渲染组件将查询结果以图表或表格形式呈现，支持复杂条件组合查询与动态筛选，构建端到端的数据智能检索闭环。用于数字通关与智慧检测实验室数据查询场景。

#### 6.1.1.400.自建大模型-智能体开发-智能问答-结果解读

自动分析查询结果中的趋势、异常波动及变量间关联关系；基于规则引擎对数据进行语义提炼，生成可读性强的分析摘要；支持自动撰写洞察报告，包括关键指标变化说明、异常原因推测与潜在影响评估；输出结构化解读内容，辅助用户快速理解数据背后含义，提升数据分析效率与决策支持能力。用于外贸监测数据洞察、决策支持、贸易分析、战略研判、区域比较、战略规划、数字通关智能客服流程引导等场景。

#### 6.1.1.401.自建大模型-智能体开发-智能问答-问题推荐

基于用户行为日志与查询历史，利用聚类算法与热度计算模型识别高频率、高关注度话题，反映当前关注焦点与关键节点分布，并结合用户角色标签与场景上下文，通过个性化推荐算法生成相关建议与解决方案。用于数字通关与智慧检测实验室智能服务升级场景。

#### 6.1.1.402.自建大模型-智能体开发-智能问答-问答质量评估与优化

构建问答结果的质量评估体系，集成规则匹配、相似度计算与人工标注数据，对答案准确性、完整性、一致性进行自动化打标；引入用户反馈机制，收集满意度评分与纠错信息，形成闭环优化流程，保障系统长期稳定运行与服务能力提升。用于数字通关与智慧检测智能问答系统运维场景。

#### 6.1.1.403.自建大模型-智能体开发-市场风险预测-智能风险预警

提供风险自动筛查能力，通过异常事件识别库，自动采集并分析异常波动、逻辑冲突、数据偏差等潜在风险信号，精准识别关键风险点。具备智能风险预警功能，可根据风险等级与关联关系，自动生成预警信息，支持多通道推送与闭环跟踪，提升响应效率与处置精度。用于外贸气象站风险监测、早期预警、风险防控、应急响应等场景。

#### 6.1.1.404.自建大模型-智能体开发-市场风险预测-智能风险评级

提供智能风险评级基础能力，通过风险等级评估模型输出风险等级与影响范围，支持定性与定量结合的分类管理，提升响应效率，用于外贸气象站风险分类管控与决策支持场景。

#### 6.1.1.405.自建大模型-智能体开发-市场风险预测-风险趋势分析与预测

提供风险趋势分析能力，支持对风险发生概率、扩散路径、持续周期等进行动态建模与趋势预测，生成可视化趋势图，辅助研判演变态势，用于外贸气象站动态风险评估与情景推演场景。

#### 6.1.1.406.自建大模型-智能体开发-市场风险预测-合规性审查

提供内容合规性审查基础能力，通过OCR技术自动提取文件中的关键信息，结合智能识别与标准比对，判断是否符合预设规范或政策要求，实现从图像识别到规则校验的全流程自动化，用于智慧检测实验室危化品合规评审、视频标签审查、食品标签审查等场景。

#### 6.1.1.407.自建大模型-智能体开发-辅助文书起草-报告材料生成

提供报告材料生成基础能力，融合大模型语义理解与文本生成技术，内置模板与知识库，支持自动生成结构化报告，如分析报告、运营简报、总结文档等，支持多种格式输出，用于外贸气象站决策支持与公文撰写场景。

#### 6.1.1.408.自建大模型-智能体开发-资料检索-资料检索

提供资料检索基础能力，支持按关键词、编号、适用范围等多维度精准查询，使用大模型语义理解能力，实现非结构化文本与结构化数据的统一检索，提升查找效率与准确性。用于智慧检测实验室标准查新与合规支撑场景。

#### 6.1.1.409.自建大模型-智能体开发-政策评估-非结构化文本清洗处理

提供非结构化数据处理基础能力，支持利用大模型（LLM）进行自然语言处理，从新闻、报告、公告等文本中抽取关键信息，结合清洗与归一化技术，生成标准化结构化数据，用于外贸气象站舆情分析与数据治理场景。

#### 6.1.1.410.自建大模型-智能体开发-政策评估-预期指标构建

提供预期指标构建基础能力，支持自动采集并整合多源数据，构建综合性预测指标体系，结合多源融合方法，生成量化趋势信号，用于外贸气象站趋势研判与前瞻分析场景。

#### 6.1.1.411.自建大模型-智能体开发-政策评估-重大事件编码

提供重大事件智能编码基础能力，支持基于大模型读取公开信息与事件记录，自动识别地理、时间、主体等要素，生成结构化事件编码，建立事件知识库，用于外贸气象站情景模拟与影响评估场景。

#### 6.1.1.412.自建大模型-智能体开发-政策评估-政策目标评估

通过大模型动态分析政策执行进展，结合历史数据与实时态势开展趋势研判和关键风险预警，辅助评估政策目标的达成度与实施效果，为政策优化调整提供数据驱动的决策支持。用于外贸气象站前瞻分析和影响评估场景。

#### 6.1.1.413.自建大模型-接口开发-数据接口

对接底层表数据，给知识库进行使用。

#### 6.1.1.414.自建大模型-接口开发-问答接口

大模型统一问答接口。

#### 6.1.1.415.自建大模型-接口开发-语音转文字接口

统一语音转文字接口服务。

#### 6.1.1.416.自建大模型-接口开发-文字转语音接口

统一的语音播报接口。

### 6.1.2.外贸气象站

外贸气象站功能框架图

#### 6.1.2.1.全景展示-上海市整体外贸主题屏-核心业务指标

默认当年累计，展示进出口货值、同比、排名情况（上海市在全国的排名）。二级弹窗展示当年累计拉动力首末三位贸易伙伴情况（按拉动力排序前3位、末3位）、当年累计拉动力首末三位进出口商品情况（按拉动力排序前3位、末3位）、当年累计拉动力首末三位重点企业情况（按拉动力排序前3位、末3位）。

#### 6.1.2.2.全景展示-上海市整体外贸主题屏-实时动态分析

展示当月累计进出口情况、当月预测进出口情况、当月分日进出口情况。二级弹窗展示当月累计拉动力首末三位贸易伙伴情况（按拉动力排序前3位、末3位）、当月累计拉动力首末三位进出口商品情况（按拉动力排序前3位、末3位）、当月累计拉动力首末三位重点企业情况（按拉动力排序前3位、末3位）。

#### 6.1.2.3.全景展示-上海市整体外贸主题屏-各区外贸分析

展示上海市各区数据。点击其中的行政区，联动展示该区的贸易画像界面，包含了贸易规模、同比、排名等多个维度。二级弹窗可以展示其贸易规模历史趋势、企业性质、贸易方式、贸易伙伴等多个维度数据，并展示所辖贸易规模前5大企业外贸情况，包含进出口规模、同比。

#### 6.1.2.4.全景展示-上海市整体外贸主题屏-外贸晴雨指数

展示外贸晴雨指数情况，二级弹窗展示外贸情绪指数、航运物流指数、国内供给指数、国外需求指数、世界贸易经济形势指数。

#### 6.1.2.5.全景展示-上海市整体外贸主题屏-企业性质分布

展示不同性质企业的外贸情况。呈现国有企业、民营企业、外资企业等不同企业类型的货值及占比，反映不同企业性质对整体外贸的贡献程度。

#### 6.1.2.6.全景展示-上海市整体外贸主题屏-贸易方式分布

展示各类监管方式下的贸易情况。分类显示一般贸易、保税物流等主要监管方式的货值和占比，辅助理解不同贸易方式对外贸格局的影响。

#### 6.1.2.7.全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-上海市外贸趋势

分进出口、进口、出口展示上海外贸历史趋势和未来预测趋势变化，并提供分月和分季度的变频选项。

上海市外贸进度表。展示今年以来上海市外贸完成进度，年初预测值、实际预测值、去年基期情况。

#### 6.1.2.8.全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-上海市外贸进度表

展示今年以来上海市外贸完成进度，年初预测值、实际预测值、去年基期情况。

#### 6.1.2.9.全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-预测参考指数情况

展示外贸情绪指数、航运物流指数、国内供给指数、国外需求指数、世界贸易经济形势指数。

#### 6.1.2.10.全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-主要产业外贸未来趋势

展示集成电路产业、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工等12大产业外贸预测情况。

#### 6.1.2.11.全景展示-区域战略外贸主题屏-核心业务指标分析

展示长三角一体化、长江经济带总体进出口货值、同比情况。

#### 6.1.2.12.全景展示-区域战略外贸主题屏-分省市对比

展示长三角一体化、长江经济带分省市贸易规模、同比、排名。

#### 6.1.2.13.全景展示-区域战略外贸主题屏-上海口岸辐射作用

分进口、出口展示长三角一体化、长江经济带各省市经上海口岸的流向情况，并展示其货值在上海口岸的占比。

#### 6.1.2.14.全景展示-区域战略外贸主题屏-各省市外贸分析

分栏展示长三角一体化、长江经济带各省市外贸数据。点击其中的省市，联动展示该省市的贸易画像界面，包含了贸易规模、同比、排名等多个维度。二级弹窗可以展示其贸易规模历史趋势、企业性质、贸易方式、贸易伙伴等多个维度数据。

#### 6.1.2.15.全景展示-主要外贸大省对比主题屏-主要外贸大省排名栏

展示主要外贸大省当年累计外贸规模及同比。

#### 6.1.2.16.全景展示-主要外贸大省对比主题屏-上海与其他主要外贸规模对比

点击某外贸大省所在栏，展示上海市与其在进出口、出口、进口的人民币额、货运量、集装箱量、报关单数量、税收等度量指标情况，及对应同比、环比增速情况的对比。

#### 6.1.2.17.全景展示-主要外贸大省对比主题屏-重点商品对比

展示各省份重点商品词云对比。

#### 6.1.2.18.全景展示-主要外贸大省对比主题屏-贸易伙伴对比

展示各省份贸易伙伴比对。

#### 6.1.2.19.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-核心业务指标分析

默认展示上海市特殊监管区域合计进出口货值、同比。点击各区域，可联动显示该区域贸易规模、同比、排名等多个指标。

#### 6.1.2.20.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-实时动态分析

展示上海市特殊监管区域当月累计进出口情况、当月分日进出口情况。

#### 6.1.2.21.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-各区域外贸分析

展示各区域数据。点击其中的区域，二级弹窗可以展示其贸易规模历史趋势、企业性质、保税维修、保税租赁等新兴贸易业态、贸易伙伴等多个维度数据，并展示所辖贸易规模前N大企业外贸情况，包含进出口规模、同比

#### 6.1.2.22.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-企业性质分布

展示上海市特殊监管区域不同性质企业的外贸情况。呈现国有企业、民营企业、外资企业等不同企业类型的货值及占比，反映不同企业性质对整体外贸的贡献程度。点击其中的区域可联动。

#### 6.1.2.23.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-全国排名分析

展示上海市特殊监管区域进出口总值、同比、占比及在全国各省市中的排名及变化情况。

#### 6.1.2.24.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-单一特殊区域排名

展示上海市各特殊监管区域进出口总值、同比、占比，以及在全国所有特殊监管区域中的占比、排名及变动情况。

#### 6.1.2.25.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-企业活跃度

展示各特殊监管区域实际开展进出口业务的企业数量、同比，其中规模以上企业、AEO企业等分项数据情况。

#### 6.1.2.26.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-政策优惠

展现不同监管区域的减免税款等情况

#### 6.1.2.27.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-新型贸易业态

展现各特殊监管区保税维修、保税研发、保税租赁、跨境电商等进出口情况以及占全国的占比及变化情况。

#### 6.1.2.28.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-产业链情况

展现各特殊监管区域主要布局的主要产业链情况，分别通过实际产业实景图的形式突出显示各区域的主要产业，并动态展示该产业链的龙头企业的企业名称、logo图、进出口总额及占比等信息。

#### 6.1.2.29.全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-贸易流向

展示各特殊监管区域一线进出口、二线进出区的主要情况，一线进出口的主要市场及企业，二线进出区的主要企业及省市。

#### 6.1.2.30.全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易实时动态

展示上海市对美当月累计进出口情况、当月分日进出口情况。二级弹窗展示当月累计拉动力首末进出口商品情况（按拉动力排序前3位、末3位）、当月累计排除商品拉动力首末进口情况（按拉动力排序前5位）、当月累计拉动力首末重点企业情况（按拉动力排序前3位、末3位）

#### 6.1.2.31.全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据

结合贸易统计反馈数据、报关单集装箱数据、报关单数据、税单数据等多项数据，按当年累计、季度、月度、周度、当月累计（T+1）、当月分日（T+1）等多种周期，展示上海市及各区县对美贸易进出口、出口、进口的人民币额、货运量、集装箱量、报关单数量、税收等度量指标情况，及对应同比、环比增速情况。

#### 6.1.2.32.全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据二级下钻

展示更长历史周期（2016年以来）的对美贸易数据，按贸易方式、企业性质、主要商品、申报及进出口岸、货源地等维度，分类展示，并可以继续点击各维度下钻至第三级页面。

#### 6.1.2.33.全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据三级下钻

页面可以细化至具体企业层级，并链接企业画像页面。

#### 6.1.2.34.全景展示-上海市对美外贸主题屏对美贸易分区域数据

上述指标以地图点击并联动核心数据栏目。

#### 6.1.2.35.全景展示-上海市对美外贸主题屏-自美进口规模与趋势监测

监测自美进口商品的总体货值、进口量及税款的月度/季度/年度趋势。计算反制商品在自美进口全量中的占比及变化情况。 将“反制商品清单”与“非反制商品”的进口规模（货值、量、税）进行并行对比，直观展示政策影响。

#### 6.1.2.36.全景展示-上海市对美外贸主题屏-自美进口异常贸易流识别

监测从特定“跳板国家”进口的、属于我对美反制清单内的商品。重点分析这些进口的货值、数量的增长趋势和异动变化。对“跳板国家”进口商品数据设置阈值，对超过阈值商品进行预警。引入或对接“跳板国家”相关商品的国内产量、产能数据。 将我国自该国的进口量与该国的总产量/出口能力进行比对。当我国自某国的进口量显著超过该国合理的供应能力时，系统应触发预警，提示存在“原产于美国的商品经该国转口”的重大风险。

#### 6.1.2.37.全景展示-上海市市场外贸主题屏-市场实时动态

展示上海市场当月累计进出口情况、当月分日进出口情况。二级弹窗展示当月累计异动贸易伙伴（按拉动力排序前3位、末3位）及其商品情况

#### 6.1.2.38.全景展示-上海市市场外贸主题屏-市场核心贸易数据

分栏显示主要市场贸易情况，指标包括贸易规模及同比、货运量及同比、集装箱量及同比

#### 6.1.2.39.全景展示-上海市市场外贸主题屏-分市场区域数据

以地图和动态流向图形式展示上海与主要贸易伙伴的主要贸易指标，以地图点击并联动核心数据栏目

#### 6.1.2.40.全景展示-重点产业监测情况主题屏-重点产业链核心指标

分栏展示12大行业累计规模和同比，具体包含集成电路产业、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工等12大产业。

#### 6.1.2.41.全景展示-重点产业监测情况主题屏-重点产业链主要指标

默认显示当年累计货值最高行业的主要外贸相关指标，包括进出口、出口、进口货值、数量、货运量、集装箱量、产业链风险监测指数等度量指标情况，及对应同比、环比增速情况。

#### 6.1.2.42.全景展示-重点产业监测情况主题屏-产业链图谱

默认显示当年累计货值最高行业的产业链图谱，点击产业分栏和上下游商品图标均可将其进出口、出口、进口货值、数量、货运量、集装箱量、产业链风险监测指数(包含韧性指标、转移指标、效率指标）等度量指标情况，及对应同比、环比增速情况联动至“主要指标”栏。

#### 6.1.2.43.全景展示-重点产业监测情况主题屏-产业链重点企业

展示贸易规模最大的前N位企业，具体依据不同产业链实际数据情况而定

#### 6.1.2.44.全景展示-上海市企业全景主题屏-核心业务指标

默认当年累计、上海市，展示企业数量及新增情况、AEO企业数量及新增情况。

#### 6.1.2.45.全景展示-上海市企业全景主题屏-分区域业务指标

展示上海市行政区域，并以热力图形式标注企业分布情况，点击某行政区域，会刷新核心业务指标。

#### 6.1.2.46.全景展示-上海市企业全景主题屏-主要参考指标

企业活跃度、异常企业监测数[ 自动识别“异常波动”（如连续3个月交易额低于近1年均值60%），结合市场布局变化触发预警（如某主力市场份额骤降50%）

#### 6.1.2.47.全景展示-上海市企业全景主题屏-异常企业监测列表

滚动播放异常企业监测列表（按货值排序），右侧展示企业全貌（默认显示货值规模首位的企业，点击具体企业后联动）以及主要商品词云。

#### 6.1.2.48.全景展示-上海市各关区业务展板-月度业务量及排名分析

展示上海各隶属海关进出口货物量、报关单量、监管货值、贸易货值、进出境人员、监管运输工具、备案企业、实际税收、稽查作业办结、核查作业办结、检验检疫批次、检验检疫不合格批次等相关业务指标及各关区排名。指标包括本月进出口（境）、累计进出口（境）、本月及累计同比等。具体数据内容以提供的“月度业务统计样表”为准。

#### 6.1.2.49.全景展示-上海市各关区业务展板-关区占比及变动分析

以隶属关维度进行分析，展示该关所有业务指标数据在全关的占比及变动情况。

#### 6.1.2.50.贸易分析-上海市区域分析

1.上海市区域选择。选择统计地区范围分上海各行政区、上海各关区、上海各口岸、上海市各特殊监管区。

2.时间选择。分日、周、月、 季、年等单位选择时间范围。

3.进出口情况。输出整体情况表，提供分进出口、出口、进口输出货值（可选择单位、币种选择货值）、货值同比；贸易差额值、值同比；占比、占比较去年同期变化等指标选择。以可视化方式展示，析表格数据特征。

4.趋势情况。选择时间范围输出趋势情况表，提供分进出口、出口、进口输出逐期货值及同环比增速等指标选择。以可视化方式展示，调以可视化方式展示，.企业性质。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数以可视化方式展示，性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

5.企业性质。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。基于可视化工具选择可视化工具，调用AI能力分析表格数据特征。

6.贸易方式。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。基于可视化工具选择可视化工具，调用AI能力分析表格数据特征。

7.贸易伙伴。选择重点关注贸易伙伴输出贸易伙伴表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。基于可视化工具，调用AI能力分析表格数据特征。

8.主要出口商品。选择出口商品以可视化方式展示，关注出口商品输出主要出口商品，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

9.主要进口商品。选择进口商品参数输出主要出口商品以可视化方式展示，进口商品，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据进口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

10.下阶段研判。选择预测模型调用预测指标输出进出口货值表，提供货值、以可视化方式展示，特征。调用AI能力提示关联宏观指标，选择关联指标输出对应数值，并分析数值特征。

11.异动指标。根据选择的统计区域和时间提示相关异动指标。运用各项指标和算法工具分析各区域外贸整体情况,包括上海市区域选择、时间选择、进出口情况、趋势情况、企业性质、贸易方式、贸易伙伴、主要出口商品、主要出口商品、下阶段研判分析

#### 6.1.2.51.贸易分析-区域对比分析

1.区域选择。选择需要对比地区参数（可1对多）。

2.时间选择。分日、周、月、 季、年等单位选择时间范围。

3.进出口情况。输出整体情况表，分区域提供分进出口、出口、进口输出货值（可选择单位、币种选择货值）、货值同比；贸易差额值、值同比；占比、占比较去年同期变化等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

4.趋势情况。选择时间范围输出趋势情况表，分区域提供分进出口、出口、进口输出逐期货值及同环比增速等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

5.企业性质。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，分区域提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

6.贸易方式。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，分区域提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

7.贸易伙伴。选择重点关注贸易伙伴输出贸易伙伴表，分区域提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

8.主要出口商品。选择出口商品参数输出主要出口商品表，选择重点关注出口商品输出主要出口商品，分区域提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

9.主要进口商品。选择进口商品参数输出主要出口商品表，选择重点关注进口商品输出主要进口商品，分区域提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

10.异动指标。根据选择的统计区域和时间提示相关异动指标。

#### 6.1.2.52.贸易分析-贸易伙伴分析

1.区域选择。选择统计地区范围分上海各行政区、上海各关区、上海各口岸、上海市各特殊监管区。

2.时间选择。分日、周、月、 季、年等单位选择时间范围。

3.贸易伙伴选择。提供贸易伙伴参数，方便选择贸易伙伴。

3.进出口情况。输出整体情况表，提供分进出口、出口、进口输出货值（可选择单位、币种选择货值）、货值同比；贸易差额值、值同比；占比、占比较去年同期变化等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

4.趋势情况。选择时间范围输出趋势情况表，提供分进出口、出口、进口输出逐期货值及同环比增速等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

5.企业维度。选择企业性质颗粒度输出企业分析表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力、企业活跃度、企业集中度等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

6.贸易方式。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

7.贸易伙伴下钻。提供非单一经济体贸易伙伴的国别（地区）情况表。提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

8.主要出口商品。选择出口商品参数输出主要出口商品表，选择重点关注出口商品输出主要出口商品，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

9.主要进口商品。选择进口商品参数输出主要出口商品表，选择重点关注进口商品输出主要进口商品，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

10.异动指标。根据选择的统计区域、时间、贸易伙伴提示相关异动指标。

#### 6.1.2.53.贸易分析-商品综合分析

1.区域选择。选择统计地区范围分上海各行政区、上海各关区、上海各口岸、上海市各特殊监管区。

2.时间选择。分日、周、月、 季、年等单位选择时间范围。

3.商品选择。提供商品参数，方便选择商品。

4.进出口情况。输出整体情况表，提供分进出口、出口、进口输出货值（可选择单位、币种选择货值）、货值同比；贸易差额值、值同比；占比、占比较去年同期变化等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

5.趋势情况。选择时间范围输出趋势情况表，提供分进出口、出口、进口输出逐期货值及同环比增速等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

6.企业性质。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

7.贸易方式。选择企业性质颗粒度输出企业性质表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

8.贸易伙伴。选择重点关注贸易伙伴输出贸易伙伴表，提供分进出口、出口、进口输出货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

9.商品选择下钻。选择所选商品颗粒度以下重点商品并输出商品情况表。提供货值、同比、环比、占比、拉动力、GTF国际数据等指标选择。根据出口商品参数，输出前N企业列表，提供货值、同比、环比、占比、拉动力等指标选择。调用企业体检站相关历史数据，提供企业调研、企业全貌等信息。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

10.异动指标。根据选择的统计区域、时间、商品提示相关异动指标。

#### 6.1.2.54.贸易分析-上海市整体外贸分析

1.核心业务指标。默认展示当年累计进出口货值、同比增速、上海市在全国的排名情况。二级弹窗可查看当年累计拉动力前3位及末3位的贸易伙伴、进出口商品、重点企业明细（按拉动力排序）。

2.实时动态（日报口径）。展示当月累计进出口数据、当月预测进出口数据、当月分日进出口走势。二级弹窗可查看当月累计拉动力前3位及末3位的贸易伙伴、进出口商品、重点企业明细（按拉动力排序）。

3.各区外贸分析。呈现上海市各区外贸核心数据，点击目标行政区，联动展示该区贸易画像（含贸易规模、同比、排名等维度）。二级弹窗可查看贸易规模历史趋势、企业性质分布、贸易方式占比、贸易伙伴结构等数据，同时展示所辖贸易规模前5大企业的进出口规模及同比情况。

4.外贸晴雨指数。展示当期外贸晴雨指数（由当期外贸规模、当期季节调整增速加权国内供给指数、国外需求指数、世界贸易经济形势指数、航运物流指数、外贸情绪指数计算得出）。二级弹窗可查看外贸情绪指数、航运物流指数、国内供给指数、国外需求指数、世界贸易经济形势指数分项数据。

5.企业性质分布。呈现国有企业、民营企业、外资企业等不同类型企业的外贸货值及占比，直观反映各类企业对整体外贸的贡献程度，支持数据可视化展示。

6.贸易方式分布。分类展示一般贸易、保税物流等主要监管方式的外贸货值及占比，辅助分析不同贸易方式对上海外贸格局的影响，支持数据可视化展示。

#### 6.1.2.55.贸易分析-上海市外贸预测情况分析

1.上海市外贸趋势。分进出口、进口、出口三个维度，展示历史贸易趋势及未来预测趋势变化，支持分月、分季度的时间频率切换查看。

2.上海市外贸进度表。展示本年度以来外贸完成进度，包含年初预测值、实际预测值、去年基期数据的对比分析。

3.预测参考指数情况。展示外贸情绪指数、航运物流指数、国内供给指数、国外需求指数、世界贸易经济形势指数，为预测分析提供数据参考。

4.主要产业外贸未来趋势。针对集成电路产业、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工等12大产业，分别展示外贸预测数据及趋势判断。

#### 6.1.2.56.贸易分析-区域战略外贸分析

1.核心业务指标。展示长三角一体化、长江经济带的总体进出口货值及同比增速，直观呈现区域贸易规模及增长态势。

2.分省市对比。展示长三角一体化、长江经济带各省市的贸易规模、同比增速及排名情况，支撑省市间发展差异分析。

3.上海口岸辐射作用。分进口、出口两个维度，展示长三角一体化、长江经济带各省市经上海口岸的贸易流向数据，同时呈现各省市货值在上海口岸的占比情况。

4.各省市外贸分析。分栏展示长三角一体化、长江经济带各省市外贸核心数据，点击目标省市，联动展示该省市贸易画像（含贸易规模、同比、排名等维度）。二级弹窗可查看贸易规模历史趋势、企业性质分布、贸易方式结构、贸易伙伴格局等详细数据。

#### 6.1.2.57.贸易分析-主要外贸大省对比分析

1.主要外贸大省排名栏。展示主要外贸大省当年累计外贸规模及同比增速，明确各省份贸易体量格局。

2.上海与其他主要外贸规模对比。点击目标外贸大省栏目，展示上海与该省在进出口、出口、进口的人民币额、货运量、集装箱量、报关单数量、税收等指标的对比数据，同时包含对应指标的同比、环比增速对比。

3.重点商品对比。通过词云形式，直观展示各省份重点外贸商品的结构差异。

4.贸易伙伴对比。系统呈现各省份外贸伙伴的分布格局及差异，支撑贸易市场布局分析。

#### 6.1.2.58.贸易分析-上海市特殊监管区域外贸分析

1.排名情况。包含全国排名（展示上海市特殊监管区域进出口总值、同比、占比及在全国各省市中的排名及变化）、单一特殊区域排名（展示上海市各特殊监管区域进出口总值、同比、占比，以及在全国所有特殊监管区域中的占比、排名及变动情况）。

2.企业活跃度。展示各特殊监管区域实际开展进出口业务的企业数量及同比增速，同时包含规模以上企业、AEO企业等分项数据。

3.政策优惠。呈现各特殊监管区域减免税款等政策红利兑现情况，反映政策实施成效。

4.新型贸易业态。展示各特殊监管区域在保税维修、保税研发、保税租赁、跨境电商等新型贸易业态的进出口数据，以及各业态占全国的占比及变化情况。

5.产业链情况。通过实际产业实景图形式，突出展示各特殊监管区域主要布局的产业链，动态呈现产业链龙头企业的名称、进出口总额及占比等信息。

6.贸易流向。展示各特殊监管区域一线进出口、二线进出区的核心情况，包括一线进出口的主要市场及企业、二线进出区的主要企业及省市分布。

#### 6.1.2.59.贸易分析-上海市对美外贸分析

1.对美贸易实时动态。展示上海市对美当月累计进出口数据、当月分日进出口走势；二级弹窗可查看当月累计拉动力首末进出口商品（前3位、末3位）、当月累计排除商品拉动力首末进口商品（前5位）、当月累计拉动力首末重点企业（前3位、末3位）明细。

2.对美贸易核心数据。整合贸易统计反馈数据、报关单集装箱数据、报关单数据、税单数据等多源数据，按当年累计、季度、月度、周度、当月累计（T+1）、当月分日（T+1）等多种时间周期，展示上海市及各区县对美贸易进出口、出口、进口的人民币额、货运量、集装箱量、报关单数量、税收等指标，同时包含对应指标的同比、环比增速数据。

3.对美贸易核心数据二级下钻。展示2016年以来的对美贸易历史数据，按贸易方式、企业性质、主要商品、申报及进出口岸、货源地等维度分类呈现，支持点击各维度进一步下钻至第三级页面。

4.对美贸易核心数据三级下钻。数据可细化至具体企业层级，点击企业可联动跳转至企业画像页面，查看企业详细信息。

5.对美贸易分区域数据。以地图交互形式呈现各区域对美贸易数据，点击地图上目标区域可联动展示对应核心数据栏目。

6.自美进口监测。包含规模与趋势监测（监测自美进口商品总体货值、进口量及税款的月度/季度/年度趋势，计算反制商品占比及变化，对比反制商品与非反制商品进口规模）、异常贸易流识别（监测从“跳板国家”进口的反制清单内商品，分析货值及数量增长趋势，设置阈值预警，结合“跳板国家”产能数据比对识别转口贸易风险）。

#### 6.1.2.60.贸易分析-上海市场外贸分析

1.市场实时动态。展示上海市场当月累计进出口数据、当月分日进出口走势；二级弹窗可查看当月累计异动贸易伙伴（按拉动力排序前3位、末3位）及其对应商品情况。

2.市场核心贸易数据。分栏展示主要贸易市场的贸易规模及同比、货运量及同比、集装箱量及同比等核心指标。

3.分市场区域数据。以地图及动态流向图形式，展示上海与主要贸易伙伴的核心贸易指标，点击地图上目标市场可联动展示对应核心数据栏目。

#### 6.1.2.61.贸易分析-重点产业监测情况分析

1.重点产业链核心指标。分栏展示集成电路产业、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工等12大行业的累计贸易规模及同比增速。

2.重点产业链主要指标。默认显示当年累计货值最高行业的外贸核心指标，包括进出口、出口、进口的货值、数量、货运量、集装箱量、产业链风险监测指数等，同时包含对应指标的同比、环比增速数据。

3.产业链图谱。默认显示当年累计货值最高行业的产业链图谱，点击产业分栏或上下游商品图标，可将对应产业/商品的进出口、出口、进口货值、数量、货运量、集装箱量、产业链风险监测指数（含韧性指标、转移指标、效率指标）等数据及同比、环比增速联动至“主要指标”栏展示。

4.产业链重点企业。展示各重点产业链贸易规模最大的前N位企业详细信息。

#### 6.1.2.62.贸易分析-上海市企业全景分析

1.核心业务指标。默认展示当年累计、上海市范围内的外贸企业数量及新增情况、AEO企业数量及新增情况。

2.分区域业务指标。展示上海市行政区域分布，以热力图形式标注企业空间分布密度，点击目标行政区域可刷新展示该区域的核心业务指标。

3.主要参考指标。包含企业活跃度、异常企业监测数（自动识别连续3个月交易额低于近1年均值60%的“异常波动”企业，结合主力市场份额骤降50%等市场布局变化触发预警）。

4.异常企业监测列表。滚动展示异常企业监测清单（按货值排序），右侧展示企业全貌（默认显示货值规模首位企业，点击具体企业可实现数据联动）及主要商品词云。

#### 6.1.2.63.贸易分析-上海各关区业务分析

1.核心业务指标。展示各隶属海关的进出口货物量、报关单量、监管货值、贸易货值、进出境人员、监管运输工具、备案企业、实际税收、稽查作业办结量、核查作业办结量、检验检疫批次、检验检疫不合格批次等业务指标，包含本月进出口（境）、累计进出口（境）、本月及累计同比等数据维度（具体数据以“月度业务统计样表”为准）。

2.视图展示维度。一是指标角度（如货物量指标，可展示各隶属关货运量及排名的柱线图）；二是隶属关维度（一屏展示目标关区所有上述业务指标数据，及各指标在全关的占比及变动情况）。

#### 6.1.2.64.贸易分析-海关业务统计专题分析

以税收情况为例：

1.税收概况。形成报告期内，上海关区应税货值、应征税款（可以分关税、代征税）、进口基本税率、进口价格指数（总价格指数及大宗商品进口价格指数）及入库税收额及同比情况，其中当月情况；在全国占比及各直属关区的排名及变化情况。

2.月份趋势。形成报告期内关区应征税款月度走势情况趋势图，调用智能体予以文字输出，并与全国其他4个主要税收关区（全国前5）的数据予以对比。

3.隶属关分布。形成报告期内，上海关区各隶属关应税货值、应征税款、入库税收额及同比、税款入库率、在关区内排名变化等情况，形成报表。同时，对同比达到或超过2位数的隶属关予以突出展示；分别统计实现正增长和出现下降的隶属关的数量情况，并逐月展现数据变化情况。

4.税源商品。形成报告期内，上海关区前N（默认为20）大税源商品表，输出商品名称（可以选择HS8位、6位、4位及主要进口商品）、应征税款、同比、拉动率等。并实现对上述商品所对应的主要企业的筛选，展示前5个主要税源企业。

5.税源企业。形成报告期内，上海关区前N（默认为20）大税源企业表，输出企业名称、应征税款、同比、拉动率等。并实现上述企业所对应的主要税源商品的筛选，展示前5个主要税源商品。

6.税源申报。形成报告期内，在上海口岸进口但在外关区申报的税款额及占比情况，同时可展示月度趋势图；上海市企业进口但在外关区申报的税款额及占同期上海市企业进口税款的占比情况，同时可展示月度趋势图；非上海市企业在关区申报进口的税款额及占同期上述企业进口税款的占比情况，同时可展示月度趋势图。

7.税收类别。形成报告期内，关区按税收类别分类的税款、同比、占比等情况，可展示月度趋势图。

8.税收国别。形成报告期内，关区税收主要进口市场中前N（默认20）个市场的税收、同比及占比情况，可展示月度趋势图；同时，可根据国别，筛选出前N（默认10）个主要税源商品及前N（默认10）个税源企业。

9.税收对比。形成报告期内，关区税收与选定的某个直属关区的税收情况予以数据比对。可按照税款结构、税收市场、税源商品、税源企业、分月度等层次进行分类对比。

#### 6.1.2.65.贸易分析-全国宏观形势研判

1.指标研判。设置宏观研判常用指标参数集，自动更新指标数据，选择指标可输出长周期时间序列并计算同、环比。根据指标变化，分正面（如增速正增长）、负面（负增长）输出数据表格，并调用中台能力从语料库搜集新闻信息中对该指标的评论且注明出处。结果以可视化展示。

2.预测结果生成。调用预测模块中的预测结果，选择预测周期、预测模型、预测对象、币种后输出预测数据。结合当年以来实际外贸数据，根据预测对象输出当年以来按月外贸表，分进出口、进口、出口输出金额、同比。结果以可视化展示。

3.全国下阶段宏观趋势表述。调用中台AI能力，从文本语料库中输出关于下阶段经贸趋势的政策分析，调用“智能体”外贸预期指标对政策文本进行打分，按正面预期和负面预期分别输出列表，并标注来源出处。结果以可视化展示。

#### 6.1.2.66.贸易分析-上海市宏观形势研判

1.指标研判。设置上海市宏观研判常用指标参数集，自动更新指标数据，选择指标可输出长周期时间序列并计算同、环比。根据指标变化，分正面（如增速正增长）、负面（负增长）输出数据表格，并调用中台能力从语料库搜集新闻信息中对该指标的评论且注明出处。结果以可视化展示。

2.预测结果生成。调用预测模块中的预测结果，选择预测周期、预测模型、预测对象、币种后输出预测数据。结合当年以来实际外贸数据，根据预测对象输出当年以来按月外贸表，分进出口、进口、出口输出金额、同比。结果以可视化展示。

3.上海市下阶段宏观趋势表述。调用中台AI能力，从文本语料库中输出关于下阶段经贸趋势的政策分析，调用“智能体”外贸预期指标对政策文本进行打分，按正面预期和负面预期分别输出列表，并标注来源出处。结果以可视化展示。

#### 6.1.2.67.贸易分析-贸易伙伴宏观研判

1.指标研判。选择贸易伙伴，设置宏观研判常用指标参数集，自动更新指标数据，选择指标可输出长周期时间序列并计算同、环比。根据指标变化，分正面（如增速正增长）、负面（负增长）输出数据表格，并调用中台能力从预料库搜集新闻信息中对该指标的评论且注明出处。结果以可视化展示。

2.贸易伙伴全下阶段宏观趋势表述。调用中台AI能力，从文本语料库中输出关于下阶段经贸趋势的政策分析，调用“智能体”外贸预期指标对政策文本进行打分，按正面预期和负面预期分别输出列表，并标注来源出处。结果以可视化展示。

#### 6.1.2.68.贸易分析-自定义专题报告分析

1.区域选择。选择统计地区范围分上海各行政区、上海各关区、上海各口岸、上海市各特殊监管区。

2.时间选择。分日、周、月、 季、年等单位选择时间范围。

3.专题关键参数选择。可复选企业性质、贸易方式、贸易伙伴、商品等参数。

4.贸易情况分析。提供所选关键参数相关进出口情况表、趋势情况表、企业性质表、贸易伙伴表、商品表等数据并可下钻。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

5.异动指标。根据选择的统计区域、时间、参数、提示相关异动指标。

6.政策沙盘。调用政策沙盘算法，输出相应计算结果。以可视化方式展示，调用AI能力分析表格数据特征。

7.版式编辑。对整体版式进行编辑。

8.模板存储。根据用户权限设置，允许用户保存已编辑报告。

9.定期更新。根据用户权限设置，允许用户设定报告更新频率。

10.自动推送。根据用户权限设置，允许用户选择特定用户自动推送报告。

#### 6.1.2.69.产业监测-产业图谱可视化

支持集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工12大产业链的定义及图谱可视化：

1.根据企业外贸和生产企业梳理并形成12大企业集合。

2.梳理12大产业主要产品构成及HS编码，形成产业链图谱,并进行产业链图谱展示。

3.以可视化的形式输出指标计算结果及报告。

#### 6.1.2.70.产业监测-12大产业链韧性和安全性监测

针对12大产业链韧性与安全性，建立监测模型，配置算法形成对应的监测指标：

- 综合评估各集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工应对外部冲击、保持稳定发展的能力。

- 评估维度与指标包括：规模与平衡度、市场结构健康度、竞争力与价值链地位、产业主体活力。

#### 6.1.2.71.产业监测-12大产业转移监测

针对12大产业转移，建立监测模型，配置算法形成对应的监测指标：通过关键先导指标，及时发现集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工12大产业产能外迁的迹象与风险。监测维度与预警指标包括：产能布局动向、供应链网络变化、关键主体行为。

#### 6.1.2.72.产业监测-12大产业供应链效率监测

针对12大产业供应链效率，建立监测模型，配置算法形成对应的监测指标：

1.评估集成电路、光伏产业、计算机产业、劳密产业、锂电池产业、汽车产业、手机产业、有机化学品产业、钢铁产业、生物医药、人工智能、船舶海工12大产业供应链的流畅性与响应速度。2.监测维度与预警指标包括：通关效率： 监测各产业进出口货物的整体通关时间。物流时效： 跟踪关键商品从境外发货到上海港到港的周期。

#### 6.1.2.73.产业监测-12大产业企业全貌

1.调用企业体检站模块全貌功能，呈现进出口企业在外贸中的活跃度、市场布局、产业结构以及贸易伙伴。

2.关键指标：贸易规模、市场分布、商品结构、贸易结构、供应链角色（上下游伙伴）、所属产业提供对同行业企业的竞争力分析；3.提供新增贸易伙伴或商品可能存在的转口贸易或虚假贸易情况：提供市场变更可能反映的产业转移的情况等；4.提供企业出口贸易风险提示，以出口产品、进口原料等维度建立模型，配置算法形成对应的预警指标，予以预警。

#### 6.1.2.74.政策沙盘-关税政策评估跟踪

构建一个动态、多维的监测与研判体系，围绕“政策跟踪-数据关联-影响评估-动态展示”构建闭环，结合贸易政策特点与上海外贸实际，量化评估上海外贸的潜在影响。

1.政策信息库（需及时同步更新）

如，232关税：覆盖商品（钢铁、铝、铜及制品等）、税率（如铜50%）、生效时间、豁免清单（如有）。301关税：覆盖商品（以美国国际贸易委员会官方数据为准）、税率（7.5%-100%不等）、加征批次（2018年至今的多轮调整）、排除商品清单。

2.上海商品参数。上海出口额前10的商品（如电动汽车、集成电路、汽车零部件、纺织品等）中被232/301覆盖的具体品类（需匹配HS编码，按6位编码截取），成熟后可扩展。

3.上海企业参数及数据。上海重点外贸企业（如特斯拉、达功、上汽集团等）的出口商品结构、美国市场占比、涉及关税商品的出口规模。

4. 331字节历史数据：2018-2024年上海被征税商品的出口额、同比增速、美国市场份额变化（与全国平均水平对比）。

5. 政策影响评估核心计算指标配置（系统自动计算）

关税覆盖强度指标;商品覆盖度（上海被232/301覆盖的商品出口额÷上海总出口额×100%）。用以衡量上海外贸受美国关税政策影响的整体覆盖率。

行业集中度（某行业被征税商品出口额÷上海被征税商品总出口额×100%）。识别受影响最大的行业（如232下的钢铁制品、301下的集成电路）。

6. 直接影响量化指标配置

关税成本增量（某商品对美出口额×适用税率）。计算上海企业每年因关税直接增加的成本（如2024年X商品对美出口120亿元，232税率25%，则成本增量为30亿元）。

出口弹性系数（略）。判断商品对关税的敏感程度，如弹性＞1说明受关税变化的影响显著，如纺织品；弹性＜1说明为刚性需求，受影响较小。可模拟关税税率上调/下调后的出口变化。如，假设301税率从20%升至25%，某商品弹性系数1.2，则出口额预计下降1.2×5%=6%。

7. 间接影响传导指标配置

转口贸易替代率（上海经第三国/地区转口美国的商品额÷上海直接对美出口额×100%）。反映企业通过转口规避关税的程度（如经墨西哥、越南转口的比例变化）。该指标需设置或获取经第三国/地区转口贸易的计算系数。

8. 替代性指标配置

市场替代进度（上海对非美市场出口额同比增量÷对美出口额同比减量×100%）。衡量企业开拓欧盟、东盟等市场对冲美国关税的效果（＞100%说明完全替代）。

9. 可视化界面设计（分展示）

（1）政策概览区（顶部导航）

动态时间轴：展示232/301关税的关键节点（如2018年301首次加征、2025年铜制品232关税生效），点击可查看对应批次的商品清单和税率。

覆盖商品热力图：按HS编码大类（如第85章机电、第72章钢铁）展示被征税商品的占比，颜色越深代表覆盖越广。

（2）上海外贸影响总览区（左侧主面板）

核心指标卡片：实时显示上述计算指标，可带同比/环比箭头（如↑5%）。

历史趋势折线图：对比2018-2024年上海被征税商品出口额与全国平均水平，标注关税调整节点（如2019年301升级时的出口下滑）。

商品结构饼图：按行业划分被征税商品的出口占比（如集成电路占30%、纺织品占25%）。

（3）重点企业分析区（右侧面板）

企业排名列表：按贸易减量降序排列，展示企业名称、涉及关税商品、美国市场占比（如特斯拉、涉及整车及汽车零部件301关税、对美出口减量）。

企业雷达图：选中某企业后，展示其“出口额变化”“新市场拓展”“转口比例”等多项指标，直观对比企业应对能力。

（4）情景模拟区（底部交互区）

税率调整滑块：用户可拖动滑块模拟232/301税率变动（如301税率从20%调至30%），系统实时计算“模拟出口额”并生成预测曲线。

市场替代沙盘：选择目标市场（如东盟），展示开拓该市场后的“市场替代进度”。

（5）系统自动计算规则

数据更新触发：每日同步海关数据（上海）、美国关税清单更新（通过API对接美国usitc官网），自动匹配HS6位编码。

指标计算频率：

静态指标（如商品覆盖度）：每季度计算1次；

月度指标（如关税成本增量）：每月计算1次（基于上月出口额）；

动态预测指标：根据最新数据，模型开发进展调整参数（如弹性系数更新）。

异常预警：当某商品出口额环比下降超过20%且对应关税税率上调时，系统自动标红预警，提示“需关注关税影响”。

#### 6.1.2.75.政策沙盘-进出口商品四象限战略分析

根据前期研究成果配置算法，并对上海市对美贸易相关进出口商品依据四象限分类方法进行分析，具备行业大类可通过二级弹窗展示商品、企业集合主要维度的月度趋势，同时具备下钻功能。

（1）贸易依赖度指标配置

1.中国对美出口依赖度=中国对美出口值/中国该商品全球出口总值×100%

释义：衡量中国对该商品出口市场对美国的依赖程度。值越高，说明美国市场对中国越重要。

2.中国对美进口依赖度=中国自美进口值/中国该商品全球进口总值×100%

释义：衡量中国在该商品上对美国供应链的依赖程度。值越高，替代难度越大。

（2）可替代性指标

1.美国对华进口依赖度=美国自华进口值/美国该商品进口总值×100%

释义：值越高，表明难以找到替代供应源，中国产品在美国市场可替代性越低。

2.美国对华出口依赖度=美国对华出口值/美国该商品出口总值×100%

释义：值越高，表明难以找到替代市场，中国市场对美国产品的可替代性越低。

3.供应来源集中度指数=美国自华进口值/美国该商品自前三大进口来源地的进口总值

释义：补充指标（选用），增强可替代性衡量精度。值>60%表示供应集中，可替代性低；值<30%表示来源多元，可替代性高。

4.出口市场集中度指数（美国对华出口/美国该商品对前三大出口市场的出口总值）

释义：补充指标（选用），增强可替代性衡量精度。值>60%表示市场集中，可替代性低；值<30%表示市场多元，可替代性高。

（3）辅助指标（用于可视化增强）

贸易规模：商品进出口总值，决定图中气泡大小。

战略重要性标签：基于商品类型（如高科技、能源、农产品）手动标记，用于筛选分析。

（4）象限划分

高/低依赖度阈值：全部商品依赖度指标的中位数。

高/低可替代性阈值：依赖度>30%为低可替代性。

也可设定动态阈值（如采用行业中位数或均值），自动划分高低档位。

#### 6.1.2.76.贸易预测-节点配置

1、流程可视化设置： 管理员连接不同的功能节点（如数据接入、特征工程、模型训练、预测输出、报告生成），定义完整的自动化预测工作流。

2、标准化接口规范： 定义系统内各模块之间以及系统与外部数据源、模型平台之间的标准化API接口协议，明确数据交换的格式（如JSON）、认证方式和调用方法，确保模块间的顺畅对接。

3、任务触发与调度逻辑： 在流程设计中，支持配置复杂的触发逻辑，例如，当“数据管理”模块接收到新的月度海关数据后，自动触发下游的数据清洗、模型训练和预测任务。

4、对接状态监控与日志： 提供一个专门的监控界面，实时显示各个“对接接口”“模块”的调用状态、数据传输量、成功率和延迟情况。所有对接日志将被永久记录，便于故障排查和性能分析。

#### 6.1.2.77.贸易预测-总体指标管理

1、用户可以通过“总体指标上传”功能，下载模板并导入日度或月度的Excel数据文件，系统将对上传结果给予明确反馈。

2、数据列表支持多条件搜索、在线编辑、删除及导出。

3、所有的数据上传操作都将被记录在“上传历史记录”中，用户可按文件类型查看上传详情，并支持在线预览文件内容。

#### 6.1.2.78.贸易预测-重点产业链关键节点与瓶颈识别

1、产业链知识图谱构建： 基于行业报告、企业财报、海关数据等多源信息，利用NLP和知识抽取技术，构建重点外贸产业链（如新能源汽车、半导体）的上下游关系图谱。图谱清晰展示从上游原材料、中游核心零部件到下游终端产品的完整链条。

2、关键节点与瓶颈识别： 在产业链图谱上，系统自动识别和标注出关键的生产环节、核心技术节点以及对外依存度高的“卡脖子”环节，并量化这些节点的贸易流量和集中度。

#### 6.1.2.79.贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-总体指数管理

1、指数管理：提供一个管理界面，集中展示“国际需求指数”、“国内供给指数”、“世界贸易经济形势指数”和“航运物流指数”的数值，并且提供原始底层的指标体系。

2、指数版本管理与发布：所有指数的计算结果都将进行版本化管理。管理员可以对指数的计算方法（如权重、算法）进行调整，并保存为新版本。系统支持对指数进行“发布”和“归档”操作，确保历史数据的可追溯性。

#### 6.1.2.80.贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-国际需求指数

1、核心贸易伙伴经济景气度监测：自动采集并整合中国主要贸易伙伴（如美国、欧盟、东盟、日本、韩国等）的核心宏观经济指标，包括但不限于制造业采购经理人指数（PMI）、消费者信心指数（CCI）、零售销售额、工业产出、失业率及库存销售比等。

2、终端消费需求量化：聚焦于与上海出口产品结构相关的终端消费领域，定向采集海外主要市场的品类销售数据、进口订单数据以及主要零售商的库存水平。例如，针对电子产品出口，则重点跟踪消费电子出货量及半导体行业景气指数。

3、基于贸易份额的加权融合：根据历史贸易额数据，为各贸易伙伴国的经济指标分配不同权重。运用时间序列分析和加权平均算法，将多源、多维度的需求侧指标聚合成一个综合性的“国际需求先行指数”。

#### 6.1.2.81.贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-国内供给指数

1、关键产业产能与生产监测：整合国家统计局、行业协会等来源的国内分行业工业增加值、产能利用率、发电量、以及重点产品产量数据，实时评估国内核心出口产业的生产能力和活跃度。

2、生产成本与利润要素跟踪：自动采集工业生产者出厂价格指数（PPI）、主要工业原材料（如原油、铁矿石、铜）的期货与现货价格、以及劳动力成本指数，用于量化国内企业的综合生产成本压力和盈利空间。

3、企业景气度与订单状态整合：深度解析国家制造业PMI中的生产分项、新出口订单分项、以及供应商配送时间分项。这些高频数据能够敏锐地反映企业家的信心、接单情况以及供应链的紧张程度。

4、综合供给能力指数生成：通过主成分分析（PCA）或专家打分法，将产能、成本、景气度三大维度的指标进行降维和融合，构建一个能够全面反映国内出口供给能力的“国内供给综合指数”，用于评估供给侧对贸易的支撑强度。

#### 6.1.2.82.贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-世界贸易经济形势指数

1、全球贸易流量与景气度集成：跟踪全球制造业PMI、以及全球经济增长预测数据。

2、全球金融与大宗商品市场监控：实时跟踪美元指数、主要货币对汇率、全球主要股指、以及原油、铜等大宗商品价格的波动。

3、全球贸易环境指数构建：综合上述宏观流量、金融市场模块数据，并集成“重大事件编码”智能体输出的地缘政治风险、贸易摩擦事件等量化结果，最终通过算法模型生成一个综合性的“世界贸易经济形势指数”，从全局视角判断外部环境。

#### 6.1.2.83.贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-航运物流指数

1、多式联运价格指数：自动搜集反映全球物流成本的关键价格指数，包括但不限于：波罗的海干散货指数（BDI）、中国出口集装箱运价指数（CCFI）、上海出口集装箱运价指数（SCFI）、航空货运价格指数（如TAC Index），以及中欧班列的运价数据。

2、全球港口拥堵与效率监测：自动搜集全球主要枢纽港口的船舶等待时间、在港停时、集装箱周转率等指标，构建“全球港口拥堵指数”。

3、供应链压力综合评估：自动搜集“全球供应链压力指数”（GSCPI）、主要经济体PMI供应商配送时间、积压订单等数据，创建一个能更全面反映全球供应链健康状况的综合压力指数。

4、指标集成：形成航运物流指数

#### 6.1.2.84.贸易预测-非结构化文本信息抽取

1、信息抽取与结构化： 使用大模型（LLM）优越的自然语言处理（NLP）技术，从非结构化文本中自动识别和抽取垃圾信息、非关键信息实体

2、数据清洗与标准化： 对抽取出的信息进行清洗，例如，删除那些“免责声明”“风险说明”“作者简介等”，最终形成干净、可用的文本数据。

#### 6.1.2.85.贸易预测-外贸预期指标

1、多维先行指标聚合： 自动采集并整合全球主要经济体的宏观经济先行指标，如采购经理人指数（PMI）、消费者信心指数（CCI）、工业产出指数、主要航运价格指数（如BDI, CCFI）等。

2、文本情绪指数构建： 综合利用智能体产生的情感得分数据，构建基于市场舆情的“外贸情绪指数”，以高频捕捉市场信心的变化。

3、综合预期指数生成： 运用算法（如主成分分析法、加权平均法）将多维度的先行指标和文本情绪指数进行融合，构建一个综合性的“外贸预期先行指数”，为短期预测提供强有力的信号。

#### 6.1.2.86.贸易预测-重大事件编码

1、事件检测与分类： 实时监控全球新闻流，利用事件检测算法自动识别可能对全球贸易产生重大影响的事件，并根据预定义的事件库（如地缘政治冲突、贸易摩擦、公共卫生事件、自然灾害等）进行自动分类。

2、事件要素结构化： 对识别出的重大事件，自动抽取其核心要素，包括：事件发生时间、涉及国家/地区、影响行业/产品、事件类型、严重等级评估等，形成一条结构化的事件记录。

3、影响周期与冲击强度量化： 基于历史相似事件的分析和专家规则，为每个重大事件初步评估其潜在的影响持续时间（短期/中期/长期）和冲击强度（高/中/低），并将其编码为数值或等级变量。

4、事件数据库维护： 所有编码后的重大事件都将存入一个可查询、可追溯的事件数据库中。该数据库会随着时间的推移不断累积，成为模型学习和未来情景分析的宝贵资产。

#### 6.1.2.87.贸易预测-关键风险预警

1、风险规则库定义：允许管理员和行业专家根据经验，定义一套关键风险识别规则。例如，可以设定规则“当新闻中同时出现‘某国’、‘某产品’和‘反倾销调查’时，触发预警”。

2、实时内容扫描与匹配：7x24小时不间断地扫描来自全球的新闻、政策公告等信息源，并与风险规则库进行实时匹配。

3、预警生成与推送：一旦匹配成功，系统立即生成一条结构化的风险预警信息，包括风险类型、涉及的国家/产品、风险描述、信息来源和时间戳。预警信息可以通过系统消息、邮件、短信等方式推送给相关的负责人。

4、风险等级评估与跟踪： 系统根据规则的预设等级对预警进行初步的等级划分（如高、中、低）。用户可以对预警进行确认、处理和关闭操作，形成风险事件的闭环管理。

#### 6.1.2.88.贸易预测-预测任务管理

1、用户可在“预测任务列表”中集中查看和管理所有已创建的任务，列表清晰展示了任务名称、预测目标、当前版本等关键信息，并提供版本管理、编辑、收藏及删除等操作。

2、创建新预测任务是一个包含模型配置和调度配置的两步流程。在模型配置阶段，用户需输入任务名称与描述，选择算法类型（如XGBOOST）、更新频率和开发语言（如Python），经过内网国产化系统训练后，自动上传相应的模型文件（如、pickle, 、pmml）。

3、系统对模型代码中的输入输出文件名有严格规范（如input、xlsx, output、xlsx）以确保自动化执行。

4、用户还需从数据表中选择预测目标，具有下拉功能，下来展示“总量预测”还是“分产品预测”，还是“分贸易伙伴预测”;选择预测期限，是预测一个月、一个季度还是一年。

5、在调度配置阶段，用户可灵活设定任务的触发方式，无论是执行一次还是按周期永久执行，均可精确到月、日和具体时间。

6、为了确保模型的可追溯性和迭代优化，该模块将以卡片形式展示同一任务的所有历史版本，并确保同一时间只有一个版本处于启用状态。

#### 6.1.2.89.贸易预测-时序算法-单变量计量时序预测算法（ARIMA)

1、算法选择与配置：提供包括ARIMA、SARIMA在内的经典单变量时序模型选择。用户选择“自动定阶”功能由系统基于AIC/BIC准则推荐最佳参数。

2、预测结果生成：用户可以指定需要预测的未来期数，系统将生成预测值、以及80%和95%的预测区间，并以图表和表格形式展示。

3、算法保存：用户可以将满足要求的算法保存到算法库中，并附上算法描述、适用范围等元数据信息，以便统一调用和版本控制。

4、预测目标：上海市、全国进出口总量，总计6个算法。

#### 6.1.2.90.贸易预测-时序算法-多变量计量时序预测算法（VAR)

1、算法选择与变量配置：支持VAR（向量自回归）等多变量计量模型。用户可以选择预测目标变量的。

2、脉冲响应函数分析 (IRF): 系统可以生成脉冲响应函数图。该图展示了当某个外生变量受到一个单位的冲击时，预测目标变量在未来多个时期内的动态响应路径，用于分析变量间的动态传导机制。

3、方差分解分析：提供方差分解功能，用于分析在不同的预测期内，预测目标变量的波动在多大程度上可以由其自身和其他外生变量的冲击来解释，从而评估不同变量对预测目标的影响力大小。

4、预测目标：上海市、全国进出口总量，总计6个算法。

#### 6.1.2.91.贸易预测-时序算法-多变量机器学习时序预测算法（BPNN/XGBoost）

1、集成主流算法库：用户可以根据数据特性和预测任务的复杂性进行选择主流算法。

2、自动化超参数调优 (AutoML): 集成如网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化等超参数自动寻优算法。用户只需设定好评估指标和搜索范围，系统即可自动寻找并配置模型的最佳超参数组合，提升算法性能。

3、算法评估：支持滚动预测、交叉验证等多种时序数据专属的验证策略，确保算法评估的可靠性。提供丰富的评估指标（如RMSE, MAE, MAPE）和可视化图表，供用户全面评估算法表现。

4、算法上传与预测：可以上传外部算法，点击预测即可进行预测。

#### 6.1.2.92.贸易预测-时序算法-多变量增强时序预测算法（AI-BPNN/XGBoost）

1、将来自“外贸预期指标”、“重大事件编码”、“关键风险预警”等模块的输出作为特殊的输入特征。例如，可以将“外贸预期综合指数”、“地缘政治风险得分”等量化指标与其他经济数据一同输入算法。

2、事件驱动的自动调整：算法中包含对“重大事件”特征的特殊处理机制。当“重大事件编码”识别到一个新事件时，算法可以自动调整其预测逻辑，以更好地反映该事件可能带来的冲击。

3、可解释性增强：系统提供分析工具，展示生成的特征（如“某项贸易政策发布”）对最终预测结果的具体贡献度。

#### 6.1.2.93.贸易预测-时序算法-重点产品时序预测算法

一、“光伏”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集集成：将专门集成全球主要国家的新能源（光伏、风电）装机容量数据、电力购买协议（PPA）价格、关键原材料（如多晶硅、碳酸锂、钴）价格、储能项目数据以及各国电网的消纳能力数据。

2、“双碳”目标与能源政策编码：将各国提出的“碳达峰”、“碳中和”目标、可再生能源配额制（RPS）、以及国际气候协定等长期战略规划进行量化，作为定义长期趋势的核心变量。同时，将短期补贴、税收优惠等政策编码，以捕捉短期市场激励效应。

3、时间序列机器学习预测算法。

二、“钢铁”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集成： 强关联上游原材料如铁矿石（普氏指数）、焦煤焦炭价格，并集成全球主要产钢国的粗钢产量、高炉开工率、社会及钢厂库存数据。同时，深度融合下游主要行业（房地产新开工面积、基建投资完成额、汽车及家电产量）的宏观指标。

2、预置行业特征工程： 构建“钢厂利润”模拟特征（基于即期钢价与滞后原材料成本计算）；构建“库存消费比”特征，用于衡量市场供需平衡状态。

3、环保与产能政策编码： 将各地的环保限产、采暖季错峰生产、产能置换、以及“能耗双控”等硬性行政指令进行量化编码。这些政策是导致供给端在短期内发生剧烈波动的主要非市场因素。

4、开发时间序列机器学习预测算法。

三、“集成电路”重点产品时序预测算法 1、行业特定数据集集成：重点集成全球半导体销售额（WSTS）、硅晶圆出货量、主要芯片代工厂（Fab）的产能利用率、主要消费电子产品（手机、PC）的出货量数据，以及下游数据中心、汽车电子等领域的需求指标。

2、技术标准与地缘政治因素编码：将5G、Wi-Fi 6等新一代通信技术的普及率，以及关键国家间的技术出口管制、关税壁垒等地缘政治事件进行结构化编码，作为影响产业链安全和市场格局的关键输入特征。

3、开发时间序列机器学习预测算法。

四、“劳动密集型”重点产品时序预测算法 1、行业特定数据集集成：将集成主要生产国（如东南亚国家）与消费国（如欧美）之间的劳动力成本指数、汇率、主要原材料（如棉花、化纤）价格，以及主要零售商（如Walmart, Amazon, H&M）的库存和销售数据。

2、预置行业特征工程：内置“订单季节性”分解模块，精确捕捉节假日（如圣诞节、黑五）带来的订单高峰。同时，构建“产业转移指数”，通过对比不同生产国的成本和政策，预测订单的潜在流向变化。

3、关税与贸易协定编码：劳动密集型产品对关税和贸易政策极为敏感。模型将详细编码各国间的关税税率、贸易协定（如RCEP）的生效与条款，以及人权、环保等非关税贸易壁垒，作为预测订单流向的核心依据。

4、开发时间序列机器学习预测算法。

五、“锂离子蓄电池”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集成： 强关联上游核心原材料（碳酸锂、氢氧化锂、钴、镍）价格，并集成全球主要电池制造商的产能规划、产量及装机量（GWh）数据。同时，深度融合下游新能源汽车销量、渗透率、以及储能项目招投标和并网数据。

2、新能源政策与技术路线编码： 将全球主要汽车市场的燃油车禁售时间表、新能源汽车补贴/税收抵免政策、以及充电桩建设规划等进行量化编码。同时，对不同技术路线（如磷酸铁锂 vs. 三元锂，固态电池研发进展）的市场份额变化进行追踪与建模。

3、开发时间序列机器学习预测算法。

六、“汽车”重点产品时序预测算法 1、行业特定数据集成：除了常规宏观经济数据，专门集成与本行业高度相关的特定数据集，如全球新船订单量、波罗的海干散货指数(BDI)、主要国家汽车销量、原材料（钢材、有色金属）价格等。

2、预置行业特征工程：内置针对该行业的专家特征工程逻辑。例如，自动计算新船订单与交付的滞后期、汽车库存与销量的比率等，这些预置的特征能够有效提升算法的预测精度。

3、长周期与大订单效应处理：该行业的订单具有金额大、周期长的特点。需要历史编码并处理这种低频、高影响的订单数据，避免被少数极端值干扰。

4、政策与环保法规编码：将全球主要市场的环保法规（如排放标准升级）、补贴政策、关税政策等非结构化文本数据进行量化编码，作为算法的输入特征，以捕捉政策驱动下的行业结构性变化。

5、开发时间序列机器学习预测算法。

七、“生物医药”重点产品时序预测算法 1、行业特定数据集集成：除了医院采购数据，将专门集成关键药品的专利到期日数据库、全球主要临床试验的进展数据（分阶段）、主要国家药品监督管理局（如FDA, EMA, NMPA）的新药批准（NDA）数据，以及重点疾病的流行病学数据。

2、医保与集采政策编码：将主要国家的药品价格谈判（如国谈）、新闻舆情等政策事件进行精确编码。这些是决定药品定价和市场准入的核心变量。

3、开发时间序列机器学习预测算法。

八、“通用设备机械及机床类”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集集成： 除了常规宏观经济数据，重点集成全球及主要国家的固定资产投资完成额、工业产能利用率（Capacity Utilization）、采购经理人指数（PMI）中的新订单和生产指数，以及下游关键行业（如建筑业、矿业）的景气度指标。

2、预置行业特征工程：内置针对设备更替周期的特征逻辑，例如，根据历史数据估算主要设备的平均使用寿命，并构建“潜在更新换代需求”特征。同时，将“订单积压量”与“产能”数据相结合，生成“交付周期”预测特征。

3、产业政策与基建规划编码： 将主要国家发布的大规模基础设施建设计划、制造业升级政策（如“再工业化”、“工业4.0”）、以及环保安全标准等非结构化政策文本进行量化编码，作为关键的外部冲击变量输入，以捕捉政策驱动的增量需求。

4、开发时间序列机器学习预测算法。

九、“有机化学品”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集集成：强关联国际原油（Brent, WTI）、天然气、煤炭等基础能源价格，并集成主要化工品（如乙烯、丙烯、MDI）的区域性价差、港口库存数据，以及下游主要应用行业（如房地产、汽车、纺织）的开工率数据。

2、安全环保与能源政策编码：将全球主要化工生产区的安全生产检查、环保限产政策以及“能耗双控”等政策指令进行量化编码。这些政策是导致供给端短期剧烈波动的主要非市场因素。

3、开发时间序列机器学习预测算法。

十、“手机”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集成： 重点集成全球及主要市场（中、美、欧、印）的智能手机出货量（分品牌、分价位段）、渠道库存数据。强关联上游核心零部件（SoC芯片、存储器、显示面板）的价格和供给数据。

2、预置行业特征工程：通过分析历史销量和保有量，估算当前市场的平均换机时长和潜在更新需求。构建“旗舰机型发布效应”特征，量化苹果、三星、华为等头部厂商新品发布对整体市场的拉动作用。

3、通信技术迭代与品牌格局编码： 将5G网络覆盖率和渗透率作为驱动换机需求的核心技术变量。对主要品牌因地缘政治、供应链中断等因素导致的市场份额剧烈变化事件进行编码，以捕捉非市场竞争因素的影响。

4、开发时间序列机器学习预测算法。

十一、“自动处理设备及零件”重点产品时序预测算法

1、行业特定数据集成： 核心数据集为全球服务器、PC出货量数据，以及头部云计算厂商（AWS, Azure, Google Cloud）的资本支出（Capex）数据。强关联核心零件（CPU, GPU, DRAM, SSD, HDD）的价格和出货量。

2、AI与数据中心政策及新闻编码： 将大语言模型（LLM）等AI技术发展带来的算力需求爆发作为关键增长驱动变量进行建模。将各国关于数据主权、数据中心能耗指标（PUE）等法规政策进行编码，以预测数据中心建设的区域性结构变化。

3、开发时间序列机器学习预测算法。

#### 6.1.2.94.贸易预测-专家修正

1、该页面首先展示原始预测结果列表。用户可上传包含宏观事件、政策动态等信息的文本文件作为“其他关注情况”。

2、随后，点击“修正”按钮，即可在弹出的窗口中通过选择“很好”到“很差”的五档综合评级来让系统自动计算修正后的预测值，其计算逻辑与评级严格挂钩。

3、同时，平台也允许专家直接手动输入修正预测值，但必须同步填写专家意见。此修正功能仅在算法输出了必需的期望值与上下限时才可使用。

#### 6.1.2.95.贸易预测-异常识别预警

1、自动化异常检测： 系统以后台任务的形式，定期将最新获取的实际值与系统预测的置信区间（预测上限和下限）进行比对。当实际值超出这个预设的正常波动范围时，系统会自动将其判定为“异常点”。

2、异常事件预警通知： 一旦识别到异常点，系统会立即触发预警机制。联合“气象站”项目功能，通过系统站内信、邮件或钉钉/企业微信等方式，向订阅该指标的用户发送预警通知。通知内容包括异常指标、发生时间、实际值与预测值的偏差程度等。

3、潜在原因关联分析： 对于被标记的异常点，系统会尝试自动关联同一时期内发生的“重大事件”、发布的“关键宏观数据”或出现的“风险预警”，为用户提供几种可能的解释，辅助其进行根本原因的分析。

4、异常事件库管理： 所有被识别和处理的异常事件都将被记录到一个专门的数据库中。用户可以对异常事件进行标记、注释和归档。

#### 6.1.2.96.贸易预测-数据看板-总体指标

1、以图表形式直观展示其关注的关键指标近一年的历史预测值与实际值对比，用户可通过下拉框自由切换不同指标的趋势图，鼠标悬停即可查看具体数据。

2、该图表默认展示用户收藏的第一个指标，若无收藏则显示系统预设指标。

3、首页还将包含一个系统功能概述区、一个展示用户收藏指标列表的“我的关注指标”模块（包含实际值、预测趋势、模型类型等信息，并提供跳转至详情页的链接）。

4、以及“我的预测任务”列表，方便用户快速访问。

#### 6.1.2.97.贸易预测-数据看板-时间序列预测解释性指标

1、特征重要性排名：系统以条形图或排行榜的形式，清晰展示对预测结果贡献度最高的Top N个特征（如“上游原材料价格”、“目标市场PMI指数”、“汇率”等）。

2、特征贡献度分解 (SHAP值分析): 对单次具体的预测，例如预测下个月的出口额，系统可以生成一个瀑布图，详细分解该预测值是由哪些特征（及其取值）正向或负向贡献而成的，极大提升了预测结果的可解释性。

3、可以点击展示处理好的数据表，自动展示数据表的时间序列图。

#### 6.1.2.98.贸易预测-数据看板-时间序列预测前瞻性指标

1、核心指数仪表盘：页面核心区域以动态仪表盘的形式。通过醒目的仪表指针或数字面板，直观显示当前外贸景气度的绝对得分，并用颜色（如绿-黄-红）标注当前所处的“扩张”、“稳定”或“收缩”区间。仪表盘下方辅以简洁的文字解读，说明当前指数水平的核心含义。

2、多维雷达图分析：采用雷达图形式，将“国际需求”、“国内供给”、“世界贸易经济形势”和“航运物流”四个分项指数的当前值与历史均值（或上期值）进行对比。用户可以通过雷达图的形状变化，迅速识别出当前外贸环境的主要支撑点和核心风险点在于哪个维度。

#### 6.1.2.99.贸易预测-数据看板-重点贸易产品、贸易伙伴贸易网络分析

1、贸易网络可视化构建： 以关系图谱的形式动态展示上海市与重点贸易伙伴，或某一类重点产品在全球的贸易流向。节点代表国家/地区，边的粗细或颜色代表贸易额的大小或增速。

2、核心节点与社群发现： 运用网络分析算法（如PageRank, Louvain），自动计算并高亮显示网络中的核心枢纽国家、关键中介国家以及紧密的贸易“小团体”（社群），帮助用户识别关键的贸易节点和区域性贸易格局。

3、网络演化分析： 提供时间轴控件，用户可以拖动时间轴，观察贸易网络在不同历史时期（如不同年份、季度）的结构变迁，以动画形式直观感受全球贸易格局的动态演化过程。

#### 6.1.2.100.贸易预测-数据看板-重点贸易产品、贸易伙伴贸易网络模拟与长期判断

1、网络韧性评估： 系统可模拟移除“上海-各国别”贸易网络中的某个关键节点（如某个国家或港口），并评估整个贸易网络的连通性和贸易总量的下降程度，从而判断当前贸易网络的脆弱点和整体韧性。

#### 6.1.2.101.贸易预测-预测报告输出

1、报告模板自定义：设计出符合自身需求的报告版式和内容结构，并保存为自定义模板。

2、一键生成与定时订阅：根据预测数据，形成例行监测报告。

3、多格式导出： 生成的报告支持导出为多种常见的文档格式，包括PDF（用于正式分发）、Word（用于二次编辑），满足不同场景下的使用需求。

4、报告内容动态更新： 报告中的数据和图表与系统后端数据源实时关联。当模型重新预测或专家进行修正后，已生成的在线报告内容可以动态更新，确保信息的时效性。

#### 6.1.2.102.融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-数据处理

数据处理功能主要提供所分析处理的数据的隶属关区选择、数据追加处理、数据更正处理、系统运维状态设置、报表格式设置、报表文件归并。

1关别选择。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“关别选择”，可以选择用户在登录系统后处理或查询数据的海关关别。

2数据追加处理。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“数据追加”，可将已有的贸易统计地方和口岸反馈数据文件追加到系统的基础数据表中，并将基础数据记录汇总后追加入中间汇总表。

3数据更正处理。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“数据更正”，可以将上级海关下发的对原始统计数据进行更正的数据文件追加入库，在对应年月的原始统计数据中按更正文件内容进行记录的增、删、改处理。

4系统运维状态设置。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“运维设置”，可以设置或解除系统目前的运行维护状态。

5报表格式设置。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“报表格式”，可以对系统提供的各类可供计算输出的报表表式和输出文件进行调整。

6报表格式设置。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“报表格式”，可以对系统提供的各类可供计算输出的报表表式和输出文件进行调整。

7报表文件归并。在“数据处理”的下拉式菜单中选择“报表归并”，可将系统生成输出的多个报表文件归并成一个表格文件。

#### 6.1.2.103.融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-参数管理

本模块支持外贸表相关参数的设置。

1参数设置。主要包含管辖海关名称、属地地区名称、手法地名、关区所辖关系、报表指标、常规常用报表、专用报表、定制报表任务、专用数据导出、报表架构、报表参数的设置。

2参数查询。针对贸易统计数据应用过程中经常需要查询的业务参数，系统提供了多种常用参数的查询功能，具体包括：贸易方式、出管代码、运输方式、贸易国别的代码内容查询，根据企业编码或名称检索企业基本情况，以及根据商品编码或名称检索进出口商品的税则名称、进出口税率和统计限价及自设限价等。

3商品归类。建立商品归类问答书、指导意见、商品归类问答书和商品归类参考建议等内容形成商品归类资料库，供需要的用户查询。

#### 6.1.2.104.融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-汇总分析

由用户根据需要直接设置指标汇总的统计条件，快速计算满足设定条件的指标数据。

1指标汇总分析。该功能主要提供指标数据汇总、统计分析汇总、报关单数排名、统计和排名分析。

2货运量汇总分析。该功能主要提供货运量值统计、排名分析，记录项数统计、排名分析。

3综合汇总分析。该功能主要提供各指标趋势图分析、构成图分析。

4影响程度评估。可以设置外贸贡献影响度评估的统计条件，并选择一个或多个影响外贸的指标项目，计算并显示影响外贸发展多维指标的影响百分比和贡献率。

5外贸指数计算。设置需要计算分析当期商品的统计条件，缺省或指定对比的基期商品统计条件，选择指数分析所需分组依据，对指数分组的项目以及进出口具体构成商品及合计商品的价值指数、价格指数和数量指数作统计计算分析，商品价格指数的计算方法可以选择拉氏、派氏或费氏指数编制。

#### 6.1.2.105.融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-数据挖掘

该功能主要提供指标数据挖掘层层钻取、详细数据记录查询，报关单量及记录项数统计等。可以由用户设置数据钻取条件，对满足条件的进出口商品数据按选择方向进行分类汇总展示；在显示的汇总指标中，可以确定需要进一步深度展示的指标项目，在选择方向后分类展示下一层级的指标内容；如此可多次逐层选择需要展示的指标项目和展示方向，实现多层次的指标钻取和数据挖掘；可在任何层级选择指标项目，直接显示构成该指标的进出口数据记录清单。

4.1数据口径设置。主要提供钻取数据统计口径和条件的选择。

4.2钻取方向选择。提供汇总关键字作为钻取方向，分类计算构成此指标的下层指标数据值并在列表中予以展示。

4.3钻取内容展示。系统按指定指标统计条件读取数据，并根据选择的钻取方向关键列字段作分类汇总计算，在页面中部的指标内容展示区中显示当前层级的数据钻取结果。

4.4展示内容输出。当前层级展示的钻取内容以表格文件形式导出，输出钻取内容的标题、样式可进行调整。

4.5钻取方向回退。从当前显示的数据钻取层级回退到钻取路径的上一层级，显示这一层级的指标内容，而原层级的内容将直接放弃。

4.6数据记录查询。可以由用户设置查询条件，输出满足条件的进出口商品数据记录清单，为用户提供更为详尽的进出口商品基础数据。

4.7报关单数统计。由用户设置统计条件，计算满足设定条件的进出口商品所涉及的实际报关单或形式报关单份数及排名情况。

4.8记录项数统计。由用户设置统计条件，计算满足设定条件的进出口商品所涉及的统计记录项数和排名情况。

#### 6.1.2.106.融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-税收查询

本模块以税款征收对象开展数据分析，可以从海关税收角度了解税款征收结构，掌握税源分布状态，对进一步提高税收质量、做到税款应收尽收。本模块根据实际需求设置数据条件，以报表形式作为税收分析结果，可以提供进出口实征税款，进出口实征关税和进出口应税货值为数据主体的多种口径、多种类型分析报表。

#### 6.1.2.107.融合查询-报关单数据库（日报库）-汇总分析

由用户根据需要直接设置指标汇总的统计条件，快速计算满足设定条件的指标数据。

1指标汇总分析。该功能主要提供指标数据汇总、统计分析汇总、报关单数排名、统计和排名分析，

2货运量汇总分析。该功能主要提供货运量值统计、排名分析，记录项数统计、排名分析。

3综合汇总分析。该功能主要提供各指标趋势图分析、构成图分析，

4影响程度评估。可以设置外贸贡献影响度评估的统计条件，并选择一个或多个影响外贸的指标项目，计算并显示影响外贸发展多维指标的影响百分比和贡献率。

5外贸指数计算。设置需要计算分析当期商品的统计条件，缺省或指定对比的基期商品统计条件，选择指数分析所需分组依据，对指数分组的项目以及进出口具体构成商品及合计商品的价值指数、价格指数和数量指数作统计计算分析，商品价格指数的计算方法可以选择拉氏、派氏或费氏指数编制。

#### 6.1.2.108.融合查询-报关单数据库（日报库）-数据挖掘

该功能主要提供指标数据挖掘层层钻取、详细数据记录查询，报关单量及记录项数统计等。可以由用户设置数据钻取条件，对满足条件的进出口商品数据按选择方向进行分类汇总展示；在显示的汇总指标中，可以确定需要进一步深度展示的指标项目，在选择方向后分类展示下一层级的指标内容；如此可多次逐层选择需要展示的指标项目和展示方向，实现多层次的指标钻取和数据挖掘；可在任何层级选择指标项目，直接显示构成该指标的进出口数据记录清单。

4.1数据口径设置。主要提供钻取数据统计口径和条件的选择。

4.2钻取方向选择。提供汇总关键字作为钻取方向，分类计算构成此指标的下层指标数据值并在列表中予以展示。

4.3钻取内容展示。系统按指定指标统计条件读取数据，并根据选择的钻取方向关键列字段作分类汇总计算，在页面中部的指标内容展示区中显示当前层级的数据钻取结果。

4.4展示内容输出。当前层级展示的钻取内容以表格文件形式导出，输出钻取内容的标题、样式可进行调整。

4.5钻取方向回退。从当前显示的数据钻取层级回退到钻取路径的上一层级，显示这一层级的指标内容，而原层级的内容将直接放弃。

4.6数据记录查询。可以由用户设置查询条件，输出满足条件的进出口商品数据记录清单，为用户提供更为详尽的进出口商品基础数据。

4.7报关单数统计。由用户设置统计条件，计算满足设定条件的进出口商品所涉及的实际报关单或形式报关单份数及排名情况。

4.8记录项数统计。由用户设置统计条件，计算满足设定条件的进出口商品所涉及的统计记录项数和排名情况。

#### 6.1.2.109.企业调查调研-企业信息管理

在现有企业信息基础上，对“专精特新”“专精特新小巨人”“科创企业”“规上企业”“独角兽企业”“瞪羚企业” 等特殊企业，将依据商务部公告等标注其特殊身份，支持自主标记功能。

企业信息修正。用户发现企业信息错误（如地址变更、联系方式失效等）时，可对企业信息库中错误的企业信息进行人工修正。企业信息库中同时保留修正人、修正时间、被修正的字段及其历史版本，保障企业信息准确性与可追溯性。

#### 6.1.2.110.企业调查调研-企业信息查询

1企业信息查询。支持组合查询、批量查询方式。可通过模板导入含企业名称或10位企业海关注册编码或18位统一社会信用代码的Excel文件，批量查询企业信息。支持对企业信息库中的多字段企业信息进行组合查询，如查询浦东新区的所有“小巨人”等。

2 企业信息导出。支持对导出字段进行选择，导出查询到的企业信息。

#### 6.1.2.111.企业调查调研-企业调研资料库-历史调研资料

1、历史调研资料。添加历史调研资料，形成资料库。该功能对直属关用户开放。

（1）每份历史调研资料，可导入调研问卷、调研答卷（Word、Excel、PDF等格式)。

（2）可自行命名并根据命名模糊查询。

（3）可通过导入模板上传企业编码与企业资料库的企业关联并根据企业10位编码或18位统一社会信用代码或名称查询企业参加过的调研。

#### 6.1.2.112.企业调查调研-企业调研资料库-新建调研任务

（1）可导入调研问卷和答卷（Word、Excel、PDF等格式)，新建调研任务，设置完成时限。该功能对直属关用户开放。

（2）用户自定义企业组管理。可通过导入模板上传企业编码与企业资料库的企业关联，标注需参加调研的企业。该功能对直属关用户开放。可新建组、删除组、编辑组（修改组名、增加或删除企业）。用户自定义企业备注，支持针对企业添加个性化备注，如 “企业拒绝参加调研”“需跟进政策申报”“存在合规风险预警” 等，备注支持自定义编辑、批量赋值与组合查询。

（3）可提供企业资料（企业名称、企业编码、企业18位统一社会信用代码、主管海关、联系人、联系电话、法人、法人电话、企业标签等）下载。该功能对直属关和隶属关用户开放。

（4）根据企业对应的主管海关，隶属关用户可上传辖区企业调研答卷并添加备注。

（5）直属关海关用户可查看调研完成情况，包括已完成的企业、未完成的企业、隶属关用户上传的答卷。

（6）直属关海关用户可结束调研任务。完成的调研任务相关资料可在“历史调研资料”中查询。

#### 6.1.2.113.企业调查调研-企业全貌-基础画像

通过整合企业进出口全量数据，直观呈现其外贸活跃度、市场布局、产业结构及贸易伙伴等核心信息，同时融入创新分析维度，为决策提供深度支持。

关键指标：贸易规模、市场分布、商品结构、贸易结构、供应链角色（上下游伙伴）、所属产业提供对同行业企业的竞争力分析；提供新增贸易伙伴或商品可能存在的转口贸易或虚假贸易情况：提供市场变更可能反映的产业转移的情况等；提供企业出口贸易风险提示，如连续3个月大幅下降且进口原料同步减少，予以预警；如出口价格显著高于同行业平均出口价格的情况，予以预警。

1 基础画像

1.1 外贸活跃度：展示近3年进出口频次、月度/季度金额波动曲线，结合同比增速、节假日进出口特征，量化企业“常态活跃度”与“峰值活跃度”（如旺季表现）。

1.2市场布局：以热力图呈现主要贸易国家/地区分布，标注各市场的进出口占比、近2年渗透率变化（新增/退出市场），并区分“传统成熟市场”与“新兴潜力市场”。

1.3产业结构：按HS编码分类展示主营产品占比，关联产品技术等级（如高附加值/资源型），图像展示近3年产品结构升级轨迹（如低技术产品占比下降幅度）。

1.4贸易伙伴：列出TOP5出口伙伴/进口供应商，标注合作年限、交易频率及依赖度（单一伙伴交易占比），同步显示进出口伙伴所在国家/地区的产业链角色（如上游原料商、下游分销商）。

#### 6.1.2.114.企业调查调研-企业全貌-企业预警

2.1动态趋势预警：基于活跃度数据，自动识别“异常波动”（如连续3个月交易额低于近1年均值60%），结合市场布局变化触发预警（如某主力市场份额骤降50%）。上述阈值可以通过企业画像参数库或者模块参数库予以个性化定制。

2.2产业链关联图谱：突破单一企业视角，展示其与上下游企业的联动关系（如“本企业—进口供应商—进口供应商的其他客户”网络），聚合分析所在产业。

2.3政策适配度分析：匹配企业贸易地区与产品类型，自动关联当地关税政策、自贸区优惠及双边协定，计算“政策红利空间”（如适用关税减免的金额占比），提示未利用的政策机遇；适配国外反倾销、加征关税等贸易管制涉及商品、实体清单等相关举措，予以预警并予以标签处置，可通过“数据查询”模块进行汇总统计。上述阈值可以通过企业画像参数库或者模块参数库予以个性化定制。

#### 6.1.2.115.统计监督-日常监督-同质商品低报价风险监控

基于海关统计数据质量工作的价格检控方法，进一步结合同质商品筛选与商品价格分布分析，形成具有高度业务实用性的价格低报查发功能，具体可在一定时间范围内，精准利用历史数据形成自证，查发企业对具体同质商品价格申报水平上的不一致性风险，及时防堵税款流失风险。

1监控口径与参数。按照进出口方式、征免方式等申报项目设置监控口径，并设置监控补税阈值、企业报关单量等监控参数。

2监控周期设置。人工设置监控的周期（天数），在每周期末开展监控。

3监控数据预处理。对符合监控口径的报关单数据进行批量预处理，按法定数量与人民币形成单价，按照企业、监管方式、贸易方式、商品（HS编码、品名）进行分组，组内按商品价格进行排序，并对各组进行单量、价差等统计。

4监控实施。对上步所得数据，根据不同时期存在显著价差的情况进行查发。

5监控结果汇总。按同质商品关键项目，对监控结果进行分组，并对各组进行报关单量、货值、补税额等信息作统计，并供后期页面展示。

#### 6.1.2.116.统计监督-日常监督-量小价高商品申报质量监控

该监控模型针对在进出口贸易中占有较大权重的高货值类商品开展申报质量监控，可在指定时间范围和申报关区范围内，利用申报数量取值逻辑，对误归相关商品税号的报关单进行鉴别与查发，并对此类报关单记录进行预警。

1商品参数设置。对具有高货值（单价）、低申报数量的商品进行HS编码设置。

2监控口径设置。对申报数量进行条件设置，大于该阈值的，且落入前部商品参数的报关单数据落入监控。

#### 6.1.2.117.统计监督-专项监督-“同品名异归类”申报质量监控

该监控模型针对作为海关统计数据质量核心要素的“归类”进行申报质量监控，利用商品申报名称进行归类一致性检查，并进一步通过申报品名数据的清洁预处理，过滤申报品名中的噪声，消除申报品名的对比机械性，提高检控智能性，以查发传统检控无法辨识的更隐蔽的同品名异归类现象。同时对具体商品的归类情况计算归类集中度统计指标，辅助业务人员对归类准确性的研判。

1监控口径设置。根据进出口标志、商品编码、贸易方式、征免方式、完税价格等申报项目设置监控口径。

2商品名称清洁。对报关单商品名称与规格型号两项内容（以下合称“品名”）进行预处理，滤除其中中西文标点符号。

3异归类监控。筛选相同品名下存在不同归类（申报HS编码）的情况。

4监控数据加工。针对上步所得同品名异归类结果，按照品名进行分组，并对各组报关单量、商品编码个数、货值、企业家数、申报关别个数等信息进行统计，并提供后期页面展示。其中，对品名经清洁后形成异归类的情况应作专门标识，并作单独的量值汇总。

#### 6.1.2.118.统计监督-专项监督-异常物流兜转监控

该监控模型针对不法企业利用道具商品反复进出特殊监管区域，做高统计数据。

1异常物流口径设置。对兜转报关单的监管方式、商品、企业、货值，或兜转次数进行设定，形成监控口径。

2监控周期设置。设置监控周期（天数）进行设定，系统按此设定实施自动定期监控，筛选异常物流。

3异常物流监控。在每一个监控周期内，筛选满足异常物流特征的进出口报关单组。

4异常物流监控数据加工。对已监控命中的异常物流数据，按照异常物流特征关键项目分组，并对其进出口兜转轮次、兜转总货值进行统计，用于后期页面展示。

#### 6.1.2.119.统计服务-定制报表

1.报表格式。定制报表功能主要通过筛选条件和输出内容格式来确定报表涉及的数据内容和输出的报表格式。筛选条件为确认提取数据口径，除了人工输入值外，也可以选取预存的条件内容（建议开发参数库用来预存筛选条件）。输出内容为报表输出的展示样式，输出样式根据人工设定确定（按哪些字段分层），除了输出选中的原始值（如第一数量、统计金额）外，还可以设定进行一定的加工后得出的值（如同比、环比、拉动率等）。还有选择是否要汇总等功能。

2.报表时间。定制报表可以为实时报表或预设报表，报表可以在固定时间（例如总署反馈数据下发安装后），自动形成报表。

3.报表用户。报表加工完成后，可以选择形成表格文件，调用推送，推送至不同用户处。例如为隶属海关更好地服务地方政府每月推送向其推送辖区外贸情况。

#### 6.1.2.120.统计服务-结果展示与分析

1.提供读取各类报表后进行可视化展示功能，针对多种报表结果可视化图表类型，如柱状图、折线图、饼图、仪表盘等，将数据以直观易懂的方式展示出来。

2.支持用户通过拖拽指标和维度快速生成可视化报表，还能对报表进行交互操作，如放大、缩小、筛选、排序等，方便用户从不同角度观察和分析数据。该应用主要服务于未制成固定模块的报表可视化展示，降低用户对表格数据的理解门槛，提升数据阅读能力。

#### 6.1.2.121.统计服务-本市外贸数据在线查询

1.为本市相关委办提供数据在线查询平台

数据加工：1、按贸易统计口径筛选数据，提取符合贸统条件的数据记录条，并给数据分段。2、在反馈数据中每项记录条后添加地区字段（数据为企业编码前4位）、企业性质字段（数据为企业编码第6位）。3、提取结关日期字段、贸易方式字段、产终国别字段、地区字段、企业性质字段、8位商品税号字段以及对应的统计人民币和美元值，合并汇总后形成本市外贸数据在线查询平台的数据底座（中间表）。

数据筛选：作为筛选字段可以在选定字段内选取单个或者多个确定值，也可以选择按照包含规则确定值范围。

数据输出：用户根据日期、贸易方式、产终国别、地区、企业性质、商品税号等作为筛选条件明确数据提取口径，然后按照权限输出结果。

2.权限设置。数据口径权限市级单位可以查全市口径外贸在线数据，各区级机关只能查本区域的外贸在线数据。输出等级权限，根据不同等级显示不同的输出结果。

3.查询结果展示输出。对一般用户显示的是汇总值，高级用户可以显示对应选择字段的分层情况。因存在未来开放更多的字段的可能性，建议在开发时预留改造的余地。

4.提供定时任务功能，按周期定期生成融合结果数据表。

#### 6.1.2.122.外部数据接入

将外部数据源（如第三方API、数据库等）安全、高效地集成至本次系统中，满足外贸全景气象站各应用模块对外部数据资源的需求。如：同花顺金融数据、万得宏观数据、克拉克森航海运数据、上海航运交易所数据等，具体依据实际应用需求为准。

#### 6.1.2.123.指标管理-指标配置与管理

1.指标定义：汇总统计条线指标，并按口径进行算法预先配置，使用业务友好的语言描述指标的指标名称、业务定义、唯一编码、计算逻辑、数据来源、关联维度等。支持指标项的新增、删除和配置。

2.指标分类：根据指标来源不同，为贸易指标、业务指标、预测指标、上海市地方指标、外部指标、自定义指标等分类指标设置标签，梳理指标之间的逻辑树便于搜索。

3.指标维度管理：支持指标统计分析维度的增删改查，如：时间、进出口、关区、行政区划、国家地区、国别等维度的录入和管理维护，具体以实际业务需要进行添加与维护。

4.指标组管理：支持业务指标管理体系的新增、删除和配置。配置具体包括指标体系命名、业务目标、指标项组合关联等内容配置。

5.指标项管理：对指标进行全生命周期管理，包括指标的创建、更新、下线、多版本管理等。

#### 6.1.2.124.指标管理-指标任务管理

1.数据源配置：支持配置数据源连接，本期支持多种数据库的链接配置，提供连接测试功能，支持用户名/密码。

2.指标计算配置：创建一个指标计算任务，并配置其基本属性，一个任务对应一个可执行的作业单元（一个存储过程调用或一段SQL脚本）等

3.调度周期配置管理：定义任务的执行频率和时间，如cron调度（每分钟、每小时、每天等）、单次执行、手动触发等

4.任务执行日志：在任务执行，记录任务的执行记录和错误状态，便于调试和排查问题。

5.任务运维管理：支持对任务进行手动操作，如“立即执行”、“启动/暂停/恢复调度”。

#### 6.1.2.125.指标管理-指标树

1.以列表结构组织所有已发布的指标，方便用户按图索骥。

2.提供“快速检索+过滤”功能，用户可输入关键词，系统自动定位至数据所在位置。

3.点击任意指标，可查看其完整信息，包括：指标名称、唯一编码、业务口径描述、所属业务域、数据来源等。

4.支持自定义收藏，用户可以将常用指标加入“我的指标”，并订阅数据变动提醒。

#### 6.1.2.126.指标管理-业务指标配置

在指标管理系统中完成全景展示、贸易分析、产业监测、政策沙盘等业务指标体系配置工作，具体包含指标定义与建模，明确定义每个指标，包括业务含义、统计口径、数据来源、计算频率（如：实时、日、周）、建立指标间逻辑关系、配置指标计算逻辑。

#### 6.1.2.127.感知决策-调研问卷的发放与回收

调取企业调查调研模块制作的结构化调研问卷，发放给特定用户。并将填报好的问卷上传，结果汇总并存储于历史调研问卷库。可对已有任务或新建任务，进行调研问卷编号、调研对象等操作。

#### 6.1.2.128.感知决策-统计监督差错的处置与反馈-监督结果汇总分析

监督结果汇总分析。将日常监督和专项监督甄别出来的异常数据形成专门结果库，提供按照进出口标志、企业类型、商品编号、具体企业等字符项目进行报关单量与货值的分类汇总。

#### 6.1.2.129.感知决策-统计监督差错的处置与反馈-风险分级设定

分别对各日常监督与专项监督项目，根据进出口标志、商品、企业、货值等信息设定风险分级的阈值条件，以及设置对应的处置策略（自动下发，或人工审核后下发），可对监督结果进行风险分级（高、中、低）标识，并实施处置。

#### 6.1.2.130.感知决策-统计监督差错的处置与反馈-业务工作流

对设置为自动下发核查的监督结果，系统根据报关单申报地海关或收发货人注册地海关，自动推送至相应属地海关进行核实。

监督结果的职能部门审核。对设置为非自动下发的监督结果，由职能部门进行审核判断后采取移除或下发。

隶属海关对下发监督信息进行核查后，填报核查结果，并予反馈。

对隶属海关核查反馈信息进行审核，无意见予以办结，或退回隶属海关重新核查。

每个环节应有反馈时限控制。

#### 6.1.2.131.感知决策-贸易统计异动数据提示与反馈

对出现的贸易数据激增、骤降等异动的企业，设置对应的处置策略（自动下发，或人工审核后下发），可对监督结果进行风险分级（高、中、低）标识，并实施处置，下发异动原因核查单。由相关隶属海关核实原因后反馈系统。

#### 6.1.2.132.感知决策-异动分析展示-异动处置数据及任务统计展示

1、异动处置数据统计展示

可统计展示当月及当年累计异动发现数及处置数，便于工作人员直观掌握异动任务的发现与处置进度；按调研问卷、统计监督差错、贸易统计异动进行分类统计。

2、异动处置任务统计展示

可统计当月及当年累计的中心决策任务数及有效任务数；按调研问卷、统计监督差错、贸易统计异动进行分类统计。

#### 6.1.2.133.感知决策-异动分析展示-任务列表管理

设置待办任务列表，可展示所有待处置的异动任务，数据按任务录入时间倒序排列，列表内明确呈现任务标题与录入时间，方便工作人员优先处理最新待办任务；同时设置完成任务列表，展示已完成处置的异动任务，数据按处置完成时间倒序排列，列表内包含序号、任务标题及处置完成时间，便于工作人员回溯历史处置记录，实现异动任务全生命周期的可视化管理。

#### 6.1.2.134.信息订阅与推送-消息推送

1、业务消息推送

将业务相关的重要消息及时发送给相关用户，包括异动监测告警、作业通知等。

2、应用通知推送

将系统重要通知、公告等信息推送给用户，如系统维护通知等。邮件外发：将消息以邮件形式发送给用户，确保信息可读性和美观性。将消息提示以政务微信或短信形式发送给用户，适用于紧急、重要的通知场景，确保信息的即时性和到达率。

#### 6.1.2.135.信息订阅与推送-配置管理

提供配置管理功能，允许管理员对消息推送的参数和设置进行灵活配置，以满足不同场景的需求。

#### 6.1.2.136.信息订阅与推送-模板配置

提供消息模板配置功能，允许管理员根据业务需求自定义消息模板，包括邮件模板和短信模板，以满足不同场景的消息推送需求。

#### 6.1.2.137.用户权限管理-用户与组织管理

包括用户管理、组织管理、角色管理，支持创建树形结构的部门/团队，便于按组织维度批量管理用户和分配权限，定义不同的角色（如：系统管理员、业务人员、数据分析、数据管理、领导），并为角色分配一组具体的权限。

#### 6.1.2.138.用户权限管理-角色与权限控制

包括权限控制、H4A集成。采用基于角色的访问控制模型。权限应细化到功能权限（如：能否创建指标、配置看板、管理数据源）和数据权限（如：只能查看某部门或某业务线的指标数据）。核心是功能权限与数据权限的解耦与组合。提供安全的登录验证，与H4A统一集成实现单点登录等统一认证方案。

#### 6.1.2.139.用户权限管理-日志管理

包括日志记录、使用审计追踪。日志记录详细记录关键操作，如用户登录/登出、权限变更、重要数据的访问与修改等。使用审计追踪：提供日志查询界面，便于管理员追溯用户行为，满足安全合规要求。

### 6.1.3.数字通关服务中心

数字通关服务中心功能框架图

#### 6.1.3.1.业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-待办数量提示

1、展示数字通关服务中心当前登录用户全部待办业务情况。

2、数字通关服务中心每隔固定时间，从报关单修撤、异常处置、暂进担保退还等应用中检索该使用人账户下无已办理标志的业务事项。

3、以上内容予以加总，显示于该用户工作台，实时提示关员当前修撤、异常处置、暂进担保退转等作业办理情况。

#### 6.1.3.2.业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-今日办理统计

1、数字通关服务中心统计分析某海关使用人当日办理各类前端事项情况。

2、实时提示关员当前修撤、异常处置、暂进担保退转等作业办理情况。

#### 6.1.3.3.业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-累计办理统计

1、数字通关服务中心统计某海关使用人累计办理各类前端事项情况。

2、以设定的关员、科室、关区为口径，统计分析业务办理情况。

3、按需列示进入统计的各具体前端事件单号等概况。

#### 6.1.3.4.业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-待办列表查询

1、为当前登录用户提供自主查询当前待办业务事项的页面。

2、用户设置的不同的业务筛选条件，包括时间、业务门类、具体业务单号，系统根据前端修撤、异常处置、暂进担保退还等业务类型。

3、筛选并统计显示各项前端业务待办明细，可通过图形进行展示。

#### 6.1.3.5.业务管理控制中心-业务管理中心-查询

1、为当前登录用户提供简易自主查询库内业务事项单页面。

2、用户设置的不同的业务筛选条件，包括时间、业务门类、业务状态、具体业务单号，查询修撤、异常处置、暂进担保退转等作业相关信息。

3、查询结果条内设置操作按钮，用户点击不同按钮即可进入审核、添加备注、查看业务单、开展关企交互等操作选择。

#### 6.1.3.6.业务管理控制中心-业务管理中心-高级查询

1、为当前登录用户提供复杂查询条件下自主查询库内业务事项单通道。

2、用户设置的不同的业务筛选条件，如时间、业务门类、业务状态、具体业务单号、处置结果类型、企业类型、监管方式等，查询修撤、异常处置、暂进担保退转等作业相关信息。

3、查询结果条内设置操作按钮，用户点击不同按钮即可进入审核、添加备注、查看业务单、开展关企交互等操作选择。

#### 6.1.3.7.业务管理控制中心-业务管理中心-业务-前往审核

1、页面显示报关单修撤、异常处置、暂进担保退还等前端业务门类。

2、点击相应门类后跳转直通相关作业系统，开展实质审核。

#### 6.1.3.8.业务管理控制中心-业务管理中心-修撤业务单处置

1、该页面设置驳回、审核通过、挂起等操作按钮：

驳回按钮：系统将该单退回企业。（含业务状态回滚，历史操作记录）

通过按钮：系统将该单推送至下一流程。（含历史操作记录）

挂起按钮：系统将该单挂起不作流转。（含本人继续流转、科长介入流转，历史操作记录）

添加备注按钮：可对该业务事项添加相关处置备注提示后续流程关员知晓。

关企交互按钮：系统跳出选择页面供关员选择录入文字发送至该业务办理企业或音视频直接呼叫该企业人员开展交流。

2、根据当前修撤业务具体单号调取该单各相关数据，向当前关员一屏展示企业提交的修改、撤销作业与该单关联的基本表头信息、表体信息、前序处置信息。

3、联动AI系统协同师、通关物流信息、全流程状态、关企交互信息等，为关员提供决策参考。

#### 6.1.3.9.业务管理控制中心-业务管理中心-异常处置业务单处置

1、该页面设置驳回、审核通过、挂起等操作按钮：

驳回按钮：系统将该单退回企业。（含业务状态回滚，历史操作记录）

通过按钮：系统将该单推送至下一流程。（含历史操作记录）

挂起按钮：系统将该单挂起不作流转。（含本人继续流转、科长介入流转，历史操作记录）

添加备注按钮：可对该业务事项添加相关处置备注提示后续流程关员知晓。

关企交互按钮：系统跳出选择页面供关员选择录入文字发送至该业务办理企业或音视频直接呼叫该企业人员开展交流。

2、根据当前修撤业务具体单号调取该单各相关数据，向当前关员一屏展示企业提交的修改、撤销作业与该单关联的基本表头信息、表体信息、前序处置信息。

3、联动AI系统协同师、通关物流信息、全流程状态、关企交互信息等，为关员提供决策参考。

#### 6.1.3.10.业务管理控制中心-业务管理中心-暂进担保退还业务单处置

1、该页面设置驳回、审核通过、挂起等操作按钮：

驳回按钮：系统将该单退回企业。（含业务状态回滚，历史操作记录）

通过按钮：系统将该单推送至下一流程。（含历史操作记录）

挂起按钮：系统将该单挂起不作流转。（含本人继续流转、科长介入流转，历史操作记录）

添加备注按钮：可对该业务事项添加相关处置备注提示后续流程关员知晓。

关企交互按钮：系统跳出选择页面供关员选择录入文字发送至该业务办理企业或音视频直接呼叫该企业人员开展交流。

2、根据当前修撤业务具体单号调取该单各相关数据，向当前关员一屏展示企业提交的修改、撤销作业与该单关联的基本表头信息、表体信息、前序处置信息。

3、联动AI系统协同师、通关物流信息、全流程状态、关企交互信息等，为关员提供决策参考。

#### 6.1.3.11.业务管理控制中心-业务管理中心-添加备注

1、查询包括当前单证、历史单证的相关添加备注情况。

2、包括添加备注、修改备注、备注审核通过、备注退回、备注修改等一系列相关页面开发、逻辑设计。

3、在具体修撤、异常处置、暂进担保退还业务单详情页面关联本功能。

4、为当前登录用户提供快捷的审核备注页面。

5、对该业务事项添加相关处置备注，提示后续流程关员知晓。

#### 6.1.3.12.业务管理控制中心-业务管理中心-关企交互

1、开发关企交互前端页面，后端交互接口。

2、提供通用型接口提供包括修撤、异常处置、暂进担保退还等业务在内的调用。

3、为当前登录用户提供快捷的与该业务事项单关联企业的联系通道。关员通过点击，跳出选择页面，

4、供关员选择录入文字发送至该业务办理企业或音视频直接呼叫该企业人员，与企业开展交流，提高业务办理效率。

#### 6.1.3.13.业务管理控制中心-业务管理中心-通知企业记录查询

1、提供关区、科室、时间等筛选条件，对通关服务中心内有发送海关通知记录的数据进行筛选。

2、查询已发送海关通知各前端业务事项详细情况。

#### 6.1.3.14.业务管理控制中心-现场管理中心-科室业务范围设置

1、根据科室职责，通过设置条件，限定当前科室业务权限范围，确保业务事项分流准确，避免科室超权限处置业务事项。

2、设计用户权限级别，可根据权限高低，结合自身关区及科室实际需求，个性化设置相应分流条件，开展业务类型、操作范围、进出口标志等分流条件配置，实现增删改操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.15.业务管理控制中心-现场管理中心-科室业务范围查询

为当前登录用户提供自主查询所在科室处置权限的通道。用户可根据输入的查询条件，查询关区、科室，查询具体业务类型、操作范围、进出口标志等科室业务范围设置内容，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.16.业务管理控制中心-现场管理中心-科室科员设置

高权限用户可根据关区及科室业务需要，配置科室内科员信息，包括科员基础信息、所在科室、最大工作量设置等，实现增删改操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.17.业务管理控制中心-现场管理中心-岗位设置

用于配置本关区、科室承担任务的岗位。高权限用户可根据关区科室实际业务需求，个性化设置所在关区修撤、异常处置、暂进担保退还岗位的代码、名称、标签等分流条件，实现增删改操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.18.业务管理控制中心-现场管理中心-节点设置

设置报关单修撤、异常处置等各业务流程节点如初审节点、复审节点、操作节点等，实现增删改操作，用于派单引擎实现智能派单，以准确划定各前端业务事项分流通道。该设置在修撤、异常处置、暂进担保退还三大前端应用之下均有安排，各前端应用岗位需单独设置，形成独立的分流条件独立运作。

#### 6.1.3.19.业务管理控制中心-现场操作中心-重派

因关员未上线等原因导致派单分流异常的前端业务事项，科长可强制重派，由其他关员操作已派单分流的某业务事项。

#### 6.1.3.20.业务管理控制中心-现场操作中心-工作日排班设置

后台写入当前科室工作日计划数据，以该数据为底本，根据科室人员上下线安排，选定相应人员、岗位和日期，实现工作日科室人员排班设置，实现增删改、上线、下线等操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.21.业务管理控制中心-现场操作中心-非工作日排班设置

后台写入当前科室工作日计划数据，根据科室人员上下线安排和非工作日值班安排，选定相应人员、岗位和日期，维护当年非工作日与值班计划，实现非工作日科室人员值班设置，实现增删改、上线、下线等操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.22.业务管理控制中心-配置管理中心-参数设置

针对数字通关服务中心使用的业务参数，提供人工维护通道及操作入口，实现增删改，及业务关联配置。

#### 6.1.3.23.业务管理控制中心-配置管理中心-关区设置

高权限用户可根据关区实际，预先配置关区代码、缩写、名称、简称等信息置入数据库，并提供实现增删改操作入口，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.24.业务管理控制中心-配置管理中心-关区业务范围设置

高权限用户可依托关区设置底层数据，根据关区业务实际，为本关区个性化设置相应分流条件，开展业务类型、操作范围、进出口标志等分流条件配置，实现增删改操作，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.25.业务管理控制中心-配置管理中心-科室设置

高权限用户可根据关区科室设立情况，实现关区内各科室组成，设置科室代码、缩写、名称、简称，提供增删改功能，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.26.业务管理控制中心-配置管理中心-科长设置

高权限用户可根据关区科室设立情况及科室领导人员情况，实现科长与科室关联关系设置，提供增删改功能，以准确划定各前端业务事项分流通道。

#### 6.1.3.27.业务管理控制中心-应用日志中心-审计日志查询

用户按照相应查询口径，对系统内各操作日志进行筛选查询，提供审计日志、系统异常日志、流量日志查询。

#### 6.1.3.28.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-科室业务实时监控

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以科室业务为筛选条件，显示当前数据，实时监控数据开发及展示。

#### 6.1.3.29.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-实时报关单量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，按关区统计并展示当日实时报关单量。

#### 6.1.3.30.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-接单量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，按关区统计并展示当日实时接单量。

#### 6.1.3.31.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-进出口报关单总量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示进出口报关单总量。

#### 6.1.3.32.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-整体通关时间

系统根据用户设置读取海关相关数据库，梳理各通关各环节切分条件，以年、月、日为维度，按关区统计并展示统计整体通关时间平均值。

#### 6.1.3.33.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-实征税款

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示实征税款。

#### 6.1.3.34.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-验估补税

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示验估补税情况。

#### 6.1.3.35.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-原产地证数量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示签发原产地证数量情况。

#### 6.1.3.36.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-减税额

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示减税情况。

#### 6.1.3.37.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-入境检验检疫证明数量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，以年、月、日为维度，按关区统计并展示出具《入境货物检验检疫证明》数量及无纸化率。

#### 6.1.3.38.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-服务企业-服务企业数

系统根据用户设置读取海关相关数据库，按关区统计并展示所服务的企业数量、全国分布情况。

#### 6.1.3.39.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-新三样出口额

1、新三样商品数据库建立：

根据梳理分析报关单表体数据库，并根据用户对“新三样”商品的范围设定，筛选符合设定的表体项及相应表头数据形成新三样商品数据库。

2、新三样商品数据库读取：

系统根据用户设置读取建立的新三样商品数据库，按关区统计分析并展示新三样出口情况。

#### 6.1.3.40.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-跨境电商出口额

1、跨境电商商品数据库建立：

根据梳理分析报关单表体数据库，并根据用户对“跨境电商”商品的范围设定，筛选符合设定的表体项及相应表头数据形成跨境电商商品数据库。

2、系统根据用户设置读取建立的跨境电商商品数据库，按关区统计分析并展示跨境电商出口情况。

#### 6.1.3.41.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-“一带一路”共建国家出口额

1、一带一路商品数据库建立：

根据梳理分析报关单表体数据库，并根据用户对“一带一路”商品的范围设定，筛选符合设定的表体项及相应表头数据形成一带一路商品数据库。

2、系统根据用户设置读取建立的一带一路商品数据库，按关区统计分析并展示一带一路出口情况。

#### 6.1.3.42.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-高新技术产品进出口额

1、高新技术商品数据库建立：

梳理分析报关单表体数据库，并根据用户对“高新技术”商品的范围设定，筛选符合设定的表体项及相应表头数据形成高新技术商品数据库。

2、系统根据用户设置读取建立的高新技术商品数据库，按关区统计分析并展示高新技术出口情况。

#### 6.1.3.43.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-进出口货物种类货值排名

系统根据用户设置读取海关相关数据库，按关区统计并排序，展示各关区进出口货值排名前三的进出口货物种类。（含图文分析报表）

#### 6.1.3.44.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-进出口国家（地区）货值排名

系统根据用户设置读取海关相关数据库，按关区统计并排序，展示各关区进出口货值排名前三的进出口国家地区。（含图文分析报表）

#### 6.1.3.45.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-单日人工单证审核派单总量超量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，并根据前期设置的预警条件，对单日科室总量超一定数量前端业务事件预警、超一定数量前端业务事件作红色提示。

#### 6.1.3.46.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-人均单日人工审单审核派单量超量

系统根据用户设置读取海关相关数据库，并根据前期设置的预警条件，对进口每日人工单证审核派单量超一定数量提醒；出口每人每日人工单证审核派单量超一定数量提醒。

#### 6.1.3.47.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-人工审单派单长期未处置

系统根据用户设置读取海关相关数据库，并根据前期设置的预警条件，对系统派单超6小时人工未处置预警。

#### 6.1.3.48.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-异常处置长期未处置

系统根据用户设置读取海关相关数据库，并根据前期设置的预警条件，对异常处置单证流转回综合业务异常处置岗超24小时预警。

#### 6.1.3.49.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-疑难单证超期未处置

系统根据用户设置读取海关相关数据库，并根据前期设置的预警条件，对标记为疑难单证的业务单证超一定时间未处置预警。

#### 6.1.3.50.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-报关单修撤初审预警

系统根据用户设置读取海关相关数据库，通过相关预警条件配置（包括事中业务时长、事后业务超长等），对报关单修撤初审业务预警。

#### 6.1.3.51.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-报关单修撤复审预警

系统根据用户设置读取海关相关数据库，通过相关预警条件配置（包括事中业务时长、事后业务超长等），对报关单修撤复审业务预警。

#### 6.1.3.52.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-当日未处理报关单异常提示

1、配置每天预警时间，例如（“工作日”、“16点”）。

2、系统根据用户设置读取海关相关数据库及通关服务中心日志库，并根据前期设置的预警条件，对已派单未“查看”待办事项超N（N=20）票预警。

#### 6.1.3.53.业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-退单2次及以上预警

1、系统根据用户设置读取海关相关数据库及通关服务中心日志库。

2、设置的可配置的预警条件，对任一种类业务事项退单N次以上预警。

#### 6.1.3.54.业务管理控制中心-货物在港证明比对

1、同步分析上港集团海运货物在港证明信息全量字段，向当前用户展示单票在港证明的实时情况。

2、自动将在港证明信息与该业务单关联报关单信息、舱单信息进行计算比对，并将比对结果提示当前使用用户。

#### 6.1.3.55.业务管理控制中心-智能插件-我的随身工作台

1、在总署海关系统嵌入智能插件，打造“我的随身工作台”。

2、读取用户待办业务事项情况，以悬浮窗等形式实现各业务待办事项智能显示、推送，同步推送涉及事项的单号、标记、流程环节与AI分析师信息等，为关员开展业务办理提供及时支撑，实现“一个页面办理、任务信息无感推送”。

3、关员在操作总署系统作业时，可实时查看悬浮窗，掌握办理及预警情况，提高办理效能。

#### 6.1.3.56.业务管理控制中心-智能服务-AI分析师

1、针对各业务场景，自动调取海关内网接单、运抵、查验、放行、结关等环节状态及触发时间。

2、对接海运货物在港证明报文信息并按规则进行实时比对，交叉比对船期信息、装载舱单数据、理货数据。

3、实时分析货物是否已上传相关业务平台。

4、根据业务现场提供的逻辑，建立业务规则库，自动对调取的各数据进行分析、比较，给出处置建议。

#### 6.1.3.57.业务管理控制中心-智能插件-同步信息

1、事件同步：捕获总署作业系统，查四系统 等不同平台上关员作业的行为，触发数字报关厅事件的流转

2、自动化：通过事件注入+鼠标模拟的方式实现对总署作业系统的反向操作，提供官员作业的便利化功能

3、待办工作台：通过原生js封装响应式数据以及动态渲染，实现数据驱动的工作台动态展示信息

#### 6.1.3.58.业务管理控制中心-后台服务-流程引擎

1、流程配置：支持以配置+低代码的方式通过流程编排实现对不同业务场景（修撤作业/异常处置 等）的快速开发。

2、标准化接口：明确数据交换格式，支持通过接口的形式与流程引擎互动，实现节点流转的触发。

3、自定义回调：引擎暴露了生命周期钩子，支持通过回调的形式实现流程状态的持久化与恢复。

4、自定义流转拦截：通过定义在边上的表达式实现流转的拦截，支持业务流转多进多出的条件分流（例：根据复审结果判断流转目标）。

5、流转日志：记录业务在流程引擎中流转的信息，便于追溯以及调试。

#### 6.1.3.59.业务管理控制中心-后台服务-交互引擎

1、视频交互：支持关员在数字报关厅内以 webapp 的形式发起会议，并与企业进行连线交流。

2、通知推送：支持关员针对某一票待办向某个具体的企业方直接推送通知，并查看已读回执。

3、实时消息：支持关员在数字报关厅内以文字的形式对企业咨询进行实时回复。

#### 6.1.3.60.业务管理控制中心-后台服务-派单引擎

1、关员过滤：通过关员配置、科长配置、节点岗位配置 等信息，以科室为作用域灵活过滤不同流程节点下作业的关员池。

2、派单分配：通过预设的工作量以及分配算法，在目标关员池中分配作业关员，为作业中各个环节的合理分配提供支持。

3、上线时间约束：支持单票缓存，定时检查岗位上线状态动态派单，避免非工作时间关员待办的积压。

4、异常处理：支持由配置项导致的派单问题，进入重新派单并友好展示理由，提示关员及时处理配置信息。

5、跨科室改派：支持科长及以上权限的用户通过配置的方式处理特定时间段内跨科室处理待办的场景的同时，也支持直接指定待办分配人

#### 6.1.3.61.业务管理控制中心-后台服务-应用日志中心

1、审计日志：以用户为纬度，记录操作的行为 “谁做了什么”。

2、流量日志： 以接口为纬度，没有业务属性，记录服务的调用信息。

3、系统异常日志：以异常为纬度，记录在服务运行过程中的错误信息。

#### 6.1.3.62.业务管理控制中心-区块链服务-沪关e单通

1、功能设计

建设“沪关e单通”服务功能，可实现报关企业单据上传、货主确认功能，也可实现货主单独上传并确认单据的功能；依托法人IC卡及DID数字身份认证，对企业所传单据加施电子签章；运用区块链验证功能，实现电子单据的在线存证、验真；海关端提供单据区块链信息查看和验证通道。

“沪关e单通”依托“对象存储 + 区块链”技术，实现以文件为核心的签名、存证、溯源逻辑，主要包括公共服务与门户。公共服务包括与区块链合约交互的代理服务、网关服务，以及面向应用配置的业务服务，与上层应用以“开放接口+授权码”认证的形式进行交互，并在业务流程节点中提供航贸链基于存证的溯源功能，以及基于DID数字钱包的认证签名功能等。门户是基于公共服务的上层应用，在海关端面向海关用户提供基于业务 id 等信息为条件的“文件信息 + 链上信息”查询功能，在企业端面向企业用户提供的通关单据上传及确认、数字身份认证、电子单据在线存证和验真等功能。

2、区块链架构设计

互联网端数字报关厅依托“沪关e单通”，通过互联网端存证中心向航贸链存储文件哈希以及通关单据操作记录。

海关内网部署的存证中心，从航贸链获取通关单据的存证信息和溯源日志，通过“沪关e单通”向数字报关厅业务场景提供，支撑通关单据验真。

3、区块链业务流向设计

“沪关e单通”依托区块链技术，以API接口形式为数字报关厅各业务场景提供通关单据文件存证、操作日志记录、通关单据查看、验真及溯源功能等服务。

通关单据文件存储在上海单一窗口端，链上存储的是基于“文件内容+业务场景属性”生成的哈希，“沪关e单通”文件管理存储哈希与文件关联关系。具体操作流程如下：

（1）数字身份认证开通：企业通过上海单一窗口卡介质确认企业信息，上海单一窗口携带企业信息基于航贸链开通数字身份DID并绑定，实现企业身份信息认证。

（2）通关单据哈希上链：企业通过数字报关厅上传各业务办理场景所需要的通关单据电子文件，文件存储在上海单一窗口，将算法生成的哈希以及绑定的企业 DID，生成存证和溯源信息，通过存证中心上传至航贸链。

（3）操作行为上链：企业在数字报关厅操作时，系统将绑定的企业DID、企业信息、业务操作行为通过存证中心上传至航贸链。

（4）通关单据验真：海关开展业务审核时，通过数字报关厅“沪关e单通”公共服务，依托存证中心查询航贸链的存证信息和溯源日志。

#### 6.1.3.63.业务管理控制中心-智能客服数字关员

依托本项目国产化大模型能力，通过海关内网业务规则进行训练，向企业端开放问答接口，根据企业提出的问题由后台AI给出答案并反馈企业端，实现企业智能问答。同时业务办理进程发生变化后，智能客服读取最新流程信息，同步推送进程变化消息。

#### 6.1.3.64.业务管理控制中心-知识库

系统内存储各法律法规及各项业务规范性文件，各典型案例，并由业务人员对相关文件标记相应标签，提供查询入口，供海关用户快捷查阅。

#### 6.1.3.65.报关单修撤场景-报关单修撤发起

1、报关企业通过“单一窗口”（标准版）申请报关单修撤的，生成修撤申请编号后，直接至数字报关厅企业端发起修撤申请并上传随附单据，货主在线确认有关单据，系统自动加签、挂号，并根据规则自动派单至关员。

2、报关企业通过“单一窗口”（上海版）申请报关单修撤的，增加预约修撤功能，系统暂存修撤申请，货主在线确认有关单据后，再正式发送修撤申请，系统自动加签、挂号，并根据规则自动派单至关员。

#### 6.1.3.66.报关单修撤场景-报关单修撤初审

海关端根据人员岗位配置，自动推送至初审岗位，初审岗位在审核页面跳转至内网修撤子系统对单证进行审核，如审核不通过，可在修撤子系统中驳回，数字报关厅辅助插件读取驳回信息并同步至数字报关厅企业端；如初审岗位审核通过，流转至复审岗位，数字报关厅辅助插件读取通过信息并同步至数字报关厅企业端。

#### 6.1.3.67.报关单修撤场景-报关单修撤复审

海关端根据人员岗位配置，自动推送至初审岗位，初审岗位在审核页面跳转至内网修撤子系统对单证进行审核，如审核不通过，可在修撤子系统中驳回至初审，数字报关厅辅助插件读取驳回信息并同步至数字报关厅企业端，进入初审待办；如复审审核通过，流转至修撤操作岗位，数字报关厅辅助插件读取通过信息并同步至数字报关厅企业端，进入修撤操作岗位待办。

#### 6.1.3.68.异常处置场景-异常处置事件发起

货物检查异常后，企业可通过数字报关厅异常处置场景模块发起异常处置事件，填制报关单号，并选择对应科室；数字报关厅读取海关人工查验数据表，计算比对企业申请，校验该票报关单是否查验异常，若查验异常，对企业发起的事件予以接收，若查验未有异常记录，则驳回并向企业提示。

#### 6.1.3.69.异常处置场景-文件上传与业务派单

为企业提供文件上传通道。查验异常单证相关企业，如需上传文件，由企业上传文件。可由报关企业单据上传、货主确认，也可由货主单独上传并确认。系统依托法人IC卡及DID数字身份认证，对企业所传文件加施电子签章；运用区块链验证功能，实现电子单据的在线存证、验真；海关端提供文件区块链信息查看和验证通道。无需上传文件的，直接进入下一环节。系统判断是否为新的异常处置办理事件，如为首次办理的异常处置事件，系统自动挂号，并按照现场海关设定的规则实施初审派单；如非首次办理的异常处置事件，直接派至前次受理初审的关员。

#### 6.1.3.70.异常处置场景-初审与复审

初审岗位用户在系统通过待办页或具体详情页入口进入审核，系统跳转至内网新一代查验管理系统中实施审核，用户审核通过后提交处置意见，流转至复审岗位，复审岗位审核通过后，处置流程完成。初审中发现问题的，通过数字通关服务中心向企业发送通知要求，并将事件挂起，办理时间暂停，企业按要求处理完成后，继续回到办理流程。涉及后置作业的，复审完成后，进入后置作业流程，将事件挂起，办理时间暂停，完成后置作业后，继续回到办理流程。

#### 6.1.3.71.暂进担保退还-自动筛选生成目标清单

系统按照设定时间间隔，读取海关暂进数据，筛选符合免申即享条件的单证清单，并按规则推送至企业端通知担保退还启动。

#### 6.1.3.72.暂进担保退还-企业确认及资料上传

提供免申即享上传单据通道，并在通关服务中心予以加签验证。

1、提供报关企业单据上传、货主确认的模式与相关接口通道。

2、提供货主企业单据上传、确认的模式与相关接口通道。

3、根据法人IC卡及DID数字身份认证，对企业所传单据加施电子签章。

4、运用区块链验证功能，实现电子单据的在线存证、验真。

#### 6.1.3.73.暂进担保退还-海关内部审核办理

本节点涉及5个岗位审核：财务岗、修撤初审岗、修撤复审岗、修撤操作岗、担保退转岗。具体流程如下：

1、事件流转至财务岗，由财务审核有关资料。

2、财务审核通过后，自动生成修撤待办，推送至修撤岗。

3、撤岗关员主动发起修撤，企业确认修撤后，进入修撤流程；修撤通过后，一方面生成退保待办事件，推送至担保退转岗。

4、担保退转岗自动生成制式缴付款通知书，担保退转岗填制确认后，转财务岗审核。

5、完成以上流程后，生成通知，通知企业发起销保申请，推送至担保退转岗完成销案，全部节点完成后推送至企业确认办结。

### 6.1.4.智慧检测实验室

智慧检测实验室功能框架图

#### 6.1.4.1.法检样品全流程追溯-样品信息管理-样品数据核对

实现样品基础信息的自动核对功能。系统接收来自E-LAB、查验管理系统等外部系统的样品数据，通过数据比对算法核验样品编号、样品名称、送检单位、检测项目等关键信息的一致性。支持批量数据核对和数据同步，当发现数据不一致时自动标记异常并生成核对报告，包含重复数据识别，支持样品编号全局唯一性校验。

子功能1：数据接收与预处理。开发数据接收接口，支持从E-LAB、查验管理系统等外部系统自动获取样品数据，实现数据格式标准化、数据清洗和重复数据识别。

子功能2：数据比对算法开发。设计并实现样品编号、样品名称、送检单位、检测项目等关键字段的一致性校验算法，支持批量数据对比和实时数据同步。

#### 6.1.4.2.法检样品全流程追溯-样品信息管理-样品台账

建立统一的样品台账管理系统。提供样品信息的增删改查功能，支持按样品编号、样品名称、送检单位、检测项目、样品状态等多维度查询。实现样品生命周期全程记录，包括样品登记、流转、检测、结果、处置等各环节状态跟踪。支持台账数据的导出、统计分析和可视化展示功能。

子功能1：样品信息管理模块。实现样品信息的增删改查功能，支持样品编号、样品名称、送检单位、检测项目、样品状态等多维度查询条件，提供高级搜索和筛选功能。

子功能2：生命周期跟踪系统。记录样品从登记、流转、检测、结果到处置的全过程状态变化，实现状态转换的自动化管理和历史记录查询。

子功能3：数据统计分析与展示。提供台账数据的导出功能，支持Excel、PDF等多种格式，实现数据统计分析和可视化图表展示。

#### 6.1.4.3.法检样品全流程追溯-标签管理-样品标签生成

开发智能化样品标签生成系统。根据样品信息自动生成符合海关标准的样品标签，支持一维码、二维码等多种编码格式。实现标签模板管理，支持不同业务场景的标签格式定制。集成标签内容校验功能，确保标签信息的准确性和完整性。支持批量标签生成、预览和格式调整功能。包含标签版本管理和历史记录追溯功能。

子功能1：标签模板管理系统。开发标签模板设计器，支持不同业务场景的标签格式定制，包括模板创建、编辑、版本管理和模板库管理功能。

子功能2：智能标签生成引擎。根据样品信息自动生成符合海关标准的样品标签，支持一维码、二维码等多种编码格式，实现批量标签生成和预览功能。

子功能3：标签内容校验与质量控制。集成标签内容校验功能，确保标签信息的准确性和完整性，包含历史记录追溯和标签质量评估功能。

#### 6.1.4.4.法检样品全流程追溯-标签管理-标签打印

实现样品标签的智能打印功能。支持多种打印机型号和标签纸规格，提供打印预览、打印设置和打印队列管理。集成打印状态监控，实时反馈打印结果。支持批量打印和单个打印模式，提供打印记录查询和统计功能。包含打印异常处理和重打印机制。

子功能1：打印设备管理与配置。支持多种打印机型号和标签纸规格的自动识别和配置，实现打印参数的智能调整和打印设备状态监控。

子功能2：打印任务管理系统。提供打印预览、打印设置和打印队列管理功能，支持批量打印和单个打印模式，实时反馈打印结果。

子功能3：打印记录与异常处理。提供打印记录查询和统计功能，包含打印异常处理和重打印机制，支持打印质量监控和效率统计。

#### 6.1.4.5.法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品交接

开发样品交接管理功能。支持移动端和PC端的样品交接操作，实现扫码交接和手工录入两种模式。记录交接时间、交接人、交接数量等详细信息。提供交接确认机制和异常处理流程。支持批量交接和交接记录查询功能。

子功能1：移动端交接功能。基于关信，开发小程序，实现扫码交接和手工录入两种模式，支持离线操作和数据同步功能。

子功能2：PC端交接管理系统。实现PC端的样品交接操作界面，提供批量交接、交接记录查询和交接统计分析功能。

子功能3：交接数据管理与审计。记录交接时间、交接人、交接数量等详细信息，提供交接确认机制和异常处理流程。

#### 6.1.4.6.法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品预审

实现样品预审功能。对送检样品进行初步审核，检查样品信息完整性、检测项目合规性等。支持预审规则配置和自动预审判断。提供预审结果记录和异常样品标记功能。包含预审统计和预审质量分析功能，包括超期预审的判断与提醒。子功能1：预审规则引擎。对送检样品进行初步审核，检查样品信息完整性、检测项目合规性等，支持预审规则的灵活配置和动态调整。子功能2：自动预审判断系统。实现基于规则的自动预审判断，生成预审结果报告，对异常样品进行标记和分类管理。子功能3：预审质量管理与统计。提供预审统计分析和预审质量评估功能，包含预审通过率、异常类型分布等指标的统计分析。

#### 6.1.4.7.法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品收样

开发样品收样管理功能。记录样品接收时间、接收人、样品状态等信息。支持样品外观检查、数量核对和包装完整性验证。提供收样确认和收样异常处理机制。包含收样统计和收样质量监控功能。

子功能1：收样登记系统。记录样品接收时间、接收人、样品状态等基础信息，实现收样流程的标准化管理和收样记录的自动化生成。

子功能2：样品质量检查模块。支持样品外观检查、数量核对和包装完整性验证，提供检查清单和检查结果记录功能。子功能3：收样确认与异常处理。提供收样确认机制和收样异常处理流程，包含收样统计和收样质量监控功能。

#### 6.1.4.8.法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品前处理

实现样品前处理流程管理。记录样品前处理操作步骤、处理时间、操作人员等信息。支持前处理标准作业程序(SOP)管理和操作指导。提供前处理质量控制和异常处理功能。包含前处理进度跟踪和效率统计功能。

子功能1：SOP管理系统。实现样品前处理标准作业程序(SOP)的管理，包括SOP创建、编辑、版本控制和操作指导功能。

子功能2：前处理操作记录系统。记录样品前处理操作步骤、处理时间、操作人员等详细信息，实现操作过程的全程追溯。

子功能3：质量控制与进度管理。提供前处理质量控制和异常处理功能，包含前处理进度跟踪和效率统计功能。

#### 6.1.4.9.法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品检测

开发样品检测流程管理系统。记录检测项目、检测方法、检测人员、检测时间等详细信息。支持检测进度跟踪。

子功能1：检测进度跟踪。记录检测项目、检测方法、检测人员、检测时间等详细信息，实现检测任务的分配、进度跟踪和管理。

子功能2：检测数据和结果跟踪。支持检测进度跟踪和检测结果对接，提取和展示。

#### 6.1.4.10.法检样品全流程追溯-追溯信息查询

建立全流程追溯查询系统。支持按样品编号、时间范围、业务环节等多维度查询样品流转轨迹。提供可视化的流程展示和时间轴显示。支持追溯报告生成和数据导出功能。包含查询权限控制和查询日志记录。实现跨系统数据整合和统一展示。

子功能1：多维度查询系统。支持按样品编号、时间范围、业务环节等多维度查询样品流转轨迹，提供高级查询和组合查询功能。

子功能2：可视化展示系统。提供可视化的流程展示和时间轴显示，实现追溯信息的直观展示和交互式查询。

子功能3：数据整合与权限管理。支持追溯报告生成和数据导出功能，包含查询权限控制、查询日志记录和跨系统数据整合。

#### 6.1.4.11.法检样品全流程追溯-余样管理-余样处置

开发余样处置管理系统。实现余样存储、保管、销毁等全生命周期管理。支持余样存储位置管理和库存查询功能。提供余样处置申请、审批和执行流程。包含余样处置记录、处置证明生成和处置统计分析功能。支持余样处置提醒和超期预警机制。

子功能1：余样存储管理系统。实现余样存储、保管的全生命周期管理，支持余样存储位置管理、库存查询和存储环境监控功能。

子功能2：余样处置流程管理。提供余样处置申请、审批和执行的全流程管理，包括处置方式选择、处置计划制定和处置执行跟踪。

子功能3：处置记录与预警管理。包含余样处置记录、处置证明生成和处置统计分析功能，支持余样处置提醒和超期预警机制。

#### 6.1.4.12.法检样品全流程追溯-数据对接管理-E-Lab对接

E-Lab系统（署级）实现了法检报验单实验室受理、流转、结果录入及报告签发。实现与E-Lab实验室管理系统的数据对接。开发数据接口和数据转换模块，实现样品信息、检测结果、报告数据的双向同步。支持实时数据传输和批量数据导入导出。提供数据映射配置、数据校验和异常处理机制。包含对接状态监控和对接日志记录功能。

子功能1：数据接口开发。实现与E-Lab实验室管理系统的数据接口开发，包括RESTful API、WebService等多种接口方式，实现数据的双向传输。

子功能2：数据转换与同步。开发数据转换模块，实现样品信息、检测结果、报告数据的格式转换和实时同步，支持批量数据导入导出。

子功能3：对接监控与异常处理。提供数据映射配置、数据校验和异常处理机制，包含对接状态监控和对接日志记录功能。

#### 6.1.4.13.法检样品全流程追溯-数据对接管理-属地查验系统对接

属地查检系统（署级）实现了属地海关查检业务。实现与属地查检系统的数据对接。开发数据接口模块，实现查检任务、样品信息、检测结果等数据的自动同步。支持数据格式转换和数据清洗功能。提供对接配置管理、对接进度监控和异常报警机制。包含对接数据统计和对接质量评估功能。

子功能1：查检数据接口开发。实现与属地查检系统的数据接口开发，支持查检任务、样品信息、检测结果等数据的自动同步和实时传输。

子功能2：数据格式处理。支持数据格式转换和数据清洗功能，实现不同系统间数据格式的标准化和一致性保障。

子功能3：对接质量管理。提供对接配置管理、对接进度监控和异常报警机制，包含对接数据统计和对接质量评估功能。

#### 6.1.4.14.法检样品全流程追溯-数据对接管理-查验管理系统对接

查验管理系统（署级）实现了口岸海关查检业务。实现与查验管理系统的数据对接。开发数据接口和数据交换模块，实现查验任务、样品信息、查验结果等数据的双向流转。支持数据映射规则配置和数据一致性校验。提供对接状态监控、对接日志记录和异常处理机制。包含对接效率统计和数据质量监控功能。

子功能1：查验数据接口开发。实现与查验管理系统的数据接口开发，支持查验任务、样品信息、查验结果等数据的双向流转和实时同步。

子功能2：数据映射与校验。支持数据映射规则配置和数据一致性校验，实现不同系统间数据的准确映射和转换。

子功能3：对接效率与质量监控。提供对接状态监控、对接日志记录和异常处理机制，包含对接效率统计和数据质量监控功能。

#### 6.1.4.15.法检样品全流程追溯-数据对接管理-LIMS子模块对接

技术中心检验检测信息管理系统(LIMS一期) 实现了孙桥部分实验室检验检测无纸化记录。实现与LIMS实验室信息管理系统的深度对接。开发复杂数据接口和数据同步模块，实现样品管理、检测流程、质量控制、报告管理等全业务数据的集成。支持复杂数据结构转换和多系统数据融合。提供实时数据同步、数据一致性保障和全面的异常处理机制。包含对接性能优化和数据安全保障功能。

子功能1：复杂数据接口开发。实现与LIMS实验室信息管理系统的深度对接，开发复杂数据接口和数据同步模块，支持多种数据格式和协议。

子功能2：全业务数据集成。实现样品管理、检测流程、质量控制、报告管理等全业务数据的集成，支持复杂数据结构转换和多系统数据融合。

子功能3：性能优化与安全保障。提供实时数据同步、数据一致性保障和全面的异常处理机制，包含对接性能优化和数据安全保障功能。

#### 6.1.4.16.法检样品全流程追溯-数据对接管理-单一窗口对接

上海电子口岸的单一窗口实现了口岸行政单位联合对企服务窗口。实现与单一窗口系统的数据对接。开发数据接口模块，实现报关单信息、企业信息、检测结果等数据的自动交换。支持数据格式标准化和数据校验功能。提供对接配置管理、对接状态监控和异常报警机制。包含对接数据统计和对接质量评估功能。

子功能1：单一窗口数据接口。实现与单一窗口系统的数据接口开发，支持报关单信息、企业信息、检测结果等数据的自动交换和实时传输。

子功能2：数据标准化处理。支持数据格式标准化和数据校验功能，实现数据质量的一致性保障和数据完整性检查。

子功能3：对接管理与监控。提供对接配置管理、对接状态监控和异常报警机制，包含对接数据统计和对接质量评估功能。

#### 6.1.4.17.法检样品全流程追溯-数据对接管理-关信平台对接

关信/政务微信（署级）实现了海关系统内部微信聊天、办公协同。实现与关信系统的数据对接。开发数据接口和数据交换模块，实现海关内部信息系统数据的互联互通。支持数据同步、数据共享和数据一致性保障。提供对接配置管理、对接监控和异常处理机制。包含对接日志记录和对接效率统计功能。

子功能1：关信系统接口开发。实现与关信系统的数据接口开发，支持海关内部信息系统数据的互联互通和实时数据交换。

子功能2：数据同步与共享。支持数据同步、数据共享和数据一致性保障，实现跨系统数据的统一管理和协同工作。

子功能3：对接监控与管理。提供对接配置管理、对接监控和异常处理机制，包含对接日志记录和对接效率统计功能。

#### 6.1.4.18.法检样品全流程追溯-数据对接管理-上海海关短信平台对接

短信平台的接口开发。支持告警、状态通知等内容通过短信平台发送给指定的海关工作人员。

#### 6.1.4.19.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-总体态势监控

开发综合态势监控平台。实现对海关检测业务的全局态势监控，包括样品数量、检测进度、质量指标等多维度数据的实时监控。提供可视化大屏展示、数据仪表盘和趋势分析功能。支持多维度数据统计、对比分析和预警阈值设置。包含态势报告生成、数据导出和历史数据查询功能。

子功能1：多源数据采集系统。实现对海关检测业务的数据采集，包括样品数量、检测进度、质量指标等多维度数据的实时采集和处理。

子功能2：数据清洗与标准化。对采集的数据进行清洗、标准化和质量检查，确保数据的准确性和可靠性。

子功能3：实时数据处理引擎。实现实时数据处理和计算，支持流式数据处理和实时统计分析。。。

#### 6.1.4.20.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-大屏展示

子功能1：大屏展示系统。开发可视化大屏展示系统，提供实时数据仪表盘和趋势分析功能，支持多种图表类型和交互式展示。

子功能2：多维度数据分析。支持多维度数据统计、对比分析和趋势预测，实现数据的深度挖掘和智能分析。

子功能3：预警与报告系统。支持预警阈值设置和自动预警功能，包含态势报告生成、数据导出和历史数据查询功能。

#### 6.1.4.21.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-数据集成管理

子功能1：系统集成与配置。实现与各业务系统的集成和数据打通，支持系统配置管理和参数调整功能。

子功能2：用户权限与安全管理。实现用户权限管理、访问控制和安全审计功能，确保系统的安全性和可靠性。

子功能3：系统监控与维护。提供系统性能监控、日志管理和系统维护功能，包含系统备份、恢复和升级管理。

#### 6.1.4.22.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-风险识别

开发风险识别系统。利用大数据分析，对海关检测业务中的潜在风险进行识别和预测。实现风险模型建立、风险指标体系构建和风险评估算法开发。支持多种风险类型识别、风险等级评定和风险趋势分析。提供风险模型优化、风险报告生成、风险地图展示和风险预警推送功能。

子功能1：风险模型设计与建立。利用大数据分析，设计和建立针对海关检测业务的风险识别模型，包括数据预处理、特征工程和预警触发机制。包括：

1、特定类型或特定科室的样品受理与完成比例超过阈值；

2、特定类型或特定科室的样品超期率达到或超过阈值；

3、特定类型或特定科室的样品的不合格率达到或超过阈值。

#### 6.1.4.23.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-指标管理

子功能1：风险指标体系构建。构建全面的风险指标体系，包括风险指标定义、指标权重设置和指标计算规则，实现风险的量化评估。

子功能2：风险应用系统开发。开发风险识别应用系统，提供风险趋势分析、风险报告生成、风险地图展示和风险预警推送功能。

关键指标包括但不限于：

1. 核心业务量指标：当日样品受理与完成率

算法公式：当日样品完成率 = (当日已完成检测样品数 / 当日受理样品总数) * 100%

2. 检测效率与时效指标：样品超期处置率

算法公式：

超期样品数 = Count([当前时间] - [样品收样时间] > [标准检测周期])

检测中样品总数 = Count(样品状态 ∈ (“检测中”, “前处理中”))

样品超期处置率 = (超期样品数 / 检测中样品总数) * 100%

3. 质量与风险指标：关键项目检测结果异常率

算法公式：

结果异常样品数 = Count(检测结果判定 ∈ (“不合格”, “超标”, “异常待确认”))

已出具结果样品总数 = Count(检测结果判定 ≠ 空)

关键项目检测结果异常率 = (结果异常样品数 / 已出具结果样品总数) * 100%。

#### 6.1.4.24.法检样品全流程追溯-风险时效监控预警-预警闭环管理

开发预警闭环管理功能。实现从风险识别、预警发布、处置执行到效果评估的全流程闭环管理。支持预警任务分配、处置进度跟踪和处置结果反馈。提供预警处置效果评估、处置质量评价和持续改进建议功能。包含预警处置统计、处置效率分析和预警知识库管理功能。

子功能1：预警流程管理功能。实现从风险识别、预警发布、处置执行到效果评估的全流程闭环管理，支持预警任务分配和处置进度跟踪。

子功能2：处置效果评估功能。提供预警处置效果评估、处置质量评价和持续改进建议功能，实现处置结果的量化评估和反馈。

子功能3：预警管理与统计。包含预警处置统计、处置效率分析和预警知识库管理功能，实现预警处置经验的积累和共享。

#### 6.1.4.25.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理

从样本的采集开始，到实验室分样管理、仪器检测、结果复核、多项目的审核，最后到样本冻存管理，进入上海海关生物资源中心，确保在每一个环节有迹可循，保证样本管理的可追溯性、完整性和合规性。

样本的全生命周期管理必须符合以下操作流程，并记录每一个操作流程的细节及结果。

#### 6.1.4.26.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-运输与交接

样本的诞生，记录样本的采集人、采集时间、采集地点，并按样本的唯一识别号（条码或二维码）生成样本记录。

#### 6.1.4.27.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-收样管理

系统联动通过 “数字员工”在系统闲时自动完成样本核对与elab签收。

1、根据上传的收样表单，在ELAB系统内核对样本条码与送检项目，完成系统签收。

2、根据人工通过扫码设备扫码完成的样本接收数据表单，在ELAB中进行自动签收，并对应汇总检测项目生成收样表单

#### 6.1.4.28.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-分样管理

样本检测前的操作，系统自动记录样本分样时的信息（分样人、分样时间、分样试管架等）。

#### 6.1.4.29.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-检测与分析

样本在上机检测前，记录设备的质控信息，然后进行上机检测，记录检测结果（检测时间、检测人、设备代码）、复核及审核管理。

#### 6.1.4.30.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-样本的存储

检测完毕后，样本的保存处理，同时完整记录样本来源、处理及存储信息，确保全程可追溯；并通过分类管理、快速检索，实现资源高效利用与快速调用。

#### 6.1.4.31.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-数据查询及共享

从样本采集开始到样本运转、检测、保存等，即生成了样本的各种信息，样本的生产信息可以通过API接口的方式，推送到第三方，或第三方主动从系统抓取数据，实现数据的自动转存，也可以通过大屏滚动显示样本的流转及检测信息。根据样本的唯一识别号查询样本的基本信息、采样信息、运输信息、检测结果信息、复核及审核信息、样本的冻存信息等。

#### 6.1.4.32.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-样本采集与标识-痰液检测分子诊断

开发设计痰液检测控制台，实现系统与检验设备之间的通讯，记录检测的原始记录。

#### 6.1.4.33.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-业务登记

核酸检测：实现对咽拭子、鼻拭子等不同样品、监督抽查、委托检验、风险监测等不同业务类型的检验任务受理，可根据不同业务类型设置不同的登记信息及样品登记界面；（新旅通推送）

病媒生物：根据送检样本病媒生物完成鉴定，并根据鉴定结果，开展病原体检测项目。

支持样品登记人员对各样品所检检测项目、各检测项目检验方法及判断依据的编辑（增、删、改）操作；

支持应用RPA系统联动“数字员工”在系统闲时自动完成样本条码及送检项目核对，自动完成签收。

支持样品基本信息、检测项目信息、检验方法信息、判定依据信息的单批或多批的复制及样品编号的自动生成；

支持样品登记员高拍仪接口或手工上传样品相关资料附件（附件格式：Word、Excel、PDF、图片）；

支持检验委托单、样品标签、留样封样标签的自动打印（带条形码）；

在登记客户信息时，若为新客户，则录入新的客户信息，若为老客户，则可通过客户名称进行查询，直接选择客户即可。

同时可以上传附件，将客户提交的资料上传至对应检测任务中，方便后续环节查看，客户所签电子协议也同时作为附件一并保存；系统支持JPG、EXCEL、WORD、PDF等多种格式的电子文件。

系统具有任务加密功能，对于加密的任务，分析人员无法看到委托方及点位信息。

业务受理功能需要支持手动登录收检样品及XML、Excel等文件格式的导入登记样品，需要支持条码打印(支持二维码)，需要支持远程样品送检录入功能，支持互联网远程登记和现场手工输入检验任务。

对于委托送检类任务，系统登记样品信息包括样品基本信息（送检人员填写）及收检信息（收检人员填写），根据要检测的样品个数和检测项目自动计算出检测费用。对于不缴费的政府常规性任务、政府临时性指令性任务可以在登记后，直接进行任务下达，任务流转到采样管理环节。

选定主检部门后，主检部门人员可以查看协检部门的检测进度，并支持发起提醒，保证检测进度。

预留与上级监管机构的登记信息接口，实现（数据交换格式：Excel）支持信息的接口对接或批量自动导入。

#### 6.1.4.34.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-检验业务受理

支持受理审核员核对由样品登记人员登记完成并提交的样品基本信息、检测项目信息、各检测项目检验依据信息、判定依据信息、留样信息、附件信息；

支持样品模板的自动匹配；

支持检验项目、检测费用、项目检验科室的编辑与维护；

支持从检品模板、检验项目库、能力库等多种方式维护检验项目；

支持检验科室样品检验用量的的分配；

支持样品标签、留样标签、检验委托合同、缴费通知单、样品登记单等报表的打印；

支持检验相关文件的上传；

支持受理审核员退回样品受理单至样品登记人员。

#### 6.1.4.35.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-检验收费

支持检验费用的划价、核对、收费（批量收费）；

支持先检验后缴费客户的费用处理；

支持对非检验费用的收取；

支持正常价、加急价、协议价、打包价等多种划价计费方式；

支持发票信息、快递信息的记录。

#### 6.1.4.36.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-样品制备管理

系统需支持对样品的制备过程信息进行记录管理，包含附件上传相关的样品文件和制备图片等等信息。制备人员可以在线查看不同样品的制备操作手册，查看样品的制备要求。系统自动记录样品制备人员，制备时间等。

支持样品前处理室人员按照以下两种方式制备样品：

1、使用条形码读码器扫描样品标签（标签带条形码）；

2、手动录入样品受理单号（即样品在系统中唯一标识）；

系统自动根据样品各检测项目的检验科室数量进行样品制备（即检验科室数量=制样数量），制备完成，系统自动打印样品制备标签（带条形码）并生成制样记录；

支持样品制备人在制样小样丢失等情况系追加制样，并自动打印样品制备标签，生成追加制样记录；

支持样品制备人对制样剩余样品进行管理；

支持样品制备人发起制样余样处理审批及处理流程。

#### 6.1.4.37.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-样品领用

系统通过本功能，完成样品的接收工作、流转、留样和处置管理；填写送样人信息，系统自动生成样品标签，支持一维条码、二维条码；可自定义样品标签数量；填写和修改存样位置。可对已经录入到系统给的样品状态和样品检验进度进行监控。

系统具有样品交接模块，送样人员与样品管理员可以在系统中进行样品交接。系统可以记录样品交接信息，自动生成样品交接记录，并支持电子签名，实现样品交接无纸化。同时可以打印样品标签。

系统可以实现手动批量接收和扫码接收样品两种方式。样品管理员通过扫码设备读取样品信息，每扫描一个二维码，就在该瓶样品所在检测项目中标记为已接收，即可快速的掌握样品情况和交接情况。系统可以记录样品交接信息，包括交接日期、样品编号，分析项目、样品类型、样品份数及样品完好检查、相关人员签名。

系统支持样品交接环节添加各种质控盲码样如密码平行、盲码样等，保障盲码样跟着任务同时进行，并且可以打印盲码样标签。可以实现添加密码质控样且跨机构添加密码质控样。

系统支持扫码领样，扫码归还，自动生成样品领取记录/归还记录。

系统支持通过扫描样品条形码的方式读取样品信息，进行出入库登记。用户可以扫描留库位码标签，再扫描需要入库样品的样品条码，记录样品库位，系统自动写入样品状态标记，完成样品的入库。出库操作也是同样。

样品入库后用户可以从样品管理部门领用样品,可以通过扫描条码标签，一次扫描多批样品，点击“确定”，实现批量领取样品。系统自动生成样品领取记录，并更新样品库存量。

系统支持样品流转查询：查询待收样、待流转、已流转样品信息。系统支持其他样品流转相关功能的设置。

系统需支持对制备的样品进行分样管理，将制备的样品分配到不同检验室，支持打印分样标签，进行制样后小样条码管理。

系统支持留样和处置管理，系统记录样品处置情况，自动生成处置记录。记录留样到期日期、留样位置、留样人、留样量等信息。留样到期后自动提醒相关人员进行样品处置。同时可以实现其余样品后续处置情况。

#### 6.1.4.38.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-任务指派

任务分配功能支持检验部门管理者看到每天被分配的样品，任务的信息充分，包括优先级别、检验性质、特殊需求，是否加快等等，不同类别的任务需要有区别标示。管理员可以通过读取样品标示(二维码或手工)接受和确认业务部门送来的样品。

任务分配支持自动分配，例如关联人员上岗证、方法授权、仪器授权等情况，根据规则自动分配检验任务。（具体规则可以由检验科室制定）。

任务分配支持检验部门管理者根据检验员的信息(包括检验技术能力等)、检验员承担的任务状况(包括在检任务数量、项目等)进行任务分配。对于因各种情况检验人员无法完成的任务，检验部门管理者可以对任务进行重新指派。

系统应提供各种信息查询方式 (按样品名称、样品编号、检测项目、采样日期、分析人员等)对样品检测状态进行查询。

#### 6.1.4.39.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-结果录入

系统支持检测人员在系统提醒界面中看到分配给自己的尚未完成检测任务。

系统在下任务时，已经默认了一个检测分析方法，当检验人员认为下任务时默认的分析方法，不能满足要求，可进行修改分析方法，并且可做到对同一个项目的不同周期频次下的样品的分析方法批量修改。

需支持检测人员在系统中查看检测样品的检测信息，包括检测依据、检测时限、特殊需求等；需支持不同的领域采用不同的结果录入的方式,系统需提供按样品和按分析项目、仪器等多种结果输入界面，数据的输入方式需支持人工录入和仪器分析数据的自动采集。

在系统检验结果录入功能区，需要支持对原始数据的溯源，需要支持自动记录检验数据的修改过程，需要提供明显的修改标记，能够显示数据历次修改的新值、旧值的变化，记录修改时间、修改人及修改原因。

如是因为仪器设备故障、客户需要重新送样等问题导致的不能按期完成检测，工作人员可在系统中发起延期申请，延期申请的流程可在系统中定制，经过审核后可以进行延期，延期后的检测任务在统计未按时完成的检测任务时不计入统计范围内，延期的结果需要通知到业务人员以便其及时通知到客户。

所有的变更均需要在系统中通过查询的方式查看，内容包括：修改内容，修改时间，修改人。

针对化学类测试，在系统中，当原始分析记录输入后，根据在测试管理模块中预先定义的计算公式和修约规则，系统将自动计算出分析结果，自动对结果进行修约。对于重复性检测分析，系统可以自动计算出重复性。数据输入格式可以是数值，也可以是文本（如>150）等。可以将图谱、文档等作为附件与原始数据一同保留在系统中，以便审核追溯所有相关历史记录。系统可根据预先设定的指标对超标结果数据自动判级，并以不同颜色加以区分与突出显示。支持多级规格指标和限值检查。

以气雾杀虫剂为例，经过三次及以上喷洒实验之后，需要在系统中录入每次击倒数、死亡数、活虫数等相关信息；整个事件结束之后，系统根据原始数据自动计算KT50(系统中提前维护好加权回归法的计算公式)，此外系统也对死亡率进行计算；当结果计算完毕之后，系统根据预先维护好的标准可以对杀虫剂的进行是否合格的综合评价；比如：将死亡率和KT50/min，和标准进行比对，若两项指标都打不到B级标准，系统给予不合格的检测评价；

病媒的实验对于试虫有较高的要求，一般要达到实验室饲养的敏感品系标准试虫。在进行实验时，需要在原始记录中所选择的试虫的种类（蚊、蝇、蜚蠊等）进行填写，每种试虫的雌雄比例、羽化时间等等也都要原始记录中填写，以保障检测数据的有效性。

#### 6.1.4.40.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-QC质控样管理

支持平行样、加标样、空白样、质控样类的实验室质控手段，能够对质控的超标结果进行提示（如平行样精密度超标后以红色提醒标出）。

支持相关质量控制措施执行的查询；

支持批量质量控制措施的执行；

支持质量控制措施过程的电子化。

#### 6.1.4.41.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-原始记录复核

核对者和科室管理者可以依次对检验员提交的检验原始记录、检验结果、判定标准（包含值）和结论进行审核，审核过程中可以查看样品信息实验过程的所有原始记录，包括：检验相关的标准、实验过程中使用的标准物质、仪器等信息。

需要修改或有疑问的检验，可以说明原因并返回检验员进行修改或重测；系统对修改过程可以记录并追溯。

重测管理，系统支持发起重测并保存多次检测的数据，初测和重测的检测原始记录不覆盖。审核人可同时审核初测、重测的结果，并选择最终报出结果。

审核通过并提交后，系统支持自动在原始记录中生成电子签名。

#### 6.1.4.42.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告编制

实验人员在完成实验，并录入结果数据后，系统能够提供自动生成报告的功能。系统可以自定义报告模版，可由系统根据检验类别、样品类型自动套用报告模版，自动生成实验报告，并可继续编辑（在线编辑：如果有些特殊格式效果LIMS无法实现，需要编制人简单进行手工调整），支持中英文等国语言报告。系统支持根据委托单把图谱文件生成一个实验报表。

针对实验室后期是否需要CNAS和CMA资质认可情况，根据委托方要求、或所有项目是否通过认证/认可，系统可在报告中自动加盖CMA章、CNAS章、检验专用章。根据本次委托检测项目，自动选择资质印章。

系统支持依照实验申请单识别号自动生成实验报告识别号。支持按照不同的型式出具实验报告，如不同实验任务之间出具一份实验报告、一个样品出具多份报告、分阶段出具报告、多个实验项目出具一份报告、多个实验项目出具多份实验报告、多样品出具一份报告、分样品出具报告等。同时，支持手动上传报告。

系统能够实现在报告中自动插入电子签名的功能，支持线上对报告的审核、签发操作，并能够在线查看报告。

系统支持具备审核权限的人员可以编制其权限下的所有报告。

系统支持根据不同实验类型匹配不同的审核流程。

#### 6.1.4.43.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告审核

在审核检测报告时，审核人只能查看报告，而不能修改报告，当审核不通过时，需要填写退回原因以及选择错误类型或报告修改意见后将报告退回至报告编制环节，进行报告修改或重新生成。审核通过时，自动将审核人的电子签名插入到报告中。

系统支持审核人员的权限代理，即具有相同权限的人员可代为审核报告。

系统支持具备审核权限的人员可以审核其权限下的所有报告。

#### 6.1.4.44.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告批准

在此环节，报告负责人完成对检测报告的签批工作。可以根据报告生成日期、申请日期等字段自由分组排序。

系统支持具备审核权限的人员可以批准其权限下的所有报告。

在批准时，可查看委托相关信息，可查看检测项目对应的原始记录。

在审批检测报告时，只能查看报告，而不能修改报告，当审批不通过时，需要填写退回意见后将报告退回至报告审核环节。

报告批准后，可自动转为PDF不可编辑格式，可自动添加水印、检验检测专用章、骑缝章和加密，实现报告的加密管理。

报告批准后，系统能够推送消息给申请人，提醒申请人查看或下载报告，并填写满意度调查。

#### 6.1.4.45.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-打印报告书

支持报告书模板的自主配置，支持自动打印CMA、CNAS签章，支持批量打印及封皮与报告书的套打；

支持根据领域、业务类型设置报告书默认打印份数；

报告打印支持批量打印、支持打印次数及限制。

#### 6.1.4.46.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告发放与归档

报告批准后，支持确认报告发放及客户接收情况；

支持报告邮寄的自动快递单打印；

支持报告发放与领取的自动签名；

支持通过邮件自动发送电子报告。

报告归档人员在报告归档界面自动列出所有已批准、未归档的检验报告。每份报告都会显示报告相关信息，如客户名称、委托日期、报告编号等。可以批量选择实验报告进行归档操作。归档时记录操作人员及归档时间，并自动给出报告的归档存放时间周期。

报告批准后，系统能够推送消息给样品管理员，提醒样品管理员处置样品。

#### 6.1.4.47.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影响报告自助查询-身份认证与登录

方式一：客户通过体检中心微信公众号或小程序，输入体检号和预留手机号，通过短信验证码登录。

方式二：客户扫描体检回执单上的专属二维码，直接进入个人报告页面（免登录）。

方式三：支持通过身份证号+姓名进行验证查询。

#### 6.1.4.48.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影响报告自助查询-报告列表与状态展示

系统清晰展示客户本次及历史的体检记录。

对于每次体检，能明确显示各检查项目（如DR胸片、CT等）的报告状态：“已完成，待报告”、“报告已审核”。

#### 6.1.4.49.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影响报告自助查询-影像浏览功能（核心云胶片功能）

多模态支持：支持DICOM格式的CT、MRI、DR、超声等影像的在线调阅。

基本操作：提供与专业阅片软件类似的基础功能，如缩放、平移、调窗（窗宽/窗位调整）、测量（长度、角度）、伪彩色等。

序列切换：对于CT，能清晰展示并切换不同扫描序列。

多平面重建：支持CT图像的冠状位、矢状位重建视图的浏览（如能实现三维重建则为加分项）。

#### 6.1.4.50.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影响报告自助查询-报告查阅与下载

在线清晰展示最终的文字诊断报告，包含检查所见、诊断意见、报告医生、审核医生、报告时间等完整信息。

支持将诊断报告以PDF格式下载到手机本地。

支持将关键影像以JPG/PNG等通用图片格式下载或保存到手机相册。

#### 6.1.4.51.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影响报告自助查询-分享与转发

提供分享链接或二维码，客户可授权其他医生或家人临时访问其影像和报告，链接可设置有效期限（如7天内有效）。

分享内容可设置为仅报告或报告+全部影像。

#### 6.1.4.52.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-传染病监测实验结果审核

1、数据接收与整合

自动接收来自实验室的传染病检测样本数据，包括但不限于血液、尿液、唾液等样本的检测结果。

整合不同检测项目的数据，如针对各类传染病的抗原、抗体检测结果，核酸扩增检测结果等，形成完整的传染病监测实验数据集。

2、智能规则审核

依据预先设定的传染病诊断标准和流行病学特征，建立智能审核规则库。例如，对于某种传染病，设定其抗体滴度阈值、核酸阳性判断标准等。

对接收到的实验结果进行实时比对分析，判断是否符合相应的传染病诊断标准。若结果超出正常范围或符合特定传染病特征，系统自动标记为可疑结果。

4、趋势分析与预警

对一段时间内出入境人员的传染病检测结果进行趋势分析，识别传染病传播的潜在趋势和风险区域。

当检测到某种传染病的阳性率出现异常上升或特定地区出入境人员传染病检测结果异常集中时，系统自动发出预警信号，提示相关人员进一步调查和采取防控措施。

#### 6.1.4.53.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-签证体检实验结果审核

1、体检项目匹配与审核

根据不同国家（如美国、澳大利亚、新西兰等）对移民、签证申请者的体检要求，建立详细的体检项目与标准数据库。

将出入境人员的体检实验结果与对应国家的体检标准进行自动匹配和审核。例如，对于澳大利亚签证申请者，审核其胸部 X 光检查结果是否符合无活动性肺结核的要求。

对不符合标准的体检结果进行详细标注，并生成审核报告，说明不符合的具体项目和原因。

2、历史数据对比

存储出入境人员的历史体检数据，在每次新的体检结果审核时，自动与历史数据进行对比分析。

识别体检指标的变化趋势，如血压、血糖、血脂等指标的波动情况。对于短期内出现明显异常变化的指标，系统提示审核人员进行进一步核实和评估。

3、综合健康评估

结合体检实验结果、个人健康史、家族病史等多维度信息，运用智能算法对出入境人员的健康状况进行综合评估。

生成详细的健康评估报告，为移民、签证申请者提供客观、准确的健康状况说明，同时为海关部门提供决策依据。

#### 6.1.4.54.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-预防接种实验结果审核

1、接种记录核对

自动读取出入境人员的预防接种记录，包括接种疫苗的种类、批次、接种时间和接种剂量等信息。

将接种记录与国家规定的出入境人员预防接种要求进行核对，确认是否完成规定疫苗的接种。对于未完成接种的人员，系统标记并提示需要补种的疫苗种类和接种时间。

2、免疫效果评估

接收与预防接种相关的实验检测结果，如抗体水平检测结果。

根据不同疫苗的免疫效果标准，对检测结果进行评估。例如，对于麻疹疫苗，判断抗体水平是否达到保护性阈值。若抗体水平不足，系统提示需要加强免疫接种。

3、专项检查审核

针对结核杆菌检测等专项检查，建立相应的审核规则。例如，对于结核菌素皮肤试验（TST）或γ-干扰素释放试验（IGRA）的结果，根据阳性判断标准进行审核。

对阳性结果进行详细记录，并提示进一步进行胸部 X 光检查等后续诊断措施。

#### 6.1.4.55.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-国际医疗救助与咨询相关实验结果审核

1、紧急情况快速审核

对于外籍人员在旅行过程中出现的紧急医疗情况，如突发传染病、急性疾病等，快速接收并审核相关实验结果。

运用智能算法对紧急实验结果进行初步判断，为医疗救助人员提供快速、准确的诊断参考，以便及时采取救治措施。

2、旅行健康咨询建议生成

结合出入境人员的实验结果、旅行目的地信息以及当地的传染病流行情况，运用智能模型生成个性化的旅行健康咨询建议。

建议内容包括预防接种提醒、传染病预防措施、常见疾病防治方法等，为外籍人员提供全面的旅行健康保障。

#### 6.1.4.56.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-数据整合与预处理

1、多源数据汇聚

自动从实验室信息系统（LIS）中提取传染病检测结果，包括但不限于艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝等病毒标志物的检测数值、阳性/阴性判定结果以及检测时间等信息。

集成签证体检系统的数据，涵盖血常规、尿常规、生化指标（如肝功能、肾功能、血脂等）、胸部 X 光检查结果以及身体测量数据（如身高、体重、血压等）。

接入预防接种系统的数据，获取出入境人员的预防接种记录，包括接种疫苗的种类、批次、接种时间和接种剂量，以及相关的免疫效果检测结果（如抗体水平）。

2、数据清洗与标准化

对收集到的数据进行质量检查，剔除重复、错误或不完整的数据记录。例如，对于检测结果明显超出正常范围且无合理说明的数据进行标记和核实。

统一不同数据源的格式和编码标准，确保数据的一致性和可比性。如将不同实验室检测的病毒载量单位统一换算为国际通用单位。

对缺失数据进行合理处理，根据数据的特性和相关性，采用均值填充、插值法或基于模型的方法进行补全。

#### 6.1.4.57.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-传染病检测结果趋势分析

1、单病种趋势分析

按时间维度（如日、周、月、年）对特定传染病的检测阳性率进行统计和分析。例如，绘制艾滋病病毒抗体检测阳性率随时间变化的折线图，直观展示阳性率的波动情况。

分析不同季节、不同出入境口岸传染病的流行趋势。比如，发现夏季某口岸登革热病毒检测阳性率明显上升，可能与该季节蚊虫滋生、人员流动增加有关。

对比不同年份同一传染病的检测结果，评估传染病的长期变化趋势。如观察乙肝表面抗原阳性率在过去十年间的下降情况，分析防控措施的效果。

2、多病种关联分析

探究不同传染病检测结果之间的相关性。例如，分析梅毒和艾滋病感染之间的关联，发现同时感染两种疾病的情况是否呈上升趋势。

构建传染病传播网络模型，根据出入境人员的行程信息和检测结果，分析传染病在不同地区、不同人群之间的传播路径和速度。

#### 6.1.4.58.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-签证体检结果趋势分析

1、体检指标异常趋势分析

对签证体检中的各项生理指标（如血压、血糖、血脂等）进行长期跟踪和分析。绘制血压异常率随时间变化的曲线，观察高血压在出入境人员中的发病趋势。

分析不同年龄段、性别、国籍的出入境人员体检指标异常情况的差异。例如，发现某国籍人员血脂异常率明显高于其他国籍人员，可能与其饮食习惯有关。

2、疾病谱变化分析

统计签证体检中发现的各类疾病的发生率和构成比，分析疾病谱的变化趋势。如观察到近年来出入境人员中甲状腺疾病的检出率逐渐上升，需要进一步研究其原因。

对比不同年份签证体检中常见疾病的排名，了解疾病流行态势的转变，为海关部门调整健康评估标准和防控重点提供依据。

#### 6.1.4.59.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-预防接种效果趋势分析

1、免疫成功率趋势分析

按疫苗种类和接种时间，统计预防接种后的免疫成功率。例如，分析麻疹疫苗接种后抗体阳转率在不同年份的变化情况，评估疫苗的质量和接种效果。

对比不同批次疫苗的免疫成功率，发现可能存在的疫苗质量问题，及时采取措施进行处理。

2、免疫持久性分析

跟踪出入境人员接种疫苗后的抗体水平变化，分析免疫持久性。绘制乙肝表面抗体水平随时间衰减的曲线，确定需要加强免疫的时间间隔。

研究不同人群（如儿童、成人、老年人）的免疫持久性差异，为制定个性化的预防接种方案提供参考。

#### 6.1.4.60.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-趋势预警与预测

1、阈值设定与预警

根据历史数据和专家经验，为各类检验结果的阳性率、异常率等指标设定合理的预警阈值。例如，当某传染病的检测阳性率超过一定比例时，系统自动发出预警信号。

预警信号通过多种方式推送，如短信、邮件、系统内消息等，及时通知相关人员。

2、趋势预测模型

运用时间序列分析、机器学习等算法，建立传染病传播、体检指标异常等趋势的预测模型。例如，预测未来一个月内某口岸流感病毒的检测阳性率，为提前做好防控准备提供依据。

定期对预测模型进行评估和优化，提高预测的准确性和可靠性。

#### 6.1.4.61.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-内审管理

内审（包括计划和实施），以及不符合、纠正措施流程。

#### 6.1.4.62.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-管理评审

系统需支持制定管理计划并经过相关负责人的审批流程，系统按时间节点，提醒相关人员按计划进行管理评审工作，各部门执行管理评审工作上传部门评审报告总结，统一进行评审会议并汇总管理评审报告，支持上传评审报告、会议纪要等文件并可以根据权限查看、下载。

#### 6.1.4.63.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-质量监督与控制

质量监督流程管理，包括计划和实施；

实验室内质量控制（包括：质控样品、仪器比对、功能核查、控制图、期间核查、方法比对、留样复测、相关性分析、审查报告、人员比对和盲样测试），实验室外质量控制（能力验证、实验室间比对）。

#### 6.1.4.64.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-新工作评审管理

系统中的新标准的建立与审核、发布流程，以及试验设备的启封、封存等模块实现新工作评审管理的功能。

#### 6.1.4.65.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-不确定度管理

校准主要标准器的检测结果不确定度管理，可以使用系统中定制的计量标准与不确定度管理模块，通过维护标准器组的标准证书、标准器及辅助测量装置、开展校准对象、校准人员资质、重复性/稳定性记录、规程/规范和不确定度进行管理。

#### 6.1.4.66.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-不符合项

系统需支持对不符合项的管理，可对不符合工作控制的全流程实施管理，包括：来源、事实描述、依据(质量要素)、责任部门/岗位/责任人、风险分析/评估、纠正。

#### 6.1.4.67.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-纠正措施

系统支持对不符合项的纠正措施的管理，可链接不符合工作管理，获取纠正需求信息；支持完成不符合工作的纠正控制流程，包括：原因分析、是否采取纠正措施、提出纠正措施、实施纠正措施、对纠正措施的跟踪验证、记录归档。

#### 6.1.4.68.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-期间核查管理

通过设备管理中检定校准/期间核查子模块建立试验设备的期间核查和检定记录。同时系统还可根据设备的期间核查和检定周期提前提醒相关人员，以安排设备的维护和检定。并根据期间核查的结果生成各种统计报表。

#### 6.1.4.69.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-客户投诉管理

当客户对检验结果产生质疑或对相关服务进行投诉时，可以填写投诉单。实验室质量（或技术）负责人在收到投诉以后，判断投诉是否受理，若接受投诉，要重新追踪整个化验过程，并反馈给客户对化验结果的最终解释。当有投诉产生时，系统需具有提醒功能。

#### 6.1.4.70.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-能力验证管理

通过选择实验室来参加能力验证，并将验证的数据生成指标数据表-包括生成：样本数、中位值、标准IQR、稳健变异系数(CV)、最小值、最大值、全距（极差）、平均值、标准偏差、样本方差。、。

#### 6.1.4.71.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-风险与机遇管理

组织内外部环境要素识别管理、风险和机遇评估分析、风险控制计划管理、风险监控管理、风险记录管理。

#### 6.1.4.72.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-信息管理

信息系统应用审批，生成信息系统台账，填写信息系统变更记录及审批流程。

#### 6.1.4.73.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-外部审核

外部审核（能力验证和试验室间比对）管理，包括外审工作流程管理，外审相关资料管理。

#### 6.1.4.74.检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-满意度调查

支持实现对于满意度的调查管理。

#### 6.1.4.75.检测自动化排程子模块-自动排程-排程基础原则

系统支持对试验任务的自动排程和手动调整排程。系统可根据制定好的排程规则自动进行检测能力的判断，自动匹配当前情况下最优的试验设备，并安排试验的预计开始和结束时间，同时生成排程数据和可视化看板。

#### 6.1.4.76.检测自动化排程子模块-自动排程-排程模型

模型1：人员和设备全程执行实验

模型2：设备全程执行实验

模型3：设备全程执行实验（实验过程中人员部分参与）

说明：依据“模型1”排程，需全部安排到工作时间内，依据“模型2”和“模型3”排程，开始时间需安排在工作时间内。通过工作日管理模块，维护假期和工作日，以及工作时间。

#### 6.1.4.77.检测自动化排程子模块-自动排程-实验时间计算

根据实验类型，以及某些实验的特点，实验时间包括如下几种情形：

情形1：标准工时；

情形2：委托方要求的实验时间；

情形3：标准工时乘以样品数量（或批次数量），并向上取整；

情形4：标准工时乘以样品数量（或批次数量）再乘以单个样品测试点数，并向上取整；

另外，人员安装设置时间包括样品流转时间。

#### 6.1.4.78.检测自动化排程子模块-自动排程-系统自动排程

样品一次性排在一台设备上。实验预计时间长度，依据实验规范库中的先关参数而自动计算（如：与样品批次关联时=实验准备时间+向上取整(样品数/每批样品数量)*每批样品设备占用时间；与样品批次不关联时=实验准备时间+每批样品设备占用时间），或者由实验委托人在实验申请单中注明，其中，实验准备时间包括工装的制作时间。

#### 6.1.4.79.检测自动化排程子模块-自动排程-排程调整

实验中途失败而停止实验，实验人员可以手工修改确认实验已经完成，并把剩余时间留给后面的排程实验。

实验中途由于设备故障而暂停实验，待设备修复后继续的，可以将未完成部分实验拆分，并加入设备维修时段。

当排程中出现空挡时，看空挡后面紧挨着的排程，如果此排程的样品还未到，但还在预计样品到达时间内，则此空挡留着，当样品到达，则前移填补空挡。

对于需加急的实验，系统可自动或由调度、实验室主管将其安排至检验任务队列的最前面或比较前面的位置。

#### 6.1.4.80.检测自动化排程子模块-自动排程-排程结果

设备负荷看板，所有人员都具备浏览权限。设备排程结果，只有实验室的工作人员可浏览，或者通过邮件方式发送到相关工作人员的信箱中。

#### 6.1.4.81.检测自动化排程子模块-自动排程-正式排程

样品接收之后，系统支持实验室负责人根据实验计划调增设备排程，形成正式的排程计划。

#### 6.1.4.82.AI辅助智慧检测-危化品标签智能审查-危化品标签审查

开发危化品标签智能审查算法。利用OCR提取标签信息，通过数字生态底座的AI能力和接口，对危险化学品标签进行自动审查，检查产品标识、信号词、象形图、危险性说明、防范说明、生产商信息、应急咨询电话和资料参阅提示语等的完整性和准确性。支持与SDS安全数据单的一致性校验。提供审查结果输出、不符合项标记和审查报告生成功能。包含标签模板库管理和审查规则配置功能。

子功能1：利用数字生态底座的AI能力，进行模型训练与优化。开发危险公示标签智能识别模型，训练AI模型识别产品标识、信号词、象形图、危险性说明等8个要素，实现模型的持续优化和更新。

子功能2：标签内容解析与提取。利用OCR和NLP技术对标签图像进行内容解析和信息提取，实现文字识别、结构化数据提取和内容理解。

子功能3：智能审查算法开发。开发标签完整性和准确性的智能审查算法，实现与SDS安全数据单的一致性校验和自动审查判断。

#### 6.1.4.83.AI辅助智慧检测-危化品标签智能审查-危化品标签审查规则维护

子功能1：审查功能应用开发。开发危化品标签智能审查应用功能，提供用户界面、文件上传、审查结果展示和审查报告生成功能。

子功能2：模板库与规则管理。建立和维护标签模板库，实现审查规则的配置和管理，支持规则的动态调整和更新。

子功能3：结果输出与质量管理。提供审查结果输出、不符合项标记和详细的审查报告生成功能，包含审查质量评估和持续改进功能。

#### 6.1.4.84.AI辅助智慧检测-危化品标签智能审查-危化品合规审查

开发危化品合规性智能研判算法。通过数字生态底座的AI算力，对危化品SDS安全数据单进行全面合规性检测，包括内容完整性、准确性和一致性审查。实现GHS分类正确性验证、法规版本更新检查和运输信息完整性校验。支持与标签信息的交叉验证和数据一致性检查。提供详细的合规性检测报告、不合规项标记和整改建议功能。包含合规性知识库管理和检测规则更新功能。

子功能1：SDS内容解析与结构化。开发SDS安全数据单的内容解析模块，实现16个部分内容的结构化提取和语义理解，支持多种文档格式的解析。

子功能2：GHS分类校验与法规检查。实现GHS分类正确性验证、法规版本更新检查和运输信息完整性校验，实现与最新法规标准的对照检查。

子功能3：交叉验证与一致性检查。支持与标签信息的交叉验证和数据一致性检查，实现SDS内部各部分间的逻辑一致性校验。

#### 6.1.4.85.AI辅助智慧检测-危化品标签智能审查-危化品合规审查知识库管理

子功能1：合规性知识库建设。建立和维护危化品合规性知识库，包括法规标准库、化学品数据库和合规性检测规则库的建设和更新。

子功能2：检测结果管理与报告。提供详细的合规性检测报告、不合规项标记和整改建议功能，实现检测结果的统一管理和追溯。

子功能3：系统集成与维护。包含检测规则更新、系统集成接口和系统维护管理功能，实现与其他业务系统的无缝集成。

#### 6.1.4.86.AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品标签审查

开发食品标签智能审查算法。利用OCR提取标签信息，通过数字生态底座的AI能力和接口，对食品标签进行智能审查，包括外文标签翻译及对照、中文标签版面格式审查和符合性审查。实现根据GB 7718、GB 28050等标准进行自动审查，检查营养成分表格式、配料合规性等。支持中外文标签内容差异性比对和问题标记。提供不符合项逐项判定、问题描述和倾向答案给出功能。包含食品法规数据库管理和审查案例学习功能。

子功能1：多语言翻译引擎。调用AI大模型对外文标签进行智能翻译，支持英语、日语、韩语等多种语言的精准翻译。

子功能2：翻译对照与校验。实现外文标签翻译及对照功能，核对企业提供的翻译件准确性，包括外文品名、配料、营养成分表等关键要素的对比分析。

子功能3：翻译质量评估与优化。实现翻译质量的自动评估和持续优化，包括翻译准确性评分、翻译一致性检查和翻译模型的迭代优化。

#### 6.1.4.87.AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品标签审查规则管理

子功能1：标签格式审查引擎。利用OCR提取标签信息，通过数字生态底座的AI能力和接口，开发中文标签版面格式审查功能，根据GB 7718、GB 28050等标准进行自动审查，检查营养成分表格式、标签布局等格式要求。

子功能2：合规性审查功能。实现配料合规性、添加剂使用合规性等的智能审查，支持与产品适用标准和食品添加剂最小类别说明的对照检查。

子功能3：差异性比对与问题标记。支持中外文标签内容差异性比对和问题标记，提供不符合项逐项判定、问题描述和倾向答案给出功能。

#### 6.1.4.88.AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品接触材料标签审查

开发食品接触材料标签智能审查算法。针对玻璃、陶瓷、搪瓷、金属制品等食品接触材料，实现标签和符合性声明文件的智能审查。支持根据产品名称、执行标准、限制物质信息、生产日期、供应商信息等基础信息，实现与企业提供的标签和声明的各个要素比对，对不一致处进行标注。提供标签合规性检查和整改建议功能。包含国标要求知识库和模板管理功能。

子功能1：标签自动生成功能。针对玻璃、陶瓷、搪瓷、金属制品等食品接触材料，根据产品名称、执行标准、限制物质信息等基础信息自动生成标签和符合性声明文件。

子功能2：标签对比审查功能。实现与企业提供的标签和声明的各个要素比对，对不一致处进行标注，包括执行标准、限制物质信息、注意事项等关键要素的对比分析。

子功能3：合规性检查与模板管理。提供标签合规性检查和整改建议功能，包含国标要求知识库和模板管理功能。

#### 6.1.4.89.AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品接触材料标签集成管理

子功能1：系统集成接口开发。实现与企业申报系统、海关关员查验系统、实验室管理系统的数据打通，实现数据的自动传输和同步。

子功能2：用户权限与安全管理。实现用户权限管理、访问控制和安全审计功能，确保系统的安全性和数据的保密性。

子功能3：系统维护与监控。提供系统性能监控、日志管理和系统维护功能，包含系统备份、恢复和升级管理。

#### 6.1.4.90.AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品合规检测

开发食品合规性智能检测算法。利用OCR提取标签信息，通过数字生态底座的AI能力和接口，对食品及食品接触材料进行全面的合规性检测，包括标准适用性、配料合规性、添加剂使用合规性等。实现与相关食品法律法规、标准和部门规章的对照检查。包含合规性知识库维护和检测规则更新功能。

子功能1：合规性检测算法。开发食品合规性智能检测功能算法，利用数字生态底座的AI算力，对食品及食品接触材料进行全面的合规性检测，包括标准适用性、配料合规性、添加剂使用合规性等。

子功能2：法规标准对照功能。实现与相关食品法律法规、标准和部门规章的对照检查，支持食品添加剂最小类别说明的智能分析和合规性判断。

子功能3：检测结果与知识库管理。提供合规性检测报告、风险评估和整改建议功能，包含合规性知识库维护和检测规则更新功能。

#### 6.1.4.91.AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准查新检索

开发标准查新检索系统。利用数字生态底座的AI能力和接口的智能检索和查新功能，支持按关键词、标准号、适用范围等多维度检索。实现标准全文检索、语义检索和智能推荐功能。支持标准更新提醒、标准关联分析和标准对比功能。提供标准查新报告生成、检索结果导出和检索历史记录功能。包含标准知识库管理和检索算法优化功能。

子功能1：多维度检索系统。开发标准查新检索系统，利用人工智能技术实现标准信息的智能检索和查新功能，支持按关键词、标准号、适用范围等多维度检索。

子功能2：语义检索与智能推荐。实现标准全文检索、语义检索和智能推荐功能，支持基于内容相似性和语义关联性的标准推荐。

子功能3：检索结果管理与优化。提供标准查新报告生成、检索结果导出和检索历史记录功能，包含检索算法的持续优化。

#### 6.1.4.92.AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准查新规则管理

子功能1：标准知识库建设。建立和维护标准知识库，包括标准文本库、标准元数据库和标准关系库的建设和管理，实现标准信息的统一存储和管理。

子功能2：标准更新与关联分析。支持标准更新提醒、标准关联分析和标准对比功能，实现标准间的关系映射和影响分析。

子功能3：系统管理与维护。包含标准数据的定期更新、数据质量管理和系统性能优化，确保标准信息的准确性和完整性。

#### 6.1.4.93.AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准对比分析

开发AI标准对比分析。利用人工智能技术实现不同标准之间的智能对比分析，包括标准内容对比、技术指标对比、适用范围对比等。实现标准差异分析、标准升级建议和标准选择指导功能。支持多标准同时对比、对比结果可视化展示和对比报告自动生成。提供标准对比模板管理、对比结果导出和对比历史记录功能。包含标准关系图谱建立和标准影响分析功能。

子功能1：智能对比算法。开发标准对比分析，利用人工智能技术实现不同标准之间的智能对比分析，包括标准内容对比、技术指标对比、适用范围对比等。

子功能2：差异分析与升级建议。实现标准差异分析、标准升级建议和标准选择指导功能，提供标准选择的智能化建议和决策支持。

子功能3：对比结果展示与管理。支持多标准同时对比、对比结果可视化展示和对比报告自动生成，包含对比历史记录管理。

#### 6.1.4.94.AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准对比分析报告

子功能1：标准关系图谱建立。建立标准关系图谱，实现标准间的关系映射和网络分析，包括标准的引用关系、替代关系和依赖关系的可视化展示。

子功能2：标准影响分析。实现标准影响分析功能，分析标准变更对相关标准和业务的影响范围和影响程度，提供影响评估报告。

#### 6.1.4.95.AI辅助智慧检测-检测智能问数-业务咨询问答

利用数字生态底座的AI能力和接口，利用大语言模型和知识图谱技术，实现对海关检测业务相关问题的智能问数。支持多轮对话、上下文理解和个性化问答功能。实现业务知识库构建、知识抽取和知识推理功能。提供问答质量评估、用户反馈收集和问答优化功能。包含问答统计分析、知识热点识别和智能推荐功能。支持多渠道接入和移动端优化。

子功能1：业务知识库构建。开发AI智能业务咨询问答系统，利用大语言模型和知识图谱技术，实现业务知识库构建、知识抽取和知识推理功能。

子功能2：智能问答引擎。实现对海关检测业务相关问题的智能问答，支持多轮对话、上下文理解和个性化问答功能。

子功能3：问答质量与优化管理。提供问答质量评估、用户反馈收集和问答优化功能，实现问答系统的持续改进和优化。

#### 6.1.4.96.AI辅助智慧检测-检测智能问数-业务咨询问答管理后台

子功能1：多渠道接入系统。实现多渠道接入和移动端优化，支持Web端、移动App、微信小程序等多种访问方式，提供一致的用户体验。

子功能2：统计分析与推荐系统。包含问答统计分析、知识热点识别和智能推荐功能，实现用户行为分析和个性化服务推荐。

子功能3：系统管理与维护。提供系统性能监控、用户管理和系统维护功能，确保系统的稳定运行和高可用性。

#### 6.1.4.97.AI辅助智慧检测-检测智能问数-数据智能检索

利用数字生态底座的AI能力和接口，开发数据智能检索系统。利用自然语言处理技术，实现用户通过自然语言描述进行数据查询和检索。支持复杂查询条件的智能解析和自动SQL生成。实现跨系统数据整合、数据关联分析和结果可视化展示。提供查询结果智能排序、相关性推荐和查询优化建议功能。包含查询历史管理、常用查询模板和查询效率统计功能。

子功能1：自然语言处理引擎。开发数据智能检索系统，利用自然语言处理技术，实现用户通过自然语言描述进行数据查询和检索，支持复杂查询条件的智能解析和自动SQL生成。

子功能2：数据整合与分析。实现跨系统数据整合、数据关联分析和结果可视化展示，提供数据挖掘和分析洞察功能。

子功能3：查询优化与管理。提供查询结果智能排序、相关性推荐和查询优化建议功能，包含查询历史管理、常用查询模板和查询效率统计功能。

### 6.1.5.高风险特殊物品监管平台

高风险特殊物品监管平台功能框架图

#### 6.1.5.1.特殊物品风险综合评估管理-风险评估

海关内网在收到企业申报的综合评估申请后，海关人员会检查申报材料是否符合相关法律法规和海关规定，并将审核结果告知企业。

功能1：查询、查看

海关人员在特殊物品风险综合评估功能菜单下可查看待处理的综合评估申请，以及已确认通过、审核拒绝、退单、正在审批中的综合评估申请。列表数据中可查看企业名称、综合风险评估编号、出入境方式、申请日期、当前流程、成员单位审核情况、确认生效时间等。还可以根据企业名称、综合风险评估编号查询指定企业、指定编号的综合风险评估申请。

功能2：在线预览

在查看明细时，可对企业提交的部分附件进行在线预览。

功能3：自动比对

支持对企业前一次历史申请记录做比对，如有变更，则做出标注，方便海关人员审核材料。

功能4：下载功能

系统支持根据企业提交的数据以及产品信息生成pdf文件，供各监管单位下载。

系统支持将企业提交的附件以及产品信息生成的pdf文件打成压缩包形式，供各监管单位下载。

功能5：审核通过

海关人员在综合评估待处理列表点击审核按钮，可对企业提交的综合风险评估进行审核通过操作，可根据审批场景选择不同的审批模版，还可以手动填写审核意见。审核通过并将审核结果同步到其他审批委办单位。

功能6：审核拒绝

海关人员在综合评估待处理列表点击审核按钮，可对企业提交的综合风险评估进行审核拒绝操作，可根据企业填报材料填写审核意见。审核拒绝同时将审核结果同步到其他审批委办单位，并将审核结果通知企业。

功能7：回退修改

海关人员在检查企业申报材料过程中，对企业填报材料有疑议时，可对企业申报的综合评估进行回退操作，并填写回退意见。当所有参与委办审核之后，退回至企业，待企业将补充材料上传完成，可直接通知海关人员进行审核。

功能8：自动核验

依托上海市生物医药单位实验室信息数据，对企业提交的实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物等信息进行自动核验，以确保企业所提交材料的真实性、有效性。

#### 6.1.5.2.特殊物品风险综合评估管理-特殊物品状态管理

海关人员在页面可以查看特殊物品产品名称、产品类别、产品规格、申请数量、进口数量、企业入库数量以及领用数量等信息。

功能1：查询特殊物品核销、入库、领用数量

海关人员可以在特殊物品监管系统根据多条件或单条件查询出符合条件已生效的特色物品数据，并计算出已进口数量、入库数量、领用数量。

功能2：查询特殊物品关联进口报关单

监管机制成员单位可以在特殊物品监管系统查看当前特殊物品关联的进口商品记录。

功能3：查询特殊物品关联入库数据

监管机制成员单位可以在特殊物品监管系统查看当前特殊物品关联的入库商品记录。

功能4：查询特殊物品关联领用数据

监管机制成员单位可以在特殊物品监管系统查看当前特殊物品关联的领用商品记录。

#### 6.1.5.3.特殊物品风险综合评估管理-工单事件管理

各监管成员单位在将检查事项生成对应的工单后会派发给相应的企业。企业在接收到工单后对工单提出的问题进行反馈。各监管成员单位再对企业提交的反馈意见进行签收。

海关人员在页面可以查看监管要素、涉及企业、工单编号、事件描述、派发单位等信息。操作列增加查看按钮。点击查看按钮可查看工单事件明细信息，海关人员还可根据监管要素、涉及企业、工单编号精准查询相应的工单事件数据。

功能1：工单派发

海关人员对日常检查进行转工单后，自动派发给企业。

功能2：接收工单

企业在特殊物品监管服务系统中可以对流转到本企业的工单进行接收。

功能3：反馈工单

企业对工单中提出的整改意见进行反馈，并提交至监管单位。

功能4：签收办结

海关人员在企业反馈工单后对企业反馈意见进行确认或者拒绝，如拒绝需要给出拒绝理由。

#### 6.1.5.4.特殊物品风险综合评估管理-日常联合监管

日常联合监管是在各监管成员单位对企业线下检查后，对检查事项以及检查结果记录的功能。主要包含检查类型、检查企业、企业社会信用代码、检查人员、检查日期、检查项、检查结果等信息。日常联合监管数据与浦东新区联合监管平台进行交互。

海关人员在页面可以查看检查类型、检查企业、检查人员、检查日期、检查项等信息。操作列增加查看按钮。点击查看按钮可查看日常联合监管明细信息，海关人员还可根据企业名称、检查流水号、检查类型、检查日期、检查单位、检查结果精准查询相应的日常检查数据。

功能1：新增

海关人员点击新增按钮后，按照字段提示做日常检查新增操作，如有附件，可上传附件。点击保存后，特殊物品监管系统对各监管成员单位提交的数据进行必填和长度校验，校验通过后存入数据库，不通过则提示用户。

功能2：查询

海关人员在页面可以查看检查类型、检查企业、检查人员、检查日期、检查项等信息。操作列增加查看、编辑、删除、转工单按钮。点击查看按钮可查看日常检查明细信息，各监管成员单位还可根据企业名称、检查流水号、检查类型、检查日期、检查单位、检查结果精准查询相应的日常检查数据。

功能3：修改

海关人员在操作列点击编辑按钮后，按照字段提示做日常检查修改操作，点击保存后，特殊物品监管系统对企业提交的数据进行必填和长度校验，校验通过后对数据库中数据进行修改，不通过则提示用户。只可对暂存的并且是本单位的日常检查进行编辑。

功能4：删除

海关人员在操作列点击删除按钮后，系统根据提交的唯一标识对数据进行逻辑删除。只可对暂存的并且是本单位的日常检查进行删除。

功能5：转工单

海关人员在操作列点击转工单按钮后，补填事件描述以及上传附件，将该记录生成对应的工单信息。只可对暂存的并且是本关区的日常检查进行转工单操作。

#### 6.1.5.5.特殊物品风险综合评估管理-统计查询

查询联合监管机制综合部评估意见信息、包括企业名称、品名、数量等信息。

查询联合监管机制成员单位审核意见，包括综合评估意见编号、成员单位审核意见信息。

#### 6.1.5.6.运输车辆轨迹管理-接口开发

系统集成接口开发，实现与市交通委系统的数据接口开发，包括RESTful API、WebService等多种接口方式，实现数据的传输。（具体传输过来的数据项请填写到6.8的表格里——待定，需与后续和市交通委确认）

#### 6.1.5.7.运输车辆轨迹管理-在途车辆运输轨迹展示

根据市交通委传输过来的车辆轨迹数据，海关官员可以在海关内页面上查询特殊物品运输车辆在地图上轨迹信息。（通过输入联合监管机制企业名称、报关单单号、审批单单号，查询对应的危险货物运输车辆的地图轨迹信息）

#### 6.1.5.8.运输车辆轨迹管理-车辆运输轨迹规划

根据货物运输需求，前置规划途中运输的路线，以及备用路线。运输规矩规划可实货车辆按线走完后将该路线保存，也可调取历史轨迹数据，作为标准轨迹路线，供后续运输轨迹比对。

#### 6.1.5.9.运输车辆轨迹管理-轨迹偏离预警

功能1：轨迹偏离预警。车辆如未在指定时间指定路线上，系统将在地图上红色标记，并通过关信或邮件通知相关人员。

功能2：预警信息查询。可根据日期查询某个时间段内的车辆预警信息，供关员进行事后追查。

#### 6.1.5.10.运输车辆轨迹管理-历史轨迹查询

根据报关单号查询相应车辆轨迹信息，并在地图上展示，并且点击该车辆图标，可展示该车辆装载的报关单详细列表。

#### 6.1.5.11.生物医药单位实验室监管-集成接口

预留与市卫健委的信息接口，实现（数据交换格式：Excel）支持信息的接口对接或批量自动导入。（需与后续和卫健委确认）

#### 6.1.5.12.生物医药单位实验室监管-实验室信息查询

根据市卫健委传输过来的生物医药单位或企业数据，海关官员可以在海关内外页面上查询特殊物品相关病原微生物的生物安全二级实验室信息。（实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物操作项目等）传输进来的实验室信息与风险评估产生的数据进行比对验证。

#### 6.1.5.13.生物医药单位实验室监管-企业信息展示

功能1：在地图上将生物医药单位实验室标注出来，鼠标移动到标志点时，可显示企业及实验室相关信息。

功能2：企业分类图层，根据企业性质，在地图上将企业用不同颜色进行区分。

#### 6.1.5.14.生物医药单位实验室监管-统计查询

功能1：从企业性质、管辖区、进出口类型等维度统计企业的数据量，用图表的形式展现出来。

功能2：查询各隶属海关辖区内实验室等级状况、场所地址等信息

#### 6.1.5.15.长三角特殊物品协同监管

适用特殊物品长三角一体化协同监管机制的特殊物品，在署级信息化系统-“海关特殊物品出入境卫生检疫审批与分析系统”中完成风险评估、审批后，将特殊物品信息、审批单信息、报关流程、查验流程、后续监管流程等信息。以上述数据为基础，构建本地数据源，为长三角5个直属海关提供查阅，实现协同监管。

功能1：总署数据同步，实现海关特殊物品出入境卫生检疫审批与分析系统数据同步至本地。

功能2：权限管理，设置权限管理功能，为5个直属海关开通相关人员提供角色设置和权限分配。

功能3：工单管理，查看工单编号、检查方式、监管要素、派发单位事件描述、涉及企业、派发时间、状态等。

功能4：检查结果反馈，由特殊物品审批直属海关发起，特殊物品适用属地直属海关配合落实，将属地检查结果填入反馈至审批海关。

功能5：反馈结果查询，根据条件如时间、单号、直属海关等查询属地海关反馈结果。

#### 6.1.5.16.操作日志管理

功能1：操作日志记录，针对本系统中用户操作进行记录，一是记录用户登录、访问各功能页面的情况，二是记录用户对业务数据的查询、维护(增删改)、导出等所有操作。记录内容包括操作人账号、操作人姓名、操作时间、操作类型(查询、统计、增删改等)、功能模块名称、操作记录主表ID、操作描述、备注等。

功能2：操作日志审计，查询条件:操作人账号、操作人姓名、操作类型、操作记录 id、操作描述、备注。查询结果:操作人账号、操作人姓名、操作类型、操作记录 id、操作描述、备注。

#### 6.1.5.17.海关内外网数据协同管理

特殊物品监管服务系统需要与海关内网协同监管系统实现数据双向同步，以满足全流程协同监管的需求‌。

‌数据双向同步‌：特殊物品监管服务系统需将企业申请提交的特殊物品风险综合评估、附件信息、运输计划、库存入库领用记录等数据传输到海关内网协同监管系统进行审批或查看。同时，海关内网协同监管系统也需要将自身的审批意见和审批结果进行同步，确保所有监管成员单位都能相互查阅，形成协同监管的局面。

独立的传输报文格式‌：在数据传输过程中，使用独立的传输报文格式可以有效防止数据泄露，增强数据传输的安全性和保密性。

1、库存管理内网传输流程

库存管理数据由企业在特殊物品监管系统填报或者通过接口对接的方式接入，特殊物品监管系统将企业填报的库存数据计算后实时或者周期性传输到海关内网。

2、运输计划内网传输流程

企业在填报运输计划后由特殊物品监管系统将运输计划数据以及附件传输到海关内网。

3、工单事件内网交互传输流程

各委办单位在特殊物品监管服务系统记录的日常检查以及生成的工单数据会实时同步到海关内网，海关关员在海关内网记录的日常检查以及生成的工单数据则会实时同步到特殊物品监管系统。

### 6.1.6.密码应用开发

#### 6.1.6.1.业务重要数据安全传输、用户访问控制信息签名验签及应用系统重要数据加解密

1、业务重要数据安全传输

开发业务重要数据安全传输模块，调用密码支撑平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

2、用户访问控制信息签名验签

开发用户访问控制信息签名验签模块，调用密码支撑平台提供的签名验签服务器接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

3、应用系统重要数据加解密

开发应用系统重要数据加解密模块，调用密码支撑平台提供的服务器密码机接口，实现身份鉴别信息、用户隐私信息、重要业务数据（报关单计税数据）的存储机密性、完整性保护。

#### 6.1.6.2.服务器日志信息完整性、访问控制信息完整性

1、服务器日志信息完整性模块

开发服务器虚设备日志信息完整性模块，调用密码支撑平台提供的签名验签服务器接口，实现服务器、数据库等设备日志信息的完整性保护。

2、服务器访问控制信息完整性模块

开发访问控制信息签名验签模块，调用密码支撑平台提供的签名验签服务器接口，实现访问控制信息的完整性保护。

## 6.2.网络架构建设

本网络架构建设方案围绕海关专网业务需求，构建了涵盖用户端、业务网、数据域、对外接入局域网及仪器设备专网的多层级网络体系。用户端包括海关专网业务PC用户和运维终端，通过安全通道接入业务网；业务网划分为应用域与数据域，部署了数据API服务器、数据治理服务器、AI服务器、应用服务器等核心组件，并通过交换机实现高效互联；数据域包含数据库服务器与非结构化存储，支撑智能数据平台中枢运行；对外接入局域网与仪器设备专网分别连接外部系统与专用设备，确保数据安全隔离与高效传输，整体架构具备高可用性、可扩展性和安全性，为智慧海关建设提供坚实的技术支撑。

## 6.3.数据库建设和数据治理内容

### 6.3.1.数据库建设

6.3.1.1.数据内容分析

本项目数据来源涵盖海关总署统一下发的业务数据、海关内部各业务系统数据以及外部系统数据，实现多源异构数据的全面汇聚与融合。对于总署下发的实时或准实时数据，通过总署新抽取分发系统捕获数据变更，经由达梦前置库在海关内网完成接收后，高效同步至“智关航贸数据平台中枢”；历史数据则通过系统化迁移方案，从原有的达梦、Oracle等数据库平稳迁移至中枢平台，保障数据完整性与一致性。内部业务系统数据则通过库表同步或接口对接方式，按需接入中枢平台。外部数据依托可信数据服务中心安全接入，确保来源合规、传输可控。通过该机制，实现报关、海运舱单、参数平台、查验、税单、通关业务、查四系统、暂时进出境货物、外贸等十余个核心业务库的数据统一归集，全面构建起权威、完整、动态的航贸数据资源体系，为数据共享、分析应用和智能决策提供坚实支撑。

外贸气象站场景整合报关单数据、企业统一社会信用代码及联系人信息，并融合宏观经济、行业指标、航运动态与公共行政等外部数据，支撑进出口贸易态势研判与风险预警；数字通关服务中心场景以海关数据仓库为核心，还需要C系统工作流、报关单表头与表体、人工查验流程等结构化数据，覆盖商品名称、规格型号、征减免税方式及报关单位等关键字段，全面反映通关业务全过程；智慧检测实验室场景则需要eLab、属地查检等系统的报验单、样品检测记录、风险识别结果及危化品标签、SOS安全说明书等非结构化数据，聚焦检测任务执行与结果分析；危险特殊物品监管场景融合来自特殊物品卫生检疫创新应用系统、市卫健委及市交通委的数据接口，涵盖产品名称、类别、申请数量、检查记录与运输车辆轨迹等信息，实现对特殊物品全链条动态监管。为满足基座建设要求及上海海关其他项目的共性用数需求，智关航贸数据平台中枢对总署下发和外部提供的数据进行统一的接入，并对核心业务数据开展系统性治理，夯实数据底座能力。

本项目各应用场景数据内容分析：

| 场景 | 场景运行需要的主要数据项 | 数据量 | 场景运行需要的主要数据项的核心字段信息 | 场景运行需要的主要数据项来源 | 是否需要数据治理 | 场景运行后产生的主要数据项 | 场景产生的数据量 | 场景运行后产生的主要数据项是否和外部系统交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外贸气象站 | 报关单申报数据 | 每年新增数据24000万条，每年需360GB存储空间，数据需保留5年 | 进出口标识、结关日期、原产国/最终目的国、境内收发货人、商品HSCODE、商品名称、第一计量单位、申报总价、申报汇率、境内货源地/目的地、贸易监管方式、运输方式、成交币制等 | 总署每日下发报关数据 | 是,需要与国家、商品的维度数据进行融合加工 | 对外贸易监测数据、企业调查调研数据、全球全国宏观指标数据集、重点产业链数据集、统计分析预测及展示数据 | 每年数据2000万条，每年需50GB存储空间，数据需保留10年 | 否 |
|  | 企管数据 | 每年新增数据300万条，每年需3GB存储空间，数据需保留5年 | 企业统一社会信用代码、地址、联系人、联系电话、所属行业、所在行政区、对应隶属关、所在产业园和特殊区域等 | 上海海关数据中台 | 是，需要与海关报关单数据、331字节贸易统计数据进行融合加工 |  |  | 否 |
|  | 总署 331字节贸易数据 | 历史数据有1200GB，每年新增数据12000万条，每年需120GB存储空间，数据需保留10年 | 报关单号、出入境关别、生产消费/使用单位、启抵国别、毛重、第一数量、第二数量、人民币、品名、美元值等 | 总署下发海关统计数据 | 是,需要与国家、商品的维度数据进行融合加工 |  |  | 否 |
|  | 外部采集宏观经济、行业数据、海运数据、航运指标等数据 | 每年新增数据1000万条，每年需20GB存储空间，数据需保留5年 | 进出口、中文名称、报告国、报告国中文名称、美元值、份额(%)、较基期份额变化(%)、排名、排名变化、经济政策不确定性指数、制造业PMI、政府收入等 | 外部采购宏观经济、行业指标、航运、GTF等数据 | 是，需要根据预测需求将采集而来的宏观经济、行业指标等数据进行分类型、分行业等不同维度进行归类、整合等融合加工 |  |  | 否 |
|  | 公共行政数据 | 每年新增数据200万条，每年需4GB存储空间，数据需保留5年 | 工业月度运行、电力、煤电油运、财政票据、企业单位数、销量、工业总产值(当年价格)、资产负债率、平均价格、经济政策不确定性指数等 | 从市大数据中心对接公共行政数据 | 是，需要与海关报关单数据、宏观经济、行业指标等进行融合加工 |  |  | 否 |
| 数字通关服务中心 | C系统工作流 | 298747060条， 28.65GB | 报关单号、处理结果、处理日期、审核备注标志、下一岗位等 | 海关数据仓库 | 否 | 通关服务中心流程节点日志数据 |  | 和“单一窗口”产生交互，交互方式点对点，即企业只能查询本企业在通关服务中心相关业务办理日志数据 |
|  | 报关单表体 | 79041022 条， 55.87GB | 商品名称、规格型号、征减免税方式、统计人民币价等 | 海关数据仓库 | 否 | 通关服务中心流程节点日志数据 |  | 和“单一窗口”产生交互，交互方式点对点，即企业只能查询本企业在通关服务中心相关业务办理日志数据 |
|  | 报关单表头 | 22567723条， 15.9GB | 报关单号、经营单位名称、货主单位名称、申报单位名称、监管方式等 | 海关数据仓库 | 否 | 通关服务中心流程节点日志数据 |  | 和“单一窗口”产生交互，交互方式点对点，即企业只能查询本企业在通关服务中心相关业务办理日志数据 |
|  | 主业务流程-货物人工查验 | 626068条， 1.2GB | 报关单号、人工查验结束时间、人工处理结果、人工处理意见等 | 海关数据仓库 | 否 | 通关服务中心流程节点日志数据 |  | 和“单一窗口”产生交互，交互方式点对点，即企业只能查询本企业在通关服务中心相关业务办理日志数据 |
| 智慧检测实验室 | 法检样品全流程追溯子模块需要的主要数据项: 报验单数据 | 每年约100万条/100GB | 报验单号、原始编号(报关单证号)、样品名称、送检机构、检测机构、原产国、创建时间、检测状态、样品数量、检测项目、查验日期等 | 来源于海关数据仓库/对接eLab、属地查检、查验管理、H4a等系统 | 暂否 | 主要对数据进行汇总统计分析，形成关键指标，如：样品周转时效、实验室在检批次数、超期检测告警列表（超时>48小时）、平均检测周期、异常数据等 | 每年约70万条/50GB | 检测进度数据、预警信息推送到单一窗口、关信 |
|  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）子模块需要的主要数据项: 报验单数据 | 每年约100万条/100GB | 报验单号、原始编号(报关单证号)、样品名称、送检机构、检测机构、原产国、创建时间、检测状态、样品数量、检测项目等 | 来源于海关数据仓库/对接eLab等系统 | 否 | 实验室检测状态、检测数据、原始记录、检测报告等 | 每年约100万条/7500G | 实验室检测状态、检测数据、原始记录、检测报告等推送到海关eLab系统、法检样品全流程追溯子模块等。 |
|  | AI辅助智慧检测子模块需要的主要数据项: 报关单随附单证（非结构化数据）、报验单数据 | 每年约20万条/400GB | 危化品公示标签（成分含量、信号词（警示词）、象形图、危险性说明、防范说明等）。 SDS安全说明书（产品名称及产品代码（型号）、供应商的详细情况（名称、地址、电话号码等）、应急电话号码；危险性概述；成分/组分信息；急救措施；消防措施；泄露应急处理；操作处置和储存；接触控制和个体防护；理化特性；稳定性和反应性；毒理学信息；生态学信息；废弃处置；运输信息；法规信息；其他信息）。 食品及食品接触材料标签（外文标签（如有）、外文标签翻译件（如有）、中文标签、中文标签贴标位置图、产品适用标准、食品添加剂最小类别说明） 智能问数：获取报验单号、原始编号(报关单证号)、样品名称、送检机构、原产国、创建时间、检测状态、样品数量、项目信息等 | 来源于海关数据仓库/对接eLab、属地查检、查验管理、H4a等系统 | 是，需要搜集部分标签历史数据，进行强化训练，危化品和食品标签各1000条左右； | 标签智能核查的规则、结论、不符合项等信息，合规标签样板信息等 | 每年约20万条/600GB | 核查结论数据推送到LIMS等系统 |
| 高风险特殊物品监管平台 | 特殊物品综合评估数据 | 1000条 | 企业名称、综合风险评估编号、出入境方式、申请日期、当前流程、成员单位审核情况、确认生效时间等 | 特殊物品卫生检疫创新应用（关级信息化系统） | 否 | 审核结果、审核意见。 | 1000条 | 是，和联合监管服务平台委办端。 |
|  | 特殊物品管理数据 | 1000条 | 特殊物品产品名称、产品类别、产品规格、申请数量、进口数量、企业入库数量以及领用数量等 | 特殊物品卫生检疫创新应用（关级信息化系统） | 否 | 无 |  | 否。 |
|  | 日常联合监管数据 | 1000条 | 检查类型、检查企业、企业社会信用代码、检查人员、检查日期、检查项、检查结果等 | 特殊物品卫生检疫创新应用（关级信息化系统） | 否 | 检查结果。 | 1000条 | 是，和联合监管服务平台委办端。 |
|  | 交通运输车辆轨迹 | 2000条 | 联合监管机制企业名称、报关单单号、审批单单号，查询对应的危险货物运输车辆的地图轨迹信息等 | 市卫健委的信息接口 | 否 | 无。 |  | 否。 |
|  | 单位实验室信息 | 1000条 | 实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物操作项目等。 | 市交通委系统的数据接口 | 否 | 无。 |  | 否。 |
|  | 长三角特殊物品监管信息 | 200条 | 单位名称、审批单流水号、审批单编号、实验室地址、产品品名、成分、用途等。 | 海关特殊物品出入境卫生检疫审批与分析系统 （署级信息化系统） | 否 | 无。 |  | 否。 |

6.3.1.2.数据库

基于对接完成的数据进行数据治理，构建“报关数据库”、“检验检测数据库”、“特殊物品监管数据库”、“外贸企业库”、“经贸数据库”、“空运舱单数据库”、“海运舱单数据库”、“参数平台数据库”、“查验数据库”、“税单数据库”、“外贸分析库”、“企业信息库”、“宏观经济库”、“特殊物品库”等专题数据库，全面支撑外贸气象站的数据分析与趋势预测、数字通关服务中心的全流程操作、智慧检测实验室的智能检测任务匹配以及高风险特殊物品监管平台的全程追踪与重点布控，并通过标准化接口和可扩展架构设计，实现各平台间的数据互联互通与业务协同，为未来新增监管场景和业务需求提供灵活、高效、安全的数据底座，持续提升跨境贸易监管的智能化、精准化和服务化水平。详细数据库如下表：

| 数据库名称 | 核心表名称 | 业务场景 |
| --- | --- | --- |
| 报关数据库 | 报关单头表, 报关单表体, 报关单回执表, 报关单签名表, 报关单随附单证, 报关单集装箱, 报关单原产地证明, 报关单随附单据, 补充申报单信息, 使用人信息, 许可证信息, 许可证vin信息, 标记号码附件表, 其他包装信息, 申请单证信息, 转关单表头, 转关单集装箱信息, 转关单表体（提运单信息） | 管理进出口货物的报关申报、审核、回执、转关、补录、随附单据及签名等全流程操作，支撑一般贸易、加工贸易等报关业务。 |
| 经贸数据库 | 商品综合分类表, hs编码表, 2025年海关主要商品码表, 国别(地区)代码表（h2010）, 国内地区代码表, 国内地区性质代码表, 汇率, 汇率表（人民币）, 货币代码表（h2010）, 征免性质代码表, 征减免税方式代码表, 监管证件名称代码表, 监管方式代码表, 运输方式代码表（h2010）, 计量单位代码表, 包装种类代码表（h2018）, 货物用途代码表, 成交方式代码表, 国内口岸代码表, 便捷通关优惠开关表, 经济实体分区, 国内地区（海关）, 中华人民共和国行政区划（海关） | 支撑贸易统计、商品归类、计税基础、国别识别、单位换算等经济贸易活动所需的基础数据体系。 |
| 检验检测数据库 | 检验检疫名称, 检验检疫机关, ciq编号表, 检验检疫编码表, 申请证书代码表, 危险货物类别（海事）, 联合国危险品名称（海事）, 海事局（海事）, 植物（对应海事、海关、边检）, 危包规格（海关）, 货物属性（海关）, 申请单证（检验检疫单证申报要素） | 支持动植物检疫、危险品鉴定、卫生证书申报、检验检疫编码匹配等检验检测类业务的数据管理。 |
| 空运舱单数据库 | 进(出)境（港）预(确)报, 进(出)境（港）机组名单, 航线航空器备案, 通用航空器备案, 进(出)境（港）单证申报-总申报单信息, 进(出)境（港）单证申报-机组名单信息, 当日飞行计划备案, 航空器单证结关、反结关申报, 航班备案-航段信息, 进(出)境（港）航班取消申报, 航班备案, 长期飞行计划备案信息, 在港动态申报, 空运-业务回执, 供退物料申报, 供退物料申报-明细, 移泊申报, 进（离）境(港)申报, 进（离）境(港)申报压舱水排放列表, 进（离）境(港)申报压舱水更换列表, 进（离）境(港)申报压舱水装载列表, 进（离）境(港)申报货物信息, 进（离）境(港)申报船上非旅客人员物品清单, 进（离）境(港)申报船上非旅客人员名单, 进（离）境(港)申报航次摘要/前十港信息, 船舶备案信息, 进（离）境(港)申报船用物品信息, 沿海空箱申报, 沿海空箱信息, 进（离）境（港）单证结关反结关报文, 船舶卫生证申请, 船舶卫生证删除申请, 删改申请, 进境预申报报文, 进境预申报-非旅客人员信息, 进境预申报-航次摘要, 抵（离）港预(确动态)航行计划, 业务回执, 动态航次取消申报, 退供物料申报, 退供物料明细, 退供物料交运明细 | 管理航空器进出境申报、航班动态、机组人员、货物、压舱水、船用物品、卫生证、物料供退等全流程数据，实现空运监管闭环。 |
| 海运舱单数据库 | 舱单货物信息, 舱单-提（运）单, 舱单-集装箱信息, 舱单运输工具, 舱单表头, 舱单表体, 舱单企业联系人, 舱单货物信息表, 舱单箱货关系, 提单状态表, 总署回执表主表, 总署回执表提运单子表, 装载舱单运输工具表, 装载舱单提运单信息表, 国际转运表体 | 实现海运舱单的申报、核对、装载、回执、状态跟踪及国际转运业务的数据管理。 |
| 参数平台数据库 | 原产地区代码表, 船舶监管类型（海关）, 运输方式（国标）, 物品类型（海关）, 海关税则编号(hs编码), 集装箱规格（海关）, 国别(地区)（海关）, 海关关区, 征减免税方式, 征免性质, 监管证件, 国别(地区)（对应原报关、报检）, 币制（对应原报关、报检）, 集装箱规格（原报关、报检）, 包装种类（原报关、报检）, 港口（原报关、报检）, 监管方式（对应原报关、报检）, 运输方式（对应原报关、报检）, 申报要素(规格型号), 港口（海关）, 监管方式, 成交方式（海关）, 运输方式（海关）, 计量单位（海关）, 用途（海关）, 包装种类（海关）, 国家(地区)代码, 船籍港, 包装种类（对应海事、海关）, 数量单位（对应原报关、报检）, 性别（对应海事、海关）, 来港目的（运输工具）, 证件类型（对应海事、海关、边检）, 集装箱规格型号（对应海事、海关）, 关联理由, 货币（国标）, 货币（原检）, z_ccm_simplelist_4（母表）, 包装种类代码表, 用途代码表 | 提供全局性的标准代码、参数映射、元数据定义，支撑各业务系统统一数据口径与规则执行。 |
| 查验数据库 | 查验集装箱, 查验回执, 理货申请, 理货申报（提运单）, 理货报告, 理货报告-提运单, 理货报告-箱信息 | 支持海关查验作业流程，包括查验任务执行、集装箱查验记录、理货申报与反馈等现场监管数据管理。 |
| 税单数据库 | 税单信息下发数据, 税费计征结果, 自报信息表头, 自报信息表体, 核注清单基本, 核注清单表头记录表, 核注清单明细, 核注清单表体记录表, 核注清单状态记录表, 核注清单状态记录表record, 核注清单随附单证明细, 核注清单随附单证明细记录表, 核注清单随附出入库单明细（电商专用）, 核注清单随附出入库单明细（电商专用）record表, 核注清单随附出入库单明细（集报专用）, 核注清单随附出入库单明细（集报专用）record表, 清单结关申请报文, 清单结关申请报文record表, 清单结关申请报文记录表, 清单结关申请报文记录record表, 核放单表头, 核放单表头record, 核放单表体, 核放单表体record, 核放单关联单证表体, 核放单关联单证表体record, 核放单状态记录表, 核放单状态记录表record | 实现税费核算、核注清单申报、核放单生成、结关申请、电商/集报出入库等税收征管与账册核销全流程管理。 |
| 特殊区域数据库 | 运抵申报, 运抵申报-货物信息, 运抵申报-提单, 运抵申报-集装箱信息, 分拨分流申请, 分拨分流申请-提单, 分拨分流运输工具信息, 装载舱单申请, 装载舱单申请-提单, 装载舱单-集装箱信息, 出口落装申请, 出口直接改配申请, 出口直接改配申请-提单, 进口改靠港申请, 空箱调运申请, 回执, 回执提单信息, 回执箱信息, 国际转运单舱单货物信息, 国际转运准单-提单, 国际转运舱单箱信息 | 支持保税区、综保区等特殊监管区域内的货物流转、分拨、改配、落装、国际转运、空箱调运等特殊业务场景。 |
| 运输工具数据库 | 船舶种类, 出入口岸代码（边检）, 边检停靠泊位（边检）, 边检停靠码头（边检）, 海船内河船标识（海事）, 保安证书类别（海事）, 船舶保安等级（海事）, 航区（海事）, 主机种类（海事）, 船体材料（海事）, 推进器种类（海事）, 船舶证书类型（海事）, 港口（运输工具、舱单） | 专门管理运输工具（船舶、飞机）的技术属性、安全证书、边检信息、停靠计划等监管信息，作为独立工具监管系统支撑。 |
| 企业数据库 | 报关单申报数据、企业数据 | 海关数据中台与外部数据对接，支撑企业信用管理、进出口监管等业务。 |
| 宏观经济库 | 外贸气象站、外部采集宏观经济、行业数据、海运数据、航运指标等数据 | 采购宏观经济体、行业指标、航运、GTT等数据，支持宏观分析与决策。 |
| 公共行政库 | 工业经济运行月报表、电力生产与消费统计表、煤电油运综合监测表、财政票据管理台账、企业单位名录库、产品销量统计表、工业总产值核算表、企业资产负债统计表、商品平均价格监测表、宏观经济政策指数分析表 | 与海关报关单数据、宏观经济、行业指标等进行融合加工，用于外贸协同分析管理。 |
| 报验单库 | 法检样品全流程追溯子模块需要的主要数据项（报验单数据）、检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）子模块需要的主要数据项（报验单数据） | 来源于海关数据仓库/对接eLab、属地查检、查验管理、H4a等系统，支撑法检流程追溯与实验室数字化。 |
| 危化品库 | AI辅助智慧检测子模块需要的主要数据项：报关单随附单证（非结构化数据）、报验单数据 | 涉及危化品公示标签、危险性说明、SDS安全说明书、应急响应、消防措施、运输信息、废弃处置等，支持智能审单与风险预警。 |
| 食品库 | AI辅助智慧检测子模块需要的主要数据项：报关单随附单证（非结构化数据）、报验单数据 | 包含食品及食品接触材料标签、中文标签、食品添加剂、营养成分等信息，支持食品安全智能审核。 |
| 特殊物品库 | 特殊物品综合评估数据、特殊物品管理数据、日常联合监管数据 | 支持特殊物品卫生检疫创新应用（如关级信息化系统），实现综合评估与联合监管。 |
| 交通运输车辆轨迹库 | 交通运输车辆轨迹 | 市卫健委的信息接口，用于危货运输车辆轨迹监控与风险管控。 |
| 单位实验室信息库 | 单位实验室信息 | 与市交通委系统的数据接口对接，支持实验室备案、生物安全监管及特殊物品出入境卫生检疫审批。 |

6.3.1.3.数据管理

1、数据产生过程

| 数据来源 | 核心产生主体 | 主要数据内容 | 产生频次 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报关单申报数据 | 对外贸易监测数据 | 进出口标识、结关日期、原产国/最终目的国、境内收发货人、商品HS CODE、商品名称、第一计量单位、申报总价、申报汇率、境内货源地/目的地、贸易监管方式、运输方式、成交币制等 | 每日 | 结构化数据 |
| 企业数据 | 企业调查溯源数据 | 企业统一社会信用代码、地址、联系人、联系电话、所属行业、所在行政区、对应海关、所在产业园和特殊区域等 | 定期（按月/季度） | 结构化数据 |
| 总署321字节贸易数据 | 对外贸易监测数据 | 报关单号、出入境类别、生产消费/使用单位、启运国别、毛重、第一数量、第二数量、人民币、品名、美元值等 | 每日 | 结构化数据 |
| 外部采集宏观经济、行业数据、海运数据、航运指标等数据 | 全球公司宏观指标数据库 | 进出口、中文名称、报告国、报告国中文名称、美元值、份额(%)、税基乘份额变化(%)、排名、排名变化、经济政策不确定性指数、制造业PMI、政府收入等 | 定期（按月/季度） | 结构化数据 |
| 公共行政数据 | 重点产业经济报表 | 工业月度运行、电力、煤电油运、财政资源、企业单位数、销量、工业总产值（当年价格）、资产负债率、平均价格、经济政策不确定性指数等 | 定期（按月/季度） | 结构化数据 |
| C系统工作流、报关单表体、报关单表头、主业务流程-货物人工查验 | 通关服务中心流程节点日志数据 | 报关单号、处理结果、处理日期、审核备注标志、下一级岗位等，商品名称、规格型号、征减免税方式、统计人民币单价等，报关单号、经营单位名称、货主单位名称、申报单位名称、监管方式等，报关单号、人工查验结束时间、人工处理结果、人工处理意见等 | 实时 | 结构化数据 |
| 法检样品全流程追溯子模块需要的主要数据项（报验单数据、检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）子模块需要的主要数据项—报验单数据） | 实验室检测状态、检测数据、原始记录、检测报告等 | 报验单号、原验编号（报关单证号）、样品名称、送检机构、检验机构、原产国、创建时间、检验状态、样品数量、检测项目、查验日期等 | 实时 | 结构化数据 |
| AI辅助智慧核验子模块需要的主要数据项：报关单随附单证（非结构化数据）、报验单数据 | 标签智能核查的规则、结论、不符合项信息、合规标签样板信息等 | 危化品公示标签（成分含量、信号词（警示词）、象形图、危险性说明、防范说明等）、SDS安全说明书（产品名称及产品代码（型号）、供应商的详细情况（名称、地址、电话号码等）、应急电话号码；危险性概述；成分/组分信息；急救措施；消防措施；泄漏应急处理；操作处置和储存；接触控制和个人防护；理化特性；稳定性及反应性；毒理学信息；生态学信息；废弃处置；运输信息；法规信息（其他信息）、食品及食品接触材料标签（外文标签（如有）、外文标签翻译件（如有）、中文标签、中文标签粘贴位置图、产品选用标准、食品添加剂类别或说明）、智能问答：获取报验单号、原验编号（报关单证号）、样品名称、送检机构、原产国、创建时间、检测状态、样品数量、项目信息等 | 实时 | 结构化数据 |
| 特殊物品综合评估数据、特殊物品管理数据 | 审核结果、审核意见 | 企业名称、综合风险评估编号、出入库方式、申请日期、当前流程、成员单位审核情况、确认生效时间等，特殊物品产品名称、产品类别、产品规格、申请数量、进口数量、企业入库数量以及领用数量等 | 实时 | 结构化数据 |
| 口岸联合监管数据、交通运输车辆轨迹、单位实验室信息、长三角特殊物品监管信息 | 检查结果 | 检查类型、检查企业、企业社会信用代码、检查人员、检查日期、检查项、检查结果等，联合监管机制企业名称、报关单号码、审批单编号、查询对应的危货类运输车辆的地图轨迹信息等、实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物操作项目等、单位名称、审批血液水号、审批单编号、实验室地址、产品品名、成分、用途等 | 实时 | 结构化数据 |

2、数据处理过程

在数据处理过程中，首先进行脱敏整合阶段，针对运抵申报、舱单货物信息、分拨分流申请等多源异构数据，通过ETL工具实现数据抽取、清洗和转换，同时对敏感字段如企业资质信息中的营业执照号码、报关单随附单证中的合同编号等进行加密或替换处理，确保隐私安全；接着，在分析计算环节，利用大数据平台结合机器学习算法对标准化后的海量数据进行深度挖掘，例如通过对报关单表体信息下的许可证信息以及税单信息下发数据的分析来预测税收趋势，或者基于装载舱单申请及出口落装申请的数据优化物流路径规划，提高通关效率和服务质量；最后进入共享应用阶段，将经过严格权限控制与审计的日志记录的处理结果，以API接口形式安全地开放给外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室及高风险特殊物品监管平台等应用场景，支持实时查询、报表生成和决策支持，促进跨部门协作和信息流通，增强海关监管效能和企业服务水平。整个过程强调数据流的完整性、准确性和安全性，旨在构建一个高效、智能且合规的数据生态系统。

3、数据存储过程

本数据存储架构设计以“多类型兼容、高安全性、可扩展性”为核心原则，构建基于分布式存储、分布式数据库和消息中间件的融合式数据平台：首先，通过消息中间件作为高吞吐、低延迟的分布式消息队列，实现对来自多源异构系统的实时数据流（如日志、用户行为、IoT设备数据）的统一接入与缓冲，确保数据采集的实时性与可靠性，满足多类型兼容的前端需求；采集的数据一方面写入分布式文件存储这一高可靠、高吞吐的分布式文件系统作为低成本、大规模的原始数据湖存储层，用于持久化保存包括结构化、半结构化（JSON、XML）及非结构化数据在内的全量数据，支撑大规模批处理与历史数据分析；对于需要实时分析的场景，通过流处理引擎将消息中间件中的实时数据或分布式存储中的增量数据高效写入分布式数据库中，利用其MPP架构、列式存储和向量化执行引擎，为OLAP查询、交互式分析和BI报表提供毫秒级响应能力，实现多类型数据的高效服务化；在安全性方面，架构贯穿全链路安全控制，包括消息中间件的SSL加密与SASL认证、分布式存储的ACL权限控制以及分布式数据库的用户权限体系，并结合数据加密（传输与静态）、审计日志和脱敏策略，保障数据全生命周期安全；在可扩展性上，消息中间件、分布式存储、分布式数据库均支持水平扩展，可根据数据量和计算负载动态增减节点，整体架构具备极强的弹性与未来演进能力。

4、数据库建设设备选型分析

（1）数据内容分析

| 数据类别 | 核心内容 | 占比估计 | 存储需求特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化数据 | 报关单、舱单、提单、运输工具等相关的表头和表体信息 | 60% | 高效的索引和查询支持，适合关系数据库管理 |
| 非结构化数据 | 理货报告、报文回执、企业资质证明文件等 | 30% | 大容量存储需求，可能需要文档管理系统或对象存储 |
| 空间数据 | 航线、港口位置、船舶动态、集装箱堆放位置等 | 10% | 支持地理信息系统(GIS)的数据格式，需特殊的空间数据库支持 |

（2）数据量分析

数据库中以结构化数据为主，覆盖报关单、舱单、提单、运输工具等相关的表头和表体信息等，数据总量约670亿。

（3）年增长量分析

自2020年以来，数据总量已累计达670亿条。随着报关单、空运、海运、集装箱等核心业务持续拓展，数据规模呈加速增长态势，年新增数据约200亿条，反映出业务数字化进程不断深化，数据资产已成为支撑海关高效监管与智慧决策的重要基础。

（4）输入输出分析

输入来源：中枢核心数据来自海关内部业务系统、单一窗口、海关总署下发数据、外部数据等；

峰值：数据峰值达到约500W+/天，数据总大小约14G/天(每条数据1KB进行估算)。

输出形式：数据输出主要采用数据表、结构化文件、API接口及数据推送等方式，服务于监管、通关、查验等核心业务场景。通过标准化、自动化的方式实现跨系统对接与多部门协同，保障数据在安全可控的前提下高效流转，支撑智慧海关的精准监管与决策分析。

峰值：接口调用约1W/S，共享文件100+/天，数据推送100W+/天。

（5）存储量估算

根据当前数据采集与处理机制，系统每日新增采集数据约14GB，经融合处理后生成同等规模的融合表数据；同时在数据加工过程中需生成临时中间表，其数据量约为原始采集数据的两倍，即每日新增约28GB临时数据；此外，面向业务应用生成的应用表数据量约为采集数据的10%，即每日新增约1.4GB。按此估算，每日新增存储总量约为43.4GB。

3年预估总存储量：

根据当前数据增长趋势，系统每日新增数据量约为43.4GB，涵盖数据采集、融合处理、中间计算及应用生成等全链路数据。在数据保留周期为3年、存储架构采用3副本机制的前提下，总存储需求计算如下：

43.4 GB/天 × 365 天/年 × 3 年 × 3 副本 = 142,569 GB ≈ 142.6 TB。

该容量为基础数据存储需求，未包含系统备份、归档数据、日志文件及未来业务弹性增长等因素。为保障系统长期稳定运行，建议在基础容量上额外预留40%的冗余空间，用于应对数据备份、突发增长及运维扩展需求。

因此，三年期存储系统规划建设总容量应不低于200 TB（142.6 TB × 1.4 ≈ 199.6 TB），以支撑数据的高效存取、安全可靠运行及未来可持续扩展。

6.3.1.4.数据仓库的说明

选用数据湖方案，以支持高效的数据处理和分析需求，其中基础库负责原始数据的存储与管理，确保数据的完整性和一致性；主题库根据业务逻辑对基础库的数据进行分类整理，形成面向业务的主题数据集合，便于快速查询和分析；专题库针对特定的业务场景或项目需求，从主题库中抽取相关数据并进行深度加工和优化，提供定制化的数据分析服务；字典库则集中管理各类编码、代码表以及元数据信息，为各层级的数据处理过程提供标准化支持；临时库用于存放中间结果数据或短期有效的临时数据，支持复杂数据处理流程中的临时数据存储需求。通过这种分层架构设计，能够有效提升数据处理效率，降低数据冗余，同时保证数据的质量和安全性，从而为决策支持系统、报表分析等多种应用场景提供强有力的数据支撑，整个数据仓库的设计和实现旨在解决海量异构数据的整合问题，满足实时性要求较高的业务查询需求，并利用优秀的OLAP性能构建一个灵活、高效、可扩展的数据平台。

6.3.1.5.云服务技术的说明

基于容器云平台为“智关航贸”整体项目建设提供了强大、稳定且高度可扩展的技术底座，该平台通过容器化技术将应用及其依赖进行标准化封装，实现跨环境的一致性部署与运行，借助自动化编排能力，实现了应用的自动部署、弹性伸缩、故障自愈和服务发现，显著提升了系统的可用性与资源利用率；平台采用微服务架构对“智关航贸”中的报关、舱单、运抵、理货、查验、税费、核注清单、转关、国际转运等核心业务模块进行解耦，各服务独立开发、部署和升级，增强了系统的灵活性与可维护性；同时，平台集成了CI/CD流水线，实现了从代码提交到镜像构建、测试、部署的全流程自动化，大幅缩短了开发迭代周期；平台还整合了分布式存储、消息队列、缓存、日志采集、监控告警等中间件，构建了完整的PaaS能力，为上层业务提供统一的技术支撑；安全方面，平台通过命名空间、网络策略、RBAC权限控制、镜像扫描和密钥管理等手段，构建了多层次的安全防护体系，确保数据与应用的安全合规；此外，平台支持多集群管理和混合云部署，具备良好的灾备能力和资源调度灵活性，能够满足“智关航贸”项目在全国乃至跨境场景下的高并发、低延迟、高可靠业务需求，最终打造一个集智能化、自动化、弹性化于一体的现代化云原生基础设施，全面支撑“智关航贸”项目在数字化转型中的创新与发展。

6.3.1.6.云存储数据的存储与备份

云存储的重点在于数据对象的存储。在云存储系统中，数据块存储的索引和结构信息存储在独立存储在元数据节点上，具体的数据被切分成若干切片，冗余的存放在不同的数据存储节点上。在存储时，每一段具体的数据被切分成若干数据块，冗余地存放在数据存储节点中，通过负载均衡和数据并发访问策略，云存储系统在普通硬件条件下可获得高达数十GB/s的传输速率。同时，利用元数据节点集群技术确保系统的高可用性。

6.3.1.7.数据字典

数据字典在数据仓库中扮演维度表的关键角色，主要用于存储和管理各类编码、代码、业务含义及标准定义，如海关关区、HS编码、运输方式、监管证件等基础参考信息，为事实表提供可读性强、一致性高的维度关联支撑；通过将离散的代码值映射为完整的业务描述，数据字典有效保障了跨系统、跨主题的数据口径统一，提升数据分析的准确性与可解释性；其结构设计通常采用缓慢变化为策略，支持历史追溯与版本管理，结合元数据工具实现自动化同步与更新，确保数据一致性与治理能力。

### 6.3.2.数据治理内容

| 序号 | 数据治理服务事项 | 测算单位 | 工作量 | 治理对象及范围（数据来源） | 服务内容 | 治理成效及交付物 | 关联的系统的数据治理功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集-历史数据迁移-特殊区域 | 人月 | 2 | 特殊区域库(海关内网数据存储) | 实现对海关特殊监管区域（如保税区、综合保税区、自贸区等）相关业务系统的数据接入与整合。重点接入核注清单、核放单、结关申请、简单加工、选择性征税、出入库单等核心业务数据，覆盖清单申报、状态变更、物流核放、账册核销等全生命周期信息。支持综保区企业账册自动核销与异常出入库行为实时监控。 | 《数据接入方案》 《数据对账报告》 | 6.1.1. |
| 2 | 数据采集-历史数据迁移-运输工具 | 人月 | 2 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 实现对进出境运输工具（船舶、航空器、车辆等）申报、备案、动态及在港行为数据的全面接入。覆盖预/确报、航班备案、机组名单、供退物料、压舱水、航行计划、删改申请、卫生证书、结关反结关等多类申报数据。实现对国际航班/船舶到离港全过程动态追踪与异常停靠预警。 |  | 6.1.1. |
| 3 | 数据采集-历史数据迁移-查验 | 人月 | 2 | 查验库(海关内网数据存储) | 通过整合报关单回执、舱单状态、查验集装箱、查验回执等关联数据，构建查验业务数据视图。实现对海关查验指令、查验过程、查验结果（放行/退运/改单等）的汇聚与分析。用于查验效率评估与高风险货物智能布控模型训练。 |  | 6.1.1. |
| 4 | 数据采集-历史数据迁移-税单 | 人月 | 2 | 税单库(海关内网数据存储) | 全面接入与进出口税费相关的申报、计征、缴纳、回执等全流程数据，构建完整的税单数据链。覆盖运抵申报、舱单货物、分拨分流、装载舱单、出口落装、理货、国际转运、税单下发等环节的提单、货物、运输工具及回执信息。支撑税款实时统计与减免税政策执行效果动态评估。 |  | 6.1.1. |
| 5 | 数据采集-历史数据迁移-报关单 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 实现对进出口报关单全要素、全链条数据的深度接入与整合。覆盖报关单头表、表体、集装箱、随附单证、原产地证明、许可证、企业资质、签名、回执、转关单、自报信息、补充申报等所有核心与辅助数据项。实现报关数据一致性校验与企业申报合规性画像分析。 |  | 6.1.1. |
| 6 | 数据采集-历史数据迁移-参数平台 | 人月 | 2 | 参数平台库(海关内网数据存储) | 集中接入海关及关联部门发布的各类基础代码、业务参数、税率、编码、代码表等标准化数据，确保数据中台使用统一、权威的数据字典。保障全国海关系统申报数据标准一致，支撑政策参数快速下发。 |  | 6.1.1. |
| 7 | 数据采集-历史数据迁移-海运舱单 | 人月 | 2 | 海运舱单库(海关内网数据存储) | 实现海运进出口舱单全链条数据的自动化接入，涵盖运抵、改配、分拨、装载、落装、理货、转运、回执、运输工具、企业联系人等关键环节。支持集装箱物流轨迹全程追踪与异常改单行为识别。 |  | 6.1.1. |
| 8 | 数据采集-历史数据迁移-空运舱单 | 人月 | 2 | 空运舱单库(海关内网数据存储) | 实现空运进出口舱单及相关申报数据的接入，包括主/分运单、航班信息、货物明细、件数重量、收发货人、理货报告、运抵申报、装载清单、回执等。服务于跨境电商小包快速通关与航空货运时效监控。 |  | 6.1.1. |
| 9 | 数据采集-历史数据迁移-企业数据 | 人月 | 2 | 企业信息库（外部数据对接） | 提供企业信息数据迁移服务，涵盖企业基础信息、企业所属行政区划、企业所处产业园信息等。通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 10 | 数据采集-历史数据迁移-宏观经济 | 人月 | 2 | 宏观经济库（外采宏观经济、行业指标、航运、GTF） | 提供宏观经济数据迁移服务，涵盖进出口商品信息、市场份额及变动信息、市场排名信息、经济政策不确定性指数、制造业PMI、政府收入等数据。通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 11 | 数据采集-历史数据迁移-公共行政 | 人月 | 2 | 公共行政数据库（市大数据中心） | 提供公共行政数据迁移服务，涵盖工业月度运行、电力、煤电油运、财政票据、企业单位数、销量、工业总产值(当年价格)、资产负债率、平均价格、经济政策不确定性指数等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 12 | 数据采集-历史数据迁移-报验单 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供公共行政数据迁移服务，涵盖报关单信息、样品信息、送检机构信息、检测机构信息、原产国信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 13 | 数据采集-历史数据迁移-危化品 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供危化品数据迁移服务，涵盖危化品公示信息、SDS安全说明书、控制和个体防护信息、供应商的详细信息、食品及食品接触材料标签等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 14 | 数据采集-历史数据迁移-食品 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供食品报验数据迁移服务，涵盖报验单基础信息、送检机构基础信息、检测机构基础信息、原产国基础信息、检测项目基础信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 15 | 数据采集-历史数据迁移-特殊物品 | 人月 | 2 | 特殊物品库(海关内网数据存储) | 提供特殊物品数据迁移服务，涵盖特殊物品综合评估信息、特殊物品管理信息、日常联合监管信息、单位实验室信息、长三角特殊物品监管信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 16 | 数据采集-历史数据迁移-交通运输车辆轨迹 | 人月 | 2 | 交通运输库（市交通委） | 提供交通运输车辆轨迹数据迁移服务，涵盖联合监管机制企业信息、对应报关单信息、对应的危险货物运输车辆的地图轨迹信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 17 | 数据采集-历史数据迁移-单位实验室信息 | 人月 | 2 | 实验室信息库（市卫健委） | 提供单位实验室信息数据迁移服务，涵盖是实验室基础信息、涉及病原微生物操作项目信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 6.1.1. |
| 18 | 数据加工-数据融合-报关单准入准出资格宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、企业资质信息、报关单随附单证，通过表头ID来做关联，进行数据清洗，以及治理形成宽表数据 | 形成报关单准入准出资格宽表 | 6.1.1. |
| 19 | 数据加工-数据融合-报关单集装箱宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头和集装箱信息，通过表头ID和集装箱中的表头ID做关联生成报关单集装箱宽表数据 | 形成报关单集装箱宽表 | 6.1.1. |
| 20 | 数据加工-数据融合-报关单头体明细表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头与表体，通过表头ID与表体中的表头ID做关联并关联上回执状态表取出有效报关单数据生成报关单头体明细表数据 | 形成报关单头体明细宽表 | 6.1.1. |
| 21 | 数据加工-数据融合-报关单回执状态表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过行转列的操作，把报关单回执的查验、结关、放行等状态放到一条记录中，进行数据清洗，以及治理形成宽表数据 | 形成报关单回执状态宽表 | 6.1.1. |
| 22 | 数据加工-数据融合-预配舱单-提单表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过预配舱单回执、预配舱单提单信息表，通过航次、运输工具代码以及消息代码做关联生成预配舱单提单宽表数据 | 形成海运预配舱单提单宽表 | 6.1.1. |
| 23 | 数据加工-数据融合-预配舱单-货物表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运预配舱单回执、预配舱单货物表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成预配舱单货物宽表数据 | 形成海运预配舱单货物宽表 | 6.1.1. |
| 24 | 数据加工-数据融合-预配舱单-箱表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运预配舱单回执、预配舱单箱表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成预配舱单箱表数据 | 形成海运预配舱单提单宽表 | 6.1.1. |
| 25 | 数据加工-数据融合-原始舱单-提单表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单提单表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单提单表数据 | 形成海运原始舱单提单宽表 | 6.1.1. |
| 26 | 数据加工-数据融合-原始舱单-货物表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单货物表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单货物数据 | 形成海运原始舱单货物宽表 | 6.1.1. |
| 27 | 数据加工-数据融合-原始舱单-箱表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单箱表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单箱表数据 | 形成海运原始舱单箱子宽表 | 6.1.1. |
| 28 | 数据加工-数据融合-报关单-商品-申报信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体中商品信息做去重分析得到商品申报信息数据 | 形成商品申报信息宽表 | 6.1.1. |
| 29 | 数据加工-数据融合-报关单-许可证信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，许可证信息，通过表头ID做关联得到报关单许可证信息宽表 | 形成报关单许可证信息宽表 | 6.1.1. |
| 30 | 数据加工-数据融合-报关单-企业资质信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单企业资质信息，通过表头ID做关联形成企业资质信息宽表数据 | 形成企业资质信息宽表 | 6.1.1. |
| 31 | 数据加工-数据融合-报关单-企业承诺信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单企业承诺信息，通过表头ID做关联形成企业承诺信息宽表数据 | 形成企业承诺信息宽表 | 6.1.1. |
| 32 | 数据加工-数据融合-报关单-使用人信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对表头中申报人做聚合统计获取到报关单使用人信息数据 | 形成报关单使用人信息宽表 | 6.1.1. |
| 33 | 数据加工-数据融合-舱单-货物-集装箱关联宽表 | 人月 | 2 | 海运仓库(海关内网数据存储) | 通过舱单回执、舱单货物、舱单箱子，通过航次、消息ID来做关联形成货物-集装箱关联数据 | 形成舱单-货物-集装箱宽表 | 6.1.1. |
| 34 | 数据加工-数据融合-报关单-许可证-VIN信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单许可证vin信息，通过表头ID做关联生成许可证vin信息宽表数据 | 形成报关单许可证vin信息关联宽表 | 6.1.1. |
| 35 | 数据加工-数据融合-报关单-附件信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单随附单证信息，通过报关单表头ID做关联形成报关单附件信息数据 | 形成报关单附件信息宽表 | 6.1.1. |
| 36 | 数据加工-数据融合-税费计算宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库(海关内网数据存储) | 通过税单，通过对税单中报关单号关联报关单表头信息形成税费计算数据 | 形成税费计算宽表 | 6.1.1. |
| 37 | 数据加工-数据融合-查验结果宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过报关单查验表，通过对查验结果做聚合统计分析获取海关整体查验结果数据 | 形成查验结果宽表 | 6.1.1. |
| 38 | 数据加工-数据融合-运输工具信息宽表 | 人月 | 2 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，运输工具信息，通过对表头中运输工具的代码，航次做聚合统计分析叨叨运输工具信息宽表数据 | 形成运输工具信息宽表 | 6.1.1. |
| 39 | 数据加工-数据融合-企业资质信息宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、企业资质信息，通过报关单表头ID做关联得到企业资质信息数据 | 形成企业资质信息宽表 | 6.1.1. |
| 40 | 数据加工-数据融合-进出口商品贸易额统计宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体下的商品信息作归类统计分析获取到商品归类建议数据 | 形成进出口商品贸易额统计宽表 | 6.1.1. |
| 41 | 数据加工-数据融合-原产地证书宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，原产地维度信息，报关单原产地证书通过表头ID和原产地编码做关联形成报关单原产地证书数据 | 形成报关单原产地证书宽表 | 6.1.1. |
| 42 | 数据加工-数据融合-风险布控指令宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单查验表，报关单表头，通过表头ID来做关联获取到查验率通过低的报关商品数据 | 形成风险布控指令宽表 | 6.1.1. |
| 43 | 数据加工-数据融合-异常预警宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中未结关放行数据做过滤并提取超时时间大于一定阈值的报关单数据 | 形成异常预警宽表 | 6.1.1. |
| 44 | 数据加工-数据融合-物流轨迹宽表 | 人月 | 2 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 通过舱单，通过对舱单不同阶段下的数据做关联统计形成物流轨迹数据 | 形成物流轨迹宽表 | 6.1.1. |
| 45 | 数据加工-数据融合-到港预报宽表 | 人月 | 2 | 海运舱单库(海关内网数据存储) | 通过舱单预报数据，通过对预报数据做统计分析得到到港预报数据 | 形成到港预报宽表 | 6.1.1. |
| 46 | 数据加工-数据融合-通关时效宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中结关放行的数据做过滤获取到申报时间和结关放行时间数据 | 形成通关时效宽表 | 6.1.1. |
| 47 | 数据加工-数据融合-退单原因宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中出现退单状态作过滤形成退单原因宽表数据 | 形成退单原因宽表 | 6.1.1. |
| 48 | 数据加工-数据融合-申报差错宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表出现的删单状态作过滤形成申报差错数据 | 形成申报差错宽表 | 6.1.1. |
| 49 | 数据加工-数据融合-原产地审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体、原产地维度信息表，通过对报关单表体中原产地代码关联维度表形成原产地申单数据 | 形成原产地申单宽表 | 6.1.1. |
| 50 | 数据加工-数据融合-税务审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库(海关内网数据存储) | 通过报关单税单，通过对税单做统计分析形成税务审单数据 | 形成税务审单宽表 | 6.1.1. |
| 51 | 数据加工-数据融合-空运舱单申报异常行为监测宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单、运输工具、报关单，通过报关单申报时间比对运输工具出发时间来找临近出发前申报数据 | 形成空运舱单申报异常欣慰监测宽表 | 6.1.1. |
| 52 | 数据加工-数据融合-检验检疫审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对表头中检验检疫信息做聚合统计分析形成检验检疫审单数据 | 形成检验检疫审单宽表 | 6.1.1. |
| 53 | 数据加工-数据融合-空运舱单货物品类分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 数据来报关单、空运舱单，通过表头中航次关联运输工具找到空运相关的商品信息 | 形成空运舱单货物品类分析宽表 | 6.1.1. |
| 54 | 数据加工-数据融合-贸易国别分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对有效报关单贸易国别作聚合统计形成贸易国别分析数据 | 形成贸易国别分析宽表 | 6.1.1. |
| 55 | 数据加工-数据融合-商品流向分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对报关单的抵运港/起运港做分析获取到不同商品流向数据 | 形成商品流向分析宽表 | 6.1.1. |
| 56 | 数据加工-数据融合-通关口岸分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过报关单表头提取所有通过口岸并对通关口岸信息做汇总求和统计 | 形成通关口岸分析宽表 | 6.1.1. |
| 57 | 数据加工-数据融合-运输方式分析宽表 | 人月 | 2 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，运输方式维度表，通过运输方式代码关联形成运输方式分析数据 | 形成运输方式分析宽表 | 6.1.1. |
| 58 | 数据加工-数据融合-空运舱单国别流向统计宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单、舱单、运输工具，通过航次做关联获取到空运商品目的地信息数据 | 形成空运舱单国别流向统计宽表 | 6.1.1. |
| 59 | 数据加工-数据融合-申报时段分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过过滤有效回执信息并对报关单的申报时间做聚合统计形成申报时段分析宽表数据 | 形成申报时段分析宽表 | 6.1.1. |
| 60 | 数据加工-数据融合-季节性波动宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对报关单申报时间处于不同季度下的报关单做聚合统计分析得到报关单受季节性影响数据 | 形成季节性波动宽表 | 6.1.1. |
| 61 | 数据加工-数据融合-高频申报商品宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体数据做聚合统计分析得到海关进出口高频申报商品数据 | 形成高频申报商品宽表 | 6.1.1. |
| 62 | 数据加工-数据融合-高风险企业宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单查验信息，通过表头ID做关联获取到报关查验不通过数据信息 | 形成高风险企业宽表 | 6.1.1. |
| 63 | 数据加工-数据融合-高风险商品宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单表体、报关单查验信息，通过表头ID做关联生成高风险商品数据 | 形成高风险商品宽表 | 6.1.1. |
| 64 | 数据加工-数据融合-空运原始舱单货物宽表 | 人月 | 2 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，报关单，通过航次号关联获取到空运舱单货物数据信息 | 形成空运原始舱单货物宽表 | 6.1.1. |
| 65 | 数据加工-数据融合-空运原始舱单提单宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过提单表关联回执表获取到提单数据 | 形成空运原始舱单提单宽表 | 6.1.1. |
| 66 | 数据加工-数据融合-空运预配舱单货物宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过货物表关联回执表获取到货物数据 | 形成空运预配舱单货物宽表 | 6.1.1. |
| 67 | 数据加工-数据融合-空运预配舱单提单宽表 | 人月 | 1 | 报关单库、海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过提单表关联回执表获取到预配舱单提单数据 | 形成空运预配舱单提单宽表 | 6.1.1. |
| 68 | 数据加工-数据融合-对外贸易监测表 | 人月 | 1 | 报关单库、外贸库(海关内网数据存储) | 对报关单数据进行清洗、去重、标准化处理，整合进出口贸易记录，构建可支撑政策分析与趋势研判的高质量数据集 | 形成对外贸易监测数据集 | 6.1.1. |
| 69 | 数据加工-数据融合-重点产业链表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 整合多源异构数据，清洗并建立产业链实体关系模型，形成标准产业链结构与商品企业关联网络 | 形成重点产业链数据集 | 6.1.1. |
| 70 | 数据加工-数据融合-企业体检表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 聚合企业基础信息、经营指标（电量、用水、社保）、司法风险、知识产权、政府分类标签，构建企业特征视图 | 形成企业体检数据集 | 6.1.1. |
| 71 | 数据加工-数据融合-宏观指标表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 清洗并标准化全球关键经济指标数据，统一时间粒度、单位与口径，构建时序分析基础 | 形成宏观指标数据集 | 6.1.1. |

## 6.4.数据上链内容

本项目不涉及对接政务目录链的数据上链内容，后续计划接入国家航贸链。海关积极参与航贸数字化建设，通过建设海关可信数据服务中心，具备提供数据验核、明细查询、隐私计算等数据服务的综合能力。对于航贸链上相关参与方对海关提出的必要、合理的场景和数据需求，海关将按照海关数据管理规定，经有关部门同意后，通过可信数据服务中心对接航贸链，面向链上相关参与方提供安全、高效、可信的海关数据服务。

| 系统名称 | 主要数据项 | 数据量 | 是否编目 | 是否共享 | 是否上链 | 是否提供社会化服务 | 是否形成公共数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字通关服务中心 | 文件哈希 | 1500 | 否 | 否 | 国家航贸链 | 否 | 否 |
| 数字通关服务中心 | 文件操作链路信息 | 4500 | 否 | 否 | 国家航贸链 | 否 | 否 |

与地方航贸链对接的设计方案如下：

1、部署设计

在海关统一信息化体系架构下，海关可信数据服务中心作为在海关侧部署、面向航贸平台的安全可控的数据服务核心节点，主要承担海关数据的安全流转、精准授权管理及对外服务等功能。该中心与海关现有技术基础能力（如H4A认证、数据中台等）实现对接，形成“海关数据资源层——可信数据服务中心服务层——外部应用层”的协同架构，通过服务接入层与航贸平台等外部系统平台进行数据交互。

网络环境：海关可信数据服务中心核心功能部署于上海海关业务网内；相关基础数据接口等服务根据不同场景模式，分布式部署于上海海关业务网、对外接入局域网等网络环境中，统一通过业务网对接海关可信数据服务中心。海关可信数据服务中心通过防火墙、网闸与外部互联网（航贸平台、平台企业）、政务网（政府部门）进行安全通信，跨网数据交换采用现有跨网服务机制。

2、上链方式

（1）海关数据服务目录上链

海关可对航贸链提供的数据服务，需根据海关有关业务主管和数据主管部门确定的要求，将服务的目录（包含API接口说明、服务地址、请求参数、返回参数等）登记到航贸的要素流通服务平台。

（2）API接口调用情况上链

通过航贸通的API适配器服务进行基于API接口的数据传输，自动将调用频次等内容上链存储。

（3）文件共享哈希上链

通过航贸通的分布式文件共享服务进行的文件编码传输，可以对文件哈希等特征信息上链存储。

3、数据传输流向

（1）提供数据

外部查询请求→服务接入层（权限及真实性校验）→应用服务层（数据处理）→数据资源层（查询数据）→返回结果（脱敏处理）。

根据实际数据需求场景，对应提供数据验核、明细查询、隐私计算（根据具体场景另行建设）三类不同模式。

（2）数据接入

通过互联网侧或政务侧接入海关的数据，通过海关可信数据服务中心统一接收处理后，存入数据中台，并通过数据中台供其他海关应用使用。

## 6.5.新技术应用情况

### 6.5.1.意向大模型的选择

本项目拟基于最新开源文本推理模型构建智能体系统，该模型兼顾高性能与资源效率，具备卓越的长文本理解、复杂推理与指令遵循能力。适用于超长文档分析、全量日志追溯、跨文档推理等场景；满足深度报告生成、代码生成、多步骤决策推演等高密度信息输出需求；在长上下文场景下推理吞吐量较前代提升10倍以上，显著优化响应效率，支持高并发、低延迟的智能服务。该模型支持本地化部署，具备良好的可定制性与安全可控性，符合本项目对数据主权、系统稳定性及智能体持续演进的要求，后续将基于业务语料开展轻量化微调与提示工程优化，充分发挥其在复杂任务处理中的技术优势。

### 6.5.2.采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设

不涉及（采用自建方法开展大模型建设）。

#### 6.5.2.1.大模型数据集预处理

不涉及（采用自建方法开展大模型建设）。

#### 6.5.2.2.知识库建设

不涉及（采用自建方法开展大模型建设）。

#### 6.5.2.3. 智能体建设

不涉及（采用自建方法开展大模型建设）。

### 6.5.3.采用自建方法开展大模型建设（非政务云情况）

根据国家海关总署《智慧海关建设总体技术实施方案》，基础设施层明确提出需构建智能模型、知识库等AI基础能力。同时，《上海海关数据共享开放管理办法》规定，外部使用海关数据须具备明确的业务用途，并经权责部门及风控审批，且部分核心数据严禁对外共享。此外，海关核心业务网与外部网络实行物理隔离，严格遵循网络安全管控规范，无法直接调用外部大模型接口。基于上述数据安全、网络隔离及合规管理要求，本项目须在海关核心业务网内独立部署专属大模型，以切实保障数据不出域、系统自主可控，并支撑海关智能化应用对安全性、定制化和高效响应的高标准需求。

#### 6.5.3.1.大模型数据集预处理

1、报关单预处理

对海关内网40亿+条报关单数据进行清洗、标准化与结构化处理，重点完成编码校验、申报内容一致性验证及字段补全，剔除无效或异常记录，构建高质量训练样本，支撑智能填单与合规校验模型的训练，提升申报准确率与通关效率。

2、空运舱单预处理

针对15亿+条空运舱单数据开展预处理，包括数据同步、格式统一、字段解析与状态标注，提取关键运输信息（如航班号、货主、目的地等），并标记延误风险特征，为状态追踪与异常预警模型提供结构化输入，增强空运可视化能力。

3、海运舱单预处理

对15亿+条海运舱单数据进行清洗与特征提取，整合提单、船舶轨迹、停靠港等多源信息，构建航线路径与船运状态标签体系，识别异常停靠行为，生成可用于路径监控与到港预测的结构化数据集，支持智能调度与供应链优化。

4、运输工具预处理

处理2000万+条运输工具数据，完成资质信息核验、位置信息标准化、异常路径识别等操作，清洗并标注车辆/船舶属性与运行轨迹，构建用于合规核查与运行监控的高精度数据集，保障物流安全与监管有效性。

5、查验预处理

对1亿+条查验记录进行数据清洗与风险标签标注，提取历史查验结果、货物类型、布控规则等关键字段，计算查验概率与风险等级，构建高风险货物识别模型的数据基础，实现精准布控与降低误查率。

6、税单预处理

处理300万+条税单数据，完成税费计算逻辑解析、优惠政策匹配规则提取与税率归一化处理，构建税款预估与优惠匹配的结构化数据集，支撑自动计税系统训练，确保税款核算准确并提升企业政策享受效率。

7、危化品标签智能审查数据预处理

对收集到的用于训练危险化学品标签智能识别模型的1000+样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。

接收收集到的包含产品标识、信号词等16个要素的危险公示标签样本数据。

对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。

对数据进行标注，明确每个数据样本中16个要素的具体内容和位置信息。

对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。

将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。

若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。

清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。

标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。

8、食品和食品接触材料标签智能审查数据预处理

对收集到的用于训练食品和食品接触材料标签智能识别模型的1000+大量样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。

接收收集到的包含产品标识、信号词等要素的危险公示标签样本数据。

对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。

对数据进行标注，明确每个数据样本中要素的具体内容和位置信息。

对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。

将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。

若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。

清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。

标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。

9、外贸业务预处理

对海量进出口贸易数据的采集、清洗、整合与标准化。从海关内网数据存储中获取外贸原始数据，通过自动化脚本与人工校验相结合的方式，剔除重复、错误或缺失信息，统一数据格式与分类标准（如HS编码、国别、企业信息等），构建结构清晰、逻辑一致的数据库体系，为后续分析与应用提供高质量的数据基础。

| 数据服务事项 | 应用知识库及场景 | 数据来源 | 数据量 | 服务具体内容 | 服务成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据处理 | 报关单知识库，用于智能填单与合规校验。 | 海关内网数据存储，报关单库 | 40亿+ | 从原始、非结构化的报关单文档（如PDF、扫描件、电子表格等）中，自动识别并提取关键业务信息。具体包括：通过OCR技术识别图像文本，利用自然语言处理模型进行分词、命名实体识别（NER），精准定位并抽取商品名称、HS编码、数量、单价、总价、收发货人、申报单位、贸易方式、运输方式、目的国/原产国等核心字段。同时，支持对模糊或不完整信息的初步校验与标准化处理，将杂乱的原始数据转化为结构化、可计算的数据单元。 | 提升智能填单与合规校验场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 空运舱单知识库，用于状态追踪与异常预警。 | 海关内网数据存储，空运舱单库 | 15亿+ | 对空运舱单原始数据进行统一格式化处理，清洗航班号、航段、货物状态等字段的缺失与异常值，建立标准编码体系（如IATA代码、航空器类型），确保各来源数据语义一致。通过规则校验和一致性比对，消除重复记录与逻辑矛盾，保障知识库输入数据的准确性与完整性。 | 提升状态追踪与异常预警场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 海运舱单知识库，用于路径监控与到港预测。 | 海关内网数据存储，海运舱单库 | 15亿+ | 整合来自船公司、港口、海关等多源海运舱单数据，统一船舶标识、集装箱编号、航线路径等关键字段的命名与格式。清洗时间戳、装港/卸港信息中的错误或缺失项，建立标准地理编码映射表，提升数据一致性与可追溯性，为后续路径分析提供高质量基础数据。 | 提升路径监控与到港预测场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 运输工具知识库，用于合规核查与运行监控。 | 海关内网数据存储，运输工具库 | 2000万+ | 对运输工具（船舶、飞机、车辆）的基础属性数据进行标准化处理，统一注册编号、所属企业、技术参数等字段格式。清洗历史违规记录、适航状态等动态信息，建立数据更新机制与生命周期管理策略，确保知识库中运输工具信息的时效性与合规性。 | 提升合规核查与运行监控所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 查验知识库，用于风险预测与布控分析。 | 海关内网数据存储，查验库 | 1亿+ | 对查验记录、风险案例、商品归类等数据进行清洗与结构化处理，规范“查验原因”“风险等级”等分类标签，消除术语歧义。建立查验结果与商品特征之间的关联规则，统一数据格式与编码体系，确保知识库在风险预测与布控分析中具备高可信度与一致性。 | 提升风险预测与布控分析场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 税单知识库，用于自动计税与优惠匹配。 | 海关内网数据存储，税单库 | 300万+ | 进出口税单数据进行字段标准化，统一HS编码、税率、原产地、贸易方式等关键字段的格式与取值范围。清洗税额计算错误、政策适用冲突等问题，建立税收政策与商品属性的映射关系，确保税单数据准确、完整，支持后续自动计税与优惠匹配的精准执行。 | 提升自动计税与优惠匹配场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 危化品标签智能审查数据预处理 | 海关内网数据存储，危化品库 | 1000+ | 对收集到的用于训练危险化学品标签智能识别模型的1000+样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。 接收收集到的包含产品标识、信号词等16个要素的危险公示标签样本数据。 对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。 对数据进行标注，明确每个数据样本中16个要素的具体内容和位置信息。 对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。 将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。 若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。 清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。 标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。 | 提升危化品标签智能审查的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 食品和食品接触材料标签智能审查数据预处理 | 海关内网数据存储，食品库 | 1000+ | 对收集到的用于训练食品和食品接触材料标签智能识别模型的1000+大量样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。 接收收集到的包含产品标识、信号词等要素的危险公示标签样本数据。 对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。 对数据进行标注，明确每个数据样本中要素的具体内容和位置信息。 对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。 将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。 若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。 清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。 标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。 | 提升食品和食品接触材料标签智能审查的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |
| 数据处理 | 外贸研判知识库，用于外贸情况的分析和对比。 | 海关内网数据存储，外贸业务库 | 1亿+ | 对海量进出口贸易数据的采集、清洗、整合与标准化。从海关内网数据存储中获取外贸原始数据，通过自动化脚本与人工校验相结合的方式，剔除重复、错误或缺失信息，统一数据格式与分类标准（如HS编码、国别、企业信息等），构建结构清晰、逻辑一致的数据库体系，为后续分析与应用提供高质量的数据基础。 | 提升对外贸易相关数据质量与可用性，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 |

#### 6.5.3.2.知识库建设

1、检验检测知识库

（1）危化品核心字段定义库

包含危险化学品相关申报要素的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范等信息，明确危化品在进出口申报中的关键信息项定义与格式要求，用于统一系统内外对危化品数据的语义理解和合规校验。

（2）食品核心字段定义库

涵盖食品类商品报关及监管所需的核心字段标准，包括字段名称、编码、数据类型、填写规则等，支持食品类商品的精准申报、合规审查及与市场监管系统的数据对接。

（3）检验标准知识子库

存储各类商品的国家强制性标准、行业标准、进出口检验检疫技术规范、抽样检测方法及合格判定依据，为合规申报、风险研判和监管决策提供知识支撑。

2、多语言翻译知识库

（1）智慧监测专业术语子库

集成智慧监测领域的专业术语，涵盖监测预警、风险布控、商品溯源、检验检疫结果、不合格通报、技术标准等核心业务内容，形成结构化、可检索的术语资源库。

（2）多语种对照数据库

建立中文与英语、日语、韩语等语言的标准对照数据库，确保品名、成分、检测项目、限值要求等关键字段翻译的准确性、规范性和一致性。

3、报关单知识库

（1）报关单核心字段定义库

包含报关单各栏目的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范及示例（如“经营单位”“商品编号”“成交方式”等），提供统一语义理解。用于自动提示报关单字段含义与规范，提升企业申报准确率。

（2）海关商品编码知识子库

存储HS编码的层级结构、对应商品描述、归类规则、税率（关税、增值税）、监管条件等，支持商品归类检索与解释。支持商品自动归类与税率查询，辅助企业快速确定HS编码及监管要求。

（3）报关业务流程与节点说明库

存储HS编码的层级结构、对应商品描述、归类规则、税率（关税、增值税）、监管条件等，支持商品归类检索与解释。支持商品自动归类与税率查询，辅助企业快速确定HS编码及监管要求。

（4）历史报关案例与典型填报实例库

收集脱敏后的实际报关单案例，按商品类别、贸易方式、特殊监管场景等分类，提供典型填报样例，增强模型对实际场景的理解。作为AI模型推理辅助样本，提升大模型对复杂贸易场景下报关填报的理解能力。

4、空运舱单知识库

（1）空运舱单核心字段定义与填写规范库

包含空运舱单中所有栏目的标准名称、字段编码、数据格式、填写规则与常见示例（如始发站、目的站、收发货人、航班号、件数、重量等），提供统一语义理解与字段解释。用于空运舱单自动解析，统一字段语义并校验数据格式合规性。

（2）航空运单类型与业务模式知识子库

梳理主单、分单、集中托运、直单等不同运单类型的结构差异、责任主体及适用场景，支持对运单关系和权责的推理问答。用于运单关系识别，解答业务权责相关问题。

（3）航空公司与机场代码及操作标准库

集成机场三字码、航空公司两字码/三字码、各主要机场的操作要求（如安检、报关截载时间）、电子舱单接口规范等，便于解析和关联实际运输环节。辅助空运节点推断，根据机场代码自动匹配截载时间与操作要求。

（4）空运进出口流程与关键节点说明库

结构化描述空运进出口全流程（如订舱、收货、安检、打板、起飞、清关、提货等）各环节的操作内容、责任方、时间节点及异常处理逻辑，支持流程类问题检索。为货主提供空运全流程可视化指引，及时查询当前所处环节及下一步操作。

5、海运舱单知识库

（1）海运舱单核心字段定义与数据规范库

包含国际海运舱单中的标准字段（如船名航次、提单号、装卸港、集装箱号、箱型箱量、托运人、收货人、通知方、货物描述、毛重、体积等），提供字段含义、数据格式、填写规则及示例，提供统一语义理解。用于海运舱单数据标准化处理，确保不同来源舱单信息语义一致。

（2）提单类型与法律关系知识子库

梳理记名提单、指示提单、电放提单、海运单等不同类型提单的法律属性、流转规则、放货条件及风险点，支持对权属转移和操作逻辑的推理问答。用于提单流转逻辑判断，解答法律操作相关问题。

（3）港口与航运公司代码及操作惯例库

集成全球主要港口代码、船公司代码、航线信息，并收录主要港口的截关时间、预申报要求、截止时间等操作规则，便于关联实际业务节点。结合船期数据自动提醒港口截关时间，优化货物集港计划。

（4）海运进出口流程与关键节点说明库

结构化描述海运全流程关键环节（如订舱、拖车、报关、集港、装船、中转、到港、换单、提货等）的责任主体、时间节点、所需单证及常见异常处理，支持流程类问题精准检索。为物流企业提供海运全流程节点追踪与异常预警服务。

6、运输工具知识库

（1）运输工具类型与分类标准库、

涵盖公路（货车、挂车、冷藏车等）、铁路（货运列车、集装箱专用车等）、海运（集装箱船、散货船、油轮等）、空运（货机型号、客机腹舱载货能力）及多式联运工具的分类体系、技术特征与适用场景，支持对运输方式的识别与比较。支持多式联运方案优化，根据货物特性匹配最优运输工具组合。

（2）运输工具标识与编码信息库

收集各类运输工具的唯一标识与标准编码，如船舶IMO编号、集装箱号规则、飞机注册号、货车车牌与VIN码、铁路车厢编号等，用于精准识别和数据关联。用于运输工具身份精准识别，实现舱单、报关单与实际载具数据关联。

（3）运输工具技术参数与装载能力库

存储常见运输工具的技术规格，包括载重、容积、箱型、轴数、限高限宽、温控能力等，支持装货规划、运费估算与合规匹配类问题的推理。辅助装箱配载业务，根据货物体积重量推荐合适箱型与装载方案。

（4）运输工具通关与监管申报要求库

梳理进出境运输工具在海关申报中的核心要求，如船舶抵离港报告、飞行计划申报、跨境货车备案信息、适用工具等，支撑监管合规类问答。支撑进出境运输工具电子申报，用于生成合规申报数据。

7、税单知识库

（1）税单核心字段与数据项定义库

包含各类税单（如海关缴款书、增值税发票、企业所得税申报表等）中的标准字段（如税则号列、完税价格、税率、应纳税额、税款类型、征收方式等），明确字段含义、数据来源及填写规范，提供统一税务语义理解。用于税单信息自动提取与核对，提升税务数据处理效率。

（2）税种分类与计税规则知识子库

梳理主要税种（如关税、增值税、消费税、企业所得税、行邮税等）的适用范围、计税依据、税率结构、减免条件及计算公式，提供税额推导和政策解释类问题的精准回答。支持税额自动计算与政策解释，为企业提供税费预估服务。

（3）税收优惠政策与适用条件库

结构化整理国家及地方出台的税收减免、先征后返、保税政策、自贸协定优惠税率等政策内容，包含政策依据、适用对象、执行期限和申报条件，便于检索合规优惠资格。在申报过程中自动匹配可享受的税收优惠，提升企业合规获得感。

（4）税单申报流程与关键节点说明库

描述税单生成、申报、缴纳、更正、复核等全流程的操作步骤、责任主体、时间节点及所需材料（如报关单、合同、发票、提单），支持流程类和操作指引类问题解答。为税务人员提供税单申报操作指引，降低申报错误率。

（5）税单相关法律法规与政策依据库

汇集《海关法》《进出口关税条例》《增值税暂行条例》等与税单相关的法律条文、海关公告、税务通知及解释性文件，按主题分类索引，为大模型提供权威政策出处和合规判断依据。为大模型回答税务政策问题提供权威依据，确保答复合法合规。

8、情绪分析知识库

（1）情绪分析模型知识库

包含多维度情感分析框架，定义情感倾向（乐观、悲观、中性、谨慎）、情感强度（-1.0-1.0）、情感对象（如政策、行业、国家）及判断依据，用于指导大模型输出结构化情绪分析结果。

（2）关键句子提取规则库

定义关键信息类型标准，包括核心观点、数据支撑、政策变动、未来预测、风险提示等类别，支持从长文本中精准抽取高价值语句。

（3）关键信息识别分类库

建立面向出口业务的实体识别体系，涵盖国家/地区、政策/法规、产品/行业、市场趋势等维度，用于自动化提取结构化信息。

9、外贸研判知识库

（1）上海市外贸基础数据知识库

存储上海市按商品类别、进出口地区、时间周期等维度的海关大数据，支持进出口量值统计与趋势分析。

（2）中美贸易政策知识库

汇集中美双边贸易协定、关税政策、出口管制、反倾销措施等政策文件及解读内容，支持政策影响分析。

（3）全国外贸强省数据知识库

整合全国主要外贸省份（如广东、浙江、江苏等）的进出口数据，支持与上海进行横向对比分析。

10、风险评级知识库

（1）风险事件知识库

收录地缘政治冲突、港口停运、罢工、汇率剧烈波动、海运指数异常等风险事件的历史案例与特征。

（2）风险等级评估模型库

定义风险评分标准与权重体系，支持根据事件类型、影响范围、持续时间等因素自动输出风险等级（如低、中、高、极高）。

11、材料生成知识库

（1）材料模板库

内置覆盖政策汇报、工作总结、调研报告、对外函件等多种场景的标准材料模板，支持智能匹配与调用。

（2）材料结构规范库

定义各类材料的格式要求（标题层级、段落结构、数据引用方式等），确保生成内容符合公文规范。

（3）内容要素规则库

明确不同材料类型所需的核心内容要素（如背景、目标、现状、问题、建议等），保障内容完整性。

#### 6.5.3.3.智能体建设

1、智能问答

（1）知识问答

基于自然语言理解实现对用户提问的语义解析与意图识别；结合上下文管理机制支持多轮对话交互，提升对话连贯性；通过流程引擎与任务分解模型，智能解析业务流程中的关键节点与操作步骤，提供流程引导式问答服务；整合大语言模型增强回答生成能力，支持复杂问题的推理与解释，实现从传统FAQ向智能化、流程化问答系统的升级。用于数字通关服务咨询、智能辅助评审等高频咨询场景。

（2）数据问答

采用自然语言处理技术对用户输入进行语义解析，提取查询条件与目标字段；通过语义到SQL的转换引擎，自动生成结构化查询语句；结合数据目录与元数据管理，实现跨库表关联与数据源匹配；利用可视化渲染组件将查询结果以图表或表格形式呈现，支持复杂条件组合查询与动态筛选，构建端到端的数据智能检索闭环。用于数字通关与智慧检测实验室数据查询场景。

（3）结果解读

自动分析查询结果中的趋势、异常波动及变量间关联关系；基于规则引擎对数据进行语义提炼，生成可读性强的分析摘要；支持自动撰写洞察报告，包括关键指标变化说明、异常原因推测与潜在影响评估；输出结构化解读内容，辅助用户快速理解数据背后含义，提升数据分析效率与决策支持能力。用于外贸监测数据洞察、决策支持、贸易分析、战略研判、区域比较、战略规划、数字通关智能客服流程引导等场景。

（4）问题推荐

基于用户行为日志与查询历史，利用聚类算法与热度计算模型识别高频率、高关注度话题，反映当前关注焦点与关键节点分布，并结合用户角色标签与场景上下文，通过个性化推荐算法生成相关建议与解决方案。用于数字通关与智慧检测实验室智能服务升级场景。

（5）问答质量评估与优化

构建问答结果的质量评估体系，集成规则匹配、相似度计算与人工标注数据，对答案准确性、完整性、一致性进行自动化打标；引入用户反馈机制，收集满意度评分与纠错信息，形成闭环优化流程，保障系统长期稳定运行与服务能力提升。用于数字通关与智慧检测智能问答系统运维场景。

2、市场风险预测

（1）智能风险预警

提供风险自动筛查能力，通过异常事件识别库，自动采集并分析异常波动、逻辑冲突、数据偏差等潜在风险信号，精准识别关键风险点。具备智能风险预警功能，可根据风险等级与关联关系，自动生成预警信息，支持多通道推送与闭环跟踪，提升响应效率与处置精度。用于外贸气象站风险监测、早期预警、风险防控、应急响应等场景。

（2）智能风险评级

提供智能风险评级基础能力，通过风险等级评估模型输出风险等级与影响范围，支持定性与定量结合的分类管理，提升响应效率，用于外贸气象站风险分类管控与决策支持场景。

（3）风险趋势分析与预测

提供风险趋势分析能力，支持对风险发生概率、扩散路径、持续周期等进行动态建模与趋势预测，生成可视化趋势图，辅助研判演变态势，用于外贸气象站动态风险评估与情景推演场景。

（4）合规性审查

提供内容合规性审查基础能力，通过OCR技术自动提取文件中的关键信息，结合智能识别与标准比对，判断是否符合预设规范或政策要求，实现从图像识别到规则校验的全流程自动化，用于智慧检测实验室危化品合规评审、视频标签审查、食品标签审查等场景。

3、辅助文书起草

（1）报告材料生成

提供报告材料生成基础能力，融合大模型语义理解与文本生成技术，内置模板与知识库，支持自动生成结构化报告，如分析报告、运营简报、总结文档等，支持多种格式输出，用于外贸气象站决策支持与公文撰写场景。

4、资料检索

（1）资料检索

提供资料检索基础能力，支持按关键词、编号、适用范围等多维度精准查询，使用大模型语义理解能力，实现非结构化文本与结构化数据的统一检索，提升查找效率与准确性。用于智慧检测实验室标准查新与合规支撑场景。

5、政策评估

（1）非结构化文本清洗处理

提供非结构化数据处理基础能力，支持利用大模型（LLM）进行自然语言处理，从新闻、报告、公告等文本中抽取关键信息，结合清洗与归一化技术，生成标准化结构化数据，用于外贸气象站舆情分析与数据治理场景。

（2）预期指标构建

提供预期指标构建基础能力，支持自动采集并整合多源数据，构建综合性预测指标体系，结合多源融合方法，生成量化趋势信号，用于外贸气象站趋势研判与前瞻分析场景。

（3）重大事件编码

提供重大事件智能编码基础能力，支持基于大模型读取公开信息与事件记录，自动识别地理、时间、主体等要素，生成结构化事件编码，建立事件知识库，用于外贸气象站情景模拟与影响评估场景。

（4）政策目标评估

通过大模型动态分析政策执行进展，结合历史数据与实时态势开展趋势研判和关键风险预警，辅助评估政策目标的达成度与实施效果，为政策优化调整提供数据驱动的决策支持。用于外贸气象站前瞻分析和影响评估场景。

### 6.5.4.接口建设

1、数据接口

为了确保知识库能够高效、准确地获取并利用底层数据资源，将底层表数据与知识库系统进行深度对接和整合。这一过程涉及建立稳定的数据连接通道，实现底层表数据与知识库的无缝衔接，使知识库能够实时访问和调用底层数据表中的各类信息。

2、问答接口

为各类人工智能大语言模型提供统一的交互入口。该接口通过规范化的协议设计和标准化的数据格式，实现了对不同厂商、不同架构的大语言模型的兼容性支持。其核心功能包括：统一的请求响应机制、标准化的参数配置体系、以及跨平台的兼容性保障。通过这种接口设计，开发者可以无需关注底层模型的具体实现细节，只需通过标准化的API调用方式，就能便捷地接入和使用不同的大语言模型服务。这种设计不仅降低了技术集成的复杂度，还提高了系统间的互操作性，为构建基于大语言模型的应用程序提供了更加灵活和高效的开发环境。

3、语音转文字接口

为了提升用户体验并实现跨平台的无缝衔接，整合并统一文字转语音接口服务。服务将采用标准化的API设计，支持多种语言和音色选择，确保在不同设备和应用场景下都能提供稳定、高效、自然的语音合成效果。通过统一的接口规范，开发者可以更便捷地集成语音功能，同时用户也能享受到更加一致和优质的语音交互体验。

4、文字转语音接口

为了实现跨平台、跨设备的语音播报功能，设计一套标准化的统一语音播报接口。该接口采用模块化架构设计，支持多种语音合成引擎的无缝切换，能够兼容不同操作系统和硬件平台。通过定义统一的调用规范和参数格式，开发者可以轻松集成语音播报功能到各类应用中，同时确保在不同环境下都能获得一致的播报体验。这套接口还支持多语言播报、语速语调调节等高级功能，为应用程序提供灵活可靠的语音交互能力。

## 6.6.安全建设内容

本项目按照三级等保要求建设。项目整体架构严格遵循信息技术创新改造工作的整体要求及建设标准开展建设。选择经过验证、安全可靠且符合XC要求的软、硬件设备（包括操作系统、数据库、中间件及开发框架与组件）。相关安全建设标准符合本文件5.3标准规范设计中所列的相关政策、制度、标准要求。

本项目严格遵循网络安全等级保护三级要求，围绕“纵深防御、统一管理、分级防护、技管结合”的原则，从应用安全、数据安全、网络安全和物理安全四个关键边界构建全方位、多层次的安全防护体系，确保系统在海关本地部署环境下的安全性、可靠性与合规性。通过四大安全边界的协同建设，本项目构建起覆盖“端—网—云—数—智”的一体化安全防护体系，既满足等保三级合规要求，又有效支撑海关业务在智能化、数据化转型中的安全可控运行。

1、应用安全边界

身份认证与访问控制：采用多因素认证（海关H4A认证）机制，结合基于角色的访问控制（RBAC）和最小权限原则，确保用户仅能访问授权范围内的功能与数据；针对大模型智能体调用，实施接口认证与调用行为审计。

安全开发与组件管理：优先选用通过国家信创认证的操作系统、数据库、中间件及开发框架，杜绝使用存在已知高危漏洞的第三方组件。

输入输出安全：对所有用户输入实施严格校验与过滤，防范注入类攻击；对大模型生成内容实施内容审核、敏感词过滤与违法不良信息拦截，防止“幻觉”或违规信息输出。

日志与审计：全面记录用户登录、业务操作（查询、新增、修改、删除）、接口调用等行为，日志集中采集、留存不少于3年，支持安全事件回溯与合规审计。

2、数据安全边界

（1）数据分级管理

平台内所有数据按照《海关数据分级分类标准》划分为三类：

核心数据：如全量报关单、舱单、涉及敏感个人信息等，实行最高级别防护；

重要数据：如关区重要业务数据、个人信息等，实施强化管控；

一般数据：其他非敏感业务数据，执行基础防护策略。

（2）权责部门确认

数据管理部门：由风控分局牵头，联合数据分中心、科技处、业务职能部门共同组成数据管理委员会，负责数据目录编制、分级认定、共享策略制定与争议仲裁。

数据责任主体：各业务系统所属部门为原始数据的第一责任人，承担数据质量、安全与合规义务。

平台运维部门：负责技术层面的数据存储、传输、脱敏、日志审计等安全措施落地。

（3）数据使用审批机制

建立“分类定策、分级授权、按需审批”的数据使用流程：

| 类型 | 定义说明 | 审批要求 |
| --- | --- | --- |
| 免审即享 | 已公开或经脱敏处理的一般数据，面向内部授权用户开放 | 无需审批，自动授权 |
| 有条件共享 | 涉及重要数据但符合业务协同需求，需限定用途、范围、期限 | 部门初审+风控分局复核 |
| 不可共享 | 核心数据、涉密数据或法律禁止共享的数据 | 禁止对外提供，仅限特定场景经专项审批 |

（4）敏感信息标识与动态脱敏

所有入库数据在元数据层自动打标，标记字段是否包含敏感信息。在数据查询、导出、API调用及大模型知识库构建等使用环节，自动触发动态脱敏策略。

对身份证号、手机号、银行账号等字段实施掩码、泛化或替换，对高敏感字段设置二次审批，脱敏规则由数据管理部门统一制定，由平台运维部门配置。

（5）大模型知识库安全构建边界

大模型知识库作为数据中枢平台的智能服务延伸，其数据输入与输出均纳入平台统一安全边界管理。

输入边界：仅允许从数据中枢平台内已授权、已脱敏、已分级标注的数据集中抽取知识内容；严禁直接接入原始核心数据、重要数据或未经治理的业务源数据，确保输入数据符合分类分级管控要求。

处理边界：知识库构建、向量化、索引生成等过程，必须在逻辑隔离或物理隔离的计算环境中执行；所有用于知识构建的数据来源须登记备案，实现来源跟踪与操作审计，杜绝使用来源不明、未授权或未脱敏的数据。

输出边界：大模型生成内容严格限定在海关内部业务域内使用，不得以任何形式将包含原始数据、敏感信息或可还原标识的内容输出至平台外部；严禁知识库输出结果携带可识别个人、企业或国家敏感信息，且生成内容不得离开海关网络。

调用边界：大模型API调用实行“权限认证+接口白名单+行为审计”三位一体管控机制。调用方须通过身份认证并具备明确的业务授权，且仅限经预审批的内部系统或用户通过白名单接口进行访问。所有调用行为（包括输入信息、输出结果、调用时间及用户身份等信息）均被完整记录，日志留存不少于3年，以支持全流程安全审计与事件回溯。

3、网络安全边界

严格遵循网络安全等级保护三级要求，依据业务功能与数据敏感程度划分安全域，构建清晰、可控的网络边界体系。

海关核心业务网作为关键业务承载区域，其现有边界防护设备已全面满足等保三级标准，本次建设予以利旧使用。所有对外连接（包括互联网、外部单位或第三方系统）均须通过统一的对外接入局域网进行，确保出口集中、策略统一、风险可控。

实验室专网根据实际安全需求补充部署相应的安全防护设备，以构建独立、可控的安全域。为保障核心业务系统的安全，实验室专网与海关核心业务网之间实施严格的物理隔离，并通过专用网络线路实现必要的数据交换，确保在隔离前提下实现安全、高效的信息互通。

4、物理安全边界

部署环境合规：系统部署于海关核心业务网及实验室专网，机房建设满足等保三级标准，具备防盗窃、防火、防水、防雷、温湿度控制等基础设施保障。

访问控制：机房实行门禁+视频监控+人员登记制度，仅授权运维人员可进入设备区域，操作全程留痕。

设备安全：服务器、网络及安全设备统一纳入资产台账管理，禁止未授权外联或私接设备，关键设备配置冗余与备份机制。

另外，可信数据服务中心在可研中提到的隐私计算功能，仅指对接基于隐私计算/模型计算的结果，并通过接口形式提供数据查询的服务预留内容。具体的隐私计算环境，需要基于实际隐私计算需求场景、联网策略、隐私计算模型、算力需求等实际需求另行评估建设，不在本次可信数据服务中心建设内容中。

## 6.7.PaaS服务、工具箱及同行业成熟产品的使用内容

本项目不部署在市政务云，不涉及PaaS服务、工具箱等产品的使用。

## 6.8.终端系统及接口建设

1、终端系统及接口建设表

| 信息资源名称 | 信息资源代码 | 信息资源提供方 | 信息资源摘要 | 信息资源格式 |  | 信息项信息 |  | 共享属性 |  | 共享方式 |  | 开放属性 |  |  | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 信息资源格式分类 | 信息资源格式类型 | 信息项名称 | 数据类型 | 共享类型 | 共享条件 | 共享方式分类 | 共享方式类型 |  | 是否向社会开放 | 开放条件 | （必填项） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （必填项） | （必填项） |  | （必填项） | （必填项） |  |
| 样品流转状态 |  | 智慧检测实验室 | 从取样送检到收样检测到出具数据报告等环节流转状态 | 数据库类 | Dm 或Oracle | 样品流转状态及时间 | 状态C、时间T | 有条件共享 | 经 海关批准后方可用于政府部门间业务协同 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 检测结果报告 |  | 智慧检测实验室 | 实验室出具的检测结果报告 | 电子文件类 | Pdf | 检测报告 | 文本通用编码 | 有条件共享 | 经 海关批准后方可用于政府部门间业务协同 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 特殊物品进出境申请数据 |  | 浦东新区进出境特殊物品监管服务平台 | 特殊物品基本信息 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 特殊物品进出境申请数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 特殊物品进出境申请审批数据 |  | 浦东新区进出境特殊物品监管服务平台 | 特殊物品审批申请信息 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 特殊物品审批申请数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 卫生检疫审批单数据 |  | 海关特殊物品出入境卫生检疫审批与分析系统 | 特殊物品审批单信息 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 特殊物品审批数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 企业报关单数据 |  | 海关H2018通关单证审核作业模块 | 特殊物品通关数据 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 特殊物品通关数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 运输车辆GPS轨迹 |  | 市交通委运输车辆轨迹系统 | 特殊物品运输轨迹信息 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 特殊物品运输轨迹数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接或拷盘、介质交换 |  | 否 | 不开放 | 每天 |
| 企业实验室资质数据 |  | 市卫健委 | 生物安全实验室信息 | 部门信息资源 | 电子文件、图形图像 | 生物安全实验室数据表 | 字符型 | 有条件共享 | 关键数据匹配 | 有条件共享 | 接口对接或拷盘、介质交换 |  | 否 | 不开放 | / |
| 公共数据 |  | 市公共数据资源平台 | 公共数据主要提供上海市内部、未对外公开发布的宏微观数据，主要由全市电力消费总量、规模以上工业企业产值等宏观指标，以及重点外贸企业的用水量或其他反映企业生产经营状况的微观指标构成。 | 数据主要以表结构存在，即xlsx格式；处理后数据会以数据库dm格式储存调用。 | Xlsx Dm | 交通物流数据；生产强度数据；企业生产强度数据；重点外贸企业相关数据。 具体字段名称：指标名称、指标编码、数据来源、更新频率、起始日期、终止日期、具体数值 | 数值型：数据长度最大20位 | 有条件共享 | 存在海关统计业务实际需求，说明使用原因后可共享 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | / |
| 外贸经济数据 |  | 商业数据库 | 外贸经济数据是指商业数据库中提供的世界各国、国内各省份的宏观经济变量，根据外贸统计业务需要，可以分为国内供给、国际需求、全球贸易形势等多个维度。 | 数据主要以表结构存在，即xlsx格式；处理后数据会以数据库dm格式储存调用 | Xlsx Dm | 国内供给维度；国际需求维度；全球贸易形势维度数据。 具体字段名称：指标名称、指标编码、数据来源、更新频率、起始日期、终止日期、具体数值 | 数值型：数据长度最大20位 | 有条件共享 | 存在海关统计业务实际需求，说明使用原因后可共享 | 有条件共享 | 接口对接 |  | 否 | 不开放 | / |

2、与公共数据资源平台进行数据共享（输入）的数据内容

数据共享输入：本项目需要对接公共数据资源平台，获取外贸气象站所需的上海市公共数据。

外贸气象站模块计划通过与上海市大数据中心公共数据资源平台对接，获取相关共享数据。经疏理，并在“上海市公共数据管理门户”查询共享目录，拟申请下表所示数据。鉴于数据共享事宜仍在与市数据局、市大数据中心协调沟通中，无法获取各数据的来源表单和字段的详细信息，需进一步深入对接后，细化这部分数据来源的表单和字段内容。

| 与上海市大数据中心公共数据资源平台对接获取的数据内容 |  |
| --- | --- |
| 数据所属委办局 | 数据内容 |
| 上海市发展改革委员会 | “信易贷”信用评分 |
|  | 上海市价格监测、预警分析指数 |
|  | 上海市价格监测、预警分析均价 |
|  | 宏观经济数据 |
|  | 宏观经济指标 |
| 上海市经济和信息化委员会 | 经济_运行_工业月度监测 |
|  | 经济_电力_电力数据每日统计 |
|  | 经济运行煤电油运数据 |
|  | 产业园区月度统计快报 |
| 上海市商务委员会 | 外商投资企业实际投资数据 |
|  | 周边城市价格信息表 |
|  | 电子商务交易额 |
|  | 上海市货物贸易进出口总额 |
|  | 上海口岸进出口总额 |
| 上海市科学技术委员会 | 科技金融信息服务平台贷款类数据 |
| 上海市财政局 | 预算收支月度表 |
|  | 财政票据信息 |
|  | 非税收入信息 |
|  | 债券兑付计划 |
|  | 政府采购明细表 |
| 上海市统计局 | 上海市统计大数据监测平台_统计监测数据 |
|  | 交通运输、仓储和邮电业统计调查 |
|  | 月度库_指标项表 |
| 上海市交通委员会 | 交通月月讲统计数据 |
|  | 对外交通客流 |
|  | 对内交通客流 |
|  | 长江经济带_上海市水运相关数据 |
|  | 全市地铁进出站信息 |
| 上海市人民政府合作交流办公室 | 各地来沪企业统计 |
| 上海市道路运输管理局 | 重点省份ETC人工、出口、入口数据 |
|  | 省际客运量 |
|  | 停车场数据 |
| 国税总局上海市税务局 | 企业纳税明细 |
| 上海城投（集团）有限责任公司 | 供水量信息 |
| 其他 | 长江经济带_上海市公路主要指标数据 |

3、与公共数据资源平台进行数据共享（输出）的数据内容

本项目对接公共数据资源平台，对外输出共享的数据清单暂时无法提供。理由：海关是中央垂管单位，对于向地方数据供给的范围、流程、时间、使用要求均有明确的制度规范，并纳入审计、巡视等国家监督范畴。对于超范围的相关底层、大规模数据需向总署申请，并对网络数据共享予以严格限制。海关作为中央垂管单位，政务数据共享需按照《海关数据安全管理办法（试行）》、《上海海关数据共享开放管理办法（暂行）》规定，按事项进行审批，在地方应用场景和数据需求明确后，经海关内部进行事项审批通过后，再给予数据输出。目前，海关政务数据共享目录建设尚未完成，待上海海关相关机制建设完成后与市级层面实现数据共享。

4、与公共数据资源平台对接的方案设计

（1）对接总体架构

为保障数据安全、高效、规范地接入市大数据中心，本项目采用“接口对接—可信中转—中枢汇聚—按需供给”的四级数据对接架构。

整体流程如下：市大数据中心提供标准化的API接口，可信数据服务中心通过该接口采集数据，并暂存于对外接入局域网的数据存储区。随后，数据经安全通道同步至海关核心业务网内的数据平台中枢。数据平台中枢对数据进行加工处理后，统一归集至数据仓库，并以数据表或API形式向各业务模块提供数据服务。

（2）对接方式与技术路径

接口对接层：市大数据中心的接口设计遵循市政务数据资源共享交换接口规范，支持OAuth2.0认证与双向SSL加密，确保传输过程的安全性与完整性。

可信数据服务中心：部署于对外接入局域网，作为外部数据进入核心业务网前的可信中转区域，承担身份认真、数据校验、流量监控、日志审计等关键职能。其与核心业务网之间通过物理网闸和防火墙实现强边界隔离，仅允许符合安全策略和数据规范的数据流入内网。

数据平台中枢与数据仓库：经可信通道接入的数据由数据平台中枢统一接收，并首先写入数据仓库的ODS层（贴源层）。随后，通过清洗、转换、整合等数据加工流程，形成结构清晰、质量可靠的DW层（数仓层）数据，供上层业务模块调用使用。

（3）数据供给机制

数据平台中枢根据业务模块需求，通过两种方式提供数据服务：一是以只读视图或物化表形式共享高频、稳定、结构化的分析型数据至业务数据库；二是通过统一API网关提供标准化查询接口，支撑对实时性要求高或需动态计算的数据调用，并具备限流、熔断、鉴权等治理能力。

5、高风险特殊物品监管平台的数据对接和共享设计

高风险特殊物品监管平台涉及与浦东新区联合监管系统、市交通委系统、市卫健委系统的数据对接和共享。与浦东新区联合监管系统以接口方式对接，与市交通委系统及市卫健委系统的对接方案未定，暂定为两种方案，一是与相关系统直接以接口方式对接，二是通过光盘拷贝数据导入和导出、或电子文档通过政务外网介质交换。

| 对接方 | 获取数据方式 | 获取数据项 | 对外提供数据项 | 数据批次和数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦东新区联合监管机制 | 与浦东新区进出境特殊物品监管服务平台进行接口对接 | 企业名称、综合风险评估编号、出入境方式、申请日期、当前流程、成员单位审核情况、确认生效时间、特殊物品产品名称、产品类别、产品规格、申请数量、进口数量、企业入库数量以及领用数量等 | 报关单号、商品名称、检验检疫编码、数量、重量、消费使用单位等 | 每日约100条文本数据，每日新增 |
| 上海市交通委 | 方案一：与市交通委信息系统接口对接 方案二：通过光盘拷贝数据导入和导出、或电子文档通过政务外网介质交换 | 实验室名称、地址、法定代表人、涉及病原微生物等 | 无 | 约2000条文本数据，定期更新 |
| 上海市卫健委 | 方案一：与市交通委信息系统接口对接 方案二：通过光盘拷贝数据导入和导出、或电子文档通过政务外网介质交换 | 车辆轨迹数据、途中运输路线、备用路线、 | 无 | 每日约100条轨迹数据，每日新增 |

6、与外部数据的共享对接设计

（1）总体架构原则

海关内网数据平台中枢作为核心数据资产汇聚与治理节点，严格遵循“内网封闭、边界可控、分类共享、全程审计”的原则，与外部单位实现安全、合规、高效的数据交互。根据外部单位的网络环境与安全等级，采用差异化的接入与传输机制。

（2）三类典型外部对接与共享方式

1）通过网络专线接入局域网共享。

适用对象：该共享机制适用于高信任度的政府单位或经海关认定的战略合作单位。

网络架构：外部单位通过专用加密专线接入海关指定的对外共享局域网区域，该区域作为安全缓冲区与海关核心内网严格分离，并在两者之间部署符合国家保密标准的网闸设备，实现逻辑或物理层面的有效隔离。

数据流向：数据由海关内网数据平台中枢完成汇聚、治理与授权后，单向推送至对外接入局域网中的共享数据库，外部单位仅可通过专线访问该数据库或接口，系统架构确保其无法反向穿透或访问海关核心内网资源。

安全措施：在网络层实施IP白名单准入、VLAN逻辑隔离及全流量监控；在应用层采用双向身份认证机制并全程记录操作日志以支持审计追溯；在数据层则通过字段级权限控制和敏感信息脱敏处理，确保共享数据“按需可见、可用不可见”。

2）通过可信数据服务平台API共享。

适用对象：该共享方式适用于一般外部单位，包括银行、物流企业、跨境电商平台、外贸企业等商业主体。在合规前提下获取与其业务相关的海关数据服务。

技术实现：将智关航贸数据平台中枢的可信数据服务平台作为对外数据服务的统一出口，该平台支持把内部平台的API统一注册，并对外提供标准化的API服务。外部单位通过互联网或行业专网安全、高效地调用所需数据服务。

安全机制：平台采用多重身份认证机制（如SM2国密数字证书、OAuth 2.0、API Key）确保调用方身份可信；数据传输全程使用TLS 1.2及以上版本或国密SSL协议加密；通过基于角色或业务场景的细粒度访问控制策略，限制用户仅能访问授权范围内的数据；同时配备智能限流与风控引擎，对高频请求或异常行为实施自动识别与熔断处置，保障系统稳定与数据安全。

3）物理隔离环境下的数据摆渡。

适用对象：该共享方式适用于对安全要求极高或涉及国家秘密的单位，如军队、国家安全机关、特定科研机构等，这些单位与海关内网实行完全物理隔离，无法通过任何网络连接进行数据交换。

实现方式：采用双机数据摆渡系统实现单向、离线的数据传输：由内网端主机将授权数据封装为加密数据包，经审批后通过专用移动介质（如经认证的加密U盘）或一次性写入光盘进行人工传递，外网端主机在隔离环境中导入并解密数据，全过程无网络连接，确保内网绝对安全。

本次建设中的各类场景均采用“通过可信数据服务平台API共享”的方式实现海关外部数据接口对接与API数据服务。

7、外贸气象站与商务委间的统计数据共享

为有效支持商务委开展外贸管理工作，上海海关已在制度规范范围内予以最大海关统计数据支持。当前，上海海关于每月18日，《海关统计月报》发布后第一时间，将上海市单月及累计的详细汇总报表通过光盘形式提供给商务委，包含细化到企业10位注册编码的商品10位税号、贸易方式、产终国、运输方式、境内货源地、数量、统计人民币价等多个字段。以9月为例，单月数据量达到300兆规模，含数据记录约300万条，企业超60000家。这是上海海关对外提供的精度最高、范围最广的海关统计数据，目前海关内部撰写相关报中央的要情也基于上述字段，已可满足开展各种类型的外贸分析研判需求。

除上述月度定期数据供给外，为满足上海市更好应对特殊时期的外经资领域挑战等紧急、高重要性的工作任务，上海海关还在加急办理审批手续后，多次加快、加密频次提供数据。后续，将有效利用航贸平台开发契机，在制度规范范围内，提升数据供给方式方法的便捷性，更好的支持上海稳外贸工作。

## 6.9.备份系统建设

围绕数据安全与业务连续性核心目标，结合项目实际需求与等保三级合规要求，构建覆盖智关航贸数据平台中枢及四大核心业务系统（外贸气象站、数字通关服务中心、智慧检测实验室、高风险特殊物品监管平台）的高标准灾备体系。通过实施近实时数据备份、本地与异地异构存储、温备/冷备协同恢复机制以及常态化恢复演练，全面满足等保三级在“数据完整性、可用性、备份与恢复能力”方面的严格控制要求。体系重点防范硬件故障、人为误操作、勒索病毒攻击、区域性灾难等多重风险，切实提升系统抗灾能力和快速恢复水平，保障项目长期稳定、安全运行。

1、灾备建设目标

根据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级要求，灾备目标如下：

RPO（恢复点目标）：关键业务数据丢失不超过15分钟。

RTO（恢复时间目标）：核心业务系统在故障后4小时内恢复运行。

备份覆盖：所有重要业务系统、数据库、配置文件、日志及应用组件实现全面覆盖，确保可完整重建。

异地保存：将关键数据实时或准实时同步至异地灾备站点，实现生产环境与备份环境物理隔离，防范区域性灾难。

恢复验证：建立年度灾备演练机制，定期开展真实环境恢复测试，验证备份有效性与恢复流程可行性。

2、灾备架构设计

采用“本地实时备份 + 异地异构灾备 + 温备协同”三级架构，实现高可用与高恢复能力。

生产环境：部署于本地数据中心，核心系统采用高可用架构（如数据库副本、应用负载均衡），保障业务持续运行。

本地灾备层：部署专用备份服务器与高性能存储设备，支持持续数据保护、数据库日志复制或快照技术，实现分钟级数据恢复能力。

异地灾备层：将关键数据定时或实时复制至异地机房，确保至少一份备份数据位于独立物理区域。

恢复验证环境：设立独立的沙箱或测试环境，用于定期开展数据恢复与系统重建演练，避免影响生产系统。

3、数据级灾备策略

| 系统类别 | 备份内容 | 备份频率 | 存储位置 | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智关航贸数据平台中枢 | 业务数据存储 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |
|  | 元数据、资产编目、数据接口 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |
|  | 可视化报表配置 | 每日增量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 24小时 |
|  | 模型文件、知识库 | 每周全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 7天 |
| 外贸气象站 | 贸易数据、货物数据、企业服务数据 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |
| 数字通关服务中心 | 运行监控数据、服务协同数据、配置数据 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |
| 智慧检测实验室 | 样品数据、检测业务数据、风险监控数据 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |
| 高风险特殊物品监管平台 | 审批监管数据、风险评估数据、企业与产品画像 | 每15分钟增量+每日全量 | 本地备份服务器 + 异地备份 | ≤ 15分钟 |

4、应用级灾备策略

应用级灾备采用“温备+冷备”结合模式，提升恢复效率与业务连续性。

（1）系统镜像与配置备份

对核心业务系统的数据库服务器、应用中间件服务器定期制作系统镜像（VM快照或物理镜像），每月执行一次完整系统镜像备份。操作系统、中间件配置、应用部署包、安全策略等配置信息每周自动备份，纳入版本控制系统，并同步至本地与异地存储，确保可快速复现运行环境。

（2）灾备恢复流程

制定《灾难恢复预案》和《数据恢复与系统重建操作手册》，明确故障分级、恢复优先级、责任人、联络机制及详细操作步骤。在发生重大故障或灾难时，可在备用服务器或虚拟化环境中快速部署系统镜像并导入最新备份数据，实现核心业务快速重建。

（3）备用资源准备

在本地配置通用备用服务器或虚拟机资源，支持应急场景下的冷备恢复；在异地部署温备环境，预装操作系统与中间件，待数据恢复后可快速启动应用服务，显著缩短RTO。

5、灾备管理与合规要求

（1）备份监控与告警

对备份任务执行状态、数据完整性、存储空间、传输延迟等进行实时监控。备份失败、超时或校验异常时，自动触发短信与邮件告警，通知运维负责人，并记录事件日志，支持后续追溯与分析。

（2）备份恢复演练

每年至少组织一次全流程灾备恢复演练，覆盖核心业务系统（如高风险特殊物品监管平台、智关航贸数据平台中枢），在隔离环境中进行真实数据恢复与系统重建测试。演练过程全程记录，形成《灾备演练报告》，包含恢复时间测量、问题分析与改进措施，作为等保测评的重要佐证材料。

（3）访问控制与审计

备份系统实行独立账户管理，遵循最小权限原则，仅授权运维与安全管理人员执行备份与恢复操作。所有备份操作均记录详细日志，日志留存不少于6个月，并定期审计。

【非电子政务云部署项目请参照10至15小节要求开展描述】

## 6.10.网络系统建设

本网络架构建设方案围绕海关专网业务需求，构建了涵盖用户端、业务网、数据域、对外接入局域网及仪器设备专网的多层级网络体系。用户端包括海关专网业务PC用户和运维终端，通过安全通道接入业务网；业务网划分为应用域与数据域，部署了数据API服务器、数据治理服务器、AI服务器、应用服务器等核心组件，并通过交换机实现高效互联；数据域包含数据库服务器与非结构化存储，支撑智能数据平台中枢运行；对外接入局域网与仪器设备专网分别连接外部系统与专用设备，确保数据安全隔离与高效传输，整体架构具备高可用性、可扩展性和安全性，为智慧海关建设提供坚实的技术支撑。

## 6.11.系统配置及软硬件选型分析

本项目坚持自主可控与安全可靠原则，软硬件选型采用国产化技术路线，构建全栈国产化支撑环境，确保系统长期稳定运行与数据安全。

1、中枢资源需求

在硬件方面，服务器平台选用基于国产CPU的高性能服务器，搭配国产化GPU/加速卡用于大模型推理任务，满足语言推理大模型在长上下文场景下的算力与显存需求。网络设备利用科技处现有基础设施，支持万兆网络与低延迟通信，确保系统间高效数据传输。

在软件方面，操作系统采用通过安全认证的国产发行版（银河麒麟高级服务器操作系统）；中间件选用东方通Tong等国产产品，支持高并发、松耦合服务架构。数据库层面，结构化数据管理采用达梦数据库；向量数据库优先选用支持国产化适配的Eashsearch部署版，实现亿级向量的高效检索与动态更新。

整体系统采用容器化与微服务架构，基于容器云平台实现服务编排与资源调度，保障系统的可扩展性与运维便捷性。所有软硬件选型均通过兼容性测试与性能验证，形成自主可控、安全高效的国产化技术生态支撑体系。

中枢（可信部分除外）资源需求

| 序号 | 网络区域 | 资源名称 | 资源 类型 | 数量 | 单台配置 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 操作系统 | 中间件 | 数据库 |  |
| 1 | 海关内网 | 计算服务器 | 物理机 | 5 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  |  | 满足海量多源数据的集中存储与并行处理 |
| 2 |  | 数据采集服务器 | 物理机 | 3 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  |  | 多协议实时数据接入与缓冲处理，用于实现从业务系统、外部接口等来源的结构化与非结构化数据高效汇聚 |
| 3 |  | 数据API服务器 | 物理机 | 2 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  |  | 用于承载数据服务接口的发布与调用 |
| 4 |  | 数据治理服务器 | 物理机 | 2 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  |  | 用于运行元数据管理、数据质量、数据血缘等治理功能模块 |
| 5 |  | 数据库服务器 | 物理机 | 8 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  | 分布式OLAP数据库 | 支持集群化部署和低延迟数据访问，用于承载核心数据 |
| 6 |  | 中间件服务器 | 物理机 | 3 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 | 东方通RDS、金蝶天燕消息中间件 |  | 用于部署消息队列、服务注册、配置中心等分布式中间件 |
| 7 |  | 应用服务器 | 物理机 | 2 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 | 东方通 |  | 用于部署业务应用系统、Web门户及后台服务 |
| 8 |  | 算法服务器 | 物理机 | 3 | 64 | 256 | 24576 | kylin-v10-sp3 |  |  | 满足OCR文字识别、语音识别、rerank算法、Embedding算法运行需求 |
| 9 |  | AI服务器 | 物理机 | 3 | 96 | 1024 | 16384 | kylin-v10-sp3 |  |  | 用于推理模型 |
| 合计 |  |  |  | 31 | 2080 | 10240 | 737280 |  |  |  |  |

（1）计算服务器

日增500万，每天有50+以上的数据模型需要通过服务器做清洗运算，每个数据模型需要用到2Core，4G以上资源，每日需要用到100Core，200G以上资源，单台服务器配置2颗处理器（32核），共64核128线程，可支撑流处理或者批处理等分布式计算框架在大规模数据清洗、格式转换、分区聚合等批处理任务中的高并发执行需求，满足每日TB级数据入湖与处理的算力要求；内存配置256GB，保障计算过程中Shuffle数据缓存、任务执行上下文及JVM堆内存需求，提升处理效率，避免频繁磁盘交换；网络配置双口万兆光模块，确保在高并发数据摄入、节点间Shuffle传输及结果输出过程中具备充足带宽，避免网络成为瓶颈；整机配备冗余电源、冗余风扇及导轨，保障7×24小时高可用运行与运维便捷性。整体资源配置在满足当前日增500万、总量600亿规模数据处理需求的基础上，具备良好的扩展能力与稳定性，能够有效支撑数据湖平台在海量数据接入、集中治理、并行计算与服务输出等全链路场景下的高效运行。

（2）数据采集服务器

数据采集服务器资源配置基于多数据源、多表并行采集的复杂场景进行测算：尽管接入的数据源数量为3个，但每个数据源下包含数百张表（总计可达近千张），需执行周期性增量同步或实时捕获任务，每天执行增量数据同步涉及到上千个任务，按照同时运行60个任务来算，每个任务执行5分钟，每个任务运行时消耗2Core,4G资源，同时需要120Core，240G，单台服务器配置2颗国产处理器（32核），共64核128线程，可有效支撑多进程/多线程并行采集任务，经评估在每表平均采集间隔5分钟、批量拉取峰值并发连接数达300以上、单次处理数据量较大的情况下，CPU资源需求仍处于可控范围，保障任务调度及时、无积压。内存配置256GB，满足海量表元数据缓存、数据库连接池维持、数据缓冲及ETL中间处理的内存开销，避免频繁磁盘交换导致性能下降，确保高并发采集下的响应效率与系统稳定性；网络配置双口万兆光模块，保障与远端数据库源端的高速连接，避免因大批量表并行拉取导致网络瓶颈。

（3）数据API服务器

单台服务器采用2颗处理器（32核），共64核128线程，可满足高并发API请求下的计算处理需求，基于日均调用量约80万次、峰值并发请求不低于300个、平均响应时间控制在200ms以内的指标，经性能评估需至少60核CPU资源以保障服务稳定性。内存配置256GB，支持更高带宽与更低延迟，满足多进程、高并发场景下数据序列化、反序列化及缓存处理的内存开销，确保服务响应效率；网络配置双口万兆光模块，保障高吞吐、低延迟的服务对外暴露能力，适应微服务架构下的频繁数据交互。

（4）数据治理服务器

数据治理服务器主要用于运行数据质量、元数据管理、数据血缘分析、数据标准等核心治理功能，涉及存量600亿及日增500万条数据采集、解析、存储与关联分析，具有高并发任务调度、复杂图谱计算、频繁数据库扫描和批量规则校验等特点，对计算能力、内存容量和I/O性能要求较高；单台配置2颗处理器（32核），共64核128线程，可支撑多数据源元数据批量抽取、数据质量规则并行稽核、血缘关系解析等CPU密集型任务，在每日定时执行数百项质量检查、元数据同步任务并发运行的场景下，保障任务处理效率与系统响应速度。内存配置256GB，满足元数据缓存、血缘图谱加载、规则引擎运行及JVM堆内存需求，避免因数据量大导致频繁GC或内存溢出，确保长时间运行的稳定性。网络配置双口万兆光模块，保障与各类数据库、数据仓库、数据平台的高速连接，提升元数据拉取和结果回写效率，避免网络成为瓶颈；整机配备冗余电源、冗余风扇及导轨，提升系统可用性与运维便捷性；整体配置充分考虑了数据治理任务周期性集中执行、资源消耗波动大（如每日凌晨批量稽核）的特点，能够有效支撑元数据管理、数据质量监控等关键业务的稳定高效运行，具备良好的性能、可靠性与扩展能力。

（5）数据库服务器

数据库服务器资源测算基于业务承载量、访问特征及数据增长情况进行综合评估：在CPU方面，结合日均处理查询请求数约5万次、峰值并发用户数不低于200个、平均查询响应时间要求控制在200毫秒以内等指标，经性能模型估算，单台服务器需具备不小于60核的计算能力以支撑复杂多维分析与聚合运算；在内存方面，考虑高并发场景下查询缓存、中间结果集暂存及内存计算优化等因素，按单并发请求平均内存开销512MB测算，峰值200并发需至少100GB内存，结合系统开销与冗余预留，单台配置256GB内存可保障稳定运行。此外，系统存在明显的周期性负载特征，每日晚间ETL批处理时段（约00:00–8:00）及每月初报表生成期间，CPU和内存使用率将上升至峰值，预计达到85%以上，持续时间约3–5小时，因此资源配置以满足此类短时高峰负载为核心目标，确保在业务高峰期仍能维持系统稳定与响应性能。

（6）中间件服务器

中间件服务器主要用于部署消息队列、缓存系统等核心中间件，对计算性能、内存吞吐、网络带宽及系统稳定性要求较高；单台一颗CPU，共32核64线程，可满足多中间件实例并行运行的CPU需求，支持高并发连接处理、消息路由、持久化刷盘及缓存命中计算，在典型场景下可支撑数千QPS的消息吞吐或数万级并发缓存访问。内存配置256GB，为缓存类中间件提供充足的运行空间，保障热点数据高效读写，并支持消息队列的页缓存与缓冲区管理，避免频繁磁盘I/O导致性能下降。网络方面配备双口万兆光模块×2，共4个万兆接口，支持链路聚合与业务隔离，确保消息传输、缓存同步及跨节点通信的低延迟与高吞吐；整体配置兼顾性能、稳定与扩展性，能够有效支撑消息队列、缓存等中间件在高并发、低延迟、高可用场景下的稳定运行，满足分布式系统解耦、削峰、异步处理等关键需求。

（7）应用服务器

单台配置2颗，共64核128线程，可满足多应用实例并行运行的计算需求，在日均百万级请求、峰值并发用户数达200以上的场景下，保障复杂业务逻辑处理、数据组装与接口调用的高效执行。网络配置双口万兆光模块，提升南北向与东西向通信效率，支持负载均衡接入、服务间调用及管理流量隔离，保障平台对外服务的高吞吐与低延迟；整机配备冗余电源、冗余风扇及导轨，增强系统持续运行的可靠性与运维便利性；整体配置充分考虑了应用平台在用户访问、事务处理、服务治理和高可用方面的综合需求，能够稳定支撑业务系统的日常运行与突发流量冲击。

（8）算法服务器

单台配置2颗，共64核128线程，可满足多任务并行处理需求，在并发处理100+页文档OCR识别、语音识别、rerank算法、Embedding算法，保障复杂算法高效运行与低延迟响应。内存配置256GB，支持大批次图像数据加载、模型缓存驻留、流程上下文保存及三维状态数据暂存，避免因内存不足导致推理中断或性能下降，确保高并发AI任务的连续稳定处理；网络配置双口万兆光模块，保障与前端应用、文件存储系统及外部数据源的高速数据传输，提升图像输入与识别结果回传效率。

（9）AI服务器

单台配置8张AI加速卡，提供强大的并行计算能力，整机具备数千TOPS的INT8算力，可支持百亿至千亿参数大模型的切分部署与高效推理，结合动态批处理（Dynamic Batching）、模型量化、多实例并发等优化技术，显著提升吞吐效率。CPU采用2颗国产CPU，为模型加载、输入预处理、任务调度及后处理提供充足算力，保障AI加速卡的高效利用率；内存配置1024GB，满足大模型参数缓存、上下文状态保存及高并发请求队列的内存需求，避免因显存或内存不足导致性能下降。在典型文本生成场景下），单台服务器经优化后可稳定支撑300~500 QPS，在延迟要求≤500ms的业务场景下仍可维持150~200 QPS的高可用服务能力，整体配置具备强大的大模型推理吞吐能力与弹性扩展潜力，能够满足企业级AI应用在高并发、实时性要求下的稳定运行需求。

（10）业务数据存储

数据湖服务器和数据库服务器共配置50块4TB SSD用于数据存储，综合考虑数据总量约600亿条、单条数据平均1KB，整体存量约56TB、日均新增约500万条（约14GB）以及3年数据保留周期的业务需求，全量数据规模约183TB，存储系统采用3副本机制保证数据的安全可靠。

（11）系统数据存储

每台服务器均需配备系统盘，用于操作系统、运行环境及存储关键日志和配置文件，为保障系统稳定性和数据可靠性，所有服务器的系统盘均采用RAID 5方案进行冗余配置。具体通过服务器内置的高性能RAID控制器（如Raid-8204-8i或12GB SAS RAID卡），将多块本地硬盘组建为RAID 5阵列，利用分布式奇偶校验机制，在允许单盘故障的情况下仍可正常运行，有效避免因系统盘单点故障导致服务器无法启动或系统数据丢失。

（12）非结构化数据存储

根据当前业务规划，非结构化数据总量约1PB，日均新增约300GB，主要来源于总署下发的资料文件、业务系统上传的影像文件、录音记录、扫描文档及多媒体资料，数据保留周期为3年，并采用3副本或纠删码（EC 4+2）冗余策略以保障高可用性与数据安全性。

另外，可信数据服务中心需要采购5台服务器，负载可信数据服务中心基础功能以及相关配套软件、功能部署，承载48台虚拟机需求，每台虚机约16C/32G配置；还需采购6台可信专用服务器（区块链专用服务器），服务器配置为32核64线程/256G/1T，专用服务器带算力卡，按照1个场景下，1个隐私计算平台软件+3台算力一体机+3台专用数据存储+3台K8S Master估算。

| 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 物理服务器 | 96C/512G/2T SSD | 5 |
| 主机 | 可信专用服务器 | 32核64线程 256G 1T | 6 |

5台物理服务器估算依据如下：

| 可信数据服务中心部署硬件资源需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 资源名称 | 类型 | 网络环境 | 是否新增 | 数量 | CPU/核 | 内存/G | 系统盘/G | 数据盘/G | 备注 |
| 1 | 可信数据服务中心 | 数据库服务器 | 物理机 | 业务网 | 0 | 2 |  |  |  |  | 复用 |
| 2 |  | 后端服务器 | 虚拟机 | 业务网 | 1 | 2 | 16 | 32 | 100 | 100 |  |
| 3 |  | 总署对接服务器 | 虚拟机 | 业务网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 4 |  | 可视化服务器 | 虚拟机 | 业务网 | 1 | 1 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 5 |  | 文件处理服务器 | 虚拟机 | 业务网 | 1 | 1 | 4 | 8 | 100 | 100 |  |
| 6 |  | 专网代理服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 0 | 1 |  |  |  |  | 复用 |
| 7 |  | 互联网代理服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 4 | 8 | 100 | 100 |  |
| 8 |  | 文件传输服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 1 | 4 | 8 | 100 | 100 |  |
| 9 | 航贸通（互联网） | DID管理台服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 10 |  | API适配器服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 11 |  | 数据目录管理服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 12 |  | 分布式文件共享服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 13 |  | 航贸通专用存储服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 14 |  | K8S Master节点服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 3 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 15 | 航贸通（政务外网） | API适配器服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 16 |  | 数据目录管理服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 17 |  | 分布式文件共享服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 18 |  | 航贸通专用存储服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 2 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 19 |  | K8S Master节点服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 3 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
| 20 | 隐私计算（2场景） | 算力一体机 | 物理机 | 对外接入局域网 | 0 | 6 | 64 | 256 | 1000 |  | 硬件采购 |
| 21 |  | 专用存储服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 8 | 8 | 16 | 300 | 500 |  |
| 22 |  | K8S Master节点服务器 | 虚拟机 | 对外接入局域网 | 1 | 6 | 8 | 16 | 100 | 100 |  |
|  | 总计（新增） |  |  |  |  | 47 | 376 | 752 | 6300 | 7900 |  |

| 物理服务器配置 | 96 | 512 | 2000 | 虚拟损耗 | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理机服务器数量测算 | 4.351851852 | 1.631944444 | 7.888888889 |  |  |

2、四个场景资源需求

数字通关服务中心、外贸气象站、高风险特殊物品监管平台、智能检测实验室的所需资源（除AI服务器外）采用利旧方式，由上海海关科技处进行资源需求统筹。

场景所需的AI算力资源由数据平台中枢所申请的AI服务器资源统筹支撑。

3、可信数据服务中心所需购买的软件产品说明

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品型号 | 产品配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 航贸通 | 分布式数据要素流通平台 | 含分布式文件共享、API、数据目录 | 2 | 市场侧及政务侧数据联通，永久授权 |
| 2 | 工具软件 | 航贸通 | DID机构管理台 | / | 1 | 永久授权 |
| 3 | 工具软件 | 航贸通 | 隐私计算开放平台 | 支持“多方安全计算（MPC）”、“可信执行环境（TEE）”、“联邦学习（FL）” | 2 | 1.海关-税务数据隐私计算 2.离境退税或做冗余备用（永久授权） |
| 4 | 数据库 | 数据库 | KingbaseESV008 | / | 10 | 数据库主备，永久授权 |

## 6.12.系统软硬件配置清单

1、中枢所需软硬件配置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 5 |
| 2 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 3 |
| 3 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 2 |
| 4 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 2 |
| 5 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 8 |
| 6 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 3 |
| 7 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 2 |
| 8 | 主机 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 3 |
| 9 | 主机 | AI服务器 | CPU: 配置2颗高性能处理器，单颗核数不少于48核，主频不低于2.6GHz GPU：配置8张GPU卡，单卡内存>=64GB 内存：总容量>=1024GB，单挑容量>=64G Raid：Raid-8204-8i*1 双口万（含模块）*2¦电源800W*2¦导轨¦ | 3 |
| 10 | 存储设备 | 固态硬盘 | 4T | 48 |
| 11 | 存储设备 | 机械硬盘 | 4T | 124 |
| 12 | 存储设备 | 磁盘阵列 | 支持S3、REST、HTTP（s）、NFS、CIFS等协议，支持PB级别的存储 | 1 |
| 13 | 主机 | 物理服务器 | 96C/512G/2T SSD | 5 |
| 14 | 主机 | 可信专用服务器 | 1、服务组成：包含服务器使用和维护费。 2、服务时长：5年。 3、服务器数量：6台。 4、服务器配置：32核64线程 256G 1T。 5、专用服务器带算力卡。 | 6 |
| 15 | 数据库 | 数据库 | 国产数据库 | 10 |
| 16 | 工具软件 | 航贸通 | 分布式数据要素流通平台,含分布式文件共享、API、数据目录 | 2 |
| 17 | 工具软件 | 航贸通 | DID机构管理台 | 1 |
| 18 | 工具软件 | 航贸通 | 隐私计算开放平台，支持“多方安全计算（MPC）”、“可信执行环境（TEE）”、“联邦学习（FL）” | 2 |

2、智慧检测实验室所需软硬件配置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力设备 | UPS | 在线式UPS不间断电源 稳压服务器机房电脑停电后备电源 10KVA/9000W内置电池标准机 | 1 |
| 2 | 动力设备 | UPS电池 | UPS电源电池免维护铅酸蓄电池一只 12V100AH | 80 |
| 3 | 动力设备 | UPS电池柜 | 电池柜UPS不间断电源蓄电池柜EPS电池柜 | 2 |
| 4 | 机房建设 | 消防系统 | 120L柜式七氟丙烷气体自动灭火器装置 含报警主机系统 含安装 | 1 |
| 5 | 边界安全 | 防火墙 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反邮件等功能 | 2 |
| 6 | 边界安全 | 防火墙（WAF） | 应用层吞吐量600 Mbps，最大每秒新建连接数60,000，最大并发连接数1,800,000，标配6个千兆电口和4个千兆光口，1U标准机架式设备，单电源 | 1 |
| 7 | 主机及计算机环境安全 | 入侵检测系统 | 综合网络监控和入侵检测功能；实时监控网络传输，通过对高速网络上的数据包捕获，进行协议分析，结合特征库进行相应的模式匹配，通过对以往的行为和事件的统计分析，自动发现来自网络外部或内部的攻击，并可以实时响应，切断攻击方的连接，最大限度保护内部网络安全。 | 1 |
| 8 | 安全管理与支持 | 安全审计产品 | 资产授权数量：40个 | 1 |

3、密码产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关 | 用于保障应用系统的访问链路安全；为应用安全存储国密证书，通过反向代理，为应用提供基于国产密码与国际密码的单向与双向SSL安全链路。 | 2 |
| 2 | Ipsec VPN网关 | 通过Ipsec 协议，建立基于国产密码的安全传输通道，保护数据传输机密性、完整性。 | 2 |
| 3 | 签名验签服务器 | 基于数字签名、验证签名技术，为应用系统提供应用级数字签名、验证签名等服务；实现终端用户身份鉴别的真实性和重要数据存储的完整性保护。 | 2 |
| 4 | 服务器密码机 | 为应用系统和密码服务提供基础的密码能力。包括为应用提供基于国产密码算法的基础密码计算能力、提供基于硬件的主密钥与应用密钥管理能力、提供为信息系统提供会话密钥能力、提供安全的密钥存储能力、提供基于双噪声信号源的随机数能力、提供符合国标的服务接口。 | 2 |
| 5 | 域名证书 | 为BS应用签发服务端站点证书，保证服务的真实性。 | 1 |
| 6 | 国密浏览器 | 基于国密协议建立安全传输通道。 | 50 |

## 6.13.系统软硬件物理部署方案

智关航贸数据平台中枢系统部署方案（暂定，未来可能根据机房实际情况发生变更）：

智慧检测实验室系统部署方案：

## 6.14.机房及配套工程设计

电信机房平面图及设备布局

（暂定，未来可能根据机房实际情况发生变更）

孙桥机房平面图及设备布局

上海海关技术中心孙桥机房位于浦东新区沔北路299号1号楼5楼，分为主机房和UPS机房两个区域，由物理墙体分隔。

主机房面积70平方米，现设12个标准机柜，主要用于部署服务器主机、存储设备、网络通信设备、安全设备等。主机房三面墙体配置有七氟丙烷气体灭火系统，可在火情发生时快速启动，保护设施设备安全；但现有系统已部署近10年需要更新。同时，主机房内配备有1台精密空调和2台3匹普通空调，通过温湿度控制，保障设施设备在适宜环境下稳定运转。

UPS机房33平方米，专用于放置供电设施及不间断电源设备，为主机房提供电力支持，保障关键设备在电力故障期间仍能维持正常运转，为数据备份及故障处置争取宝贵时间，提升整个机房的运行稳定性和数据安全性；但现有UPS设备已部署近10年且故障需要更新。

此次项目配套新建UPS、UPS电池、UPS电池柜，及消防系统。

## 6.15.环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计

1、环保措施和方案

本项目主要工作地点在上海海关及实验室的机房中进行。在实施运营过程中对周围环境基本不造成污染，项目运作过程中基本没有有害气体、废渣、废水排出，所采用的设备也不产生电磁污染。项目基本不产生设备噪声源，不会对周围环境造成危害。

2、消防措施

计算机机房内已设置气体灭火系统及火灾探测器，其吊顶的上、下及活动地板下均设置了感烟、感温两种探测器。机房内的电源开关靠近工作人员操作位置或主要出入口。机房所有的电器设备都已安全接地，接地符合国家相关法规与标准的要求。

3、节能

本期项目设备主要能源为电能，能耗指标与选用的设备有关，本期项目将优先考虑选用节能型设备。

4、职业卫生

计算机机房已设置了恒温恒湿系统，不间断电源及消防设备。在项目建设过程中，还需要考虑静电带来的影响，并采取措施减少静电的危害。

要减少静电对计算机的危害，需要从以下三个方面入手做工作：

（1）提高计算机系统的自身的抗静电能力在计算机系统软硬件设备上，需要各计算机厂商研究探讨；

（2）在机房的设计上，建议采用敷设地板和吊顶等措施，采用良好接地措施；

（3）切断静电放电时对计算机系统内逻辑电路的干扰途径以及静电不通过半导体器件放电。

具体实施时，应确保对计算机设备进行检测与维修的仪器、设备、工具应具有良好的安全保护地，尽量使它们的外壳不带有静电电荷。

【电子政务云部署项目参照16至17小节要求开展描述】

## 6.16.计算和存储资源服务内容

由于本项目为非电子政务云部署项目，所以不涉及。

## 6.17.密码服务资源内容

由于本项目为非电子政务云部署项目，所以不涉及。

# 第七章 项目预算

## 7.1.预算编制说明

项目总投资：5010.4038（万元），其中建设费用为4741.8938（万元），其他建设费用为268.51（万元）。

## 7.2.项目软硬件购置及应用系统开发投资估算

应用软件开发投资估算明细表

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 工作量（人月） | 单价（元） | 总金额（元） | 对应建设内容中的功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智关航贸数据平台中枢 | 数据中台-采集管理-采集概览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.1 |
| 2 |  | 数据中台-采集管理-单表同步 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.2 |
| 3 |  | 数据中台-采集管理-整库同步 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.3 |
| 4 |  | 数据中台-存储管理-数据湖集群概况 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.4 |
| 5 |  | 数据中台-存储管理-数据湖集群监控总览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.5 |
| 6 |  | 数据中台-存储管理-数据湖节点运行监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.6 |
| 7 |  | 数据中台-存储管理-数据湖查询性能监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.7 |
| 8 |  | 数据中台-存储管理-数据湖写入性能监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.8 |
| 9 |  | 数据中台-存储管理-数据授权-数据库授权 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.9 |
| 10 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖任务执行监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.10 |
| 11 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖任务历史记录 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.11 |
| 12 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖元数据数据库管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.12 |
| 13 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖元数据表管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.13 |
| 14 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖元数据任务详情 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.14 |
| 15 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖元数据物化视图管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.15 |
| 16 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖交互式查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.16 |
| 17 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖实时查询监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.17 |
| 18 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖用户管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.18 |
| 19 |  | 数据中台-数据任务管理-数据湖角色管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.19 |
| 20 |  | 数据中台-数据任务管理-文件系统服务总览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.20 |
| 21 |  | 数据中台-数据任务管理-文件系统存储使用分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.21 |
| 22 |  | 数据中台-数据任务管理-文件系统服务实例列表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.22 |
| 23 |  | 数据中台-数据任务管理-文件系统元数据监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.23 |
| 24 |  | 数据中台-数据任务管理-文件系统节点存储监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.24 |
| 25 |  | 数据中台-数据任务管理-任务总览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.25 |
| 26 |  | 数据中台-数据任务管理-任务版本管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.26 |
| 27 |  | 数据中台-数据任务管理-任务操作历史 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.27 |
| 28 |  | 数据中台-数据任务管理-流式Jar任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.28 |
| 29 |  | 数据中台-数据任务管理-流式SQL任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.29 |
| 30 |  | 数据中台-数据任务管理-工作流编排和调度 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.30 |
| 31 |  | 数据中台-数据任务管理-工作流版本管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.31 |
| 32 |  | 数据中台-数据任务管理-工作流操作历史 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.32 |
| 33 |  | 数据中台-数据任务管理-批处理SQL任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.33 |
| 34 |  | 数据中台-数据任务管理-RDS任务 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.1.34 |
| 35 |  | 数据中台-数据任务管理-Shell任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.35 |
| 36 |  | 数据中台-数据任务管理-批处理JAR任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.36 |
| 37 |  | 数据中台-数据任务管理-质量检测任务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.37 |
| 38 |  | 数据中台-数据任务管理-任务监控大盘 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.38 |
| 39 |  | 数据中台-数据任务管理-周期工作流 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.39 |
| 40 |  | 数据中台-数据任务管理-手动工作流 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.40 |
| 41 |  | 数据中台-数据任务管理-容器化工作流 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.41 |
| 42 |  | 数据中台-数据任务管理-离线任务管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.42 |
| 43 |  | 数据中台-数据任务管理-实时任务管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.43 |
| 44 |  | 数据中台-数据任务管理-工作流实例监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.44 |
| 45 |  | 数据中台-数据任务管理-补数实例 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.45 |
| 46 |  | 数据中台-数据任务管理-任务实例 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.46 |
| 47 |  | 数据中台-数据任务管理-调试实例 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.47 |
| 48 |  | 数据中台-数据任务管理-全局实例 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.48 |
| 49 |  | 数据中台-数据任务管理-质量规则中心 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.49 |
| 50 |  | 数据中台-数据任务管理-监控告警中心 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.50 |
| 51 |  | 数据中台-数据任务管理-数据资源管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.51 |
| 52 |  | 数据中台-数据任务管理-数据表构建 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.52 |
| 53 |  | 数据中台-数据任务管理-文件数据导入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.53 |
| 54 |  | 数据中台-数据任务管理-消息队列数据导入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.54 |
| 55 |  | 数据中台-数据任务管理-数据库数据导入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.55 |
| 56 |  | 数据中台-数据任务管理-在线数据编辑 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.56 |
| 57 |  | 数据中台-数据任务管理-数据模型管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.57 |
| 58 |  | 数据中台-数据任务管理-元数据字典关联导入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.58 |
| 59 |  | 数据中台-数据任务管理-建模配置管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.59 |
| 60 |  | 数据中台-数据任务管理-表输入建模算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.60 |
| 61 |  | 数据中台-数据任务管理-表输出建模算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.61 |
| 62 |  | 数据中台-数据任务管理-数据同步建模算子 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.62 |
| 63 |  | 数据中台-数据任务管理-数据聚合建模算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.63 |
| 64 |  | 数据中台-数据任务管理-数据去重建模算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.64 |
| 65 |  | 数据中台-数据任务管理-序号生成算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.65 |
| 66 |  | 数据中台-数据任务管理-多表连接算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.66 |
| 67 |  | 数据中台-数据任务管理-自表连接算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.67 |
| 68 |  | 数据中台-数据任务管理-数据过滤算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.68 |
| 69 |  | 数据中台-数据任务管理-集合运算算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.69 |
| 70 |  | 数据中台-数据任务管理-数据截取算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.70 |
| 71 |  | 数据中台-数据任务管理-行转列处理算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.71 |
| 72 |  | 数据中台-数据任务管理-列转行处理算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.72 |
| 73 |  | 数据中台-数据任务管理-数据清洗算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.73 |
| 74 |  | 数据中台-数据任务管理-字符串处理清洗 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.74 |
| 75 |  | 数据中台-数据任务管理-字段类型转换清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.75 |
| 76 |  | 数据中台-数据任务管理-条件判断处理清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.76 |
| 77 |  | 数据中台-数据任务管理-时间格式处理清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.77 |
| 78 |  | 数据中台-数据任务管理-JSON解析处理清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.78 |
| 79 |  | 数据中台-数据任务管理-算术运算处理清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.79 |
| 80 |  | 数据中台-数据任务管理-窗口函数应用清洗 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.80 |
| 81 |  | 数据中台-数据任务管理-自定义清洗规则 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.81 |
| 82 |  | 数据中台-数据任务管理-删除算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.82 |
| 83 |  | 数据中台-数据任务管理-更新算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.83 |
| 84 |  | 数据中台-数据任务管理-自定义清洗算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.84 |
| 85 |  | 数据中台-数据任务管理-自定义执行算子 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.85 |
| 86 |  | 数据中台-数据任务管理-模型依赖配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.86 |
| 87 |  | 数据中台-数据任务管理-自定义清洗算法 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.87 |
| 88 |  | 数据中台-数据任务管理-模型运行历史 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.88 |
| 89 |  | 数据中台-数据任务管理-算子运行历史 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.89 |
| 90 |  | 数据中台-数据任务管理-函数文件管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.90 |
| 91 |  | 数据中台-数据任务管理-自定义函数管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.91 |
| 92 |  | 数据中台-数据任务管理-数据源配置 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.92 |
| 93 |  | 数据中台-数据服务管理-服务接口总览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.93 |
| 94 |  | 数据中台-数据服务管理-自定义API创建 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.94 |
| 95 |  | 数据中台-数据服务管理-通用API生成 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.95 |
| 96 |  | 数据中台-数据服务管理-外部API注册 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.96 |
| 97 |  | 数据中台-数据服务管理-API集市 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.97 |
| 98 |  | 数据中台-数据服务管理-API授权管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.98 |
| 99 |  | 数据中台-数据服务管理-插件管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.99 |
| 100 |  | 数据中台-数据服务管理-数据处理模板 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.100 |
| 101 |  | 数据中台-数据服务管理-服务分类管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.101 |
| 102 |  | 数据中台-数据服务管理-访问控制权限组管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.102 |
| 103 |  | 数据中台-数据服务管理-脚本取数 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.103 |
| 104 |  | 数据中台-数据服务管理-脚本执行历史 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.104 |
| 105 |  | 数据中台-数据服务管理-脚本收藏管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.105 |
| 106 |  | 数据中台-数据资源管理-数据主题管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.106 |
| 107 |  | 数据中台-数据资源管理-数据标签管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.107 |
| 108 |  | 数据中台-数据资源管理-数据层级管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.108 |
| 109 |  | 数据中台-数据资源管理-元数据信息检索 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.109 |
| 110 |  | 数据中台-数据资源管理-元数据详情 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.110 |
| 111 |  | 数据中台-数据资源管理-数据字典探查 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.111 |
| 112 |  | 数据中台-数据资源管理-库表权限查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.112 |
| 113 |  | 数据中台-数据资源管理-库表权限开通 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.113 |
| 114 |  | 数据中台-数据资源管理-数据血缘分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.114 |
| 115 |  | 数据中台-数据资源管理-数据影响分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.115 |
| 116 |  | 数据中台-数据资源管理-数据业务信息维护 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.116 |
| 117 |  | 数据中台-数据质量管理-质量检测大盘 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.117 |
| 118 |  | 数据中台-数据质量管理-质量问题总览 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.118 |
| 119 |  | 数据中台-数据质量管理-质量问题处理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.119 |
| 120 |  | 数据中台-数据质量管理-质量规则管理 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.120 |
| 121 |  | 数据中台-数据质量管理-质量任务管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.121 |
| 122 |  | 数据中台-数据质量管理-质量监控模板配置 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.122 |
| 123 |  | 数据中台-数据质量管理-质量任务检测执行 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.123 |
| 124 |  | 数据中台-数据安全管理-数据安全大盘 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.124 |
| 125 |  | 数据中台-数据安全管理-数据敏感等级管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.125 |
| 126 |  | 数据中台-数据安全管理-敏感数据定义 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.126 |
| 127 |  | 数据中台-数据安全管理-敏感数据规则识别模式 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.127 |
| 128 |  | 数据中台-数据安全管理-敏感数据智能识别模式 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.128 |
| 129 |  | 数据中台-数据安全管理-敏感数据识别结果管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.129 |
| 130 |  | 数据中台-数据安全管理-数据静态脱敏规则 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.130 |
| 131 |  | 数据中台-数据安全管理-数据动态脱敏规则 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.131 |
| 132 |  | 数据中台-数据安全管理-敏感数据安全审计 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.132 |
| 133 |  | 数据中台-数据安全管理-数据风险规则检测 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.133 |
| 134 |  | 数据中台-数据可视化管理-综合治理大屏 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.134 |
| 135 |  | 数据中台-数据可视化管理-数据接入情况分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.135 |
| 136 |  | 数据中台-数据可视化管理-数据质量情况分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.136 |
| 137 |  | 数据中台-数据可视化管理-数仓治理情况分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.137 |
| 138 |  | 数据中台-数据可视化管理-数据安全情况分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.138 |
| 139 |  | 数据中台-数据可视化管理-数据服务运行分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.139 |
| 140 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据门户首页 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.140 |
| 141 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据资讯速递 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.141 |
| 142 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-智能寻数 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.142 |
| 143 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据列表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.143 |
| 144 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表详情 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.144 |
| 145 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务详情 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.145 |
| 146 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据运营 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.146 |
| 147 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据应用 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.147 |
| 148 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据应用注册 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.148 |
| 149 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据应用详情 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.149 |
| 150 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-互动交流 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.150 |
| 151 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-问卷调查 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.151 |
| 152 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-开发者中心 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.152 |
| 153 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-个人中心管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.153 |
| 154 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.154 |
| 155 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据表详情配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.155 |
| 156 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据领域管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.156 |
| 157 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.157 |
| 158 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据服务详情配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.158 |
| 159 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据应用管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.159 |
| 160 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据应用创建 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.160 |
| 161 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据应用注册审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.161 |
| 162 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据资讯管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.162 |
| 163 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据确权管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.163 |
| 164 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-数据绩效 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.164 |
| 165 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据常见问题管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.165 |
| 166 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据需求管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.166 |
| 167 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据互动交流管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.167 |
| 168 |  | 数据中台-数据应用-数据门户-共享数据调查问卷管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.168 |
| 169 |  | 数据中台-数据应用-报表门户 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.169 |
| 170 |  | 数据中台-数据应用-自助取数任务创建 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.170 |
| 171 |  | 数据中台-数据应用-自助取数任务管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.171 |
| 172 |  | 数据中台-数据应用-自助取数分析管理 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.1.172 |
| 173 |  | 数据中台-工单管理-工单申请提交 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.173 |
| 174 |  | 数据中台-工单管理-我发起的工单 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.174 |
| 175 |  | 数据中台-工单管理-我的待办任务工单 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.175 |
| 176 |  | 数据中台-工单管理-我的已办记录工单 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.176 |
| 177 |  | 数据中台-工单管理-全部工单查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.177 |
| 178 |  | 数据中台-工单管理-历史工单归档 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.178 |
| 179 |  | 数据中台-工单管理-工单流程统计报表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.179 |
| 180 |  | 数据中台-工单管理-部门工单效能报表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.180 |
| 181 |  | 数据中台-工单管理-工单流程分类管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.181 |
| 182 |  | 数据中台-工单管理-工单标签体系管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.182 |
| 183 |  | 数据中台-工单管理-外部系统对接 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.183 |
| 184 |  | 数据中台-审批管理-内部系统用数审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.184 |
| 185 |  | 数据中台-审批管理-项目建设用数审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.185 |
| 186 |  | 数据中台-审批管理-跨关区数据共享审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.186 |
| 187 |  | 数据中台-审批管理-对外数据共享审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.187 |
| 188 |  | 数据中台-审批管理-信息化项目新产生数据备案审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.188 |
| 189 |  | 数据中台-审批管理-部门确权及变更审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.189 |
| 190 |  | 数据中台-审批管理-数据应用创建审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.190 |
| 191 |  | 数据中台-审批管理-应用配额调整审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.191 |
| 192 |  | 数据中台-审批管理-数据服务使用审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.192 |
| 193 |  | 数据中台-审批管理-数据表权限申请审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.193 |
| 194 |  | 数据中台-审批管理-数据库创建审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.194 |
| 195 |  | 数据中台-审批管理-数据集使用审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.195 |
| 196 |  | 数据中台-审批管理-数据报表使用审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.196 |
| 197 |  | 数据中台-审批管理-数据资产发布审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.197 |
| 198 |  | 数据中台-审批管理-数据资产共享审批 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.198 |
| 199 |  | 业务中台-通用能力-OCR能力 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.199 |
| 200 |  | 业务中台-BI可视化-标准化维度指标搭建 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.200 |
| 201 |  | 业务中台-BI可视化-标准化维度指标管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.201 |
| 202 |  | 业务中台-BI可视化-可视化仪表板搭建 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.202 |
| 203 |  | 业务中台-BI可视化-可视化仪表板管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.203 |
| 204 |  | 业务中台-BI可视化-仪表板分享协同 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.204 |
| 205 |  | 业务中台-BI可视化-仪表板跨平台嵌入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.205 |
| 206 |  | 业务中台-BI可视化-分析结果一键导出 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.206 |
| 207 |  | 业务中台-BI可视化-分析报告搭建 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.207 |
| 208 |  | 业务中台-BI可视化-分析报告管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.208 |
| 209 |  | 业务中台-BI可视化-分析报告分享协同 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.209 |
| 210 |  | 业务中台-BI可视化-分析报告平台嵌入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.210 |
| 211 |  | 业务中台-BI可视化-分析报告一键导出 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.211 |
| 212 |  | 业务中台-BI可视化-多元数据表格 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.212 |
| 213 |  | 业务中台-BI可视化-中国式复杂报表构建 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.213 |
| 214 |  | 业务中台-BI可视化-指标卡类图表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.214 |
| 215 |  | 业务中台-BI可视化-动态进度条图表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.215 |
| 216 |  | 业务中台-BI可视化-关键数据排行图表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.216 |
| 217 |  | 业务中台-BI可视化-多维对比条形图表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.217 |
| 218 |  | 业务中台-BI可视化-结构对比柱状图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.218 |
| 219 |  | 业务中台-BI可视化-趋势演变折线图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.219 |
| 220 |  | 业务中台-BI可视化-累积变化面积图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.220 |
| 221 |  | 业务中台-BI可视化-复合洞察组合图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.221 |
| 222 |  | 业务中台-BI可视化-占比精析饼图 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.222 |
| 223 |  | 业务中台-BI可视化-多维评估雷达图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.223 |
| 224 |  | 业务中台-BI可视化-地理映射地图展示 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.224 |
| 225 |  | 业务中台-BI可视化-气泡多维分析图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.225 |
| 226 |  | 业务中台-BI可视化-流程剖析漏斗图表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.226 |
| 227 |  | 业务中台-BI可视化-一键筛选全局控件 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.227 |
| 228 |  | 业务中台-BI可视化-智能数据填充富文本 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.228 |
| 229 |  | 业务中台-BI可视化-多页面切换组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.229 |
| 230 |  | 业务中台-BI可视化-内嵌集成页面组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.230 |
| 231 |  | 业务中台-BI可视化-图片修饰组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.231 |
| 232 |  | 业务中台-BI可视化-数据循环填充组件 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.232 |
| 233 |  | 业务中台-BI可视化-数据面板组件 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.233 |
| 234 |  | 业务中台-BI可视化-标签标识组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.234 |
| 235 |  | 业务中台-BI可视化-多类形状组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.235 |
| 236 |  | 业务中台-BI可视化-交互式分析-跳转 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.236 |
| 237 |  | 业务中台-BI可视化-交互式分析-联动 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.237 |
| 238 |  | 业务中台-BI可视化-交互式分析-辅助线 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.238 |
| 239 |  | 业务中台-BI可视化-报表集成门户搭建 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.239 |
| 240 |  | 业务中台-BI可视化-自定义监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.240 |
| 241 |  | 业务中台-BI可视化-监控指标设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.241 |
| 242 |  | 业务中台-BI可视化-监控推送消息设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.242 |
| 243 |  | 业务中台-BI可视化-监控告警管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.243 |
| 244 |  | 业务中台-BI可视化-监控告警详情 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.244 |
| 245 |  | 业务中台-BI可视化-监控管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.245 |
| 246 |  | 业务中台-BI可视化-自定义工作台 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.246 |
| 247 |  | 业务中台-BI可视化-工作台卡片管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.247 |
| 248 |  | 业务中台-BI可视化-卡片分享 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.248 |
| 249 |  | 业务中台-BI可视化-卡片导出 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.249 |
| 250 |  | 业务中台-BI可视化-卡片监控创建 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.250 |
| 251 |  | 业务中台-BI可视化-工作台智能搜索 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.251 |
| 252 |  | 业务中台-BI可视化-工作台搜索配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.252 |
| 253 |  | 业务中台-数据填报-数据填报模板搭建 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.253 |
| 254 |  | 业务中台-数据填报-数据填报模板管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.254 |
| 255 |  | 业务中台-数据填报-填报审批流程管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.255 |
| 256 |  | 业务中台-数据填报-分享数据填报 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.256 |
| 257 |  | 业务中台-数据填报-文本填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.257 |
| 258 |  | 业务中台-数据填报-数字填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.258 |
| 259 |  | 业务中台-数据填报-数据选项填报控件 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.259 |
| 260 |  | 业务中台-数据填报-便捷时间填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.260 |
| 261 |  | 业务中台-数据填报-多样富文本填报控件 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.261 |
| 262 |  | 业务中台-数据填报-附件上传填报组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.262 |
| 263 |  | 业务中台-数据填报-超链接填报组件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.263 |
| 264 |  | 业务中台-数据填报-组织架构填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.264 |
| 265 |  | 业务中台-数据填报-高阶填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.265 |
| 266 |  | 业务中台-数据填报-进度填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.266 |
| 267 |  | 业务中台-数据填报-评分填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.267 |
| 268 |  | 业务中台-数据填报-分栏布局填报控件 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.268 |
| 269 |  | 业务中台-数据填报-填报控件级联 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.269 |
| 270 |  | 业务中台-数据填报-填报单条数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.270 |
| 271 |  | 业务中台-数据填报-批量填报数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.271 |
| 272 |  | 业务中台-数据填报-填报数据审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.272 |
| 273 |  | 业务中台-数据填报-填报数据管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.273 |
| 274 |  | 业务中台-智能指标-指标市场-指标元数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.274 |
| 275 |  | 业务中台-智能指标-指标市场-指标计算结果 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.275 |
| 276 |  | 业务中台-智能指标-指标市场-指标动态 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.276 |
| 277 |  | 业务中台-智能指标-指标市场-指标血缘 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.277 |
| 278 |  | 业务中台-智能指标-指标中心-指标开发 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.278 |
| 279 |  | 业务中台-智能指标-指标中心-数据模型 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.279 |
| 280 |  | 业务中台-智能指标-指标中心-维度管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.280 |
| 281 |  | 业务中台-智能指标-运维中心-指标调度 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.281 |
| 282 |  | 业务中台-智能指标-运维中心-监控告警 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.282 |
| 283 |  | 业务中台-智能指标-运维中心-指标API | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.283 |
| 284 |  | 业务中台-智能指标-运维中心-指标取数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.284 |
| 285 |  | AI中台-模型搭建-模型管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.285 |
| 286 |  | AI中台-模型搭建-算力调度 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.286 |
| 287 |  | AI中台-模型搭建-资源管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.287 |
| 288 |  | AI中台-模型搭建-智能体管理 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.288 |
| 289 |  | AI中台-模型搭建-授权管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.289 |
| 290 |  | AI中台-模型搭建-模型仓库 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.290 |
| 291 |  | AI中台-模型搭建-知识库管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.291 |
| 292 |  | AI中台-通用接口能力-ASR、TTS | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.292 |
| 293 |  | AI中台-通用接口能力-文本推理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.293 |
| 294 |  | AI中台-通用接口能力-图像识别 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.294 |
| 295 |  | AI中台-通用接口能力-智能体OpenAPI | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.295 |
| 296 |  | 系统管理-通用管理-日志管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.296 |
| 297 |  | 系统管理-通用管理-空间管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.297 |
| 298 |  | 系统管理-通用管理-集群管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.298 |
| 299 |  | 系统管理-通用管理-部门管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.299 |
| 300 |  | 系统管理-通用管理-用户管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.300 |
| 301 |  | 系统管理-通用管理-角色管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.301 |
| 302 |  | 系统管理-通用管理-资源管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.302 |
| 303 |  | 系统管理-通用管理-部门授权 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.303 |
| 304 |  | 系统管理-通用管理-用户授权 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.304 |
| 305 |  | 系统管理-数据中台-应用管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.305 |
| 306 |  | 系统管理-数据中台-发布管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.306 |
| 307 |  | 系统管理-数据中台-部署管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.307 |
| 308 |  | 系统管理-业务中台-数据集权限管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.308 |
| 309 |  | 系统管理-业务中台-仪表板权限管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.309 |
| 310 |  | 系统管理-业务中台-分析报告权限管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.310 |
| 311 |  | 系统管理-业务中台-数据门户权限管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.311 |
| 312 |  | 系统管理-业务中台-填报权限管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.312 |
| 313 |  | 系统管理-业务中台-水印设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.313 |
| 314 |  | 系统管理-业务中台-性能分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.314 |
| 315 |  | 系统管理-业务中台-统计分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.315 |
| 316 |  | 系统管理-业务中台-打包管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.316 |
| 317 |  | 系统管理-业务中台-部署管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.317 |
| 318 |  | 系统管理-业务中台-素材管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.318 |
| 319 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求接收接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.319 |
| 320 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求异步返回接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.320 |
| 321 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-外部请求同步返回接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.321 |
| 322 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据验核-海关内部验核接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.322 |
| 323 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求接收接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.323 |
| 324 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求异步返回接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.324 |
| 325 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-外部请求同步返回接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.325 |
| 326 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据查询-海关内部数据查询接口服务 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.326 |
| 327 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求接收接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.327 |
| 328 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求异步返回接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.328 |
| 329 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-外部请求同步返回接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.329 |
| 330 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-隐私计算-隐私计算内部对接接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.330 |
| 331 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据服务管理-数据服务类型匹配接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.331 |
| 332 |  | 可信数据服务中心-数据流转服务-数据服务管理-用数目录服务接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.332 |
| 333 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-身份认证-海关单窗授权服务对接接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.333 |
| 334 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-身份认证-航贸授权服务对接接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.334 |
| 335 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-权限管理-授权方单证号列表查询接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.335 |
| 336 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-权限管理-授权凭证接收接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.336 |
| 337 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-授权校验-身份授权校验功能接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.337 |
| 338 |  | 可信数据服务中心-授权认证服务-授权校验-数据请求校验功能 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.338 |
| 339 |  | 可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-日志记录功能 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.339 |
| 340 |  | 可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-对外日志记录查询接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.340 |
| 341 |  | 可信数据服务中心-调用查询服务-日志记录-统计查询接口服务 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.1.341 |
| 342 |  | 可信数据服务中心-数据存储服务-结构化存储 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.342 |
| 343 |  | 可信数据服务中心-数据存储服务-非结构化存储 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.343 |
| 344 |  | 可信数据服务中心-数据存储服务-数据同步 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.1.344 |
| 345 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-海关统一身份认证 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.345 |
| 346 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-接入授权方管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.346 |
| 347 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-授权管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.347 |
| 348 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-数据服务目录管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.348 |
| 349 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-数据服务使用统计 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.349 |
| 350 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-接口准入管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.350 |
| 351 |  | 可信数据服务中心-可视化界面管理服务-日志管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.1.351 |
| 352 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-报关单库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.352 |
| 353 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-空运舱单库 | 1.5 | 30000 | 45000 | 6.1.1.353 |
| 354 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-海运舱单库 | 1.5 | 30000 | 45000 | 6.1.1.354 |
| 355 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-运输工具库 | 1 | 30000 | 30000 | 6.1.1.355 |
| 356 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-查验库 | 1.5 | 30000 | 45000 | 6.1.1.356 |
| 357 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-税单库 | 1.5 | 30000 | 45000 | 6.1.1.357 |
| 358 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-危化品库 | 1 | 30000 | 30000 | 6.1.1.358 |
| 359 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-食品库 | 1.5 | 30000 | 45000 | 6.1.1.359 |
| 360 |  | 自建大模型-大模型项目数据服务-数据处理-外贸业务库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.360 |
| 361 |  | 自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-危化品核心字段定义库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.361 |
| 362 |  | 自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-食品核心字段定义库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.362 |
| 363 |  | 自建大模型-知识库开发-检验检测知识库-检验标准知识子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.363 |
| 364 |  | 自建大模型-知识库开发-多语言翻译知识库-智慧监测专业术语子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.364 |
| 365 |  | 自建大模型-知识库开发-多语言翻译知识库-多语种对照数据库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.365 |
| 366 |  | 自建大模型-知识库开发-报关单知识库-报关单核心字段定义库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.366 |
| 367 |  | 自建大模型-知识库开发-报关单知识库-海关商品编码知识子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.367 |
| 368 |  | 自建大模型-知识库开发-报关单知识库-报关业务流程与节点说明库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.368 |
| 369 |  | 自建大模型-知识库开发-报关单知识库-历史报关案例与典型填报实例库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.369 |
| 370 |  | 自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-空运舱单核心字段定义与填写规范库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.370 |
| 371 |  | 自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-航空运单类型与业务模式知识子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.371 |
| 372 |  | 自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-航空公司与机场代码及操作标准库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.372 |
| 373 |  | 自建大模型-知识库开发-空运舱单知识库-空运进出口流程与关键节点说明库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.373 |
| 374 |  | 自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-海运舱单核心字段定义与数据规范库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.374 |
| 375 |  | 自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-提单类型与法律关系知识子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.375 |
| 376 |  | 自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-港口与航运公司代码及操作惯例库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.376 |
| 377 |  | 自建大模型-知识库开发-海运舱单知识库-海运进出口流程与关键节点说明库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.377 |
| 378 |  | 自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具类型与分类标准库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.378 |
| 379 |  | 自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具标识与编码信息库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.379 |
| 380 |  | 自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具技术参数与装载能力库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.380 |
| 381 |  | 自建大模型-知识库开发-运输工具知识库-运输工具通关与监管申报要求库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.381 |
| 382 |  | 自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单核心字段与数据项定义库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.382 |
| 383 |  | 自建大模型-知识库开发-税单知识库-税种分类与计税规则知识子库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.383 |
| 384 |  | 自建大模型-知识库开发-税单知识库-税收优惠政策与适用条件库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.384 |
| 385 |  | 自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单申报流程与关键节点说明库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.385 |
| 386 |  | 自建大模型-知识库开发-税单知识库-税单相关法律法规与政策依据库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.386 |
| 387 |  | 自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-情绪分析模型知识库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.387 |
| 388 |  | 自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-关键句子提取规则库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.388 |
| 389 |  | 自建大模型-知识库开发-情绪分析知识库-关键信息识别分类库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.389 |
| 390 |  | 自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-上海市外贸基础数据知识库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.390 |
| 391 |  | 自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-中美贸易政策知识库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.391 |
| 392 |  | 自建大模型-知识库开发-外贸研判知识库-全国外贸强省数据知识库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.392 |
| 393 |  | 自建大模型-知识库开发-风险评级知识库-风险事件知识库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.393 |
| 394 |  | 自建大模型-知识库开发-风险评级知识库-风险等级评估模型库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.394 |
| 395 |  | 自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-材料模板库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.395 |
| 396 |  | 自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-材料结构规范库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.396 |
| 397 |  | 自建大模型-知识库开发-材料生成知识库-内容要素规则库 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.397 |
| 398 |  | 自建大模型-智能体开发-智能问答-知识问答 | 5 | 30000 | 150000 | 6.1.1.398 |
| 399 |  | 自建大模型-智能体开发-智能问答-数据问答 | 5 | 30000 | 150000 | 6.1.1.399 |
| 400 |  | 自建大模型-智能体开发-智能问答-结果解读 | 4 | 30000 | 120000 | 6.1.1.400 |
| 401 |  | 自建大模型-智能体开发-智能问答-问题推荐 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.401 |
| 402 |  | 自建大模型-智能体开发-智能问答-问答质量评估与优化 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.402 |
| 403 |  | 自建大模型-智能体开发-市场风险预测-智能风险预警 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.403 |
| 404 |  | 自建大模型-智能体开发-市场风险预测-智能风险评级 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.404 |
| 405 |  | 自建大模型-智能体开发-市场风险预测-风险趋势分析与预测 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.405 |
| 406 |  | 自建大模型-智能体开发-市场风险预测-合规性审查 | 4 | 30000 | 120000 | 6.1.1.406 |
| 407 |  | 自建大模型-智能体开发-辅助文书起草-报告材料生成 | 5 | 30000 | 150000 | 6.1.1.407 |
| 408 |  | 自建大模型-智能体开发-资料检索-资料检索 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.408 |
| 409 |  | 自建大模型-智能体开发-政策评估-非结构化文本清洗处理 | 4 | 30000 | 120000 | 6.1.1.409 |
| 410 |  | 自建大模型-智能体开发-政策评估-预期指标构建 | 3 | 30000 | 90000 | 6.1.1.410 |
| 411 |  | 自建大模型-智能体开发-政策评估-重大事件编码 | 4 | 30000 | 120000 | 6.1.1.411 |
| 412 |  | 自建大模型-智能体开发-政策评估-政策目标评估 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.412 |
| 413 |  | 自建大模型-接口开发-数据接口 | 2 | 30000 | 60000 | 6.1.1.413 |
| 414 |  | 自建大模型-接口开发-问答接口 | 1 | 30000 | 30000 | 6.1.1.414 |
| 415 |  | 自建大模型-接口开发-语音转文字接口 | 1 | 30000 | 30000 | 6.1.1.415 |
| 416 |  | 自建大模型-接口开发-文字转语音接口 | 1 | 30000 | 30000 | 6.1.1.416 |
| 417 | 外贸气象站 | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-核心业务指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.1 |
| 418 |  | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-实时动态分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.2 |
| 419 |  | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-各区外贸分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.3 |
| 420 |  | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-外贸晴雨指数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.4 |
| 421 |  | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-企业性质分布 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.5 |
| 422 |  | 全景展示-上海市整体外贸主题屏-贸易方式分布 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.6 |
| 423 |  | 全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-上海市外贸趋势 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.7 |
| 424 |  | 全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-上海市外贸进度表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.8 |
| 425 |  | 全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-预测参考指数情况 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.9 |
| 426 |  | 全景展示-上海市外贸预测情况主题屏-主要产业外贸未来趋势 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.10 |
| 427 |  | 全景展示-区域战略外贸主题屏-核心业务指标分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.11 |
| 428 |  | 全景展示-区域战略外贸主题屏-分省市对比 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.12 |
| 429 |  | 全景展示-区域战略外贸主题屏-上海口岸辐射作用 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.13 |
| 430 |  | 全景展示-区域战略外贸主题屏-各省市外贸分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.14 |
| 431 |  | 全景展示-主要外贸大省对比主题屏-主要外贸大省排名栏 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.15 |
| 432 |  | 全景展示-主要外贸大省对比主题屏-上海与其他主要外贸规模对比 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.16 |
| 433 |  | 全景展示-主要外贸大省对比主题屏-重点商品对比 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.17 |
| 434 |  | 全景展示-主要外贸大省对比主题屏-贸易伙伴对比 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.18 |
| 435 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-核心业务指标分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.19 |
| 436 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-实时动态分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.20 |
| 437 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-各区域外贸分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.21 |
| 438 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-企业性质分布 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.22 |
| 439 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-全国排名分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.23 |
| 440 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-单一特殊区域排名 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.24 |
| 441 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-企业活跃度 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.25 |
| 442 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-政策优惠 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.26 |
| 443 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-新型贸易业态 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.27 |
| 444 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-产业链情况 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.28 |
| 445 |  | 全景展示-上海市特殊监管区域外贸主题屏-贸易流向 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.29 |
| 446 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易实时动态 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.30 |
| 447 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.31 |
| 448 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据二级下钻 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.32 |
| 449 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-对美贸易核心数据三级下钻 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.33 |
| 450 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏对美贸易分区域数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.34 |
| 451 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-自美进口规模与趋势监测 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.35 |
| 452 |  | 全景展示-上海市对美外贸主题屏-自美进口异常贸易流识别 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.36 |
| 453 |  | 全景展示-上海市市场外贸主题屏-市场实时动态 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.37 |
| 454 |  | 全景展示-上海市市场外贸主题屏-市场核心贸易数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.38 |
| 455 |  | 全景展示-上海市市场外贸主题屏-分市场区域数据 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.39 |
| 456 |  | 全景展示-重点产业监测情况主题屏-重点产业链核心指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.40 |
| 457 |  | 全景展示-重点产业监测情况主题屏-重点产业链主要指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.41 |
| 458 |  | 全景展示-重点产业监测情况主题屏-产业链图谱 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.42 |
| 459 |  | 全景展示-重点产业监测情况主题屏-产业链重点企业 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.43 |
| 460 |  | 全景展示-上海市企业全景主题屏-核心业务指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.44 |
| 461 |  | 全景展示-上海市企业全景主题屏-分区域业务指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.45 |
| 462 |  | 全景展示-上海市企业全景主题屏-主要参考指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.46 |
| 463 |  | 全景展示-上海市企业全景主题屏-异常企业监测列表 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.47 |
| 464 |  | 全景展示-上海市各关区业务展板-月度业务量及排名分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.48 |
| 465 |  | 全景展示-上海市各关区业务展板-关区占比及变动分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.49 |
| 466 |  | 贸易分析-上海市区域分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.50 |
| 467 |  | 贸易分析-区域对比分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.51 |
| 468 |  | 贸易分析-贸易伙伴分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.52 |
| 469 |  | 贸易分析-商品综合分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.53 |
| 470 |  | 贸易分析-上海市整体外贸分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.54 |
| 471 |  | 贸易分析-上海市外贸预测情况分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.55 |
| 472 |  | 贸易分析-区域战略外贸分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.56 |
| 473 |  | 贸易分析-主要外贸大省对比分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.57 |
| 474 |  | 贸易分析-上海市特殊监管区域外贸分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.58 |
| 475 |  | 贸易分析-上海市对美外贸分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.59 |
| 476 |  | 贸易分析-上海市场外贸分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.60 |
| 477 |  | 贸易分析-重点产业监测情况分析 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.61 |
| 478 |  | 贸易分析-上海市企业全景分析 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.62 |
| 479 |  | 贸易分析-上海各关区业务分析 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.63 |
| 480 |  | 贸易分析-海关业务统计专题分析 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.2.64 |
| 481 |  | 贸易分析-全国宏观形势研判 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.65 |
| 482 |  | 贸易分析-上海市宏观形势研判 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.66 |
| 483 |  | 贸易分析-贸易伙伴宏观研判 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.67 |
| 484 |  | 贸易分析-自定义专题报告分析 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.68 |
| 485 |  | 产业监测-产业图谱可视化 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.69 |
| 486 |  | 产业监测-12大产业链韧性和安全性监测 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.70 |
| 487 |  | 产业监测-12大产业转移监测 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.71 |
| 488 |  | 产业监测-12大产业供应链效率监测 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.72 |
| 489 |  | 产业监测-12大产业企业全貌 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.73 |
| 490 |  | 政策沙盘-关税政策评估跟踪 | 3.5 | 25000 | 87500 | 6.1.2.74 |
| 491 |  | 政策沙盘-进出口商品四象限战略分析 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.2.75 |
| 492 |  | 贸易预测-节点配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.76 |
| 493 |  | 贸易预测-总体指标管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.77 |
| 494 |  | 贸易预测-重点产业链关键节点与瓶颈识别 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.78 |
| 495 |  | 贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-总体指数管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.79 |
| 496 |  | 贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-国际需求指数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.80 |
| 497 |  | 贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-国内供给指数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.81 |
| 498 |  | 贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-世界贸易经济形势指数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.82 |
| 499 |  | 贸易预测-时间序列预测分析-外贸前瞻性指数管理-航运物流指数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.83 |
| 500 |  | 贸易预测-非结构化文本信息抽取 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.84 |
| 501 |  | 贸易预测-外贸预期指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.85 |
| 502 |  | 贸易预测-重大事件编码 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.86 |
| 503 |  | 贸易预测-关键风险预警 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.87 |
| 504 |  | 贸易预测-预测任务管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.88 |
| 505 |  | 贸易预测-时序算法-单变量计量时序预测算法（ARIMA) | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.89 |
| 506 |  | 贸易预测-时序算法-多变量计量时序预测算法（VAR) | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.90 |
| 507 |  | 贸易预测-时序算法-多变量机器学习时序预测算法（BPNN/XGBoost） | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.91 |
| 508 |  | 贸易预测-时序算法-多变量增强时序预测算法（AI-BPNN/XGBoost） | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.92 |
| 509 |  | 贸易预测-时序算法-重点产品时序预测算法 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.2.93 |
| 510 |  | 贸易预测-专家修正 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.94 |
| 511 |  | 贸易预测-异常识别预警 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.95 |
| 512 |  | 贸易预测-数据看板-总体指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.96 |
| 513 |  | 贸易预测-数据看板-时间序列预测解释性指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.97 |
| 514 |  | 贸易预测-数据看板-时间序列预测前瞻性指标 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.98 |
| 515 |  | 贸易预测-数据看板-重点贸易产品、贸易伙伴贸易网络分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.99 |
| 516 |  | 贸易预测-数据看板-重点贸易产品、贸易伙伴贸易网络模拟与长期判断 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.100 |
| 517 |  | 贸易预测-预测报告输出 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.101 |
| 518 |  | 融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-数据处理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.102 |
| 519 |  | 融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-参数管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.103 |
| 520 |  | 融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-汇总分析 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.2.104 |
| 521 |  | 融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-数据挖掘 | 2.5 | 25000 | 62500 | 6.1.2.105 |
| 522 |  | 融合查询-总署反馈331字节数据库（月报库）-税收查询 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.106 |
| 523 |  | 融合查询-报关单数据库（日报库）-汇总分析 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.2.107 |
| 524 |  | 融合查询-报关单数据库（日报库）-数据挖掘 | 2.5 | 25000 | 62500 | 6.1.2.108 |
| 525 |  | 企业调查调研-企业信息管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.109 |
| 526 |  | 企业调查调研-企业信息查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.110 |
| 527 |  | 企业调查调研-企业调研资料库-历史调研资料 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.111 |
| 528 |  | 企业调查调研-企业调研资料库-新建调研任务 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.112 |
| 529 |  | 企业调查调研-企业全貌-基础画像 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.113 |
| 530 |  | 企业调查调研-企业全貌-企业预警 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.114 |
| 531 |  | 统计监督-日常监督-同质商品低报价风险监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.115 |
| 532 |  | 统计监督-日常监督-量小价高商品申报质量监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.116 |
| 533 |  | 统计监督-专项监督-“同品名异归类”申报质量监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.117 |
| 534 |  | 统计监督-专项监督-异常物流兜转监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.118 |
| 535 |  | 统计服务-定制报表 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.119 |
| 536 |  | 统计服务-结果展示与分析 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.120 |
| 537 |  | 统计服务-本市外贸数据在线查询 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.121 |
| 538 |  | 外部数据接入 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.122 |
| 539 |  | 指标管理-指标配置与管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.123 |
| 540 |  | 指标管理-指标任务管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.2.124 |
| 541 |  | 指标管理-指标树 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.125 |
| 542 |  | 指标管理-业务指标配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.126 |
| 543 |  | 感知决策-调研问卷的发放与回收 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.127 |
| 544 |  | 感知决策-统计监督差错的处置与反馈-监督结果汇总分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.128 |
| 545 |  | 感知决策-统计监督差错的处置与反馈-风险分级设定 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.129 |
| 546 |  | 感知决策-统计监督差错的处置与反馈-业务工作流 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.2.130 |
| 547 |  | 感知决策-贸易统计异动数据提示与反馈 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.131 |
| 548 |  | 感知决策-异动分析展示-异动处置数据及任务统计展示 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.2.132 |
| 549 |  | 感知决策-异动分析展示-任务列表管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.133 |
| 550 |  | 信息订阅与推送-消息推送 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.134 |
| 551 |  | 信息订阅与推送-配置管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.135 |
| 552 |  | 信息订阅与推送-模板配置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.136 |
| 553 |  | 用户权限管理-用户与组织管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.137 |
| 554 |  | 用户权限管理-角色与权限控制 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.138 |
| 555 |  | 用户权限管理-日志管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.2.139 |
| 556 | 数字通关服务中心 | 业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-待办数量提示 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.1 |
| 557 |  | 业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-今日办理统计 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.2 |
| 558 |  | 业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-累计办理统计 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.3 |
| 559 |  | 业务管理控制中心-统一待办中心-我的工作台-待办列表查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.4 |
| 560 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.5 |
| 561 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-高级查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.6 |
| 562 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-业务-前往审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.7 |
| 563 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-修撤业务单处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.8 |
| 564 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-异常处置业务单处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.9 |
| 565 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-暂进担保退还业务单处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.10 |
| 566 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-添加备注 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.11 |
| 567 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-关企交互 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.12 |
| 568 |  | 业务管理控制中心-业务管理中心-通知企业记录查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.13 |
| 569 |  | 业务管理控制中心-现场管理中心-科室业务范围设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.14 |
| 570 |  | 业务管理控制中心-现场管理中心-科室业务范围查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.15 |
| 571 |  | 业务管理控制中心-现场管理中心-科室科员设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.16 |
| 572 |  | 业务管理控制中心-现场管理中心-岗位设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.17 |
| 573 |  | 业务管理控制中心-现场管理中心-节点设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.18 |
| 574 |  | 业务管理控制中心-现场操作中心-重派 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.19 |
| 575 |  | 业务管理控制中心-现场操作中心-工作日排班设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.20 |
| 576 |  | 业务管理控制中心-现场操作中心-非工作日值班设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.21 |
| 577 |  | 业务管理控制中心-配置管理中心-参数设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.22 |
| 578 |  | 业务管理控制中心-配置管理中心-关区设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.23 |
| 579 |  | 业务管理控制中心-配置管理中心-关区业务范围设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.24 |
| 580 |  | 业务管理控制中心-配置管理中心-科室设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.25 |
| 581 |  | 业务管理控制中心-配置管理中心-科长设置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.26 |
| 582 |  | 业务管理控制中心-应用日志中心-审计日志查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.27 |
| 583 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-科室业务实时监控 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.28 |
| 584 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-实时报关单量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.29 |
| 585 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-接单量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.30 |
| 586 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-进出口报关单总量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.31 |
| 587 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-整体通关时间 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.32 |
| 588 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-实征税款 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.33 |
| 589 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-验估补税 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.34 |
| 590 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-原产地证数量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.35 |
| 591 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-减税额 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.36 |
| 592 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-业务量统计-入境检验检疫证明数量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.37 |
| 593 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-服务企业-服务企业数 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.38 |
| 594 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-新三样出口额 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.39 |
| 595 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-跨境电商出口额 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.40 |
| 596 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-“一带一路”共建国家出口额 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.41 |
| 597 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-贸易数据-高新技术产品进出口额 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.42 |
| 598 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-进出口货物种类货值排名 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.43 |
| 599 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-进出口国家（地区）货值排名 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.44 |
| 600 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-单日人工单证审核派单总量超量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.45 |
| 601 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-人均单日人工审单审核派单量超量 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.46 |
| 602 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-人工审单派单长期未处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.47 |
| 603 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-异常处置长期未处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.48 |
| 604 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-疑难单证超期未处置 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.49 |
| 605 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-报关单修撤初审预警 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.50 |
| 606 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-报关单修撤复审预警 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.51 |
| 607 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-当日未处理报关单异常提示 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.52 |
| 608 |  | 业务管理控制中心-运行控制中心-运行监控-退单2次及以上预警 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.53 |
| 609 |  | 业务管理控制中心-货物在港证明比对 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.54 |
| 610 |  | 业务管理控制中心-智能插件-我的随身工作台 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.3.55 |
| 611 |  | 业务管理控制中心-智能服务-AI分析师 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.3.56 |
| 612 |  | 业务管理控制中心-智能插件-同步信息 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.3.57 |
| 613 |  | 业务管理控制中心-后台服务-流程引擎 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.3.58 |
| 614 |  | 业务管理控制中心-后台服务-交互引擎 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.59 |
| 615 |  | 业务管理控制中心-后台服务-派单引擎 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.3.60 |
| 616 |  | 业务管理控制中心-后台服务-应用日志中心 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.61 |
| 617 |  | 业务管理控制中心-区块链服务-沪关e单通 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.3.62 |
| 618 |  | 业务管理控制中心-智能客服数字关员 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.63 |
| 619 |  | 业务管理控制中心-知识库 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.64 |
| 620 |  | 报关单修撤场景-报关单修撤发起 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.65 |
| 621 |  | 报关单修撤场景-报关单修撤初审 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.66 |
| 622 |  | 报关单修撤场景-报关单修撤复审 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.67 |
| 623 |  | 异常处置场景-异常处置事件发起 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.68 |
| 624 |  | 异常处置场景-文件上传与业务派单 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.69 |
| 625 |  | 异常处置场景-初审与复审 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.3.70 |
| 626 |  | 暂进担保退还-自动筛选生成目标清单 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.71 |
| 627 |  | 暂进担保退还-企业确认及资料上传 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.3.72 |
| 628 |  | 暂进担保退还-海关内部审核办理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.3.73 |
| 629 | 智慧检测实验室 | 法检样品全流程追溯-样品信息管理-样品数据核对 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.1 |
| 630 |  | 法检样品全流程追溯-样品信息管理-样品台账 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.2 |
| 631 |  | 法检样品全流程追溯-标签管理-样品标签生成 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.3 |
| 632 |  | 法检样品全流程追溯-标签管理-标签打印 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.4 |
| 633 |  | 法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品交接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.5 |
| 634 |  | 法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品预审 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.6 |
| 635 |  | 法检样品全流程追溯-样品流转管理-样品收样 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.7 |
| 636 |  | 法检样品全流程追溯-检测流程管理-样品前处理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.8 |
| 637 |  | 法检样品全流程追溯-检测流程管理-样品检测 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.9 |
| 638 |  | 法检样品全流程追溯-追溯查询管理-追溯信息查询 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.4.10 |
| 639 |  | 法检样品全流程追溯-余样管理-余样处置 | 2.5 | 25000 | 62500 | 6.1.4.11 |
| 640 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-E-Lab对接 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.12 |
| 641 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-属地查检系统对接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.13 |
| 642 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-查验管理系统对接 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.14 |
| 643 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-LIMS子模块对接 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.15 |
| 644 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-单一窗口对接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.16 |
| 645 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-关信平台对接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.17 |
| 646 |  | 法检样品全流程追溯-数据对接管理-上海海关短信平台对接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.18 |
| 647 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-总体态势监控 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.19 |
| 648 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-大屏展示 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.20 |
| 649 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-数据集成管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.21 |
| 650 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-风险识别 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.22 |
| 651 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-指标管理 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.23 |
| 652 |  | 法检样品全流程追溯-监控预警管理-预警闭环管理 | 2.5 | 25000 | 62500 | 6.1.4.24 |
| 653 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-样本采集与标识 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.25 |
| 654 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-运输与交接 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.26 |
| 655 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-收样管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.27 |
| 656 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-分样管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.28 |
| 657 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-检测与分析 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.29 |
| 658 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-样本的存储 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.30 |
| 659 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-数据查询及共享 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.31 |
| 660 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-医学检验实验室样本全生命周期管理-痰液检测分子诊断 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.32 |
| 661 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-业务登记 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.33 |
| 662 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-检验业务受理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.34 |
| 663 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-检验收费 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.35 |
| 664 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-样品制备管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.36 |
| 665 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-样品领用 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.37 |
| 666 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-任务指派 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.38 |
| 667 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-结果录入 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.39 |
| 668 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-QC质控样管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.40 |
| 669 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-原始记录复核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.41 |
| 670 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告编制 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.42 |
| 671 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.43 |
| 672 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告批准 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.44 |
| 673 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-打印报告书 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.45 |
| 674 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-卫生检疫实验室业务流程管理-报告发放与归档 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.46 |
| 675 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影像报告自助查询-身份认证与登录 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.47 |
| 676 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影像报告自助查询-报告列表与状态展示 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.48 |
| 677 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影像报告自助查询-影像浏览功能（核心云胶片功能） | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.49 |
| 678 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影像报告自助查询-报告查阅与下载 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.50 |
| 679 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境体检客户影像报告自助查询-分享与转发 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.51 |
| 680 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-传染病监测实验结果审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.52 |
| 681 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-签证体检实验结果审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.53 |
| 682 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-预防接种实验结果审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.54 |
| 683 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员实验结果智能审核-国际医疗救助与咨询相关实验结果审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.55 |
| 684 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-数据整合与预处理模块 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.56 |
| 685 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-传染病检测结果趋势分析模块 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.57 |
| 686 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-签证体检结果趋势分析模块 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.58 |
| 687 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-预防接种效果趋势分析模块 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.59 |
| 688 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-出入境人员检验结果趋势分析-趋势预警与预测模块 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.60 |
| 689 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-内审管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.61 |
| 690 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-管理评审 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.62 |
| 691 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-质量监督与控制 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.63 |
| 692 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-新工作评审管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.64 |
| 693 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-不确定度管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.65 |
| 694 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-不符合项 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.66 |
| 695 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-纠正措施 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.67 |
| 696 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-期间核查管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.68 |
| 697 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-客户投诉管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.69 |
| 698 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-能力验证管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.70 |
| 699 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-风险与机遇管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.71 |
| 700 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-信息管理 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.72 |
| 701 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-外部审核 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.73 |
| 702 |  | 检验检测实验室数字化转型（LIMS二期）-实验室全面质量控制管理-满意度调查 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.74 |
| 703 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-排程基础原则 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.75 |
| 704 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-排程模型 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.76 |
| 705 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-实验时间计算 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.77 |
| 706 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-系统自动排程 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.78 |
| 707 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-排程调整 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.79 |
| 708 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-排程结果 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.80 |
| 709 |  | 检测自动化排程子模块-自动排程-正式排程 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.4.81 |
| 710 |  | AI辅助智慧检测-危化标签智能审查-危化品标签审查 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.82 |
| 711 |  | AI辅助智慧检测-危化标签智能审查-危化品标签审查规则维护 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.83 |
| 712 |  | AI辅助智慧检测-危化品智能审查-危化品合规审查 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.84 |
| 713 |  | AI辅助智慧检测-危化品智能审查-危化品合规审查知识库管理 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.85 |
| 714 |  | AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品标签审查 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.86 |
| 715 |  | AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品标签审查规则管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.87 |
| 716 |  | AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品接触材料标签审查 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.88 |
| 717 |  | AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品接触材料标签集成管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.89 |
| 718 |  | AI辅助智慧检测-食品与食品接触材料标签智能审查-食品合规检测 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.90 |
| 719 |  | AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准查新检索 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.91 |
| 720 |  | AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准查新规则管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.92 |
| 721 |  | AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准对比分析 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.93 |
| 722 |  | AI辅助智慧检测-标准智能查新-标准比对分析报告 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.4.94 |
| 723 |  | AI辅助智慧检测-检测智能问数-业务咨询问答 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.95 |
| 724 |  | AI辅助智慧检测-检测智能问数-业务咨询问答管理后台 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.96 |
| 725 |  | AI辅助智慧检测-检测智能问数-数据智能检索 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.4.97 |
| 726 | 高风险特殊物品监管平台 | 特殊物品风险综合评估管理-风险评估 | 5 | 25000 | 125000 | 6.1.5.1 |
| 727 |  | 特殊物品风险综合评估管理-特殊物品状态管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.2 |
| 728 |  | 特殊物品风险综合评估管理-工单事件管理 | 4 | 25000 | 100000 | 6.1.5.3 |
| 729 |  | 特殊物品风险综合评估管理-日常联合监管 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.5.4 |
| 730 |  | 特殊物品风险综合评估管理-统计查询 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.5.5 |
| 731 |  | 运输车辆轨迹管理-接口开发 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.6 |
| 732 |  | 运输车辆轨迹管理-在途车辆运输轨迹展示 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.7 |
| 733 |  | 运输车辆轨迹管理-车辆运输轨迹规划 | 3.5 | 25000 | 87500 | 6.1.5.8 |
| 734 |  | 运输车辆轨迹管理-轨迹偏离预警 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.9 |
| 735 |  | 运输车辆轨迹管理-历史轨迹查询 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.5.10 |
| 736 |  | 生物医药单位实验室监管-集成接口 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.11 |
| 737 |  | 生物医药单位实验室监管-实验室信息查询 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.12 |
| 738 |  | 生物医药单位实验室监管-企业信息展示 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.13 |
| 739 |  | 生物医药单位实验室监管-统计查询 | 1.5 | 25000 | 37500 | 6.1.5.14 |
| 740 |  | 长三角特殊物品联合监管 | 5 | 25000 | 125000 | 6.1.5.15 |
| 741 |  | 操作日志管理 | 2 | 25000 | 50000 | 6.1.5.16 |
| 742 |  | 海关内外网数据协同管理 | 3 | 25000 | 75000 | 6.1.5.17 |
| 743 | 密码应用开发 | 密码应用建设-业务重要数据安全传输、用户访问控制信息签名验签及应用系统重要数据加解密 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.6.1 |
| 744 |  | 密码应用建设-服务器日志信息完整性、访问控制信息完整性 | 1 | 25000 | 25000 | 6.1.6.2 |
| 合计 |  |  |  |  | 29577500 |  |

产品软件、硬件产品、安全产品购置明细表

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） | 对应建设内容中的模块或功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 数据库 | 国产数据库 | 70000 | 10 | 700000 | 可信数据服务中心 |
| 2 | 工具软件 | 航贸通 | 分布式数据要素流通平台,含分布式文件共享、API、数据目录 | 1500000 | 2 | 3000000 | 可信数据服务中心 |
| 3 | 工具软件 | 航贸通 | DID机构管理台 | 500000 | 1 | 500000 | 可信数据服务中心 |
| 4 | 工具软件 | 航贸通 | 隐私计算开放平台，支持“多方安全计算（MPC）”、“可信执行环境（TEE）”、“联邦学习（FL）” | 800000 | 2 | 1600000 | 可信数据服务中心 |
| 5 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 5 | 367900 | 6.11.1. 计算服务器 |
| 6 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 3 | 220740 | 6.11.2. 数据采集服务器 |
| 7 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 2 | 147160 | 6.11.3. 数据API服务器 |
| 8 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 2 | 147160 | 6.11.4. 数据治理服务器 |
| 9 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 8 | 588640 | 6.11.5. 数据库服务器 |
| 10 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 3 | 220740 | 6.11.6. 中间件服务器 |
| 11 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 2 | 147160 | 6.11.7. 应用服务器 |
| 12 | 硬件产品 | PC服务器 | CPU：2颗国产CPU芯片，单颗32核64线程，主频2.3GHz支持8通道DDR4 3200MT/s内存；128*PCle 4.0 内存：8个内存条，每个内存条32G，共256GB 硬盘：480GB SSD * 2，3块8TB HDD，支持SATA、SAS、U.2接口，共12个硬盘槽位 Raid：RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电池或电容备份单元 网络：双口万兆光接口网卡（含万兆模块）*1； 其它：导轨，冗余电源，冗余风扇； | 73580 | 3 | 220740 | 6.11.8. 算法服务器 |
| 13 | 硬件产品 | AI服务器 | CPU: 配置2颗高性能处理器，单颗核数不少于48核，主频不低于2.6GHz GPU：配置8张GPU卡，单卡内存>=64GB 内存：总容量>=1024GB，单挑容量>=64G Raid：Raid-8204-8i*1 双口万（含模块）*2¦电源800W*2¦导轨¦ | 663266 | 3 | 1989798 | 6.11.9. AI服务器 |
| 14 | 硬件产品 | 固态硬盘 | 4T | 4000 | 48 | 192000 | 6.11.10. 业务数据存储 |
| 15 | 硬件产品 | 机械硬盘 | 4T | 1600 | 124 | 198400 | 6.11.11. 系统数据存储 |
| 16 | 硬件产品 | 磁盘阵列 | 支持S3、REST、HTTP（s）、NFS、CIFS等协议，支持PB级别的存储 | 472000 | 1 | 472000 | 6.11.12. 非结构化数据存储 |
| 17 | 硬件产品 | 物理服务器 | 96C/512G/2T SSD（负载可信数据服务中心基础功能以及相关配套软件、功能部署，共需48台虚拟机需求，每台虚机约16C/32G配置） | 100000 | 5 | 500000 | 智关航贸数据平台中枢：可信数据服务中心 |
| 18 | 硬件产品 | 可信专用服务器 | 1、服务组成：包含服务器使用和维护费。 2、服务时长：5年。 3、服务器数量：6台。 4、服务器配置：32核64线程 256G 1T。 5. 专用服务器带算力卡。 | 250000 | 6 | 1500000 | 可信数据服务中心，区块链专用一体机 |
| 19 | 硬件产品 | UPS | 在线式UPS不间断电源 稳压服务器机房电脑停电后备电源 10KVA/9000W内置电池标准机 | 12000 | 1 | 12000 | 智慧检测实验室：口岸检测数据中心（孙桥机房） |
| 20 | 硬件产品 | UPS电池 | UPS电源电池免维护铅酸蓄电池一只 12V100AH | 1200 | 80 | 96000 | 智慧检测实验室：口岸检测数据中心（孙桥机房） |
| 21 | 硬件产品 | UPS电池柜 | 电池柜UPS不间断电源蓄电池柜EPS电池柜 | 3000 | 2 | 6000 | 智慧检测实验室：口岸检测数据中心（孙桥机房） |
| 22 | 硬件产品 | 消防系统 | 120L柜式七氟丙烷气体自动灭火器装置 含报警主机系统 含安装 | 30000 | 1 | 30000 | 智慧检测实验室：口岸检测数据中心（孙桥机房） |
| 23 | 边界安全 | 防火墙 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等 | 90000 | 1 | 90000 | 智慧检测模块：口岸检测数据中心 |
| 24 | 边界安全 | 防火墙 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等 | 90000 | 1 | 90000 | 智慧检测模块：口岸检测数据中心 |
| 25 | 边界安全 | 防火墙（WAF） | 应用层吞吐量600 Mbps，最大每秒新建连接数60,000，最大并发连接数1,800,000，标配6个千兆电口和4个千兆光口，1U标准机架式设备，单电源 | 80000 | 1 | 80000 | 智慧检测模块：口岸检测数据中心 |
| 26 | 主机及计算机环境安全 | 入侵检测系统 | 综合网络监控和入侵检测功能；实时监控网络传输，通过对高速网络上的数据包捕获，进行协议分析，结合特征库进行相应的模式匹配，通过对以往的行为和事件的统计分析，自动发现来自网络外部或内部的攻击，并可以实时响应，切断攻击方的连接，最大限度保护内部网络安全。 | 80000 | 1 | 80000 | 智慧检测模块：口岸检测数据中心 |
| 27 | 安全管理与支持 | 安全审计产品 | 资产授权数量：40个 | 50000 | 1 | 50000 | 智慧检测模块：口岸检测数据中心 |
| 28 | 安全产品 | 安全认证网关 | 用于保障应用系统的访问链路安全；为应用安全存储国密证书，通过反向代理，为应用提供基于国产密码与国际密码的单向与双向SSL安全链路。 | 200000 | 2 | 400000 | 密码应用建设 |
| 29 | 安全产品 | Ipsec VPN网关 | 通过Ipsec 协议，建立基于国产密码的安全传输通道，保护数据传输机密性、完整性。 | 200000 | 2 | 400000 | 密码应用建设 |
| 30 | 安全产品 | 签名验签服务器 | 基于数字签名、验证签名技术，为应用系统提供应用级数字签名、验证签名等服务；实现终端用户身份鉴别的真实性和重要数据存储的完整性保护。 | 100000 | 2 | 200000 | 密码应用建设 |
| 31 | 安全产品 | 服务器密码机 | 为应用系统和密码服务提供基础的密码能力。包括为应用提供基于国产密码算法的基础密码计算能力、提供基于硬件的主密钥与应用密钥管理能力、提供为信息系统提供会话密钥能力、提供安全的密钥存储能力、提供基于双噪声信号源的随机数能力、提供符合国标的服务接口。 | 100000 | 2 | 200000 | 密码应用建设 |
| 32 | 安全产品 | 域名证书 | 为BS应用签发服务端站点证书，保证服务的真实性。 | 10000 | 1 | 10000 | 密码应用建设 |
| 33 | 安全产品 | 国密浏览器 | 基于国密协议建立安全传输通道。 | 300 | 50 | 15000 | 密码应用建设 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 14471438 |  |

3.数据治理服务投资估算

| - 序号 | - 数据治理 - 服务事项 | - 测算单位 | - 工作量 | - 治理对象及范围（数据来源） | - 服务内容 | - 治理成效及交付物 | 申报金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集-历史数据迁移-特殊区域 | 人月 | 2 | 特殊区域库(海关内网数据存储) | 实现对海关特殊监管区域（如保税区、综合保税区、自贸区等）相关业务系统的数据接入与整合。重点接入核注清单、核放单、结关申请、简单加工、选择性征税、出入库单等核心业务数据，覆盖清单申报、状态变更、物流核放、账册核销等全生命周期信息。支持综保区企业账册自动核销与异常出入库行为实时监控。 | 《数据接入方案》 《数据对账报告》 | 4 |
| 2 | 数据采集-历史数据迁移-运输工具 | 人月 | 2 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 实现对进出境运输工具（船舶、航空器、车辆等）申报、备案、动态及在港行为数据的全面接入。覆盖预/确报、航班备案、机组名单、供退物料、压舱水、航行计划、删改申请、卫生证书、结关反结关等多类申报数据。实现对国际航班/船舶到离港全过程动态追踪与异常停靠预警。 |  | 4 |
| 3 | 数据采集-历史数据迁移-查验 | 人月 | 2 | 查验库(海关内网数据存储) | 通过整合报关单回执、舱单状态、查验集装箱、查验回执等关联数据，构建查验业务数据视图。实现对海关查验指令、查验过程、查验结果（放行/退运/改单等）的汇聚与分析。用于查验效率评估与高风险货物智能布控模型训练。 |  | 4 |
| 4 | 数据采集-历史数据迁移-税单 | 人月 | 2 | 税单库(海关内网数据存储) | 全面接入与进出口税费相关的申报、计征、缴纳、回执等全流程数据，构建完整的税单数据链。覆盖运抵申报、舱单货物、分拨分流、装载舱单、出口落装、理货、国际转运、税单下发等环节的提单、货物、运输工具及回执信息。支撑税款实时统计与减免税政策执行效果动态评估。 |  | 4 |
| 5 | 数据采集-历史数据迁移-报关单 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 实现对进出口报关单全要素、全链条数据的深度接入与整合。覆盖报关单头表、表体、集装箱、随附单证、原产地证明、许可证、企业资质、签名、回执、转关单、自报信息、补充申报等所有核心与辅助数据项。实现报关数据一致性校验与企业申报合规性画像分析。 |  | 4 |
| 6 | 数据采集-历史数据迁移-参数平台 | 人月 | 2 | 参数平台库(海关内网数据存储) | 集中接入海关及关联部门发布的各类基础代码、业务参数、税率、编码、代码表等标准化数据，确保数据中台使用统一、权威的数据字典。保障全国海关系统申报数据标准一致，支撑政策参数快速下发。 |  | 4 |
| 7 | 数据采集-历史数据迁移-海运舱单 | 人月 | 2 | 海运舱单库(海关内网数据存储) | 实现海运进出口舱单全链条数据的自动化接入，涵盖运抵、改配、分拨、装载、落装、理货、转运、回执、运输工具、企业联系人等关键环节。支持集装箱物流轨迹全程追踪与异常改单行为识别。 |  | 4 |
| 8 | 数据采集-历史数据迁移-空运舱单 | 人月 | 2 | 空运舱单库(海关内网数据存储) | 实现空运进出口舱单及相关申报数据的接入，包括主/分运单、航班信息、货物明细、件数重量、收发货人、理货报告、运抵申报、装载清单、回执等。服务于跨境电商小包快速通关与航空货运时效监控。 |  | 4 |
| 9 | 数据采集-历史数据迁移-企业数据 | 人月 | 2 | 企业信息库（外部数据对接） | 提供企业信息数据迁移服务，涵盖企业基础信息、企业所属行政区划、企业所处产业园信息等。通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 10 | 数据采集-历史数据迁移-宏观经济 | 人月 | 2 | 宏观经济库（外采宏观经济、行业指标、航运、GTF） | 提供宏观经济数据迁移服务，涵盖进出口商品信息、市场份额及变动信息、市场排名信息、经济政策不确定性指数、制造业PMI、政府收入等数据。通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 11 | 数据采集-历史数据迁移-公共行政 | 人月 | 2 | 公共行政数据库（市大数据中心） | 提供公共行政数据迁移服务，涵盖工业月度运行、电力、煤电油运、财政票据、企业单位数、销量、工业总产值(当年价格)、资产负债率、平均价格、经济政策不确定性指数等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 12 | 数据采集-历史数据迁移-报验单 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供公共行政数据迁移服务，涵盖报关单信息、样品信息、送检机构信息、检测机构信息、原产国信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 13 | 数据采集-历史数据迁移-危化品 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供危化品数据迁移服务，涵盖危化品公示信息、SDS安全说明书、控制和个体防护信息、供应商的详细信息、食品及食品接触材料标签等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 | 《数据质量评估报告》 《质量问题清单》 | 4 |
| 14 | 数据采集-历史数据迁移-食品 | 人月 | 2 | 报验信息库（海关数据仓库/eLab系统） | 提供食品报验数据迁移服务，涵盖报验单基础信息、送检机构基础信息、检测机构基础信息、原产国基础信息、检测项目基础信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 15 | 数据采集-历史数据迁移-特殊物品 | 人月 | 2 | 特殊物品库(海关内网数据存储) | 提供特殊物品数据迁移服务，涵盖特殊物品综合评估信息、特殊物品管理信息、日常联合监管信息、单位实验室信息、长三角特殊物品监管信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 16 | 数据采集-历史数据迁移-交通运输车辆轨迹 | 人月 | 2 | 交通运输库（市交通委） | 提供交通运输车辆轨迹数据迁移服务，涵盖联合监管机制企业信息、对应报关单信息、对应的危险货物运输车辆的地图轨迹信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 17 | 数据采集-历史数据迁移-单位实验室信息 | 人月 | 2 | 实验室信息库（市卫健委） | 提供单位实验室信息数据迁移服务，涵盖是实验室基础信息、涉及病原微生物操作项目信息等，通过标准化数据清洗、通过数据清洗、格式转换与校验，确保信息准确完整；并提供迁移后核对与修正服务，保障数据一致性与业务连续性。 |  | 4 |
| 18 | 数据加工-数据融合-报关单准入准出资格宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、企业资质信息、报关单随附单证，通过表头ID来做关联，进行数据清洗，以及治理形成宽表数据 |  | 2 |
| 19 | 数据加工-数据融合-报关单集装箱宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头和集装箱信息，通过表头ID和集装箱中的表头ID做关联生成报关单集装箱宽表数据 | 形成报关单准入准出资格宽表 | 2 |
| 20 | 数据加工-数据融合-报关单头体明细表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头与表体，通过表头ID与表体中的表头ID做关联并关联上回执状态表取出有效报关单数据生成报关单头体明细表数据 | 形成报关单集装箱宽表 | 2 |
| 21 | 数据加工-数据融合-报关单回执状态表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过行转列的操作，把报关单回执的查验、结关、放行等状态放到一条记录中，进行数据清洗，以及治理形成宽表数据 | 形成报关单头体明细宽表 | 2 |
| 22 | 数据加工-数据融合-预配舱单-提单表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过预配舱单回执、预配舱单提单信息表，通过航次、运输工具代码以及消息代码做关联生成预配舱单提单宽表数据 | 形成报关单回执状态宽表 | 2 |
| 23 | 数据加工-数据融合-预配舱单-货物表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运预配舱单回执、预配舱单货物表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成预配舱单货物宽表数据 | 形成海运预配舱单提单宽表 | 2 |
| 24 | 数据加工-数据融合-预配舱单-箱表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运预配舱单回执、预配舱单箱表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成预配舱单箱表数据 | 形成海运预配舱单货物宽表 | 2 |
| 25 | 数据加工-数据融合-原始舱单-提单表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单提单表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单提单表数据 | 形成海运预配舱单提单宽表 | 2 |
| 26 | 数据加工-数据融合-原始舱单-货物表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单货物表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单货物数据 | 形成海运原始舱单提单宽表 | 2 |
| 27 | 数据加工-数据融合-原始舱单-箱表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过海运原始舱单回执、原始舱单箱表，通过航次、运输工具代码以及消息ID做关联生成原始舱单箱表数据 | 形成海运原始舱单货物宽表 | 2 |
| 28 | 数据加工-数据融合-报关单-商品-申报信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体中商品信息做去重分析得到商品申报信息数据 | 形成海运原始舱单箱子宽表 | 2 |
| 29 | 数据加工-数据融合-报关单-许可证信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，许可证信息，通过表头ID做关联得到报关单许可证信息宽表 | 形成商品申报信息宽表 | 2 |
| 30 | 数据加工-数据融合-报关单-企业资质信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单企业资质信息，通过表头ID做关联形成企业资质信息宽表数据 | 形成报关单许可证信息宽表 | 2 |
| 31 | 数据加工-数据融合-报关单-企业承诺信息关联宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单企业承诺信息，通过表头ID做关联形成企业承诺信息宽表数据 | 形成企业资质信息宽表 | 2 |
| 32 | 数据加工-数据融合-报关单-使用人信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对表头中申报人做聚合统计获取到报关单使用人信息数据 | 形成企业承诺信息宽表 | 4 |
| 33 | 数据加工-数据融合-舱单-货物-集装箱关联宽表 | 人月 | 2 | 海运仓库(海关内网数据存储) | 通过舱单回执、舱单货物、舱单箱子，通过航次、消息ID来做关联形成货物-集装箱关联数据 | 形成报关单使用人信息宽表 | 4 |
| 34 | 数据加工-数据融合-报关单-许可证-VIN信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单许可证vin信息，通过表头ID做关联生成许可证vin信息宽表数据 | 形成舱单-货物-集装箱宽表 | 4 |
| 35 | 数据加工-数据融合-报关单-附件信息关联宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单随附单证信息，通过报关单表头ID做关联形成报关单附件信息数据 | 形成报关单许可证vin信息关联宽表 | 4 |
| 36 | 数据加工-数据融合-税费计算宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库(海关内网数据存储) | 通过税单，通过对税单中报关单号关联报关单表头信息形成税费计算数据 | 形成报关单附件信息宽表 | 4 |
| 37 | 数据加工-数据融合-查验结果宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过报关单查验表，通过对查验结果做聚合统计分析获取海关整体查验结果数据 | 形成税费计算宽表 | 4 |
| 38 | 数据加工-数据融合-运输工具信息宽表 | 人月 | 2 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，运输工具信息，通过对表头中运输工具的代码，航次做聚合统计分析叨叨运输工具信息宽表数据 | 形成查验结果宽表 | 4 |
| 39 | 数据加工-数据融合-企业资质信息宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、企业资质信息，通过报关单表头ID做关联得到企业资质信息数据 | 形成运输工具信息宽表 | 4 |
| 40 | 数据加工-数据融合-进出口商品贸易额统计宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体下的商品信息作归类统计分析获取到商品归类建议数据 | 形成企业资质信息宽表 | 4 |
| 41 | 数据加工-数据融合-原产地证书宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，原产地维度信息，报关单原产地证书通过表头ID和原产地编码做关联形成报关单原产地证书数据 | 形成进出口商品贸易额统计宽表 | 4 |
| 42 | 数据加工-数据融合-风险布控指令宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单查验表，报关单表头，通过表头ID来做关联获取到查验率通过低的报关商品数据 | 形成报关单原产地证书宽表 | 4 |
| 43 | 数据加工-数据融合-异常预警宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中未结关放行数据做过滤并提取超时时间大于一定阈值的报关单数据 | 形成风险布控指令宽表 | 4 |
| 44 | 数据加工-数据融合-物流轨迹宽表 | 人月 | 1 | 运输工具库(海关内网数据存储) | 通过舱单，通过对舱单不同阶段下的数据做关联统计形成物流轨迹数据 | 形成异常预警宽表 | 4 |
| 45 | 数据加工-数据融合-到港预报宽表 | 人月 | 2 | 海运舱单库(海关内网数据存储) | 通过舱单预报数据，通过对预报数据做统计分析得到到港预报数据 | 形成物流轨迹宽表 | 4 |
| 46 | 数据加工-数据融合-通关时效宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中结关放行的数据做过滤获取到申报时间和结关放行时间数据 | 形成到港预报宽表 | 4 |
| 47 | 数据加工-数据融合-退单原因宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表中出现退单状态作过滤形成退单原因宽表数据 | 形成通关时效宽表 | 4 |
| 48 | 数据加工-数据融合-申报差错宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过对回执表出现的删单状态作过滤形成申报差错数据 | 形成退单原因宽表 | 4 |
| 49 | 数据加工-数据融合-原产地审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体、原产地维度信息表，通过对报关单表体中原产地代码关联维度表形成原产地申单数据 | 形成申报差错宽表 | 4 |
| 50 | 数据加工-数据融合-税务审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库(海关内网数据存储) | 通过报关单税单，通过对税单做统计分析形成税务审单数据 | 形成原产地申单宽表 | 4 |
| 51 | 数据加工-数据融合-空运舱单申报异常行为监测宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、税单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单、运输工具、报关单，通过报关单申报时间比对运输工具出发时间来找临近出发前申报数据 | 形成税务审单宽表 | 4 |
| 52 | 数据加工-数据融合-检验检疫审单宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、查验库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对表头中检验检疫信息做聚合统计分析形成检验检疫审单数据 | 形成空运舱单申报异常欣慰监测宽表 | 4 |
| 53 | 数据加工-数据融合-空运舱单货物品类分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 数据来报关单、空运舱单，通过表头中航次关联运输工具找到空运相关的商品信息 | 形成检验检疫审单宽表 | 4 |
| 54 | 数据加工-数据融合-贸易国别分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对有效报关单贸易国别作聚合统计形成贸易国别分析数据 | 形成空运舱单货物品类分析宽表 | 4 |
| 55 | 数据加工-数据融合-商品流向分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库、海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对报关单的抵运港/起运港做分析获取到不同商品流向数据 | 形成贸易国别分析宽表 | 4 |
| 56 | 数据加工-数据融合-通关口岸分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过报关单表头提取所有通过口岸并对通关口岸信息做汇总求和统计 | 形成商品流向分析宽表 | 4 |
| 57 | 数据加工-数据融合-运输方式分析宽表 | 人月 | 2 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，运输方式维度表，通过运输方式代码关联形成运输方式分析数据 | 形成通关口岸分析宽表 | 4 |
| 58 | 数据加工-数据融合-空运舱单国别流向统计宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单、舱单、运输工具，通过航次做关联获取到空运商品目的地信息数据 | 形成运输方式分析宽表 | 4 |
| 59 | 数据加工-数据融合-申报时段分析宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单回执表，通过过滤有效回执信息并对报关单的申报时间做聚合统计形成申报时段分析宽表数据 | 形成空运舱单国别流向统计宽表 | 4 |
| 60 | 数据加工-数据融合-季节性波动宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头，通过对报关单申报时间处于不同季度下的报关单做聚合统计分析得到报关单受季节性影响数据 | 形成申报时段分析宽表 | 4 |
| 61 | 数据加工-数据融合-高频申报商品宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表体，通过对表体数据做聚合统计分析得到海关进出口高频申报商品数据 | 形成季节性波动宽表 | 4 |
| 62 | 数据加工-数据融合-高风险企业宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单查验信息，通过表头ID做关联获取到报关查验不通过数据信息 | 形成高频申报商品宽表 | 4 |
| 63 | 数据加工-数据融合-高风险商品宽表 | 人月 | 2 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过报关单表头、报关单表体、报关单查验信息，通过表头ID做关联生成高风险商品数据 | 形成高风险企业宽表 | 4 |
| 64 | 数据加工-数据融合-空运原始舱单货物宽表 | 人月 | 1 | 海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，报关单，通过航次号关联获取到空运舱单货物数据信息 | 形成高风险商品宽表 | 4 |
| 65 | 数据加工-数据融合-空运原始舱单提单宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过提单表关联回执表获取到提单数据 | 形成空运原始舱单货物宽表 | 2 |
| 66 | 数据加工-数据融合-空运原始舱单提单宽表 | 人月 | 1 | 报关单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过货物表关联回执表获取到货物数据 | 形成空运原始舱单提单宽表 | 2 |
| 67 | 数据加工-数据融合-空运预配舱单货物宽表 | 人月 | 1 | 报关单库、海运仓单库、空运舱单库(海关内网数据存储) | 通过空运舱单，通过提单表关联回执表获取到预配舱单提单数据 | 形成空运预配舱单货物宽表 | 2 |
| 68 | 数据加工-数据融合-对外贸易监测表 | 人月 | 1 | 报关单库、外贸库(海关内网数据存储) | 对报关单数据进行清洗、去重、标准化处理，整合进出口贸易记录，构建可支撑政策分析与趋势研判的高质量数据集 | 形成空运预配舱单提单宽表 | 2 |
| 69 | 数据加工-数据融合-重点产业链表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 整合多源异构数据，清洗并建立产业链实体关系模型，形成标准产业链结构与商品企业关联网络 | 形成对外贸易监测数据集 | 2 |
| 70 | 数据加工-数据融合-企业体检表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 聚合企业基础信息、经营指标（电量、用水、社保）、司法风险、知识产权、政府分类标签，构建企业特征视图 | 形成重点产业链数据集 | 2 |
| 71 | 数据加工-数据融合-宏观指标表 | 人月 | 1 | 外贸库(海关内网数据存储) | 清洗并标准化全球关键经济指标数据，统一时间粒度、单位与口径，构建时序分析基础 | 形成企业体检数据集 | 2 |
| 72 | 购买数据-商业数据服务 | 项 | 1 |  | 5年数据服务；19万/年。采购商业数据服务，用于产业预测与产业分析工作，作为现有数据体系的外部补充支撑。服务需覆盖宏观经济运行、重点产业供需、外贸宏观动态等核心维度，数据总量不低于100万条；更新频率需满足核心产业行情日级更新、宏观指标数据月度更新与年度汇总，确保数据时效性与完整性。数据需具备高准确性与权威性，可有效支撑产业趋势研判、预测挖掘及相关决策分析。 |  | 95 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 337 |

4.大模型项目投资估算

大模型项目数据服务投资估算

| - 序号 | - 数据服务事项 | - 应用知识库及场景 | - 数据来源 | - 数据量 | - 服务具体内容 | - 服务成效 | - 工作量（人月） | - 单价（元） | - 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理 | 报关单知识库，用于智能填单与合规校验。 | 海关内网数据存储，报关单库 | 40亿+ | 从原始、非结构化的报关单文档（如PDF、扫描件、电子表格等）中，自动识别并提取关键业务信息。具体包括：通过OCR技术识别图像文本，利用自然语言处理模型进行分词、命名实体识别（NER），精准定位并抽取商品名称、HS编码、数量、单价、总价、收发货人、申报单位、贸易方式、运输方式、目的国/原产国等核心字段。同时，支持对模糊或不完整信息的初步校验与标准化处理，将杂乱的原始数据转化为结构化、可计算的数据单元。 | 提升智能填单与合规校验场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 2 | 30000 | 60000 |
| 2 | 数据处理 | 空运舱单知识库，用于状态追踪与异常预警。 | 海关内网数据存储，空运舱单库 | 15亿+ | 对空运舱单原始数据进行统一格式化处理，清洗航班号、航段、货物状态等字段的缺失与异常值，建立标准编码体系（如IATA代码、航空器类型），确保各来源数据语义一致。通过规则校验和一致性比对，消除重复记录与逻辑矛盾，保障知识库输入数据的准确性与完整性。 | 提升状态追踪与异常预警场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 3 | 数据处理 | 海运舱单知识库，用于路径监控与到港预测。 | 海关内网数据存储，海运舱单库 | 15亿+ | 整合来自船公司、港口、海关等多源海运舱单数据，统一船舶标识、集装箱编号、航线路径等关键字段的命名与格式。清洗时间戳、装港/卸港信息中的错误或缺失项，建立标准地理编码映射表，提升数据一致性与可追溯性，为后续路径分析提供高质量基础数据。 | 提升路径监控与到港预测场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 4 | 数据处理 | 运输工具知识库，用于合规核查与运行监控。 | 海关内网数据存储，运输工具库 | 2000万+ | 对运输工具（船舶、飞机、车辆）的基础属性数据进行标准化处理，统一注册编号、所属企业、技术参数等字段格式。清洗历史违规记录、适航状态等动态信息，建立数据更新机制与生命周期管理策略，确保知识库中运输工具信息的时效性与合规性。 | 提升合规核查与运行监控所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1 | 30000 | 30000 |
| 5 | 数据处理 | 查验知识库，用于风险预测与布控分析。 | 海关内网数据存储，查验库 | 1亿+ | 对查验记录、风险案例、商品归类等数据进行清洗与结构化处理，规范“查验原因”“风险等级”等分类标签，消除术语歧义。建立查验结果与商品特征之间的关联规则，统一数据格式与编码体系，确保知识库在风险预测与布控分析中具备高可信度与一致性。 | 提升风险预测与布控分析场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 6 | 数据处理 | 税单知识库，用于自动计税与优惠匹配。 | 海关内网数据存储，税单库 | 300万+ | 进出口税单数据进行字段标准化，统一HS编码、税率、原产地、贸易方式等关键字段的格式与取值范围。清洗税额计算错误、政策适用冲突等问题，建立税收政策与商品属性的映射关系，确保税单数据准确、完整，支持后续自动计税与优惠匹配的精准执行。 | 提升自动计税与优惠匹配场景所需的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 7 | 数据处理 | 危化品标签智能审查数据预处理 | 海关内网数据存储，危化品库 | 1000+ | 对收集到的用于训练危险化学品标签智能识别模型的1000+样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。 接收收集到的包含产品标识、信号词等16个要素的危险公示标签样本数据。 对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。 对数据进行标注，明确每个数据样本中16个要素的具体内容和位置信息。 对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。 将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。 若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。 清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。 标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。 | 提升危化品标签智能审查的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1 | 30000 | 30000 |
| 8 | 数据处理 | 食品和食品接触材料标签智能审查数据预处理 | 海关内网数据存储，食品库 | 1000+ | 对收集到的用于训练食品和食品接触材料标签智能识别模型的1000+大量样本数据进行预处理，为后续模型训练提供高质量的数据基础。 接收收集到的包含产品标识、信号词等要素的危险公示标签样本数据。 对数据进行清洗，去除重复数据、噪声数据以及不完整数据。 对数据进行标注，明确每个数据样本中要素的具体内容和位置信息。 对标注后的数据进行质量检查，确保标注的准确性和一致性。 将预处理后的数据进行存储，以便后续模型训练使用。 若接收到的数据格式不正确，提示数据格式错误，并告知正确的格式要求。 清洗过程中若出现数据丢失或错误判断，提示清洗失败，提供具体的错误信息和数据示例，以便人工干预调整。 标注过程中若出现标注规则不明确或标注人员理解不一致的情况，提示标注错误，重新明确标注规则，并对已标注数据进行复查和修正。 | 提升食品和食品接触材料标签智能审查的数据质量，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 1.5 | 30000 | 45000 |
| 9 | 数据处理 | 外贸研判知识库，用于外贸情况的分析和对比。 | 海关内网数据存储，外贸业务库 | 1亿+ | 对海量进出口贸易数据的采集、清洗、整合与标准化。从海关内网数据存储中获取外贸原始数据，通过自动化脚本与人工校验相结合的方式，剔除重复、错误或缺失信息，统一数据格式与分类标准（如HS编码、国别、企业信息等），构建结构清晰、逻辑一致的数据库体系，为后续分析与应用提供高质量的数据基础。 | 提升对外贸易相关数据质量与可用性，更好的支撑构建高质量知识库所需数据 | 2 | 30000 | 60000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405000 |

知识库开发投资估算明细表

| 序号 | 知识库名称 | 模块名称 | 功能名称 | 工作量（人月） | 单价（元） | 总金额（元） | 对应建设内容中的功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测知识库 | 危化品核心字段定义库 | 包含危险化学品相关申报要素的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范等信息，明确危化品在进出口申报中的关键信息项定义与格式要求，用于统一系统内外对危化品数据的语义理解和合规校验。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 2 |  | 食品核心字段定义库 | 涵盖食品类商品报关及监管所需的核心字段标准，包括字段名称、编码、数据类型、填写规则等，支持食品类商品的精准申报、合规审查及与市场监管系统的数据对接。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 3 |  | 检验标准知识子库 | 存储各类商品的国家强制性标准、行业标准、进出口检验检疫技术规范、抽样检测方法及合格判定依据，为合规申报、风险研判和监管决策提供知识支撑。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 4 | 多语言翻译知识库 | 智慧监测专业术语子库 | 集成智慧监测领域的专业术语，涵盖监测预警、风险布控、商品溯源、检验检疫结果、不合格通报、技术标准等核心业务内容，形成结构化、可检索的术语资源库。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 5 |  | 多语种对照数据库 | 建立中文与英语、日语、韩语等语言的标准对照数据库，确保品名、成分、检测项目、限值要求等关键字段翻译的准确性、规范性和一致性。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 6 | 报关单知识库 | 报关单核心字段定义库 | 包含报关单各栏目的标准名称、字段编码、数据类型、填写规范及示例（如“经营单位”“商品编号”“成交方式”等），提供统一语义理解。用于自动提示报关单字段含义与规范，提升企业申报准确率。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 7 |  | 海关商品编码知识子库 | 存储HS编码的层级结构、对应商品描述、归类规则、税率（关税、增值税）、监管条件等，支持商品归类检索与解释。支持商品自动归类与税率查询，辅助企业快速确定HS编码及监管要求。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 8 |  | 报关业务流程与节点说明库 | 梳理进出口报关全流程（如申报、查验、放行、结关等）各环节的操作说明、所需材料、常见问题及处理逻辑，供流程类问答使用。为智能客服提供报关流程指引，精准回答操作类相关问题。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 9 |  | 历史报关案例与典型填报实例库 | 收集脱敏后的实际报关单案例，按商品类别、贸易方式、特殊监管场景等分类，提供典型填报样例，增强模型对实际场景的理解。作为AI模型推理辅助样本，提升大模型对复杂贸易场景下报关填报的理解能力。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 10 | 空运舱单知识库 | 空运舱单核心字段定义与填写规范库 | 包含空运舱单中所有栏目的标准名称、字段编码、数据格式、填写规则与常见示例（如始发站、目的站、收发货人、航班号、件数、重量等），提供统一语义理解与字段解释。用于空运舱单自动解析，统一字段语义并校验数据格式合规性。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 11 |  | 航空运单类型与业务模式知识子库 | 梳理主单、分单、集中托运、直单等不同运单类型的结构差异、责任主体及适用场景，支持对运单关系和权责的推理问答。用于运单关系识别，解答业务权责相关问题。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 12 |  | 航空公司与机场代码及操作标准库 | 集成机场三字码、航空公司两字码/三字码、各主要机场的操作要求（如安检、报关截载时间）、电子舱单接口规范等，便于解析和关联实际运输环节。辅助空运节点推断，根据机场代码自动匹配截载时间与操作要求。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 13 |  | 空运进出口流程与关键节点说明库 | 结构化描述空运进出口全流程（如订舱、收货、安检、打板、起飞、清关、提货等）各环节的操作内容、责任方、时间节点及异常处理逻辑，支持流程类问题检索。为货主提供空运全流程可视化指引，及时查询当前所处环节及下一步操作。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 14 | 海运舱单知识库 | 海运舱单核心字段定义与数据规范库 | 包含国际海运舱单中的标准字段（如船名航次、提单号、装卸港、集装箱号、箱型箱量、托运人、收货人、通知方、货物描述、毛重、体积等），提供字段含义、数据格式、填写规则及示例，提供统一语义理解。用于海运舱单数据标准化处理，确保不同来源舱单信息语义一致。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 15 |  | 提单类型与法律关系知识子库 | 梳理记名提单、指示提单、电放提单、海运单等不同类型提单的法律属性、流转规则、放货条件及风险点，支持对权属转移和操作逻辑的推理问答。用于提单流转逻辑判断，解答法律操作相关问题。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 16 |  | 港口与航运公司代码及操作惯例库 | 集成全球主要港口代码、船公司代码、航线信息，并收录主要港口的截关时间、预申报要求、截止时间等操作规则，便于关联实际业务节点。结合船期数据自动提醒港口截关时间，优化货物集港计划。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 17 |  | 海运进出口流程与关键节点说明库 | 结构化描述海运全流程关键环节（如订舱、拖车、报关、集港、装船、中转、到港、换单、提货等）的责任主体、时间节点、所需单证及常见异常处理，支持流程类问题精准检索。为物流企业提供海运全流程节点追踪与异常预警服务。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 18 | 运输工具知识库 | 运输工具类型与分类标准库 | 涵盖公路（货车、挂车、冷藏车等）、铁路（货运列车、集装箱专用车等）、海运（集装箱船、散货船、油轮等）、空运（货机型号、客机腹舱载货能力）及多式联运工具的分类体系、技术特征与适用场景，支持对运输方式的识别与比较。支持多式联运方案优化，根据货物特性匹配最优运输工具组合。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 19 |  | 运输工具标识与编码信息库 | 收集各类运输工具的唯一标识与标准编码，如船舶IMO编号、集装箱号规则、飞机注册号、货车车牌与VIN码、铁路车厢编号等，用于精准识别和数据关联。用于运输工具身份精准识别，实现舱单、报关单与实际载具数据关联。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 20 |  | 运输工具技术参数与装载能力库 | 存储常见运输工具的技术规格，包括载重、容积、箱型、轴数、限高限宽、温控能力等，支持装货规划、运费估算与合规匹配类问题的推理。辅助装箱配载业务，根据货物体积重量推荐合适箱型与装载方案。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 21 |  | 运输工具通关与监管申报要求库 | 梳理进出境运输工具在海关申报中的核心要求，如船舶抵离港报告、飞行计划申报、跨境货车备案信息、适用工具等，支撑监管合规类问答。支撑进出境运输工具电子申报，用于生成合规申报数据。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 22 | 税单知识库 | 税单核心字段与数据项定义库 | 包含各类税单（如海关缴款书、增值税发票、企业所得税申报表等）中的标准字段（如税则号列、完税价格、税率、应纳税额、税款类型、征收方式等），明确字段含义、数据来源及填写规范，提供统一税务语义理解。用于税单信息自动提取与核对，提升税务数据处理效率。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 23 |  | 税种分类与计税规则知识子库 | 梳理主要税种（如关税、增值税、消费税、企业所得税、行邮税等）的适用范围、计税依据、税率结构、减免条件及计算公式，提供税额推导和政策解释类问题的精准回答。支持税额自动计算与政策解释，为企业提供税费预估服务。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 24 |  | 税收优惠政策与适用条件库 | 结构化整理国家及地方出台的税收减免、先征后返、保税政策、自贸协定优惠税率等政策内容，包含政策依据、适用对象、执行期限和申报条件，便于检索合规优惠资格。在申报过程中自动匹配可享受的税收优惠，提升企业合规获得感。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 25 |  | 税单申报流程与关键节点说明库 | 描述税单生成、申报、缴纳、更正、复核等全流程的操作步骤、责任主体、时间节点及所需材料（如报关单、合同、发票、提单），支持流程类和操作指引类问题解答。为税务人员提供税单申报操作指引，降低申报错误率。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 26 |  | 税单相关法律法规与政策依据库 | 汇集《海关法》《进出口关税条例》《增值税暂行条例》等与税单相关的法律条文、海关公告、税务通知及解释性文件，按主题分类索引，为大模型提供权威政策出处和合规判断依据。为大模型回答税务政策问题提供权威依据，确保答复合法合规。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 27 | 情绪分析知识库 | 情绪分析模型知识库 | 包含多维度情感分析框架，定义情感倾向（乐观、悲观、中性、谨慎）、情感强度（-1.0~1.0）、情感对象（如政策、行业、国家）及判断依据，用于指导大模型输出结构化情绪分析结果。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 28 |  | 关键句子提取规则库 | 定义关键信息类型标准，包括核心观点、数据支撑、政策变动、未来预测、风险提示等类别，支持从长文本中精准抽取高价值语句。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 29 |  | 关键信息识别分类库 | 建立面向出口业务的实体识别体系，涵盖国家/地区、政策/法规、产品/行业、市场趋势等维度，用于自动化提取结构化信息。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 30 | 外贸研判知识库 | 上海市外贸基础数据知识库 | 存储上海市按商品类别、进出口地区、时间周期等维度的海关大数据，支持进出口量值统计与趋势分析。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 31 |  | 中美贸易政策知识库 | 汇集中美双边贸易协定、关税政策、出口管制、反倾销措施等政策文件及解读内容，支持政策影响分析。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 32 |  | 全国外贸强省数据知识库 | 整合全国主要外贸省份（如广东、浙江、江苏等）的进出口数据，支持与上海进行横向对比分析。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 33 | 风险评级知识库 | 风险事件知识库 | 收录地缘政治冲突、港口停运、罢工、汇率剧烈波动、海运指数异常等风险事件的历史案例与特征。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 34 |  | 风险等级评估模型库 | 定义风险评分标准与权重体系，支持根据事件类型、影响范围、持续时间等因素自动输出风险等级（如低、中、高、极高）。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 35 | 材料生成知识库 | 材料模板库 | 内置覆盖政策汇报、工作总结、调研报告、对外函件等多种场景的标准材料模板，支持智能匹配与调用。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 36 |  | 材料结构规范库 | 定义各类材料的格式要求（标题层级、段落结构、数据引用方式等），确保生成内容符合公文规范。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 37 |  | 内容要素规则库 | 明确不同材料类型所需的核心内容要素（如背景、目标、现状、问题、建议等），保障内容完整性。 | 2 | 30000 | 60,000 | 6.5.3.2. |
| 合计 |  |  |  | 74 |  | 2220000 |  |

智能体开发投资估算明细表

| 序号 | 智能体名称 | 模块名称 | 功能名称 | 工作量（人月） | 单价（元） | 总金额（元） | 对应建设内容中的功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能问答 | 知识问答 | 基于自然语言理解实现对用户提问的语义解析与意图识别；结合上下文管理机制支持多轮对话交互，提升对话连贯性；通过流程引擎与任务分解模型，智能解析业务流程中的关键节点与操作步骤，提供流程引导式问答服务；整合大语言模型增强回答生成能力，支持复杂问题的推理与解释，实现从传统FAQ向智能化、流程化问答系统的升级。用于数字通关服务咨询、智能辅助评审等高频咨询场景。 | 5 | 30,000 | 150000 | 6.5.3.3. |
| 2 |  | 数据问答 | 采用自然语言处理技术对用户输入进行语义解析，提取查询条件与目标字段；通过语义到SQL的转换引擎，自动生成结构化查询语句；结合数据目录与元数据管理，实现跨库表关联与数据源匹配；利用可视化渲染组件将查询结果以图表或表格形式呈现，支持复杂条件组合查询与动态筛选，构建端到端的数据智能检索闭环。用于数字通关与智慧检测实验室数据查询场景。 | 5 | 30,000 | 150000 | 6.5.3.3. |
| 3 |  | 结果解读 | 自动分析查询结果中的趋势、异常波动及变量间关联关系；基于规则引擎对数据进行语义提炼，生成可读性强的分析摘要；支持自动撰写洞察报告，包括关键指标变化说明、异常原因推测与潜在影响评估；输出结构化解读内容，辅助用户快速理解数据背后含义，提升数据分析效率与决策支持能力。用于外贸监测数据洞察、决策支持、贸易分析、战略研判、区域比较、战略规划、数字通关智能客服流程引导等场景。 | 4 | 30,000 | 120000 | 6.5.3.3. |
| 4 |  | 问题推荐 | 基于用户行为日志与查询历史，利用聚类算法与热度计算模型识别高频率、高关注度话题，反映当前关注焦点与关键节点分布，并结合用户角色标签与场景上下文，通过个性化推荐算法生成相关建议与解决方案。用于数字通关与智慧检测实验室智能服务升级场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 5 |  | 问答质量评估与优化 | 构建问答结果的质量评估体系，集成规则匹配、相似度计算与人工标注数据，对答案准确性、完整性、一致性进行自动化打标；引入用户反馈机制，收集满意度评分与纠错信息，形成闭环优化流程，保障系统长期稳定运行与服务能力提升。用于数字通关与智慧检测智能问答系统运维场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 6 | 市场风险预测 | 智能风险预警 | 提供风险自动筛查能力，通过异常事件识别库，自动采集并分析异常波动、逻辑冲突、数据偏差等潜在风险信号，精准识别关键风险点。具备智能风险预警功能，可根据风险等级与关联关系，自动生成预警信息，支持多通道推送与闭环跟踪，提升响应效率与处置精度。用于外贸气象站风险监测、早期预警、风险防控、应急响应等场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 7 |  | 智能风险评级 | 提供智能风险评级基础能力，通过风险等级评估模型输出风险等级与影响范围，支持定性与定量结合的分类管理，提升响应效率，用于外贸气象站风险分类管控与决策支持场景。 | 2 | 30,000 | 60000 | 6.5.3.3. |
| 8 |  | 风险趋势分析与预测 | 提供风险趋势分析能力，支持对风险发生概率、扩散路径、持续周期等进行动态建模与趋势预测，生成可视化趋势图，辅助研判演变态势，用于外贸气象站动态风险评估与情景推演场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 9 |  | 合规性审查 | 提供内容合规性审查基础能力，通过OCR技术自动提取文件中的关键信息，结合智能识别与标准比对，判断是否符合预设规范或政策要求，实现从图像识别到规则校验的全流程自动化，用于智慧检测实验室危化品合规评审、视频标签审查、食品标签审查等场景。 | 4 | 30,000 | 120000 | 6.5.3.3. |
| 10 | 辅助文书起草 | 报告材料生成 | 提供报告材料生成基础能力，融合大模型语义理解与文本生成技术，内置模板与知识库，支持自动生成结构化报告，如分析报告、运营简报、总结文档等，支持多种格式输出，用于外贸气象站决策支持与公文撰写场景。 | 5 | 30,000 | 150000 | 6.5.3.3. |
| 11 | 资料检索 | 资料检索 | 提供资料检索基础能力，支持按关键词、编号、适用范围等多维度精准查询，使用大模型语义理解能力，实现非结构化文本与结构化数据的统一检索，提升查找效率与准确性。用于智慧检测实验室标准查新与合规支撑场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 12 | 政策评估 | 非结构化文本清洗处理 | 提供非结构化数据处理基础能力，支持利用大模型（LLM）进行自然语言处理，从新闻、报告、公告等文本中抽取关键信息，结合清洗与归一化技术，生成标准化结构化数据，用于外贸气象站舆情分析与数据治理场景。 | 4 | 30,000 | 120000 | 6.5.3.3. |
| 13 |  | 预期指标构建 | 提供预期指标构建基础能力，支持自动采集并整合多源数据，构建综合性预测指标体系，结合多源融合方法，生成量化趋势信号，用于外贸气象站趋势研判与前瞻分析场景。 | 3 | 30,000 | 90000 | 6.5.3.3. |
| 14 |  | 重大事件编码 | 提供重大事件智能编码基础能力，支持基于大模型读取公开信息与事件记录，自动识别地理、时间、主体等要素，生成结构化事件编码，建立事件知识库，用于外贸气象站情景模拟与影响评估场景。 | 4 | 30,000 | 120000 | 6.5.3.3. |
| 15 |  | 政策目标评估 | 通过大模型动态分析政策执行进展，结合历史数据与实时态势开展趋势研判和关键风险预警，辅助评估政策目标的达成度与实施效果，为政策优化调整提供数据驱动的决策支持。用于外贸气象站前瞻分析和影响评估场景。 | 2 | 30,000 | 60000 | 6.5.3.3. |
| 合计 |  |  |  | 53 |  | 1590000 |  |

接口开发投资估算明细表

| 序号 | 接口用途 | 对接系统 | 工作量（人月） | 单价（元） | 总金额（元） | 对应建设内容中的功能章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据接口，对接底层表数据，给知识库进行使用。 | 智关航贸数据平台中枢 | 2 | 30000 | 60000 | 6.5.4. |
| 2 | 问答接口，大模型统一问答接口。 | 智关航贸数据平台中枢 | 1 | 30000 | 30000 | 6.5.4. |
| 3 | 语音转文字接口，统一文字转语音接口服务。 | 使用智能问答的三个应用场景 | 1 | 30000 | 30000 | 6.5.4. |
| 4 | 语音转文字，统一的语音播报接口 | 使用智能问答的三个应用场景 | 1 | 30000 | 30000 | 6.5.4. |
| 合计 |  |  | 5 |  | 150000 |  |

## 7.3.项目预算分类汇总清单

| 投资估算总表（单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统建设费 |  | 4741.8938 |  |
| 1.1应用软件开发 |  | 2957.75 |  |
| 1.1.1 | 智关航贸数据平台中枢 | 1769 |  |
| 1.1.2 | 外贸气象站 | 512.5 |  |
| 1.1.3 | 数字通关服务中心 | 211.25 |  |
| 1.1.4 | 智慧检测实验室 | 351.25 |  |
| 1.1.5 | 高风险特殊物品监管平台 | 108.75 |  |
| 1.1.6 | 密码应用开发 | 5 |  |
| 1.2硬件购置 |  | 705.6438 |  |
| 1.3产品软件 |  | 580 |  |
| 1.4安全产品 |  | 161.5 |  |
| 1.5数据治理服务 |  | 337 |  |
| 二、其他费用 |  | 268.51 |  |
| 1 | 咨询费 | 75 | 上海市市级数字化项目配置标准（二类费用） |
| 2 | 监理费 | 28 |  |
| 3 | 软测费 | 45.51 |  |
| 4 | 安全测评费 | 60 |  |
| 5 | 密测费 | 60 |  |
| 总计 |  | 5010.4038 |  |

## 7.4.密码应用建设预算清单

本地密码应用建设预算清单：

| 序号 | 类别 | 功能 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关 | 用于保障应用系统的访问链路安全；为应用安全存储国密证书，通过反向代理，为应用提供基于国产密码与国际密码的单向与双向SSL安全链路。 | 2 | 20 | 40 |
| 2 | Ipsec VPN网关 | 通过Ipsec 协议，建立基于国产密码的安全传输通道，保护数据传输机密性、完整性。 | 2 | 20 | 40 |
| 3 | 签名验签服务器 | 基于数字签名、验证签名技术，为应用系统提供应用级数字签名、验证签名等服务；实现终端用户身份鉴别的真实性和重要数据存储的完整性保护。 | 2 | 10 | 20 |
| 4 | 服务器密码机 | 为应用系统和密码服务提供基础的密码能力。包括为应用提供基于国产密码算法的基础密码计算能力、提供基于硬件的主密钥与应用密钥管理能力、提供为信息系统提供会话密钥能力、提供安全的密钥存储能力、提供基于双噪声信号源的随机数能力、提供符合国标的服务接口。 | 2 | 10 | 20 |
| 5 | 域名证书 | 为BS应用签发服务端站点证书，保证服务的真实性。 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 国密浏览器 | 基于国密协议建立安全传输通道 | 50 | 0.03 | 1.5 |
| 7 | 密码应用功能模块开发 | 密码应用功能模块开发（业务重要数据安全传输模块、服务器日志信息完整性模块、服务器访问控制信息完整性模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块） | 2.5 | 2 | 5 |

## 7.5.预算使用计划

本项目预算自批复之日起计划执行，建设周期为12个月，预计2026年完成建设。

# 第八章 项目建设与运行管理

## 8.1.领导和管理机构

根据项目管理规范，应严格按照项目组织机构设置的原则建立项目组织机构，满足整个项目已明确的需求与可能存在的期望。

本系统的项目组织结构主要由项目领导小组、业主单位、咨询单位、承建单位和项目监理单位组成。

1、项目领导小组

项目领导小组由项目业主单位、咨询单位、管理单位和承建单位组成，负责项目实施过程的总协调和总推进。

2、业主单位

业主在项目实施过程的主要是按合同规定为项目顺利实施提供必要的条件，并在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展情况进行研究分析。并聘请咨询监理机构，督促监理工程师及时到位，履行职责。

3、咨询单位

咨询单位在本项目中主要承担的工作主要包括：按业主要求，进行项目前期咨询和调研，编制项目可行性研究报告。

4、项目监理单位

项目监理单位在本项目中主要承担的工作主要包括：

（1）按业主要求，制定项目监理大纲、监理规划和监理细则对项目实施过程进行监督、管理，以保证项目在质量、费用和进度等方面满足要求。

（2）及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况，对项目中存在设计缺陷的，及时发起项目变更。

（3）协助业主对项目实施过程中的有关问题进行协调处理。

（4）配合做好人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作。

（5）配合业主做好项目竣工验收前的准备工作。

5、承建单位

承建单位主要包括参与本项目的系统集成商、设备供应商及软件开发商，在本项目中主要承担的工作包括：

（1）制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经业主、咨询单位和监理单位审定后组织实施。

（2）项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。

（3）按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。

（4）在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供业主、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。

（5）项目实施完成后，及时向业主提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。

## 8.2.项目招标方案

本项目采用财政性资金建设且预算金额在采购限额标准以上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《上海市政府采购管理办法》等相关政策法规，本项目建设内容将采用委托招标的组织形式和公开招标的招标方式，委托具备相应资格的政府采购代理机构进行公开招标。

## 8.3.项目建设周期

项目建设周期为12个月。分为以下几个阶段：

第一阶段：系统深化设计，预计1个月；

第二阶段：系统主体建设，预计8个月；

第三阶段：系统测试及试运行，预计2个月；

第四阶段：系统验收，预计1个月。

## 8.4.项目具体实施进度、质量、资金管理方案

### 8.4.1.项目具体实施进度

项目期建设分为以下几个阶段：

1、系统深化设计阶段

本阶段主要完成本项目的系统深化设计，进一步通过调研完成细节确认，预计为期1个月。

2、系统主体建设阶段

本阶段主要完成应用系统开发、软件部署实施等工作，预计为期8个月。

3、系统测试及试运行阶段

本阶段主要完成项目整体试运行和测试工作，修正项目各组成部分联调中出现的问题，修正软件bug。时间为2个月，试运行期及测试过程中无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目整体验收。

4、项目验收阶段

根据市财政资金项目竣工验收的相关要求，开展项目第三方测评、项目内部验收、竣工验收等工作，试运行期结束后进行项目验收。项目验收阶段预计为期1个月。

### 8.4.2.项目质量管理方案

为了保证本次项目建设的质量，需严格按照项目质量管理和质量保证体系的相关要求，制定详细的项目进度计划和质量保障措施，确保项目按期保质完成。

以下从项目实施各个阶段来规划项目质量管理工作。

1、前期工作阶段质量管理

前期工作的质量是整个项目的关键，处于十分重要的地位。需要建立项目质量管理责任制，制定项目质量计划。

（1）建立项目质量管理责任制

项目经理是项目前期工作质量的全权责任人，要亲自抓质量工作，并且还配备了质量管理人员协助工作，主要任务包括：

在编制项目前期工作计划的同时，明确各项前期工作的质量要求，制定分层次的质量职责，制定质量计划并组织实施；

按质量计划规定，督促、检查项目质量计划执行情况，特别是主要质量控制点的验证、检查和评审活动；

发现调查研究不细，数据不实，分析方法不科学、不合理，不符合有关规定时，要认真组织补做有关工作；

（2）制定项目质量计划

识别用户方的要求和期望，明确成果的质量目标和质量标准。

把质量目标要求层层分解，按质量计划和实施步骤层层落实，一直落实到个人，使每一层次的职责、权限、资源分配以及保证质量的措施都予以明确。

在质量计划中，要明确影响质量的控制节点，以及如何进行质量检查、控制。质量管理计划繁简程度应与项目要求及项目组织的运作方式相适应。在计划执行中，要不断反馈执行信息，及时解决执行中出现的问题。

2、项目设计阶段质量管理

设计阶段的质量控制是要追求质量的优良化。即在一定投资限额约束下，能达到所需要的最佳功能和较高质量水平。

项目设计阶段要对以下内容进行质量控制管理。

对设计全过程进行管理，监督检查设计质量体系文件、项目质量计划的执行情况；

根据项目计划、项目质量计划和设计计划的规定，对设计过程进行控制；

确定设计输入并组织对设计输入的评审，确认其适用性和完整性，审查其内容是否满足设计要求；

各组织接口和技术接口，要能组织协调；

对设计方案进行审查和协调，确保方案的合理性；

组织和监督设计各阶段的设计评审和设计验证；

控制好设计变更控制程序；

对设计关键控制点进行检查，组织或检查对设计质量有重大影响的活动和设计文件。

3、项目实施阶段的质量管理

项目实施阶段要做如下的质量控制活动：

（1）根据项目的特点，制定调整实施阶段的项目质量计划，将实施阶段的项目质量目标层层分解、层层下达、层层落实，落实到每个实施组别，落实到岗位和个人，使每个人都了解完成本职工作的质量要求和具体质量标准，明确自己的努力方向。

（2）确定过程质量控制点、质量检验标准和方法。

（3）按质量计划实施过程控制，前后实施阶段间要有交接确认制度。

（4）对项目实施各阶段的成果进行评审。

4、试运行阶段质量管理

试运行是对设计和实施等工作质量的综合考核，是对项目质量的最终检验和试验。试运行质量管理的目的是要确保试运行成功，达到合同规定和设计要求。具体的工作包括：

（1）试运行操作和合格标准应遵循和符合试运行方案的规定。

（2）试运行中风险大，必须循序渐进，不具备条件不得试运行。

（3）发生事故后，试运行指导人员应果断处理，防止事故扩大，并及时提供事故报告。

5、运行维护阶段质量管理

运行维护阶段质量控制主要从以下几方面来完成：

（1）定期对运行维护状态进行监控和管理。

（2）对项目变更进行记录并根据质量体系进行质量控制。

（3）对运行维护中出现的问题进行监控，并对问题修复状态进行管理。

（4）对运行维护阶段新编制的成果组织进行评审。

## 8.5.相关管理制度

本项目建设将实行项目管理制度，项目管理将遵照执行国家、省、市对项目实施流程、招标采购、质量控制、安全防范等做出的相关规定。项目管理的程序将包括组织和人员建设、需求分析与调研、解决方案确定、实施计划、测试培训和验收等各个阶段。

### 8.5.1.项目决策制度

决策内容包括以下几个原则：

1、项目负责人首先决策原则

对于该项目实施过程的日常工作，一般由项目负责人加以决策，然后提交给联合领导组和顾问专家组，如果没有任何一方提出异议，则该决定生效，如有异议应以书面方式表达。

2、最高权力机构准则

领导组是项目实施过程中的最高决策机构，对重大问题具有决策权。

3、决策书面准则

一切决策应有书面文件，并且在联合领导组和项目负责人处同时备案。

### 8.5.2.项目交流制度

1、问题及早提出准则

对各组承担责任的工作，必须及时发现不能恰当完成的因素，并及时向项目负责人或有关责任人书面报告，否则不能恰当完成任务的责任在于任务的承担人。

2、及时澄清准则

对所承接的工作，如没有拒绝，则代表接受人已经完全了解工作环境、工作结果要求等多个要素。如果在呈交结果时，与任务要求有出入，则不可以以任何理由解释责任，失败责任在接受人。因此，接受人应及时与任务分派人澄清任务的全部因素。

3、提醒道义准则

所有项目组成员，如发现项目进展隐患，应及时向项目负责人或其他人员提醒，不提醒是没有道义的。提醒可以以书面或口头方式。提醒时也要注意不要追究相关人员的后续工作（因为工作安排有各自的计划与方式）。

4、周例会

每周五下午，由项目负责人组织在现场的相关项目组成员参加周例会。总结上周工作，形成项目周报。项目周报的内容包括：上周工作进展报告、本周工作计划、本周任务分派报告等。

5、月例会

每月的第一个星期五，由项目负责人组织联合领导组指定人员召开项目例会，总结这段时间的工作，会后形成会议纪要、项目月报，呈交联合领导组及各成员。

6、问题的提交

应用系统实施过程中，涉及到功能开发的问题发现人填写问题单并尽快提交到直属领导处，再由其根据问题内容及时分发或报送，即转入审批与确认。

7、审批与确认

审批或确认人在收到问题后的三个工作日内向提出人给出书面回复。

8、报告体系

报告格式遵循项目负责人工作指南及项目管理规范。

### 8.5.3.问题与争议管理办法

1、问题及早报告原则

对于一个问题，问题发起人必须在问题发生的三日之内，向直属负责人提交报告。问题没有及早报告，导致的项目影响，由延误报告人承担。

2、报告方式

报告方式应尽量采用书面形式或邮件方式，如报告人认为口头报告即可，可以采用口头报告，但是如果口头报告没有使问题得以解决，则视同报告人没有作报告。

3、争议管理

在项目实施过程中，任何不能达成一致的观点均为争议，争议应立即向项目负责人或下辖直属负责人呈报，重大争议并报联合领导组。重大争议应由可以协调争议各方的机构加以裁决，并对裁决承担责任。争议裁决人由联合领导组选择。争议的最高仲裁机构为联合领导组组长。

如领导组仍不能达到一致意见，则遵循“谁决策，谁承担”原则，决策失误给对方和项目带来的损失应由决策方承担。

### 8.5.4.失误管理制度

失误可能是多方面的，失误的及早发现是项目成功的基本保障。对失误的严肃性是项目管理的基本要素。因此，每个项目参与成员均要给予极大重视。

对以下各个事件，必须做出失误分析：计划有重大改动、经费有较大变化、质量不符、进度不符、成果不符、其他重大事件。

项目负责人或下属项目组负责人应每月给出失误分析报告，并有每一失误的详细分析报告，此报告应提交相关人员。

如果失误分析报告看不出系统有重大影响，而实际确有重大问题的，则追究直属负责人的职责，造成重大损失的还要追究项目负责人的责任。

### 8.5.5.工作管理制度

项目实施过程的管理对象主要包括：目标、任务、资源、质量、成果、进度。

这些要素通过项目组的工作加以实现，因此对项目组成员的工作管理是及早发现问题，它是落实责任与激励的主要依据，因此工作管理制度必须全面执行。工作管理制度的具体对象为各项目机构和成员承担的工作。

每个目标可分解成各阶段目标，每一阶段目标由一个或多个任务（可带子任务）去完成。工作管理是对工作目标及相关任务、已分派任务、待分配任务、疑难事项等进行管理。疑难事项应立即提交项目负责人或下辖直属负责人，项目负责人应持有疑难事情管理清单，清单的重大变化必须立即提交联合领导组。

### 8.5.6.计划管理制度

计划是项目工作的执行依据，在项目工作开始之前，项目负责人必须提交项目总体计划，否则不允许执行下一步工作。

项目总体计划包括进度计划、沟通计划、文档计划、测试计划和培训计划等。其中，进度计划参照项目时间要求提出项目进度计划安排；沟通计划是和用户之间的沟通方式、时间和内容安排等；文档计划是在整个项目执行过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单，包括文档名称、内容、提交用户的时间和方式等；测试计划包括开发测试使用的工具和进度安排；培训计划完成用户操作人员培训和系统管理人员的培训安排。

1、项目实施总体计划必须经联合领导组认真讨论确定，保证计划的可行性。

2、项目实施总体计划在确定之后，必须予以公布，告知相关各方，以便对项目计划执行情况的监督。

3、项目实施总体计划确定公布后，由项目负责人制定具体的分项实施计划。

4、分项实施计划包括进度计划、人力计划、资源计划、资金费用计划等。

5、分项实施计划必须以明确工作目标和工作任务为前提，因此各类计划应按阶段、按工作目标和任务的明确落实为下阶段各类计划的制定开始日。

6、分项实施计划须经项目负责人和下辖各组负责人认真讨论确定，保证计划的可行性。

7、分项实施计划在确定公布后，由各项目组负责人负责具体的执行。

8、各项目组参与方在项目时段中，是配合、合作关系。相互之间应本着团队精神参与此项目。参与方是项目成败的共同责任人。

### 8.5.7.需求变更管理

在项目实施过程中，需求的变更是必然存在的，并且合理的变更是应予以允许和尊重的。因此，需求变更的管理目的在于忠实地记录项目需求演变的过程，有利于项目的跟踪管理，是项目管理工作的重要组成部分。

针对项目实施过程中出现的各种需求变更，将依据项目管理规范之项目需求变更管理规范执行，其基本过程如下：

1、项目相关各方有权对需求、工作任务、进度要求、人员调动、经费等提出项目需求变更请求，需求变更提出方或发现方需填写需求变更报告，说明变更前的状态、变更原因、变更的内容，并根据具体内容提交直属负责人、项目负责人或联合领导组。

2、如果需求变更被拒绝，直属负责人、项目负责人或联合领导组应该负责解释原因，并填入需求变更报告。

3、如果需求变更被接受，项目负责人分析由于该需求变更对工作量、费用、进度、人员安排等方面的影响，并将此内容填入需求变更报告。如该变更涉及第三方或转包方，则项目负责人必须将需求变更报告提交他们，并取得一致意见。如遇到重大的需求变更，项目负责人还必须将需求变更报告提交联合领导组，提请领导组对该需求进行讨论和决策。

4、项目负责人或下辖直属负责人于接到需求变更请求后给予明确答复。对于无法决策的提交联合领导组讨论决策。

5、参与项目合作的相关各方在需求变更报告单上签字认可后，该需求变更生效，项目负责人或下辖直属负责人执行该需求。

6、项目负责人或下辖直属负责人根据项目变化报告单中进度的变化情况，修改实施计划，调整项目组人员组织结构，以及项目组成员的工作安排，修改项目预算等。对于重大变化，项目负责人应将需求变更报告提交联合领导组，提请领导组对于需求变更所引起的问题与各方进行协商。

7、将需求变更报告单以及该变化所引起的进度计划、计划预算、人员组织结构、工作说明书等方面修改版本的提交各相关项目组。

8、对于由于需求变更所产生的文档等修改，遵照项目管理规范之需求变更管理运维规范执行。

9、项目组成员以及相关人员有义务及时发现各种需求变更，并通报项目负责人。

10、项目负责人有责任追踪需求变更影响的各项工作过程，直至变更管理工作完成后按新的计划执行。

11、对所有需求变更必须进行管理，并忠实记录变化过程。及时合理地调整因变化引起的进度、预算、人员、工作内容等。

### 8.5.8.项目管理工具

项目管理工作将直接影响到项目的成败，对项目范围、项目计划、项目进度、项目质量、项目变更、项目风险、项目成本等所有项目管理内容进行全程跟踪、管理和控制，运用科学化的管理手段，确保项目按时、按质顺利实施，保证完全满足本项目的业务需求和技术指标要求。

# 第九章 其他

## 9.1.项目预算编制有关的政策、技术、经济资料

上海市市级数字化项目配置标准（二类费用）。

## 9.2.系统软硬件物理布置图

智关航贸数据平台中枢系统部署方案：

智慧检测实验室系统部署方案：

## 9.3.相关研究成果

无。